甲、總述

壹、預算執行之審核

政府為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情後全球經濟挑戰，於112年2月21日制定公布疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例，行政院依據該特別條例規定編列中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算，執行期間自112至114年度止，歲入預算無列數，歲出預算數3,798億8,000萬元，所需財源以移用以前年度歲計賸餘1,800億元及舉借債務1,998億8,000萬元支應，另據該特別條例第5條第2項規定：「前項所需經費來源，得以移用以前年度歲計賸餘或舉借債務支應。但執行期間尚有以前年度歲計賸餘可供移用時，應優先支應，不得舉借債務。」茲將預算執行之審核結果，說明如次：

一、歲入部分

歲入預算無列數，決算審核結果，審定實現數8,177萬餘元，主要係經濟部工業局（112年9月26日改制為經濟部產業發展署，下稱產業發展署）及衛生福利部補助款專戶孳息收入。

二、歲出部分

歲出預算3,798億8,000萬元，決算審核結果，修正減列實現數26億3,898萬餘元，係教育部補助經費賸餘款；審定實現數3,585億5,580萬餘元（94.39％），應付保留數78億3,364萬餘元（2.06％），主要係委託及補助計畫合約期程跨年度或單據未結、發包前後計畫（設計）變更或發包困難、驗收未完成、受天候因素影響工程進度等，須保留繼續執行（表1），其中交通部及農業委員會（112年8月1日改制為農業部）等2個主管機關之保留金額，合計達68億餘元，占整體應付保留數87.50％（表2）。合計決算審定數為3,663億8,945萬餘元，預算賸餘134億9,054萬餘元（3.55％），主要係補（捐）助及委辦計畫經費賸餘、預備金未動支、營繕工程結餘等（表3），如以機關別區分，主要係交通部、教育部及經濟部等主管機關之經費賸餘（表4）。茲將各主管機關預算執行情形分述如次：

| 表1 歲出應付保留數分析（原因別） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣百萬元、％ |  |  |  |  |  |
| 經 費 種 類 保 留 原 因 | 合計 |  | 營繕工程 | 財物購置 | 其他 |  |
|  | 金額 | 占比 |  |  |  |  |
| 合 計 | 7,833 | 100.00 | 3,202 (40.88％) | 189 (2.42％) | 4,441 (56.70％) |  |
| 1.委託、補助計畫，或財物採購合約跨年度、或單據未結、或報告尚未審核通過。 | 6,815 | 87.00 | 2,482 | 3 | 4,329 |  |
| 2.發包前後計畫（設計）變更或發包困難。 | 297 | 3.80 | 297 | － | － |  |
| 3.驗收未完成、不合格或要求廠商重新施作。 | 273 | 3.50 | 83 | 158 | 32 |  |
| 4.受天災、地質及天候等自然環境影響，無法順利施工。 | 223 | 2.86 | 219 | 4 | － |  |
| 5.專案貸款利息補貼尚在執行期限內。 | 73 | 0.94 | － | － | 73 |  |
| 6.權責機關未能在規定作業期間核發核准文件。 | 69 | 0.88 | 69 | － | － |  |
| 7.受規劃或發包作業時程影響。 | 43 | 0.56 | 38 | 0.08 | 5 |  |
| 8.國外採購受他國政府、國外廠商未能配合影響。 | 24 | 0.31 | － | 24 | － |  |
| 9.廠商違約，提起訴訟。 | 11 | 0.15 | 11 | － | － |  |

| 表2 歲出應付保留數彙計（機關別） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣百萬元、％ |  |  |  |
| 主管機關（計畫）名稱 | 預算數 | 應付保留數 |  |
|  |  | 金額 | 占預算數比率 |
| 合 計 | 379,880 | 7,833 | 2.06 |
| 交通部 | 27,400 | 4,121 | 15.04 |
| 農業委員會（農業部） | 26,809 | 2,733 | 10.19 |
| 文化部 | 2,250 | 179 | 7.98 |
| 經濟部 | 81,689 | 799 | 0.98 |
| 內政部 | 16,500 | － | － |
| 財政部 | 141,646 | － | － |
| 教育部 | 22,000 | － | － |
| 勞動部 | 30,000 | － | － |
| 衛生福利部 | 30,604 | － | － |
| 預備金（動支後餘額） | 979 | － | － |
| 註：本表主管機關（計畫）名稱係按應付保留數金額占預算數比率由最高至最低之順序排列。 |  |  |  |

| 表3 歲出經費賸餘分析（原因別） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣百萬元、％ |  |  |
| 經費賸餘原因 | 金額 | 占比 |
| 合 計 | 13,490 | 100.00 |
| 1.補（捐）助、委辦計畫經費賸餘。 | 12,434 | 92.17 |
| 2.預備金未動支。 | 979 | 7.26 |
| 3.營繕工程結餘。 | 50 | 0.37 |
| 4.按業務實際需要減少支付。 | 26 | 0.19 |

| 表4 歲出經費賸餘彙計（機關別） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣百萬元、％ |  |  |  |
| 主管機關（計畫）名稱 | 預算數 | 經費賸餘 |  |
|  |  | 金額 | 占預算數比率 |
| 合 計 | 379,880 | 13,490 | 3.55 |
| 交通部 | 27,400 | 5,672 | 20.70 |
| 教育部 | 22,000 | 3,508 | 15.95 |
| 經濟部 | 81,689 | 2,003 | 2.45 |
| 衛生福利部 | 30,604 | 474 | 1.55 |
| 農業委員會（農業部） | 26,809 | 406 | 1.52 |
| 財政部 | 141,646 | 444 | 0.31 |
| 文化部 | 2,250 | 0.4 | 0.02 |
| 內政部 | 16,500 | － | － |
| 勞動部 | 30,000 | － | － |
| 預備金（動支後餘額） | 979 | 979 | 100.00 |
| 註：預備金原編列預算數13億1,003萬元，經行政院核准動支3億3,051萬元，動支比率25.23％。 |  |  |  |

（一）　內政部主管：預算數165億元，決算審核結果，審定實現數165億元（100％）。

（二）　財政部主管：預算數1,416億4,641萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,412億227萬餘元（99.69％），預算賸餘4億4,413萬餘元（0.31％），主要係全民共享經濟成果普發現金經費之結餘。

（三）　教育部主管：預算數220億元，決算審核結果，修正減列實現數26億3,898萬餘元，係疫後就學貸款補助方案經費賸餘款，審定實現數184億9,173萬餘元（84.05％），預算賸餘35億826萬餘元（15.95％），主要係疫後就學貸款補助方案經費之結餘。

（四）　經濟部主管：預算數816億8,980萬元，決算審核結果，審定實現數788億8,628萬餘元（96.57％），應付保留數7億9,991萬餘元（0.98％），主要係產業發展署補助地方政府辦理既有未登記工廠群聚地區廢污水排放建設工程，因採購案流標等情，致影響工期進度，須保留繼續執行。合計決算審定數為796億8,619萬餘元，預算賸餘20億360萬餘元（2.45％），主要係補（捐）助及委辦計畫經費之結餘。

（五）　交通部主管：預算數274億元，決算審核結果，審定實現數176億603萬餘元（64.26％），應付保留數41億2,102萬餘元（15.04％），主要係中央主管之公共運具（包含公路客運及臺鐵）運價調整，未及反映於TPASS票價優惠差額，刻正辦理經費結算作業，須保留繼續執行。合計決算審定數為217億2,706萬餘元，預算賸餘56億7,293萬餘元（20.70％），主要係TPASS定期票方案票價優惠差額補助經費之結餘。

（六）　勞動部主管：預算數300億元，決算審核結果，審定實現數300億元（100％）。

（七）　農業委員會（農業部）主管：預算數268億916萬元，決算審核結果，審定實現數236億6,937萬餘元（88.29％），應付保留數27億3,305萬餘元（10.19％），主要係漁業署補助屏東縣政府辦理養殖生產區海水供水系統等工程，因颱風及海象不佳影響工程進度，須保留繼續執行。合計決算審定數為264億242萬餘元，預算賸餘4億673萬餘元（1.52％），主要係補（捐）助及委辦計畫經費之結餘。

（八）　衛生福利部主管：預算數306億490萬餘元，決算審核結果，審定實現數301億2,997萬餘元（98.45％），預算賸餘4億7,493萬餘元（1.55％），主要係補助計畫經費之結餘。

（九）　文化部主管：預算數22億5,020萬元，決算審核結果，審定實現數20億7,013萬餘元（92.00％），應付保留數1億7,965萬餘元（7.98％），主要係辦理2026臺北時裝週暨推動永續時尚產業鏈整合發展等計畫，執行期程跨年度，須保留繼續執行。合計決算審定數為22億4,979萬餘元，預算賸餘40萬餘元（0.02％），主要係各項藝文振興方案補助計畫經費之結餘。

三、融資調度部分

債務之舉借預算數1,998億8,000萬元，決算審核結果，審定無實現數，歲入歲出差短全數以移用以前年度歲計賸餘因應；預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數預算數1,800億元，決算審核結果，配合歲出修正減列實現數26億3,898萬餘元，同額減列移用以前年度歲計賸餘，審定實現數3,663億767萬餘元，較預算增加1,863億767萬餘元（103.50％）。