甲、總    述

壹、總預算執行之審核

114年度花蓮縣總決算審核結果（圖1），歲入決算修正增列396萬餘元，審定為345億4,673萬餘元；歲出決算修正減列4萬餘元，審定為333億6,274萬餘元；歲入歲出相抵賸餘11億8,398萬餘元（詳丙－1頁）；債務之舉借決算20億7,000萬元；原列預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數7億餘元，未予移用；債務之償還決算28億元，經照數審定，收支賸餘計4億5,398萬餘元（詳丙－3頁）。茲將114年度歲入、歲出預算執行之審核結果，說明如次：

圖1 歲入歲出總決算審定數

中華民國114年度

單位：新臺幣億元

歲入歲出賸餘

11.83

債務之償還

28.00

歲入

345.46

歲出

333.62

融 資 調 度

債務之舉借

20.70

收支賸餘

4.53

教育科學文化支出

93.83（28.13％）

一般政務支出

66.68（19.99％）

補助及協助收入

199.75（57.82％）

社會福利支出

61.84（18.54％）

稅課收入

135.71（39.29％）

經濟發展支出

73.98（22.18％）

營業盈餘及事業收入

捐獻及贈與收入

0.61（0.18％）

退休撫卹支出

19.62（5.88％）

債務支出

1.20（0.36％）

社區發展及

環境保護支出

5.69（1.71％）

17.79（10.25％）

其他收入

2.24（0.65％）

財產收入

1.75（0.51％）

罰款及賠償收入

3.86（1.12％）

補助及其他支出

10.75（3.23％）

規費收入

1.50（0.44％）

一、歲入、歲出決算審定數與預算數之比較

圖2 歲入歲出總決算審定數與總預算數及總決算數

中華民國114年度

114年度歲入決算審定總額345億4,673萬餘元，較預算數346億9,607萬餘元，減少1億4,934萬餘元（圖2），約0.43％，主要係上級政府補助收入較預算數短收；114年度歲入決算應收保留數30億5,957萬餘元，占歲入預算數8.82％，主要係中央計畫型補助收入及統籌分配稅依工程實際執行進度撥款。

歲出決算審定總額333億6,274萬餘元，較預算數354億2,955萬餘元，減少20億6,681萬餘元（圖2），約5.83％，主要係按業務需要而減少支付、營繕工程及採購財物結餘、撙節支出、補（捐）助或委辦計畫經費結餘等（表1）；如以機關別區分，主要係縣政府、統籌支撥科目、花蓮縣警察局、調整公教員工待遇準備及花蓮縣衛生局等主管機關（計畫）之經費賸餘（表2）。

| 表1 歲出經費賸餘分析（原因別）. 單位：新臺幣千元、％. 經費賸餘原因; 金額; 占比. 合 計; 2,066,810; 100.00. 1.按業務需要而減少支付。; 1,065,012; 51.53. 2.營繕工程及採購財物結餘。; 299,873; 14.51. 3.撙節支出。; 281,358; 13.61. 4.補（捐）助或委辦計畫經費結餘。; 230,203; 11.14. 5.實際進用員額較少致人事費節餘。; 164,833; 7.98. 6.計畫變更致未實施或工作量減少。; 2,441; 0.12. 7.收支併列預算收入未達而減支。; 1,222; 0.06. 8.專案經費第一、二預備金未動支。; 1,200; 0.06. 9.其他。; 20,664; 1.00. | 表2 歲出經費賸餘彙計（機關別）. 單位：新臺幣千元、％. 主管機關 （計畫）名稱; 預算數; 經費賸餘. 金額; 占預算數比率. 合 計; 35,429,558; 2,066,810; 5.83. 統籌支撥科目; 3,758,812; 720,294; 19.16. 花蓮縣環境保護局; 546,868; 58,523; 10.70. 農業處; 148,647; 13,498; 9.08. 民政處; 171,805; 14,278; 8.31. 花蓮縣警察局; 2,249,364; 137,099; 6.10. 教育處; 42,339; 2,422; 5.72. 花蓮縣衛生局; 2,664,403; 106,185; 3.99. 地政處; 219,717; 8,207; 3.74. 縣政府; 23,347,519; 840,206; 3.60. 縣議會; 300,513; 9,257; 3.08. 花蓮縣地方稅務局; 199,359; 3,551; 1.78. 花蓮縣文化局; 587,324; 8,071; 1.37. 花蓮縣消防局; 1,060,849; 13,175; 1.24. 調整公教員工待遇準備（動支後餘額）; 131,036; 131,036; 100.00. 第二預備金（動支後餘額）; 1,003; 1,003; 100.00. 註：1.經費賸餘金額欄前端所植~，係表示金額較高之前5個主管機關（計畫）。 2.114年度調整公教員工待遇準備及第二預備金原編列預算數2億6,042萬餘元及6,000萬元，經縣政府核准動支1億2,938萬餘元及5,899萬餘元，動支比率49.68％及98.33％。. |
| --- | --- |

114年度歲出決算應付保留數55億9,734萬餘元，占歲出預算數15.80％，主要係工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工、委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過，須保留繼續執行等（表3）；次就近5年度（110至114年度）預算賸餘及保留情形之趨勢分析結果，114年度預算執行之賸餘數較113年度減少2億9,839萬餘元及1.61個百分點（圖3），主要係教育科學文化支出、社會福利支出、社區發展及環境保護支出、退休撫卹支出及債務支出等賸餘減少；

圖3  歲出經費賸餘及應付保留數

另114年度應

應付保留數

經費賸餘

付保留數較113年度增加16億9,523萬餘元及3.52個百分點（圖3），其中以縣政府、統籌支撥科目、花蓮縣文化局、花蓮縣環境保護局及花蓮縣消防局等5個主管機關（計畫）之應付保留金額合計達55億3,537萬餘元（表4），占應付保留數98.89％，歲出預算執行績效尚待研謀提升。

| 表3 歲出應付保留數分析（原因別） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |
| 保 留 原 因 經 費 種 類 |  | 合 計 |  | 營繕工程 | 財物購置 | 其他 |
|  |  | 金 額 | 占比 |  |  |  |
| 合 計 |  | 5,597,346 | 100.00 | 3,805,9402,692,338 | 99,011 | 1,692,3932,273 |
|  |  |  |  | （68.00％） | （1.77％） | （30.24％） |
| 1. | 工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工。 | 3,240,208 | 57.89 | 3,217,953 | 5,710 | 16,544 |
| 2. | 委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 | 1,204,728 | 21.52 | 169,790 | 17,036 | 1,017,901 |
| 3. | 工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續。 | 302,885 | 5.41 | 141,009 | 2,200 | 159,676 |
| 4. | 因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。 | 290,018 | 5.18 | 32,653 | 10,900 | 246,464 |
| 5. | 計畫前置規劃作業延宕、或提報送審作業遲延。 | 137,441 | 2.46 | 18,542 | 34,219 | 84,679 |
| 6. | 經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付。 | 65,174 | 1.16 | 48,144 | 1,460 | 15,570 |
| 7. | 工程因天然災害停工搶修，或計畫因法令修訂，而重新擬定或變更工作內容。 | 65,055 | 1.16 | 61,044 | — | 4,010 |
| 8. | 計畫未確定、或因配合主體工程進度及其他計畫執行、或因協調溝通耗時而未於年度內發包、或因工程合約工期逾預算執行期間。 | 38,722 | 0.69 | 13,240 | 24,233 | 1,248 |
| 9. | 權責機關未能在規定作業期間核發核准文件。 | 17,940 | 0.32 | — | — | 17,940 |
| 10. | 補助鄉（鎮、市）基層建設經費尚未提出申請。 | 1,350 | 0.02 | — | — | 1,350 |
| 11. | 其他。 | 233,822 | 4.18 | 103,562 | 3,252 | 127,007 |

表4  歲出應付保留數彙計（機關別）

單位：新臺幣千元、％

| 主管機關 （計畫）名稱 | 預算數 | 應付保留數 |  | 主管機關 （計畫）名稱 | 預算數 | 應付保留數 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | 占預算數比率 |  |  | 金額 | 占預算數比率 |
| 合計 | 35,429,558 | 5,597,346 | 15.80 | 縣議會 | 300,513 | 9,557 | 3.18 |
| 花蓮縣文化局 | 587,324 | 145,865 | 24.84 | 花蓮縣衛生局 | 2,664,403 | 17,106 | 0.64 |
| 縣政府 | 23,347,519 | 4,741,547 | 20.31 | 民政處 | 171,805 | － | － |
| 農業處 | 148,647 | 26,000 | 17.49 | 教育處 | 42,339 | － | － |
| 統籌支撥科目 | 3,758,812 | 513,513 | 13.66 | 地政處 | 219,717 | － | － |
| 花蓮縣環境保護局 | 546,868 | 69,308 | 12.67 | 花蓮縣警察局 | 2,249,364 | － | － |
| 花蓮縣消防局 | 1,060,849 | 65,142 | 6.14 | 調整公教員工待遇準備（動支後餘額） | 131,036 | － | － |
| 花蓮縣地方稅務局 | 199,359 | 9,305 | 4.67 | 第二預備金 （動支後餘額） | 1,003 | － | － |
| 註：1.本表主管機關（計畫）名稱係按應付保留數金額占預算數比率由最高至最低之順序排列。 2.應付保留金額欄前端所植~，係表示保留金額較多之前5個主管機關（計畫）。 |  |  |  |  |  |  |  |

二、歲入、歲出與收支之平衡

114年度原列經常收入（包括直接稅、間接稅、賦稅外收入）決算，經修正增列396萬餘元，審定為345億4,571萬餘元，原列經常支出（包括一般經常支出、債務利息及事務支出）決算，經修正減列4萬餘元，審定為242億6,716萬餘元；原列資本收入（包括減少資產）決算，如數審定為102萬元，原列資本支出（增置或擴充改良資產）決算，如數審定為90億9,558萬餘元。

年度

在經常收支方面，114年度經常收入較預算數減少1億4,984萬餘元，主要係上級補助收入、中央統籌分配稅等較預計減少；經常支出較預算數減少15億740萬餘元，主要係退休撫卹給付支出、其他支出、警政支出、福利服務支出及民政支出等較預計減少；經常收支相抵，賸餘102億7,854萬餘元，較預算數增加13億5,756萬餘元。在資本收支方面，114年度資本收入較預算數增加50萬元，主要係標（讓）售縣有土地收入較預計增加；資本支出較預算數減少5億5,940萬餘元，主要係農業支出、其他支出、教育支出及交通支出等，按業務實際需要減少支付；資本收支相抵，短絀90億9,456萬餘元，較預算短絀減少5億5,990萬餘元，惟資本收入遠不足支應資本支出，經以經常收支賸餘支應後，歲入歲出賸餘11億8,398萬餘元（圖4）。就整體收支而言，114年度經常收入除可支應經常支出所需外，且足敷彌補資本收支差短。

114年度歲入歲出賸餘11億8,398萬餘元，連同舉借債務20億7,000萬元，合計32億5,398萬餘元，經償還債務28億元，尚有收支賸餘4億5,398萬餘元。截至114年底止，1年以上公共債務未償餘額審定數66億2,000萬元，未滿1年公共債務未償餘額無列數，合計為66億2,000萬元，較113年底減少7億3,000萬元，債務管控已具成效，惟114年度總決算歲入之自籌財源41億884萬餘元，占歲入決算審定數11.89％，自籌財源比率偏低，相關施政計畫經費仍多仰賴上級政府補助挹注，又114年度債務付息支出1億2,023萬餘元，仍造成縣庫沉重負擔。允宜提升財政自主能力，並賡續落實開源節流措施及強化財務管理，以維地方財政健全與縣政衡平永續發展。

茲將年來本室審核花蓮縣總預算之執行所提審核意見，擇要摘述如次：

圖5 花蓮縣總預算歲出預算編列情形

億元

年度

資料來源：整理自110至114年度審核報告。

| 一、歲出預算持續增加，預算實現率雖已近8成，惟仍有部分機關業務計畫實現率連年未及6成，且資本支出計畫保留比率仍高，部分計畫執行多年仍未完成，允應督導強化計畫執行力，因應來年總預算大幅擴張之執行量能：經統計近5年度花蓮縣總預算編列情形，自110年度247億7,980萬元逐年成長至114年度354億2,955萬餘元（圖5），整體歲出預算增加106億4,975萬餘元，約42.98％。114年度歲出預算執行結果，實現數277億6,540萬餘元，預算實現率78.37％，已近8成，惟其中尚有部分機關業務計畫歲出預算實現率已連續2年未及6成，如縣政府農業業務、道路改善及交通管理、其他公共工程、原住民族部落工程、社區發展業務，花蓮縣文化局一般建築及設備，花蓮縣水產培育所一般建築及設備等7項業務計畫（表5），又114年度總決算歲出列應付保留數55億9,734萬餘元，保留比率15.80％，其中 表5 歲出預算實現率連續2年未及6成之業務計畫 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 業務計畫 | 113年度 |  |  | 114年度 |  |  |
|  | 預算數 | 實現數 | 實現比率 | 預算數 | 實現數 | 實現比率 |
| 縣政府 |  |  |  |  |  |  |
| 農業業務 | 1,356,915 | 636,944 | 46.94 | 1,557,243 | 839,687 | 53.92 |
| 道路改善及交通管理 | 1,669,248 | 550,331 | 32.97 | 2,556,436 | 849,703 | 33.24 |
| 其他公共工程 | 267,000 | 155,719 | 58.32 | 276,000 | 134,515 | 48.74 |
| 原住民族部落工程 | 412,272 | 169,261 | 41.06 | 521,880 | 266,377 | 51.04 |
| 社區發展業務 | 56,617 | 19,950 | 35.24 | 46,773 | 8,792 | 18.80 |
| 文化局 |  |  |  |  |  |  |
| 一般建築及設備 | 28,386 | 9,367 | 33.00 | 11,394 | 5,742 | 50.40 |
| 水產培育所 |  |  |  |  |  |  |
| 一般建築及設備 | 2,441 | 227 | 9.31 | 26,241 | 219 | 0.84 |
| 資料來源：整理自113及114年度審核報告。 |  |  |  |  |  |  |

| 資本支出應付保留數45億984萬餘元，占資本門歲出預算96億5,498萬餘元，約46.71％，已逾4成。以前年度歲出轉入數55億9,982萬餘元，轉入114年度執行結果，實現數38億8,126萬餘元，實現比率69.31％，未結清數13億5,836萬餘元，其中執行已逾5年（103至110年度）仍未結案之業務計畫計有8項，未結清數合計1億3,505萬餘元，又以文化局—文教活動1億2,597萬餘元最高（表6）；另104年度都市規劃工程—變更花蓮都 表6 以前年度歲出未結清之業務計畫 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |
| 年度 | 機關別／業務計畫 | 未結清數 |
| 合計 |  | 135,055 |
| 104 | 縣政府－都市規劃工程 | 219 |
| 106 | 花蓮縣政府－原住民族部落工程 | 6,009 |
| 108 | 花蓮縣政府－水利業務 | 950 |
| 109 | 花蓮縣政府－原住民族部落工程 | 439 |
|  | 花蓮縣文化局－文教活動 | 125,978 |
| 110 | 花蓮縣政府－原住民族業務 | 867 |
|  | 花蓮縣政府－工商業管理 | 237 |
|  | 花蓮縣政府－原住民族部落工程 | 352 |
| 資料來源：整理自114年度審核報告。 |  |  |

市計畫（第三次通盤檢討）及變更花蓮（舊火車站附近地區）細部計畫（第二次通盤檢討）案、106年度原住民族部落工程—光復鄉太巴塱祭祀廣場部落驛站建構工程第二期案等2項，因尚未檢據核銷，或工程尚在施工中，惟已連續2年未有執行數，計畫停滯不前。鑑於財政收支劃分法修正案業經立法院三讀通過，地方統籌分配稅款財源大幅增裕，花蓮縣115年度總預算歲出規模已擴增至401億1,200萬元，併請同步檢視各項業務計畫之執行量能，確保財政資源有效運用，提升整體施政效益。（詳乙－8頁）

二、為推動原住民特色文創產業發展，建置花蓮縣原住民族產業聚落空間，並投入經費辦理委託招商案，惟尚未有店家進駐營運，致場館閒置已逾1年，允宜研謀改善：縣政府為推動原住民特色文創產業發展，打造美學教室、駐村藝術家空間及手作中心設施，以吸引觀光遊客體驗，建置花蓮縣原住民族產業聚落空間（下稱聚落空間），於花蓮縣第二期（105—108年）綜合發展實施方案之花蓮縣原住民族文創產業行銷發展計畫，辦理花蓮縣原住民族文創產業聚落空間改善工程。後續為增建第三層樓大跨距桁架鋼結構增加建物樓地板面積，提報花蓮縣第三期（109—112年）綜合發展實施方案之花蓮縣原住民族文創產業行銷發展計畫，其中子計畫原住民文創產業聚落軟硬體設備擴充計畫，辦理花蓮縣原住民族文創產業聚落空間改善工程（第二期）及（第三期），分別辦理三樓外牆，創作工作坊、機電工程等，及三樓屋頂鋼結構工程、金屬屋面工程等；嗣再考量整體規劃及周邊安全，以縣預算辦理原住民族文創產業聚落空間景觀工程（下稱景觀工程）等案。該府辦理花蓮縣原住民族文創產業聚落空間改善工程等案之結算金額合計1億2,769萬餘元。經查計畫執行情形，核有：（一）採分期分階段執行聚落空間軟硬體設備擴充計畫，惟事前未妥為評估計畫經費需求及影響，於施工期間始考量整體規劃及周邊安全，增加辦理景觀工程，致第三期改善工程受景觀工程影響而須停工，延宕完工期程；且因計畫於112年底屆期，致景觀工程無法以花東基金補助款支應，而須改以縣自籌款辦理，增加縣庫負擔，計畫執行管控未臻周妥；（二）為聚落空間場館營運需要，辦理委託營運管理案，惟耗時1年1個月餘共辦理9次開標結果，皆因無廠商投標而流標；又為聚落空間招商作業及營運管理需要辦理委託招商案，於114年11月7日決標，金額285萬元，並經評選決議錄取4家廠商進駐，惟截至115年4月底止，仍未完成簽約作業，以進行後續進駐營運事宜，致耗資1億2,769萬餘元，於113年12月建置完成之聚落空間，已閒置逾1年4個月，仍無法依計畫用途啟用營運等情形，允宜研謀改善。（詳乙－11頁）

三、為改善農產品保存技術及物流通路，規劃於吉安鄉建置花蓮縣農產品冷鏈物流中心，惟營運主體招商作業未完成致新建工程期程延宕，且基地聯外道路條件不足，允宜妥為研謀改善：縣政府為延長青果保鮮期，減少損耗，提升農產價值與安全，實現提升農產品產值，規劃建置花蓮縣農產品冷鏈物流中心（下稱冷鏈物流中心），並辦理花蓮縣農產品冷鏈物流中心ROT增建營運移轉案，期能引進民間資源及企業化專業經營管理，提升公共設施服務品質。經查冷鏈物流中心招商及建置情形，核有：（一）據114年3月「冷鏈物流中心OT前置作業委託專業服務案」先期規劃書及「冷鏈物流中心建置專案管理委託技術服務案」綜合規劃及基本設計報告（修正版）所列期程進度表，本案冷鏈物流中心招商作業原訂於114年7月完成議約及簽約作業，新建統包工程原訂於114年8月完成簽約並進行開工準備，並於116年辦理啟用，以配合整體建設目標及公共服務需求。惟實際執行結果，該府於114年7月17日辦理第一次公告招商無人申請，並於115年2月25日辦理第二次公告招商，亦無人申請，執行進度已較預計之114年7月底完成招商落後，又因招商未完成，故尚未進行統包工程招標程序，新建工程之執行進度亦較預計之114年8月開工落後，顯示整體推動進度已有延宕情形；（二）冷鏈物流中心基地（花蓮縣吉安鄉光華段二小段190、191地號等2筆土地）並未直接臨接華工四路，基地與華工四路之間尚介於一筆未登記土地及光華段66地號土地，致目前缺乏聯外道路條件，將可能影響建築許可申請、工程施工期程及整體計畫推動進度，進而影響本案潛在申請人之參與意願等情事，允宜研謀改善。（詳乙－32頁）

四、為串聯花東縱谷觀光資源及促進鄰近部落產業成長，辦理原住民族山海劇場暨加路蘭廣場興建計畫，間有部分工程履約執行情形未完善，允宜研謀改善：縣政府為結合豐濱鄉磯崎村在地部落文化與原住民族藝文內涵，依據花東地區發展條例，於花蓮縣第二期及第四期綜合發展實施方案，提報辦理「原住民族山海劇場暨加路蘭廣場興建計畫」，並分別獲行政院核定經費1億9,952萬元及1億8,500萬元。計畫興建山海劇場、加路蘭廣場、停車場及道路、磯崎社區花園等，主體建築山海劇場完工後，將採促進民間參與公共建設方式委託民間機構營運20年，預期提升花東海岸觀光產值、提升在地部落生活品質與工作環境。經查計畫執行情形，核有：（一）新增工項部分物價調整未依規定以議價月為計算物價指數調整之基準月，亟待釐清計算依據；（二）山海劇場第一期及第二期工程，核有同期工程重複編列相同工項及兩期工程重複編列一次性工項等情；（三）山海劇場第一期工程辦理變更設計，致契約金額逾2億元，惟未即時依規定補齊監造現場人員及品管人員；（四）辦理山海劇場第一期工程，廠商部分履約項目材料檢驗試體之取樣及送驗人員核與規定未符；（五）部分工程項目施作結果與契約圖說規定不符；（六）山海劇場建築基地設置停車空間，惟細部設計建築設計圖說與發包工程圖說停車位數量有間，且建造執照登載法定停車數量與執照加註事項全區實設停車位數量未有一致，影響後續使用執照請領及工程驗收標準等情事，允宜研謀改善。（詳乙－37頁）

五、為應政事臨時需要或計畫經費不敷使用，核准動支第二預備金，惟補助民間團體或個人案件金額及比率逐年增加，且多屬經常性活動，又部分動支案件未經檢討年度預算，及擴充採購緊急避難包之需求評估等未盡周延情事，允宜研謀改善：縣政府為應政事臨時需要或計畫經費不敷使用，依預算法第70條規定於112至114年度動支第二預備金總額分別為5,876萬餘元、6,000萬元、5,899萬餘元。經查第二預備金動支及執行情形，核有：（一）補助民間團體或個人金額由112年度300萬餘元，逐年增加至114年度1,329萬餘元，且占各該年度動支第二預備金總額比率由5.11％增加至22.54％，各年度多為補助民間團體辦理交流、節慶及出國行銷等活動。按該等補助業務多屬經常性業務支出，允宜循預算程序覈實納編預算，確保第二預備金資源有效運用於臨時或緊急政事需要，強化預備金之執行彈性與量能；（二）部分動支第二預備金案件，如辦理「花蓮縣有機農業生物信用額度方法學研究計畫」經費400萬元、「114年50歲以上法定社福族群、65（原民55）歲以上慢性病長者接種帶狀疱疹病毒疫苗接種計畫」增加施打對象經費325萬元，未經檢討年度經費，循預算編列程序辦理追加預算，逕以第二預備金因應；又114年度動支案件辦理經費保留者計有3案，保留比率達70％以上者計2案；（三）消防局辦理13萬組緊急避難包採購案，避難包、救護包及檢核手冊陸續於114年5月至7月間完成驗收，114年6月19日開始發放，惟首批物資尚在履約驗收階段，在未掌握實際領取率之情況下，以「戶數成長」及「推廣宣導」為由，於同年5月14日及6月6日兩度簽請動支第二預備金合計251萬餘元，擴充採購5,000組，總量達13萬5,000組。經本室於115 年3月17日查核發現，自發放作業起逾8個月，尚有2萬餘組未完成配發，主要係因採購評估僅以戶籍統計數為據，漏未周延考量籍在人不在或無人簽收空屋等實務因素，致採購規模遠超實際需求，顯示動支預備金擴充採購緊急避難包之需求評估未盡周延等情事，允宜研謀改善。（詳乙－98頁）

以上，各機關執行歲入歲出預算有關缺失，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

貳、施政計畫實施之考核

縣政府為增進縣民福祉，持續以聯合國永續發展目標（SDGs）為方針，將17項永續目標全面融入各項政策推動。施政重點主要聚焦於打造安全韌性之生活環境、實現交通平權與區域均衡發展、推動生態保育與永續環境、厚植在地文化並促進國際藝術交流，營造幸福、安全、友善宜居城市等。縣政府並提出三大施政策略方向，包括：一、建構韌性安全，落實智慧永續；二、完善全齡照護，打造幸福安居；三、發揚文化底蘊，推升國際觀光，致力於實現「國際智慧城市、觀光友善花蓮」施政願景。茲將114年度各機關施政計畫及管制計畫推動情形、施政計畫之重點內容及執行結果等，說明如次：

一、施政計畫及管制計畫推動情形

| 表1 114年度各主管機關施政工作計畫實施結果彙總 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關 （計畫）名稱 | 單位預算 機關數 | 核定 計畫項數 | 未執行 計畫項數 | 已完成 計畫項數 | 尚待繼續執 行計畫項數 |
| 合計 | 17 | 89 | 1 | 49 | 39 |
| 縣議會 | 1 | 2 | － | － | 2 |
| 縣政府 | 1 | 39 | 1 | 13 | 25 |
| 民政處 | 1 | 3 | － | 3 | － |
| 教育處 | 2 | 5 | － | 5 | － |
| 花蓮縣文化局 | 1 | 3 | － | － | 3 |
| 農業處 | 2 | 5 | － | 4 | 1 |
| 地政處 | 3 | 9 | － | 9 | － |
| 花蓮縣地方稅務局 | 1 | 3 | － | 1 | 2 |
| 花蓮縣警察局 | 1 | 2 | － | 2 | － |
| 花蓮縣消防局 | 1 | 2 | － | 1 | 1 |
| 花蓮縣衛生局 | 2 | 5 | － | 3 | 2 |
| 花蓮縣環境保護局 | 1 | 3 | － | 2 | 1 |
| 統籌支撥科目 | － | 6 | － | 4 | 2 |
| 調整公教員工待遇準備 | － | 1 | － | 1 | － |
| 第二預備金 | － | 1 | － | 1 | － |
| 註：114年度未執行計畫1項，係縣政府之建築物無障礙設備與設施改善基金係收支併列預算，未發生不符身心障礙者權益保障法第88條第1項之罰鍰收入，致未執行。 |  |  |  |  |  |

114年度花蓮縣計有編列普通公務機關單位17個（分預算及所屬單位13個），依照行政院訂定之預算籌編原則及總預算編製要點，編定施政（工作）計畫89項，其中，未執行1項（1.12％），已完成者49項（55.06％），尚待繼續執行者39項（43.82％）（表1）。114年度歲出決算審定數333億6,274萬餘元，較113年度294億1,304萬餘元，增加39億4,970萬餘元，其中教育科學文化支出93億8,340萬餘元（28.13％），較113年度增加8億7,151萬餘元，主要係中央補助教育及體育經費增加；其次為經濟發展支出73億9,820萬餘元（22.18％），較113年度增加12億1,323萬餘元，主要係中央補助交通及道路改善工程經費增加；一般政務支出66億6,887萬餘元（19.99％），較113年度增加8億5,908萬餘元，主要係中央補助充實災害搶救裝備及補助各鄉鎮市公所辦理原住民保留地禁伐補償計畫及原住民族部落聚會所興建行動計畫等經費增加；社會福利支出61億8,422萬餘元（18.54％），較113年度增加5億1,648萬餘元，主要係辦理社政業務經費增加；補助及其他支出10億7,598萬餘元（3.23％），較113年度增加4億3,049萬餘元，主要係其他支出增加；另社區發展及環境保護、債務等支出數額合計6億8,951萬餘元（2.07％），較113年度增加7,323萬餘元；至退休撫卹支出數額19億6,253萬餘元（5.88％），則較113年度減少1,435萬餘元（圖1）。

圖1　總決算歲出政事別審定數

24,658

22,760

29,413

33,362

27,008

年度

百萬元

又114年度教育科學文化支出與退休撫卹及社會福利支出等具有強制性或義務性質支出，合計175億3,015萬餘元（52.54％），較113年度之161億5,651萬餘元，增加13億7,364萬餘元，影響總體資源配置彈性。鑑於縣政府近年歲出規模增加，惟自籌財源長年不足以支應經常支出，多仰賴統籌分配稅及補助收入等非自籌財源支應，允宜審慎衡酌財政負擔，妥適規劃預算資源之配置與運用，兼顧社會福利、經濟建設、財政穩健及縣政均衡發展，邁向國際智慧、觀光友善城市之施政願景。

另本室依決算法第23條第5款規定，114年度審核同類機關之施政效能結果，經提出建議意見促請改善者，茲摘要列述如次：

（一）年度預算執行結果產生歲計賸餘，惟歲出預算實現率未達8成，經費保留比率呈現逐年增加趨勢，且部分業務計畫存有巨額保留經費，另以前年度部分計畫懸列多年尚未完成，允宜研謀改善，以提升管理績效及施政效能。（詳乙－8頁）

（二）為推動原住民特色文創產業發展，建置花蓮縣原住民族產業聚落空間，並投入經費辦理委託招商案，惟尚未有店家進駐營運，致場館閒置已逾1年，允宜研謀改善。（詳乙－11頁）

（三）為規劃雲產業基地周邊土地利用與縣政府第二辦公區，辦理花蓮市民勤段1218、1221地號等2筆縣有土地之建物拆遷補償，惟事前未有明確用途規劃並審慎評估可行性，致土地遲未依照原定計畫使用，允宜研謀改善，以提升公有財產使用效能。（詳乙－12頁）

（四）打造全災型智慧防災系統整合平台，提升災害風險管理能力，惟現行災害防救辦公室多由機關人員兼辦，缺乏專責單位進行橫向整合，致防災工作易受限於臨時性應變，尚乏長期政策引導功能，難以因應複合型災害，允宜研議設置常態性專責機構，建立具備長期風險治理能力之防救災體系，落實城市韌性願景。（詳乙－15頁）

（五）核准動支災害準備金辦理各項搶險（修）及復建工程，惟經費保留比率近6成，又部分復建工程執行逾2年仍未完成；另0423地震公共設施災害復建工程提報經費獲核定比率未達5成，允宜督促研謀改善，以策進災修復建執行成效及提升復建需求經費核定效能。（詳乙－95頁）

二、施政計畫之重點內容及執行結果

縣政府配合114年度施政計畫籌編114年度花蓮縣總預算、附屬單位預算，據以推動各項政務措施，業獲具體成果，惟間有部分計畫執行未臻周妥，影響整體執行績效等情形，仍待檢討研謀改善。有關縣政府整體施政結果，茲依114年度花蓮縣總決算、施政績效報告等列載有關施政計畫之實施情形，與本室審核結果等，彙整摘述如次：

（一）民政

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.改善村里基層建設，提供法律諮詢：核定各鄉鎮市辦公廳舍、村里活動中心（集會所）基層建設19處；提供民眾法律諮詢服務595件。

2.輔導宗教團體，改善喪葬設施：輔導寺廟申請興辦事業16件、辦理寺廟換證作業14件；核定補助各鄉鎮市公所改善殯葬設施設備工程9件。

3.辦理議員所提地方建設建議事項：辦理議員所提地方建設建議事項994件、完成核銷722件。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.為強化災害警報傳遞及疏散撤離整備，督導鄉鎮市公所維持災防廣播系統正常運作，惟部分公所設備妥善率偏低且缺乏汰換機制，供電韌性與智慧化程度尚待精進，且保全住戶有效傳遞環域覆蓋率偏低，允宜研謀改善，以提升災害警報傳遞完整性。（詳乙－39頁）

2.公共造產基金興辦土石採取事業，並設管制站執行門禁管制，惟部分載運土石車輛未依規定時間進入土石採取區，允宜研謀改善，落實維護管理制度。（詳乙－47頁）

（二）財政

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

- 靈活庫款調度，節省利息費用：償還債務，節省利息負擔862萬餘元。

- 加強稽查及取締私劣菸酒：抽檢菸酒買賣業者464家、抽檢上年度違規獲改善件數39件。

- 加強現有地清查與管理：租金及使用補償金收繳金額1,968萬餘元。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.積極抑減公共債務未償餘額已具成效，惟自籌財源不足支應一般經常支出，且債務付息支出仍高，允宜研謀改善，持續籌謀強化開源節流措施，以增進財務效能。（詳乙－9頁）

2.為謀全縣經濟平衡發展，編列增裕所轄公所建設財源補助款，惟補助資源配置未盡衡平；又整體補助款已倍增，惟部分公所獲核定之補助資源未隨之增加，允宜研謀妥處，以提升補助資源配置效益，落實均衡地方發展目標。（詳乙－93頁）

（三）教育

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.改善國民中小學教學環境及設備：補助所屬國中國小改善涉及師生安全、急迫性或優先性環境及相關設施設備需求60校；完成建築物公共安全檢查申報作業72校。

2.落實學校體育教學及推展全民體育活動：辦理縣運、縣長盃、樂活盃、假日盃等各項體育活動80場。

3.提升學校辦理營養午餐品質及落實營養教育：辦理午餐廚房及校園食品查核169次；辦理健康飲食宣導125場。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.為營造優質休閒運動環境，並提供所屬體育高中之輕艇、獨木舟及龍舟訓練發展，興建花蓮水上運動訓練中心，惟部分空間閒置未使用，且未依計畫辦理產學合作團體課程，另未籌組營運小組定期辦理評鑑及考核，允宜研謀改善，以強化營運管理效能。（詳乙－14頁）

2.為照顧經濟弱勢學童餐食，辦理貧困學生午餐補助，惟尚未訂定完整規範及督促學校建立剩飯菜處理機制，且多數學校採發放紙本餐劵方式提供貧困學生寒暑假兌餐，行政作業費時，允宜研謀改善，以策進照顧經濟弱勢學童餐食政策目標。（詳乙－22頁）

3.為使花蓮縣洄瀾國際文教會館轉型為合法旅館，辦理變更使用執照等相關改善工程，惟取得旅館業登記後未妥善評估原ROT契約及投資執行計畫變更事宜，且近年受地震與颱風衝擊致營運低迷，允宜妥為研謀因應。（詳乙－31頁）

4.為推行全民體育活動訂定所屬各場館使用管理規則，惟場館營運連年入不敷出，且場地使用等收費標準已逾9年未重新檢討，允宜研謀妥處，以利各運動場館及設施永續經營。（詳乙－48頁）

（四）建設

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.辦理都市計畫及城鄉規劃業務：核發建築線指示（定）申請及有無妨害都市計畫證明等案件561件；辦理都市計畫控制點檢測範圍4,609公頃；辦理城鎮風貌及創生環境營造計畫之規劃設計、工程案5件。

2.推動交通管理業務：核發停車場證76家；新設路口及相關維管號誌82處。

3.辦理雨、污水下水道工程及相關設施營運管理業務：辦理建築物雨污水分流竣工查驗99件；完成北昌太昌國興里分支管網污水下水道用戶接管441戶、民眾申請納管513戶；雨水下水道清淤工程14萬5,551公尺；公共污水下水道管線定期清理檢視2萬3,332公尺。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.為提升道路服務品質及用路安全，辦理縣193線三棧至七星潭路段安全景觀道路拓寬新闢工程，未辦理部分驗收或分段查驗即先行通車使用，且部分已通車之自行車道護欄及鋼絞線尚未完成施作，影響用路人安全，允宜檢討妥處。（詳乙－35頁）

2.為持續改善花64線全線路況，辦理花64線2k+000-22k+500彎道改善及道路安全提升工程（第二期），部分工項履約及施作情形與契約圖說未符，允宜檢討妥處。（詳乙－36頁）

3.為恢復0918地震受損橋梁功能，辦理花75鄉道玉長大橋及花78鄉道崙天大橋復建工程，廠商人機調度不及致工程進度落後，且部分工項數量計算及強度尚有疑義等，允宜檢討妥處。（詳乙－36頁）

4.為落實水災風險管理，督導鄉鎮市公所建立保全對象清冊，惟部分公所列管清冊未臻確實，縣政府備查及實質抽核機制尚待完備，且現行淹水保全對象建置作業之盤點範圍及相關圖資未適時檢討更新，允宜研謀改善，以健全基層防災整備基礎。（詳乙－40頁）

（五）觀光

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.加強推展觀光行銷業務：辦理2025花蓮太平洋燈會、夏戀嘉年華、花蓮FUN暑假、花蓮太平洋溫泉季、2025-2026跨年演唱會等大型觀光活動，共計140萬餘人次；參加國內外旅展5場次；辦理媒體踩線暨觀光產業推廣6場次。

2.辦理工業服務，輔導未登記工廠合法化：核准轄內納管工廠165家，其中已完成審查及核定工廠改善計畫132家；完成用電場所登記及定期維護備查1,611家；完成再生能源發電設備建置同意備案及設備登記201 件。

3.辦理觀光事業管理、推展縣級風景區規劃建設：旅館業稽查管理151家次、民宿稽查與輔導設立1,790家次。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.公告轄管水域範圍並開放部分水域遊憩活動，惟非動力浮具管理機制未臻周延，允宜研謀改善，以強化安全管理機制，確保遊客從事水域遊憩活動之安全。（詳乙－13頁）

2.持續推動低碳旅遊政策，惟取得環保標章旅館之旅宿業家數尚有策進空間，又未合法旅宿刊登廣告情事頻仍，且建置「花蓮旅遊小助理」網站協助旅客掌握最新旅遊資訊，惟尚未有未合法旅宿警示功能，均待研謀改善。（詳乙－23頁）

3.賡續推動觀光花蓮施政策略，惟沙灘車管理自治法規尚未完備，且違規情形頻仍，另辦理露營場輔導管理，尚有多處露營場未合法化，允宜研謀改善，以完善沙灘車管理機制及確保露營活動安全。（詳乙－24頁）

4.為推動綠色運輸友善旅遊城市，並提供遊客自行車租借服務，辦理公共自行車租賃系統建置及營運管理計畫，惟擬規劃之自行車租賃站需求熱點周邊自行車事故頻仍，另辦理魅力自行車道優化計畫，惟事前未取得用地及施工許可延宕工程進度，允宜研謀改善，以營造友善自行車環境。（詳乙－26頁）

5.為打造花蓮縣之國際觀光市集，辦理花蓮市福德市場促進民間參與公共建設計畫，惟第1次招商未果後遲未再辦理公告招商，致招商進度落後，允宜妥為研謀改善。（詳乙－33頁）

（六）農業

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.輔導有機農業發展及暢通特色農產行銷管道：辦理蔬果農藥殘留快篩檢驗3萬7,000件；產銷履歷農糧產品查驗52件；辦理有機農業驗證輔導審查825件，有機農戶達798戶，面積達3,830公頃；農業產銷班輔導與管理120班次。

2.推動農村再生、休閒農業產業發展，環境綠美化及苗木培育：辦理農村發展社區再生規劃30處；核發環境綠美化苗木1萬2,290株；完成環境綠美化及空氣品質淨化區苗木撫育及培育計畫3.9公頃。

3.落實漁牧管理及畜牧經營：辦理飼料藥物殘留抽驗39件；辦理違法屠宰查緝及輔導99場；辦理查核畜牧場斃死畜禽處理情形363場次。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.持續辦理動物保護業務，惟尚有部分動物展演場所未取得許可，又為防治臺灣獼猴造成作物危害，辦理輔導農民架設電圍網防治野生動物危害計畫，惟計畫執行成效尚待策進提升，允宜研謀改善。（詳乙－28頁）

2.為改善農產品保存技術及物流通路，規劃於吉安鄉建置花蓮縣農產品冷鏈物流中心，惟營運主體招商作業未完成致新建工程期程延宕，且基地聯外道路條件不足，允宜妥為研謀改善。（詳乙－32頁）

3.農產運銷股份有限公司為提升肉品產銷品質，辦理現代化屠宰及冷鏈設備改善工程，惟變更屠宰場登記證遲未完成，另辦理事故豬處理作業及承銷人管理機制未臻周妥，允宜研謀改善，俾利提升屠宰效率及品質。（詳乙－57頁）

4.動植物防疫所積極辦理動物保護宣導及推廣民眾認養犬隻，促使認養率逐年上升，惟仍低於全國平均值，另園區內收容動物已逾滿載量8成，允宜研謀善策，以維持良好收容品質，達成設置園區保護及照顧動物之目標。（詳乙－58頁）

（七）社政

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.落實照顧低（中低）收入民眾生活扶助：補助低收入戶家庭生活扶助及兒童、就學生生活補助4,740戶；國民年金保險10萬6,880人次；生活物資券發放2萬848人；遊民輔導關懷6,605人次。

2.提供老人及身心障礙者全方位照顧：補助中低收入老人生活津貼4,813人；重陽節敬老禮金發放6萬7,422人；建置輔導社區照顧關懷據點120站；補助搭乘鐵路、客運及捷運大眾運輸免費乘車服務57萬1,617人次；提供身心障礙復康巴士服務8萬488人次；補助65歲以上長者及身心障礙者搭乘愛心計程車服務92萬1,907人次。

3.建構兒童少年服務體系，提供婦女經濟及支持服務：補助育有未滿2歲兒童育兒津貼3萬6,390人次；辦理托育公共及準公共化服務9,073人次；兒童及少年生活扶助2萬8,700人次；社會福利服務中心脆弱家庭輔導處遇服務5,844人次；提供新住民支持性服務5,116人次；辦理婦女生育補助1,500人。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.為因應0923光復馬太鞍溪堰塞湖災害，辦理捐贈物資受理及發放作業，惟未訂定接受各界捐贈物資作業計畫，致物資統計未予分類並及時提供網路查詢，且收受及領用登載表件格式不一，難以掌握供需數量，允宜研謀改善，以完善捐贈物資之整備與調度管理制度，提升災時物資調節效能。（詳乙－16頁）

2.為扶助受災民眾及加速重建安全家園，推動各項救助措施，惟賑災捐款委員會屆期改選，尚未納入任何受災戶代表，且0403震災捐款尚留存高額賸餘款，又部分危險建築物弱層補強工程執行年餘未完成，均待研謀改善。（詳乙－17頁）

3.持續推展兒童及少年保護業務，以建構完善社會安全網，惟保護案件通報數攀升且社工人力長期未補足，寄養家庭高齡化及安置中兒少存有不當管教情事，另親職教育執行成效尚有策進空間，允宜研謀改善。（詳乙－21頁）

4.為妥適安置高風險地區民眾，協助鄉鎮市公所檢討調整避難收容處所，部分位於風險區之處所已有改善，惟仍有坐落淹水潛勢區或活動斷層地質敏感區情事，且適用災害類別尚與實際風險衝突，允宜研謀改善，以強化疏散撤離安置地點安全性。（詳乙－41頁）

（八）地政

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.加強非都市土地使用管制：辦理變更編定378筆、補辦編定167筆、更正編定153筆及補註編定91筆；違反區域計畫法裁處案件142件。

2.辦理數值法地籍圖重測：辦理地籍圖重測土地2,380筆、面積1,050公頃。

3.執行圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊計畫成果：辦理都市計畫區內土地2,503筆，面積280.46公頃。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：為促進不動產交易資訊透明與精進地政服務品質及效率，辦理不動產成交案件實價登錄及預售屋備查作業、地籍異動即時通便民服務及土地建物測量等業務，惟實價登錄作業規範及查核作業未臻周妥，且部分土地複丈案件未於期限內辦竣等情事，允宜研謀改善。（詳乙－60頁）

（九）原住民行政

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.辦理原住民族經濟產業輔導業務：補助原住民族住宅建購及修繕184戶；原住民產業人才培育與訓練開辦6班，輔導考取技術證照90人。

2.原住民族藝術文化發展業務：原住民族文化館及藝文場館參觀人數5萬7,974人次，辦理樂舞展演及各項活動166場次；2025太平洋南島聯合豐年節遊客13萬人次。

3.原住民保留地管理作業：推行補辦增劃編原住民保留地計畫完成會勘筆數1,894筆；完成管理機關變更登記604筆；輔導原住民取得土地權利1,117筆、面積292萬餘公頃；禁伐補償初審通過面積6,851餘公頃。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.為推動原住民特色文創產業發展，建置花蓮縣原住民族產業聚落空間，並投入經費辦理委託招商案，惟尚未有店家進駐營運，致場館閒置已逾1年，允宜研謀改善。（詳乙－11頁）

2.為展現原住民特色活動及促進觀光帶動經濟發展，辦理慢食產業發展計畫，惟未依計畫目標訂定委外執行勞務採購需求，致部分計畫項目執行進度與預定目標尚有差距，且僅於慢食組織之商家宣導及說明徵件方式，不利其他符合資格之商家參與，允宜研謀改善，以提升慢食產業發展成效。（詳乙－30頁）

3.為呈現原住民族多樣性文化特色，於花蓮縣臺灣原住民族文化館辦理多項策展，惟缺乏專業人力，致間有藏品策展後未能整飭入庫保存，或典藏櫃溫溼度監控警示設定值逾控制範圍，且建置數位典藏網站之藏品建檔資料長期未更新，另場地使用規費收入遠不足支應館舍管理維護費用支出，允宜研謀改善，以完善原住民族文物管理及館舍永續發展營運。（詳乙－31頁）

4.為串聯花東縱谷觀光資源及促進鄰近部落產業成長，辦理原住民族山海劇場暨加路蘭廣場興建計畫，間有部分工程履約執行情形未完善，允宜研謀改善。（詳乙－37頁）

（十）客家事務

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.輔導補助社團辦理客家文化相關活動：補助社團辦理推廣客家產業活動、客家文化交流、客家技藝研習等77案次；辦理客家委員會補助推展客庄地區伯公照護站計畫22個據點，辦理客家文化加值及老幼同樂589場次、參與人數1萬30人次。

2.辦理客家民俗信仰文化活動：辦理114年客家天穿日、義民祭文化活動各1場。

3.辦理客家產業暨技藝博覽會：辦理「花蓮縣客家產業暨技藝博覽會」1案。

（十一）警政

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.打擊不法犯罪，淨化治安環境：年度全般刑案破獲率60.10％；暴力犯罪破獲率100％；防制詐騙破獲率33.50％；少年犯罪破獲率87.70％。

2.精進交通執法、防制事故發生：辦理交通安全宣導151場次；降低A1類交通事故死亡人數達成率100％。

3.推動社區警政、強化社區安全：建置路口錄影監視系統鏡頭227支及主機16臺，提升車牌辨識系統鏡頭3組24支；辦理社區治安會議55場。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.推動各項防制少年犯罪作為，惟少年犯罪人數有逐年上升趨勢，且以竊盜、傷害及詐欺案類居高，允宜研謀改善，持續強化因應預防措施及策進作為，以降低少年犯罪人數。（詳乙－65頁）

2.持續汰換重要路口監視錄影系統，惟近8成設備逾使用年限，另部分鄉鎮具車牌辨識錄影鏡頭建置比率尚待持續提升，允待妥善規劃優先汰換老舊錄影監視設備及建置完善車牌辨識路網，強化監視器偵防犯罪功能。（詳乙－66頁）

3.為遏阻毒品犯罪，加強執行精進緝毒成效工作計畫，惟溯源追查供毒藥頭等緝毒工作評核項目執行成效尚待精進，且毒品犯罪嫌疑人尿液採驗到驗率下降，允宜研謀改善，強化毒品防制策略，策進緝毒成效。（詳乙－67頁）

4.重新檢討調整分駐派出所設置地點並予以整併或裁撤，惟部分已裁撤分駐派出所等廳舍長期閒置未使用，允宜研謀改善，以發揮公有財產使用效能。（詳乙－67頁）

5.為有效嚇阻交通違規行為，已於轄內26個路口設置科技執法設備，惟部分未設置科技執法設備之路口，闖紅燈直行及違規左轉之肇事件數呈增加趨勢，及多數無號誌路口發生肇事件數亦有增加，均待研謀改善，以確保交通安全。（詳乙－68頁）

（十二）消防

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.落實災害預防宣導工作，降低災害發生機率：執行各類場所消防安全設備檢查2,799家；審查建築物消防安全設備圖說193件及消防安全設備竣工查驗164件；推動各類場所委託消防專技人員實施檢修申報2,104家；實施居家訪視2,536戶，辦理各類防火宣導359場次。

2.確實執行災害搶救方案，全面提升救災能量：辦理狹小巷道及高危險地區救災演練381場次；辦理防溺宣導209場次；辦理義消分隊專業訓練12場次。

3.縮短救災時效減少火災損失，充實消防設施計畫：特搜基地Ⅱ期興建工程已取得建築執照執行中。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.為厚植防救災整備能量，辦理強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫，惟尚未擬訂物資調查與管理等後勤機制及支援進駐計畫，集結據點環境位處災害潛勢區與防救災設施（備）不足，且區域聯合演練未盡周延，設置防災公園進度推遲，允宜研謀改善，以提升大規模災害之應變量能。（詳乙－71頁）

2.為提升基層災害應變能力，推動韌性社區及防災士培訓輔導，惟尚未有二星及三星標章之韌性社區，且部分災害衝擊熱區尚未優先納入韌性社區輔導對象，及部分位處災害潛勢區尚未推動韌性社區，另部分社區防災士未達10人，將面臨無法續申請一星標章，允宜研謀改善，以提升基層社區自主防災韌性。（詳乙－72頁）

3.為提升緊急救護品質，持續辦理救護訓練及充實裝備，惟部分DA—CPR品質管理評量指標未達成，且救護紀錄表部分欄位未詳實填載，救護耗材管理未盡周妥，另部分救護義消尚未取得救護技術員證書，允宜研謀改善，以強化救護效能。（詳乙－73頁）

4.為強化災害應變決策效能，建置全災型智慧防災系統整合平台，惟尚未建立異地備援機制，存有防災系統中斷風險，允宜研謀改善，以確保防救災業務持續運作。（詳乙－74頁）

5.為提升地震防災安全，購置緊急避難包及救護包發送家戶，惟逾8個月尚有2萬餘組未完成發放，存有長期滯留倉庫損耗之風險，且發放作業尚無事後稽核及抽樣電訪與滿意度調查機制，另廠商未依約辦理巡檢服務，允宜研謀改善，以確保防災資源有效發揮使用效益。（詳乙－75頁）

6.配置無人機規格可執行夜飛、視距外及投擲物件等多元化作業，惟僅運用於火災偵搜及教育訓練，尚未投入複雜地形偵搜或補給，允宜研謀改善，以發揮地面搶救與空中偵察能量並提升整體救災效能與人員安全。（詳乙－75頁）

（十三）稅務

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.健全稅籍落實稽徵，選案查核防止逃漏，維護租稅公平：使用牌照稅車輛清查補徵稅額4,383萬餘元；房屋稅籍清查改課增加稅額2,331萬餘元；印花稅應稅憑證檢查增加稅額1,779萬餘元；地價稅籍清查改課增加稅額2,818萬餘元。

2.積極清理欠稅，增裕地方財政庫收：欠稅清理4萬9,227件，徵起金額4億5,529萬餘元；開徵土石採取景觀維護特別稅，實徵數1億8,456萬餘元。

3.推動智慧稅務e服務，縮短城鄉數位落差：通過資訊安全管理系統轉版驗證，取得ISO27001證書。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：為擬定房屋標準價格，辦理房屋種類及地段率等事項調查，惟部分地段率噪音減徵區域尚未按縣政府公告航空噪音防制區異動適時更新，另部分商業繁榮及交通便捷程度等相當之鄰近街廓地段率存有級距落差，允宜研謀改善，以維護租稅公平。（詳乙－62頁）

（十四）衛生

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.醫政管理：辦理醫療機構督導考核281家；13鄉鎮市巡迴醫療點就醫服務（含轉介及健診）4萬7,073人次，原住民就醫交通補助2,106人次。

2.食品衛生及藥政管理：辦理餐飲食品衛生稽查輔導2,385家次；食品安全衛生暨標示宣導14場次；市售食品及各類加工品後市場監測抽驗1,289件；蔬果殘留農藥抽驗182件；違規廣告監控查處件數886件。

3.健康促進、防疫及長期照顧業務：辦理菸害防制執法稽查及輔導1萬3,867家次；長者營養服務14,862人次；長者免費健康檢查8,400人；傳染病防治訓練、衛生教育宣導761場，參加人數4萬25人次；完成長期照護服務評估1萬1,773人。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.為確保及促進各年齡層健康生活與福祉，持續推動菸害防制工作，惟校園生活圈銷售菸品業者風險導向稽查、禁菸場所熱點追蹤及指標性觀光夜市無菸環境治理等仍待強化，允宜研謀改善，以提升菸害防制成效。（詳乙－78頁）

2.為確保加水站供水衛生安全，推動源頭納管及水質監測制度，惟部分業者食品登錄及列管資料未臻完整，且水質異常案件複驗改善、後續列管及年度抽驗機制尚待完備，允宜配合自治條例施行建立許可轉換、資料勾稽、風險抽驗及追蹤管理機制，以維護民眾飲用水安全。（詳乙－80頁）

3.持續推動毒品危害防制業務，惟毒品危害講習參與率逐年下降，個案管理人力負荷偏高，相關設置要點與組織權責未即時修正，允宜研謀改善，以提升毒品防制成效。（詳乙－82頁）

4.持續推動偏鄉醫療平權，惟醫療資源配置、遠距醫療推動、電子病歷普及與癌症篩檢追蹤成效尚有提升空間，允宜檢討資源配置，強化服務量能，以提升醫療可近性與品質。（詳乙－82頁）

5.持續推動婦幼照護政策，惟子癲前症篩檢及兒童發展篩檢利用率未達預期目標，母乳哺育推廣、凍卵補助及青少女生育防治措施成效尚待提升，且早產率長期高於全國平均，允宜檢討精進相關照護及宣導機制，以提升婦幼健康照護品質與政策執行效益。（詳乙－84頁）

（十五）環境保護

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.推動環境教育宣導：辦理環境教育講習及觀摩活動27場次；學校及社區環境教育宣導活動29場次。

2.推動空氣污染防制綜合管制與評估：辦理車輛目視（含車牌辨識系統）及到檢通知51萬1,561輛次；車輛排氣檢驗及非法油品稽查2萬5,204輛次；洗（掃）街總長度19萬7,842公里；空氣品質計畫PM2.5採樣60件；室內空氣品質自主管理及CO2巡檢28家。

3.加強水污染防治管制作為，維護水環境品質：辦理事業廢水、河川水、飲用水等環境檢驗共計1,488件；加油站稽查40站次；地下水採樣分析56件；事業水污染稽查1,116次；水污染防治措施計畫各項許可申請審查262件。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.為推動垃圾源頭減量減少一次性餐具，建置環保餐具清洗中心，惟間有實施對象東大門夜市攤商配合意願偏低、尚未完成建築物登記與公共安全檢查簽證及申報作業、尚未對清洗過程排放廢污水處理情形加以檢視等情事，允宜研謀改進措施，以策進垃圾減量計畫目標。（詳乙－87頁）

2.為提升廚餘回收再利用效能，設置高效能廚餘處理廠，惟現有設備量能不足，影響廚餘去化並衍生環境衛生問題，允宜研議改善，強化設施災害防護及設置備援處理設施，提升設施韌性與分流處置效能。（詳乙－88頁）

3.為強化廢棄物管理並杜絕非法棄置，規劃辦理非法棄置智慧圍籬建置計畫，惟逾六成非法棄置熱區未納入監控範圍，且高風險非法棄置聚落未能被有效涵蓋，允宜研謀改善，以強化智慧圍籬監控效能。（詳乙－89頁）

4.環境部為協助妥善處理裸露垃圾，補助辦理裸露垃圾覆網計畫，惟執行進度落後，致裸露垃圾尚無法完全去化，允宜研謀改善，以達成妥善解決垃圾堆置政策目標。（詳乙－91頁）

（十六）文化

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.推廣藝術文化，落實文化平權：補助假日文化廣場及多元藝術展演活動55場；辦理太平洋音樂中心推廣活動97場。

2.策辦表演藝術計畫，扶植潛力人才：辦理太平洋左岸藝術季活動30場次，4萬7,289人次參加；表演藝術演出161場次。

3.推動文化資產之保存、維護與活化再利用：辦理慶修院週年慶活動，計15萬5,963參訪人次；花蓮縣考古博物館計3萬8,366參訪人次。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.持續推動影視基地建置、鐵道電影院營運及行動電影車巡迴服務，逐步擴展地方影像文化量能並提升偏鄉文化近用機會，惟部分工程執行、活動參與及資源運用等仍有精進空間，允宜檢討改善，以提升公共文化資源運用效益。（詳乙－50頁）

2.長期推動石雕藝術發展並累積豐富公共藝術資源，惟部分戶外石雕維護管理、數位導覽整合及石雕博物館常態參觀效益仍待強化，允宜檢討改善，以提升公共藝術保存、文化觀光及整體營運效益。（詳乙－51頁）

3.持續修復花蓮鐵道文化園區，惟部分可用館舍於修復過渡期間閒置，仍待整合期程並加速推動，暨建立常態性場域使用情形及民眾意見回饋機制，以提升歷史場域整體開放效益。（詳乙－52頁）

4.持續推動文化平權措施，惟弱勢族群文化近用保障、場館友善服務機制及公共圖書館多元閱讀成果管理等面向未臻周妥，允宜研謀改善，以提升文化服務近用及統籌管理效能。（詳乙－53頁）

5.辦理美崙溪畔日式宿舍歷史建築修復統包工程，未依法定程序取得核准修復及再利用計畫，即逕予辦理規劃設計與施工作業，且部分歷史建築尚未取得使用許可前即對外營業使用，亟待檢討改善。（詳乙－54頁）

（十七）其他政務

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.推動公平公開採購程序，提升採購效率：縣政府統一採購中心辦理公告金額以上營繕工程、財物及勞務採購統一發包作業，共計完成決標137件；施工查核小組實地工程查核81件。

2.強化政令宣導、新聞聯繫及公共關係：運用大型看板宣導縣政60面；製作縣政農民曆12萬份；舉行記者會增進溝通宣揚縣政28次。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.一般性補助款執行情形經中央主管機關考核結果，四大面向均達85分以上，惟部分基本設施補助計畫執行進度未如預期，另資本支出計畫預算保留、因公派員出國及社福經費自籌款項目等考核成績尚待提升，允宜研謀改善，以策進補助經費執行效益及考核成績。（詳乙－10頁）

2.為規劃雲產業基地周邊土地利用與縣政府第二辦公區，辦理花蓮市民勤段1218、1221地號等2筆縣有土地之建物拆遷補償，惟事前未有明確用途規劃並審慎評估可行性，致土地遲未依照原定計畫使用，允宜研謀改善，以提升公有財產使用效能。（詳乙－12頁）

3.為落實發展智慧永續城市理念，吸引雲端服務廠商進駐花蓮，辦理花蓮雲產業整備計畫，惟未優先進行耐震詳細評估，即投入經費整建及裝修，又未積極改善2棟建築物之防火避難設施與設備安全檢查並再行申報，影響開館營運期程，允宜研謀改善。（詳乙－34頁）

4.督導轄內公共設施有效管理及使用，惟未將所轄鄉鎮市公所經管及部分新建完成之公共設施納入清查，且所訂督導計畫內容未臻完善，允宜妥為研謀改善。（詳乙－38頁）

5.辦理馬太鞍溪堰塞湖災害搶險（修）作業，未落實廠商資格審查，誤用拒絕往來廠商逕行履約，又未於期限內補簽辦緊急採購程序、刊登政府採購公報及完成驗收等作業，允宜檢討改進。（詳乙－95頁）

6.為應政事臨時需要或計畫經費不敷使用，核准動支第二預備金，惟補助民間團體或個人案件金額及比率逐年增加，且多屬經常性活動，又部分動支案件未經檢討年度預算，及擴充採購緊急避難包之需求評估等未盡周延情事，允宜研謀改善。（詳乙－98頁）

以上相關缺失，本室已列管繼續注意各機關改善情形。

參、政府資產負債之查核

一、整體資產負債表

依花蓮縣總會計制度規定，整體資產負債表係彙總表達公務機關與特種基金資產、負債情形及其內部往來沖銷事項（包括應收、應付、預收、預付、借貸等款項、代保管資產及對特種基金投資等）。114年度花蓮縣總決算整體資產負債表（114年12月31日）計列整體資產583億7,027萬餘元、整體負債138億1,460萬餘元、整體淨資產445億5,566萬餘元。茲將花蓮縣政府原列整體資產負債表科目之主要增減及變化說明如次：

（一）整體資產：114年底583億7,027萬餘元，較113年底545億3,849萬餘元，增加38億3,178萬餘元，分析如次：

1.「應收款項」科目51億9,051萬餘元，較113年底增加5億5,378萬餘元，主要係應收統籌分配稅款增加所致。

2.「土地、建築物及設備」科目374億5,269萬餘元，較113年底增加33億9,920萬餘元，主要係0918震災花68鄉道高寮大橋、花75鄉道玉長大橋及花78鄉道崙天大橋復建工程等購建中固定資產增加所致。

（二）整體負債：114年底138億1,460萬餘元，較113年底149億5,799萬餘元，減少11億4,338萬餘元，分析如次：

1.「應付款項」科目40億8,070萬餘元，較113年底減少2億3,502萬餘元，主要係113年度擴充身心障礙福利機構服務及經營計畫、0403震災協助原住民族重建及修繕住宅專案補助及0403震災中繼屋新建工程等核銷轉正所致。

2.「預收款項」科目5億7,547萬餘元，較113年底減少3億2,016萬餘元，主要係行政院核定0403震災及4月豪雨、113年6月豪雨災害暨凱米風災所需公共設施復建經費、經濟部水利署補助石公溪疏濬整治工程、教育部國民及學前教育署補助各項幼生就學補助及育兒津貼、交通部觀光署補助重要廊帶亮點營造計畫－七星潭風景區整體風貌提升計畫經費等轉正所致。

3.「長期債務」科目66億2,639萬餘元，較113年底減少7億2,974萬餘元，主要係償還長期借款。

（三）整體淨資產：上述資產總額減除負債總額後之淨資產445億5,566萬餘元，較113年底395億8,050萬餘元，增加49億7,516萬餘元，主要原因詳前述整體資產及負債增加之說明。

茲將114年度整體資產、負債、淨資產各科目增減變化明細情形，詳列如下表：

| 花蓮縣總決算整體資產負債表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中華民國114年12月31日 |  |  |  |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |
| 科目 | 114年12月31日 | 113年12月31日 | 比較增減 |
| 資 產 | 58,370,274 | 54,538,494 | 3,831,780 |
| 流動資產 | 20,352,482 | 19,979,074 | 373,407 |
| 現金 | 14,781,357 | 14,869,314 | - 87,956 |
| 應收款項 | 5,190,518 | 4,636,738 | 553,780 |
| 存貨 | 6,794 | 5,785 | 1,008 |
| 預付款項 | 373,811 | 467,236 | - 93,425 |
| 非流動資產 | 38,017,792 | 34,559,419 | 3,458,373 |
| 其他投資 | 301,827 | 301,827 | － |
| 土地、建築物及設備 | 37,452,693 | 34,053,492 | 3,399,201 |
| 無形資產 | 136,123 | 150,397 | - 14,273 |
| 其他資產 | 127,147 | 53,701 | 73,445 |
| 資產合計 | 58,370,274 | 54,538,494 | 3,831,780 |
| 負債 | 13,814,609 | 14,957,990 | - 1,143,380 |
| 流動負債 | 4,656,185 | 5,211,372 | - 555,186 |
| 應付款項 | 4,080,705 | 4,315,728 | - 235,022 |
| 預收款項 | 575,479 | 895,643 | - 320,164 |
| 非流動負債 | 9,158,424 | 9,746,618 | - 588,194 |
| 長期債務 | 6,626,398 | 7,356,144 | - 729,745 |
| 其他負債 | 2,532,025 | 2,390,474 | 141,551 |
| 淨資產 | 44,555,664 | 39,580,503 | 4,975,161 |
| 淨資產 | 44,555,664 | 39,580,503 | 4,975,161 |
| 負債及淨資產合計 | 58,370,274 | 54,538,494 | 3,831,780 |

本室審核114年度花蓮縣總決算、附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）結果，經修正總決算增列歲入決算應收數396萬餘元、減列歲出決算實現數4萬餘元；修正附屬單位決算及綜計表（非營業部分）增列收入（基金來源）452萬餘元，淨增列支出（基金用途）111萬餘元，致花蓮縣整體淨增列資產858萬餘元、增列負債115萬餘元、增列淨資產742萬餘元，決算審核修正後整體之資產總額為583億7,885萬餘元、負債總額為138億1,576萬餘元，資產負債相抵計列有淨資產445億6,309萬餘元。有關修正增減情形，詳列如下表：

| 花蓮縣總決算審定後整體資產負債表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國114年12月31日 |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |
| 科目 | 公務機關 | 特種基金 | 內部往來沖銷 | 合計 |
| 資產部分 |  |  |  |  |
| 流動資產 | 15,980,783 | 4,396,734 | - 25,035 | 20,352,482 |
| 現金 | 10,821,761 | 3,959,595 | － | 14,781,357 |
| 應收款項 | 4,939,124 | 276,429 | - 25,035 | 5,190,518 |
| 存貨 | － | 6,794 | － | 6,794 |
| 預付款項 | 219,896 | 153,914 | － | 373,811 |
| 非流動資產 | 31,624,143 | 7,054,355 | - 660,706 | 38,017,792 |
| 長期應收款項 | － | 17,869 | - 17,869 | － |
| 採權益法之投資 | 642,837 | － | - 642,837 | － |
| 其他投資 | － | 301,827 | － | 301,827 |
| 土地、建築物及設備 | 30,750,349 | 6,702,343 | － | 37,452,693 |
| 無形資產 | 103,815 | 32,308 | － | 136,123 |
| 其他資產 | 127,140 | 6 | － | 127,147 |
| 原列資產總額 | 47,604,926 | 11,451,089 | - 685,741 | 58,370,274 |
| 本室審核修正決算應調整數 | 4,014 | 4,570 | － | 8,585 |
| 調整後資產總額 | 47,608,941 | 11,455,660 | - 685,741 | 58,378,859 |
| 負債部分 |  |  |  |  |
| 流動負債 | 3,342,318 | 1,338,901 | - 25,035 | 4,656,185 |
| 應付款項 | 2,819,660 | 1,286,080 | - 25,035 | 4,080,705 |
| 預收款項 | 522,658 | 52,821 | － | 575,479 |
| 非流動負債 | 8,402,791 | 773,501 | - 17,869 | 9,158,424 |
| 長期債務 | 6,620,000 | 24,267 | - 17,869 | 6,626,398 |
| 其他負債 | 1,782,791 | 749,234 | － | 2,532,025 |
| 原列負債總額 | 11,745,110 | 2,112,403 | - 42,904 | 13,814,609 |
| 本室審核修正決算應調整數 | － | 1,158 | － | 1,158 |
| 調整後負債總額 | 11,745,110 | 2,113,561 | - 42,904 | 13,815,767 |
| 淨資產部分 |  |  |  |  |
| 淨資產 | 35,859,816 | 9,338,685 | - 642,837 | 44,555,664 |
| 原列淨資產總額 | 35,859,816 | 9,338,685 | - 642,837 | 44,555,664 |
| 本室審核修正決算應調整數 | 4,014 | 3,412 | － | 7,426 |
| 調整後淨資產總額 | 35,863,831 | 9,342,098 | - 642,837 | 44,563,091 |
| 調整後負債及淨資產總額 | 47,608,941 | 11,455,660 | - 685,741 | 58,378,859 |
| 註：1.內部往來沖銷項目包括：（1）公務機關與特種基金帳列採權益法之投資；（2）作業基金間長期借貸。 2.本表係按公務機關執行總預算；特種基金執行附屬單位預算營業及非營業部分等財務狀況編製之。 |  |  |  |  |

二、公共債務

花蓮縣政府編花蓮縣總決算平衡表列長期負債總額66億2,000萬元，全數為長期借款。至於債款目錄（長期借款部分），係依據公共債務法第4條及第5條規定計列政府在其總預算、特別預算，以及在營業基金、信託基金以外之特種基金所舉借1年以上之非自償性債務，列報截至114年底止，花蓮縣普通基金債務餘額決算數為66億2,000萬元，經本室審核結果，予以照數審定，約占114年度花蓮縣總預算歲出總額加計以前年度歲出轉入數決算審定數扣除減免註銷數之16.28％，低於公共債務法第5條第4項規定50％之債限。又查截至114年底止，花蓮縣尚無未滿1年公共債務；非營業特種基金自償性債務餘額，計有長期債務1,786萬餘元。若參考國際貨幣基金組織（International Monetary Fund, IMF）定義，花蓮縣公共債務包括前述1年以上債務餘額決算審定數66億2,000萬元，加計非營業特種基金舉借債務餘額1,786萬餘元，則合計共66億3,786萬餘元（表1）。

表1　114年底花蓮縣舉借債務餘額情形

單位：新臺幣千元

| 項目 | 合計 | 普通基金債務餘額 |  |  | 非營業特種基金債務餘額 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1年以上 |  | 未滿 1年 | 1年以上 |  | 未滿 1年 |
|  |  | 自償 | 非自償 |  | 自償 | 非自償 |  |
| 合計 | 6,637,869 | － | 6,620,000 | － | 17,869 | － | － |
| 一、按公共債務法規定計算之債務餘額 （占總預算歲出總額及以前年度歲出轉入數比率） | 6,620,000 （16.28％） | － | 6,620,000 | － | － | － | － |
| 二、參考IMF定義之債務餘額再加計： |  |  |  |  |  |  |  |
| 非營業特種基金舉借債務餘額 | 17,869 | － | － | － | 17,869 | － | － |

註：1.本表數據為審定數，1年以上非自償性債務餘額66億2,000萬元部分，全數為實際數。

2.總預算歲出總額，係已加計以前年度總預算之歲出保留數，並扣除減免（註銷）數。

三、未來或有給付責任及調度款等款項

IMF於其2014年政府財政統計手冊定義，政府債務不包括公營事業負債、社會保險給付義務等在內，政府保證及或有負債亦不計入政府債務，僅於財務報表附註揭露。至於各界關注之政府未來或有給付責任事項，依據114年度花蓮縣總決算說明，縣政府未來將支付大額支出或潛在可能產生重大財務負擔之支出約為180億5,400萬元，較113年度減少9億334萬餘元（表2）。上述事項，因屬政府未來應負擔之法定給付義務，以編列年度預算方式支應，與公共債務法管制政府融資行為所舉借之債務不同，逐項說明如下列。另截至114年底止，縣庫向特定用途專戶及基金調度8億4,095萬餘元（不含已納入集中支付之地方教育發展基金12億27萬餘元）、向中央機關調度2億元，共計10億4,095萬餘元。

| 表2 花蓮縣未來或有給付責任及增減情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |
| 項目 | 114年度 | 113年度 | 比較增減 |  |
|  |  |  | 金額 | 原因 |
| 合計 | 18,054,000 | 18,957,342 | - 903,342 |  |
| 舊制公務人員退休金 | 6,833,000 | 7,640,600 | - 807,600 | 重新辦理精算。 |
| 舊制教育人員退休金 | 11,221,000 | 11,316,742 | - 95,742 | 重新辦理精算。 |
| 資料來源：整理自113及114年度花蓮縣總決算。 |  |  |  |  |

1.依據銓敘部委託精算報告，以114年12月31日為基準日，精（估）算未來30年（115至144年）須由花蓮縣政府負擔之舊制公務人員退休金為68億3,300萬元。

2.依據教育部委託精算報告，以114年12月31日為基準日，精（估）算未來30年（115至144年）須由花蓮縣政府負擔之舊制教育人員退休金為112億2,100萬元。

茲將年來本室審核資產負債所提審核意見，摘其要者列述如次：

圖1  花蓮縣公共債務情形

資料來源：整理自110至114年度審核報告。

一、積極抑減公共債務未償餘額已具成效，惟自籌財源不足支應一般經常支出，且債務付息支出仍高，允宜研謀改善，持續籌謀強化開源節流措施，以增進財務效能：縣政府持續抑減公共債務未償餘額，近5年來（110至114年度）累計債務未償餘額自110年底之113億2,000萬元，逐年下降至114年底之66億2,000萬元，減少47億元（圖1），為近年新低，債務控管已具成效。惟114年度花蓮縣歲入決算審定數345億4,673萬餘元，自籌財源41億884萬餘元，占歲入決算審定數約11.89％，經補以統籌分配稅104億6,253萬餘元後，仍不足支應一般經常支出241億4,693萬餘元，相關施政計畫經費多仰賴上級政府補助收入挹注因應。又114年度債務付息支出1億2,023萬餘元，仍造成縣庫沉重負擔。為期有效充裕財源，允宜積極籌謀強化各項開源節流措施，以增進財務效能：（一）近年物價指數高漲，部分規費收費基準已訂頒多年仍未檢討，允宜考量辦理費用或成本變動趨勢適時調整修訂；（二）轄管國光市場部分房地已閒置近2年，允宜針對建築物漏水問題積極研謀改善，並儘速辦理出（標）租作業，以加強縣有不動產之利用及增加收益；（三）停車場收費規定已修正完成，允宜與委託經營廠商研議針對流量較高區域或尖峰時段擇定不同收費費率或採取差別費率，並視廠商獲利增加情形適時調增權利金額度；（四）近年補助民間團體金額逐年提高，並已連5年遭主計總處認定除外團體審認過於寬鬆，允宜審慎評估辦理補助案件，以撙節相關支出，提升政府經費支出效益；（五）非屬法定之社會福利支出金額仍鉅，允待確實審酌政府財政負擔量能，審慎規劃辦理，期使政府資源有效配置與運用。（詳乙－9頁）

二、為推動原住民特色文創產業發展，建置花蓮縣原住民族產業聚落空間，並投入經費辦理委託招商案，惟尚未有店家進駐營運，致場館閒置已逾1年，允宜研謀改善：縣政府為推動原住民特色文創產業發展，打造美學教室、駐村藝術家空間及手作中心設施，以吸引觀光遊客體驗，建置花蓮縣原住民族產業聚落空間（下稱聚落空間），於花蓮縣第二期（105—108年）綜合發展實施方案之花蓮縣原住民族文創產業行銷發展計畫，辦理花蓮縣原住民族文創產業聚落空間改善工程。後續為增建第三層樓大跨距桁架鋼結構增加建物樓地板面積，提報花蓮縣第三期（109—112年）綜合發展實施方案之花蓮縣原住民族文創產業行銷發展計畫，其中子計畫原住民文創產業聚落軟硬體設備擴充計畫，辦理花蓮縣原住民族文創產業聚落空間改善工程（第二期）及（第三期），分別辦理三樓外牆，創作工作坊、機電工程等，及三樓屋頂鋼結構工程、金屬屋面工程等；嗣再考量整體規劃及周邊安全，以縣預算辦理原住民族文創產業聚落空間景觀工程（下稱景觀工程）等案。該府辦理花蓮縣原住民族文創產業聚落空間改善工程等案之結算金額合計1億2,769萬餘元。經查計畫執行情形，核有：（一）採分期分階段執行聚落空間軟硬體設備擴充計畫，惟事前未妥為評估計畫經費需求及影響，於施工期間始考量整體規劃及周邊安全，增加辦理景觀工程，致第三期改善工程受景觀工程影響而須停工，延宕完工期程；且因計畫於112年底屆期，致景觀工程無法以花東基金補助款支應，而須改以縣自籌款辦理，增加縣庫負擔，計畫執行管控未臻周妥；（二）為聚落空間場館營運需要，辦理委託營運管理案，惟耗時1年1個月餘共辦理9次開標結果，皆因無廠商投標而流標；又為聚落空間招商作業及營運管理需要辦理委託招商案，於114年11月7日決標，金額285萬元，並經評選決議錄取4家廠商進駐，惟截至115年4月底止，仍未完成簽約作業，以進行後續進駐營運事宜，致耗資1億2,769萬餘元，於113年12月建置完成之聚落空間，已閒置逾1年4個月，仍無法依計畫用途啟用營運，允宜研謀改善。（詳乙－11頁）

三、為規劃雲產業基地周邊土地利用與縣政府第二辦公區，辦理花蓮市民勤段1218、1221地號等2筆縣有土地之建物拆遷補償，惟事前未有明確用途規劃並審慎評估可行性，致土地遲未依照原定計畫使用，允宜研謀改善，以提升公有財產使用效能：縣政府為規劃雲產業基地周邊土地利用與第二辦公區，於112年5月2日簽准辦理所轄花蓮市民勤段1218、1221地號等2筆土地之建物拆遷補償，於112年度追加預算4,544萬餘元，並依花蓮縣興辦公共工程用地拆遷物拆遷補償救濟自治條例規定查估結果，應發給拆遷補償費4,022萬餘元及拆遷補償救濟金238萬餘元，合計4,261萬餘元，案經該府於113年7月完成地上建物之所有權移轉登記。惟因事前未明確擬定開發計畫並審慎評估可行性，該府於同年8月簽辦將收回土地及建物移請行政暨研考處賡續辦理規劃，惟該處以暫無規劃使用，建請加會其他局處等，遲未依原規劃作為花蓮雲產業計畫及第二辦公區之用途。另該府於114年9月針對本案房地函請所屬各局處查告有無保留公用使用或利用計畫，經花蓮縣衛生局及該府社會處分別於114年9月及10月函復擬規劃作為花蓮縣身心健康共好園區及輔具中心業務使用，惟後續該府仍遲未規劃用途及進行相關作業。截至本室查核日（115年5月4日）止，本案土地使用仍未有相關具體規劃，致本案房地處於閒置狀態已逾1年9個月，允宜加強研議後續土地規劃運用，以提升公有財產使用效能。（詳乙－12頁）

四、為營造優質休閒運動環境，並提供所屬體育高中之輕艇、獨木舟及龍舟訓練發展，興建花蓮水上運動訓練中心，惟部分空間閒置未使用，且未依計畫辦理產學合作團體課程，另未籌組營運小組定期辦理評鑑及考核，允宜研謀改善，以強化營運管理效能：縣政府為營造優質休閒運動環境，並提供所屬體育高級中學（下稱體育高中）之輕艇、獨木舟及龍舟訓練發展，於鯉魚潭（壽豐鄉潭北段693地號等12筆土地）建置1棟複合功能型艇庫，包含船艇置放空間、划槳池、重量訓練室及民眾休閒空間等，於107年間由教育部體育署（114年9月9日改制為運動部）核定辦理花蓮鯉魚潭水上運動訓練基地（下稱水上運動訓練中心）計畫，經費7,000萬元（中央補助款6,300萬元、縣配合款700萬元），於110年7月完工，並由所屬體育高中經營管理，業於同年11月啟用。經查水上運動訓練中心使用管理情形，核有：（一）體育高中訂定花蓮縣立體育高級中學附屬水上運動訓練中心管理借用辦法及營運管理規劃書，經縣政府於112年2月22日同意備查。按營運管理規劃書有關財務預測，預估三年之場地、器材及產學合作團體之各項收入計每年68萬元，合計204萬元。惟自112年起截至本室查核日（115年4月14日）止，僅有5場次之場地租借費計1萬3,000元，遠不足三年可達204萬元之財務規劃。經檢視該訓練中心使用情形，原規劃之宿舍區，每間均設置有衛浴盥洗室之套房5間，惟未依計畫用途使用，其中1間供作儲藏室，其餘未使用。另設有餐廳及配膳室亦未使用，部分空間使用效能欠佳。又該訓練中心原規劃艇庫建置完成後，可提供鄰近學校及國內外選手移地訓練，且每年辦理32梯次之產學合作團體課程，惟該訓練中心並未有相關產學合作計畫，致啟用後未發揮產學合作效益；（二）按水上運動訓練中心營運管理規劃書訂有，籌組營運小組由校長擔任主任委員設置5位委員（研發處主任、總務主任為當然委員、外聘專家學者2位），定期評鑑及考核。惟該校尚未依上開規定籌組營運小組，並定期評鑑及考核，適時檢視水上運動訓練中心營運管理情形，致該訓練中心部分空間閒置未使用，且未依計畫辦理產學合作團體課程等情事，持續存在多年未改善，允宜研謀改善。（詳乙－14頁）

五、為使花蓮縣洄瀾國際文教會館轉型為合法旅館，辦理變更使用執照等相關改善工程，惟取得旅館業登記後未妥善評估原ROT契約及投資執行計畫變更事宜，且近年受地震與颱風衝擊致營運低迷，允宜妥為研謀因應：縣政府為推動青少年及公教人員多元化之學習環境、整合社區共識、建立社區風貌、拓展休閒遊憩活動，辦理「花蓮縣洄瀾國際文教會館整建、擴建暨營運移轉案」，屬民間機構投資增建、改建及修建政府現有建設並為營運，營運期間屆滿後，營運權歸還政府（ROT），於102年1月11日簽訂契約，契約期限為20年，107年4月16日為營運開始日，民間投資金額1億150萬餘元。經查花蓮縣洄瀾國際文教會館（下稱文教會館）營運情形，核有：（一）為使文教會館轉型為合法旅館，與業者合資辦理「花蓮縣洄瀾國際文教會館變更使用執照等相關改善工程」，工程契約金額 2,170萬餘元，於114年8月15日完工，同年9月15日取得旅館業登記證，服務對象由原規劃之特定對象，擴大為一般民眾，原開發目標與現行以旅館業型態對外營運之性質已有所差異，惟未妥善評估原ROT契約及投資執行計畫變更事宜；（二）近年花蓮縣接連遭逢113年0403地震、0423地震及多次颱風豪雨影響，造成蘇花公路多次坍方與交通中斷，大幅降低旅客前來花蓮旅遊之意願，受此影響，統計113年4月至114年4月期間，文教會館平均月住房率僅約1％，顯示其營運狀況已陷入困境，且虧損情形持續擴大，惟尚未見主辦機關提出具體協助或因應作為；（三）花蓮縣洄瀾國際文教會館ROT案於107年4月6日開始營運，108至113年度均依前開契約規定召開營運績效評鑑委員會，評鑑結果均為及格，惟未依規定主動公開營運績效評定結果，允宜研謀改善。（詳乙－31頁）

以上，政府資產負債管理之相關缺失，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

肆、營業基金決算之審核

114年度附屬單位決算及綜計表營業部分，僅花蓮縣農產運銷股份有限公司1個單位，其營業收支經本室審核結果，審定總收入5,564萬餘元，總支出5,523萬餘元（含所得稅費用10萬餘元），收支相抵，淨利41萬餘元（圖1），較預算數增加18萬餘元，約82.55％，主要係辦理建構肉品批發市場現代化屠宰及冷鏈設施設備計畫之違約金收入較預計增加所致。產銷（營運）計畫有4項，實施結果，均未達預計目標，其中毛豬代宰、毛豬拍賣等2項計畫，係因承銷商訂購拍賣毛豬較預計減少；毛豬運輸計畫，係因拍賣毛豬運載需求較預計減少；農產品銷售計畫，係因114年度僅銷售畜肉產品，未辦理西瓜及各項農產品銷售；固定資產之建設改良擴充計畫，114年度決算支用數59萬餘元，較可用預算數減少28萬餘元，約32.59％，主要係拍賣、屠宰線緊急更換設備之結餘。

另本室依決算法第23條規定審核事業效能，並提出建議意見，茲摘其要者列述如次：

農產運銷股份有限公司為提升肉品產銷品質，辦理現代化屠宰及冷鏈設備改善工程，惟變更屠宰場登記證遲未完成，另辦理事故豬處理作業及承銷人管理機制未臻周妥，允宜研謀改善，俾利提升屠宰效率及品質：農產運銷股份有限公司為建置畜產冷鏈基礎設施與營運能力，提升產銷品質與減少耗損，並達到畜產品冷鏈不斷鏈，辦理花蓮肉品批發市場現代化屠宰及冷鏈設備改善第1期及第2期工程，預計更新屠宰設施、建置冷鏈設施（備）等並改善屠宰場衛生環境。經查該公司產銷營運及管理情形，核有：（一）現代化屠宰及冷鏈設備改善工程雖已驗收合格，惟因變更屠宰場登記證尚有待修正事項遲未完成，致新增屠宰線未能啟用，亟待儘速完成，俾提升屠宰效率及品質；（二）為規範事故豬之處理方式及補償措施，訂有事故豬處理要點，惟部分事故賠償金額計算未詳實填寫屠體損傷程度，致賠償金額計算方式未臻一致；（三）為確保毛豬拍賣交易運銷秩序，建立交易市場供應人及承銷人登記管理制度，惟部分承銷商營業登記資料已變更或登錄錯誤，又訂定共同運銷供應人及承銷人獎勵機制，惟實際辦理獎勵時間與該公司作業流程與管理規章所訂內容未盡相符；（四）因廠區用電系統設備老舊未更新，致多處用電出現電壓不足及故障情況，惟尚未籌編經費進行用電設備汰換，若因突發故障導致電力中斷，恐影響豬隻拍賣系統之運作，存有潛在營運風險；（五）已建置官方網站公告辦理業務資訊並移至縣政府網域，惟未公開建置網站專區或連結，致無法透過搜尋引擎檢索，影響民眾取得正確資訊之便利性等情事，允宜研謀改善。（詳乙－57頁）

以上，該營業基金經營待改善事項，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

伍、非營業特種基金決算之審核

114年度花蓮縣總決算附屬單位決算及綜計表（非營業部分），計列附屬單位決算8個單位，審核結果，綜計修正增列收入（含基金來源）452萬餘元、淨增列支出（含基金用途）111萬餘元（增列115萬餘元，減列4萬餘元），審定總收入（含基金來源）106億5,238萬餘元，總支出（含基金用途）109億270萬餘元，短絀2億5,032萬餘元，較預算短絀1億8,570萬餘元，增加6,462萬餘元，約34.80％，其中：一、作業基金4個單位，綜計修正增列收入452萬餘元（係增列實施平均地權基金之財務收入及市地重劃基金之投融資業務收入），增列支出115萬餘元（係增列市地重劃基金之財務費用），審定總收入3億3,514萬餘元，總支出2億8,214萬餘元，賸餘5,299萬餘元，較預算賸餘4,459萬餘元，增加840萬餘元，約18.85％（圖1），主要係經濟部補助縣政府公共造產基金辦理縣管河川石公溪（含小清水溪）疏濬整治工程經費，致其他業務收入增加所致。114年度賸餘之基金有4個單位，共計賸餘5,299萬餘元。二、特別收入基金4個單位（含127個分預算），修正減列用途4萬餘元（係減列環境保護基金之空氣污染防制計畫支出），審定基金來源103億1,723萬餘元，基金用途106億2,055萬餘元，短絀3億332萬餘元，較預算短絀2億3,029萬餘元，增加7,302萬餘元（圖2），主要係花蓮縣地方教育發展基金之政府撥入收入較預計減少，與東里國中及富北國中111年0918災後公共設施復建工程、2026世界俱樂部龍舟錦標賽（ccwc）龍舟艇庫興建計畫等採超支併決算辦理所致。114年度短絀之基金有1個單位，計短絀3億2,941萬餘元；其餘3個單位均有賸餘，共計賸餘2,609萬餘元。

| 表1 114年度花蓮縣特別收入基金用途執行率排名 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 基金名稱 | 基金用途 |  |  |
|  | 預算數 | 審定數 | 執行率 |
| 基金用途執行率較高前3名 |  |  |  |
| 1.花蓮縣身心障礙者就業基金 | 26,155 | 24,482 | 93.61 |
| 2.花蓮縣環境保護基金 | 308,466 | 287,547 | 93.22 |
| 3.花蓮縣公益彩券盈餘分配基金 | 388,759 | 361,452 | 92.98 |
| 註：表列基金用途執行率較高之基金，其評比標準係以114年度審定賸餘、主要業務計畫執行率已達8成以上，且基金用途審定數不超過預算數者為限。 |  |  |  |

上述8個非營業特種基金114年度總收支（含基金來源、用途）規模達215億5,508萬餘元，因作業基金與特別收入基金之屬性各有不同，爰分就基金特性擇選不同之評比標準予以評核。其中作業基金係以預算餘絀及主要營運計畫執行情形作為評比標準，經就4個作業基金予以評核結果，主要營運計畫執行率已達8成以上，且賸餘審定數較預算數增加為花蓮縣醫療循環基金。至特別收入基金係以審定餘絀、主要業務計畫達成情形及基金用途執行率作為評比標準，經就4個特別收入基金予以評核結果，114年度審定賸餘、主要業務計畫執行率已達8成以上，且基金用途執行率較高之前3名，分別為花蓮縣身心障礙者就業基金、花蓮縣環境保護基金及花蓮縣公益彩券盈餘分配基金（表1）。

另各基金114年度28項主要營運（業務）計畫（表2）執行結果，已達預計目標者9項，約32.14％；未達預計目標者19項，約67.85％，其中公共造產基金萬里溪土石採取及銷售計畫，因受馬太鞍溪堰塞湖災害影響，經濟部水利署第九河川分署通知縣政府撤回疏濬計畫案，致114年度未開採。

| 表2 114年度花蓮縣非營業特種基金營運（業務）計畫執行情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關名稱 | 基金數 | 營運（業務） 計畫項數 | 未達預計目標項數 |  | 已達預計 目標項數 |
|  |  |  | 未 執 行 計畫項數 | 較預計目標 減少項數 |  |
| 合計 | 8 | 28 | 1 | 18 | 9 |
| 縣政府 | 3 | 16 | － | 13 | 3 |
| 民政處 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 地政處 | 2 | 3 | － | 2 | 1 |
| 花蓮縣衛生局 | 1 | 1 | － | － | 1 |
| 花蓮縣環境保護局 | 1 | 4 | － | 2 | 2 |
| 資料來源：整理自114年度花蓮縣總決算附屬單位決算及綜計表。 |  |  |  |  |  |

綜上，因各基金設立目的不同，業務特性互異，其實質營運效能之考核，必須多方面衡酌有形及無形之效益，評比分析僅供參考。本室業依決算法第23條規定審核各基金之施政效能或營業效能之程度，及與同類基金比較，提出審核意見分別函請各該基金管理機關檢討改善，摘其要者列述如次：

一、為營造優質休閒運動環境，並提供所屬體育高中之輕艇、獨木舟及龍舟訓練發展，興建花蓮水上運動訓練中心，惟部分空間閒置未使用，且未依計畫辦理產學合作團體課程，另未籌組營運小組定期辦理評鑑及考核，允宜研謀改善，以強化營運管理效能：縣政府為營造優質休閒運動環境，並提供所屬體育高級中學（下稱體育高中）之輕艇、獨木舟及龍舟訓練發展，於鯉魚潭建置1棟複合功能型艇庫，包含船艇置放空間、划槳池、重量訓練室及民眾休閒空間等，於107年間由教育部體育署（114年9月9日改制為運動部）核定辦理花蓮鯉魚潭水上運動訓練基地（下稱水上運動訓練中心）計畫，於110年7月完工，並由所屬體育高中經營管理，業於同年11月啟用。經查水上運動訓練中心使用管理情形，核有：（一）體育高中訂定花蓮縣立體育高級中學附屬水上運動訓練中心管理借用辦法及營運管理規劃書，經縣政府於112年2月22日同意備查。按營運管理規劃書有關財務預測，預估三年之場地、器材及產學合作團體之各項收入計每年68萬元，合計204萬元。惟自112年起截至本室抽查日（115年4月14日）止，僅有5場次之場地租借費計1萬3,000元，遠不足三年可達204萬元之財務規劃。經檢視該訓練中心使用情形，原規劃之宿舍區，每間均設置有衛浴盥洗室之套房5間，惟未依計畫用途使用，其中1間供作儲藏室，其餘未使用。另設有餐廳及配膳室亦未使用，部分空間使用效能欠佳。又該訓練中心原規劃艇庫建置完成後，可提供鄰近學校及國內外選手移地訓練，且每年辦理32梯次之產學合作團體課程，惟該訓練中心並未有相關產學合作計畫，致啟用後未發揮產學合作效益；（二）按水上運動訓練中心營運管理規劃書訂有，籌組營運小組由校長擔任主任委員設置5位委員（研發處主任、總務主任為當然委員、外聘專家學者2位），定期評鑑及考核。惟該校尚未依上開規定籌組營運小組，並定期評鑑及考核，適時檢視水上運動訓練中心營運管理情形，致該訓練中心部分空間閒置未使用，且未依計畫辦理產學合作團體課程等情事，持續存在多年未改善，允宜研謀改善。（詳乙－14頁）

## 二、為照顧經濟弱勢學童餐食，辦理貧困學生午餐補助，惟尚未訂定完整規範及督促學校建立剩飯菜處理機制，且多數學校採發放紙本餐劵方式提供貧困學生寒暑假兌餐，行政作業費時，允宜研謀改善，以策進照顧經濟弱勢學童餐食政策目標：縣政府為照顧經濟弱勢學童餐食，辦理補助貧困學生午餐費。經查執行情形，核有：（一）該府辦理貧困學生午餐補助尚未訂定完整作業規範，現行作法係依據該府辦理學校午餐執行要點之規範，辦理貧困學生之造冊、補助期間及經費來源等，且補助對象及內容均逐次於簽案中敘明，未有一致規範可供遵循；（二）據各校查填調查表，學校午餐之剩飯菜提供經濟弱勢學生打包者計有明恥國小等20所學校，其中僅和平國小訂有午餐剩飯菜及廚餘回收處理辦法，其餘學校均尚未訂定相關作業規範，不利管理午餐剩飯菜打包流程及打包食物保存標準，允宜督促學校訂定相關作業規範，以落實有用資源之適當運用；（三）轄內125所學校115年度補助貧困學生寒假午餐辦理方式，發放紙本餐券者計79校，另有15校係採造冊方式由學生自行前往合作店家簽名領取，餘31校或採到校取餐、或由學校採買食材發放、或直接發放現金予學生或家長等方式。經統計上開94校之合作店家，可提供學生兌（取）餐之店家僅1家者計有49校、約占52.13％；3家以上者計21校、約占22.34％，顯示多數學校學生兌（取）餐之店家選擇性及服務範圍有限；又其中可兌（取）餐處所有包含連鎖超商者僅20校、約占21.28％。另部分市縣已採行數位化兌餐模式，其中雲林縣建置「數位化兌餐平臺系統」，將兌換餐券結合智慧學生證電子票券功能，使學生寒暑假期間可憑學生證至各連鎖超商兌領餐，兌餐地點可不受限於學校周邊，且簡化紙本印製、發放及其他人工作業。鑑於該府自110學年度起已於所屬國中小全面發行具悠遊卡功能之數位學生證，且截至115年4月底止，分布於花蓮縣各鄉鎮市之連鎖超商門市總家數計174家，另全聯福利中心門市亦有20家，分布於8個鄉鎮市，允宜妥為協助學校辦理合作洽商作業，並研議結合數位學生證，推動數位餐券代替紙本餐券或造冊簽名方式，以提升兌餐便利性，及簡化行政作業負擔等情事，均待研謀改善。（詳乙－22頁）

## 三、公共造產基金興辦土石採取事業，並設管制站執行門禁管制，惟部分載運土石車輛未依規定時間進入土石採取區，允宜研謀改善，落實維護管理制度：依花蓮縣公共造產興辦土石採取事業經營管理辦法第7條第2項規定，各土石採取區之營業時間為週一至週五上午7時至下午6時止。公共造產基金興辦土石採取事業，各土石採取區管制情形，據縣政府提供114年度1至9月石公溪、馬太鞍溪及立霧溪提料明細檔勾稽結果，發現部分載運土石車輛未依規定時間（上午7時）進入車輛管制站情事。據稱，或為因應台九線交通管制及避免影響用路人（石公溪），或土石採取提料時間為出磅時間，進磅時間以上午6時30分開始放行車輛入場裝料（馬太鞍溪），或為配合作業流程並兼顧砂石車動線（立霧溪）等情。顯示該府未能依規定時間有效管制車輛進入土石採取區，允宜研謀改善，落實維護管理制度。（詳乙－47頁）

## 四、持續推動偏鄉醫療平權，惟醫療資源配置、遠距醫療推動、電子病歷普及及癌症篩檢追蹤成效尚有提升空間，允宜檢討資源配置，強化服務量能，以提升醫療可近性與品質：我國對於健康不平等現象，主要以改善偏鄉醫療資源可及性及品質為施政重點，囿於山地離島偏鄉教育經濟水準落差、人口高齡化、幅員遼闊交通不便等社會經濟差異，加以醫療資源及健康行為認知發展不足，致使當地民眾健康情形相對欠佳。經查衛生局推動醫療平權相關措施執行情形，核有：（一）持續辦理巡迴醫療服務，截至115年3月底止，已設置巡迴醫療點47個，各鄉鎮衛生所設置之巡迴醫療點介於2點至10點之間，玉里鎮、鳳林鎮、秀林鄉每位醫師服務人口數為281人、515人、1,709人，巡迴醫療點為3點、4點、10點，巡迴點占每位醫師服務人口數比率為1.07％、0.78 ％、0.59％；惟富里鄉、光復鄉、瑞穗鄉每位醫師服務人口數為9,530人、2,306人、2,646人，巡迴醫療點為2點、4點、5點，巡迴點占每位醫師服務人口數比率僅為0.02％、0.17％、0.19％，醫師密度較低鄉鎮醫療巡迴點數量反而較少，整體配置尚有精進空間；（二）發展遠距醫療服務，促進偏鄉地區醫療平權，惟截至114年底止僅有秀林鄉、鳳林鎮、瑞穗鄉、萬榮鄉等4家衛生所與合作醫院執行遠距醫療服務，允宜增加遠距醫療服務，以補足偏鄉醫療不足；（三）配合中央政策辦理醫療機構電子病歷申請及核備作業，惟轄內醫療機構電子病歷實施率未及5成，電子病歷建置普及率尚待提升；（四）持續辦理癌症篩檢以預防癌症發生，惟111至113年度乳癌疑似異常個案追蹤率介於87.5％至89.2％間，均低於全國90.6％至93.6％；子宮頸癌疑似異常個案追蹤率介於77.5％至93.2％間，部分年度亦低於全國平均等情事，允宜研謀改善。（詳乙－82頁）

## 五、為推動垃圾源頭減量減少一次性餐具，建置環保餐具清洗中心，惟間有實施對象東大門夜市攤商配合意願偏低、尚未完成建築物登記與公共安全檢查簽證及申報作業、尚未對清洗過程排放廢污水處理情形加以檢視等情事，允宜研謀改進措施，以策進垃圾減量計畫目標：環境保護局為推動觀光夜市使用非一次性餐具供內用者飲食，以宣導垃圾源頭減量，建置環保餐具清洗中心（下稱清洗中心），及購置環保餐具，預期可減少東大門夜市50％之一般垃圾量。經查清洗中心營運管理情形，核有：（一）清洗中心已依促進民間參與公共建設法規定辦理招商完成，將由民間機構營運，惟據該局114年9月辦理之問卷調查綜合評估報告，調查52家東大門夜市攤商及40家花蓮縣餐廳業者，其中有「高送洗意願」業者分別僅8家及6家，均約占15％，「猶豫觀望」業者分別約21家（40.38％）及22家（55％），「低意願」業者則為23家（44.23％）及12家（30％），顯示多數業者仍處觀望或低意願，除考量對營運成本之影響外，且夜市攤商亦反映現有餐具設計與實際需求不符，進而降低攤商借用該局提供之環保餐具意願；（二）清洗中心業於114年2月竣工，並於同年3月18日取得使用執照，惟因尚在進行土地分割作業程序，尚未依規定辦理建築物保存登記及建卡列管；（三）據清洗中心使用執照列載，建築物主要用途為C2（工業、倉儲類），總樓地板面積為1,121.60平方公尺，依建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定應每2年辦理1次建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報，惟該局尚未進行公共安全檢查申報作業，允宜及早規劃辦理；（四）該局自114年9月10日至12月31日進行清洗中心試運轉，期間該局尚未對清洗過程排放廢污水處理情形加以檢視，以避免衍生環境污染之風險等情事，允宜研謀改善（詳乙－87頁）

以上，各非營業特種基金營運效能之待改善事項，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

陸、決算審核綜合成果

114年度花蓮縣總決算暨附屬單位決算及綜計表，經本室審核結果，編具總決算審核報告，茲就財務審計、績效審計及稽查違失之成果，摘其要者，綜合分述如次：

一、財務審計成果

（一）審核決算情形

1.花蓮縣總決算審核結果，歲入決算修正增列396萬餘元，審定為345億4,673萬餘元；歲出決算修正減列4萬餘元，審定為333億6,274萬餘元。

2.非營業特種基金決算審核結果，綜計修正增列收入（含基金來源）452萬餘元，審定總收入（含基金來源）106億5,238萬餘元；淨增列支出（含基金用途）111萬餘元（增列115萬餘元，減列4萬餘元），審定總支出（含基金用途）109億270萬餘元。

（二）審核稅捐稽徵事務情形

審核地方稅稽徵機關賦稅捐費徵收納庫業務，發現法令適用不當或計算錯誤，通知稽徵機關查明依法處理，114年度補徵稅款1,664萬餘元。

（三）稽察採購事務情形

各機關辦理採購案件，經派員稽察結果，間有不符法令或契約規定，或設計疏失、監造不周及施工不符等情形，經通知各該機關查明並依法或依約處理，114年度收回、扣（罰）款、減帳金額，合計498萬餘元。

二、績效審計成果

（一）增進財務效能之建議

依審計法第70條及預算法第28條規定，審計機關於政府編擬下年度概算前，應提供審核以前年度預算執行之有關資料，及對財務上增進效能與減少不經濟支出之建議意見，以作為決定下年度施政方針之參考。本室對花蓮縣政府所提建議意見計有5項（詳乙－4至7頁），分述如次：

1.公共債務未償餘額控管已具成效，惟自籌財源不足支應一般經常支出，且因礦石特別稅徵課爭議依法院判決結果退還溢繳稅款及利息，已造成縣庫沉重負擔，允應籌謀強化各項開源執行績效，以增進財務效能。

2.為擴大原住民族產業經濟效益，辦理花蓮縣原住民族文創產業行銷發展計畫，於陽光電城舊址增建第三層空間，打造產業聚落空間，惟多次公開招標委託營運均因無廠商投標而流標，亟待積極研謀改善。

3.為提升漁業服務功能，於花蓮及石梯漁港新建固定式起重機等設施，惟未妥善處理竣工後之維護管理事務，法定專業技術人力未及時到位，且設備多處損壞銹蝕，遭職業安全檢查機關勒令停止使用，迄未發揮應有財物效益，允宜研謀改善。

4.為推動垃圾源頭減量建置環保餐具清洗中心，業已完工及完成清洗設備安裝，惟因營運方式規劃改以OT案辦理，且市場需求未依實際現況重新估算，亟待檢討覈實評估，以順遂未來營運作業。

5.為恢復地震災害後各項公共設施功能，辦理0403地震災後復建工程，惟未於災後復建審議專區公布撥補經費資訊，且復建工程逾6成迄未完工，亟待研謀改進及積極趕辦。

（二）未盡職責或效能過低事項之查報

考核各機關施政績效及各基金營運績效，認為有未盡職責或效能過低情事，經於114年度依審計法第69條第1項前段規定通知其上級機關長官，並報告監察院者計2件（陳報期間為114年1月1日至12月31日）。茲摘述如次：

1.花蓮縣政府辦理新建漁港漁業公共設施執行情形，核有縣政府於花蓮漁港露天區域新建固定式起重機，前置規劃作業未考量緊鄰海邊迎風面不利環境因素，致需辦理變更設計，及未依契約圖說辦理驗收，致竣工檢查缺失改善期間長達1年5個月，影響工程進度及延宕啟用時程；又未於石梯及花蓮漁港公共設施新建工程招標前妥善處理竣工後之維護管理事務，法定專業技術人力未及時到位，致設施新建完成並取得竣工檢查合格證後，遲無法依計畫使用提供漁船上架服務，未能達成新建設施預期效益；新建石梯及花蓮漁港固定式起重機，自108年間驗收完成後未辦理財產登記及保固期間定期檢查，迨至110年間經勞安署指定代檢機構檢查發現設備多處損壞銹蝕，遭勒令停止使用，財產管理不善；又該府接獲通知後，僅函請廠商評估維修，並無積極作為，截至114年3月底止仍無修復計畫或後續處置措施，任令漁港漁業公共設施損壞，無法發揮應有財物效益，損及政府施政形象等情事。

2.花蓮縣政府辦理花蓮雲產業整備計畫情形，核有縣政府辦理雲產業計畫，已察知案地2棟建築物均已逾50年，且耐震能力評估檢查經初步評估判定結果為有疑慮，惟未優先進行詳細評估，即投入經費整建及裝修，迄至委託經營管理後，始經詳細評估發現須辦理結構補強；又將部分空間移作職員宿舍使用，而須收回已委託經營管理之使用空間，影響廠商使用規劃，致所規劃之活動內容未符需求，而提前終止契約，除衍生公帑不經濟支出外，且啟用已逾1年，仍未能依照計畫用途使用；雲產業基地2棟建築物之防火避難設施與設備安全檢查，因未具室內裝修合格證遭限期改善再行申報，惟縣政府未依所提改善計畫及期限完成，且未積極爭取經費辦理B棟建築物耐震補強，致後續開館營運期程持續延宕，未發揮雲產業計畫使用效益；又將A棟2樓由住宿類變更為G2辦公室，使其符合免辦理建築物防火設施及設備安全檢查申報，惟後續是否依計畫用途提供數位游牧者住宿，或作為辦公室使用，尚無相關使用管理規劃，致相關住宿設施(備)未發揮計畫效能等情事。

另本室於審核報告審編期間（115年1月1日至6月30日）依法報告監察院者，計有花蓮縣政府辦理原住民族山海劇場暨加路蘭廣場興建計畫執行情形1案。

（三）監督預算執行及考核財務效能之重要審核意見

依審計法規定監督各機關、公營事業及基金預算執行及考核財務效能結果，提出審核意見於各該機關改進，擇其重要列入本報告有關章節者，共6類68項（表3，甲－46頁）：

1.對於內部稽（審）核之實施提出意見者，計有為因應0923光復馬太鞍溪堰塞湖災害，辦理捐贈物資受理及發放作業，惟未訂定接受各界捐贈物資作業計畫，致物資統計未予分類並及時提供網路查詢，且收受及領用登載表件格式不一，難以掌握供需數量，允宜研謀改善，以完善捐贈物資之整備與調度管理制度，提升災時物資調節效能；督導轄內公共設施有效管理及使用，惟未將所轄鄉鎮市公所經管及部分新建完成之公共設施納入清查，且所訂督導計畫內容未臻完善，允宜妥為研謀改善；公共造產基金興辦土石採取事業，並設管制站執行門禁管制，惟部分載運土石車輛未依規定時間進入土石採取區，允宜研謀改善，落實維護管理制度等5項。

2.對於計畫之實施及預算之執行提出意見者，計有為推動原住民特色文創產業發展，建置花蓮縣原住民族產業聚落空間，並投入經費辦理委託招商案，惟尚未有店家進駐營運，致場館閒置已逾1年，允宜研謀改善；打造全災型智慧防災系統整合平台，提升災害風險管理能力，惟現行災害防救辦公室多由機關人員兼辦，缺乏專責單位進行橫向整合，致防災工作易受限於臨時性應變，尚乏長期政策引導功能，難以因應複合型災害，允宜研議設置常態性專責機構，建立具備長期風險治理能力之防救災體系，落實城市韌性願景；為遏阻毒品犯罪，加強執行精進緝毒成效工作計畫，惟溯源追查供毒藥頭等緝毒工作評核項目執行成效尚待精進，且毒品犯罪嫌疑人尿液採驗到驗率下降，允宜研謀改善，強化毒品防制策略，策進緝毒成效等38項。

3.對於財務（物）之管理、運用提出意見者，計有為規劃雲產業基地周邊土地利用與縣政府第二辦公區，辦理花蓮市民勤段1218、1221地號等2筆縣有土地之建物拆遷補償，惟事前未有明確用途規劃並審慎評估可行性，致土地遲未依照原定計畫使用，允宜研謀改善，以提升公有財產使用效能；為推行全民體育活動訂定所屬各場館使用管理規則，惟場館營運連年入不敷出，且場地使用等收費標準已逾9年未重新檢討，允宜研謀妥處，以利各運動場館及設施永續經營；長期推動石雕藝術發展並累積豐富公共藝術資源，惟部分戶外石雕維護管理、數位導覽整合及石雕博物館常態參觀效益仍待強化，允宜檢討改善，以提升公共藝術保存、文化觀光及整體營運效益等11項。

4.對於產銷營運管理提出意見者，計有農產運銷股份有限公司為提升肉品產銷品質，辦理現代化屠宰及冷鏈設備改善工程，惟變更屠宰場登記證遲未完成，另辦理事故豬處理作業及承銷人管理機制未臻周妥，允宜研謀改善，俾利提升屠宰效率及品質1項。

5.對於採購作業提出意見者，計有為提升道路服務品質及用路安全，辦理縣193線三棧至七星潭路段安全景觀道路拓寬新闢工程，未辦理部分驗收或分段查驗即先行通車使用，且部分已通車之自行車道護欄及鋼絞線尚未完成施作，影響用路人安全，允宜檢討妥處；為恢復0918地震受損橋梁功能，辦理花75鄉道玉長大橋及花78鄉道崙天大橋復建工程，廠商人機調度不及致工程進度落後，且部分工項數量計算及強度尚有疑義等，允宜檢討妥處；為串聯花東縱谷觀光資源及促進鄰近部落產業成長，辦理原住民族山海劇場暨加路蘭廣場興建計畫，間有部分工程履約執行情形未完善，允宜研謀改善等8項。

6.對於事務管理及其他事項提出意見者，計有公告轄管水域範圍並開放部分水域遊憩活動，惟非動力浮具管理機制未臻周延，允宜研謀改善，以強化安全管理機制，確保遊客從事水域遊憩活動之安全；為呈現原住民族多樣性文化特色，於花蓮縣臺灣原住民族文化館辦理多項策展，惟缺乏專業人力，致間有藏品策展後未能整飭入庫保存，或典藏櫃溫溼度監控警示設定值逾控制範圍，且建置數位典藏網站之藏品建檔資料長期未更新，另場地使用規費收入遠不足支應館舍管理維護費用支出，允宜研謀改善，以完善原住民族文物管理及館舍永續發展營運；持續汰換重要路口監視錄影系統，惟近8成設備逾使用年限，另部分鄉鎮具車牌辨識錄影鏡頭建置比率尚待持續提升，允待妥善規劃優先汰換老舊錄影監視設備及建置完善車牌辨識路網，強化監視器偵防犯罪功能等5項。

三、稽察違失之成果

各該機關人員核有財務上違失，經通知各機關查明處理業經處分，於114年度陳報監察院者4件（表1），受處分人員共計4人次，均核予申誡處分（表2，陳報期間為114年1月1日至12月31日）。另本室於審核報告審編期間（115年1月1日至6月30日）通知各該機關查明處理業經處分之違失案件，計有花蓮縣消防局於執行車禍救助勤務返隊途中，因人員疏失致發生事故，造成車輛及相關財物遺失及毀損，及花蓮縣政府以公款支付因公務員執行業務違反勞動基準法之行政罰鍰等2件，受處分人員共計2人次，其中記過者1人次、申誡者1人次。審計機關對於通知各機關查處者，除要求其提出改善措施，予以列管追蹤查核外，並於報告監察院時，按違失事件性質，以副本抄送相關主管機關，以期更能有效發揮審計功能。

表1  審計部臺灣省花蓮縣審計室於114年度通知機關查明處分案件

| 項次 | 案名 |
| --- | --- |
| 1 | 花蓮縣警察局辦理刑案證物監管情形。 |
| 2 | 花蓮縣警察局遺失102年度應收未收行政罰鍰之部分執行憑證。 |
| 3 | 花蓮縣環境保護局以公款支付因公務員執行業務違反勞動基準法之行政罰鍰。 |
| 4 | 花蓮縣環境保護局以公款支付因公務員執行業務違反職業安全衛生法之行政罰鍰。 |

| 表2 審計部臺灣省花蓮縣審計室114年度通知機關查明處分彙計 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、按主管機關別 |  |  |  |  |  |
| 主管機關 | 件數 | 受處分人次 |  |  |  |
|  |  | 合計 | 大過 | 記過 | 申誡 |
| 合 計 | 4 | 4 | — | — | 4 |
| 花蓮縣警察局主管 | 2 | 2 | — | — | 2 |
| 花蓮縣環境保護局主管 | 2 | 2 | — | — | 2 |
| 二、按疏失原因別 |  |  |  |  |  |
| 疏失原因 | 件數 | 受處分人次 |  |  |  |
|  |  | 合計 | 大過 | 記過 | 申誡 |
| 合 計 | 4 | 4 | — | — | 4 |
| 內部稽（審）核疏失 | 3 | 3 | — | — | 3 |
| 憑證管理疏失 | 1 | 1 | — | — | 1 |

四、113年度重要審核意見追蹤查核概述

本室於113年度審核報告提列之重要審核意見計有67項（表3），為促使各機關確實有效落實辦理所提改善措施，仍賡續追蹤查核實際辦理結果，經核仍待繼續改善者16項、處理中者3項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者48項，其中仍待繼續改善者，經再綜合研提審核意見16項（詳乙、決算審核結果），本室均已列管注意追蹤其辦理情形。

表3  審核報告所列重要審核意見分類及覆核辦理情形

| 主管機關（計畫）名稱 | 114年度重要審核意見 |  |  |  |  |  |  | 113年度重要審核意見覆核情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 項數 合計 | 分類（註1） |  |  |  |  |  | 項數 合計 | 仍待繼續改善 | 處理中 | 已改善辦理（註2） |
|  |  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） |  |  |  |  |
| 合計 | 68 | 5 | 38 | 11 | 1 | 8 | 5 | 67 | 16 （23.88％） | 3 （4.48％） | 48 （71.64％） |
| 縣政府主管 | 33 | 2 | 19 | 4 | － | 6 | 2 | 34 | 7 | 3 | 24 |
| 民政處主管 | 1 | 1 | － | － | － | － | － | 2 | － | － | 2 |
| 教育處主管 | 1 | － | － | 1 | － | － | － | 1 | － | － | 1 |
| 花蓮縣文化局主管 | 5 | － | 2 | 2 | － | 1 | － | 6 | － | － | 6 |
| 農業處主管 | 2 | － | 1 | － | 1 | － | － | 2 | 1 | － | 1 |
| 地政處主管 | 1 | 1 | － | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 |
| 花蓮縣地方稅務局主管 | 1 | 1 | － | － | － | － | － | 1 | 1 | － | － |
| 花蓮縣警察局主管 | 5 | － | 1 | 1 | － | － | 3 | 4 | 1 | － | 3 |
| 花蓮縣消防局主管 | 6 | － | 4 | 2 | － | － | － | 4 | 3 | － | 1 |
| 花蓮縣衛生局主管 | 5 | － | 5 | － | － | － | － | 6 | 1 | － | 5 |
| 花蓮縣環境保護局主管 | 4 | － | 4 | － | － | － | － | 5 | 2 | － | 3 |
| 統籌支撥科目 | 3 | － | 1 | 1 | － | 1 | － | 1 | － | － | 1 |
| 第二預備金 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － |

註：1.分類：（1）對於內部稽（審）核之實施提出意見者；（2）對於計畫之實施及預算之執行提出意見者；（3）對於財務（物）之管理、運用提出意見者；（4）對於產銷營運管理提出意見者；（5）對於採購作業提出意見者；（6）對於事務管理及其他事項提出意見者。

2.係機關已研謀改善或依改善措施持續辦理。