乙、決算審核結果

決算審核結果重要審核意見彙總索引

貳、縣政府主管

| （一） | 歲入歲出決算規模逐年成長，已連續10年度產生賸餘，惟自籌財源約2成，歲出保留金額仍高，允宜研謀改善，以提升財政自主性及預算執行效率 |  |  | 乙－8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （二） | 辦理產業開發招商、促進民間參與公共建設、非公用土地標售等開拓多方財源，並專案控管歲出分配節約支出，惟部分開源節流措施尚待積極推進，以增裕庫收及減輕負擔，促進財政永續發展 |  |  | 乙－9 |
| （三） | 財政狀況略有改善，114年度公共債務償還金額為歷年最多，惟未償餘額仍高，允宜依行政院函示，審慎衡酌整體縣政運作及縣庫資金餘裕狀況，適時評估增加償債金額，以促進施政長遠發展 |  |  | 乙－12 |
| （四） | 爭取計畫型補助款挹注施政計畫，提升縣民生活品質，惟公共設施完工後，間有警政廳舍使用效益未臻理想、部分體育設施尚未完工、部分計畫未覈實評估所需費用等，允宜研謀改善，以提升資源運用效益 |  |  | 乙－13 |
| （五） | 成立苗栗縣永續發展推動小組，以「永續宜居 智慧苗栗」願景訂定推動策略，建構全方位永續治理藍圖，惟於法規指引、資訊揭露、績效管考、籌設ESG媒合平台與再生能源推動等項仍有精進空間，允宜研謀參考相關優良實務，以完備推動永續發展事務機制，提升永續治理量能與展現推動成果 |  |  | 乙－14 |
| （六） | 深入校園進行藥物濫用防制知能與犯罪預防宣導成果已逾計畫目標值，惟近年來學生藥物濫用情形仍有增加趨勢，允宜加強校園反毒宣導，以提升學生識毒拒毒知能及對毒品危害之認知 |  |  | 乙－18 |
| （七） | 於學校設置社區共讀站，開放居民共享學校圖書資源，惟部分學校館藏出版品數量未達規定標準、社區共讀站民眾使用率有下降趨勢，允宜輔導改善，以達成閱讀推廣之目標 |  |  | 乙－19 |
| （八） | 為提升校舍耐震能力及營造師生安全道路環境，辦理校舍整建工程及建置校園周邊通學步道，惟間有廠商未依契約規定履約、施工品質待提升及維護管理作業未盡周妥等，允宜檢討改善 |  |  | 乙－19 |
| （九） | 執行少子女化對策計畫，提供津貼補助、親子館及托育中心等福利措施，惟執行內容未涵括友善職場育兒措施、鼓勵企業參與托育服務等項目，允宜擴大執行構面，營造樂婚願生環境，達成永續社會目標 |  |  | 乙－21 |
| （十） | 盤點閒置空間爭取中央補助新建親子館育兒中心福利縣民，惟未依規定收托上限規劃設計，且計畫執行歷4年餘，所需經費驟增，復因工程多次流標等因素展延工期，致逾預計營運時間年餘仍未能開館營運，允宜研謀改善 |  |  | 乙－22 |
| （十一） |  | 為實踐弱勢兒少之生活扶助，辦理守護家庭小衛星及家庭支持服務資源布建方案，惟部分地區尚無服務據點或服務量未達預計8成、實地訪查間有待改善事項及家庭關懷案件量未如預期，允宜檢討改善，以提升執行成效 |  | 乙－23 |
| （十二） |  | 布建社區關懷據點及致贈敬老禮金，以落實老人福利政策，惟敬老禮金發放方式及據點活動尚可優化，允宜研謀精進，以提高長者參與活動意願及維護健康 |  | 乙－24 |
| （十三） |  | 推動文化健康站實施計畫，保障原住民族長者獲得符合在地族群及文化特色之照顧服務，惟整體服務涵蓋率未及2成，部分站點服務對象平均到站率未及6成，允宜研謀輔導改善，以提升原住民長者照護服務 |  | 乙－25 |
| （十四） |  | 推動友善與有機農業，輔導農民綠色農業升級，惟有機栽種面積占比低於全國平均、部分鄉鎮市違規噴灑除草劑，及行銷通路尚乏整體性規劃，允宜研謀善策精進 |  | 乙－26 |
| （十五） |  | 賡續辦理食農教育推動計畫，提升民眾食農素養，惟與因應氣候變遷「具體餐桌行動」之實踐教案等較少連結，及事權未能統一，允宜研謀善策，以落實低碳行動生活 |  | 乙－27 |
| （十六） |  | 辦理勞動條件檢查，督促事業單位落實辦理勞工法令規範事項，惟尚有部分事業單位連年違規事項相同、法遵事項未落實、未提供友善育兒職場環境等，允宜研謀輔導，以維護勞工權益 |  | 乙－28 |
| （十七） |  | 辦理外國人就業情形查察實施計畫，保障其就業及生活權益，惟未列管督導雇主完善住宿地點之消防安全檢（稽）查，亦未運用系統上傳查訪紀錄，及5年內再犯案件未依規定移送處理，允宜檢討改善… |  | 乙－29 |
| （十八） |  | 推動營建剩餘土石方管理與再利用，以達成臺灣永續發展目標，惟未依內政部函示修訂營建剩餘土石方自治條例、未研訂後端剩餘土石方流向管控機制及未運用無人機輔助查核，允宜研謀改善 |  | 乙－30 |
| （十九） |  | 為實踐永續發展目標及強化災害預警能力分年布建韌性防災感測設備，惟建置位置妥適性、異常排除效率及汰舊換新規劃等，尚待研謀改進，以發揮水情監控及災害預警效能 |  | 乙－31 |
| （二十） |  | 建設公共污水下水道系統改善環境衛生及民眾生活品質，惟未徵收一般用戶使用費以支應營運管理財源，並致中央補助比率調降5％，加重自籌財源負擔；又系統管線到達區域有9成尚未公告使用，及部分學校鄰近管線仍未接管，允宜積極辦理，俾提升水資中心營運效能及改善校園環境衛生 |  | 乙－32 |
| （二十一） |  |  | 推動雨水下水道建設維護與普查作業，提升防洪韌性，惟近3年度建設長度無顯著進展，且普查發現破損及管線橫越管段久未修復，纜線暫掛管理法規尚未研訂完成，允宜積極籌措財源修復及加速建設與完備相關規範，以提升防洪排水效能 | 乙－34 |
| （二十二） |  |  | 建置智慧交控系統平台，即時呈現交通動態資訊，以紓解改善交通壅塞情形，惟未就道路環境危害因子等數據進行分析應用，又智慧路口有聲系統使用未達績效指標，及部分交通資訊未公開供民眾運用，允宜研謀改善 | 乙－37 |
| （二十三） |  |  | 為改善城市停車需求與環境，持續規劃建置公有停車場，惟間有部分地區停車空間不足，或停車率偏低、路外停車場管理權未統一等，允宜研謀改善 | 乙－38 |
| （二十四） |  |  | 辦理橋梁檢測確保橋梁通行安全及提升維護管理效能，連續2年經交通部公路局評鑑為金路獎績優單位，惟橋梁安全檢測評估作業仍尚有未盡周延情事，允宜檢討改善 | 乙－40 |
| （二十五） |  |  | 為因應氣候變遷，強化防災韌性，辦理災害復建工程，惟間有設計未臻周妥、施工品質及維護管理待提升；又持續推動無人機採購及運用提升施政效能，惟無人機條款未納入招標文件或低度使用，允宜研謀改善 | 乙－41 |
| （二十六） |  |  | 辦理重大公共建設運動場館及歷史建築修復工程，惟間有工程履約管理及驗收作業未臻周妥或工程多次流標及施工進度落後等，允宜檢討改善，以提升工程品質及進度 | 乙－43 |
| （二十七） |  |  | 持續落實未登記工廠全面納管及就地輔導合法化，惟納管及特定工廠近9成位於農業區或山坡地保育區、納管輔導金及營運管理金之運用及收繳作業未臻周延，允宜研謀改善 | 乙－44 |
| （二十八） |  |  | 依國土利用監測通報變異點查證轄內土地開發利用情形，惟對於疑似違規案件未列管追蹤審認情形，已審認違規案件亦無複查資料可稽，允宜研謀改善，以確保國土合理利用 | 乙－46 |
| （二十九） |  |  | 督導辦理公共設施清查及閒置設施活化作業，惟間有設施活化困難或未詳實填報使用情形；又巨蛋體育館游泳池暫停營運進行修繕，尚未研議招商作業，及部分公所游泳池已閉館多年，尚在辦理活化工程，允宜督導辦理 | 乙－47 |
| （三十） |  | 爭取中央補助建置資安環境，強化基層機關資安防護，惟部分機關安裝大陸廠牌電腦軟體、使用中之作業系統或資料庫已停止更新或無維運廠商或未列入資訊資產清冊、辦理委外廠商資安稽核頻率偏低，及資安專職人員未取具專業證照（書），有待研謀改善 |  | 乙－48 |
| （三十一） |  |  | 為優化殯葬服務品質於官網建置「殯葬專區」，又推動環保自然葬已見成效，惟轄內環保葬區布建不均，及間有傳統公墓公告禁葬逾10年未起掘遷葬，殯葬費用支付管道及資訊透明度未臻完善，允宜研謀精進，以擴充綠色殯葬服務量能，提升土地活化利用與殯葬服務品質 | 乙－49 |
| （三十二） |  |  | 建置便民快e通平台提升服務效能，惟未設立相關評核指標，網站未依規定辦理抽測及取得無障礙標章，允宜檢討改善，以營造無障礙之網路環境 | 乙－51 |
| （三十三） |  |  | 已研訂公款收納及機關專戶支付程序共通性作業規範，強化內部控制機制，惟仍有部分機關存管帳戶未透列會計帳表妥適表達或帳戶久未異動，允宜檢討清理 | 乙－52 |
| （三十四） |  |  | 苗栗縣履踐資源循環經濟模式，廚餘回收再利用業務獲環境部評鑑為全國第2組特優，惟因應116年1月起全面禁止廚餘養豬，允宜研議推廣黑水虻技術，以提升廚餘去化及應用效率，促進資源循環及環保永續 | 乙－52 |
| （三十五） |  |  | 補助各鄉鎮市公所汰換公有路燈，提高道路使用安全性，惟近3成路燈仍屬耗能燈具，並以竹南鎮及大湖鄉逾7成最多，允宜研謀改善，以提升節電功效及節省電費支出 | 乙－53 |
| （三十六） |  |  | 肉品市場毛豬共同運銷及產銷調配業務獲農業部業務評鑑為乙組第2名且獲利較去年成長，惟主要產銷營運量值較預計減少、管理費率久未檢討、急宰及承銷人進場管控未臻周妥等，允宜檢討改善，以提升管理效能 | 乙－54 |
| （三十七） |  |  | 為加強縣有財產開發利用，設立縣有財產開發基金，惟高鐵苗栗車站特定區之產業專用區土地標售未如預期，致基金預算執行率未及4成，且自償性債務餘額仍高，允宜妥謀善策因應，以增進基金營運績效 | 乙－55 |
| （三十八） |  |  | 近3年度職務再設計服務案件數及進用身障者企業家數均有成長，惟針對偏好自行創業學員尚未導入創業諮詢專案媒合；又支持性就業服務計畫部分目標值尚乏挑戰性，及部分事業單位連續3年度未足額進用身障者等，允宜研謀改善，以提升整體服務績效 | 乙－56 |

參、民政處主管

| 1. | 戶政業務績效連續3年度獲內政部評鑑優等，惟各戶所平均每人服務人口數與案件量差異懸殊，及部分戶所網路預約件數偏低，允宜研謀改善 | 乙－61 |
| --- | --- | --- |
| 2. | 依戶役政資訊系統流程辦理規費收繳及資通存取作業，惟系統欠缺申請書與規費收據間之勾稽覆核功能，且部分使用權限管理作業未臻健全，允宜檢討改善，以提高規費收繳正確性並強化戶役政資料存取安全 | 乙－62 |

肆、教育處主管

|  | 為促進各年齡層縣民健康生活與福祉，建置多元運動場館供民眾使用，惟部分場館使（借）用情形、專區網頁資訊及場地使用費計收審核作業等未臻完善，允宜檢討改進 | 乙－63 |
| --- | --- | --- |

伍、農業處主管

| 1. | 為有效控制遊蕩犬衍生風險與履踐動物保護，辦理遊蕩犬管理精進措施計畫，惟絕育工作勞務採購履約期間未能契合犬隻繁殖時節，及未再續編經費執行，允宜研謀改善 | 乙－65 |
| --- | --- | --- |
| 2. | 為提升寵物業服務品質並維護消費者權益，辦理寵物業查核與評鑑，惟間有查核結果未公告、部分業者未取得許可證及專任人員訓練未列為查核項目等，允宜檢討改善，以提升業者管理品質 | 乙－66 |

陸、地政處主管

| 1. | 為推動地政便民服務，建置栗智網整合式多功能地政資訊查詢系統，惟系統部分功能尚有優化空間或未能啟用，允宜研謀精進，以提升作業成效，強化政府服務效能 | 乙－67 |
| --- | --- | --- |
| 2. | 已研訂及辦理地籍圖圖簿面積不符清查計畫，惟部分圖簿面積不符超出3倍公差之土地尚未完成更正之筆數仍多，允宜積極辦理釐正，俾圖簿地相符，確保人民權益 | 乙－68 |

柒、稅務局主管

|  | 為維護租稅公平及增裕庫收，辦理地方稅稽徵業務，且地價稅稅籍清查績效獲財政部評列為乙組第1名，惟部分稅捐核課作業仍間有未依實際用途核課情形，允宜研謀持續精進辦理 | 乙－70 |
| --- | --- | --- |

捌、警察局主管

| 1. | 執行防制酒駕勤務取締違規及辦理交通執法專業訓練強化員警法規素養，以保障民眾生命安全，惟酒駕肇事與違規舉發無效件數仍呈現增加趨勢，允宜研謀改善，以提升酒駕防制勤務及交通執法效能 | 乙－72 |
| --- | --- | --- |
| 2. | 辦理治安要點錄影監視系統設備維護工作獲警政署評列為第1等第，惟部分犯罪熱點未建置監視攝影器潛存治安風險，且近5成逾使用年限，允宜妥善規劃布建範圍並強化運用，以提升犯罪偵防及增進破案效率 | 乙－74 |
| 3. | 查獲毒品販賣、施用（持有）及查扣數量均有增加，有助維護社會治安，惟罰鍰及怠金之收繳清理成效欠佳，向上溯源查獲率待提升，允宜研謀改善 | 乙－75 |
| 4. | 持續辦理行政罰鍰收繳及清理作業，惟應收數額逐年遞增，且部分案件久懸帳上，允宜研訂清理計畫加強辦理，以維護政府債權 | 乙－76 |

玖、消防局主管

| 1. | 火災預防及災害搶救業務績效連續2至3年經消防署評列特優，惟燃燒雜草垃圾及公墓火災案件仍多，且未清查列管露營區及工廠、充電站周邊消防水源或設置消防栓，允宜研謀改善 | 乙－78 |
| --- | --- | --- |
| 2. | 消防人員服務人口比超前達標，有效減輕消防人力負荷，惟實際員額尚未補足，義消人力結構高齡化且招募資訊過時，允宜積極填補員額缺口及擴增義消新血，以提升救災救護人力 | 乙－81 |
| 3. | 勤務指揮業務經消防署評列優等，惟部分高階無人機閒置、操作員配置失衡、消防裝備器材與車輛逾使用年限比率偏高，允宜研謀改善，以提升防救災量能 | 乙－82 |

拾、衛生局主管

| （一） | 縣內幼兒專責醫師收案涵蓋率超過計畫目標，增進幼兒醫療照護可近性，惟仍有部分鄉鎮涵蓋率不足、高風險孕產婦關懷次數與訪視率偏低、新生兒異常疾病篩檢未臻周妥，允宜研謀改善，以建構完備婦幼醫療照護網 | 乙－85 |
| --- | --- | --- |
| （二） | 因應高齡化及減輕長者就醫負擔，辦理65歲以上縣民看診掛號費補助，惟基層醫療診所僅1成簽約及補助對象不到3成申請補助，有待積極洽商診所辦理及宣導福利政策，以完善長者醫療照顧服務 | 乙－86 |
| （三） | 爭取補助辦理強化食安檢驗效能及品質計畫，獲核定經費較上年度增加近4成，惟部分工作項目之預估件數及實際件數均未增加；又近3年度食品查驗不合格率逐增且高於全國平均率，允宜檢討辦理，以維護民眾食安健康 | 乙－88 |
| （四） | 宣導公共場所設置AED，營造安心友善環境，惟部分區域未依規定設置，或已設置之電池、耗材及保固期已屆期，或管理員訓練資訊及使用紀錄未登錄等，允宜檢討改進，以提升緊急醫療應變能力 | 乙－89 |
| （五） | 毒品危害防制業務經中央單位聯合視導曾評列特優，惟部分計畫指標執行未達目標值，及應接受毒品危害講習者逾半數尚未完成，允宜妥謀善策，以落實毒品防制目標 | 乙－90 |
| （六） | 為便利地區民眾醫療照護，開辦衛生所醫療保健業務，並訂定基金會計制度運作，惟現金收納繳庫規定與縣庫管理辦法未盡相同，及部分衛生所事務管理未臻周妥，允宜依規定辦理，以降低管理風險 | 乙－90 |

拾壹、環境保護局主管

| （一） | 結合科技執法及與檢警合作強化非法棄置廢棄物稽（巡）查體系，惟自行建置之智慧圍籬系統尚未發現異常資料，又廢棄物場址久置未清理、部分遭傾倒地點未列管，允宜研謀改善 | 乙－93 |
| --- | --- | --- |
| （二） | 持續辦理水污染防治業務，連年預算執行率逾9成，且事業水污染防治績效指標亦連年達標，惟間有部分第一級營建工程未依規定提報逕流廢水削減計畫、部分事業定檢申報資料屢經警示異常，或許可證（文件）效期已屆等，有待規劃稽查妥處，以強化水污染防治作為 | 乙－95 |
| （三） | 榮獲環境部114年度垃圾焚化廠查核評鑑主管機關特優獎、焚化廠優等獎及焚化再生粒料再利用管理評鑑精進獎，惟廢棄物清除處理收入不足支應成本、進廠垃圾熱值高於設計值將影響處理效能，及焚化再生粒料多款用途待運用等，允宜研謀善策因應，以達環境永續發展目標 | 乙－96 |

拾貳、文化觀光局主管

| 1. | 持續推動各項藝文展演及教育推廣活動，增進縣民享有文化之近用權利，惟尚乏針對身心障礙等特定族群之活動，及長者參與人次未達全縣長者1成，部分鄉鎮交通便利性不足，有待研謀善策，以促進文化平權及多元參與 | 乙－99 |
| --- | --- | --- |
| 2. | 為維護旅客住宿安全及權益，持續辦理旅宿業管理輔導，惟部分業者無建築物公共安全或消防安檢紀錄，允宜研謀改善，以維護公共安全 | 乙－100 |
| 3. | 為協助轄內露營場合法化，成立露營場輔導團隊協助露營場業者解決申辦登記遭遇之困難，惟部分露營場坐落於坡地或地質敏感區，或廢污水處理狀況尚待訪查，允宜研謀改善，以促進觀光環境永續發展 | 乙－101 |
| 4. | 推動促進民間參與公共建設，已有多案完成簽約引導民間資金投入，有效減輕政府財政負擔，惟部分促參案間有財務檢查缺失未改善、已逾契約興建期限仍未完成、未依投資執行計畫投入資金及未於期限內登載基本資訊，致未獲財政部獎勵金等，允宜研謀改善 | 乙－102 |

拾伍、第二預備金

|  | 編列第二預備金以因應政事臨時需求，惟部分機關未審慎衡酌執行能力，致多數申請案未能於年度終了前執行完竣，允宜研謀改善，以提升資源運用效能 | 乙－105 |
| --- | --- | --- |

# 壹、縣議會主管

縣議會主管僅縣議會1個機關，掌理議決縣規章、縣預算、縣特別稅課及臨時稅課與附加稅課、縣財產之處分、縣政府及縣屬事業機構組織自治條例、縣政府及縣議員提案事項、審議縣總決算審核報告，接受人民請願及其他依法律或上級法規賦予之職權等。茲將114年度決算審核結果說明如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一）　計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫10項，包括召開大會業務、法令研究及各項設備採購等重要施政項目，其中已執行完成者5項，尚在執行者5項，主要係文康中心整修、議事錄及光碟編印等採購案尚未完成，而予以保留。

（二）　預算執行之審核

1.　歲入無預算數，決算審核結果，審定實現數25萬餘元，較預算增加25萬餘元，主要係場地設施使用規費收入較預計增加。

2.　歲出原編列預算數3億1,966萬餘元，經追加預算79萬餘元，合計3億2,046萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億9,204萬餘元（91.13％），應付保留數350萬餘元（1.09％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為2億9,555萬餘元，預算賸餘2,490萬餘元（7.77％），主要係按業務需要而減少支付。

3.　以前年度歲出轉入數計193萬餘元，決算審核結果，審定實現數189萬餘元（97.61％）；減免（註銷）數4萬餘元（2.39％），主要係按業務需要而減少支付。

# 貳、縣政府主管

縣政府主管計有公務機關1個、縣營事業單位1個、非營業特種基金單位5個，各該單位決算、附屬單位決算營業及非營業部分之審核情形如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

縣政府主管僅縣政府1個機關，掌理全縣各項縣政行政事務。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）　計畫實施之查核

業務計畫27項，下分工作計畫31項，包括掌理地方自治行政、公有財產與公債管理、交通網路規劃與道路橋梁興建維護、審查監督山坡地保育利用與治山防災管理、建構多元適性教育環境、促進青年就（創）業發展及維護勞工權益、辦理各項社會福利服務措施暨強化社會福利體系等重要施政項目，其中已執行完成者6項，尚在執行者25項，主要係114年度苗栗縣路平專案、140線2K+870-5K+470道路拓寬工程、縣道126線22K+220至22K+620及23K+620至24K+000段彎道改善工程等，施工中尚未完工而予以保留。

（二）　預算執行之審核

1.　歲入原編列預算數206億290萬餘元，經追加預算49億37萬餘元，追減預算1億9,612萬元，合計253億715萬餘元，決算審核結果，修正增列實現數135萬餘元，係增列地政電子謄本及電傳資訊系統檢索費，修正增列應收數及同額減列保留數17萬餘元，係增列應收苗栗肉品市場股份有限公司之繳庫股息紅利及減列同項目保留數；審定實現數233億6,296萬餘元，應收保留數15億5,048萬餘元，主要係丹娜絲颱風及豪雨公共設施災後復建工程、竹南鎮射流溝水環境改善工程、明德水庫自行車暨環湖步道建置工程等計畫型補助收入按實際進度核算補助款，致尚未撥款，仍需辦理保留；合計決算審定數249億1,344萬餘元，較預算減少3億9,371萬餘元（1.56％），主要係統籌分配稅、河川疏濬及土石採取販售收入等較預計減少。

2.　以前年度歲入轉入數計38億2,864萬餘元，決算審核結果，審定實現數18億6,737萬餘元（48.77％）；減免（註銷）數6億8,113萬餘元（17.79％），主要係田寮排水系統分洪治理工程、造橋鄉、三灣鄉及南庄鄉雨水下水道系統檢討規劃等依實際發包金額補助，致短收而予減免；應收保留數12億8,012萬餘元（33.44％），主要係竹南車站東站地下停車場案、後龍鎮污水下水道管網及用戶接管工程、西湖鄉龍壽橋改建工程等按實際進度核算補助款，致尚未撥款，仍需辦理保留。

3.　歲出原編列預算數183億1,454萬餘元，經追加預算47億1,075萬餘元，追減預算1億9,264萬餘元，並因辦理易肇事及受限道路幾何條件而無法設置三色管制號誌之路口設置智慧路標、補助苗栗縣立體育場辦理文山國小分校巨蛋體育館游泳池設施設備汰換工程、第一辦公大樓七樓文康中心調整為辦公空間裝修案等事由，動支第二預備金6,804萬餘元，暨因人事費不敷支應，動支各類員工待遇準備689萬餘元，合計229億759萬餘元，決算審核結果，修正減列應付保留數292萬餘元，係減列無須保留之操作保養維護費與專案服務經費；審定實現數187億4,933萬餘元（81.85％），應付保留數37億4,994萬餘元（16.37％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數224億9,927萬餘元，預算賸餘4億831萬餘元（1.78％），主要係南庄鄉苗21縣3K+500～6K+500道路改善工程、後龍鎮大庄里16號道路旁危險瓶頸路口及路段改善計畫、縣市管河川及區域排水整體計畫114年防洪綜合治理工程之結餘。

4.　以前年度歲出轉入數計84億2,621萬餘元，決算審核結果，修正減列應付保留數1,206萬餘元，並如數增列減免（註銷）數，係減列無須保留之工程經費；審定實現數36億2,705萬餘元（43.04％）；減免（註銷）數4億6,192萬餘元（5.48％），主要係南庄鄉苗21線3k+500段道路復建工程、頭份市交流道周邊道路改善工程等結餘；應付保留數43億3,723萬餘元（51.47％），主要係竹南車站東站地下停車場案等，因補助機關核撥經費較遲；苗栗縣消防局消防分隊東側聯外道路興建工程（含工管費及委設費等）、國道1號頭份交流道改善計畫-增設連絡道工程（設計案）、大湖鄉苗61線2K+100段道路復建工程（含工管費）等，施工中尚未完工而予以保留。

二、附屬單位決算營業部分

縣政府主管僅苗栗肉品市場股份有限公司1個單位。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）　計畫實施之查核

營運計畫主要有銷貨、勞務及租賃收入等3項，實施結果，均未達預計目標，係中秋禮盒販售未執行、毛豬拍賣頭數較預計減少，及提供廠房設備供電宰之收入隨拍賣頭數減少所致。

（二）　盈虧之審定

決算審核結果，審定本期淨利為330萬餘元，較預算數34萬餘元，增加295萬餘元，主要係實際進用員額較預計減少，用人費用隨減，及利息收入較預計增加所致。

三、附屬單位決算非營業部分

縣政府主管包括（一）作業基金：苗栗縣縣有財產開發基金、苗栗縣實施平均地權基金；（二）特別收入基金：苗栗縣社會福利基金、苗栗縣身心障礙者就業基金、苗栗縣地方教育發展基金等共5個單位。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）　計畫實施之查核

業務（營運）計畫主要有辦理縣有財產開發基金、高速鐵路苗栗車站特定區區段徵收基金、社會福利服務、身心障礙者就業、國民教育等17項，實施結果，計有縣有財產開發基金、社會救助、社區發展、社會福利服務、社會保險、身心障礙者就業、一般行政管理、高中及高職教育、學前教育、特殊教育、社會教育、一般行政管理（教育）、建築及設備等13項，因縣有財產開發基金公告標售後龍鎮龍富段374地號之土地未出售，相關收入與成本尚未認列；或低收入戶生活扶助申請案件較預計減少；或推行社區發展綜合業務申請案件較預計減少；或申請社會福利服務補助案件較預計減少；或人員缺額未補足；或補助中低收入戶繳納國民年金人數較預計減少；或部分身心障礙者職業訓練開班時程延後，應付廠商款項尚未支付；或高中職優質化、均質化計畫、育兒津貼、幼兒園各項補助及活動、身心障礙者教育等依實際需求支用，致未達預計目標。另未執行者1項，係高速鐵路苗栗車站特定區區段徵收基金標售土地無人投標而未售出，開發不動產成本未能認列所致。

（二）　餘絀之審定

1.　作業基金：決算審核結果，審定短絀4億3,430萬餘元，與預算賸餘10億1,988萬餘元，相距14億5,419萬餘元，主要係縣有財產開發基金公告標售後龍鎮龍富段374地號之土地未出售，相關收入與成本尚未認列，投融資業務收入較預計減少所致。

2.　特別收入基金：決算審核結果，審定賸餘15億5,059萬餘元，與預算短絀8億4,934萬元，相距23億9,993萬餘元，主要係地方教育發展基金中央機關（單位）實際補助辦理各項教育經費較預計增加；社會福利基金公益彩劵盈餘分配收入較預計增加，及低收入戶生活扶助、社會福利服務等申請案件較預計減少，暨人員缺額未補足等所致。

四、提供苗栗縣政府決定施政方針之建議意見

依審計法第70條及預算法第28條規定，本室應提供審核苗栗縣政府以前年度歲入、歲出、財務（物）經營管理、附屬單位預算（包含營業及非營業部分）等預算執行之有關資料，及財務上增進效能與減少不經濟支出之建議，以供縣政府作為決定116年度施政方針之參考。茲將所提建議意見，摘述如次：

（一）　依預定償債計畫進度償還公共債務，惟因市場利率調升，債息支出負擔益趨沉重，允宜依行政院函示適時檢討修正償債計畫，妥適規劃獲配財源用以償債，展現財政紀律。

行政院114年9月23日院授財庫字第11400659130號函示，財政收支劃分法修正後，縣政府統籌分配稅款由114年度81.89億元增加至115年度217.35億元，成長達165％。而114年度8月底止長期債務比率50.84％仍高於債限標準，另短期債務比率50.03％超出30％之債限比率達20.03個百分點，鑑於縣政府原償債期程最久須至136年，不利施政長遠發展，爰請檢討修正償債計畫，115年起適度提高各年度償債金額，縮短償債期程。經查截至114年底止，苗栗縣1年以上公共債務未償餘額195.78億元（債務比率43.23％）；未滿1年公共債務未償餘額130.45億元（債務比率38.97％），雖符合行政院113年12月17日核定縣政府114年度各月份償債進度計畫，惟1年以上及未滿1年之公共債務未償餘額合計326.23億元，且因市場利率調升，截至114年底止，債務付息支出6.16億元，債息支出負擔仍沉重。據行政院核定之償債計畫期程尚有22年，不利長期施政發展，允宜依行政院函示，優先以降低債務比率持續符合法定債限為目標，妥適規劃獲配之增額統籌分配稅款挹注償債額度，展現財政紀律。

（二）　近年開源達成率均逾目標值3成以上，且呈逐年成長趨勢，惟尚乏新興開源項目；另為節流專案控管歲出分配，惟逾7成辦理解控，允宜研議具體改善方法，俾利提升執行成效。

縣政府為提升財政能力，本財政自我負責精神規劃辦理各項開源節流措施，111至113年度開源預期效益達成率分別為134.75％、140.08％、155.53％，逐年上升；專案控管預算分配措施之節流成效分別為100.00％、22.54％、22.08％。經查開源節流措施執行情形，核有：1.111至113年度開源金額均超過預期且逐年增加，惟每年開源項目類同尚無創新，有待督促集思廣益研提新興可行及具效益之開源項目，並檢討覈實估列預期效益，積極管控執行，以擴增開源方案實施成效；2.為提升節流成效，專案控管歲出分配數，112及113年度控管數分別為1億3,907萬餘元及1億3,567萬餘元，惟解控1億771萬餘元（占77.46％）及1億572萬餘元（占77.92％），實際控管節約未達3成，允宜督促強化各機關落實節流措施之精神，審慎衡酌辦理解控提案，力求達成預算節約目標；3.興建公共污水下水道改善生活環境與淨化河川水系，且開徵污水下水道使用費收入逐年增加，惟公共污水下水道管線已到達區域面積逾9成6未辦理公告，尚待檢討辦理，以利使用費開徵，及環境永續發展與生活品質優化提升；4.積極以促參方式推動各項重大建設，引進民間資源降低財政負擔，惟已營運之促參案件半數曾有進度落後情事，允就規劃中或尚待簽約案件督促積極辦理，遇有進度落後者應即時提供協助，以達成促參雙贏效益等情，允宜賡續通盤檢討開源計畫及節流措施項目執行情形，並研議具體改善方法，俾利提升開源節流執行成效及改善財政狀況。

（三）　為落實老人福利及鼓勵民眾生育等，新增或調升福利政策給付額度，惟自籌財源維持現行社會福利支出之能力降低，允宜衡酌法定外社會福利政策，以維財政永續發展。

財政永續為國家經濟發展之基石，而健全財政則繫於財政紀律。監察院前於105年11月2日就苗栗縣公共債務比率超過法定債限，惟縣政府並未積極改善財政，量入為出，核實籌編預算等情，提案糾正，嗣經縣政府提出減少編列法定外社會福利預算金額等改善措施，經監察院於111年2月9日決議結案存查在案。經查改善措施執行情形，核有：111至113年度法定外福利項目支出金額，由111年度之5,474萬餘元，增加至113年度之3億6,983萬餘元。復據113年度新增之5項（敬老禮金、學生午餐加碼、婚後孕前健康篩檢、凍卵補助、卵巢功能檢查）法定外福利項目，支出金額共計2億8,239萬餘元，以苗栗縣敬老禮金支出1億9,616萬餘元為最高，若估算敬老禮金114至118年度經費籌措需求，預估5年度需籌措經費總額為12億2,477萬餘元；另按財稅研究雜誌第44卷第1期（2015年1月出刊）登載「直轄市及縣市政府財政指標建置之初探」專文載明，地方政府自籌財源占社會福利支出之比例越高代表地方政府自籌財源維持目前社會福利服務水準能力較高，經推算111至113年度縣政府自籌財源占社會福利支出之比例，由111年度之12,182.13％，下降至113年度之1,806.82％，顯示縣政府維持現行各項社會福利支出之能力降低，允宜衡酌法定外社會福利政策，期使有限資源妥適運用，以維持政府財政永續發展。

（四）　積極爭取計畫型補助款挹注各項施政計畫經費，提升縣民生活品質，惟部分計畫執行進度落後、或公共設施完成補強後，使用率偏低、或例行性補助計畫預算賸餘數偏高等，允宜檢討改善。

縣政府及所屬機關為提升縣民生活品質，積極爭取計畫型補助款挹注各項施政計畫。113年度（包含以前年度延續至113年度之計畫）獲中央各主管機關核定計畫型補助計畫合計402項，總經費168億8,666萬餘元，經列入113年度預算者，計93億4,709萬餘元。經查執行情形，核有：1.截至113年底止，執行結果，實現數62億5,640萬餘元（占66.93％），應付保留數29億5,635萬餘元（占31.63％），預算實現率未達7成，部分計畫早經核定，且計畫期程已逾半，尚無實際執行進度，如：「苗栗縣頭份市N2D幹線雨水下水道工程（二）」（核定計畫總經費6,500萬元，計畫期程110至114年）、「公有危險建築補強重建－公共圖書館耐震能力改善計畫」（核定計畫總經費1億3,616萬元，計畫期程111至114年）等2案，致保留金額仍高，允宜督促檢討改善，以加速各項計畫預算執行；2.縣政府及所屬機關轄管公共設施，108至112年度完成驗收者，計有竹南分局談文派出所廳舍耐震補強工程等39項。惟其中有竹南分局談文等3個派出所，因苗栗縣警察局配合公務員服務法新制規定，實施集中警力聯合執勤政策，撤出上開派出所警力，致使用率偏低，允宜妥擬資產活化措施，以提升公共設施使用效益；3.縣政府113年度辦理中央政府計畫型補助計畫結果，有賸餘者，計有143項、賸餘數1億3,433萬餘元，主要係例行性社會福利措施計畫賸餘數，有待督促執行機關（單位）審慎辦理計畫編審作業並落實執行，以提升資源配置及運用效益。

（五）　委外建置財產管理資訊系統，惟部分獲撥國有土地存有閒置遭傾倒廢棄物或發生火災或遭占用等情事，允宜研謀善策，以維政府權益。

為統一管理公有土地及財產，縣政府委外建置公有土地及財產管理資訊系統，提供所屬各機關（單位）登錄使用。經本室運用內政部國土管理署城鄉發展分署之國土規劃地理資訊圖台，抽核縣政府經管國有土地113年實際使用現況，發現部分國有土地現況為純住宅、倉儲、商業等遭占用或閒置面積大於100平方公尺者，計有67筆、面積21.47公頃，其中屬「未使用地」者27筆、面積20.43公頃；「供純住宅或商業使用」者19筆、面積0.42公頃；「供倉儲使用」者10筆、面積0.13公頃；「供服務業使用」者2筆、面積0.04公頃；「供製造業使用或興建中」者4筆、面積0.14公頃；「供宗教使用」者5筆、面積0.29公頃，又近年屢經媒體報導，縣政府經管國有土地閒置遭傾倒有毒廢棄物或發生火災等情事，允宜研謀善策，以維政府權益。

（六）　為營造宜居幸福城市，持續投入鉅額建設經費推動各項重大公共建設計畫，惟近3年度預算執行率欠佳，部分工程多次流標，推延公共服務提供時程，尚待研謀改善，俾有效推動計畫。

縣政府為強化基礎建設，打造宜居幸福城市，提供縣民優質生活環境，並實現觀光科技新都心之城市願景，持續於111至113年度投入鉅額建設經費於重大公共建設計畫。縣政府及所屬機關學校於111至113年度辦理1億元以上（計畫總金額）重大公共建設計畫分別計有14件、14件、15件，分別由所屬水利處、交通工務處、教育處及地政處等4個單位辦理，各年度可支用預算數分別為15億3,045萬餘元、23億432萬餘元、27億3,383萬餘元，執行數分別為6億4,952萬餘元、9億9,291萬餘元、14億1,014萬餘元，執行率分別為42.44％、43.09％、51.58％。經查計畫預算執行情形，核有：1.111至113年度預算執行率欠佳，影響中央補助款執行效率；2.計畫工程預算編列未臻縝密，屢有多次流標，推延公共服務提供時程等情事，尚待研謀改善，俾有效推動計畫。

（七）　積極招商引資推動客家文學花園促參建設，惟民間機構尚未依計畫期程籌措資金到位，允宜督促廠商依約執行，期能如期開館營運，促進地方經濟。

縣政府為發展地方觀光產業、促進經濟及吸引民間投資參與公共建設，於109年開始推動客家文學花園促參案，111年10月經甄審委員會評選出民間機構，於113年3月18日與該民間機構簽訂「苗栗縣公館鄉出磺坑觀光遊憩園區新建營運移轉案（BOT+OT）」投資契約。民間機構承諾自完成點交之日起3年內，興建期最低投資金額5億8,000萬元，規劃於苗栗縣公館鄉福基段558地號等13筆土地（面積總計185,173平方公尺）範圍內，投資興建包括：展演館、特色餐宴館、許諾禮堂、休閒養生旅館、特色Villa等設施，期能達成帶動地方整體發展、提供就業機會，促進經濟等預期效益。經查其執行情形，核有：1.依民間機構提送經縣政府核備之投資執行計畫書第4章4.2.5資金籌措計畫載明，預計將於112年度至114年度，分3年度分別投入資金1億7,236萬餘元、1億9,861萬餘元及2億9,669萬餘元，合計將投入6億6,767萬餘元，惟民間機構除於112年9月投入資本3,000萬元外，未再辦理增資或融資，縣政府亦未督促民間機構依計畫籌措資金到位，恐將影響後續興建計畫之執行；2.依民間機構興建計畫書規劃之開發進度時程，其中重點工作完成節點諸如：預定於114年2月12日完成設計、預定於114年3月12日開始辦理申請建造執照等，惟上述節點均未如期完成或開始，投資興建計畫之執行進度有落後情事，允宜督促民間機構落實履約，期能如期開館營運，促進地方經濟。

五、重要審核意見

（一）　歲入歲出決算規模逐年成長，已連續10年度產生賸餘，惟自籌財源約2成，歲出保留金額仍高，允宜研謀改善，以提升財政自主性及預算執行效率。

| 表1 113及114年度財政績效與年度預算編制及執行面向考核成績 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：分 |  |  |  |  |  |
| 年度 | 地方政府清理欠稅情形 | 年度預算編制及執行情形 |  |  |  |
|  |  | 分數 | 歲入決算執行與歲出規模成長情形 | 歲入歲出決算餘絀及改善情形 | 因公派員出國案件經費執行情形 |
| 分數增減 | + 6.3 | + 0.4 | — | + 0.3 | + 1.0 |
| 114 | 94.2 | 81.6 | 81.0 | 83.8 | 80.0 |
| 113 | 87.9 | 81.2 | 81.0 | 83.5 | 79.0 |
| 資料來源：整理自行政院評定資料。 |  |  |  |  |  |

苗栗縣總預算執行結果，自105年度起至114年度，已連續10年產生賸餘，114年度歲入決算審定數335億7,972萬餘元，歲出決算審定數325億7,816萬餘元，歲入歲出相抵賸餘10億155萬餘元。據行政院114年12月23日函示，有關114年度中央對直轄市與縣市政府計畫及預算考核成績，其中「114年度各直轄市及縣市財政績效與年度預算編製及執行面向之考核結果表」列縣政府在「地方政府清理欠稅情形」及「年度預算編制及執行情形」之考核成績，較上年度略增（表1），在「年度債務管理績效」、「開源績效」及「節流績效」之考核成績，較上年度略減。經查總預算執行情形，仍核有下列事項：

1.　歲入決算持續成長，惟自籌財源比率約2成，政事支出仍須仰賴統籌分配稅或中央補助款挹注，有待研謀開拓經常性財源，提升財政自主性：近3年度（112至114年度，下同），歲入決算審定數由308億9,794萬餘元、323億9,647萬餘元，增加至335億7,972萬餘元，歲入持續成長，主要係統籌分配稅、補助及協助收入等非自籌財源增加所致，惟自籌財源分別為62億8,668萬餘元、66億8,222萬餘元及65億3,843萬餘元，占歲入決算審定數比率分別為20.35％、20.63％及19.47％，約2成，且114年度自籌財源比率，較113年度減少1.16個百分點，為近3年度新低；又近3年度經常支出決算審定數分別為212億388萬餘元、228億6,765萬餘元及241億3,504萬餘元，占自籌財源比率分別為337.28％、342.22％、369.13％，自籌財源長年不足以支應經常支出，顯示縣政府各項施政所需財源，多仰賴統籌分配稅及補助收入等非自籌財源以為支應。另近3年度依據中央主管機關核定或通知編列之統籌分配稅款與補助及協助收入預算數分別為249億2,218萬餘元、260億8,418萬餘元及274億9,415萬餘元，執行結果，決算審定數分別為246億1,125萬餘元、257億1,424萬餘元及270億4,128萬餘元，分別較預算數減少3億1,092萬餘元（1.25％）、3億6,993萬餘元（1.42％）及4億5,286萬餘元（1.65％），短收比率逐年呈增加趨勢，鑑於中央統籌分配稅款及中央補助款非屬地方政府自籌財源，倘中央機關刪減相關補助預算，將影響財政之穩定性，允宜賡續開拓經常性財源，提升財政自主能力，俾利政府財政穩健，經函請縣政府研謀改善。據復：將賡續辦理各項開源措施，以增加自籌財源及提升財政自主能力。

2.　歲出決算規模持續增加，惟部分政事別支出實現率低於3成，及歲出保留金額仍高，有待檢討強化預算執行效率，以達成施政計畫目標：近3年度（112至114年度，下同）歲出決算審定數由291億4,814萬餘元、303億1,751萬餘元，增加至325億7,816萬餘元，歲出規模持續成長，主要係推動各項縣政建設所致。114年度歲出實現數261億7,483萬餘元（占歲出決算審定數80.34％），經依歲出政事別分析，實現率未達80％者計有警政支出等10項，其中社區發展、交通、工業、其他等支出實現率分別為6.02％、24.26％、24.44％、25.73％，低於3成；應付保留數64億332萬餘元（占歲出決算審定數19.66％），較113年度增加2億4,151萬餘元（約3.92％），以交通支出保留19億3,167萬餘元（占總應付保留數之30.17％）最高，其次為警政支出保留12億113萬餘元（18.76％）。又114年度歲出應付保留數64億332萬餘元，連同以前年度歲出轉入未結清數65億5,934萬餘元，合計129億6,266萬餘元，較113年度123億5,608萬餘元增加6億657萬餘元（約4.91％），其中以交通支出待執行之保留數37億5,932萬餘元（29.00％）最高、警政支出21億7,161萬餘元（16.75％）次之、農業支出17億2,850萬餘元（13.33％）再次之，保留金額較高之項目分別為警察局警政大樓新址重建工程（113年度保留6億7,739萬餘元、114年度保留9億9,047萬餘元）、苗栗縣苑裡鎮全民運動興建工程（112年度保留2億5,509萬餘元）、苗栗縣路平專案（114保留2億4,500萬元）等計畫，允宜督促相關單位針對執行落後問題癥結妥謀善策積極辦理，並檢討強化預算執行力，落實績效管制考核作業，以提升預算執行效率並達成施政計畫目標，經函請縣政府研謀改善。據復：已督促各機關（單位）檢討預算執行落後問題癥結，嗣後加強期程控管、案件執行、驗收及核銷程序。

（二）　辦理產業開發招商、促進民間參與公共建設、非公用土地標售等開拓多方財源，並專案控管歲出分配節約支出，惟部分開源節流措施尚待積極推進，以增裕庫收及減輕負擔，促進財政永續發展。

縣政府為開闢財源增益庫收，近年來辦理苗栗縣舊山線文化園區軌道活化再利用營運移轉案、苗栗縣公館鄉出磺坑觀光遊憩園區新建營運移轉案等多項產業開發與招商，及進行稅籍清查、河川疏濬土石販售、屋頂太陽光電標租、調整土地公告現值與地價、縣有非公用土地標售等作業，以開拓多方財源，並專案控管歲出分配節約支出，近10年度（105至114年度）預算執行結果，皆獲有歲入歲出賸餘，金額介於10億155萬餘元至20億7,895萬餘元間。近3年度（112至114年度，下同）財政部辦理之地方政府財政業務輔導方案考評結果，該府財務管理考評成績皆評列甲等。經查開源節流措施實施情形，核有下列事項：

圖2　消費者物價指數變動情形

資料來源：整理自中華民國統計資訊網公布資料。

年度

％

圖1　規費收入概況

資料來源：整理自苗栗縣政府提供資料。

年度

千元

1.　賡續推動多項開源措施，惟部分規費收費基準已訂定或修正5至27年，尚未依規定考量費用成本及物價變動情形檢討調整，允宜適時研修，以提升開拓財源之加乘效果：縣政府近3年度賡續推動上述產業開發招商等多項開源措施，歲入由308億9,794萬餘元持續增加至335億7,836萬餘元，其中規費收入介於3億2,582萬餘元至3億8,015萬餘元間（圖1）。依規費法第11條規定：「規費之收費基準，業務主管機關應考量下列情形，定期檢討：一、辦理費用或成本變動趨勢。二、消費者物價指數變動情形。三、其他影響因素。前項定期檢討，每3年至少應辦理1次。」經運用中華民國統計資訊網查詢結果，近3年度消費者物價指數總指數由112年之105.51逐年增加至114年之109.60，年增率為3.87％（圖2），惟縣政府暨所屬機關訂定之規費基準，計有「苗栗縣核發道路挖掘許可或設施物設置許可收費標準」等19項已訂定或修正5至27年，尚未依規定考量費用成本及物價變動情形，檢討調整，經函請縣政府適時研修規費收費基準，以提升開拓財源之加乘效果。據復：嗣後至少每3年請各項規費收費基準之主辦機關，依規費法規定檢討各項規費收取是否符合實際之成本效益。

2.　持續完成諸多促進民間參與公共建設招商營運實績，惟仍有攸關水利、環保及觀光遊憩設施之公共建設尚待徵求民間參與，允宜積極辦理，以提升公共服務水準與減輕財政負擔：縣政府為推動民間參與公共建設業務，於106年5月15日訂定「苗栗縣政府促進民間參與公共建設推動委員會設置要點」，並設置「苗栗縣政府促進民間參與公共建設推動委員會」，由縣長兼任召集人，其餘委員由該府所轄各局處簡任級以上人員及專家學者兼任之，每年定期召開1次會議。截至114年底止，縣政府列管之促進民間參與公共建設案件計有18案，其中已營運者計有苗栗縣福祿壽殯葬園區等7案，試營運者計有苗栗縣明德水庫風景區碼頭區陸、水、空域觀光服務整建營運移轉ROT案1案，已與民間簽訂契約尚待興建中者有

表2　苗栗縣尚待徵求民間參與公共建設案件

| 項次 | 案件名稱 |
| --- | --- |
| 1 | 苗栗縣泰安鄉泰雅原住民文化產業園區地熱發電新建營運移轉BOT案。 |
| 2 | 苗栗縣市場用地（建國花市）辦理市場結合住宅及其他開發利用BOT案。 |
| 3 | 苗栗縣觀光酒廠興建營運移轉BOT案。 |
| 4 | 苗栗縣農糧產品區域冷鏈物流中心增修建營運移轉ROT案。 |
| 5 | 苗栗縣好望角風景區觀光營運移轉ROT案。 |
| 6 | 苗栗縣垃圾焚化廠修建營運移轉ROT案。 |
| 7 | 竹南頭份水資源回收中心再生水興建移轉營運BTO計畫。 |
| 資料來源：整理自苗栗縣政府提供資料。 |  |

苗栗縣公館鄉出磺坑觀光遊憩園區新建營運移轉等3案，惟查仍有苗栗縣泰安鄉泰雅原住民文化產業園區地熱發電新建營運移轉BOT案、苗栗縣市場用地（建國花市）辦理市場結合住宅及其他開發利用BOT案等7案，尚待徵求民間參與（表2），經函請縣政府積極辦理，以提升公共服務水準與減輕公共建設財政負擔。據復：除苗栗縣市場用地（建國花市）辦理市場結合住宅及其他開發利用BOT案，歷經3次政策公告，皆無申請人提出可行性評估報告，已向財政部申請解除列管並終止外，其餘6案刻正依法辦理先期規劃、環境影響評估、財務精算、可行性評估與諮商同意程序等作業，期順利招商。

3.　持續辦理縣有非公用土地及高鐵苗栗車站特定區區段徵收開發土地標售作業，惟尚有多筆土地未售出，允待研酌強化標售策略，以提升標售成效，增裕縣庫收益：縣政府於114年度重要施政計畫訂有辦理縣有非公用不動產清查處分作業與辦理高速鐵路苗栗車站特定區區段徵收（下稱高鐵苗栗車站特定區）分配剩餘土地標售作業等實施內容，期收入挹注縣庫。114年度已完成8筆非公用建地標售及產權移轉，增裕縣庫金額計1,082萬餘元，惟尚有銅鑼鄉福興段676-1地號等9筆非公用土地，與高鐵苗栗車站特定區後龍鎮龍頂段、龍富段等5筆土地，合計14筆、總價約56億6,336萬餘元，因無人投標或郵政與電力事業無購地需求或經費，致未能順利標讓售，經函請縣政府研酌強化標售策略，以提升標售成效，增裕縣庫收益。據復：銅鑼鄉福興段676-1、676-4地號等2筆縣有非公用土地，已於115年3月30日標出，高鐵苗栗車站特定區相關公用事業用地之實際需求、開發可行性及整體土地利用效益，將進行跨機關檢討，後續配合都市計畫通盤檢討，適時調整使用分區及土地利用方向，以提升土地利用效能及後續標售處分成效。

4.　辦理自行車道設施維護、清潔除草及公共意外險投保事宜，以提供民眾舒適之自行車旅遊路線，惟相關經費逐年增加，允宜研議建立民間認養維護之公私協力機制，以減輕縣庫負擔：縣政府為提供民眾舒適之自行車旅遊路線，持續辦理綠光海風、後龍溪左岸、中港溪大河戀等自行車道設施維護清潔及公共意外險投保事宜，近3年度支用經費自1,118萬餘元逐年增長至1,253萬餘元（圖3），惟臺中市於100年7月12日公布臺中市自行車專用道公共設施認養要點，提供認養之型式包括植栽、綠地、設施區域管理等，又臺南市於104年7月15日公布臺南市政府觀光旅遊局轄管景區及景點公共設施認養要點，

圖3　苗栗縣自行車道設施維護清潔及公共意外險支用經費

資料來源：整理自苗栗縣政府提供資料。

千元

年度

提供認養標的亦包括自行車道。鑑於縣政府為結合民間力量妥善運用社會資源，已相繼訂定「苗栗縣政府公有路燈設施認捐要點」、「苗栗縣政府辦理漁港公共設施認捐作業要點」及「苗栗縣人行道認養辦法」等，以鼓勵公私團體及民眾參與地方建設，經函請縣政府參考研議建立民間認養自行車道之公私協力機制，以減輕縣庫負擔。據復：縣政府認同透過公私協力機制結合民間資源，共同參與公共設施維護管理之理念，後續將參考臺中市及臺南市推動自行車道認養制度之作法，並檢視縣內自行車道特性、管理需求及相關法規，研議建立民間團體、企業或社區參與自行車道環境維護、清潔管理及設施認養等機制。

（三）　財政狀況略有改善，114年度公共債務償還金額為歷年最多，惟未償餘額仍高，允宜依行政院函示，審慎衡酌整體縣政運作及縣庫資金餘裕狀況，適時評估增加償債金額，以促進施政長遠發展。

縣政府於104年7月爆發無法支付員工薪津及積欠廠商款項之財政危機，行政院於106年6月核定30年（107-136年）之償債計畫，據行政院114年9月23日函說明略以，鑑於該府原償債期程最久須至136年，不利施政長遠發展，爰請檢討修正償債計畫，115年起適度提高各年度償債金額，縮短償債期程，俾提早符合債限；又行政院114年12月23日函說明略以，依114年3月21日公布施行之新版財政收支劃分法中央釋出財源，與106年原計畫相較時空環境已有不同，該府獲配115年度中央普通統籌分配稅款分配金額已大幅成長，據行政院主計總處提供該府一般性及計畫型補助款資料，3項財源合計較114年度增加13.04億元，惟還款金額維持與106年原計畫水準，尚非允洽。嗣縣政府於115年1月9日函報財政部轉陳行政院略以，審酌財政條件尚未明確前，為兼顧財政穩定及政務推動，擬仍維持原核定之償債計畫，暫不予調整，經行政院於115年1月30日函復原則同意，並請縣政府持續致力各項開源節流措施，使年度預算執行產生賸餘，優先用於償債計畫所訂額度外增加償還債務金額，並俟財政環境等因素明朗後，適時檢討研議提報修正償債計畫，以提前符合債限規定，維持財政健全。經查截至114年底止，苗栗縣1年以上公共債務未償餘額計195億7,832萬餘元，債務比率43.23％，尚未逾債限（50％）、未滿1年公共債務未償餘額計130億4,533萬餘元，債務比率38.97％，已逾債限（30％），合計公共債務未償餘額計326億2,365萬餘元，較113年底之公共債務未償餘額347億5,513萬餘元，減少21億3,147萬餘元（6.13％）。按行政院於106年6月核定縣政府30年償債計畫後，縣政府自107年至114年已償還8年，償還金額計59億3,180萬餘元，公共債務未償餘額由106年底之385億5,546萬餘元，降至114年底之326億2,365萬餘元，其中114年度償還21億3,147萬餘元，占總償還金額之35.93％，為歷年最多。鑑於苗栗縣總預算執行結果，自105年度起至114年度，已連續10

資料來源：整理自歷年苗栗縣總決算審核報告。

百萬元

圖4　苗栗縣總預算歲入歲出賸餘

年度

年產生賸餘（圖4），財政狀況略有改善，114年度歲入歲出相抵賸餘10億155萬餘元，惟截至114年底止，公共債務未償餘額326億2,365萬餘元，金額仍高，允宜依行政院函示，審慎衡酌整體縣政運作及縣庫資金餘裕狀況，適時評估於償債計畫所訂額度外，增加償還債務金額之可行性，並研議提報修正償債計畫，以縮短償債期程，展現財政紀律，促進施政長遠發展，經函請縣政府檢討改善。據復：因115年度財力級次自第五級調升至第四級後，配合中央辦理之計畫自籌款增加，為兼顧財政穩定及政務推動，除依行政院核定償債計畫償還債務外，將視縣庫餘裕資金情形適時增加償債金額。

（四）　爭取計畫型補助款挹注施政計畫，提升縣民生活品質，惟公共設施完工後，間有警政廳舍使用效益未臻理想、部分體育設施尚未完工、部分計畫未覈實評估所需費用等，允宜研謀改善，以提升資源運用效益。

| 縣政府與所屬機關為充實施政資源、提升縣民生活品質，爭取中央計畫型補助，截至114年底止（包含以前年度延續辦理之計畫），編列預算辦理中央計畫型補助649項，預算金額計114億2,411萬餘元，決算金額112億331萬餘元，執行率約98.07％。經查計畫執行情形，核有：1.近5年度（109至113年度，下同）經中央補助且完成驗收之公共設施計30項，其中苗栗縣警察局頭份分局田美與陸家、通霄分局中和等3個派出所耐震補強工程，主體工程已分別於113年1月及7月間完成驗收（表3），惟因配合公務員服務法新制實施聯合服勤，將該3個派出所警力分別集中至南庄、南埔及通霄派出所，致原廳舍提供輪班同仁24小時待命休息、存放裝備及災難備援處所，使用效益僅達60~80％；2.近5年度中央補助興設公共設 表3 派出所耐震補強工程驗收決算情形 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 公共設施 名稱 | 主體工程 完成驗收 | 中央計畫名稱 | 計畫決算金額 |  |  |
|  |  |  |  | 合計 | 中央補助款 | 地方配合款 |
| 合計 |  |  |  | 7,517,000 | 4,394,000 | 3,123,000 |
| 1 | 田美派出所 | 113年1月 | 苗栗縣警察局頭份分局田美派出所耐震補強案 | 4,007,000 | 1,830,000 | 2,177,000 |
| 2 | 陸家派出所 | 113年1月 | 苗栗縣警察局頭份分局陸家派出所耐震補強案 | 1,651,000 | 1,170,000 | 481,000 |
| 3 | 中和派出所 | 113年7月 | 苗栗縣警察局通霄分局中和派出所耐震補強案 | 1,859,000 | 1,394,000 | 465,000 |
| 資料來源：整理自苗栗縣政府提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

施，計有山佳國小分校足球場等5項體育設施尚未執行完成，計畫金額計2億4,737萬餘元，截至115年2月10日止，其中苗栗市五人制足球場（650萬元）結算中且尚未對外開放；竹南海口樂活運動館（1億7,500萬元）仍處勞務採購招標階段；山佳國小分校足球場、通霄及苑裡鎮立游泳池（合計6,587萬餘元）均仍施工中等，允宜督促相關機關加速行政作業及督導工程期程，以發揮公共設施預期效益；3.中央計畫型補助計畫執行結果，截至114年底止，計有102項列有賸餘（或減免、註銷）數，金額計8,549萬餘元，其中賸餘數超過100萬元者，計有生活圈道路交通系統建設計畫等13項，賸餘金額合計6,487萬餘元，允宜檢討覈實評估計畫需求，以提升政府資源整體配置效益等情事，經函請縣政府研謀改善。據復：1.完工廳舍除依治安需求彈性進駐警力執行巡守勤務外，假日配合觀光熱點設置機動派出所提供諮詢服務，確保警政效能與廳舍使用效益最大化；2.苗栗市五人制足球場已於114年12月竣工，並於115年1月對外開放使用；竹南海口樂活運動館經重新檢討規劃內容及經費需求，已於115年3月重新辦理勞務採購招標作業；山佳國小分校足球場新建工程、通霄及苑裡鎮立游泳池等3案，依預定工程進度執行；3.爾後提案時強化前期評估精確度與系統地籍套繪分析覈實爭取補助款。

（五）　成立苗栗縣永續發展推動小組，以「永續宜居　智慧苗栗」願景訂定推動策略，建構全方位永續治理藍圖，惟於法規指引、資訊揭露、績效管考、籌設ESG媒合平台與再生能源推動等項仍有精進空間，允宜研謀參考相關優良實務，以完備推動永續發展事務機制，提升永續治理量能與展現推動成果。

縣政府依循國家永續發展政策，於110年成立苗栗縣永續發展推動小組，續於113年10月導入「永續長制度」，強化跨局處整合機制，以「永續宜居 智慧苗栗」為願景，對應聯合國永續發展目標（SDGs）17項目標，訂定產能轉型等10項推動策略，建構全方位永續治理藍圖，並於2021年、2023年及2025年出版自願檢視報告，透過在地化指標的建構與施政盤點，呈現苗栗在環境保護、社會共榮與經濟發展間的平衡實踐，並展現在永續治理上的行動成果。經查永續發展事務推動情形，核有下列事項：

| 表4 市縣制訂永續發展或淨零法規指引情形 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序號 | 法規名稱 | 制訂日期 |
| 1 | 臺中市永續淨零自治條例 | 112年12月13日經臺中市議會三讀通過。 |
| 2 | 高雄市淨零城市發展自治條例 | 113年6月3日。 |
| 3 | 嘉義市淨零排放永續管理自治條例 | 113年7月16日。 |
| 4 | 臺北市淨零排放管理自治條例 | 113年7月22日。 |
| 5 | 桃園市推動淨零城市自治條例 | 114年7月22日。 |
| 6 | 新北市氣候變遷因應行動自治條例 | 114年10月16日經新北市議會三讀通過。 |
| 7 | 臺南市淨零永續城市管理自治條例 | 114年12月4日經臺南市議會三讀通過。 |
| 資料來源：整理自上列市縣政府官方網站公告資訊。 |  |  |

1.　已成立苗栗縣永續發展推動小組並訂定目標推動方案及策略，惟尚未訂定推動法規或指引，允宜參考其他市縣實務研訂，以完備推動永續發展事務之法治基礎：縣政府為加強保護環境生態、促進經濟發展、提升縣民生活品質，已於110年成立苗栗縣永續發展推動小組，以研訂永續發展願景與策略、參與國際永續發展事務相關之跨縣市合作、推動水土資源永續利用、生物多樣性保育、永續能源及產業等任務，續於113年10月導入永續長制度，強化跨局處整合機制，以「永續宜居 智慧苗栗」為願景，對應聯合國SDGs 17項目標，訂定「產能轉型、基建交通、共學成長、農創生態、觀光藝文、族群共融、健康守護、勞青共進、宜居永續、夥伴同行」等10項推動策略，建構全方位永續治理藍圖。惟截至114年底止，尚未訂定推動永續發展之相關法規或指引，鑑於112至114年間，6直轄市及嘉義市已相繼訂定淨零自治條例並獲議會審議通過，除建立地方政府永續治理架構，並具備財政與法治配套措施（表4），經函請縣政府參考其他市縣研訂推動永續發展相關法規或指引，完備推動永續發展事務之法治基礎。據復：將持續關注中央立法趨勢與各縣市推動經驗，並視苗栗縣推動成效適時研議擬訂法規或指引之可行性，以逐步完備苗栗縣永續發展之制度基礎。

2.　賡續公開苗栗縣自願檢視報告，增進民眾對政府推動永續發展事務之瞭解，惟自訂指標項目尚無預算及支用對應資料，允宜研議揭露，以增進各界瞭解永續發展資源投入情形：縣政府已依市縣特性訂定113項永續發展相關指標，鏈結臺灣永續發展目標（TSDGs）具體目標，且賡續於2021年、2023年及2025年出版「聯合國永續發展目標苗

圖5　苗栗縣出版自願檢視報告

圖片來源：摘錄自苗栗縣政府官方網站。

栗縣自願檢視報告」（圖5），並上傳行政院國家永續發展委員會網站，惟尚未編列綠色（環境、氣候）預算並揭露永續發展指標項目與預算金額對應之相關資料，不利民眾瞭解永續發展目標之各項施政計畫執行全貌，經函請縣政府研議編列綠色（環境、氣候）預算，並於網站或相關出版品揭露投入永續發展相關計畫經費之可行性，俾利民眾瞭解各項永續發展相關計畫執行概況，共同努力達成永續發展目標。據復：將參考中央政策方向與他縣市實務做法，研議盤點永續相關計畫經費之可行性，並評估於適當平台揭露資訊，以增進各界對苗栗縣永續發展資源投入之瞭解。

| 表5 苗栗縣永續發展自訂指標尚乏挑戰性情形 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 具體目標 | 自訂指標 | 指標定義 計算方式 | 指標達成情形 |  | 目標值 |  | 全國達成之平均值 |
|  |  |  | 113年 | 114年 | 115年 | 116年 |  |
| TSDGs1.3： 充實長期照顧體系 | 長照服務使用比率 | 使用長照服務/推估長照需求人數 | 75.23％ | 78.32％ | 80.00％ | 85.00％ | 113年度全國長照需求服務涵蓋率為84.86％。 |
| TSDGs3.a： 降低吸菸率 | 18歲以上吸菸率 | 2024年18歲以上吸菸率13.40％，2026年以下降3％為目標，故以13％為目標值。 | — | 13.40％ | — | 13％ | 113年18歲以上吸菸率已低於12.7％（註1）。 |
| TSDG13.1： 增進氣候變遷調適能力、強化韌性並降低脆弱度 | 雨水下水道維護作業 | 全縣雨水下水道清淤長度（公尺） | 9,263 | 10,017 | 5,000 | 5,000 |  |
| 註：1.113年18歲以上吸菸率詳衛生福利部國民健康署出版之114年度健康促進統計年報第58頁。 2.資料來源：整理自苗栗縣政府提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |

3.　已依市縣特性訂定永續發展衡量指標與目標值，惟尚未追蹤管考實施成果，又部分指標目標值尚乏挑戰性，允宜配合環境現況滾動修正，並落實追蹤管考，以提升執行成效：縣政府已依市縣特性訂定113項永續發展相關指標及目標值，並鏈結TSDGs具體目標，惟114年起始於自願檢視報告中揭露相關量化指標，尚無法衡量目標值是否已達成，又114至115年訂定之部分指標目標值低於以前年度已達成目標值或全國平均值（表5），尚乏挑戰性，經函請縣政府配合施政現況滾動調整修正目標值，並落實追蹤管考，以利掌握及提升各項指標執行成效。據復：將考量環境變遷與執行成效，於推動小組會議滾動檢討，適度調升目標值之適切性與挑戰性，並持續強化管考機制，及研議建立年度指標成果彙整及滾動修正機制，以提升永續發展治理成效。

圖7　苗栗縣加入全球碳交易平台

圖片來源：擷取自2025年苗栗縣自願檢視報告。

圖6　苗栗縣實物銀行簡介

圖片來源：擷取自2023年苗栗縣自願檢視報告。

4.　已持續結合民間企業團體辦理經濟弱勢家庭援助、企業ESG管理論壇等永續發展事項，惟114年推動籌設ESG媒合平台未及完成，允請持續推進，以提升永續治理量能與成果：縣政府103年即制定「苗栗縣實物銀行計畫」結合民間各企業、廠商與團體，提供生活陷入困境之家庭實物援助服務（圖6），109年間舉辦苗栗縣產業創新策略與ESG管理論壇，由產官學代表進行產業發展與生態環境相關議題案例分享，又為協助在地企業瞭解自身技術與碳權結合，於112年7月間通過新加坡全球碳交易平台（Climate Impact X,簡稱CIX）審核成為會員，為全台第一個加入「新加坡全球碳交易平台」（CIX）之地方政府（圖7），嗣為強化永續治理量能與公私協力機制，於114年7月間籌設ESG媒合平台，惟截至114年底止該平台尚未籌設完成，鑑於新竹市於112年9月間已成立ESG媒合平台，截至114年底已將近有20個媒合案例與成果，另新竹縣於114年10月間成立「新竹縣ESG媒合平台」，推展「鼓勵民間企業參與綠色運輸捐贈新竹縣公共自行車」、「弱勢國小學童陽光早餐計畫」等30個議案，提供企業多元的參與途徑，又前開案例不乏苗栗縣政府已推動多年且具成效之相關措施，經函請縣政府持續研謀推廣籌辦ESG媒合平台，以透過強化公私協力機制，展現苗栗縣媒合成果，提升永續治理量能。據復：已啟動跨局處盤點可供企業參與之永續議案，並透過交流會議蒐集企業需求，以整合供需資訊作為機制建置參考，並將持續參考他縣市經驗及納入苗栗縣發展特色，研議建立適當之公私協力媒合機制，以提升苗栗縣永續治理量能與成果。

5.　近年持續透過多樣化再生能源組合以替代化石燃料發電，惟再生能源供電尚有增進空間，允宜研謀推廣設置，以提升整體發電效率與再生能源量能：縣政府近年來發展地熱、氫能及風力發電，期透過多樣化再生能源組合以替代化石燃料發電，達成我國2050年淨零轉型目標。依據縣政府113年度施政績效報告列載，截至113年底止，離岸及陸域風力發電機組累計已分別設置69座及66座，預估年發電量可達202,800萬度，又依112及113年度苗栗縣第二期溫室氣體減量執行方案成果報告列載，再生能源發電量分別為116,373萬度及168,812萬度，惟據經濟部能源署能源知識庫之地方電力分析，苗栗縣112及113年度家戶用電量分別為754,300萬度、786,800萬度，112及113年度再生能源發電量僅分別占總用電量15.43％及21.46％，顯示以再生能源供應用電需求之發展，尚有增進空間，經函請縣政府研謀改善。據復：針對屆齡退役之大型陸域風機，將積極輔導業者辦理汰舊換新，導入高容量機組，以提升整體發電效率與再生能源量能。

（六）　深入校園進行藥物濫用防制知能與犯罪預防宣導成果已逾計畫目標值，惟近年來學生藥物濫用情形仍有增加趨勢，允宜加強校園反毒宣導，以提升學生識毒拒毒知能及對毒品危害之認知。

| 表7 苗栗縣毒品嫌疑犯人數統計 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：人、％ |  |  |  |  |  |
| 年度 | 毒品 嫌疑犯 人數 （A） | 青少年 |  |  |  |
|  |  | 合計 （B） | 12-17歲 （C） | 18-23歲 （D） | 比率 （B/A×100） |
| 112 | 1,075 | 70 | 6 | 64 | 6.51 |
| 113 | 1,012 | 43 | 10 | 33 | 4.25 |
| 114 | 1,026 | 83 | 20 | 63 | 8.09 |
| 資料來源：整理自警政統計網資料。 |  |  |  |  |  |

| 表6 全國學生藥物濫用通報統計 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：人 |  |  |  |  |  |
| 區分 年度 | 合計 | 國小 | 國中 | 高中（職） | 大專 |
| 111 | 400 | 2 | 112 | 189 | 97 |
| 112 | 483 | 4 | 158 | 220 | 101 |
| 113 | 615 | 8 | 182 | 313 | 112 |
| 資料來源：整理自衛生福利部彙編藥物濫用案件暨檢驗統計資料。 |  |  |  |  |  |

縣政府與心理健康中心、警察局合作推動毒品防制相關業務，建立毒品防制網，以營造無毒家園環境，114年度辦理毒品防制計畫計7項，預算數3,145萬餘元（中央補助款2,469萬餘元、自籌款675萬餘元），執行結果，決算數2,586萬餘元，執行率82.24％。其中縣政府辦理114年度防制校園毒品藥物濫用校園宣導活動，包括辦理家長藥物濫用防制知能研習40場次，利用學校日、親師座談等時機，於轄屬學校宣導125場次，達轄屬143所學校之27.97％及87.41％，已逾計畫目標值（20％及60％）。惟據113年度衛生福利部彙編藥物濫用案件暨檢驗統計資料分析，111至113年度全國國小、國中至大專院校藥物濫用人數，由400人上升至615人（表6），增加53.75％，且一至三級毒品濫用人數由2人增至5人（一級）、95人增至159人（二級）、290人增至448人（三級），亦逐年增加。次據警政統計查詢網公告，112至114年度苗栗縣毒品嫌疑犯人數分別為1,075人、1,012人、1,026人，人數減少後復升，其中12至23歲青少年人數，由70人上升至83人，占轄內毒品嫌疑犯人數比率由6.51％上升至8.09％（表7）。再按警察局提供苗栗縣少年犯罪統計，114年度涉毒少年件數及人次為51件53人次，較113年度之52件57人次僅略減1件4人次，經函請縣政府賡續加強校園反毒宣導，以提高學生對毒品危害認知。據復：將持續研謀精進校園反毒宣導策略與作法，提高學生對毒品危害之認知；結合法院、調查保護官及警察局專業師資，辦理入校宣導講座，強化實務案例分享，並規劃增購仿真毒品展示櫃（教具），以提升學生識毒拒毒知能。

（七）　於學校設置社區共讀站，開放居民共享學校圖書資源，惟部分學校館藏出版品數量未達規定標準、社區共讀站民眾使用率有下降趨勢，允宜輔導改善，以達成閱讀推廣之目標。

依臺灣永續發展目標核心目標4「確保全面、公平及高品質教育，提倡終身學習」，其具體目標4.7揭示「持續推動多元文化、多樣性發展、文化近用等相關政策，確保學習者掌握推動永續發展所需的知識和技能。」縣政府於106至113年間獲教育部國民及學前教育署補助辦理校園社區化改造計畫經費1億585萬元（中央補助款7,832萬元、自籌款2,753萬元），於縣立興華高級中學等學校設置社區共讀站，並開放社區民眾使用，截至114年8月底止，已啟用之社區共讀站計39所學校。經查共讀站使用及圖書館館藏暨管理情形，核有：1.部分學校之圖書、視聽資料及數位媒體等出版品數量及期刊、報紙種類未達圖書館設立及營運標準第8條第1項及其附表二規定之標準，允宜督促各校適時增添充實圖書館藏量，營造適性閱讀環境；2.114年1至8月間39所學校之社區共讀站，民眾入館人次占總入館人次比率（下稱使用率）介於0.10％至30.06％之間，又114年度截至8月底止之使用率，低於112及113年度者計有11所學校（占全體共讀站之28.21％），顯示民眾使用共讀站比率有減少之趨勢，允宜督促各該學校檢討原因並研提具體因應措施，以促進社區共享學校圖書資源，發揮社區共讀站空間使用效益；3.部分學校圖書館間有未依圖書館設立及營運標準規定設置專業人員、114年應接受之專業訓練時數尚未達標準，及未依規定定期辦理館藏清點作業等情事，經函請縣政府督導各該學校研謀改善。據復：1.已請各校檢視館藏現況，於115年度編列採購經費充實館藏，另將透過各項閱讀推動督導機制與圖書館業務輔助措施，確保館藏量與開放使用情形均符合規範；2.已請各校檢討研析使用率偏低或較前年度下降之原因，並將持續輔導各校透過辦理閱讀推廣活動、與社區團體合作等方式，提升社區民眾進館使用意願；3.已請各校檢視並儘速指派具相關專業背景人員，且完成年度專業訓練時數，及要求學校限期完成館藏清點與落實登錄作業，將持續追蹤改善進度。

（八）　為提升校舍耐震能力及營造師生安全道路環境，辦理校舍整建工程及建置校園周邊通學步道，惟間有廠商未依契約規定履約、施工品質待提升及維護管理作業未盡周妥等，允宜檢討改善。

興隆國民小學東棟校舍整建工程

（圖片來源：苗栗縣政府提供）

1.　為提升學校校舍耐震能力，確保師生學習環境安全，爭取補助辦理銅鑼鄉興隆國小東棟校舍整建工程，惟間有契約與材料規範未臻周延，施工品質待提升及承包商未依契約繳回有價料價金情事，允宜檢討改善：縣政府考量苗栗縣銅鑼鄉興隆國民小學東棟校舍於68年、69年、71年、84年共分4次分期興建，使用逾數十年，耐震能力具潛在危險疑慮，經耐震評估結果需要補強（CDR值0.696小於規定值1），又耐震補強工程費用逾重建費用之一半，補強不符經濟效益，爰規劃辦理重建工程，於111年9月30日獲教育部國民及學前教育署核定補助1億3,010萬餘元，規劃興建2層鋼筋混凝土結構之地上建築物，總樓地板面積2,602.8平方公尺，該工程於113年3月27日決標，金額1億965萬元，同年10月7日開工，迄114年底止，預定進度為99.40％，實際進度為97.89％，進度落後1.51個百分點。經查該工程執行情形，核有：（1）完工啟用典禮屬工程管理費支用項目卻納入工程契約，與中央政府各機關工程管理費支用要點（下稱支用要點）規定有間；（2）木地板甲醛釋出量規範未臻明確，允宜檢討廠商送審之地板材料甲醛釋出量是否符合師生建康要求；（3）部分工程項目施工品質待提升；（4）承包商未依契約規定繳回有價料價金，仍予估驗付款等情事，經函請縣政府研謀改善。據復：（1）工程契約已刪減完工啟用典禮費用項目15萬元，以符支用要點規定；（2）工程承包商已重新送審地板材料，甲醛釋出量符合規範最低釋出值之要求；（3）施工品質欠佳已完成改善；（4）承包商已依契約規定繳回有價料價金14萬餘元。

2.　為營造以人為本及行人優先之安全道路環境，持續建置校園周邊通學步道，惟間有透水鋪面施作方式、標線冷塑塗料及後續維護管理等作業未盡周妥，有待研謀改善：縣政府為營造以人為本及行人優先之安全道路環境，於111年度依內政部營建署（112年9月20日改制為內政部國土管理署）「提升道路品質-公共環境改善計畫」提報苗栗縣學校醫院圖書館及易肇事路段周邊路口行人空間改善計畫第二期計畫，經內政部營建署111年5月同意總計畫經費1億8,000萬元（中央補助1億5,840萬元），分成2個工程標案執行，其中苗栗市中華路至公路忠貞路三湖道及文華國小學區周邊人行空間改善工程，於112年12月決標，金額7,780萬元，114年5月驗收完成。經查該工程辦理情形，核有：（1）建置通學步道或人行道採用「碎石級配與沙大底+表面透水磚」（軟底工法）透水鋪面施作方式，惟易發生透水磚沉陷或破壞之虞，允宜參酌其他機關採用「紙模管式透水大底+表面透水磚」（硬底工法）設計工法辦理，以提升通學步道或人行道鋪面使用安全及透水保水功能；（2）施工廠商未依圖說之施工規範期限檢送冷塑塗料送審資料，亦未依規定檢驗施工後標線冷塑塗料之材料厚度及防滑係數；（3）部分通學步道旁雜草叢生、樹木枯萎及落葉大量覆蓋通學步道，影響師生通行等情事，經函請縣政府檢討改進。據復：（1）已採行建議，通知縣政府所屬各機關於建置通學步道或人行道適時採用透水鋪面施作方式設計；（2）已請施工廠商補施作材料厚度及防滑係數試驗，及扣罰違約金計5,000元；（3）通學步道旁雜草及落葉已清除、樹木枯萎已重新補植，嗣後注意加強辦理維護管理作業。

（九）　執行少子女化對策計畫，提供津貼補助、親子館及托育中心等福利措施，惟執行內容未涵括友善職場育兒措施、鼓勵企業參與托育服務等項目，允宜擴大執行構面，營造樂婚願生環境，達成永續社會目標。

| 表8 114年度執行我國少子女化對策計畫經費情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |
| 項次 | 對策構面 | 預算數 | 執行數 | 執行率 |
| 合計 |  | 3,918,155 | 3,329,330 | 84.97 |
| 1 | 0至2歲（未滿）嬰幼兒照顧 | 790,248 | 716,774 | 90.70 |
| 2 | 2至6歲（未滿）幼兒教育與照顧 | 3,000,899 | 2,558,024 | 85.24 |
| 3 | 友善職場的育兒措施 | - | - | - |
| 4 | 鼓勵民間企業參與托育服務 | - | - | - |
| 5 | 持續推動公部門員工托育服務 | - | - | - |
| 6 | 優化兒童醫療照顧措施 | 5,695 | 1,434 | 25.19 |
| 7 | 友善生養的健康措施 | 13,059 | 11,723 | 0.90 |
| 8 | 防制兒少虐待與疏忽 | 545 | 545 | 100.00 |
| 9 | 特殊需求兒少的支持服務 | 19,131 | 17,679 | 92.41 |
| 10 | 支持生養的住宅策略 | 87,016 | 21,618 | 24.84 |
| 11 | 鼓勵生養的租稅優惠 | - | - | - |
| 12 | 友善生養的交通措施 | - | - | - |
| 13 | 鼓勵婚育與家庭教育 | 1,560 | 1,530 | 98.08 |

資料來源：整理自苗栗縣政府提供資料。

縣政府配合中央因應新生兒人數劇減導致人口結構失衡之國家發展危機及少子女化現象，執行「我國少子女化對策計畫」。近來來持續布建近便性育兒支持服務空間，實踐友善育兒政策，分別於苗栗市、頭份市、苑裡鎮、通霄鎮及竹南鎮境內等布建4處親子館（托育資源中心）、9處公設民營托嬰中心，並續於縣議會聯誼中心舊址新建「苗栗市親子館育兒中心」及原銅鑼鄉立幼兒園布建公共托育設施，及配合中央「助您好孕」計畫，針對0至6歲幼兒提供生育津貼、育兒津貼以及托育補助等政策，自114年1月1日起，每胎發放生育津貼由1萬元增加至2萬元，減輕年輕家庭之經濟負擔。114年度編列辦理我國少子女化對策計畫預算39億1,815萬餘元（中央補助款36億423萬餘元，自籌款3億1,391萬餘元），執行結果，執行數33億2,933萬餘元，執行率84.97％。經查計畫執行情形，核有：我國少子女化對策計畫計有13項對策構面，惟縣政府114年度僅執行「0至2歲（未滿）嬰幼兒照顧」、「2至6歲（未滿）幼兒教育與照顧」等8項對策構面，尚未涵括友善職場的育兒措施、鼓勵民間企業參與托育服務、持續推動公部門員工托育服務等實質上可輔助雙薪家庭育兒需求等構面（表8）。鑑於總生育率長期持續下降，且雙薪家庭已為社會常態，推動穩定出生率之相關策略刻不容緩，亟待研議擴大計畫執行構面，積極撰擬計畫爭取經費補助，營造樂婚願生之友善育兒職場環境，達成永續社會之目標，經函請縣政府研謀改善。據復：已設立苗栗親子館暨公設民營托嬰中心，優先收托縣政府員工子女，預計於115年7月正式營運，並持續於人口密集區布建公設民營托嬰中心，及推動臨托服務補助；鼓勵事業單位營造友善育兒職場環境及補助雇主新設托兒設施或改善更新、或設置哺（集）乳室等，以提升托兒措施之可近性與可行性。

（十）　盤點閒置空間爭取中央補助新建親子館育兒中心福利縣民，惟未依規定收托上限規劃設計，且計畫執行歷4年餘，所需經費驟增，復因工程多次流標等因素展延工期，致逾預計營運時間年餘仍未能開館營運，允宜研謀改善。

苗栗市親子館育兒中心

（圖片來源：摘自苗栗縣政府網站）

縣政府考量苗栗市托育服務供需率約24％，遠低於頭份市48％及竹南鎮44％，托育資源相對不足，於110年3月盤點轄內閒置空間，規劃拆除縣議會聯誼中心舊址新建「苗栗市親子館育兒中心」，及提報苗栗市親子館暨公辦民營托嬰中心計畫申請前瞻計畫經費，同年6月獲衛生福利部（下稱衛福部）核定「少子化友善育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區公共托育計畫」（下稱親子館育兒中心計畫）總經費1億1,800萬元（中央補助款6,000萬元、自籌款5,800萬元），其中「苗栗市親子館暨友善育兒空間新建工程」（下稱新建工程）係由所屬交通工務處代辦，「苗栗市親子館暨公辦民營托嬰中心裝修工程」（下稱裝修工程）則由所屬社會處辦理。經查計畫執行情形，核有：1.新建親子館育兒中心福利縣民，惟未依中央補助作業規定落實收托名額上限60名之限制，於新建工程規劃階段、基本設計及細部設計前確認設施需求及相關法令，進行符實之調查與預測，並據以執行實質設計並施作，迨114年6月裝修工程委託設計監造技術服務規範需求說明書仍載述托嬰中心預計提供75名收托服務，致實際施作成果與中央補助作業規定容許之收托名額存有落差；復因計畫執行迄114年10月31日，歷時逾4年餘，新建工程驗收缺失尚在改善中，裝修工程亦未取得室內裝修許可，距核定計畫期程預計於113年4至6月開幕營運已逾2年，且計畫總經費已由原核定之1億1,800萬元增至2億5,100萬元（中央補助款6,000萬元、自籌款1億9,100萬元），經費增加超過1倍；2.新建工程委託設計監造技術服務於110年9月決標，契約規定「設計階段契約時程」、「建築許可期程」合計11個月，惟實際辦理時程計達15個月餘；又新建工程招標8次，歷時6個月餘，始於112年1月4日決標，工期650日曆天，惟因缺乏鄰房鑑定報告無法依建築法申報開工而展延工期33天，復於工程進度達94.52％即將完工之際，以第2次變更設計程序未完備為由再展延工期67天，致逾計畫營運時間（113年6月）仍未能開館營運等情事，經函請縣政府研謀改善。據復：1.已綜合評估中央補助規範、建築樓層安全、感染管控需求及地方托育量能缺口等，調整收托名額為60名；已訂定新建工程滾動式需求檢核表，定期進行跨處橫向聯繫機制，確保設計與施作均能符合相關規範與實際需求，及避免發生因時序落差造成返工情形；2.已依契約規定計罰懲罰性違約金、裝修工程已於115年2月開工並加速辦理。

（十一）　為實踐弱勢兒少之生活扶助，辦理守護家庭小衛星及家庭支持服務資源布建方案，惟部分地區尚無服務據點或服務量未達預計8成、實地訪查間有待改善事項及家庭關懷案件量未如預期，允宜檢討改善，以提升執行成效。

依臺灣永續發展目標核心目標1「強化弱勢群體社會經濟安全照顧服務」，其具體目標1.3揭示，持續推動弱勢兒少之生活扶助。縣政府鑑於轄內脆弱家庭個案多屬父母入監、父母有藥酒癮、隔代教養、經濟弱勢等不利兒少發展之處境，爰以家庭為中心、社區為基礎的服務模式，於114年度編列預算1,571萬餘元辦理兒少及家庭社區支持服務方案（守護家庭小衛星）及該項服務資源布建方案，補助民間社會福利機構、基金會、立案社會團體或大專院校承辦執行，以實踐弱勢兒少之生活扶助。經查執行情形，核有：1.截至114年9月底止，轄內小衛星服務據點已設置21處，業達成114年度設置目標值（20處），惟按據點之服務鄉鎮市統計，轄內18鄉鎮市尚有西湖鄉無小衛星服務據點，又轄內21處衛星服務據點可提供兒少照顧服務量能計355人，截至114年9月底止，實際照顧人數為356人，占預計量比率為100.28％，惟仍有部分小衛星服務據點服務兒少數未達計畫預計量80％，有待針對服務量能相對缺乏區域妥為規劃布建，及督促執行未達預計量能之承辦單位分析原由並研擬改善措施；2.縣政府114年度實地訪查守護家庭小衛星21處據點辦理情形，發現間有消防設備檢修未申報或未能提供、無簡易消防設備或滅火器逾期、實到人數偏低未到5成、授課教師與計畫名冊不符等12項待改善事項（表9），有待督促承辦單位檢討問題癥結及研謀改善；3.依苗栗縣政府家庭支持服務資源布建方案，主要係建構社區支持系統，協助有需求之民眾，其中家庭關懷係運用專業人員進行脆弱家庭關懷訪視或輔導，提供或連結所需服務，形成初級社會安全網，近2年度（113年至114年9月底止）脆弱家庭關懷訪視案件數分別為24案及29案，僅達預計量（70案）之34.29％及41.43％，未及5成，惟查與承辦單位之業務聯繫

| 會議紀錄，未有就服 表9 114年度苗栗縣守護家庭小衛星據點縣政府實地訪查待改善情形 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 單位：處 |  |  |
| 項次 | 實地訪查待改善事項 | 處數 |
| 1 | 消防設備檢修未申報或未能提供 | 11 |
| 2 | 無簡易消防設備或滅火器逾期 | 10 |
| 3 | 實到人數偏低未到5成 | 9 |
| 4 | 授課教師與計畫名冊不符 | 9 |
| 5 | 無教師簽到表 | 8 |
| 6 | 未投保或未能提供公共意外責任險 | 5 |
| 7 | 招收人數未達15人 | 5 |
| 8 | 無學生簽到表 | 4 |
| 9 | 課程內容與計畫不符 | 4 |
| 10 | 計畫所列教師與查調名單不符 | 2 |
| 11 | 未實際辦理課程 | 2 |
| 12 | 實際授課地點與計畫不符 | 1 |
| 資料來源：整理自苗栗縣政府提供資料。 |  |  |

務案量未如預期，請承辦單位檢討或協助解決執行上問題之說明或討論，有待強化督導管理機制，確保轄內脆弱家庭於生活或所處環境出現危機時，能即早介入提供所需之整合服務等情事，經函請縣政府檢討改善。據復：1.西湖鄉小衛星服務據點已規劃於115年度設置，又部分小衛星服務據點位處偏鄉，招生不易，已輔導承辦單位張貼招生資訊及辦理社區宣導，以期達成服務目標；2將不定期辦理無預警查核以確認承辦單位辦理成效，及於查核過程中抽查承辦單位課程辦理日期、內容及授課人員與計畫之相符性，如有未契合規定情事即向承辦單位說明及要求限期改善；3.除原有2場業務聯繫會議外，將增列定期會議討論執行困境並協助承辦單位解決問題，以達到計畫預期成效。

（十二）　布建社區關懷據點及致贈敬老禮金，以落實老人福利政策，惟敬老禮金發放方式及據點活動尚可優化，允宜研謀精進，以提高長者參與活動意願及維護健康。

苗栗縣65歲以上人口由113年底之104,168人增加至114年底之107,476人，增加3,308人，約3.18％，縣政府為落實老人福利政策，讓長者享有尊嚴、健康與快樂之在地生活，已布建188處（102站巷弄站）社區照顧關懷據點、發放敬老禮金及敬老愛心卡，並於115年6、7月擴大敬老愛心卡使用範圍，提供折抵搭乘計程車車資、至各農會購物之點數。經查敬老禮金發放及社區照顧關懷據點健康促進活動推動情形，核有：1.113及114年度（截至9月底止）敬老禮金匯款發放分別為2億7,934萬餘元及2億117萬餘元，手續費各為202萬餘元與102萬餘元，且編列補助各鄉鎮市公所敬老禮金發放行政作業費均為52萬元，發放作業成本負擔不低。鑑於苗栗縣65歲以上人口之敬老愛心卡申辦率達63.66％，顯示6成以上長者已擁有敬老愛心卡，允宜研議參考臺北市長者以敬老愛心卡於四大超商、美廉社等地點靠卡領取重陽節禮金作法之可行性，履踐簡政便民及數位化之目標；2.依據縣政府提供社區照顧關懷據點成果分析，近3年度（112至114年度）辦理各種健康促進活動場次分別為42,118、47,711、50,494場次，逐年增加，各該年度參加人次介於1,199,250至2,239,339人次之間，惟男性長者參加比率為35.04％、34.23％、32.65％（圖8），逐年降低且低於女性長者參加

圖8　社區照顧關懷據點健康促進活動男性參加情形

比率，據稱係男性長者參與

％

人次

社區活動意願不足所致，允宜透過多元宣導策略，及研議參採宜蘭縣藉由辦理社區關懷據點健康存錢筒－愛的零用金計畫作法，鼓勵長者走出家門，以提高長者活躍老化等情事，經函請縣政府研謀精進。據復：1.現行匯款比率已逾98％且運作穩定，基於實務考量，將維持現行「匯款入帳」為主之作業模式；2.114年度已利用文康休閒巡迴車向65歲以上長者宣導社區照顧關懷據點服務項目及內容，鼓勵長者參加據點活動及提供多元化課程，以提高長者參與意願及維護健康。

（十三）　推動文化健康站實施計畫，保障原住民族長者獲得符合在地族群及文化特色之照顧服務，惟整體服務涵蓋率未及2成，部分站點服務對象平均到站率未及6成，允宜研謀輔導改善，以提升原住民長者照護服務。

依臺灣永續發展目標核心目標1「強化弱勢群體社會經濟安全照顧服務」，其具體目標1.3揭示，充實長期照顧體系，強化資源布建與服務提供。縣政府為發展以原住民照顧原住民，培植在地原住民族人民團體，保障原住民族長者獲得符合在地族群及文化特色之照顧服務等，賡續爭取原住民族委員會（下稱原民會）補助，辦理文化健康站實施計畫，計畫經費4,723萬餘元。經查執行情形，核有：1.截至114年8月底止，苗栗縣部落長者人數合計2,424人，設置16處文化健康站（下稱文健站），其中屬原住民族地區者計有東河站等13處，屬非原住民族地區者分別為頭份市頭份站、苗栗市山城站及大湖鄉都會區站等3處，各文健站服務涵蓋率，除大湖鄉都會區站95.83％、百壽站87.88％，超過60％外，其餘14處服務涵蓋率僅介於4.87％至55.81％間，合計服務部落長者443人，整體服務涵蓋率18.28％，主要係場地受限於空間狹小或未設無障礙設施、長者行動不便交通接送資源受限，及籍在人不在等因素，影響長者參與意願，允宜研謀提升服務善策，加強原住民族長者之照顧服務；2.114年1至8月，各文健站服務對象月平均到站率介於61.8％至69.2％之間，惟嘎嘎歐岸、司馬限、百壽等3處文健站服務對象平均到站率介於42.83％至48.69％之間，未達60％，主要係新進人員對服務流程、長者聯繫機制尚未完全熟悉，及負責人職缺長期未補，未能及時督導所致，允宜督促依規定抽查訪視檢討並研謀改善措施；3.原民會考核苗栗縣16處文健站113年度計畫執行結果，獲優等者3站、甲等者10站、乙等者3站（風美、百壽、司馬限等站），其中乙等3站，114年度經原民會考核結果等第仍為乙等，且各查核項目成績，除行政管理及人事管理外，其餘項目成績均較113年度下降，各該文健站在專業服務、資源連結及友善環境方面仍有精進空間，允宜加強輔導建構友善優質之文健站等情事，經函請縣政府研謀改善。據復：1.將持續督導各文健站盤點長者需求，並研議相關改善措施，以逐步提升原住民族長者照顧服務之可近性與涵蓋率；2.將督促執行單位強化人員訓練與服務管理，並視實際需求協助文健站檢討服務方式，以提升服務品質及長者到站率；3.已按原民會查核結果，將成績不佳項目納入輔導重點，並持續督導及協助文健站逐步提升整體服務成效與長者照顧品質。

（十四）　推動友善與有機農業，輔導農民綠色農業升級，惟有機栽種面積占比低於全國平均、部分鄉鎮市違規噴灑除草劑，及行銷通路尚乏整體性規劃，允宜研謀善策精進。

| 表10 近2年度有機栽種面積占耕地面積比率 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：公頃、％ |  |  |  |  |  |  |
| 年度 | 苗栗縣有機栽種面積（A） | 苗栗縣耕地面積（B） | 比率 （A/B×100） | 全國有機 栽種面積（C） | 全國耕 地面積 （D） | 比率 （C/D×100） |
| 112 | 583.84 | 32,934.06 | 1.77 | 17,365.12 | 778,516.48 | 2.23 |
| 113 | 707.76 | 32,903.78 | 2.15 | 20,304.07 | 776,898.62 | 2.61 |
| 註：1.苗栗縣有機栽種面積，係以縣（市）轄內通過有機驗證之實際耕地面積統計，倘有農產品經營者於多縣（市）均有驗證耕作農地時，可能導致農戶歸戶與耕地面積分列於不同縣（市）統計顯示。 2.資料來源：整理自農業部農糧署網站資料（截至115年6月15日止）。 |  |  |  |  |  |  |

依臺灣永續發展目標核心目標6，確保環境品質及永續管理環境資源，及核心目標12之對應指標12.8.1揭示，環境友善與有機農業推動面積。縣政府為提升農產品安全品質，輔導農民加入友善農業、產銷履歷、有機農業認證之行列，及宣導安全用藥與正確使用肥料，並加強辦理產品抽驗及監督管理，為產品安全把關，114年度苗栗縣農業發展屢創佳績，如苗栗市青農榮獲「第34屆全國十大神農獎」、首位通過農業部認證食農教育師資、英國國際茶品競賽獲「至尊大獎」最高殊榮等。經查有機安全農業推廣及補助情形，核有：1.近3年度（112至114年度，下同）苗栗縣有機、友善栽種面積合計分別有1,359.51公頃、1,541.93公頃、1,735.69公頃，逐年增加，已超過苗栗縣自願檢視報告短期目標（1,100公頃、1,100公頃、1,490公頃），惟近2年度（112至113年度）有機栽種面積占耕地面積比率分別為1.77％及2.15％，均低於全國平均值（2.23％及2.61％）（表10），有機栽種推動成效仍有提升空間；又苗栗縣卓蘭鎮等8鄉鎮市114年度獲經濟部水利署補助水源保育與回饋經費共計1億552萬餘元，用於發放生活補助金及環境維護，惟尚乏考量運用於保護區有機栽培、植樹或保林等產業獎勵措施；2.農業部為達成2050年淨零排放目標，預計在116年達成全國農藥使用量減半之目標，惟近3年度苗栗縣計有苗栗市等11鄉鎮市，採購除草劑計143萬餘元，間有使用噴灑於轄內道路兩旁、農路、公墓等地方除草，惟該等場域非屬中央主管機關核准之除草劑使用範圍，且衍生污染土壤與水源地疑慮；3.截至114年10月底止，輔導成立18處農會社區小舖販售有機農產品，惟尚乏輔導設置有機農夫市集等行銷通路，推廣市場需求等情事，經函請縣政府檢討並督促各鄉鎮市公所改善。據復：1.將加強宣導有機栽種效益，並從財務融資、技術支援、市場契約及保險制度等面向積極輔導農民轉型；另轄屬公所評估將水源保育區有機栽種獎勵金納入116年回饋計畫，以提升有機栽種面積；2.已督促各公所遵守非農業用地嚴禁使用除草劑，並轉知村（里、鄰）長及社區發展協會落實執行；3.結合縣內觀光、節慶及農業活動，宣導有機品牌，及於公有空間或人潮聚集場域推動展售，並借鏡其他縣市經驗，研議多元行銷通路，增進農民與消費者之交易機會。

（十五）　賡續辦理食農教育推動計畫，提升民眾食農素養，惟與因應氣候變遷「具體餐桌行動」之實踐教案等較少連結，及事權未能統一，允宜研謀善策，以落實低碳行動生活。

依

資料來源：擷取自苗栗縣政府提供資料。

圖9　「在苗栗，好食農」推動策略

臺灣永續發展目標核心目標13之對應指標13.3.1、13.3.2揭示，推動氣候變遷教育與永續校園、推動全民行為改變，落實低碳在地行動，及核心目標2之具體目標2.4前段揭示，確保永續發展的糧食生產系統，強化適應氣候變遷的能力。縣政府為因應氣候變遷於2050年前實現淨零國家目標，將食農教育作為實現淨零綠生活轉型之重要策略，訂定112至116年苗栗縣食農教育推動計畫，並推動「在苗栗．好食農」策略（圖9），提升民眾「食農素養」，師資囊括縣內首位通過農業部認證之食農教育師資1人及獲食農教育專業人員認證者28人，截至115年5月底止，已上傳農業部「食農教育資訊整合平台」揭露活動資訊及成果計16筆，114年度編列食農教育推動計畫經費100萬元。經查執行情形，核有：1.114年食農教育推動計畫執行量化目標計有120個具體行動，主要有食農教育宣導及推展、依地區農業特色辦理相關課程及體驗活動、營養與均衡飲食、減少食物浪費、專業人員培訓規劃及各族群飲食文化之研究等，惟與因應氣候變遷「具體餐桌行動」的實踐教案（如低碳料理、減少肉食、植物性蛋白質推廣）較少連結；2.截至114年底止，縣政府尚未針對113年食農教育推動委託專業服務案結案報告之建議，就事權未能統一、在地特色難以深化、對接機制不全等挑戰，從法規面與執行面建立統一事權，檢討訂定食農教育自治條例，或研謀建立相關考核機制等情事，經函請縣政府檢討改善。據復：1.將結合食農教育推廣低碳、植物蛋白及有機友善耕作，並將低碳飲食教案納入委外標案推動；2.已由教育處、農業處、環境保護局等依權責推動食農教育並落實橫向聯繫；未來研議建立專門考核機制，以整合民間建議、深化公私協力效能。

（十六）　辦理勞動條件檢查，督促事業單位落實辦理勞工法令規範事項，惟尚有部分事業單位連年違規事項相同、法遵事項未落實、未提供友善育兒職場環境等，允宜研謀輔導，以維護勞工權益。

依臺灣永續發展目標核心目標8「促進包容且永續的經濟成長，提升勞動生產力，確保全民享有優質就業機會」，其具體目標8.7揭示「促進工作環境安全，及保障女性勞工參與工會權益。」縣政府為督促事業單位改善勞動條件，健全勞動就業環境，114年度運用中央計畫型補助款554萬餘元，辦理轄內事業單位遵守勞動條件檢查及專人臨廠法遵訪視等相關業務，以保障勞工權益。經查辦理情形，核有：1.近3年度（112至114年8月底止，下同）辦理事業單位勞動條件檢查分別為716家次、845家次及622家次，違反勞動基準法者計155家次（21.65％）、184家次（21.78％）及117家次（18.81％），其中有7家事業單位連年違規，5家事業單位列有相同違規事項，允宜針對違規比率較高之事業單位研議強化監督管理策略，以有效改善違規行為，保障勞工權益；2.近3年度辦理轄內屬勞工30人以下事業單位之法令遵循（下稱法遵）訪視案件，分別計249家、283家及253家，合計785家，其中經輔導後就缺失通知改善者分別計有15家、8家及3家，共計26家，占法遵訪視案件之3.31％，惟未追蹤後續改善情形，允宜加強對事業單位追蹤後續改善情形，提升法遵訪視成效，協助其遵循勞動法令，以完善勞動環境；3.近3年度列管苗栗縣轄內事業單位僱用受僱者100人以上者，分別計117家、107家及99家，其中已提供哺乳室者分別計107家（91.45％）、99家（92.52％）及98家（98.99％），已提供托兒設施或措施者分別計73家（62.39％）、76家（71.03％）及75家（75.76％），事業單位提供哺乳室及托兒設施或措施者之比率，已逐年增加，惟仍有部分事業單位尚未設置，允待研謀加強輔導，協助事業單位申請相關補助，提高雇主設置哺乳室及托兒設施或措施之誘因，俾利營造友善育兒職場環境等情事，經函請縣政府研謀妥處。據復：1.針對連年違規事項相同之事業單位，審酌其資力及三年內再犯情形，視違規情節加重裁處，並提高查核密度，另

於辦理勞動法令宣導時，通知前一年度違反規定之事業單位，指派業務主管或負責人參訓，以提升法令認知；2.對訪視發現之缺失事項，建立追蹤輔導及改善回饋機制，依違規態樣及改善情形，整合教育宣導、諮詢輔導，以提升小（微）型企業法令遵循意識，完善勞動環境；3.115年將邀集列管事業單位與轄內幼兒園辦理媒合會，促成雙方建立合作共識，以利事業單位提供更具體、可行之托兒設施或措施，持續提升友善育兒職場環境。

（十七）　辦理外國人就業情形查察實施計畫，保障其就業及生活權益，惟未列管督導雇主完善住宿地點之消防安全檢（稽）查，亦未運用系統上傳查訪紀錄，及5年內再犯案件未依規定移送處理，允宜檢討改善。

資料來源：整理自勞動部勞動統計查詢網。

圖10　苗栗縣產業及社福移工人數趨勢

依臺灣永續發展目標核心目標8「促進包容且永續的經濟成長，提升勞動生產力，確保全民享有優質就業機會」，其具體目標8.7揭示「促進工作環境安全，及保障女性勞工參與工會權益。」依據勞動部勞動統計查詢網資料顯示，苗栗縣產業及社福移工人數，由110年底之19,671人，逐年上升至114年底之24,442人（圖10）。縣政府設置雙語諮詢專線，提供移工法令諮詢及勞資爭議協助處理等服務，另為保障合法外國人與本國雇主及勞工權益，近5年度（110至114年度）獲勞動部補助執行「加強查察違法外國人實施計畫」，經費計5,085萬餘元（實際列支4,566萬餘元，89.80％），辦理外國人生活訪視及督導雇主、仲介公司對外國人之管理。經查辦理情形，核有：1.縣政府為保障外國人在臺灣工作期間之人身安全與健康，已督促雇主依外國人生活照顧服務計畫書裁量基準第2點規定，聲明其提供之住宿地點是否已辦理消防安全設備檢修申報或設置住宅用火災警報器，惟114年3至12月均有雇主聲明其提供之住宿地點未依規定實施消防安全設備檢修申報，或未依法設置住宅用火災警報器之情形，且該府均未針對雇主提供未實施消防安全設備檢修申報之住宿地點辦理聯合稽查，亦未列管督導雇主儘速設置應有之消防安全設備，影響住宿之外國人生命及財產安全；2.113及114年度辦理保障外國人合法勞動權益之各項訪查作業案件分別達6,146件及6,482件，平均每月526件，縣政府預估保存文件數量將逐年增加，惟尚未運用勞動部建置「外國人查察暨諮詢管理資訊系統」之訪查個案附件檔案上傳功能，即時將相關表單資料上傳，以降低查察訪視書面文件紀錄未能完整保存之風險；3.縣政府辦理外籍移工業務管理及訪查，並依就業服務法規定裁罰，惟部分5年內受處分人重複再犯案件，未依規定移送司法機關處理，允宜儘速依相關規定辦理，以防杜違反規定之行為重複發生，提升裁罰案件控管功能等情事，經函請縣政府研謀妥處。據復：1.辦理外國人住宿訪查時，已督導雇主依法辦理消防安全設備檢修或設置住宅用火災警報器，訪查過程如發現疑有未符規定情形，業依權責分工原則，移請相關主管機關辦理後續查核，並視實際情形及必要性，配合發起或參與相關稽查作業，以督促雇主儘速改善，確保外國人住宿環境之安全及整體生活照顧品質；2.已於115年6月1日起將相關訪查紀錄書面資料上傳至勞動部建置之「外國人查察暨諮詢管理資訊系統」，以妥適完整保存相關資訊；3.違反就業服務法規定再犯案件，已分別於115年4、5月間移送司法機關處理。

（十八）　推動營建剩餘土石方管理與再利用，以達成臺灣永續發展目標，惟未依內政部函示修訂營建剩餘土石方自治條例、未研訂後端剩餘土石方流向管控機制及未運用無人機輔助查核，允宜研謀改善。

| 表11 114年度土石方資源堆置處理場核准處理量 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 單位：Ｍ３/年 |  |  |
| 項次 | 場所名稱 | 核准處理量 |
| 合計 |  | 5,184,000 |
| 1 | 甲騰企業有限公司 | 672,000 |
| 2 | 富佑土資場 | 600,000 |
| 3 | 福宏土資場股份有限公司 | 600,000 |
| 4 | 佳生土石方資源堆置處理場 | 480,000 |
| 5 | 統日實業股份有限公司 | 360,000 |
| 6 | 立順興資源科技股份有限公司 | 300,000 |
| 7 | 立益工業股份有限公司 | 300,000 |
| 8 | 恒笙土資場 | 300,000 |
| 9 | 佾泰企業股份有限公司 | 300,000 |
| 10 | 正和砂石開發股份有限公司 | 300,000 |
| 11 | 信業企業有限公司 | 300,000 |
| 12 | 長增股份有限公司 | 300,000 |
| 13 | 晶發砂石股份有限公司 | 300,000 |
| 14 | 小山勇開發有限公司 | 72,000 |
| 資料來源：整理自苗栗縣政府提供資料。 |  |  |

依臺灣永續發展目標核心目標6揭示「確保環境品質及永續管理環境資源。」縣政府推動營建剩餘土石方管理與再利用，於109年9月訂定「苗栗縣營建工程剩餘土石方處理及資源堆置處理場設置管理自治條例」，並於114年2月訂定「苗栗縣營建剩餘土石方特別稅徵收自治條例」。截至114年底止，苗栗縣土石方資源堆置處理場（下稱土資場）計有14家，年核准處理量共計518萬餘立方公尺（表11）。經查營建剩餘土石方管理與再利用執行情形，核有：1.未依內政部函示就營建剩餘土石方清運車輛裝置即時追蹤系統（GPS）、推動設置公有土石方資源堆置處理場等政策方向，修訂營建剩餘土石方自治條例，允宜參酌儘速修訂，以完備自治條例；2.未依內政部函示將收容處理場所處理後之營建剩餘土石方作為原料或送最終處理去處納入全流程管理，並研訂營建剩餘土石方處理後端流向管控機制；3.113至114年度已辦理現地抽查土資場營運情形計108場次，惟未運用無人機輔助查核土資場等情事，經函請縣政府檢討改善。據復：1.已研擬修正自治條例草案提送縣議會審議；2.已將清運機具裝置GPS追蹤系統及使用全流向電子聯單追蹤剩餘土石方流向等措施納入自治條例修正重點；3.將於115年度辦理土資場第2季專案稽查時，納入無人機空拍輔助查核。

（十九）　為實踐永續發展目標及強化災害預警能力分年布建韌性防災感測設備，惟建置位置妥適性、異常排除效率及汰舊換新規劃等，尚待研謀改進，以發揮水情監控及災害預警效能。

| 表12 曾有（積）淹水紀錄尚無路面淹水感測器村里 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：次 |  |  |  |  |
| （積）淹水紀錄 |  |  |  | 備註 |
| 鄉鎮市 | 村里 | 次數 | 地點 |  |
| 苗栗市 | 北苗里 | 2 | 國華地下道、國華地下道（英才路口） | 地點相同 |
| 苑裡鎮 | 舊社里 | 2 | 成興路、舊社里7鄰與5鄰交界處 |  |
|  | 玉田里 | 1 | 140縣道山水米附近 | 位於苗栗縣24小時暴雨500公釐（mm）淹水潛勢範圍 |
| 竹南鎮 | 照南里 | 3 | 南地下道、環市路地下道、光復北地下道 |  |

註：1.本表統計期間：112年1月至114年8月。

2.資料來源：整理自社會經濟統計地理資訊網及苗栗縣政府提供資料。

| 依 表13 監測值達警戒且持續逾1小時水位站 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 水位站 | 監測日 | 監測起迄時間 | 監測值達 警戒等級 |
| 西湖橋 | 114年7月7日 | 06:36~10:56 | 1級 |
|  | 114年7月9日 | 06:55~10:15 | 1級 |
|  | 114年7月28日 | 02:25~03:35 | 1級 |
| 青埔大橋 | 114年7月1日至31日 | 00:02~23:57 | 1級 |
|  | 114年8月1日至31日 | 00:00~23:57 | 1級 |
| 龍聖橋 | 114年7月7日 | 07:37~09:47 | 2級 |
|  | 114年7月9日 | 00:07~21:57 | 1級或2級 |
|  | 114年7月25日 | 06:48~08:48 | 2級 |
|  | 114年7月27日 | 22:18~23:58 | 1級或2級 |
|  | 114年7月28日 | 00:08~03:38 | 1級或2級 |
| 註：1.西湖橋1級警戒水位值為25.17公尺；青埔大橋1級警戒水位值為63.61公尺；龍聖橋1級、2級警戒水位值分別為6.5公尺、5.8公尺。 2.資料來源︰整理自苗栗縣政府提供資料。 |  |  |  |

臺灣永續發展目標核心目標13之具體目標13.1揭示「增進氣候變遷調適能力，強化韌性並降低脆弱度。」縣政府為實踐永續發展目標、強化情資整合及災害預警能力，於轄內建置水位感測器（下稱水位站）40站、影像監測站（下稱CCTV）39站、路面淹水感測器42站等韌性防災感測設備。經查設備運作及監測管理情形，核有：1.近3年度（112至114年8月底）苗栗縣轄3個里曾有2次以上（積）淹水紀錄、1個里位於淹水潛勢範圍（表12），允宜評估採移撥或增設路面淹水感測器之可行性，以擴大水情監控範圍，提升防災預警效能；2.路面淹水感測器共42站，自113年1月至114年8月之20個月期間計有8站功能未妥善，其餘34站功能雖正常，惟其中22站（占64.71％）均未監測到（積）淹水，站點適宜性尚待評估；又上開20個月期間，水位資料未上傳（未介接）或設備未妥善超過10個月者，計有水位站14站（占35％）及CCTV 5站（占12.82％），有待提升設備修復效率及研謀善策確保設備正常運作，以發揮布建效益；3.設備已逾最低使用年限（5年）者，計有水位站21站（占52.50％）、CCTV 19站（占48.72％）、淹水感測器41站（占97.62％），允宜妥謀經費汰舊換新；4.114年7月及8月西湖橋、青埔大橋、龍聖橋等水位站水位監測數據，部分監測時間之水位已達1級或2級警戒值且持續1小時以上（表13），

惟據縣政府稱，數據達警戒值係因螺絲脫落致設備隨風搖晃影響偵測，或水位計須重新設定水位起算高程所致，顯見監測數據尚不足採，布建效益未能有效發揮等情事，經函請縣政府檢討改善。據復：1.相關公所將每月檢查2次抽水機功能、設置地下道淹水警示系統與警示燈箱即時監控、定期辦理側溝清淤與排水設施巡查作業，及配合縣政府整體監測規劃，逐步強化監測密度；2.部分路面淹水感測器將評估撤站或移站，另於開口合約履約條件納入設備故障提報及維修完成時程，以提升設備修復效率及確保正常運作；3.逾使用年限淹水感測器已於115年2月汰換，至於功能異常待修復之水位站、CCTV已編列預算辦理，後續再逐年汰舊換新；4.已辦理勞務服務採購案，針對水位站站點及其警戒水位值重新率定，並建立警戒值自動偵錯與回報機制，進行數據調整或修復，以即時掌控防災資訊用於調度應變，降低災害風險。

（二十）　建設公共污水下水道系統改善環境衛生及民眾生活品質，惟未徵收一般用戶使用費以支應營運管理財源，並致中央補助比率調降5％，加重自籌財源負擔；又系統管線到達區域有9成尚未公告使用，及部分學校鄰近管線仍未接管，允宜積極辦理，俾提升水資中心營運效能及改善校園環境衛生。

公共污水下水道建設係都市發展之重要基礎設施，亦為臺灣永續發展目標核心目標6，確保環境品質及永續管理環境資源之指標，截至114年底止，縣政府已建設苗栗地區（苗栗、公館、頭屋）、明德水庫特定區、後龍鎮、竹南頭份（包括高速公路頭份交流道）等4處公共污水下水道系統，管線到達區域面積共計55.18平方公里，已為規劃總面積68.53平方公里之80.52％，接管戶數60,435戶（一般用戶60,427戶及事業用戶8戶）、普及率28.44％；另建設苗栗地區（100年12月運轉）、竹南頭份（101年8月運轉）、明德水庫特定區（103年1月運轉）、明德水庫特定區南岸（103年4月運轉）、後龍（109年7月運轉）等5座水資源回收中心（下稱水資中心），114年度污水處理量共計1,128萬餘噸，較111年度之1,010萬餘噸，增加117萬餘噸（約11.66％），持續改善環境衛生及民眾生活品質。經查執行情形，核有：1.縣政府於108年9月26日公告苗栗縣「事業用戶」污水下水道使用費自109年1月1日開徵，徵收對象係水污染防治法第2條第7款規定之事業且其廢污水排入污水下水道系統者，污水下水道平均單位使用費10元/度。惟該府公告徵收對象未包含「一般用戶」，顯未全面落實下水道法26條，接用污水下水道系統用戶應繳納污水下水道使用費之規定，及規費法使用者付費原則，且因未全面開徵，致後續興建污水下水道管線、抽水站及提升水資中心營運功能等建設經費，將面臨中央補助比率調降5％，加重自籌財源負擔。另水資中心之營運管理經費係由地方政府自行編列預算支應，近3年度

| 表14 114年度「一般用戶」污水下水道使用費估計 單位：立方公尺、戶、新臺幣元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 水資中心 | 推估每人 每日用水量 （A） | 累計接管 一般用戶數（B） | 一般用戶使用費估計金額 （A×365天×B×5元） |
| 合計 |  | 60,427 | 28,193,130 |
| 苗栗地區 | 0.24 | 12,165 | 5,328,270 |
| 竹南頭份 | 0.26 | 46,319 | 21,978,366 |
| 明德水庫特定區 | 0.25 | 140 | 63,875 |
| 明德水庫特定區南岸 | 0.25 | 22 | 10,038 |
| 後龍 | 0.25 | 1,781 | 812,581 |
| 註：1.本表「一般用戶」使用費估計金額，係以戶內人口為1人估計。 2.資料來源：整理自苗栗縣政府提供資料。 |  |  |  |

（112至114年度）苗栗縣5座水資中心營運管理費合計分別為1億1,252萬餘元、1億1,824萬餘元、1億3,409萬餘元，經費逐年增加，平均每年度該府負擔金額為1億2,162萬餘元。惟因僅徵收「事業用戶」污水下水道使用費，致近3年度收入分別僅71萬餘元、74萬餘元、71萬餘元，遠不足支應水資中心營運管理費，短絀金額高達1億1,180萬餘元、1億1,749萬餘元、1億3,338萬餘元，需由該府編列預算支應。倘苗栗縣徵收「一般用戶」污水下水道使用費，經據苗栗地區、竹南頭份、明德水庫特定區、後龍鎮等下水道系統實施計畫所載，推估平均每人每日用水量分別為0.24m3、0.26m3、0.25m3、0.25m3、0.25m3，再按其他市縣（臺北市、新北市、桃園市、臺南市、高雄市、新竹縣及南投縣）徵收「一般用戶」污水下水道使用費每立方公尺5元估算，114年度苗栗縣累計接管「一般用戶」60,427戶之污水下水道使用費計2,819萬餘元（表14），此係長期性、穩定性且隨接管戶數增加而遞增財源，將可減輕該府籌措水資中心營運管理財源之負擔。為期該府依法行政、落實規費法使用者付費原則，及促使水資中心長期永續經營並減輕財政負擔，允宜研議開徵「一般用戶」污水下水道使用費之可行性，促使財源永續

圖11　苗栗地區及竹南頭份污水下水道管線已到達區域及公告情形

資料來源：擷取自苗栗縣下水道營運管理系統。

及有利於重大建設之持續推展；2.截至114年底止，公共污水下水道系統管線建置到達區域面積共計55.18平方公里，其中51.74平方公里（占93.77％）尚未公告週知使用（圖11），不利提升公共污水下水道用戶接管普及率；又排洩下水道管線污水，係直接送至各水資中心處理後再排放到河川，苗栗地區、明德水庫特定區、明德水庫特定區南岸、後龍等4座由縣政府委託廠商代操作營運之水資中心，114年度代操

作每單位污水進流量處理成本分別為11.13元/m3、202.43元/m3、848.15元/m3、25.83元/m3，其中明德水庫特定區、明德水庫特定區南岸等水資中心之每單位污水進流量處理成本偏高，及後龍水資中心每單位污水進流量處理成本較苗栗地區略高1倍，主要係接管用戶數低於原預定或污水處理設計量偏高而致污水進流量總量偏低，促使每單位污水進流量處理成本較高。為期達到降低生活污水污染環境機會與淨化河川水系目的，允宜積極辦理管線建置到達區域之公告作業，俾利增加接管用戶數及污水進流量，促使水資中心營運效能提升；3.鄰近公共污水下水道管線之苗栗高中及大同高中，尚未將學校污水接管排洩公共污水下水道，允宜協助學校接管，以改善環境衛生等情事，經函請縣政府檢討改善。據復：1.考量部分地區接管率尚未普及民眾對新增規費接受度，仍需審酌推動時機，目前已建置下水道營運管理系統，提前做好未來開徵污水下水道使用費之前置作業，及全面健全並更新早期接管資料，以確保未來徵收之正確率；後續仍將持續研議污水下水道使用費開徵之可行性及相關配套措施；2.污水下水道公告作業實務上須確認區域已具穩定接用條件後始適宜辦理公告，後續將配合工程實際辦理情形及區域接管成熟度擴大公告範圍，持續推動及協調用戶接管；3.大同高中已納入竹南頭份BOT案第四期計畫辦理納管；尚未接管之後龍鎮（後龍國小、維真國中、新港國中小）、苗栗市（啟文國小、福星國小、苗栗高中）等學校，將持續函請各校辦理。

（二十一）　推動雨水下水道建設維護與普查作業，提升防洪韌性，惟近3年度建設長度無顯著進展，且普查發現破損及管線橫越管段久未修復，纜線暫掛管理法規尚未研訂完成，允宜積極籌措財源修復及加速建設與完備相關規範，以提升防洪排水效能。

圖12　苗栗縣雨水下水道建設、管理維護及清疏經費執行情形

資料來源：整理自苗栗縣政府提供資料。

千元

年度

縣政府為健全都會區排水系統，提升防洪韌性，於106至114年度分別運用前內政部營建署（112年9月20日改制為國土管理署，下稱國土署）補助款及自籌款辦理雨水下水道普查作業並建置管理系統，相關經費計4,604萬餘元，近3年度（112至114年度，下同）辦理雨水下水道建設、管理維護及清淤經費分別為5,874萬餘元、4,563萬餘元及5,778萬餘元（圖12），截至114年底止，苗栗縣雨水下水道系統規劃總長度144.85公里，已建設完成90.80公里，實施率62.69％，相關維護管理作業並經國土署評列為甲等。經查雨水下水道建設與維護管理情形，核有下列事項：

| 表15 苗栗縣雨水下水道系統規劃及實施率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：公頃、公里、％ |  |  |  |  |
| 年度 | 總規劃面積 | 規劃總長度 （A） | 建設總長度 （B） | 雨水下水道實施率 （B/A×100） |
| 112 | 7,656.14 | 145.36 | 93.88 | 64.58 |
| 113 | 7,541.40 | 144.85 | 90.80 | 62.69 |
| 114 | 7,541.40 | 144.85 | 90.80 | 62.69 |
| 資料來源：整理自內政部國土管理署115年6月18日公告之資料。 |  |  |  |  |

1.　114年度雨水下水道維護管理經國土署評列甲等，惟近3年度建設長度無顯著進展，允宜加速建設相關設施，以提升防洪韌性：近年來全球受到極端氣候與氣候環境變遷等影響，不時發生強降雨及降雨延時延長，造成水患與淹水發生頻率增高。縣政府為解決積淹水，維護居住環境衛生及促進都市健全發展，近3年度投入雨水下水道建設、管理維護及清淤經費計1億6,217萬餘元，114年度雨水下水道系統維護管理經國土署評列為甲等，惟截至114年底止，苗栗縣雨水下水道系統規劃總長度144.85公里，已建設90.80公里，實施率62.69％，與國土署網站公布112年度規劃總長度、建設長度與實施率略同（表15），顯示苗栗縣雨水下水道建設長度未增加。鑑於近年來因氣候變遷，強降雨造成洪水宣洩不及，各市縣災情頻傳，經函請縣政府積極規劃加速建設雨水下水道設施，以提升防洪韌性。據復：針對易淹水區域依急迫性作分級，並評估施作之優先順序，已於115年向國土署爭取因應氣候變遷改善計畫預算8億6,659萬餘元，於頭份市及公館鄉等地區辦理雨水下水道相關興建工程，並爭取預算833萬餘元，辦理後龍鎮（含高鐵特定區）、苗栗交流道附近特定區雨水下水道系統重新檢討規劃，以提高雨水下水道實施率。

圖13　雨水下水道破損設施修復情形

註：1.本圖係分析苗栗縣政府108年雨水下水道

設施普查發現設施破損處截至114年底之

修復情形。

註：2.資料來源：整理自苗栗縣政府提供資料。

單位：處、％

2.　賡續辦理雨水下水道設施普查作業，惟108年度普查發現設施破損或管線橫越影響排水功能管段，已歷時6年，近9成迄未修復，又部分地點毗鄰近年淹水地區，允宜積極籌措財源修復：縣政府前於106年度申請國土署補助2,308萬餘元，辦理苗栗縣雨水下水道設施普查及空間資料庫建置，並於108年8月6日完成包含頭份市、竹南鎮、三灣鄉、新竹科學園區竹南基地特定區等地區計65.93公里之設施普查與空間資料建置，普查發現設施破損、管線橫越、有線及電信業者纜線附掛等情形，而設施破損之725處，截至114年底止已歷時6年，仍有675處未修復，比率達93.10％（圖13），又縣政府於114年辦理苑裡鎮等3行政區之雨水下水道幹線縱走作業，仍發現有水泥柱橫越、牆面滲水等情形，經以苗栗縣下水道營運管理系統內建圖資套疊結果，頭份市永貞宮前、自強路北田街等111至113年淹水區域，鄰近之雨水下水道於108年普查作業時即發現有設施破損情形（圖14）。鑑於115年4月4日清晨苗栗地區降下豪雨，據消防局24小時雨量觀測統計，包括大河、南庄、高鐵苗栗等地區累積雨量都超過300毫米，其中以三灣鄉大河氣象站351毫米最多，已達大豪雨標準，部分地區排水宣洩不及傳出零星淹水，又近年全球氣候異常，短延時強降雨機率增加，若雨水下水道系統因破損或遭管線橫越無法正常運作，易生災情，經函請縣政府籌措財源辦理修復，以提升雨水下水道防洪排水效能。據復：針對設施老舊劣化難以修補部分，已於115年向國土署爭取更新修繕工程預算4,235萬餘元，並將於116年度爭取編列預算500萬元，委請專業團隊協助辦理橫越管淨空管理作業，針對設施破損鄰近易淹水地區，透過即時監測系統，持續監控雨水下水道防洪效能，並適時採取相

圖14　頭份竹南地區108年雨水下水道普查缺失與111至113年發生淹水事件區域分布

圖片來源：擷取自苗栗縣下水道營運管理系統套疊圖資。

關防範淹水措施。

3.　修訂苗栗縣下水道管理自治條例，管理業者纜線暫掛事宜，惟相關配套措施之纜線暫掛管理辦法仍未研訂，允宜積極辦理，以完備纜線暫掛雨水下水道相關管理法規：縣政府於114年11月7日修正增訂苗栗縣下水道管理自治條例第31條規定，明定業者得

申請

圖15　苗栗縣下水道管理自治條例修正

圖片來源：擷取自苗栗縣政府主管法規查詢系統。

纜線暫掛雨水下水道之條件、租金、保證金收取及施工規範等管理辦法（圖15），該府雖於111年11月14日即檢送「苗栗縣雨水下水道暫掛纜線管理辦法草案」，函請交通部公路總局（112年9月15日更名為交通部公路局）、苗栗縣各鄉鎮市公所等機關單位提供意見，惟截至115年3月13日止，已歷時3年餘，尚未完成管理辦法之訂定，經函請縣政府積極辦理，以完備管理法規。據復：將配合儘速辦理「苗栗縣雨水下水道暫掛纜線管理辦法」之研訂，預計於115年底前完成。

（二十二）　建置智慧交控系統平台，即時呈現交通動態資訊，以紓解改善交通壅塞情形，惟未就道路環境危害因子等數據進行分析應用，又智慧路口有聲系統使用未達績效指標，及部分交通資訊未公開供民眾運用，允宜研謀改善。

| 縣政府為實施智慧交通監控管理，於109年度建置智慧交控系統平台，截至114年底止，建置及歷次擴充經費計437萬餘元，主要係將各期設置之路側設備介接至系統，透過GIS地圖界面即時呈現交通動態資訊，監看路段車流壅塞情形，再透過資訊變換號誌，引導用路人避開壅塞路段，以紓解改善交通壅塞情形。經查縣政府辦理智慧運輸系統發展建設計畫執行情形，核有：1.為解決車流壅塞及停等情況，縣政府針對須號誌重整優化地點，就改善範圍與其周邊之道路環境，進行現況交通資料蒐集與調查，惟查相關分析資料僅有當年度調查數據，尚乏歷年或季節性之常態流量變化分析資料可稽，且未運用如道路環境危害因子、車流量、歷年道安、交通事故等數據資料及智慧交控設備蒐集之交通資訊，發展大數據分析應用，作為後續改善路段設計之參考；2.縣政府為保障弱勢用路人路口穿越安全，112及113年度分別於轄內苗栗市、頭份市、苑裡鎮、竹南鎮及後龍鎮等地之路口，建置智慧路口視障有聲號誌共計20處（表16），透過路口聲響設備及手機APP語音播報，協助視覺障礙者辨識正確之路口穿越時機，惟自112年至114年9月底止，各年度視障有聲號誌服務次數，均未達到1,500次之年度績效指標（同表16），有待蒐集及研析轄內視覺障礙者實際體驗及回饋意見，以提升智慧路口有聲號誌服務效益；3.為改善道路壅塞，設置高解析攝影機自動偵測監控路口車流，透過變換號誌發布路況資訊，惟部分智慧路側 表16 智慧路口有聲系統使用情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：處、次 |  |  |  |  |  |
| 計畫 | 設置數量 | 設置地點 | 實際使用情形 |  |  |
|  |  |  | 112年度 | 113年度 | 114年9月底止 |
| 合計 |  |  | 902 | 435 | 849 |
| 111至112年度苗栗縣智慧交通管理系統服務躍升計畫 | 10 | 苗栗火車站南側客運站 | 158 | 97 | 131 |
|  |  | 苗栗市中正路為公路口 | 138 | 57 | 126 |
|  |  | 苗栗市中山北路為公路口 | 168 | 87 | 119 |
|  |  | 苗栗市縣府後門英才路自治路口 | 69 | 31 | 103 |
|  |  | 苗栗市英才路建中街地下道路口 | 58 | 30 | 63 |
|  |  | 苗栗市後火車站英才路正發路口 | 55 | 30 | 46 |
|  |  | 苗栗市中華路義民街口 | 157 | 35 | 44 |
|  |  | 苗栗火車站北側斑馬線 | 67 | 36 | 41 |
|  |  | 苗栗市中華路國華路口 | 22 | 9 | 18 |
|  |  | 苗栗市福星街為公路口 | 10 | 3 | 10 |
| 112至113年度苗栗縣智慧交通管理系統服務優化與瓶頸路廊壅塞改善計畫 | 10 | 頭份市中正路/信東路 | - | 2 | 14 |
|  |  | 頭份市縣道124線/信東路 | - | - | 13 |
|  |  | 苑裡鎮中山路/為公路 | - | 5 | 9 |
|  |  | 苑裡鎮中山路/和平路 | - | 2 | 5 |
|  |  | 竹南鎮維新路/天文路 | - | 1 | 62 |
|  |  | 竹南鎮光復路/博愛街 | - | 1 | 4 |
|  |  | 竹南鎮民權路/民族路 | - | 2 | 7 |
|  |  | 後龍鎮中華路/中北街 | - | 2 | 14 |
|  |  | 後龍鎮中山路/中正路 | - | 2 | 11 |
|  |  | 後龍鎮中山路/東門街 | - | 3 | 9 |
| 註：1.本表係依據苗栗市、頭份市、苑裡鎮、竹南鎮、後龍鎮114年9月底止智慧路口有聲系統使用次數排序。 2.資料來源：整理自苗栗縣政府提供資料。 |  |  |  |  |  |

即時資訊，尚未於交通部運輸資料流通服務平臺上架，亦未提供應用程式介面供外界串接，以利民眾瞭解及應用政府資料等情事，經函請縣政府檢討改善。據復：1.將定期彙整分析智慧交控系統平台數據資料，及逐步整合公共運輸、私人運具等不同交通數據來源，以完善基礎交通資訊，作為號誌時制優化、車道配置及相關大眾運輸班次調整等規劃參考依據；2.將於後龍鎮中華路、苗栗市義民街及苑裡鎮和平路等3處既有智慧路口視障有聲號誌設置地點，導入AI影像綠燈延長機制，並蒐集使用者實際體驗及回饋意見作為號誌調整之參據；3.相關智慧交通路側設備及時資訊將依交通部所訂標準資料格式，上傳至運輸資料流通服務平臺，供外界進行資料加值與應用。

（二十三）　為改善城市停車需求與環境，持續規劃建置公有停車場，惟間有部分地區停車空間不足，或停車率偏低、路外停車場管理權未統一等，允宜研謀改善。

依臺灣永續發展目標核心目標11揭示「建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村。」縣政府為改善市區及觀光熱區停車供需問題，持續規劃建置公有停車場，並訂定苗栗縣公有停車場管理及收費自治條例、停車場作業基金收支保管及運用辦法，及公有停車場委託民間經營辦法等規定以供遵循，改善城市停車環境，打造便利永續交通城市。截至114年底止，苗栗縣路邊停車場計7,193車格位及路外停車場計6,747車格位（74處），機車車格位分別為4,325車格位及2,210車格位，並於115年起將路邊停車場收回統一管理。經查停車場管理情形，核有下列事項：

1.　停車位供不應求，車輛違規停放情形頻仍，允宜審慎評估停車費費率計收標準，或採用差別計價或累進計價收費之可行性，以提高停車空間周轉率，減緩停車空間不足問題：經擇選竹南鎮竹南國中地下（114年度停車率93％）及頭份市廣停二（114年度停車率71％）等2處停車場，以苗栗縣警察局提供112至114年度違規停車資訊、路外及路邊停車場之停車率、周圍私人停車場設立資料，運用Python電腦軟體及地理資訊系統（QGIS）分析結果，2處停車場使用率及周圍路邊停車率高，且周圍私人停車場林立，惟距該2停車場500公尺範圍之違規停車次數達771次及261次，停車位供不應求，仍待改善；又參酌臺北市、臺中市、新竹縣等市縣停車收費費率每小時10元至150元不等，且部分並採差別計價或路段採累進費率方式，惟現行苗栗縣轄內以每半小時收費10元為主，雖不斷增加停車空間，仍未能減緩停車需求，公有停車場費率容有檢討空間，經函請縣政府檢討改善。據復：將參酌其他縣市停車費率及計費模式，並將研修「苗栗縣公有停車場管理及收費自治條例」。

圖16　公有路邊停車服務資訊

圖片來源：擷取自苗栗縣政府公有路邊停車服務資訊網。

2.　未建立停車需求及使用情形檢討機制，致部分路外停車場停車率低於3成，影響公共建設使用效能：建置苗栗縣路邊停車收費管理平台（圖16），提供民眾查詢停車費、繳費證明及路邊收費停車路段等資訊，惟未建立停車需求及使用情形檢討機制，據以作為停車空間規劃及設置，致部分路外停車場停車率低於30％，且設置地點相近，如頭份市廣停六停車場（114年度停車率18％）與竹南鎮重劃區停車場（114年度停車率18％）相距僅350公尺；竹南鎮第三停車場（114年度停車率18％）與竹南鎮第六停車場（114年度停車率24％）及竹南鎮第八停車場（114年度停車率24％）分別相距750公尺及700公尺；另縣政府及苗栗市、頭份市、竹南鎮等3市鎮公所經管49處路外停車場，其中114年度停車率低於30％者計10處，經擇選頭份市民生停車場（114年度停車率10％）、頭份市中興停車場（114年度停車率14％）及竹南鎮長青公園停車場（114年度停車率15％）等3處停車場，運用Python電腦軟體及地理資訊系統（QGIS）分析結果，部分停車場使用率偏低，惟周圍其他路外停車場或部分路邊停車率均高於30％，且部分停車場周圍違規停車舉發頻繁，顯示停車場功能未能有效發揮，影響公共建設使用效能，經函請縣政府檢討改善。據復：將研修苗栗縣公有停車場管理及收費自治條例納入檢討機制，及請各停車場管理機關提送停車場停車資料，納入路邊停車收費管理平台，及運用停車數據檢討各區域之停車空間使用情形，並持續督促各停車場管理機關活化使用情形。

表17　經管路外停車場管理情形

| 項次 | 停車場名稱 | 管理機關 | 管理方式 | 權利金入收繳銀行帳戶 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 縣政府第二辦公大樓北側平面停車場 | 縣政府 行政處 | 自行經營 | 苗栗縣 保管金專戶 |
| 2 | 苗栗縣文山國小分校巨蛋體育館地下停車場 | 縣立體育場 |  | 苗栗縣政府縣總存款戶 |
| 3 | 大同國小地下停車場 | 縣政府 財政處 | 委外經營 | 財產開發 基金 |
| 4 | 苗栗縣竹南國中地下停車場 | 竹南地政 事務所 |  | 竹南地政 事務所 |
| 5 | 文強頭份停一停車場 | 頭份地政 事務所 |  | 平均地權 基金 |
| 6 | 苗栗陶瓷農創園區 | 縣政府 文化觀光局 | 免收費開放停車 | 無 |
| 7 | 三義木雕館 |  |  |  |
| 8 | 英才書院 | 縣政府 教育處 |  |  |

資料來源：整理自苗栗縣政府提供資料。

3.　成立停車場專責管理單位，惟經管路外停車場仍分由數個機關單位管理，且停車場收入未存入基金專戶：縣政府設置交通工務處停車管理科負責停車場業務，並設立苗栗縣停車場管理基金專戶，收繳保管及管理運用相關收支，惟縣政府經管苗栗縣竹南國中地下停車場等8處停車場，分別由苗栗縣竹南地政事務所等7個機關或單位管理，委外權利金收入或停車費收入分別繳存保管金專戶等5個銀行帳戶（表17），尚未存入基金專戶管理，停車管理權責未統一，經函請縣政府檢討改善。據復：停車場管理相關收入統一收繳存入苗栗縣停車場管理基金專戶，並採專案專戶管理模式，停車管理權移轉仍待財產權移轉或政策調整後逐步回歸。

（二十四）　辦理橋梁檢測確保橋梁通行安全及提升維護管理效能，連續2年經交通部公路局評鑑為金路獎績優單位，惟橋梁安全檢測評估作業仍尚有未盡周延情事，允宜檢討改善。

縣政府為確保轄內橋梁通行安全，延長橋梁使用年限及提升維護管理效能，每年委外辦理橋梁普查及定期檢測作業，及針對總長150公尺以上橋梁、特殊性橋梁、應維修橋梁等每年檢測與加強管理，113及114年度辦理橋梁維護業務，經交通部公路局評鑑為金路獎績優單位。根據縣政府委託辦理之114年度苗栗縣橋梁安全檢測評估報告所載，轄內正常使用車行橋梁計1,481座，人行橋梁27座。經查113及114年度苗栗縣橋梁安全檢測評估作業執行情形，核有：1.使用無人機針對轄內主要河川之跨河橋梁及河道沖刷變化進行攝影，惟尚未

表18　位處高腐蝕環境劣化潛勢較高之橋梁明細

單位：公尺

| 項次 | 橋梁名稱 | 橋梁編號 | 所在鄉鎮 | 路線 | 離海岸距離 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海寶橋 | 9-020 | 後龍鎮 | 苗9線 | 536 |
| 2 | 無名橋 | 9-026 | 後龍鎮 | 苗9線 | 773 |
| 3 | 無名橋 | 9-030 | 後龍鎮 | 後龍海堤 | 237 |
| 4 | 無名橋 | 9-040 | 後龍鎮 | 苗9線叉路 | 515 |
| 5 | 無名橋 | 9-044 | 後龍鎮 | 126線叉路 | 112 |
| 6 | 山邊庄橋 | 9-061 | 後龍鎮 | 苗41線叉路 | 27 |
| 7 | 山邊橋 | 9-062 | 後龍鎮 | 苗41線 | 3 |
| 8 | 無名橋 | 9-085 | 後龍鎮 | 苗9線叉路 | 730 |
| 9 | 窩口橋 | 13-007 | 通霄鎮 | 臺1線叉路 | 69 |
| 10 | 鹽廠二橋 | 13-054 | 通霄鎮 | 苗41線 | 152 |
| 11 | 無名橋 | 13-088 | 通霄鎮 | 苗41線 | 260 |
| 12 | 無名橋 | 13-100 | 通霄鎮 | 苗41線 | 57 |

資料來源：整理自苗栗縣政府提供資料。

運用於橋梁構件檢測，且無人機設備檢核紀錄未臻完備；2.高腐蝕環境加速橋梁劣化，惟尚未就位處高腐蝕環境，劣化潛勢較高之橋梁（表18）檢討提高橋梁安全檢測頻率之可行性；3.113年度橋梁安全檢測評估成果報告建議1年內應維修或緊急處理之橋梁，有14座車行橋梁及六合國民小學人行天橋，尚未於114年底完成維修，有待督促各該橋梁主管單位儘速處理；4.橋梁構件隨時間持續老劣化而折減承載力，惟橋梁承載能力評估及設置限重標示機制尚未完備；5.113年度橋梁安全檢測評估結果，通霄鎮「鹽廠二橋」因結構持續劣化，建議辦理改建，惟迄114年底未籌得改建經費等情事，經函請縣政府研謀改善。據復：1.將研議導入無人機檢測特殊橋梁及人工檢測困難部位之可行性；已研訂「無人機作業前檢核紀錄表」，要求委外檢測單位於每次進場空拍前落實填報；2.115年度起，12座橋梁列為重點觀測名單，每年至少辦理1次定期或特別檢測；3.已函請各養護單位儘速辦理修繕，並持續列管追蹤改善進度；4.將參酌交通部「公路橋梁檢測及補強規範」及其他縣市作法，研修「苗栗縣政府橋梁維護管理作業要點」；5.已於115年度編列橋梁修繕相關經費，辦理設計作業，改善前將設置限重標示，提醒用路人注意。

（二十五）　為因應氣候變遷，強化防災韌性，辦理災害復建工程，惟間有設計未臻周妥、施工品質及維護管理待提升；又持續推動無人機採購及運用提升施政效能，惟無人機條款未納入招標文件或低度使用，允宜研謀改善。

1.　為因應氣候變遷，強化防災韌性，辦理道路中斷、路基流失、邊坡塌陷之災害復建工程，惟部分工程間有設計未臻周妥、施工品質及維護管理待提升等情，允宜檢討改善，以確保用路人安全：縣政府為因應氣候變遷，強化防災韌性，能於第一時間恢復災區聯外交通與民生物資輸送線，辦理因地震、風災等導致道路中斷、路基流失、邊坡塌陷之災害復建工程。經運用無人機空拍及近距離檢視部分災害復建工程執行情形，核有：（1）無人機空拍影像適用於山區道路及邊坡災害復建工程之設計前勘查、驗收及養護管理等情形之判識，允宜研議納入契約或作業規範，輔助掌握工程執行及維護管理作業；（2）124乙線6K+000段道路復建工程坡頂未設計横向截水設施，以減少沖刷覆土，有待檢討設計；（3）泰安鄉

124乙線6K+000段道路復建工程

（圖片來源：苗栗縣政府提供）

苗62線8K+900段道路復建工程坡面有多處白華現象，易導致噴凝土結構弱化或與岩盤剝離，影響坡面安全；（4）大湖鄉苗61線2K+100段道路復建工程坡面有樹根未移除、雜草生長、部分噴凝土凸出坡面及排水孔有遭噴凝土阻塞，阻礙排水；（5）卓蘭鎮苗58線6K+750段道路修建工程噴凝土有橫向裂縫、現場有菱形網外露、鋼筋或軟管物突出坡面等情事，經函請縣政府檢討改善。據復：（1）依建議將無人機使用於災害修復工程設計、查驗、驗收及養護階段，研議納入年度災害工程設計監造採購開口契約，適時運用無人機協助勘驗，以周延設計及提升工程品質；（2）相關工程設計時將注意坡頂雨水截流，以減少沖刷覆土；（3）經現場勘查坡面無明顯裂縫或剝離狀況，現為保固期間，持續派員觀察坡面狀況；（4）已派員清理浮根並補噴噴凝土使其坡面平整、清除多餘之植物及清除阻塞排水管之噴凝土；（5）相關裂縫、菱形網痕跡及突出坡面之異物已派員改善。

2.　持續推動無人機採購及運用提升政府行政與救災效能，惟未將中央增訂之無人機條款納入招標文件、採購之無人機低度使用及全球資訊網資料未更新，允宜研謀改善，以發揮預期效益：無人機在政府部門的應用已成為現代公共服務的重要工具。縣政府自106年底啟動無人機創新與發展策略，訂有研擬人才培育與法規突破、政策行銷與觀光推廣、巡檢業務運用與行政效能提升、災害防救與社會安全四大發展方向，並於縣政府全球資訊網設置無人機專區。縣政府暨所屬機關及學校於112至114年度採購無人機50台，採購金額計870萬餘元。經查無人機採購及使用執行情形，核有：（1）行政院公共工程委員會修正投標須知範本，增訂無人機專屬條款及訂定「遙控無人機採購作業指引」，允宜通知所屬機關及學校依規定納入招標文件；（2）部分機關或學校人員未持有無人機專業操作證，致無人機有低度使用情形，允宜善用全國首座設置於苗栗地區之無人機考照場舉辦相關研習課程，並鼓勵所屬人員取得無人機專業操作相關證照，及妥適規劃使用無人機，以發揮預期效益；（3）已於全球資訊網設置無人機專區，惟各項法規及使用業務計畫內容未更新等情事，經函請縣政府檢討改善。據復：（1）已函請縣府各單位、所屬機關及學校與各鄉鎮市公所依規定加強注意無人機採購作業；（2）將持續舉辦相關研習課程，並鼓勵所屬人員取得無人機專業操作相關證照，及督促所屬妥適規劃使用無人機；（3）無人機專區內容已更新苗栗縣遙控無人機飛航管理辦法，並新增無人機採購作業指引等資料。

（二十六）　辦理重大公共建設運動場館及歷史建築修復工程，惟間有工程履約管理及驗收作業未臻周妥或工程多次流標及施工進度落後等，允宜檢討改善，以提升工程品質及進度。

圖17　竹南鎮全民運動館

資料來源：本室於114年10月29日拍攝。

1.　為提供縣民優質室內運動空間，代辦苗栗縣竹南鎮全民運動館興建工程，並已完工驗收合格，惟履約管理、驗收作業未臻周延及未適時辦理營運可行性評估，致取得使用執照後逾3個月未能開放營運，允宜研謀改善：縣政府考量竹南鎮公所為改善竹南鎮崁頂公園因遮蔽設施不足，導致夏季高溫時民眾運動意願低落，規劃於竹南鎮苗北藝文中心後方公有地（崁頂公園）興建苗栗縣竹南鎮全民運動館（圖17），爰補助興建經費並代辦該館興建工程。該館為地上4層之多功能運動場館，總樓地板面積2,990.33平方公尺。工程採購於112年7月19日決標，金額1億9,400萬餘元，114年5月28日竣工，同年9月8日完成驗收，結算金額1億9,623萬餘元。經查該工程履約及驗收後營運情形，核有：（1）依鋼構部分防火漆及油漆膜厚檢測照片顯示，油漆實際膜厚小於設計膜厚；（2）發電機現場運轉測試、污水管路水壓試驗、冰水主機探漏測試、冷媒壓力測試等，均無測試驗書面紀錄可稽；（3）初驗及驗收不合格均未限期承包商改正及驗收後始發現遮煙捲門尺寸小於設計圖說，辦理減價收受；（4）未適時辦理營運可行性評估，致取得使用執照後逾3個月未能開放營運等情事，經函請縣政府研謀改善。據復：（1）已減價收受及處以廠商違約金與監造單位罰款，合計5萬餘元，並檢討改善，避免類似情形再發生；（2）已對施工廠商及監造單位處以罰款，合計8千餘元，並檢討改善，爾後彙整測試報告及相關佐證資料完整納入監造文件管理，同時加強內部查核機制，落實稽核作業；（3）爾後明確訂定缺失改善期限，並完成實地複驗與紀錄，以確保驗收程序更完整，至遮煙捲門尺寸與設計圖說不符，依約對監造單位處以違約金4千餘元；（4）嗣後針對運動場館等具營運性質之公共設施，將於計畫初期即提醒主辦機關同步規劃營運模式及辦理相關評估作業，以利工程完工後能即時銜接營運。

臺灣省糧食局苗栗倉庫

（圖片來源：文化觀光局提供）

2.　為保存縣內臺灣省糧食局苗栗倉庫歷史建築，辦理修復再利用工程，惟間有未舉辦相關說明會或公聽會以落實公民參與、工程多次流標及施工進度落後等情，允宜檢討改善，以即早完成歷史建築修復：位於苗栗市之臺灣省糧食局苗栗倉庫於105年7月經縣政府登錄為苗栗縣歷史建築，文化觀光局為維護該項歷史建築之文化資產價值，保存原建築之架構及形式，展示米糧倉貯空間特色，作為傳承客家文化及青年創業重要據點，並提供民眾良好休閒空間，於110年2月向行政院客家委員會爭取7,650萬元補助經費辦理「苗栗縣歷史建築『原台灣省糧食局苗栗倉庫』修復再利用工程」，工程採購於112年9月完成發包，決標金額7,344萬元，112年12月開工，截至114年底止，實際進度69.95％。經查工程招標及執行情形，核有：（1）辦理歷史建築修復再利用計畫，尚未依文化資產保存法第24條第5項規定、古蹟修復再利用辦理第18條第1項及第19條第2項等規定舉辦相關說明會或公聽會，未落實公民參與，以加強歷史建築與當地居民文化聯結；（2）工程多次流標後未有效針對問題癥結妥謀因應善策，致工程採購歷經1年5個月招標作業始決標，影響計畫推動時程；（3）114年3月至8月工程進度連續落後6個月，允宜督促監造單位及廠商積極研謀具體改進措施，以期如質如期完工等情事，經函請縣政府文化觀光局檢討改善。據復：（1）預計於115年度辦理2場歷史建築修復再利用工地導覽，以利民眾參與修復過程；（2）爾後依行政院公共工程委員會「公共建設計畫或工程常見進度落後原因及因應對策」切實審查歷史建築修復工程預算，以避免類此情形發生；（3）已定期召開進度管制會議，並督促監造單位監督廠商趲趕工進。

（二十七）　持續落實未登記工廠全面納管及就地輔導合法化，惟納管及特定工廠近9成位於農業區或山坡地保育區、納管輔導金及營運管理金之運用及收繳作業未臻周延，允宜研謀改善。

依臺灣永續發展目標核心目標11揭示「建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村。」縣政府為落實未登記工廠（含納管及特定工廠）全面納管及就地輔導，113及114年度委外辦理未登記工廠輔導業務委託專業服務案，契約金額合計780萬元，又114年針對已核定工廠改善計畫之納管工廠或已取得特定工廠登記之業者，提供金額為10萬元至20萬元不等之補助款，經費計1,500萬元。經查執行情形，核有下列事項：

圖18　苗栗縣納管或特定工廠設置於農業區或山坡地保育區情形

資料來源：整理自苗栗縣政府提供資料及內政部國土管理署城鄉發展分署之苗栗縣都市計畫及非都市計畫土地使用分區圖資。

1.　未登記工廠近9成位於農業區或山坡地保育區，尚未能取得合法工廠資格，有待積極輔導並訂立績效指標追蹤輔導成效：縣政府113及114年度委外廠商辦理未登記工廠之工廠改善及用地計畫之輔導撰寫、諮詢，及訪視、普查特定工廠用地計畫變更申請意願，並分級輔導特定工廠撰擬或補正用地計畫。截至114年10月16日止，縣政府已核准未登記工廠計687家，其中納管工廠394家及特定工廠293家，經運用地理資訊系統（QGIS）將內政部國土管理署城鄉發展分署之苗栗縣都市計畫及非都市計畫土地使用分區圖資，與縣政府已核准未登記工廠經營地點套疊結果，位於都市計畫農業區、非都市土地一般農業區及特定農業區者計522家、山坡地保育區者計81家，合計603家，已達未登記工廠家數之87.77％（圖18），顯示苗栗縣未登記工廠近9成位於農業區或山坡地保育區，尚未能取得合法工廠資格，惟其中394家納管工廠應於119年3月19日前取得特定工廠登記資格（平均每年約93家），113年度及114年度至10月16日止，取得特定工廠資格者分別為50家及32家，僅占納管工廠之12.69％及8.12％，允宜積極輔導工廠合法化，並訂立績效指標加強輔導追蹤成效，以落實環境保育及兼顧產業發展，經函請縣政府檢討改善。據復：截至115年3月19日止，納管工廠取得特定工廠登記者計167家，已提前達成經濟部訂定之績效指標，至納管及特定工廠近9成位於農業區或山坡地保育區，申請成為合法工廠之法令及審查程序較一般用地複雜，已委託專業團隊協助輔導，並建立定期追蹤機制，以掌握整體推動情形。

2.　收取未登記工廠營運管理金及納管輔導金未設立專戶管理，且經費運用不及2成、部分工廠未依限繳納：縣政府自109年度起依特定工廠登記辦法第5條及工廠管理輔導法第28條之5等規定，收取營運管理金及納管輔導金，截至114年10月16日止，收入計2億9,281萬餘元，惟尚未成立專戶管理，又該府112至114年間運用營運管理金及納管輔導金，支應輔導納管工廠及特定工廠環境改善補助計畫等費用計4,320萬餘元，占收入之14.76％；另列管之未登記工廠截至114年10月16日止，尚有74家工廠未繳納或短繳納管輔導金或營運管理金計812萬餘元，其中3年度均未繳納者計26家，欠繳2年度者計14家，及欠繳1年度者計34家，允宜妥善運用是項專款積極輔導工廠取得合法資格，並輔導未登記工廠依限繳納營運管理金及納管輔導金，經函請縣政府檢討改善。據復：收繳之納管輔導金及營運管理金存放於保管金專戶，採設置子目分帳方式管理；又於115年度辦理苗栗縣都市計畫區特定工廠輔導機制規劃案，供特定工廠業者申請補助，並持續檢討補助機制，適時調整資源配置；另已收補繳納管輔導金及營運管理金28萬餘元，並刻正評估透過系統或行政作業，改善專款收繳管理作業。

（二十八）　依國土利用監測通報變異點查證轄內土地開發利用情形，惟對於疑似違規案件未列管追蹤審認情形，已審認違規案件亦無複查資料可稽，允宜研謀改善，以確保國土合理利用。

依臺灣永續發展目標核心目標15揭示「保育及永續利用陸域生態系，以確保生物多樣性，並防止土地劣化。」據國土利用監測整合資訊網之監測通報回報統計成果資料列載，縣政府114年度獲通報轄內土地變異點案件計564件，截至114年底止，經變異點所在地之鄉鎮市公所回報查證結果，非屬違規案件計265件（46.99％），疑似違規案件計299件（53.01％）。經查縣政府辦理變異點疑似違規案件審認及違規案件複查執行情形，核有：1.自98年至114年11月底止，鄉鎮市公所初步查證衛星監測變異點案件有疑似違規情事者計4,105件，經回報縣政府工商發展處、水利處，農業處等各目的事業主管機關（單位），按變異點坐落之土地使用類型、使用分區等資訊，依據區域計畫法、非都市土地容許使用執行要點等規定，審認有無違反相關業管法規情事，其中尚未經縣政府相關目的事業主管機關審認違規情形者計有430件（10.48％），屬內政部國土管理署通報2次以上者計有43筆土地及93件變異點資料，允宜就變異點異常通報案件之列管及追蹤訂定相關機制，以確保國土合理利用；2.截至114年11月底止，變異點案件經審認後違反相關規定者計441筆、裁處罰鍰3,039萬元，其改善期限屆滿後之違規案件，依非都市土地容許使用執行要點、非都市土地使用管制規則等規定，應由土地坐落處之鄉鎮市公所列管檢查改善情形，惟查112及113年度違規案件無相關複查資料可稽，且經本室抽選上開裁罰案件33筆資料，轉請相關公所派員勘查後續改善現況，其中仍有23筆之現況與當時違規情形雷同等情事，經函請縣政府研謀改善。據復：1.已督促所屬各目的事業主管單位對尚未審認違規情形之變異點案件訂定辦理時程，及按月追蹤辦理情形；2.對於多次違規之變異點案件，將再請所在地公所複查並依相關法規續處。

（二十九）　督導辦理公共設施清查及閒置設施活化作業，惟間有設施活化困難或未詳實填報使用情形；又巨蛋體育館游泳池暫停營運進行修繕，尚未研議招商作業，及部分公所游泳池已閉館多年，尚在辦理活化工程，允宜督導辦理。

表19　114年度苗栗縣政府清查抽查公共設施使用情形

單位：件

| 設施管理機關清查設施 | 清查結果未正常使用設施件數 |  |  |  |  |  |  | 主管機關抽查設施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 計 | 報廢中 | 拆除重建 | 整修 | 暫停使用危老 或受損建物 | 轉型規劃 | 閒置 |  |
| 590 | 15 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 52 |

資料來源：整理自苗栗縣政府提供資料。

縣政府為避免公共設施閒置或不正常使用，於113年5月15日訂定「苗栗縣公共設施使用情形清查、抽查及管控實施計畫」，請各設施管理機關每年清查並將結果登載於行政院公共工程委員會（下稱工程會）公共工程服務雲端系統（下稱雲端網），並明定清查期限、抽查比例與頻率，及就閒置或未能有效使用之公共設施，定期檢討活化計畫及執行情形，以協助排除執行困難。114年度縣政府所屬設施管理機關依該計畫清查公共設施590件，清查結果未正常使用15件，設施主管機關抽查公共設施52件（表19）。經查該計畫及閒置設施活化作業執行情形，核有：1.後龍鎮、三義鄉公所分別辦理游泳池設施活化作業，遇有活化困難，未提報工程會協助處理，縣政府亦未督導研謀活化；2.後龍鎮、三義鄉公所經管游泳池閒置，惟於工程會雲端網填報「轉型規劃」，另苗栗縣立體育場未將巨蛋體育館地下2樓室內游泳池暫停營運情形登載至雲端網，均有未詳實於雲端網填報使用情形；3.巨蛋體育館地下2樓室內游泳池截至115年3月25日止，已暫停營運6個月，尚未完成修繕工程，允宜研議先行辦理委託民間廠商營運發包作業之可行性，以避免完工後始辦理委託營運招標及簽約行政程序，及早開放民眾使用；4.頭份市、通霄鎮及公館鄉等公所經管之游泳池場館已閉館多年，相關工程改善或活化作業仍在辦理中，允宜督促加速辦理等情事，經函請縣政府督促各設施管理機關研謀改善。據復：1.將持續督導各該公所儘速完成游泳池活化計畫，如確有困難，提送工程會協助處理；2.將加強檢核各設施管理機關上網登載內容之妥適性，並督促詳實填報；3.將控管游泳池營運招標、評選、決標等時程，儘速開放民眾使用；4.將持續督導設施管理機關加速推動活化作業，並定期檢討執行進度，以期儘早完成活化，提升公共設施使用效益。

（三十）　爭取中央補助建置資安環境，強化基層機關資安防護，惟部分機關安裝大陸廠牌電腦軟體、使用中之作業系統或資料庫已停止更新或無維運廠商或未列入資訊資產清冊、辦理委外廠商資安稽核頻率偏低，及資安專職人員未取具專業證照（書），有待研謀改善。

縣政府為完善資通安全環境，爭取中央補助款辦理政府及基層數位韌性強化計畫、強化政府基層機關資安防護及桃竹竹苗區域聯防等計畫，114年度更新資訊中心系統，並集中維護縣政府及所屬公務機關全球資訊網，又依資通安全責任等級分級辦法，就縣政府轄內公務機關分為B、C、D級，分別有3個、10個、262個機關（單位），並持續稽核所屬機關資通安全維護計畫實施情形。經查縣政府執行情形，核有下列事項：

圖19　資訊資產存有資安風險情形

資料來源：整理自苗栗縣政府提供資料。

1.　資通系統資安管理方面：部分資通安全等級B、C級之公務機關，間有：安裝大陸廠牌應用軟體，計有警察局等7個機關、34項資訊資產；電腦安裝之瀏覽器版本久未更新（Google Chrome、Microsoft Edge、Brave或Opera等），計有縣政府暨所屬等11個機關、576項資產之版本；使用中之作業系統或資料庫，未適時更新，計有縣政府暨所屬等6個機關、17項資訊資產（圖19）；部分機關依資通安全管理法規定，辦理111年度至114年度資通安全治理結果，計有3個資通安全責任B級機關於「資安治理成熟度評估」、「安全性檢測弱點掃描」、「資通安全健診」、「資通安全防護」等事項，與消防局等10個C級機關於「資通系統分級及防護基準」、「內部資通安全稽核」、「安全性檢測弱點掃描」、「辦理資通安全健診」等事項，及D級機關（單位）中之苗栗縣立三義高級中學等2個單位未設置防毒軟體或防火牆，仍存有資安疑慮及安全性漏洞等情事，允宜研謀改善，以強化公務及機敏資料存取安全，經函請縣政府檢討改善。據復：已移除大陸廠牌應用軟體或非公務用軟體、更新瀏覽器版本與更新或下架作業系統或資料庫，並督促各該機關改善資安風險事項。

2.　作業系統維運管理方面：縣政府機關資通訊系統與服務資產清冊計202案，其中委外廠商建置者有155案，運行之資通訊系統維運廠商計41家。其中苗栗縣地方產業發展策略資訊網及苗栗縣實施平均地權基金會計管理系統，自113年度起無系統廠商進行維運，面臨資安漏洞無法修補、法規遵循失靈及系統可用性受損等重大風險，及縣政府建管之便民服務資訊網，未納入檢測清冊進行弱點掃描及滲透測試；又該府於112至114年度均採隨機方式擇選2家廠商執行稽核，惟依現有維運廠商數量及稽核頻率估算，需21年且稽核標的不重複情形下，方能針對每家維運廠商辦理1次稽核，稽核頻率顯有偏低，且未有其他稽核措施，允宜研議系統無維運廠商維護之安全替代措施，及加強資安管理作業，經函請縣政府檢討改善。據復：業已辦理系統下架停用，另針對維運廠商稽核採行同步辦理實地資安稽核及書面稽核作業，以多元方式加強委外廠商資安監督管理。

3.　資安專（責）職人員管理方面：依資通安全責任等級分級辦法規定，資通安全責任等級為B級及C級機關，其至少2名及1名資通安全專職人員，持有資通安全專業證照及職能訓練證書，並持續維持證照及證書有效性。經查縣政府及所屬機關暨各鄉鎮市公所之公務機關資通安全專（責）職人員，未取得資通安全專業證照及職能訓練證書者計有苗栗縣警察局等4個機關、已取得資通安全專業證照，惟尚未取得職能訓練證書者，有縣政府環境保護局、已取得職能訓練證書，惟尚未取得資通安全專業證照者，有苗栗縣銅鑼地政事務所，允宜加強輔導，以提升機關資安專業能力，經函請縣政府檢討改善。據復：縣政府及所屬機關刻正辦理資通安全專職人員報名資通安全相關課程及取得專業證照事宜。

（三十一）　為優化殯葬服務品質於官網建置「殯葬專區」，又推動環保自然葬已見成效，惟轄內環保葬區布建不均，及間有傳統公墓公告禁葬逾10年未起掘遷葬，殯葬費用支付管道及資訊透明度未臻完善，允宜研謀精進，以擴充綠色殯葬服務量能，提升土地活化利用與殯葬服務品質。

| 表20 苗栗縣環保自然葬情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：件、人、％ |  |  |  |  |  |
| 年度 | 合計 | 海洋 | 樹葬 | 死亡人數 | 環保葬數量占死亡人數比率 |
| 110 | 145 | 2 | 143 | 5,356 | 2.71 |
| 111 | 249 | - | 249 | 5,984 | 4.16 |
| 112 | 273 | 3 | 270 | 6,014 | 4.54 |
| 113 | 307 | 3 | 304 | 5,680 | 5.40 |
| 資料來源：整理自內政部115年6月2日統計查詢網資料。 |  |  |  |  |  |

縣政府為使殯葬資訊透明化於民政處官網建置「殯葬專區」，並與轄內各鄉鎮市公所之殯葬業務專區或承辦單位建立連結，提供民眾查詢殯葬事務、法令規章、業者及定型化契約等資料，114年度辦理殯葬管理業務經內政部評列為乙組甲等。依殯葬管理條例第3條第2項規定，縣（市）主管機關之權責為對轄區內殯葬設施之設置核准、經營監督及管理、評鑑、殯葬消費資訊之提供等。經查縣政府監督管理所轄各鄉鎮市公有殯葬設施業務執行情形，核有：1.據內政部統計查詢網列載，苗栗縣民眾辦理環保自然葬數量，由110年度145件，逐年成長至113年度307件，占各該年度死亡人數之比率，由2.71％推升至5.40％（表20），推動環保自然葬漸

| 表21 公所網站殯葬設施資訊公開與連結有效性 抽測情形 |  |
| --- | --- |
| 公所名稱 | 抽 測 情 形 |
| 竹南鎮公所 | 設有行政透明專區，惟其「設施查詢」網頁未提供納骨塔可供存放量能資訊。 |
| 銅鑼鄉公所 | 殯葬設施相關資訊散落於「訊息發布」項下，不易查找。 |
| 頭屋鄉公所 獅潭鄉公所 | 點選後連結至公所官網首頁，但無法進一步查得相關法令規定或申請表單。 |
| 泰安鄉公所 | 殯葬設施相關資訊散落於「便民窗口-表單下載」或「公告資訊」等處，未予整合。 |
| 資料來源：整理自苗栗縣政府暨轄屬公所網站資料。 |  |

具成效。惟苗栗縣114年底已啟用之環保葬園區僅有2處，其中公立僅有為竹南鎮第三公墓1處，提供樹（灑）葬服務，另1處為後龍鎮私立福祿壽生命藝術園區，提供樹葬服務；又上開2處環保葬園區坐落地理位置均集中於縣境西北側，呈現布建不均情形。復按內政部殯葬設施量能提升計畫（111至114年度）之計畫目標，鼓勵地方政府規劃設置環保葬園區，推動環保自然葬為政府施政重點，依據該計畫每3鄉（鎮、市）設置1處環保葬公墓之原則，推估苗栗縣18鄉鎮市應設置6處，惟現階段僅有2處。鑑於環保自然葬係秉持著回歸自然及土地循環利用理念，為加速政策之推動，允宜研謀有效精進策略，持續提高民眾對於環保自然葬之認同，並加強輔導或鼓勵轄屬公所盤點土地資源，規劃擴展及建構完善之環保葬園區，以提供民眾多元及近便性之綠色殯葬服務量能；2.據縣政府統計，截至114年底止，苗栗縣轄內傳統公墓計189處，面積合計492萬餘平方公尺，其中38處全部禁葬，3處部分禁葬，面積計132萬餘平方公尺，占經管傳統公墓土地面積之26.89％。又經公告禁葬已逾10年仍未辦理起掘者，計有通霄鎮公所轄管牛埔山公墓等3處，面積15萬餘平方公尺，有待促請進行遷葬評估，以利遷移後釋出土地重新規劃活化利用；3.民眾使用苗栗縣轄內各鄉鎮市公所管理之納骨塔、牌位等殯葬設施時，繳費方式仍多採傳統金融機構匯款或臨櫃繳現，程序較長且受限金融機構營業時間。鑑於行政院為推動數位國家發展，致力推廣行動支付（街口支付、LINE Pay、台灣Pay等）之應用與普及化，電子支付已成民眾生活常態，且戶政、地政規費及水電公用事業費用已全面納入電子支付範疇，允宜促請各公所研議導入行動支付、信用卡、電子票證（悠遊卡、一卡通等）等多元支付選項之可行性，提供更安全便捷有效率之便民服務，以提升全縣殯葬服務品質；4.縣政府民政處官網設有「各鄉鎮市殯葬設施連結」，惟經抽測部分公所點選連結後情形，發現間有資訊連結失效、資訊散落、殯葬設施使用情形與剩餘量能未公開（表21）等情事，經函請縣政府督導各該公所檢討改善。據復：1.因內政部115年度無相關環保葬區補助計畫，致目前環保葬規劃進度暫緩，倘後續獲相關計畫補助時，將輔導公所規劃建構環保葬園區。另將督導各公所積極盤點轄內公墓土地，針對分布不均之區域加強輔導；2.將持續追蹤通霄鎮公所遷葬規劃辦理情形；3.已函請各公所積極導入多元支付方案選項之可行性，並督導研議改進方案，以符合政府推動國家數位化提升服務效能；4.已函請各該公所改善網站殯葬設施資訊公開與連結情形，並持續追蹤，以提升殯葬業務之服務品質。

（三十二）　建置便民快e通平台提升服務效能，惟未設立相關評核指標，網站未依規定辦理抽測及取得無障礙標章，允宜檢討改善，以營造無障礙之網路環境。

圖20　苗栗縣政府便民快ｅ通專區

資料來源：擷取自苗栗縣政府便民快e通網頁。

縣政府為實現智慧城市願景，於114年度運用中央補助及自籌款計324萬餘元，推出「便民快e通」線上申辦平台（圖20），整合社會福利、教育、稅務等40項業務，並透過數位發展部MyData個人化資料自主運用服務，讓民眾在授權後即可自動取得申辦文件，省去臨櫃奔波並提升政府服務效能。經查便民快e通平台設置運作情形，核有：1.該平台處於初期設置階段，系統後台僅可查詢線上申辦數與MyData交易紀錄，後續服務項目尚須規劃辦理，惟未按各項業務別，妥善設立評核指標進行管考及策略調整，允宜藉由累積線上申辦與臨櫃收件數量，據以計算各項服務申辦比率，以作為未來評估線上申辦業務增設或減少之依據；2.平台自114年4月28日正式運作至本室查核日（114年10月14日）止已逾半年，尚未依「苗栗縣政府網站維護管理作業要點」第6點規定，每月以人工或軟體檢測方式抽查各機關網站資料，以利掌握網路運作品質及資料適正性；3.依據身心障礙者權益保障法第52條之2及國家通訊傳播委員會相關函示規定，各級政府機關建置網站於新設時，應依據「網站無障礙規範」檢測等級AA以上進行設計，惟該平台尚未取得無障礙標章，且於113年10月31日取得之檢測報告結果僅為A級，未達規範要求之AA等級等情事，經函請縣政府檢討改善。據復：1.後續將以既有系統蒐集線上申辦數據為基礎，進行服務使用情形分析，並視各業務性質及實務可行性，研議採行適切之評估方式，以提升行政效能與便民服務品質；2.已檢討現行作業機制，並規劃將「便民快e通」平台納入網站抽查與檢測範圍，強化網站維護管理作業；3.將於系統完成相關調整並對外穩定提供服務後，依相關規定辦理無障礙標章申請作業，以提升網站使用友善性。

（三十三）　已研訂公款收納及機關專戶支付程序共通性作業規範，強化內部控制機制，惟仍有部分機關存管帳戶未透列會計帳表妥適表達或帳戶久未異動，允宜檢討清理。

表22　縣政府及所屬機關學校暨鄉鎮市公所存管帳戶情形

單位：個、新臺幣元

| 項次 | 機關名稱 | 機關數量 | 帳戶數量 | 帳戶餘額 | 帳戶管理情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  | 31 | 40 | 5,170,669 |  |
| 1 | 縣政府 | 1 | 6 | 1,880,550 | 3至10年間及逾10年以上未異動、未透列會計帳表妥適表達。 |
| 2 | 各級學校 | 11 | 12 | 1,413,972 | 為過渡性帳戶、3至10年間未異動、未透列會計帳表妥適表達。 |
| 3 | 各戶政 事務所 | 10 | 11 | — | 帳戶統一編號為公所統一編號、3至10年間及逾10年以上未異動、未透列會計帳表妥適表達。 |
| 4 | 苗栗縣動物保護防疫所 | 1 | 1 | — | 逾10年以上未異動。 |
| 5 | 各衛生所 | 2 | 2 | 100 | 逾10年以上未異動。 |
| 6 | 各鄉鎮市公所及代表會 | 6 | 8 | 1,876,047 | 為過渡性帳戶、帳戶統一編號為自然人身分證字號、3至10年間及逾10年以上未異動、未透列會計帳表妥適表達。 |

資料來源：整理自苗栗縣政府提供資料。

縣政府為推動內部控制實施方案，已研訂自行收納收款及機關專戶支付作業等共通性作業範例，供縣政府及所屬各機關、學校參採。依行政院主計總處100年9月13日函示，過渡性帳戶（薪資轉存戶、註冊費暫收帳戶）雖屬過渡性帳戶，惟係由機關所經管，爰應依公庫法規定辦理戶頭之開立及款項之存管，並將款項之收支妥為會計帳務之記載，且以「專戶存款」及「保管款」或「暫收款」等科目於會計帳表作妥適表達；另行政院100年10月31日函示，有關公款之存管，應切實依規定辦理，並於相關會計帳表妥適表達，不得再有未經核准自行開立帳戶或以其他名義開立帳戶存管公款，致衍生帳外帳之情事，及規範各機關學校應每年對帳戶之使用情形進行檢討清理1次，以決定是否繼續保留或銷戶，並作成書面紀錄備查，帳戶設立原因消滅或經檢討無存續必要者，應即辦理銷戶。經查縣政府及所屬機關學校暨鄉鎮市公所截至114年7月31日止，經管機關帳戶計有1,238個，餘額244億9,187萬餘元，其中於臺灣銀行、臺灣土地銀行及中華郵政股份有限公司開立帳戶存管情形，核有：縣政府等31個機關學校存管之40個帳戶，餘額517萬餘元，間有未透列會計帳表妥適表達、帳戶久未異動，或銀行帳戶開立之統一編號為自然人身分證字號或其他機關之統一編號等情事（表22），經函請縣政府及所屬機關檢討改善。據復：業檢討經管帳戶，有續留使用需求者，已補列會計帳表達、無使用需求者，已結清銷戶。

（三十四）　苗栗縣履踐資源循環經濟模式，廚餘回收再利用業務獲環境部評鑑為全國第2組特優，惟因應116年1月起全面禁止廚餘養豬，允宜研議推廣黑水虻技術，以提升廚餘去化及應用效率，促進資源循環及環保永續。

| 表23 114年12月各鄉鎮市廚餘回收處理方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 鄉鎮市 | 養豬 | 堆肥 | 其他 |
| 苗栗市 |  |  |  |
| 頭份市 |  |  |  |
| 苑裡鎮 |  |  |  |
| 通霄鎮 |  |  |  |
| 竹南鎮 |  |  |  |
| 後龍鎮 |  |  |  |
| 卓蘭鎮 |  |  |  |
| 大湖鄉 |  |  |  |
| 公館鄉 |  |  |  |
| 銅鑼鄉 |  |  |  |
| 南庄鄉 |  |  |  |
| 頭屋鄉 |  |  |  |
| 三義鄉 |  |  |  |
| 西湖鄉 |  |  |  |
| 造橋鄉 |  |  |  |
| 三灣鄉 |  |  |  |
| 獅潭鄉 |  |  |  |
| 泰安鄉 |  |  |  |
| 資料來源：整理自苗栗縣政府環境保護局提供資料。 |  |  |  |

依臺灣永續發展目標核心目標11「建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村」，其具體目標11.6揭示「減少都市環境所造成的有害影響，包含空氣品質、水、其他都市廢棄物的管理。」，對應指標涵括一般廢棄物回收率及一般廢棄物處理率。據苗栗縣113年統計年報所載，近10年度（104至113年度）廚餘回收14萬3,334公噸，用以養豬7萬9,229公噸（占55.28％），作堆肥6萬2,325公噸（占43.48％），以其他方式處理者1,779公噸（占1.24％），已履踐資源循環經濟模式。114年廚餘回收再利用業務，獲環境部評鑑為全國第2組特優，114年10月國內爆發非洲豬瘟疫情，行政院定調自116年1月起全面禁止廚餘養豬，並將115年劃定為最後之「落日轉型期」。依據苗栗縣18鄉鎮市114年12月垃圾清運表列，廚餘回收用於養豬者，計有17鄉鎮市（占94.44％）；用於堆肥者，計有11鄉鎮市（占61.11％）；其他方式處理者，計有3鄉市（占16.67％）（表23），爰苗栗縣除三灣鄉外之17鄉鎮市均面臨須積極應變中央政策，研議養豬廚餘去化之有效處理作為。鑑於三義鄉公所清潔隊自109年起已進行黑水虻養殖實驗，其生命周期約45天，每日可穩定處理該鄉廚餘1至1.2公噸，換算年處理量介於365至438公噸之間，殘渣再製成有機肥，有效降低處理成本與碳排放量，廚餘去化成效顯著，經函請縣政府研議參考該公所以及嘉義縣、澎湖縣推廣應用黑水虻養殖技術，並將蟲體及蟲糞作為飼料及肥料之作法，加強推廣應用，以提升廚餘去化效率，促進資源循環再利用。據復：已提前盤點逐步提升轄內廚餘去化量能及持續輔導公所與業者評估導入黑水虻處理之可行性，配合中央補助資源及財政狀況，研議推動示範及輔導措施，協助並鼓勵既有業者擴充規模，提升處理量能；考量黑水虻處理作業涉及場址設置、防疫管理、環境衛生、產品流向及相關法規適用等，已請公所及業者依相關法令辦理，並加強日常查核與輔導作業，同時就技術成熟度、營運穩定性及成本效益等面向，持續進行滾動檢討，確保符合環境保護及公共安全需求，逐步調整縣內廚餘去化策略。

（三十五）　補助各鄉鎮市公所汰換公有路燈，提高道路使用安全性，惟近3成路燈仍屬耗能燈具，並以竹南鎮及大湖鄉逾7成最多，允宜研謀改善，以提升節電功效及節省電費支出。

依臺灣永續發展目標核心目標7揭示「確保人人都能享有可負擔、穩定、永續且現代的能源。」縣政府為增加路況清晰照明及提升夜間交通安全，近3年度（112至114年度）編列預算補助18鄉鎮市公所汰換LED燈計2,127萬餘元，實際執行2,094萬餘元（98.46％），汰換路燈計677盞。參據高雄市新建道路LED路燈運用節能之統計與分析報告載述，LED路燈每年節能效益，約為水銀路燈之3.33倍，為鈉光燈之2.08倍，又依台灣電力股份有限公司（下稱台電公司）電價表第1章包燈電價，一般電燈100瓦以下部分，每燈每月單價131.43元，100瓦以上部分，每超出1～100瓦，每燈每月單價加106.02元，LED公用路燈電價每瓦每月單價為1元，公用路燈單價減收50％。經查台灣電力公司提供之18鄉鎮市公所公有路燈裝設情形資料列載，截至115年1月23日止，苗栗縣公有路燈計8萬9,603盞，其中LED

表24　公有路燈燈具使用情形

單位：盞、％、新臺幣元

| 燈具種類 | 盞數 | 比率 |
| --- | --- | --- |
| 路燈總盞數 | 89,603 | 100.00 |
| LED燈 | 62,809 | 70.10 |
| 納（日）光燈 | 26,794 | 29.90 |
| 納（日）光燈容量大於200瓦 |  |  |
| 盞數 | 17,577 |  |
| 比率 | 65.60 |  |
| 包燈制電費 | 34,422,814 |  |
| LED燈電費 | 29,797,500 |  |
| 電費差異 | 4,625,314 |  |

註：1.資料時間：115年1月23日。

2.資料來源：整理自苗栗縣政府提供資料。

路燈6萬2,809盞（70.10％），納（日）光路燈2萬6,794盞（29.90％）（表24），並以竹南鎮及大湖鄉等2鄉鎮逾7成之路燈尚未採用LED燈泡為最多。另苗栗縣轄內未採用LED燈泡且容量大於200瓦路燈計1萬7,577盞，以包燈制換算，每年預計電費為3,442萬餘元，若更換為LED燈65瓦及150瓦者，預計電費為2,979萬餘元，每年約可節省462萬餘元（同表24），經函請縣政府督促各該公所研酌儘速汰換未採用LED燈泡路燈。據復：經函請各鄉鎮市公所盤點評估結果，除部分地點考量行車安全暫不汰換外，研議分年編列預算、逐年報修等方式汰換；縣政府將規劃編列預算補助各鄉鎮市公所汰換或協助新設路燈設施，並輔導採購低色溫LED路燈進行汰換。

（三十六）　肉品市場毛豬共同運銷及產銷調配業務獲農業部業務評鑑為乙組第2名且獲利較去年成長，惟主要產銷營運量值較預計減少、管理費率久未檢討、急宰及承銷人進場管控未臻周妥等，允宜檢討改善，以提升管理效能。

| 苗栗肉品市場股份有限公司（下稱肉品市場公司）依該公司章程辦理毛豬活體拍賣及屠宰事項，114年度獲農業部肉品市場毛豬共同運銷及產銷調配業務評鑑為乙組第2名。114年度總收入6,063萬餘元，總支出（含所得稅，下同）5,733萬餘元，本期淨利330萬餘元較113年度80萬餘元，增加250萬餘元（312.19％），獲利較去年成長。經查營運管理情形，核有：1.114年度主要產銷營運計畫計有「毛豬活體拍賣」收取勞務收入、「提供廠房及設備供毛豬屠宰」收取租賃收入，及「中秋節烤肉禮盒銷售」之銷貨收入等3項，執行結果，拍賣頭數、電宰頭數、銷售禮盒決算數均較預算數分別減少14.26％、11.27％及100％，致相關收入較預算數分別減少60萬餘元（1.28％）、105萬餘元（9.48％）及60萬元（100.00％）（表25），營運績效均未達預計目標；2.依行政院主計總處公告之消費者物價指數及其年增率統計表所列，88年12月消費者物價指數為81.17，114年12月同指數為110.24，期間通貨膨脹率為29.33％，惟自88年3月1日起20‰管理費費率歷時27年餘未予調整，不利永續經營；3.114年度緊急屠宰（下稱急宰）320頭，急宰（每頭400元）與自備豬羊（每頭150元、100元）收費 表25 114年度主要產銷營運計畫執行情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：頭、盒、新臺幣千元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 預算數 |  | 決算數 |  | 比較增減 |  |  |  |
|  | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | ％ | 金額 | ％ |
| 勞務收入 | 193,050 | 47,730 | 165,530 | 47,120 | - 27,520 | - 14.26 | - 609 | - 1.28 |
| 租賃收入 | 105,435 | 11,171 | 93,557 | 10,111 | - 11,878 | - 11.27 | - 1,059 | - 9.48 |
| 銷貨收入 | 1,000 | 600 | - | - | - 1,000 | - 100.00 | - 600 | - 100.00 |

註：1.毛豬活體拍賣實際數含自備豬羊屠宰數1,863頭。

2.資料來源：整理自苗栗肉品市場股份有限公司提供資料。

標準不同，惟以自備豬羊收費聯單開單收費且收費與宰殺人員為同1人，潛存內控風險；4.114年度毛豬拍賣交易資料計有57筆承銷商編號為無效代碼「00000」，且非已列管之承銷人，拍賣系統允許未具資格者進場交易及以無效代碼結帳，身分查驗存有疏漏，並影響交易月報表正確性，另有5家新進承銷人已申請並取得許可，惟至115年3月16日止，該公司仍未將該審查結果報請主管機關備查等情事，經函請肉品市場公司研謀改善，據復：1.將尋求冷凍廠商進場提升交易量及代宰量，並成立小組積極規劃推行冷鏈屠宰改建計畫改善作業環境；2.將審慎評估現行管理費率之合理性，適時研議調整機制，以維持公司永續經營；3.分別印製急宰收據與自備豬繳款收據區分，並於115年5月公告訂定「急宰作業流程」以供遵循；4.代碼「00000」係作為處理異常豬隻之專用編號，非實際承銷商資料，後續將請電腦系統廠商配合修正顯示方式，以利後續管理辨識；另新增承銷人部分已完成審查，將建立備查標準作業流程，指定專人定期彙整核對辦理函報備查作業，並增列主管覆核機制，於核發承銷人許可證後同步確認報府程序是否完成。

（三十七）　為加強縣有財產開發利用，設立縣有財產開發基金，惟高鐵苗栗車站特定區之產業專用區土地標售未如預期，致基金預算執行率未及4成，且自償性債務餘額仍高，允宜妥謀善策因應，以增進基金營運績效。

產業專用區空拍圖

（圖片來源：擷取自114年12月1日中時新聞網刊載新聞）

縣政府為辦理縣政建設及投資可促進地區發展之土地，加強縣有財產開發利用，於100年間設立苗栗縣縣有財產開發基金（下稱財產開發基金），截至114年底止，該基金經管之縣有土地待標售者，尚有位於高鐵苗栗車站特定區之後龍鎮龍富段374及376地號等2筆產業專用區土地。經查該基金預算及土地標售執行情形，核有：1.據財產開發基金114年度附屬單位決算列載，「投融資業務收入」科目預算數14億8,818萬餘元，執行結果，決算數2億7,809萬餘元（18.69％），較預算數減少12億1,008萬餘元，約81.31％；「投融資業務成本」科目預算數4億5,564萬餘元，執行結果，決算數1億7,527萬餘元（38.47％），較預算數減少2億8,037萬餘元，約61.53％，收支科目預算執行率均未及4成，據縣政府說明係該基金經管之後龍鎮龍富段374地號（面積2.18萬平方公尺）及376地號（面積5.10萬平方公尺）等2筆產業專用區土地標售案，因底價近50億元，標售金額門檻高，限制條件多，投資人意願欠缺，致尚未標脫，渠等土地之5年標售處分期限於113年9月屆期後，須再依土地法第25條規定，報經行政院核准後始可辦理標售，該府雖於113年9、10、11月及114年11月等期間數次函報請內政部同意處分，迄114年12月間始獲行政院函復准予依照苗栗縣縣有財產管理自治條例等規定辦理標售所致。按前開2筆土地雖再經行政院准予辦理標售，並以5年為完成處分期限，惟實際辦理情形，仍具相當挑戰性，允宜研提具體因應措施，以吸引投資人投標；2.財產開發基金114年底帳列長期自償性債務餘額16億3,847萬餘元，利息費用2,830萬餘元，待償債務金額仍高，償債財源尚不足以償還債務本息，有待研議紓解財務負擔，增進基金營運績效等情事，經函請縣政府督促基金管理單位研謀改善。據復：1.產業專用區土地在面積及使用方式限制下，標售確有難度，將依都市計畫法辦理都市計畫通盤檢討，於115年度辦理都市計畫前期規劃及相關審查會議暨公開展覽，俟完成後報送苗栗縣都市計畫委員會審議通過，再送內政部都市計畫委員會審議完成後實施；2.將適時與金融機構洽商檢討降低借款利率，以減少債息負擔。

（三十八）　近3年度職務再設計服務案件數及進用身障者企業家數均有成長，惟針對偏好自行創業學員尚未導入創業諮詢專案媒合；又支持性就業服務計畫部分目標值尚乏挑戰性，及部分事業單位連續3年度未足額進用身障者等，允宜研謀改善，以提升整體服務績效。

依臺灣永續發展目標核心目標8之對應指標8.5.3揭示：「推介身心障礙者就業。」縣政府為落實該核心目標及身心障礙者權益保障法相關規定，持續辦理身心障礙者就業計畫，並每年定期舉辦進用身心障礙者績優單位表揚活動。114年度編列預算2,753萬餘元，執行結果，決算數2,449萬餘元，執行率88.96％。經查業務執行情形，核有：1.近3年度（112至114年度，下同）辦理身心障礙者職務再設計服務計畫，其中捐助個人案件數由15案增加至28案；補助企業、財團法人及其他民間團體案件，由2案增加至4案，又核發進用身心障礙者僱用獎勵金之事業單位由8家增加至11家，均有成長，惟輔導就業學員有3成以上偏好自行創業，而縣政府僅辦理創業宣導活動，尚未結合學員需求，導入創業諮詢專案媒合；2.近3年度支持性就業服務計畫均辦理4項目，各項目之目標值3年度均相同，惟「就業機會開發」項目113年度目標達成率為202.08％、「運用支持性就業相關服務」項目114年度目標達成率為227.08％，均為目標值2倍，顯示目標值設定尚乏挑戰性；3.近3年度未足額進用身心障礙者之事業單位分別有46家、40家、35家，未足額進用人數分別為349人、252人、290人，各該年度連續12個月（整年度）未足額進用之事業單位分別有10家（21.74％）、7家（17.50％）、7家（20.00％），家數雖有下降，惟114年度占比仍達2成；另各該年度連續12個月（整年度）未足額進用身心障礙者人數占比仍逾4成，甚有4家事業單位連續3年度（36個月）均未足額進用等情事，經函請縣政府檢討改善。據復：1.將持續精進相關作法，建構「訓用合一、創就並進」之支持體系，協助身心障礙者於職業訓練後順利銜接就業或創業；另將協助創業者降低創業財務負擔，及透過多元媒體宣傳，積極推廣創業輔導措施；2.擬視實際需求及執行情形，適度檢討並調整績效目標值；3.將就業服務工作機會開拓表及僱用身心障礙者獎勵金執行要點提供義務單位參考，並連結職業重建與就服員資源，提供「客製化」媒合；另將持續不定期抽查義務單位進用身心障礙者之實際狀況，並以「連續未足額單位」為年度重點輔導對象，增加訪視抽查頻率。

六、113年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於113年度審核報告內列重要審核意見40項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者11項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者29項（表26），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見10項通知檢討改善。

表26　113年度審核報告所列縣政府主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| （一）歲入決算擴增至近5年最高，惟自籌財源約占2成，遠不敷經常性支出之需，又歲出決算擴增程度略高於歲入，且主要為一般政務與社會福利支出，及人事費已逐增至自籌財源倍數，亟待妥謀良策改善歲入結構，及檢視預算資源配置情形，並撙節支出，以利施政績效成長及財政穩健發展。 | 因自籌財源收入占比仍偏低，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（一）」。 |
| （二）歲入、歲出預算連續3年度成長，且歲入均為超收及歲出實現情形改善，惟部分收入超收金額與比率成長幅度可觀，允宜檢討審慎估列預算，及部分機關歲出預算實現率未達8成且保留金額頗鉅，或以前年度歲入、歲出預算未結清數逐年增加，亟待研謀改善，以提升預算執行成效。 | 因歲出保留金額仍高，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（一）」。 |
| （三）近年開源達成率均逾目標值3成以上，且呈逐年成長趨勢，惟中央考評開源績效分數排名略降，每年度亦乏創新開源項目；另為節流專案控管歲出分配，惟逾7成辦理解控且部分解控之迫切與必要性尚待商榷，亟待督促所屬致力創新開源項目及厲行節約，以增裕縣庫收入。 | 因部分開源節流措施尚待積極推進，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（二）」。 |
| （四）依預定償債計畫進度償還公共債務，惟因市場利率調升，債息支出負擔益趨沉重，建請於新修正公布之財劃法施行後，優先以降低長債比率持續符合法定債限為目標，妥適規劃獲配財源用以償債，展現財政紀律及改善外界觀感。 | 因公共債務未償餘額仍高，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（三）」。 |
| （五）積極爭取計畫型補助款挹注各項施政計畫經費，提升縣民生活品質，惟部分計畫執行進度落後，致保留金額龐鉅、或間有公共設施完成補強後，使用率偏低、或部分例行性補助計畫預算賸餘數偏高及部分廳舍補強工程尚未籌措財源辦理等情事，亟待檢討改善。 | 因部分公共設施完工後之使用效益未臻理想，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（四）」。 |
| （六）為增進育兒家庭功能，設置親子館提供專業服務，惟部分鄉鎮市使用館舍資源尚乏近便性，或部分行政區辦理活動服務人數及民眾參與率偏低；另興建館舍未將經營方式納入規劃設計，致部分區域空置，亟待研謀配套措施，以實踐友善育兒政策。 | 因苗栗市親子館新建工程及營運計畫未臻妥善，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（十）」。 |

表26　113年度審核報告所列縣政府主管重要審核意見覆核辦理情形（續）

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| （七）為建構高齡友善環境，辦理健康促進活動、緊急救援通報服務、獨居老人關懷訪視等，惟關懷服務對象仍待發掘及掌握，緊急救援通報服務拆機數113年度創新高，及社區照顧關懷據點能見度仍待提升，允宜檢討改善，以支持長者在地安老。 | 因部分社區照顧關懷據點活動尚待研謀優化，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（十二）」。 |
| （八）依循國家永續發展政策提出自願檢視報告，展現苗栗縣永續發展辦理成果，惟間有未充分揭露具體目標執行成果、欠缺平衡性與可比較性等；另已推動性別平等之永續發展核心目標，規範工作小組成員，惟部分自治法規迄未修訂，允宜檢討改善，並積極推動相關政策，促進國家永續發展，接軌國際趨勢。 | 因永續發展推動情形，在法規研訂、資訊揭露、績效管考等方面仍有精進空間，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（五）」。 |
| （九）為營造宜居幸福城市，持續投入鉅額建設經費推動各項重大公共建設計畫，惟近3年度預算執行率欠佳，亦有部分計畫工程多次流標，推延公共服務提供時程，亟待研謀改善，俾有效推動計畫。 | 因重大公共建設辦理情形，仍有工程履約管理、驗收作業等未臻周妥情事，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（二十六）」。 |
| （十）辦理身心障礙者職業訓練與重建及庇護性就業服務，惟部分同職類課程開辦地區相同或名額不敷實際需求，且就業轉銜服務執行成效欠佳，又部分庇護工場營業虧損呈現遞增趨勢等情事，亟待研謀檢討改善，以提升整體服務績效。 | 因身心障礙者就業輔導執行情形有未臻周妥情事，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（三十八）」。 |
| （十一）苗栗肉品市場股份有限公司近5年經營績效持續獲利，惟因毛豬交易量減少及水費倍增，影響營運收支；或間有承銷制度欠周延，及生物處理機具運作產生異味，引發居民陳情及抗議等情事，允應研謀善策，以提升經營成效。 | 因苗栗肉品市場股份有限公司產銷營運及承銷人管理尚有未臻周妥情事，業再研提審核意見詳「五、重要審核意見（三十六）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）為踐行施政理念編列資本支出預算，惟近3年度資本支出計畫保留比率為全國最高且逾全國平均4成，又因公共債務長期逾法定債限且償債金額及比率遠低於全國平均，債務管理績效考核成績多年墊底，113年度成為全國唯一不及格市縣，亟待研謀善策，以提升施政效率及落實財政紀律。 |  |
| （二）為落實老人福利及鼓勵民眾生育等，新增或調升福利政策給付額度，惟屬非法定社會福利項目，遭扣減一般性補助款，及部分非法定社會福利項目未考量排除經濟優勢族群，將使財政狀況更顯困窘，亟待研謀善策，以維財政永續。 |  |
| （三）一般性補助款「基本設施」面向考核成績較112年度進步，惟總成績較112年度下降，又因財政績效成績未達80分及擴增非法定社會福利支出均遭扣減補助款，且部分考核項目成績位居22市縣末幾名及部分計畫執行進度嚴重落後，亟待督促相關單位研謀善策，以提升考核績效及施政效能。 |  |
| （四）積極爭取前瞻基礎建設特別預算辦理歷史建築修復活化，惟間有部分建物完工後淪為中油公司辦公場所，或閒置情形，與計畫預計效益存有落差，有待檢討改善。 |  |
| （五）持續提升公設民營老人安養中心品質，惟戊山園建物整修進度嚴重落後，且公設民營老人安養中心消防設施均未完備，衍生照護風險及公安疑慮，亟待督促研謀改善，以提升公共安全及減災能力。 |  |
| （六）為保育石虎及棲地生態永續，制定自治條例供業務遵循，並於網站設置專區公告石虎出現紀錄及族群數量與分布等資訊，惟間有未更新石虎出沒訊息，及公（道）路穿越石虎活動（棲地）範圍，「銀合歡」入侵石虎公園，影響棲地生態，亟待研謀善策，以提升保育成效。 |  |

表26　113年度審核報告所列縣政府主管重要審核意見覆核辦理情形（續）

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| （七）持續補助民間團體辦理公益活動，惟補助非除外團體且金額逾限案件持續擴增；又政府施政計畫活動未依採購程序逕以補助方式交付特定民間團體辦理，且部分年度未辦理考核作業或考核比率偏低，均待研謀改善，以符法制及提升資源使用效益。 |  |
| （八）賡續建置新版財產管理資訊系統，惟未依規定辦理獲撥國有土地列帳及後續檢核管理，致逾5成迄未登錄財產管理系統列管，及部分存有閒置遭傾倒廢棄物或發生火災或遭占用等情事，嚴重損害政府形象，亟待研謀善策，以維政府權益。 |  |
| （九）為增進民眾搭乘公車意願，持續向交通部爭取經費辦理公路公共運輸服務升級計畫，惟偏鄉公共運輸服務涵蓋率及部分幸福巴士路線客座利用率未臻理想，亟待賡續輔導各偏遠鄉公所積極提報補助計畫，並加強前置規劃作業細緻度，以落實交通平權。 |  |
| （十）持續辦理市區汽車客運管理作業，惟市區無障礙公車比率偏低，甚無電動公車，又均未裝設具危險駕駛偵測及安全輔助系統，亟待檢討改善，以優化乘車環境並提升行車安全。 |  |
| （十一）為改善民眾用水品質及提升便利性，補助設置簡易自來水系統及輔導營運管理，惟部分簡易自來水系統間有未辦理水質檢測，或檢測結果不合格，或未取得事業登記及水權等，且未陳報營運操作情形，亟待加強輔導改善，以維護民眾用水安全。 |  |
| （十二）積極查緝非法棄置廢棄物、營建土石方，惟縣政府所轄機關學校辦理公共工程迭有疏於監督工程廢棄物處理程序，允宜加強管理，期能在公共工程產出端覈實管控，俾杜減工程廢棄物流向非法濫倒管道。 |  |
| （十三）控留教師員額改聘代理教師，前瞻因應未來超額教師安置問題，惟9成5以上學校代理教師比率超過8％，且情形較全國嚴重及多年未有改善，又代理教師僅2成取得合格教師證書、逾6成係以大學以上畢業資格任用，亟待檢討代理教師比率及研謀提升師資水平，以確保學校教育品質。 |  |
| （十四）逐年增加經費執行學習扶助計畫，惟有受輔率未及50％，或英語文學科進步率微降等情事，亟待研謀善策提供學習資源及辦理改進，以降低學生學習落差，增強其未來競爭力。 |  |
| （十五）為平衡城鄉教育發展，積極推動數位學習及資源建置，惟未統籌規劃建置、維修及更新經費，暨部分參與學校申請計畫資源超逾實際需求，或行動載具未限制使用時間及功能，難以防範學生沉迷網路，亟待研謀措施及積極輔導，有效提升教學品質。 |  |
| （十六）為提升學生英語能力，推動雙語教育，惟逾半數偏鄕地區學校，因欠缺師資未能辦理多項雙語計畫，或僅有1個數位學習平臺納入雙語教學內容；另3至4成學生國中會考英語科成績整體能力為「待加強」及聽力未具備國中階段程度，亟待妥謀對策及結合數位學習，以促進學生學習成效。 |  |
| （十七）公告實施苗栗縣國土計畫並設置專屬網站公開辦理情形，惟間有未督同公所辦理都市計畫工業區之清查作業，辦理公聽會民眾參與未達百人，網站未即時更新相關資訊及設置搜尋等功能，亟待積極辦理並研謀善策，以提升民眾參與意願，爭取政策認同與支持，有效達成計畫目標。 |  |

表26　113年度審核報告所列縣政府主管重要審核意見覆核辦理情形（續）

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| （十八）配合國家能源轉型政策，審查核定轄內地面型光電設施案場土地面積已近百公頃，惟部分案場鄰近瀕臨絕種石虎族群棲地及活動熱區，允宜將業者監測資料納列後續督導考核事項，期能確保環境永續及土地整體健全發展。 |  |
| （十九）賡續配合中央推行綠色環境給付計畫業務，惟近3年度逾5成農地面積休耕，且部分鄉鎮市現勘土地不合格率及待釐清比率均高，又水稻種植基本型暨加強型保險投保率仍偏低，亟待檢討改善。 |  |
| （二十）為促進農業發展，開放興建農舍，惟間有農舍列管作業未盡周妥；及稽查小組未定期辦理稽查及取締作業，且稽查件數偏低；另部分農舍已變更為工廠、商業經營等使用，亟待檢討稽查機制及強化監督管理密度，以維農地農用政策。 |  |
| （二十一）為提升災害發生時避難安置之效率及品質，辦理災害防救計畫，惟避難收容處所涵蓋村里僅過半及部分位於低窪處，且部分公所救災及防疫物資整備作業未臻周妥，亟待督促檢討改進，以提升防災效能。 |  |
| （二十二）已訂定苗栗縣公共建築物無障礙環境分類、分期、分區改善執行計畫並分階段辦理清查作業，惟迄未辦理勘檢合格場所抽複查作業，及未積極追蹤列管經勘檢結果為不合格之公共建築物等，亟待研謀妥處，以利確保身心障礙者權益。 |  |
| （二十三）落實使用者付費精神，向租用及占用縣有非公用土地者收取租金及使用補償金，惟部分租用造林之非公用土地已為戶外遊樂場或違法使用，且實地勘查作業未臻周妥，亟待研謀改善。 |  |
| （二十四）為避免農路損害影響農產運輸，辦理農路改善工程，惟轄管農路路籍資料設置與動態登記未盡周延，及自治法規間有未隨上位法規同步修正情事，有待檢討改善。 |  |
| （二十五）為促進農村永續發展及農村活化再生，積極爭取補助辦理培根計畫，惟間有部分社區未完成或部分村里未曾參與培訓課程；另農村再生執行計畫，其中生態保育類別占比偏低，允宜鼓勵發展多元計畫，以促進農村再生與國土永續發展。 |  |
| （二十六）積極招商引資推動客家文學花園促參建設，惟民間機構尚未依計畫期程籌措資金到位，允宜督促廠商依約執行，期能依預定期程完工開館營運，以促進地方經濟。 |  |
| （二十七）為改善政府辦公廳舍建築物老舊問題，積極督促所轄機關辦理辦公廳舍改建工程，惟公所未善盡採購審查責任，影響計畫期程，允宜督促研謀檢討改進，及早完成辦公廳舍重建及啟用。 |  |
| （二十八）採購稽核小組已積極稽核監督所屬各機關及學校等辦理採購案，惟部分聘任稽核委員或稽查人員提出稽核監督報告期程較長，允宜研謀因應善策，提升採購稽核時效。 |  |
| （二十九）積極推動太陽能發電，惟自治法規尚有不足之處，允宜檢討增修，俾能有效推廣再生能源利用。 |  |

參、民政處主管

民政處主管包括苗栗市、頭份市、竹南鎮、後龍鎮、通霄鎮、苑裡鎮、卓蘭鎮、大湖鄉、公館鄉、三義鄉、銅鑼鄉、西湖鄉、造橋鄉、頭屋鄉、三灣鄉、獅潭鄉、南庄鄉、泰安鄉等18個戶政事務所，經編列為各戶政事務所1個單位預算，掌理身分登記、遷徙登記、戶籍登記、戶口調查與統計及其他有關戶籍登記等業務。茲將114年度決算審核結果說明如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一）　計畫實施之查核

業務計畫2項，下分工作計畫2項，包括行政管理、戶政管理等重要施政項目，均已執行完成。

（二）　預算執行之審核

1.　歲入預算數1,386萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,573萬餘元，較預算增加187萬餘元（13.49％），主要係民眾申請資料使用、證照及自然人憑證等案件較預計增加。

2.　歲出原編列預算數2億1,031萬餘元，經追加預算14萬餘元，合計2億1,045萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億9,977萬餘元（94.93％），決算審定數為1億9,977萬餘元，預算賸餘1,067萬餘元（5.07％），主要係實際進用員額較少致人事費節餘。

（三）　重要審核意見

1.　戶政業務績效連續3年度獲內政部評鑑優等，惟各戶所平均每人服務人口數與案件量差異懸殊，及部分戶所網路預約件數偏低，允宜研謀改善。

苗栗縣各戶政事務所（下稱各戶所）配合內政部辦理戶政業務申辦作業、網路預約戶政登記等多元便民服務，並運用資訊系統，提升行政效率並節省臨櫃等待時間，近3年度（112至114年度）戶政業務績效經內政部評鑑均獲優等。114年度各戶所歲出預算數2億1,045萬餘元，決算數1億9,977萬餘元，執行率94.93％。經查114年度戶政便民服務執行情形，核有：（1）114年度各戶所實際員工（不含工友）介於3人至21人之間，平均每人服務人口數及案件數最高為5,154人及6,277件，最低為1,314人及2,772件，高低差異為3.92倍及2.26倍，顯示各戶所每位員工服務人口數與案件量差異懸殊，允宜衡酌各戶所業務及人員配置等，參酌其他市縣已進行部分戶所整併之作法，研議相關調整方案之可行性，以提升戶政業務效能；（2）114年度各戶所辦理網路預約登記服務案件共401件，其中泰安鄉戶所尚無民眾預約辦理件數，後龍鎮等12個戶所預約辦理件數均在6件以下，預約登記服務政策未能廣為民眾應用等情事，經函請縣政府督促研謀改善。據復：（1）規劃自116年起逐步漸進式整併18戶所為6個中心所及12個辦事處，並至119年完成整併作業；（2）已請各戶所透過戶所網站、社群平台、LINE官方帳號、跑馬燈、公佈欄及利用各種集會場所加強宣導網路預約便利性，並於戶所設置專人協助年長族群或偏鄉居民克服使用障礙，以提升網路預約登記服務成效。

2.　依戶役政資訊系統流程辦理規費收繳及資通存取作業，惟系統欠缺申請書與規費收據間之勾稽覆核功能，且部分使用權限管理作業未臻健全，允宜檢討改善，以提高規費收繳正確性並強化戶役政資料存取安全。

各戶所為辦理戶籍行政業務，依內政部建置戶役政資訊系統操作流程辦理各項戶籍資料申請及依戶政規費收費標準收取費用，114年度經收各項戶政規費收入計1,511萬餘元。經查戶政規費收繳情形，核有：（1）現行戶役政資訊系統戶籍申請書管理之索引資料查詢功能，僅有登記名冊明細及總筆數，尚乏申請份數、金額及加總功能，且各項收費項目日報表之數量、金額係由系統規費處理之功能選項產生，並未與戶籍申請登記作業連結，缺乏勾稽覆核功能，允宜建請內政部研議增加申請書管理作業與規費收據間之勾稽覆核功能；（2）部分戶所出納人員每日未就各項收費項目日報表之數量、金額與申請書之數量、金額核對是否相符，致發生已申請戶籍謄本之收據未存檔、無紙化申請書份數較收據份數少、誤勾選民眾申請項目及申請書編號與規費收據之交易序號不一致等情，影響日報表之正確性，內控機制存有改善空間；（3）114年9月間後龍鎮、大湖鄉、造橋鄉及泰安鄉等4個戶所，計有5名工友並無使用戶役政資訊系統之需求，仍配賦戶役政單一簽入系統使用權限等情事，經函請縣政府督促檢討改善。據復：（1）已函請內政部研議增修戶役政資訊系統，並獲內政部參採，將於該系統/規費罰鍰作業項下，新增匯入含有規費欄位之申請書資料，並與現行收費項目報表結合，以強化申請書與規費收據間之覆核功能，提高規費收繳之正確性；（2）苗栗縣18個戶所已分別訂定或施行戶政規費內部管控機制程序，並將各項規費收繳列入重點稽核項目，及強化廉政訓練暨宣導；（3）各該戶所已停用該5名工友帳號，並將人員使用權限列入「應用戶政資訊系統安全稽核」重點稽核項目，嚴謹控管戶役政資料存取安全。

（四）　113年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於113年度審核報告內列重要審核意見計有建置門牌點位資料庫供各界加值應用，惟部分門牌村（里）鄰編號或點位資訊未臻正確，又門牌廢止通報作業未盡周妥，尚待檢討改善，以健全門牌管理1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理。

# 肆、教育處主管

教育處主管僅縣立體育場1個機關，辦理推動全民體育活動等業務。茲將114年度決算審核結果說明如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一）　計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫4項，包括開放場地設施、充實整修場館器材設備及主（協）辦各項體育活動暨辦理各場館管理維護等重要施政項目，其中已執行完成者2項，尚在執行者2項，主要係部分場館電纜線重新裝設款項尚未完成結報手續而予保留。

（二）　預算執行之審核

1.　歲入預算數437萬餘元，決算審核結果，審定實現數500萬餘元，較預算增加62萬餘元（14.35％），主要係場地設施使用次數較預計增加。

2.　歲出預算數2,248萬餘元，決算審核結果，審定實現數2,034萬餘元（90.50％），應付保留數15萬餘元（0.68％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為2,050萬餘元，預算賸餘198萬餘元（8.82％），主要係實際進用員額較少致人事費節餘。

3.　以前年度歲出轉入數計77萬餘元，決算審核結果，審定實現數77萬餘元（100.00％）。

（三）　重要審核意見

為促進各年齡層縣民健康生活與福祉，建置多元運動場館供民眾使用，惟部分場館使（借）用情形、專區網頁資訊及場地使用費計收審核作業等未臻完善，允宜檢討改進。

| 表1 專區網頁資訊公開情形 |  |
| --- | --- |
| 專區名稱 | 網頁資訊內容說明 |
| 便民服務 | 「申辦須知」網頁內無資料；「表單下載」網頁區僅登載110年6月前各場館收費標準，且無滑輪溜冰場與風雨籃球場等相關收費標準資料。 |
| 公佈欄 | 「本場剪影」網頁停留於110年度資訊未異動，未能反映年度諸多賽事精彩活動。 |
| 政府資訊公開 | 僅公布連絡電話，未置放施政計畫…等資料供民眾參閱，以增進行政資訊透明。 |
| 場地介紹 | 內容久未更新或資訊量少，舉如巨蛋體育館僅有一張107年的外觀照，無場地周遭環境介紹。 |
| 運動小常識 | 查無資料，未能發揮藉由網站推廣民眾運動常識之功能。 |
| 資料來源：整理自苗栗縣立體育場官網資料。 |  |

臺灣永續發展目標之核心目標3揭示，確保及促進各年齡層健康生活與福祉。縣政府為促進縣民參與運動及健全縣內體育環境，建置田徑場、體育館、棒壘球場、滑輪溜冰場、網球場等9處公共運動設施，並由體育場維運管理。經查設施營運及使用管理維護情形，核有：1.體育場為提升苗栗縣運動選手運動水平、成績及提供民眾訓練肌耐力空間，於110年11月耗資423萬元設置重量訓練室，惟截至115年3月底止，訓練室內淨空無擺設訓練器材，除供縣內大型比賽時充作選手休息室外，其餘時間空置未使用，未能滿足運動員或民眾之需求，發揮原規劃「重量訓練」功能；2.體育場為達到政府資訊公開，提升便民服務與申辦效率，於官方網站設有業務簡介等8個專區，提供民眾查詢各運動場館設施現況與使用等相關資訊。惟於115年3月30日檢視發現，部分專區存有資訊缺漏、久未更新或資訊量少等情事（表1），影響網站服務功能與推廣效益；3.部分場館管理及使（借）用規定，未依規費法第11條規定，考量辦理費用成本或消費者物價變動等因素，每3年至少檢討1次，以落實使用者付費原則；4.場地使用費計收之審核機制欠周，間有以個人名義租用之場地使用費誤按學校優惠折數計收，及體育場回復申請人之函文，除同意場地租借使用之日期外，部分未載明具體使用時段，不利損壞或意外發生時之責任歸屬等情事，經函請體育場檢討改善。據復：1.重量訓練室除提供中小聯運、縣運選手及同學使用外，租借方倘有暖身或活動需求亦可申請使用，另將訂定使用辦法，並推廣邀請各學校來場使用，以提升使用效益；2.官網專區資訊內容不足項目已完成更新與改善，並預計於116年建置場地租借平台時整合至新平台，以提供民眾更便利與友善之場地租借服務；3.係因承辦人員異動頻繁，且未建立定期檢討機制所致，將擇日召開會議研議辦理，並建立每3年至少辦理1次定期檢討機制，及指定專人追蹤辦理情形；4.經檢討收費審核流程，嗣後責由其他場館管理人員確認收據開立是否正確，以強化覆核機制，又回復申請人之函文除述明同意場地租借使用日期外，並載明具體使用時段及收費計算等資料。

（四）　113年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於113年度審核報告內列重要審核意見計有為推行國民體育，提供優質運動環境，設置9處運動場館，惟間有巨蛋游泳池部分時段水質酸鹼值未符標準及誤植、部分運動場館緊急應變計畫迄未配合檢討研（修）訂並落實演練，及部分標示資訊未盡完整等情事，亟待檢討改進，以維護民眾使用安全與健康1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理。

# 伍、農業處主管

農業處主管僅動物保護防疫所1個機關，掌理動物疾病檢驗與防治、動物保護及動物用藥品管理等業務。茲將114年度決算審核結果說明如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一）　計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫6項，包括辦理動物防疫與檢疫、保護及收容等重要施政項目，其中已執行完成者3項，尚在執行者3項，主要係委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過，須保留繼續執行。

（二）　預算執行之審核

1.　歲入原編列預算數1,489萬餘元，經追加預算1,262萬餘元，追減預算228萬餘元，合計2,523萬餘元，決算審核結果，審定實現數2,573萬餘元，應收保留數493萬餘元，係違反動物保護相關法規罰鍰辦理分期繳納付款、催繳、或移送行政強制執行中而保留；合計決算審定數為3,067萬餘元，較預算增加543萬餘元（21.54％），主要係違反動物保護相關法規案件較預計增加。

2.　以前年度歲入轉入數計253萬餘元，決算審核結果，審定實現數21萬餘元（8.46％）；減免（註銷）數16萬餘元（6.49％），主要係罰金罰鍰因送達文件遺失且逾行政罰法裁處權時效或受處分人已歿而予註銷；應收保留數215萬餘元（85.04％），係違反動物保護相關法規罰鍰辦理分期繳納付款、催繳、或移送行政強制執行中而保留。

3.　歲出原編列預算數6,776萬餘元，經追加預算1,752萬餘元，追減預算339萬餘元，並因人事費不符支應，動支各類員工待遇準備180萬餘元，合計8,370萬餘元，決算審核結果，審定實現數7,628萬餘元（91.13％），應付保留數154萬餘元（1.84％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為7,782萬餘元，預算賸餘588萬餘元（7.03％），主要係按業務需要而減少支付。

4.　以前年度歲出轉入數計154萬餘元，決算審核結果，審定實現數154萬餘元（100.00％）。

（三）　重要審核意見

1.　為有效控制遊蕩犬衍生風險與履踐動物保護，辦理遊蕩犬管理精進措施計畫，惟絕育工作勞務採購履約期間未能契合犬隻繁殖時節，及未再續編經費執行，允宜研謀改善。

表1　近3年度遊蕩犬管理精進措施計畫經費

單位：新臺幣千元

| 年度 | 合計 | 中央補助款 | 自籌款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 28,381 | 24,180 | 4,201 |
| 112 | 5,440 | 4,980 | 460 |
| 113 | 8,562 | 7,600 | 962 |
| 114 | 14,379 | 11,600 | 2,779 |

資料來源：整理自苗栗縣動物防疫所提供資料。

動物保護防疫所近3年度（112至114年度）獲農業部核定補助遊蕩犬管理精進措施計畫經費計2,838萬餘元（中央補助款2,418萬元、自籌款420萬餘元，表1），以控制遊蕩犬衍生風險與履踐動物保護「零撲殺」政策，及於114年辦理遊蕩犬高強度絕育工作勞務採購，減少苗栗縣遊蕩犬數量，惟該採購案履約期間係自114年7月31日至12月10日，未能與犬隻繁殖時節（冬末春初）、貓隻繁殖時節（春末夏初）契合，恐影響執行成效；又囿於財政收支劃分法修正，115年度中央不再補助該項計畫經費，且該所亦未編列相關預算執行，為避免遊蕩犬數量再增加，經函請動物保護防疫所研謀改善。據復：已向縣政府爭取經費辦理具高度急迫性與必要性之有主犬貓及遊蕩犬絕育費用；另邀請非營利團體或法人團體持續推動遊蕩犬管理措施計畫，進入社區執行犬隻清查及族群調查，以母犬絕育之方式進行源頭管控。

2.　為提升寵物業服務品質並維護消費者權益，辦理寵物業查核與評鑑，惟間有查核結果未公告、部分業者未取得許可證及專任人員訓練未列為查核項目等，允宜檢討改善，以提升業者管理品質。

動物保護防疫所依動物保護法相關規定，辦理寵物業查核、評鑑及舉辦專職人員訓練課程，並聘請2名專業委員參與特定寵物繁殖業者之查核，協助業者符合相關照護與管理規範，以保障寵物於合法且符合動物福利之環境中被妥善照護。該所114年度於「動物防疫-寵物管理」科目項下編列預算數1,009萬元，執行結果，決算數934萬餘元（92.66％），經查寵物業管理業務執行情形，核有：（1）該所已於114年2至9月間辦理寵物業查核，惟逾6個月未依動物保護法第22條之1規定公告查核結果，不利民眾辨識及選擇優良業者，有待落實執行資訊公開作業；（2）已列管60家寵物業者，惟部分未取得寵物業許可證之業者，涉有辦理寵物繁殖、買賣及寄養等商業行為，允宜查明釐清，以強化寵物業管理；（3）為提升轄內特定寵物業專業人員照護能力，辦理相關教育訓練課程，惟針對繁殖場之專任人員是否已依規定每年參加訓練，尚未納列於寵物業查核項目，未能確保相關人員具備應有之專業知能等情事，經函請動物保護防疫所檢討改善。據復：（1）嗣後年度查核結果將公告於該所網站；（2）將於查明後依規定處理；（3）已研議將專任人員受訓時數是否符合規定，納列於特定寵物業查核項目及相關稽查訪視訪談紀錄表，以確認業者是否落實辦理。

（四）　113年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於113年度審核報告內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善者1項（表2），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

| 表2 113年度審核報告所列農業處主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 重要審核意見標題 |  | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |  |
| 為保障民眾及寵物健康，聚焦辦理犬隻絕育、疫苗注射及輔導管理特定寵物業許可登記，惟近3年度犬隻絕育率未達全國平均，且部分高風險區域之狂犬病疫苗注射率未達目標數；另部分受委託辦理寵物登記業務之機構及團體，未辦理稽查，允宜加強宣導及辦理稽查作業，以健全源頭管理，落實飼主責任。 | 因絕育工作勞務採購未能與犬隻、貓隻繁殖時節契合，及未再續編經費執行，業再研提審核意見詳「（三）、重要審核意見1.」。 |  |
| 已研謀改善 |  |  |
| 持續辦理多元推廣活動及訂定動物收容收費標準，惟間有認養率低於全國平均值，且收容所犬貓收容量能已達飽和；另民眾不續養之動物數量逐年增長，且有認養動物1個月內即退養，允宜加強宣導，建立民眾飼養前應妥慎評估之觀念，強化飼主責任，避免產生動物遭棄養情事。 |  |  |

# 陸、地政處主管

地政處主管包括苗栗、竹南、大湖、通霄、頭份、銅鑼地政事務所等6個機關，掌理土地建物測量及登記、地籍管理、地價業務、地權調整、土地利用及地政資訊等業務。茲將114年度決算審核結果說明如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一）　計畫實施之查核

業務計畫18項，下分工作計畫33項，包括辦理土地建物登記及測量、都市土地地價查估、不動產成交案件實際資訊申報、地政業務資訊化及歷史資訊電子化等重要施政項目，其中已執行完成者13項，尚在執行者20項，主要係提撥因業務疏失致權利人受損害之賠償費等尚未完成結報手續而予保留。

（二）　預算執行之審核

1.　歲入預算數1億9,594萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億3,539萬餘元，應收保留數37萬餘元，主要係行政罰鍰尚待收繳；合計決算審定數為2億3,577萬餘元，較預算增加3,982萬餘元（20.32％），主要係申請測量及登記案件較預計增加。

2.　以前年度歲入轉入數計140萬餘元，決算審核結果，審定實現數24萬餘元（17.60％）；減免（註銷）數5,020元（0.36％），主要係溢列應收保留數，依法更正；應收保留數114萬餘元（82.04％），主要係應收行政罰鍰尚待催繳取證而保留。

3.　歲出原編列預算數4億3,200萬餘元，經追加預算1,553萬餘元，追減預算1,290萬餘元，並因人事費不敷支應，動支各類員工待遇準備90萬元，合計4億3,553萬餘元，決算審核結果，審定實現數4億1,368萬餘元（94.98％），應付保留數322萬餘元（0.74％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為4億1,691萬餘元，預算賸餘1,861萬餘元（4.27％），主要係實際進用員額較少致人事費節餘。

4.　以前年度歲出轉入數計188萬餘元，決算審核結果，審定實現數188萬餘元（99.98％）；減免（註銷）數354元（0.02％），係按業務需要而減少支付。

（三）　重要審核意見

1.　為推動地政便民服務，建置栗智網整合式多功能地政資訊查詢系統，惟系統部分功能尚有優化空間或未能啟用，允宜研謀精進，以提升作業成效，強化政府服務效能。

縣政府為持續推動地政便民服務，自主開發栗智網地理資訊系統平台(下稱栗智網)，提供地籍資料與交易資料之整合查詢，透過地圖式介面顯示套繪各類圖籍資料，以一站式之多功能便利查詢，於114年11月上線供民眾免費使用，並作為各機關推動業務分析與決策應用之重要參據。經查栗智網維運情形，核有：（1）各地政事務所辦理地籍複丈案件，提供民眾

苗栗縣政府栗智網

（圖片來源：苗栗縣政府提供）

線上免費申請測量成果照片，惟照片缺乏環景感，又受限人力及經費，轄區待重測地段甚多，允宜參考其他縣市優良實務(舉如彰化縣和美地政事務所)，運用Google Earth等空間軟體套疊衛星影像，將鑑界案件製作成含有界標照片圖層，並將成果照片建置於栗智網，透過自動化地籍測量業務，簡化複丈作業，幫助民眾瞭解持有土地界址；以及透過測量資訊整合管理系統與測量圖資轉檔程式，提升複丈作業成效，強化政府服務效能；（2）苗栗縣土地地價資料已進入全面電腦化作業，惟囿於目前區段地價資料於地價區段劃分及區段地價估價作業系統仍由各轄區地政事務所管理，於年度辦理地價區域平衡時，須由各地政事務所同仁彼此交換資料，再由人工辦理判讀毗連區段地價之情形，無法檢核跨地價區段間是否有重疊或遺漏之情形。鑑於鄰近之臺中市、新竹縣及新竹市已開發整合性之地理資訊系統，縣政府亦已建置栗智網，允宜針對接壤邊界之「鄰接區段」，研謀良策提高跨縣市毗連地價之均衡作業效率，踐行政府地價「跨區平衡」之公平正義原則；（3）栗智網整合式多功能地政資訊查詢系統之功能，包括查定位查詢、實價登錄、空間分析、地政業務等4項業務，惟部分功能尚未能啟動，舉如運用「圖面分析」之建物資訊及機能分析等，允宜研謀持續精進，俾提供優質之智慧服務等事項，經函請縣政府檢討改善。據復：（1）規劃於116年辦理栗智網擴充案時，參採建議提報運用Google Earth等空間軟體套疊衛星影像，將鑑界案件製作成含有界標照片圖層，並將成果照片建置及納入系統管理；（2）規劃於115年辦理栗智網擴充案時，新增地價區段跨區均衡作業系統，以改善現行人工判讀作業方式；（3）已完成硬體設備維修並進行系統升級維護，且委請承攬廠商提供充足之記憶體及安全設定，目前已建置完成定位查詢等功能介面，可供民眾查詢使用。

2.　已研訂及辦理地籍圖圖簿面積不符清查計畫，惟部分圖簿面積不符超出3倍公差之土地尚未完成更正之筆數仍多，允宜積極辦理釐正，俾圖簿地相符，確保人民權益。

縣政府為確保轄屬各地政事務所測量成果品質，提升地籍測量作業之精確度，督導各地政事務所就其部分屬日據時期及早期農地重劃區等圖解區地籍圖，部分地籍計算面積與登記面積超出公差，致造成圖簿不符之情形辦理清查作業。經查通霄、頭份及銅鑼等3個地政事務所於112年訂立清查計畫，就轄內頭份市等8個鄉鎮市之地籍圖，共有294個地段，圖簿面積不符計畫應清理筆數計有37,243餘筆，截至114年底止，清查發現圖簿面積不符且差異超出3倍公差者計7,234筆，已辦竣更正者1,551筆（21.44％），其餘5,683筆（78.56％）尚未完成更正（表1）。

表1　通霄、頭份及銅鑼地政事務所之地籍圖簿

面積不符差異超出3倍公差清理情形

單位：個、筆

| 地政事務所 名稱 | 轄管鄉鎮市 | 地段數 | 清查計畫圖簿面積不符應清理數 | 計畫應清理數中超出3倍公差者 | 114年底 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 已辦竣 更正數 | 尚待 更正數 |
| 合計 |  | 294 | 37,243 | 7,234 | 1,551 | 5,683 |
|  |  |  |  |  | （21.44％） | （78.56％） |
| 通霄 | 通霄鎮、苑裡鎮 | 119 | 15,549 | 1,945 | 682 | 1,263 |
| 頭份 | 頭份市、三灣鄉、南庄鄉 | 110 | 17,328 | 3,770 | 482 | 3,288 |
| 銅鑼 | 銅鑼鄉、三義鄉、西湖鄉 | 65 | 4,366 | 1,519 | 387 | 1,132 |

資料來源：整理自苗栗縣政府提供資料。

鑑於土地登記具有絕對效力，而土地圖簿面積不符情形，影響人民權益，為釐正地籍，確保產權，允宜加強清理及辦理更正作業，俾圖簿地相符，以避免衍生損害賠償之究責事件，確保人民權益，經函請各該地政事務所檢討改善。據復：將利用地籍圖重測及圖籍整合作業辦理更正，如仍存有無法處理者，將先註記，再依清查處理計畫逐步辦理面積更正等作業。

（四）　113年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於113年度審核報告內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表2）。

| 表2 113年度審核報告所列地政處主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.賡續依地籍清理計畫辦理土地及建物清理，惟部分地政事務所已清理完竣占比低於平均或部分類別待清理件數仍多，允宜研謀善策，以提升清理成效。 |  |
| 2.提供多元支付服務便利民眾繳納地政規費及罰鍰，惟尚未導入行動支付，且控管退費機制未臻周妥，允宜研謀改善，以提升便民服務及維護民眾權益。 |  |

# 柒、稅務局主管

稅務局主管僅稅務局1個機關，掌理苗栗縣各項地方稅稽徵業務，並執行中央機關委辦事項。茲將114年度決算審核結果說明如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一）　計畫實施之查核

業務計畫2項，下分工作計畫2項，包括辦理地方稅捐稽徵、欠稅清理等重要施政項目，實施結果，均尚在執行，主要係地價稅、房屋稅、土地增值稅委外人力費用尚未審核通過，總分局辦公廳舍耐震能力補強工程委託規劃設計及監造技術服務案，因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲，須保留繼續執行。

（二）　預算執行之審核

1.　歲入原編列預算數45億5,802萬餘元，經追加預算3億元，合計48億5,802萬餘元，決算審核結果，審定實現數48億4,662萬餘元，應收保留數1億3,754萬餘元，主要係土地稅、使用牌照稅、印花稅及房屋稅等已開徵稅款尚未收取，仍需辦理保留；合計決算審定數為49億8,417萬餘元，較預算增加1億2,615萬餘元（2.60％），主要係印花稅、使用牌照稅及房屋稅較預計增加。

2.　以前年度歲入轉入數計5億3,365萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億1,342萬餘元（39.99％）；減免（註銷）數2,976萬餘元（5.58％），主要係土地增值稅及地價稅依法更正註銷、或申請註銷而予減免；應收保留數2億9,046萬餘元（54.43％），主要係欠稅案件尚未徵起，仍需辦理保留。

3.　歲出原編列預算數2億4,631萬餘元，經追加預算2,805萬餘元，追減預算1,362萬餘元，合計2億6,075萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億2,642萬餘元（86.83％），應付保留數2,499萬餘元（9.58％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為2億5,141萬餘元，預算賸餘933萬餘元（3.58％），主要係實際進用員額較少致人事費節餘、配合財務控管停止非急迫性採購。

4.　以前年度歲出轉入數計6,069萬餘元，決算審核結果，審定實現數5,879萬餘元（96.87％）；減免（註銷）數189萬餘元（3.13％），主要係總局及竹南分局辦公廳舍耐震補強工程結餘。

（三）　重要審核意見

為維護租稅公平及增裕庫收，辦理地方稅稽徵業務，且地價稅稅籍清查績效獲財政部評列為乙組第1名，惟部分稅捐核課作業仍間有未依實際用途核課情形，允宜研謀持續精進辦理。

稅務局為維護租稅公平及增裕庫收，辦理地方稅稽徵業務，114年度編列房屋稅、地價稅稅課收入預算計14億元，執行結果，決算數計15億4,262萬餘元，較預算數增加1億4,262萬餘元（10.19％），又辦理地價稅稅籍及使用情形清查作業，獲財政部評定為稅捐稽徵機關乙組第1名，具有成效。經運用Python、Arbutus、Excel等電腦軟體、Google Map，以及內政部電信信令人口統計資料、國土測繪中心地籍圖、國土利用現況調查成果資料檔、國土利用監測變異點資訊，與苗栗縣政府消防設備安全檢查場所及列管露營場等資料，查核房屋稅及地價稅徵課情形，核有：（1）部分房屋供營業使用，惟未以營業用稅率課徵房屋稅；（2）部分房屋供非合法工廠使用，惟未以營業用稅率課徵房屋稅，或核課面積小於工廠實際使用面積；（3）部分消防設備安全檢查場所實際樓地板面積，與房屋稅非住家用課稅面積存有差異；（4）部分課（免）徵田賦土地作建築利用，惟未依法課徵地價稅；（5）部分課徵田賦之土地，經國土利用監測作業查報有違規新增建物情形，惟未改課地價稅；（6）部分課徵田賦之土地，作為露營場使用，惟未改課地價稅等情事，經函請稅務局查明妥處。據復：截至115年5月底止，部分已清查改課及補徵房屋稅、地價稅金額計55萬餘元，並將賡續辦理後續稅籍清查釐正與改課作業。

（四）　113年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於113年度審核報告內列重要審核意見1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

# 捌、警察局主管

警察局主管僅警察局1個機關，掌理社會治安、交通安全、預防犯罪、為民服務等警政事項。茲將114年度決算審核結果說明如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一）　計畫實施之查核

業務計畫2項，下分工作計畫2項，包括辦理刑事案件偵防、維護交通安全及秩序等重要施政項目，均尚在執行，主要係局本部臨時辦公廳舍財產物品搬遷、資通訊機房移置費用；局本部警政新址重建工程尚在規劃中，而予以保留，及勤務大樓新址重建工程計畫未確定，須保留下年度繼續執行。

（二）　預算執行之審核

1.　歲入原編列預算數6億6,793萬餘元，經追加預算8,857萬餘元，追減預算83萬餘元，合計7億5,566萬餘元，決算審核結果，審定實現數3億2,264萬餘元，應收保留數4億5,241萬餘元，主要係局本部警政大樓新址重建工程按實際進度核算補助款，致尚未撥款，仍需辦理保留；合計決算審定數為7億7,505萬餘元，較預算增加1,938萬餘元（2.57％），主要係違反道路交通管理處罰條例及毒品危害防制條例等案件較預計增加。

2.　以前年度歲入轉入數計8億6,847萬餘元，決算審核結果，審定實現數3億7,869萬餘元（43.60％）；減免（註銷）數1,610萬餘元（1.85％），係車輛移置保管費，依苗栗縣處理妨害交通車輛自治條例修正規定而予註銷；應收保留數4億7,367萬餘元（54.54％），係警察廳舍重建工程按實際進度核算補助款，致尚未撥款，仍需辦理保留。

3.　歲出原編列預算數28億2,616萬餘元，經追加預算5億8,367萬餘元，追減預算1億107萬餘元，並因辦理勤務處所設置緊急發電機、苗栗市中苗里3鄰中正路503巷3至8號宿舍耐震補強詳細評估等所需經費，經動支第二預備金262萬元，合計33億1,139萬餘元，決算審核結果，審定實現數20億712萬餘元（60.61％），應付保留數12億113萬餘元（36.27％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為32億826萬餘元，預算賸餘1億312萬餘元（3.11％），主要係實際進用員額較少之人事費節餘。

4.　以前年度歲出轉入數計12億8,612萬餘元，決算審核結果，審定實現數3億1,284萬餘元（24.32％）；減免（註銷）數325萬餘元（0.25％），主要係派出所辦公廳舍新建及耐震補強等工程結餘；應付保留數9億7,002萬餘元（75.42％），主要係局本部警政新址重建工程尚在規劃中，及勤務大樓新址重建工程計畫未確定等，須保留繼續執行。

（三）　重要審核意見

1.　執行防制酒駕勤務取締違規及辦理交通執法專業訓練強化員警法規素養，以保障民眾生命安全，惟酒駕肇事與違規舉發無效件數仍呈現增加趨勢，允宜研謀改善，以提升酒駕防制勤務及交通執法效能。

依臺灣永續發展核心目標9「建構民眾可負擔、安全、對環境友善，且具韌性及可永續發展的運輸」之具體目標9.4揭示：「降低道路交通事故死亡人數。」酒後駕車釀致交通事故，不僅造成人員傷亡、家庭破碎、財產損失，甚或付出難以估算之社會成本。警察局為防制酒後駕車違規事件，113及114年度均訂定加強取締重大交通違規計畫，針對轄區易發生酒駕路段、時間，彈性規劃稽查勤務，加強機動巡邏攔檢，並於各該年度之「警政業務-警勤管理-交通管理」科目項下編列預算3,679萬餘元（決算數3,056萬餘元、83.07％）、3,848萬餘元（決算數3,089萬餘元、80.28％），辦理交通違規案件舉發作業、員警交通執法、交通事故處理訓練講習等業務，且該局防制酒後駕車工作，前於109年、111年、112年獲內政部警政署(下稱警政署)評核為乙組第1名，於114年獲評核為乙組甲等。經查交通執法業務執行情形，核有下列事項：

（1）　連年執行防制酒駕勤務並加強取締違規事件，保障民眾生命財產安全，惟近2年度酒駕傷亡案件呈增加趨勢，允宜研謀強化大數據分析，以精準編排路檢勤務，提升酒駕攔檢防制成效：依據法務部司法官學院犯罪防制研究中心「嚴厲刑罰及威嚇性策略對酒駕再犯者之嚇阻作用-兼論新聞框架效果」研究成果報告之酒後駕車防制策略列載，設立酒駕檢查站是相對安全的執法措施，亦有助對社會大眾產生嚇阻作用，另警政署已責請各警察機關視轄區熱時、熱點規劃取締酒後駕車勤務，遏止駕駛人僥倖違規心態。惟據交通部統計查詢網及道安儀錶板歷年趨勢載列統計結果，苗栗縣113及114年度酒後駕車事故件數由227件略增至230件，警察局執行警政署防制酒後駕車勤務專案，113及114年度路檢勤務分別辦理226組及123組，其中113年度執行酒後駕車路檢勤務頻率以苗栗市52次為最高，其次為大湖鄉36次及苑裡鎮24次，該年度酒後駕車事故件數，以頭份市之17件為最多，苗栗市及竹南鎮各為10件次之、114年度執行酒後駕車路檢勤務頻率仍以苗栗市31次為最高，其次為大湖鄉19次及通霄鎮12次，該年度酒後駕車事故件數，仍以頭份市之15件為最多，其次為竹南鎮13件及苑裡鎮8件，顯示該2年度頭份市，竹南鎮發生酒駕件數較多，辦理酒後駕車路檢勤務頻率卻較少(圖1)。另依該局提供之防制酒後駕車勤務路檢地點，與113及114年度道路交通事故清冊，運用地理資訊系統（QGIS）套疊並輔以Excel分析發現，苗栗市、頭份市及竹南鎮等地區之防制酒後駕車勤務路檢地點與發生酒駕事件地點重疊情形較少（圖2至3），顯示該局辦理酒後駕車路檢勤務佈署尚未依酒後駕車肇事地點滾動調整。經函請警察局研謀運用酒駕肇事紀錄、轄區特性（酒店、餐飲店密集區）、時段等大數據分析，精進路檢攔查作業，提升酒駕攔檢防制成效。據復：未來研議將本室提供之QGIS套疊分析結果納入勤務規劃考量，針對酒駕事故件數較多之頭份市、竹南鎮列為重點強化區域，將「事故熱點」與「酒店、餐飲密集區」優先列為巡邏區域及路檢點，並注意分析事故發生地點與餐飲、娛樂業場所距離之關聯性，增加機動巡邏頻率，彌補固定路檢點之不足，提

圖3　114年竹南鎮、頭份市酒後駕車臨檢點與事故分布

：酒後駕車路檢點。

：酒後駕車肇事點。

資料來源：整理自苗栗縣警察局提供資料。

圖2　114年苗栗市酒後駕車臨檢點與事故分布

：酒後駕車路檢點。

：酒後駕車肇事點。

資料來源：整理自苗栗縣警察局提供資料。

圖1　114年防制酒後駕車勤務頻率與事故件數

資料來源：整理自苗栗縣警察局提供資料。

升酒駕攔檢防制成效。

表1　113及114年度交通違規舉發與退件情形

單位：件、％

| 年度 | 舉發總件數 | 遭剔退件數 | 遭剔退件數 占總件數比率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 比較增減 | - 655 | + 880 | + 0.34 |
| 113 | 257,925 | 1,881 | 0.73 |
| 114 | 257,270 | 2,761 | 1.07 |

註：1.遭剔退件原因分別係違規事實與法條不符、未檢附舉發通知單、酒測單、磅單、無車主資料等所致。

2.資料來源：整理自苗栗縣警察局提供資料。

（2）　辦理交通法規及舉發單審核專業訓練，強化執法員警交通法規素養，惟114年度交通違規舉發無效剔退案件較113年度增加近4成，允宜加強辦理執法教育訓練，以精進舉發作業效能：為強化員警舉發違反道路交通管理事件舉發程序，降低舉發錯誤率，及提升員警事故處理品質與時效，確保民眾權益，警察局113、114年度均辦理員警交通執法及事故處理相關訓練，惟113、114年度交通違規舉發總件數257,925件、257,270件，其中因違規事實與法條不符、未檢附舉發通知單、酒測單、磅單、無車主資料等，於辦理入案作業時遭剔退之件數1,881件、2,761件，占總件數之0.73％、1.07％，遭剔退件數及占比，分別增加880件及0.34個百分點（表1），允宜加強執法教育訓練，以精進交通執法舉發作業效能等情事，經函請警察局研謀改善。據復：將針對常遭剔退之「未檢附舉發通知單、酒測單、磅單」及「無車主資料」等程序瑕疵進行實務解析，強化舉發與製單填報之正確性。

2.　辦理治安要點錄影監視系統設備維護工作獲警政署評列為第1等第，惟部分犯罪熱點未建置監視攝影器潛存治安風險，且近5成逾使用年限，允宜妥善規劃布建範圍並強化運用，以提升犯罪偵防及增進破案效率。

依臺灣永續發展目標核心目標16之具體目標16.1揭示，加強治安維護工作，遏止暴力犯罪。警察局為管理維護錄影監視系統，114年度辦理重要路口監視系統汰換、建置採購，預算金額3,465萬餘元、結算金額3,464萬餘元，執行率99.97％，截至114年底止，苗栗縣內監視攝影器計7,349支、錄影監視主機計1,007組，經內政部警政署辦理「114年上半年各警察機關辦理治安要點錄影監視系統設備維護工作」評列為第1等第。經查錄影監視系統建置及管理維護情形，核有：（1）於治安要點、交通要道匯集區域、重要路口、偏僻巷弄及其他公共安全上有需要之公共場所，建置監視攝影器7,349支，惟依警察局提供苗栗縣全般刑案發生地點清冊，篩選強盜案等7類刑案地點11,808處，與監視攝影器設置地點為中心之地理座標，運用Python電腦軟體及空間網格套疊分析，發現上開7類刑案發生5次以上之犯罪地點，非位於監視攝影器設置地點環域200公尺內者計12處，潛存監視盲點，易衍生治安死角風險；（2）近3年度（112至114年度）苗栗縣全般刑案查獲數分別為6,889件、9,390件、13,280件，運用錄影監視系統查獲刑案數分別為915件、1,185件、1,706件，雖已逐年增加，惟占各該年度全般刑案查獲數比率分別為13.28％、12.62％、12.85％，均未及2成（圖4），尚有精進空間；（3）114年度於重要路口建置、汰換監視攝影器582支，惟截至114年底止，逾5年使用年限之監視攝影器仍有3,650支，占監視攝影器總數7,349支之

圖4　運用錄影監視系統查獲刑案數情形

資料來源：整理自苗栗縣警察局提供資料。

49.67％，允宜妥謀財源適時規劃辦理汰換，以維持監視系統正常運作；（4）部分分駐（派出）所辦理路口監視即時畫面、歷史影像之調閱檢測儲存畫面頻率未符合規定或未留存檢測紀錄等情事，經函請警察局檢討改善。據復：（1）經評估分析潛存監視盲點之犯罪熱點結果，其中3處將優先評估增設監視系統，其餘地點評估由鄰近路口監視系統延伸監視攝影器布建範圍，以擴大監控區域；（2）將結合AI智慧分析、車牌辨識系統、民間監視系統等，擴大影像調閱涵蓋範圍，及成立監視攝影器調閱鷹眼小組，強化影像分析及科技偵查效能，提升刑案偵破量能；（3）目前採舊有設備重建汰換優先，以延續現有重要路口監視系統之防衛效能；（4）將由各分局督導所屬分駐（派出）所落實依規定辦理，另自115年6月起，每月定期稽核前一個月各分局所屬分駐（派出）所檢測情形。

3.　查獲毒品販賣、施用（持有）及查扣數量均有增加，有助維護社會治安，惟罰鍰及怠金之收繳清理成效欠佳，向上溯源查獲率待提升，允宜研謀改善。

警察局執行精進緝毒計畫，加強掃蕩毒品工作，近2年度（113至114年度）查獲販賣毒品案由113年度之93件增至114年度之101 件、施用（持有）毒品案由905件增至1,185件，查扣各級毒品由2萬516公克增至6萬6,374公克，有助維護社會治安。經查推動毒品防制政策執行情形，核有：（1）截至114年底止，針對施用第三、四級毒品者裁處行政罰鍰計264件，金額738萬元，收繳金額計205萬餘元，收繳比率27.77％；裁處怠金件數計43件，金額21萬餘元，收繳金額計2萬餘元，收繳比率僅11.63％，顯示毒品違規罰款收繳情形欠佳，允宜研謀提升收繳績效；（2）以前年度（99至113年度）違反毒品危害防制法轉入114年度續以收繳之應收未收罰鍰計2,392件，金額7,248萬餘元，執行結果，清理繳庫61件，金額208萬餘元、註銷4件，金額10萬元，截至114年底止，尚未清理2,327件，金額7,030萬餘元，其中已移送強制執行者107件，金額234萬餘元，惟100至103年度計有39件金額26萬餘元，已逾行政執行法規定10年期限，仍未取得債權憑證；又99至104年度應收未收行政罰鍰案件計有768件，金額2,094萬餘元，雖取得債權憑證，惟已逾10年依法不得再移送強制執行，尚未依規定辦理註銷作業；（3）近3年度（112至114年度）接獲教育機關（校園）通報毒品情資案件計14件，偵辦結果，查獲件數及再向上溯源追查上源藥頭件

圖5　校園情資通報及後續查獲與向上溯源情形

資料來源：整理自苗栗縣警察局提供資料。

件

數各為2件（圖5），占通報案件之比率均未及2成，有待提升等情事，經函請警察局檢討改善。據復：（1）針對確有經濟困難者，輔導申請分期繳納，已訂定清理及稽催執行計畫，強化前端、逾期催繳機制及移送強制執行程序；（2）已取得債權憑證且已逾15年時效期限案件，計有84件，金額161萬餘元，將依規定辦理註銷；（3）已與苗栗縣學生校外生活輔導會商討精進提升情資有效性辦法，並於115年3月邀集所屬查緝單位建立校園涉毒情資共享及聯繫平臺，同時報請苗栗地方檢察署偵辦。

4.　持續辦理行政罰鍰收繳及清理作業，惟應收數額逐年遞增，且部分案件久懸帳上，允宜研訂清理計畫加強辦理，以維護政府債權。

圖6　以前年度歲入轉入數實現情形

資料來源：整理自苗栗縣警察局提供資料。

警察局持續依「苗栗縣政府暨所屬機關行政罰鍰統一作業要點」規定辦理行政罰鍰收繳及清理作業，依據該局統計資料，截至114年底止，列管應收未收行政罰鍰案件計5,780件、金額1億528萬餘元，縣政府辦理114年度行政罰鍰績效考核結果，獲評核82.34分。經查行政罰鍰收繳及清理作業執行情形，核有：（1）近5年度（110至114年度）「罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金」科目以前年度結轉當年度繼續執行結果，實現率介於3.87％至7.13％間，均未及一成，且未結清數呈逐年增加趨勢（圖6），允宜研謀訂定行政罰鍰案件清理計畫，或針對各類行政罰鍰研訂年度清理目標落實執行，以維護政府債權；（2）已建立行政罰鍰案件電子檔列管，惟尚有部分欄位漏未建置，影響行政罰鍰案件資訊之完整與即時性；（3）截至114年底止，尚有逾15年之行政罰鍰金額56萬餘元未辦理註銷，懸列帳上，允宜檢討債權實現可能及持續列帳之必要性，依規定妥處等情事，經函請警察局檢討改善。據復：（1）已訂定清理及稽催執行計畫；（2）將依規定補正，完整載明應列入檔案之相關資料；（3）針對逾15年之行政罰鍰案件，已函請各單位依規定檢同相關證明文件辦理註銷。

（四）　113年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於113年度審核報告內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者2項（表2），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

| 表2 113年度審核報告所列警察局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| 為降低道路交通事故，實施酒後駕車專案，惟酒駕死傷案件減幅未達全國平均值，且未針對易發生酒後肇事時段妥為規劃勤務，或已加強取締微型電動二輪車違規事件，惟近3年度交通事故及傷亡人數卻呈增加趨勢，允宜檢討防制交通事故善策，以保障用路人安全。 | 因酒駕攔檢防制成效尚待提升，業再研提審核意見詳「（三）重要審核意見1.」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.持續強化詐欺案件偵防且攔阻成效優異，惟實際巡簽位置與部分治安及交通衝要熱區未盡切合，又巡簽高峰時段與部分渠等熱區之高風險時段亦有差異，允宜善用大數據分析並研謀優化機動調整及妥適配置最適化人力暨執行時段，以提高見警率，發揮巡守勤務及預防犯罪功能。 |  |
| 2.建置遠端監控系統嚇阻不肖業者濫倒廢棄物，惟間有系統查獲件數及比率偏低，及逾5成監控點未能涵蓋環保局列管非法棄置廢棄物場址，亟待研謀善策，以提升嚇阻成效。 |  |

# 玖、消防局主管

消防局主管僅消防局1個機關，掌理全縣災害預防、調查、鑑識、搶救、防救及緊急救護等業務。茲將114年度決算審核結果說明如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一）　計畫實施之查核

業務計畫2項，下分工作計畫2項，包括辦理各種災害搶救與緊急救護之指揮通報、防火宣導與管理、健全災害防救體系、充實各種消防器材與裝備及建築設備等重要施政項目，均尚在執行，主要係114年12月超勤加班費未完成結報手續及三灣消防分隊重建工程、銅鑼消防分隊新建工程施工中尚未完工而予以保留。

（二）　預算執行之審核

1.　歲入原編列預算數1億8,394萬餘元，經追加預算3,361萬元，合計2億1,755萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億4,214萬餘元，應收保留數7,902萬餘元，主要係統籌分配稅款支應頭份消防分隊廳舍原地增建工程及銅鑼消防分隊廳舍異地新建工程，按實際進度請撥，及三灣消防分隊廳舍原地拆除重建工程、114年韌性國家醫療整備計畫財物採購、建構韌性臺灣因應極端情況災害應變中心與119指揮中心異地強固中程計畫按實際進度核算補助款，仍須辦理保留；合計決算審定數為2億2,117萬餘元，較預算增加361萬餘元（1.66％），主要係逾期違約金收入、裁罰案件及太陽能光電設備標租案回饋金較預計增加。

2.　以前年度歲入轉入數計1億434萬餘元，決算審核結果，審定實現數9,756萬餘元（93.50％）；減免（註銷）數78萬餘元（0.75％），主要係個人救災裝備器材與汰換老舊消防車輛第二期中程計畫按實際結算之結餘；應收保留數599萬餘元（5.74％），係違反消防法規罰鍰，尚待催繳取證，或移送法院強制執行中而保留。

3.　歲出原編列預算數11億2,046萬餘元，經追加預算6,116萬餘元，合計11億8,162萬餘元，決算審核結果，審定實現數9億9,469萬餘元（84.18％），應付保留數1億6,868萬餘元（14.28％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為11億6,338萬餘元，預算賸餘1,824萬餘元（1.54％），主要係按業務需要而減少支付及實際進用員額較少致人事費節餘。

4.　以前年度歲出轉入數計3億9,330萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億4,954萬餘元（63.45％）；減免（註銷）數17萬餘元（0.04％），主要係按業務需要而減少支付；應付保留數1億4,358萬餘元（36.51％），主要係竹南消防分隊增建工程、獅潭消防分隊新建工程施工中尚未完工而予以保留。

（三）　重要審核意見

1.　火災預防及災害搶救業務績效連續2至3年經消防署評列特優，惟燃燒雜草垃圾及公墓火災案件仍多，且未清查列管露營區及工廠、充電站周邊消防水源或設置消防栓，允宜研謀改善。

消防局為減少火災發生及增強搶救能力，114年度於「消防業務-火災預防」及「消防業務-火災搶救」科目項下，分別編列預算數209萬餘元及2,683萬餘元，執行結果，決算數189萬餘元（93.36％）及2,614萬餘元（97.43％）。經查火災預防及搶救業務執行情形，核有下列事項：

圖1　苗栗縣114年度火災次數按起火原因統計

資料來源：整理自苗栗縣政府消防局提供資料。

（1）　火災預防業務績效連續3年度評列特優，惟燃燒雜草垃圾致災最多，且公墓火災件數較去年增加3.5倍、防火管理人管理情形未臻妥適：依臺灣永續發展目標核心目標6揭示「確保環境品質及永續管理環境資源。」消防局為減少火災發生及增強搶救能力，每年度實施防火教育與宣導及辦理掃墓期間消防整備確保安全等，其中火災預防業務績效連續3年度經內政部消防署（下稱消防署）評列特優。經查火災預防及搶救業務執行情形，核有：A.114年度19個分隊防火宣導1,721場次，惟苗栗縣轄內發生火災案件仍有343次，起火原因前5名分別為「因燃燒雜草、垃圾」173次（50.44％）、「電氣因素」37次（10.79％）、「菸蒂」33次（9.62％）、「其他」27次（7.87％）及「敬神掃墓祭祖」26次（7.58％），其中以「因燃燒雜草、垃圾」案件為最高（圖1）；又115年3月17日聯合新聞網報導「客家掃墓苗栗2周81場雜草火災 通霄24公墓一燒逾19個小時」，公墓火災頻傳，較去年同期23件，大幅增加3.5倍多，允宜研謀善策防杜；B.截至115年2月24日止，列管一定規模以上之建築物應遴用防火管理人之場所計1, 511家，惟其中未遴用防火管理人者計有8家、業者已變更防火管理人惟未修正消防防護計畫書者8家、已逾3年期限仍未複訓者14家，合計30家等情事，經函請消防局檢討改善。據復：A.因應雜草及公墓火災增加，除運用有線電視、廣播及圖卡強化防火宣導外，各分隊亦針對高風險墓地與主要公墓出入口，派遣人車懸掛標語、播放宣導語音，並設置水桶供民眾取水澆熄餘燼；B.已完成防火管理人遴用與修正消防防護計畫，並由各分隊不定期抽檢，針對違規者適時開立限期改善或舉發單；在防火管理人證書到期前發送電子郵件提醒辦理，並提早公告應複訓人員資訊及課表，以利學員提前規劃報名參加複訓。

（2）　災害搶救業務績效連續2年評列特優，惟尚未清查列管露營區及工廠、充電站周邊之消防水源或設置消防栓，並間有消防栓損壞修復天數過長或流量值低於標準等情事：消防局依臺灣永續發展目標核心目標11之具體目標11.5前段揭示，降低各種災害造成之損失，持續執行年度消防水源整備管理執行計畫（下稱整備計畫），並掌握轄區消防水源狀況，俾利救災及時減少傷亡，災害搶救業務績效連續2年度（113及114年度）經消防署評為特優。經查整備計畫執行情形，核有：A.苗栗縣轄露營場數量居各市縣之冠，合法家數僅占2.61％，惟該局僅就文化觀光局列管之422家露營場辦理消防救災通道現場查核，尚未就其周邊之消防水源清查列管，允宜參採新竹縣作法，協同公所與業者研議盤點建置周邊消防水源之可行性，以確保災害搶救效能；B.截至115年2月4日止，苗栗縣消防水源計5,350處，其

圖2　工廠、充電站場所120公尺範圍內尚無消防水源

註：1.資料時間：115年2月4日。

：2.資料來源：整理自本室查核資料。

中地上式消防栓3,026處、地下式消防栓1,962處、蓄水池57處、游泳池11處及其他294處，經與特定工廠名冊、納管工廠名冊，及本室自網路蒐集電動車充（換）電站資料，運用地理資訊系統（QGIS）以環域120公尺分析消防水源結果，部分特定工廠、納管工廠及充電站場所周邊尚未設置消防栓者計164家、176家及12家（圖2），允宜針對各該場所特性及自來水管線布建情形，評估增設消防栓之可行性，並強化防災計畫及調查替代水源，以提升搶救效能；C.114年度消防栓損壞通報自來水公司修復計421支次，損壞原因，以埋沒99支次（占23.52％）居首，

表1　114年度消防栓損壞原因統計

單位：支次

| 原因 大隊 | 合計 | 埋沒 | 開關 卡死 | 無水 | 滑牙 | 水泥 卡死 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 421 | 99 (23.52％) | 93 (22.09％) | 66 (15.68％) | 25 (5.94％) | 10 (2.38％) | 128 (30.40％) |
| 第一大隊 | 78 | 26 | 14 | 6 | 4 | 6 | 22 |
| 第二大隊 | 129 | 35 | 31 | 15 | 13 | 2 | 33 |
| 第三大隊 | 68 | 5 | 7 | 14 | 1 | ‐ | 41 |
| 第四大隊 | 73 | 5 | 32 | 14 | 5 | ‐ | 17 |
| 第五大隊 | 73 | 28 | 9 | 17 | 2 | 2 | 15 |

資料來源：整理自苗栗縣政府消防局提供資料。

開關卡死93支次居次（表1），經通報修復後已完成修復計409支次，平均修復天數為18.01天，甚有逾100天始修復者計6支次（圖3），修復天數明顯過長，允宜加強協調自來水公司辦理改善；D.114年度上、下半年消防栓流量檢測比率為9.03％及9.09％，已逾整備計畫規定每半年至少檢測各分隊總消防栓數6％之規定，惟於上、下半年流量檢測，平均每口流量介於200至1,468之間、200至1,350之間，其中低於救火栓設置標準第10條規定單口1,000（L/min）基準值者，於上半年計有苑裡、通霄、後龍等12鄉

圖3　114年度消防栓修復天數統計

資料來源：整理自苗栗縣政府消防局提供資料。

天

支次

鎮，下半年計有苑裡、通霄、竹南等11鄉鎮，上、下半年流量檢測值均未達基準值者計有銅鑼等10鄉鎮等情事，經函請消防局檢討改善。據復：A.將邀集文化觀光局討論修正「苗栗縣露營區管理要點」，增設業者設置消防水源相關規定之可行性；B.針對製造、儲存物品等高風險場所，優先邀集自來水公司及各鄉鎮市公所實地勘查周邊自來水管線布建情形，審酌經費評估增設消防栓；C.將邀集相關單位辦理消防水源工作協調會議，建請自來水公司儘速維修消防栓，並責成各分隊確實檢視追蹤報修情形及依限完成複查；D.將建請自來水公司研議改善策略；另消防署建置之智慧救災水源管理系統，自115年起已具有消防栓流量欄位等，目前各消防單位已使用。

2.　消防人員服務人口比超前達標，有效減輕消防人力負荷，惟實際員額尚未補足，義消人力結構高齡化且招募資訊過時，允宜積極填補員額缺口及擴增義消新血，以提升救災救護人力。

消防局113年底實有員額529人（苗栗縣總人口532,854人），服務人口比為1：1,007，已超前達成消防署「117年充實消防人力推動計畫」目標（117年度1：1,100），至114年底實際員額再增19人達548人（苗栗縣總人口531,172人），服務人口比達1：969，有效減輕消防人力負荷。經查消防人力配置及運作情形，核有：（1）114年度消防局實際員額548人，如扣除局本部內勤人員69人後，第一線外勤消防人員實際服務人口比為1：1,108，尚待賡續充實人力；又近3年度（112至114年度）均維持編制員額659人、預算員額629人（占編制95.45％），惟同期間實際員額分別為501人、529人及548人，較預算員額分別減少128人、100人及81人，尚待補足缺額，尤其偏鄉之泰安、獅潭分隊現有人力均較預算員額減少1人，允宜審慎評估內外勤配置合理性，積極填補81人缺口，以確保救災效能與品質；（2）114年底該局編組並招募義勇消防人員（下稱義消）計有1,497人，其中50歲以上計902人（占60.25％）（圖4），人力結構高齡化，又該局官網公開之救護義消招募資訊，招募期程停留在103至106年未予更新，允宜善用社群媒體多元招募增聘青壯族群並即時更新官網資

註：1.資料時間：114年12月底。

2.資料來源：整理自苗栗縣政府消防局提供資料。

訊，以提升協力救災救護人力等情事，經函請消防局研謀妥處。據復：（1）將於116年調增預算員額30人，後續視救災救護業務量、人口成長及財政狀況，持續滾動檢討消防人力增補計畫，預計於118年補足人力缺口；（2）積極招募山搜、營建、無人機及特搜等各類災害「機能型義消」，及持續針對不同年齡層推動招募工作；已更新網頁資訊，並同步透過義消LINE群組、FB社團多元宣導訊息，提升民眾參與意願。

3.　勤務指揮業務經消防署評列優等，惟部分高階無人機閒置、操作員配置失衡、消防裝備器材與車輛逾使用年限比率偏高，允宜研謀改善，以提升防救災量能。

圖5　截至114年底止救災裝備逾最低使用年限占比

資料來源：整理自苗栗縣政府消防局提供資料。

消防局為健全災害防救體系，確保民眾生命財產安全，近年爭取中央補助充實消防救災、防護及高階遙控無人機等設備，提升防救災實戰量能，114年度勤務指揮業務經內政部消防署複評為優等。經查無人機、消防車輛與裝備器材使用管理情形，核有：（1）該局備有具紅外線熱像儀功能之高階無人機（單價100萬元）4台，配發第一、二、四大隊及第三大隊頭份分隊使用，惟113及114年度均無出勤天數，又截至114年底止，該局無人機計有30台，於該2年度僅出勤3台，其餘27台或因操作人力不足、或為大陸製造等情未出勤使用；另該局具有無人機專業操作證人員（下稱操作員）計68人，其中1人證照已失效、29人證照將於115年底屆期，另泰安分隊操作員9人卻未配置無人機，允宜通盤檢討人機配置與出勤情形，並督促操作員辦理換證；（2）截至114年底止，消防裝備器材中，屬救災裝備之發電機24臺（64.86％）、救生艇10艘（62.50％）、救生衣72件（49.66％）、橡皮艇10艘（41.67％）、手電筒127個（30.46％）、充電設備11盤（16.92％），及屬個人裝備之氣體偵測器25臺（41.67％）、面罩171具（26.80％）、A級防護衣4件（10.00％）、消防衣80只（9.45％）等，均已逾最低使用年限（5年）（圖5）；另消防勤務車、消防車、救災車分別為109輛、102輛、101輛，已逾最低使用年限者高達95輛（占87.16％）、71輛（占69.61％）、75輛（占

註：1.資料時間：114年12月底。

2.資料來源：整理自苗栗縣政府消防局提供資料。

74.26％）（圖6），車輛老舊恐影響救災值勤效能等情事，經函請消防局檢討改善。據復：（1）將通盤動態檢討調整無人機與飛手配置，督促提升勤務使用率；115年操作證屆期人員已通知於期滿前完成考照換證；（2）不堪使用或有安全疑慮設備將辦理報廢及汰換；部分老舊車輛轉列為備用車輛，以維持整體救災量能，及於115年度編列預算750萬元並獲中央補助1億4,500萬元，購置水箱車、化學消防車、水庫消防車等，未來仍將持續爭取補助逐年汰換，以確保出勤效率與人員安全。

（四）　113年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於113年度審核報告內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理者2項（表2）。

| 表2 113年度審核報告所列消防局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已依改善措施持續辦理 |  |
| 1.積極辦理火災預防業務，惟部分轄區住宅火警件數偏多，或住警器設置率低於全國平均值，且有部分高風險族群仍未安裝住警器，允宜積極宣導住宅防火安全觀念及研議補助民眾裝置住警器，以減少火災發生，降低民眾傷亡及財產損失。 |  |
| 2.已設置救災救護指揮中心及救護隊辦理緊急救護等業務，惟緊急救護專線無效來電件數及比率居高，及部分民眾不當使用，且部分分隊3年內辦理緊急救護間有救護成功率為零等情事，允宜研謀善策並加強宣導作業，提升緊急救護專線效能，確保緊急傷患及時就醫。 |  |

# 拾、衛生局主管

衛生局主管計有公務機關3個、非營業特種基金1個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

一、單位決算部分

衛生局主管包括衛生局、心理健康中心、長期照護管理中心等3個機關，掌理衛生行政及公共衛生、毒品防制與心理健康促進、長期照護管理等業務。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）　計畫實施之查核

業務計畫9項，下分工作計畫22項，包括加強傳染病防治、身心障礙鑑定、公共衛生護理、衛生檢驗、食品衛生管理、菸害防制、衛生所疾病防疫督導、毒品防制、長期照護管理等重要施政項目，其中已執行完成者4項，尚在執行者18項，主要係銅鑼鄉客屬段長照創新整合型服務場館施工中尚未完工；辦理失智照護服務計畫獎補助費及住宿式服務機構使用者補助等經費尚未完成結報手續而予保留。

（二）　預算執行之審核

1.　歲入原編列預算數14億9,406萬餘元，經追加預算1億4,480萬餘元，追減預算2,195萬餘元，合計16億1,691萬餘元，決算審核結果，審定實現數15億8,367萬餘元，應收保留數5,948萬餘元，主要係苗栗縣長照創新整合型服務場館新建工程按實際進度核算補助款，及住宿式服務機構使用者補助方案補助單位正審核中，致尚未撥款，仍需辦理保留；合計決算審定數為16億4,315萬餘元，較預算增加2,623萬餘元（1.62％），主要係衛生局之違反衛生法規案件較預計增加。

2.　以前年度歲入轉入數計1億2,791萬餘元，決算審核結果，審定實現數6,255萬餘元（48.90％）；減免（註銷）數514萬餘元（4.02％），主要係受處分人已歿無法再執行而予註銷；應收保留數6,021萬餘元（47.07％），主要係苗栗縣長照創新整合型服務場館新建工程按實際進度核算補助款，及住宿式服務機構使用者補助方案已執行，待中央補助款撥入後核銷，仍需辦理保留。

3.　歲出原編列預算數21億6,003萬餘元，經追加預算1億8,617萬元，追減預算1億888萬元，並因長期照護管理中心配合縣政府組織再造成立長期照護處，辦理辦公設施設備採購及公文系統修改所需經費等事由，經動支第二預備金194萬餘元，合計22億3,926萬餘元，決算審核結果，審定實現數18億7,939萬餘元（83.93％），應付保留數2億6,175萬餘元（11.69％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為21億4,115萬餘元，預算賸餘9,811萬餘元（4.38％），主要係65歲以上（原住民55歲以上）看診掛號費等補（捐）助計畫經費結餘。

4.　以前年度歲出轉入數計4億9,604萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億6,367萬餘元（33.00％）；減免（註銷）數2,199萬餘元（4.43％），主要係補（捐）助或委辦計畫經費結餘及按業務需要而減少支付；應付保留數3億1,038萬餘元（62.57％），主要係銅鑼鄉客屬段長照創新整合型服務場館施工中尚未完工，及補助公設民營老人福利機構設置公安設施尚未審核通過而予以保留。

二、附屬單位決算非營業部分

衛生局主管僅苗栗縣醫療作業基金（含苗栗縣衛生局、苗栗市衛生所等19個分基金）1個單位。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）　計畫實施之查核

營運計畫係醫療收入1項，實施結果，因門診看診人數下降，醫療收入較預計減少所致。

（二）　餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘1,253萬餘元，較預算賸餘610萬元，增加643萬餘元，約5.43％，主要係衛生福利部中央健康保險署撥付以前年度計畫補付收入較預計增加所致。

三、重要審核意見

（一）　縣內幼兒專責醫師收案涵蓋率超過計畫目標，增進幼兒醫療照護可近性，惟仍有部分鄉鎮涵蓋率不足、高風險孕產婦關懷次數與訪視率偏低、新生兒異常疾病篩檢未臻周妥，允宜研謀改善，以建構完備婦幼醫療照護網。

衛生局為落實預防保健並改善周產期醫療照護，114年度爭取獲衛生福利部核定補助辦理周產期高風險孕產婦（兒）追蹤關懷計畫168萬餘元及幼兒專責醫師制度計畫569萬餘元，透過個案管理方式，從孕產至新生兒階段主動提供照護與追蹤。113年度苗栗縣轄內3歲以下幼兒專責醫生收案涵蓋率為67.07％，超過目標值（50％）17.07個百分點，亦較112年度之38.86％，超過28.21個百分點，增進幼兒醫療照護可近性。經查婦幼健康醫療照護執行情形，核有：1.113年度縣內幼兒專責醫師收案涵蓋率已逾目標值（50％），惟通霄、後龍等12鄉鎮涵蓋率仍低於50％（圖1），允宜研謀改善；2.周產期高風險孕產婦（兒）追蹤關懷計畫，部分服務個案之實際關懷次數未達預計，且到宅訪視平均未達1次，係因合作院所人力不足及個案意願不高所致，允宜研謀善策，以保護母嬰健康；3.依規定周產期高風險個案應於新

圖1　苗栗縣各鄉鎮市幼兒專責醫師收案涵蓋率

資料來源:整理自苗栗縣政府衛生局提供資料。

生兒出生後銜接「幼兒專責醫師制度計畫」，114年度截至8月底止，轉銜名單計有38位幼兒，惟其中10位（約26.32％）於出生後61至226日始辦理收案媒合，主要係機關內部權責單位間聯繫不足而未能即時提供全程照護；4.轄內新生兒先天性代謝異常疾病採檢機構112至114年度8月底止辦理新生兒初檢案件分別計1,538案、1,490案及800案，其中採血日期與病理中心收到檢體日期相距超過2日之逾期案件，各為155案、172案及61案，約占各該年度初檢總案件數之10.08％、11.54％及7.63％；另辦理新生兒複檢案件分別計169案、178案及122案，其中逾期案件各有37案、43案及22案，約占各該年度複檢總案件數之21.89％、24.16％及18.03％，顯示初檢及複檢案件連續3年均有1成以上檢體收件逾期，允宜加強督導採集機構檢討改善，以避免影響篩檢品質等情事，經函請衛生局檢討改善。據復：1.透過強化宣導及跨單位合作方式，於產檢、產後衛教及相關接觸點同步加強宣導，提升院所主動媒合及家長加入意願；續依中央政策滾動檢討，以提升幼兒專責醫師收案涵蓋率；2.邀請產後護理之家加入服務、建立訪員績效獎勵制度及運用個案回饋方案提高接受訪視誘因；另創建官方Line帳號定期推廣衛教資訊與連接行政資源，及針對失聯個案建立跨局處協查與追蹤機制；3.將加強向轄內醫療院所宣導指定收案及媒合機制，於高風險新生兒出生時，主動協助通報與媒合作業，完善孕產婦及幼兒全程醫療照護網絡；4.每年度安排採集機構作業訪查，以提升送檢時效；另請轄管公衛護理師加強新生兒複檢追蹤，以降低延遲就醫風險。

（二）　因應高齡化及減輕長者就醫負擔，辦理65歲以上縣民看診掛號費補助，惟基層醫療診所僅1成簽約及補助對象不到3成申請補助，有待積極洽商診所辦理及宣導福利政策，以完善長者醫療照顧服務。

苗栗縣政府因應人口高齡化及為達成慢活城市永續宜居新指標與臺灣永續發展目標核心目標3「確保及促進各年齡層健康生活與福祉」，並減輕長者就醫門診負擔與落實分級醫療制度，於112年10月縣務會議通過65歲以上縣民看診掛號費補助辦法，及由衛生局編

| 表1 65歲以上人口數及特約與合作院所家數 單位：人、家、％ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鄉鎮市 | 114年8月底65歲以上人口數 | 65歲以上人口數占總人口數之比率 | 114年8月底 診所家數 |  |  |
|  |  |  | 診所 家數 | 特約診所與合作院所家數 | 特約診所與合作院所比率 |
| 合計 | 106,150 | 19.95 | 379 | 44 | 11.61 |
| 苗栗市 | 18,399 | 21.40 | 96 | 10 | 10.42 |
| 頭份市 | 16,890 | 15.60 | 85 | 8 | 9.41 |
| 苑裡鎮 | 8,512 | 19.62 | 30 | 8 | 26.67 |
| 通霄鎮 | 7,551 | 24.58 | 13 | 2 | 15.38 |
| 竹南鎮 | 13,503 | 14.78 | 64 | 4 | 6.25 |
| 後龍鎮 | 7,074 | 21.03 | 17 | 1 | 5.88 |
| 卓蘭鎮 | 3,921 | 26.90 | 9 | 1 | 11.11 |
| 大湖鄉 | 3,247 | 26.19 | 6 | 2 | 33.33 |
| 公館鄉 | 6,828 | 22.32 | 18 | 6 | 33.33 |
| 銅鑼鄉 | 3,869 | 23.97 | 9 | 1 | 11.11 |
| 南庄鄉 | 2,234 | 25.99 | 4 | - | - |
| 頭屋鄉 | 2,461 | 26.14 | 3 | - | - |
| 三義鄉 | 3,314 | 22.80 | 9 | - | - |
| 西湖鄉 | 1,721 | 29.10 | 4 | - | - |
| 造橋鄉 | 2,797 | 24.11 | 3 | - | - |
| 三灣鄉 | 1,561 | 27.36 | 4 | 1 | 25.00 |
| 獅潭鄉 | 1,268 | 32.00 | 2 | - | - |
| 泰安鄉 | 1,000 | 18.42 | 3 | - | - |
| 資料來源：整理自苗栗縣戶政服務網及苗栗縣政府衛生局提供資料。 |  |  |  |  |  |

| 表2 看診掛號費補助情形 單位：人、％ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 補助對象 | 113年度 |  |  | 114年度1至8月 |  |  |
|  | 年底 人口數 | 年度 補助人數 | 補助比率 | 8月底 人口數 | 1至8月補助人數 | 補助比率 |
| 合計 | 105,573 | 22,998 | 21.78 | 107,563 | 16,816 | 15.63 |
| 65歲以上縣民（含原住民） | 104,168 | 22,870 | 21.95 | 106,150 | 16,759 | 15.79 |
| 年滿55歲未滿65歲原住民 | 1,405 | 128 | 9.11 | 1,413 | 57 | 4.03 |

資料來源：整理自苗栗縣戶政服務網及苗栗縣政府衛生局提供資料。

列預算執行看診掛號費補助方案，於112年度追加138萬元、113及114年度各編列預算1,770萬元，補助設籍苗栗縣65歲以上縣民及年滿55歲以上原住民至基層醫療機構接受門診醫療服務之掛號費，各年度預算執行結果，實現數分別為138萬元、567萬餘元、481萬餘元，執行率100％、32.05％、27.21％。經查執行情形，核有：1.截至114年8月底止，苗栗縣轄內診所與該局簽訂縣民看診掛號費補助契約計有33家，加上合作院所（按：原本就免長者掛號費診所）11家，總計44家，僅占縣內診所家數379家之11.61％（表1）；經按18鄉鎮市分析，65歲以上人口數占總人口數之比率（下稱65歲以上人口數百分比），最高為獅潭鄉32％，最低為竹南鎮14.78％，平均為19.95％，除頭份市、苑裡鎮、竹南鎮、泰安鄉等4鄉鎮市，其餘14鄉鎮之65歲以上人口數百分比均逾20％，已為世界衛生組織定義之「超高齡社會」，為期長者福利全面涵蓋，允宜積極洽商診所簽約，完善看診醫療服務；2.113年度及114年度截至8月底止，65歲以上縣民（含原住民）、年滿55歲以上未滿65歲原住民申請看診掛號費補助者不到3成、1成（表2）。為期達到減輕符合看診掛號費補助條件長者及原住民之門診醫療負擔，提升醫療福利，允宜加強宣導發揮福利措施執行效益等情事，經函請衛生局檢討改善。據復：1.將函文公會協助廣推宣導，以期福利政策更臻全面及照護完善；2.方案資訊與診所清冊已公告官網「苗栗縣65歲以上縣民看診掛號費補助說明」專區，並隨時更新，且特約診所皆在明顯處張貼海報及立牌公告，以利縣民辨識，另已協請公會廣邀基層診所加入本方案，以減輕長者醫療負擔。

（三）　爭取補助辦理強化食安檢驗效能及品質計畫，獲核定經費較上年度增加近4成，惟部分工作項目之預估件數及實際件數均未增加；又近3年度食品查驗不合格率逐增且高於全國平均率，允宜檢討辦理，以維護民眾食安健康。

表3　計畫工作項目之目標值設定與實際達成情形

單位：件、場、％

| 工作項目 | 113年度 |  | 114年度 |  | 114與113年度比較 （增減百分比） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預估 | 實際 | 預估 | 實際 | 預估 | 實際 |
| 食品中溴酸鹽項目檢驗 | 25 | 25 | 10 | 10 | - 15 （- 60.00） | - 15 （- 60.00） |
| 食品添加物類別檢驗 | 200 | 264 | 50 | 80 | - 150 （- 75.00） | - 184 （- 69.70） |
| 食品微生物檢驗 | 800 | 1,035 | 380 | 1,172 | - 420 （- 52.50） | 137 （13.24） |
| 參加國內外能力試驗 | 6 | 8 | 2 | 9 | - 4 （- 66.67） | 1 （12.50） |

資料來源：整理自苗栗縣政府衛生局提供資料。

圖2　近3年度食品查驗件數及不合格率

資料來源：整理自苗栗縣政府衛生局提供資料。

衛生局為加強食品抽查檢驗，114年度申請衛生福利部食品藥物管理署補助經費辦理「前瞻基礎建設計畫-食品安全建設-強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質計畫」（下稱強化食安檢驗效能及品質計畫），獲核定經費337萬餘元，較113年度243萬元增加94萬餘元，約38.89％，近4成，另賡續依據行政院「食安五環」第3環「加強查驗」策略，辦理苗栗縣乳品及其加工品等19類（62品項）食品衛生管理與查驗業務。經查執行情形，核有：1.114年度強化食安檢驗效能及品質計畫之食品中溴酸鹽項目檢驗、食品添加物類別檢驗、食品微生物檢驗、參加國內外能力試驗等4工作項目預估辦理件數，均較113年度減少，減少比率介於52.50％至75％之間，且食品中溴酸鹽項目檢驗及食品添加物類別檢驗等2工作項目實際辦理件數，亦較113年度分別減少60％及69.70％（表3），允宜檢討目標值之設定，有效運用檢驗量能；2.該局食品查驗品項包含乳品及其加工品等19類（62品項），近3年度（112至114年度）辦理食品查驗件數由4,653件減至4,318件，減少325件，約7.20％，且查驗不合格率分別為0.54％、0.73％、0.44％（圖2），均較全國平均之0.36％、0.38％及0.32％為高。再按查驗品項分析，其中「鮮果蔬菜及其加工品」不合格件數連續3年度為各類最高；「肉類」、「水產品」、「豆製品」、「蔬果」、「食用冰及冰品」、「不含碳酸飲料」、「塑膠品」及「餐飲類」等8品項，113年度查驗不合格率高於前1年度，顯示部分食品之衛生及品質潛存風險等情事，經函請衛生局檢討改善。據復：1.將適度調高檢驗項目目標值，確保其合理及具挑戰性，並定期檢視檢驗數量、經費使用效率及成果達成率，保障轄內食品安全與消費者健康；2.將持續加強抽驗，及就查驗不合格業者依法處辦。

（四）　宣導公共場所設置AED，營造安心友善環境，惟部分區域未依規定設置，或已設置之電池、耗材及保固期已屆期，或管理員訓練資訊及使用紀錄未登錄等，允宜檢討改進，以提升緊急醫療應變能力。

圖3　AED電池、耗材及保固登載情形

資料來源：整理自苗栗縣政府衛生局提供資料。

因應臺灣永續發展目標核心目標3「確保及促進各年齡層健康生活與福祉」，衛生局為營造安心友善環境，依緊急醫療救護法規定公告之公共場所應設置自動體外心臟電擊去顫器（Automated External Defibrillator，下稱AED），截至115年6月10日止，苗栗縣各類場所已設置AED計有339台及安心場所322處，另114年度邀請紅十字會講師辦理全民CPR及AED教育訓練課程43場，計有1,832位民眾參與，並協助設置AED場所完成管理員訓練計45人。經查公共場所AED設置及管理情形，核有：1.截至114年9月24日止，依衛生福利部公告苗栗縣尚有3家客房超過100間之旅館、7所國民中學以上學校、2個警察分局、36個派出所及分駐所等場所，未依規定設置AED，復以內政部統計處提供112年11月苗栗縣電信信令人口最小統計區統計資料篩選結果，苗栗縣日間活動、夜間停留人口超過1,000人以上之13處區域亦尚未設置AED，允宜加強輔導儘速設置，並針對人潮眾多地區予以輔導設置，以提升緊急醫療應變能力；2.設置AED之公共場所應至少每半年檢查設備電池、耗材之有效日期及功能，維持正常運作，惟查截至114年9月24日止，已設置於各類場所之329台AED，其中58台未登載電池使用效期、85台電池使用效期已屆、57台未登載電擊貼片使用效期、124台電擊貼片使用效期已屆、14台未登載保固期限、208台AED保固期限已屆（圖3），甚有17台逾保固期8年以上，允宜加強檢核AED維護管理情形，確保緊急情況發生時AED能夠正常有效運作；3.設置AED之公共場所應指定負責之管理員，並登錄於衛生福利部公共場所AED急救資料庫，且應接受並完成AED相關訓練，每2年度應複訓1次，惟查截至114年9月24日止，未登錄管理員編號、帳號等資料者17台，管理員接受訓練日期欄位空白者57台、管理員接受訓練日期已逾2年者168台，允宜確實依規定辦理，以發揮緊急救護效益；4.使用AED後應填寫使用紀錄，並登錄上傳，惟查114年度AED使用通報紀錄僅1筆資料，與內政部消防署114年1至9月份統計資料所列，苗栗縣救護人員使用公共場所AED進行急救次數40人次未符等情事，經函請衛生局檢討改善。據復：1.已函請各目的事業主管機關積極督導相關公共場所完成設置，另將積極於人潮眾多區域尋覓適當地點設置，以提升公共場所緊急教護量能；2.已委託廠商完成AED設備檢查及輔導改善，並已函請各目的事業主管機關積極督導AED設置場所完成耗材更換作業；3.將加強督導目的事業主管機關督促AED設置場所之管理員完成資訊登錄及參加複訓；4.已函請各目的事業主管機關加強宣導AED使用登錄事宜，並定期查核登錄情形，以確保紀錄完整性。

（五）　毒品危害防制業務經中央單位聯合視導曾評列特優，惟部分計畫指標執行未達目標值，及應接受毒品危害講習者逾半數尚未完成，允宜妥謀善策，以落實毒品防制目標。

心理健康中心（下稱心健中心）為杜絕毒品氾濫，防止毒品危害民眾身心健康，及避免毒品相關犯罪行為與衍生社會治安問題，與縣政府、警察局合作推動毒品防制相關業務，建立毒品防制網，112年度並曾獲衛生福利部、教育部、勞動部勞動力發展署、內政部警政署等單位最近1次毒品危害防制中心聯合視導評核為「特優」。114年度辦理毒品防制計畫共7項，預算數3,145萬餘元（中央補助款2,469萬餘元、自籌款675萬餘元），決算數2,586萬餘元（中央補助款1,983萬餘元、自籌款603萬餘元），執行率82.24％。經查計畫執行情形，核有：1.「苗栗縣政府114年度毒品危害防制中心工作暨衛生福利部補助辦理藥癮者處遇計畫」訂定衡量指標計34項，其中衡量指標執行進度未達目標值者，計有：「所轄提供美沙冬維持治療之藥癮指定機構之美沙冬維持治療新收個案持續治療滿6個月（180天）留置率」、「個案管理服務涵蓋率」及「第三、四級毒品個案處罰鍰之移送行政執行率」等3項，執行結果分別為58.02％、99.74％及61.11％，均低於計畫目標值（65％、100％及70％）；2.心健中心依毒品危害事件統一裁罰基準及講習辦法第3條規定辦理毒品危害講習，該中心114年度列管應參加毒品講習者計407人次，其中未完成者計有263人次（64.62％），且有講習通知未確實送達應受講習人等情事，經函請心健中心研謀改善。據復：1.已與醫療機構建立即時預警及共管機制，並運用分階段即時獎勵原則，強化個案持續治療動機；加強個案管理員教育訓練，並建立管考輔導機制；對於經濟困難者輔導申請分期繳納；2.除寄發正式毒品講習通知外，並透過電話、簡訊、通訊軟體、訪視等多元方式通知與提醒。

（六）　為便利地區民眾醫療照護，開辦衛生所醫療保健業務，並訂定基金會計制度運作，惟現金收納繳庫規定與縣庫管理辦法未盡相同，及部分衛生所事務管理未臻周妥，允宜依規定辦理，以降低管理風險。

表4　抽查事務管理情形

單位：所

| 面向 | 待改善態樣 | 衛生所數量 |
| --- | --- | --- |
| 現金收納管理 | 現金收入遲延列帳 | 3 |
|  | 未檢附原始憑證列帳 | 2 |
|  | 支票未劃線且以出納為受款人 | 1 |
| 零用金 管理 | 備查簿未隨時登載 | 6 |
|  | 憑證歸還承辦未符規定 | 6 |
|  | 零用金付訖時未予編號 | 3 |
| 物品 管理 | 未設帳簿 | 6 |
|  | 採購請示單未押印日期 | 2 |
|  | 採購未由職司人員辦理 | 6 |

資料來源：整理自本室抽查資料。

衛生局為提升衛生醫療保健品質，便利地區民眾醫療照護，設置苗栗縣醫療作業基金，於18鄉鎮市衛生所辦理一般民眾之醫療保健業務；復為使基金之收支保管及運用於會計事務處理具一致性，訂定「苗栗縣醫療作業基金會計制度」（下稱基金會計制度）作為基金運作準則。經查該基金內部控制執行情形，核有：1.該基金會計制度第143點規定，會計人員審核各項業務收支應注意業務單位每日收受之現金有無於每日終了時，連同填製現金及日報表繳送出納管理單位簽收入帳並通知會計單位。經核與苗栗縣縣庫管理辦法第7條規定，各機關對於零星收入、機關所在地距代理縣庫或代辦機構逾十公里、在經收地點隨收隨納報經主管單位核准、或積存金額未滿新臺幣五萬元者至多得保管五日外，應於當日彙解縣庫，如有特殊情形得經縣政府核准延長之規定未盡相同，基金會計制度相關規定存有檢討空間；2.抽查頭份市、卓蘭鎮、南庄鄉、三義鄉、西湖鄉、獅潭鄉等6所衛生所事務管理情形，於現金收納管理、零用金管理及物品管理三方面，存有現金收入遲延列帳、零用金未隨時登載或物品未設帳簿等情事（表4），經函請衛生局檢討改善。據復：1.已檢討修訂基金會計制度，報請縣政府核定於115年6月1日施行；2.已請各衛生所改善，並加強督導衛生所相關人員依基金會計制度與事務管理相關規定辦理及加強教育訓練。

四、113年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於113年度審核報告內列重要審核意見6項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已研謀改善或依改善措施持續辦理（表5）。

| 表5 113年度審核報告所列衛生局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）連續3年度推動成人預防保健服務成果優於全國平均值，惟間有部分鄉鎮市篩檢服務利用率尚待提升，或部分醫療院所負擔應篩人口數偏高，或部分受檢民眾尚未回診等情事，均待研謀改善。 |  |
| （二）提供民眾代謝症候群健康照護服務，代謝症候群比率已有降低，惟醫療診所加入照護服務比率不及4成5，及部分診所服務人數偏低，允宜研謀提升服務普及程度並督促提升服務量能。 |  |
| （三）為保障民眾食品、藥物使用安全，加強監控食品藥物化粧品違規廣告，惟監控電台及網路時數占比未達計畫目標，且未優先監控地方性電視媒體，又網購違規案件漸增，惟監控時數不增反減，允宜檢討改善，妥為配置監控資源，以保護消費者權益及健康。 |  |
| 表5 113年度審核報告所列衛生局主管重要審核意見覆核辦理情形（續） |  |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| （四）為強化社區長者預防及延緩失能，結合專業團隊辦理相關計畫，發現長者潛藏無自覺聽力受損風險，允宜將聽力測試納入健檢與社區活動；另間有部分共餐據點未辦理輔導，及部分鄉鎮市未建置高齡友善社區等情事，亟待研謀善策，以提升預防及延緩失能照護效益。 |  |
| （五）為改善公共服務品質，委託民間經營公設老人養護中心，惟間有占床率呈下降趨勢，又未適時提供緊急安置需求、未依契約提出安全監控計畫，及尚有部分評鑑缺失尚待改善等情事，亟待研謀改善，以提升服務品質。 |  |
| （六）為落實食安五環政策，辦理食品抽查檢驗，惟食品檢驗耗材、標準品及試劑及微生物檢驗試劑耗材採購作業未臻周妥，亟待檢討改善。 |  |

# 拾壹、環境保護局主管

環境保護局主管計有公務機關1個、非營業特種基金單位1個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

一、單位決算部分

環境保護局主管僅環境保護局（下稱環保局）1個機關，掌理空氣污染、噪音、水污染、毒性化學物質及廢棄物稽查管制、環境影響評估、環保教育宣導、環保義工推動等業務。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）　計畫實施之查核

業務計畫4項，下分工作計畫14項，包括辦理環境影響評估、廢棄物處理場（廠）營運管理、空氣污染防制、水污染防治、土壤及地下水污染防治、毒性化學物質管理暨災害防救計畫、汰換鄉（鎮、市）公所密封壓縮式垃圾車等重要施政項目，其中已執行完成者8項，尚在執行者6項，主要係苗栗縣污染防治潔淨海洋計畫暨維護計畫暨苗栗縣河川水體水質監測及水環境巡守經營輔導計畫合約跨年度；苗栗縣全面提升公廁品質改善計畫尚未完工而予以保留。

（二）　預算執行之審核

1.　歲入原編列預算數9,259萬餘元，經追加預算1,220萬元，合計9,381萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億143萬餘元，應收保留數3,038萬餘元，主要係違反環保法規罰鍰尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留；合計決算審定數為1億3,182萬餘元，較預算增加3,800萬餘元（40.51％），主要係違反環保法規罰鍰案件較預計增加。

2.　以前年度歲入轉入數計1億2,260萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,794萬餘元（14.63％）；減免（註銷）數1,208萬餘元（9.85％），主要係苗栗縣竹南鎮垃圾掩埋場員工交誼廳耐震補強工程（拆除重建）多次流標，補助計畫取消，致短收而予減免。

3.　歲出原編列預算數2億6,263萬餘元，經追加預算358萬餘元，追減預算8萬元，並因支援花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖災後復原工作等事由，經動支第二預備金50萬元，合計2億6,663萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億1,082萬餘元（79.07％），應付保留數3,941萬餘元（14.78％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為2億5,024萬餘元，預算賸餘1,639萬餘元（6.15％），主要係按業務需要而減少支付。

4.　以前年度歲出轉入數計5,809萬餘元，決算審核結果，審定實現數4,317萬餘元（74.30％）；減免（註銷）數1,227萬餘元（21.13％），主要係竹南鎮垃圾掩埋場員工交誼廳耐震補強工程（拆除重建）計畫流標致未實施；應付保留數265萬餘元（4.57％），主要係民眾檢舉違反廢棄物清理法案件獎金尚待支付而辦理保留。

二、附屬單位決算非營業部分

環境保護局主管僅苗栗縣環境保護基金1個單位。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）　計畫實施之查核

業務計畫主要有空氣污染防制計畫、廢棄物清除處理計畫、環境教育計畫、水污染防治計畫、一般建築及設備計畫、一般行政管理等6項，實施結果，實際數較原預計增加者3項，因苗栗縣公共自行車前30分鐘騎乘補貼費用計畫、苗栗市垃圾衛生掩埋場整理整頓活化計畫（ROT）案前置作業委託專案服務及辦公廳舍前廣場地坪修繕暨停車空間改善等計畫經費預算未編列，以超支併決算或補辦預算辦理；減少者3項，因各機關及社區社團申請環境教育活動補助案件較預計減少及服務費用依實際需求撙節支用。

（二）　餘絀之審定

決算審核結果，審定本期賸餘48萬餘元，與預算短絀3,971萬餘元，相距4,019萬餘元，主要係政府其他撥入收入、雜項收入、污染防制及防治收入等較預計增加所致。

三、重要審核意見

（一）　結合科技執法及與檢警合作強化非法棄置廢棄物稽（巡）查體系，惟自行建置之智慧圍籬系統尚未發現異常資料，又廢棄物場址久置未清理、部分遭傾倒地點未列管，允宜研謀改善。

因應臺灣永續發展目標核心目標6及11，確保環境品質及永續管理環境資源，建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村。及其具體目標11.6，減少都市環境所造成的有害影響，包含空氣品質、水、其他都市廢棄物的管理。環保局為防止廢棄物非法棄置，造成生態環境負面影響，導入全球定位系統（GPS）、電子圍籬與智慧監控設備，並與臺灣苗栗地方檢察署、苗栗縣警察局跨域合作強化廢棄物違法稽查效能。經查執行情形，核有下列事項：

1.　自行建置非法棄置廢棄物智慧圍籬系統，強化稽查效能，惟尚未發現異常資料，允宜研謀改善，以提升防制成效：環境部環境管理署（下稱環管署）已於苗栗縣轄內建置非法棄置智慧圍籬系統（下稱智慧圍籬系統）12組，另該局於114年向環管署申請補助建置智慧圍籬系統3組，金額150萬元，自114年9月啟用，位於通霄鎮1組（通霄台61線與台1線連絡道）、苑裡鎮2組（台61線苑港南下交流道及台61線與房裡140縣道）。經分析環管署提供114年9月至12月底止，該署架設之智慧圍籬系統勾稽出車牌辨識異常車輛資料，計有6筆，其中監控通霄交流道南下出口2筆、國3後龍交流道北上出口及南下車口4筆，至該局架設之3組監控地點，同期間均尚未發現異常資料；再分析苗栗縣114年度非法棄置廢棄物案件計78案，發生於通霄鎮等16鄉鎮市，以通霄鎮15案最多，其次為竹南鎮12案，苑裡鎮亦有5案，該局雖已於通霄鎮、苑裡鎮建置智慧圍籬系統，惟同期間均尚未發現異常資料，允宜持續評估智慧圍籬系統設置地點，俾利強化查緝非法棄置廢棄物成效，經函請環保局檢討改善。據復：將持續觀察智慧圍籬系統設置地點，並結合戶外縮時攝影設備，設置於非法棄置之熱點隱密處，協助執行稽查。

圖1　列管之非法棄置場址未完成清理情形

註：1.資料統計至114年底止。

2.資料來源：整理自苗栗縣政府環境保護局提供資料。

2.　列管非法棄置廢棄物場址久置未完成清理，允宜積極處理，避免造成環境二次污染：截至114年底止，該局自行列管非法棄置廢棄物場址尚未完成清理者，計有106件（圖1），經分析未完成清理原因，間有移送司法單位偵辦之案件，未積極釐清證據是否仍有保全之必要；未通知行為人或土地所有人、管理人或使用人限期清除處理；警察機關查無行為人；案件已經司法機關判決確定等情形，惟未列管限期清除所致。又上開106件列管案件，計有19件於列管期間僅曾辦理巡查1次，其中甚有1件辦理巡查日期距發生日期長達847天。為避免造成環境二次污染，產生影響環境安全疑慮，允宜查明未清理原因並依規定妥處等情事，經函請環保局檢討改善。據復：針對列管之非法棄置場址，依環境部頒定之作業流程，每3個月至少巡查1次，並請各鄉鎮市公所協助執行巡查作業，及每月將定期召開非法棄置廢棄物案件處理進度控管會議，以掌控案件處理進度。

3.　已建立非法傾倒廢棄物責任區巡查體系，綿密巡查路網，惟未納入公所清潔隊員及部分遭傾倒地點漏未列管處理，允宜檢討妥處，以落實環境永續發展目標：環保局依「地方政府辦理廢棄物棄置場址巡查及通報作業流程」第2點規定，針對高潛勢遭棄置地點（如閒置廠房、民眾檢舉地點、廢棄漁塭、偏僻山谷地、河川地及遭挖除土石之農地坑洞或空地等）組織綿密巡查路網，每3個月至少巡查1次，並以4名人力按各鄉鎮市行政區域配置責任區，採一條鞭機制，從案件受理至結案均由同一人辦理，惟尚未依規定將公所清潔隊員納入編組，允宜檢討巡查編組，及研酌結合河川巡守、森林巡山、水土保持等人力協助辦理。另經現勘頭屋鄉苗15線、西湖鄉農苗西021農路、造橋鄉阿義埤路及三灣鄉北坪產業道路沿線，輔以地理圖資便民服務系統及Google Earth Pro歷年空拍影像及街景比對，發現沿線部分土地遭非法傾倒磁磚、磚塊等廢棄物（表1），該局尚未列管，允宜檢討巡查編組與巡查路

表1　部分土地遭非法傾倒廢棄物情形

| 序號 | 地點 | 現場情形 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 頭屋鄉外獅潭段659地號 | 塑膠籃（桶）、保麗龍箱、流理臺櫃等。 |
| 2 |  | 磁磚、磚塊、混凝土塊、塑膠管、塑膠套、金屬條、電線、木條等。 |
| 3 | 頭屋鄉外獅潭段323-3地號 | 反光鏡、工程告示板、鐵桶、保麗龍板、塑膠籃（桶、瓶）、木板材、玻璃瓶、機車坐墊等。 |
| 4 | 西湖鄉鴨母坑段1217地號 | 塑膠桶（籃）、排煙管、保麗龍、塑膠瓶等。 |
| 5 | 造橋鄉龍昇段593、594、569、589、589-1地號 | 沙發、彈簧床、塑膠門板、輪胎、電線、塑膠（籃）管等。 |
| 6 | 三灣鄉南下坪林段536、537地號 | 塑膠桶（盆、墊）、保麗龍等。 |

資料來源：整理自內政部地理圖資便民服務系統及本室抽查資料。

網，以落實環境永續發展目標等情事，經函請環保局檢討妥處。據復：已建置公所巡查人員名冊，後續朝向納入河川巡守、森林巡山、水土保持等人力為目標；另頭屋鄉、西湖鄉、三灣鄉等處棄置之廢棄物屬家戶一般廢棄物，因無從查證棄置時間，已發文要求土地所有人善盡土地管理之責，及造橋鄉棄置之廢棄物經確認為營建混合廢棄物，涉違反廢棄物清理法第46條第4款規定，業函請警察局竹南分局偵辦。

（二）　持續辦理水污染防治業務，連年預算執行率逾9成，且事業水污染防治績效指標亦連年達標，惟間有部分第一級營建工程未依規定提報逕流廢水削減計畫、部分事業定檢申報資料屢經警示異常，或許可證（文件）效期已屆等，有待規劃稽查妥處，以強化水污染防治作為。

環保局為辦理苗栗縣水污染防治相關業務，近3年度（112至114年度，下同）編列水質保護科目預算金額由3,192萬餘元增加至3,263萬餘元，各年度預算執行結果，執行率均超過九成，且施政計畫所定「辦理縣內事業水污染防治」績效目標之4項衡量指標，每年度均達到目標值，114年度各衡量指標達成率介於100％至134％。經查水污染防治執行情形，核有：1.113及114年度申報空氣污染防制費（下稱空污費）之第一級營建工程，截至115年3月26日止，該局尚未核可營建工地逕流廢水污染削減計畫（下稱削減計畫）者計有26件（18件施工中、8件已完工）、已核可削減計畫之申報日未在建造執照所定開工期限之前者計有8件，尚待釐清是否漏未提報削減計畫，及削減計畫未經核准卻先行施工緣由，依法妥處；2.依據該局自「事業及污水下水道系統廢（污）水管理系統」下載近3年度既有許可勾稽定期檢測申報資料之異常業者清單，運用Excel軟體分析結果，定期檢測（下稱定檢）申報資料經警示異常達3次以上者，計有36家事業，有待規劃辦理稽查及依法妥處；3.截至115年3月26日止，部分事業取得之許可證（文件）有效期限已屆滿者，計有：水污染防治措施計畫核准文件1家、排放地面水體許可證2家、貯留許可文件4家、簡易排放許可文件4家，尚待釐清有無違規運作等情事，經函請環保局查明妥處。據復：1.異常案件查核中，倘有違反法規，將依法告發裁處；後續定期進行查核比對，督促業者依法申辦；2.將按警示次數多寡及視稽察人力排定稽查順序及期程，倘發現與許可不符情形，將依法告發裁處；3.針對已過許可證效期之事業辦理稽查，倘有違反法規，將依法告發裁處。

（三）　榮獲環境部114年度垃圾焚化廠查核評鑑主管機關特優獎、焚化廠優等獎及焚化再生粒料再利用管理評鑑精進獎，惟廢棄物清除處理收入不足支應成本、進廠垃圾熱值高於設計值將影響處理效能，及焚化再生粒料多款用途待運用等，允宜研謀善策因應，以達環境永續發展目標。

因應臺灣永續發展目標核心目標11之具體目標11.6，減少都市環境所造成的有害影響，包含空氣品質、水、其他都市廢棄物的管理。環保局為處理轄內垃圾去化及垃圾掩埋場飽和問題，於竹南鎮海口段委外辦理「苗栗縣BOT垃圾焚化廠興建營運計畫」(下稱垃圾焚化廠)，營運期間為20年（97年2月至117年2月），114年度並以苗栗縣環境保護基金支應焚化廠建設攤提及操作維護經費計4億5,116萬餘元，且於資源循環及永續治理之成效，經環境部評鑑結果，榮獲垃圾焚化廠主管機關特優獎、焚化廠優等獎及焚化再生粒料再利用管理評鑑精進獎。經查計畫執行情形，核有下列事項：

1.　訂定垃圾焚化廠處理收費標準，惟廢棄物清除處理收入尚不足支應處理成本：依廢棄物清理法規定，主管機關為執行一般廢棄物之清除、處理，應依清除處理成本，向指定清除地區內家戶及其他非事業徵收費用。苗栗縣政府於104年12月訂定苗栗縣垃圾焚化廠處理收費標準，並於112年12月修正，修正迄今2年餘。經查苗栗縣環境保護基金主要業務計畫所列「廢棄物清除處理計畫」項目，近3年度（112至114年度）收支餘絀決算數分別為賸餘1億6,119萬餘元、6,577萬餘元及1,566萬餘元，均列有賸餘，惟賸餘數逐年遞減，倘未計列基金來源之政府撥入收入，則決算數均呈現短絀，顯示廢棄物清除處理收入尚不足支應處理成本，允宜檢討並衡酌調整廢棄物處理收費標準之可行性，經函請環保局檢討改善。據復：刻正辦理垃圾焚化廠設備效能及後續營方案可行性評估作業，後續依營運合約及市場現況滾動調整收費標準。

2.　進廠垃圾熱值均高於設計值，將降低垃圾焚化處理量，並造成設備損耗及影響空氣品質：垃圾焚化廠內建置2座焚化爐，設計熱值2,300kcal/kg，近5年度（110至114年度，下同）進廠垃圾實際平均熱值介於2,458.37 kcal/kg至2,518.00 kcal/kg之間，均高於設計熱值，將降低焚化處理量及造成焚化爐設備損耗，該局雖已持續管控進廠垃圾，113年度不可(適)燃物進廠較112年度降低1.27％，惟113年度之平均熱值為近5年度最高，且苗栗縣平均每人每日垃圾產生量，由110年度之1.217公斤，增加至114年度之1.581公斤，增幅達29.91％，致SOx、HCI監測平均濃度值皆偏高，導致空氣污染控制品質不佳，顯示管控高熱值廢棄物進入焚化廠作業，仍待改善，允宜持續加強向民眾宣導垃圾減量，及研謀改善焚化爐因熱值過高損耗問題，經函請環保局檢討改善。據復：將持續強化向民眾宣導垃圾減量，並規劃將焚化廠實際操作數據，研擬製作具體宣導素材，提升民眾瞭解高熱值垃圾進廠焚燒之不利影響。

表2　垃圾焚化廠焚化底渣再利用情形

| 項次 | 焚化再生粒料用途內容 | 應優先使用 於公共工程 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基地填築。 |  |
| 2 | 路堤填築。 |  |
| 3 | 港區填築，僅限使用於商港、工業專用港或已核定造地之工業區。 |  |
| 4 | 道路級配粒料底層及基層。 |  |
| 5 | 控制性低強度回填材料。 |  |
| 6 | 低密度再生透水混凝土，僅限使用於道路工程。 |  |
| 7 | 瀝青混凝土，僅限使用於道路工程。 |  |
| 8 | 磚品。 |  |
| 9 | 用於紐澤西護欄及緣石之水泥製品。 |  |
| 10 | 水泥生料，僅限作為水泥廠之水泥原料。 |  |
| 11 | 衛生掩埋場非與鋼材接觸用工程材料及衛生掩埋場覆土。但不得作為最終覆土。 |  |

資料來源：整理自苗栗縣政府環境保護局提供資料。

3.　焚化再生粒料用途尚有多款內容待運用，允宜衡酌參採優良實務用途，落實資源循環利用：為管理垃圾焚化廠焚化再生粒料之使用，縣政府於112年11月9日召開焚化再生粒料推動小組第2次會議決議，於苗栗縣工程招標規範增加使用焚化再生粒料相關文件，及預估縣政府、各鄉鎮市公所及國營事業單位分配量，後續將俟工程單位回傳焚化再生粒料預估需求量，再予分配使用量，並請工程單位將預估可使用焚化再生粒料數量、用途及工程名稱提報環保局彙整，又依據環境部訂定之「垃圾焚化廠焚化底渣再利用管理方式」，焚化再生粒料用途為基地填築等11款（表2），其中第1款至第9款應優先使用於公共工程，近3年度（112至114年度）焚化再生粒料分別為7,298.99公噸、19,139.75公噸及19,439.56公噸，運用於公共工程之用途多為基地填築、道路級配粒料底層及基層、控制性低強度回填材料、衛生掩埋場覆土等4款，尚有多款內容待運用，鑑於高雄市訂定「焚化再生粒料CLSM預拌混凝土認可制度」，建立合格混凝土廠商，確保焚化再生粒料導入CLSM之生產能力與品質，為提升焚化底渣再利用率，允宜檢討並衡酌參採其他縣市優良實務之可行性，經函請環保局檢討改善。據復：規劃建置底渣處理廠產製及管控再生粒料，並納入其他縣市推動去化經驗，提升焚化底渣再利用率，並研擬評估參與相關競賽及推廣活動，以提升焚化再生粒料之應用能見度與社會接受度。

四、113年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於113年度審核報告內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者2項（表3），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

| 表3 113年度審核報告所列環境保護局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| 持續與檢警共同查緝轄內廢棄物非法棄置案件，惟案件列管及跨機關橫向資訊流通情形未臻周全，允宜研謀改善，以提升管理效能。 | 廢棄物場址久置未清理及部分遭傾倒地點未列管，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見(一)」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）積極布建空品感測器及創新打造空品應變車，惟部分陳情熱點及平日人口活動高密度場域布建量能不足且傳輸異常筆數高達2成5，或其架設位置與污染潛在熱區及陳情熱點未盡契合，亟待研謀善策，以發揮污染減量及維護空氣品質。 |  |
| （二）持續執行街道洗掃降低揚塵及懸浮微粒污染，惟數年來均未曾參採街塵採樣分析建議，或參考公路交通量、營建空污及逸散污染排放熱區等資訊，檢討調整洗掃路段與頻率，並有洗掃路段僅半數執行跟車查核且集中某些路段辦理等情，亟待妥謀改進，以達到洗掃目標效益。 |  |

# 拾貳、文化觀光局主管

文化觀光局主管僅文化觀光局1個機關，掌理全縣文化、藝術、文物、文獻、文創產業、文化資產、觀光發展、觀光行銷，史料之蒐集、陳列、出版、推廣、保存與利用等。茲將114年度決算審核結果說明如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一）　計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫3項，包括文教創新推動、拓展觀光業務等重要施政項目，均尚在執行，主要係好望角海丘之心觀光環境整備計畫、大湖鄉彼岸吊橋改善規劃設計暨工程、通霄海水浴場沙灘藝術節文化體驗景點優化工程等尚未完工而予以保留。

（二）　預算執行之審核

1.　歲入原編列預算數1億3,299萬餘元，經追加預算4億8,916萬餘元，合計6億2,216萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億6,450萬餘元，應收保留數3億5,895萬餘元，主要係歷史建築「原台灣省糧食局苗栗倉庫」修復再利用第二期工程、歷史建築南庄鄉田美永和宮整體修復工程、歷史建築苑裡公有零售市場修復工程等依實際進度核算補助款，仍需辦理保留；合計決算審定數為6億2,345萬餘元，較預算增加129萬餘元（0.21％），主要係定額權利金較預計增加。

2.　以前年度歲入轉入數計6億1,871萬餘元，決算審核結果，審定實現數3億3,763萬餘元（54.57％）；減免（註銷）數2,558萬餘元（4.14％），主要係苗栗縣客庄伯公遍路調查研究計畫、頭屋鄉鳴鳳山客家山林古道串聯營造工程計畫等按實際結算金額撥付補助款，致短收而予減免；應收保留數2億5,549萬餘元（41.29％），主要係客家文學花園計畫景觀工程、南庄田美永和宮建廟捐題碑清潔與加固維護計畫等按實際進度核算補助款，仍需辦理保留。

3.　歲出原編列預算數4億3,738萬餘元，經追加預算6億7,133萬餘元，追減預算1,000萬元，並因辦理「竹南鎮公義路至頭份市信義路聯絡道路拓寬工程」發現史前文化層之考古搶救發掘計畫、竹南國中海口分校預定地鋪面工程等事由，經動支第二預備金2,450萬元，合計11億2,322萬元，決算審核結果，審定實現數3億4,491萬餘元（30.71％），應付保留數7億2,351萬餘元（64.41％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為10億6,843萬餘元，預算賸餘5,478萬餘元（4.88％），主要係2025苗栗縣音樂佳餚耶誕城結合國際動漫IP行銷活動及會場前光環境營造案未辦理、配合財務控管停止非急迫性採購。

4.　以前年度歲出轉入數計12億8,983萬餘元，決算審核結果，審定實現數5億4,280萬餘元（42.08％）；減免（註銷）數2,574萬餘元（2.00％），主要係苗栗觀光酒廠興建營運移轉案前置作業委託專業服務案原由縣預算支應，114年度獲財政部補助，爰辦理註銷，及三義舊山線鐵道文化體驗景點優化工程等按實際結算之結餘；應付保留數7億2,128萬餘元（55.92％），主要係苗栗白沙屯至好望角濱海重要廊帶整體規劃計畫、獅潭鄉文化會館暨圖書館興建計畫規劃設計暨工程施作案等，施工中尚未完工而予以保留。

（三）　重要審核意見

1.　持續推動各項藝文展演及教育推廣活動，增進縣民享有文化之近用權利，惟尚乏針對身心障礙等特定族群之活動，及長者參與人次未達全縣長者1成，部分鄉鎮交通便利性不足，有待研謀善策，以促進文化平權及多元參與。

| 表1 公立展演場館教育推廣活動情形 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：場次、人次 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 | 總舉辦場次 | 針對兒童或少年舉辦之場次 | 針對高齡者舉辦之場次 | 總參加人次 | 兒童或少年 參加人次 | 高齡者 參加人次 |
| 合計 | 287 | 126 | 24 | 27,068 | 3,780 | 1,458 |
| 112 | 103 | 46 | 10 | 9,113 | 1,606 | 482 |
| 113 | 86 | 37 | 7 | 8,124 | 1,317 | 276 |
| 114 | 98 | 43 | 7 | 9,831 | 857 | 700 |
| 資料來源：整理自苗栗縣政府文化觀光局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

| 依臺灣永續發展目標核心目標4之具體目標4.7：持續推動多元文化、多樣性發展、文化近用等相關政策。文化觀光局為使縣民享有參與、欣賞及共享文化之近用權利，近3年度（112至114年度，下同）於中正堂演藝廳（陳列廳）、三義木雕博物館及苗北藝文中心等3處縣級公立展演場館，辦理木雕課程及研習營、苗北藝術工坊等教育推廣活動共計287場次、參加總人次2萬7,068人次（表1）。經查執行情形，核有：（1）截至114年底止，苗栗縣轄內身心障礙、原住民及新住民人數共計6萬餘人，占轄內人口數53萬1,172人之11.85％，近3年度縣級公立展演場館，針對兒童及少年、高齡等2個族群，辦理教育推廣活動分別有126場次、24場次（表1），惟尚乏針對身心障礙、原住民族、新住民等族群舉辦教育推廣活動，且部分展演場所尚未建置多語或專人導覽服務之友善措施；（2）為鼓勵長者參與文化活動，辦理慢活樂學習、苗北藝術節–節目講座等活動，惟近3年度參與人次共計1,458人次，占114年底止苗栗65歲以上人口數（10萬7,476人）之比率僅約1.36％，且據內政部社會經濟資料服務平台之環境便利需 表2 各鄉鎮市長者住家至公車站牌平均距離 |  |
| --- | --- |
| 單位：％、公尺 |  |
| 鄉鎮市名稱 | 轄內長者住家 至公車站牌平均距離 |
| 合計 | 345.32 |
| 苗栗市 | 125.62 |
| 竹南鎮 | 148.18 |
| 頭份市 | 162.33 |
| 公館鄉 | 285.42 |
| 三義鄉 | 312.15 |
| 苑裡鎮 | 345.88 |
| 後龍鎮 | 362.41 |
| 銅鑼鄉 | 378.33 |
| 頭屋鄉 | 392.22 |
| 造橋鄉 | 415.45 |
| 通霄鎮 | 452.18 |
| 大湖鄉 | 485.60 |
| 卓蘭鎮 | 492.12 |
| 三灣鄉 | 495.45 |
| 西湖鄉 | 497.72 |
| 南庄鄉 | 498.88 |
| 獅潭鄉 | 499.42 |
| 泰安鄉 | 499.85 |
| 註：1.本表係依據長者住家至公車站牌平均距離排序。 2.資料來源：整理自內政部社會經濟資料服務平台。 |  |

求指數資料（114年11月25日公布），苗栗縣轄內各鄉鎮市65歲以上長者住家距公車站牌平均距離為345.32公尺，其中苑裡鎮等13個鄉鎮（表2）之長者住家距公車站牌距離高於平均距離，有待研謀善策彌平區域及交通產生之文化落差，擴大長者參與藝文活動之機會等情事，經函請文化觀光局檢討改善。據復：（1）行動不便民眾可預約苗栗縣復康巴士接送服務，且各展演場所已提供無障礙計程車服務電話並協助聯繫前來接送，另除現有志工提供多元語言導覽服務外，將鼓勵各展演場所徵選多元語言志工，促進多元與文化活動；（2）對於位處交通不便地區之長者，於大型或重點藝文活動期間，規劃預約制接駁車或結合在地資源協助接送，及優先擇定交通不便地區辦理藝文下鄉活動，以提升偏鄉地區及長者之文化參與機會。

2.　為維護旅客住宿安全及權益，持續辦理旅宿業管理輔導，惟部分業者無建築物公共安全或消防安檢紀錄，允宜研謀改善，以維護公共安全。

| 文化觀光局為維護旅客住宿安全及權益，113及114年度獲交通部觀光署（下稱觀光署）補助241萬元及204萬元，執行旅宿輔導合法化等管理工作，據觀光署行政資訊網公布各縣市旅館業及民宿統計表，該局113及114年度列管旅宿業分別為433家及448家，檢（稽）查387家次及358家次（表3），其對旅宿業之管理輔導績效經觀光署評列為甲等。經查該局對旅宿業管理輔導作業執行情形，核有：該局已於113及114年度與工商發展處、消防局等單位辦理旅館及民宿業者聯合稽查，惟查113及114年度計有7家業者無建築物公共安全檢查申報紀錄，114年度有2家業者未辦理消防安全檢查，鑑於上開業者均為苗栗 表3 旅館業及民宿檢（稽）查 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：家、家次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 | 家數 |  |  |  | 檢（稽）查家次 |  |  |
|  | 旅館業 |  | 民宿 |  | 合計 | 旅館業 | 民宿 |
|  | 合法 | 未合法 | 合法 | 未合法 |  |  |  |
| 113 | 62 | 1 | 361 | 9 | 387 | 58 | 329 |
| 114 | 61 | 1 | 383 | 3 | 358 | 46 | 312 |
| 註：1.資料統計日期：114年12月31日。 2.資料來源：整理自交通部觀光署行政資訊網。 |  |  |  |  |  |  |  |

地區著名旅宿，時有民眾訂房入住，未辦理建築物公共安全檢查申報或消防安全檢查，潛存公共安全風險隱憂，允宜對所列管之旅宿業者，會同建管、消防、警察、衛生、環保等有關機關（單位）組成聯合稽查小組，適時檢查，以避免因相關權責主管機關資訊橫向聯繫與勾稽掌握不足，肇致公共安全風險事件發生，經函請文化觀光局檢討改善。據復：前開無建築物公共安全檢查申報紀錄之業者，縣政府除於115年5月至8月間辦理檢查外，後續將加強檢查，至未辦理消防安全檢查之業者，消防局已於115年1月間完成檢查，文化觀光局將於115年4月至8月間對所列管之旅宿業者，會同有關機關（單位）實施聯合稽查，並召開行前會議，加強資訊橫向聯繫與勾稽掌握，以維護公共安全。

3.　為協助轄內露營場合法化，成立露營場輔導團隊協助露營場業者解決申辦登記遭遇之困難，惟部分露營場坐落於坡地或地質敏感區，或廢污水處理狀況尚待訪查，允宜研謀改善，以促進觀光環境永續發展。

| 依臺灣永續發展目標核心目標6之具體目標6.3揭示，加強推動廢污水妥善處理，及核心目標15揭示：「保育及永續利用陸域生態系，以確保生物多樣性，並防止土地劣化。」據文化觀光局提供資料，截至114年底止，苗栗縣轄內露營場有422家，合法露營場11家（占2.61％），為協助轄內露營場合法化，文化觀光局設置露營場輔導團隊，提供一對一現場諮詢服務，協助露營場業者解決申辦露營場登記時遭遇之困難，並設置線上查詢系統供露營場業者瞭解容許使用申請案件辦理進度及審查狀態。又為因應環境部113年1月16日公告將露營場經營產生之沖洗式廁所排水及生活雜排水，增列為足使水污染行為之態樣，於114年3月1日施行前召開5場宣導會、計有148家露營場業者參加，協助及輔導業者應自主收集處理生活污水，並設置建築物污水處理設施。經查露營場設置及廢污水排放管理情形，核有：（1）依政府資料開放平臺公告之山坡地圖資，及文化觀光局提供轄內422家露營場之列管資料，運用地理資訊系統QGIS分析露營場坐落位置，有部分露營場坐落於平均坡度超過百分之30之坡地或山崩與地滑地質敏感區，為期降低轄內露營場開發衍生坡地災害之風險，允宜訂定相關開發自主管理規範，以減緩或降低災害可能造成之衝擊及影響；（2）為掌握轄內露營場廢污水排放管理情形，縣政府環境保護局於114年2月至10月實地訪查114家露營場，截至114年底止，尚有308家露營場（72.99％）待辦理實地訪查，另據環境部環境資料開放平臺公告之全國飲用水水源水質保護區範圍圖資，苗栗縣計有田美、鯉魚潭水庫、明德水庫等3處飲用水水源水質保護區，有129家露營場坐落於上開保護區內，惟已訪查者僅42家（約32.56 表4 飲用水水源水質保護區之露營場家數及訪查情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：家、％ |  |  |  |
| 水源水質保護區名稱 | 訪查家數（A） | 總家數 （B） | 訪查占整體 比率 （A/B×100） |
| 合計 | 42 | 129 | 32.56 |
| 田美飲用水水源水質保護區 | 29 | 78 | 37.18 |
| 鯉魚潭水庫飲用水水源水質保護區 | 13 | 35 | 37.14 |
| 明德水庫飲用水水源水質保護區 | - | 16 | 0.00 |
| 資料來源：整理自環境部公布之全國飲用水水源水質保護區範圍圖資、苗栗縣政府文化觀光局及環境保護局提供資料。 |  |  |  |

％）（表4），顯示仍有7成露營場之廢污水實際處理狀況，尚待訪查評估業者是否符合排放標準；（3）自112年起至114年底止，轄內申請露營場登記之第一階段容許使用案件計361件，其中審查通過者104件、退回66件，餘191件（52.91％）尚在審查中；上開審查通過之104件中，已辦理露營場登記者僅5件，登記率4.81％，另本室前於113年度查核苗栗縣露營場輔導管理情形，發現申請案件列管機制未臻周妥，經函請研訂露營場申請案件作業規範或標準，據復已研擬「苗栗縣露營場申請設置及管理要點」（草案），規範露營場設置登記申請期限及相關監管機制，預計於114年底前完成草案研修並報縣政府核定後公告，惟經追蹤結果，截至115年6月15日止，上開管理要點（草案）尚在檢討設置期限、山坡地保育區農牧用地實務限制、建築管理適用等之可行性，為期完善轄內露營場管理作業規範，允宜儘速完成法制作業等情事，經函請文化觀光局檢討改善。據復：（1）為保障從事露營活動者之安全與權益，已訂定「苗栗縣露營場注意事項」，就平均坡度超過百分之30地區，不得配置建築物、高地落差較大邊坡或具風險之區域，應設置警示標誌或其他適當安全措施等管理事項，以強化露營活動安全及環境維護；（2）將優先訪查坐落於飲用水水質保護區內露營場之廢污水處理情形，次為尚未訪查之露營場，以維護民眾飲用水安全；（3）配合交通部觀光署有關露營場設施設置期限、落日條款等修法動態，持續滾動檢討草案內容，以確保地方規範與中央政策接軌。

4.　推動促進民間參與公共建設，已有多案完成簽約引導民間資金投入，有效減輕政府財政負擔，惟部分促參案間有財務檢查缺失未改善、已逾契約興建期限仍未完成、未依投資執行計畫投入資金及未於期限內登載基本資訊，致未獲財政部獎勵金等，允宜研謀改善。

文化觀光局為配合縣政府引導民間資金投入公共建設，以有效減輕政府財政負擔，依促進民間參與公共建設法推動促參案件，自109年至114年底止已完成簽約促參案件計有5件（不含已解約案件），民間投資金額計13億5,220萬餘元（表5）。經查該局辦理促參案執行情形，核有：（1）辦理苗栗縣舊山線文化園區暨軌道活化再利用營運移轉（OT）案民間機構財務檢查，112、113年度連續2年度檢查報告書缺失均有雷同，允宜加強督促民間機構改善；（2）苗栗縣百變影城文創園區新建營運移轉（BOT）案部分設施已逾契約規定之114年

表5　促進民間參與公共建設已簽約案件明細

單位：新臺幣千元

| 項次 | 案件名稱 | 簽約日期 | 投資金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  |  | 1,352,209 |
| 1 | 苗栗縣舊山線文化園區暨軌道活化再利用營運移轉（OT）案 | 107年6月20日 | 146,962 |
| 2 | 苗栗縣百變影城文創園區新建營運移轉（BOT）案 | 109年11月30日 | 373,530 |
| 3 | 苗栗縣公館鄉出磺坑觀光遊憩園區新建營運移轉（BOT+OT）案 | 113年3月18日 | 731,862 |
| 4 | 苗栗縣明德水庫風景區碼頭區陸、水、空域觀光服務整建營運移轉（ROT）案 | 114年4月18日 | 71,034 |
| 5 | 苗栗縣明德水庫風景區海棠島區陸域及水域觀光服務營運移轉(OT)案 | 114年4月18日 | 28,821 |

資料來源：整理自苗栗縣政府提供資料。

11月30日興建期限，雖限期2個月改善，惟仍未興建完成；（3）依據苗栗縣公館鄉出磺坑觀光遊憩園區新建營運移轉（BOT+OT）案投資執行計畫書載明，民間機構預計至114年度共投入6億6,767萬餘元，惟截至114年底止，僅投資3,000萬元，允應督促民間機構落實投資執行計畫書之資金籌措，以確保機關權益；（4）明德水庫風景區海棠島陸域及水域觀光服務營運移轉（OT）案未於規定期限內完成前置作業階段案件基本資訊登載，致財政部不予核發獎勵金等情事，經函請文化觀光局研謀改善。據復：（1）將持續透過定期財務檢查及履約管理機制督促民間機構落實辦理改善；（2）已依投資契約規定，自115年1月29日按日計收5,000元違約金，及自115年4月1日起，按日計收加重懲罰性違約金；（3）民間機構之資本額已於115年3月增資至5,350萬元，後續將依工程進度逐步增資，並於興建期結束時達契約規定投資金額；（4）已檢討相關作業流程，並建立案件辦理進度管控機制，以掌握促參案件資訊登錄時程，避免類似情形再發生。

（四）　113年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於113年度審核報告內列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者2項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者2項（表6），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見2項通知檢討改善。

| 表6 113年度審核報告所列文化觀光局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| 1.為協助轄內露營場業者逐步走向合法化，設置苗栗縣露營場輔導團隊，提供現場輔導及諮詢服務，惟仍有部分露營場漏未納管，稽查比率偏低，申請案件審查量能不足及列管機制未臻周妥，亟待研謀善策，以打造永續觀光環境與提升產業價值。 | 為期降低轄內露營場開發所衍生坡地災害之風險，業再研提審核意見詳「（三）、重要審核意見3」。 |
| 表6 113年度審核報告所列文化觀光局主管重要審核意見覆核辦理情形（續） |  |  |
| 重要審核意見標題 | 說明 |  |
| 2.為提供來苗旅客優質之住宿環境，辦理違法旅宿稽查取締及輔導計畫，惟部分旅館業保有個人資料筆數已達規定，尚未訂定消費者個資安全計畫及處理方法，及長期未取得旅館登記證者仍於網際網路提供相關住宿訊息非法營業，有待研謀善策，以保障消費者權益。 | 因部分旅宿業者建築物公共安全或消防安全檢查仍有未盡周妥情形，業再研提審核意見詳「（三）、重要審核意見2」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |  |
| 1.為活化明德水庫遊憩活動並帶動周邊觀光產業發展，辦理海棠島水陸域設施建構工程，惟間有部分採購作業或監督未臻周妥，有待檢討改善，以精進採購品質。 |  |  |
| 2.為推動公共藝術業務，依法設置公共藝術專戶，作為推廣公共藝術相關事務之經費來源，惟近3年度專戶款項均未動支，列管作品亦未要求興辦機關（構）提供養護情形，及自治法規未適時檢討修正等，均待檢討改進。 |  |  |

# 拾參、統籌支撥科目

統籌支撥科目包括對鄉鎮市公所之各項補助、公務人員退休給付、公務人員撫卹給付、公務人員因公傷亡慰問金、公務人員各項補助、災害準備金及各類員工待遇準備等業務。茲將114年度決算審核結果說明如次（有關歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一）　計畫實施之查核

業務計畫7項，下分工作計畫9項，其中已執行完成者8項，尚在執行者1項，主要係各鄉鎮市公所災害復建工程尚未完成，而予以保留。

（二）　預算執行之審核

1.　歲出原編列預算數12億777萬餘元，經追加預算392萬餘元，追減預算9,088萬餘元，並因縣政府、動物保護防疫所、竹南地政事務所等3個機關人事費不足，經申請動支各類員工待遇準備959萬餘元，併入機關預算執行後，預算數為11億1,121萬元，決算審核結果，審定實現數7億5,996萬餘元（68.39％），應付保留數2億2,545萬餘元（20.29％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為9億8,541萬餘元，預算賸餘1億2,579萬餘元（11.32％），主要係公務人員退休給付按業務需要而減少支付，及各類員工待遇準備動支賸餘。

2.　以前年度歲出轉入數計3億3,961萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億4,554萬餘元（72.30％）；減免（註銷）數1,988萬餘元（5.85％），主要係泰安鄉苗62線10K+030段道路復建等工程結餘款；應付保留數7,418萬餘元（21.84％），主要係財務資金調度困難，工程款暫緩支付；颱風豪雨水利工程災害復建委託設計監造技術服務案、補助頭屋鄉曲洞村等野溪護岸復建工程及通霄鎮五北里農路復建工程等尚未完工，或工程款未完成結報手續而予保留。

拾肆、第二預備金

（一）　預算執行之審核

第二預備金預算數1億元，計有縣政府等5個主管機關，依預算法第70條規定申請動支，經縣政府核准動支9,760萬餘元（97.61％），未動支數239萬餘元（2.39％）。縣政府各機關申請核准動支第二預備金之總額，占年度歲出決算審定數之0.30％，動支數額均經併入各機關年度預算配合相關計畫執行，縣政府並依預算法第70條規定編具第二預備金動支數額表，於115年1月20日以府民行字第1150015745號函送請縣議會審議，經縣議會第20屆第19、20次臨時會審議通過。有關第二預備金動支事由，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱。

（二）　重要審核意見

編列第二預備金以因應政事臨時需求，惟部分機關未審慎衡酌執行能力，致多數申請案未能於年度終了前執行完竣，允宜研謀改善，以提升資源運用效能。

依各機關單位預算執行要點第31點第1項規定，各機關有合於預算法第70條各款情事者，經檢討年度預算相關經費確實無法容納，得申請動支第二預備金；惟動支時，應衡酌執行能力，避免於年度結束申請保留，並應避免每年以相同事由申請動支第二預備金。經查縣政府為提高預算執行彈性及因應各機關政事臨時需求，114年度總預算編列第二預備金1億元，各機關動支及執行結果，核有：截至114年底止，計有縣政府、警察局、衛生局、環境保護局及文化觀光局等5個主管機關，依規定申請動支第二預備金，經縣政府核准動支29案、金額合計9,760萬餘元，惟已執行完竣者僅9案、金額1,879萬餘元；另1案（核准動支金額14萬餘元）因委託廠商無法於履約期限辦理而取消動支，其餘19案（占核准動支29案之65.52％），金額7,401萬餘元（占核准動支金額之75.83％），或因將屆年底前始申請並獲核准動支，未及於會計年度終了前辦理、或因設施設備採購案於年底始完成詢價，尚未進場施工等情而申請保留，其中申請動支數全數保留者14案、申請動支數保留逾90％者3案，顯示部分機關（單位）未審慎衡酌執行能力即申請動支第二預備金，經函請縣政府督促各該申請動支之機關（單位）改進，以提升資源運用效能。據復：嗣後將審慎衡酌經費執行能力，避免於年底辦理保留，以提高經費執行效率。

（三）　113年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於113年度審核報告內列重要審核意見，僅有編列第二預備金因應臨時需求及增進預算執行彈性，惟間有未審慎衡酌執行能力，致年度結束部分申請獲准動支經費全數未執行或執行率偏低情事，亟待檢討改善，以增進財務資源有效運用1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善，經再研提審核意見通知檢討改善。