戊、附　　錄

## 壹、公庫年度出納終結報告之查核

114年度金門縣總決算公庫年度出納終結報告，經予書面審核，茲將公庫收支及結存等情形分述如次：

一、公庫收支餘絀及結存情形

（一）公庫收支餘絀

114年度收入部分，繳付公庫數142億1,498萬餘元；支出部分，公庫撥入數137億797萬餘元，收支相抵計賸餘5億701萬餘元，其餘絀情形如次：

1.114年度總決算部分：歲入實收數135億1,103萬餘元，歲出實支數130億3,094萬餘元，收支相抵計賸餘4億8,008萬餘元。

2.不屬於114年度總決算部分：總決算以前年度收入及暫收款等計收7億395萬餘元；總決算以前年度支出及墊付款等計支6億7,702萬餘元，收支相抵計賸餘2,692萬餘元。

上述各項加計後，計賸餘5億701萬餘元，即為114年度縣庫賸餘。

（二）公庫結存

114年度賸餘5億701萬餘元，加計113年度縣庫結存轉入數72億509萬餘元，114年度結存轉入115年度之縣庫結存數為77億1,210萬餘元。

二、114年度總決算收支實現審定數與繳付公庫數及公庫撥入數之分析

（一）總決算收入實現審定數與繳付公庫數之分析

114年度總決算收入實現審定數140億9,221萬餘元，與繳付公庫數142億1,498萬餘元相較，差異1億2,277萬餘元，其差異原因如次：

1.減項無列數。

2.加項1億2,277萬餘元，包括：

（1）以前年度撥款於114年度繳還數947萬餘元。

（2）預收款1億1,330萬餘元。

3.上述加項與減項數額相抵後，差額1億2,277萬餘元，即為總決算收入實現審定數與繳付公庫數之差額。

（二）總決算支出實現審定數與公庫撥入數之分析

114年度總決算支出實現審定數139億2,837萬餘元，與公庫撥入數137億797萬餘元相較，差異2億2,039萬餘元，其差異原因如次：

1.加項4億9,738萬餘元，包括：

（1）預付款3億2,877萬餘元。

（2）存出保證金1萬餘元。

（3）退還收入（預收）款1億210萬餘元。

（4）其他應收款212萬餘元。

（5）墊付數6,437萬餘元。

2.減項7億1,777萬餘元，包括：

（1）以前年度撥款於114年度實現數3億1,860萬餘元。

（2）以前年度撥款墊付轉正數3億9,917萬餘元。

3.上述加項與減項數額相抵後，差額2億2,039萬餘元，即為總決算支出實現審定數與公庫撥入數之差額。

三、114年度總決算餘絀審定數與公庫餘絀之分析

114年度審定歲入決算數144億9,833萬餘元，歲出決算數144億3,883萬餘元，相抵後歲入歲出賸餘5,950萬餘元；繳付公庫數142億1,498萬餘元，公庫撥入數137億797萬餘元，相抵後縣庫收支賸餘5億701萬餘元。114年度縣庫收支賸餘與歲入歲出賸餘審定數差異4億4,750萬餘元，其差異情形分析如次：

（一）加項20億6,399萬餘元，包括：

1.114年度縣庫已列支，而不屬114年度總決算歲出部分10億7,620萬餘元。

（1）支付各機關以前年度支出8億9,453萬餘元。

（2）新增墊付款7,957萬餘元。

（3）退還以前年度歲入1億210萬餘元。

2.總決算列縣庫尚未收到之應收歲入款9億7,535萬餘元。

3.各機關尚未繳庫數22萬餘元。

4.本室修正數1,221萬餘元。

（二）減項25億1,149萬餘元，包括：

1.114年度縣庫已列收，而不屬114年度總決算歲入部分7億395萬餘元。

（1）各機關解繳以前年度歲入5億8,117萬餘元。

（2）各機關解繳以前年度歲出賸餘947萬餘元。

（3）預收款1億1,330萬餘元。

2.總決算列支而縣庫尚未撥付部分18億754萬餘元。

（1）114年度歲出保留縣庫未撥款14億837萬餘元。

（2）墊付款轉正3億9,917萬餘元。

（三）上述加項與減項數額相抵後，差額4億4,750萬餘元，即為縣庫收支賸餘與歲入歲出賸餘審定數之差額。

茲將114年度收入實現審定數與繳付公庫數、支出實現審定數與公庫撥入數、縣庫餘絀與總決算餘絀審定數差額，列表分析如次：

收入實現審定數與

| 中華民國 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 收入實現審定數 | 減項 |  |  | 加 |
|  |  | 收入待納庫數 | 修正數 | 合計 | 以前年度 待納庫繳庫數 |
| 收入合計數 | 14,092,211,337 | － | － | － | － |
| 114年度收入 | 13,511,037,013 | － | － | － | － |
| 稅課收入 | 4,087,502,429 | － | － | － | － |
| 罰款及賠償收入 | 50,715,649 | － | － | － | － |
| 規費收入 | 515,215,815 | － | － | － | － |
| 財產收入 | 588,865,570 | － | － | － | － |
| 補助及協助收入 | 6,198,740,418 | － | － | － | － |
| 捐獻及贈與收入 | 1,930,000,000 | － | － | － | － |
| 其他收入 | 139,997,132 | － | － | － | － |
| 以前年度收入 | 581,174,324 | － | － | － | － |
| 以前年度應收（保留）數 | 581,174,324 | － | － | － | － |
| 收回以前年度支出賸餘款 | － | － | － | － | － |
| 暫收款 | － | － | － | － | － |

繳付公庫數分析表

| 114年度 |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 |  |  |  |  |  |  | 繳付公庫數 |
| 以前年度撥款於114年度繳還數 |  |  | 預收款 | 剔除經費 | 修正數 | 合計 |  |
| 材料 | 存出保證金 | 其他應收款 |  |  |  |  |  |
| － | 262 | 9,471,221 | 113,305,755 | － | － | 122,777,238 | 14,214,988,575 |
| － | － | － | － | － | － | － | 13,511,037,013 |
| － | － | － | － | － | － | － | 4,087,502,429 |
| － | － | － | － | － | － | － | 50,715,649 |
| － | － | － | － | － | － | － | 515,215,815 |
| － | － | － | － | － | － | － | 588,865,570 |
| － | － | － | － | － | － | － | 6,198,740,418 |
| － | － | － | － | － | － | － | 1,930,000,000 |
| － | － | － | － | － | － | － | 139,997,132 |
| － | 262 | 9,471,221 | － | － | － | 9,471,483 | 590,645,807 |
| － | － | － | － | － | － | － | 581,174,324 |
| － | 262 | 9,471,221 | － | － | － | 9,471,483 | 9,471,483 |
| － | － | － | 113,305,755 | － | － | 113,305,755 | 113,305,755 |

支出實現審定數與

| 中華民國 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 支出實現審定數 | 加 |  |  |  |  |
|  |  | 預付款 | 材料 | 存出保證金 | 退還收入（預收）款 | 其他應收款 |
| 支出合計數 | 13,928,373,251 | 328,770,522 | － | 10,262 | 102,100,412 | 2,125,647 |
| 114年度支出 | 12,853,255,549 | 177,473,064 | － | 10,262 | － | 210,099 |
| 縣議會主管 | 195,537,565 | － | － | － | － | － |
| 縣政府主管 | 7,356,472,140 | 146,062,077 | － | － | － | 210,099 |
| 民政處主管 | 128,621,857 | － | － | － | － | － |
| 地政局主管 | 156,403,744 | 31,410,987 | － | － | － | － |
| 稅務局主管 | 50,856,696 | － | － | － | － | － |
| 教育處主管 | 62,476,415 | － | － | － | － | － |
| 文化局主管 | 270,779,188 | － | － | － | － | － |
| 建設處（產業發展處）主管 | 544,337,974 | － | － | － | － | － |
| 觀光處主管 | 1,342,138,918 | － | － | － | － | － |
| 工務處主管 | 149,177,736 | － | － | 10,000 | － | － |
| 社會處主管 | 74,322,919 | － | － | － | － | － |
| 行政處（綜合發展處）主管 | 22,203,011 | － | － | － | － | － |
| 衛生局主管 | 802,068,755 | － | － | 262 | － | － |
| 環境保護局主管 | 268,077,253 | － | － | － | － | － |
| 警察局主管 | 754,087,380 | － | － | － | － | － |
| 消防局主管 | 464,387,606 | － | － | － | － | － |
| 統籌科目 | 211,306,392 | － | － | － | － | － |
| 以前年度支出 | 1,075,117,702 | 136,100,079 | － | － | 102,100,412 | 1,915,548 |
| 以前年度應付（保留）數 | 1,075,117,702 | 136,100,079 | － | － | － | 1,915,548 |
| 退還以前年度收入數 | － | － | － | － | 102,100,412 | － |
| 墊付款 | － | 15,197,379 | － | － | － | － |
| 收支餘絀 | － | － | － | － | － | － |
| 113年度縣庫結存數 | － | － | － | － | － | － |
| 114年度縣庫結存數 | － | － | － | － | － | － |

公庫撥入數分析表

| 114年度 |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 |  |  | 減項 |  |  |  |  | 公庫撥入數 |
| 墊付數 | 修正數 | 合計 | 以前年度撥款 |  |  | 修正數 | 合計 |  |
|  |  |  | 於114年度實現數 |  | 墊付轉正數 |  |  |  |
| 64,374,335 | － | 497,381,178 | 318,601,325 |  | 399,175,356 | － | 717,776,681 | 13,707,977,748 |
| － | － | 177,693,425 | － |  | － | － | － | 13,030,948,974 |
| － | － | － | － |  | － | － | － | 195,537,565 |
| － | － | 146,272,176 | － |  | － | － | － | 7,502,744,316 |
| － | － | － | － |  | － | － | － | 128,621,857 |
| － | － | 31,410,987 | － |  | － | － | － | 187,814,731 |
| － | － | － | － |  | － | － | － | 50,856,696 |
| － | － | － | － |  | － | － | － | 62,476,415 |
| － | － | － | － |  | － | － | － | 270,779,188 |
| － | － | － | － |  | － | － | － | 544,337,974 |
| － | － | － | － |  | － | － | － | 1,342,138,918 |
| － | － | 10,000 | － |  | － | － | － | 149,187,736 |
| － | － | － | － |  | － | － | － | 74,322,919 |
| － | － | － | － |  | － | － | － | 22,203,011 |
| － | － | 262 | － |  | － | － | － | 802,069,017 |
| － | － | － | － |  | － | － | － | 268,077,253 |
| － | － | － | － |  | － | － | － | 754,087,380 |
| － | － | － | － |  | － | － | － | 464,387,606 |
| － | － | － | － |  | － | － | － | 211,306,392 |
| － | － | 240,116,039 | 318,601,325 |  | － | － | 318,601,325 | 996,632,416 |
| － | － | 138,015,627 | 318,601,325 |  | － | － | 318,601,325 | 894,532,004 |
| － | － | 102,100,412 | － |  | － | － | － | 102,100,412 |
| 64,374,335 | － | 79,571,714 | － |  | 399,175,356 | － | 399,175,356 | - 319,603,642 |
| － | － | － | － |  | － | － | － | 507,010,827 |
| － | － | － | － |  | － | － | － | 7,205,099,129 |
| － | － | － | － |  | － | － | － | 7,712,109,956 |

縣庫餘絀與總決算餘絀審定數分析表

|  | 中華民國114年度 |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 |  | 金額 |  |  |  |
|  |  | 小計 | 合計 |  | 總計 |
| 甲、114年度縣庫收支餘絀 |  |  |  |  | 507,010,827 |
| 乙、加項 |  |  |  |  | 2,063,992,571 |
| 一、114年度縣庫列支而不屬114年度總決算歲出部分 |  |  | 1,076,204,130 |  |  |
| （一）支付各機關以前年度支出 |  | 894,532,004 |  |  |  |
| （二）新增墊付款 |  | 79,571,714 |  |  |  |
| （三）退還以前年度歲入 |  | 102,100,412 |  |  |  |
| 二、總決算列縣庫尚未收到之應收歲入款 |  |  | 975,350,573 |  |  |
| 三、各機關尚未繳庫數 |  |  | 220,361 |  |  |
| 四、修正數 |  |  | 12,217,507 |  |  |
| 丙、減項 |  |  |  |  | 2,511,499,330 |
| 一、114年度縣庫列收而不屬114年度總決算歲入部分 |  |  | 703,951,562 |  |  |
| （一）各機關解繳以前年度歲入 |  | 581,174,324 |  |  |  |
| （二）各機關解繳以前年度歲出賸餘 |  | 9,471,483 |  |  |  |
| （三）預收款 |  | 113,305,755 |  |  |  |
| 二、總決算列支而縣庫尚未撥付部分 |  |  | 1,807,547,768 |  |  |
| （一）114年度歲出保留縣庫未撥款 |  | 1,408,372,412 |  |  |  |
| （二）墊付款轉正 |  | 399,175,356 |  |  |  |
| 丁、114年度歲入歲出餘絀審定數（甲＋乙－丙） |  |  |  |  | 59,504,068 |

## 貳、平衡表之查核

114年度金門縣總決算平衡表（114年12月31日）計列資產636億5,482萬餘元、負債17億1,315萬餘元、淨資產619億4,166萬餘元。茲將金門縣政府原列平衡表科目之主要增減及變化說明如次：

一、資產類

（一）流動資產：包括現金、應收款項、應收其他政府款、預付款，合計104億9,432萬餘元，較113年底之96億9,611萬餘元，增加7億9,821萬餘元，茲分析如次：

1.「現金」科目88億3,395萬餘元，較113年底增加3億7,656萬餘元，主要係金門大橋金寧端區段徵收配餘地大橋湖峰段6、32、87等地號土地標售，現金增加所致。

2.「應收其他政府款」科目11億6,697萬餘元，較113年底增加4億4,436萬餘元，主要係應收中央尚未撥付之離島供水營運虧損差價補貼、公路公共運輸永續及交通平權計畫等補助款。

（二）長期投資：係採權益法之投資，金額225億1,559萬餘元，較113年底之224億9,993萬餘元，增加1,566萬餘元，主要係金門縣地方建設開發基金採權益法之投資評價調整增加所致。

（三）固定資產：包括土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、購建中固定資產，合計304億6,458萬餘元，較113年底之292億2,459萬餘元，增加12億3,999萬餘元，茲分析如次：

1.「土地改良物」科目34億1,029萬餘元，較113年底增加6億963萬餘元，主要係烈嶼鄉海岸線環島道路拓寬及金湖鎮山外溪生活水岸地景營造計畫等工程完工，增列資產所致。

2.「房屋建築及設備」科目39億4,924萬餘元，較113年底增加2億55萬餘元，主要係烈嶼鄉公所移撥烈嶼生命園區建物及納骨塔予殯葬管理所所致。

3.「機械及設備」科目8億1,707萬餘元，較113年底增加1億7,011萬餘元，主要係金湖鎮第四標及第五標污水下水道及用戶接管工程陸續完工驗收轉列財產所致。

4.「購建中固定資產」科目173億1,067萬餘元，較113年底增加2億8,644萬餘元，主要係環保自然葬改善工程、金沙國小地下停車場暨金東全民運動館興建工程及金寧鄉沙崗農場排水分洪截流工程等未完工程增加所致。

（四）無形資產：該科目金額1億4,235萬餘元，較113年底之1億4,308萬餘元，減少72萬餘元，主要係軟體攤銷所致。

（五）其他資產：包括暫付款、存出保證金，合計3,796萬餘元，較113年底之4,811萬餘元，減少1,015萬餘元，主要係地方特色產業研發計畫（SBIR）、擴充身心障礙福利機構服務及經營計畫—身心障礙福利機構服務等代辦經費辦理轉正所致。

二、負債類

（一）流動負債：包括應付款項、應付其他基金款、預收其他政府款，合計10億3,499萬餘元，較113年底之7億3,749萬餘元，增加2億9,749萬餘元，茲分析如次：

1.「應付其他基金款」科目1億3,582萬餘元，較113年底增加1億3,582萬餘元，主要係補助自來水廠離島供水營運虧損差價補貼款尚未撥付所致。

2.「預收其他政府款」科目4億164萬餘元，較113年底增加1億1,299萬餘元，主要係列收未及納入預算經議會同意墊付之中央補助計畫撥入款。

（二）其他負債：包括遞延收入、存入保證金、應付保管款，合計6億7,816萬餘元，較113年底之8億7,640萬餘元，減少1億9,824萬餘元，主要係支付勞工退休金所致。

三、淨資產類

表達資產減除負債後餘額之「淨資產」科目619億4,166萬餘元，較113年底之599億9,793萬餘元，增加19億4,373萬餘元，主要原因詳「一、資產類」、「二、負債類」科目金額增減之說明。

茲將114年度資產、負債、淨資產各科目增減變化明細情形，詳列如下表：

金門縣總決算平衡表

|  |  | 中華民國114年12月31日 |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 114年12月31日 |  |  | 113年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 |  | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 63,654,827,637 |  | 100.00 | 61,611,833,393 | 100.00 | 2,042,994,244 | 3.32 |
| 流動資產 | 10,494,327,243 |  | 16.49 | 9,696,112,678 | 15.74 | 798,214,565 | 8.23 |
| 現金 | 8,833,951,004 |  | 13.88 | 8,457,388,275 | 13.73 | 376,562,729 | 4.45 |
| 應收款項 | 54,218,745 |  | 0.09 | 60,468,911 | 0.10 | - 6,250,166 | - 10.34 |
| 應收其他政府款 | 1,166,974,567 |  | 1.83 | 722,606,357 | 1.17 | 444,368,210 | 61.50 |
| 預付款 | 439,182,927 |  | 0.69 | 455,649,135 | 0.74 | - 16,466,208 | - 3.61 |
| 長期投資 | 22,515,594,850 |  | 35.37 | 22,499,933,820 | 36.52 | 15,661,030 | 0.07 |
| 採權益法之投資 | 22,515,594,850 |  | 35.37 | 22,499,933,820 | 36.52 | 15,661,030 | 0.07 |
| 固定資產 | 30,464,586,472 |  | 47.86 | 29,224,593,511 | 47.43 | 1,239,992,961 | 4.24 |
| 土地 | 4,192,341,652 |  | 6.59 | 4,180,556,489 | 6.79 | 11,785,163 | 0.28 |
| 土地改良物 | 3,410,290,598 |  | 5.36 | 2,800,656,314 | 4.55 | 609,634,284 | 21.77 |
| 房屋建築及設備 | 3,949,248,934 |  | 6.20 | 3,748,689,511 | 6.08 | 200,559,423 | 5.35 |
| 機械及設備 | 817,071,832 |  | 1.28 | 646,954,328 | 1.05 | 170,117,504 | 26.30 |
| 交通及運輸設備 | 555,735,879 |  | 0.87 | 622,831,937 | 1.01 | - 67,096,058 | - 10.77 |
| 雜項設備 | 229,220,350 |  | 0.36 | 200,676,503 | 0.33 | 28,543,847 | 14.22 |
| 購建中固定資產 | 17,310,677,227 |  | 27.19 | 17,024,228,429 | 27.63 | 286,448,798 | 1.68 |
| 無形資產 | 142,358,948 |  | 0.22 | 143,080,859 | 0.23 | - 721,911 | - 0.50 |
| 無形資產 | 142,358,948 |  | 0.22 | 143,080,859 | 0.23 | - 721,911 | - 0.50 |

金門縣總決算平衡表（續）

|  |  | 中華民國114年12月31日 |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 114年12月31日 |  |  | 113年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 |  | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 其他資產 | 37,960,124 |  | 0.06 | 48,112,525 | 0.08 | - 10,152,401 | - 21.10 |
| 暫付款 | 12,487,914 |  | 0.02 | 22,650,315 | 0.04 | - 10,162,401 | - 44.87 |
| 存出保證金 | 25,472,210 |  | 0.04 | 25,462,210 | 0.04 | 10,000 | 0.04 |
| 負債 | 1,713,158,821 |  | 2.69 | 1,613,902,513 | 2.62 | 99,256,308 | 6.15 |
| 流動負債 | 1,034,997,071 |  | 1.63 | 737,498,015 | 1.20 | 297,499,056 | 40.34 |
| 應付款項 | 497,523,001 |  | 0.78 | 448,841,248 | 0.73 | 48,681,753 | 10.85 |
| 應付其他基金款 | 135,826,562 |  | 0.21 | — | — | 135,826,562 | -- |
| 預收其他政府款 | 401,647,508 |  | 0.63 | 288,656,767 | 0.47 | 112,990,741 | 39.14 |
| 其他負債 | 678,161,750 |  | 1.07 | 876,404,498 | 1.42 | - 198,242,748 | - 22.62 |
| 遞延收入 | 29,911,206 |  | 0.05 | 28,701,844 | 0.05 | 1,209,362 | 4.21 |
| 存入保證金 | 275,201,828 |  | 0.43 | 249,573,675 | 0.41 | 25,628,153 | 10.27 |
| 應付保管款 | 373,048,716 |  | 0.59 | 598,128,979 | 0.97 | - 225,080,263 | - 37.63 |
| 淨資產 | 61,941,668,816 |  | 97.31 | 59,997,930,880 | 97.38 | 1,943,737,936 | 3.24 |
| 負債及淨資產合計 | 63,654,827,637 |  | 100.00 | 61,611,833,393 | 100.00 | 2,042,994,244 | 3.32 |

註：依金門縣總決算平衡表附註：114年底保管有價證券及應付保管有價證券各為116,162,772元、保證品及應付保證品各為193,226,384元、債權憑證及待抵銷債權憑證各為4,101元。

本室審核114年度金門縣總決算、附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）結果，計修正總決算淨增列歲入決算應收數11,950,022元，決算審核修正後之資產總額636億6,677萬餘元、負債總額17億1,315萬餘元、淨資產為619億5,361萬餘元。有關修正增減情形，請詳總決算審定後平衡表［請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台（https://auditreport.audit.gov.tw/）查閱］。

## 附：財產目錄之查核

114年度金門縣總決算財產目錄，計列縣有財產總值361億6,188萬餘元（其中珍貴財產總值1億2,620萬餘元），分為公用財產、非公用財產2類；公用財產又分為公務用、公共用及事業用財產等3部分。有關縣有財產業務之重要審核意見，已於總決算審核報告「乙、決算審核結果」各主管篇項下列述，茲將財產目錄之內容，分述如次：

### 一、公用財產

114年度總決算財產目錄列公用財產總值350億5,315萬餘元（其中珍貴財產總值1億2,610萬餘元），占縣有財產總值96.93％，較113年度決算列數334億577萬餘元，增加16億4,738萬餘元，約4.93％。茲按公務用、公共用及事業用財產3部分，分述如次：

（一）公務用財產

114年度總決算財產目錄列公務用財產總值112億6,080萬餘元（其中珍貴財產總值1億2,610萬餘元），占縣有財產總值31.14％，較113年度決算列數77億5,003萬餘元，增加35億1,077萬餘元，約45.30％，主要係金門縣港務處等財產重分類所致。

（二）公共用財產

114年度總決算財產目錄列公共用財產總值72億9,604萬餘元，占縣有財產總值20.18％，較113年度決算列數95億7,452萬餘元，減少22億7,848萬餘元，約23.80％，主要係金門縣港務處等財產重分類所致。

（三）事業用財產

114年度總決算財產目錄列事業用財產總值164億9,630萬餘元，占縣有財產總值45.62％，較113年度決算列數160億8,121萬餘元，增加4億1,508萬餘元，約2.58％，主要係金門縣自來水廠新建金湖鎮第四標污水下水道及用戶接管工程等完工認列財產所致。

### 二、非公用財產

114年度總決算財產目錄列非公用財產總值11億872萬餘元（其中珍貴財產總值9萬餘元），占縣有財產總值3.07％，較113年度決算列數10億7,699萬餘元，增加3,173萬餘元，約2.95％，主要係金門縣文化局等財產重分類所致。

## 參、主管機關監督政府捐助之財團法人之查核

政府捐助之財團法人依預算法第41條第3項規定，每年應由各該主管機關就以前年度捐助之效益評估，併入決算辦理。總決算編製作業手冊亦規定，各主管機關須於單位決算編製「對各部門捐助財團法人之效益評估表」。114年度各單位決算編製之「對各部門捐助財團法人之效益評估表」列政府捐助之財團法人總計4個，基金總額1億275萬餘元（詳政府捐助之財團法人明細表），其中接受政府捐助基金9,500萬元，占基金總額1億275萬餘元之92.45％。另114年度接受政府捐助經費（不含捐助基金，以下同）38萬元。茲將本室審核情形分述如次：

一、縣政府主管政府捐助之財團法人計2個，基金總額2,775萬餘元，其中接受政府捐助基金2,000萬元，占72.06％，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果，均獲有賸餘；114年度接受政府捐助經費合計38萬元，其中占各該財團法人年度收入比率逾50％者1個。

二、文化局主管政府捐助之財團法人2個，基金總額7,500萬元，悉數由政府捐助，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果，短絀者1個、賸餘者1個；114年度無接受政府捐助及委辦經費。

茲將前揭財團法人基金規模、政府捐助基金金額、政府捐助基金以外金額占年度收入比率及餘絀等資料，列表如次：

政府捐助之財團法人明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元、％

| 財團法人名稱 | 基金規模 |  | 政府捐助基金 |  |  |  | 114年度營運概況 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 創立時 |  | 累計 |  | 政府捐助基金以外金額 |  |  |  | 餘絀 |
|  | 創立基金 總額 | 期末基金 總額 | 金額 | 占創立基金總額比率 | 金額 | 占期末基金總額比率 | 捐助 金額 | 委辦 金額 | 合計 | 占年度 收入 比率 |  |
| 總計（4個） | 99,000 | 102,755 | 95,000 | 95.96 | 95,000 | 92.45 | 380 | － | 380 | 5.46 | - 4,709 |
| 縣政府主管（2個） | 24,000 | 27,755 | 20,000 | 83.33 | 20,000 | 72.06 | 380 | － | 380 | 46.18 | 69 |
| 獲有賸餘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金門高中校務發展基金會 | 12,000 | 14,527 | 10,000 | 83.33 | 10,000 | 68.84 | 60 | － | 60 | 20.55 | 3 |
| 金門高職文教基金會 | 12,000 | 13,228 | 10,000 | 83.33 | 10,000 | 75.60 | 320 | － | 320 | 60.28 | 65 |
| 文化局主管（2個） | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 100.00 | 75,000 | 100.00 | － | － | － | － | - 4,779 |
| 1.發生短絀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金門酒廠胡璉文化藝術基金會 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 100.00 | 30,000 | 100.00 | － | － | － | － | - 5,221 |
| 2.獲有賸餘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金門縣社教文化活動基金會 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 100.00 | 45,000 | 100.00 | － | － | － | － | 442 |

註：1.本表係依各單位決算編製之「對各部門捐助財團法人之效益評估表」彙編。

2.「基金規模」及「政府捐助基金金額」欄，係依財團法人基金計算及認定基準辦法規定填列。

肆、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核

縣政府為帶動區域發展，打造幸福宜居城市，提供縣民優質生活環境，投入鉅額建設經費於重大公共建設計畫及採購。114年度經本室賡續針對縣政府所屬各機關辦理重大公共建設計畫及採購作業加強查核，茲將其執行情形說明如次：

### 一、縣政府所屬各機關重大公共建設計畫執行情形之查核

（一）縣政府所屬各機關重大公共建設計畫執行情形

主管別

資料來源：整理自金門縣政府提供資料。

114年度縣政府所屬機關重大公共建設計畫總經費達5,000萬元以上，由本室列管者計有28項，分別由縣政府、民政處、教育處、工務處、觀光處、警察局及地政局等7個主管機關辦理，年度可支用預算數28億3,214萬餘元，執行數17億2,853萬餘元，執行率61.03％，各項計畫依主管機關別，彙列如圖1、表1，其中預算執行率未達80％之計畫計有18項，其計畫明細如表2。

（二）審計機關查核情形

縣政府每年持續投入鉅額經費推動重大公共建設計畫，其執行成效攸關縣民生活品質、市容整體發展及政府施政形象。本室查核縣政府所屬各機關重大公共建設計畫執行情形，發現尚待檢討改進內容，歸納摘述如次：

1.共同性執行缺失：

所屬部分機關推動重大公共建設計畫，因計畫管制未周等情，造成計畫進度落後情事，亟待檢討改善並積極趕辦：114年度本室列管縣政府暨所屬各機關重大公共建設計畫計有28項，其中計畫預算執行率（年度預算執行數/年度可支用預算數×100）未達80％者計有18項，分別為縣政府9項、民政處1項、教育處4項、工務處1項及地政局3項。經查其落後原因，主要有：（1）配合政策變更修正規劃設計及契約變更設計作業費時；（2）土地徵收作業未及時完成；（3）廠商送審文件及審查作業延宕；（4）未如期完成工程發包及廠商遲延辦理估驗計價；（5）已完工案件尚待辦理驗收結算付款等情事，經函請縣政府督促各機關研謀改善。據復：（1）已促請設計單位積極加速辦理規劃設計及契約變更設計作業；（2）已促請相關單位儘速協調土地價購及辦理徵收程序；（3）已促請廠商依契約規定時程辦理送審作業，並積極趕辦設計書圖審查核定事宜；（4）已促請承包商積極趕工如期申請估驗計價等改善措施；（5）已督促廠商儘速完成查驗缺失改善，俾利續辦結算付款。

| 表1 縣政府所屬各機關114年度重大公共建設計畫預算執行情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序號 |  |  |  | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 年度可支用預算數 |  |  | 年度預算執行數 |  | 年度預算執行率 |  |  |
| 28項計畫合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,832,146 |  |  | 1,728,533 |  | 61.03 |  |  |
| 一、民政處（1項） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,470 |  |  | 435 |  | 2.81 |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 金門縣殯葬管理所多功能大型禮廳新建工程 |  |  |  |  |  |  | 15,470 |  |  | 435 |  | 2.81 |  |  |
| 二、教育處（5項） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,620 |  |  | 53,114 |  | 26.48 |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 金門縣金東全民運動館新建工程計畫 |  |  |  |  |  |  | 105,494 |  |  | 5,646 |  | 5.35 |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 金門縣湖埔國小綜合大樓（活動中心）拆除重建工程 |  |  |  |  |  |  | 34,989 |  |  | 3,522 |  | 10.07 |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 金門縣金城鎮古城國民小學北棟校舍重建工程 |  |  |  |  |  |  | 4,583 |  |  | 1,187 |  | 25.90 |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 金沙國中東棟大樓拆除重建工程 |  |  |  |  |  |  | 43,559 |  |  | 30,764 |  | 70.63 |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 金門縣古寧國小行政大樓（活動中心）拆除重建工程 |  |  |  |  |  |  | 11,994 |  |  | 11,994 |  | 100.00 |  |  |
| 三、地政局（3項） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 423,586 |  |  | 112,217 |  | 26.49 |  |  |
| 1 |  |  |  | 金門縣金寧鄉安岐閩專一期區段徵收工程 |  |  |  |  |  |  |  | 83,291 |  |  | － |  | － |  |  |
| 2 |  |  |  | 金門縣金城鎮第三期區段徵收工程 |  |  |  |  |  |  |  | 267,498 |  |  | 85,319 |  | 35.07 |  |  |
| 3 |  |  |  | 金門縣西山農地重劃區農水路工程 |  |  |  |  |  |  |  | 72,797 |  |  | 26,898 |  | 36.95 |  |  |
| 四、縣政府（13項） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 805,006 |  |  | 389,469 |  | 48.38 |  |  |
| 1 |  |  |  | 金門縣酒品倉儲開發計畫 |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  | － |  | － |  |  |
| 2 |  |  |  | 金門縣烈嶼鄉旅服轉運中心暨大橋展示館新建工程 |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |  | － |  | － |  |  |
| 表1 縣政府所屬各機關114年度重大公共建設計畫預算執行情形（續） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序號 |  |  |  | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 |  |  |  |  |  |  |  | 年度可支用預算數 |  |  | 年度預算執行數 |  | 年度預算執行率 |  |  |
| 3 |  |  |  | 金湖鎮太湖湖畔綠蔭遊憩及周邊路網升級改善工程 |  |  |  |  |  |  |  | 130,000 |  |  | － |  | － |  |  |
| 4 |  |  |  | 金水漁港浮動碼頭設施新建工程 |  |  |  |  |  |  |  | 46,858 |  |  | 199 |  | 0.42 |  |  |
| 5 |  |  |  | 金門縣2－29號計畫道路新闢工程 |  |  |  |  |  |  |  | 113,219 |  |  | 2,051 |  | 1.81 |  |  |
| 6 |  |  |  | 金寧社會福利大樓新建案 |  |  |  |  |  |  |  | 23,636 |  |  | 6,363 |  | 26.92 |  |  |
| 7 |  |  |  | 金門縣產遊博覽園區－道路工程 |  |  |  |  |  |  |  | 14,687 |  |  | 6,836 |  | 46.54 |  |  |
| 8 |  |  |  | 前瞻基礎建設－城鄉建設－改善停車問題計畫－金沙國小地下停車場 |  |  |  |  |  |  |  | 101,010 |  |  | 50,178 |  | 49.68 |  |  |
| 9 |  |  |  | 古寧頭水資源回收中心改善計畫工程 |  |  |  |  |  |  |  | 7,734 |  |  | 5,668 |  | 73.29 |  |  |
| 10 |  |  |  | 金門地區污水下水道系統工程建設 |  |  |  |  |  |  |  | 226,985 |  |  | 189,015 |  | 83.27 |  |  |
| 11 |  |  |  | 「悠遊山外．映碧山湖海」－金湖鎮山外溪生活水岸地景營造計畫工程 |  |  |  |  |  |  |  | 78,000 |  |  | 71,529 |  | 91.71 |  |  |
| 12 |  |  |  | 金寧廠紅磚窖池醱酵大樓工程（土建及機電） |  |  |  |  |  |  |  | 9,983 |  |  | 9,938 |  | 99.56 |  |  |
| 13 |  |  |  | 羅厝漁港設施多功能改善工程 |  |  |  |  |  |  |  | 47,891 |  |  | 47,688 |  | 99.58 |  |  |
| 五、工務處（2項） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,496 |  |  | 13,271 |  | 75.85 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 金門縣水資源回收中心廠站設備延壽及節能改善統包工程 |  |  |  |  |  | 8,416 |  |  | 6,004 |  | 71.34 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 東林水資源回收中心二期擴建暨改善工程 |  |  |  |  |  | 9,080 |  |  | 7,266 |  | 80.03 |  |  |
| 六、觀光處（3項） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,320,239 |  |  | 1,113,602 |  | 84.35 |  |  |
| 1 |  |  |  | 水頭港大型客運服務中心新建工程 |  |  |  |  |  |  |  | 1,061,457 |  |  | 854,820 |  | 80.53 |  |  |
| 2 |  |  |  | 料羅港區北碼頭區圍堤造地工程 |  |  |  |  |  |  |  | 136,590 |  |  | 136,590 |  | 100.00 |  |  |
| 3 |  |  |  | 金門港遊艇基地基礎統包工程（第一期） |  |  |  |  |  |  |  | 122,191 |  |  | 122,191 |  | 100.00 |  |  |
| 七、警察局（1項） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,727 |  |  | 46,422 |  | 93.35 |  |  |
| 1 |  |  |  | 金門縣警察局金寧分駐所拆除重建案（公共服務據點整備－公有危險建築補強重建計畫） |  |  |  |  |  |  |  | 49,727 |  |  | 46,422 |  | 93.35 |  |  |
| 註：1.本表各主管機關所轄各項計畫序號，係依年度預算執行率由低至高排序。 2.年度可支用預算數，係依據年累計預定支用數；另年度預算執行數包含年累計實際支用數、應付未付數及節餘數。 3.資料來源：整理自金門縣政府提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表2 縣政府所屬各機關114年度重大公共 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序號 |  | 主管機關 |  |  |  |  | 計 畫 名 稱 |  |  | 計 畫 期 程 |  | 計畫 總經費 | 累 計 預 定 支 用 數 |  | 累 計 實 際 支 用 數 |  | 總 累 計 執 行 率 |
| 1 |  | 地政局 |  |  |  |  | 金門縣金寧鄉安岐閩專一期區段徵收工程 |  |  | 114－117 |  | 483,273 | 114,224 |  | 6,752 |  | 5.91 |
| 2 |  | 縣政府 |  |  |  |  | 金湖鎮太湖湖畔綠蔭遊憩及周邊路網升級改善工程 |  |  | 113－115 |  | 256,000 | 130,000 |  | － |  | － |
| 3 |  | 縣政府 |  |  |  |  | 金門縣酒品倉儲開發計畫 |  |  | 107－111 |  | 210,783 | 76,000 |  | 4,553 |  | 5.99 |
| 4 |  | 縣政府 |  |  |  |  | 金門縣烈嶼鄉旅服轉運中心暨大橋展示館新建工程 |  |  | 113－115 |  | 116,523 | 5,000 |  | － |  | － |
| 5 |  | 縣政府 |  |  |  |  | 金水漁港浮動碼頭設施新建工程 |  |  | 114－115 |  | 86,000 | 46,858 |  | － |  | － |
| 6 |  | 縣政府 |  |  |  |  | 金門縣2－29號計畫道路新闢工程 |  |  | 112－115 |  | 184,367 | 113,219 |  | 6,508 |  | 5.75 |
| 7 |  | 民政處 |  |  |  |  | 金門縣殯葬管理所多功能大型禮廳新建工程 |  |  | 114－115 |  | 87,000 | 15,470 |  | 435 |  | 2.81 |
| 8 |  | 教育處 |  |  |  |  | 金門縣金東全民運動館新建工程計畫 |  |  | 110－114 |  | 210,200 | 105,494 |  | 9,258 |  | 8.78 |
| 9 |  | 教育處 |  |  |  |  | 金門縣湖埔國小綜合大樓（活動中心）拆除重建工程 |  |  | 113－115 |  | 140,000 | 35,000 |  | 3,532 |  | 10.09 |
| 10 |  | 教育處 |  |  |  |  | 金門縣金城鎮古城國民小學北棟校舍重建工程 |  |  | 114－117 |  | 150,000 | 5,000 |  | 1,187 |  | 23.75 |
| 11 |  | 縣政府 |  |  |  |  | 金寧社會福利大樓新建案 |  |  | 113－115 |  | 57,000 | 30,000 |  | 6,363 |  | 21.21 |
| 12 |  | 地政局 |  |  |  |  | 金門縣金城鎮第三期區段徵收工程 |  |  | 113－116 |  | 643,997 | 480,368 |  | 144,418 |  | 30.06 |
| 13 |  | 地政局 |  |  |  |  | 金門縣西山農地重劃區農水路工程 |  |  | 113－116 |  | 240,000 | 61,578 |  | 28,841 |  | 46.84 |
| 14 |  | 縣政府 |  |  |  |  | 金門產遊博覽園區－道路工程 |  |  | 107－109 |  | 352,943 | 352,943 |  | 340,368 |  | 96.44 |
| 15 |  | 縣政府 |  |  |  |  | 前瞻基礎建設－城鄉建設－改善停車問題計畫－金沙國小地下停車場 |  |  | 111－114 |  | 144,040 | 144,040 |  | 50,178 |  | 34.84 |
| 16 |  | 教育處 |  |  |  |  | 金沙國中東棟大樓拆除重建工程 |  |  | 110－114 |  | 131,074 | 131,074 |  | 118,241 |  | 90.21 |
| 17 |  | 工務處 |  |  |  |  | 金門縣水資源回收中心廠站設備延壽及節能改善統包工程 |  |  | 109－113 |  | 57,587 | 57,587 |  | 55,697 |  | 96.72 |
| 18 |  | 縣政府 |  |  |  |  | 古寧頭水資源回收中心改善計畫工程 |  |  | 106－114 |  | 59,440 | 59,440 |  | 54,374 |  | 91.48 |
| 註：1.本表依計畫年度預算執行率由低至高排序。 2.年度可支用預算數，係依據年累計預定支用數；另年度預算執行數包含年累計實際支用數、應付未付數及節餘數。 3.資料來源：整理自金門縣政府提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建設計畫年度預算執行率未達80％案件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度可支 用預算數 |  |  |  |  | 年度預算執 行 數 |  | 年度預算 執 行 率 | 落 後 原 因 |  |  |  | 本室查核意見 |  |  |  |  |
| 83,291 |  |  |  |  | － |  | － | 細部設計審查作業費時，迄未完成工程發包所致。 |  |  |  | 業函請縣政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |  |
| 130,000 |  |  |  |  | － |  | － | 因應政策變更，辦理規劃設計修正作業所致。 |  |  |  | 業函請縣政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |  |
| － |  |  |  |  | － |  | － | 配合政策變更，計畫暫緩執行所致。 |  |  |  | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |  |  |  |  |
| 5,000 |  |  |  |  | － |  | － | 因發包前置作業延遲所致。 |  |  |  | 業函請縣政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |  |
| 46,858 |  |  |  |  | 199 |  | 0.42 | 多次流（廢）標而未如期完成工程發包所致。 |  |  |  | 業函請縣政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |  |
| 113,219 |  |  |  |  | 2,051 |  | 1.81 | 未及時完成土地徵收作業所致。 |  |  |  | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |  |  |  |  |
| 15,470 |  |  |  |  | 435 |  | 2.81 | 因政策考量而終止契約所致。 |  |  |  | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |  |  |  |  |
| 105,494 |  |  |  |  | 5,646 |  | 5.35 | 因終止契約重新發包所致。 |  |  |  | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |  |  |  |  |
| 34,989 |  |  |  |  | 3,522 |  | 10.07 | 多次流（廢）標而未如期完成工程發包所致。 |  |  |  | 業函請縣政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |  |
| 4,583 |  |  |  |  | 1,187 |  | 25.90 | 細部設計作業期程未如預期所致。 |  |  |  | 業函請縣政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |  |
| 23,636 |  |  |  |  | 6,363 |  | 26.92 | 廠商遲延辦理估驗請款所致。 |  |  |  | 業函請縣政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |  |
| 267,498 |  |  |  |  | 85,319 |  | 35.07 | 因辦理變更設計及廠商未依契約條件申請估驗計價所致。 |  |  |  | 業函請縣政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |  |
| 72,797 |  |  |  |  | 26,898 |  | 36.95 | 因辦理設計變更期程落後而影響工程進度所致。 |  |  |  | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |  |  |  |  |
| 14,687 |  |  |  |  | 6,836 |  | 46.54 | 因履約爭議調解費時所致。 |  |  |  | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |  |  |  |  |
| 101,010 |  |  |  |  | 50,178 |  | 49.68 | 因終止契約重新發包所致。 |  |  |  | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |  |  |  |  |
| 43,559 |  |  |  |  | 30,764 |  | 70.63 | 綠建築標章取得費時，影響結算作業時程所致。 |  |  |  | 業函請縣政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |  |
| 8,416 |  |  |  |  | 6,004 |  | 71.34 | 契約變更設計減帳所致。 |  |  |  | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |  |  |  |  |
| 7,734 |  |  |  |  | 5,668 |  | 73.29 | 工程結算尾款作業延遲所致。 |  |  |  | 業函請縣政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |  |

2.個案計畫執行缺失：

（1）為改善金沙地區停車需求不足及落實運動平權政策，推動金沙國小地下停車場及全民運動館興建計畫，惟監督履約施工未臻周延，允宜檢討改善，以提升地區整體發展：縣政府考量金沙鎮行政中心及觀光老街周邊長期停車設施不足，尖峰時段車輛違規停放影響鄰近道路交通流量，且當地秋冬季節受東北季風影響，民眾無適當運動休閒場所，規劃運用金沙國民小學風雨球場原址興建地下停車場及運動場館，紓解當地民眾及觀光客停車需求，並建構各年齡層及弱勢族群之多元化運動設施，以落實運動平權政策，促進體育資源合理分配及金沙地區整體發展。縣政府擬具興建計畫提報交通部公路局及教育部體育署（114年9月9日改制為運動部），於108年10月3日及110年6月29日同意列入前瞻基礎建設－城鄉建設－改善停車問題計畫及充實全民運動環境計畫項下執行，核定計畫總經費計3億5,040萬元，其中中央補助款1億9,411萬元，自籌款1億5,629萬元。嗣縣政府辦理「金沙國小地下停車場暨金東全民運動館興建工程」採購發包，於113年9月20日決標，契約金額3億3,670萬元。經查執行情形，核有：A.設計階段工程預算書審查未臻確實，部分契約工項編列數量逾設計數量，涉有溢列數量及不經濟支出；B.同時採「內含於單價」及「數量外加」方式編列鋼筋損耗量，復同意廠商將大底椅馬工作筋列入完成數量辦理估驗付款，均與契約施工規範計價（量）規定不符；C.未妥予督促監造單位監督廠商依契約規定，於施工開挖前設置安全監測設施及辦理定期監測，任廠商於施工報表未施作項目列計完成數量；D.環境保護一式項目部分工項尚未施作，或估驗進度超逾施工進度，仍同意辦理估驗，涉有未覈實審查及溢付工程款；E.未依核定品質計畫書落實自主檢查，部分分項工程欠缺施工自主檢查表，部分自主檢查遺漏必要檢查項目，施工品質亟待提升；F.部分契約工項施工材料未經檢驗合格，廠商即先行施作，現場材料設備檢（試）驗及施工管制作業未盡周延等情事，經函請檢討改善。（詳乙－40頁）

（2）為改善西山地區農業生產環境及擴增農地利用效能，辦理西山農地重劃區農水路工程，惟規劃設計及監督履約未臻周妥，致施工進度落後，允宜檢討改善：地政局為改善西山地區農業生產環境，擴增農地利用效能，藉由農地重劃及農水路改善工程，將畸零不整、排水不易及運輸不便之舊有農地予以重新規劃，以適應新農業技術要求，提升農業產值及競爭力，經內政部土地重劃工程處協助於113年10月完成金門縣西山農地重劃區農水路工程預算書及設計圖說，並委託金門縣金寧鄉公所（下稱鄉公所）辦理工程發包，於同年11月21日決標，決標金額1億6,500萬元。嗣該局辦理地上物拆遷補償及停耕公告，本工程於114年5月8日開工，預定116年1月16日完工，截至115年2月底止，計辦理2次工期展延，預定工期延至116年5月12日。經查執行情形，核有：A.為利重劃工程順利推動，編列無主墳墓遷葬經費預算，惟未依「金門縣墳墓遷葬補償費及救濟金查估基準」規定編列補償費，另墳墓遷葬查估調查表尚乏墳墓面積計算相關佐證資料；B.規劃農地重劃區內所需農田客土填方，經事前媒合由公有收容處理場所提供，惟招標文件仍編列可耕土購土費用；另工程開工後未依會勘決議督促鄉公所落實辦理土方媒合交換及檢討廠商實際購土價差，仍同意按契約購土費用單價辦理估驗付款，涉有不經濟支出；C.工區施工圍籬未按設計圖說施作防溢座，廠商自主檢查及監造審驗等品管作業未臻確實；D.部分現場施工及安全衛生管理作業，與契約及相關規定未合；E.辦理工程採購開標，未注意查證部分投標廠商繳納押標金票據連號及有無異常關聯情形，審標作業未盡周延；F.契約部分工項存有數量編列不足等諸多執行疑義，遲未協助鄉公所檢討辦理變更設計，影響施工進度等情事，經函請縣政府督促檢討改善。（詳乙－55頁）

（3）為建構金門現代化城市及永續環境，持續興辦污水下水道建設及推動污泥減量再利用，惟規劃建置範圍尚有不足，或尚未全面開徵使用費，或污泥減量成效未如預期，允宜檢討改善，俾達成計畫預期效益目標：縣政府自83年起推動興建金門縣特定區污水下水道系統（下稱金門污水下水道系統），其規劃範圍包括金城鎮、金湖鎮、金寧鄉、金沙鄉及烈嶼鄉等地區，面積約15,536公頃（含國家公園約3,528公頃），總計畫經費63億2,716萬餘元，預計建置污水主（幹）管163.99公里，水資源回收中心（下稱水資中心）6座，小型污水處理設施31座，用戶接管戶數20,881戶，規劃分5期興建，預計於119年全部完工，其中第一期至第三期（83至106年）已興建完成，金門污水下水道系統第四期實施計畫（107至114年）（下稱第四期實施計畫）於107年7月4日獲內政部核定計畫經費13億6,220萬餘元，截至114年底止，已完成小型污水處理設施24座，占計畫興建數77.41％，其餘水資中心、污水主（幹）管及接管用戶數等，分別建置完成6座、145.38公里及18,630戶，已達計畫建置目標之100％、88.65％及89.21％。經查執行情形，核有：A.持續推動第四期實施計畫，積極辦理轄內污水下水道用戶接管工程，累計接管用戶達計畫總戶數幾近9成，惟規劃建置範圍仍有不足，允宜適時滾動檢討，提升服務涵蓋範圍；B.部分下水道使用前尚未依法辦理相關事項公告，且多數已接管用戶及未接管家戶，迄未分別開徵使用費及水污染防治費，亟待檢討，俾利挹注下水道及水污染防治建設財源；C.配合中央政策推動建置污泥減量及資源化再利用之示範驗證場域，以節省污泥運輸處理成本，惟乾燥處理設備完工營運後，遇民眾陳情停用已逾1年，允宜研謀改善，以達成預期效益等情事，經函請檢討改善。（詳乙－24頁）

### 二、縣政府所屬各機關學校採購作業執行情形之查核

（一）114年度採購作業執行情形

縣政府所屬各機關學校辦理採購於114年度內決標刊登政府電子採購網案件計1,111件，決標總金額54億9,637萬餘元，包括工程採購149件（占13.41％），決標金額17億125萬餘元（占30.95％）；財物採購383件（占34.47％），決標金額19億1,475萬餘元（占34.84％）；勞務採購579件（占52.12％），決標金額18億8,025萬餘元（占34.21％）（圖2）。

圖2  114年度各類採購件數、金額統計

勞務類

579件

52.12％

勞務類

18億8,025萬餘元

34.21％

財物類

19億1,475萬餘元

34.84％

工程類

17億125萬餘元

30.95％

財物類

383件

34.47％

工程類

149件

13.41％

資料來源：整理自行政院公共工程委員會政府電子採購網下載資料。

（二）審計機關查核情形

本室查核縣政府所屬各機關學校採購作業執行情形，發現尚待檢討改進內容，歸納摘述如次：

1.共同性執行缺失：

縣政府所屬各機關學校採購作業執行情形存有共同性缺失，尚待檢討改進：本室114年度辦理縣政府所屬各機關學校採購案件執行情形稽察結果，彙整所發現之共同性缺失計4方面、9項缺失，包括：A.規劃設計方面：未覈實編列工程預算，致有不經濟支出；未列管細部設計完成期限，影響工程發包預定期程；設計圖說內容與現場實際狀況不符，致施工期間變更設計頻仍；B.招決標作業方面：未及時檢討多次流廢標原因，影響採購效率；開標時未注意查證部分投標廠商繳納押標金票據連號及有無異常關聯情形；C.履約施工管理方面：未監督廠商按設計圖說及施工規範確實施工；工程估驗計價審查未盡周延，估驗數量超出實際完成數量；D.驗收結算方面：辦理部分巨額採購案件，未依規定提報實際使用情形及效益資料；完工後始辦理變更設計，影響驗收結算期程等情事，經函請檢討改善。據復：A.加強設計審查品質及內部管控機制；積極加速審查核定時效；B.落實辦理市場訪價作業，適時檢討流標原因及招標策略；加強採購教育訓練，宣導重大異常關聯廠商投標行為辨識與處理流程；C.責令監造單位及廠商確實按圖施作，以提升工程品質；加強施工報表勾稽審查，覈實辦理工程估驗付款；D.定期督促所屬辦理使用效益分析提報作業；爾後注意於竣工前完成辦理變更設計程序。

2.個案採購執行缺失：

（1）為帶動金門特色產業結合觀光發展，興建觀光工廠集結之產遊博覽園區，惟計畫推動期程未如預期，污水處理設施驗收及維護管理未盡周妥，允宜檢討改善：縣政府推動金門縣產遊博覽園區計畫，經提報經濟部於107年3月31日同意列入前瞻基礎建設計畫－107年度城鄉特色產業園區補助計畫項下執行，核定計畫經費2億9,305萬元，嗣辦理「金門縣產遊博覽園區計畫道路暨公共設施工程」採購招標，109年5月14日決標，113年9月12日完工，同年11月29日完成驗收，結算金額3億5萬餘元。經查執行情形，核有：A.部分道路及擋土牆土方回填施工，未督促監造單位監督施工廠商依施工規範確認每層回填土壤滾壓已達規定密度，即進行次1層土方回填，亦未列管追蹤工程材料取樣送驗結果，致部分經取樣材料無試驗報告及審查紀錄，或部分試驗結果延宕8至9個月始送監造單位審查，履約管理作業未臻周妥；B.建置園區污水處理廠，惟完工設備未依契約規定測試程序及步驟進行試運轉，驗證有無符合契約規定功能及處理水質標準，工程驗收過程亦未辦理查（抽）驗，又驗收接管已逾1年，仍未完成委外維護管理採購，任相關設備迄無專業廠商維護保養；C.污水處理設備驗收前，未確實依契約規定督促廠商交付相關備品及附件，尚待檢討釐清契約相關規定，以維護機關權益；D.廠商於驗收合格當日出具工程保固書記載污水設備保固期與契約規定不符，已逾1年尚未通知廠商更正，衍生保固期限屆滿及保固金退還疑義等情事，經函請檢討改善。（詳乙－36頁）

（2）為提升旅運服務品質，辦理水頭港大型旅客服務中心新建工程，惟工程數量編列及估驗計價審查未臻周延，允宜檢討改善，以發揮預算執行效能，並確保契約權益：縣政府辦理「水頭港大型旅客服務中心新建工程」採購，於109年11月26日決標，契約金額為28億840萬元，110年2月23日開工，原預定113年1月26日完工，截至114年底止，辦理5次變更設計及11次工期展延，契約金額增加至32億6,922萬餘元，於115年2月2日完工，翌日開始試營運。經查執行情形，核有：A.依契約規定就工程期間遇物價波動時，按行政院主計總處發布之營造工程物價指數之個別項目、中分類項目及總指數之漲跌幅超過限值部分，辦理物價指數調整工程款，惟未排除假設工程、管理費、檢（試）驗等契約規定不予調整項目費用，涉有溢付物價指數調整款；B.契約已編列勞工安全衛生及品質管理等間接工程費，惟直接工程費項下混凝土、鋼筋、建築鋼結構及基樁等工項，其單價分析表內重複編列相關職業安全保護器材、輻射檢驗及鐵金屬冶煉檢驗與品質管理等費用；C.契約結構用混凝土、鋼筋、普通及清水模板等工項之單價分析表明列以材料數量之3％至6％不等編列損耗量，惟據核定之工程數量計算書列載，上開各工項已依設計數量加計5％損耗量，涉有同時以「內含於單價」及「數量外加」方式列計損耗數量，衍生不經濟支出等情事，經函請檢討改善。（詳乙－39頁）

（3）為改善慈湖農莊地區易淹水現況，辦理金寧鄉沙崗農場排水分洪截流工程，降低當地淹水機率，惟工程預算數量審查及履約施工間有疏漏，允宜檢討改善：縣政府為改善慈湖農莊地區低窪易淹水現況，提報金寧鄉沙崗農場排水分洪截流工程計畫，獲經濟部於110年6月22日同意列入「前瞻基礎建設計畫－水環境建設－縣市管河川及區域排水整體改善計畫」項下執行，核定全額補助計畫經費6,380萬元，並於113年7月5日完成工程預算書及設計書圖文件，辦理工程發包，同年11月18日決標，契約金額5,700萬元，經於114年1月8日開工，預定114年12月11日完工。經查執行情形，核有：A.採鋼軌樁橫板工法設計開挖臨時擋土設施，惟未覈實審查設計單位編列材料數量之正確性，涉有溢編鋼軌樁檔板材料數量；B.未妥予督促監造單位及廠商按圖施工，致實際施作鋼軌樁檔板長度與設計圖尺寸不符，尚未辦理契約變更減帳；C.過路箱涵結構體經縣政府工程施工查核小組2次抽查頂版混凝土鑽心取樣試驗結果，部分試體抗壓強度不足，惟監造單位未要求廠商辦理結構分析，以確認結構安全，即逕予判定合格等情事，經函請檢討改善。（詳乙－41頁）

（4）持續推動轄內閒置公共設施活化及管理，惟未確認所屬機關提報資料之正確性，部分機關間有閒置設施漏未提報，或遲未研提活化計畫等情事，允宜研謀改善，以達成公共設施活化使用目標：縣政府為有效管理使用公共設施，強化所屬機關主動積極作為，避免發生公共設施長期閒置。114年度所屬各機關（含鄉鎮公所）轄管設施列管案件數共177件，並每年至少辦理1次督導所屬機關主動清查作業，持續推動轄內閒置公共設施活化情形。經查執行情形，核有：A.文化園區部分建築物租用契約終止後，逾3年始啟案規劃活化再利用，規劃部分遊具設施潛存意外事故風險，未能妥慎檢討評估設施安全性及吸引遊客能力；B.部分辦公廳舍因機關搬遷，尚無規劃用途及提供其他機關進駐使用，有待納入列管公共設施，督促管理機關及早研提活化計畫，以提高使用效益；C.督導所屬管理機關主動清查公共設施使用情形，間有閒置設施漏未提報，尚待加強落實清查及列管機制；D.擎天水廠展示館於105年9月因颱風受損閉館迄114年底止，已逾9年餘未重新開放啟用，無法發揮原計畫預期效益；E.環保公園建置人工湖島64尊及巨型景觀風獅爺，增加觀光休憩景點，惟部分完工設施迄未納入財產登記，另機場至園區間欠缺明確人行動線導覽指示標誌，不利觀光遊客造訪等情事，經函請檢討改善。（詳乙－23頁）

### 三、特定採購議題查核情形

（一）政府採購拒絕往來廠商刊登作業之查核

1.辦理政府採購拒絕往來廠商刊登作業執行情形

政府採購涉及公益性，對於採購品質須有一定要求，當廠商涉有政府採購法（下稱採購法）第101條規定情事，機關應將事實及理由通知廠商，並附記如未提出異議者，將刊登政府採購公報。縣政府暨所屬各機關111至114年間辦理拒絕往來廠商刊登作業共計11件，促使不良廠商於拒絕往來期間不得參與政府採購投標，以降低機關採購履約風險，匡正政府採購秩序。

2.審計機關查核情形

本室查核大同之家及畜產試驗所等機關辦理政府採購拒絕往來廠商刊登作業情形，發現尚待檢討改進內容，摘述如次：

部分機關辦理小額採購違反規定決標予拒絕往來廠商，允宜研謀改善，以強化採購作業內控機制：採購法第103條規定，刊登於政府採購公報之廠商，於拒絕往來期間內，不得參加投標或作為決標對象或分包廠商。又行政院公共工程委員會（下稱工程會）訂頒「機關辦理公告金額十分之一以下採購常見誤解或錯誤態樣」列載：公告金額十分之一以下之採購，誤以為不適用採購法。經本室運用審計部地方政府歲計會計資訊審核分析系統及政府採購資訊查詢系統，勾稽比對縣政府及所屬機關112至114年度歲計會計經費結報資訊，發現大同之家及畜產試驗所辦理公告金額十分之一以下部分小額採購，決標予尚於公告拒絕往來期間內之廠商，經函請研謀改善。據復：已於115年5月29日修正「金門縣政府內部控制作業自行評估表」，增訂「辦理公告金額十分之一之以下之採購案件是否有向政府採購公報刊登拒絕往來期間內之廠商採購情事」控制重點，強化採購作業內部審查機制。

（二）巨額採購案件執行情形之查核

1.辦理巨額採購案件執行情形

縣政府所屬各機關於110至114年間辦理巨額採購決標案件計117件，決標金額計119億5,343萬餘元，其中屬工程採購7件，金額計34億1,653萬餘元；財物採購者35件，金額計54億7,359萬餘元；勞務採購者75件，金額計30億6,330萬餘元。

2.審計機關查核情形

本室查核縣政府及所屬各機關辦理巨額採購執行情形，發現尚待檢討改進內容，摘述如次：

部分機關辦理巨額採購，未依規定向工程會提報實際使用情形及效益資料情事，允宜檢討強化監督列管機制，以提升採購資訊透明化及執行成效：採購法第111條第1項規定：機關辦理巨額採購，應於使用期間內，逐年向主管機關提報使用情形及其效益分析。另工程會115年2月24日工程企字第1150100058號函說明四：機關未依規定提報，涉違反「採購人員倫理準則」第7條第3款（不依法令規定辦理採購）規定。據政府電子採購網登載縣政府暨所屬機關於110至114年間提報工程會之巨額採購案件使用情形及效益資料，計12件採購案，其中屬於上開110至114年間決標者，均為勞務採購案計8件，占決標總案件數6.83％，提報機關為環境保護局，其餘財物及勞務採購案件（註：工程採購部分，因仍施工中或完工使用未達1年，未屆提報時機），均無相關資料，顯示縣政府所屬各機關辦理巨額採購，多未依政府採購法第111條規定，覈實向工程會提報使用情形及效益資料；縣政府雖已建立公共工程管理資訊服務平台，並訂定標準作業程序及採購表單，提供所屬各機關辦理政府採購參考運用，惟並無規範提報巨額採購使用效益分析應辦事項，無法有效監督所屬機關依規定落實提報相關資料等情事。經函請研謀改善。據復：研擬參採其他市縣作法，定期於電子採購網搜尋巨額採購案件，並督促所屬上網填報實際使用情形及效益資料。

（三）民間參與公共建設案件執行情形之查核

1.辦理民間參與公共建設案件情形

縣政府97至114年度完成簽約之民間參與公共建設案件計4件，民間投資總金額計65億5,741萬餘元；另該府就交通、水利、文教與影視音、公用氣體燃料及政府廳舍等公共建設，規劃促進民間參與公共建設（下稱促參）案件（含由民間自行規劃提案）已辦理前置作業或政策及招商公告者，計有5件，惟因市場需求尚不明顯或涉及環保議題與陳抗風險等因素，無申請投資人，經該府決議停止（或暫緩）辦理，或評估自行興建及採公辦都市更新之可行性。

22,260

2.審計機關查核情形

本室查核縣政府所屬各機關學校辦理民間參與公共建設案件執行情形，發現尚待檢討改進內容，歸納摘述如次：

為促進金門經濟發展，引進民間資源投入公共建設，以減輕政府財政負擔及提升公共服務水準，惟部分促參案件履約監督機制未臻周延，亟待檢討改善，以提升公共設施服務效能，達成政府、民眾及企業「三贏」之目標：縣政府依促參法第3條規定之公共建設，規劃社會福利、觀光遊憩、商業等3類服務設施，經公告招商並完成簽訂投資契約案件計4案，為金門地區創造近700個工作機會，於108年11月8日獲得財政部第17屆民間參與公共建設金擘獎，104至114年期間收取權利金達15億元以上。經查執行情形，核有：A.金門縣身心障礙福利機構委託營運案於107年3月契約期限屆滿，未與民間機構續約或重新招商，改依採購法辦理勞務採購委託專業廠商營運管理，迄未適時滾動檢討，以減少支出並增裕縣庫收入；B.金湖鎮商務旅館基地招商興建暨經營案各年度營運績效評鑑之評定結果未依規定公開於該府資訊網及登載於財政部促參資訊網，另民間機構將附屬事業樓層空間出租業者營運，部分室內裝修案件未覈實繳納空氣污染防制費；C.金門縣綠色休閒渡假園區興建、營運、移轉案民間機構財務狀況不佳，興建進度嚴重落後且未於限期內改善，雖於109年7月23日終止契約，惟未積極提起民事訴訟求償及審慎擬定強制執行策略，距勝訴判決確定日（112年11月30日）已逾2年，仍未完成地上物拆除及違約金追繳；D.金門工商休閒園區之興建、營運、移轉（BOT）計畫案許可期間自用地交付日起50年，第一期開發工程已於103年4月完工啟用，惟營運收入及後續開發進度未如預期，另民間機構鉅額融資未如期償還衍生民事強制執行，影響園區正常營運；E.擇選具公促進民間參與公共建設共利益重大影響之促參案件優先辦理訪視，惟未落實監督及列管改善機制，不利達成行政協助之效益目標；F.103年1月至114年底止已逾12年，尚無新增招商簽約案件，允宜積極盤點轄內重大公共建設，吸引民間參與投資等情事，經函請檢討改善。（詳乙－19頁）

## 伍、永續發展推動情形之查核

圖1  金門縣永續發展組織架構圖

資料來源：整理自金門縣政府提供資料。

聯合國為實現永續發展，於2015年通過2030永續發展議程，提出17項永續發展目標（SDGs），作為各國共同推動永續發展指引。國際最高審計機關組織（INTOSAI）亦於2016年通過「阿布達比宣言」，宣示各國審計機關將聚焦於2030永續發展目標落實之審計。行政院國家永續發展委員會為具體回應2030年永續發展議程，於107年12月14日核定通過臺灣永續發展目標18項核心目標，並推動各地方政府自願性編製地方政府自願檢視報告（Voluntary Local Review, VLR）。

茲將截至114年12月31日止，金門縣政府推動永續發展情形，說明如次：

### 一、永續發展組織架構

金門縣政府為保護環境生態、強化社會正義、促進經濟發展，在全球及全國永續發展架構下，於110年7月2日訂頒「金門縣永續發展委員會設置要點」，成立金門縣永續發展委員會，由縣長擔任主任委員，下設宜居環境、健康生活、永續教育、永續交通、產業與生態、水土資源及永續願景等7大工作分組，以推動及策定永續發展相關議題，提升縣民生活品質，並達環境、社會及經濟永續發展，打造金門成為宜居島嶼（圖1）。

### 二、提交自願檢視報告及實踐淨零行動方案

金門縣政府為審視永續發展推動成效，於110年責由各局處以聯合國永續發展目標作為檢視工具，盤點職掌業務與永續發展之契合程度及現行政策是否與永續接軌，並結合金門獨特性，挑選應優先回應之目標後，選定10項SDGs，作為優先推動目標，並將推動成果製成金門縣VLR（第一版）。復依循國家因應氣候變遷行動綱領及溫室氣體減量推動方案，於112年成立氣候變遷因應推動會，針對易受氣候變遷衝擊領域，研擬氣候變遷調適執行方案，推動溫室氣體減量執行方案，以有效降低溫室氣體排放。

嗣經金門縣永續發展委員會於113年參考國內其他市縣VLR之推動作法，檢視該府各局處施政亮點與SDGs之密合度，並依據「打造樂活美好金門、建構永續幸福島嶼」願景，全面盤點永續發展執行成果，發布金門縣VLR（第二版），與SDGs之鏈結由第一版之10項擴增至14項，展現該府積極推動永續發展之決心，持續強化永續治理作為，以營造金門永續未來。

### 三、審計機關查核情形

表1　臺灣永續發展核心目標

單位：項

| 項次 | 簡稱 | 具體目標 | 對應指標 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 計 |  | 143 | 337 |
| 1 | 消除貧窮 | 6 | 26 |
| 2 | 消除飢餓 | 8 | 24 |
| 3 | 健康福祉 | 11 | 39 |
| 4 | 教育品質 | 9 | 30 |
| 5 | 性別平等 | 6 | 12 |
| 6 | 環境品質 | 11 | 29 |
| 7 | 可負擔能源 | 3 | 5 |
| 8 | 就業與經濟成長 | 13 | 34 |
| 9 | 永續運輸 | 5 | 10 |
| 10 | 減少不平等 | 7 | 15 |
| 11 | 永續城市 | 12 | 28 |
| 12 | 責任消費與生產 | 10 | 29 |
| 13 | 氣候行動 | 3 | 5 |
| 14 | 海洋生態 | 8 | 15 |
| 15 | 陸地生態 | 9 | 13 |
| 16 | 和平與正義制度 | 7 | 10 |
| 17 | 全球夥伴 | 10 | 13 |
| 18 | 非核家園 | 5 | － |

註：1.有12項具體目標、73項對應指標重複出現於不同核心目標。

2.資料來源：整理自2022國家自願檢視報告、臺灣永續發展目標修正本。

永續發展為國家長遠發展之基石，政府為落實臺灣永續發展目標（表1），積極擘劃永續發展組織與架構、檢視我國永續發展進程，及實踐淨零承諾與行動方案。為回應國際倡議，本室依114年度地方審計處室查核工作重點項目，聚焦健康福祉（SDG 3）、教育品質（SDG 4）、永續城市（SDG 11）、氣候行動（SDG 13）等核心目標，加強查核政府推動毒品防制、落實文化平權、促進民間參與公共建設、計畫型補助款、閒置公共設施活化、推動淨零轉型等攸關政府永續發展及民眾生活之重要施政議題，並參據金門縣VLR，以環境品質（SDG 6）、永續運輸（SDG 9）、責任消費與生產（SDG 12）等核心目標，查核污水下水道系統、自來水設施、橋梁維護管理、空氣污染防制等議題（表2），期能從整體政府之宏觀視野研提審計建言，協助政府洞察潛存施政風險及前瞻未來挑戰，以促進政府良善治理，落實永續發展目標。茲將發現尚待檢討改進內容，歸納摘述如次：

表2  地方審計處室查核工作重點項目與永續發展核心目標攸關情形

| 查核工作重點項目名稱 |  | 永續發展核心目標 |
| --- | --- | --- |
| 共 同 性 | 1.政府推動毒品防制政策執行情形 | SDG 3：確保及促進各年齡層健康生活與福祉 |
|  | 2.政府落實文化平權政策情形 | SDG 4：確保全面、公平及高品質教育，提倡終身學習 |
|  | 3.政府推動促進民間參與公共建設執行情形 | SDG 11：建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村 |
|  | 4.計畫型補助款執行情形 |  |
|  | 5.地方政府辦理閒置公共設施活化作業執行情形 |  |
|  | 6.政府推動淨零轉型執行情形 | SDG 13：完備減緩調適行動以因應氣候變遷及其影響 |
| 個 別 性 | 1.金門縣特定區污水下水道系統第四期實施計畫（107至114年）執行情形 | SDG 6：確保環境品質及永續管理環境資源 |
|  | 2.金門縣自來水設施設置及管理維護情形 |  |
|  | 3.橋梁維護管理情形 | SDG 9：建構民眾可負擔、安全、對環境友善，且具韌性及可永續發展的運輸 |
|  | 4.政府推動道路交通安全執行情形 |  |
|  | 5.金門縣推動空氣污染防制措施情形 | SDG 12：促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式 |

資料來源：整理自114年度審核報告。

（一）共同性查核工作重點項目

1.健康福祉面向（核心目標3）

健康福祉面向，為核心目標3「確保及促進各年齡層健康生活與福祉」，經本室就政府推動毒品防制之永續發展議題加以抽查，茲將主要查核發現及處理情形，分述如次：

為有效防制毒品危害，成立金門縣毒品危害防制中心，惟提供藥癮者戒癮治療等輔導處遇服務之個案管理人員留任率未達計畫目標值、藥癮者毒品危害講習之完成比率逐年下降、處遇計畫之衡量指標，仍有3項尚未達成預期目標，允宜研謀改善，以提升毒品防制整體執行成效。

金門縣政府為有效防制毒品危害，整合反毒資源，建立完善合作機制，訂定金門縣毒品危害防制中心設置要點，並由衛生局等相關單位組成金門縣毒品危害防制中心（下稱金門毒防中心），經查執行情形，核有：（1）近3年度（112至114年度）聘任個案管理人員提供藥癮者戒癮治療等輔導處遇服務之服務年資滿12個月及個案管理人力服務年資滿18個月之留任率未達計畫目標值；（2）初次接受第三、四級毒品危害講完成比率，由112年度之40％，逐年下降至114年度之15.79％；（3）金門毒防中心辦理藥癮戒治醫院業務訪查，未針對前次建議事項之追蹤改善情形，提出相關意見，無法瞭解該建議事項有否納列辦理或是否尚待檢討改善；（4）該中心戮力完成藥癮者處遇計畫多數衡量指標，惟114年度仍有3項尚未達成預期目標等情事，允宜研謀改善，以提升毒品防制計畫整體執行成效。（詳乙－104頁）

2.教育品質面向（核心目標4）

教育品質面向，為核心目標4「確保全面、公平及高品質教育，提倡終身學習」，經本室就政府落實文化平權政策之永續發展議題加以抽查，茲將主要查核發現及處理情形，分述如次：

持續推動文化平權政策相關計畫，提供多元族群友善服務措（設）施，惟部分計畫執行結果未達預計目標，間有服務措（設）施及導覽資訊猶待優化之情事，允宜檢討改善，以打造友善平權環境。

文化局配合文化平權政策之推動，近3年度（112至114年度）辦理「來識金聲－金門話應用與推廣」、「金門話欲去佗」等計畫，不定期於演藝廳場地辦理多元族群觀賞之教育推廣活動，期提升母語傳承意識及多元族群參與文化活動之可近性。經查執行情形，核有：（1）截至115年1月底，參與「金門話欲去佗」計畫並取得「文化家庭」認證僅282戶，未達計畫目標，且禮包發放管理不周，多數家庭未持續參加金門話學習（集點）支持措施；（2）該局依文化展演場館友善服務暨設施設備檢核表，檢核場館無障礙設施及服務情形，惟未作成檢核紀錄；（3）發放歷史古蹟、朱子祠、浯江書院及金門歷史民俗博物館導覽摺頁，惟尚無設計以心智障礙者為對象之易讀手冊，亦無提供視聽障礙者等族群使用之資訊導覽服務等情事，允宜檢討改善，以打造友善平權環境。（詳乙－72頁）

3.永續城市面向（核心目標11）

永續城市面向，為核心目標11「建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村」，經本室就政府推動促進民間參與公共建設、計畫型補助款、閒置公共設施活化等永續發展議題加以抽查，茲將主要查核發現及處理情形，分述如次：

（1）為促進金門經濟發展，引進民間資源投入公共建設，以減輕政府財政負擔及提升公共服務水準，惟部分促參案件履約監督機制未臻周延，亟待檢討改善，以提升公共設施服務效能，達成政府、民眾及企業「三贏」之目標。

金門縣政府為帶動經濟成長，減輕財政負擔，提升公共服務水準，運用公私部門協力模式，結合政府與民間資源合作推動轄內重要公共建設，於97至114年間，已簽約促參案件計有4案，目前履約中者2案；另就交通、水利、文教與影視音、公用氣體燃料及政府廳舍等公共建設，規劃促參案件計有5案，惟因市場需求尚不明顯或涉及環保議題與陳抗風險等因素，經該府決議停止（或暫緩）辦理。經查執行情形，核有：A.部分促參案件履約監督未盡周延，契約營運期屆滿改以勞務採購委外經營，或興建進度嚴重落後致終止契約，且已連續12年未有新增簽約促參案件；B.金門工商休閒園區營運收入及後續開發進度未如預期，另民間機構鉅額融資未如期償還衍生民事強制執行等情事，亟待檢討改善，以提升公共設施服務效能。（詳乙－19頁）

（2）為加速縣政推展及紓解財政負擔，積極爭取中央計畫型補助經費推動各項施政計畫，惟部分計畫執行進度落後，致保留金額龐鉅，又部分計畫未妥適評估業務需求，致經費賸餘比率逾5成，且間有終止契約撤案情事，允宜督促研謀改善，以提升計畫執行成效及資源配置與運用效益。

金門縣政府及所屬機關為加速縣政推展及紓解財政負擔，積極爭取中央計畫型補助經費推動各項施政計畫，114年度獲中央政府各機關補助計畫合計511項，納編年度預算金額53億8,251萬餘元（包含中央補助款46億830萬餘元、自籌款7億7,420萬餘元）。經查執行情形，核有：A.整體計畫執行率78.45％，未及8成，執行進度落後原因，主要係部分計畫工程尚在辦理規劃（變更）設計或施工中；或計畫合約跨年度，計畫核定及經費核撥時程較預定時程延遲等，仍待強化計畫執行管控；B.114年度執行中央計畫型補助結果，合計賸餘（或減免、註銷）數3億4,029萬餘元，經費賸餘比率6.32％，主要係按業務需要減少支付，實際進用員額較少致人事費節餘；或預算數匡列過高，中央實際補助金額縮減且較晚核定；或未及時辦理追減預算，政策變更終止契約等所致，計畫編審作業或執行仍有改善空間等情事，允宜督促研謀改善，以提升計畫執行成效及資源配置與運用效益。（詳乙－12頁）

（3）持續推動轄內閒置公共設施活化及管理，惟未確認所屬機關提報資料之正確性，部分機關間有閒置設施漏未提報，或遲未研提活化計畫等情事，允宜研謀改善，以達成公共設施活化使用目標。

114年度金門縣政府所屬各機關（含鄉鎮公所）轄管設施列管案件數共177件，分由21個機關負責管理，該府並每年至少辦理1次督導所屬機關主動清查作業，持續推動轄內閒置公共設施活化情形。經查執行情形，核有：A.文化園區部分建築物租用契約終止後，逾3年始啟案規劃活化再利用，規劃部分遊具設施潛存意外事故風險，未能妥慎檢討評估設施安全性及吸引遊客能力；B.部分辦公廳舍因機關搬遷，尚無規劃用途及提供其他機關進駐使用；C.督導所屬管理機關主動清查公共設施使用情形，間有閒置設施漏未提報；D.擎天水廠展示館於105年9月因颱風受損閉館迄114年底止，已逾9年餘未重新開放啟用，無法發揮原計畫預期效益；E.環保公園建置人工湖島64尊及巨型景觀風獅爺，部分完工設施迄未納入財產登記，另機場至園區間欠缺明確人行動線導覽指示標誌，不利觀光遊客造訪等情事，允宜研謀改善，以達成公共設施活化使用目標。（詳乙－23頁）

4.氣候行動面向（核心目標13）

永續城市面向，為核心目標13「完備減緩調適行動以因應氣候變遷及其影響」，經本室就政府推動淨零轉型之永續發展議題加以抽查，茲將主要查核發現及處理情形，分述如次：

訂定低碳島自治條例，持續推動溫室氣體減量工作，惟間有自治條例規範應辦事項未落實執行及第二期執行方案部分推動措施執行率偏低，允宜研謀改善，以提升減碳成效，實踐低碳永續家園目標。

金門縣政府為因應氣候變遷，降低溫室氣體排放量，建立具再生能源運用、資源循環、節約能源與水資源保存之低碳島，於105年12月5日制定金門縣低碳島自治條例（下稱自治條例），嗣因溫室氣體減量及管理法於112年2月修正為氣候變遷因應法，該府配合國家政策及法令，爰以「低碳金門、淨零永續」為宗旨，責由環境保護局擬訂「金門縣第二期（110－114年）溫室氣體減量執行方案（下稱第二期執行方案）」，期逐步達成2050淨零碳排目標。經查執行情形，核有：（1）自治條例施行迄今已逾9年餘，仍有部分應辦事項未落實執行；（2）該局擬定第二期執行方案，執行期程為110至114年，並按能源、製造、住商、運輸、農業及環境等6個部門，訂定73項具體措施，惟「持續建置再生能源」及「公務電動機車」等2項具體措施，執行率約為61％及20％；「擴大使用天然氣」及「公務電動汽車」等2項具體措施，執行率均為零，無法獲致預計減碳效益等情事，允宜研謀改善，以提升減碳成效。（詳乙－112頁）

### （二）個別性查核工作重點項目

1.環境品質面向（核心目標6）

環境品質面向，為核心目標6「確保環境品質及永續管理環境資源」，經本室就政府推動污水下水道系統、自來水設施設置及管理維護等永續發展議題加以抽查，茲將主要查核發現及處理情形，分述如次：

（1）為建構金門現代化城市及永續環境，持續興辦污水下水道建設及推動污泥減量再利用，惟規劃建置範圍尚有不足，或尚未全面開徵使用費，或污泥減量成效未如預期，允宜檢討改善，俾達成計畫預期效益目標。

金門縣政府辦理金門污水下水道系統第四期實施計畫（107至114年）於107年7月4日獲內政部核定計畫經費13億6,220萬餘元。經查執行情形，核有：A.金門縣114年公共污水下水道普及率39.85％及整體污水處理率49.13％，仍低於全國公共污水下水道普及率之42.88％及整體污水處理率之70.82％，顯示金門污水下水道系統規劃建置範圍及接管戶數，涵蓋區域仍有不足；B.部分下水道使用前尚未依法辦理相關事項公告，且多數已接管用戶及未接管家戶，迄未分別開徵使用費及水污染防治費；C.該府建置污泥乾燥設備並完成驗收已5年餘，使用期間僅2年5個月，截至114年底止，設備閒置已逾1年，尚未研擬改善措施，未能發揮污泥減量，節省處理成本之效益等情事，允宜檢討改善，俾達成計畫預期效益目標。（詳乙－24頁）

（2）自來水廠配合消防安全政策設置消防栓，惟間有未能掌握消防栓實際數量及位置，部分無紀錄卡或裝設於未符規定配水管等情事，允宜研謀改善，以完善管理機制，維護民眾生命財產安全。

自來水廠配合公共消防政策，與相關單位透過鄉村整建、道路或污水管線工程、自行增設等方式於金城鎮等5鄉鎮設置消防栓，截至114年10月底止，計列管475座消防栓，並與消防局共同維護管理。經查執行情形，核有：A.消防栓列管數量與消防局相差84座，且計有59座消防栓之配水管口徑介於20公厘至50公厘，未符75公厘以上配水管始得設置消防栓之規定；B.部分人潮較密集、災害風險高或應變力不足場所，於120公尺範圍內未設置消防栓，部分消防栓坐落於公車站5公尺範圍內，與道路交通安全規則規定未符；C.部分消防栓尚未建立紀錄卡，且該廠自110年度至114年9月間，與消防局間均無通報消防栓失靈損壞、修復完竣等書面紀錄等情事，允宜研謀改善，以完善管理機制。（詳乙－85頁）

（3）自來水廠購置藥劑供淨水使用，惟部分藥劑查驗標準較台灣自來水股份有限公司寬鬆，存放環境及管制機制未臻嚴謹影響後續用藥量疑慮，及未於淨水場代操作及維護契約訂定藥劑不符標準之罰則等情事，允宜檢討改善，以確保藥劑品質。

自來水廠為淨水過程添加藥劑需要，分別於112年6月30日及114年8月8日簽訂飲用水水質處理藥劑「次氯酸鈉30萬公斤」及「聚氯化鋁40萬公斤」之財物採購契約。經查執行情形，核有：A.採購契約所訂藥劑查驗（品質）標準相較台灣自來水股份有限公司規範寬鬆，且廠商應提供相關文件之規範，未盡周妥；B.尚未驗收之藥劑置於淨水場室外區域且無遮光設施，將使次氯酸鈉濃度衰減，增加淨水過程藥量疑慮，管控機制未臻嚴謹；C.藥劑欠缺製造日期資訊，亦無使用順序可稽，復未按規定估計藥劑安全存量，致無法控管藥劑使用期限及落實庫存管理；D.委託廠商代操作淨水場，未針對藥劑抽驗不符標準者加強稽查，委託契約亦未對檢驗結果不符品質管制事項（標準）者訂定罰則，難以導正廠商違規行為等情事，允宜檢討改善，以確保藥劑品質。（詳乙－87頁）

（4）自來水廠持續汰換老舊管線及建置小區計量管網，有助降低漏水率及掌握輸配水量，惟逾最低使用年限管線占比仍逾3成，且部分小區管網建置功能未能有效發揮，允宜研謀改善，以達成降低漏水率之目標。

自來水廠近4年度（110至113年度）累計汰換管線長度約82.54公里。另推動建置小區計量管網，掌握各供水區域輸配水情形及水量變化，作為漏水熱區判定、管線維護管理及研擬優先汰換管段之參考，截至114年9月底止，已建置完成53處。經查執行情形，核有：A.截至113年底止，埋設自來水管線主要材質仍以塑膠管為主，其中逾最低使用年限（20年）之老舊塑膠管線計有220.11公里，占總管線長度逾3成，具漏水風險管線占比偏高，不利降低漏水率；B.部分小區平臺圖資尚未完整建置；或已於110年規劃設置為小區計量管網區，惟遲未完成流量計安裝，致功能未能有效發揮等情事，允宜研謀改善，以達成降低漏水率之目標。（詳乙－88頁）

（5）自來水廠推動智慧水表及建置智慧水務管理平臺，有助監控供水及提升營運管理效率，惟民眾用戶水表智慧化未及1成，復有營業章程未配合修訂，平臺部分監測站資料傳輸異常及管線屬性資料缺漏等情事，允宜研謀改善，以提升水資源智慧管理效能。

自來水廠依據經濟部「前瞻基礎建設計畫－水環境建設－建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫」，研提「金門自來水智慧型水網計畫（110至114年度）」，內容涵蓋智慧水務管理平臺建置及供水監控系統暨相關設施改善。經查執行情形，核有：A.截至114年10月底止，金門地區各類用戶量水器智慧化比率僅5.79％，其中軍事單位、行政機關及學校等用戶水表智慧化比率均已超過3成，惟民眾用戶水表智慧化比率僅5.10％，致整體布建率未及1成；B.營業章程僅載列傳統機械式水表抄表作業，尚未將智慧水表及系統計費作業納入規範，又業務處理準則等多項作業規範逾16年未檢討更新；C.部分監測站出現傳輸異常情形，且平臺尚未具備監測數據異常警示功能，致無法及早發現異常並採取因應措施，影響數據整合及決策分析；D.部分管線屬性明細資料缺漏不齊，不利掌握管網資訊及發揮資訊共享效益等情事，允宜研謀改善，以提升水資源智慧管理效能。（詳乙－89頁）

2.永續運輸面向（核心目標9）

永續運輸面向，為核心目標9「建構民眾可負擔、安全、對環境友善，且具韌性及可永續發展的運輸」，經本室就政府推動橋梁維護管理、道路交通安全等永續發展議題加以抽查，茲將主要查核發現及處理情形，分述如次：

（1）為確保金門大橋車行安全，訂定維護管理計畫，惟定期檢驗週期規定未臻一致，且大橋工程保固已屆滿1年餘，尚未與中央釐定後續維管所需技術與監測等權責分工，交通控制系統保固期滿半年餘，仍未續辦例月保養維護與調校，允宜研謀改善。

金門縣政府為因應金門大橋通車後橋梁維護管理作業，成立金門大橋維護管理作業工作小組，下設橋梁工程組（工務處、金門縣養護工程所）、交通管理組（觀光處）、交通執法組（金門縣警察局）、消防救災組（金門縣消防局）等。經查金門大橋維護管理情形，核有：A.該府111年10月20日核定金門大橋維護管理計畫（下稱維管計畫），計畫內有關定期檢測頻率之規定未臻一致；又截至114年底止，金門大橋工程已完工驗收2年，惟有關大橋維管所需經費、技術及監測方式等事項，尚未與中央協調釐定權責分工；B.委外辦理金門縣交通控制系統營運管理，惟未要求承商依維管計畫辦理車輛、風力、雨量、濃霧感測器連接器緊密度、確認偵測準確度是否須調校等檢查工作，且金門大橋交控系統保固期滿已逾半年，迄無辦理相關設備之每月保養維護及調校等情事，允宜研謀改善。（詳乙－27頁）

（2）為全面提升金門的道路安全環境，依據國家道路交通安全綱要計畫推動道路交通安全執行情形，惟重大交通事故件數及死傷人數，呈上升趨勢，未運用科技輔助弱勢用路人安全通過路口等情事，允宜研謀改善。

國家道路交通安全綱要計畫（113至116年），以112年為基準年，訂定至116年「整體死亡人數下降18％」、「行人死亡人數下降30％」之目標，作為各目的事業主管機關及地方政府訂定道路交通安全推動計畫之依據。經查金門縣政府推動道路交通安全執行情形，核有：A.轄區110至114年重大交通事故總件數及死傷人數均呈上升趨勢，又112至114年每10萬人中因酒駕案件死傷者，由112年之23.1人，逐年增加至114年之39.7人，增幅達71.86％；B.部分中央補助建置之固定式科技執法設備僅設置未具影像拍攝功能之固定桿，恐無法有效取締交通違規事件，又建置後尚無相關舉發交通違規件數及設備送檢與維護紀錄等資料可稽，無法藉以評估該等設備之執法成效；C.交通部建置之道安總動員查詢網平台登載金門縣110至114年前10大肇事熱點，部分地點名稱標示為「無名」，且未揭露該等地點經緯度或相關資料，無法提供民眾查對危險路口實況；D.經交通部補助辦理「114年度金門縣交通控制系統擴充建置計畫—委託專業服務案」，其中關鍵路口路段導入智慧化號誌、非號誌化安全警示提升路口安全等2項工作項目，未針對弱勢用路人需求，研謀運用科技輔助安全通過路口，又未按交通部規定據以訂定分年關鍵績效指標，致無法考核其執行成效，及連結為行動計畫成果等情事，允宜研謀改善。（詳乙－28頁）

（3）落實定期辦理橋梁檢測，確保橋梁功能正常，惟114年度檢測後已歷時10個月，仍有部分應維修補強橋梁尚未規劃修繕工程，又前次檢測並完成修繕橋梁，部分項目114年度檢測結果仍應修繕，及尚未訂定橋梁維護管理督考規定等情事，允宜研謀改善，以發揮橋梁檢測功能，確保通行安全。

金門縣政府為落實轄內橋梁管理工作，每2年定期辦理1次橋梁設施檢測，以確保橋梁正常功能，維護車輛行駛安全。經查橋梁維護管理情形，核有：A.114年度橋梁檢測結果U值≧3者（即需於1年內維護）計有10座車行橋涵，惟迄115年4月底止，距廠商114年7月提出檢測結果，歷時10個月，仍有4座橋梁尚未進行修繕工程規劃作業；B.部分112年度橋梁檢測結果U值≧3橋梁，經與114年度橋梁檢測結果勾稽比對，發現部分相同檢測項目、損壞位置，於114年檢測再度列為U≧3，須予修繕；另金湖鎮陽明橋，該府於113年3月通知公所辦理維修，惟迄115年4月底止，已歷時逾2年，仍未予以修復，恐使橋梁長時間處於高風險狀態，允宜督促積極辦理；C.該府未將橋梁檢測成果報告書提供養護工程所（養護單位），致檢測結果及建議無法善用於橋梁維護管理，且尚未依橋梁維護管理作業要點規定，訂定橋梁維護管理督導考核規定及落實辦理等情事，允宜研謀改善，以發揮橋梁檢測功能。（詳乙－34頁）

（4）為強化公車營運安全及提升多元公共運輸服務水準，辦理市區公車營運服務評鑑，推動幸福巴士延伸行駛鄉鎮聚落接駁服務，惟制度規章未臻周延，或原有服務量能縮減，允宜檢討改善，以發揮大眾公共運輸效能。

金門縣政府為改善公共運輸發展環境，持續推動轄內市區汽車客運業營運虧損補貼、營運服務評鑑及基礎公共運輸服務等工作。經查執行情形，核有：A.辦理市區汽車客運業營運服務評鑑多年，惟未依大眾運輸營運與服務評鑑辦法規定，訂定評鑑執行要點，載明辦理方式、評鑑指標、計分方式、作業時程及相關書表等事項，相關制度規章未盡周延；B.部分公車駕駛未落實執行路口慢看停及轉彎前停讓進行「指差確認」；C.推動部分公車路線改以幸福巴士延伸行駛鄉鎮偏遠聚落，惟114年部分班次採預約方式，因無民眾預約而取消致減少出車班次達47.01％，已縮減原有大眾運輸服務量能，實際搭乘人數較以前年度載客數未增反減；D.縣內公車肇事及違規案件數未能降低，又未積極爭取中央補助辦理客運自主安全及超速違規防制管理計畫，另運輸工具設備與安全、旅客服務品質與駕駛員管理及無障礙場站設施等營運及服務評鑑項目，尚有部分缺失亟待精進等情事，允宜檢討改善，以發揮大眾公共運輸效能。（詳乙－35頁）

3.責任消費與生產面向（核心目標12）

責任消費與生產面向，為核心目標12「促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式」，經本室就政府推動推動空氣污染防制措施之永續發展議題加以抽查，茲將主要查核發現及處理情形，分述如次：

（1）加強管理固定污染源公私場所，有利改善空氣污染問題，惟塔山電廠部分設備未升級致污染活動強度提高；又部分場所之操作許可證審查缺失重複發生，或防制措施長期未改善等情事，允宜檢討改善，以提升固定污染源防制成效。

環境保護局為強化轄內固定污染源公私場所之管理，並改善民生相關之餐飲業油煙、異味等空氣污染問題，111至113年度辦理「金門縣固定污染源許可管制及餐飲業污染輔導改善計畫」，主要工作項目包括：電力設施污染排放減量協談、固定污染源管制、固定逸散源管制、加油站管制及餐飲業空氣污染防制設施輔導改善等。經查執行情形，核有：A.塔山電廠製程設備仍有實際操作與原核定許可條件不符，部分製程之設備尚未升級，致污染活動強度提高之情事；B.111至113年度各固定污染源場所操作許可證查核結果，部分場所之缺失，經年重複發生，未能有效改善；C.部分場所空氣污染防制措施遲未改善；D.111至113年度異味陳情案件數未能降低等情事，允宜檢討改善，以提升固定污染源防制成效。（詳乙－108頁）

（2）致力降低機動車輛排放污染，以落實2050淨零排放政策，惟二行程機車定檢率仍偏低，定檢簡訊通知比率未及4成；經2次通知仍未定期檢驗之裁罰作業未臻落實，及柴油車車牌辨識作業量能降低，且未辦理通知到檢等情事，允宜檢討改善，以提升移動污染源防制成效。

環境保護局為落實中央推行2050淨零排放政策，112至114年度持續辦理「金門縣移動污染源稽查管制計畫」，工作項目包括：機車、定檢站、柴油車、船舶等稽查及管制作業，空氣品質維護區管制作業及怠速熄火稽查管制作業等。經查執行情形，核有：A.金門縣二行程機車（93年以前出廠）數量雖已由110年度之1,591輛，減少至114年度之998輛，惟其排氣定期檢驗到檢率僅介於36.26％至40.38％；B.響應減碳無紙化，推動機車定檢簡訊通知服務，截至114年底止，已逾3年，簡訊通知比率未及4成；又全國22市縣中，已有12市縣陸續實施全面停止寄發紙本明信片，惟該局辦理機車定檢通知仍以紙本明信片為大宗；C.持續辦理機車車牌辨識作業，加強稽查機車污染物排放，惟仍有部分車主經2次通知限期改善，仍未完成定期檢驗，亦未依法裁罰；D.該局於重要道路架設固定式車牌辨識系統設備，以掌握柴油車輛使用狀況，並通知老舊柴油車輛到檢，114年度因道路維修，或軟體相容性等障礙，無法使用系統設備，雖改以人力巡查拍攝替代，惟全年度拍攝數量僅1,443輛次，作業量能遠不及系統設備，亦未落實辦理通知到檢作業等情事，允宜檢討改善，以提升移動污染源防制成效。（詳乙－109頁）

（3）積極辦理逸散污染源稽查管制作業，維護區域環境空氣品質及民眾身體健康，惟3個鄉鎮第二級工程（RC類）法規符合率連續3年低於平均值；污染排放量前十大之營建工程，部分工程削減率低於整體平均值，又部分鄉鎮露燃面積增加逾3倍，惟尚未研析歷年熱區地點供巡查參據，亦無相關紀錄可稽，難以掌握巡查成效等情事，允宜檢討改善，以提升逸散污染源管制成效。

環境保護局112至114年度持續辦理「金門縣逸散污染源稽查管制計畫」，主要工作項目包括：各類營建工程空氣污染查核、告發與缺失輔導，及裸露地揚塵、露天燃燒及宗教民俗活動逸散污染等管制作業。經查執行情形，核有：A.依112至114年度第二級工地法規符合率僅67.5％至69.7％；又第二級營建工程中，以RC類工程之數量占比最大，法規符合率平均卻僅63.2％、61.3％及60.3％，有逐年下降趨勢，且金湖鎮、金寧鄉、烈嶼鄉等3個鄉鎮符合率已連續3年低於平均值；B.112至114年度營建工地PM10污染排放量前十大之營建工程，其污染削減率低於年度整體削減率者，分別計有7處、6處、6處，且多為公共工程；C.露燃件數由112年度之81件，降低至113及114年度之68件，惟露燃面積卻由112年度之240.64平方公尺，增加至113年度之567.55平方公尺及114年度之443.62平公尺，未減反增，污染產生量亦隨之較往年增加，且該局尚無熱區名單可供辦理假日巡查，亦無留存巡查紀錄可稽，難以掌握巡查成效等情事，允宜檢討改善，以提升逸散污染源管制成效。（詳乙－110頁）