壹、市議會主管

市議會主管僅新竹市議會1個機關，掌理議決市規章、市預算、市稅課、市財產之處分、市政府組織自治條例及所屬事業機構組織自治條例、市政府及市議員提案事項，與審議市決算之審核報告、接受人民請願案及其他依法律或上級法規賦予之職權等業務。茲將114年度決算審核結果說明如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫2項，下分工作計畫6項，包括召開定期會及臨時會、議決法律案、預算案等重要事項，其中已執行完成者3項，尚在執行者3項，主要係議事廳電子化設備及系統建置計畫、114年度會訊半年刊印製案、公費助理勞、健保費及退休金等，尚在執行中。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數8萬餘元，決算審核結果，審定實現數290萬餘元，較預算增加282萬餘元，主要係依貪污治罪條例沒收犯罪所得。

2.歲出預算數2億7,622萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億4,990萬餘元（90.47％），應付保留數306萬餘元（1.11％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為2億5,296萬餘元，預算賸餘2,326萬餘元（8.42％），主要係實際進用員額較少之人事費結餘。

3.以前年度歲出轉入數計86萬餘元，決算審核結果，審定實現數81萬餘元（94.60％）；減免（註銷）數4萬餘元（5.40％），主要係按業務需要減少支付之賸餘。

貳、市政府主管

市政府主管計有公務機關1個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、肆、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

市政府主管僅新竹市政府1個機關，掌理全市各項市政行政事務。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫28項，下分工作計畫41項，包括推動各項指標道路建設工程，提高公共污水下水道接管普及率，辦理橋梁檢測與維修，改善行人通行空間，打造宜居永續低碳綠色家園，提升大眾運輸優質環境，建置智慧停車柱，興闢公有停車場，整建學校校舍及運動場地，推動租金補貼及社會住宅包租代管，與提供公共托育與托嬰、布建社區照顧關懷據點等各項社會福利措施等重要施政項目，其中已執行完成者16項，尚在執行者25項，主要係道路改善、養護及環境改善、雨水下水道工程及社會住宅包租代管計畫委託專業服務案等尚未完成，仍須繼續執行。

因應國際永續浪潮，歐盟「碳邊境調整機制」及美國「清潔競爭法案」相繼施行，對特定產品課徵碳關稅；我國金融監督管理委員會亦發布「上市櫃公司永續發展路徑圖」，規範上市櫃公司分階段提出ESG報告。市政府為實現永續城市及落實環境保護(Environmental)、社會責任(Social)及公司治理(Governance)，於112年9月首創「ESG媒合平台」，橫跨12項永續發展目標，由該府各局處盤點可與企業合作之議題，透過建置開放場域媒合機制，扣合政府施政措施與企業ESG永續發展願景，促進雙向合作創造雙贏，提升城市與企業競爭力，共同邁向ESG願景。鑑於公私協力模式頗具複製擴散價值，經提供其他行政機關適時參酌運用，已獲部分市縣政府研議參採。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數193億8,649萬餘元，決算審核結果，修正增列應收保留數93萬餘元，係增列應收之中央特別統籌分配款；審定實現數190億7,035萬餘元，應收保留數6億3,904萬餘元，主要係都市更新暨權利變換計畫案權利金，尚待依契約進度達成之比率收繳；合計決算審定數為197億940萬餘元，較預算增加3億2,290萬餘元（1.67％），主要係統籌分配稅較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計7億4,027萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億7,647萬餘元（37.35％）；減免（註銷）數1,471萬餘元（1.99％），主要係計畫型補助收入因計畫取消或依實際結算金額核撥而予減免；應收保留數4億4,908萬餘元（60.66％），主要係計畫型補助收入依工程執行進度核撥，尚未撥入。

3.歲出原編列預算數205億6,546萬餘元，因辦理65歲以上老人免費乘車電子票卡及安老津貼、撥充地方教育發展基金辦理國中一年級普通班增班及總量限制學校擴班之空間調整與添購設施設備，及校舍營建工程所需經費等事由，經動支第二預備金2億918萬餘元，暨因人事費不足，動支各類員工待遇準備181萬餘元，合計207億7,646萬元，決算審核結果，審定實現數182億7,188萬餘元（87.95％），應付保留數10億7,740萬餘元（5.19％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為193億4,929萬餘元，預算賸餘14億2,716萬餘元（6.87％），主要係按業務需要減少支付之賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計20億6,274萬餘元，決算審核結果，審定實現數11億2,680萬餘元（54.63％）；減免（註銷）數8,596萬餘元（4.17％），主要係道路橋梁養護工程及其他公共工程等營建工程經費之結餘；應付保留數8億4,997萬餘元（41.21％），主要係新竹輕軌環線建設計畫、慈雲路空中行人步道橋工程、建功綠帶暨周邊環境改善工程、園道五遊戲場改善工程等尚未完成，仍須繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

市政府主管僅新竹市地方教育發展基金1個特別收入基金（含50個分基金）。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫主要有高中及高職教育計畫、國民教育計畫、學前教育計畫、特殊教育計畫、社會教育計畫、體育及衛生教育計畫、一般行政管理計畫、建築及設備計畫等8項，實施結果，計有高中及高職教育計畫、國民教育計畫、學前教育計畫、特殊教育計畫、社會教育計畫、體育及衛生教育計畫、一般行政管理計畫等7項未達預計目標，主要係公私立幼兒園相關捐助、補助與獎助支出較預計減少所致。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，修正減列基金來源420萬餘元，係減列應繳回之上級政府撥入收入，審定短絀1億6,698萬餘元，較預算短絀2億6,069萬餘元，減少9,371萬餘元，主要係公私立幼兒園相關捐助、補助與獎助支出較預計減少所致。

三、提供新竹市政府決定施政方針之建議意見

依審計法第70條及預算法第28條規定，本室應提供審核市政府以前年度歲入、歲出、財務（物）經營管理、附屬單位預算（包含營業及非營業）等預算執行之有關資料，及財務上增進效能與減少不經濟支出之建議，以供市政府作為決定116年度施政方針之參考。茲將所提建議意見，摘述如次：

（一）連續6年歲計賸餘，且呈增長趨勢，惟獎補助費及自訂社會福利等消耗性支出持續擴張，又以前年度歲出轉入數之未結清金額逐年增加，間有未落實辦理規費檢討作業，及有半數機關學校節電措施執行結果未達目標情事，有待檢討衡酌財政量能，強化政府有限資源配置及逐步改善財政結構。

新竹市113年度總預算執行結果，歲入決算審定數292億178萬餘元，歲出決算審定數258億4,088萬餘元，歲入歲出相抵產生賸餘33億6,089萬餘元，創下109年度以來之新高。經舉借債務48億元，償還債務68億元，收支相抵賸餘13億6,089萬餘元。經查歲入歲出執行情形，核有：1.經常支出由109年度之170億8,597萬餘元，逐年增至113年度之215億9,109萬餘元，增幅約26.37％，占歲出比率增至83.55％；同期間資本支出則由51億3,609萬餘元降至42億4,979萬餘元，占歲出比率減至16.45％，顯示消耗性之經常支出比率逐年上升，資本支出占比則呈下降趨勢，不利城市整體發展與永續建設，其中尤以獎補助費劇增至160億8,297萬餘元，占歲出比率已逾6成，其中連年編列超逾中央政府一致標準之自訂社會福利支出；2.113年度執行以前年度歲出轉入數結果，未結清數仍達17億9,748萬餘元，占轉入數之52.26％，較112年度同項金額13億3,090萬餘元及比率41.69％，增加4億6,658萬餘元及提高10.57個百分點，顯示歷年保留經費於113年度執行結果未達5成，工作計畫實現率偏低。又查各機關於執行歷年保留經費之以前年度轉入數結果，未結清金額由109年度之9億902萬餘元，增至113年度之17億9,748萬餘元，增加8億8,846萬餘元；未結清數占轉入數比率亦由28.92％增至52.26％，提高23.34個百分點，逐年提高，預算執行力尚待加強；3.截至113年底，該府訂有42項規費收費標準，惟部分主管機關於辦理檢討作業時，未結合成本與物價指數分析，且多數已逾10年未調整，亟待強化檢討機制；4.在節電方面，85個執行單位中，80個具有效目標者僅半數達成，整體成效待提升，又僅35個單位導入能源管理系統，尚有半數單位未規劃導入，影響節能政策落實與用電效率，有待檢討衡酌財政量能，強化政府有限資源配置及逐步改善財政結構。

（二）爭取中央政府計畫型補助款及一般性補助款，以推動施政及重大公共工程，惟部分計畫型補助計畫前置作業及執行未臻周妥，致完工期程延遲，補助經費全額保留或預算賸餘比率偏高，間有辦理撤案或廢止計畫；一般性補助款113年度考核成績較上年度提升，然整體執行成效仍有精進空間，有待強化計畫管控機制，俾達施政目標。

113年度辦理中央政府計畫型補助計畫計457項，預算數71億3,904萬餘元（中央政府補助56億67萬餘元、自籌款15億3,837萬餘元），及獲配一般性補助款編列113年度社會福利、教育及基本設施經費（含中央政府補助款及自籌款）共79億3,065萬餘元，經查計畫型補助款執行情形及一般性補助款中央考評結果，核有：1.計畫型補助計畫保留數占預算數比率達50％且逾500萬元者，計有23項、保留數合計9億3,622萬餘元，其中新竹市關埔區空橋生活圈人行立體連通系統建設計畫等11項計畫經費，悉數未執行且全額保留合計5億7,853萬餘元；2.計畫型補助計畫執行賸餘（或減免、註銷）數占各該計畫預算數之比率達20％且逾500萬元者，計有11項、金額合計2億6,672萬餘元，主要係計畫前置規劃未盡嚴謹，或執行進度未如預期，致撤案或編列預算未執行，間有遭廢止計畫，流失補助款，有待督促所屬檢討改進；3.一般性補助款「財政績效與年度預算編製及執行」面向之考核成績及排名均較112年度下滑，且因加減分項目未達標準而遭扣分，致考核成績欠佳而遭扣減補助款313萬餘元；4.「基本設施」面向之「縣市管河川及區域排水經濟部考核情形」、「重要路口監視系統及行動載具內政部考核情形」等考核項目成績欠佳，仍有提升空間，允待檢討改善。

（三）擘劃建設藝文高地，惟核心工程進度嚴重延宕，衍生閒置、重啟設計與保全管理等不經濟支出，允宜秉持興利觀點，落實營運及財務可行性評估，健全履約管理制度，充分發揮經費資源效益，避免虛擲公帑。

市政府擘劃建設新竹市藝文高地，規劃辦理文創館、兒童探索館（下稱兒探館）及國際展演中心等3項核心工程，期能結合文創、兒童教育及藝文展演功能，打造幸福宜居藝文生活圈。其中文創館係由甲公司投資興建與營運（ROT促參），預計於116年上半年啟用，結合文創、商辦及餐飲等複合功能；惟兒探館及國際展演中心卻於111年9月及112年5月終止契約。經查執行情形，核有：1.兒探館統包工程於109年4月開工，因廠商財務異常與進度嚴重落後，爰於111年9月終止契約，嗣經監察院立案調查後，於112年5月重啟規劃評估作業、114年6月重啟規劃設計監造案決標，預計116年底完工。綜觀兒探館早期興建成本及統包工程經費共計13.52億元，歷時多年仍未順利開館營運，除造成工程管理成本增加外，亦凸顯該府及文化局對於統包廠商財務能力審查及履約監督未臻周妥；2.國際展演中心暨停車場新建統包工程於109年5月開工，自111年1月起即產生工程進度落後情事，雖經該府與專案管理、監造單位加強工程進度管控，仍未改善，爰於112年5月終止契約，造成土地閒置及後續評估成本增加；3.兒探館及國際展演中心先後於111年9月及112年5月終止契約後，至114年底尚未復工，致藝文高地核心建設時程嚴重延宕，亦衍生閒置、重啟規劃設計、保全管理及停車問題衍生成本等不經濟支出，允宜秉持興利觀點，落實營運及財務可行性評估，健全履約管理制度，充分發揮經費資源效益，避免虛擲公帑。

（四）推動永續發展及綠色運輸，惟溫室氣體減量執行方案目標訂定過於寬鬆，或部分推動策略未達預期，間有公務車及營運公車電動化比率偏低，且高油耗之老舊垃圾清潔車占比達3成情事，允宜檢視執行量能，滾動調整推動目標，強化推動策略及減量措施，以提升低碳成效。

新竹市溫室氣體減量執行方案第1期執行方案業於109年完成，第2期執行方案亦經環境保護署（112年8月22日改制為環境部）於112年5月核定，推動期程為110至114年度，113年度預計投入經費3億3,212萬餘元。經查淨零政策及第2期溫室氣體減量執行方案推動情形，核有：1.第2期溫室氣體減量執行方案預計每年減量1萬公噸二氧化碳當量（Carbon dioxide equivalent, CO2e），惟110至112年度總減碳量已達13萬6,018公噸CO2e，為5年度總減量目標5萬公噸CO2e之2.72倍，且逾3成推動措施於前3年度之執行成果，即達5年度之全期目標，顯示方案目標訂定過於寬鬆；2.第2期溫室氣體減量執行方案部分推動策略未達預計目標，如「增加7輛電動公車」執行率0％、「累計電動車專用停車位增至270格」執行率19.63％、「汰舊市區公車共21輛」執行率23.81％、「累計新增空品淨化區1處」執行率30.00％、「每年回收廚餘處理至少3,000公噸」執行率58.29％等，且部分減碳策略未訂定相對應之預期減碳效益，不利管考推動；3.截至113年9月底止，該府暨所屬基金經管公務車輛（汽、機車）計260輛，包含汰舊新購油電混合小客車3輛及電動機車25輛，占該府公務車輛之1.15％及9.62％；環境保護局暨所屬基金經管公務車輛計240輛，包含汰舊新購油電混合車5輛及電動機車8輛，占該局公務車輛之2.08％及3.33％，低碳運具占比偏低，未能展現領頭示範效果，不利推廣成效；4.環境保護局經管公務車車齡10年以上且逾耐用年限車輛達71輛（包含清潔車68輛），約占公務車輛3成，雖已購置電動垃圾搬運車3輛、柴油電動資源回收車5輛，惟僅占清潔車220輛之3.64％，低碳或電動車比率偏低，又該府於113年9月補助客運業者採購10輛電動公車，並設置全國首座電動公車公共充電樁，惟電動公車占市區公車81輛比率12.35％，仍屬偏低等情事，允宜檢視執行量能，滾動調整推動目標，強化推動策略及減量措施，以提升減碳成效。

（五）為改善市政建設，提供市民優質生活環境，持續推動重大公共建設計畫，惟部分計畫管控欠周，施工進度延遲，致整體預算執行率欠佳，有待加強計畫管制考核，以提升預算執行績效。

市政府為帶動區域發展，打造幸福宜居城市，提供市民優質生活環境，投入鉅額建設經費於重大公共建設計畫及採購，其執行成效攸關市民生活品質、城市發展及政府施政形象。惟該府111至113年度5,000萬元以上重大公共建設計畫執行結果，執行數占可支用預算數之比率分別僅41.02％、24.61％、36.23％，整體預算執行率欠佳。又該府暨所屬機關113年度重大公共建設計畫總經費達5,000萬元以上者，共計47項，其中年度預算執行率未達80％者計有36項，經查其落後原因分述如下：1.該府主管者計有25項計畫，主要係新竹市危險道路改善計畫工程招標多次流標，決標時程較預計落後；直銷中心外部地景改善工程因受他案工程影響而無法施作，須終止契約重新辦理發包；新竹市慈雲路空中行人步道橋工程則因估驗計價尚未完成審查作業而影響進度；2.警察局主管者有1項計畫，係交通警察隊辦公廳舍興建工程尚未完成驗收作業；3.交通處主管者計有2項計畫，主要係新竹棒球場改建增設地下停車場工程履約爭議尚未處理完成；4.環境保護局主管者有1項計畫，係新竹市垃圾資源回收廠後續升級整備工程第一期（112年）部分施工項目展延期程至115年6月；5.文化局主管計有5項計畫，主要係兒童探索館整修工程、新竹市國際展演中心新建工程施工延遲，終止契約辦理結算；6.教育處主管計有2項計畫，主要係新竹市立體育場香山綜合運動場改建工程招標多次流標，尚未完成決標等情事，均有待加強計畫管制考核，以提升預算執行績效，確保施政目標如期如質達成。

（六）為提供市民學習活動與空間服務，推動新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程計畫，惟工程進度明顯落後，且部分工項施工品質欠佳，允宜通盤研謀改善，並強化計畫與預算執行管控作業，俾確保如期如質完工。

市政府為提升市民閱讀環境與學習空間，改善新竹市圖書館藏書不足、動線不佳與環境老舊等問題，爭取中央政府補助財源，由文化局規劃辦理圖書館原址重建，成為地上4層、地下2層之總館建築，分別於108年6月及10月獲交通部公路總局（112年9月15日改制為交通部公路局）由中央政府前瞻基礎建設計畫城鄉建設及教育部核定補助辦理「新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程計畫」，總經費11億1,081萬餘元（交通部公路局補助款1億3,014萬餘元，教育部補助款4億元，自籌款5億8,067萬餘元），計畫期程為108至111年。惟該府於109年5月辦理工程招標，歷經多次流標後，重新檢討工程發包預算金額，並獲同意修正計畫，總經費增至14億7,096萬餘元（自籌款增為9億4,081萬餘元），期程展延至115年。工程標案於111年6月決標，契約金額12億5,466萬餘元，並於同年10月開工，預計115年5月完工，截至113年底止，實際進度為28.90％，較預定進度38.89％落後9.99個百分點。經查其執行情形，核有：1.未確實控管工程進度執行情形，自113年1月起，進度落後已持續1年餘，未即時督促廠商研提具體有效改善措施，允宜強化計畫與預算執行管控作業；2.規劃設計階段未能提供基地內既有地下管線相關資料供設計參據，亦未督促設計單位提送公用設施管線調查成果報告辦理審核，致設計成果未涵括地下管線遷移等項目，工程施工期間遭遇地下管線障礙，須再耗時進行管線協調及遷移施工，影響整體工進，允宜檢討改善；3.建築物外觀設計採清水混凝土塑造木紋效果，惟樣品牆施作品質未符合設計要求，影響後續工程進度推展，並增加工程延宕風險，允宜督促強化材料檢試驗及進度控管；4.採最有利標辦理評選，惟廠商於結構體鋼筋工項施工品質欠佳，允宜加強履約管理提升工程品質，督促廠商如期如質完工，俾發揮整體投資效益。

（七）推動青草湖周邊地區市地重劃案，以促進整體利用開發，惟抵費地標售作業推動不足，致重劃後增值抵費地閒置多年，影響整體開發效益，允宜適時調整標售策略，研議土地多元活化方案，以提升土地使用效能及避免形成不經濟支出。

市政府於新竹市東區青草湖北側地區與南側地區，推動青草湖周邊地區市地重劃案，重劃前主要係雜木林地、空地使用、部分作停車場使用，環境髒亂；重劃後各宗土地直接臨路，並清除雜木竹林、保留老樹、整頓環境，做為青草湖觀光發展腹地及資源，並由乏人問津之邊陲荒地變成市場高價競標之水岸建築儲備用地。依該重劃區財務結算收支明細表，該府於重劃後計取得翠湖段1106地號、1120地號、1123地號等3筆抵費地，及翠湖段1102地號1筆建築用地。經查其執行情形，核有：1.於111年5月辦理上開3筆抵費地及1筆建築用地之土地標售案，除翠湖段1120地號土地未順利脫標外，其餘3筆土地，以總額2億6,588萬餘元標出，惟截至114年10月底止，已逾2年未再辦理標售作業，鑑於該筆抵費地重劃後評定地價高達4,400萬餘元，允宜適時調整標售策略，挹注公有財產收益，提升財務效益；2.翠湖段1120地號抵費地既屬青草湖周邊地區整體利用開發範圍，長期閒置易錯失最佳出售時機或增加管理維護成本等情事，允宜研議土地多元活化方案，如標租、設定地上權、引進民間團隊協助規劃開發等，打造具穩定收益之永續財源，以提升土地使用效能及避免形成不經濟支出。

（八）引進多角化模式經營身心障礙者就業綜合大樓，惟未明定點交期限，致廠商延宕或取消進駐，造成部分營運空間及專用廚房設備長期閒置，允宜通盤檢討類案委託經營模式及需求變更流程，確保空間設備能及時營運，充分發揮財物效能。

市政府為提升身心障礙者職涯發展及民間資源參與公共服務，規劃邀請民間機構進駐新竹市身心障礙者就業綜合大樓（下稱身障大樓）1樓，其樓地板面積約1,764平方公尺，採多角化模式經營，提供身心障礙者多元就業機會。經查其執行情形，核有：1.該府於110年3月與社團法人喜憨兒社會福利基金會桃竹事務所（下稱喜憨兒基金會）等4家共同投標廠商，簽訂委託經營計畫契約，惟未明定共同投標廠商之統一點交期限，任令3家廠商於111年1月3日、112年8月4日及10月26日進行個別點交作業，又截至114年1月底止，喜憨兒基金會（即第4家廠商）甚未完成點交作業，部分廠商未儘速進駐營運，影響身心障礙者多元就業機會及減損政府權利金收益；2.該府於身障大樓興建工程期間，評估採納喜憨兒基金會之烘培坊營運需求，於106年10月工務會議決議將原規劃之1樓休息室變更為廚房空間，並採購冰箱、烤箱、工作臺等多項廚房設備及安裝工程，合計237萬餘元；設計監造單位強調其責任歸屬為「使用單位需求變更，非屬設計監造單位責任」。惟該府俟1樓室內裝潢完成後，於112年11月函請喜憨兒基金會進駐營運未果，再於113年7月及114年1月召開履約會議，確定該基金會不辦理點交且不進駐，顯示該府前於106年10月逕行需求變更之決策未臻嚴謹，衍生後續管理問題；原預計點交予喜憨兒基金會之場域約356平方公尺，占1樓樓地板面積約20.18％，及占身障大樓總樓地板面積10,499.98平方公尺約3.39％，依建築物價值3億5,178萬餘元推估，約1,192萬餘元空間已閒置逾3年。另前項廚房設備工程係為喜憨兒烘培坊量身訂作之需求變更工程，囿於其不進駐而長年閒置於1樓或身障大樓外後方空間存放，間有建築物與高價設備工程閒置未使用，及廚房設備迄未能活化使用等情事，允宜通盤檢討研議類案委託經營模式及需求變更決策流程，並強化契約管理，確保空間設備能及時營運，充分發揮財物效能。

四、重要審核意見

# （一）連續7年歲計賸餘，財政狀況尚屬穩健，惟自籌財源增幅低於經常性支出漲幅，且獎補助費等消耗性支出持續擴張，排擠設備及投資等市政建設預算，亟待增進自主財源，檢討衡量財政量能，妥適配置政府有限資源。

新竹市114年度總預算執行結果，歲入決算審定數303億7,393萬餘元，歲出決算審定數273億4,585萬餘元，歲入歲出相抵產生賸餘30億2,807萬餘元，經舉借債務36億元，償還債務58億元，收支相抵賸餘8億2,807萬餘元，連續7年歲計賸餘，財政狀況尚屬穩健。惟自籌財源及占歲入財源比率逐年下降，消耗性支出逐年增加，亟待增進自主財源，迭經本室函請研謀改善，已復：將注意強化各項開源節流措施，研謀財政改善方案，以維財政健全永續發展。經查114年度總預算歲入歲出與收支平衡情形，核有下列事項：

表1  歲入及歲出與自籌財源概況

| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 歲入決算數(A) | 自籌財源(B) | 自籌財源占歲入決算數比率(B/A×100) | 歲出決算數(C) | 自籌財源占歲出決算數比率(B/C×100) | 經常支出(D) | 自籌財源占經常支出比率(B/D×100) |
| 110 | 24,439,701 | 11,447,858 | 46.84 | 23,631,382 | 48.44 | 18,159,277 | 63.04 |
| 111 | 24,941,511 | 11,282,382 | 45.24 | 23,990,446 | 47.03 | 19,094,568 | 59.09 |
| 112 | 26,918,018 | 11,072,970 | 41.14 | 24,634,887 | 44.95 | 20,178,204 | 54.88 |
| 113 | 29,201,781 | 11,936,858 | 40.88 | 25,840,888 | 46.19 | 21,591,092 | 55.29 |
| 114 | 30,373,930 | 11,383,104 | 37.48 | 27,345,851 | 41.63 | 23,305,920 | 48.84 |
| 資料來源：整理自各年度審核報告。 |  |  |  |  |  |  |  |

1.歲出規模逐年擴大，惟自籌財源增幅低於經常性支出漲幅，經費擴增需求愈加仰賴中央統籌分配稅及補助收入挹注，亟待賡續增進自主財源，以強化財政韌性：114年度歲計賸餘30億2,807萬餘元，較預算數3,069萬餘元增加29億9,738萬餘元，主要係統籌分配稅與補助及協助收入等非自籌財源計189億9,082萬餘元，較113年度172億6,492萬餘元增加17億2,590萬餘元所致，財政自足性不足。又近5年度（110至114年度）歲出規模逐年增加，歲出決算審定數由236億3,138萬餘元，逐年增加至273億4,585萬餘元，增幅約15.72％，其中經常支出由181億5,927萬餘元，逐年增加至233億592萬餘元，漲幅約28.34％。惟同期間自籌財源介於110億7,297萬餘元至119億3,685萬餘元之間，增幅未達1成，顯見自籌財源之增幅已無法支應經常支出之漲幅；又114年度自籌財源計113億8,310萬餘元，較113年度119億3,685萬餘元尚減少5億5,375萬餘元，占歲入決算審定數比率由46.84％逐年降至37.48％，下滑9.36個百分點；復以自籌財源占歲出決算審定數比率及占經常支出比率已分別由48.44％及63.04％降至41.63％及48.84％（表1），分別下降6.81及14.20個百分點，自籌財源占歲入及

圖1  自籌財源與歲出概況

百萬元

資料來源：整理自各年度審核報告。

年度

歲出規模之比率呈下降趨勢，相關施政計畫經費愈加仰賴中央統籌分配稅及補助收入挹注（圖1)。又因應財政收支劃分法修正，新竹市115年度統籌分配稅收入達300億508萬餘元，較114年度預算數88億7,940萬餘元，增加211億2,567萬餘元，增幅高達237.92％，然此鉅額增加係屬中央撥付之統籌分配稅，非屬自籌財源，且因財力分級調升，中央政府補助款亦隨之減少，亟待賡續拓展增進自主財源，以維財政永續健全等情事，經函請研謀改善。據復：將持續強化各項開源節流措施，拓展增進自主財源，並妥適配置政府有限資源，以利財政永續健全。

圖2  經常門與資本門經費消長情形

資料來源：整理自各年度審核報告。

2.經常支出規模及比率逐年遞增，資本支出占比相對下降，且獎補助支出占歲出經費已逾6成，財政支出結構僵化，影響公共建設量能及城市永續發展：(1)近5年度經常支出決算審定數由110年度之181億5,927萬餘元增加至114年度之233億592萬餘元，占歲出決算審定數比率由76.84％增至85.23％；同期間資本支出則由54億7,210萬餘元降至40億3,993萬餘元（圖2），占歲出決算審定數比率由23.16％減至14.77％，顯示財政資源逐漸偏重經常性支出，支出結構漸趨僵化，排擠具經濟發展與基礎建設效益之資本支出，不利城市永續發展；(2)依歲出用途別分析，近5年度業務費及獎補助費等經費經費占歲出決算審定數比率呈現上升趨勢，尤以獎補助費占歲出決算審定數比率由110年度之57.38％上升至114年度之62.42％，金額更由135億

圖3  歲出用途別概況

年度

資料來源：整理自各年度審核報告。

百萬元

6,085萬餘元增至170億6,975萬餘元(圖3)，增幅25.88％最劇，顯示近年歲出經費逾半數作為獎補助用途已成常態，反觀人事費、設備及投資等經費占歲出決算審定數比率呈現下降趨勢，又以設備及投資占歲出決算審定數比率由110年度

之15.87％降至114年度之9.27％，金額亦由37億5,028萬餘元減至25億3,489萬餘元，減幅最劇，顯示獎補助支出逾歲出經費6成，已逐年排擠設備及投資等市政建設預算，不利經濟發展；(3)該府長年編列補助免費營養午餐及國中小教科書、發放安老津貼及重陽敬老禮金等超過中央政府一致標準之社會福利支出，近5年度補助及發放金額由110年度之16億6,328萬餘元，增至114年度之21億5,584萬餘元，成長幅度達29.61％，其中安老津貼及重陽敬老禮金支出，亦隨著高齡化趨勢及高齡人口增加而持續成長，相關社會福利需求日益增加，致獎補助費等消耗性支出持續擴張，排擠設備及投資等市政建設預算。又因應財政收支劃分法修正，新竹市115年度歲出預算規模大幅擴增至436億3,621萬元，較114年度預算數增加約46.91％，其中社會福利支出增加11億8,155萬餘元，新增愛老津貼並加碼育兒津貼及幼兒就學補助預算共逾7億元，法定外社福支出急遽擴張，未來財政收支劃分法增撥資源如若調整，恐形成財政壓力，允宜善用增撥資源，審慎評估超額社會福利措施長期財務負擔及永續之可行性，優先提升設備及投資等資本支出比重，妥適配置政府有限資源，避免社會福利支出持續擴張，影響公共建設量能及城市永續發展等情事，經函請研謀改善。據復：將持續就整體經濟、財政及社會發展情形，適時檢討現行各項社會福利政策，於推動社會福利政策之同時，兼顧城市整體發展需求及各項重大建設支出，審慎衡酌財政資源配置，以維持市政建設與社會福利之均衡發展。

# （二）持續辦理開源措施及獎勵實施計畫，惟部分開源財源穩定性相對不足，且績效目標管理及規費收費基準暨定期檢討機制仍待精進，亟待研謀改善，以提升開源效益及健全規費管理制度。

圖4  開源措施執行成果

資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

下降4.50億元

（-17.84％）

下降7.18億元

（-34.63％）

| 表2 開源措施執行情形 單位：新臺幣千元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 預期收益 | 實際收益 |  |
| 合計 | 2,111,022 | 5,954,163 |  |
| 112 | 806,193 | 2,524,362 |  |
| 113 | 838,698 | 2,074,004 |  |
| 114 | 466,130 | 1,355,795 |  |
| 資料來源：整理自新竹市政府提供資料。 |  |  |

市政府為增裕庫收，推動開源措施並訂定「新竹市政府開源措施及獎勵實施計畫」，促使該府及所屬機關透過稅課與規費之檢討、財產收益與活化等面向，提報年度開源措施項目，經統計近3年度（112至114年度）開源措施執行成果，總計獲致收益59億5,416萬餘元。經查開源措施辦理情形，核有：1.近3年度開源措施之執行均達預期績效目標，惟實際收益數由112年度之25億2,436萬餘元逐年降至114年度之13億5,579萬餘元（表2、圖4），降幅46.29％，主要係部分開源財源仰賴不動產市場及民間投資動能，易受土地開發案件、市場景氣及投資意願等因素影響，收益穩定性相對不足；另以前年度應收罰鍰收繳率由112年度之18.46％降至114年度之16.28％，又部分機關預期效益目標之訂定偏於保守，雖執行結果多能達成預期目標，惟未能有效提升實際收繳成效，允宜檢討開源之財源結構、績效目標訂定及催繳管理機制，以增進開源措施之執行成效；2.截至114年底止，該府已訂定之規費收費基準計43項，惟南寮溫水游泳池委託經營管理辦法與新竹市道路命名及門牌編釘辦法，均逾規費法規定之3年定期檢討期限，仍未辦理檢討作業；另南寮溫水游泳池委託經營管理辦法雖訂有游泳池優惠票價折數規定，惟迄未訂定使用費收費基準，又門牌工本費收費事項亦未完整納入相關法規，顯示部分規費收費基準及定期檢討機制未盡周延，允宜依規費法規定檢討訂定相關收費基準，並落實定期檢討機制，以健全規費管理制度及維護收費合理性等情事，經函請研謀改善。據復：1.將持續督促各機關單位依計畫核實研提預計目標並妥謀具穩定性及持續性之開源措施，以提升執行績效增加市庫收入；2.將配合南寮溫水游泳池整建規劃及營運模式調整，檢討收費機制及訂定收費標準，並依規費法規定定期辦理檢討；另俟新式門牌設計完成後，將檢討訂定門牌編釘及門牌證明書收費標準，並修正相關規定，落實規費收費基準之滾動檢討機制。

# （三）歲出規模持續成長，應付保留率及賸餘率雖較113年度略有下降，惟部分機關歲出預算執行成效欠佳，部分計畫保留多年仍未執行完竣，亟待妥適規劃及執行計畫，以提升整體預算執行效能。

圖5　以前年度歲出轉入數與未結清數

資料來源：整理自各年度審核報告。

百萬元

％

年度

新竹市近5年度（110至114年度）歲出決算審定數由236億3,138萬餘元，逐年增加至273億4,585萬餘元，增幅約15.72％，歲出規模持續成長；114年度以前年度歲出轉入數計35億2,211萬餘元，執行結果，未結清數仍有15億7,177萬餘元，占轉入數之44.63％。有關施政計畫之執行與預算編列年度未能配合，計畫執行進度落後，致長期懸列未結情事，迭經本室函請研謀改善，已復：部分工程所需時程較長，或歷經多次流標，或變更設計等所致，將持續強化工程管理。經查114年度暨以前年度保留之歲出預算執行情形，核有：1.114年度應付保留數17億1,418萬餘元，占預算數之5.77％，較113年度之應付保留率6.14％略有下降；114年度賸餘數23億5,764萬餘元，占預算數之7.94％，亦較113年度之賸餘率8.07％略有下降。惟查114年度動物保護及防疫所、公園及觀光區設施維護管理中心、青年發展中心等3個單位歲出實現率未達8成，又動物保護及防疫所賸餘數占預算數比率超過20％，顯示已分配預算未有效執行，影響資源分配效率；2.114年度執行以前年度歲出轉入數結果，未結清數仍有15億7,177萬餘元，占轉入數之44.63％，雖已較113年度同項金額17億9,748萬餘元及比率52.26％，減少2億2,571萬餘元及下降7.63個百分點，惟仍有逾4成之歷年保留數迄至114年底止尚待繼續執行，且114年度未結清數之金額及比率仍均居近5年度次高水準（圖5），以前年度保留案件清理成效有限；3.114年度以前年度歲出轉入數之未結清數中，屬103至110年度保留已屆滿4年仍未能實現者，計1億5,966萬餘元(表3)，主要係市政府及文化局分別有9,395萬餘元及6,557萬餘元之經費保留多年未實現，顯示其施政計畫執行與預算編列年度未能配合，計畫執行進度落後，致長期懸列未結，其中市政府103及104年度轉入114年度待執行數計563萬餘元，業保留逾10年，惟114年度仍均未執行，亟待檢討多年未實現計畫經費續予保留之必要性等情事，經函請研謀改善。據復：1.持續

表3  已保留逾4年以前年度歲出轉入數與未結清數

| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 以前年度 轉入數 | 114年度減免(註銷)數 | 114年度 實現數 | 114年度 未結清數 | 未結清數占轉入數比率 |
| 合計 | 326,081 | 80,812 | 85,603 | 159,665 | 48.96 |
| 103 | 2,040 | － | － | 2,040 | 100.00 |
| 104 | 3,595 | － | － | 3,595 | 100.00 |
| 105 | 6,074 | 5,186 | － | 887 | 14.61 |
| 106 | 1,458 | － | 1,017 | 441 | 30.27 |
| 107 | 4,504 | 460 | 471 | 3,572 | 79.31 |
| 108 | 1,055 | 596 | 217 | 241 | 22.90 |
| 109 | 132,832 | 39,809 | 14,381 | 78,641 | 59.20 |
| 110 | 174,522 | 34,759 | 69,515 | 70,246 | 40.25 |
| 資料來源：整理自114年度新竹市總決算。 |  |  |  |  |  |

督促推動各項計畫及業務執行，並依計畫進度辦理相關作業，以提升預算執行率效益；2.將積極推動計畫及工程進度，以提高預算執行效率；3.將強化計畫前置規劃，並落實管考機制，以嚴密預算之執行外，亦將嚴格審核各計畫保留必要性，期逐年降低保留經費。

# （四）訂定年度施政計畫並落實管考機制，惟部分施政績效衡量指標未達8成，且交通建設及都市發展政策推動成果未符市民期待，有待檢討改善，以穩健推動市政建設及提升市民認同感。

| 表4 114年度施政計畫績效衡量指標未達8成情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：％ |  |  |  |  |
| 序號 | 機關名稱 | 計畫名稱 | 衡量指標 | 執行率 |
| 1 | 文化局 | 籌建城市文化據點，創造城市美感氛圍 | 學租藝文空間整建工程進度、展覽場次、參觀人次 | 33 |
| 2 | 教育處 | 提供優質教學環境與師資，重視教育公平與多元 | 籌設數位實驗高中 | 60 |
| 3 | 交通處 | 通勤路廊道路交通安全改善計畫 | 規劃進度 | 60 |
| 4 | 民政處 | 傳承宣揚宗教習俗文化，提升優化殯葬設施環境 | 改善殯葬設施環境 | 71 |
| 5 | 文化局 | 籌建城市文化據點，創造城市美感氛圍 | 眷村博物館環境改善工程：戶外景觀工程進度 | 74 |
| 6 | 工務處 | 慈雲空橋建置 | 工程進度 | 76 |
| 資料來源：整理自新竹市政府提供資料。 |  |  |  |  |

市政府及所屬單位按各該職掌及業務推展需求，擬訂年度施政計畫計163項，並為確保計畫具體落實及發揮預期效益，據以訂定績效衡量指標334項加強管考。經查其執行情形，核有：該府及所屬施政計畫績效衡量指標評核結果，「已達成目標」者310項（92.81％）、「達8成以上未達目標」者18項（5.39％）、「達6成以上未達8成」者5項（1.50％）、「未達6成」者1項（0.30％），其中執行率未達8成者，係文化局之學租藝文空間展覽場次與參觀人次及眷村博物館戶外景觀工程進度、教育處之籌設數位實驗高中、交通處之通勤路廊道路交通安全改善計畫規劃進度、民政處之改善殯葬設施環境及工務處之慈雲空橋工程進度等6項，執行率介於33％至76％之間（表4），另據該府114年度施政滿意度調查結果，部分政策項目民眾滿意度偏低或負面評價較高，尤以交通建設及交通狀況、都市景觀、文化活動及移民融入等項目，且文化局、交通處及工務處辦理相關施政計畫之績效衡量指標評核結果皆未達預定目標，顯示政策推動成果未符市民期待，有待檢討計畫執行落後原因，以穩健推動各項市政建設及提升市民認同感，經函請研謀改善。據復：賡續強化跨局處協調與管考機制，定期追蹤各項施政計畫執行情形，並檢討招標策略、預算配置及前置規劃作業之妥適性，以提升計畫執行效能及工程推動品質。

# （五）積極爭取中央補助款推動各項施政計畫，惟部分計畫經費全額保留或賸餘比率偏高，亟待研謀改善，以提升資源配置及運用效益，並強化整體施政效能。

| 表5 近3年度上級政府補助收入與歲入概況 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| 年度 | 上級政府補助收入 | 歲入 | 占比 |
| 112 | 8,031,756 | 26,918,018 | 29.84 |
| 113 | 8,984,212 | 29,201,781 | 30.77 |
| 114 | 9,719,887 | 30,373,930 | 32.00 |
| 註：1.本表數值均為決算審定數。 2.資料來源：整理自各年度審核報告。 |  |  |  |

| 表6 計畫經費保留情形 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 單位：項、新臺幣千元 |  |  |
| 保留比率區間 | 項數 | 金額 |
| 合 計 | 42 | 710,517 |
| 100％ | 8 | 287,855 |
| 90％以上未達100％ | 4 | 53,327 |
| 50％以上未達90％ | 11 | 246,378 |
| 未達50％ | 19 | 122,956 |
| 資料來源：整理自新竹市政府提供資料。 |  |  |

市政府積極爭取中央補助款推動各項施政計畫，近3年度（112至114年度）上級政府補助收入（含一般性及計畫型補助收入）分別為80億3,175萬餘元、89億8,421萬餘元及97億1,988萬餘元，占歲入決算審定數比率為29.84％、30.77％及32.00％（表5），呈逐年上升趨勢，爰其執行成效影響地方建設甚巨。其中，該府及所屬機關114年度辦理計畫型補助計畫計有372項（含跨年度延續計畫），預算數68億3,710萬餘元。經查其執行情形，核有：各項計畫經費執行結果，計有42項計畫辦理經費保留，金額合計7億1,051萬餘元，其中全數保留者8項、金額2億8,785萬餘元；保留比率90％以上未達100％者4項、金額5,332萬餘元；保留比率50％以上未達90％者11項、金額2億4,637萬餘元，逾半數計畫之預算保留率逾5成（表6）。另計畫經費賸餘數占各該計畫預算數之比率達20％且逾500萬元者，計有10項，金額合計5億9,405萬餘元，顯示部分計畫執行效益及預算編列尚有精進空間，允宜督促所屬機關審慎評估計畫之需求性及經費執行能力，覈實編列預算，以提升資源配置及運用效益，經函請研謀改善。據復：將持續管控廠商施工進度，督促各機關單位強化經費核銷作業，並審慎評估業務需求，以提升經費運用及政策執行效益。

# （六）推動淨零轉型行動方案，惟溫室氣體減量行動計畫缺乏部門別分工指引且未滾動接軌中央政策，又市民公共運輸使用率偏低，持有私人運具成長率高於全國均值，公車及公務車電動化程度偏低，影響整體減量成效，亟待研謀改善，以強化推動效能及達成淨零轉型目標。

臺灣永續發展目標核心目標13「完備減緩調適行動以因應氣候變遷及其影響」，其中13.2具體目標係執行溫室氣體階段管制目標。市政府為因應氣候變遷、建構城市氣候調適能力與韌性，設置「新竹市永續發展及氣候變遷因應推動辦公室」，於113年12月公布新竹市2050淨零排放白皮書（圖6），揭示淨零路徑及行動計畫。經查推動淨零轉型執行情形，核有下列事項：

圖6　新竹市2050淨零排放白皮書

資料來源：整理自新竹市政府網站資料。

1.推動第二期減量方案，惟減量行動計畫未明確規範部門別分工情形，中長期目標亦未能接軌中央最新政策：該府為落實淨零轉型目標，推動第二期溫室氣體減量執行方案（下稱第二期減量方案）。經查辦理情形，核有：（1）該府公布之白皮書僅具政策指引性質，截至114年底止尚未訂定相關自治條例，難以明確規範部門別分工情形，不利推動淨零政策之跨局處行動計畫，允宜參採臺北市、高雄市等8個市縣訂定自治條例之權責分工成效，以加速落實淨零轉型之目標；（2）第二期減量方案減量目標為年均減少1萬公噸CO2e，相較於中央政府依部門特性訂定差異化減量目標，更凸顯新竹市訂定減量目標過於簡略且缺乏部門差異化；（3）中央政府已於2025年1月更新國家減碳新目標（NDC 3.0），相較於基準年（2005年），應先後於2032年減量32％及2035年減量38％，惟該府仍沿用既有中長期目標預計於2030年減量30％，有待積極接軌中央最新政策，達成淨零轉型目標等情事，經函請研謀改善。據復：（1）已蒐集研析各市縣規範，評估制訂自治條例之可行性，將配合中央主管部會法規滾動修正，俾利接軌國際減碳潮流；（2）將檢討修訂部門別減量指標，以客觀衡量各部門減碳責任及提升整體執行成效；（3）將配合中央政府更新減碳目標，滾動調整減量執行方案，以落實達成減量目標。

2.推動運輸部門低碳轉型，惟市民持有私人運具成長率高於全國均值，運輸部門淨排放量占整體比率逐年攀升，市區公車及部分機關公務車電動化程度偏低：該府持續發展公共運輸系統、營造電動運具友善使用環境、推動市區公車電動化、提升新竹市區公車運量、淘汰老舊機車、改善行人通行空間等作為運輸部門低碳轉型策略。經查辦理情形，核有：（1）110至114年度市區公車運量已由322萬餘人次逐年上升至451萬餘人次，惟仍未達目標值520萬人次。又113年度新竹市民眾使用公共運輸占比6.8％，低於全國平均15.2％，且私人運具持有數量由109年之43萬餘輛增加至114年之46萬餘輛，成長比率7.25％亦高於全國平均4.93％，足見市民對私人運具依賴程度頗高；（2）第二期減量方案整體淨排放量由110年度之786萬餘公噸CO2e，遞減至113年度之617萬餘公噸CO2e，惟運輸部門淨排放量占整體比率卻由113年度之7.59％攀升至114年度之9.64％，影響整體減量成效；（3）截至114年底止，市區公車共計77輛，其中電動公車僅10輛，約12.99％，未達目標值30％，又市政府電動化車輛39輛，占該府公務車輛總量（237輛）之16.46％，及環境保護局經管電動化車輛11輛，占該局公務車總量（268輛）之4.10％，公務車電動化程度偏低等情事，經函請研謀改善。據復：（1）逐步穩定路線班次，確保民眾搭車便利性，優化舒適候車環境，鼓勵市民搭乘大眾運輸，以提升公共運輸普及率；（2）將以「電動購車補助」、「充電場站建置」、「穩定司機員額」、「路網優化加密」及「合理成本檢討」五大核心政策，結合「智慧候車環境升級」方案，系統性推動公車電動化改革，以達成綠色運輸與永續發展之目標；（3）115年起加碼補助業者汰換成電動公車，並規劃於第三期減量方案（草案）逐步將公務車輛汰換為低污染車輛或純電動車輛。

（七）為落實交通暢行政策，提升大眾運輸效能，爭取中央政府前瞻基礎建設計畫軌道建設款項挹注建設，惟環線輕軌計畫推動多年仍處於可行性研究階段，又大車站平台計畫綜合規劃尚未依交通部審查意見完成修正，並已耗資辦理多項調查研究採購案，亟待評估開拓多元利用之可能性，並積極辦理，俾落實計畫執行，以展現施政成果。

我國永續發展目標將建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村為核心目標11，其中第11.2項具體目標係為所有的人提供安全、可負擔、可及性高，且符合永續發展的交通運輸系統。市政府為落實永續發展及交通暢行政策，打造具友善無縫、產業機會、安全可靠、悠遊易行、永續發展、文化魅力等6項軌道運輸發展目標之骨幹運輸服務，爭取中央政府補助財源，於106年7月獲前瞻基礎建設計畫（下稱前瞻計畫）核定補助軌道建設（圖7），辦理「新竹環線輕軌計畫規劃作業」及「新竹大車站平台計畫規劃作業」等2案，原預計前瞻計畫第1期特別預算（106至107年度）補助辦理可行性評估作業，第2、3期特別預算（108至111年度）補助辦理綜合規劃及新竹環線輕軌計畫細部設計作業，截至114年底止，已核定總經費2億7,926萬元（中央補助款2億890萬元，自籌款7,036萬元），執行進度分別達可行性評估、綜合規劃階段。經查計畫執行情形，核有：1.推動新竹環線輕軌計畫規劃作業，其可行性研究報告自108

圖7  大新竹輕軌紅線、藍線規劃示意

資料來源：整理自新竹市政府市政新聞資料。

年12月起歷經4次陳報交通部審查，均未獲通過，耗時逾6年仍處於可行性研究階段，致109至112年度編列綜合規劃及細部設計經費5,500萬元及1億4,900萬元迄未執行且長期保留，影響預算執行及施政成果展現，亟待檢討改進，儘速完成可行性研究，俾利賡續推動規劃設計及施工等後續階段，落實交通暢行之願景；2.辦理新竹大車站平台計畫綜合規劃作業，惟報告書業經交通部於112年2月退回，並請該府依審查意見修正報告後重新報核，超逾3年仍未完成修正及報核程序，亟待積極辦理，又該府為推動新竹大車站平台計畫已耗資辦理多項調查研究勞務採購案，允宜充分運用相關調查研究成果，開拓多元利用之可能性，俾落實預算執行效益等情事，經函請研謀改善。據復：1.新竹縣市輕軌紅、藍線整合可行性研究於114年11月獲交通部同意補助，並於115年3月決標，正式啟動縣市整合可行性研究作業，俟成果核定後，將儘速辦理綜合規劃與設計等相關作業；2.刻正進行鐵路地下化差異分析，透過部分社經資料重新蒐集與調整，檢討鐵路立體化的可行性，俟完成後將納入本案綜合檢討評估，期能更全面通盤規劃重大建設計畫。

# （八）新竹通推動市政服務整合已具初步成果，惟使用黏著度、跨平台使用體驗及應用整合機制尚待精進，允宜持續深化資料整合應用及跨機關服務串聯，以提升平台使用效益，發揮數位治理綜效。

| 依據臺灣永續發展目標(Sustainable Development Goals,SDGs)第11項核心目標「建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村」，其具體目標11.3為「建構落實民眾參與、具社會包容與永續發展的城市與鄉村的規劃與管理。」市政府為落實「智慧城市」施政藍圖，提升市政服務整合效能及民眾使用便利性，於113年4月辦理「新竹市政府新竹通建置案」，契約價金2,700萬元，建置「新竹通APP」（下稱新竹通），並於114年8月14日正式上線試營運，作為市政服務單一入口平台，提供民眾透過單一應用程式使用各項市政服務（公車與停車資訊查詢、市政陳情、線上申辦、疫苗預約、停車費繳納及圖書借閱等多元服務）。經查新竹通推動情形，核有：1.新竹通自上線至115年2月底止，累計下載次數20萬5千餘次，其中註冊實聯會員及實名會員合計19萬3千人占累計下載次數之93.98％，下載後之註冊轉換情形尚屬良好，又該府於115年1至2月間推動「115年振興經濟消費金」發放，因開放透過新竹通進行數位登記及帳戶綁定，並提供加碼100元之誘因，帶動單週下載人次最高達約3萬9千餘次，惟隨政策推動進入尾聲，下載成長趨勢已呈現趨緩（週下載次數降至約3千至4千餘次），潛在用戶拓展動能已有趨緩情形，另據115年2月統計資料，新竹通日活躍用戶數（DAU）為7千餘人，月活躍用戶數（MAU）為16萬餘人，使用者黏著度（DAU/MAU）為4.38％，顯示多數用戶雖已完成下載及註冊，惟尚未形成穩定之日常使用習慣，允宜建立系統化績效評估機制，持續優化服務內容及使用誘因，以提升使用效益；2.新竹通於Google Play商店及App Store之使用者評價差異顯著，允宜蒐整分析各平台使用者回饋意見，釐清差異原因並研謀改善，以提升整體服務效能及跨平台使用體驗；3.該府及所屬機關歷年因應業務需要，針對教育、交通、文化及環保等領域亦建置相關行動應用程式（APP），截至115年2月底止，除新竹通外，尚有竹市校園智慧通等6項APP，各該APP累計下載次數介於4千餘次至28萬餘次之間（表7），惟部分既有APP與新竹通功能重 表7 新竹市政府及所屬機關APP使用情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、次 |  |  |  |  |  |
| 經管機關 （單位） | 名稱 | 委外維運 契約價金 | APP上架後至115年2月底止 下載總次數 |  |  |
|  |  |  | 合計 | Android | iOS |
| 教育處 | 竹市校園智慧通 | 5,380 | 119,865 | 20,555 | 99,310 |
| 交通處 | 新竹市好停車 | 108 | 107,299 | 21,209 | 86,090 |
| 交通處 | iBus_新竹市 | 2,218 | 286,400 | 210,000 | 76,400 |
| 文化局 | 新竹市行動圖書館 | － | 45,213 | 20,554 | 24,659 |
| 環境保護局 | 新竹市清運網 | 1,800 | 39,239 | 15,410 | 23,829 |
| 環境保護局 | 風收站 | 20 | 4,147 | 2,621 | 1,526 |
| 資料來源：整理自新竹市政府、文化局及環境保護局提供資料。 |  |  |  |  |  |

疊、整合程度有限，且部分系統未持續維運，允宜通盤檢討各APP功能定位及存續必要性，強化跨局處整合與資源運用效益等情事，經函請研謀改善。據復：1.將定期進行使用者行為分析以優先整合民眾常用之服務項目，另已規劃整合各局處各項e化便民服務，提高民眾使用意願及提升應用程式之使用黏著度；2.已就雙平台使用者之評價進行彙整分析，負評意見係後端伺服器承載力道不足，導致驗證機制、系統穩定性及外部連結等問題，已適時調整因應；3.優先規劃整併「iBus_新竹市」、「新竹市好停車」及「新竹市行動圖書館」等部分功能重疊APP，目前採並行方式運作，研議原有功能由新竹通取代後於115年下半年起逐步退場。另規劃116年度整併「新竹市清運網」APP，以提升民眾使用便利性及整體服務一致性。

# （九）公共自行車跨域合作機制已具初步成效，惟跨域資料共享交流機制及電力輔助自行車配置比率仍有提升空間，允宜持續深化資料整合應用及車輛配置，以完善公共自行車服務網絡。

圖8　竹竹苗YouBike2.0E強制投保傷害險宣導

資料來源：擷取自新竹市政府網站。

市政府為推動綠色運輸及打造低碳永續城市，持續擴增公共自行車服務量能，並導入電力輔助自行車（下稱YouBike 2.0E），完善公共自行車服務網絡，以提升市民通勤及休憩便利性，截至114年10月底止，新竹市公共自行車總數計1,755輛。經查公共自行車營運管理及服務推動執行情形，核有：1.新竹市與新竹縣地理位置毗鄰，公共自行車之使用呈現高度跨域特性，雖已於113年12月與新竹科學園區管理局、新竹縣及苗栗縣透過「園縣市高峰會」，就公共自行車騎乘者權益保障議題進行跨域合作（圖8），惟截至114年10月底止，尚未就公共自行車大數據（如使用者騎乘模式、跨域熱門站點、高需求路線及站點使用頻率等）與鄰近地方政府及新竹科學園區管理局建立資料共享及交流機制，允宜持續深化跨域合作，評估資訊整合與數據分享機制研議精進作法，以促進區域交通完善治理；2.該府基於交通均衡發展、部分轄區地勢較高及站點間距較遠等因素，已於114年10月間配置100輛YouBike 2.0E，惟配置比率僅5.70％，與鄰近新竹縣於114年2月已配置450輛、配置比率33.83％相較，仍屬偏低，允宜評估逐步增加配置數量，並依地形特性及使用需求妥適規劃站點與車輛配置等情事，經函請研謀改善。據復：1.將新竹科學園區、新竹縣及苗栗縣之車輛採「跨區自由借還」模式營運，消除行政區劃分對車輛流動限制，以降低營運單位跨區回送空車次數、調度往返移動距離及因交通壅塞延誤時間，並透過大數據智慧調控，強化跨區熱點之車輛周轉能力，掌握各站點車輛及車位數；未來將持續以現有模式，於公共設施開闢或新興計畫階段，請規劃單位將跨行政區旅次納入考量；2.預計於115年度再增購500輛YouBike 2.0E；另為維持營運服務品質，已要求除依各場站用量及尖、離峰租借特性進行車輛調度外，並就青草湖等地形起伏較大站點及南港賞鳥區等距離較長之遊憩站點，檢討YouBike 2.0E配置需求，適時調整車輛配置。

# （十）落實原住民族文化傳承及健康照護服務，惟既有行政量能難以兼顧照護工作，長者到站接受服務意願不高；又照顧服務員專業證照取得比率偏低，亟待研謀改善，以增進原住民族長者照護權益。

表8　114年度新竹市文建站在職照顧服務員證照取得情形

單位：人

| 服務據點 | 照顧服務員總人數 | 證照項目 |  | 人數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 西雅文健站 | 4 | 照顧服務員技術士證照 |  | － |
|  |  | 族語證照 | 合計 | 1 |
|  |  |  | 中級 | 1 |
|  |  |  | 中高級 | － |
|  |  |  | 高級 | － |
|  |  |  | 優級 | － |
| 那魯灣文健站 | 2 | 照顧服務員技術士證照 |  | 1 |
|  |  | 族語證照 | 合計 | 1 |
|  |  |  | 中級 | 1 |
|  |  |  | 中高級 | － |
|  |  |  | 高級 | － |
|  |  |  | 優級 | － |

資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

圖9　114年度新竹市文健站到站率統計

資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

市政府為保障原住民族長者獲得符合在地族群及文化特色之照顧服務、延緩失能及減少臥床時間、降低家庭醫療及長照之負擔，配合原住民族委員會布建具文化傳承及健康照顧精神之文化健康站（下稱文健站），補助經費532萬餘元，截至114年底止已布建西雅站及那魯灣站等2個文健站，服務長者計164人。經查其辦理情形，核有：1.西雅文健站未依計畫執行管理服務及使用經費，經研商會議評估其執行成效及管理機制尚有不足，於114年12月決議暫由該府接管，惟截至115年3月底止，該府原住民事務科人員僅5人，除既有行政業務外，接管後尚須負責百餘位長者之餐飲服務及個案管理等工作，行政能量恐難以支應，有待儘速研擬人力支援或加速重新委外方案，以兼顧行政效能與長者照護權益；2.西雅文健站114年度各季平均到站率分別為62.2％、35.1％、59.1％及38.9％（圖9），除第1季外，其餘3季均未達規定比率60％，且服務級距自114年3月起由核定之41至49人遭調降至20至29人，雖已加強派員訪視輔導，惟改善成果欠佳，有待研謀增進長者到站意願；3.截至114年底止，西雅站及那魯灣站等2個文健站照顧服務員共計6人（表8），取得族語證照者僅2人，約33.33％，取得照顧服務員技術士技能證照者僅1人，約16.67％，有待督促各文健站妥適輔導工作人員取得專業證照及族語能力認證，以提升專業服務品質等情事，經函請研謀改善。據復：1.已完成新執行單位徵選、審核及變更作業，將持續輔導其健全運作，確保服務品質穩定；2.調整到站與外展比例，優化課程與活動內容，並提升共餐品質，積極邀請長輩參與活動，以提升文健站服務效能；3.於業務會報督促執行單位妥適輔導工作人員取得專業證照及族語能力認證，以提升專業服務品質。

# （十一）為促進棒球運動發展，提供各級棒球人才培訓基地及職業棒球比賽場地，翻新新竹市立棒球場，並委由專業職棒團隊經營管理新球場，惟因場地問題遲未完成改善，無法恢復營運；又重新發包棒球場改善工程進度延遲，有待積極趲趕。

新竹市立棒球場

（圖片來源：本室於115年6月拍攝）

新竹市立棒球場自66年啟用以來，場地內外各項軟硬體設施皆已老舊破損，市政府為促進棒球運動發展，提供各級棒球人才培訓基地及職業棒球比賽場地，於108年辦理新竹市立棒球場新建統包工程，以全面翻新球場，並同步辦理新竹市立棒球場委託民間經營管理（OT）促參案，委由專業職棒團隊（下稱營運機構）經營管理新球場，該府於109年1月9日與營運機構完成簽約，營運期為10年，營運機構承諾投資金額為1,000萬元。經查其執行情形，核有：新竹市立棒球場於111年5月10日取得使用執照後，該府陸續將營運資產分次點交予營運機構，經雙方合意該促參案開始營運日為111年7月21日，並於翌日開幕啟用舉辦職業棒球賽，惟比賽過程中卻因場地問題造成球員受傷，引發社會輿論關注，導致後續排定於新竹市立棒球場舉行之職業棒球賽事更換場地，該府雖自111年7月25日要求新竹市立棒球場新建統包工程之承攬廠商（下稱統包工程廠商）辦理改善，卻遲未能完成，營運機構遂於112年1月13日要求暫停契約，經召開3次履約爭議協商會議，雙方合意自112年5月1日起暫停契約，並於112年5月8日將營運資產點還予該府，目前由市立體育場負責維護管理；雙方再經召開4次履約爭議協調委員會議，決議該府應補償營運機構已投入之營運費用624萬餘元。嗣後該府以球場施作覆土高程不符，認有超載安全疑慮，要求統包工程廠商移除覆土未果，於113年3月1日發函通知統包工程廠商將解除契約中有關球場工程之工項，至於其餘部分因已使用，將依現況辦理驗收結算；統包工程廠商則於113年3月25日向新竹地方法院聲請球場覆土證據保全。嗣經委託台灣省結構工程技師公會鑑定結果為未達安全程度，該府雖已透過訴訟方式向統包工程廠商求償相關損失，並陸續另案發包辦理覆土移除工程及棒球場改善工程。惟因棒球場仍未能使用，營運機構無法恢復營運，爰向該府提出解約要求，經協商雙方合意於115年1月26日終止契約，該府返還履約保證金500萬元，並補償營運機構316萬元。又重新發包棒球場改善工程進度延遲，有待積極趲趕，經函請研謀改善。據復：經協商營運機構承諾將316萬元補償金全數投入新竹市社區棒球及基層培訓計畫，資源挹注回饋於在地體育人才培育，為新竹棒球實力扎根；另棒球場改善工程已由副市長及秘書長共同召開專案會議，督促全力趲趕工進，俾使棒球場儘早恢復使用。

# （十二）為處理生活污水，維護河川及海洋自然生態環境，辦理客雅水資源回收中心第二期擴建工程，惟未審慎檢討進廠水量已達擴建門檻，仍按原預定進度辦理，延誤擴建時機；又被動配合介面複雜之跨縣市聯合供應再生水方案，終因協作破局，耽延工程期程，亟待研謀改進。

客雅水資源回收中心

（圖片來源：本室於114年9月拍攝）

市政府為處理新竹市之生活污水，維護河川及海洋自然生態環境，於客雅溪口旁之海埔新生地建置客雅水資源回收中心，規劃分4期興建，第一期工程於97年底完工，污水處理量為30,000每日立方公尺（CMD）。隨著新竹市污水下水道系統工程進行，接管戶數持續增加，客雅水資源回收中心污水處理量已近飽和，爰向內政部國土管理署申請補助辦理第二期擴建工程，將擴增污水處理量30,000CMD，所需經費7億8,750萬元，預計自111年開始規劃設計，俟實際進廠水量達22,000CMD之擴廠條件時辦理擴廠工程。經查其執行情形，核有下列事項：

1.未審慎檢討進廠水量已提早達擴建門檻，仍按原預定進度辦理，延誤擴建時機；又未能有效督導管控設計進度及品質，多次提報中央審查經多次退回修正，始完成核定基本設計：近年新竹科學園區蓬勃發展，吸引大量高科技產業及人才進駐，帶動外來人口移入新竹市，促使家戶數與人口數逐年穩定成長，對都市發展產生重大影響，包括處理民生污水之需求。依據內政部國土管理署「全國公共污水處理廠資料管理系統」統計資料顯示，109年度客雅水資源回收中心平均進流量為25,864CMD，扣除河川截流水量3,000CMD後，已逾第二期擴建工程施作門檻，有提前開始施工之迫切需要。惟該府未能審慎評估新竹市整體高科技產業發展與人口成長趨勢，滾動檢討污水處理量快速增加情形，致未及早啟動客雅水資源回收中心第二期擴建工程，仍按原預定進度辦理設計工作，延誤擴建時機；又未能有效督導管控設計廠商之進度及品質，肇致基本設計報告書圖屢遭內政部國土管理署審查退回修正，耗費多時始完成核定基本設計，延誤作業期程，經函請研謀改善。據復：將循程序洽詢中央補助機關，確保審查方向與中央一致，並於修正完成後提請審查委員確認，以落實審查機制之完備性，並持續督導技術服務廠商依契約規範加速辦理設計及修正作業，以兼顧品質控管與作業時效。

2.未能積極向中央爭取儘早動工，僅被動配合介面複雜之跨縣市聯合供應再生水方案，終因協作破局，耽延工程期程：依據「新竹科學園區（寶山用地）第2期擴建計畫」環境影響說明書承諾事項，119年以後將使用100％再生水，其再生水來源，除由開發單位新竹科學園區管理局自行興建再生水廠外，並於新竹市及新竹縣之水資源回收中心興建再生水廠供應。經濟部水利署於110年8月邀集相關單位召開「新竹地區再生水使用研商會議」，決定由內政部國土管理署辦理新竹地區之客雅、竹北及竹東等3座再生水廠可行性評估及先期規劃，後續再分別由新竹市、縣政府配合辦理。惟該府未審慎考量客雅水資源回收中心污水處理量瀕臨上限，亟須積極爭取第二期擴建工程儘早動工，卻被動配合介面複雜之跨市縣3廠聯合供應再生水方案，終因新竹縣政府表達無意願辦理，改由客雅水資源回收中心單獨供應再生水，耽延興建期程，經函請研謀改善。據復：因考量水資源整體調配、政策方向、組織人力及專業能力，爰依中央建議配合推動，並於114年8月委託內政部國土管理署下水道工程分署代辦「新竹市客雅水資源回收中心放流水回收再利用興建、移轉及營運案」，採有償BTO模式辦理，包含第二期擴增污水處理量40,000CMD及興建再生水廠等設施，已於115年4月公告招商。

# （十三）持續辦理觀光主題活動及假日免費觀光巴士，惟活動樣態趨同，不易延續觀光吸引力，及未充分整合觀光巴士搭乘資訊與旅宿業行銷資源，允宜研謀改善，以提升城市觀光推廣效益。

| 市政府為推廣城市觀光，於113及114年編列預算2,680萬元及4,994萬餘元，辦理春節燈區策展、賞花活動、青草湖水上活動、端午節龍舟競賽、聖誕活動等觀光主題活動，又自113年起辦理假日免費觀光巴士，以推動低碳旅遊。經查執行情形，核有：1.近3年度（112年度至114年9月）新竹市重要遊憩據點遊客到訪人次分別為1,664萬餘人次、1,641萬餘人次及1,359萬餘人次，呈下降趨勢（表9），主要係活動內容及型態多以節慶、市集或短期活動為主，樣態 表9 新竹市重要遊憩據點旅客人次統計情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：千人次 |  |  |  |
| 年度 重要遊憩據點 | 112 | 113 | 114 |
| 合 計 | 16,641 | 16,415 | 13,595 |
| 十八尖山 | 479 | 682 | 471 |
| 青青草原 | 201 | 429 | 301 |
| 城隍廟 | 2,065 | 2,054 | 2,014 |
| 新竹漁港 | 2,697 | 2,466 | 1,722 |
| 賞蟹步道 | 509 | 451 | 279 |
| 青草湖 | 453 | 462 | 393 |
| 17公里自行車道 | 842 | 737 | 528 |
| 新竹公園 | 3,951 | 3,785 | 2,916 |
| 東門市場與護城河鄰近商圈 | 3,530 | 3,327 | 3,406 |
| 頭前溪河濱公園與自行車道 | 1,910 | 2,016 | 1,561 |
| 註：1.資料統計至114年9月底止。 2.資料來源：整理自新竹市政府提供資料。 |  |  |  |

相對趨同，不易於活動結束後，延續觀光吸引力，允宜研謀改善，以提升遊客停留時間及回訪率；2.113及114年度假日免費觀光巴士網路媒體行銷觸及人次分別為167萬餘人次及40萬餘人次，網路行銷曝光度具一定成效。惟113年度（9至12月）及114年度（11月9日止）觀光巴士實際搭乘人數分別為10,178人次及15,467人次，與行銷觸及人次差異甚鉅。

圖10　觀光巴士停靠站周邊合法旅宿分布情形

資料來源：整理自新竹市觀光巴士官網及交通部觀光署旅宿網公告資料。

另運用電腦軟體分析觀光巴士停靠站周邊300公尺範圍內合法旅宿分布情形，除竹蓮街站外，其餘站點周邊均有合法旅宿（圖10），且部分旅宿業者（如迎曦大飯店），已於其官方網站公告假日免費觀光巴士搭乘資訊，供旅客查詢，顯示在地旅宿業者具備協助觀光推廣之基礎量能。惟該府尚未充分整合觀光巴士搭乘資訊與旅宿業行銷資源，允宜研謀善策，以提升觀光巴士使用效益等情事，經函請檢討改善。據復：1.將採取分眾主題規劃、導入國際IP與科技體驗、深化在地文化連結、推行環境教育及假日免費觀光巴士-香山線等差異化行銷策略，並參酌景點淡、旺季情形調整策略，以提升觀光回訪率；2.將強化以觀光巴士實際使用情境為宣傳主軸，並於新竹火車站、公共運輸轉運點、飯店及旅館櫃檯、電子看板與旅遊手冊等多元管道，提供乘車資訊及動線指引，並滾動檢討調整行銷與營運策略，以提升觀光巴士乘車率。

# （十四）經管公有零售市場間有部分空間長期閒置，或未申請使用執照，或未妥為規劃建築物耐震補強與拆除重建作業，或部分攤（鋪）位未依原定用途使用，或市場收費標準缺乏法源依據，影響營運秩序等效能過低情事，亟待檢討妥處，以提升市場營運效能及維護民眾安全。

市政府自行經營管理公有零售市場，計有中央、關東、南寮、士林、北門、東門、南門、西門市場及中央商場等9處。其中中央、北門、南門、西門市場及中央商場等5處於建築法施行前，即供公眾使用，惟間有未申請核發使用執照、未辦理財產登記與列管或未依建築物耐震能力評估建議執行拆除作業等諸多缺失，致市場管理及建築物結構安全嚴重堪慮，前經監察院於102年依法提案糾正，本室於106、109至113年陸續追蹤並函請檢討妥處。經查公有零售市場改善管理情形，核有：1.中央及關東市場部分空間長期閒置，截至114年4月底止，已分別長達34年及18年均未有效使用，市場營運效能低落。又中央、西門市場及中央商場等3處，迄未依相關規定申請核發使用執照，且西門市場及中央商場建築物結構安全堪慮，亦遲未妥為規劃耐震補強或拆除重建，影響公共安全甚巨，亟待儘速改善公共設施閒置未利用及公共安全境況，俾維護民眾安全；2.中央、東門市場及中央商場部分攤（鋪）位間有非承租人使用營運或承租人死亡多年仍續租營運等疑似轉租情形，或有久未營運、變更住家使用等悖離市場用途情形；中央及西門市場有多處臨時承租攤（鋪）位收回成效欠佳且屢見違規使用情形；長年使用之市場收費標準缺乏法源依據，影響市場營運秩序與公平性等效能過低情事，經函請檢討改善。據復：1.關東市場2樓閒置空間已規劃轉作公共托嬰中心，另將檢討評估中央、西門市場及中央商場等用地、建物權屬與攤商安置事宜；2.嗣後攤商續約時，將依零售市場管理條例等規定檢核攤商實際營運情況，以導正轉租或違規使用情事；另已禁用中央市場臨時攤（鋪）位，將參考各市縣公有零售市場相關收費標準，研議訂定自治收費規範。

# （十五）為實現安居科技城施政願景，推動都市更新及建構永續城市，惟屋齡超逾30年以上住宅數量逐年攀升，存有耐震能力不足疑慮，又整體污水處理率及公共污水下水道普及率均較鄰近縣低，亟待研謀改善，以保障市民居住安全，提升整體環境品質。

我國參考聯合國之永續發展目標（SDGs），策定臺灣永續發展18項核心目標，其核心目標6 為確保環境品質及永續管理環境資源；核心目標11為建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村。其中第6.3項具體目標係加強推動廢污水妥善處理；第11.1項具體目標係確保所有的人都可享有適當、安全及可負擔的住宅及基本生活所需的服務，並改善弱勢棲所；第11.6項具體目標係減少都市環境所造成的有害影響。市政府為實現安居科技城施政願景，改善市民居住整體環境，推動都市更新、危險及老舊建築物（下稱危老）重建及建構永續發展城市等政策。經查辦理情形，核有下列事項：

1.持續推動都市更新及危老重建政策，惟部分地區位於活動斷層地質敏感區，且老舊住宅數量持續增加，存有耐震能力不足疑慮，有待強化政策宣導，並評估劃定更新地區，以提升推動成效：臺灣位處環太平洋地震帶，受到板塊擠壓作用影響，導致地震頻繁，根據經濟部地質調查及礦業管理中心公布結果，截至114年底全臺計有36條活動斷層，其中通過新竹市者係新竹斷層及新城斷層等2條活動斷層，且新竹斷層活動斷層地質敏感區鄰近人口密集地區（圖11）。

圖11  新竹市活動斷層地質敏感區與都市計畫地區示意

資料來源：整理自經濟部地質調查及礦業管理中心資料。

另依內政部不動產資訊平台資料顯示，轄內具房屋稅籍住宅，屋齡30年以上者由110年第4季為6萬餘宅，占當季住宅總量17萬餘宅之36.50％，增加至114年第4季約8萬餘宅，占當季住宅總量18萬餘宅之46.03％，4年間屋齡30年以上之住宅增加2萬餘宅。截至114年底止，該府公告實施都市更新事業（權利變換）計畫案件計26案、核准危老建築重建計畫案件計223案，相較110年已核定實施11案、63案，增加15案、160案，整體推動量能有限，尚難減緩老舊住宅持續增加趨勢。鑑於88年921大地震發生後，內政部修正建築物耐震設計規範等規定，88年12月31日前領得建築執照之建築物恐因其耐震設計標準較低，存有耐震能力不足疑慮，若遭遇強震，將增加民眾生命財產損失風險，允待透過制度誘因加強民眾參與都市更新及危老重建之意願。為提升都市更新及危老重建政策推動成效，並有效降低市民地震災害風險，亟待該府積極採行多元宣導方式，加強民眾參與意願，並依都市更新條例辦理全面調查及評估，將活動斷層地質敏感區納入整體規劃，適時劃定更新地區，透過制度誘因加速推動都市更新，以保障市民居住安全並落實安居科技城願景，經函請研謀改善。據復：有關都市更新部分，劃設更新地區草案已納入都市計畫通盤檢討程序，並將積極透過委外方式成立輔導團，提供民眾即時輔導諮詢，分析多元開發方式，藉此強化民眾參與意願，並持續加速都市更新審查程序，以落實更新發展願景；另危老重建部分，將積極推動委外執行計畫及多元宣導，協助民眾申請，期減緩老舊住宅增加趨勢。

2.推動污水下水道系統建設計畫，建構永續發展城市，惟整體污水處理率及公共污水下水道普及率均較鄰近縣低，亟待加強推動用戶接管，以提升普及率與污水處理率：污水下水道為國

| 家永續發展不可或缺之基礎建設，也是現代化都市必備之公共設施，其績效指標可顯示公共衛生品質與現代化程度。行政院111年12月核定臺灣永續發展目標修正本，對應指標 6.3.1項係公共污水下水道接管普及率，2030年目標為50.80％；第11.6.4項係整體污水處理率，2030年目標為76％（同指標 6.3.2）。110年起市政府公布聯合國永續發展目標新竹市自願檢視報告，其中114年自願檢視報告附錄二SDG9工業、創新基礎建設項下，訂定2025年目標污水下水道普及率為23％，2030年目標28％。依內政部國土管理署（下稱國土署）統計用戶接管普及率及污水處理率一覽表，整體污水處理率包括公共污水下水道普及率、專用污水下水道普及率、建築物污水設施設置率等3項指標總和，反映污水妥善處理對環境品質改善程度；用戶接管普及率則反映公共污水下水道建設成效。次依國土署統計110至114年度各市縣整體污水處理率、公共污水下水道普及率情形，新竹市整體污水處理率由65.63％成長至72.01％，已超逾114年度全國整體污水處理率70.82％，惟與鄰近新竹縣整體污水處理率83.90％相較（表10），落差11.89 表10 整體污水處理率比較 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：％ |  |  |  |  |  |
| 年度 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| 全國 | 66.93 | 68.65 | 70.02 | 70.98 | 70.82 |
| 新竹市 | 65.63 | 67.94 | 71.17 | 72.39 | 72.01 |
| 新竹縣 | 71.84 | 75.03 | 79.22 | 82.63 | 83.90 |
| 資料來源：整理自內政部國土管理署統計資料。 |  |  |  |  |  |

| 個百分點。另公共污水下水道普及率由18.64％成長至23.71％，尚符新竹市2025年永續發展目標23％，惟與全國、鄰近新竹縣及苗栗縣公共污水下水道普及率分別42.88％、30.66％ 表11 公共污水下水道普及率比較 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：％ |  |  |  |  |  |
| 年 度 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| 全國 | 39.78 | 41.26 | 42.14 | 42.82 | 42.88 |
| 新竹市 | 18.64 | 19.82 | 21.45 | 22.56 | 23.71 |
| 新竹縣 | 24.31 | 25.38 | 27.72 | 29.73 | 30.66 |
| 苗栗縣 | 24.28 | 26.64 | 28.57 | 28.62 | 28.44 |
| 資料來源：整理自內政部國土管理署統計資料。 |  |  |  |  |  |

及28.44％相較（表11），落差分別為19.17個、6.95個及4.73個百分點，顯示污水下水道建設進度尚存精進空間，亟待檢討改進，積極推動用戶接管工程，以提升污水下水道普及率及整體污水處理率，實現建構永續城市之發展目標，經函請研謀改善。據復：主要係新竹市客雅水資源回收中心廠內設備老舊，已無法再提升處理水量，又二期擴建計畫目前已納入再生水相關計畫辦理，後續俟擴建完成後，即可提升整體處理量能，進而積極推動污水下水道建設，以提高污水下水道接管率。

# （十六）持續推動永續發展目標並定期發布自願檢視報告，惟部分指標達成率未達8成，或提前達成5年期目標，允宜研謀改善，以提升永續治理及施政成效。

| 表12 新竹市第3版VLR永續發展對應指標情形 |  |
| --- | --- |
| 單位：項 |  |
| 永續發展目標（SDGs） | 對應指標 項數 |  |
| 合計 | 84 |  |
| SDG 1消除貧窮 | 2 |  |
| SDG 2消除飢餓 | 4 |  |
| SDG 3健康與福祉 | 8 |  |
| SDG 4教育品質 | 7 |  |
| SDG 5性別平等 | 2 |  |
| SDG 6淨水與衛生 | 3 |  |
| SDG 7可負擔能源 | 3 |  |
| SDG 8就業與經濟成長 | 9 |  |
| SDG 9工業、創新基礎建設 | 4 |  |
| SDG 10減少不平等 | 2 |  |
| SDG 11永續城市 | 22 |  |
| SDG 12責任消費與生產 | 4 |  |
| SDG 13氣候行動 | 5 |  |
| SDG 14海洋生態 | 2 |  |
| SDG 15陸地生態 | 2 |  |
| SDG 16和平與正義制度 | 2 |  |
| SDG 17全球夥伴 | 3 |  |
| 資料來源：整理自新竹市自願檢視報告（2025版）。 |  |

市政府依循國家永續發展政策，並回應全球永續行動及兼顧在地發展，參考聯合國永續發展目標及行政院國家永續發展委員會研訂之臺灣永續發展目標對應指標，規劃新竹市永續發展目標與策略，並與施政藍圖結合，檢視各項施政重點執行成效。該府自110年起每2年發布自願檢視報告（Voluntary Local Review ,VLR），嗣於114年10月發布第3版VLR，其內容涵蓋17項永續發展目標，及84項對應指標（表12）。經查其推動情形，核有：截至114年底止，84項對應指標經扣除尚未屆統計週期者6項後，尚餘78項，惟間有達成率未達8成者計有長期照顧在案服務人數成長率等7項，或提前達成5年期之中長期目標值者計有圖書館閱讀推廣活動參與人次等16項，允宜檢討精進落後指標執行量能，適時滾動檢視指標挑戰性及合理性，以提升永續發展目標之推動成效，並強化績效衡量及政策推動管控機制，經函請檢討改善。據復：已請相關單位說明指標落後原因及改善措施，並邀請專家學者就指標達成情形及適宜性進行檢視與討論，以更完整呈現永續治理成果及施政成效。

# （十七）推動客語深根及客家文藝研習計畫，惟計畫欠缺具體量化指標，客語認證班通過率低於全國平均值，且研習班高齡學員占比逾6成，有待研謀改善，以促進客家語言及文化薪火相傳。

市政府為營造母語社區與公共領域客語學習環境，提升民眾使用客語之意願與能力，並鼓勵傳承與創新客家文化藝術，於114年度辦理推動客語深根服務計畫、推展客家文化力客家文藝研習計畫，經費各為575萬元及55萬餘元。經查客家語言及文化推廣辦理情形，核有：1.該府114年度客語深根服務計畫核定之預期效益指標，多屬質性指標，欠缺具體可量化之績效指標，難以評估資源投入之實質效益，不利後續成果考核及經驗回饋；2.該府開辦客語能力認證課程（含一般及公教認證班），114年度平均報考率64.02％及認證通過率47.35％，均較113年度提升，推動客語能力認證措施已漸具成效，惟新竹市平均認證通過率（47.35％）較全國平均值（63.79％），減少16.44個百分點，又其中公教認證班通過率僅37.93％，影響公部門客語服務量能，顯示客語認證成效有待改善；3.114年度核定補助轄內社團開設客語歌謠研習課程計8門，除1門開課對象係幼兒園幼童外，其餘7門研習課程招收學員計145人（表13），其中65歲以上高齡者計

表13　新竹市客家歌謠研習班學員組成分析

單位：人

| 課程名稱 | 學員數 | （按年齡分） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不超過55歲 | 55歲至64歲 | 65歲以上 |
| 合 計 | 145 | 20 | 32 | 93 |
| 傳統與現代客家歌謠研習班 | 17 | 3 | 8 | 6 |
| 客家山歌、小調研習班 | 15 | － | 1 | 14 |
| 客家山歌、傳統歌曲研習班 | 21 | 1 | 1 | 19 |
| 客家歌謠教唱、合唱研習班 | 32 | 1 | 9 | 22 |
| 客家文藝研習 | 23 | － | 6 | 17 |
| 心動客家歌謠班 | 17 | 13 | 4 | － |
| 新竹關帝廟八音推廣班 | 20 | 2 | 3 | 15 |

資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

93人，約64.14％，不超過55歲者僅20人，約13.79％，且部分課程如「客家山歌、小調研習班」及「客家山歌、傳統歌曲研習班」高齡者占比甚至超過90％，亟待鼓勵年輕學員參與客語推廣，促進客家語言及文化薪火相傳等情事，經函請研謀改善。據復：1.將訂定各項活動學員參與人次或影音成果等績效衡量指標，並檢討未達標項目，作為爾後開設相關課程之參據；2.依據全國平均值，滾動調整115年度認證報考率及通過率之目標值，並結合獎勵計畫及強化認證導向課程設計，以提升學員應試能力及客語認證通過率；3.持續辦理校園推廣、客家藝文活動，適時引進專業資源輔導社團優化課程內容，吸引更多青年參與客家藝文學習，以促進在地客家文化傳承。

# （十八）持續推動所屬學校建置能源管理系統及校園節能措施，惟節電效率未達預定目標、契約容量設定及冷氣使用規範仍待檢討修訂，允宜持續強化能源管理效能，以提升節能成效。

臺灣永續發展目標（TSDGs）核心目標7揭示：「確保人人都能享有可負擔、穩定、永續且現代的能源。」行政院為維護校園用電安全及提升學習環境品質，於109年7月宣布全國中小學「班班有冷氣」政策，嗣經核定教育部推動「公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫」，並建置能源管理系統（Energy Management System,EMS），以掌握校園用電情形及提升能源使用效率。據台灣電力股份有限公司（下稱台電公司）提供市政府所屬46所國高中小學114年截至8月底止累計用電數1,049萬餘度。經查校園用電管理執行情形，核有：1.依行政院「政府機關及學校用電效率提升計畫」及公立國民中小學班級冷氣使用及管理注意事項規定，以112年為基期，每年提升1％用電效率，並於115年達成3％的整體節電成效，學校應透過EMS監控分析用電情形，及落實節能措施，惟該府所屬46所學校114年截至8月底止之累計用電量較113年同期增加34萬餘度，增幅3.38％，未達節電目標，其中31所學校用電度數增加比率介於0.12％至18.70％間，節電效率尚待提升；部分已導入EMS之學校，用電量仍呈增加趨勢，顯示系統監測分析功能尚未充分發揮效益，允宜督促各校妥為檢討用電成長原因，並強化EMS系統分析結果之運用及用電管控措施，以提升用電管理效能並達成節電目標；2.113年度至114年8月底止，計有39校之經常契約容量均逾用電最高需量1.2倍；另有14校於114年部分月份之實際最高用電需量超出契約容量而遭收取超約附加費逾1萬元，部分學校契約容量設定未臻合宜，允宜通盤檢討年度用電需量，洽請台電公司協助設定最適契約容量，以降低不經濟之電費支出；3.部分學校未依教育部規定增（修）訂冷氣使用管理規範，分別有9校未訂定冷氣使用管理規定、12校未訂定冷氣啟動順序、27校未將開窗換氣機制納入規範等情事，經函請研謀改善。據復：1.用電成長受高溫日數增加、課後照顧與暑期活動增加、冷氣設備全面正常運轉等客觀因素影響，將持續督導學校檢討用電成長原因，並強化EMS實務運用與節能管理作為；2.已責請各校通盤檢討歷年最高需量與契約容量，並將洽請台電公司協助試算最適契約容量，嗣後將逐步朝契約容量合理化、電費支出最佳化方向調整；3.已函請各校全面檢討冷氣使用及管理規範，並要求補正訂定冷氣卡發放與管理機制、明訂全校冷氣啟動順序、納入冷氣使用期間開窗換氣機制，並參考環境部室內空氣品質指引；另因相關規範須提校務會議審議，多數學校已排定於學期末辦理訂定或修正作業。

# （十九）提供兒童早期療育諮詢及通報轉介等服務，惟家長與托育人員囿於辨識能力不足而影響黃金通報時機，又早期療育復健診所佈點不均致民眾可近性失衡，有待研謀改善，俾照護兒童成長福祉及促進早期療育資源均衡配置。

| 表14 新竹市早期療育社區資源服務中心受理案件之通報來源 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：件、％ |  |  |  |  |  |
| 年度 | 受理 案件 (A) | 通報來源 |  |  |  |
|  |  | 家庭端 |  | 托育機構 |  |
|  |  | 案件量(B) | 比率 (B/A100) | 案件量 (C) | 比率 (C/A100) |
| 112 | 1,091 | 202 | 18.52 | 20 | 1.83 |
| 113 | 972 | 165 | 16.98 | 20 | 2.06 |
| 114 | 1,256 | 181 | 14.41 | 21 | 1.67 |
| 資料來源：整理自新竹市政府提供資料。 |  |  |  |  |  |

市政府設立2處早期療育社區資源服務中心（下稱早療中心），提供發展遲緩兒童家庭個案諮詢、通報轉介及社區療育等服務。經查早期療育服務辦理情形，核有：1.兒童個案經發現疑似發展遲緩，應通報早療中心進行開案評估，近3年度（112至114年度），通報轉介中心受理案件為1,091件、972件及1,256件（表14），其中未滿3歲兒童通報件數分別計343件（31.44％）、331件（34.05％）及501件（39.89％），皆未達4成。鑑於0至6歲為兒童發展關鍵期，且家庭端及托育機構係及早發現兒童發展遲緩之第一線，惟近3年度2者通報比率皆呈現下降趨勢，114年度甚至雙雙下探新低，恐影響兒童發展遲緩之介入時機，亟待提升民眾對於兒童發展遲緩辨識能力；2.依開案評估流程，早療中心受理通報案件，經評估確診者，應由個案管理中心列管執行個別服務計畫。經勾稽比對截至114年底止，早療中心通報轉介清冊（1,455名），及個案管理中心列管計畫名冊（640名）等電子檔案，發現個案管理名冊中，未列於前置通報轉介清冊者計241名，顯與上開評估流程有悖，有待檢討釐正通報轉介清冊資料，以提升個案管理成效；3.新竹市東區及北區療育復健診所有19家及9家，合計

圖12　新竹市早期療育復健診所據點

資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

28家，香山區則無，其中可健保給付者，分別計有東區10家（52.63％）及北區3家（33.33％）（圖12），有待強化民眾使用醫療復健服務之可近性，以促進醫療資源均衡配置等情事，經函請研謀改善。據復：1.加強托嬰中心及居家托育人員對於兒童發展遲緩之專業知能，並研議拍攝宣導影片，以增進家長對於兒童發展評估之辨識能力；2.定期更新比對名冊與系統列管資料，以提升資訊完整性及一致性；3.將評估於香山區設置療育復健據點之可行性。

# （二十）持續辦理外籍移工管理及訪查輔導作業，外籍移工失聯比率已逐年下降，惟部分事業單位移工失聯人數偏高，且訪查前資料勾稽作業未盡落實，允宜持續檢討精進，以強化移工管理機制及提升訪查作業效能。

市政府為辦理外籍移工管理及安置等業務，114年度向勞動部申請就業安定基金補助經費1,300萬餘元，執行數1,131萬餘元，執行率86.96％，據以辦理各項外籍移工動態資訊管理、查察訪視及諮詢服務等作業，協助解決勞資爭議問題，以保障外籍移工之工作權益。經查其執行

圖13  新竹市外籍移工失聯人數

資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

| 情形，核有：1.近3年度（112至114年度）外籍移工失聯人數分別為346人、302人及289人（圖13），占各該年度外籍移工總數16,180人、17,895人及20,359人之比率，分別為2.14％、1.69％及1.42％，近年外籍移工失聯之情況已有趨緩，惟部分事業單位外籍移工累計失聯人數偏高，相關移工管理措施有待改善，允宜加強輔導及管理，以降低移工失聯之風險；2.近3年度辦理外籍移工業務實地訪查案件數分別計有4,757件、5,154件及5,088件，惟該府未落實訪查前規劃與動態查詢系統資料勾稽作業，致訪查結果為「查無此址」、「轉換或離境」等案件分別為305件及657件，且均呈逐年增加趨勢（表15），又近3年度外籍移工人數（含產業及社福類別）已由16,180人逐年增加至20,359人，惟外籍移工業務訪查員（下稱訪查員）僅7人，且尚須辦裡移工入國、接續聘僱通報、檢舉案件及違反就業服務法裁處等業務，為避免訪查未果而徒耗人力，允宜落實訪查前動態查詢系統資料勾稽作業，以提升訪查效率及人力運用效益等情事，經函請研謀改善。據復：1.將持續針對高風險 表15 新竹市外籍移工業務檢查員查察成果統計 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 單位：件 |  |
| 年度 項目 | 合計 | 112 | 113 | 114 |
| 合計 | 14,999 | 4,757 | 5,154 | 5,088 |
| 正常使用 | 12,336 | 4,096 | 4,288 | 3,952 |
| 查無此人 | 8 | 4 | 3 | 1 |
| 查無此址 | 305 | 27 | 117 | 161 |
| 訪查時無人在家 | 764 | 218 | 231 | 315 |
| 不在本會核准工作之地址 | 3 | 3 | － | － |
| 外勞或被看護人其中一方不在 | 35 | 12 | 9 | 14 |
| 被看護人死亡 | 103 | 30 | 32 | 41 |
| 轉換或離境 | 657 | 184 | 229 | 244 |
| 其他 | 788 | 183 | 245 | 360 |
| 資料來源：整理自新竹市政府提供資料。 |  |  |  |  |

事業單位加強追蹤輔導，並滾動檢討移工管理措施，以降低移工失聯發生率，維持勞動市場秩序及保障勞雇雙方權益；2.將加強督促訪查員執行訪查應按「執行外籍勞工業務管理及訪查實施要點」規定辦理，並事先至動態查詢系統勾稽，查核雇主與外籍移工僱用關係是否異動，以提升訪查效率。

# （二十一）持續辦理旅宿業者管理作業並依法取締違規業者，惟間有遭查獲違規業者仍持續營業，或已列管歇業者擅自重新營業，或累計裁罰多次仍未見具體改善實效等情，有待研謀妥處，以落實管制成效及保障旅客住宿安全。

市政府為維護民眾旅遊品質，於新竹市觀光旅遊網公布違法旅宿業者名冊（圖14），截至114年底止，列管營業中及已歇業之違法旅宿業計33家。經查旅宿業管理及違法取締情形，核有：

圖14　新竹市觀光旅遊網違法旅宿名單

資料來源：整理自新竹市觀光旅遊網網站資料。

1.依據新竹市觀光旅遊網公布112年8月至114年10月間違法旅宿稽查資訊，自該府發現業者違規事實日起至其歇業日止，平均歷時8.67個月，據稱係因訂房網站未提供詳細營業地址，需耗時查證實際地址，透過跨局處聯合稽查作業，進入營業場所並確認違規事實後，始得依發展觀光條例第55條規定進行裁罰。惟查取締作業期間，部分違法旅宿業者遭查獲違規事實後仍持續營業，或暫時下架網站訊息後又重新刊登，該府取締作業未見即時嚇阻成效，有待落實停歇業管制與裁罰作業；2.該府列管已歇業違法旅宿業者計19家，惟經追蹤國內外網站刊登及旅客評論等資訊，核有擅自重新營業者計4家，尚待精進非法業者歇業管制措施；3.112年度至114年9月底止，該府累計辦理181場稽查作業，針對合法旅宿業者營業行為經稽查違規者裁處件數計7件、金額155萬元，另對違法旅宿業者裁罰件數1件、金額30萬元。經分析裁罰原因，其中煙○大飯店擅自擴大營業場所之違規行為，截至114年9月底止，累計裁罰10次，金額合計315萬元，惟超逾12年仍未見具體改善成果，亟待研謀妥處並強化管制措施，以保障旅客住宿安全等情事，經函請研謀改善。據復：1.加強處理時效性並增加裁處次數，以提升嚇阻性；2.歇業後重新上架之日租套房已依規定裁罰，將持續於網路巡察比對歇業列管資料；3.已函請煙○大飯店提報改善計畫，並列入跨局處工安會議追蹤事項，增加聯合稽查次數。

# （二十二）為提升殯葬服務業品質，辦理殯葬服務業評鑑及監督管理作業，惟評鑑制度未臻周延，且業者參與評鑑比率逐年下滑，又具一定規模業者之列管機制未盡完善，允宜持續檢討精進，以強化評鑑制度及監督管理效能。

為保障消費者權益，並提升殯葬服務業（包含禮儀服務業及設施經營業）品質，市政府依殯葬管理條例第58條規定，訂定「新竹市殯葬禮儀業評鑑及獎勵辦法」及「新竹市殯葬設施經營業查核與評鑑及獎勵辦法」，定期辦理轄內依法設置登記並營業滿1年以上之禮儀服務業者及設施經營業者評鑑與獎勵作業；另據殯葬管理條例第45條第1項規定，殯葬服務業具一定規模者

圖15　殯葬服務業參與評鑑情形

資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

（實收資本額、登記資本額或出資額在100萬元以上），應置專任禮儀師，始得申請許可及營業，該府為辦理具一定規模殯葬服務業之監督管理及輔導作業，將轄內符合條件之業者納入列管，藉以督促其依法配置足額專任禮儀師。經查殯葬服務業之評鑑及監督管理作業辦理情形，核有：1.已將殯葬服務業個人資料檔案安全維護管理事項納入殯葬禮儀服務業之評鑑項目，惟對於內政部指定殯葬服務業個人資料檔案安全維護管理辦法所定各項應辦事項，尚未訂定具體評鑑內容及查核重點，亟待研謀改善，以有效督促業者落實個人資料保護及資訊安全管理義務；2.該府近3次（108、111及114年度）辦理殯葬服務業（包含禮儀服務業及設施經營業）評鑑，應受評鑑者分別計有49家、55家及51家，惟實際參與評鑑者由26家逐年遞減至15家，參與比率亦由53.06％降至29.41％（圖15），呈下滑趨勢，業者參與意願不足，致透過評鑑機制輔導業者改善經營體制及服務品質之功能未能充分發揮，允宜增進評鑑獎勵之誘因，並參酌其他地方政府作法，研議檢修相關法規，將拒絕或規避評鑑行為納入裁罰規定之可行性，以提升業者參與評鑑意願；3.部分具一定規模之業者無專任禮儀師之登記資訊，且該府列管名冊未隨業者資本額變動或歇業情形即時更新，致列管資料與業者營運現況未盡相符，影響列管機制之有效性，允宜強化業者資訊查核及動態管理機制，以有效發揮監督管理功能等情事，經函請研謀改善。據復：1.將於殯葬禮儀服務業評鑑項目之評分標準，新增「對個人資料採取必要安全防護措施」、「訂定安全維護查核機制及定期檢查」及「個人資料處理紀錄之留存」等3項指標；2.為鼓勵殯葬業者積極參與評鑑，現階段先行採取正向誘因策略，於115年增設評鑑優等及甲等獎勵，透過發送禮券並結合公開表揚活動，廣為宣傳，嗣後將持續檢討評鑑制度推動成效，倘業者參與比率仍未改善，再行研議將拒絕接受評鑑行為納入相關法規裁罰規定之可行性；3.已函請新竹市葬儀商業同業公會轉知所屬殯葬會員，至全國殯葬資訊入口網更新或登錄禮儀師資料，據以更新業者資訊，並將針對列管資料與現況未臻一致情形檢討改善，俾確保資料正確性。

# （二十三）依促進民間參與公共建設法引進民間資金及技術共同投入建設，惟間有法定停車位不足，無法取得使用執照，延誤營運期程；或因統包商財務困難，提出終止契約等情，亟待積極研謀改善，以彰顯借重民間多元經營模式之成效。

市政府為引進民間資金及技術，借重其多元化經營理念，歷年來依據促進民間參與公共建設法辦理多項促參案件，已達提升公共服務水準、加速社會經濟發展之成效；該府並成立促進民間參與公共建設案件檢討及推動小組，定期召開會議列管追蹤已簽約促參案件推動情形，辦理促參個案訪視，及定期盤點各局處潛在促參案源輔導招商。該府及所屬機關辦理「新竹市風城文創館增建、改建、修建、營運及移轉（ROT）案」及「新竹市兒童探索館餐飲空間營運移轉（OT）案」，投資金額分別為10億244萬餘元及1,080萬元。經查其執行情形，核有下列事項：

1.辦理風城文創館ROT促參案，受國際展演中心暨停車場工程解約影響，法定停車位不足，無法取得使用執照，影響民間機構施工及招商，延誤啟用時程：文化局為提供藝文、展覽及文創空間，有效活化台肥舊倉庫歷史建築，辦理「新竹市風城文創館增建、改建、修建、營運及移轉（ROT）案」，委由民間機構改建與營運管理，於111年4月28日完成簽約，於111年11月12日完成營運資產點交，依契約規定增改修建期為自點交完成日起算2年完成增改修建工程，又經計算受天候等不可抗力因素影響不計工期、受缺工缺料等事由展延工期及工程缺失改善期等共計308日，則可展延至114年9月15日完成工程進入營運期，惟促參民間機構以受市政府於相鄰基地辦理「新竹國際展演中心暨停車場新建統包工程」解約影響，其土丘堆置、銜接介面高差未排除等因素，妨礙其施工及招商，且停車場未完成導致法定停車位不足，將無法取得使用執照，提出暫停計算增改修建期，報經文化局核定自114年9月16日起暫停計算增改修建期，影響機電消防、裝修及景觀等工項施作，延誤啟用時程，經函請研謀改善。據復：已由工務處另辦理藝文高地中央廣場暨北側停車場新建工程，可提供足夠之法定停車位，風城文創館將於停車場完成後隨即復工。

2.辦理兒童探索館餐飲空間OT促參案，因兒童探索館整修統包工程承商發生財務困難，工程完全停擺，導致促參民間機構提出終止契約：該府於108年推動新竹市兒童探索館整修統包工程，轉型世博臺灣館成為兒童探索館，內部規劃兒童圖書館、科普體驗館、益智玩具館、親子餐飲等休憩空間，並由文化局同步辦理「新竹市兒童探索館餐飲空間營運移轉（OT）案」，將3樓餐飲空間委由民間機構營運管理，於111年4月15日簽約，依契約規定文化局應於簽約日起30日內，或兒童探索館整修工程驗收合格並取得變更使用執照日起30日內，交付3樓餐飲空間予民間機構使用，惟因兒童探索館整修統包工程進度嚴重落後，且統包廠商發生財務困難，該府於111年9月12日與其終止契約，工程完全停擺，致餐飲空間無法點交，經協調結果於113年2月26日與促參民間機構合議終止契約，兒童探索館長期閒置，經函請研謀改善。據復：已重啟兒童探索館整修工程，委由建築師辦理細部設計作業，並同步辦理整體營運暨先期規劃顧問案，針對場館轉型方向進行策略擘劃，以確保未來營運模式具備專業性與永續性；另考量鄰近風城文創館已有足量餐飲服務，後續將取消餐飲空間更改為展覽空間。

# （二十四）定期稽查補習班管理及公共安全，惟違規改善追蹤機制未臻落實、管理作業未盡周延，及逾9成立案補習班未依法設置廣告招牌，有待研謀改善，以保障學員學習權益及安全。

| 表16 新竹市短期補習班違規類型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：家次 |  |  |  |  |
| 違規類型 | 合計 | 112年度 | 113年度 | 114年度 |
| 違規擴大使用班舍或教室數量（含座位數及學生數）不符規定 | 144 | 50 | 63 | 31 |
| 未落實登錄或提供教職員登錄名冊 | 141 | 92 | 20 | 29 |
| 懸掛招牌班名與核准立案班名不符 | 98 | 13 | 42 | 43 |
| 註：1.資料統計至114年8月底止。 2.資料來源：整理自新竹市政府提供資料。 |  |  |  |  |

市政府為強化短期補習班（下稱補習班）公共安全及取締未立案者，並精進補習班行政業務作為及提供便民與專業之補習班服務，每年均由教育處會同消防局、都市發展處及警察局等單位組成稽查小組，例行性實地檢查各補習班班務行政、公共安全及教學環境，截至114年8月底止，新竹市短期補習班計有485家。經查補習班管理情形，核有：1.近3年度（112年度至114年8月）共辦理補習班公共安全管理稽查558家次，惟據新竹市補習班資訊管理系統公告立案補習班違規未改善名單資料顯示，近3年度經稽查有違規情形，惟迄114年10月16日止仍未完成改善者計82家次，包含稽查期間為112年度者計20家次、113年度者計32家次、114年度者計30家次，呈現攀升趨勢，並未落實追蹤違規業者後續改善情形；2.近3年度補習班違規類型，以「違規擴大使用班舍或教室數量（含座位數及學生數）不符規定」之144件，及「未落實登錄或提供教職員登錄名冊」之141件等2種最頻繁；另「懸掛招牌班名與核准立案班名不符」之違規類型自112年度之13件，逐年增加至114年度之43件（表16），顯示補習班設施設備及教職員管理未盡周延；3.教育處列管109年至114年9月底間立案之補習班計132家，惟據都市發展處提供同期間核發補習班業務有關之廣告物許可證名冊僅2家，約1.52％，逾9成立案補習班未依法設置廣告招牌等情事，經函請研謀改善。據復：1.將增列「改善期限屆期前提醒」及「逾期案件列管」等追蹤流程，針對未改善案件優先或提前辦理複查，逾期未改善及屢犯業者依規定糾正、限期改善或停止招生等處分；2.將透過年度公共安全研習加強宣導高風險違規類型，並建立重複違規清冊，納入優先稽查名單；3.將建立跨局處橫向聯繫機制，並將廣告招牌申請及設置情形納入稽查項目，以強化相關管理措施。

# （二十五）推動公共設施有效管理使用作業，惟未臻落實主動清查、抽查及列管活化等作為，亟待研謀改善，並參酌其他市縣經驗，完善相關制度，以提升公共設施使用效能。

依公共設施有效管理使用作業要點第5點及第8點規定，主管機關對於轄管之公共設施應有效管理，督導設施管理機關每年至少辦理一次主動清查使用情形，並作成紀錄；設施管理機關依第5點規定辦理清查結果、主管機關依第6點第1項及前點規定辦理相關列管檢討情形及抽查結果，應於每年7月31日及次年1月31日前（遇假日順延至次一上班日），將最近半年之辦理結果彙整傳送至指定之資訊系統，另據行政院公共工程委員會（下稱工程會）公共工程雲端服務網公共設施有效管理系統資料，截至114年底止，市政府暨所屬機關學校管理公共設施總計203處。經查公共設施有效管理使用作業辦理情形，核有：1.截至114年底止，部分設施管理機關已超逾1年仍未將主動清查結果填報於公共設施有效管理系統，核與前開作業要點第8點規定未符，又設施管理機關未落實辦理主動清查之公共設施占該系統列管設施總數量達9成以上，顯示該府督導成效未臻落實，核與前開作業要點第5點規定未合；2.抽查該府開標中心及新竹市海山漁港魚貨直銷站等9處公共設施，其中僅開標中心等3處公共設施列管於公共設施有效管理系統，其餘新竹市海山漁港魚貨直銷站等6處未列管，顯示部分設施管理機關未依前開作業要點規定主動清查公共設施數量；3.該府原開標中心之房舍現況為電腦機房，並已正常使用，惟查公共設施有效管理系統，截至114年底止，該設施於是否正常使用欄位，仍登載為「否（整修）」，與現況未合；4.該府尚乏單一主辦單位或專責小組承辦前開作業要點相關業務，又相關單位權責劃分未臻明確，未能有效執行公共設施管理使用之清查、抽查及列管活化等作業，允宜參酌其他市縣政府經驗，研訂相關規定，俾統一事權，強化公共設施有效管理使用機制，以提升公共設施使用效能等情事，經函請研謀改善。據復：1.已將辦理結果彙整傳送至指定資訊系統且陸續更新中，並將公共設施主動清查明細表陳報工程會；2.各設施管理機關已將主動清查結果登載於前開工程會資訊系統；3.已更新為正常使用；4.主管單位已調整為財政處，另為提升各單位及所屬機關經管市有財產之有效利用，避免閒置浪費及活化公有財產，已訂定市有財產活化及運用清理計畫，並組有市有資產活化及運用清查小組檢討清理閒置及低度利用等不經濟使用之市有不動產，其中有關公共設施管理使用情形之清查、抽查及列管活化等作業將併同列管辦理。

# （二十六）為促進觀光發展及增加市民休憩空間，興建海山漁港魚貨直銷站，惟驗收合格已逾1年尚未營運；又香山陸橋南側橋下空間設置停車場、遊具及球場等設施，部分設施年久失修，賡續使用存有安全疑慮，有待研謀改善，俾利加速活化閒置設施，並保障市民安全。

| 海山漁港魚貨直銷站 （圖片來源：本室於115年2月拍攝） | 香山陸橋南側橋下空間 （圖片來源：本室於115年2月拍攝） |
| --- | --- |

市政府辦理海山漁港觀光休閒漁業環境發展計畫工程，興建海山漁港魚貨直銷站，該工程於112年5月開工，113年11月竣工，114年2月驗收合格，結算金額5,244萬餘元；又香山陸橋南側橋下空間，113年8月間遭媒體揭露荒廢多年。經查該等公共設施管理使用情形，核有：1.該府辦理新竹市海山漁港魚貨直銷站委託經營管理案，分別於114年8月及9月辦理2次公開招標，均無廠商投標。該建築物自驗收合格日起算，約1年尚未營運，仍為閒置狀態；2.香山陸橋南側橋下空間部分遊具年久失修及緩衝地墊佚失，賡續使用存有安全疑慮等情事，經函請研謀改善。據復：1.已編列經費辦理設施改善，主要針對既有建築增設擋風及遮雨設施，俟改善工程完成後，重新檢討經營模式並續行對外招租，以儘速完成設施啟用，提升海山漁港漁產銷售及觀光服務功能；2.將進行遊憩設施拆除並以圍籬封閉，拆除後開放市民自由活動，橋下空間後續將視各單位使用需求，再行申請移撥使用，以符管用合一。

# （二十七）為落實新竹好學、安心就學教育理念，持續推動新竹市建功高中校園整體規劃暨國中部新建校舍及市立新竹幼兒園新建工程，惟部分施作項目與原契約圖說規定未合，及施工品質未臻周妥，亟待檢討改進，以確保如質完工。

我國永續發展目標將確保全面、公平及高品質教育，提倡終身學習為核心目標4，其中第4.2項具體目標係提供社區公共托育家園的創新服務型態，以及擴大近便性與可及性兼具的公共化教保服務，增加幼兒入園的機會，並確保需要協助幼兒接受教保服務的機會；第4.3項具體目標係確保青年及成人都有公平、負擔得起、高品質的高等教育受教機會。市政府為落實新竹好學、安心就學教育理念，推動新竹市建功高中校園整體規劃暨國中部新建校舍工程（下稱建功高中案），於112年12月決標，契約金額2億9,732萬元，規劃於建功高中校園內新建一棟以古

圖16  建功高中新建校舍完工模擬

資料來源：整理自新竹市政府市政新聞資料。

圖17  市立新竹幼兒園新建校舍完工模擬

資料來源：整理自教育部全球資訊網資料。

典元素結合金屬材料之地上4層樓校舍（圖16），預計115年6月完工；及新竹市立新竹幼兒園新建工程（下稱市立新竹幼兒園案），於113年1月決標，契約金額2億6,999萬元，於西大路原址新建一棟融合與開創百年新舊元素之地下1層樓地上3層樓校舍（圖17），預計115年12月完工。經查施工品質及職業安全衛生執行情形，核有：1.建功高中案契約圖說載明甲種圍籬需施作高度20公分混凝土防溢座，惟施工現場設置高度10公分預鑄式防溢座，與原契約圖說規定未符，又伸縮縫內存有異物、部分抿石子與丁掛磚界面處理不佳及欄杆表面存有混凝土殘渣等施工品質缺失；2.市立新竹幼兒園案模板工項總金額達1,719萬餘元，約占契約金額6.37％，惟該等工項於規劃設計階段漏未訂定施工規範，並納入工程採購契約，有待檢討改進，又契約圖說載明洗車台邊長係710公分×440公分，惟施工現場測量結果為593.5公分×371.5公分，與原契約圖說規定未符，另部分混凝土構造表面平整度不佳、施工架未依核定計畫書設置先行扶手框及工程告示牌登載QR Code模糊等情事，經函請研謀改善。據復：1.承攬廠商為加速工序改採預鑄式防溢座，並已調整防溢座高度至與原契約圖說相符，及現場缺失已改善完成，爾後將加強工程督導；2.已補充訂定模板施工規範，又洗車台尺寸主要係配合現地空間調整所致，將依契約規定辦理減價及扣罰違約金，及現場缺失已改善完成。

# （二十八）持續辦理農地利用管理及違規查處作業，惟部分農地違規使用情形頻仍，甚有違規設立超商者，允宜研謀改善，落實農地農用政策。

市政府配合農業部農村發展及水土保持署持續辦理加強農地利用管理計畫，並執行農地違規稽查業務，以促進農地永續利用，落實農地農用政策。經查其執行情形，核有：1.近3年度（112至114年度）同地號農業用地因違反都市計畫法或區域計畫法，遭跨年度持續裁罰者，計18筆；另分析內政部國土管理署城鄉發展分署提供111年1月至115年4月國土利用監測變異點資料，其中同地號之農牧用地或農業區用地，連續2年以上或114年間重複通報土地利用變異，且經區公所查證有違規使用情形者，計10筆，顯示部分農業用地違規使用情形持續發生，亟待強化違規稽查及追蹤輔導改善作業；2.運用電腦軟體分析新竹市轄內超商門市設立情形，發現超商用地坐落於農業區者計12筆，其中經確認違規事實並依法裁罰者7筆，且仍持續營業中，未見即時嚇阻成效；其餘5筆尚待釐清其適法性，有待積極辦理違規稽查作業等情事，經函請研謀改善。據復：1.將持續邀集相關主管機關辦理追蹤複查，並依法連續裁處；另視違規情節之重大程度，採取斷水、斷電等措施，以強化土地使用管制；2.將查明有無違規使用，並依農業發展條例第69條規定移請相關主管機關裁處及定期複查。

五、113年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於113年度審核報告內列重要審核意見30項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者9項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者21項（表17），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見8項通知研謀改善。

表17　113年度審核報告所列市政府主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| （一）連續6年歲計賸餘，且呈增長趨勢，惟自籌財源未明顯成長，開源措施成效尚未顯著，又獎補助費及自訂社會福利等消耗性支出持續擴張，排擠設備及投資等市政建設預算，亟待增進自主財源，檢討衡酌財政量能，妥適配置政府有限資源。 | 因經費擴增需求愈加仰賴中央統籌分配稅及補助收入挹注，長年編列超過一致標準之社會福利支出，業再研提審核意見詳「四、重要審核意見（一）」。 |
| （二）賡續推動各項開源措施，以提升自籌財源，惟整體執行成果較112年度下降，開源項目涵蓋範圍未臻完整，又部分規費檢討作業未具體分析相關成本費用，另有半數機關學校節電措施執行結果未達目標，逾5成執行單位尚未導入能源管理系統，有待研謀改善，以提升執行績效，並強化財政結構。 | 因開源財源穩定性相對不足，部分規費收費基準及定期檢討機制未盡周延，業再研提審核意見詳「四、重要審核意見（二）」。 |

表17　113年度審核報告所列市政府主管重要審核意見覆核辦理情形（續）

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| （三）部分機關歲出預算執行成效欠佳，工作計畫進度落後，部分計畫保留多年仍未執行完竣，亟待檢討續予保留之必要性，或督促強化計畫執行，以提升施政績效與財政資源使用效能。 | 因部分機關歲出預算執行成效欠佳，間有保留已屆滿4年而仍未能實現情事，業再研提審核意見詳「四、重要審核意見（三）」。 |
| （四）推動施政計畫並管制進度成效，惟交通改善等施政項目民眾滿意度不高，又詐欺案件比率及財損金額為全國最高，間有部分計畫進度落後或施政績效衡量指標執行率未達8成，有待研謀改善，以增進施政效能。 | 因部分施政項目推動成果未符市民期待，間有部分計畫進度落後，業再研提審核意見詳「四、重要審核意見（四）」。 |
| （五）申請中央政府計畫型補助款，推動施政及重大公共工程，惟部分計畫前置作業及執行未臻周妥，致完工期程延遲，補助經費全額保留或預算賸餘比率偏高，間有辦理撤案或廢止計畫，亟待強化管控機制，以提升計畫效益，俾達施政目標。 | 因部分計畫經費全額保留或賸餘比率偏高，業再研提審核意見詳「四、重要審核意見（五）」。 |
| （六）賡續推動永續發展，獲致優良評比，並發布2050淨零排放白皮書，提出淨零排放路徑，惟尚未研謀制定淨零自治條例，又間有溫室氣體減量執行方案目標訂定過於寬鬆，或部分推動策略未達預計目標，溫室氣體排放量下降幅度低於全國平均，有待研謀改善，以強化氣候治理。 | 因溫室氣體減量行動計畫未明確規範部門別分工，部分推動策略未達預計目標，業再研提審核意見詳「四、重要審核意見（六）1」。 |
| （七）響應綠色運輸推動共享電動機車及設置全國首座電動公車公共充電樁，惟共享電動機車服務量能有限，又公務車及營運公車電動化比率偏低，且高油耗之老舊垃圾清潔車占比達3成，影響空氣品質甚巨，允宜輔導民間業者擴大共享電動機車服務範圍及提升營運公車電動化比率，並由公部門率先汰換老舊車輛，以加速交通運具淨零轉型及落實低碳城市目標。 | 因運輸部門淨排放量占整體比率逐年攀升，市區公車及部分機關公務車電動化程度偏低，業再研提審核意見詳「四、重要審核意見（六）2」。 |
| （八）為改善市區交通，提升大眾運輸效能，爭取中央政府前瞻基礎建設計畫軌道建設款項挹注建設，惟環線輕軌計畫可行性研究及大車站平台計畫綜合規劃尚未依交通部審查意見完成修正，影響預算執行與施政成果展現，亟待檢討改進。 | 因環線輕軌計畫推動多年仍處於可行性研究階段，又大車站平台計畫綜合規劃尚未依交通部審查意見完成修正，業再研提審核意見詳「四、重要審核意見（七）」。 |
| （九）辦理工程施工查核，有助強化公共建設品質管理機制，惟查核選案尚未納入輿情關注事項，或部分工程品質管理制度仍有精進空間，允宜研謀改善，以提升公共建設之品質與效益。 | 因部分校舍工程施工品質仍待精進，業再研提審核意見詳「四、重要審核意見（二十七）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）為推動各項施政，積極爭取一般性補助款以減輕財政負擔，113年度考核成績較上年度提升，惟整體執行成效仍有精進空間，允待探究問題癥結並妥謀改善。 |  |
| （二）配合中央政府推動多元居住支持政策，並辦理新竹市青年租金加碼補貼計畫，惟包租代管媒合戶數與執行率未如預期，青年租金加碼補貼申請案件數亦偏低，執行成效欠佳，有待研謀改善，強化推動策略，精進配套措施，以落實安居宜居之政策目標。 |  |

表17　113年度審核報告所列市政府主管重要審核意見覆核辦理情形（續）

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| （三）賡續推動「0-6歲市府養」各項友善育兒政策，惟公共化教保與托育服務量能及近便性不足，臨時托育照護亦未臻周延，間有托嬰中心稽查缺失頻仍，有待因應區域需求強化資源配置，妥為研謀改善，以營造友善育兒環境。 |  |
| （四）興辦各項重大建設計畫，以提升市民福祉，惟多件工程基地遭掩埋營建廢棄物，又營建剩餘土石方及營建事業廢棄物管理機制建置進度遲緩，土方交換及再利用比率連年低於全國平均值，土方管理作業有待運用創新技術精進改善，並向權責義務人求償移除費用。 |  |
| （五）為提供民眾學習活動與空間服務，推動新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程計畫，惟工程進度明顯落後，部分工項施工品質欠佳，亟待檢討改進，加強控管與督導，以確保如期如質完工。 |  |
| （六）為提升市民運動設施品質，辦理新竹市立自由車場暨周邊環境設施改善工程，惟賽道平整度未符2025年雙北世界壯年運動會需求，又審核工程預算書欠周延，且工程進度落後，未達原定績效目標，亟待檢討改善。 |  |
| （七）督導所轄各級學校辦理校園安全防護，惟部分學校監視器未正常運作，或未於校園安全地圖標示安全死角，或未訂定校園門禁管理規範，潛藏校園危安風險，有待研謀改善，以強化校園安全。 |  |
| （八）受理調查職場霸凌申訴案件，維護員工權益，惟部分機關尚未完備職場霸凌防治及處理作業規定，間有申訴管道設置未盡多元及外部專業人士參與調查比率仍待提升，有待研謀改善，以建構友善職場環境。 |  |
| （九）持續推動兒童及少年保護性業務，惟受虐數及結案後再通報案件未能有效減緩，間有社區支持計畫目標服務對象參加意願低落，有待研謀改善，以維護兒少身心健全發展。 |  |
| （十）營造友善人本環境及打造城市休閒綠廊，規劃公私協力推動關埔地區空橋建設，並申辦城鎮風貌及創生環境營造等補助計畫，惟慈雲路空橋工程進度延遲，經費鉅額保留，及部分公園改善工程亦執行落後，補助計畫未依限發包，致補助款流失，亟待檢討改善，以完備友善行人環境。 |  |
| （十一）推動公園綠地改造計畫，打造宜居城市休憩空間，惟監視錄影系統設置涵蓋率偏低，且公園認養參與程度不足，間有部分環境清潔維護作業未臻落實，有待強化公園監視系統布建，檢討優化認養政策並精進清潔維護機制，以提供民眾安心和諧之公共環境。 |  |
| （十二）為發揚地方傳統特色產業，申請撥用國有不動產建置米粉體驗館，惟委託管理作業程序未符規定，且場館獲撥用已逾13年，長期閒置未達成預期目標，亟待研謀改善，以發揮應有之財物效能。 |  |

表17　113年度審核報告所列市政府主管重要審核意見覆核辦理情形（續）

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| （十三）設置香山客運站，以強化香山區及周邊大專校院之公共運輸服務功能，惟近年行駛班次減少、客運業者退場及候車月臺使用效益下滑，有待研謀改善，以兼顧基本民行需求及提升公共資源運用效益。 |  |
| （十四）積極爭取中央政府前瞻基礎建設計畫經費補助辦理新竹漁人碼頭水環境改善計畫，有助完善遊憩設施及提升服務功能，惟部分工程未落實品質管理、計畫執行成果未如預期；波光市集及南寮旅遊服務中心委託營運管理，間有履約管理未盡周妥，亟待檢討改善。 |  |
| （十五）為配合行政院非核家園政策，持續推動公有土地標租設置太陽光電設備，惟部分太陽光電案場具高致災風險，管理維護亦未臻周延，又學校光電球場標租案歷時逾2年仍未完成發包，且市轄學校風雨球場設置率未及2成，有待研謀改善。 |  |
| （十六）推動校園周邊道路改善計畫，並提供弱勢學生午餐補助，惟整體學校通學步道改善工程採購發包及施工進度未如預期，另弱勢學生採行紙本餐劵供餐方式，兌餐便利性及可近性不足，有待研謀改善，以維護學童通行安全及健康權益。 |  |
| （十七）為降低地震造成危害，持續推動校舍耐震能力提升，惟部分校舍氯離子含量偏高、具混凝土中性化現象或前次辦理耐震能力評估已逾15年，又耐震能力未符合現行耐震設計規範，規劃以先建後拆方式辦理，惟新建校舍完工前仍持續使用既有建築物作為教學用途，允宜落實巡檢機制與耐震評估，以確保教學環境安全無虞。 |  |
| （十八）為打造永續發展的宜居城市，持續推動國土計畫業務，惟部分應辦事項進度較預計完成時程落後，又所提送新竹市國土功能分區繪製說明書（草案），劃設海洋資源地區及農業發展地區面積，較原公告計畫減少，允宜加強兼顧農業、海洋資源保育及城鄉發展需求，妥為劃設國土功能分區，以落實土地永續利用目標，並促進糧食安全與海洋生態保育。 |  |
| （十九）持續清查公有房地，惟間有部分土地盤點作業未臻落實，閒置土地資訊未公告於媒合專區，轄管外市縣非公用土地逾9成未妥擬管理運用計畫，抵費地閒置未規劃多元用途，有待檢討妥處，以健全公有財產管理。 |  |
| （二十）推動市政建設辦理各項建築工程，惟部分工程未落實材料數量實質審查作業，或未明列損耗已包括在單價內，存有審核及溢付風險，有待加強宣導程序遵循及數量審核規範，以提升公共投資效益。 |  |
| （二十一）為改善都市環境與提升市民休憩品質，辦理公園廣場及人行空間等改善工程，並增設專責維護管理中心，惟部分公園管理制度規章未及配套修正，致管理權責混淆，又部分工程完工後，未落實辦理財產產籍登記及設施管理維護未臻周延，亟待檢討改善。 |  |