壹、總決算修正數

一、中華民國114年度彰化縣總決算歲入決算修正數明細表

| 經常 |  | 門併計 |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科目 |  |  |  |  | 修正內容 | 修正數 |  |  |  |  |  |  |  |  | 應繳回縣庫數 | 備註 |
|  |  |  |  |  |  | 實現數 |  |  | 應收數 |  | 保留數 |  | 合計 |  |  |  |
| 款 | 項 |  | 目 | 名稱 |  | 增 |  | 減 | 增 | 減 | 增 | 減 | 增 | 減 |  |  |
|  |  |  |  | 總計 |  | － |  | 3,026,685 | － | － | － | － | － | 3,026,685 | － |  |
| 6 |  |  |  | 補助及協助收入 |  | － |  | 3,026,685 | － | － | － | － | － | 3,026,685 | － |  |
|  | 1 |  |  | 彰化縣政府 |  | － |  | 3,026,685 | － | － | － | － | － | 3,026,685 | － |  |
|  |  |  | 1 | 上級政府補助收入 | 減列學務輔導工作所需人力及業務計畫補助賸餘款。 | － |  | 3,026,685 | － | － | － | － | － | 3,026,685 | － |  |

二、中華民國114年度彰化縣總決算歲出決算修正數明細表

| 經常 |  | 門併計 |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科目 |  |  |  |  | 修正內容 | 修正數 |  |  |  |  |  |  |  |  | 應繳回縣庫數 |  | 備註 |
|  |  |  |  |  |  | 實現數 |  |  | 應付數 |  | 保留數 |  | 合計 |  |  |  |  |
| 款 | 項 |  | 目 | 名稱 |  | 增 |  | 減 | 增 | 減 | 增 | 減 | 增 | 減 | 剔除數 | 減列數 |  |
|  |  |  |  | 總計 |  | － |  | 9,753,215 | － | － | － | 57,604,242 | － | 67,357,457 | － | 67,357,457 |  |
| 2 |  |  |  | 縣政府主管 |  | － |  | 9,753,215 | － | － | － | 57,604,242 | － | 67,357,457 | － | 67,357,457 |  |
|  | 1 |  |  | 彰化縣政府 |  | － |  | 9,753,215 | － | － | － | 57,604,242 | － | 67,357,457 | － | 67,357,457 |  |
|  |  |  | 8 | 民政業務 | 減列無須保留之彰化縣人口促進(童萌卡)試辦計畫之賸餘款。 | － |  | － | － | － | － | 46,681,572 | － | 46,681,572 | － | 46,681,572 | 縣庫未撥款。 |
|  |  |  | 12 | 教育業務 | 減列學務輔導工作所需人力及業務計畫經費賸餘款。 | － |  | 3,026,685 | － | － | － | － | － | 3,026,685 | － | 3,026,685 |  |
|  |  |  | 18 | 水利工程 | 減列無須保留之抽水站暨滯洪池操作維護管理工作賸餘款。 | － |  | － | － | － | － | 4,519,202 | － | 4,519,202 | － | 4,519,202 | 縣庫未撥款。 |
|  |  |  | 22 | 道路管理工程 | 減列無須保留之永續提升人行安全計畫賸餘款。 | － |  | － | － | － | － | 6,403,468 | － | 6,403,468 | － | 6,403,468 | 縣庫未撥款。 |
|  |  |  | 39 | 教育人員因公傷亡慰問金 | 減列無須支用之教職員工因公殘廢死亡慰問金賸餘款。 | － |  | 6,726,530 | － | － | － | － | － | 6,726,530 | － | 6,726,530 |  |

# 貳、中華民國114年度彰化縣總決算審定後歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 |  | 決算審定數 |  | 決算審定數與預算數比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 一、經常門 |  |  |  |  |  |  |
| (一)歲入 | 69,361,512,000 | 100.00 | 66,642,016,164 | 100.00 | - 2,719,495,836 | - 3.92 |
| 1.直接稅收入 | 11,639,319,000 | 16.78 | 12,149,032,382 | 18.23 | 509,713,382 | 4.38 |
| 2.間接稅收入 | 14,220,347,000 | 20.50 | 13,108,669,710 | 19.67 | - 1,111,677,290 | - 7.82 |
| 3.賦稅外收入 | 43,501,846,000 | 62.72 | 41,384,314,072 | 62.10 | - 2,117,531,928 | - 4.87 |
| (二)歲出 | 55,144,046,000 | 100.00 | 49,230,809,632 | 100.00 | - 5,913,236,368 | - 10.72 |
| 1.一般經常支出 | 54,710,905,000 | 99.21 | 49,007,539,784 | 99.55 | - 5,703,365,216 | - 10.42 |
| 2.債務利息及事務支出 | 433,141,000 | 0.79 | 223,269,848 | 0.45 | - 209,871,152 | - 48.45 |
| (三)經常門賸餘（差短-） | 14,217,466,000 | － | 17,411,206,532 | － | 3,193,740,532 | 22.46 |
| 二、資本門 |  |  |  |  |  |  |
| (一)歲入 | 66,975,000 | 100.00 | 180,766,171 | 100.00 | 113,791,171 | 169.90 |
| 1.減少資產 | 66,975,000 | 100.00 | 180,766,171 | 100.00 | 113,791,171 | 169.90 |
| (二)歲出 | 16,834,422,000 | 100.00 | 14,172,123,034 | 100.00 | - 2,662,298,966 | - 15.81 |
| 1.增置或擴充改良資產 | 16,335,019,000 | 97.03 | 13,672,720,034 | 96.48 | - 2,662,298,966 | - 16.30 |
| 2.增加投資 | 499,403,000 | 2.97 | 499,403,000 | 3.52 | － | － |
| (三)資本門賸餘（差短-） | - 16,767,447,000 | － | - 13,991,356,863 | － | 2,776,090,137 | - 16.56 |
| 三、歲入歲出餘絀 | - 2,549,981,000 | － | 3,419,849,669 | － | 5,969,830,669 | -- |

| 參、彰化縣總決算審定後累計餘絀計算表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 中華民國114年12月31日 |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |
| 摘要 | 金額 |  |
|  | 小計 | 合計 |
| 原列累計餘絀 |  | - 29,851,849,089 |
| 本室審核修正總決算應調整數 |  | 64,330,772 |
| 加項： |  |  |
| 減列114年度歲出實現數 | 9,753,215 |  |
| 減列114年度歲出保留數 | 57,604,242 |  |
| 減項： |  |  |
| 減列114年度歲入實現數 | 3,026,685 |  |
| 調整後累計餘絀 |  | - 29,787,518,317 |

| 肆、彰化縣總決算審定後平衡表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國114年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |
| 借方科目 | 金額 |  |  | 貸方科目 | 金額 |  |  |
|  | 小計 | 合計 | 總計 |  | 小計 | 合計 | 總計 |
| 資產部分 |  |  |  | 負債部分 |  |  |  |
| 流動資產 |  | 8,394,155,534 |  | 流動負債 |  | 13,380,743,233 |  |
| 現金 | 6,792,086,203 |  |  | 短期債務 | 1,685,694,898 |  |  |
| 應收款項 | 735,808,279 |  |  | 應付款項 | 9,228,225,629 |  |  |
| 應收其他基金款 | 15,895,185 |  |  | 預收款 | 137,578 |  |  |
| 預付款 | 850,296,300 |  |  | 預收其他政府款 | 2,466,685,128 |  |  |
| 其他流動資產 | 69,567 |  |  | 長期負債 |  | 2,003,333,331 |  |
| 長期投資 |  | 8,911,378,497 |  | 長期借款 | 2,003,333,331 |  |  |
| 採權益法之投資 | 8,694,948,437 |  |  | 其他負債 |  | 16,995,888,583 |  |
| 其他長期投資 | 216,430,060 |  |  | 存入保證金 | 585,006,172 |  |  |
| 固定資產 |  | 79,309,728,335 |  | 應付保管款 | 16,410,719,988 |  |  |
| 土地 | 46,606,129,682 |  |  | 暫收款 | 162,423 |  |  |
| 土地改良物 | 12,937,019,120 |  |  | 原列負債總額 |  |  | 32,379,965,147 |
| 房屋建築及設備 | 6,317,936,858 |  |  | 本室審核修正決算應調整數 |  |  | 3,026,685 |
| 機械及設備 | 653,262,681 |  |  | 歲入事項應調整數 |  |  |  |
| 交通及運輸設備 | 1,168,423,731 |  |  | 減列114年度歲入實現數 | 3,026,685 |  |  |
| 雜項設備 | 588,605,974 |  |  | （增列預收其他政府款科目部分） |  |  |  |
| 購建中固定資產 | 11,038,350,289 |  |  | 調整後負債總額 |  |  | 32,382,991,832 |
| 無形資產 |  | 43,646,527 |  | 淨資產部分 |  |  |  |
| 無形資產 | 43,646,527 |  |  | 淨資產 | 64,327,114,907 |  |  |
| 其他資產 |  | 48,171,161 |  | 原列淨資產總額 |  |  | 64,327,114,907 |
| 暫付款 | 40,041,305 |  |  | 本室審核修正決算應調整數 |  |  | 6,726,530 |
| 存出保證金 | 8,129,856 |  |  | 修正114年度歲入應調整數 | - 3,026,685 |  |  |
| 原列資產總額 |  |  | 96,707,080,054 | 修正114年度歲出應調整數 | 9,753,215 |  |  |
| 本室審核修正決算應調整數 |  |  | 9,753,215 |  |  |  |  |
| 歲出事項應調整數 |  | 9,753,215 |  | 調整後淨資產總額 |  |  | 64,333,841,437 |
| 減列114年度歲出實現數 | 9,753,215 |  |  |  |  |  |  |
| （增列應收其他基金款科目部分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 調整後資產總額 |  |  | 96,716,833,269 | 調整後負債及淨資產總額 |  |  | 96,716,833,269 |

伍、中華民國114年度彰化縣總決算審定後收入支出表

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 原列金額 | 本室審核修正總決算、 附屬單位決算應調整數 | 調整後金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | 66,489,791,676 | - 3,026,685 | 66,486,764,991 |
| 稅課收入 | 25,345,635,456 |  | 25,345,635,456 |
| 罰款及賠償收入 | 1,036,256,151 |  | 1,036,256,151 |
| 規費收入 | 472,191,333 |  | 472,191,333 |
| 財產收益 | 580,118,601 |  | 580,118,601 |
| 投資收益 | 347,870,878 |  | 347,870,878 |
| 補助及協助收入 | 37,766,232,223 | - 3,026,685 | 37,763,205,538 |
| 捐獻及贈與收入 | 405,657,629 |  | 405,657,629 |
| 其他收入 | 535,829,405 |  | 535,829,405 |
| 支出 | 56,316,946,125 | - 9,753,215 | 56,307,192,910 |
| 人事支出 | 8,911,087,662 |  | 8,911,087,662 |
| 業務支出 | 4,990,440,921 |  | 4,990,440,921 |
| 獎補助支出 | 38,760,473,008 | - 9,753,215 | 38,750,719,793 |
| 財產損失 | 7,308,537 |  | 7,308,537 |
| 利息費用及手續費 | 223,269,848 |  | 223,269,848 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 3,424,366,149 |  | 3,424,366,149 |
| 收支餘絀 | 10,172,845,551 | 6,726,530 | 10,179,572,081 |

陸、中華民國114年度彰化縣總決算各主管機關歲入來源別科目決算審定數綜計表

| 經常 |  | 門併計 |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 機 關 別 來 源 別 |  |  | 縣議會主管 |  | 縣政府主管 | 民政處主管 | 地政處主管 | 消防局主管 | 地方稅務局主管 | 文化局主管 | 農業處主管 | 衛生局主管 | 環境保護局主管 | 警察局主管 | 合計 |
| 合計 |  |  | 33,343 |  | 51,319,593,490 | 28,757,701 | 317,711,859 | 211,373,984 | 8,155,502,289 | 246,072,459 | 70,274,957 | 5,415,121,785 | 352,588,347 | 705,752,121 | 66,822,782,335 |
| 1. | 稅課收入 |  | － |  | 16,900,042,681 | － | － | 140,144,969 | 8,115,586,078 | 17,575,800 | 23,832,525 | － | － | 60,520,039 | 25,257,702,092 |
| 2. | 罰款及賠償收入 |  | 20,804 |  | 205,299,104 | 207,600 | 8,704,911 | 7,799,136 | 32,004,478 | 156,686 | 4,465,000 | 41,553,849 | 109,569,546 | 626,466,037 | 1,036,247,151 |
| 3. | 規費收入 |  | 2,000 |  | 109,916,428 | 27,574,338 | 308,821,638 | 30,720 | 529,500 | 5,017,402 | 3,624,440 | 2,648,510 | 11,132,890 | 2,893,467 | 472,191,333 |
| 4. | 財產收入 |  | 10,539 |  | 588,115,237 | 145,786 | 144,398 | 256,744 | 20,784 | 643,422 | 5,515 | 3,633,431 | 535,997 | 1,738,936 | 595,250,789 |
| 5. | 營業盈餘及事業收入 |  | － |  | 134,842,608 | － | － | － | － | － | － | 15,350,000 | － | － | 150,192,608 |
| 6. | 補助及協助收入 |  | － |  | 32,530,259,535 | － | － | 63,010,692 | 6,392,000 | 218,519,208 | 38,347,021 | 5,347,852,289 | 231,143,631 | 6,779,849 | 38,442,304,225 |
| 7. | 捐獻及贈與收入 |  | － |  | 367,201,830 | － | － | － | － | 100,000 | － | 4,000,000 | － | － | 371,301,830 |
| 8. | 其他收入 |  | － |  | 483,916,067 | 829,977 | 40,912 | 131,723 | 969,449 | 4,059,941 | 456 | 83,706 | 206,283 | 7,353,793 | 497,592,307 |

柒、中華民國114年度彰化縣總決算各主管機關歲出政事別科目決算審定數綜計表

| 經常 |  | 門併計 |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 機 關 別 政 事 別 |  |  | 縣議會主管 |  | 縣政府主管 | 民政處主管 | 地政處主管 | 消防局主管 | 地方稅務局主管 | 文化局主管 | 農業處主管 | 衛生局主管 | 環境保護局主管 | 警察局主管 | 統籌支撥科目 | 合計 |
| 合計 |  |  | 387,322,129 |  | 46,138,383,859 | 362,212,298 | 531,318,597 | 1,424,678,177 | 384,508,661 | 762,839,977 | 178,310,141 | 6,895,766,670 | 473,623,139 | 4,538,998,468 | 1,324,970,550 | 63,402,932,666 |
| 1. | 行政支出 |  | － |  | 491,647,122 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 491,647,122 |
| 2. | 立法支出 |  | 387,322,129 |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 387,322,129 |
| 3. | 民政支出 |  | － |  | 641,575,644 | 362,212,298 | 531,318,597 | 1,424,678,177 | － | － | － | － | － | － | － | 2,959,784,716 |
| 4. | 警政支出 |  | － |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 4,538,998,468 | － | 4,538,998,468 |
| 5. | 財務支出 |  | － |  | 256,679,869 | － | － | － | 384,508,661 | － | － | － | － | － | － | 641,188,530 |
| 6. | 教育支出 |  | － |  | 22,127,770,532 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 22,127,770,532 |
| 7. | 文化支出 |  | － |  | 10,089,780 | － | － | － | － | 762,839,977 | － | － | － | － | － | 772,929,757 |
| 8. | 農業支出 |  | － |  | 3,350,097,948 | － | － | － | － | － | 178,310,141 | － | － | － | － | 3,528,408,089 |
| 9. | 工業支出 |  | － |  | 224,549,099 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 224,549,099 |
| 10. | 交通支出 |  | － |  | 4,571,214,851 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 4,571,214,851 |
| 11. | 其他經濟服務支出 |  | － |  | 2,919,827,185 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 2,919,827,185 |
| 12. | 社會保險支出 |  | － |  | 446,675,272 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 446,675,272 |
| 13. | 社會救助支出 |  | － |  | 324,803,712 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 324,803,712 |
| 14. | 福利服務支出 |  | － |  | 6,857,124,179 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 6,857,124,179 |
| 15. | 國民就業支出 |  | － |  | 260,056,870 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 260,056,870 |
| 16. | 醫療保健支出 |  | － |  | － | － | － | － | － | － | － | 6,895,766,670 | － | － | － | 6,895,766,670 |
| 17. | 環境保護支出 |  | － |  | － | － | － | － | － | － | － | － | 473,623,139 | － | － | 473,623,139 |
| 18. | 社區發展支出 |  | － |  | 101,029,567 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 101,029,567 |
| 19. | 退休撫卹給付支出 |  | － |  | 3,163,513,107 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 1,179,339,290 | 4,342,852,397 |
| 20. | 債務付息支出 |  | － |  | 223,269,848 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 223,269,848 |
| 21. | 專案補助支出 |  | － |  | 21,043,875 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 21,043,875 |
| 22. | 其他支出 |  | － |  | 147,415,399 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 145,631,260 | 293,046,659 |

捌、中華民國114年度彰化縣總決算各主管機關歲出用途別科目決算審定數綜計表

單位：新臺幣元

| 機 關 別 用 途 別 |  | 縣議會主管 | 縣政府主管 | 民政處主管 | 地政處主管 | 消防局主管 | 地方稅務局主管 | 文化局主管 | 農業處主管 | 衛生局主管 | 環境保護局主管 | 警察局主管 | 統籌支撥科目 | 小計 | 保留數 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  | 385,610,329 | 40,164,337,745 | 362,212,298 | 531,318,597 | 1,397,202,495 | 384,508,661 | 513,726,107 | 169,402,868 | 5,009,753,368 | 457,117,091 | 4,448,021,974 | 1,268,263,417 | 55,091,474,950 | 8,311,457,716 | 63,402,932,666 |
| 經常支出小計 |  | 379,583,005 | 33,844,170,948 | 354,284,730 | 518,231,616 | 1,188,838,686 | 377,274,952 | 369,315,204 | 168,984,396 | 4,937,459,802 | 311,057,779 | 4,306,889,458 | 1,255,727,001 | 48,011,817,577 | 1,218,992,055 | 49,230,809,632 |
| 1. | 人事費 | 261,596,953 | 1,045,820,066 | 325,065,201 | 447,271,572 | 1,054,609,794 | 279,243,657 | 89,252,369 | 53,310,352 | 537,915,149 | 103,256,454 | 3,924,319,929 | 804,196,689 | 8,925,858,185 | 190,373 | 8,926,048,558 |
| 2. | 業務費 | 117,302,052 | 1,794,410,658 | 29,033,529 | 50,247,863 | 133,304,992 | 97,875,295 | 261,248,477 | 66,951,243 | 335,196,546 | 153,409,206 | 367,664,485 | 6,342,517 | 3,412,986,863 | 442,490,638 | 3,855,477,501 |
| 3. | 獎補助費 | 684,000 | 30,780,670,376 | 186,000 | 20,712,181 | 923,900 | 156,000 | 18,814,358 | 48,722,801 | 4,064,348,107 | 54,392,119 | 14,905,044 | 445,187,795 | 35,449,702,681 | 776,311,044 | 36,226,013,725 |
| 4. | 債務費 | － | 223,269,848 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 223,269,848 | － | 223,269,848 |
| 資本支出小計 |  | 6,027,324 | 6,320,166,797 | 7,927,568 | 13,086,981 | 208,363,809 | 7,233,709 | 144,410,903 | 418,472 | 72,293,566 | 146,059,312 | 141,132,516 | 12,536,416 | 7,079,657,373 | 7,092,465,661 | 14,172,123,034 |
| 1. | 人事費 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 2. | 業務費 | － | 10,745,029 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 10,745,029 | 12,430,639 | 23,175,668 |
| 3. | 設備及投資 | 6,027,324 | 3,412,433,441 | 7,927,568 | 13,086,981 | 208,363,809 | 7,233,709 | 104,381,432 | 418,472 | 24,198,387 | 37,923,270 | 141,132,516 | 2,838,934 | 3,965,965,843 | 6,351,605,641 | 10,317,571,484 |
| 4. | 獎補助費 | － | 2,896,988,327 | － | － | － | － | 40,029,471 | － | 48,095,179 | 108,136,042 | － | 9,697,482 | 3,102,946,501 | 728,429,381 | 3,831,375,882 |

玖、歲入來源別決算審定總表

一、中華民國114年度彰化縣總決算歲入來源別決算審定總表

| 經常 |  | 門併計 |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科目 |  |  |  | 預算數 | 決算數 |  |  |  |  | 決算審定數 |  |  |  |  | 決算審定數與 預算數比較增減 |  | 決算審定數與 決算數比較增減 |  |
| 款 | 項 |  | 名稱 |  | 實現數 | 應收數 |  | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合計 | 占總數％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
|  |  |  | 總計 | 69,428,487,000 | 64,407,788,723 | 209,263,091 |  | 2,208,757,206 | 66,825,809,020 | 64,404,762,038 | 209,263,091 | 2,208,757,206 | 66,822,782,335 | 100.00 | - 2,605,704,665 | - 3.75 | - 3,026,685 | - 0.00 |
| 1 |  |  | 稅課收入 | 25,859,666,000 | 25,167,701,702 | 47,509,734 |  | 42,490,656 | 25,257,702,092 | 25,167,701,702 | 47,509,734 | 42,490,656 | 25,257,702,092 | 37.80 | - 601,963,908 | - 2.33 | － | － |
|  | 1 |  | 菸酒稅 | 397,669,000 | 373,695,890 | － |  | － | 373,695,890 | 373,695,890 | － | － | 373,695,890 | 0.56 | - 23,973,110 | - 6.03 | － | － |
|  | 2 |  | 印花稅 | 350,000,000 | 432,627,049 | － |  | － | 432,627,049 | 432,627,049 | － | － | 432,627,049 | 0.65 | 82,627,049 | 23.61 | － | － |
|  | 3 |  | 使用牌照稅 | 3,900,000,000 | 3,972,943,986 | 38,811,155 |  | － | 4,011,755,141 | 3,972,943,986 | 38,811,155 | － | 4,011,755,141 | 6.00 | 111,755,141 | 2.87 | － | － |
|  | 4 |  | 土地稅 | 2,380,000,000 | 2,316,554,817 | 5,278,899 |  | － | 2,321,833,716 | 2,316,554,817 | 5,278,899 | － | 2,321,833,716 | 3.47 | - 58,166,284 | - 2.44 | － | － |
|  | 5 |  | 房屋稅 | 1,180,000,000 | 1,345,950,492 | 3,419,680 |  | － | 1,349,370,172 | 1,345,950,492 | 3,419,680 | － | 1,349,370,172 | 2.02 | 169,370,172 | 14.35 | － | － |
|  | 6 |  | 統籌分配稅 | 17,651,997,000 | 16,725,929,468 | － |  | 42,490,656 | 16,768,420,124 | 16,725,929,468 | － | 42,490,656 | 16,768,420,124 | 25.09 | - 883,576,876 | - 5.01 | － | － |
| 2 |  |  | 罰款及賠償收入 | 621,060,000 | 893,335,059 | 142,912,092 |  | － | 1,036,247,151 | 893,335,059 | 142,912,092 | － | 1,036,247,151 | 1.55 | 415,187,151 | 66.85 | － | － |
|  | 1 |  | 罰金罰鍰及怠金 | 614,990,000 | 846,944,885 | 142,912,092 |  | － | 989,856,977 | 846,944,885 | 142,912,092 | － | 989,856,977 | 1.48 | 374,866,977 | 60.95 | － | － |
|  | 2 |  | 沒入及沒收財物 | 240,000 | 1,711,410 | － |  | － | 1,711,410 | 1,711,410 | － | － | 1,711,410 | 0.00 | 1,471,410 | 613.09 | － | － |
|  | 3 |  | 賠償收入 | 5,830,000 | 44,678,764 | － |  | － | 44,678,764 | 44,678,764 | － | － | 44,678,764 | 0.07 | 38,848,764 | 666.36 | － | － |
| 3 |  |  | 規費收入 | 508,304,000 | 469,652,966 | 2,538,367 |  | － | 472,191,333 | 469,652,966 | 2,538,367 | － | 472,191,333 | 0.71 | - 36,112,667 | - 7.10 | － | － |
|  | 1 |  | 行政規費收入 | 402,689,000 | 397,652,929 | 123,470 |  | － | 397,776,399 | 397,652,929 | 123,470 | － | 397,776,399 | 0.60 | - 4,912,601 | - 1.22 | － | － |
|  | 2 |  | 使用規費收入 | 105,615,000 | 72,000,037 | 2,414,897 |  | － | 74,414,934 | 72,000,037 | 2,414,897 | － | 74,414,934 | 0.11 | - 31,200,066 | - 29.54 | － | － |
| 4 |  |  | 財產收入 | 330,803,000 | 593,743,147 | 407,713 |  | 1,099,929 | 595,250,789 | 593,743,147 | 407,713 | 1,099,929 | 595,250,789 | 0.89 | 264,447,789 | 79.94 | － | － |
|  | 1 |  | 財產孳息 | 193,665,000 | 355,854,691 | 407,713 |  | － | 356,262,404 | 355,854,691 | 407,713 | － | 356,262,404 | 0.53 | 162,597,404 | 83.96 | － | － |
|  | 2 |  | 財產售價 | 66,975,000 | 179,666,242 | － |  | 1,099,929 | 180,766,171 | 179,666,242 | － | 1,099,929 | 180,766,171 | 0.27 | 113,791,171 | 169.90 | － | － |
|  | 3 |  | 廢舊物資售價 | 70,163,000 | 58,222,214 | － |  | － | 58,222,214 | 58,222,214 | － | － | 58,222,214 | 0.09 | - 11,940,786 | - 17.02 | － | － |
| 5 |  |  | 營業盈餘及事業收入 | 150,189,000 | 134,297,423 | 15,895,185 |  | － | 150,192,608 | 134,297,423 | 15,895,185 | － | 150,192,608 | 0.22 | 3,608 | 0.00 | － | － |
|  | 1 |  | 營業基金盈餘繳庫 | 15,895,000 | － | 15,895,185 |  | － | 15,895,185 | － | 15,895,185 | － | 15,895,185 | 0.02 | 185 | 0.00 | － | － |
|  | 2 |  | 非營業特種基金賸餘繳庫 | 134,294,000 | 134,294,000 | － |  | － | 134,294,000 | 134,294,000 | － | － | 134,294,000 | 0.20 | － | － | － | － |
|  | 3 |  | 投資收益 | － | 3,423 | － |  | － | 3,423 | 3,423 | － | － | 3,423 | 0.00 | 3,423 | -- | － | － |
| 6 |  |  | 補助及協助收入 | 41,174,810,000 | 36,373,479,789 | － |  | 2,071,851,121 | 38,445,330,910 | 36,370,453,104 | － | 2,071,851,121 | 38,442,304,225 | 57.53 | - 2,732,505,775 | - 6.64 | - 3,026,685 | - 0.01 |
|  | 1 |  | 上級政府補助收入 | 41,174,810,000 | 36,373,479,789 | － |  | 2,071,851,121 | 38,445,330,910 | 36,370,453,104 | － | 2,071,851,121 | 38,442,304,225 | 57.53 | - 2,732,505,775 | - 6.64 | - 3,026,685 | - 0.01 |
| 7 |  |  | 捐獻及贈與收入 | 373,970,000 | 278,026,330 | － |  | 93,275,500 | 371,301,830 | 278,026,330 | － | 93,275,500 | 371,301,830 | 0.56 | - 2,668,170 | - 0.71 | － | － |
|  | 1 |  | 捐獻收入 | 373,970,000 | 278,026,330 | － |  | 93,275,500 | 371,301,830 | 278,026,330 | － | 93,275,500 | 371,301,830 | 0.56 | - 2,668,170 | - 0.71 | － | － |
| 8 |  |  | 其他收入 | 409,685,000 | 497,552,307 | － |  | 40,000 | 497,592,307 | 497,552,307 | － | 40,000 | 497,592,307 | 0.74 | 87,907,307 | 21.46 | － | － |
|  | 1 |  | 學雜費收入 | 1,820,000 | 1,618,880 | － |  | － | 1,618,880 | 1,618,880 | － | － | 1,618,880 | 0.00 | - 201,120 | - 11.05 | － | － |
|  | 2 |  | 雜項收入 | 407,865,000 | 495,933,427 | － |  | 40,000 | 495,973,427 | 495,933,427 | － | 40,000 | 495,973,427 | 0.74 | 88,108,427 | 21.60 | － | － |

二、中華民國114年度彰化縣總決算歲入來源別經常門決算審定數總表

|  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 |  |  |  | 預算數 | 決算數 |  |  |  | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  | 決算審定數與預算數 比較增減 |
| 款 | 項 |  | 名稱 |  | 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應收數 | 保留數 | 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合計 |  |
|  |  |  | 經常門合計 | 69,361,512,000 | 64,228,122,481 | 209,263,091 | 2,207,657,277 | 66,645,042,849 | - 3,026,685 | － | － | 64,225,095,796 | 209,263,091 | 2,207,657,277 | 66,642,016,164 | - 2,719,495,836 |
| 1 |  |  | 稅課收入 | 25,859,666,000 | 25,167,701,702 | 47,509,734 | 42,490,656 | 25,257,702,092 | － | － | － | 25,167,701,702 | 47,509,734 | 42,490,656 | 25,257,702,092 | - 601,963,908 |
|  | 1 |  | 菸酒稅 | 397,669,000 | 373,695,890 | － | － | 373,695,890 | － | － | － | 373,695,890 | － | － | 373,695,890 | - 23,973,110 |
|  | 2 |  | 印花稅 | 350,000,000 | 432,627,049 | － | － | 432,627,049 | － | － | － | 432,627,049 | － | － | 432,627,049 | 82,627,049 |
|  | 3 |  | 使用牌照稅 | 3,900,000,000 | 3,972,943,986 | 38,811,155 | － | 4,011,755,141 | － | － | － | 3,972,943,986 | 38,811,155 | － | 4,011,755,141 | 111,755,141 |
|  | 4 |  | 土地稅 | 2,380,000,000 | 2,316,554,817 | 5,278,899 | － | 2,321,833,716 | － | － | － | 2,316,554,817 | 5,278,899 | － | 2,321,833,716 | - 58,166,284 |
|  | 5 |  | 房屋稅 | 1,180,000,000 | 1,345,950,492 | 3,419,680 | － | 1,349,370,172 | － | － | － | 1,345,950,492 | 3,419,680 | － | 1,349,370,172 | 169,370,172 |
|  | 6 |  | 統籌分配稅 | 17,651,997,000 | 16,725,929,468 | － | 42,490,656 | 16,768,420,124 | － | － | － | 16,725,929,468 | － | 42,490,656 | 16,768,420,124 | - 883,576,876 |
| 2 |  |  | 罰款及賠償收入 | 621,060,000 | 893,335,059 | 142,912,092 | － | 1,036,247,151 | － | － | － | 893,335,059 | 142,912,092 | － | 1,036,247,151 | 415,187,151 |
|  | 1 |  | 罰金罰鍰及怠金 | 614,990,000 | 846,944,885 | 142,912,092 | － | 989,856,977 | － | － | － | 846,944,885 | 142,912,092 | － | 989,856,977 | 374,866,977 |
|  | 2 |  | 沒入及沒收財物 | 240,000 | 1,711,410 | － | － | 1,711,410 | － | － | － | 1,711,410 | － | － | 1,711,410 | 1,471,410 |
|  | 3 |  | 賠償收入 | 5,830,000 | 44,678,764 | － | － | 44,678,764 | － | － | － | 44,678,764 | － | － | 44,678,764 | 38,848,764 |
| 3 |  |  | 規費收入 | 508,304,000 | 469,652,966 | 2,538,367 | － | 472,191,333 | － | － | － | 469,652,966 | 2,538,367 | － | 472,191,333 | - 36,112,667 |
|  | 1 |  | 行政規費收入 | 402,689,000 | 397,652,929 | 123,470 | － | 397,776,399 | － | － | － | 397,652,929 | 123,470 | － | 397,776,399 | - 4,912,601 |
|  | 2 |  | 使用規費收入 | 105,615,000 | 72,000,037 | 2,414,897 | － | 74,414,934 | － | － | － | 72,000,037 | 2,414,897 | － | 74,414,934 | - 31,200,066 |
| 4 |  |  | 財產收入 | 263,828,000 | 414,076,905 | 407,713 | － | 414,484,618 | － | － | － | 414,076,905 | 407,713 | － | 414,484,618 | 150,656,618 |
|  | 1 |  | 財產孳息 | 193,665,000 | 355,854,691 | 407,713 | － | 356,262,404 | － | － | － | 355,854,691 | 407,713 | － | 356,262,404 | 162,597,404 |
|  | 2 |  | 廢舊物資售價 | 70,163,000 | 58,222,214 | － | － | 58,222,214 | － | － | － | 58,222,214 | － | － | 58,222,214 | - 11,940,786 |
| 5 |  |  | 營業盈餘及事業收入 | 150,189,000 | 134,297,423 | 15,895,185 | － | 150,192,608 | － | － | － | 134,297,423 | 15,895,185 | － | 150,192,608 | 3,608 |
|  | 1 |  | 營業基金盈餘繳庫 | 15,895,000 | － | 15,895,185 | － | 15,895,185 | － | － | － | － | 15,895,185 | － | 15,895,185 | 185 |
|  | 2 |  | 非營業特種基金賸餘繳庫 | 134,294,000 | 134,294,000 | － | － | 134,294,000 | － | － | － | 134,294,000 | － | － | 134,294,000 | － |
|  | 3 |  | 投資收益 | － | 3,423 | － | － | 3,423 | － | － | － | 3,423 | － | － | 3,423 | 3,423 |
| 6 |  |  | 補助及協助收入 | 41,174,810,000 | 36,373,479,789 | － | 2,071,851,121 | 38,445,330,910 | - 3,026,685 | － | － | 36,370,453,104 | － | 2,071,851,121 | 38,442,304,225 | - 2,732,505,775 |
|  | 1 |  | 上級政府補助收入 | 41,174,810,000 | 36,373,479,789 | － | 2,071,851,121 | 38,445,330,910 | - 3,026,685 | － | － | 36,370,453,104 | － | 2,071,851,121 | 38,442,304,225 | - 2,732,505,775 |
| 7 |  |  | 捐獻及贈與收入 | 373,970,000 | 278,026,330 | － | 93,275,500 | 371,301,830 | － | － | － | 278,026,330 | － | 93,275,500 | 371,301,830 | - 2,668,170 |
|  | 1 |  | 捐獻收入 | 373,970,000 | 278,026,330 | － | 93,275,500 | 371,301,830 | － | － | － | 278,026,330 | － | 93,275,500 | 371,301,830 | - 2,668,170 |
| 8 |  |  | 其他收入 | 409,685,000 | 497,552,307 | － | 40,000 | 497,592,307 | － | － | － | 497,552,307 | － | 40,000 | 497,592,307 | 87,907,307 |
|  | 1 |  | 學雜費收入 | 1,820,000 | 1,618,880 | － | － | 1,618,880 | － | － | － | 1,618,880 | － | － | 1,618,880 | - 201,120 |
|  | 2 |  | 雜項收入 | 407,865,000 | 495,933,427 | － | 40,000 | 495,973,427 | － | － | － | 495,933,427 | － | 40,000 | 495,973,427 | 88,108,427 |

三、中華民國114年度彰化縣總決算歲入來源別資本門決算審定數總表

|  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 |  |  |  | 預算數 | 決算數 |  |  |  | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  | 決算審定數與預算數 比較增減 |
| 款 | 項 |  | 名稱 |  | 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應收數 | 保留數 | 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合計 |  |
|  |  |  | 資本門合計 | 66,975,000 | 179,666,242 | － | 1,099,929 | 180,766,171 | － | － | － | 179,666,242 | － | 1,099,929 | 180,766,171 | 113,791,171 |
| 1 |  |  | 財產收入 | 66,975,000 | 179,666,242 | － | 1,099,929 | 180,766,171 | － | － | － | 179,666,242 | － | 1,099,929 | 180,766,171 | 113,791,171 |
|  | 1 |  | 財產售價 | 66,975,000 | 179,666,242 | － | 1,099,929 | 180,766,171 | － | － | － | 179,666,242 | － | 1,099,929 | 180,766,171 | 113,791,171 |

拾、歲出政事別決算審定總表

一、中華民國114年度彰化縣總決算歲出政事別決算審定總表

| 經常 |  | 門併計 |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科目 |  |  |  | 預算數 | 決算數 |  |  |  |  | 決算審定數 |  |  |  |  | 決算審定數與 預算數比較增減 |  | 決算審定數與 決算數比較增減 |  |  |
| 款 | 項 |  | 名稱 |  | 實現數 | 應付數 |  | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 占總數％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  |
|  |  |  | 合計 | 71,978,468,000 | 55,097,050,965 | 4,177,200 |  | 8,369,061,958 | 63,470,290,123 | 55,087,297,750 | 4,177,200 | 8,311,457,716 | 63,402,932,666 | 100.00 | - 8,575,535,334 | - 11.91 | - 67,357,457 | - 0.11 |  |
| 1 |  |  | 一般政務支出 | 10,438,102,000 | 8,474,801,739 | 4,177,200 |  | 586,643,598 | 9,065,622,537 | 8,474,801,739 | 4,177,200 | 539,962,026 | 9,018,940,965 | 14.22 | - 1,419,161,035 | - 13.60 | - 46,681,572 | - 0.51 |  |
|  | 1 |  | 行政支出 | 568,194,000 | 450,733,199 | － |  | 40,913,923 | 491,647,122 | 450,733,199 | － | 40,913,923 | 491,647,122 | 0.78 | - 76,546,878 | - 13.47 | － | － |  |
|  | 2 |  | 立法支出 | 413,223,000 | 385,610,329 | － |  | 1,711,800 | 387,322,129 | 385,610,329 | － | 1,711,800 | 387,322,129 | 0.61 | - 25,900,871 | - 6.27 | － | － |  |
|  | 3 |  | 民政支出 | 3,216,395,000 | 2,749,247,707 | 4,177,200 |  | 253,041,381 | 3,006,466,288 | 2,749,247,707 | 4,177,200 | 206,359,809 | 2,959,784,716 | 4.67 | - 256,610,284 | - 7.98 | - 46,681,572 | - 1.55 |  |
|  | 4 |  | 警政支出 | 4,918,342,000 | 4,448,021,974 | － |  | 90,976,494 | 4,538,998,468 | 4,448,021,974 | － | 90,976,494 | 4,538,998,468 | 7.16 | - 379,343,532 | - 7.71 | － | － |  |
|  | 5 |  | 財務支出 | 1,321,948,000 | 441,188,530 | － |  | 200,000,000 | 641,188,530 | 441,188,530 | － | 200,000,000 | 641,188,530 | 1.01 | - 680,759,470 | - 51.50 | － | － |  |
| 2 |  |  | 教育科學文化支出 | 25,092,460,000 | 22,278,641,366 | － |  | 625,085,608 | 22,903,726,974 | 22,275,614,681 | － | 625,085,608 | 22,900,700,289 | 36.12 | - 2,191,759,711 | - 8.73 | - 3,026,685 | - 0.01 |  |
|  | 1 |  | 教育支出 | 24,256,169,000 | 21,754,825,479 | － |  | 375,971,738 | 22,130,797,217 | 21,751,798,794 | － | 375,971,738 | 22,127,770,532 | 34.90 | - 2,128,398,468 | - 8.77 | - 3,026,685 | - 0.01 |  |
|  | 2 |  | 文化支出 | 836,291,000 | 523,815,887 | － |  | 249,113,870 | 772,929,757 | 523,815,887 | － | 249,113,870 | 772,929,757 | 1.22 | - 63,361,243 | - 7.58 | － | － |  |
| 3 |  |  | 經濟發展支出 | 13,027,679,000 | 6,247,218,679 | － |  | 5,007,703,215 | 11,254,921,894 | 6,247,218,679 | － | 4,996,780,545 | 11,243,999,224 | 17.73 | - 1,783,679,776 | - 13.69 | - 10,922,670 | - 0.10 |  |
|  | 1 |  | 農業支出 | 4,489,050,000 | 2,421,677,480 | － |  | 1,111,249,811 | 3,532,927,291 | 2,421,677,480 | － | 1,106,730,609 | 3,528,408,089 | 5.57 | - 960,641,911 | - 21.40 | - 4,519,202 | - 0.13 |  |
|  | 2 |  | 工業支出 | 263,043,000 | 154,313,642 | － |  | 70,235,457 | 224,549,099 | 154,313,642 | － | 70,235,457 | 224,549,099 | 0.35 | - 38,493,901 | - 14.63 | － | － |  |
|  | 3 |  | 交通支出 | 5,124,168,000 | 2,395,066,956 | － |  | 2,182,551,363 | 4,577,618,319 | 2,395,066,956 | － | 2,176,147,895 | 4,571,214,851 | 7.21 | - 552,953,149 | - 10.79 | - 6,403,468 | - 0.14 |  |
|  | 4 |  | 其他經濟服務支出 | 3,151,418,000 | 1,276,160,601 | － |  | 1,643,666,584 | 2,919,827,185 | 1,276,160,601 | － | 1,643,666,584 | 2,919,827,185 | 4.61 | - 231,590,815 | - 7.35 | － | － |  |
| 4 |  |  | 社會福利支出 | 15,928,709,000 | 12,758,501,956 | － |  | 2,025,924,747 | 14,784,426,703 | 12,758,501,956 | － | 2,025,924,747 | 14,784,426,703 | 23.32 | - 1,144,282,297 | - 7.18 | － | － |  |
|  | 1 |  | 社會保險支出 | 470,029,000 | 446,675,272 | － |  | － | 446,675,272 | 446,675,272 | － | － | 446,675,272 | 0.70 | - 23,353,728 | - 4.97 | － | － |  |
|  | 2 |  | 社會救助支出 | 368,270,000 | 324,608,274 | － |  | 195,438 | 324,803,712 | 324,608,274 | － | 195,438 | 324,803,712 | 0.51 | - 43,466,288 | - 11.80 | － | － |  |
|  | 3 |  | 福利服務支出 | 7,528,342,000 | 6,717,408,172 | － |  | 139,716,007 | 6,857,124,179 | 6,717,408,172 | － | 139,716,007 | 6,857,124,179 | 10.82 | - 671,217,821 | - 8.92 | － | － |  |
|  | 4 |  | 國民就業支出 | 300,166,000 | 260,056,870 | － |  | － | 260,056,870 | 260,056,870 | － | － | 260,056,870 | 0.41 | - 40,109,130 | - 13.36 | － | － |  |
|  | 5 |  | 醫療保健支出 | 7,261,902,000 | 5,009,753,368 | － |  | 1,886,013,302 | 6,895,766,670 | 5,009,753,368 | － | 1,886,013,302 | 6,895,766,670 | 10.88 | - 366,135,330 | - 5.04 | － | － |  |
| 5 |  |  | 社區發展及環境保護支出 | 637,306,000 | 507,655,049 | － |  | 66,997,657 | 574,652,706 | 507,655,049 | － | 66,997,657 | 574,652,706 | 0.91 | - 62,653,294 | - 9.83 | － | － |  |
|  | 1 |  | 環境保護支出 | 527,233,000 | 457,117,091 | － |  | 16,506,048 | 473,623,139 | 457,117,091 | － | 16,506,048 | 473,623,139 | 0.75 | - 53,609,861 | - 10.17 | － | － |  |
|  | 2 |  | 社區發展支出 | 110,073,000 | 50,537,958 | － |  | 50,491,609 | 101,029,567 | 50,537,958 | － | 50,491,609 | 101,029,567 | 0.16 | - 9,043,433 | - 8.22 | － | － |  |
| 6 |  |  | 退休撫卹支出 | 5,110,317,000 | 4,349,578,927 | － |  | － | 4,349,578,927 | 4,342,852,397 | － | － | 4,342,852,397 | 6.85 | - 767,464,603 | - 15.02 | - 6,726,530 | - 0.15 |  |
|  | 1 |  | 退休撫卹給付支出 | 5,110,317,000 | 4,349,578,927 | － |  | － | 4,349,578,927 | 4,342,852,397 | － | － | 4,342,852,397 | 6.85 | - 767,464,603 | - 15.02 | - 6,726,530 | - 0.15 |  |
| 7 |  |  | 債務支出 | 433,141,000 | 223,269,848 | － |  | － | 223,269,848 | 223,269,848 | － | － | 223,269,848 | 0.35 | - 209,871,152 | - 48.45 | － | － |  |
|  | 1 |  | 債務付息支出 | 433,141,000 | 223,269,848 | － |  | － | 223,269,848 | 223,269,848 | － | － | 223,269,848 | 0.35 | - 209,871,152 | - 48.45 | － | － |  |
| 8 |  |  | 補助及其他支出 | 1,310,754,000 | 257,383,401 | － |  | 56,707,133 | 314,090,534 | 257,383,401 | － | 56,707,133 | 314,090,534 | 0.50 | - 996,663,466 | - 76.04 | － | － |  |
|  | 1 |  | 專案補助支出 | 21,075,000 | 21,043,875 | － |  | － | 21,043,875 | 21,043,875 | － | － | 21,043,875 | 0.03 | - 31,125 | - 0.15 | － | － |  |
|  | 2 |  | 其他支出 | 1,289,679,000 | 236,339,526 | － |  | 56,707,133 | 293,046,659 | 236,339,526 | － | 56,707,133 | 293,046,659 | 0.46 | - 996,632,341 | - 77.28 | － | － |  |
|  | 3 |  | 第二預備金（註） | － | － | － |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |

註：114年度第二預備金原編列預算數1億元，經縣政府核准全數動支。

二、中華民國114年度彰化縣總決算歲出政事別經常門決算審定數總表

|  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 |  |  | 預算數 | 決算數 |  |  |  |  | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  | 決算審定數與預 算數比較增減 |
| 款 |  | 名稱 |  | 實現數 | 應付數 | 保留數 |  | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |  |
|  |  | 經常門合計 | 55,144,046,000 | 48,017,393,592 | 4,177,200 | 1,265,673,627 |  | 49,287,244,419 | - 9,753,215 | － | - 46,681,572 | 48,007,640,377 | 4,177,200 | 1,218,992,055 | 49,230,809,632 | - 5,913,236,368 |
|  |  | 一般政務支出 | 8,872,594,000 | 8,026,784,598 | 4,177,200 | 131,969,568 |  | 8,162,931,366 | － | － | - 46,681,572 | 8,026,784,598 | 4,177,200 | 85,287,996 | 8,116,249,794 | - 756,344,206 |
| 1 |  | 行政支出 | 497,646,000 | 423,788,465 | － | 20,241,750 |  | 444,030,215 | － | － | － | 423,788,465 | － | 20,241,750 | 444,030,215 | - 53,615,785 |
| 2 |  | 立法支出 | 405,833,000 | 379,583,005 | － | 1,711,800 |  | 381,294,805 | － | － | － | 379,583,005 | － | 1,711,800 | 381,294,805 | - 24,538,195 |
| 3 |  | 民政支出 | 2,775,000,000 | 2,482,568,849 | 4,177,200 | 93,093,534 |  | 2,579,839,583 | － | － | - 46,681,572 | 2,482,568,849 | 4,177,200 | 46,411,962 | 2,533,158,011 | - 241,841,989 |
| 4 |  | 警政支出 | 4,701,401,000 | 4,306,889,458 | － | 16,922,484 |  | 4,323,811,942 | － | － | － | 4,306,889,458 | － | 16,922,484 | 4,323,811,942 | - 377,589,058 |
| 5 |  | 財務支出 | 492,714,000 | 433,954,821 | － | － |  | 433,954,821 | － | － | － | 433,954,821 | － | － | 433,954,821 | - 58,759,179 |
|  |  | 教育科學文化支出 | 22,750,185,000 | 20,461,100,847 | － | 267,543,337 |  | 20,728,644,184 | - 3,026,685 | － | － | 20,458,074,162 | － | 267,543,337 | 20,725,617,499 | - 2,024,567,501 |
| 6 |  | 教育支出 | 22,291,660,000 | 20,081,695,863 | － | 248,986,400 |  | 20,330,682,263 | - 3,026,685 | － | － | 20,078,669,178 | － | 248,986,400 | 20,327,655,578 | - 1,964,004,422 |
| 7 |  | 文化支出 | 458,525,000 | 379,404,984 | － | 18,556,937 |  | 397,961,921 | － | － | － | 379,404,984 | － | 18,556,937 | 397,961,921 | - 60,563,079 |
|  |  | 經濟發展支出 | 2,554,799,000 | 1,749,686,201 | － | 333,626,118 |  | 2,083,312,319 | － | － | － | 1,749,686,201 | － | 333,626,118 | 2,083,312,319 | - 471,486,681 |
| 8 |  | 農業支出 | 1,168,492,000 | 840,909,176 | － | 91,583,489 |  | 932,492,665 | － | － | － | 840,909,176 | － | 91,583,489 | 932,492,665 | - 235,999,335 |
| 9 |  | 工業支出 | 204,886,000 | 123,495,355 | － | 43,445,457 |  | 166,940,812 | － | － | － | 123,495,355 | － | 43,445,457 | 166,940,812 | - 37,945,188 |
| 10 |  | 交通支出 | 427,661,000 | 241,131,985 | － | 79,927,554 |  | 321,059,539 | － | － | － | 241,131,985 | － | 79,927,554 | 321,059,539 | - 106,601,461 |
| 11 |  | 其他經濟服務支出 | 753,760,000 | 544,149,685 | － | 118,669,618 |  | 662,819,303 | － | － | － | 544,149,685 | － | 118,669,618 | 662,819,303 | - 90,940,697 |
|  |  | 社會福利支出 | 14,262,243,000 | 12,617,859,762 | － | 518,636,355 |  | 13,136,496,117 | － | － | － | 12,617,859,762 | － | 518,636,355 | 13,136,496,117 | - 1,125,746,883 |
| 12 |  | 社會保險支出 | 470,029,000 | 446,675,272 | － | － |  | 446,675,272 | － | － | － | 446,675,272 | － | － | 446,675,272 | - 23,353,728 |
| 13 |  | 社會救助支出 | 368,270,000 | 324,608,274 | － | 195,438 |  | 324,803,712 | － | － | － | 324,608,274 | － | 195,438 | 324,803,712 | - 43,466,288 |
| 14 |  | 福利服務支出 | 7,348,748,000 | 6,649,059,544 | － | 34,696,011 |  | 6,683,755,555 | － | － | － | 6,649,059,544 | － | 34,696,011 | 6,683,755,555 | - 664,992,445 |
| 15 |  | 國民就業支出 | 300,166,000 | 260,056,870 | － | － |  | 260,056,870 | － | － | － | 260,056,870 | － | － | 260,056,870 | - 40,109,130 |
| 16 |  | 醫療保健支出 | 5,775,030,000 | 4,937,459,802 | － | 483,744,906 |  | 5,421,204,708 | － | － | － | 4,937,459,802 | － | 483,744,906 | 5,421,204,708 | - 353,825,292 |
|  |  | 社區發展及環境保護支出 | 400,013,000 | 344,266,424 | － | 13,730,342 |  | 357,996,766 | － | － | － | 344,266,424 | － | 13,730,342 | 357,996,766 | - 42,016,234 |
| 17 |  | 環境保護支出 | 353,666,000 | 311,057,779 | － | 8,215,420 |  | 319,273,199 | － | － | － | 311,057,779 | － | 8,215,420 | 319,273,199 | - 34,392,801 |
| 18 |  | 社區發展支出 | 46,347,000 | 33,208,645 | － | 5,514,922 |  | 38,723,567 | － | － | － | 33,208,645 | － | 5,514,922 | 38,723,567 | - 7,623,433 |
|  |  | 退休撫卹支出 | 5,110,317,000 | 4,349,578,927 | － | － |  | 4,349,578,927 | - 6,726,530 | － | － | 4,342,852,397 | － | － | 4,342,852,397 | - 767,464,603 |
| 19 |  | 退休撫卹給付支出 | 5,110,317,000 | 4,349,578,927 | － | － |  | 4,349,578,927 | - 6,726,530 | － | － | 4,342,852,397 | － | － | 4,342,852,397 | - 767,464,603 |
|  |  | 債務支出 | 433,141,000 | 223,269,848 | － | － |  | 223,269,848 | － | － | － | 223,269,848 | － | － | 223,269,848 | - 209,871,152 |
| 20 |  | 債務付息支出 | 433,141,000 | 223,269,848 | － | － |  | 223,269,848 | － | － | － | 223,269,848 | － | － | 223,269,848 | - 209,871,152 |
|  |  | 補助及其他支出 | 760,754,000 | 244,846,985 | － | 167,907 |  | 245,014,892 | － | － | － | 244,846,985 | － | 167,907 | 245,014,892 | - 515,739,108 |
| 21 |  | 專案補助支出 | 21,075,000 | 21,043,875 | － | － |  | 21,043,875 | － | － | － | 21,043,875 | － | － | 21,043,875 | - 31,125 |
| 22 |  | 其他支出 | 739,679,000 | 223,803,110 | － | 167,907 |  | 223,971,017 | － | － | － | 223,803,110 | － | 167,907 | 223,971,017 | - 515,707,983 |
| 23 |  | 第二預備金（註） | － | － | － | － |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

註：114年度第二預備金原編列預算數1億元，其中經常門部分經縣政府核准動支2,699萬餘元。

三、中華民國114年度彰化縣總決算歲出政事別資本門決算審定數總表

|  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 |  |  | 預算數 | 決算數 |  |  |  |  | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  | 決算審定數與預 算數比較增減 |
| 款 |  | 名稱 |  | 實現數 | 應付數 | 保留數 |  | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |  |
|  |  | 資本門合計 | 16,834,422,000 | 7,079,657,373 | － | 7,103,388,331 |  | 14,183,045,704 | － | － | - 10,922,670 | 7,079,657,373 | － | 7,092,465,661 | 14,172,123,034 | - 2,662,298,966 |
|  |  | 一般政務支出 | 1,565,508,000 | 448,017,141 | － | 454,674,030 |  | 902,691,171 | － | － | － | 448,017,141 | － | 454,674,030 | 902,691,171 | - 662,816,829 |
| 1 |  | 行政支出 | 70,548,000 | 26,944,734 | － | 20,672,173 |  | 47,616,907 | － | － | － | 26,944,734 | － | 20,672,173 | 47,616,907 | - 22,931,093 |
| 2 |  | 立法支出 | 7,390,000 | 6,027,324 | － | － |  | 6,027,324 | － | － | － | 6,027,324 | － | － | 6,027,324 | - 1,362,676 |
| 3 |  | 民政支出 | 441,395,000 | 266,678,858 | － | 159,947,847 |  | 426,626,705 | － | － | － | 266,678,858 | － | 159,947,847 | 426,626,705 | - 14,768,295 |
| 4 |  | 警政支出 | 216,941,000 | 141,132,516 | － | 74,054,010 |  | 215,186,526 | － | － | － | 141,132,516 | － | 74,054,010 | 215,186,526 | - 1,754,474 |
| 5 |  | 財務支出 | 829,234,000 | 7,233,709 | － | 200,000,000 |  | 207,233,709 | － | － | － | 7,233,709 | － | 200,000,000 | 207,233,709 | - 622,000,291 |
|  |  | 教育科學文化支出 | 2,342,275,000 | 1,817,540,519 | － | 357,542,271 |  | 2,175,082,790 | － | － | － | 1,817,540,519 | － | 357,542,271 | 2,175,082,790 | - 167,192,210 |
| 6 |  | 教育支出 | 1,964,509,000 | 1,673,129,616 | － | 126,985,338 |  | 1,800,114,954 | － | － | － | 1,673,129,616 | － | 126,985,338 | 1,800,114,954 | - 164,394,046 |
| 7 |  | 文化支出 | 377,766,000 | 144,410,903 | － | 230,556,933 |  | 374,967,836 | － | － | － | 144,410,903 | － | 230,556,933 | 374,967,836 | - 2,798,164 |
|  |  | 經濟發展支出 | 10,472,880,000 | 4,497,532,478 | － | 4,674,077,097 |  | 9,171,609,575 | － | － | - 10,922,670 | 4,497,532,478 | － | 4,663,154,427 | 9,160,686,905 | - 1,312,193,095 |
| 8 |  | 農業支出 | 3,320,558,000 | 1,580,768,304 | － | 1,019,666,322 |  | 2,600,434,626 | － | － | - 4,519,202 | 1,580,768,304 | － | 1,015,147,120 | 2,595,915,424 | - 724,642,576 |
| 9 |  | 工業支出 | 58,157,000 | 30,818,287 | － | 26,790,000 |  | 57,608,287 | － | － | － | 30,818,287 | － | 26,790,000 | 57,608,287 | - 548,713 |
| 10 |  | 交通支出 | 4,696,507,000 | 2,153,934,971 | － | 2,102,623,809 |  | 4,256,558,780 | － | － | - 6,403,468 | 2,153,934,971 | － | 2,096,220,341 | 4,250,155,312 | - 446,351,688 |
| 11 |  | 其他經濟服務支出 | 2,397,658,000 | 732,010,916 | － | 1,524,996,966 |  | 2,257,007,882 | － | － | － | 732,010,916 | － | 1,524,996,966 | 2,257,007,882 | - 140,650,118 |
|  |  | 社會福利支出 | 1,666,466,000 | 140,642,194 | － | 1,507,288,392 |  | 1,647,930,586 | － | － | － | 140,642,194 | － | 1,507,288,392 | 1,647,930,586 | - 18,535,414 |
| 14 |  | 福利服務支出 | 179,594,000 | 68,348,628 | － | 105,019,996 |  | 173,368,624 | － | － | － | 68,348,628 | － | 105,019,996 | 173,368,624 | - 6,225,376 |
| 16 |  | 醫療保健支出 | 1,486,872,000 | 72,293,566 | － | 1,402,268,396 |  | 1,474,561,962 | － | － | － | 72,293,566 | － | 1,402,268,396 | 1,474,561,962 | - 12,310,038 |
|  |  | 社區發展及環境保護支出 | 237,293,000 | 163,388,625 | － | 53,267,315 |  | 216,655,940 | － | － | － | 163,388,625 | － | 53,267,315 | 216,655,940 | - 20,637,060 |
| 17 |  | 環境保護支出 | 173,567,000 | 146,059,312 | － | 8,290,628 |  | 154,349,940 | － | － | － | 146,059,312 | － | 8,290,628 | 154,349,940 | - 19,217,060 |
| 18 |  | 社區發展支出 | 63,726,000 | 17,329,313 | － | 44,976,687 |  | 62,306,000 | － | － | － | 17,329,313 | － | 44,976,687 | 62,306,000 | - 1,420,000 |
|  |  | 補助及其他支出 | 550,000,000 | 12,536,416 | － | 56,539,226 |  | 69,075,642 | － | － | － | 12,536,416 | － | 56,539,226 | 69,075,642 | - 480,924,358 |
| 22 |  | 其他支出 | 550,000,000 | 12,536,416 | － | 56,539,226 |  | 69,075,642 | － | － | － | 12,536,416 | － | 56,539,226 | 69,075,642 | - 480,924,358 |

註：114年度第二預備金原編列預算數1億元，其中資本門部分經縣政府核准動支7,300萬餘元。

拾壹、中華民國114年度彰化縣總決算歲出機關別決算審定總表

| 經常 | 門併計 |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科目 |  |  | 預算數 | 決算數 |  |  |  |  | 決算審定數 |  |  |  |  | 決算審定數與預 算數比較增減 |  | 決算審定數與 決算數比較增減 |  |
| 款 |  | 名稱 |  | 實現數 | 應付數 |  | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 占總數％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
|  |  | 合計 | 71,978,468,000 | 55,097,050,965 | 4,177,200 |  | 8,369,061,958 | 63,470,290,123 | 55,087,297,750 | 4,177,200 | 8,311,457,716 | 63,402,932,666 | 100.00 | - 8,575,535,334 | - 11.91 | - 67,357,457 | - 0.11 |
| 1 |  | 縣議會主管 | 410,439,000 | 385,610,329 | － |  | 1,711,800 | 387,322,129 | 385,610,329 | － | 1,711,800 | 387,322,129 | 0.61 | - 23,116,871 | - 5.63 | － | － |
| 2 |  | 縣政府主管 | 52,369,732,000 | 40,174,090,960 | － |  | 6,031,650,356 | 46,205,741,316 | 40,164,337,745 | － | 5,974,046,114 | 46,138,383,859 | 72.77 | - 6,231,348,141 | - 11.90 | - 67,357,457 | - 0.15 |
| 3 |  | 民政處主管 | 377,019,000 | 362,212,298 | － |  | － | 362,212,298 | 362,212,298 | － | － | 362,212,298 | 0.57 | - 14,806,702 | - 3.93 | － | － |
| 4 |  | 地政處主管 | 573,419,000 | 531,318,597 | － |  | － | 531,318,597 | 531,318,597 | － | － | 531,318,597 | 0.84 | - 42,100,403 | - 7.34 | － | － |
| 5 |  | 消防局主管 | 1,522,273,000 | 1,393,025,295 | 4,177,200 |  | 27,475,682 | 1,424,678,177 | 1,393,025,295 | 4,177,200 | 27,475,682 | 1,424,678,177 | 2.25 | - 97,594,823 | - 6.41 | － | － |
| 6 |  | 地方稅務局主管 | 426,866,000 | 384,508,661 | － |  | － | 384,508,661 | 384,508,661 | － | － | 384,508,661 | 0.61 | - 42,357,339 | - 9.92 | － | － |
| 7 |  | 文化局主管 | 825,460,000 | 513,726,107 | － |  | 249,113,870 | 762,839,977 | 513,726,107 | － | 249,113,870 | 762,839,977 | 1.20 | - 62,620,023 | - 7.59 | － | － |
| 8 |  | 農業處主管 | 202,986,000 | 169,402,868 | － |  | 8,907,273 | 178,310,141 | 169,402,868 | － | 8,907,273 | 178,310,141 | 0.28 | - 24,675,859 | - 12.16 | － | － |
| 9 |  | 衛生局主管 | 7,255,591,000 | 5,009,753,368 | － |  | 1,886,013,302 | 6,895,766,670 | 5,009,753,368 | － | 1,886,013,302 | 6,895,766,670 | 10.88 | - 359,824,330 | - 4.96 | － | － |
| 10 |  | 環境保護局主管 | 526,101,000 | 457,117,091 | － |  | 16,506,048 | 473,623,139 | 457,117,091 | － | 16,506,048 | 473,623,139 | 0.75 | - 52,477,861 | - 9.97 | － | － |
| 11 |  | 警察局主管 | 4,874,948,000 | 4,448,021,974 | － |  | 90,976,494 | 4,538,998,468 | 4,448,021,974 | － | 90,976,494 | 4,538,998,468 | 7.16 | - 335,949,532 | - 6.89 | － | － |
| 12 |  | 統籌支撥科目 | 2,509,783,000 | 1,268,263,417 | － |  | 56,707,133 | 1,324,970,550 | 1,268,263,417 | － | 56,707,133 | 1,324,970,550 | 2.09 | - 1,184,812,450 | - 47.21 | － | － |
| 13 |  | 調整公務員工待遇準備（註1） | 103,851,000 | － | － |  | － | － | － | － | － | － | － | - 103,851,000 | - 100.00 | － | -- |
| 14 |  | 第二預備金(註2) | － | － | － |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

註：1.114年度調整公務員工待遇準備原編列預算數1億815萬餘元，經縣政府核准動支430萬元，賸餘1億385萬餘元。

2.114年度第二預備金原編列預算數1億元，經彰化縣政府核准全數動支。

# 拾貳、中華民國114年度彰化縣總決算以前年度歲入來源別轉入數決算審定總表

| 經常 | 門併計 |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度別 |  | 科目名稱 | 以前年度 轉入數 | 決算數 |  |  |  |  | 修正數 |  |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
|  |  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 調整數 |  | 未結清數 | 減免（註銷）數 | 實現數 | 調整數 | 未結清數 | 減免（註銷）數 | 實現數 | 調整數 | 未結清數 |
|  |  |  | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |  | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
|  |  |  | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |  | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
|  |  | 總計 | 3,712,392,940 | 543,937,804 | 1,672,751,406 | － |  | 1,495,703,730 | － | － | － | － | 543,937,804 | 1,672,751,406 | － | 1,495,703,730 |
|  |  | 合計 | 707,967,379 3,004,425,561 | 31,522,554 512,415,250 | 134,454,452 1,538,296,954 | － － |  | 541,990,373 953,713,357 | － － | － － | － － | － － | 31,522,554 512,415,250 | 134,454,452 1,538,296,954 | － － | 541,990,373 953,713,357 |
| 112－113 |  | 稅課收入 | 46,857,778 168,858,058 | － 36,328,714 | 46,857,778 130,424,020 | － － |  | － 2,105,324 | － － | － － | － － | － － | － 36,328,714 | 46,857,778 130,424,020 | － － | － 2,105,324 |
| 93－113 |  | 罰款及賠償收入 | 635,208,661 477,916 | 31,522,554 － | 67,510,058 9,000 | － － |  | 536,176,049 468,916 | － － | － － | － － | － － | 31,522,554 － | 67,510,058 9,000 | － － | 536,176,049 468,916 |
| 113 |  | 規費收入 | 2,702,270 － | － － | 2,702,270 － | － － |  | － － | － － | － － | － － | － － | － － | 2,702,270 － | － － | － － |
| 88下及89－113 |  | 財產收入 | 6,673,472 － | － － | 1,189,741 － | － － |  | 5,483,731 － | － － | － － | － － | － － | － － | 1,189,741 － | － － | 5,483,731 － |
| 113 |  | 營業盈餘及事業收入 | 15,895,185 － | － － | 15,895,185 － | － － |  | － － | － － | － － | － － | － － | － － | 15,895,185 － | － － | － － |
| 108－113 |  | 補助及協助收入 | － 2,817,113,087 | － 476,086,536 | － 1,392,752,434 | － － |  | － 948,274,117 | － － | － － | － － | － － | － 476,086,536 | － 1,392,752,434 | － － | － 948,274,117 |
| 112－113 |  | 捐獻及贈與收入 | － 17,211,500 | － － | － 15,111,500 | － － |  | － 2,100,000 | － － | － － | － － | － － | － － | － 15,111,500 | － － | － 2,100,000 |
| 113 |  | 其他收入 | 630,013 765,000 | － － | 299,420 － | － － |  | 330,593 765,000 | － － | － － | － － | － － | － － | 299,420 － | － － | 330,593 765,000 |

# 拾參、中華民國114年度彰化縣總決算以前年度歲出政事別轉入數決算審定總表

| 經常 | 門併計 |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度別 |  | 科目名稱 | 以前年度 轉入數 | 決算數 |  |  |  |  | 修正數 |  |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
|  |  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 |  | 調整數 | 未結清數 | 減免（註銷）數 | 實現數 | 調整數 | 未結清數 | 減免（註銷）數 | 實現數 | 調整數 | 未結清數 |
|  |  |  | 應付數 | 應付數 | 應付數 |  | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
|  |  |  | 保留數 | 保留數 | 保留數 |  | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
|  |  | 總計 | 11,380,034,173 | 947,044,251 | 5,997,098,682 |  | － | 4,435,891,240 | － | － | － | － | 947,044,251 | 5,997,098,682 | － | 4,435,891,240 |
|  |  | 合計 | 43,085,627 11,336,948,546 | － 947,044,251 | － 5,997,098,682 |  | － － | 43,085,627 4,392,805,613 | － － | － － | － － | － － | － 947,044,251 | － 5,997,098,682 | － － | 43,085,627 4,392,805,613 |
| 111－113 |  | 行政支出 | － 192,193,448 | － 951,610 | － 86,274,615 |  | － － | － 104,967,223 | － － | － － | － － | － － | － 951,610 | － 86,274,615 | － － | － 104,967,223 |
| 112－113 |  | 立法支出 | － 3,126,728 | － 226,464 | － 2,900,264 |  | － － | － － | － － | － － | － － | － － | － 226,464 | － 2,900,264 | － － | － － |
| 112－113 |  | 民政支出 | － 131,168,448 | － 6,506,355 | － 114,162,093 |  | － － | － 10,500,000 | － － | － － | － － | － － | － 6,506,355 | － 114,162,093 | － － | － 10,500,000 |
| 111－113 |  | 警政支出 | － 429,750,655 | － 3,784,752 | － 219,911,200 |  | － － | － 206,054,703 | － － | － － | － － | － － | － 3,784,752 | － 219,911,200 | － － | － 206,054,703 |
| 113 |  | 財務支出 | － 636,530 | － － | － 636,530 |  | － － | － － | － － | － － | － － | － － | － － | － 636,530 | － － | － － |
| 112－113 |  | 教育支出 | － 349,830,004 | － 12,326,454 | － 317,872,953 |  | － － | － 19,630,597 | － － | － － | － － | － － | － 12,326,454 | － 317,872,953 | － － | － 19,630,597 |
| 108－113 |  | 文化支出 | － 422,446,554 | － 3,167,610 | － 269,255,212 |  | － － | － 150,023,732 | － － | － － | － － | － － | － 3,167,610 | － 269,255,212 | － － | － 150,023,732 |
| 108－113 |  | 農業支出 | － 1,366,146,402 | － 183,610,256 | － 718,559,791 |  | － － | － 463,976,355 | － － | － － | － － | － － | － 183,610,256 | － 718,559,791 | － － | － 463,976,355 |
| 98－113 |  | 工業支出 | － 80,449,863 | － 1,492,249 | － 33,381,576 |  | － － | － 45,576,038 | － － | － － | － － | － － | － 1,492,249 | － 33,381,576 | － － | － 45,576,038 |
| 86－113 |  | 交通支出 | 43,085,627 3,257,644,120 | － 256,885,997 | － 2,289,822,277 |  | － － | 43,085,627 710,935,846 | － － | － － | － － | － － | － 256,885,997 | － 2,289,822,277 | － － | 43,085,627 710,935,846 |
| 102－113 |  | 其他經濟服務支出 | － 1,252,262,168 | － 109,882,292 | － 829,052,686 |  | － － | － 313,327,190 | － － | － － | － － | － － | － 109,882,292 | － 829,052,686 | － － | － 313,327,190 |
| 108－113 |  | 福利服務支出 | － 92,962,769 | － 1,299,982 | － 78,155,878 |  | － － | － 13,506,909 | － － | － － | － － | － － | － 1,299,982 | － 78,155,878 | － － | － 13,506,909 |
| 111 |  | 國民就業支出 | － 240,000 | － 91,288 | － 148,712 |  | － － | － － | － － | － － | － － | － － | － 91,288 | － 148,712 | － － | － － |
| 110－113 |  | 醫療保健支出 | － 2,726,764,446 | － 350,465,944 | － 690,642,331 |  | － － | － 1,685,656,171 | － － | － － | － － | － － | － 350,465,944 | － 690,642,331 | － － | － 1,685,656,171 |
| 113 |  | 環境保護支出 | － 67,921,927 | － 964,135 | － 45,600,792 |  | － － | － 21,357,000 | － － | － － | － － | － － | － 964,135 | － 45,600,792 | － － | － 21,357,000 |
| 109－113 |  | 社區發展支出 | － 810,766,581 | － 522,232 | － 201,749,260 |  | － － | － 608,495,089 | － － | － － | － － | － － | － 522,232 | － 201,749,260 | － － | － 608,495,089 |
| 113 |  | 其他支出 | － 152,637,903 | － 14,866,631 | － 98,972,512 |  | － － | － 38,798,760 | － － | － － | － － | － － | － 14,866,631 | － 98,972,512 | － － | － 38,798,760 |

# 拾肆、中華民國114年度彰化縣總決算以前年度歲出機關別轉入數決算審定總表

| 經常 | 門併計 |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度別 |  | 科目名稱 | 以前年度 轉入數 | 決算數 |  |  |  |  | 修正數 |  |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
|  |  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 |  | 調整數 | 未結清數 | 減免（註銷）數 | 實現數 | 調整數 | 未結清數 | 減免（註銷）數 | 實現數 | 調整數 | 未結清數 |
|  |  |  | 應付數 | 應付數 | 應付數 |  | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
|  |  |  | 保留數 | 保留數 | 保留數 |  | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
|  |  | 總計 | 11,380,034,173 | 947,044,251 | 5,997,098,682 |  | － | 4,435,891,240 | － | － | － | － | 947,044,251 | 5,997,098,682 | － | 4,435,891,240 |
|  |  | 合計 | 43,085,627 11,336,948,546 | － 947,044,251 | － 5,997,098,682 |  | － － | 43,085,627 4,392,805,613 | － － | － － | － － | － － | － 947,044,251 | － 5,997,098,682 | － － | 43,085,627 4,392,805,613 |
| 112－113 |  | 縣議會主管 | － 3,126,728 | － 226,464 | － 2,900,264 |  | － － | － － | － － | － － | － － | － － | － 226,464 | － 2,900,264 | － － | － － |
| 86－113 |  | 縣政府主管 | 43,085,627 7,436,367,157 | － 573,323,233 | － 4,572,128,677 |  | － － | 43,085,627 2,290,915,247 | － － | － － | － － | － － | － 573,323,233 | － 4,572,128,677 | － － | 43,085,627 2,290,915,247 |
| 113 |  | 民政處主管 | － 37,448,926 | － － | － 37,448,926 |  | － － | － － | － － | － － | － － | － － | － － | － 37,448,926 | － － | － － |
| 113 |  | 消防局主管 | － 58,711,272 | － 245,482 | － 58,465,790 |  | － － | － － | － － | － － | － － | － － | － 245,482 | － 58,465,790 | － － | － － |
| 113 |  | 地方稅務局主管 | － 572,978 | － － | － 572,978 |  | － － | － － | － － | － － | － － | － － | － － | － 572,978 | － － | － － |
| 108－113 |  | 文化局主管 | － 422,446,554 | － 3,167,610 | － 269,255,212 |  | － － | － 150,023,732 | － － | － － | － － | － － | － 3,167,610 | － 269,255,212 | － － | － 150,023,732 |
| 113 |  | 農業處主管 | － 1,200,000 | － － | － 1,200,000 |  | － － | － － | － － | － － | － － | － － | － － | － 1,200,000 | － － | － － |
| 110－113 |  | 衛生局主管 | － 2,726,764,446 | － 350,465,944 | － 690,642,331 |  | － － | － 1,685,656,171 | － － | － － | － － | － － | － 350,465,944 | － 690,642,331 | － － | － 1,685,656,171 |
| 113 |  | 環境保護局主管 | － 67,921,927 | － 964,135 | － 45,600,792 |  | － － | － 21,357,000 | － － | － － | － － | － － | － 964,135 | － 45,600,792 | － － | － 21,357,000 |
| 111－113 |  | 警察局主管 | － 429,750,655 | － 3,784,752 | － 219,911,200 |  | － － | － 206,054,703 | － － | － － | － － | － － | － 3,784,752 | － 219,911,200 | － － | － 206,054,703 |
| 113 |  | 統籌支撥科目 | － 152,637,903 | － 14,866,631 | － 98,972,512 |  | － － | － 38,798,760 | － － | － － | － － | － － | － 14,866,631 | － 98,972,512 | － － | － 38,798,760 |

## 拾伍、各公務機關決算審定數及差異原因分析明細表

## 一、縣議會主管

（一）決算審定數簡明表

1.歲入部分

114年度部分

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 |  | 決算審定數 |  |  | 審定數與預算 數比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 實現數 | 應收保留數 | 實現數 | 應收保留數 | 合計 | 金額 | ％ |
| 縣議會主管 | 10,000 | 33,343 | － | － | 33,343 | － | 33,343 | 23,343 | 233.43 |
| 彰化縣議會 | 10,000 | 33,343 | － | － | 33,343 | － | 33,343 | 23,343 | 233.43 |
| 罰款及賠償收入 | － | 20,804 | － | － | 20,804 | － | 20,804 | 20,804 | -- |
| 規費收入 | 1,000 | 2,000 | － | － | 2,000 | － | 2,000 | 1,000 | 100.00 |
| 財產收入 | 9,000 | 10,539 | － | － | 10,539 | － | 10,539 | 1,539 | 17.10 |

2.歲出部分

（1）114年度部分

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 |  | 決算審定數 |  |  | 審定數與預算 數比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 實現數 | 應付保留數 | 實現數 | 應付保留數 | 合計 | 金額 | ％ |
| 縣議會主管 | 410,439,000 | 387,322,129 | － | － | 385,610,329 | 1,711,800 | 387,322,129 | - 23,116,871 | - 5.63 |
| 彰化縣議會 | 410,439,000 | 387,322,129 | － | － | 385,610,329 | 1,711,800 | 387,322,129 | - 23,116,871 | - 5.63 |
| 一般行政 | 134,407,000 | 119,074,556 | － | － | 117,943,756 | 1,130,800 | 119,074,556 | - 15,332,444 | - 11.41 |
| 議事業務 | 268,642,000 | 262,220,249 | － | － | 261,639,249 | 581,000 | 262,220,249 | - 6,421,751 | - 2.39 |
| 一般建築及設備 | 7,390,000 | 6,027,324 | － | － | 6,027,324 | － | 6,027,324 | - 1,362,676 | - 18.44 |

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | 以前年度轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 | 減免(註銷)數 | 實現數 | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
|  | 縣議會主管 | 3,126,728 | － | － | － | 226,464 | 2,900,264 | － | － |
|  | 彰化縣議會 | 3,126,728 | － | － | － | 226,464 | 2,900,264 | － | － |
| 112 | 一般行政 | 149,500 | － | － | － | 4,823 | 144,677 | － | － |
| 113 | 小計 | 2,977,228 | － | － | － | 221,641 | 2,755,587 | － | － |
|  | 一般行政 | 2,235,590 | － | － | － | 123,208 | 2,112,382 | － | － |
|  | 議事業務 | 125,400 | － | － | － | － | 125,400 | － | － |
|  | 一般建築及設備 | 616,238 | － | － | － | 98,433 | 517,805 | － | － |

（二）各項差異原因分析簡明表

歲出部分

1.114年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 應付保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ |  |
| 彰化縣議會 |  |  |  |  |
| 一般行政 | 134,407,000 | 1,130,800 | 0.84 | 主要係議政宣導短片拍攝勞務採購案尚在執行中。 |

註：本表所列項目係指應付保留數達20％且10萬元以上，或1百萬元以上者。

2.114年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 賸餘數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ |  |
| 彰化縣議會 |  |  |  |  |
| 一般行政 | 134,407,000 | 15,332,444 | 11.41 | 主要係人事費及相關業務經費之賸餘。 |
| 議事業務 | 268,642,000 | 6,421,751 | 2.39 | 主要係議事運作業務及出國或赴大陸地區考察經費之賸餘。 |
| 一般建築及設備 | 7,390,000 | 1,362,676 | 18.44 | 主要係汰換公務車及議事廳各項設備更新等經費之賸餘。 |

註：本表所列項目係指賸餘數達20％且10萬元以上，或1百萬元以上者。

## 二、縣政府主管

（一）決算審定數簡明表

1.歲入部分

（1）114年度部分

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 |  | 決算審定數 |  |  | 審定數與預算 數比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 實現數 | 應收保留數 | 實現數 | 應收保留數 | 合計 | 金額 | ％ |
| 縣政府主管 | 54,190,406,000 | 51,322,620,175 | - 3,026,685 | － | 49,719,026,569 | 1,600,566,921 | 51,319,593,490 | - 2,870,812,510 | - 5.30 |
| 彰化縣政府 | 54,190,406,000 | 51,322,620,175 | - 3,026,685 | － | 49,719,026,569 | 1,600,566,921 | 51,319,593,490 | - 2,870,812,510 | - 5.30 |
| 稅課收入 | 17,806,961,000 | 16,900,042,681 | － | － | 16,858,371,725 | 41,670,956 | 16,900,042,681 | - 906,918,319 | - 5.09 |
| 罰款及賠償收入 | 86,478,000 | 205,299,104 | － | － | 147,390,069 | 57,909,035 | 205,299,104 | 118,821,104 | 137.40 |
| 規費收入 | 131,463,000 | 109,916,428 | － | － | 107,381,261 | 2,535,167 | 109,916,428 | - 21,546,572 | - 16.39 |
| 財產收入 | 324,608,000 | 588,115,237 | － | － | 587,389,024 | 726,213 | 588,115,237 | 263,507,237 | 81.18 |
| 營業盈餘及事業收入 | 134,839,000 | 134,842,608 | － | － | 118,947,423 | 15,895,185 | 134,842,608 | 3,608 | 0.00 |
| 補助及協助收入 | 34,942,080,000 | 32,533,286,220 | - 3,026,685 | － | 31,141,704,670 | 1,388,554,865 | 32,530,259,535 | - 2,411,820,465 | - 6.90 |
| 捐獻及贈與收入 | 369,820,000 | 367,201,830 | － | － | 273,926,330 | 93,275,500 | 367,201,830 | - 2,618,170 | - 0.71 |
| 其他收入 | 394,157,000 | 483,916,067 | － | － | 483,916,067 | － | 483,916,067 | 89,759,067 | 22.77 |

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | 以前年度轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應收保留數 | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應收保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
|  | 縣政府主管 | 2,427,314,398 | － | － | － | 421,944,441 | 1,053,840,618 | 951,529,339 | 39.20 |
|  | 彰化縣政府 | 2,427,314,398 | － | － | － | 421,944,441 | 1,053,840,618 | 951,529,339 | 39.20 |
| 88下及89 | 財產收入 | 505,850 | － | － | － | － | 599 | 505,251 | 99.88 |
| 90 | 財產收入 | 349,424 | － | － | － | － | 2,224 | 347,200 | 99.36 |
| 91 | 財產收入 | 267,303 | － | － | － | － | 2,224 | 265,079 | 99.17 |
| 92 | 財產收入 | 215,639 | － | － | － | － | 2,224 | 213,415 | 98.97 |
| 93 | 小計 | 10,172,203 | － | － | － | 7,772,255 | 28,024 | 2,371,924 | 23.32 |
|  | 罰款及賠償收入 | 9,769,177 | － | － | － | 7,772,255 | － | 1,996,922 | 20.44 |
|  | 財產收入 | 403,026 | － | － | － | － | 28,024 | 375,002 | 93.05 |
| 94 | 財產收入 | 354,039 | － | － | － | － | 39,388 | 314,651 | 88.87 |
| 95 | 小計 | 2,083,692 | － | － | － | 1,730,736 | 39,388 | 313,568 | 15.05 |
|  | 罰款及賠償收入 | 1,730,736 | － | － | － | 1,730,736 | － | － | － |
|  | 財產收入 | 352,956 | － | － | － | － | 39,388 | 313,568 | 88.84 |
| 96 | 財產收入 | 360,682 | － | － | － | － | 42,966 | 317,716 | 88.09 |
| 97 | 小計 | 3,105,806 | － | － | － | 725,617 | 27,806 | 2,352,383 | 75.74 |
|  | 罰款及賠償收入 | 2,711,551 | － | － | － | 725,617 | － | 1,985,934 | 73.24 |
|  | 財產收入 | 394,255 | － | － | － | － | 27,806 | 366,449 | 92.95 |
| 98 | 小計 | 867,607 | － | － | － | 442,645 | 5,464 | 419,498 | 48.35 |
|  | 罰款及賠償收入 | 442,648 | － | － | － | 442,645 | － | 3 | 0.00 |
|  | 財產收入 | 424,959 | － | － | － | － | 5,464 | 419,495 | 98.71 |
| 99 | 小計 | 2,511,063 | － | － | － | 1,149,418 | 5,431 | 1,356,214 | 54.01 |
|  | 罰款及賠償收入 | 2,209,214 | － | － | － | 1,149,418 | － | 1,059,796 | 47.97 |
|  | 財產收入 | 301,849 | － | － | － | － | 5,431 | 296,418 | 98.20 |
| 100 | 小計 | 1,237,858 | － | － | － | 978,964 | 5,398 | 253,496 | 20.48 |
|  | 罰款及賠償收入 | 978,964 | － | － | － | 978,964 | － | － | － |
|  | 財產收入 | 258,894 | － | － | － | － | 5,398 | 253,496 | 97.91 |
| 101 | 小計 | 1,919,948 | － | － | － | 1,679,605 | 5,398 | 234,945 | 12.24 |
|  | 罰款及賠償收入 | 1,739,605 | － | － | － | 1,679,605 | － | 60,000 | 3.45 |
|  | 財產收入 | 180,343 | － | － | － | － | 5,398 | 174,945 | 97.01 |
| 102 | 小計 | 1,587,222 | － | － | － | 1,333,039 | 5,465 | 248,718 | 15.67 |
|  | 罰款及賠償收入 | 1,373,039 | － | － | － | 1,333,039 | － | 40,000 | 2.91 |
|  | 財產收入 | 214,183 | － | － | － | － | 5,465 | 208,718 | 97.45 |
| 103 | 小計 | 2,381,067 | － | － | － | 1,896,063 | 34,386 | 450,618 | 18.93 |
|  | 罰款及賠償收入 | 2,177,315 | － | － | － | 1,896,063 | 28,232 | 253,020 | 11.62 |
|  | 財產收入 | 203,752 | － | － | － | － | 6,154 | 197,598 | 96.98 |
| 104 | 小計 | 9,903,907 | － | － | － | 2,078,332 | 29,877 | 7,795,698 | 78.71 |
|  | 罰款及賠償收入 | 9,782,144 | － | － | － | 2,078,332 | 27,483 | 7,676,329 | 78.47 |
|  | 財產收入 | 121,763 | － | － | － | － | 2,394 | 119,369 | 98.03 |
| 105 | 罰款及賠償收入 | 10,264,596 | － | － | － | 23,000 | 6,587 | 10,235,009 | 99.71 |
| 106 | 小計 | 13,133,261 | － | － | － | － | 215,726 | 12,917,535 | 98.36 |
|  | 罰款及賠償收入 | 13,063,860 | － | － | － | － | 186,081 | 12,877,779 | 98.58 |
|  | 財產收入 | 69,401 | － | － | － | － | 29,645 | 39,756 | 57.28 |
| 107 | 小計 | 33,685,081 | － | － | － | 10,000 | 310,483 | 33,364,598 | 99.05 |
|  | 罰款及賠償收入 | 33,563,540 | － | － | － | 10,000 | 266,250 | 33,287,290 | 99.18 |
|  | 財產收入 | 121,541 | － | － | － | － | 44,233 | 77,308 | 63.61 |
| 108 | 小計 | 108,059,328 | － | － | － | － | 498,006 | 107,561,322 | 99.54 |
|  | 罰款及賠償收入 | 52,863,559 | － | － | － | － | 444,640 | 52,418,919 | 99.16 |
|  | 財產收入 | 146,932 | － | － | － | － | 53,366 | 93,566 | 63.68 |
|  | 補助及協助收入 | 55,048,837 | － | － | － | － | － | 55,048,837 | 100.00 |
| 109 | 小計 | 155,457,266 | － | － | － | － | 1,535,799 | 153,921,467 | 99.01 |
|  | 罰款及賠償收入 | 63,981,109 | － | － | － | － | 377,406 | 63,603,703 | 99.41 |
|  | 財產收入 | 141,749 | － | － | － | － | 54,000 | 87,749 | 61.90 |
|  | 補助及協助收入 | 91,334,408 | － | － | － | － | 1,104,393 | 90,230,015 | 98.79 |
| 110 | 小計 | 41,397,557 | － | － | － | 745,157 | 425,977 | 40,226,423 | 97.17 |
|  | 罰款及賠償收入 | 40,506,025 | － | － | － | 6,000 | 358,894 | 40,141,131 | 99.10 |
|  | 財產收入 | 152,375 | － | － | － | － | 67,083 | 85,292 | 55.98 |
|  | 補助及協助收入 | 739,157 | － | － | － | 739,157 | － | － | － |
| 111 | 小計 | 109,695,879 | － | － | － | 37,942,329 | 6,974,315 | 64,779,235 | 59.05 |
|  | 罰款及賠償收入 | 24,366,901 | － | － | － | － | 934,023 | 23,432,878 | 96.17 |
|  | 財產收入 | 239,171 | － | － | － | － | 55,614 | 183,557 | 76.75 |
|  | 補助及協助收入 | 85,089,807 | － | － | － | 37,942,329 | 5,984,678 | 41,162,800 | 48.38 |
| 112 | 小計 | 255,709,632 | － | － | － | 85,336,656 | 89,387,313 | 80,985,663 | 31.67 |
|  | 罰款及賠償收入 | 45,928,193 | － | － | － | － | 1,828,176 | 44,100,017 | 96.02 |
|  | 財產收入 | 175,219 | － | － | － | － | 48,005 | 127,214 | 72.60 |
|  | 補助及協助收入 | 201,962,220 | － | － | － | 85,336,656 | 80,467,132 | 36,158,432 | 17.90 |
|  | 捐獻及贈與收入 | 7,644,000 | － | － | － | － | 7,044,000 | 600,000 | 7.85 |
| 113 | 小計 | 1,662,088,488 | － | － | － | 278,100,625 | 954,210,150 | 429,777,713 | 25.86 |
|  | 稅課收入 | 55,356,058 | － | － | － | 36,233,532 | 17,017,202 | 2,105,324 | 3.80 |
|  | 罰款及賠償收入 | 70,592,823 | － | － | － | 2,065,000 | 18,058,845 | 50,468,978 | 71.49 |
|  | 規費收入 | 2,695,670 | － | － | － | － | 2,695,670 | － | － |
|  | 財產收入 | 718,167 | － | － | － | － | 617,248 | 100,919 | 14.05 |
|  | 營業盈餘及事業收入 | 15,895,185 | － | － | － | － | 15,895,185 | － | － |
|  | 補助及協助收入 | 1,506,633,072 | － | － | － | 239,802,093 | 891,559,080 | 375,271,899 | 24.91 |
|  | 捐獻及贈與收入 | 9,567,500 | － | － | － | － | 8,067,500 | 1,500,000 | 15.68 |
|  | 其他收入 | 630,013 | － | － | － | － | 299,420 | 330,593 | 52.47 |

2.歲出部分

（1）114年度部分

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 |  | 決算審定數 |  |  | 審定數與預算 數比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 實現數 | 應付保留數 | 實現數 | 應付保留數 | 合計 | 金額 | ％ |
| 縣政府主管 | 52,369,732,000 | 46,205,741,316 | - 9,753,215 | - 57,604,242 | 40,164,337,745 | 5,974,046,114 | 46,138,383,859 | - 6,231,348,141 | - 11.90 |
| 彰化縣政府 | 52,369,732,000 | 46,205,741,316 | - 9,753,215 | - 57,604,242 | 40,164,337,745 | 5,974,046,114 | 46,138,383,859 | - 6,231,348,141 | - 11.90 |
| 一般行政 | 201,611,000 | 174,313,693 | － | － | 171,741,388 | 2,572,305 | 174,313,693 | - 27,297,307 | - 13.54 |
| 主計業務 | 47,129,000 | 43,997,202 | － | － | 43,977,908 | 19,294 | 43,997,202 | - 3,131,798 | - 6.65 |
| 人事業務 | 43,339,000 | 39,946,429 | － | － | 39,946,429 | － | 39,946,429 | - 3,392,571 | - 7.83 |
| 政風業務 | 28,113,000 | 25,362,060 | － | － | 25,362,060 | － | 25,362,060 | - 2,750,940 | - 9.79 |
| 施政計畫綜合業務 | 90,330,000 | 79,368,671 | － | － | 66,515,720 | 12,852,951 | 79,368,671 | - 10,961,329 | - 12.13 |
| 新聞業務 | 84,171,000 | 81,042,160 | － | － | 76,244,960 | 4,797,200 | 81,042,160 | - 3,128,840 | - 3.72 |
| 一般建築及設備 | 70,548,000 | 47,616,907 | － | － | 26,944,734 | 20,672,173 | 47,616,907 | - 22,931,093 | - 32.50 |
| 民政業務 | 447,106,000 | 424,568,555 | － | - 46,681,572 | 308,045,776 | 69,841,207 | 377,886,983 | - 69,219,017 | - 15.48 |
| 役政業務 | 38,033,000 | 28,895,488 | － | － | 28,895,488 | － | 28,895,488 | - 9,137,512 | - 24.03 |
| 地政業務 | 237,611,000 | 234,793,173 | － | － | 125,750,253 | 109,042,920 | 234,793,173 | - 2,817,827 | - 1.19 |
| 財政及公產業務 | 891,422,000 | 256,679,869 | － | － | 56,679,869 | 200,000,000 | 256,679,869 | - 634,742,131 | - 71.21 |
| 教育業務 | 23,739,485,000 | 21,836,705,217 | - 3,026,685 | － | 21,457,706,794 | 375,971,738 | 21,833,678,532 | - 1,905,806,468 | - 8.03 |
| 調整教育員工待遇準備 | 516,684,000 | 294,092,000 | － | － | 294,092,000 | － | 294,092,000 | - 222,592,000 | - 43.08 |
| 禮俗文獻 | 10,220,000 | 10,089,780 | － | － | 10,089,780 | － | 10,089,780 | - 130,220 | - 1.27 |
| 農業管理與輔導業務 | 2,397,342,000 | 1,661,296,840 | － | － | 1,036,737,750 | 624,559,090 | 1,661,296,840 | - 736,045,160 | - 30.70 |
| 水利行政 | 220,301,000 | 187,884,058 | － | － | 143,535,841 | 44,348,217 | 187,884,058 | - 32,416,942 | - 14.71 |
| 水土保持 | 40,522,000 | 37,874,434 | － | － | 17,382,616 | 20,491,818 | 37,874,434 | - 2,647,566 | - 6.53 |
| 水利工程 | 1,626,018,000 | 1,467,561,818 | － | - 4,519,202 | 1,054,618,405 | 408,424,211 | 1,463,042,616 | - 162,975,384 | - 10.02 |
| 建管行政 | 262,364,000 | 224,549,099 | － | － | 154,313,642 | 70,235,457 | 224,549,099 | - 37,814,901 | - 14.41 |
| 交通管理業務 | 860,239,000 | 757,433,118 | － | － | 601,993,323 | 155,439,795 | 757,433,118 | - 102,805,882 | - 11.95 |
| 道路管理業務 | 185,175,000 | 180,411,158 | － | － | 132,692,989 | 47,718,169 | 180,411,158 | - 4,763,842 | - 2.57 |
| 道路管理工程 | 4,077,958,000 | 3,639,774,043 | － | - 6,403,468 | 1,660,380,644 | 1,972,989,931 | 3,633,370,575 | - 444,587,425 | - 10.90 |
| 工商業與度量衡管理 | 362,675,000 | 315,709,726 | － | － | 248,829,072 | 66,880,654 | 315,709,726 | - 46,965,274 | - 12.95 |
| 觀光與公用事業管理 | 280,563,000 | 253,101,304 | － | － | 208,900,694 | 44,200,610 | 253,101,304 | - 27,461,696 | - 9.79 |
| 青年發展業務 | 114,809,000 | 99,929,374 | － | － | 92,031,020 | 7,898,354 | 99,929,374 | - 14,879,626 | - 12.96 |
| 其他公共工程 | 2,326,721,000 | 2,186,307,266 | － | － | 700,366,300 | 1,485,940,966 | 2,186,307,266 | - 140,413,734 | - 6.03 |
| 基層建設 | 65,009,000 | 64,779,515 | － | － | 26,033,515 | 38,746,000 | 64,779,515 | - 229,485 | - 0.35 |
| 第一預備金 | 500,000 | － | － | － | － | － | － | - 500,000 | - 100.00 |
| 農漁民健康保險業務 | 114,886,000 | 102,703,318 | － | － | 102,703,318 | － | 102,703,318 | - 12,182,682 | - 10.60 |
| 社會保險 | 355,143,000 | 343,971,954 | － | － | 343,971,954 | － | 343,971,954 | - 11,171,046 | - 3.15 |
| 社會救濟 | 368,167,000 | 324,803,712 | － | － | 324,608,274 | 195,438 | 324,803,712 | - 43,363,288 | - 11.78 |
| 社政業務 | 7,345,715,000 | 6,683,755,555 | － | － | 6,649,059,544 | 34,696,011 | 6,683,755,555 | - 661,959,445 | - 9.01 |
| 社福設施 | 179,594,000 | 173,368,624 | － | － | 68,348,628 | 105,019,996 | 173,368,624 | - 6,225,376 | - 3.47 |
| 勞政業務 | 299,621,000 | 260,056,870 | － | － | 260,056,870 | － | 260,056,870 | - 39,564,130 | - 13.20 |
| 社區發展 | 46,347,000 | 38,723,567 | － | － | 33,208,645 | 5,514,922 | 38,723,567 | - 7,623,433 | - 16.45 |
| 社區發展計畫 | 63,726,000 | 62,306,000 | － | － | 17,329,313 | 44,976,687 | 62,306,000 | - 1,420,000 | - 2.23 |
| 教育人員退休給付 | 3,507,209,000 | 3,036,588,619 | － | － | 3,036,588,619 | － | 3,036,588,619 | - 470,620,381 | - 13.42 |
| 教育人員撫卹給付 | 146,920,000 | 124,151,018 | － | － | 124,151,018 | － | 124,151,018 | - 22,768,982 | - 15.50 |
| 教育人員因公傷亡慰問金 | 9,500,000 | 9,500,000 | - 6,726,530 | － | 2,773,470 | － | 2,773,470 | - 6,726,530 | - 70.81 |
| 債務付息 | 433,141,000 | 223,269,848 | － | － | 223,269,848 | － | 223,269,848 | - 209,871,152 | - 48.45 |
| 補助鄉鎮市 | 21,075,000 | 21,043,875 | － | － | 21,043,875 | － | 21,043,875 | - 31,125 | - 0.15 |
| 賠償準備金 | 4,690,000 | 4,320,084 | － | － | 4,320,084 | － | 4,320,084 | - 369,916 | - 7.89 |
| 各類員工待遇準備 | 40,000,000 | 6,027,000 | － | － | 6,027,000 | － | 6,027,000 | - 33,973,000 | - 84.93 |
| 教育人員各項補助 | 168,000,000 | 137,068,315 | － | － | 137,068,315 | － | 137,068,315 | - 30,931,685 | - 18.41 |

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | 以前年度轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
|  | 縣政府主管 | 7,479,452,784 | － | － | － | 573,323,233 | 4,572,128,677 | 2,334,000,874 | 31.21 |
|  | 彰化縣政府 | 7,479,452,784 | － | － | － | 573,323,233 | 4,572,128,677 | 2,334,000,874 | 31.21 |
| 86 | 道路橋樑工程 | 5,089,830 | － | － | － | － | － | 5,089,830 | 100.00 |
| 87 | 道路橋樑工程 | 658,250 | － | － | － | － | － | 658,250 | 100.00 |
| 91 | 道路橋樑工程 | 37,487,547 | － | － | － | － | － | 37,487,547 | 100.00 |
| 98 | 建管行政 | 2,346,792 | － | － | － | － | － | 2,346,792 | 100.00 |
| 99 | 建管行政 | 1,191,000 | － | － | － | － | － | 1,191,000 | 100.00 |
| 100 | 建管行政 | 519,850 | － | － | － | － | － | 519,850 | 100.00 |
| 102 | 工商業與度量衡管理 | 550,000 | － | － | － | － | － | 550,000 | 100.00 |
| 103 | 建管行政 | 1,205,000 | － | － | － | － | － | 1,205,000 | 100.00 |
| 105 | 建管行政 | 881,431 | － | － | － | － | － | 881,431 | 100.00 |
| 106 | 工商業與度量衡管理 | 2,649,016 | － | － | － | － | － | 2,649,016 | 100.00 |
| 107 | 小計 | 9,139,247 | － | － | － | 3,988,089 | 150,000 | 5,001,158 | 54.72 |
|  | 工商業與度量衡管理 | 5,001,158 | － | － | － | － | － | 5,001,158 | 100.00 |
|  | 觀光與公用事業管理 | 4,138,089 | － | － | － | 3,988,089 | 150,000 | － | － |
| 108 | 小計 | 156,634,452 | － | － | － | 101,144,555 | 46,076,245 | 9,413,652 | 6.01 |
|  | 水利工程 | 55,048,837 | － | － | － | 6,576,188 | 44,457,845 | 4,014,804 | 7.29 |
|  | 交通管理業務 | 2,400,000 | － | － | － | － | － | 2,400,000 | 100.00 |
|  | 道路橋樑工程 | 96,714,624 | － | － | － | 94,568,367 | 386,257 | 1,760,000 | 1.82 |
|  | 社福設施 | 2,470,991 | － | － | － | － | 1,232,143 | 1,238,848 | 50.14 |
| 109 | 小計 | 114,387,821 | － | － | － | － | 3,259,371 | 111,128,450 | 97.15 |
|  | 水利工程 | 7,259,597 | － | － | － | － | 2,579,491 | 4,680,106 | 64.47 |
|  | 建管行政 | 598,700 | － | － | － | － | 270,000 | 328,700 | 54.90 |
|  | 交通管理業務 | 2,400,000 | － | － | － | － | － | 2,400,000 | 100.00 |
|  | 道路橋樑工程 | 97,408,088 | － | － | － | － | 409,880 | 96,998,208 | 99.58 |
|  | 社區發展計畫 | 6,721,436 | － | － | － | － | － | 6,721,436 | 100.00 |
| 110 | 小計 | 217,168,888 | － | － | － | 2,010,408 | 94,812,785 | 120,345,695 | 55.42 |
|  | 農業管理與輔導業務 | 138,255 | － | － | － | 2,187 | 136,068 | － | － |
|  | 水利行政 | 1,601,700 | － | － | － | － | － | 1,601,700 | 100.00 |
|  | 水利工程 | 3,418,052 | － | － | － | 1,001,190 | 2,416,862 | － | － |
|  | 漁港工程 | 846,876 | － | － | － | － | － | 846,876 | 100.00 |
|  | 建管行政 | 2,444,339 | － | － | － | － | 2,191,519 | 252,820 | 10.34 |
|  | 交通管理業務 | 4,098,223 | － | － | － | 1,007,031 | 755,274 | 2,335,918 | 57.00 |
|  | 道路橋樑管理工程 | 2,196,443 | － | － | － | － | 2,196,443 | － | － |
|  | 社區發展計畫 | 202,425,000 | － | － | － | － | 87,116,619 | 115,308,381 | 56.96 |
| 111 | 小計 | 366,355,332 | － | － | － | 40,610,661 | 148,693,792 | 177,050,879 | 48.33 |
|  | 一般建築及設備 | 4,261,227 | － | － | － | － | 1,150,531 | 3,110,696 | 73.00 |
|  | 農業管理與輔導業務 | 14,372,350 | － | － | － | － | 5,008,500 | 9,363,850 | 65.15 |
|  | 水利行政 | 1,980,000 | － | － | － | － | 80,000 | 1,900,000 | 95.96 |
|  | 水利工程 | 14,037,159 | － | － | － | 3,806,719 | 296,000 | 9,934,440 | 70.77 |
|  | 建管行政 | 8,356,293 | － | － | － | － | 1,498,409 | 6,857,884 | 82.07 |
|  | 交通管理業務 | 85,385,000 | － | － | － | － | 40,600,000 | 44,785,000 | 52.45 |
|  | 道路橋樑管理工程 | 103,884,936 | － | － | － | 1,494,841 | 77,856,584 | 24,533,511 | 23.62 |
|  | 青年發展業務 | 39,696,600 | － | － | － | － | 11,333,629 | 28,362,971 | 71.45 |
|  | 其他公共工程 | 47,757,625 | － | － | － | 35,217,813 | 9,567,427 | 2,972,385 | 6.22 |
|  | 社政業務 | 1,154,000 | － | － | － | － | 1,154,000 | － | － |
|  | 職訓及就業輔導 | 240,000 | － | － | － | 91,288 | 148,712 | － | － |
|  | 社區發展計畫 | 45,230,142 | － | － | － | － | － | 45,230,142 | 100.00 |
| 112 | 小計 | 1,046,582,716 | － | － | － | 136,280,069 | 395,424,174 | 514,878,473 | 49.20 |
|  | 一般建築及設備 | 135,228,576 | － | － | － | － | 49,834,691 | 85,393,885 | 63.15 |
|  | 民政業務 | 12,600,000 | － | － | － | － | 2,100,000 | 10,500,000 | 83.33 |
|  | 教育業務 | 5,764,329 | － | － | － | 177,446 | 4,019,883 | 1,567,000 | 27.18 |
|  | 農業管理與輔導業務 | 136,831,647 | － | － | － | 53,059,128 | 71,654,329 | 12,118,190 | 8.86 |
|  | 水利行政 | 3,020,000 | － | － | － | 199,525 | 1,320,475 | 1,500,000 | 49.67 |
|  | 水土保持 | 189,240 | － | － | － | － | 189,240 | － | － |
|  | 水利工程 | 86,629,585 | － | － | － | 2,756,206 | 23,904,789 | 59,968,590 | 69.22 |
|  | 建管行政 | 7,464,751 | － | － | － | 1,492,249 | 1,517,751 | 4,454,751 | 59.68 |
|  | 交通管理業務 | 39,053,627 | － | － | － | 59,093 | 7,014,581 | 31,979,953 | 81.89 |
|  | 道路管理業務 | 130,000 | － | － | － | － | － | 130,000 | 100.00 |
|  | 道路管理工程 | 413,358,412 | － | － | － | 64,785,125 | 159,290,814 | 189,282,473 | 45.79 |
|  | 工商業與度量衡管理 | 14,710,567 | － | － | － | － | 8,797,207 | 5,913,360 | 40.20 |
|  | 觀光與公用事業管理 | 2,202,506 | － | － | － | － | 2,202,506 | － | － |
|  | 青年發展業務 | 6,002,120 | － | － | － | 1,003,328 | 4,998,792 | － | － |
|  | 其他公共工程 | 40,994,870 | － | － | － | 12,747,969 | 26,896,272 | 1,350,629 | 3.29 |
|  | 基層建設 | 5,083,875 | － | － | － | － | 83,875 | 5,000,000 | 98.35 |
|  | 社政業務 | 890,000 | － | － | － | － | 545,599 | 344,401 | 38.70 |
|  | 社福設施 | 29,890,444 | － | － | － | － | 29,890,222 | 222 | 0.00 |
|  | 社區發展計畫 | 106,538,167 | － | － | － | － | 1,163,148 | 105,375,019 | 98.91 |
| 113 | 小計 | 5,516,605,612 | － | － | － | 289,289,451 | 3,883,712,310 | 1,343,603,851 | 24.36 |
|  | 一般行政 | 1,998,027 | － | － | － | 62,939 | 1,935,088 | － | － |
|  | 施政計畫綜合業務 | 12,463,654 | － | － | － | 174,687 | 12,288,967 | － | － |
|  | 新聞業務 | 15,469,000 | － | － | － | － | 15,469,000 | － | － |
|  | 一般建築及設備 | 22,772,964 | － | － | － | 713,984 | 5,596,338 | 16,462,642 | 72.29 |
|  | 民政業務 | 21,912,000 | － | － | － | 6,260,873 | 15,651,127 | － | － |
|  | 地政業務 | 496,250 | － | － | － | － | 496,250 | － | － |
|  | 財政及公產業務 | 63,552 | － | － | － | － | 63,552 | － | － |
|  | 教育業務 | 344,065,675 | － | － | － | 12,149,008 | 313,853,070 | 18,063,597 | 5.25 |
|  | 農業管理與輔導業務 | 457,779,568 | － | － | － | 41,273,489 | 124,806,255 | 291,699,824 | 63.72 |
|  | 水利行政 | 29,797,543 | － | － | － | 772,868 | 22,059,675 | 6,965,000 | 23.37 |
|  | 水土保持 | 33,625,954 | － | － | － | 3,258,965 | 19,367,588 | 10,999,401 | 32.71 |
|  | 水利工程 | 518,370,039 | － | － | － | 70,903,791 | 399,082,674 | 48,383,574 | 9.33 |
|  | 建管行政 | 55,441,707 | － | － | － | － | 27,903,897 | 27,537,810 | 49.67 |
|  | 交通管理業務 | 209,986,571 | － | － | － | 16,431,527 | 170,685,134 | 22,869,910 | 10.89 |
|  | 道路管理業務 | 17,979,016 | － | － | － | 2,526,143 | 15,252,873 | 200,000 | 1.11 |
|  | 道路管理工程 | 2,182,499,180 | － | － | － | 76,013,870 | 1,815,374,437 | 291,110,873 | 13.34 |
|  | 工商業與度量衡管理 | 69,477,144 | － | － | － | 5,841,674 | 50,770,431 | 12,865,039 | 18.52 |
|  | 觀光與公用事業管理 | 27,699,736 | － | － | － | 678,681 | 26,874,055 | 147,000 | 0.53 |
|  | 青年發展業務 | 9,555,649 | － | － | － | 1,843,026 | 6,992,623 | 720,000 | 7.53 |
|  | 其他公共工程 | 975,984,824 | － | － | － | 48,561,712 | 679,627,480 | 247,795,632 | 25.39 |
|  | 基層建設 | 758,389 | － | － | － | － | 758,389 | － | － |
|  | 社政業務 | 25,339,878 | － | － | － | 1,299,982 | 24,039,896 | － | － |
|  | 社福設施 | 33,217,456 | － | － | － | － | 21,294,018 | 11,923,438 | 35.90 |
|  | 社區發展 | 3,437,100 | － | － | － | 520,068 | 2,917,032 | － | － |
|  | 社區發展計畫 | 446,414,736 | － | － | － | 2,164 | 110,552,461 | 335,860,111 | 75.23 |

（二）各項差異原因分析簡明表

1.歲入部分

（1）114年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 應收保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ |  |
| 彰化縣政府 |  |  |  |  |
| 稅課收入 | 17,806,961,000 | 41,670,956 | 0.23 | 主要係校園周邊暨行車安全道路改善計畫，尚待依實際進度請撥統籌分配稅款。 |
| 罰款及賠償收入 | 86,478,000 | 57,909,035 | 66.96 | 主要係違反區域計畫法、菸酒管理法及就業服務法裁罰案件尚待收繳之罰鍰。 |
| 營業盈餘及事業收入 | 134,839,000 | 15,895,185 | 11.79 | 係彰化縣肉品市場股份有限公司盈餘繳庫款項尚待收繳。 |
| 補助及協助收入 | 34,942,080,000 | 1,388,554,865 | 3.97 | 主要係彰化縣和美鎮嘉犁里廢污水排放建設計畫、彰化縣彰化市茄苳里廢污水排放建設計畫、和美鎮美寮路（彰6線）拓寬工程、114年度「農地重劃」計畫三民農地重劃區工程、臺中大肚—彰化和美跨河橋梁工程、彰化縣農產冷鏈物流中心建置計畫，尚待依實際進度請撥中央補助款。 |
| 捐獻及贈與收入 | 369,820,000 | 93,275,500 | 25.22 | 係台灣電力股份有限公司捐贈辦理各項建設工程之電力開發協助金，尚待依實際進度請撥。 |

註：本表所列項目係指應收保留數達20％且2百萬元以上，或1千萬元以上者。

（2）114年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算審定數 | 超 （短） 收 數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 彰化縣政府 |  |  |  |  |  |
| 稅課收入 | 17,806,961,000 | 16,900,042,681 | - 906,918,319 | - 5.09 | 主要係財政部核撥統籌分配稅較預計減少。 |
| 罰款及賠償收入 | 86,478,000 | 205,299,104 | 118,821,104 | 137.40 | 主要係違反菸酒管理法、勞動基準法、就業服務法及區域計畫法裁罰案件較預計增加。 |
| 規費收入 | 131,463,000 | 109,916,428 | - 21,546,572 | - 16.39 | 主要係收繳彰化漁港能源專用區域碼頭使用管理費較預計減少。 |
| 財產收入 | 324,608,000 | 588,115,237 | 263,507,237 | 81.18 | 主要係土地權利金收入及縣有土地售價較預計增加。 |
| 補助及協助收入 | 34,942,080,000 | 32,530,259,535 | - 2,411,820,465 | - 6.90 | 主要係少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務及促進幼教發展等相關經費較預計減少，未滿二歲兒童育兒津貼依實際執行數請撥中央補助款，全國水環境改善計畫、彰化漁港開發案近程（可開港營運）計畫近程第一階段浮動碼頭及漁筏停泊區興建工程（第二期）因計畫變更致短收。 |
| 其他收入 | 394,157,000 | 483,916,067 | 89,759,067 | 22.77 | 主要係收回所有權人負擔喬友大樓強制拆除計畫費用及埤頭鄉公所辦理彰化縣埤頭鄉埤頭公有零售市場拆除重建工程結餘款。 |

註：本表所列項目係指超（短）收數達20％且2百萬元以上，或1千萬元以上者。

（3）以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 減免（註銷）數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
|  | 彰化縣政府 |  |  |  |  |
| 93 | 罰款及賠償收入 | 9,769,177 | 7,772,255 | 79.56 | 93及104年度，皆係違章裁罰案件逾執行期間而註銷。 |
| 104 | 罰款及賠償收入 | 9,782,144 | 2,078,332 | 21.25 |  |
| 111 | 補助及協助收入 | 85,089,807 | 37,942,329 | 44.59 | 主要係彰化縣公有零售市場建築物耐震能力補強申請計畫－埤頭鄉市場建築物拆除重建工程因公所評估無法執行，中央補助款之註銷。 |
| 112 | 補助及協助收入 | 201,962,220 | 85,336,656 | 42.25 | 主要係彰化漁港開發案近程（可開港營運）計畫近程第一階段防波堤及內港口開闢興建工程（後續工程一）等計畫，中央補助款請撥餘額之註銷。 |
| 113 | 稅課收入 | 55,356,058 | 36,233,532 | 65.46 | 主要係校園周邊暨行車安全道路改善計畫，統籌分配稅請撥餘額之註銷。 |
|  | 補助及協助收入 | 1,506,633,072 | 239,802,093 | 15.92 | 主要係洋仔厝堤岸道路第二標南北岸工程、縣道152線（溪州榮光路至二水民生路段）拓寬工程，中央補助款請撥餘額之註銷。 |

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達20％且2百萬元以上，或1千萬元以上者。

（4）以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 應收保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
|  | 彰化縣政府 |  |  |  |  |
| 104 | 罰款及賠償收入 | 9,782,144 | 7,676,329 | 78.47 | 104至107年度，皆為違章裁罰案件尚待收繳之罰鍰。 |
| 105 | 罰款及賠償收入 | 10,264,596 | 10,235,009 | 99.71 |  |
| 106 | 罰款及賠償收入 | 13,063,860 | 12,877,779 | 98.58 |  |
| 107 | 罰款及賠償收入 | 33,563,540 | 33,287,290 | 99.18 |  |
| 108 | 罰款及賠償收入 | 52,863,559 | 52,418,919 | 99.16 | 係違章裁罰案件尚待收繳之罰鍰。 |
|  | 補助及協助收入 | 55,048,837 | 55,048,837 | 100.00 | 係縣市管河川及區域排水整體改善計畫第1批次防洪綜合治理工程，尚待依實際進度請撥中央補助款。 |
| 109 | 罰款及賠償收入 | 63,981,109 | 63,603,703 | 99.41 | 係違章裁罰案件尚待收繳之罰鍰。 |
|  | 補助及協助收入 | 91,334,408 | 90,230,015 | 98.79 | 係彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程、縣市管河川及區域排水整體改善計畫第1批次防洪綜合治理工程，尚待依實際進度請撥中央補助款。 |
| 110 | 罰款及賠償收入 | 40,506,025 | 40,141,131 | 99.10 | 係違章裁罰案件尚待收繳之罰鍰。 |
| 111 | 罰款及賠償收入 | 24,366,901 | 23,432,878 | 96.17 | 係違章裁罰案件尚待收繳之罰鍰。 |
|  | 補助及協助收入 | 85,089,807 | 41,162,800 | 48.38 | 主要係彰化客運電動大客車示範計畫，尚待依實際進度請撥中央補助款。 |
| 112 | 罰款及賠償收入 | 45,928,193 | 44,100,017 | 96.02 | 係違章裁罰案件尚待收繳之罰鍰。 |
|  | 補助及協助收入 | 201,962,220 | 36,158,432 | 17.90 | 主要係溪湖轉運站及二林轉運站新建工程，尚待依實際進度請撥中央補助款。 |
| 113 | 罰款及賠償收入 | 70,592,823 | 50,468,978 | 71.49 | 係違章裁罰案件尚待收繳之罰鍰。 |
|  | 補助及協助收入 | 1,506,633,072 | 375,271,899 | 24.91 | 主要係彰化縣農產冷鏈物流中心建置計畫工程、東彰道路北段新闢工程、縣道152線（溪州榮光路至二水民生路段）拓寬工程、洋仔厝堤岸道路第二標南北岸工程、校園周邊暨行車安全道路改善等計畫，尚待依實際進度請撥中央補助款。 |

註：本表所列項目係指應收保留數達20％且2百萬元以上，或1千萬元以上者。

2.歲出部分

（1）114年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 應付保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ |  |
| 彰化縣政府 |  |  |  |  |
| 施政計畫綜合業務 | 90,330,000 | 12,852,951 | 14.23 | 主要係無線上網委外服務案、為民服務中心全年無休勞務委外服務案，契約期程跨年度。 |
| 一般建築及設備 | 70,548,000 | 20,672,173 | 29.30 | 主要係彰化縣政府第一辦公大樓耐震補強工程及彰化縣政府第二行政大樓內外牆補強工程，契約期程跨年度。 |
| 民政業務 | 447,106,000 | 69,841,207 | 15.62 | 主要係人口促進試辦計畫童萌卡點數兌換及電子票證採購案，契約期程跨年度。 |
| 地政業務 | 237,611,000 | 109,042,920 | 45.89 | 主要係各地政事務所辦公廳舍新建工程，尚在執行中。 |
| 財政及公產業務 | 891,422,000 | 200,000,000 | 22.44 | 主要係臺中市清水區耕地收回補償業務，尚在執行中。 |
| 教育業務 | 23,739,485,000 | 375,971,738 | 1.58 | 主要係114學年度第1學期發放2至4歲育兒津貼及5歲就學補助，尚在執行中，彰化縣立二林樂活運動館興建工程及永續提升人行安全計畫－彰化縣鹿港鎮文開國民小學校園周邊暨行車安全道路改善（通學步道）工程，契約期程跨年度。 |
| 農業管理與輔導業務 | 2,397,342,000 | 624,559,090 | 26.05 | 主要係彰化漁港開發案近程第一階段防波堤及內港口開闢興建工程（南北護岸），契約期程跨年度；彰化縣農產冷鏈物流中心建置計畫尚在執行中。 |
| 水利行政 | 220,301,000 | 44,348,217 | 20.13 | 主要係污水處理廠及水資源回收中心操作營運相關費用，尚在執行中。 |
| 水土保持 | 40,522,000 | 20,491,818 | 50.57 | 主要係114年度彰化縣治山防災搶險（修）及維護等工作開口契約（南區及北區二期）、彰化市轆山坑護岸第二期整治工程，尚在執行中。 |
| 水利工程 | 1,626,018,000 | 408,424,211 | 25.12 | 主要係前瞻基礎建設計畫－水環境建設－縣市管河川及區域排水整體改善計畫第8批次防洪綜合治理工程工作計畫、東螺溪（石埤橋至舊鐵橋）水綠廊道工程、番雅溝排水幹線（第六期）改善及橋梁改建工程，契約期程跨年度。 |
| 建管行政 | 262,364,000 | 70,235,457 | 26.77 | 主要係員林都市計畫細6M－10道路及園道13與條和10、11、12街等2項交叉路口開闢工程計畫案尚待取得用地後，始辦理招標作業，111年度土壤液化調查與風險評估計畫，尚在執行中。 |
| 交通管理業務 | 860,239,000 | 155,439,795 | 18.07 | 主要係前瞻基礎建設－城鄉建設改善停車問題計畫－彰化市南郭路立體停車場、114年度彰化縣交通號誌新設及改善工程開口契約，尚在執行中。 |
| 道路管理業務 | 185,175,000 | 47,718,169 | 25.77 | 主要係彰化縣114年度縣鄉道橋梁維修工程開口契約、國道1號彰化交流道新設交流道可行性評估及台76線林厝交流道新設匝道可行性評估，尚在執行中。 |
| 道路管理工程 | 4,077,958,000 | 1,972,989,931 | 48.38 | 主要係洋仔厝堤岸道路第二標南北岸工程、和美鎮美寮路（彰6線）道路拓寬工程、溪州鄉西螺大橋維修補強工程、臺中大肚－彰化和美跨河橋梁工程，契約期程跨年度，台76線新水交流道聯絡道新闢工程辦理用地取得作業中，須保留繼續執行。 |
| 工商業與度量衡管理 | 362,675,000 | 66,880,654 | 18.44 | 主要係2025彰化GO購消費抽獎活動費用，契約期程跨年度，彰化縣整體發展策略研究案暨都市計畫特定工廠專用區專案通盤檢討案，尚在執行中。 |
| 觀光與公用事業管理 | 280,563,000 | 44,200,610 | 15.75 | 主要係2025彰化歲末晚會委託專業服務案勞務採購案及114年度彰化縣社區規劃師駐地輔導計畫，契約期程跨年度。 |
| 其他公共工程 | 2,326,721,000 | 1,485,940,966 | 63.86 | 主要係地方小型工程、和美鎮嘉犁里廢污水排放管線建設工程、彰化市茄苳里廢污水排放管線建設工程、三民農地重劃農水路工程，契約期程跨年度。 |
| 基層建設 | 65,009,000 | 38,746,000 | 59.60 | 主要係補助彰化縣各鄉（鎮、市）公所執行村里公務用電動機車計畫，尚在執行中。 |
| 社政業務 | 7,345,715,000 | 34,696,011 | 0.47 | 主要係114年度托嬰中心照顧比優化獎助經費案，尚在執行中。 |
| 社福設施 | 179,594,000 | 105,019,996 | 58.48 | 主要係彰化縣溪湖鎮長照衛福大樓新建工程（含溪湖公設民營托嬰中心），契約期程跨年度，彰化縣田中公設民營托嬰中心新建工程，尚在執行中。 |
| 社區發展計畫 | 63,726,000 | 44,976,687 | 70.58 | 主要係彰化縣伸港鄉青年住宅工程，尚在執行中，社頭鄉公設民營托嬰中心暨聯合社區活動中心新建工程，契約期程跨年度。 |

註：本表所列項目係指應付保留數達20％且2百萬元以上，或1千萬元以上者。

（2）114年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 賸餘數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ |  |
| 彰化縣政府 |  |  |  |  |
| 一般行政 | 201,611,000 | 27,297,307 | 13.54 | 主要係人事費賸餘及按業務實際需要減少支付之賸餘。 |
| 施政計畫綜合業務 | 90,330,000 | 10,961,329 | 12.13 | 主要係按業務實際需要減少支付之賸餘。 |
| 一般建築及設備 | 70,548,000 | 22,931,093 | 32.50 | 主要係中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案（114年度）項下政府及基層數位韌性強化計畫，收支併列預算收入未達而減支之賸餘。 |
| 民政業務 | 447,106,000 | 69,219,017 | 15.48 | 主要係彰化縣人口促進（童萌卡）試辦計畫按業務實際需要減少支付之賸餘。 |
| 役政業務 | 38,033,000 | 9,137,512 | 24.03 | 主要係按業務實際需要減少支付之賸餘。 |
| 財政及公產業務 | 891,422,000 | 634,742,131 | 71.21 | 主要係台61（西濱快速道路）西側及民族路三段北側縣有地暫緩收回，補償費未執行之賸餘。 |
| 教育業務 | 23,739,485,000 | 1,905,806,468 | 8.03 | 主要係收支併列補助收入未達而減少撥付彰化縣地方教育發展基金附屬單位預算。 |
| 調整教育員工待遇準備 | 516,684,000 | 222,592,000 | 43.08 | 主要係按業務實際需要減少支付之賸餘。 |
| 農業管理與輔導業務 | 2,397,342,000 | 736,045,160 | 30.70 | 主要係畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心計畫變更未實施，漁港設施改善、建設及港區淤砂疏浚、韌性漁港—辦理彰化漁港興建相關工程項目、推動學校採用國產可溯源乳品計畫等經費收支併列預算收入未達而減支。 |
| 水利行政 | 220,301,000 | 32,416,942 | 14.71 | 主要係按業務實際需要減少支付之賸餘。 |
| 水利工程 | 1,626,018,000 | 162,975,384 | 10.02 | 主要係營繕工程賸餘及區域排水管理計畫收支併列預算收入未達而減支。 |
| 建管行政 | 262,364,000 | 37,814,901 | 14.41 | 主要係按業務實際需要減少支付之賸餘。 |
| 交通管理業務 | 860,239,000 | 102,805,882 | 11.95 | 主要係112年行政院通勤月票計畫經費之賸餘。 |
| 道路管理工程 | 4,077,958,000 | 444,587,425 | 10.90 | 主要係營繕工程賸餘款。 |
| 工商業與度量衡管理 | 362,675,000 | 46,965,274 | 12.95 | 主要係2025彰化GO購及商圈行銷活動補助經費收支併列預算收入未達而減支。 |
| 觀光與公用事業管理 | 280,563,000 | 27,461,696 | 9.79 | 主要係按業務實際需要減少支付之賸餘。 |
| 青年發展業務 | 114,809,000 | 14,879,626 | 12.96 | 主要係2025台灣設計展青年主題策展及展演活動規劃執行委託服務等相關費用，按業務實際需要減少支付之賸餘。 |
| 其他公共工程 | 2,326,721,000 | 140,413,734 | 6.03 | 主要係地方小型工程結餘款，營造農村新風貌設施計畫收支併列預算收入未達而減支。 |
| 農漁民健康保險業務 | 114,886,000 | 12,182,682 | 10.60 | 主要係按業務實際需要減少支付之賸餘。 |
| 社會保險 | 355,143,000 | 11,171,046 | 3.15 | 主要係國民年金保費等按實際需要減少支付。 |
| 社會救濟 | 368,167,000 | 43,363,288 | 11.78 | 主要係撥付低收入戶生活補助費及三節慰問金之賸餘。 |
| 社政業務 | 7,345,715,000 | 661,959,445 | 9.01 | 主要係補（捐）助計畫經費賸餘。 |
| 勞政業務 | 299,621,000 | 39,564,130 | 13.20 | 主要係按業務實際需要減少支付之賸餘。 |
| 教育人員退休給付 | 3,507,209,000 | 470,620,381 | 13.42 | 係按教育人員實際退休需要撥付之賸餘。 |
| 教育人員撫卹給付 | 146,920,000 | 22,768,982 | 15.50 | 係按教育人員實際撫卹需要撥付之賸餘。 |
| 教育人員因公傷亡慰問金 | 9,500,000 | 6,726,530 | 70.81 | 係按教育人員實際傷亡需要撥付之賸餘。 |
| 債務付息 | 433,141,000 | 209,871,152 | 48.45 | 係透過公開詢價以最低利率辦理貸款，致利息支出減少。 |
| 各類員工待遇準備 | 40,000,000 | 33,973,000 | 84.93 | 主要係按業務實際需要減少支付之賸餘。 |
| 教育人員各項補助 | 168,000,000 | 30,931,685 | 18.41 | 主要係按業務實際需要減少支付之賸餘。 |

註：本表所列項目係指賸餘數達20％且2百萬元以上，或1千萬元以上者。

（3）以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 減免（註銷）數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
|  | 彰化縣政府 |  |  |  |  |
| 107 | 觀光與公用事業管理 | 4,138,089 | 3,988,089 | 96.38 | 係彰化縣跨域亮點計畫「清水之森‧幸福東南角整體觀光行銷計畫勞務採購案」已結案之賸餘款註銷。 |
| 108 | 道路橋樑工程 | 96,714,624 | 94,568,367 | 97.78 | 主要係營繕工程賸餘款註銷。 |
| 111 | 水利工程 | 14,037,159 | 3,806,719 | 27.12 | 主要係營繕工程賸餘及虎仔坑滯洪池工程暫停執行而註銷。 |
|  | 其他公共工程 | 47,757,625 | 35,217,813 | 73.74 | 主要係彰化縣埤頭鄉埤頭公有零售市場建築物耐震能力拆除重建工程申請補助計畫，因公所評估無法執行而註銷。 |
| 112 | 農業管理與輔導業務 | 136,831,647 | 53,059,128 | 38.78 | 主要係畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心改採統包方式辦理，經保留所需經費之賸餘款註銷。 |
|  | 道路管理工程 | 413,358,412 | 64,785,125 | 15.67 | 主要係營繕工程賸餘款註銷。 |
|  | 其他公共工程 | 40,994,870 | 12,747,969 | 31.10 | 主要係彰化縣埤頭鄉埤頭公有零售市場建築物耐震能力拆除重建工程申請補助計畫，因公所評估無法執行而註銷。 |
| 113 | 民政業務 | 21,912,000 | 6,260,873 | 28.57 | 主要係收支併列預算收入未達而減支之賸餘。 |
|  | 教育業務 | 344,065,675 | 12,149,008 | 3.53 | 主要係按業務實際需要減少支付之賸餘。 |
|  | 農業管理與輔導業務 | 457,779,568 | 41,273,489 | 9.02 | 主要係畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心計畫未執行而註銷。 |
|  | 水利工程 | 518,370,039 | 70,903,791 | 13.68 | 主要係營繕工程賸餘款註銷。 |
|  | 交通管理業務 | 209,986,571 | 16,431,527 | 7.83 | 主要係彰化縣道路交通安全提升與肇事熱點盤點改善計畫及112年公共運輸服務升級計畫之賸餘。 |
|  | 道路管理工程 | 2,182,499,180 | 76,013,870 | 3.48 | 主要係校園周邊暨行車安全道路改善計畫、提升道路品質計畫（內政部）2.0及永續提升人行安全計畫等工程賸餘款註銷。 |
|  | 其他公共工程 | 975,984,824 | 48,561,712 | 4.98 | 主要係營繕工程賸餘款註銷。 |

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達20％且2百萬元以上，或1千萬元以上者。

（4）以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 應付保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
|  | 彰化縣政府 |  |  |  |  |
| 86 | 道路橋樑工程 | 5,089,830 | 5,089,830 | 100.00 | 係彰11線嘉鐵路道路工程補償費尚待核銷。 |
| 91 | 道路橋樑工程 | 37,487,547 | 37,487,547 | 100.00 | 主要係150線15K＋462－18K＋430段工程獎勵金尚待核銷。 |
| 98 | 建管行政 | 2,346,792 | 2,346,792 | 100.00 | 係彰化市都市計畫（第2次通盤檢討）暨擴大彰東都市計畫案，尚在執行中。 |
| 106 | 工商業與度量衡管理 | 2,649,016 | 2,649,016 | 100.00 | 係彰化縣二林精密機械產業園區第二階段環境影響評估工作委託技術服務案，尚在執行中。 |
| 107 | 工商業與度量衡管理 | 5,001,158 | 5,001,158 | 100.00 | 係彰化縣二林精密機械產業園區第二階段環境影響評估工作委託技術服務案，尚在執行中。 |
| 108 | 交通管理業務 | 2,400,000 | 2,400,000 | 100.00 | 係彰化縣大眾捷運系統鹿港線可行性研究案，尚在執行中。 |
| 109 | 水利工程 | 7,259,597 | 4,680,106 | 64.47 | 主要係彰化縣鹿港溪排水護岸及水岸景觀環境營造案訴訟中，尚待法院判決後付款。 |
|  | 交通管理業務 | 2,400,000 | 2,400,000 | 100.00 | 係彰化縣大眾捷運系統鹿港線可行性研究案，尚在執行中。 |
|  | 道路橋樑工程 | 97,408,088 | 96,998,208 | 99.58 | 係彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程（非都市計畫路段）用地取得作業，尚在執行中。 |
|  | 社區發展計畫 | 6,721,436 | 6,721,436 | 100.00 | 係伸港鄉青年住宅第1期新建工程委託規劃設計技術服務案，尚在執行中。 |
| 110 | 交通管理業務 | 4,098,223 | 2,335,918 | 57.00 | 係彰化閃耀之星興建營運移轉之可行性評估、先期規劃暨招商總顧問案，尚在執行中。 |
|  | 社區發展計畫 | 202,425,000 | 115,308,381 | 56.96 | 係伸港鄉青年住宅第1期新建統包工程，尚在執行中。 |
| 111 | 一般建築及設備 | 4,261,227 | 3,110,696 | 73.00 | 係彰化縣政府耐震補強工程規劃設計監造勞務採購案，尚在執行中。 |
|  | 農業管理與輔導業務 | 14,372,350 | 9,363,850 | 65.15 | 係為民服務（委外執行捕蜂捉蛇勤務）勞務採購案，契約期程跨年度。 |
|  | 水利工程 | 14,037,159 | 9,934,440 | 70.77 | 主要係埤腳排水滯洪池工程暨海尾第二排水（第一期）改善工程委託設計監造技術服務案、前瞻基礎建設計畫－水環境建設－縣市管河川及區域排水整體改善計畫第6批次防洪綜合治理工程工作計畫用地取得作業，尚在執行中。 |
|  | 建管行政 | 8,356,293 | 6,857,884 | 82.07 | 主要係高速公路彰化交流道附近特定區計畫第4次通盤檢討暨都市計畫圖重製案、彰化縣國土功能分區分類及使用地劃設作業案，尚在執行中。 |
|  | 交通管理業務 | 85,385,000 | 44,785,000 | 52.45 | 主要係彰化客運電動大客車示範計畫補助案，尚在執行中。 |
|  | 道路橋樑管理工程 | 103,884,936 | 24,533,511 | 23.62 | 主要係台76線新水交流道聯絡道新闢工程委託設計監造技術服務案，尚在執行中。 |
|  | 青年發展業務 | 39,696,600 | 28,362,971 | 71.45 | 主要係彰化市日式宿舍修繕工程規劃設計監造案，尚在執行中。 |
|  | 社區發展計畫 | 45,230,142 | 45,230,142 | 100.00 | 主要係彰化縣伸港鄉青年住宅第1期新建統包工程，尚在執行中。 |
| 112 | 一般建築及設備 | 135,228,576 | 85,393,885 | 63.15 | 係彰化縣政府第一辦公大樓耐震補強工程，尚在執行中。 |
|  | 民政業務 | 12,600,000 | 10,500,000 | 83.33 | 主要係彰化縣火化場前置法定程序勞務委託案，尚在執行中。 |
|  | 農業管理與輔導業務 | 136,831,647 | 12,118,190 | 8.86 | 主要係畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心計畫－生質能資源中心改採統包方式辦理，尚在執行中，彰化漁港開發案近程計畫開港前置陸上設施工程，契約期程跨年度。 |
|  | 水利工程 | 86,629,585 | 59,968,590 | 69.22 | 主要係前瞻基礎建設計畫－水環境建設－縣市管河川及區域排水整體改善計畫第6批次防洪綜合治理工程工作計畫用地取得作業，尚在執行中，治理工程用地經費尚待核銷。 |
|  | 建管行政 | 7,464,751 | 4,454,751 | 59.68 | 主要係彰化縣各都市計畫土地使用分區管制要點專案通盤檢討案，尚在執行中。 |
|  | 交通管理業務 | 39,053,627 | 31,979,953 | 81.89 | 主要係溪湖轉運站新建工程，尚在執行中。 |
|  | 道路管理工程 | 413,358,412 | 189,282,473 | 45.79 | 主要係臺中大肚－彰化和美跨河橋梁工程、東彰道路北段新闢工程，尚在執行中。 |
|  | 工商業與度量衡管理 | 14,710,567 | 5,913,360 | 40.20 | 主要係2025台灣設計展總策展規劃及專案執行作業委託專業服務案、彰化漁港ROT暨BOT前置作業委託專業服務採購案，尚在執行中。 |
|  | 基層建設 | 5,083,875 | 5,000,000 | 98.35 | 係埤頭鄉公所綜合辦公大樓新建計畫，尚在執行中。 |
|  | 社區發展計畫 | 106,538,167 | 105,375,019 | 98.91 | 主要係彰化縣員林青年住宅統包工程案，尚在執行中。 |
| 113 | 一般建築及設備 | 22,772,964 | 16,462,642 | 72.29 | 主要係彰化縣政府演藝廳懸吊系統及燈光系統設備改善工程，尚在執行中。 |
|  | 教育業務 | 344,065,675 | 18,063,597 | 5.25 | 主要係彰化縣立和美全民運動館興建工程，尚在執行中。 |
|  | 農業管理與輔導業務 | 457,779,568 | 291,699,824 | 63.72 | 主要係彰化縣農產冷鏈物流中心建置計畫，尚在執行中。 |
|  | 水利行政 | 29,797,543 | 6,965,000 | 23.37 | 主要係112年彰化縣水情中心系統及設備維護採購案尚待核銷。 |
|  | 水土保持 | 33,625,954 | 10,999,401 | 32.71 | 主要係花壇鄉姜子寮坑護岸復建工程（欣欣橋上游段），尚在執行中。 |
|  | 水利工程 | 518,370,039 | 48,383,574 | 9.33 | 主要係彰化縣員林市C幹線多功能調節（滯洪池）工程須保留繼續執行，113年凱米颱風石笱排水護岸及道路災修工程契約期程跨年度。 |
|  | 建管行政 | 55,441,707 | 27,537,810 | 49.67 | 主要係彰化縣建築管理系統改版及升級開發建置作業、建築物使用執照派員查驗作業委託專業團體查核計畫契約期程跨年度，員林市民權街北段開闢工程計畫案，須保留繼續執行。 |
|  | 交通管理業務 | 209,986,571 | 22,869,910 | 10.89 | 主要係鹿港鎮洛津國小操場設置地下停車場兼蓄洪池工程，尚在執行中。 |
|  | 道路管理工程 | 2,182,499,180 | 291,110,873 | 13.34 | 主要係和美鎮美寮路（彰6線）拓寬工程及彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程辦理用地取得作業中，須保留繼續執行、校園周邊暨行車安全道路改善計畫－彰化市中央路行車安全道路改善計畫，尚在執行中。 |
|  | 工商業與度量衡管理 | 69,477,144 | 12,865,039 | 18.52 | 主要係114年度彰化縣特定工廠登記相關輔導計畫、彰化縣政府補助建築物設置太陽光電計畫等，尚在執行中。 |
|  | 其他公共工程 | 975,984,824 | 247,795,632 | 25.39 | 主要係彰濱線西工業區慶安水道景觀橋新建工程須保留繼續執行，彰化縣未登記工廠及特定工廠周邊公共設施改善工程計畫、2025台灣設計展工程尚在執行中，彰化縣彰化市茄苳里廢污水排放建設計畫契約期程跨年度。 |
|  | 社福設施 | 33,217,456 | 11,923,438 | 35.90 | 主要係彰化縣田中公設民營托嬰中心新建工程，尚在執行中。 |
|  | 社區發展計畫 | 446,414,736 | 335,860,111 | 75.23 | 主要係彰化縣和美鎮青年住宅工程、彰化縣溪湖鎮青年住宅工程，尚在執行中。 |

註：本表所列項目係指應付保留數達20％且2百萬元以上，或1千萬元以上者。

## 三、民政處主管

（一）決算審定數簡明表

1.歲入部分

114年度部分

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 |  | 決算審定數 |  |  | 審定數與預算 數比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 實現數 | 應收保留數 | 實現數 | 應收保留數 | 合計 | 金額 | ％ |
| 民政處主管 | 27,314,000 | 28,757,701 | － | － | 28,757,701 | － | 28,757,701 | 1,443,701 | 5.29 |
| 彰化縣各戶政事務所 | 27,314,000 | 28,757,701 | － | － | 28,757,701 | － | 28,757,701 | 1,443,701 | 5.29 |
| 罰款及賠償收入 | 189,000 | 207,600 | － | － | 207,600 | － | 207,600 | 18,600 | 9.84 |
| 規費收入 | 26,423,000 | 27,574,338 | － | － | 27,574,338 | － | 27,574,338 | 1,151,338 | 4.36 |
| 財產收入 | 86,000 | 145,786 | － | － | 145,786 | － | 145,786 | 59,786 | 69.52 |
| 其他收入 | 616,000 | 829,977 | － | － | 829,977 | － | 829,977 | 213,977 | 34.74 |

2.歲出部分

（1）114年度部分

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 |  | 決算審定數 |  |  | 審定數與預算 數比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 實現數 | 應付保留數 | 實現數 | 應付保留數 | 合計 | 金額 | ％ |
| 民政處主管 | 377,019,000 | 362,212,298 | － | － | 362,212,298 | － | 362,212,298 | - 14,806,702 | - 3.93 |
| 彰化縣各戶政事務所 | 377,019,000 | 362,212,298 | － | － | 362,212,298 | － | 362,212,298 | - 14,806,702 | - 3.93 |
| 一般行政 | 343,488,000 | 330,351,826 | － | － | 330,351,826 | － | 330,351,826 | - 13,136,174 | - 3.82 |
| 戶政業務 | 25,542,000 | 23,932,904 | － | － | 23,932,904 | － | 23,932,904 | - 1,609,096 | - 6.30 |
| 一般建築及設備 | 7,989,000 | 7,927,568 | － | － | 7,927,568 | － | 7,927,568 | - 61,432 | - 0.77 |

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | 以前年度轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 | 減免(註銷)數 | 實現數 | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
|  | 民政處主管 | 37,448,926 | － | － | － | － | 37,448,926 | － | － |
|  | 彰化縣各戶政事務所 | 37,448,926 | － | － | － | － | 37,448,926 | － | － |
| 113 | 一般建築及設備 | 37,448,926 | － | － | － | － | 37,448,926 | － | － |

（二）各項差異原因分析簡明表

1.歲入部分

114年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算審定數 | 超 （短） 收 數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 彰化縣各戶政事務所 |  |  |  |  |  |
| 規費收入 | 26,423,000 | 27,574,338 | 1,151,338 | 4.36 | 主要係身分證初領、補發、換發等可異地申辦，申請量較預計增加。 |
| 其他收入 | 616,000 | 829,977 | 213,977 | 34.74 | 主要係北斗戶政事務所收回以前年度支出經費所致。 |

註：本表所列項目係指超（短）收數達20％且10萬元以上，或1百萬元以上者。

2.歲出部分

114年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 賸餘數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ |  |
| 彰化縣各戶政事務所 |  |  |  |  |
| 一般行政 | 343,488,000 | 13,136,174 | 3.82 | 主要係人事費賸餘。 |
| 戶政業務 | 25,542,000 | 1,609,096 | 6.30 | 係按業務實際需要減少支付之賸餘。 |

註：本表所列項目係指賸餘數達20％且10萬元以上，或1百萬元以上者。

## 四、地政處主管

（一）決算審定數簡明表

1.歲入部分

(1) 114年度部分

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 |  | 決算審定數 |  |  | 審定數與預算 數比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 實現數 | 應收保留數 | 實現數 | 應收保留數 | 合計 | 金額 | ％ |
| 地政處主管 | 338,610,000 | 317,711,859 | － | － | 317,479,165 | 232,694 | 317,711,859 | - 20,898,141 | - 6.17 |
| 彰化縣彰化地政事務所 | 84,900,000 | 77,675,124 | － | － | 77,640,054 | 35,070 | 77,675,124 | - 7,224,876 | - 8.51 |
| 罰款及賠償收入 | 2,400,000 | 2,155,949 | － | － | 2,120,879 | 35,070 | 2,155,949 | - 244,051 | - 10.17 |
| 規費收入 | 82,500,000 | 75,482,111 | － | － | 75,482,111 | － | 75,482,111 | - 7,017,889 | - 8.51 |
| 財產收入 | － | 33,544 | － | － | 33,544 | － | 33,544 | 33,544 | -- |
| 其他收入 | － | 3,520 | － | － | 3,520 | － | 3,520 | 3,520 | -- |
| 彰化縣鹿港地政事務所 | 39,920,000 | 37,515,985 | － | － | 37,476,154 | 39,831 | 37,515,985 | - 2,404,015 | - 6.02 |
| 罰款及賠償收入 | 820,000 | 606,305 | － | － | 566,474 | 39,831 | 606,305 | - 213,695 | - 26.06 |
| 規費收入 | 39,100,000 | 36,864,414 | － | － | 36,864,414 | － | 36,864,414 | - 2,235,586 | - 5.72 |
| 財產收入 | － | 26,142 | － | － | 26,142 | － | 26,142 | 26,142 | -- |
| 其他收入 | － | 19,124 | － | － | 19,124 | － | 19,124 | 19,124 | -- |
| 彰化縣員林地政事務所 | 57,840,000 | 64,049,493 | － | － | 63,943,475 | 106,018 | 64,049,493 | 6,209,493 | 10.74 |
| 罰款及賠償收入 | 1,240,000 | 2,060,686 | － | － | 1,954,668 | 106,018 | 2,060,686 | 820,686 | 66.18 |
| 規費收入 | 56,600,000 | 61,937,246 | － | － | 61,937,246 | － | 61,937,246 | 5,337,246 | 9.43 |
| 財產收入 | － | 49,505 | － | － | 49,505 | － | 49,505 | 49,505 | -- |
| 其他收入 | － | 2,056 | － | － | 2,056 | － | 2,056 | 2,056 | -- |
| 彰化縣二林地政事務所 | 36,900,000 | 33,226,526 | － | － | 33,226,526 | － | 33,226,526 | - 3,673,474 | - 9.96 |
| 罰款及賠償收入 | 990,000 | 833,556 | － | － | 833,556 | － | 833,556 | - 156,444 | - 15.80 |
| 規費收入 | 35,910,000 | 32,389,696 | － | － | 32,389,696 | － | 32,389,696 | - 3,520,304 | - 9.80 |
| 財產收入 | － | 3,144 | － | － | 3,144 | － | 3,144 | 3,144 | -- |
| 其他收入 | － | 130 | － | － | 130 | － | 130 | 130 | -- |
| 彰化縣北斗地政事務所 | 28,780,000 | 28,149,751 | － | － | 28,138,651 | 11,100 | 28,149,751 | - 630,249 | - 2.19 |
| 罰款及賠償收入 | 1,100,000 | 919,967 | － | － | 908,867 | 11,100 | 919,967 | - 180,033 | - 16.37 |
| 規費收入 | 27,680,000 | 27,209,520 | － | － | 27,209,520 | － | 27,209,520 | - 470,480 | - 1.70 |
| 財產收入 | － | 4,182 | － | － | 4,182 | － | 4,182 | 4,182 | -- |
| 其他收入 | － | 16,082 | － | － | 16,082 | － | 16,082 | 16,082 | -- |
| 彰化縣和美地政事務所 | 39,080,000 | 32,128,637 | － | － | 32,125,246 | 3,391 | 32,128,637 | - 6,951,363 | - 17.79 |
| 罰款及賠償收入 | 840,000 | 972,977 | － | － | 969,586 | 3,391 | 972,977 | 132,977 | 15.83 |
| 規費收入 | 38,240,000 | 31,141,150 | － | － | 31,141,150 | － | 31,141,150 | - 7,098,850 | - 18.56 |
| 財產收入 | － | 14,510 | － | － | 14,510 | － | 14,510 | 14,510 | -- |
| 彰化縣田中地政事務所 | 19,100,000 | 17,718,487 | － | － | 17,698,607 | 19,880 | 17,718,487 | - 1,381,513 | - 7.23 |
| 罰款及賠償收入 | 490,000 | 400,958 | － | － | 381,078 | 19,880 | 400,958 | - 89,042 | - 18.17 |
| 規費收入 | 18,610,000 | 17,309,339 | － | － | 17,309,339 | － | 17,309,339 | - 1,300,661 | - 6.99 |
| 財產收入 | － | 8,190 | － | － | 8,190 | － | 8,190 | 8,190 | -- |
| 彰化縣溪湖地政事務所 | 32,090,000 | 27,247,856 | － | － | 27,230,452 | 17,404 | 27,247,856 | - 4,842,144 | - 15.09 |
| 罰款及賠償收入 | 890,000 | 754,513 | － | － | 737,109 | 17,404 | 754,513 | - 135,487 | - 15.22 |
| 規費收入 | 31,200,000 | 26,488,162 | － | － | 26,488,162 | － | 26,488,162 | - 4,711,838 | - 15.10 |
| 財產收入 | － | 5,181 | － | － | 5,181 | － | 5,181 | 5,181 | -- |

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | 以前年度轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應收保留數 | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應收保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
|  | 地政處主管 | 1,437,460 | － | － | － | 179,273 | 442,309 | 815,878 | 56.76 |
|  | 彰化縣彰化地政事務所 | 506,157 | － | － | － | 6,172 | 56,753 | 443,232 | 87.57 |
| 103 | 罰款及賠償收入 | 880 | － | － | － | － | － | 880 | 100.00 |
| 104 | 罰款及賠償收入 | 11,935 | － | － | － | 5,332 | 1,620 | 4,983 | 41.75 |
| 105 | 罰款及賠償收入 | 184,773 | － | － | － | － | 2,100 | 182,673 | 98.86 |
| 106 | 罰款及賠償收入 | 28,298 | － | － | － | － | － | 28,298 | 100.00 |
| 107 | 罰款及賠償收入 | 7,129 | － | － | － | － | － | 7,129 | 100.00 |
| 108 | 罰款及賠償收入 | 49,660 | － | － | － | － | － | 49,660 | 100.00 |
| 109 | 罰款及賠償收入 | 21,642 | － | － | － | － | － | 21,642 | 100.00 |
| 110 | 罰款及賠償收入 | 880 | － | － | － | 840 | 40 | － | － |
| 111 | 罰款及賠償收入 | 121,503 | － | － | － | － | 1,448 | 120,055 | 98.81 |
| 112 | 罰款及賠償收入 | 5,489 | － | － | － | － | － | 5,489 | 100.00 |
| 113 | 罰款及賠償收入 | 73,968 | － | － | － | － | 51,545 | 22,423 | 30.31 |
|  | 彰化縣鹿港地政事務所 | 78,406 | － | － | － | 7,776 | 35,053 | 35,577 | 45.38 |
| 104 | 罰款及賠償收入 | 3,679 | － | － | － | 2,020 | － | 1,659 | 45.09 |
| 105 | 罰款及賠償收入 | 11,323 | － | － | － | － | － | 11,323 | 100.00 |
| 107 | 罰款及賠償收入 | 5,709 | － | － | － | 516 | － | 5,193 | 90.96 |
| 108 | 罰款及賠償收入 | 31,799 | － | － | － | － | 30,273 | 1,526 | 4.80 |
| 109 | 罰款及賠償收入 | 160 | － | － | － | － | － | 160 | 100.00 |
| 110 | 罰款及賠償收入 | 1,040 | － | － | － | 1,040 | － | － | － |
| 111 | 罰款及賠償收入 | 5,090 | － | － | － | 4,200 | － | 890 | 17.49 |
| 112 | 罰款及賠償收入 | 6,194 | － | － | － | － | 480 | 5,714 | 92.25 |
| 113 | 罰款及賠償收入 | 13,412 | － | － | － | － | 4,300 | 9,112 | 67.94 |
|  | 彰化縣員林地政事務所 | 476,521 | － | － | － | 135,298 | 198,539 | 142,684 | 29.94 |
| 103 | 罰款及賠償收入 | 144,851 | － | － | － | 129,365 | 1,400 | 14,086 | 9.72 |
| 104 | 罰款及賠償收入 | 490 | － | － | － | 490 | － | － | － |
| 105 | 罰款及賠償收入 | 7,079 | － | － | － | － | 6,100 | 979 | 13.83 |
| 106 | 罰款及賠償收入 | 28,110 | － | － | － | － | － | 28,110 | 100.00 |
| 107 | 罰款及賠償收入 | 2,480 | － | － | － | － | － | 2,480 | 100.00 |
| 108 | 罰款及賠償收入 | 23,560 | － | － | － | － | 1,794 | 21,766 | 92.39 |
| 109 | 罰款及賠償收入 | 1,173 | － | － | － | － | 680 | 493 | 42.03 |
| 110 | 罰款及賠償收入 | 20,928 | － | － | － | 5,123 | 630 | 15,175 | 72.51 |
| 111 | 罰款及賠償收入 | 8,253 | － | － | － | － | 1,380 | 6,873 | 83.28 |
| 112 | 罰款及賠償收入 | 60,675 | － | － | － | － | 29,161 | 31,514 | 51.94 |
| 113 | 罰款及賠償收入 | 178,922 | － | － | － | 320 | 157,394 | 21,208 | 11.85 |
|  | 彰化縣二林地政事務所 | 66,297 | － | － | － | 11,738 | 3,124 | 51,435 | 77.58 |
| 103 | 罰款及賠償收入 | 1,649 | － | － | － | 1,649 | － | － | － |
| 104 | 罰款及賠償收入 | 14,974 | － | － | － | 8,630 | 1,454 | 4,890 | 32.66 |
| 105 | 罰款及賠償收入 | 21,826 | － | － | － | － | 1,670 | 20,156 | 92.35 |
| 106 | 罰款及賠償收入 | 4,066 | － | － | － | － | － | 4,066 | 100.00 |
| 108 | 罰款及賠償收入 | 856 | － | － | － | － | － | 856 | 100.00 |
| 109 | 罰款及賠償收入 | 840 | － | － | － | 480 | － | 360 | 42.86 |
| 110 | 罰款及賠償收入 | 10,919 | － | － | － | 979 | － | 9,940 | 91.03 |
| 111 | 罰款及賠償收入 | 8,037 | － | － | － | － | － | 8,037 | 100.00 |
| 112 | 罰款及賠償收入 | 3,130 | － | － | － | － | － | 3,130 | 100.00 |
|  | 彰化縣北斗地政事務所 | 174,251 | － | － | － | 12,460 | 134,478 | 27,313 | 15.67 |
| 104 | 罰款及賠償收入 | 13,840 | － | － | － | 12,460 | － | 1,380 | 9.97 |
| 105 | 罰款及賠償收入 | 5,898 | － | － | － | － | － | 5,898 | 100.00 |
| 106 | 罰款及賠償收入 | 18,558 | － | － | － | － | － | 18,558 | 100.00 |
| 108 | 罰款及賠償收入 | 1,477 | － | － | － | － | － | 1,477 | 100.00 |
| 112 | 罰款及賠償收入 | 3,498 | － | － | － | － | 3,498 | － | － |
| 113 | 罰款及賠償收入 | 130,980 | － | － | － | － | 130,980 | － | － |
|  | 彰化縣和美地政事務所 | 76,015 | － | － | － | 5,829 | 162 | 70,024 | 92.12 |
| 107 | 罰款及賠償收入 | 4,400 | － | － | － | － | － | 4,400 | 100.00 |
| 108 | 罰款及賠償收入 | 880 | － | － | － | － | － | 880 | 100.00 |
| 109 | 罰款及賠償收入 | 25,560 | － | － | － | － | － | 25,560 | 100.00 |
| 110 | 罰款及賠償收入 | 26,030 | － | － | － | 2,269 | － | 23,761 | 91.28 |
| 111 | 罰款及賠償收入 | 6,460 | － | － | － | 3,560 | － | 2,900 | 44.89 |
| 112 | 罰款及賠償收入 | 11,485 | － | － | － | － | 162 | 11,323 | 98.59 |
| 113 | 罰款及賠償收入 | 1,200 | － | － | － | － | － | 1,200 | 100.00 |
|  | 彰化縣田中地政事務所 | 14,200 | － | － | － | － | 14,200 | － | － |
| 111 | 罰款及賠償收入 | 1,197 | － | － | － | － | 1,197 | － | － |
| 113 | 罰款及賠償收入 | 13,003 | － | － | － | － | 13,003 | － | － |
|  | 彰化縣溪湖地政事務所 | 45,613 | － | － | － | － | － | 45,613 | 100.00 |
| 105 | 罰款及賠償收入 | 6,720 | － | － | － | － | － | 6,720 | 100.00 |
| 106 | 罰款及賠償收入 | 1,920 | － | － | － | － | － | 1,920 | 100.00 |
| 107 | 罰款及賠償收入 | 384 | － | － | － | － | － | 384 | 100.00 |
| 108 | 罰款及賠償收入 | 920 | － | － | － | － | － | 920 | 100.00 |
| 109 | 罰款及賠償收入 | 19,810 | － | － | － | － | － | 19,810 | 100.00 |
| 110 | 罰款及賠償收入 | 1,360 | － | － | － | － | － | 1,360 | 100.00 |
| 111 | 罰款及賠償收入 | 2,460 | － | － | － | － | － | 2,460 | 100.00 |
| 112 | 罰款及賠償收入 | 540 | － | － | － | － | － | 540 | 100.00 |
| 113 | 罰款及賠償收入 | 11,499 | － | － | － | － | － | 11,499 | 100.00 |

2.歲出部分

114年度部分

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 |  | 決算審定數 |  |  | 審定數與預算 數比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 實現數 | 應付保留數 | 實現數 | 應付保留數 | 合計 | 金額 | ％ |
| 地政處主管 | 573,419,000 | 531,318,597 | － | － | 531,318,597 | － | 531,318,597 | - 42,100,403 | - 7.34 |
| 彰化縣彰化地政事務所 | 129,917,000 | 114,984,395 | － | － | 114,984,395 | － | 114,984,395 | - 14,932,605 | - 11.49 |
| 一般行政 | 111,041,000 | 98,335,301 | － | － | 98,335,301 | － | 98,335,301 | - 12,705,699 | - 11.44 |
| 地政業務 | 15,801,000 | 13,610,864 | － | － | 13,610,864 | － | 13,610,864 | - 2,190,136 | - 13.86 |
| 一般建築及設備 | 3,075,000 | 3,038,230 | － | － | 3,038,230 | － | 3,038,230 | - 36,770 | - 1.20 |
| 彰化縣鹿港地政事務所 | 60,196,000 | 54,208,442 | － | － | 54,208,442 | － | 54,208,442 | - 5,987,558 | - 9.95 |
| 一般行政 | 51,925,000 | 46,599,966 | － | － | 46,599,966 | － | 46,599,966 | - 5,325,034 | - 10.26 |
| 地政業務 | 7,157,000 | 6,513,282 | － | － | 6,513,282 | － | 6,513,282 | - 643,718 | - 8.99 |
| 一般建築及設備 | 1,114,000 | 1,095,194 | － | － | 1,095,194 | － | 1,095,194 | - 18,806 | - 1.69 |
| 彰化縣員林地政事務所 | 92,937,000 | 89,755,457 | － | － | 89,755,457 | － | 89,755,457 | - 3,181,543 | - 3.42 |
| 一般行政 | 78,309,000 | 76,002,935 | － | － | 76,002,935 | － | 76,002,935 | - 2,306,065 | - 2.94 |
| 地政業務 | 12,888,000 | 12,039,657 | － | － | 12,039,657 | － | 12,039,657 | - 848,343 | - 6.58 |
| 一般建築及設備 | 1,740,000 | 1,712,865 | － | － | 1,712,865 | － | 1,712,865 | - 27,135 | - 1.56 |
| 彰化縣二林地政事務所 | 59,987,000 | 54,003,295 | － | － | 54,003,295 | － | 54,003,295 | - 5,983,705 | - 9.98 |
| 一般行政 | 51,333,000 | 45,808,318 | － | － | 45,808,318 | － | 45,808,318 | - 5,524,682 | - 10.76 |
| 地政業務 | 6,836,000 | 6,380,186 | － | － | 6,380,186 | － | 6,380,186 | - 455,814 | - 6.67 |
| 一般建築及設備 | 1,818,000 | 1,814,791 | － | － | 1,814,791 | － | 1,814,791 | - 3,209 | - 0.18 |
| 彰化縣北斗地政事務所 | 60,792,000 | 57,056,537 | － | － | 57,056,537 | － | 57,056,537 | - 3,735,463 | - 6.14 |
| 一般行政 | 52,944,000 | 49,611,490 | － | － | 49,611,490 | － | 49,611,490 | - 3,332,510 | - 6.29 |
| 地政業務 | 6,366,000 | 5,982,661 | － | － | 5,982,661 | － | 5,982,661 | - 383,339 | - 6.02 |
| 一般建築及設備 | 1,482,000 | 1,462,386 | － | － | 1,462,386 | － | 1,462,386 | - 19,614 | - 1.32 |
| 彰化縣和美地政事務所 | 63,943,000 | 61,068,508 | － | － | 61,068,508 | － | 61,068,508 | - 2,874,492 | - 4.50 |
| 一般行政 | 54,723,000 | 53,014,940 | － | － | 53,014,940 | － | 53,014,940 | - 1,708,060 | - 3.12 |
| 地政業務 | 7,877,000 | 6,749,033 | － | － | 6,749,033 | － | 6,749,033 | - 1,127,967 | - 14.32 |
| 一般建築及設備 | 1,343,000 | 1,304,535 | － | － | 1,304,535 | － | 1,304,535 | - 38,465 | - 2.86 |
| 彰化縣田中地政事務所 | 46,766,000 | 44,529,654 | － | － | 44,529,654 | － | 44,529,654 | - 2,236,346 | - 4.78 |
| 一般行政 | 40,742,000 | 39,224,122 | － | － | 39,224,122 | － | 39,224,122 | - 1,517,878 | - 3.73 |
| 地政業務 | 4,965,000 | 4,303,908 | － | － | 4,303,908 | － | 4,303,908 | - 661,092 | - 13.32 |
| 一般建築及設備 | 1,059,000 | 1,001,624 | － | － | 1,001,624 | － | 1,001,624 | - 57,376 | - 5.42 |
| 彰化縣溪湖地政事務所 | 58,881,000 | 55,712,309 | － | － | 55,712,309 | － | 55,712,309 | - 3,168,691 | - 5.38 |
| 一般行政 | 51,280,000 | 49,174,349 | － | － | 49,174,349 | － | 49,174,349 | - 2,105,651 | - 4.11 |
| 地政業務 | 5,943,000 | 4,880,604 | － | － | 4,880,604 | － | 4,880,604 | - 1,062,396 | - 17.88 |
| 一般建築及設備 | 1,658,000 | 1,657,356 | － | － | 1,657,356 | － | 1,657,356 | - 644 | - 0.04 |

（二）各項差異原因分析簡明表

1.歲入部分

(1) 114年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算審定數 | 超 （短） 收 數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 彰化縣彰化地政事務所 |  |  |  |  |  |
| 規費收入 | 82,500,000 | 75,482,111 | - 7,017,889 | - 8.51 | 係民眾申請登記案件較預計減少。 |
| 彰化縣鹿港地政事務所 |  |  |  |  |  |
| 罰款及賠償收入 | 820,000 | 606,305 | - 213,695 | - 26.06 | 係民眾逾期申報登記案件較預計減少。 |
| 規費收入 | 39,100,000 | 36,864,414 | - 2,235,586 | - 5.72 | 係民眾申請登記案件較預計減少。 |
| 彰化縣員林地政事務所 |  |  |  |  |  |
| 罰款及賠償收入 | 1,240,000 | 2,060,686 | 820,686 | 66.18 | 係民眾逾期申報登記案件較預計增加。 |
| 規費收入 | 56,600,000 | 61,937,246 | 5,337,246 | 9.43 | 係民眾申請登記案件較預計增加。 |
| 彰化縣二林地政事務所 |  |  |  |  |  |
| 規費收入 | 35,910,000 | 32,389,696 | - 3,520,304 | - 9.80 | 係民眾申請登記案件較預計減少。 |
| 彰化縣和美地政事務所 |  |  |  |  |  |
| 規費收入 | 38,240,000 | 31,141,150 | - 7,098,850 | - 18.56 | 係民眾申請登記案件較預計減少。 |
| 彰化縣田中地政事務所 |  |  |  |  |  |
| 規費收入 | 18,610,000 | 17,309,339 | - 1,300,661 | - 6.99 | 係民眾申請登記案件較預計減少。 |
| 彰化縣溪湖地政事務所 |  |  |  |  |  |
| 規費收入 | 31,200,000 | 26,488,162 | - 4,711,838 | - 15.10 | 係民眾申請登記案件較預計減少。 |

註：本表所列項目係指超（短）收數達20％且10萬元以上，或1百萬元以上者。

(2) 以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 減免（註銷）數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
|  | 彰化縣員林地政事務所 |  |  |  |  |
| 103 | 罰款及賠償收入 | 144,851 | 129,365 | 89.31 | 係違反土地法案件逾執行期間而註銷。 |

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達20％且10萬元以上，或1百萬元以上者。

(3) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 應收保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
|  | 彰化縣彰化地政事務所 |  |  |  |  |
| 105 | 罰款及賠償收入 | 184,773 | 182,673 | 98.86 | 係違反土地法案件尚待收繳之罰鍰。 |
| 111 | 罰款及賠償收入 | 121,503 | 120,055 | 98.81 | 係違反土地法案件尚待收繳之罰鍰。 |

註：本表所列項目係指應收保留數達20％且10萬元以上，或1百萬元以上者。

2.歲出部分

114年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 賸餘數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ |  |
| 彰化縣彰化地政事務所 |  |  |  |  |
| 一般行政 | 111,041,000 | 12,705,699 | 11.44 | 主要係人事費賸餘。 |
| 地政業務 | 15,801,000 | 2,190,136 | 13.86 | 主要係按業務實際需要減少支付之賸餘。 |
| 彰化縣鹿港地政事務所 |  |  |  |  |
| 一般行政 | 51,925,000 | 5,325,034 | 10.26 | 主要係人事費賸餘。 |
| 彰化縣員林地政事務所 |  |  |  |  |
| 一般行政 | 78,309,000 | 2,306,065 | 2.94 | 主要係人事費賸餘。 |
| 彰化縣二林地政事務所 |  |  |  |  |
| 一般行政 | 51,333,000 | 5,524,682 | 10.76 | 主要係人事費賸餘。 |
| 彰化縣北斗地政事務所 |  |  |  |  |
| 一般行政 | 52,944,000 | 3,332,510 | 6.29 | 主要係人事費賸餘。 |
| 彰化縣和美地政事務所 |  |  |  |  |
| 一般行政 | 54,723,000 | 1,708,060 | 3.12 | 主要係人事費賸餘。 |
| 地政業務 | 7,877,000 | 1,127,967 | 14.32 | 主要係按業務實際需要減少支付之賸餘。 |
| 彰化縣田中地政事務所 |  |  |  |  |
| 一般行政 | 40,742,000 | 1,517,878 | 3.73 | 主要係人事費賸餘。 |
| 彰化縣溪湖地政事務所 |  |  |  |  |
| 一般行政 | 51,280,000 | 2,105,651 | 4.11 | 主要係人事費賸餘。 |
| 地政業務 | 5,943,000 | 1,062,396 | 17.88 | 主要係按業務實際需要減少支付之賸餘。 |

註：本表所列項目係指賸餘數達20％且10萬元以上，或1百萬元以上者。

## 五、消防局主管

（一）決算審定數簡明表

1.歲入部分

（1）114年度部分

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 |  | 決算審定數 |  |  | 審定數與預算 數比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 實現數 | 應收保留數 | 實現數 | 應收保留數 | 合計 | 金額 | ％ |
| 消防局主管 | 206,448,000 | 211,373,984 | － | － | 201,498,015 | 9,875,969 | 211,373,984 | 4,925,984 | 2.39 |
| 彰化縣消防局 | 206,448,000 | 211,373,984 | － | － | 201,498,015 | 9,875,969 | 211,373,984 | 4,925,984 | 2.39 |
| 稅課收入 | 140,613,000 | 140,144,969 | － | － | 140,144,969 | － | 140,144,969 | - 468,031 | - 0.33 |
| 罰款及賠償收入 | 2,500,000 | 7,799,136 | － | － | 6,652,167 | 1,146,969 | 7,799,136 | 5,299,136 | 211.97 |
| 規費收入 | 5,000 | 30,720 | － | － | 30,720 | － | 30,720 | 25,720 | 514.40 |
| 財產收入 | 35,000 | 256,744 | － | － | 256,744 | － | 256,744 | 221,744 | 633.55 |
| 補助及協助收入 | 63,295,000 | 63,010,692 | － | － | 54,281,692 | 8,729,000 | 63,010,692 | - 284,308 | - 0.45 |
| 其他收入 | － | 131,723 | － | － | 131,723 | － | 131,723 | 131,723 | -- |

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | 以前年度轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應收保留數 | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應收保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
|  | 消防局主管 | 9,140,456 | － | － | － | 906,929 | 5,393,996 | 2,839,531 | 31.07 |
|  | 彰化縣消防局 | 9,140,456 | － | － | － | 906,929 | 5,393,996 | 2,839,531 | 31.07 |
| 103 | 罰款及賠償收入 | 767,747 | － | － | － | 751,747 | 16,000 | － | － |
| 104 | 罰款及賠償收入 | 579,077 | － | － | － | 60,000 | 1,509 | 517,568 | 89.38 |
| 105 | 罰款及賠償收入 | 460,515 | － | － | － | － | － | 460,515 | 100.00 |
| 106 | 罰款及賠償收入 | 284,000 | － | － | － | － | － | 284,000 | 100.00 |
| 107 | 罰款及賠償收入 | 50,000 | － | － | － | － | － | 50,000 | 100.00 |
| 108 | 罰款及賠償收入 | 42,000 | － | － | － | － | － | 42,000 | 100.00 |
| 109 | 罰款及賠償收入 | 27,992 | － | － | － | － | － | 27,992 | 100.00 |
| 110 | 罰款及賠償收入 | 43,000 | － | － | － | － | － | 43,000 | 100.00 |
| 111 | 罰款及賠償收入 | 580,244 | － | － | － | － | － | 580,244 | 100.00 |
| 112 | 罰款及賠償收入 | 41,081 | － | － | － | － | － | 41,081 | 100.00 |
| 113 | 小計 | 6,264,800 | － | － | － | 95,182 | 5,376,487 | 793,131 | 12.66 |
|  | 稅課收入 | 3,960,000 | － | － | － | 95,182 | 3,864,818 | － | － |
|  | 罰款及賠償收入 | 2,304,800 | － | － | － | － | 1,511,669 | 793,131 | 34.41 |

2.歲出部分

（1）114年度部分

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 |  | 決算審定數 |  |  | 審定數與預算 數比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 實現數 | 應付保留數 | 實現數 | 應付保留數 | 合計 | 金額 | ％ |
| 消防局主管 | 1,522,273,000 | 1,424,678,177 | － | － | 1,393,025,295 | 31,652,882 | 1,424,678,177 | - 97,594,823 | - 6.41 |
| 彰化縣消防局 | 1,522,273,000 | 1,424,678,177 | － | － | 1,393,025,295 | 31,652,882 | 1,424,678,177 | - 97,594,823 | - 6.41 |
| 一般行政 | 1,207,534,000 | 1,113,573,039 | － | － | 1,108,850,839 | 4,722,200 | 1,113,573,039 | - 93,960,961 | - 7.78 |
| 消防業務 | 80,268,000 | 77,731,547 | － | － | 75,810,647 | 1,920,900 | 77,731,547 | - 2,536,453 | - 3.16 |
| 一般建築及設備 | 234,471,000 | 233,373,591 | － | － | 208,363,809 | 25,009,782 | 233,373,591 | - 1,097,409 | - 0.47 |

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | 以前年度轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 | 減免(註銷)數 | 實現數 | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
|  | 消防局主管 | 58,711,272 | － | － | － | 245,482 | 58,465,790 | － | － |
|  | 彰化縣消防局 | 58,711,272 | － | － | － | 245,482 | 58,465,790 | － | － |
| 113 | 小計 | 58,711,272 | － | － | － | 245,482 | 58,465,790 | － | － |
|  | 消防業務 | 1,433,876 | － | － | － | － | 1,433,876 | － | － |
|  | 一般建築及設備 | 57,277,396 | － | － | － | 245,482 | 57,031,914 | － | － |

（二）各項差異原因分析簡明表

1.歲入部分

（1）114年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 應收保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ |  |
| 彰化縣消防局 |  |  |  |  |
| 罰款及賠償收入 | 2,500,000 | 1,146,969 | 45.88 | 係違章裁罰案件尚待收繳之罰鍰。 |
| 補助及協助收入 | 63,295,000 | 8,729,000 | 13.79 | 係韌性國家醫療整備計畫（消防人員防護裝備），尚待依實際進度請撥中央補助款。 |

註：本表所列項目係指應收保留數達20％且10萬元以上，或1百萬元以上者。

（2）114年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算審定數 | 超 （短） 收 數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 彰化縣消防局 |  |  |  |  |  |
| 罰款及賠償收入 | 2,500,000 | 7,799,136 | 5,299,136 | 211.97 | 主要係消防法規修正提高違反消防法規裁罰金額，致罰鍰收入較預計增加。 |
| 財產收入 | 35,000 | 256,744 | 221,744 | 633.55 | 主要係利息收入較預計增加。 |
| 其他收入 | － | 131,723 | 131,723 | -- | 主要係收回以前年度歲出。 |

註：本表所列項目係指超（短）收數達20％且10萬元以上，或1百萬元以上者。

（3）以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 減免（註銷）數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
|  | 彰化縣消防局 |  |  |  |  |
| 103 | 罰款及賠償收入 | 767,747 | 751,747 | 97.92 | 係違章裁罰案件逾執行期間而註銷。 |

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達20％且10萬元以上，或1百萬元以上者。

（4）以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 應收保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
|  | 彰化縣消防局 |  |  |  |  |
| 104 | 罰款及賠償收入 | 579,077 | 517,568 | 89.38 | 104至113年度，皆為違章裁罰案件尚待收繳之罰鍰。 |
| 105 | 罰款及賠償收入 | 460,515 | 460,515 | 100.00 |  |
| 106 | 罰款及賠償收入 | 284,000 | 284,000 | 100.00 |  |
| 111 | 罰款及賠償收入 | 580,244 | 580,244 | 100.00 |  |
| 113 | 罰款及賠償收入 | 2,304,800 | 793,131 | 34.41 |  |

註：本表所列項目係指應收保留數達20％且10萬元以上，或1百萬元以上者。

2.歲出部分

（1）114年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 應付保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ |  |
| 彰化縣消防局 |  |  |  |  |
| 一般行政 | 1,207,534,000 | 4,722,200 | 0.39 | 主要係消防及義勇消防人員各項制服採購案，尚在執行中。 |
| 消防業務 | 80,268,000 | 1,920,900 | 2.39 | 主要係應變中心暨勤業務資訊設備維護服務案，尚在執行中。 |
| 一般建築及設備 | 234,471,000 | 25,009,782 | 10.67 | 主要係韌性國家醫療整備計畫（消防人員防護裝備）尚在執行中。 |

註：本表所列項目係指應付保留數達20％且10萬元以上，或1百萬元以上者。

（2）114年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 賸餘數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ |  |
| 彰化縣消防局 |  |  |  |  |
| 一般行政 | 1,207,534,000 | 93,960,961 | 7.78 | 係實際進用員額較少之人事費賸餘。 |
| 消防業務 | 80,268,000 | 2,536,453 | 3.16 | 主要係按業務實際需要減少支付之賸餘。 |
| 一般建築及設備 | 234,471,000 | 1,097,409 | 0.47 | 主要係購置消防人員裝備賸餘款。 |

註：本表所列項目係指賸餘數達20％且10萬元以上，或1百萬元以上者。

## 六、地方稅務局主管

（一）決算審定數簡明表

1.歲入部分

（1）114年度部分

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 |  | 決算審定數 |  |  | 審定數與預算 數比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 實現數 | 應收保留數 | 實現數 | 應收保留數 | 合計 | 金額 | ％ |
| 地方稅務局主管 | 7,832,767,000 | 8,155,502,289 | － | － | 8,093,628,597 | 61,873,692 | 8,155,502,289 | 322,735,289 | 4.12 |
| 彰化縣地方稅務局 | 7,832,767,000 | 8,155,502,289 | － | － | 8,093,628,597 | 61,873,692 | 8,155,502,289 | 322,735,289 | 4.12 |
| 稅課收入 | 7,810,000,000 | 8,115,586,078 | － | － | 8,068,076,344 | 47,509,734 | 8,115,586,078 | 305,586,078 | 3.91 |
| 罰款及賠償收入 | 17,500,000 | 32,004,478 | － | － | 17,640,520 | 14,363,958 | 32,004,478 | 14,504,478 | 82.88 |
| 規費收入 | 315,000 | 529,500 | － | － | 529,500 | － | 529,500 | 214,500 | 68.10 |
| 財產收入 | 15,000 | 20,784 | － | － | 20,784 | － | 20,784 | 5,784 | 38.56 |
| 補助及協助收入 | 4,937,000 | 6,392,000 | － | － | 6,392,000 | － | 6,392,000 | 1,455,000 | 29.47 |
| 其他收入 | － | 969,449 | － | － | 969,449 | － | 969,449 | 969,449 | -- |

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | 以前年度轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應收保留數 | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應收保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
|  | 地方稅務局主管 | 83,458,378 | － | － | － | － | 61,185,624 | 22,272,754 | 26.69 |
|  | 彰化縣地方稅務局 | 83,458,378 | － | － | － | － | 61,185,624 | 22,272,754 | 26.69 |
| 110 | 罰款及賠償收入 | 1,825,617 | － | － | － | － | 1,825,617 | － | － |
| 111 | 罰款及賠償收入 | 7,819,086 | － | － | － | － | 3,237,683 | 4,581,403 | 58.59 |
| 112 | 罰款及賠償收入 | 9,602,514 | － | － | － | － | 855,405 | 8,747,109 | 91.09 |
| 113 | 小計 | 64,211,161 | － | － | － | － | 55,266,919 | 8,944,242 | 13.93 |
|  | 稅課收入 | 46,857,778 | － | － | － | － | 46,857,778 | － | － |
|  | 罰款及賠償收入 | 17,353,383 | － | － | － | － | 8,409,141 | 8,944,242 | 51.54 |

2.歲出部分

（1）114年度部分

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 |  | 決算審定數 |  |  | 審定數與預算 數比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 實現數 | 應付保留數 | 實現數 | 應付保留數 | 合計 | 金額 | ％ |
| 地方稅務局主管 | 426,866,000 | 384,508,661 | － | － | 384,508,661 | － | 384,508,661 | - 42,357,339 | - 9.92 |
| 彰化縣地方稅務局 | 426,866,000 | 384,508,661 | － | － | 384,508,661 | － | 384,508,661 | - 42,357,339 | - 9.92 |
| 一般行政 | 361,625,000 | 325,761,182 | － | － | 325,761,182 | － | 325,761,182 | - 35,863,818 | - 9.92 |
| 稅捐稽徵業務 | 58,007,000 | 51,513,770 | － | － | 51,513,770 | － | 51,513,770 | - 6,493,230 | - 11.19 |
| 一般建築及設備 | 7,234,000 | 7,233,709 | － | － | 7,233,709 | － | 7,233,709 | - 291 | - 0.00 |

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | 以前年度轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 | 減免(註銷)數 | 實現數 | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
|  | 地方稅務局主管 | 572,978 | － | － | － | － | 572,978 | － | － |
|  | 彰化縣地方稅務局 | 572,978 | － | － | － | － | 572,978 | － | － |
| 113 | 一般行政 | 572,978 | － | － | － | － | 572,978 | － | － |

（二）各項差異原因分析簡明表

1.歲入部分

（1）114年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 應收保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ |  |
| 彰化縣地方稅務局 |  |  |  |  |
| 稅課收入 | 7,810,000,000 | 47,509,734 | 0.61 | 係待繼續催收之稅款。 |
| 罰款及賠償收入 | 17,500,000 | 14,363,958 | 82.08 | 係待繼續催收之罰鍰。 |

註：本表所列項目係指應收保留數達20％且10萬元以上，或1百萬元以上者。

（2）114年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算審定數 | 超 （短） 收 數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 彰化縣地方稅務局 |  |  |  |  |  |
| 稅課收入 | 7,810,000,000 | 8,115,586,078 | 305,586,078 | 3.91 | 主要係房屋稅、使用牌照稅及地價稅較預計增加。 |
| 罰款及賠償收入 | 17,500,000 | 32,004,478 | 14,504,478 | 82.88 | 主要係加強違章案件裁罰，罰金罰鍰收入較預計增加。 |
| 規費收入 | 315,000 | 529,500 | 214,500 | 68.10 | 主要係債權人查調債務人財產資料件數增加。 |
| 補助及協助收入 | 4,937,000 | 6,392,000 | 1,455,000 | 29.47 | 係財政部依土地增值稅實質稅收損失核撥補助款。 |
| 其他收入 | － | 969,449 | 969,449 | -- | 主要係收回以前年度執行費用。 |

註：本表所列項目係指超（短）收數達20％且10萬元以上，或1百萬元以上者。

（3）以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 應收保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
|  | 彰化縣地方稅務局 |  |  |  |  |
| 111 | 罰款及賠償收入 | 7,819,086 | 4,581,403 | 58.59 | 111至113年度，皆為罰鍰欠繳案件，仍待繼續催收。 |
| 112 | 罰款及賠償收入 | 9,602,514 | 8,747,109 | 91.09 |  |
| 113 | 罰款及賠償收入 | 17,353,383 | 8,944,242 | 51.54 |  |

註：本表所列項目係指應收保留數達20％且10萬元以上，或1百萬元以上者。

2.歲出部分

114年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 賸餘數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ |  |
| 彰化縣地方稅務局 |  |  |  |  |
| 一般行政 | 361,625,000 | 35,863,818 | 9.92 | 主要係按業務實際需要減少支付之賸餘。 |
| 稅捐稽徵業務 | 58,007,000 | 6,493,230 | 11.19 | 主要係按業務實際需要減少支付之賸餘。 |

註：本表所列項目係指賸餘數達20％且10萬元以上，或1百萬元以上者。

## 七、文化局主管

（一）決算審定數簡明表

1.歲入部分

(1) 114年度部分

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 |  | 決算審定數 |  |  | 審定數與預算 數比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 實現數 | 應收保留數 | 實現數 | 應收保留數 | 合計 | 金額 | ％ |
| 文化局主管 | 244,411,000 | 246,072,459 | － | － | 151,828,698 | 94,243,761 | 246,072,459 | 1,661,459 | 0.68 |
| 彰化縣文化局 | 244,411,000 | 246,072,459 | － | － | 151,828,698 | 94,243,761 | 246,072,459 | 1,661,459 | 0.68 |
| 稅課收入 | 17,638,000 | 17,575,800 | － | － | 16,756,100 | 819,700 | 17,575,800 | - 62,200 | - 0.35 |
| 罰款及賠償收入 | 220,000 | 156,686 | － | － | 156,686 | － | 156,686 | - 63,314 | - 28.78 |
| 規費收入 | 2,850,000 | 5,017,402 | － | － | 5,017,402 | － | 5,017,402 | 2,167,402 | 76.05 |
| 財產收入 | 522,000 | 643,422 | － | － | 643,422 | － | 643,422 | 121,422 | 23.26 |
| 補助及協助收入 | 220,224,000 | 218,519,208 | － | － | 125,135,147 | 93,384,061 | 218,519,208 | - 1,704,792 | - 0.77 |
| 捐獻及贈與收入 | 150,000 | 100,000 | － | － | 100,000 | － | 100,000 | - 50,000 | - 33.33 |
| 其他收入 | 2,807,000 | 4,059,941 | － | － | 4,019,941 | 40,000 | 4,059,941 | 1,252,941 | 44.64 |

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | 以前年度轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應收保留數 | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應收保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
|  | 文化局主管 | 167,629,170 | － | － | － | 344,545 | 132,833,891 | 34,450,734 | 20.55 |
|  | 彰化縣文化局 | 167,629,170 | － | － | － | 344,545 | 132,833,891 | 34,450,734 | 20.55 |
| 109 | 補助及協助收入 | 2,276,250 | － | － | － | － | － | 2,276,250 | 100.00 |
| 111 | 補助及協助收入 | 272,096 | － | － | － | － | 272,096 | － | － |
| 112 | 補助及協助收入 | 27,515,269 | － | － | － | 96,000 | 17,241,616 | 10,177,653 | 36.99 |
| 113 | 小計 | 137,565,555 | － | － | － | 248,545 | 115,320,179 | 21,996,831 | 15.99 |
|  | 補助及協助收入 | 136,800,555 | － | － | － | 248,545 | 115,320,179 | 21,231,831 | 15.52 |
|  | 其他收入 | 765,000 | － | － | － | － | － | 765,000 | 100.00 |

2.歲出部分

（1）114年度部分

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 |  | 決算審定數 |  |  | 審定數與預算 數比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 實現數 | 應付保留數 | 實現數 | 應付保留數 | 合計 | 金額 | ％ |
| 文化局主管 | 825,460,000 | 762,839,977 | － | － | 513,726,107 | 249,113,870 | 762,839,977 | - 62,620,023 | - 7.59 |
| 彰化縣文化局 | 825,460,000 | 762,839,977 | － | － | 513,726,107 | 249,113,870 | 762,839,977 | - 62,620,023 | - 7.59 |
| 一般行政 | 103,229,000 | 99,453,215 | － | － | 99,453,215 | － | 99,453,215 | - 3,775,785 | - 3.66 |
| 文教活動 | 344,465,000 | 288,418,926 | － | － | 269,861,989 | 18,556,937 | 288,418,926 | - 56,046,074 | - 16.27 |
| 古蹟修護工程 | 287,931,000 | 286,554,833 | － | － | 93,288,231 | 193,266,602 | 286,554,833 | - 1,376,167 | - 0.48 |
| 一般建築及設備 | 89,835,000 | 88,413,003 | － | － | 51,122,672 | 37,290,331 | 88,413,003 | - 1,421,997 | - 1.58 |

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | 以前年度轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 | 減免(註銷)數 | 實現數 | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
|  | 文化局主管 | 422,446,554 | － | － | － | 3,167,610 | 269,255,212 | 150,023,732 | 35.51 |
|  | 彰化縣文化局 | 422,446,554 | － | － | － | 3,167,610 | 269,255,212 | 150,023,732 | 35.51 |
| 108 | 古蹟修護工程 | 193,500 | － | － | － | － | 119,500 | 74,000 | 38.24 |
| 109 | 古蹟修護工程 | 2,965,000 | － | － | － | － | － | 2,965,000 | 100.00 |
| 110 | 古蹟修護工程 | 129,650 | － | － | － | － | 129,650 | － | － |
| 111 | 小計 | 18,709,116 | － | － | － | － | 12,091,116 | 6,618,000 | 35.37 |
|  | 文教活動 | 1,035,000 | － | － | － | － | 575,000 | 460,000 | 44.44 |
|  | 古蹟修護工程 | 17,674,116 | － | － | － | － | 11,516,116 | 6,158,000 | 34.84 |
| 112 | 小計 | 68,915,046 | － | － | － | 758,791 | 43,965,666 | 24,190,589 | 35.10 |
|  | 文教活動 | 5,764,021 | － | － | － | 158,791 | 1,751,830 | 3,853,400 | 66.85 |
|  | 古蹟修護工程 | 55,801,733 | － | － | － | － | 35,464,544 | 20,337,189 | 36.45 |
|  | 一般建築及設備 | 7,349,292 | － | － | － | 600,000 | 6,749,292 | － | － |
| 113 | 小計 | 331,534,242 | － | － | － | 2,408,819 | 212,949,280 | 116,176,143 | 35.04 |
|  | 一般行政 | 45,000 | － | － | － | － | 45,000 | － | － |
|  | 文教活動 | 18,125,200 | － | － | － | 432,200 | 15,035,100 | 2,657,900 | 14.66 |
|  | 古蹟修護工程 | 293,026,630 | － | － | － | 1,933,115 | 177,575,272 | 113,518,243 | 38.74 |
|  | 一般建築及設備 | 20,337,412 | － | － | － | 43,504 | 20,293,908 | － | － |

（二）各項差異原因分析簡明表

1.歲入部分

(1) 114年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 應收保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ |  |
| 彰化縣文化局 |  |  |  |  |
| 補助及協助收入 | 220,224,000 | 93,384,061 | 42.40 | 主要係縣定古蹟修復工程等案，尚待依實際進度請撥中央補助款。 |

註：本表所列項目係指應收保留數達20％且10萬元以上，或1百萬元以上者。

(2) 114年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算審定數 | 超 （短） 收 數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 彰化縣文化局 |  |  |  |  |  |
| 規費收入 | 2,850,000 | 5,017,402 | 2,167,402 | 76.05 | 主要係場地使用租借收入較預計增加。 |
| 財產收入 | 522,000 | 643,422 | 121,422 | 23.26 | 主要係利息收入較預計增加。 |
| 補助及協助收入 | 220,224,000 | 218,519,208 | - 1,704,792 | - 0.77 | 主要係歷史建築埔心羅厝天主堂原教室（文物館）修復工程，依實際執行數請撥中央補助款。 |
| 其他收入 | 2,807,000 | 4,059,941 | 1,252,941 | 44.64 | 主要係收回委託代辦藝文研習班經費賸餘款。 |

註：本表所列項目係指超（短）收數達20％且10萬元以上，或1百萬元以上者。

(3) 以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 應收保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
|  | 彰化縣文化局 |  |  |  |  |
| 109 | 補助及協助收入 | 2,276,250 | 2,276,250 | 100.00 | 係縣定古蹟鹿港天后宮修復工程委託規劃設計，尚待依實際進度請撥中央補助款。 |
| 112 | 補助及協助收入 | 27,515,269 | 10,177,653 | 36.99 | 主要係歷史建築原台中州農會田中倉庫修復工程，尚待依實際進度請撥中央補助款。 |
| 113 | 補助及協助收入 | 136,800,555 | 21,231,831 | 15.52 | 主要係縣定古蹟彰化南瑤宮修復工程，尚待依實際進度請撥中央補助款。 |
|  | 其他收入 | 765,000 | 765,000 | 100.00 | 主要係千帆入港－再造鹿港歷史現場2.0計畫，所有權人自籌款尚待依實際進度繳納。 |

註：本表所列項目係指應收保留數達20％且10萬元以上，或1百萬元以上者。

2.歲出部分

(1) 114年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 應付保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ |  |
| 彰化縣文化局 |  |  |  |  |
| 文教活動 | 344,465,000 | 18,556,937 | 5.39 | 主要係2025彰化走讀藝術節委託專業服務案，尚在執行中。 |
| 古蹟修護工程 | 287,931,000 | 193,266,602 | 67.12 | 主要係彰化縣聚落建築群原彰化郡（公有）宿舍群及縣定古蹟南郭宿舍5、5－1號修復工程，尚在執行中。 |
| 一般建築及設備 | 89,835,000 | 37,290,331 | 41.51 | 彰化縣立美術館館前廣場鋪面更新修繕工程，尚在執行中。 |

註：本表所列項目係指應付保留數達20％且10萬元以上，或1百萬元以上者。

(2) 114年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 賸餘數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ |  |
| 彰化縣文化局 |  |  |  |  |
| 一般行政 | 103,229,000 | 3,775,785 | 3.66 | 主要係人事費賸餘。 |
| 文教活動 | 344,465,000 | 56,046,074 | 16.27 | 主要係業務費賸餘。 |
| 古蹟修護工程 | 287,931,000 | 1,376,167 | 0.48 | 主要係辦理各項古蹟修護工程之賸餘。 |
| 一般建築及設備 | 89,835,000 | 1,421,997 | 1.58 | 主要係補助辦理歷史老屋活化再利用小型修繕工程之賸餘。 |

註：本表所列項目係指賸餘數達20％且10萬元以上，或1百萬元以上者。

(3) 以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 減免（註銷）數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
|  | 彰化縣文化局 |  |  |  |  |
| 113 | 古蹟修護工程 | 293,026,630 | 1,933,115 | 0.66 | 主要係縣定古蹟鹿港興安宮修復及再利用工程賸餘款。 |

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達20％且10萬元以上，或1百萬元以上者。

(4) 以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 應付保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
|  | 彰化縣文化局 |  |  |  |  |
| 109 | 古蹟修護工程 | 2,965,000 | 2,965,000 | 100.00 | 係縣定古蹟鹿港天后宮修復工程委託規劃設計案，尚在執行中。 |
| 111 | 文教活動 | 1,035,000 | 460,000 | 44.44 | 係聚落建築群中興莊委託民間營運管理（OT）前置作業委託專業服務案，尚在執行中。 |
|  | 古蹟修護工程 | 17,674,116 | 6,158,000 | 34.84 | 主要係聚落建築群彰化中興莊修復工程，尚在執行中。 |
| 112 | 文教活動 | 5,764,021 | 3,853,400 | 66.85 | 主要係彰化南北管藝術展覽設計製作計畫案，尚在執行中。 |
|  | 古蹟修護工程 | 55,801,733 | 20,337,189 | 36.45 | 主要係縣定古蹟鹿港日茂行修復工程，尚在執行中。 |
| 113 | 文教活動 | 18,125,200 | 2,657,900 | 14.66 | 主要係歷史建築永靖省心堂修復及再利用計畫，尚在執行中。 |
|  | 古蹟修護工程 | 293,026,630 | 113,518,243 | 38.74 | 主要係聚落建築群彰化中興莊修復工程，尚在執行中。 |

註：本表所列項目係指應付保留數達20％且10萬元以上，或1百萬元以上者。
八、農業處主管

（一）決算審定數簡明表

1.歲入部分

（1）114年度部分

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 |  | 決算審定數 |  |  | 審定數與預算 數比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 實現數 | 應收保留數 | 實現數 | 應收保留數 | 合計 | 金額 | ％ |
| 農業處主管 | 80,914,000 | 70,274,957 | － | － | 68,940,051 | 1,334,906 | 70,274,957 | - 10,639,043 | - 13.15 |
| 彰化縣動物防疫所 | 80,914,000 | 70,274,957 | － | － | 68,940,051 | 1,334,906 | 70,274,957 | - 10,639,043 | - 13.15 |
| 稅課收入 | 23,833,000 | 23,832,525 | － | － | 23,832,525 | － | 23,832,525 | - 475 | - 0.00 |
| 罰款及賠償收入 | 2,070,000 | 4,465,000 | － | － | 3,343,000 | 1,122,000 | 4,465,000 | 2,395,000 | 115.70 |
| 規費收入 | 3,163,000 | 3,624,440 | － | － | 3,624,440 | － | 3,624,440 | 461,440 | 14.59 |
| 財產收入 | 1,000 | 5,515 | － | － | 5,515 | － | 5,515 | 4,515 | 451.50 |
| 補助及協助收入 | 51,847,000 | 38,347,021 | － | － | 38,134,115 | 212,906 | 38,347,021 | - 13,499,979 | - 26.04 |
| 其他收入 | － | 456 | － | － | 456 | － | 456 | 456 | -- |

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | 以前年度轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應收保留數 | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應收保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
|  | 農業處主管 | 3,213,111 | － | － | － | 175,994 | 1,141,173 | 1,895,944 | 59.01 |
|  | 彰化縣動物防疫所 | 3,213,111 | － | － | － | 175,994 | 1,141,173 | 1,895,944 | 59.01 |
| 103 | 罰款及賠償收入 | 40,000 | － | － | － | 40,000 | － | － | － |
| 104 | 罰款及賠償收入 | 97,994 | － | － | － | 45,994 | － | 52,000 | 53.06 |
| 105 | 罰款及賠償收入 | 34,000 | － | － | － | － | － | 34,000 | 100.00 |
| 106 | 罰款及賠償收入 | 67,177 | － | － | － | － | 7,433 | 59,744 | 88.94 |
| 107 | 罰款及賠償收入 | 77,573 | － | － | － | － | － | 77,573 | 100.00 |
| 108 | 罰款及賠償收入 | 124,829 | － | － | － | － | － | 124,829 | 100.00 |
| 109 | 罰款及賠償收入 | 225,000 | － | － | － | － | － | 225,000 | 100.00 |
| 110 | 罰款及賠償收入 | 190,000 | － | － | － | － | － | 190,000 | 100.00 |
| 111 | 罰款及賠償收入 | 385,180 | － | － | － | － | － | 385,180 | 100.00 |
| 112 | 罰款及賠償收入 | 580,676 | － | － | － | 60,000 | 129,058 | 391,618 | 67.44 |
| 113 | 小計 | 1,390,682 | － | － | － | 30,000 | 1,004,682 | 356,000 | 25.60 |
|  | 罰款及賠償收入 | 431,000 | － | － | － | 30,000 | 45,000 | 356,000 | 82.60 |
|  | 補助及協助收入 | 959,682 | － | － | － | － | 959,682 | － | － |

2.歲出部分

（1）114年度部分

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 |  | 決算審定數 |  |  | 審定數與預算 數比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 實現數 | 應付保留數 | 實現數 | 應付保留數 | 合計 | 金額 | ％ |
| 農業處主管 | 202,986,000 | 178,310,141 | － | － | 169,402,868 | 8,907,273 | 178,310,141 | - 24,675,859 | - 12.16 |
| 彰化縣動物防疫所 | 202,986,000 | 178,310,141 | － | － | 169,402,868 | 8,907,273 | 178,310,141 | - 24,675,859 | - 12.16 |
| 一般行政 | 55,468,000 | 54,920,701 | － | － | 54,920,701 | － | 54,920,701 | - 547,299 | - 0.99 |
| 動物防疫 | 143,314,000 | 122,970,968 | － | － | 114,063,695 | 8,907,273 | 122,970,968 | - 20,343,032 | - 14.19 |
| 一般建築及設備 | 4,204,000 | 418,472 | － | － | 418,472 | － | 418,472 | - 3,785,528 | - 90.05 |

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | 以前年度轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 | 減免(註銷)數 | 實現數 | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
|  | 農業處主管 | 1,200,000 | － | － | － | － | 1,200,000 | － | － |
|  | 彰化縣動物防疫所 | 1,200,000 | － | － | － | － | 1,200,000 | － | － |
| 113 | 一般建築及設備 | 1,200,000 | － | － | － | － | 1,200,000 | － | － |

（二）各項差異原因分析簡明表

1.歲入部分

（1）114年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 應收保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ |  |
| 彰化縣動物防疫所 |  |  |  |  |
| 罰款及賠償收入 | 2,070,000 | 1,122,000 | 54.20 | 主要係違反動物保護法案件尚待收繳之罰鍰。 |

註：本表所列項目係指應收保留數達20％且10萬元以上，或1百萬元以上者。

（2）114年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算審定數 | 超 （短） 收 數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 彰化縣動物防疫所 |  |  |  |  |  |
| 罰款及賠償收入 | 2,070,000 | 4,465,000 | 2,395,000 | 115.70 | 主要係違反動物傳染病防治條例及動物用藥品管理法案件增加。 |
| 補助及協助收入 | 51,847,000 | 38,347,021 | - 13,499,979 | - 26.04 | 主要係建構友善動物保護計畫（含遊蕩犬管理精進措施計畫）補助收入較預計減少。 |

註：本表所列項目係指超（短）收數達20％且10萬元以上，或1百萬元以上者。

（3）以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 應收保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
|  | 彰化縣動物防疫所 |  |  |  |  |
| 108 | 罰款及賠償收入 | 124,829 | 124,829 | 100.00 | 108至113年度，主要係違反動物保護法案件尚待收繳之罰鍰。 |
| 109 | 罰款及賠償收入 | 225,000 | 225,000 | 100.00 |  |
| 110 | 罰款及賠償收入 | 190,000 | 190,000 | 100.00 |  |
| 111 | 罰款及賠償收入 | 385,180 | 385,180 | 100.00 |  |
| 112 | 罰款及賠償收入 | 580,676 | 391,618 | 67.44 |  |
| 113 | 罰款及賠償收入 | 431,000 | 356,000 | 82.60 |  |

註：本表所列項目係指應收保留數達20％且10萬元以上，或1百萬元以上者。

2.歲出部分

（1）114年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 應付保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ |  |
| 彰化縣動物防疫所 |  |  |  |  |
| 動物防疫 | 143,314,000 | 8,907,273 | 6.22 | 主要係彰化縣蛋雞場芬普尼全面採樣監測工作案，尚在執行中。 |

註：本表所列項目係指應付保留數達20％且10萬元以上，或1百萬元以上者。

（2）114年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 賸餘數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ |  |
| 彰化縣動物防疫所 |  |  |  |  |
| 動物防疫 | 143,314,000 | 20,343,032 | 14.19 | 主要係按業務實際需要減少支付之賸餘。 |
| 一般建築及設備 | 4,204,000 | 3,785,528 | 90.05 | 係擴展動物收容量能及場域優化計畫補助經費較預計減少所致。 |

註：本表所列項目係指賸餘數達20％且10萬元以上，或1百萬元以上者。

九、衛生局主管

（一）決算審定數簡明表

1.歲入部分

（1）114年度部分

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 |  | 決算審定數 |  |  | 審定數與預算 數比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 實現數 | 應收保留數 | 實現數 | 應收保留數 | 合計 | 金額 | ％ |
| 衛生局主管 | 5,667,360,000 | 5,415,121,785 | － | － | 4,822,658,452 | 592,463,333 | 5,415,121,785 | - 252,238,215 | - 4.45 |
| 彰化縣衛生局 | 5,667,360,000 | 5,415,121,785 | － | － | 4,822,658,452 | 592,463,333 | 5,415,121,785 | - 252,238,215 | - 4.45 |
| 罰款及賠償收入 | 12,590,000 | 41,553,849 | － | － | 21,602,566 | 19,951,283 | 41,553,849 | 28,963,849 | 230.05 |
| 規費收入 | 2,556,000 | 2,648,510 | － | － | 2,648,510 | － | 2,648,510 | 92,510 | 3.62 |
| 財產收入 | 3,748,000 | 3,633,431 | － | － | 3,633,431 | － | 3,633,431 | - 114,569 | - 3.06 |
| 營業盈餘及事業收入 | 15,350,000 | 15,350,000 | － | － | 15,350,000 | － | 15,350,000 | － | － |
| 補助及協助收入 | 5,629,111,000 | 5,347,852,289 | － | － | 4,775,340,239 | 572,512,050 | 5,347,852,289 | - 281,258,711 | - 5.00 |
| 捐獻及贈與收入 | 4,000,000 | 4,000,000 | － | － | 4,000,000 | － | 4,000,000 | － | － |
| 其他收入 | 5,000 | 83,706 | － | － | 83,706 | － | 83,706 | 78,706 | 1,574.12 |

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | 以前年度轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應收保留數 | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應收保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
|  | 衛生局主管 | 695,227,005 | － | － | － | 111,642,646 | 259,174,742 | 324,409,617 | 46.66 |
|  | 彰化縣衛生局 | 695,227,005 | － | － | － | 111,642,646 | 259,174,742 | 324,409,617 | 46.66 |
| 103 | 罰款及賠償收入 | 94,000 | － | － | － | 94,000 | － | － | － |
| 104 | 罰款及賠償收入 | 292,315 | － | － | － | 258,025 | － | 34,290 | 11.73 |
| 105 | 罰款及賠償收入 | 282,310 | － | － | － | － | － | 282,310 | 100.00 |
| 106 | 罰款及賠償收入 | 1,311,743 | － | － | － | － | 310 | 1,311,433 | 99.98 |
| 107 | 罰款及賠償收入 | 959,168 | － | － | － | － | － | 959,168 | 100.00 |
| 108 | 罰款及賠償收入 | 207,050 | － | － | － | － | 31,821 | 175,229 | 84.63 |
| 109 | 小計 | 1,745,787 | － | － | － | － | 50,254 | 1,695,533 | 97.12 |
|  | 罰款及賠償收入 | 1,103,787 | － | － | － | － | 50,254 | 1,053,533 | 95.45 |
|  | 補助及協助收入 | 642,000 | － | － | － | － | － | 642,000 | 100.00 |
| 110 | 小計 | 7,503,927 | － | － | － | 3,000 | 281,921 | 7,219,006 | 96.20 |
|  | 罰款及賠償收入 | 6,455,386 | － | － | － | 3,000 | 281,921 | 6,170,465 | 95.59 |
|  | 補助及協助收入 | 1,048,541 | － | － | － | － | － | 1,048,541 | 100.00 |
| 111 | 小計 | 254,103,117 | － | － | － | － | 123,779,366 | 130,323,751 | 51.29 |
|  | 罰款及賠償收入 | 2,085,117 | － | － | － | － | 29,366 | 2,055,751 | 98.59 |
|  | 補助及協助收入 | 252,018,000 | － | － | － | － | 123,750,000 | 128,268,000 | 50.90 |
| 112 | 小計 | 69,360,219 | － | － | － | 30,000 | 67,814,344 | 1,515,875 | 2.19 |
|  | 罰款及賠償收入 | 1,860,219 | － | － | － | 30,000 | 314,344 | 1,515,875 | 81.49 |
|  | 補助及協助收入 | 67,500,000 | － | － | － | － | 67,500,000 | － | － |
| 113 | 小計 | 359,367,369 | － | － | － | 111,257,621 | 67,216,726 | 180,893,022 | 50.34 |
|  | 罰款及賠償收入 | 12,414,298 | － | － | － | － | 3,159,135 | 9,255,163 | 74.55 |
|  | 補助及協助收入 | 346,953,071 | － | － | － | 111,257,621 | 64,057,591 | 171,637,859 | 49.47 |

2.歲出部分

（1）114年度部分

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 |  | 決算審定數 |  |  | 審定數與預算 數比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 實現數 | 應付保留數 | 實現數 | 應付保留數 | 合計 | 金額 | ％ |
| 衛生局主管 | 7,255,591,000 | 6,895,766,670 | － | － | 5,009,753,368 | 1,886,013,302 | 6,895,766,670 | - 359,824,330 | - 4.96 |
| 彰化縣衛生局 | 7,255,591,000 | 6,895,766,670 | － | － | 5,009,753,368 | 1,886,013,302 | 6,895,766,670 | - 359,824,330 | - 4.96 |
| 一般行政 | 179,829,000 | 160,897,009 | － | － | 158,867,009 | 2,030,000 | 160,897,009 | - 18,931,991 | - 10.53 |
| 衛生業務 | 5,281,458,000 | 4,961,584,640 | － | － | 4,479,869,734 | 481,714,906 | 4,961,584,640 | - 319,873,360 | - 6.06 |
| 衛生所業務 | 307,432,000 | 298,723,059 | － | － | 298,723,059 | － | 298,723,059 | - 8,708,941 | - 2.83 |
| 一般建築及設備 | 1,486,872,000 | 1,474,561,962 | － | － | 72,293,566 | 1,402,268,396 | 1,474,561,962 | - 12,310,038 | - 0.83 |

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | 以前年度轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 | 減免(註銷)數 | 實現數 | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |  |
|  | 衛生局主管 | 2,726,764,446 | － | － | － | 350,465,944 | 690,642,331 | 1,685,656,171 | 61.82 |
|  | 彰化縣衛生局 | 2,726,764,446 | － | － | － | 350,465,944 | 690,642,331 | 1,685,656,171 | 61.82 |
| 110 | 衛生業務 | 2,504,859 | － | － | － | － | 2,504,859 | － | － |
| 111 | 小計 | 541,700,535 | － | － | － | 221,244,266 | 146,755,353 | 173,700,916 | 32.07 |
|  | 衛生業務 | 3,430,429 | － | － | － | － | 3,430,429 | － | － |
|  | 一般建築及設備 | 538,270,106 | － | － | － | 221,244,266 | 143,324,924 | 173,700,916 | 32.27 |
| 112 | 小計 | 234,482,394 | － | － | － | － | 27,630,112 | 206,852,282 | 88.22 |
|  | 一般行政 | 2,694,093 | － | － | － | － | 2,031,940 | 662,153 | 24.58 |
|  | 一般建築及設備 | 231,788,301 | － | － | － | － | 25,598,172 | 206,190,129 | 88.96 |
| 113 | 小計 | 1,948,076,658 | － | － | － | 129,221,678 | 513,752,007 | 1,305,102,973 | 66.99 |
|  | 一般行政 | 2,000,000 | － | － | － | － | 1,742,882 | 257,118 | 12.86 |
|  | 衛生業務 | 633,276,190 | － | － | － | 129,193,678 | 493,454,314 | 10,628,198 | 1.68 |
|  | 一般建築及設備 | 1,312,800,468 | － | － | － | 28,000 | 18,554,811 | 1,294,217,657 | 98.58 |

（二）各項差異原因分析簡明表

1.歲入部分

（1）114年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 應收保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ |  |
| 彰化縣衛生局 |  |  |  |  |
| 罰款及賠償收入 | 12,590,000 | 19,951,283 | 158.47 | 主要係違反衛生法令案件尚待收繳之罰鍰。 |
| 補助及協助收入 | 5,629,111,000 | 572,512,050 | 10.17 | 主要係整建長照衛福據點計畫，尚待依實際進度請撥中央補助款。 |

註：本表所列項目係指應收保留數達20％且10萬元以上，或1百萬元以上者。

（2）114年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算審定數 | 超 （短） 收 數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 彰化縣衛生局 |  |  |  |  |  |
| 罰款及賠償收入 | 12,590,000 | 41,553,849 | 28,963,849 | 230.05 | 主要係違反衛生法令案件較預計增加。 |
| 補助及協助收入 | 5,629,111,000 | 5,347,852,289 | - 281,258,711 | - 5.00 | 主要係住宿式服務機構使用者補助方案及長照2.0整合型計畫等補助收入較預計減少。 |

註：本表所列項目係指超（短）收數達20％且10萬元以上，或1百萬元以上者。

（3）以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 減免（註銷）數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
|  | 彰化縣衛生局 |  |  |  |  |
| 104 | 罰款及賠償收入 | 292,315 | 258,025 | 88.27 | 係註銷已逾執行期間之裁罰案件。 |
| 113 | 補助及協助收入 | 346,953,071 | 111,257,621 | 32.07 | 主要係減少照護機構住民至醫療機構就醫方案之賸餘款註銷。 |

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達20％且10萬元以上，或1百萬元以上者。

（4）以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 應收保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
|  | 彰化縣衛生局 |  |  |  |  |
| 105 | 罰款及賠償收入 | 282,310 | 282,310 | 100.00 | 105至 109 年度，主要係違反衛生法令案件尚待收繳之罰鍰。 |
| 106 | 罰款及賠償收入 | 1,311,743 | 1,311,433 | 99.98 |  |
| 107 | 罰款及賠償收入 | 959,168 | 959,168 | 100.00 |  |
| 108 | 罰款及賠償收入 | 207,050 | 175,229 | 84.63 |  |
| 109 | 罰款及賠償收入 | 1,103,787 | 1,053,533 | 95.45 |  |
|  | 補助及協助收入 | 642,000 | 642,000 | 100.00 | 係獎助布建長照住宿式服務資源計畫，尚待依實際進度請撥中央補助款。 |
| 110 | 罰款及賠償收入 | 6,455,386 | 6,170,465 | 95.59 | 主要係違反衛生法令案件尚待收繳之罰鍰。 |
|  | 補助及協助收入 | 1,048,541 | 1,048,541 | 100.00 | 係整建長照衛福據點計畫，尚待依實際進度請撥中央補助款。 |
| 111 | 罰款及賠償收入 | 2,085,117 | 2,055,751 | 98.59 | 主要係違反衛生法令案件尚待收繳之罰鍰。 |
|  | 補助及協助收入 | 252,018,000 | 128,268,000 | 50.90 | 主要係獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫，尚待依實際進度請撥中央補助款。 |
| 112 | 罰款及賠償收入 | 1,860,219 | 1,515,875 | 81.49 | 主要係違反衛生法令案件尚待收繳之罰鍰。 |
| 113 | 罰款及賠償收入 | 12,414,298 | 9,255,163 | 74.55 | 主要係違反衛生法令案件尚待收繳之罰鍰。 |
|  | 補助及協助收入 | 346,953,071 | 171,637,859 | 49.47 | 主要係整建長照衛福據點計畫，尚待依實際進度請撥中央補助款。 |

註：本表所列項目係指應收保留數達20％且10萬元以上，或1百萬元以上者。

2.歲出部分

（1）114年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 應付保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ |  |
| 彰化縣衛生局 |  |  |  |  |
| 一般行政 | 179,829,000 | 2,030,000 | 1.13 | 係配合辦理整建長照衛福據點計畫新建工程，部分衛生所臨時辦公處所搬遷工作等，尚在執行中。 |
| 衛生業務 | 5,281,458,000 | 481,714,906 | 9.12 | 主要係住宿式服務機構使用者補助方案，尚在執行中。 |
| 一般建築及設備 | 1,486,872,000 | 1,402,268,396 | 94.31 | 主要係整建長照衛福據點計畫，尚在執行中。 |

註：本表所列項目係指應付保留數達20％且10萬元以上，或1百萬元以上者。

（2）114年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 賸餘數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ |  |
| 彰化縣衛生局 |  |  |  |  |
| 一般行政 | 179,829,000 | 18,931,991 | 10.53 | 主要係人事費賸餘。 |
| 衛生業務 | 5,281,458,000 | 319,873,360 | 6.06 | 主要係住宿式服務機構使用者補助方案及長照2.0整合型計畫經費賸餘。 |
| 衛生所業務 | 307,432,000 | 8,708,941 | 2.83 | 主要係人事費賸餘。 |
| 一般建築及設備 | 1,486,872,000 | 12,310,038 | 0.83 | 主要係獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備整合型計畫經費賸餘。 |

註：本表所列項目係指賸餘數達20％且10萬元以上，或1百萬元以上者。

（3）以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 減免（註銷）數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
|  | 彰化縣衛生局 |  |  |  |  |
| 111 | 一般建築及設備 | 538,270,106 | 221,244,266 | 41.10 | 係註銷彰化縣衛生局多功能衛福大樓新建工程賸餘款。 |
| 113 | 衛生業務 | 633,276,190 | 129,193,678 | 20.40 | 主要係註銷住宿式服務機構使用者補助方案經費賸餘款。 |

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達20％且10萬元以上，或1百萬元以上者。

（4）以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 應付保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
|  | 彰化縣衛生局 |  |  |  |  |
| 111 | 一般建築及設備 | 538,270,106 | 173,700,916 | 32.27 | 主要係獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫，尚在執行中。 |
| 112 | 一般行政 | 2,694,093 | 662,153 | 24.58 | 係配合辦理整建長照衛福據點計畫新建工程，部分衛生所臨時辦公處所搬遷工作等，尚在執行中。 |
|  | 一般建築及設備 | 231,788,301 | 206,190,129 | 88.96 | 主要係整建長照衛福據點計畫，尚在執行中。 |
| 113 | 衛生業務 | 633,276,190 | 10,628,198 | 1.68 | 主要係彰化縣強化食品安全衛生管理專案計畫，尚在執行中。 |
|  | 一般建築及設備 | 1,312,800,468 | 1,294,217,657 | 98.58 | 主要係整建長照衛福據點計畫，尚在執行中。 |

註：本表所列項目係指應付保留數達20％且10萬元以上，或1百萬元以上者。

十、環境保護局主管

（一）決算審定數簡明表

1.歲入部分

（1）114年度部分

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 |  | 決算審定數 |  |  | 審定數與預算 數比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 實現數 | 應收保留數 | 實現數 | 應收保留數 | 合計 | 金額 | ％ |
| 環境保護局主管 | 310,821,000 | 352,588,347 | － | － | 305,848,655 | 46,739,692 | 352,588,347 | 41,767,347 | 13.44 |
| 彰化縣環境保護局 | 310,821,000 | 352,588,347 | － | － | 305,848,655 | 46,739,692 | 352,588,347 | 41,767,347 | 13.44 |
| 罰款及賠償收入 | 45,703,000 | 109,569,546 | － | － | 71,291,293 | 38,278,253 | 109,569,546 | 63,866,546 | 139.74 |
| 規費收入 | 9,398,000 | 11,132,890 | － | － | 11,129,690 | 3,200 | 11,132,890 | 1,734,890 | 18.46 |
| 財產收入 | 90,000 | 535,997 | － | － | 535,997 | － | 535,997 | 445,997 | 495.55 |
| 補助及協助收入 | 255,630,000 | 231,143,631 | － | － | 222,685,392 | 8,458,239 | 231,143,631 | - 24,486,369 | - 9.58 |
| 其他收入 | － | 206,283 | － | － | 206,283 | － | 206,283 | 206,283 | -- |

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | 以前年度轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應收保留數 | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應收保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
|  | 環境保護局主管 | 159,243,757 | － | － | － | 5,673,810 | 47,945,246 | 105,624,701 | 66.33 |
|  | 彰化縣環境保護局 | 159,243,757 | － | － | － | 5,673,810 | 47,945,246 | 105,624,701 | 66.33 |
| 97 | 罰款及賠償收入 | 853,830 | － | － | － | － | － | 853,830 | 100.00 |
| 99 | 罰款及賠償收入 | 431,338 | － | － | － | － | 2,000 | 429,338 | 99.54 |
| 100 | 罰款及賠償收入 | 1,205,476 | － | － | － | － | 23,675 | 1,181,801 | 98.04 |
| 101 | 罰款及賠償收入 | 1,060,412 | － | － | － | － | 8,500 | 1,051,912 | 99.20 |
| 102 | 罰款及賠償收入 | 2,236,427 | － | － | － | － | 20,891 | 2,215,536 | 99.07 |
| 103 | 罰款及賠償收入 | 3,214,106 | － | － | － | － | 44,781 | 3,169,325 | 98.61 |
| 104 | 罰款及賠償收入 | 2,514,585 | － | － | － | － | 25,447 | 2,489,138 | 98.99 |
| 105 | 罰款及賠償收入 | 5,222,349 | － | － | － | － | 210,191 | 5,012,158 | 95.98 |
| 106 | 罰款及賠償收入 | 5,406,505 | － | － | － | － | 33,773 | 5,372,732 | 99.38 |
| 107 | 罰款及賠償收入 | 10,529,619 | － | － | － | － | 62,434 | 10,467,185 | 99.41 |
| 108 | 罰款及賠償收入 | 2,782,667 | － | － | － | － | 52,333 | 2,730,334 | 98.12 |
| 109 | 罰款及賠償收入 | 5,429,821 | － | － | － | － | 71,454 | 5,358,367 | 98.68 |
| 110 | 罰款及賠償收入 | 7,086,775 | － | － | － | 1,049,709 | 1,576,384 | 4,460,682 | 62.94 |
| 111 | 罰款及賠償收入 | 7,469,587 | － | － | － | 1,550,000 | 1,111,909 | 4,807,678 | 64.36 |
| 112 | 罰款及賠償收入 | 13,978,817 | － | － | － | 1,333,866 | 1,679,001 | 10,965,950 | 78.45 |
| 113 | 小計 | 89,821,443 | － | － | － | 1,740,235 | 43,022,473 | 45,058,735 | 50.16 |
|  | 罰款及賠償收入 | 49,494,721 | － | － | － | 1,076,100 | 18,479,886 | 29,938,735 | 60.49 |
|  | 規費收入 | 6,600 | － | － | － | － | 6,600 | － | － |
|  | 補助及協助收入 | 40,320,122 | － | － | － | 664,135 | 24,535,987 | 15,120,000 | 37.50 |

2.歲出部分

（1）114年度部分

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 |  | 決算審定數 |  |  | 審定數與預算 數比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 實現數 | 應付保留數 | 實現數 | 應付保留數 | 合計 | 金額 | ％ |
| 環境保護局主管 | 526,101,000 | 473,623,139 | － | － | 457,117,091 | 16,506,048 | 473,623,139 | - 52,477,861 | - 9.97 |
| 彰化縣環境保護局 | 526,101,000 | 473,623,139 | － | － | 457,117,091 | 16,506,048 | 473,623,139 | - 52,477,861 | - 9.97 |
| 一般行政 | 120,184,000 | 111,883,445 | － | － | 111,883,445 | － | 111,883,445 | - 8,300,555 | - 6.91 |
| 環保業務 | 232,350,000 | 207,389,754 | － | － | 199,174,334 | 8,215,420 | 207,389,754 | - 24,960,246 | - 10.74 |
| 一般建築及設備 | 173,567,000 | 154,349,940 | － | － | 146,059,312 | 8,290,628 | 154,349,940 | - 19,217,060 | - 11.07 |

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | 以前年度轉入數 |  | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 | 減免(註銷)數 | 實現數 | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
|  | 環境保護局主管 |  | 67,921,927 | － | － | － | 964,135 | 45,600,792 | 21,357,000 | 31.44 |
|  | 彰化縣環境保護局 |  | 67,921,927 | － | － | － | 964,135 | 45,600,792 | 21,357,000 | 31.44 |
| 113 | 小計 |  | 67,921,927 | － | － | － | 964,135 | 45,600,792 | 21,357,000 | 31.44 |
|  | 環保業務 |  | 7,144,990 | － | － | － | 300,000 | 6,844,990 | － | － |
|  | 一般建築及設備 |  | 60,776,937 | － | － | － | 664,135 | 38,755,802 | 21,357,000 | 35.14 |

（二）各項差異原因分析簡明表

1.歲入部分

（1）114年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 應收保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ |  |
| 彰化縣環境保護局 |  |  |  |  |
| 罰款及賠償收入 | 45,703,000 | 38,278,253 | 83.75 | 主要係違反環保法規裁罰案件尚待收繳之罰鍰。 |
| 補助及協助收入 | 255,630,000 | 8,458,239 | 3.31 | 主要係彰化縣芳苑鄉福興地區區域性垃圾聯合衛生掩埋場第二期整理整頓計畫，尚待依實際進度請撥中央補助款。 |

註：本表所列項目係指應收保留數達20％且10萬元以上，或1百萬元以上者。

（2）114年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算審定數 | 超 （短） 收 數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 彰化縣環境保護局 |  |  |  |  |  |
| 罰款及賠償收入 | 45,703,000 | 109,569,546 | 63,866,546 | 139.74 | 主要係違反環保法規裁罰案件較預計增加。 |
| 規費收入 | 9,398,000 | 11,132,890 | 1,734,890 | 18.46 | 主要係申請審查毒化物、空污、水污及廢棄物等案件較預計增加。 |
| 財產收入 | 90,000 | 535,997 | 445,997 | 495.55 | 主要係利息收入較預計增加。 |
| 補助及協助收入 | 255,630,000 | 231,143,631 | - 24,486,369 | - 9.58 | 主要係建構韌性家園計畫，依實際執行數請撥補助款。 |
| 其他收入 | － | 206,283 | 206,283 | -- | 主要係收回執行必要費用。 |

註：本表所列項目係指超（短）收數達20％且10萬元以上，或1百萬元以上者。

（3）以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 減免（註銷）數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
|  | 彰化縣環境保護局 |  |  |  |  |
| 110 | 罰款及賠償收入 | 7,086,775 | 1,049,709 | 14.81 | 110至113年度，主要係依環境部訴願決定書撤銷違章裁罰案件。 |
| 111 | 罰款及賠償收入 | 7,469,587 | 1,550,000 | 20.75 |  |
| 112 | 罰款及賠償收入 | 13,978,817 | 1,333,866 | 9.54 |  |
| 113 | 罰款及賠償收入 | 49,494,721 | 1,076,100 | 2.17 |  |

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達20％且10萬元以上，或1百萬元以上者。

（4）以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 應收保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
|  | 彰化縣環境保護局 |  |  |  |  |
| 97 | 罰款及賠償收入 | 853,830 | 853,830 | 100.00 | 97至113年度，主要係違反環保法規裁罰案件尚待收繳之罰鍰。 |
| 99 | 罰款及賠償收入 | 431,338 | 429,338 | 99.54 |  |
| 100 | 罰款及賠償收入 | 1,205,476 | 1,181,801 | 98.04 |  |
| 101 | 罰款及賠償收入 | 1,060,412 | 1,051,912 | 99.20 |  |
| 102 | 罰款及賠償收入 | 2,236,427 | 2,215,536 | 99.07 |  |
| 103 | 罰款及賠償收入 | 3,214,106 | 3,169,325 | 98.61 |  |
| 104 | 罰款及賠償收入 | 2,514,585 | 2,489,138 | 98.99 |  |
| 105 | 罰款及賠償收入 | 5,222,349 | 5,012,158 | 95.98 |  |
| 106 | 罰款及賠償收入 | 5,406,505 | 5,372,732 | 99.38 |  |
| 107 | 罰款及賠償收入 | 10,529,619 | 10,467,185 | 99.41 |  |
| 108 | 罰款及賠償收入 | 2,782,667 | 2,730,334 | 98.12 |  |
| 109 | 罰款及賠償收入 | 5,429,821 | 5,358,367 | 98.68 |  |
| 110 | 罰款及賠償收入 | 7,086,775 | 4,460,682 | 62.94 |  |
| 111 | 罰款及賠償收入 | 7,469,587 | 4,807,678 | 64.36 |  |
| 112 | 罰款及賠償收入 | 13,978,817 | 10,965,950 | 78.45 |  |
| 113 | 罰款及賠償收入 | 49,494,721 | 29,938,735 | 60.49 |  |
|  | 補助及協助收入 | 40,320,122 | 15,120,000 | 37.50 | 主要係彰化縣畜牧糞尿集中處理示範補助收集處理回收氨氮計畫，尚待依實際進度請撥中央補助款。 |

註：本表所列項目係指應收保留數達20％且10萬元以上，或1百萬元以上者。

2.歲出部分

（1）114年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 應付保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ |  |
| 彰化縣環境保護局 |  |  |  |  |
| 環保業務 | 232,350,000 | 8,215,420 | 3.54 | 主要係2025台灣設計展活動租賃流動廁所案及彰化縣溫室氣體管理工作推動計畫等，尚在執行中。 |
| 一般建築及設備 | 173,567,000 | 8,290,628 | 4.78 | 主要係彰化縣芳苑鄉福興地區區域性垃圾聯合衛生掩埋場第二期整理整頓計畫等，尚在執行中。 |

註：本表所列項目係指應付保留數達20％且10萬元以上，或1百萬元以上者。

（2）114年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 賸餘數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ |  |
| 彰化縣環境保護局 |  |  |  |  |
| 一般行政 | 120,184,000 | 8,300,555 | 6.91 | 主要係實際進用員額較少之人事費賸餘。 |
| 環保業務 | 232,350,000 | 24,960,246 | 10.74 | 主要係按業務實際需要減少支付之賸餘。 |
| 一般建築及設備 | 173,567,000 | 19,217,060 | 11.07 | 主要係建構韌性家園計畫撤案、優質公廁及美質環境推動計畫依實際執行數請撥補助款等經費賸餘。 |

註：本表所列項目係指賸餘數達20％且10萬元以上，或1百萬元以上者。

（3）以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 應付保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
|  | 彰化縣環境保護局 |  |  |  |  |
| 113 | 一般建築及設備 | 60,776,937 | 21,357,000 | 35.14 | 主要係彰化縣畜牧糞尿集中處理示範補助收集處理回收氨氮計畫等，尚在執行中。 |

註：本表所列項目係指應付保留數達20％且10萬元以上，或1百萬元以上者。

十一、警察局主管

（一）決算審定數簡明表

1.歲入部分

（1）114年度部分

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 |  | 決算審定數 |  |  | 審定數與預算 數比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 實現數 | 應收保留數 | 實現數 | 應收保留數 | 合計 | 金額 | ％ |
| 警察局主管 | 529,426,000 | 705,752,121 | － | － | 695,062,792 | 10,689,329 | 705,752,121 | 176,326,121 | 33.31 |
| 彰化縣警察局 | 529,426,000 | 705,752,121 | － | － | 695,062,792 | 10,689,329 | 705,752,121 | 176,326,121 | 33.31 |
| 稅課收入 | 60,621,000 | 60,520,039 | － | － | 60,520,039 | － | 60,520,039 | - 100,961 | - 0.17 |
| 罰款及賠償收入 | 445,040,000 | 626,466,037 | － | － | 616,558,137 | 9,907,900 | 626,466,037 | 181,426,037 | 40.77 |
| 規費收入 | 2,290,000 | 2,893,467 | － | － | 2,893,467 | － | 2,893,467 | 603,467 | 26.35 |
| 財產收入 | 1,689,000 | 1,738,936 | － | － | 957,507 | 781,429 | 1,738,936 | 49,936 | 2.96 |
| 補助及協助收入 | 7,686,000 | 6,779,849 | － | － | 6,779,849 | － | 6,779,849 | - 906,151 | - 11.79 |
| 其他收入 | 12,100,000 | 7,353,793 | － | － | 7,353,793 | － | 7,353,793 | - 4,746,207 | - 39.22 |

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | 以前年度轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應收保留數 | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應收保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
|  | 警察局主管 | 165,729,205 | － | － | － | 3,070,166 | 110,793,807 | 51,865,232 | 31.30 |
|  | 彰化縣警察局 | 165,729,205 | － | － | － | 3,070,166 | 110,793,807 | 51,865,232 | 31.30 |
| 100 | 罰款及賠償收入 | 242,227 | － | － | － | 242,227 | － | － | － |
| 101 | 罰款及賠償收入 | 2,827,939 | － | － | － | 2,827,939 | － | － | － |
| 102 | 罰款及賠償收入 | 3,628,709 | － | － | － | － | － | 3,628,709 | 100.00 |
| 103 | 罰款及賠償收入 | 5,520,783 | － | － | － | － | 50,000 | 5,470,783 | 99.09 |
| 104 | 罰款及賠償收入 | 4,999,538 | － | － | － | － | 10,000 | 4,989,538 | 99.80 |
| 105 | 罰款及賠償收入 | 3,327,494 | － | － | － | － | － | 3,327,494 | 100.00 |
| 106 | 罰款及賠償收入 | 2,673,085 | － | － | － | － | 9,000 | 2,664,085 | 99.66 |
| 107 | 罰款及賠償收入 | 3,683,207 | － | － | － | － | 59,824 | 3,623,383 | 98.38 |
| 108 | 罰款及賠償收入 | 4,757,988 | － | － | － | － | 20,677 | 4,737,311 | 99.57 |
| 109 | 罰款及賠償收入 | 4,898,914 | － | － | － | － | 33,540 | 4,865,374 | 99.32 |
| 110 | 罰款及賠償收入 | 4,432,600 | － | － | － | － | 17,297 | 4,415,303 | 99.61 |
| 111 | 罰款及賠償收入 | 4,076,574 | － | － | － | － | 54,084 | 4,022,490 | 98.67 |
| 112 | 小計 | 113,748,007 | － | － | － | － | 109,725,444 | 4,022,563 | 3.54 |
|  | 稅課收入 | 109,542,000 | － | － | － | － | 109,542,000 | － | － |
|  | 罰款及賠償收入 | 4,206,007 | － | － | － | － | 183,444 | 4,022,563 | 95.64 |
| 113 | 罰款及賠償收入 | 6,912,140 | － | － | － | － | 813,941 | 6,098,199 | 88.22 |

2.歲出部分

（1）114年度部分

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 |  | 決算審定數 |  |  | 審定數與預算 數比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 實現數 | 應付保留數 | 實現數 | 應付保留數 | 合計 | 金額 | ％ |
| 警察局主管 | 4,874,948,000 | 4,538,998,468 | － | － | 4,448,021,974 | 90,976,494 | 4,538,998,468 | - 335,949,532 | - 6.89 |
| 彰化縣警察局 | 4,874,948,000 | 4,538,998,468 | － | － | 4,448,021,974 | 90,976,494 | 4,538,998,468 | - 335,949,532 | - 6.89 |
| 一般行政 | 4,423,296,000 | 4,098,737,506 | － | － | 4,081,815,022 | 16,922,484 | 4,098,737,506 | - 324,558,494 | - 7.34 |
| 警政業務 | 234,711,000 | 225,074,436 | － | － | 225,074,436 | － | 225,074,436 | - 9,636,564 | - 4.11 |
| 一般建築及設備 | 216,941,000 | 215,186,526 | － | － | 141,132,516 | 74,054,010 | 215,186,526 | - 1,754,474 | - 0.81 |

（2）以前年度部分

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | 以前年度轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 | 減免(註銷)數 | 實現數 | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
|  | 警察局主管 | 429,750,655 | － | － | － | 3,784,752 | 219,911,200 | 206,054,703 | 47.95 |
|  | 彰化縣警察局 | 429,750,655 | － | － | － | 3,784,752 | 219,911,200 | 206,054,703 | 47.95 |
| 111 | 一般建築及設備 | 94,447,774 | － | － | － | － | 4,477,774 | 89,970,000 | 95.26 |
| 112 | 一般建築及設備 | 148,813,203 | － | － | － | － | 148,813,203 | － | － |
| 113 | 小計 | 186,489,678 | － | － | － | 3,784,752 | 66,620,223 | 116,084,703 | 62.25 |
|  | 一般行政 | 16,668,267 | － | － | － | 16,385 | 16,651,882 | － | － |
|  | 警政業務 | 7,678,095 | － | － | － | 56,249 | 7,621,846 | － | － |
|  | 一般建築及設備 | 162,143,316 | － | － | － | 3,712,118 | 42,346,495 | 116,084,703 | 71.59 |

（二）各項差異原因分析簡明表

1.歲入部分

（1）114年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 應收保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ |  |
| 彰化縣警察局 |  |  |  |  |
| 罰款及賠償收入 | 445,040,000 | 9,907,900 | 2.23 | 主要係違反毒品危害防制條例案件尚待收繳之罰鍰。 |
| 財產收入 | 1,689,000 | 781,429 | 46.27 | 係經管秀水鄉秀安段347、348及351地號等3筆縣有土地，經臺灣彰化地方法院民事判決以變價分割方式辦理拍賣，因法院尚未完成送達所有權人程序，致拍賣所得尚未獲分配。 |

註：本表所列項目係指應收保留數達20％且10萬元以上，或1百萬元以上者。

（2）114年度歲入超（短）收數簡明表

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算審定數 | 超 （短） 收 數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 彰化縣警察局 |  |  |  |  |  |
| 罰款及賠償收入 | 445,040,000 | 626,466,037 | 181,426,037 | 40.77 | 主要係因法令修改提高罰鍰金額及違反毒品危害防制條例案件較預計增加。 |
| 規費收入 | 2,290,000 | 2,893,467 | 603,467 | 26.35 | 主要係申請警察刑事紀錄證明件數較預計增加。 |
| 其他收入 | 12,100,000 | 7,353,793 | - 4,746,207 | - 39.22 | 主要係彰化市及員林市實施路邊停車收費，違規車輛移置保管費較預計減少。 |

註：本表所列項目係指超（短）收數達20％且10萬元以上，或1百萬元以上者。

（3）以前年度歲入減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 減免（註銷）數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
|  | 彰化縣警察局 |  |  |  |  |
| 100 | 罰款及賠償收入 | 242,227 | 242,227 | 100.00 | 係違反道路交通管理處罰條例案件逾執行期間而註銷。 |
| 101 | 罰款及賠償收入 | 2,827,939 | 2,827,939 | 100.00 | 係違反道路交通管理處罰條例及毒品危害防制條例案件逾執行期間而註銷。 |

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達20％且10萬元以上，或1百萬元以上者。

（4）以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 應收保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
|  | 彰化縣警察局 |  |  |  |  |
| 102 | 罰款及賠償收入 | 3,628,709 | 3,628,709 | 100.00 | 102至113年度，主要係違反道路交通管理處罰條例及毒品危害防制條例案件尚待收繳之罰鍰。 |
| 103 | 罰款及賠償收入 | 5,520,783 | 5,470,783 | 99.09 |  |
| 104 | 罰款及賠償收入 | 4,999,538 | 4,989,538 | 99.80 |  |
| 105 | 罰款及賠償收入 | 3,327,494 | 3,327,494 | 100.00 |  |
| 106 | 罰款及賠償收入 | 2,673,085 | 2,664,085 | 99.66 |  |
| 107 | 罰款及賠償收入 | 3,683,207 | 3,623,383 | 98.38 |  |
| 108 | 罰款及賠償收入 | 4,757,988 | 4,737,311 | 99.57 |  |
| 109 | 罰款及賠償收入 | 4,898,914 | 4,865,374 | 99.32 |  |
| 110 | 罰款及賠償收入 | 4,432,600 | 4,415,303 | 99.61 |  |
| 111 | 罰款及賠償收入 | 4,076,574 | 4,022,490 | 98.67 |  |
| 112 | 罰款及賠償收入 | 4,206,007 | 4,022,563 | 95.64 |  |
| 113 | 罰款及賠償收入 | 6,912,140 | 6,098,199 | 88.22 |  |

註：本表所列項目係指應收保留數達20％且10萬元以上，或1百萬元以上者。

2.歲出部分

（1）114年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 應付保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ |  |
| 彰化縣警察局 |  |  |  |  |
| 一般行政 | 4,423,296,000 | 16,922,484 | 0.38 | 主要係老舊廳舍（宿舍）拆除工程，尚在執行中。 |
| 一般建築及設備 | 216,941,000 | 74,054,010 | 34.14 | 主要係芳苑分局原斗派出所辦公廳舍新建工程，尚在執行中。 |

註：本表所列項目係指應付保留數達20％且10萬元以上，或1百萬元以上者。

（2）114年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 賸餘數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ |  |
| 彰化縣警察局 |  |  |  |  |
| 一般行政 | 4,423,296,000 | 324,558,494 | 7.34 | 主要係實際進用員額較少之人事費賸餘。 |
| 警政業務 | 234,711,000 | 9,636,564 | 4.11 | 主要係按業務實際需要減少支付之賸餘。 |
| 一般建築及設備 | 216,941,000 | 1,754,474 | 0.81 | 主要係各項採購案結餘款。 |

註：本表所列項目係指賸餘數達20％且10萬元以上，或1百萬元以上者。

（3）以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 減免（註銷）數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
|  | 彰化縣警察局 |  |  |  |  |
| 113 | 一般建築及設備 | 162,143,316 | 3,712,118 | 2.29 | 主要係註銷員林分局萬年派出所、北斗分局田尾分駐所及埔鹽鄉綜合行政大樓辦公廳舍新建工程賸餘款。 |

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達20％且10萬元以上，或1百萬元以上者。

（4）以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 應付保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
|  | 彰化縣警察局 |  |  |  |  |
| 111 | 一般建築及設備 | 94,447,774 | 89,970,000 | 95.26 | 係該局綜合行政大樓辦公廳舍新建工程，尚在執行中。 |
| 113 | 一般建築及設備 | 162,143,316 | 116,084,703 | 71.59 | 主要係該局綜合行政大樓辦公廳舍新建工程，尚在執行中。 |

註：本表所列項目係指應付保留數達20％且10萬元以上，或1百萬元以上者。

十二、統籌支撥科目

（一）決算審定數簡明表

歲出部分

1.114年度部分

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 |  | 決算審定數 |  |  | 審定數與預算 數比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 實現數 | 應付保留數 | 實現數 | 應付保留數 | 合計 | 金額 | ％ |
| 統籌支撥科目 | 2,509,783,000 | 1,324,970,550 | － | － | 1,268,263,417 | 56,707,133 | 1,324,970,550 | - 1,184,812,450 | - 47.21 |
| 公務人員退休及撫卹給付 | 1,427,017,000 | 1,179,252,090 | － | － | 1,179,252,090 | － | 1,179,252,090 | - 247,764,910 | - 17.36 |
| 公務人員退休給付 | 1,340,617,000 | 1,117,215,867 | － | － | 1,117,215,867 | － | 1,117,215,867 | - 223,401,133 | - 16.66 |
| 公務人員撫卹給付 | 86,400,000 | 62,036,223 | － | － | 62,036,223 | － | 62,036,223 | - 24,363,777 | - 28.20 |
| 公務人員各項補助及慰問金 | 149,774,000 | 63,618,368 | － | － | 63,618,368 | － | 63,618,368 | - 86,155,632 | - 57.52 |
| 公務人員因公傷亡慰問金 | 9,500,000 | 87,200 | － | － | 87,200 | － | 87,200 | - 9,412,800 | - 99.08 |
| 公務人員各項補助 | 140,274,000 | 63,531,168 | － | － | 63,531,168 | － | 63,531,168 | - 76,742,832 | - 54.71 |
| 災害準備金 | 705,000,000 | 82,100,092 | － | － | 25,392,959 | 56,707,133 | 82,100,092 | - 622,899,908 | - 88.35 |
| 災害準備金 | 705,000,000 | 82,100,092 | － | － | 25,392,959 | 56,707,133 | 82,100,092 | - 622,899,908 | - 88.35 |
| 各類員工待遇準備 | 227,992,000 | － | － | － | － | － | － | - 227,992,000 | - 100.00 |
| 各類員工待遇準備 | 227,992,000 | － | － | － | － | － | － | - 227,992,000 | - 100.00 |

2.以前年度部分

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | 以前年度轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免（註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 | 減免(註銷)數 | 實現數 | 應付保留數 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 |  | ％ |
|  | 統籌支撥科目 | 152,637,903 | － | － | － | 14,866,631 | 98,972,512 |  | 38,798,760 | 25.42 |
|  | 災害準備金 | 152,637,903 | － | － | － | 14,866,631 | 98,972,512 |  | 38,798,760 | 25.42 |
| 113 | 災害準備金 | 152,637,903 | － | － | － | 14,866,631 | 98,972,512 |  | 38,798,760 | 25.42 |

（二）各項差異原因分析簡明表

歲出部分

1.114年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 應付保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ |  |
| 災害準備金 |  |  |  |  |
| 災害準備金 | 705,000,000 | 56,707,133 | 8.04 | 主要係花壇鄉中溪坑、芬園鄉新興坑、二水鄉大柳坑災修工程及114年5月10日豪雨二林鎮廣興排水災修工程尚在執行中。 |

註：本表所列項目係指應付保留數達20％且10萬元以上，或1百萬元以上者。

2.114年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 賸餘數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ |  |
| 公務人員退休及撫卹給付 |  |  |  |  |
| 公務人員退休給付 | 1,340,617,000 | 223,401,133 | 16.66 | 依實際需求支出之賸餘。 |
| 公務人員撫卹給付 | 86,400,000 | 24,363,777 | 28.20 | 依實際需求支出之賸餘。 |
| 公務人員各項補助及慰問金 |  |  |  |  |
| 公務人員因公傷亡慰問金 | 9,500,000 | 9,412,800 | 99.08 | 依實際需求支出之賸餘。 |
| 公務人員各項補助 | 140,274,000 | 76,742,832 | 54.71 | 依實際需求支出之賸餘。 |
| 災害準備金 |  |  |  |  |
| 災害準備金 | 705,000,000 | 622,899,908 | 88.35 | 依實際需求支出之賸餘。 |
| 各類員工待遇準備 |  |  |  |  |
| 各類員工待遇準備 | 227,992,000 | 227,992,000 | 100.00 | 依實際需求支出之賸餘。 |

註：本表所列項目係指賸餘數達20％且10萬元以上，或1百萬元以上者。

3.以前年度歲出減免（註銷）數簡明表

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 減免（註銷）數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
|  | 災害準備金 |  |  |  |  |
| 113 | 災害準備金 | 152,637,903 | 14,866,631 | 9.74 | 主要係工程結餘款。 |

註：本表所列項目係指減免（註銷）數達20％且10萬元以上，或1百萬元以上者。

4.以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 應付保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
|  | 災害準備金 |  |  |  |  |
| 113 | 災害準備金 | 152,637,903 | 38,798,760 | 25.42 | 主要係113年7月凱米颱風造成縣道148及150線道路邊坡崩落復建工程尚在核銷中。 |

註：本表所列項目係指應付保留數達20％且10萬元以上，或1百萬元以上者。

## 十三、調整公務員工待遇準備

（一）決算審定數簡明表

歲出部分

114年度部分

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 |  | 決算審定數 |  |  | 審定數與預算 數比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 實現數 | 應付保留數 | 實現數 | 應付保留數 | 合計 | 金額 | ％ |
| 調整公務員工待遇準備 | 103,851,000 | － | － | － | － | － | － | - 103,851,000 | - 100.00 |
| 調整公務員工待遇準備 | 103,851,000 | － | － | － | － | － | － | - 103,851,000 | - 100.00 |
| 調整公務員工待遇準備 | 103,851,000 | － | － | － | － | － | － | - 103,851,000 | - 100.00 |

註：調整公務員工待遇準備原編列預算數1億815萬餘元，因應人事費預算不足，動支併入彰化縣政府等4個主管機關等經費430萬元後，未動支數1億385萬餘元。

（二）各項差異原因分析簡明表

歲出部分

114年度賸餘數簡明表

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 賸餘數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ |  |
| 調整公務員工待遇準備 |  |  |  |  |
| 調整公務員工待遇準備 | 103,851,000 | 103,851,000 | 100.00 | 依實際需求動支之賸餘。 |

註：本表所列項目係指賸餘數達20％且10萬元以上，或1百萬元以上者。

十四、第二預備金

主管機關動支第二預備金事由簡表

單位：新臺幣元

| 主管機關 | 動支金額 |  | 主要動支事由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 100,000,000 |  |  |
| 縣政府 | 小計 | 78,902,000 |  |
|  | 10,000,000 |  | 水利資源處辦理114年度彰化縣建築物設置防水閘門（板）補助計畫所需經費。 |
|  | 14,000,000 |  | 社會處辦理彰化縣田中公設民營托嬰中心新建工程計畫所需經費。 |
|  | 10,000,000 |  | 地政處辦理農地重劃區內老舊破損之農路更新改善所需經費。 |
|  | 36,642,000 |  | 民政處補助彰化縣各鄉（鎮、市）公所公務用電動機車所需經費。 |
|  | 2,750,000 |  | 行政處依法院判決結果，支付108年度國家賠償案所需經費。 |
|  | 200,000 |  | 農業處辦理彰化縣海岸及淺山社會生態系統觀測與永續韌性政策共創計畫所需經費。 |
|  | 510,000 |  | 勞工處辦理彰化縣勞工大學實施計畫所需經費。 |
|  | 4,800,000 |  | 工務處辦理員林大道延伸至縣道137線道路新闢工程（C段）可行性評估計畫所需經費。 |
| 消防局 | 2,084,000 |  | 消防局辦理第四大隊竹塘分隊辦公廳舍新建工程相關作業所需經費。 |
| 文化局 | 278,000 |  | 文化局辦理南北管音樂戲曲館新增庫房恆溫（濕）設施等設備所需經費。 |
| 農業處 | 8,736,000 |  | 動物防疫所辦理彰化縣蛋雞場芬普尼全面採樣監測工作所需經費。 |
| 衛生局 | 10,000,000 |  | 衛生局辦理疫苗接種計畫所需經費。 |

註：上表所列數額經彰化縣政府於115年4月28日以府主預字第1150162749號函送請彰化縣議會審議。