乙、各營（事）業決算之審核

決算審核結果重要審核意見彙總索引

壹、行政院主管

中央銀行

1.中央銀行續獲國際信評機構肯定貨幣政策表現，且我國114年度經濟成長率亦優於預期，惟全球經濟與金融仍面臨美伊衝突等諸多不確定性風險影響，又我國持續被美國列入外匯操縱國觀察名單，允宜持續關注國際政經情勢最新發展，適時妥謀善策因應並維持良好溝通，以維國內經濟發展與金融穩定	乙－ 19

2.中央銀行啟動新臺幣鈔券改版作業，規劃首張新版鈔券於主題擇定後2年半發行，目前處於圖稿設計階段，後續尚有多項作業須循序推動，又過渡期間之供應需求，亦有鈔券紙張賸餘及去化等問題，允宜妥為規劃相關作業與進度，並注意成本支出，俾達預期發行目標	乙－ 21

3.中央造幣廠營業收入呈逐年增加趨勢，惟生產成本受國際銅金屬價格飆漲影響，淨利率為近5年度最低；又為因應流通幣需求減少，加強拓展副業，惟114年度副業毛利率未如銷貨收入呈增加趨勢，反為近5年度最低，允宜加強原料採購策略，並強化成本費用控制，以提升營運績效	乙－ 23

4.中央印製廠及造幣廠已按資通安全法規辦理系統安全性掃描檢測事宜，惟檢測發現之中高風險漏洞數量偏高，或因限於舊版系統相容性或套件停止支援等因素，尚未完成修補，允宜妥擬改善策略，採行適當措施並建立追蹤機制，以降低風險暴露，確保機關之資通安全	乙－ 25

貳、經濟部主管

一、台灣糖業股份有限公司

1.為開發利用非自用土地，增裕收入，已採行多元活化措施，惟合作開發或出租契約案終止情事頻仍，且部分自用土地屢遭棄置廢棄物或空置廠房設施發生入侵竊盜案件，又待活化土地面積仍巨，須支付地價稅高達11億餘元，部分停閉廠區待活化土地不減反增，被占用土地亦待積極清理，允宜研謀改善，以發揮資產運用效益	乙－ 34

2.為有效利用土地，增進營運效益，辦理轄管土地之出租及設定地上權作業，惟部分土地承租人或地上權人未依規範使用土地，且逾半數違規案件係經他機關查獲，或租期屆滿逾1年之案件仍未完成續約或退租程序，或未清理之懸記帳項金額龐鉅且新案持續發生，致懸帳總金額不減反增，允宜研謀改善	乙－ 36

3.豬場改建計畫統包工程雖經採取相關趲趕工進措施，惟進度仍持續落後，已無法達成修正後114年6月底竣工驗收之目標，且部分畜殖場多項設備甫經短期試車（營運）即發生故障損壞，或因設施品質欠佳或設計與施工不良致種豬異常死亡等情，允宜針對問題癥結檢討妥適處理，以發揮計畫預期效益	乙－ 38

4.高雄分公司整體營業利益逐年成長，惟部分核心業務連年發生虧損，又推動之高雄成功物流園區第二期開發案迄無廠商進駐，或小型車輛停車場之電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置數量未達規定比率，及部分停車場出租（停車）率亦待提升，允宜檢討改善	乙－ 39

5.配合政府推動平地造林政策，投入造林管理及撫育維護作業，並成立土地巡查部門辦理巡查防護等事項，惟尚有多處經管土地遭占用堆置土石方、棄置大量廢棄物、占用耕作等，未有實際造林情事，影響造林成效，允宜研謀改善，以健全土地巡查管理機制	乙－ 41

6.配合政府政策及公司轉型需求，推動學生宿舍投資計畫以提升土地開發業務績效，惟計畫完成後營運效益均未達預計目標，且部分學生宿舍因應少子化衝擊轉型社會住宅後，出租率有逐年降低趨勢，允宜通盤檢討營運與行銷策略，以有效活化資產及提升財務效能	乙－ 42

7.配合政府推動循環經濟政策投資相關民營事業，惟被投資事業連年虧損，部分甚有趨劣情事，又取得技術移轉後迄未有銷售實績，投資績效欠佳，或關係人交易資訊之財務資訊揭露存有未盡完整透明情事，允待檢討改善，以確保投資權益	乙－ 43

8.生物科技事業部生技材料廠雖已取得貨源緩解停工待料情形，惟牡蠣殼粉實際銷售量遠低於目標量，肇致庫存壓力持續攀升，且營運虧損占事業部整體營業損失逾3成，允宜針對滯銷癥結研訂去化策略確實執行，以提升營運效能	乙－ 44

9.投入鉅額經費推動環境管理工作，惟部分單位污染事件之違規事由重複發生，或轄管區域因孳生病媒蚊幼蟲或環境髒亂遭舉發（裁罰）案件頻仍，允宜研謀改善，以善盡企業社會責任，提升整體環境品質	乙－ 45

二、台灣中油股份有限公司

1.配合政府平穩物價政策，持續吸收油氣售價未能反映進口成本上漲之差額，致連年發生虧損，復因營運管理欠佳及鉅額償債現金流量需求等因素，加劇公司營運風險，另受中東戰事影響，進口液化天然氣來源存有重大不確定性，且油價公式之參數與占比未符實況，允宜督促研謀妥處	乙－ 58

2.肩負穩定供應天然氣任務，確保國內供氣穩定及安全，惟接收站連年超負載運轉，預估117及118年度整體儲槽容積天數未達法定限值，且近來受中東戰事影響，供氣（電）中斷風險驟增，又部分液化天然氣接收站增（擴）建計畫執行進度未如預期，允宜研謀善策妥處，以提升供氣（電）韌性	乙－ 61

3.為滿足北部用氣需求，降低輸氣成本及風險，辦理「天然氣事業部第三座液化天然氣接收站投資計畫」（含第二期計畫），惟未審慎評估潛在開發風險，且為因應行政院三接外推方案，一再修正計畫，縮減開發規模、延長執行期程及巨幅調增投資總額，又部分採購案於開發方案與修正計畫未經核定前，逕行辦理招標作業，另海水取排管線風險評估與規劃未盡周延，影響整體計畫之執行，允宜研謀檢討改善	乙－ 64

4.大林及桃園煉油廠興辦自用發電機組專案計畫，提升煉油廠之供電自給率與蒸氣系統之操作彈性，惟規劃階段未依規定審慎評估各項因素，致計畫甫執行即緩辦2年，允宜研謀妥處	乙－ 67

5.配合政府關鍵戰略行動計畫，積極發展地熱能、碳捕捉利用及封存等技術，惟地熱電廠統包工程延宕逾2年遲未併聯發電，又碳捕捉執行過程仍面臨碳源不足，未能產生對應碳費之財務效益，及碳封存場址用地取得問題，允宜研謀改善，以利達成淨零排放之目標	乙－ 69

6.配合政府政策，推動軟碳製程計畫、桃園煉油廠遷廠及轉型計畫，惟軟碳製程計畫因預算不足提報修正計畫，經經濟部主管機關審查近3年，已逾原計畫執行期限仍未核定，又遷廠及轉型計畫逾20年仍未見具體進展，允宜研謀妥處	乙－ 71

7.煉油廠工場已排定時程定期辦理計畫性停爐，以維設備生產效能與可靠度，惟突發緊急之非計畫性停爐事件仍頻傳，致蒙受鉅額財務損失，允宜研擬有效改善措施，避免類此情事再生	乙－ 73

8.因應運輸油料作業需要，委商派員操作油罐車，惟駕駛員未注意行車安全與落實相關標準作業程序，致114年度油罐車起火、漏油及交通事故案件數較113年度增加，允宜研謀改善，並積極處理後續與廠商訴訟及求償等相關事宜，以維護公司權益	乙－ 75

9.配合政府淨零排放政策，提出自主減量計畫，並進行溫室氣體排放量盤查，惟尚待落實計畫確保碳費優惠資格，又範疇三排放量仍攀升，且供應鏈永續評鑑部分之環境保護構面得分長年偏低，允宜研謀善策因應妥處	乙－ 76

10.所屬煉油廠部分製程設施經環境部陸續指定公告為固定污染源，應於法定期限內完成自動監測設施之設置與連線，惟部分煉油廠未依限完成連線致遭裁罰，又新增應連線對象，尚須審慎規劃辦理，允宜督促研謀因應妥處	乙－ 79

11.配合政府政策實施國家關鍵基礎設施安全防護措施與落實行動應用軟體基本資安規範，惟間有部分設施場址發生未登記之人車闖入與無人機侵擾事件，或更新後行動化應用軟體（App）仍未重新檢測，允宜研謀因應妥處	乙－ 81

12.已編列環境保護預算推動相關作業，惟遭裁罰金額未能有效減少，又部分污染場址遭列管多年遲未改善竣事，且仍持續新增列管場址；另桃園煉油廠已領有廢（污）水排放地面水體許可證，並訂定區間管線課管線巡查實施要點等規定，惟仍發生逕流廢水放流口漏未申請許可與巡檢制度未盡落實，遭環保裁罰事件，允宜研謀妥處	乙－ 83

13.辦理「M10101煉製事業部大林廠第三重油加氫脫硫工場產能提昇投資計畫」，有助於提升低硫燃料油產量，惟該工場發生氣爆火災事故全面停工已逾3年仍未復工，影響計畫完成後經濟效益，並衍生停工損失及復建工程經費等不經濟支出，及間接增加原油採購成本，允宜研謀善策妥處	乙－ 85

14.部分投資之民營事業經營績效欠佳，且派任民營事業之董事或監察人席次懸缺已逾1年，另配合辦理「泛官股售電合資計畫」投資相關事業，仍面臨供應商未能如期併網，及客戶綠電需求較預計減少之風險，允宜研謀改善，俾提升投資效益	乙－ 86

三、台灣電力股份有限公司

1.肩負穩定供電及照顧民生與推動能源轉型之政策任務，114年度營運結果雖有獲利，惟仍有鉅額累積虧損待填補，且負債比率偏高，財務結構欠佳，允宜研謀善策妥處，以利企業永續經營	乙－100

2.核二、三廠經核定具備再運轉發電可行性，並已提出核三廠再運轉計畫審查中，惟核二廠再運轉計畫尚未提出，或自主安全檢查作業仍待發包，核三廠自主安全檢查文件發包履約期程落後於重啟目標期程；又核電廠乾式貯存設施興建進度影響自主安全檢查執行，或影響未來重啟發電效益，允宜督促妥謀規劃再運轉計畫及階段性自主安全檢查文件提送期程，暨加速辦理乾式貯存設施興建進度，俾順遂換發核電廠運轉執照穩定供電	乙－101

3.核四計畫自103年4月停工封存已逾10年，惟轉型政策與燃料處置作業仍無進展，維運及燃料棒貯存成本持續累增，增加公司營運負荷；又部分單位撥用核四庫存材料實績逐年減少，庫存材料去化面臨瓶頸，允宜研謀善策，以降低營運負擔	乙－102

4.委外辦理低壓用戶用電裝置定檢工作已逾10年，惟仍沿用紙本表單作為紀錄文件，易有誤植或資料不易保存風險，且各區處自訂定檢契約規範與表單格式不一，又存有部分承攬商指派同一定檢人員同日於多個區處出工等異常情形，或新進人員尚未完成教育訓練即出工辦理定檢，或未依程序辦理定檢作業及表單填寫不實等情，允宜檢討改善，以維護用戶用電安全	乙－105

5.推動強化電網韌性建設計畫，有助穩定電網系統傳輸能力，惟因民眾陳抗、廠商施工量能不足、用地取得、線路複雜重新設計等因素，致部分重要工程執行進度落後，或須展延工期，允宜研謀改善，俾順遂工程之執行，縮短電網設備建置期程，發揮電網建設整體效益	乙－107

6.為供電品質穩定，辦理輸供電設備十年汰舊換新計畫，惟部分設備汰換進度落後或存有逾期尚未定期檢驗情形，致事故風險升高；另為增加多元供電來源管道，以滿足未來年度電力需求，辦理燃氣機組電力採購，惟部分得標業者逾期未完成建廠已終止契約，且未來年度部分電力採購量尚有缺額等情，允宜研謀因應改善	乙－109

7.辦理加強電力網工程及推動發電業者建置共同升壓站，有助解決併網容量不足困境，惟部分加強電力網工程仍未完工，或已完工升壓站仍有剩餘共用容量未使用，允宜研謀因應對策妥處，俾利綠電之推展	乙－112

8.政府推動離岸風力區塊開發及電網建置，有助綠電穩定傳輸，惟部分工程進度執行未如預期，另電網建置成本由開發案場業者分擔，分攤估算基礎未臻完善，致部分電網建置成本恐無法回收，允宜研謀改善	乙－115

9.辦理離岸風力發電第一期計畫，有助打造綠能低碳環境，惟因合約相關條文規範內容或定義不清，衍生多項履約爭議協調多時，增加行政處理成本，另部分機組實際運轉故障時數比重偏高，發電度數不增反減，致發電成效未如預期，又興建之離岸風電運維中心逾原訂期限2年仍未完成驗收啟用，允宜檢討妥處，以確保公司權益，暨提升機組維修效率及發電效益	乙－117

10.辦理離岸風力發電第二期計畫，有助達成離岸風力綠能發展目標，惟統包廠商因船隻調度及機具動員未如預期與海象狀況影響施工等，自113年4月起計畫進度即持續落後；另案場建造成本大幅增加，統包商認屬不可抗力因素，向工程會申請爭議調解成立增加契約金額，惟部分增加項目係因合約規範未臻明確所致，允宜督促廠商儘速完成工作調度事宜及儘速確立相關付款機制，強化相關契約條文與規範，確保公司權益	乙－120

11.辦理中區一期輸變電專案計畫，有助提升中部區域供電能力與品質，惟部分變電所未如期完工或暫緩辦理，致無法滿足地區穩定供電，允宜研謀改善	乙－122

12.籌建及管理各級變電所，有助電力系統供電電壓穩定，惟部分變電所位處淹水、土壤液化等災害潛勢區域，或部分921地震後建置完成之變電所，鄰近斷層帶或土壤液化潛勢區範圍內，允宜落實災害應變整備及強化結構安全措施，以控管自然災害對關鍵供電節點造成系統性中斷之風險	乙－124

13.為有效解決臺北市東區用電需求，辦理松湖超高壓變電所新建工程，惟於辦理都市計畫變更期間，在未與居民充分溝通及化解疑慮，並先取得相關開發許可前，逕辦理2次統包工程決標，致履約結果均終止契約；又辦理變電所規劃設計及工程招標作業，未掌握工地留設舊基樁及漏編部分工程項目等，致影響整體計畫執行期程，允宜研謀改善	乙－126

14.部分風力案場機組運轉已逾15年，並已規劃辦理除役更新，惟面臨加嚴之環境影響評估及民意要求等，尚未能明確訂定預定除役及更新完工期程，另部分運轉中之陸域風力機組故障頻繁，且修復待料時間過長，部分案場連續虧損或獲利能力衰退，允宜研謀因應改善	乙－127

15.積極推動環境保護措施及發展地熱能源，以減少營運對周邊環境之負面影響，惟廢水回收率距目標值仍有差距，並有逐年下降情事；又宜蘭仁澤地熱發電廠已併聯發電2年餘，發電成效未如預期，允宜研謀善策妥處，以達成友善環境目標及提升地熱機組發電效能	乙－129

四、台灣自來水股份有限公司

1.營業收入呈逐年成長趨勢，惟不敷支應營運成本，致營運結果已連續3年發生虧損，且給水投資報酬率連年負值，又申請離島地區用水營運虧損補貼，累計撥補比率僅5成餘，允宜研謀善策妥處，俾維事業永續經營	乙－142

2.賡續推動降低漏水率計畫及建置AI輔助聽音檢漏技術系統，有助提升供水穩定及漏水管理效率，惟近半數小區管網漏水率未達分區目標值，又配水管線汰換及AI輔助檢漏巡查作業之執行成效均未如預期，允宜研謀改善，以提升供水效能	乙－144

3.推動自來水用戶裝設自動讀表數量已達目標值，惟因裝設誘因不足，自來水用戶整體裝設比率仍低，且試辦期間過後，裝設數量大幅降低，允宜透過多元管道積極推廣，提升自動讀表裝設比率，以增進用水資訊監測效能	乙－148

4.辦理鯉魚潭場第二送水管工程，於施工期間發現遭掩埋事業廢棄物爐渣，經提出再利用清理計畫，惟迄未獲地方主管機關審查核准，衍生爐渣暫置之不經濟支出及影響工進之虞，允宜協調相關權責單位加速辦理審查作業，俾利辦理後續爐渣清理及再利用工作，以達原定通水目標	乙－149

5.為保障偏鄉民眾用水安全，爭取花東基金挹注0918地震花東地區自來水延管工程計畫，惟間有部分工程接水率未達7成，或逾8成接水戶數實際未使用自來水等情事，且部分工程執行進度未如預期，允宜研謀改善，以維國人飲水安全	乙－150

6.整體平均停水時間已連續3年呈下降趨勢，惟部分區管理處平均停水時間及非計畫性停水事件仍高，顯屬異常，允宜研謀改善，以維供水穩定	乙－152

7.持續推動各項供水工程計畫，有助充裕民生及工業用水，惟間有因民眾抗爭而辦理停工，或衍生後續污染整治作業，或施工人力不足等情事，致影響工程計畫執行進度及供水期程，允宜積極趲趕工進，俾維民眾用水權益	乙－153

8.配合政府節能政策已投入鉅額經費導入ESCO節能改善，惟相關減碳成果尚未申請註冊自願減量專案，允宜儘速研謀評估申請自願減量專案之可行性，俾有效提升各項節能改善計畫之財務效能及附加價值	乙－156

9.積極以促進民間參與或自辦方式於澎湖地區興建營運海水淡化廠，提供該地區民生及觀光產業發展用水所需，惟水質檢驗規範尚未將海水淡化廠納入應實施檢驗之經管場站，且促參案民間機構辦理海淡水水質檢驗之項目及標準未符現行法規規定，允宜研謀改善，以確保水質安全及維護民眾用水權益	乙－157

參、財政部主管

一、中國輸出入銀行

1.配合政策推動永續金融有助驅動產業淨零轉型，惟社會責任類別之永續連結貸款案件尚待拓展，又碳盤查覆蓋率偏低且投融資組合碳排放強度偏高，允宜研謀強化往來客戶綠色投融資評估及檢核機制，俾協助授信戶淨零轉型	乙－167

2.配合政策辦理輸出保險以協助國內企業轉移國際貿易風險，促進對外貿易與經濟發展，惟面對國際關稅變動及貿易往來國家風險攀升，允宜精進風險控管，持續協助廠商降低貿易風險，強化競爭力	乙－169

3.因應客戶線上投保需求，設置線上輸出保險網路服務平台，惟平台功能未盡完備，難以達成減少人工作業目標；又融資平台之電子簽章作業尚未上線，無法滿足線上申辦業務要求，允宜針對問題癥結研謀強化相關系統效能，以提升作業效率	乙－170

二、臺灣金融控股股份有限公司

1.臺灣金融控股公司為因應金融科技發展，以臺灣銀行公司為推動核心，整合跨單位創新動能，並結合資料科學與人工智慧打造多元化智慧應用場景，惟部分應用仍待持續精進；另臺銀人壽保險公司及臺銀綜合證券公司數位服務仍以網路服務功能優化為主，較少觸及業務擴展、通路開發及主動行銷層面，允宜積極推動金融商品、服務及商業模式之創新，並研謀導入新興科技應用相關之規劃及布局，以增進服務品質與效率，並提升市場競爭力	乙－179

2.臺灣銀行公司總體開戶規模龐巨且數位存款帳戶持續成長，並落實嚴謹之個人資料保護作業，惟臺灣金融控股公司集團各子公司間客戶資料無論是否取得授權，均未交互流通運用，致跨業行銷動能受限，難以發揮金控綜效，允宜研謀建立合規、安全之一站式客戶資料授權共享機制與作業規範，並藉由AI應用與數據共享中臺導入精準行銷與資源整合，以掌握客戶不同生命週期之金融需求，厚植集團競爭力	乙－181

3.臺灣銀行公司已就電子化收款業務建立虛擬帳號通報及監控機制，惟虛擬帳號交易經通報為警示案件未明顯下降，又部分虛擬帳號對應之實體帳戶頻繁遭圈存潛藏不當使用風險，允宜強化風險監控並檢視高風險客戶代收類別之必要性，以維護電子化收款業務安全	乙－182

4.臺灣銀行公司為達減碳目標，規劃建置自發自用太陽能光電設備，惟建置進度較預計時程落後，且與其他泛公股銀行之推動成效相較存有落差，允宜積極檢視整體推動時程及作業安排，參酌已完成建置太陽能光電設備之泛公股銀行執行經驗，加速辦理，以落實減碳策略	乙－184

5.臺灣銀行公司積極推動各項政策性貸款業務，提供企業營運及產業發展所需資金，惟未因應市場需求，增加對中小企業放款規模，允宜深化或拓展與中小企業夥伴關係，適時協助中小企業充裕營運資金，俾提升金融影響力	乙－185

6.臺灣銀行公司因應高齡化社會辦理安養信託，惟部分信託案件簽約未及2年即因手續費優惠期間結束而解約，又近年新增案件數及受益人數呈下降趨勢，與整體市場環境及需求相反，允宜檢討相關業務辦理情形並提升推展成效	乙－186

7.臺銀綜合證券公司已推動證券經紀業務市占率提升方案，惟法人與外資業務拓展不足，證券經紀業務市占率未見明顯改善，允宜檢討現行策略與市場趨勢之連動性，以增進交易活絡度與市占率，進而提升營運績效	乙－187

8.臺銀人壽保險公司因應壽險理賠系統需求與發展規劃，辦理「理賠新系統作業平台」採購，惟未妥為定義跨系統項目與功能需求，亦未訂定投標廠商特定資格並審慎檢視其實績之妥適性，又於履約期間未切實要求廠商異動開發團隊須無縫銜接，且未能及時辨認系統設計偏差，復未對廠商履約進度大幅落後情形，及時掌握研訂因應措施，致履約期程大幅延宕，並因終止合約衍生履約爭議與不經濟支出	乙－188

三、臺灣土地銀行股份有限公司

1.營運結果年年獲致盈餘並超逾預算目標，惟近10年獲利能力長年落後同業平均，又財富管理業務手續費未達預期目標，且不動產貸款集中度逐年攀升，並已逼近授信限額，允宜研謀強化獲利及業務發展能力，並避免信用資源過度集中，以利公司永續經營	乙－198

2.因應超高齡社會及政府長照制度等政策辦理樂活養老貸款，惟部分分行貸後管理未盡確實，且查詢借戶資訊方式效率欠佳；又開辦費收費措施規章與函文公告收費存有差異，致分行收費標準不一，允宜強化貸後管理之確實性及檢核系統之驗證功能	乙－200

3.已依金融機構防制洗錢辦法等相關法規辦理存戶開戶作業，並透過系統監控異常交易，惟部分分行受理客戶開立存款帳戶之審查作業未臻周全，又異常交易監控報表未列入可疑交易態樣，系統效能有待提升，允宜針對問題癥結研謀強化內部作業及監控系統之嚴謹度	乙－201

4.因應國際淨零碳排及全球氣候變遷，辦理溫室氣體自願減量計畫，惟部分分行自願減量專案遲未進入額度審查階段；又辦理太陽光電設置計畫以人工抄表方式記錄減碳成效有待優化，或部分分行尚處規劃設計階段，允宜研謀妥處，以擴大減碳成效	乙－202

5.遵循徵授信準則辦理「○○都市更新」聯合貸款案件之評估與審核，為確保債權之償還，已要求借戶於信託專戶存入自籌款項，及將房地差額價金納為貸款償還來源，惟未深入分析潛存財務風險，且僅以支出憑證作為資金動撥依據，復未剔除存有疑慮之支出憑證，又未及時掌握選配房地差額價金減收情形，終致轉銷呆帳10億餘元，允宜研謀改善	乙－204

四、財政部印刷廠

運用印刷專業持續拓展印製業務，惟表格什件業務客源流失及營業毛利率下滑，侵蝕獲利能力，又部分空白統一發票項目銷毀率較預計或上年度增加，允宜研謀改善，以提升營收及減省不必要支出	乙－212

五、臺灣菸酒股份有限公司

1.持續開發新品及拓展消費市場，惟整體銷售收入仍呈衰退趨勢，且主力商品啤酒市場占有率下滑，及酒類產品銷售情形未達預計目標，致部分酒廠連年虧損或產能利用率偏低，允宜研謀改善，以提升經營績效	乙－221

2.為期增裕營收辦理嘉義酒廠製麵工場專案計畫，惟未確實評估產製成本，因生產成本較預期大幅增加，致未達成自行生產速食麵之目標，衍生製麵工場產能利用率欠佳情形，復未依規定適時檢討調整產品價格，侵蝕營運獲利；又購建調理包生產線未核實評估採購效益，未發揮設備應有之生產效能，允宜研謀改善	乙－222

3.為提升產品開發能力，投資擴建加熱菸產線，惟遲未通過主管機關健康風險評估審查，允宜研擬具體改善措施，以發揮設備投資效益	乙－223

4.竹南啤酒廠製瓶場持續推動玻璃瓶回收再利用作業，有助降低環境負荷，惟近年多次違反環保法規遭裁處，允宜檢討改進，落實環境保護推動計畫，以善盡企業社會責任	乙－223

肆、交通部主管

一、中華郵政股份有限公司

1.近年營運結果雖有獲致盈餘，惟部分財務指標下降，其中郵務業務已連續3年虧損，壽險業務亦呈現下滑趨勢，允宜積極研謀強化業務發展，以增進整體經營績效	乙－234

2.為應物流產業發展目標，耗費鉅資興建北臺灣郵件作業中心及營運中心，惟未妥為預估自用及招租空間規模，及深入研析各租賃樓層格局及空間特性等，審慎評估適宜經營項目、標的廠商，及訂定符合市場行情之租金底價，致部分空間招租不順，影響資產運用效益，允宜研謀改善	乙－235

3.為強化資產管理運用，推動節餘空間盤點與活化作業，惟部分個案未有效活化，部分土地仍有低度利用及被占用等情，允宜滾動檢討，提升資產運用效能，增裕公司營收	乙－237

4.委外建置不動產經營管理系統強化資產管理，惟節餘空間統計功能未臻完善，致仍仰賴人工調查及彙整相關資料，允宜檢討改善，發揮系統建置效益	乙－239

二、國營臺灣鐵路股份有限公司

1.為防止旅客跌落月台軌道，已規劃推動設置車站月台門及擬定相關防制措施，惟月台門設置進度容有提升空間，又現行防制旅客落軌之措施未發揮應有效益，允宜研謀改善，以維護旅客乘車安全	乙－247

2.為提升服務旅客水準發展客運業務，已陸續辦理車輛及設備更新作業，並配合推動公共運輸通勤月票，旅客人次已有回升，惟相較整體軌道運輸市場成長趨勢存有落差，且部分客群呈現衰退，允宜研謀改善，以帶動臺鐵運輸服務發展	乙－249

3.臺鐵為推動行車安全，研提五年安全提升計畫（113至117年）以確保鐵路運營穩定安全，惟間有因調車作業事故造成人員傷亡及財物損失情事，允宜研謀改善，以避免事故發生	乙－251

4.臺灣鐵路公司為強化平交道安全防護，已購置及更新相關設備，惟尚未協調有關單位導入科技執法，另錄影監視及緊急按鈕等設備亦間有未臻完備，有待研謀改善，以防杜與減少平交道事故，維護交通安全	乙－252

5.推動第二階段組織調整，惟核心技術人力缺口及留才問題仍未顯著改善，致加班負荷沉重、技術人力持續流失，允宜研謀改善	乙－252

6.配合政府減碳政策，積極推動各項減碳及永續發展計畫，惟部分太陽能及風力發電設備因損壞而閒置停用，另全球資訊網永續專區未充分揭露具體作為，允宜研謀改善	乙－254

7.已建置車輛維修資訊管理系統以工單方式管理車輛維修及材料領用等作業，惟系統功能未臻完善，且未落實系統登錄作業，允宜檢討改善，以發揮系統建置功能	乙－255

8.臺灣鐵路公司辦理臺中車站鐵道文化園區興建營運移轉案，有助推動臺中城市再造與區域發展，惟簽訂投資契約後因部分土地及建物無法完成交付，影響園區整體興建與營運時程，允宜研謀改善	乙－255

9.材料儲存已建置風險管理機制，惟防竊措施仍欠周妥，部分工務段間有材料失竊，允應檢討改善，落實材料稽核作業，以提升材料管理效能	乙－256

10.為確保健全經營，業建立內部控制制度，惟針對永續資訊之管理、揭露等作業，尚待參酌國際發展趨勢及政府淨零轉型政策等，於內部控制制度中研修納列，亦未將溫室氣體盤查列為風險評估項目，允宜研謀改善	乙－257

11.辦理車輛管理檢核作業，惟部分單位針對駕駛人駕駛執照有無遭吊扣（銷），及行車前後酒精濃度，尚未建立相關查驗機制或訂定檢測規範，允宜研謀改善	乙－258

三、臺灣港務股份有限公司

1.臺灣港務公司近年營收持續成長，惟高雄港貨櫃吞吐量排名下滑，定期航運連結指數亦呈現下滑，允宜研謀改善	乙－270

2.經管港區倉庫設施，以吸引業者投資進駐，惟部分港區倉庫存有閒置或低度利用情形，允宜研謀改善，以增進設施營運效能	乙－271

3.為確保商港管制區安全，已建置自動化門哨系統輔助查緝管制作業，惟該系統尚未介接公路局車籍資料，影響管制效果，允宜研謀改善	乙－272

4.為因應永續港口發展趨勢，建置港口智慧能源管理系統，惟間有因網路斷線、設備損壞，致監測數據中斷或異常情事，允宜研謀改善	乙－272

5.規劃興建之臺北港南碼頭區聯合辦公大樓，未能因應離岸風電政策調整及時修正計畫，致建物完工後長期閒置，允宜研謀改善，以發揮資源應有效益	乙－272

6.高雄港第四貨櫃中心尚未完成招商，又臺灣港務港勤公司近年持續投入鉅資購置相關設備，惟獲利之創造及經營效益之提升未符預期，允宜研謀改善	乙－273

7.臺灣港務公司辦理自動化門哨系統導入AI影像辨識，有助管理港區人車進出情形，惟未善用離線資料比對違規通行情形，且監控設備缺乏自動化預警偵測故障功能等，允宜研謀改善	乙－275

四、桃園國際機場股份有限公司

1.推動機場數位轉型以提升營運效能及旅客體驗，並以發展Airport 4.0之個人化服務為目標，惟個人化關鍵服務推動仍有不足，生物辨識整合流程亦未臻完善，允宜研謀改善，以厚植國際樞紐競爭優勢	乙－284

2.整合桃園國際機場關鍵系統以提升營運韌性與智慧化效能，惟出境旅客共用報到系統係由航聯會建置及營運，影響桃園國際機場公司於資料介接、設備規劃及異常處理之效能，允宜研謀改善	乙－286

3.辦理機場無人機偵防作業以維護國門空域安全，惟現行系統未具備低頻段、LTE通訊及跳頻型態偵測能力，允宜研謀擴充覆蓋範圍並精進辨識機制，以強化空域防衛韌性及保障飛航安全	乙－287

4.推動空氣品質改善計畫，以優化作業環境，惟尚未就行李處理場之CO2等關鍵污染物建立定期環境監測機制，另亦待針對鋰電池電動車火災具有高溫、易復燃及產生有毒煙氣等特性，強化地下工作場域火災風險評估及管理措施，允宜研謀改善，以落實淨零轉型安全治理目標	乙－287

5.辦理機場園區廢棄物焚化處理作業，以維持航空廢棄物即時處置量能，惟收支持續失衡，允宜研謀改善，以提升廢棄物處理機制之長期營運韌性	乙－289

6.辦理航廈節能管理措施以落實淨零排放政策，惟空調供應未依實際人流變化及各區域使用需求進行即時動態調整，允宜評估強化智慧化空調分區控制及自動調節機制，以提升整體能源使用效率並兼顧旅客舒適度與服務品質，落實綠色機場治理效能	乙－290

7.推動溫室氣體盤查管理及園區共同減碳計畫，以接軌淨零排放趨勢，惟公開資訊尚未完整揭露園區共同減碳計畫執行成果，且未量化評估並揭露永續採購對溫室氣體減量、能源效率提升及供應鏈風險管理之實際貢獻，允宜研謀改進	乙－291

伍、金融監督管理委員會主管

中央存款保險股份有限公司

1.依存款保險條例設置金融保險賠款特別準備金，並為反映金融機構經營風險，修正存款保險費率實施方案，惟特別準備金餘額占保額內存款比率遲未達法定目標，又115年適用之存款保險費率，近半數要保機構費率降低，影響準備金之積累，允宜研謀善策，儘速充實準備金，以有效保障存款人權益	乙－299

2.持續辦理存款保險業務推展宣導活動，有助國人瞭解存款保險制度及提升對金融體系信心，惟民眾對存款保險認知度仍未見增加，允宜研謀深化宣導內容及方式，以提升民眾對於存款保險之認識	乙－302