三、臺灣港務股份有限公司

臺灣港務公司於101年3月1日由交通部原轄屬基隆、臺中、高雄及花蓮等4個港務局改制成立，資本額664億餘元，政府（交通部）持股100％，合併員工人數2千餘人，經營涵蓋商港區域之規劃建設及經營管理、海運運輸關聯服務之經營及提供、自由貿易港區之開發及營運、觀光遊憩之開發及經營、投資、轉投資或經營國內、外相關事業等臺灣國際商港港埠相關業務，並設立基隆、臺中、高雄及花蓮港務分公司管理各國際商港。該公司於103年10月16日獨資成立臺灣港務港勤公司，經營拖船作業、船舶修護及海上即時救援等港勤服務及離岸風電風場運維服務。106年3月29日與高雄市政府共同投資設立高雄港區土地開發公司（該公司持股51％，高雄市政府持股49％）辦理高雄港區與周邊土地資產之規劃、開發、營運及物業管理等業務。

臺灣港務公司114年度決算暨所屬臺灣港務港勤公司及高雄港區土地開發公司之分決算，係依預算採合併報表編造，經本部參據會計師查核簽證財務報告，予以書面審核，並派員抽查。茲將查核結果說明如次：

（一）　業務計畫實施情形之查核

1.　營運計畫　114年度營運計畫，主要有倉儲等5項，其中達成預計目標者3項，未達預計目標者2項，其原因列表分析如次：

| 營運項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  | 增減原因說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ |  |
| （1）倉儲 | 千延日噸 | 118,073 | 248,114 | 130,041 | 110.14 | 風電開發廠商於港區儲放風電相關貨物之需求成長，倉儲業務量隨增。 |
| （2）停泊 | 艘時 | 4,110,000 | 4,506,149 | 396,149 | 9.64 | 配合離岸風場建置期程，風電作業船進港靠泊需求成長，停泊業務量隨增。 |
| （3）曳船 | 小時 | 83,317 | 75,875 | - 7,442 | - 8.93 | 部分風電船舶配備動態定位系統，減少拖船調派艘數，曳船時數隨減。 |
| （4）裝卸 | 千計費噸 | 725,487 | 689,849 | - 35,637 | - 4.91 | 國內產業結構轉型及國外關稅政策未定，裝卸貨量較預計減少。 |
| （5）開發投資 | 平方公尺 | 242,446 | 243,120 | 674 | 0.28 | 開發標的增租。 |

2.　固定資產之建設改良擴充計畫　114年度固定資產建設改良擴充預算數108億1,519萬餘元（其中專案計畫60億2,793萬餘元、一般建築及設備47億8,725萬餘元）。決算支用數107億4,631萬餘元（含專案計畫60億2,733萬餘元、一般建築及設備47億1,897萬餘元），較預算數減少6,887萬餘元，約0.64％，主要係高雄港區土地開發公司配合政策調整，辦理停支所致。

（二）　預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，營業利益102億2,991萬餘元，營業外利益15億3,995萬餘元，稅前淨利117億6,987萬餘元，經減除所得稅費用21億5,085萬餘元後，審定本期淨利為96億1,901萬餘元。

上述營業利益較預算數增加20億3,668萬餘元，稅前淨利亦較預算數增加23億7,480萬餘元，主要係收取碼頭後線設施租金及管理費等收入較預計增加所致。

（三）　盈虧撥補之審定

1.　盈虧之審定　114年度原編決算稅前淨利117億6,972萬8,984元，行政院彙編決算核定稅前淨利117億6,987萬2,592元，經本部審核結果，尚無不合，審定114年度決算稅前淨利為117億6,987萬2,592元，減除所得稅費用21億5,085萬8,522元，本期淨利96億1,901萬4,070元。

2.　課稅所得之審定　上列稅前淨利，依行政院核定及本部審核結果，照稅法規定，課稅所得為102億6,971萬1,531元，應繳納所得稅為20億5,394萬2,306元。

3.　盈虧撥補　114年度審定本期淨利（歸屬於母公司業主）96億761萬3,906元，連同其他綜合損益轉入數7,147萬7,420元，合計96億7,909萬1,326元，依法分配如次：（1）提列公積22億7,458萬6,462元，其中法定公積9億6,790萬9,133元、特別公積13億667萬7,329元；（2）分配中央政府股息紅利32億2,313萬7,411元；（3）提撥地方政府15億6,801萬2,795元；（4）其他依法分配數（分配航港建設基金）26億1,335萬4,658元。

（四）　現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金85億2,040萬餘元，經營業、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減26億317萬餘元，期末現金及約當現金為59億1,723萬餘元。其現金及約當現金淨減數較預算淨減數55億8,497萬元，減少29億8,179萬餘元，主要係經營獲利較預計增加，現金流入數隨增所致。又營業活動之淨現金流入144億5,024萬餘元，主要係經營獲利；投資活動之淨現金流出108億9,126萬餘元，主要係購置不動產、廠房及設備；籌資活動之淨現金流出61億6,215萬餘元，主要係支付現金股利及航港建設基金、地方政府之分配款。

另長期借款期初餘額1,778萬餘元（含1年內到期長期借款1,500萬元），114年度償還1,502萬餘元，與可用預算數相同，期末餘額為276萬元（均為1年內到期之長期借款）。

（五）　重要審核意見

1.　臺灣港務公司近年營收持續成長，惟高雄港貨櫃吞吐量排名下滑，定期航運連結指數亦呈現下滑，允宜研謀改善。

| 表1 114年全球貨櫃港口排名 單位：千TEU |  |  |
| --- | --- | --- |
| 排名 | 港口 | 貨櫃吞吐量 |
| 1 | 上海（中國大陸） | 51,506 |
| 2 | 新加坡（新加坡） | 41,124 |
| 3 | 寧波舟山（中國大陸） | 39,308 |
| 4 | 深圳（中國大陸） | 33,380 |
| 5 | 青島（中國大陸） | 30,870 |
| 6 | 廣州（中國大陸） | 26,070 |
| 7 | 釜山（韓國） | 24,402 |
| 8 | 天津（中國大陸） | 23,290 |
| 9 | 杜拜（阿拉伯聯合大公國） | 15,536 |
| 10 | 巴生港（馬來西亞） | 14,644 |
| 11 | 鹿特丹（荷蘭） | 13,820 |
| 12 | 香港（中國大陸） | 13,668 |
| 13 | 安特衛普-布魯日（比利時） | 13,500 |
| 14 | 廈門（中國大陸） | 12,254 |
| 15 | 丹絨柏樂巴斯（馬來西亞） | 12,253 |
| 16 | 洛杉磯（美國） | 10,297 |
| 17 | 丹吉爾地中海（摩洛哥） | 10,241 |
| 18 | 蘇州（中國大陸） | 9,670 |
| 19 | 長堤（美國） | 9,649 |
| 20 | 蘭查邦（泰國） | 9,554 |
| 21 | 高雄（中華民國） | 9,228 |
| 22 | 胡志明市（越南） | 9,158 |
| 註：1.TEU係指20呎標準貨櫃（Twenty-foot Equivalent Unit）。 2.資料來源：整理自勞氏日報（Lloyd’s List）發布之2025全球百大貨櫃港口排名（One Hundred Container Ports 2025）。 |  |  |

交通部依商港法第6條規定，自84年起以每5年為一期，滾動檢討「商港整體發展規劃」，作為我國商港整體發展之上位指導方針，並由臺灣港務公司及交通部航港局分別據以訂定國際、國內商港未來5年之發展建設計畫。其中臺灣港務公司擬訂之「國際商港未來發展及建設計畫（111－115年）」，報經行政院於110年10月12日核定，計畫期程自111年1月至115年12月，總經費經2次計畫修正後增為229億8,545萬餘元，以「強化智慧創新與多元服務，鞏固海運樞紐地位」為發展目標，推動高雄港第七貨櫃中心等大型建設，並透過軟硬體升級與經營模式創新，期將高雄港發展為亞太貨櫃中轉樞紐。經查臺灣港務公司近10年度營業收入持續成長，由105年度188億4,007萬餘元，增加至114年度256億3,449萬餘元；惟受國際競爭影響，高雄港近10年貨櫃吞吐量之世界排名已由105年之第13名，下滑至114年之第21名（表1）。另依聯合國貿易暨發展會議（United Nations Conference on Trade and Development）於2026年1月發布用以檢視各國海運競爭力之關鍵指標：定期航運連結指數（Liner Shipping Connectivity Index, LSCI），據以衡量單一國家融入全球貨櫃航運網絡之程度，其指數分數愈高，表示其在國際海運競爭力愈強。據該貿易暨發展會議發布資料，我國LSCI已由108年第4季之368.60下滑至114年第4季之330.99，顯示於國際競爭趨勢下，我國港口之海運樞紐地位正逐步流失，經函請臺灣港務公司研謀改善，以強化我國海運樞紐地位，確保港埠事業之永續發展。據復：將持續招攬潛在航商增靠航線，透過客製化行銷獎勵方案爭取航線布局高雄港，以提升航線連結、航網密度及市場占有率，並持續掌握全球航運市場與供應鏈重組趨勢，動態調整港群經營策略，透過精準行銷、港埠建設升級、軟硬體同步精進及航線拓展等措施，穩定既有貨源並開拓新市場。

2.　經管港區倉庫設施，以吸引業者投資進駐，惟部分港區倉庫存有閒置或低度利用情形，允宜研謀改善，以增進設施營運效能。

| 表2 國際商港倉庫進倉量情形 單位：千計費噸、％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期間 港口別 |  | 111年1-8月 | 112年1-8月 | 113年1-8月 | 114年1-8月 |
| 合計 | 進倉量 | 237,956 | 225,842 | 248,965 | 251,777 |
|  | 占比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 高雄港 | 進倉量 | 129,251 | 123,921 | 144,119 | 147,129 |
|  | 占比 | 54.32 | 54.87 | 57.89 | 58.44 |
| 臺中港 | 進倉量 | 40,390 | 34,551 | 36,603 | 35,251 |
|  | 占比 | 16.97 | 15.30 | 14.70 | 14.00 |
| 臺北港 | 進倉量 | 38,995 | 38,726 | 34,535 | 35,059 |
|  | 占比 | 16.39 | 17.15 | 13.87 | 13.92 |
| 基隆港 | 進倉量 | 28,516 | 28,068 | 33,157 | 33,893 |
|  | 占比 | 11.98 | 12.43 | 13.32 | 13.46 |
| 安平港 | 進倉量 | 737 | 556 | 533 | 419 |
|  | 占比 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.17 |
| 花蓮港 | 進倉量 | 14 | 15 | 11 | 15 |
|  | 占比 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 蘇澳港 | 進倉量 | 51 | 3 | 3 | 8 |
|  | 占比 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 註：1.本表係依114年1-8月國際商港倉庫進倉量占比由最高至最低之順序排列。 2.資料來源：整理自交通部交通統計查詢網。 |  |  |  |  |  |

臺灣港務公司依國營港務股份有限公司設置條例第2條規定，負責商港區域之規劃、建設及經營管理等業務。另依該公司114年度預算書所載，倉儲業務為其主要營運項目之一，旨在配合臨港產業及能源發展等需求，優化港區運輸與倉儲環境，以吸引業者投資進駐。依交通部統計資料分析，近4年（111至114年）1至8月我國各國際商港倉庫進倉規模差異顯著，其中114年1至8月以高雄港占比達58.44％最高，蘇澳港占比未達0.01％最低（表2）。經查該公司經營國際商港倉庫設施運用情形，發現部分港區倉庫存有長期閒置未使用情形，以進倉量最高之高雄港為例，其30-3倉庫可出租土地面積11,301.32平方公尺，惟其中5,915.03平方公尺（占52.34％）截至114年8月底止仍未出租。另部分港區倉庫使用率偏低，如臺中港19A後線倉庫，自111年迄114年8月底止均無貨物進出紀錄；蘇澳港4號倉庫南側，則因建物耐震度不足，使用率由111年度之24.07％銳減至1.19％，顯示部分港區倉庫使用情形，仍有待提升，經函請臺灣港務公司研謀改善。據復：將積極辦理招商作業，持續強化短期租用機制，並進行修繕活化、分區出租及汰除低效倉庫等措施，將閒置空間使用最大化，落實港區資產永續經營。

3.　為確保商港管制區安全，已建置自動化門哨系統輔助查緝管制作業，惟該系統尚未介接公路局車籍資料，影響管制效果，允宜研謀改善。

臺灣港務公司為確保商港管制區安全，訂定國際商港管制區通行證申請及使用須知，規定人員及車輛進出國際商港管制區應具備有效通行證，並接受港務警察檢查。另為推動智慧港口發展，亦已建置港區通行證管理及國際商港自動化門哨管理系統（下稱自動化門哨系統），並介接內政部移民署之船員臨時停留許可證、內政部警政署之失車及逃犯、財政部關務署之貨櫃放行訊息及運送單等跨機關資料，輔助港務警察單位辦理船員比對、失車及逃犯偵查、貨櫃查核等查緝與管制作業，以維護港區安全，發揮智慧港口管理效能。惟該公司自動化門哨系統尚未介接交通部公路局（下稱公路局）車籍資料，致經運用該公司自動化門哨系統資料比對公路局車籍資料，分析112年1月至114年8月間進出商港管制區之車輛紀錄，發現仍有部分車輛牌照業經吊扣、報停及註銷，或經廢車回收處理，卻仍進出港區情事，顯示現行自動化門哨系統，仍有管制漏洞，經函請交通部督促臺灣港務公司研謀改善。據復：將規劃自動化門哨系統介接公路局車籍資料，以強化國際商港管制區進出車輛管制作業。

4.　為因應永續港口發展趨勢，建置港口智慧能源管理系統，惟間有因網路斷線、設備損壞，致監測數據中斷或異常情事，允宜研謀改善。

依交通部運輸研究所110年11月發布之「商港整體發展規劃（111－115年）」列載，我國為因應國際永續港口發展趨勢，業將「因應國內外環保公約，推動港口永續相關措施」列為我國商港未來發展策略，其中111至115年中期發展方針為「跟進國際綠色港口政策與國內環保規範，持續推廣使用港口綠能設備與港口韌性相關措施」，並將「朝綠色永續港口邁進，持續強化韌性設施與環保措施」納入116至130年長期發展方針。經查臺灣港務公司為因應永續港口發展趨勢，於高雄港等7大國際商港及布袋港、澎湖港等2個國內商港建置「港口智慧能源管理系統」，執行電能管理、需量管理、用水管理及智慧照明等4大管理方案，以全時監控港區能源使用情形。惟查「港口智慧能源管理系統」間有因網路斷線、設備損壞，致監測數據中斷或異常情事，影響管理系統應有功能之發揮，經函請臺灣港務公司檢討改善。據復：已要求各權責單位於接獲異常通報後，須立即派員排除或通報維護廠商檢修，以確保系統數據傳輸正確性及整體運作穩定。

5.　規劃興建之臺北港南碼頭區聯合辦公大樓，未能因應離岸風電政策調整及時修正計畫，致建物完工後長期閒置，允宜研謀改善，以發揮資源應有效益。

圖1　聯合辦公大樓現況

資料來源：本部於114年10月13日拍攝。

臺灣港務公司基隆港務分公司（下稱基隆分公司）於101年間依據「基隆港、臺北港及蘇澳港未來發展及建設計畫（101年～105年）」，將臺北港南碼頭區規劃為多功能多用途開發區，擬陸續引進公、民營事業機構進駐，投資經營散雜貨裝卸儲轉、物流倉儲等業務，並預定分2期開發。該分公司為促進民間參與第一期開發區之投資經營意願，辦理「臺北港南碼頭區公共設施工程規劃設計」勞務採購案，經廠商於103年1月提出公共設施整體規劃報告書。依該報告書列述，基隆分公司於102年8月調查未來於南碼頭區有辦公需求之公務機關進駐需求統計結果，預估進駐約75人，辦公室需求面積約800平方公尺。嗣行政院於105年發布推動前瞻基礎建設計畫，將綠能建設之風力發電產業列為國家法定產業政策。臺灣港務公司及基隆分公司為配合政府綠色能源政策之推行，於106年11月2日提出臺北港離岸風電發展計畫，將臺北港定位調整為離岸風電發展之水下基礎操作港，並規劃將南碼頭區資源提供予離岸風電產業使用。經查臺北港南碼頭區定位發展方向調整後，已與原規劃構想之產業型態產生實質改變，惟基隆分公司未審酌上述重大政策變動對原預期進駐相關辦公空間需求之衝擊，並適時檢討評估修正原有規劃，即於109年9月15日完成「臺北港南碼頭區公共建築新建工程」採購決標，109年10月30日動工興建，112年7月25日驗收合格，結算金額6億471萬餘元，肇致該大樓自驗收完成日起，迄至本部查核日（114年12月5日）止，已2年餘仍處於閒置狀態，尚無機關進駐（圖1），耗資鉅額之公共建設預算未能發揮應有之營運效益，經函請臺灣港務公司督促基隆分公司檢討妥處，積極研謀多元活化對策，以發揮資源應有效益，並帶動港區發展。據復：將配合臺北港區域開發進度，持續洽詢

各公私部門進駐及使用需求，適時辦理機關進駐或招商出租作業，以提升資產使用效益，後續並加強檢討商港整體規劃，以提升計畫彈性與應變能力。

6.　高雄港第四貨櫃中心尚未完成招商，又臺灣港務港勤公司近年持續投入鉅資購置相關設備，惟獲利之創造及經營效益之提升未符預期，允宜研謀改善。

臺灣港務公司為提升臺灣整體港埠經營效率及競爭力，鞏固臺灣國際商港之海運樞紐地位，研擬「國際商港未來發展及建設計畫（111－115年）」，興築各國際商港基礎工程及營運設施，計畫金額229億8,545萬餘元，截至114年底止已執行217億1,352萬餘元，占累計分配預算數99.08％；另臺灣港務港勤股份有限公司（下稱臺灣港務港勤公司）114年度「一般建築及設備計畫」編列預算10億8,461萬餘元，截至114年底止已執行10億7,580萬餘元（99.19％）。經查各該公司固定資產建設改良擴充執行情形，核有下列事項：

（1）　高雄港第四貨櫃中心尚未完成招商：交通部為因應國際海運船舶大型化發展趨勢，自100年起推動「高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫」，填築422.5公頃新生地、興建19席深水碼頭，包含5席貨櫃碼頭（第七貨櫃中心）、10席石化碼頭及4席散雜貨碼頭，臺灣港務公司為因應第七貨櫃中心啟用事宜，業於107年底與國籍航商簽訂第七貨櫃中心部分碼頭租約，期藉業者由第四貨櫃中心（包含115至121號碼頭）及第五貨櫃中心搬遷至第七貨櫃中心營運之契機，啟動高雄港貨櫃碼頭重配置作業，至於第四貨櫃中心後續依上開「國際商港未來發展及建設計畫（111－115年）」規劃，將辦理該貨櫃中心後側圍堤造地計畫，朝自貿、貨運、物流及倉儲等多元業務規劃，申設為自由貿易港區以吸引民間資金投資。經查該公司自107年啟動高雄港貨櫃碼頭重配置作業後，第四貨櫃中心115至119號碼頭原主要航商已於113年度完成搬遷，惟截至115年1月15日止該等碼頭仍未完成招商；另自營櫃場120至121號碼頭亦因營運長期虧損，於114年7月11日經董事會決議終止營運，致第四貨櫃中心仍處於閒置狀態，經函請臺灣港務公司檢討改善。據復：115至119號碼頭已於114至115年間辦理招商，並引進風電及倉儲物流等產業進駐；至於120至121號碼頭，已與潛在業者洽談，或已完成業者資格審核，將持續辦理招商作業。另針對高雄港第四貨櫃中心未來營運規劃，將依碼頭定位及視市場需求滾動檢討辦理招商作業，朝引進多元業態長期營運為目標，持續活化既有碼頭場域使用效益。

| （2） 臺灣港務港勤公司投入鉅資購置相關設備，惟資產創造收益之提升未符預期：臺灣港務港勤公司主要經營業務項目為各國際商港之拖船服務、船舶修護及海難救助等，另配合政府發展離岸風電產業政策，提供風場運維服務，配合臺灣港務公司提升港埠整體經營效能。經查臺灣港務港勤公司近5年度（110至114年度）累計投入逾21億餘元購置拖船等設備，其110年度營業收入計19億1,333萬餘元，自112年度起受曳船費率調升等影響，增加至114年度之22億1,468萬餘元，惟近3年度（112至114年度）資產週轉率均停滯於0.35次，未見增長，114年度權益週轉率0.42次亦未能提升；又進一步分析獲利能力，114年度淨利衰退至3億7,294萬餘元，淨利率16.84％跌至近5年低點（表3），投入資產創造收益之效率有待提升，經函請臺灣港務公司督促臺灣港務港勤公司檢討改善。據復：為拓展營業收入來源，臺灣港務港勤公司已承攬「馬祖 表3 臺灣港務港勤公司資產週轉率、權益週轉率及淨利率 單位：次、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 資產週轉率 | 權益週轉率 | 淨利率 |
| 110 | 0.33 | 0.41 | 23.32 |
| 111 | 0.32 | 0.40 | 21.37 |
| 112 | 0.35 | 0.43 | 19.87 |
| 113 | 0.35 | 0.42 | 20.18 |
| 114 | 0.35 | 0.42 | 16.84 |
| 註：1.110至113年度為決算審定數，114年度為決算數。 2.資料來源：整理自臺灣港務港勤公司各年度決算書。 |  |  |  |

港埠拖船租賃及委外操作維護計畫案」等業務，未來將持續爭取國內及國際商港、工業專用港、外海拖帶等海事工程、離岸風電人員運輸船運輸與泊位等業務，並整合船修設施、周邊場域及碼頭租賃資源，發展船舶維修服務；持續強化營運成本控管，檢討船舶值班及調度機制，降低非必要待命時間，減少油料耗用及人力配置成本，以提升整體經營效率。

7.　臺灣港務公司辦理自動化門哨系統導入AI影像辨識，有助管理港區人車進出情形，惟未善用離線資料比對違規通行情形，且監控設備缺乏自動化預警偵測故障功能等，允宜研謀改善。

臺灣港務公司為妥善管理港區人員、車輛及貨櫃進出情形，業於105年完成建置自動化門哨系統資料中心，統一納管各港區自動化門哨通行紀錄。嗣該公司為改善自動化門哨系統辨識成效，於114年間辦理「國際商港港區自動化門哨管理系統精進案」採購案，增加AI影像辨識結合無線射頻辨識技術，將eTag與影像辨識之車牌號碼自動配對，以提升車牌識別率；另新增離線紀錄留存等功能，完整納管車輛通行紀錄。經查臺灣港務公司執行情形，核有下列事項：

（1）　為避免自動化門哨系統因網路中斷等因素無法正常連線運作，業新增離線紀錄功能，惟尚未善用離線模式留存之E化車道人員通行紀錄，比對違規通行情形並將其納入管制計次範圍，影響管理成效：臺灣港務公司為避免自動化門哨系統因網路、電力等各項不可抗力因素，導致無法正常連線運作時，影響人車進出之紀錄留存，於114年間辦理「國際商港港區自動化門哨管理系統精進案」採購案，115年1月6日完成系統建置，包括新增E化車道離線紀錄功能等，主要係於網路連線異常時，由原本須經過自動化車道進出管制之人車，引導改由E化車道採用手動證件刷卡感應進出港區，俟網路恢復後再自動上傳相關人車進出之紀錄。據臺灣港務公司統計115年1月1日至3月12日止，離線模式所留存之通行人員紀錄計701人次，惟該公司未善用該通行紀錄，比對有無「逾越通行許可區域之通行證進入商港管制區」、「超過通行時間出港區」、「進出商港管制區紀錄異常」等違規情形，且未將其納入國際商港管制區通行證申請及使用須知第17點第1項規定之管制計次範圍（每月份達2次者，停止其申辦當次通行證1週），不利全面掌握違規通行情形並落實相關罰則等情事，經函請臺灣港務公司研謀改善。據復：將就離線紀錄之分析違規異常情事，研議納入裁處範圍，以落實課責機制。

（2）　自動化門哨系統監控設備缺乏設備異常自動化預警功能，無法即時掌握使用狀況，影響港區管制成效：臺灣港務公司自動化門哨系統主資料中心設置於臺北港，備援資料中心設置於臺中港，於臺北港、臺中港等7大港區建置監控設備，包含門架端配置高解析攝影機、無線射頻辨識技術感應設備及相關感測器，各港區偵測資料即時回傳至系統主資料中心。該公司對各項監控設備雖委由維運廠商每月定期巡查檢測2次，惟因該系統尚缺乏自動化監控設備異常警示功能，致無法即時掌握設備使用狀況，影響港區管制成效，經函請臺灣港務公司研謀改善。據復：已規劃新增自動化門哨系統自動化監控管理功能，包含主動監測設備運作狀態，改變以往僅能依賴人力定期巡檢之運作模式；建置監控儀表板，將各港區前端設備運作資訊以圖像化呈現，可縮短異常診斷與故障排除時間，預計116年第1季完成開發並正式上線。

（六）　113年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於113年度審核報告營業部分內列重要審核意見7項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者6項（表4），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

| 表4 113年度審核報告營業部分所列臺灣港務公司重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| 高雄分公司藉業者由第四及第五貨櫃中心搬遷至第七貨櫃中心營運之契機，辦理高雄港貨櫃碼頭重新配置，以提升港埠區位效益，惟部分碼頭產生閒置情形，且近年進出口貨櫃（物）成長動能不足；另各分公司訂定國際商港船舶繫泊作業要點，僅高雄分公司明定船舶滯港期限，允宜積極研謀因應，以強化港區整體營運競爭力。 | 因高雄港第四貨櫃中心尚未完成招商，業再研提審核意見詳「（五）重要審核意見6.（1）」。 |
| 表4 113年度審核報告營業部分所列臺灣港務公司重要審核意見覆核辦理情形（續） |  |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.配合政府亞灣2.0推動方案，辦理苓雅港區舊碼頭開發及招商作業，惟第21號碼頭招商歷時6年仍處於規劃階段，且高雄港旅運中心招商進度未如預期，致部分樓層長期閒置，允宜研謀改善。 |  |
| 2.為活化高雄港蓬萊港區，辦理開發及招商作業，惟部分標的開發進度延宕，棧貳庫經營發生虧損，允宜檢討改進，以發揮港區開發效益。 |  |
| 3.高雄港自營櫃場營運持續發生虧損，裝卸作業量亦呈現下滑情形，又基隆港自營櫃場領櫃作業流程耗時，部分機具老舊且逾使用年限多年，允宜研謀改善，以提升櫃場經營作業能力及效率，增益營收與獲利。 |  |
| 4.為加速郵輪市場復甦，提出國際客船優惠措施並優化港埠旅運設施，惟國際郵輪來臺靠泊情形仍未達疫情前水準，允宜研謀改善，以促進郵輪觀光產業升級，發揮港口及相關旅運設施應有效益。 |  |
| 5.規劃辦理布袋商港招商作業，惟專用區土地逾8成待開發，港區觀光活動效益亦待提升，另商港聯外道路新闢工程期程未定，恐影響港區交通及旅遊品質，允宜研謀因應，以提升港埠營運量及增進觀光效益。 |  |
| 6.為增進資產運用效益，辦理馬公港港埠大樓招租作業，惟屢生租約提前終止情事，允宜確實檢討大樓承租廠商經營困難之癥結原因，並綜合考量旅遊市場動態及澎湖港發展趨勢，研謀適切因應策略，以發揮港埠大樓應有效益。 |  |

茲將臺灣港務公司114年度損益計算、盈虧撥補審定數額、盈虧審定後現金流量與資產負債情形，暨所屬分預算營業收支概況，分別列表如次：

臺灣港務股份有限公司所屬分預算營業收支概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 分預算名稱 | 營業總收入 | 營業總支出 | 本期淨利（淨損） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 預算數 | 審定數 | 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 臺灣港務港勤股份有限公司 | 2,271,609 | 1,898,661 | 362,928 | 372,947 | 10,019 | 2.76 |
| 高雄港區土地開發股份有限公司 | 224,856 | 201,590 | 22,616 | 23,265 | 649 | 2.87 |

註：本表係依各該分預算審定後決算數額編列，尚未沖銷內部損益。

臺灣港務股份有限公司損益計算審定表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 審定數 | 審定數與預算數比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 營業收入 | 23,820,359,000 | 25,634,499,547 | 25,634,499,547 | 1,814,140,547 | 7.62 |
| 勞務收入 | 11,850,801,000 | 11,948,762,742 | 11,948,762,742 | 97,961,742 | 0.83 |
| 其他營業收入 | 11,969,558,000 | 13,685,736,805 | 13,685,736,805 | 1,716,178,805 | 14.34 |
| 營業成本 | 12,212,886,000 | 12,185,703,879 | 12,185,703,879 | - 27,182,121 | - 0.22 |
| 勞務成本 | 8,218,466,000 | 7,958,744,752 | 7,958,744,752 | - 259,721,248 | - 3.16 |
| 其他營業成本 | 3,994,420,000 | 4,226,959,127 | 4,226,959,127 | 232,539,127 | 5.82 |
| 營業毛利（毛損） | 11,607,473,000 | 13,448,795,668 | 13,448,795,668 | 1,841,322,668 | 15.86 |
| 營業費用 | 3,414,240,000 | 3,218,875,760 | 3,218,875,760 | - 195,364,240 | - 5.72 |
| 業務費用 | 1,877,400,000 | 1,741,389,778 | 1,741,389,778 | - 136,010,222 | - 7.24 |
| 管理費用 | 1,452,486,000 | 1,408,892,278 | 1,408,892,278 | - 43,593,722 | - 3.00 |
| 其他營業費用 | 84,354,000 | 68,593,704 | 68,593,704 | - 15,760,296 | - 18.68 |
| 營業利益（損失） | 8,193,233,000 | 10,229,919,908 | 10,229,919,908 | 2,036,686,908 | 24.86 |
| 營業外收入 | 1,718,752,000 | 2,177,466,695 | 2,177,466,695 | 458,714,695 | 26.69 |
| 採用權益法認列之關聯 企業及合資利益之份額 | 58,476,000 | 87,308,309 | 87,308,309 | 28,832,309 | 49.31 |
| 其他營業外收入 | 1,660,276,000 | 2,090,158,386 | 2,090,158,386 | 429,882,386 | 25.89 |
| 營業外費用 | 516,914,000 | 637,514,011 | 637,514,011 | 120,600,011 | 23.33 |
| 財務成本 | 575,000 | 256,893 | 256,893 | - 318,107 | - 55.32 |
| 其他營業外費用 | 516,339,000 | 637,257,118 | 637,257,118 | 120,918,118 | 23.42 |
| 營業外利益（損失） | 1,201,838,000 | 1,539,952,684 | 1,539,952,684 | 338,114,684 | 28.13 |
| 稅前淨利（淨損） | 9,395,071,000 | 11,769,872,592 | 11,769,872,592 | 2,374,801,592 | 25.28 |
| 所得稅費用（利益） | 1,953,907,000 | 2,150,858,522 | 2,150,858,522 | 196,951,522 | 10.08 |
| 本期淨利（淨損） | 7,441,164,000 | 9,619,014,070 | 9,619,014,070 | 2,177,850,070 | 29.27 |
| 本期淨利（淨損）歸屬於： |  |  |  |  |  |
| 母公司業主 | 7,430,082,000 | 9,607,613,906 | 9,607,613,906 | 2,177,531,906 | 29.31 |
| 非控制權益 | 11,082,000 | 11,400,164 | 11,400,164 | 318,164 | 2.87 |

註：1.表列數據係依預算採合併報表編造。

2.本期其他綜合損益-2,984,806,013元，包括確定福利計畫之再衡量數88,749,626元、採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額－不重分類至損益之項目-804元、透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益-3,049,849,034元、與不重分類之項目相關之所得稅-17,749,764元、國外營運機構財務報表換算之兌換差額-6,821,670元、採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額－可能重分類至損益之項目-615,547元、與可能重分類之項目相關之所得稅1,481,180元。

3.臺灣港務公司114年度經營績效獎金預算依行政院核定國營事業經營績效獎金核算制度檢討報告編列，行政院彙編114年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表（營業部分）按前開檢討報告及交通部所屬用人費率事業機構薪給管理要點，暨交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點等規定暫列經營績效獎金800,807,311元，循例暫照列，俟主管機關專案審核定案後，依案辦理。

4.臺灣港務公司歸屬於母公司業主之本期淨利9,607,613,906元，除以加權平均流通在外普通股股數6,645,667,120股後，基本每股盈餘1.45元。

5.稅前淨利11,769,872,592元，扣除免稅所得等項目1,681,956,015元，加計未實現兌換損益等項目181,794,954元後，課稅所得為10,269,711,531元。應繳納所得稅2,053,942,306元，加計以前年度所得稅調整57,131,458元及遞延所得稅資產（負債）淨變動數等項目39,784,758元，所得稅費用為2,150,858,522元。

臺灣港務股份有限公司盈虧撥補審定表

中華民國114年度

| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 審定數 | 審定數與預算數比較增減 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 盈餘之部 | 7,430,082,000 | 9,679,091,326 | 9,679,091,326 | 2,249,009,326 | 30.27 |
| 本期淨利 | 7,430,082,000 | 9,607,613,906 | 9,607,613,906 | 2,177,531,906 | 29.31 |
| 其他綜合損益轉入數 | － | 71,477,420 | 71,477,420 | 71,477,420 | -- |
| 分配之部 | 7,430,082,000 | 9,679,091,326 | 9,679,091,326 | 2,249,009,326 | 30.27 |
| 中央政府所得者 | 2,474,217,000 | 3,223,137,411 | 3,223,137,411 | 748,920,411 | 30.27 |
| 股（官）息紅利 | 2,474,217,000 | 3,223,137,411 | 3,223,137,411 | 748,920,411 | 30.27 |
| 其他所得者 | 3,209,795,000 | 4,181,367,453 | 4,181,367,453 | 971,572,453 | 30.27 |
| 提撥地方政府 | 1,203,673,000 | 1,568,012,795 | 1,568,012,795 | 364,339,795 | 30.27 |
| 其他依法分配數 | 2,006,122,000 | 2,613,354,658 | 2,613,354,658 | 607,232,658 | 30.27 |
| 留存事業機關者 | 1,746,070,000 | 2,274,586,462 | 2,274,586,462 | 528,516,462 | 30.27 |
| 法定公積 | 743,008,000 | 967,909,133 | 967,909,133 | 224,901,133 | 30.27 |
| 特別公積 | 1,003,062,000 | 1,306,677,329 | 1,306,677,329 | 303,615,329 | 30.27 |

註：1.表列數據係依預算以歸屬於母公司業主之本期淨利為基礎編造。

2.本表「其他所得者」項目，係依國營港務股份有限公司設置條例規定，提撥予港口所在地之直轄市、縣（市）政府及航港建設基金。

臺灣港務股份有限公司盈虧審定後現金流量表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |
| 營業活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 稅前淨利（淨損） | 9,395,071,000 | 11,769,872,592 | 2,374,801,592 | 25.28 |
| 利息股利之調整 | - 1,411,142,000 | - 1,825,298,802 | - 414,156,802 | 29.35 |
| 未計利息股利之稅前淨利（淨損） | 7,983,929,000 | 9,944,573,790 | 1,960,644,790 | 24.56 |
| 調整項目 | 4,024,575,000 | 5,349,815,872 | 1,325,240,872 | 32.93 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 12,008,504,000 | 15,294,389,662 | 3,285,885,662 | 27.36 |
| 收取利息 | － | 2,346,203 | 2,346,203 | -- |
| 收取股利 | 976,132,000 | 1,224,486,279 | 248,354,279 | 25.44 |
| 退還（支付）所得稅 | - 1,893,224,000 | - 2,070,979,008 | - 177,755,008 | 9.39 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,091,412,000 | 14,450,243,136 | 3,358,831,136 | 30.28 |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 流動金融資產淨減（淨增） | 3,427,722,000 | - 3,313,821,495 | - 6,741,543,495 | -- |
| 減少投資 | － | 5,406,493,031 | 5,406,493,031 | -- |
| 減少不動產、廠房及設備 | 60,412,000 | 97,196,104 | 36,784,104 | 60.89 |
| 減少投資性不動產 | － | 152,071 | 152,071 | -- |
| 無形資產及其他資產淨減（淨增） | - 248,171,000 | 1,111,748,005 | 1,359,919,005 | -- |
| 收取利息 | 435,585,000 | 595,341,302 | 159,756,302 | 36.68 |
| 收取股利 | － | 64,937,250 | 64,937,250 | -- |
| 增加投資 | - 3,827,722,000 | - 5,361,159,567 | - 1,533,437,567 | 40.06 |
| 增加不動產、廠房及設備 | - 10,574,693,000 | - 5,470,134,173 | 5,104,558,827 | - 48.27 |
| 增加投資性不動產 | - 242,000,000 | - 4,022,013,765 | - 3,780,013,765 | 1,561.99 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 10,968,867,000 | - 10,891,261,237 | 77,605,763 | - 0.71 |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 其他負債淨增（淨減） | － | - 232,051,820 | - 232,051,820 | -- |
| 增加資本、公積及填補虧損 | 106,000,000 | 106,000,000 | － | － |
| 減少長期債務 | - 15,022,000 | - 15,022,000 | － | － |
| 支付利息 | - 575,000 | - 256,893 | 318,107 | - 55.32 |
| 發放現金股利 | - 2,481,113,000 | - 2,562,952,839 | - 81,839,839 | 3.30 |
| 其他籌資活動之現金流出 | - 3,316,805,000 | - 3,457,873,680 | - 141,068,680 | 4.25 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | - 5,707,515,000 | - 6,162,157,232 | - 454,642,232 | 7.97 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | - 5,584,970,000 | - 2,603,175,333 | 2,981,794,667 | - 53.39 |
| 期初現金及約當現金 | 10,526,666,000 | 8,520,407,366 | - 2,006,258,634 | - 19.06 |
| 期末現金及約當現金 | 4,941,696,000 | 5,917,232,033 | 975,536,033 | 19.74 |

註：1.表列數據係依預算採合併報表編造。

2.本表現金及約當現金係包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

3.本表「調整項目」欄所列，包括預期信用損益及評價損益、提存各項準備、折舊及減損、攤銷、沖轉遞延負債、外幣兌換損失（利益）、處理資產損失（利益）、債務整理損失（利益）、其他、流動金融資產淨減（淨增）、流動資產淨減（淨增）、流動金融負債淨增（淨減）及流動負債淨增（淨減）。

臺灣港務股份有限公司盈虧審定後資產負債表

中華民國114年12月31日

| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 114年12月31日 |  | 113年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 148,103,116,587 | 100.00 | 143,934,379,350 | 100.00 | 4,168,737,237 | 2.90 |
| 流動資產 | 25,936,441,484 | 17.51 | 23,155,581,003 | 16.09 | 2,780,860,481 | 12.01 |
| 現金 | 4,917,232,033 | 3.32 | 8,520,407,366 | 5.92 | - 3,603,175,333 | - 42.29 |
| 流動金融資產 | 18,023,559,218 | 12.17 | 13,541,915,099 | 9.41 | 4,481,644,119 | 33.09 |
| 應收款項 | 2,614,998,485 | 1.77 | 719,369,870 | 0.50 | 1,895,628,615 | 263.51 |
| 本期所得稅資產 | － | － | 3,053 | 0.00 | - 3,053 | - 100.00 |
| 存貨 | 6,462,281 | 0.00 | 7,506,267 | 0.01 | - 1,043,986 | - 13.91 |
| 預付款項 | 309,417,824 | 0.21 | 297,866,618 | 0.21 | 11,551,206 | 3.88 |
| 短期墊款 | 64,771,643 | 0.04 | 67,189,730 | 0.05 | - 2,418,087 | - 3.60 |
| 其他流動資產 | － | － | 1,323,000 | 0.00 | - 1,323,000 | - 100.00 |
| 基金、投資及長期應收款 | 24,377,980,325 | 16.46 | 27,720,543,759 | 19.26 | - 3,342,563,434 | - 12.06 |
| 非流動金融資產 | 23,948,717,128 | 16.17 | 27,306,213,600 | 18.97 | - 3,357,496,472 | - 12.30 |
| 採用權益法之投資 | 429,263,197 | 0.29 | 414,330,159 | 0.29 | 14,933,038 | 3.60 |
| 不動產、廠房及設備 | 57,101,954,708 | 38.56 | 59,195,749,828 | 41.13 | - 2,093,795,120 | - 3.54 |
| 土地 | 3,253,386,056 | 2.20 | 3,242,471,056 | 2.25 | 10,915,000 | 0.34 |
| 土地改良物 | 20,067,903,073 | 13.55 | 24,271,149,994 | 16.86 | - 4,203,246,921 | - 17.32 |
| 房屋及建築 | 8,182,194,487 | 5.52 | 8,140,216,890 | 5.66 | 41,977,597 | 0.52 |
| 機械及設備 | 6,086,606,203 | 4.11 | 6,248,317,000 | 4.34 | - 161,710,797 | - 2.59 |
| 交通及運輸設備 | 3,788,108,773 | 2.56 | 4,033,031,295 | 2.80 | - 244,922,522 | - 6.07 |
| 什項設備 | 410,744,074 | 0.28 | 409,799,900 | 0.28 | 944,174 | 0.23 |
| 租賃權益改良 | 225,880,951 | 0.15 | 158,962,707 | 0.11 | 66,918,244 | 42.10 |
| 購建中固定資產 | 15,087,131,091 | 10.19 | 12,691,800,986 | 8.82 | 2,395,330,105 | 18.87 |
| 使用權資產 | 36,593,196 | 0.02 | 41,079,164 | 0.03 | - 4,485,968 | - 10.92 |
| 使用權資產 | 36,593,196 | 0.02 | 41,079,164 | 0.03 | - 4,485,968 | - 10.92 |
| 投資性不動產 | 38,610,866,057 | 26.07 | 30,427,812,112 | 21.14 | 8,183,053,945 | 26.89 |
| 投資性不動產－土地 | 1,773,338,733 | 1.20 | 1,773,338,733 | 1.23 | － | － |
| 投資性不動產－土地改良物 | 23,351,628,515 | 15.77 | 15,545,354,858 | 10.80 | 7,806,273,657 | 50.22 |
| 投資性不動產－房屋及建築 | 13,436,361,803 | 9.07 | 13,022,000,253 | 9.05 | 414,361,550 | 3.18 |
| 建造中之投資性不動產 | 49,537,006 | 0.03 | 87,118,268 | 0.06 | - 37,581,262 | - 43.14 |
| 無形資產 | 603,716,921 | 0.41 | 584,641,608 | 0.41 | 19,075,313 | 3.26 |
| 無形資產 | 603,716,921 | 0.41 | 584,641,608 | 0.41 | 19,075,313 | 3.26 |
| 其他資產 | 1,435,563,896 | 0.97 | 2,808,971,876 | 1.95 | - 1,373,407,980 | - 48.89 |
| 遞延所得稅資產 | 1,171,056,165 | 0.79 | 1,245,665,344 | 0.87 | - 74,609,179 | - 5.99 |
| 什項資產 | 264,507,731 | 0.18 | 1,563,306,532 | 1.09 | - 1,298,798,801 | - 83.08 |
| 資產總額 | 148,103,116,587 | 100.00 | 143,934,379,350 | 100.00 | 4,168,737,237 | 2.90 |

註：1.表列數據係依預算採合併報表編造。

2.信託代理與保證之或有資產與或有負債，114年底及113年底各有20,758,738,317元及13,309,920,637元。

3.存貨成本係採移動平均法計算，期末以成本與淨變現價值孰低衡量。

4.投資性不動產後續衡量係採成本模式。

臺灣港務股份有限公司盈虧審定後資產負債表 （續）

中華民國114年12月31日

| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 114年12月31日 |  | 113年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 負債 | 30,174,060,797 | 20.37 | 25,333,331,643 | 17.60 | 4,840,729,154 | 19.11 |
| 流動負債 | 19,175,436,403 | 12.95 | 13,649,177,889 | 9.48 | 5,526,258,514 | 40.49 |
| 短期債務 | 7,607,728 | 0.01 | 19,670,181 | 0.01 | - 12,062,453 | - 61.32 |
| 應付款項 | 14,874,538,991 | 10.04 | 11,444,670,338 | 7.95 | 3,429,868,653 | 29.97 |
| 本期所得稅負債 | 994,601,933 | 0.67 | 954,510,230 | 0.66 | 40,091,703 | 4.20 |
| 預收款項 | 2,381,707,521 | 1.61 | 319,428,811 | 0.22 | 2,062,278,710 | 645.61 |
| 合約負債－流動 | 7,680,135 | 0.01 | 6,836,329 | 0.00 | 843,806 | 12.34 |
| 其他流動負債 | 909,300,095 | 0.61 | 904,062,000 | 0.63 | 5,238,095 | 0.58 |
| 長期負債 | 298,055,365 | 0.20 | 323,742,966 | 0.22 | - 25,687,601 | - 7.93 |
| 長期債務 | 265,136,602 | 0.18 | 286,355,152 | 0.20 | - 21,218,550 | - 7.41 |
| 租賃負債 | 32,918,763 | 0.02 | 37,387,814 | 0.03 | - 4,469,051 | - 11.95 |
| 其他負債 | 10,700,569,029 | 7.23 | 11,360,410,788 | 7.89 | - 659,841,759 | - 5.81 |
| 負債準備 | 1,191,066,152 | 0.80 | 1,552,260,127 | 1.08 | - 361,193,975 | - 23.27 |
| 遞延負債 | 5,460,673,817 | 3.69 | 5,788,425,626 | 4.02 | - 327,751,809 | - 5.66 |
| 遞延所得稅負債 | 20,060,200 | 0.01 | 38,616,037 | 0.03 | - 18,555,837 | - 48.05 |
| 什項負債 | 4,028,768,860 | 2.72 | 3,981,108,998 | 2.77 | 47,659,862 | 1.20 |
| 權益 | 117,929,055,790 | 79.63 | 118,601,047,707 | 82.40 | - 671,991,917 | - 0.57 |
| 資本 | 66,911,671,200 | 45.18 | 66,805,671,200 | 46.41 | 106,000,000 | 0.16 |
| 資本 | 66,456,671,200 | 44.87 | 66,456,671,200 | 46.17 | － | － |
| 預收資本 | 455,000,000 | 0.31 | 349,000,000 | 0.24 | 106,000,000 | 30.37 |
| 資本公積 | 19,266,261,732 | 13.01 | 19,266,261,732 | 13.39 | － | － |
| 資本公積 | 19,266,261,732 | 13.01 | 19,266,261,732 | 13.39 | － | － |
| 保留盈餘（或累積虧損） | 23,500,927,623 | 15.87 | 21,226,341,161 | 14.75 | 2,274,586,462 | 10.72 |
| 已指撥保留盈餘 | 23,500,927,623 | 15.87 | 21,226,341,161 | 14.75 | 2,274,586,462 | 10.72 |
| 累積其他綜合損益 | 8,191,784,394 | 5.53 | 11,248,067,827 | 7.81 | - 3,056,283,433 | - 27.17 |
| 國外營運機構財務 報表換算之兌換差額 | - 456,891 | - 0.00 | 5,499,146 | 0.00 | - 5,956,037 | -- |
| 透過其他綜合損益按公允 價值衡量之金融資產損益 | 8,192,241,285 | 5.53 | 11,242,568,681 | 7.81 | - 3,050,327,396 | - 27.13 |
| 非控制權益 | 58,410,841 | 0.04 | 54,705,787 | 0.04 | 3,705,054 | 6.77 |
| 非控制權益 | 58,410,841 | 0.04 | 54,705,787 | 0.04 | 3,705,054 | 6.77 |
| 負債及權益總額 | 148,103,116,587 | 100.00 | 143,934,379,350 | 100.00 | 4,168,737,237 | 2.90 |

5.不動產、廠房及設備、使用權資產、投資性不動產之折舊係採平均法計算。

6.期末已提撥退休金資產124億5,293萬餘元，及提列員工福利負債準備（屬退休金部分）8億1,662萬餘元。

7.期末預收資本增加106,000,000元，係前瞻基礎建設計畫－遊憩親水計畫之交通部現金增資。