二、國營臺灣鐵路股份有限公司

臺灣鐵路公司於113年1月1日由原交通部臺灣鐵路管理局改制成立，資本額800億元，政府（交通部）持股100％，員工人數1萬5千餘人，業務範圍以經營客貨運輸為主，並兼辦鐵路運輸附屬事業、鐵路資產開發事業，及培養、繁榮鐵路運輸與傳承鐵路文化所必需之其他事業。截至114年底止，營業里程1,065.3公里，設置242個車站。

臺灣鐵路公司114年度決算，經本部參據會計師查核簽證財務報告，予以書面審核，並派員抽查。茲將查核結果說明如次：

業務計畫實施情形之查核

1.　營運計畫　114年度營運計畫，主要有客、貨運等2項，均未達預計目標，其原因列表分析如次：

| 營運項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  | 增減原因說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ |  |
| （1）客運 | 百萬延 人公里 | 11,631 | 10,764 | - 867 | - 7.45 | 受臺鐵票價調漲影響，旅客改使用私人運具或搭乘其他運輸工具。 |
| （2）貨運 | 百萬延 噸公里 | 574 | 310 | - 263 | - 45.90 | 受臺鐵運價調整影響，業者減少運量或改以其它交通方式運輸。 |

2.　固定資產之建設改良擴充計畫　114年度固定資產建設改良擴充預算數192億1,288萬餘元（含預算編列於115年度，報准先行辦理14億1,983萬餘元），連同113年度轉入數71億3,387萬餘元，合計可用預算數263億4,675萬餘元（含專案計畫237億36萬餘元、一般建築及設備26億4,638萬餘元）。決算支用數200億2,878萬餘元（含專案計畫175億2,542萬餘元、一般建築及設備25億336萬餘元），較可用預算數減少63億1,796萬餘元，約23.98％，主要係「臺鐵電務智慧化提升計畫」項下號誌聯鎖更新工程受履約爭議影響，及中央行車控制系統新建案於114年底始決標等，執行進度落後所致。未支用數中61億9,737萬餘元（含專案計畫60億5,493萬餘元、一般建築及設備1億4,243萬餘元），業經報准保留轉入以後年度繼續執行。

預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，營業損失78億2,412萬餘元，營業外損失16億4,693萬餘元，審定本期淨損為94億7,106萬餘元。

上述營業損失較預算數增加1億6,733萬餘元，稅前淨損亦較預算數增加8億6,636萬餘元，主要係折舊及攤銷因各項財產賡續入帳及維修資本化而增加，暨電費因電價調漲而增加等所致。

盈虧撥補之審定

1.　盈虧之審定　114年度原編決算稅前淨損94億467萬4,240元，行政院彙編決算照數核定，經本部審核分別修正減列收入6,557萬1,571元；增列支出82萬1,085元，綜計增列稅前淨損6,639萬2,656元，審定114年度決算稅前淨損及本期淨損均為94億7,106萬6,896元。

2.　課稅所得之審定　上列稅前淨損，依行政院核定及本部審核結果，照稅法規定，無課稅所得及應繳納所得稅。

3.　盈虧撥補　114年度審定本期淨損94億7,106萬6,896元，連同以前年度累計虧損108億9,952萬2,975元及其他綜合損益轉入數2億3,338萬1,153元，合計206億397萬1,024元，留待以後年度填補。

現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金18億9,120萬餘元，經營業、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增3,634萬餘元，期末現金及約當現金為19億2,755萬餘元。其現金及約當現金淨增數較預算淨增數3,000萬元，增加634萬餘元，主要係政府投資較預計增加所致。又營業活動之淨現金流出8億2,959萬餘元，主要係經營虧損；投資活動之淨現金流出197億4,303萬餘元，主要係購建不動產、廠房及設備；籌資活動之淨現金流入206億897萬餘元，主要係政府投資。

重要審核意見

為防止旅客跌落月台軌道，已規劃推動設置車站月台門及擬定相關防制措施，惟月台門設置進度容有提升空間，又現行防制旅客落軌之措施未發揮應有效益，允宜研謀改善，以維護旅客乘車安全。

我國鐵道及捷運營運機關為防止旅客由月台跌落軌道，已逐步規劃設置月台門，其中臺北捷運採分年方式辦理，於107年完成全車站月台門之建置；台灣高鐵除已於臺北站裝設月台門，並於113年12月公告設置月台門統包工程採購案，規劃於其餘11站設置月台門，預計117年完工。至於臺灣鐵路公司業推動設置月台門試辦計畫。經查該公司執行情形，核有下列事項：

月台門規劃設置進度容有提升空間，另攸關月台門設置空間之鐵路建設作業程序尚待修訂：經查臺灣鐵路公司自104年起辦理鐵路行車安全改善計畫，於計畫項下推動全線轄區月台提高工程，預計於217站辦理，並自106年起著手辦理月台門系統設置評估，惟因車種繁多、月台曲線、系統介接問題等，且月台門之設置須俟車站月台提高工程完工後辦理，爰暫緩設置。

圖1　高雄車站纜繩式月台門展示機

資料來源：擷取自臺灣鐵路公司提供資料。

嗣111年11月間臺鐵臺北站發生電動輪椅旅客落軌事件，經交通部及該公司就設計動線不良提出改善方案，擇選已完成月台提高工程之高雄車站第二月台第4股道側試辦建置纜繩式月台門（圖1），契約金額1億4,980萬餘元，截至114年底止，已完成月台門展示機之測試，俟測試運轉後營運，惟自106年辦理迄114年底止，已推動8年餘，後續尚須視試辦結果再逐步推動；又截至114年10月底止，上開預計辦理月台提高工程217站，僅完成147站（67.74％），完成比率未及7成，其餘尚在施工中或列入後續規劃辦理者，包含臺北、松山、南港、板橋、樹林等旅客人次較多車站，相較我國其他軌道系統月台門設置情形，臺灣鐵路公司規劃設置臺鐵月台門之進度容有提升空間；另該公司考量月台輪椅旅客通行舒適度及未來月台門設置所需空間，前於111年12月「臺灣鐵路管理局月台設計整體改善規劃報告」載明，研議於相關規章規範新建月台邊緣至障礙物間距由2公尺增至3公尺，惟該公司112年7月修正之國營臺灣鐵路股份有限公司鐵路建設作業程序第44點，仍維持不得小於2公尺之規定，未依前揭改善措施檢討修正，不利後續月台門設置規劃，經函請臺灣鐵路公司研謀改善。據復：高雄車站月台門試辦計畫刻正依既定期程推動，將依試辦成果訂定標準化設計規範及系統整合模式，評估旅運量高及風險較高車站分階段推動設置，以加速推動進程；另將加速推動未完成之月台提高工程，滾動檢討工程期程，並強化與相關單位協調機制，以提高整體完成比率；至於法規研修方面，將依高雄站試辦獲取之實務參數，滾動檢視並研議將預留月台門建置空間之規範納入相關鐵路建設作業程序中，以利後續推動。

| 現行防制旅客落軌之改善措施尚未有效發揮應有效能：臺灣鐵路公司為防止旅客跌落月台事件發生，於月台門設置完成前，除已於月台邊緣劃設黃色警戒線、設置列車進站警示燈、加強廣播提醒、增加保全或志工人員、加強站務人員列車監視、多媒體及網路宣導候車安全觀念等既有防制措施，復採行調整部分月台座椅擺設方向、協調鐵路警察增加無人站巡查頻率、列車乘務員發現可疑人物立即通報鐵路警察等改善措施，並就旅客落軌（跳下）事故逐案檢討，經該公司事故審議小組開會審議後，將相關資料及檢討改進情形函報交通部鐵道局。惟查110至114年 表1 旅客落軌事故數 單位：件 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期間 事故類型 | 合計 | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年度 | 114年 1-8月 |
| 合計 | 157 | 20 | 24 | 35 | 49 | 29 |
| 行車事故（註1） | 42 | 3 | 8 | 17 | 10 | 4 |
| 非行車事故（註2） | 115 | 17 | 16 | 18 | 39 | 25 |
| 註：1. 行車事故係旅客落軌影響列車行駛之事件。統計期間該類事件計造成31人死亡，11人受傷。 2. 非行車事故係旅客落軌未影響列車行駛之事件。統計期間該類事件未造成人員傷亡。 3. 資料來源：整理自臺灣鐵路公司提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

8月底止，臺鐵發生旅客落軌事故計157件，並造成31人死亡、11人受傷（表1），其中110至113年度旅客落軌事故件數逐年增加，顯示現行採行之因應改善措施尚未有效發揮防制人員落軌之應有效能，經函請臺灣鐵路公司研謀改善，完善相關防制措施，以維護旅客乘車安全。據復：為減少落軌情形，業採取精進旅客安全宣導與引導、持續優化設備及措施、安全通報機制、導入風險導向管理及持續檢討歷年事故案例等措施，以強化即時通報及跨單位應變機制。

為提升服務旅客水準發展客運業務，已陸續辦理車輛及設備更新作業，並配合推動公共運輸通勤月票，旅客人次已有回升，惟相較整體軌道運輸市場成長趨勢存有落差，且部分客群呈現衰退，允宜研謀改善，以帶動臺鐵運輸服務發展。

| 交通部為利我國整體軌道系統長遠發展，指示所屬運輸研究所於107年間完成「2046年我國軌道運輸發展願景」報告，據該報告建議，臺灣鐵路公司應朝向「西部中程運輸主幹」及「東部運輸主軸」之市場定位發展，以提升軌道城際運輸之市場地位，嗣該公司為配合東西部運輸市場定位，針對短程通勤與中長程城際運輸需求，規劃其營運策略，另為提升運輸服務，近年陸續辦理汰換老舊車輛及改善軌道基礎設施等多項重大購建固定資產計畫，及持續配合推動公共運輸通勤月票（TPASS）。經查114年度我國軌道運輸市場發展情形，整體旅客人次及延人公里，分別較113年度增加4.64％及2.01％，整體軌道運輸市場呈現成長趨勢，其中臺鐵旅客人次為2億4,277萬餘人次，成長2.41％，為近10年新高，惟低於整體軌道運輸市場成長趨勢（4.64％）；延人公里為107億6,455萬餘延人公里，則較113年度衰退0.25％，為軌道運輸中唯一衰退者（表2），與整體市場、高鐵及捷運之成長情形存有顯著落差。又查臺鐵票價合理化方案業於114年3月28日經行政院核定，並自114年6月23日起實施新票價，經分析114年6月23日至114年12月31日間旅客搭乘臺鐵情形，短程及中短程旅客（運距50公里以下）人次占比逾7成，該客群受惠於政府推動TPASS等因素，延人公里計19億6,693萬餘延人公里（圖2），較112及113年同期間成長，惟中程旅客（運距超過50公里，100公里以下者）、中長程旅客（運距超過100公里，200公里以下者）及長程旅客（運距超過200公里者）等客群則產生衰退，顯示票價調整後，中程以上旅客因票價與高鐵競爭條件改變等因素，致影響搭乘意願，仍待針對各客群研訂最適營運方針，以帶動臺鐵運輸服務發展，經函請臺灣鐵路公司研謀改善。據復：已規劃各式方案，包含推出大學生優惠方案、強化假日及重點活動期間加班車規劃、推動專開列車優惠措施，以帶動整體運量成長，提升離峰班次利用率，增益營收與運輸服務發展效益；又為強化城際與區域運輸功能分工，規劃增加區間運能、強化班次銜接及提升準點率，滿足日常通勤需求，及針對中長程旅客優化直達車服務，並提升運行效率，以縮短旅行時間，另導入新型城際列車，以兼顧通勤與城際運輸需求，提升東、西線 表2 113及114年度軌道運輸市場旅客人次及延人公里 單位：千人次、％、百萬延人公里 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 類別 | 旅客人次 |  |  | 延人公里 |  |  |
|  | 113年度 | 114年度 | 成長比率 | 113年度 | 114年度 | 成長（衰退）比率 |
| 合計 | 1,214,227 | 1,270,543 | 4.64 | 31,521 | 32,154 | 2.01 |
| 高鐵 | 78,250 | 82,070 | 4.88 | 13,351 | 13,747 | 2.97 |
| 臺鐵 | 237,070 | 242,772 | 2.41 | 10,791 | 10,764 | - 0.25 |
| 捷運 | 898,906 | 945,700 | 5.21 | 7,379 | 7,642 | 3.57 |
| 資料來源：整理自交通部統計查詢網。 |  |  |  |  |  |  |

圖2　臺鐵施行票價合理化政策後各客群搭乘情形

百萬延人公里

資料來源：整理自臺灣鐵路公司提供資料。

整體運輸效能。

臺鐵為推動行車安全，研提五年安全提升計畫（113至117年）以確保鐵路運營穩定安全，惟間有因調車作業事故造成人員傷亡及財物損失情事，允宜研謀改善，以避免事故發生。

| 表3 調車作業事故（件）造成車輛及設備損失情形 單位：件、新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 發生日期 | 事故（件）情形 | 肇事原因 |  |  | 損失金額 | 備註 |
|  |  | 人為 因素 | 設施 不良 | 制度 缺失 |  |  |
| 合計 |  | 9 | 4 | 1 | 49,863,999 |  |
| 113.01.22 | 七堵機務段衝撞事故 |  |  |  | － | 1人受傷 |
| 113.12.19 | 花蓮機務段洗車線調車出軌事故 |  |  |  | 140,070 |  |
| 113.12.19 | 潮州基地其他事件（列車撞及止衝檔） |  |  |  | 13,768,440 |  |
| 114.01.03 | 第125次自強號由七堵調車場欲轉七堵站股道時出軌事故 |  |  |  | 17,896,207 （註1） |  |
| 114.02.11 | 潮州基地其他事件（調車未降速事件） |  |  |  | 251,110 |  |
| 114.02.18 | 七堵調車場調車冒進號誌擠壞轉轍器事件 |  |  |  | 53,680 |  |
| 114.04.03 | 花蓮機務段入庫機車出軌事故 |  |  |  | 36,125 |  |
| 114.04.20 | R169號柴電機車花蓮機務段調車時撞及停留車事故 |  |  |  | 64,804 |  |
| 114.06.12 | 調車機R109樹林調車場出軌事故 |  |  |  | 1,068,430 |  |
| 114.06.25 | 七堵站調車冒進號誌擠壞轉轍器事件 |  |  |  | 178,400 |  |
| 114.07.31 | 第4137次於樹林調車場出軌事故（權責機關調查中） |  |  |  | 16,406,733 |  |
| 114.12.05 | 花蓮機務段調車工遭貨運列車撞擊事故（權責機關調查中） |  |  |  | … （註2） | 1人死亡 |
| 註：1. 損失金額之車輛部分（不含原廠技師勞務費）係依114年10月7日原廠報價按同日臺灣銀行日圓即期賣出匯率估算。 2. 損失金額尚待清點。 3. 資料來源：整理自鐵道局鐵路行車事故事件調查小組審議調查報告、運安會重大運輸事故調查或事實資料報告及臺灣鐵路公司提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

臺灣鐵路公司為配合臺鐵安全改革之推動，以達成「零重大行車事故」為長期目標，經借鏡日本JR西日本福知山線事故後推動之「五年一期安全行動計畫」，於113年研提「五年安全提升計畫（113至117年）」，以確保鐵路運營穩定安全。經查該公司自113年初公司化後，於113至114年度間發生調車作業事故（件）合計12件，其中113年度3件，114年度9件，造成已知車輛及設備損失金額共計4,986萬餘元（部分尚待清點），及1名員工職災死亡與1名日籍技師受傷（表3）。截至114年底止，交通部鐵道局（下稱鐵道局）及國家運輸安全調查委員會（下稱運安會）就上開事故（件）已完成10件調查，經分析肇事原因，屬人為因素者9件，主要係人員執行調車作業未落實遵循相關規範所訂關鍵安全程序，致發生列車衝撞、出軌，或造成其他設備毀損；屬設施不良者4件，主要係因「木枕腐朽」、「道釘鬆脫」、「固定床板位移」等軌道與道岔養護不善，或未設立標誌提醒路線有效長度等；屬制度缺失者1件，係1067mm軌距軌道養護檢查規範尚未明定側線道岔磨耗標準，以供現場養護人員有明確之檢視依據。該公司雖已就行車事故及異常事件研提改善措施，惟因人為因素、設施不良及制度規章缺失等因素，致調車作業事故（件）仍持續發生，經函請臺灣鐵路公司檢討改善，以避免事故發生致人員傷亡及財物損失。據復：為達零重大行車事故目標，已研提相關改善措施，包含強化落實調車作業標準程序及人員檢定，並結合案例訓練、行車安全抽查與走動式稽核，及時督導矯正缺失，提升調車作業安全；盤點高風險調車場設備，優先辦理軌道、道岔、轉轍器及號誌電源檢修更新；將研修1067mm軌距軌道養護檢查規範，以明確程序及責任分工等，以降低調車作業事故發生。

臺灣鐵路公司為強化平交道安全防護，已購置及更新相關設備，惟尚未協調有關單位導入科技執法，另錄影監視及緊急按鈕等設備亦間有未臻完備，有待研謀改善，以防杜與減少平交道事故，維護交通安全。

依據鐵路法第57條第2項及第72條規定，車輛不得侵入鐵路路線及場、站區內非供公眾通行之處所；倘違反者，交通部得委託警察機關或鐵路機構執行同法第70條所列罰鍰。另依道路交通管理處罰條例第54條規定，汽車駕駛人駕車在鐵路平交道有強行闖越、逕行通過、超車、迴車、倒車、臨時停車或停車等行為時，應處以罰鍰並吊扣（銷）其駕駛執照。臺灣鐵路公司鑑於部分平交道存有肇事率高等潛在危險因子，業於鐵路行車安全改善計畫項下辦理平交道障礙物自動偵測系統採購、平交道緊急按鈕改善工程、平交道錄影儲存設備雙重化工程等，以提升行車安全及減少異物入侵事件發生；又鑑於部分平交道相關防護設備已逾生命週期，於臺鐵電務智慧化提升計畫項下，辦理遮斷機、平交道錄影監視系統、自動防護集中監視裝置及手動告警系統等平交道防護設備更新。經查其辦理情形，核有：（1）近3年度（112至114年度）汽車駕駛違反道路交通管理處罰條例第54條規定闖越平交道遭舉發案件計1,143件，因該公司及市縣政府尚未於平交道設置科技執法設備，致該等案件由臺灣鐵路公司自行舉發者僅85件（7.44％），比率未及1成；（2）全臺鐵路平交道計有43處未設置錄影監視設備，或部分設有錄影監視設備之平交道，間有因車牌影像模糊或未拍攝到車牌而無法求償，監控設備之妥適性仍待檢討改善，不利嚇阻闖越平交道等違規行為；（3）全臺尚有34處鐵路平交道未設置緊急按鈕，如發生障礙物侵入軌道，而障礙物自動偵測系統未能正常作動時，將無法及時通報司機員注意，增加行車事故發生並致人員傷亡之風險等情形，經函請交通部督促臺灣鐵路公司研謀因應改善措施，以減少平交道事故及其影響程度，提升鐵路運輸安全。據復：（1）將督促臺灣鐵路公司洽警察機關評估科技執法取締平交道違規之可行性；（2）臺灣鐵路公司已於臺鐵電務智慧化提升計畫中，規劃辦理「平交道錄影監視系統、自動防護集中監視裝置及手動告警系統更新工程（CMT）」，以裝設監視器及改善錄影設備；（3）臺灣鐵路公司將就未設有緊急按鈕之平交道評估辦理裝設，以強化平交道安全防護及告警功能。

推動第二階段組織調整，惟核心技術人力缺口及留才問題仍未顯著改善，致加班負荷沉重、技術人力持續流失，允宜研謀改善。

| 表4 臺灣鐵路公司核心技術單位平均加班情形 單位：小時、％ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 單位 | 平均每人加班時數 |  |  | 114年度加班時數占比 |  |  |  |
|  | 112年度 | 113年度 | 114年度 | 平日 | 休息日 | 國定假日 | 因應天災 或突發事件 |
| 機務處 | 150.24 | 162.98 | 179.43 | 34.97 | 38.70 | 15.36 | 10.97 |
| 工務處 | 190.00 | 210.42 | 173.55 | 54.47 | 31.53 | 5.19 | 8.81 |
| 電務處 | 291.34 | 322.47 | 314.93 | 74.94 | 2.79 | 16.92 | 5.35 |
| 專案工程處 |  | 91.51 | 111.84 | 25.57 | 65.86 | 7.18 | 1.39 |
| 註：1.專案工程處112年12月31日以前為任務編組。 2.資料來源：整理自臺灣鐵路公司提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |

臺灣鐵路公司為依行政院臺鐵總體檢報告列管編號1702，有關「加強部門橫向聯繫，改變運、工、機、電各自運作之作業模式，有效整合設備維修與營運需求，進行組織調整，以達企業化及營運安全目標」之建議，於114年2月訂定第二階段組織調整工作計畫，成立「國營臺灣鐵路股份有限公司第二階段組織調整專案小組」，預定114年10月訂定調整內容、115年1月提報董事會核定，完成第二階段組織調整。惟截至115年4月15日止，因第二階段組織調整仍未完成，原規劃藉由組織改革強化各專業部門橫向聯繫之目標尚未落實。又查該公司112至114年度機務處、工務處、電務處及專案工程處等（合稱核心技術單位）核心技術人力運用情形，核有電務處連續3年平均每人加班時數居核心技術單位之冠（分別達291.34小時、322.47小時及314.93小時，表4），機務處平均加班時數亦逐年增加；又機務處及專案工程處114年度休息日加班占比分別高達38.70％及65.86％，及各核心技術單位下轄各段加班負荷情形集中於七堵機務段、高雄機務段、高雄工務段及嘉義工務段等第一線維修單位，顯示核心技術單位長期以高工時及加班支應營運需求，且部分單位業務運作仰賴休息日出勤維持，人力負荷沉重且配置失衡。另查核心技術單位離職人員任職年資分布情形，機務處及工務處離職人員平均任職月數僅4年4個月，電務處亦僅4年8個月，部分基層單位離職人員平均任職年資甚至低於3年（如：新竹電力段2年5個月、花蓮電務段2年6個月、臺東機務段及宜蘭工務段均為2年8個月、臺北工務段2年11個月），顯示新進技術人員尚未累積足夠實務經驗即離職，仍待積極因應核心技術人力缺口問題，避免影響維修品質及行車安全，經函請臺灣鐵路公司研謀改善，以確保鐵路營運行車安全與公司永續經營。據復：有關第二階段組織調整，將持續規劃辦理，並提報董事會討論；又為改善單位加班負荷沉重情形，業持續補充基層人力，分擔第一線工作負荷，並合理分配工作、優化人員排班及工作流程，以減少人員加班負荷；至核心技術人力缺口及留才問題部分，已持續辦理人員招募作業，及修正新進人員甄試規範提升選才彈性，並持續改善員工薪資福利待遇，以達留才納才之效。

配合政府減碳政策，積極推動各項減碳及永續發展計畫，惟部分太陽能及風力發電設備因損壞而閒置停用，另全球資訊網永續專區未充分揭露具體作為，允宜研謀改善。

臺灣鐵路公司為配合政府「2050淨零排放」政策目標，積極推動各項減碳及永續發展計畫，包含建置太陽能光電設備、購置新型節能列車、持續更新電車線及光纖系統等，並另訂定溫室氣體盤查推動小組設置要點，設置溫室氣體盤查推動小組，推動溫室氣體盤查管理。該公司辦理各項減碳及永續發展計畫，核有下列事項：

為落實再生能源政策，推動建置太陽能光電及風力發電設備，惟部分設備因損壞而閒置停用，未能發揮設備應有效益：臺灣鐵路公司為配合政府推動再生能源政策，運用車站空間優勢，於車站、維修機廠、停車棚等建物屋頂設置太陽能光電及風力設備發電自用，經查截至114年底止，該公司已於基隆、南樹林、福隆等22處設置太陽能光電或風力發電設備，總裝置容量合計2,339.82千瓦，作為發電自用。惟上開自發自用之設備中，因覓無合適廠商維修，或維修費用過高，或設備劣化難以修復等，計有12處停用或故障待修（總裝置容量合計398.965千瓦，17.05％），致近3年度（112年至114年度）均無發電紀錄，經函請臺灣鐵路公司研謀改善。據復：將全面盤點再生能源設備運轉現況，針對具修復效益之設備，儘速辦理修復及恢復運轉；若無修復效益且影響車站主體安全者，將加速辦理報廢程序，以減省行政管理成本並維護車站整體安全。

圖3　臺灣鐵路公司2024永續報告書

資料來源：擷取自臺灣鐵路公司全球資訊網永續專區。

推動各項減碳及永續發展計畫以配合政府減碳政策，並於公司全球資訊網設置永續專區，惟尚未於專區妥適揭露具體作為：臺灣鐵路公司為遵循政府減碳政策，推動永續發展及多元減碳措施，並於公司全球資訊網設置「永續專區」，揭露企業永續發展、環境永續等資訊。惟截至115年4月15日止，該專區僅於115年2月12日登載「2024臺鐵公司永續報告書」1則資訊（圖3），其餘該公司設置太陽能光電及風力發電設備、購置新型節能列車、更新電車線及光纖系統等減碳暨永續發展計畫推動情形，均未於永續專區揭露，不利外界瞭解該公司推動永續發展之具體作為；另參酌台灣高速鐵路股份有限公司、交通部所屬臺灣港務股份有限公司及桃園國際機場股份有限公司永續資訊之揭露，均於各該公司全球資訊網建置企業永續發展專區，並採多元、分類且重點式呈現，相較於臺灣鐵路公司現行永續專區僅登載永續報告書，專區公開資訊之完整性及可閱讀性仍有精進空間，經函請臺灣鐵路公司研謀改善。據復：將參酌台灣高速鐵路股份有限公司等同業作法，規劃朝「多元化、分類化及重點式呈現」方向精進，並持續與相關單位研商優化專區內容與網站架構，擴充專區揭露內容，並由該公司溫室氣體盤查推動小組定期管控，俾利社會大眾充分瞭解該公司推動永續發展之具體作為與成果，展現企業落實環境永續之決心與成效。

已建置車輛維修資訊管理系統以工單方式管理車輛維修及材料領用等作業，惟系統功能未臻完善，且未落實系統登錄作業，允宜檢討改善，以發揮系統建置功能。

臺灣鐵路公司為因應「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫」新車投入營運後之維修管理需求，於「高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫」項下辦理「車輛維修資訊管理系統」（Maintenance Management Information System, MMIS）建置，期透過數據化、無紙化之智慧管理平臺，促進檢修作業標準化、資訊化，並提升維修效率。經查該公司車輛維修材料管理情形，核有：該公司所屬富岡、花蓮、潮州機廠已透過MMIS產製維修車輛之工單資訊，勾稽材料領用及車輛實際進廠情形，落實「從材料採購連結至下游使用者」，惟因MMIS功能仍欠完備，致該公司所屬各機務段辦理車輛檢修均未能於MMIS產製工單資訊，僅透過人工輸入檢修級別及車號方式登錄材料領用紀錄，致無法透過MMIS追蹤材料領用情形；另部分機務段辦理檢修作業時，發現車輛維修材料有缺料情形，惟未將缺料情形登錄於MMIS系統，致未能妥為列管追蹤缺料狀況，即時調撥材料啟動排修工作，以確保行車安全，經函請臺灣鐵路公司檢討改善。據復：為完善材料管理作業，已規劃將材料管理與工單管理整合至單一系統，以落實工單用料與材料核銷一致，並督導各廠段將檢修資訊完整登載於MMIS，以有效管理車輛維修作業，發揮系統建置功能。

臺灣鐵路公司辦理臺中車站鐵道文化園區興建營運移轉案，有助推動臺中城市再造與區域發展，惟簽訂投資契約後因部分土地及建物無法完成交付，影響園區整體興建與營運時程，允宜研謀改善。

臺灣鐵路公司為因應臺中鐵路高架化後，舊臺中車站（國定古蹟）及鐵道設施面臨轉型活化需求，依促進民間參與公共建設法採BOT（興建－營運－移轉）、ROT（修建－營運－移轉）、OT（營運－移轉）等多元開發模式，辦理臺中車站鐵道文化園區興建營運移轉案，於107年12月7日與民間機構簽訂投資契約，投資金額約82億4,076萬餘元，計畫期程自107年12月至158年6月，有助推動臺中城市再造與區域繁榮。依該投資契約約定，民間機構應依BOT、ROT及OT之範圍性質，分別於簽訂設定地上權契約或建物交付翌日起一定期限內完成興建、增建或裝修並取得使用執照或使用許可後開始營運。臺灣鐵路公司雖於108年12月17日完成OT範圍新臺中車站建物交付，並於109年12月正式營運，惟其餘BOT範圍（B區、E區）、ROT 與 OT 範圍內之古蹟及歷史建築（原臺中車站、二十號倉庫群等）等（圖4），迄至115年3月底止仍未依投資契約規定完成土地及建物交付，除影響後續工程興建與營運外，並衍生履約爭議，經函請臺灣鐵路公司研謀改善。據復：本案因部分用地（建物）尚須辦理都市計畫變更，或文資審查結果須辦理古蹟修復等，致影響園區整體興建與營運時程，並衍生履約爭議，目前已向財政部提出促進民間參與公共建設案件履

圖4　臺中車站鐵道文化園區興建營運案（含BOT、ROT、OT）

資料來源：擷取自臺鐵臺中車站鐵道文化園區建設營運案先期規劃報告書。

約爭議調解，後續將依調解結果，研擬具體加速推動方案，並落實執行。

材料儲存已建置風險管理機制，惟防竊措施仍欠周妥，部分工務段間有材料失竊，允應檢討改善，落實材料稽核作業，以提升材料管理效能。

臺灣鐵路公司113年1月1日改制成立後，為促進公司健全經營，已建置風險管理及內部控制制度，113及114年度分別由各業務單位就其所辨識潛在影響年度施政目標達成之各項風險項目，分析各項風險發生之可能性及影響程度，彙整為各該年度之風險評估及處理彙總表，據以採行風險處理與監控等措施，其中該公司為避免鋼軌等工程拆收料遭竊，業將其列為工務處及其所屬段、隊之風險項目，針對平時養護或工程拆收之鋼軌，研擬戶外材料存置地點應加強門禁管制及巡檢、落實不定期巡查作業並製成紀錄、鑑定作業後儘速就地標售等風險對策。經查該公司拆收料管理情形，核有：（1）該公司雖已訂定財物管理及防竊措施，惟其拆收料管理仍間有未落實防竊措施，致材料遭竊；（2）依該公司材料管理稽核作業要點規定，各存料單位應定期辦理自我檢核、交叉稽核及主管處稽核作業，惟部分工務段仍間有未落實辦理自我檢核或交叉稽核作業，另工務處辦理材料管理稽核暨甲種材料檢查亦未能確實發掘拆收料管理缺失，材料管理稽核作業未盡落實等情事，經函請臺灣鐵路公司檢討改善。據復：（1）將持續檢討廢鋼軌堆置問題之改善方案，並於預算許可範圍內，逐步設置監視器，使防竊措施更臻完備；（2）業針對未落實執行材料管理稽核作業等情事，函請各單位確實依規定辦理，並針對稽核表單未能完善之處研議修正，另就拆收之鋼軌堆放問題及材料稽核內容重新檢討並提出解決方案，未來亦將於定期辦理之養路會議滾動檢討缺失並持續辦理改善。

為確保健全經營，業建立內部控制制度，惟針對永續資訊之管理、揭露等作業，尚待參酌國際發展趨勢及政府淨零轉型政策等，於內部控制制度中研修納列，亦未將溫室氣體盤查列為風險評估項目，允宜研謀改善。

圖5　	運輸業執行溫室氣體排放量盤查作業流程

資料來源：	擷取自環境部114年7月發布之溫室氣體排放量盤查作業指引（運輸業）。

環境部於114年3月4日公告訂定「事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」，業將符合年外購電力合計2,000萬度以上或單一場所年外購電力1,000萬度以上之鐵路運輸業等，擴大納為應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源適用事業，並於溫室氣體排放量盤查作業指引（運輸業）中，規範鐵路運輸業應將所有營運據點納入盤查組織邊界內，並就各式排放源進行鑑別，據以計算溫室氣體排放量，及辦理後續盤查資料保存、盤查報告書撰寫等作業（圖5）。臺灣鐵路公司為配合上開政策，陸續辦理特等站及一等站（共32站）之溫室氣體盤查及完成2024永續報告書。經查該公司內部控制制度已依美國COSO委員會之內部控制制度框架，將「控制環境」等5大要素列入其內部控制制度，據以辨識113及114年度風險項目，惟尚未依該委員會於2023年發布之「實現對永續報導之有效內部控制」（ICSR）指南，將永續資訊之管理與揭露作業等，納入其內部控制制度中；另該公司已於113年11月11日訂定溫室氣體內部查證作業程序書，以進行前述車站之溫室氣體盤查作業，俾將盤查報告書等資訊登錄於環境部指定之資訊平臺，惟該公司現行內部控制制度尚未將溫室氣體盤查納入114年度風險評估項目，亦未列入114年度稽核計畫之稽核項目，不利管控盤查作業之執行，經函請臺灣鐵路公司檢討改善。據復：後續將視相關業務辦理情形持續滾動檢討內部控制制度；另辦理115年度風險評估時，將檢討納入永續發展相關風險項目，並研議納入年度稽核計畫。

辦理車輛管理檢核作業，惟部分單位針對駕駛人駕駛執照有無遭吊扣（銷），及行車前後酒精濃度，尚未建立相關查驗機制或訂定檢測規範，允宜研謀改善。

依車輛管理手冊第6點第10款及第15款規定，無駕駛執照者不得駕駛車輛，及嚴禁駕駛人酒後駕車。另依道路交通管理處罰條例（下稱處罰條例）第21條及第22條規定，駕駛人未領有合格駕駛執照駕駛汽機車者，將處以罰鍰。同條例第35條第1項規定，駕駛人駕駛汽機車經測試檢定酒精濃度超過規定標準或吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品或其相類似之管制藥品，處以罰鍰，並均當場移置保管該汽機車及吊扣其駕駛執照；肇事致人受傷、重傷或死亡等情形者，並吊扣或吊銷其駕駛執照。經查臺灣鐵路公司為落實車輛管理業務，依車輛管理手冊規定辦理車輛管理作業，及依該手冊第9章規定組成檢核小組，每年辦理車輛管理情形檢核計畫，並追蹤檢核缺失改進情形。惟依交通部公路局提供之交通違規資料，臺灣鐵路公司人員於110年1月至114年8月間駕駛該公司車輛，仍間有未領有合格駕駛執照，或經測試檢定酒精濃度超過規定標準，違反上述處罰條例之情形，鑑於該公司部分單位尚未就駕駛人駕駛執照遭吊扣（銷）建立查驗機制，亦未針對駕駛人行車前後酒精濃度訂定檢測規範，為強化該公司之車輛管理作業，避免類此情事再次發生，經函請臺灣鐵路公司檢討改善。據復：已針對相關事項檢討納入該公司車輛管理情形檢核計畫，並列為未來車輛管理檢核項目，以落實車輛管理，提升行車安全。

113年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於113年度審核報告營業部分內列重要審核意見12項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者3項、處理中者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者8項（表5），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見4項通知檢討改善。

表5　113年度審核報告營業部分所列臺灣鐵路公司重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 1.政府針對未來30年軌道運輸發展擘劃整體軌道發展策略，並投入鉅資協助購置及汰換臺鐵營運車輛，惟臺灣鐵路公司迄未依營運定位積極調適，且客座利用率持續偏低，不利提升客運服務水準及達成購車計畫運用目標，允宜研謀改善。 | 因臺灣鐵路公司旅客人次114年度增幅低於整體軌道運輸市場，且部分客群人次呈現衰退，業再研提審核意見詳「（五）重要審核意見2.」。 |
| 2.臺灣鐵路公司改制成立後，攸關車輛及設備之核心業務單位預算員額缺額情形仍待改善，且招募從業人員報到情形欠佳，又部分與從業人員待遇及福利相關規範尚未完成法制作業；另資淺人員占比升高，各區營運處加班負荷沉重且留才不易，及東部地區技術專業人力亦面臨斷層問題等，允宜研謀改善。 | 因臺灣鐵路公司核心技術人力缺口未獲緩解，影響人力資源妥善配置，業再研提審核意見詳「（五）重要審核意見5.」。 |
| 3.配合國家淨零減碳政策，推動淨零轉型及永續發展等措施，惟相關推動作業執行成效欠佳，未善用鐵路貨運低能耗優勢發展運輸市場定位，碳足跡盤查亦較預計取得時程推延，允宜檢討改善。 | 因臺灣鐵路公司部分太陽能光電及風力發電設備長期損壞停用，且未妥適揭露淨零減碳成果，又內部控制制度未納列永續資訊及溫室氣體盤查等項目，業再研提審核意見詳「（五）重要審核意見6.及10.」。 |
| 處理中 |  |
| 臺北機務段及花蓮機務段未妥善維護設施正常運作，且未落實污染防治工作，致油料洩漏污染土壤及地下水，須花費鉅額公帑與冗長期程進行後續整治改善；又七堵機務段長期以油罐車替代儲油槽儲存柴油，油料管理與污染防治作業核與環保及消防規範未符，增加公共安全危害風險，允宜研謀改善。 | 因交通部未覈實檢討研謀具體改善措施，經依審計法第20條第2項規定陳報監察院，該院業提出調查報告。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.政府為改善鐵路運輸安全及促進鐵路事業健全發展，推動公司化政策，臺灣鐵路公司並訂定黃金十年目標，惟113年度部分指標未達標，改制公司首年虧損創新高，風險管理與內部控制制度之設計及執行亦未臻周妥，不利提升公司治理成效，允宜研謀改善。 |  |

表5　113年度審核報告營業部分所列臺灣鐵路公司重要審核意見覆核辦理情形（續）

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 2.為提升旅客列車服務水準，持續汰換老舊車輛及改善軌道基礎設施，惟113 年度受天災、車輛及設備故障等因素影響，列車準點率未達年度目標；又北部主要車站持續發生列車晚點情形，列車時刻排點亦待優化，允宜研謀改善，以提升運輸服務品質。 |  |
| 3.政府為維持臺灣鐵路公司財務安定，業針對該公司進行債務移撥、資金挹注及虧損補貼，惟該公司成立後各項核心業務經營成果未具適足償債能力，致短期債務未償餘額仍持續增加，償債能力有待改善，允宜研謀善策，以達成公司化財務永續之目標。 |  |
| 4.為達成行車零責任事故之安全運輸目標，推動SMS建置並提出五年安全提升計畫，惟計畫實施結果未達成預期效益，行車事故件數不降反增；又鐵道局為提升SMS系統效能，已辦理2次第三方評鑑作業，評鑑結果發現事項未積極改善，致有近8成係屬延續性缺失，允宜檢討改善，以有效提升鐵道運輸安全。 |  |
| 5.為減少列車運行之突發事故，提升鐵路營運安全與運輸效能，辦理行車安全改善計畫，惟先期規劃作業欠周，且未確實檢討計畫及工程執行落後原委，並研提具體因應對策，致未能充分發揮整體計畫執行成效，允宜研謀改善。 | 前經依法陳報監察院，該院業同意備查，詳「（七）其他事項1.（1）」。 |
| 6.為避免邊坡土石滑落，造成軌道掩埋、路基流失等危及行車安全，辦理邊坡滑動及土石流與強風預警系統計畫，惟預算執行情形欠佳，所建置預警系統異常頻仍，且乏土石流與強風之預警功能等，允宜研謀改善。 |  |
| 7.為降低鐵路邊坡災害潛勢與風險，提高行車安全性，辦理邊坡調查、巡查、維護管理作業及建置預警系統，惟部分工務段未依邊坡養護手冊落實辦理，且建置系統尚未正式上線使用等，均不利邊坡維護管理，存有影響鐵路行車安全之潛在風險，允宜研謀改善。 |  |
| 8.為提升軌道檢查量能及落實安全管理，改裝DR2800型列車搭載軌道檢測儀執行軌道檢查車業務，惟軌道檢測儀採購案驗收作業未臻周妥，影響軌道檢查業務之執行，不利行車安全，允宜檢討改進。 |  |

其他事項

1.　臺灣鐵路公司計畫及預算之執行結果，前經本部查核後於審核報告揭露，或依法陳報監察院，嗣經監察院於114年7月1日至115年6月30日糾正、同意備查者，摘述如次：

（1）　辦理鐵路行車安全改善計畫執行情形，核有：計畫執行期間，多項子計畫內容大幅變動，多件工程減作或增作，且有先期規劃作業欠周，虛耗公帑785萬餘元未能發揮預算執行效益、實際執行結果與原計畫內容差異甚巨、計畫與工程執行延誤未能達成原訂目標，致未能發揮整體計畫執行成效；整體計畫及多項子計畫經費執行情形未如預期，未依規定督促主辦單位確實檢討及釐清原委，又計畫執行已逾核定期限，未修正計畫等2項效能過低情事，經依審計法第69條第1項前段規定，函請交通部督促檢討研謀改善，並報告監察院。嗣經交通部督促檢討結果，臺灣鐵路公司已針對計畫執行缺失研謀因應對策，並加速趲趕工進，以提升預算執行成效。案經本部陳報監察院，於115年1月16日獲同意備查。

（2）　辦理現代化中央行車控制系統（下稱行車控制系統）建置計畫，預計將行車控制系統中心配合企業總部搬遷至南港，惟未審酌都市更新審議程序作業冗長，且總部搬遷決策前後反覆，致耽延行車控制系統建置，另未就行車控制系統各項作業詳擬計畫期程表，無法確實掌握實際進度及作業完成里程碑，影響計畫推動；又辦理中央行車控制系統建置案規劃設計服務採購，因新增需求逾原契約服務範圍而終止契約，耗費設計服務費345萬餘元，經重新採購辦理基本設計，歷經3年5個月始完成審查，致原核定工程期程由112年須延長至118年，執行進度嚴重落後，經依審計法第69條第1項前段規定，函請交通部查明妥處，並報告監察院，經監察院糾正。（截至115年6月30日止，監察院公報尚未刊載）。

（3）　辦理財產管理作業，核有：公務車因駕駛疏未注意車前狀況發生交通事故，致車輛損毀嚴重無法使用，惟未依規定議處疏失人員，經函請交通部督促臺灣鐵路公司查明妥處，據復已予失職人員適當處分，並採行改善措施。案經本部陳報監察院，於114年8月21日獲同意備查。

（4）　辦理逾期欠款催收作業，核有：於債務人死亡後近10年始查調其戶籍等資料，未積極辦理欠款追償作業，債權管理制度未盡周妥情事，經函請交通部督促查明相關人員責任妥處，據復已予失職人員適當處分，並採行改善措施。案經本部陳報監察院，於114年12月3日獲同意備查。

（5）　辦理工程拆收料保管作業，核有：辦理抽換PC枕型道岔工程之拆收廢料保管作業，惟未依規定落實材料管理及防竊措施等情事，致上開拆收廢料遭竊，經函請交通部督促查明相關人員責任妥處，據復已予失職人員適當處分，並採行改善措施。案經本部陳報監察院，於115年4月17日獲同意備查。

（6）　辦理臺鐵電務智慧化提升計畫，核有：臺鐵公司已知計數干擾為近年計軸器故障主因，仍未落實號誌裝置養護檢查作業，且輕忽鐵道監理機關提出之改善建議，致衍生111年中秋連假疏運期間計軸器通信電纜及號誌故障逾68小時，肇致列車停駛影響乘客權益，核有業務督導欠周等情事，惟該公司未確實檢討相關人員疏失責任，經函請交通部督促查明妥處，據復已予失職人員適當處分，並採行改善措施。案經本部陳報監察院，於115年4月20日獲同意備查。

2.　臺灣鐵路公司為提昇鐵路橋梁耐震及耐洪能力，確保營運安全，辦理「重點橋梁行車安全提昇計畫」（期間115年1月至118年12月，投資金額56億6,896萬元），分年編列預算，因改建工程具急迫性，報准提前動支115年度預算1,453萬餘元。

3.　臺灣鐵路公司為改善嘉義市區受鐵路阻隔影響及因平交道產生之交通安全問題，配合交通部鐵道局辦理「嘉義市區鐵路高架化計畫-臺鐵配合款」（期間114年1月至117年12月，投資金額10億843萬餘元），分年編列預算，114年度編列預算不足5億3,800萬元，報准提前動支115年度預算。

4.　臺灣鐵路公司為確保車輛維修基地檢修功能、保障車輛行車安全，辦理「高雄機廠潮州基地二期工程建設計畫」（期間110年9月至114年9月，於115年3月16日經行政院核定計畫展延至117年3月，投資金額163億3,494萬餘元），分年編列預算，114年度編列預算不足6億6,673萬餘元，報准提前動支115年度預算。

5.　臺灣鐵路公司為全面汰換木枕型道岔及現有逾齡養路機械車輛，辦理「臺鐵軌道結構安全提升計畫（109至114）」（期間109年1月至114年12月，投資金額99億30萬元，於115年1月9日經行政院核定計畫展延至117年12月），分年編列預算，114年度編列預算不足1,500萬元，報准提前動支115年度預算。

6.　臺灣鐵路公司為強化集集支線軌道結構安全，及提增路線容量，辦理「臺鐵集集支線基礎設施改善計畫」（期間108年8月至116年12月，投資金額35億8,849萬餘元），分年編列預算，114年度編列預算不足1億8,555萬餘元，報准提前動支115年度預算。

茲將臺灣鐵路公司114年度損益計算、盈虧撥補審定數額、盈虧審定後現金流量與資產負債情形，分別列表如次：

國營臺灣鐵路股份有限公司損益計算審定表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 審定數 | 審定數與預算數比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 營業收入 | 35,228,671,000 | 36,997,211,182 | 36,931,639,611 | 1,702,968,611 | 4.83 |
| 勞務收入 | 19,668,781,000 | 21,199,098,045 | 21,199,098,045 | 1,530,317,045 | 7.78 |
| 其他營業收入 | 15,559,890,000 | 15,798,113,137 | 15,732,541,566 | 172,651,566 | 1.11 |
| 營業成本 | 40,743,932,000 | 42,786,897,327 | 42,786,897,327 | 2,042,965,327 | 5.01 |
| 勞務成本 | 38,876,299,000 | 40,919,852,951 | 40,919,852,951 | 2,043,553,951 | 5.26 |
| 其他營業成本 | 1,867,633,000 | 1,867,044,376 | 1,867,044,376 | - 588,624 | - 0.03 |
| 營業毛利（毛損） | - 5,515,261,000 | - 5,789,686,145 | - 5,855,257,716 | - 339,996,716 | 6.16 |
| 營業費用 | 2,141,534,000 | 1,968,969,297 | 1,968,870,940 | - 172,663,060 | - 8.06 |
| 業務費用 | 1,122,823,000 | 1,067,741,825 | 1,067,741,825 | - 55,081,175 | - 4.91 |
| 管理費用 | 880,625,000 | 780,719,794 | 780,621,437 | - 100,003,563 | - 11.36 |
| 其他營業費用 | 138,086,000 | 120,507,678 | 120,507,678 | - 17,578,322 | - 12.73 |
| 營業利益（損失） | - 7,656,795,000 | - 7,758,655,442 | - 7,824,128,656 | - 167,333,656 | 2.19 |
| 營業外收入 | 1,006,975,000 | 1,470,048,337 | 1,470,048,337 | 463,073,337 | 45.99 |
| 其他營業外收入 | 1,006,975,000 | 1,470,048,337 | 1,470,048,337 | 463,073,337 | 45.99 |
| 營業外費用 | 1,954,880,000 | 3,116,067,135 | 3,116,986,577 | 1,162,106,577 | 59.45 |
| 財務成本 | 20,000,000 | 208,918,172 | 209,837,614 | 189,837,614 | 949.19 |
| 其他營業外費用 | 1,934,880,000 | 2,907,148,963 | 2,907,148,963 | 972,268,963 | 50.25 |
| 營業外利益（損失） | - 947,905,000 | - 1,646,018,798 | - 1,646,938,240 | - 699,033,240 | 73.75 |
| 稅前淨利（淨損） | - 8,604,700,000 | - 9,404,674,240 | - 9,471,066,896 | - 866,366,896 | 10.07 |
| 所得稅費用（利益） | － | － | － | － | － |
| 本期淨利（淨損） | - 8,604,700,000 | - 9,404,674,240 | - 9,471,066,896 | - 866,366,896 | 10.07 |

註：1.本期其他綜合損益-254,458,399元，包括確定福利計畫之再衡量數-233,381,153元、透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益-21,077,246元。

2.臺灣鐵路公司114年度經營績效獎金預算依行政院核定國營事業經營績效獎金核算制度檢討報告編列，行政院彙編114年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表（營業部分）按前開檢討報告及交通部所屬用人費率事業機構薪給管理要點，暨交通部所屬實施用人費率事業機構經營績效獎金實施要點等規定暫列經營績效獎金1,283,249,544元，循例暫照列，俟主管機關專案審核定案後，依案辦理。

3.臺灣鐵路公司本期淨損9,471,066,896元，除以加權平均流通在外普通股股數8,000,000,000股後，基本每股虧損1.18元。

4.稅前淨損9,471,066,896元，扣除免稅所得及員工退休金提撥數與帳列數之財稅差異等項目3,522,615,486元，加計已實現之收入等項目7,229,484元後，無課稅所得、應繳納所得稅及所得稅費用。

5.臺灣鐵路公司員工乘車優惠如次：員工及眷屬得購買優待票搭乘各級列車（不含商務座艙、各式觀光列車、郵輪式列車、專開列車、團體列車及其他指定列車與車廂），員工按票價四分之一，眷屬按票價二分之一付費，每月以8次為限。該公司以優惠票面價值列為客運收入，優惠金額114年度估算約5,234萬餘元。

國營臺灣鐵路股份有限公司盈虧撥補審定表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 預算數 | 決算數 | 審定數 | 審定數與預算數比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 盈餘之部 | 78,753,000 | 63,383,007 | － | - 78,753,000 | - 100.00 |
| 公積轉列數 | 78,753,000 | 63,383,007 | － | - 78,753,000 | - 100.00 |
| 分配之部 | 78,753,000 | 63,383,007 | － | - 78,753,000 | - 100.00 |
| 留存事業機關者 | 78,753,000 | 63,383,007 | － | - 78,753,000 | - 100.00 |
| 填補虧損 | 78,753,000 | 63,383,007 | － | - 78,753,000 | - 100.00 |
| 虧損之部 | 19,249,784,000 | 20,304,197,215 | 20,603,971,024 | 1,354,187,024 | 7.03 |
| 本期淨損 | 8,604,700,000 | 9,404,674,240 | 9,471,066,896 | 866,366,896 | 10.07 |
| 累積虧損 | 10,645,084,000 | 10,899,522,975 | 10,899,522,975 | 254,438,975 | 2.39 |
| 其他綜合損益轉入數 | － | － | 233,381,153 | 233,381,153 | -- |
| 填補之部 | 19,249,784,000 | 20,304,197,215 | 20,603,971,024 | 1,354,187,024 | 7.03 |
| 事業機關負擔者 | 19,249,784,000 | 20,304,197,215 | 20,603,971,024 | 1,354,187,024 | 7.03 |
| 撥用盈餘 | 78,753,000 | 63,383,007 | － | - 78,753,000 | - 100.00 |
| 待填補之虧損 | 19,171,031,000 | 20,240,814,208 | 20,603,971,024 | 1,432,940,024 | 7.47 |

國營臺灣鐵路股份有限公司盈虧審定後現金流量表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |
| 營業活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 稅前淨利（淨損） | - 8,604,700,000 | - 9,471,066,896 | - 866,366,896 | 10.07 |
| 利息股利之調整 | - 59,767,000 | 119,977,347 | 179,744,347 | -- |
| 未計利息股利之稅前淨利（淨損） | - 8,664,467,000 | - 9,351,089,549 | - 686,622,549 | 7.92 |
| 調整項目 | 4,095,563,000 | 8,521,491,701 | 4,425,928,701 | 108.07 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | - 4,568,904,000 | - 829,597,848 | 3,739,306,152 | - 81.84 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | - 4,568,904,000 | - 829,597,848 | 3,739,306,152 | - 81.84 |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 減少不動產、廠房及設備 | 875,314,000 | 13,236,672 | - 862,077,328 | - 98.49 |
| 無形資產及其他資產淨減（淨增） | - 24,226,000 | 13,673,924 | 37,899,924 | -- |
| 收取利息 | － | 2,531,363 | 2,531,363 | -- |
| 收取股利 | 79,767,000 | 87,325,904 | 7,558,904 | 9.48 |
| 增加不動產、廠房及設備 | - 18,299,907,000 | - 19,859,804,165 | - 1,559,897,165 | 8.52 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 17,369,052,000 | - 19,743,036,302 | - 2,373,984,302 | 13.67 |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 短期債務淨增（淨減） | 3,007,925,000 | 3,149,796,240 | 141,871,240 | 4.72 |
| 其他負債淨增（淨減） | － | - 2,690,407,403 | - 2,690,407,403 | -- |
| 增加資本、公積及填補虧損 | 18,980,031,000 | 20,375,955,469 | 1,395,924,469 | 7.35 |
| 支付利息 | - 20,000,000 | - 226,364,726 | - 206,364,726 | 1,031.82 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 21,967,956,000 | 20,608,979,580 | - 1,358,976,420 | - 6.19 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 30,000,000 | 36,345,430 | 6,345,430 | 21.15 |
| 期初現金及約當現金 | 731,459,000 | 1,891,207,246 | 1,159,748,246 | 158.55 |
| 期末現金及約當現金 | 761,459,000 | 1,927,552,676 | 1,166,093,676 | 153.14 |

註：1.本表現金及約當現金係包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括預期信用損益及評價損益、提存各項準備、折舊及減損、攤銷、沖轉遞延負債、外幣兌換損失（利益）、處理資產損失（利益）、債務整理損失（利益）、其他、流動金融資產淨減（淨增）、流動資產淨減（淨增）、流動金融負債淨增（淨減）及流動負債淨增（淨減）。

#### 國營臺灣鐵路股份有限公司盈虧審定後資產負債表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 114年12月31日 |  | 113年12月31日 |  | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 805,043,468,687 | 100.00 | 780,164,512,409 | 100.00 | 24,878,956,278 | 3.19 |
| 流動資產 | 12,232,045,692 | 1.52 | 11,262,709,198 | 1.44 | 969,336,494 | 8.61 |
| 現金 | 1,927,552,676 | 0.24 | 1,891,207,246 | 0.24 | 36,345,430 | 1.92 |
| 應收款項 | 2,364,092,102 | 0.29 | 1,908,225,934 | 0.24 | 455,866,168 | 23.89 |
| 本期所得稅資產 | 161,746 | 0.00 | － | － | 161,746 | -- |
| 存貨 | 4,516,411,259 | 0.56 | 4,054,156,962 | 0.52 | 462,254,297 | 11.40 |
| 預付款項 | 3,423,827,909 | 0.43 | 3,409,119,056 | 0.44 | 14,708,853 | 0.43 |
| 基金、投資及長期應收款 | 2,195,055,639 | 0.27 | 2,216,132,885 | 0.28 | - 21,077,246 | - 0.95 |
| 非流動金融資產 | 2,195,055,639 | 0.27 | 2,216,132,885 | 0.28 | - 21,077,246 | - 0.95 |
| 不動產、廠房及設備 | 783,804,132,912 | 97.36 | 760,195,672,509 | 97.44 | 23,608,460,403 | 3.11 |
| 土地 | 393,329,462,355 | 48.86 | 390,912,377,812 | 50.11 | 2,417,084,543 | 0.62 |
| 土地改良物 | 113,426,931,753 | 14.09 | 106,593,323,275 | 13.66 | 6,833,608,478 | 6.41 |
| 房屋及建築 | 51,698,009,278 | 6.42 | 49,196,410,985 | 6.31 | 2,501,598,293 | 5.08 |
| 機械及設備 | 12,433,926,774 | 1.54 | 12,770,269,442 | 1.64 | - 336,342,668 | - 2.63 |
| 交通及運輸設備 | 123,231,595,544 | 15.31 | 101,618,637,633 | 13.03 | 21,612,957,911 | 21.27 |
| 什項設備 | 2,219,121,991 | 0.28 | 2,435,393,430 | 0.31 | - 216,271,439 | - 8.88 |
| 購建中固定資產 | 87,465,085,217 | 10.86 | 96,669,259,932 | 12.39 | - 9,204,174,715 | - 9.52 |
| 投資性不動產 | 5,448,587,515 | 0.68 | 5,103,296,640 | 0.65 | 345,290,875 | 6.77 |
| 投資性不動產－土地 | 5,144,735,890 | 0.64 | 5,103,296,640 | 0.65 | 41,439,250 | 0.81 |
| 投資性不動產－房屋及建築 | 303,851,625 | 0.04 | － | － | 303,851,625 | -- |
| 無形資產 | 41,115,595 | 0.01 | 40,276,699 | 0.01 | 838,896 | 2.08 |
| 無形資產 | 41,115,595 | 0.01 | 40,276,699 | 0.01 | 838,896 | 2.08 |
| 其他資產 | 1,322,531,334 | 0.16 | 1,346,424,478 | 0.17 | - 23,893,144 | - 1.77 |
| 遞延資產 | 1,165,604 | 0.00 | 2,654,834 | 0.00 | - 1,489,230 | - 56.10 |
| 什項資產 | 1,321,365,730 | 0.16 | 1,343,769,644 | 0.17 | - 22,403,914 | - 1.67 |
| 資產總額 | 805,043,468,687 | 100.00 | 780,164,512,409 | 100.00 | 24,878,956,278 | 3.19 |

註：1.	信託代理與保證之或有資產與或有負債，114年底及113年底各有6,517,894,087元及5,388,442,943元。

2.	存貨成本係採移動加權平均法計算，期末以成本法衡量。

3.	投資性不動產後續衡量係採成本模式。

4.	不動產、廠房及設備、投資性不動產之折舊係採平均法計算。

國營臺灣鐵路股份有限公司盈虧審定後資產負債表 （續）

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 114年12月31日 |  | 113年12月31日 |  | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 負債 | 258,771,144,300 | 32.14 | 247,117,823,482 | 31.68 | 11,653,320,818 | 4.72 |
| 流動負債 | 21,968,888,008 | 2.73 | 18,379,836,583 | 2.36 | 3,589,051,425 | 19.53 |
| 短期債務 | 13,198,414,689 | 1.64 | 10,048,618,449 | 1.29 | 3,149,796,240 | 31.35 |
| 應付款項 | 6,867,748,300 | 0.85 | 6,131,494,398 | 0.79 | 736,253,902 | 12.01 |
| 預收款項 | 1,902,725,019 | 0.24 | 2,199,723,736 | 0.28 | - 296,998,717 | - 13.50 |
| 長期負債 | 1,268,148 | 0.00 | 1,271,905 | 0.00 | - 3,757 | - 0.30 |
| 長期債務 | 1,268,148 | 0.00 | 1,271,905 | 0.00 | - 3,757 | - 0.30 |
| 其他負債 | 236,800,988,144 | 29.41 | 228,736,714,994 | 29.32 | 8,064,273,150 | 3.53 |
| 負債準備 | 47,662,491,963 | 5.92 | 50,324,840,412 | 6.45 | - 2,662,348,449 | - 5.29 |
| 遞延負債 | 186,894,482,872 | 23.22 | 176,352,897,516 | 22.60 | 10,541,585,356 | 5.98 |
| 什項負債 | 2,244,013,309 | 0.28 | 2,058,977,066 | 0.26 | 185,036,243 | 8.99 |
| 權益 | 546,272,324,387 | 67.86 | 533,046,688,927 | 68.32 | 13,225,635,460 | 2.48 |
| 資本 | 120,594,062,564 | 14.98 | 100,218,107,095 | 12.85 | 20,375,955,469 | 20.33 |
| 資本 | 80,000,000,000 | 9.94 | 80,000,000,000 | 10.25 | － | － |
| 預收資本 | 40,594,062,564 | 5.04 | 20,218,107,095 | 2.59 | 20,375,955,469 | 100.78 |
| 資本公積 | 446,037,080,029 | 55.41 | 443,461,874,743 | 56.84 | 2,575,205,286 | 0.58 |
| 資本公積 | 446,037,080,029 | 55.41 | 443,461,874,743 | 56.84 | 2,575,205,286 | 0.58 |
| 保留盈餘（或累積虧損） | - 20,603,971,024 | - 2.56 | - 10,899,522,975 | - 1.40 | - 9,704,448,049 | 89.04 |
| 累積虧損 | - 20,603,971,024 | - 2.56 | - 10,899,522,975 | - 1.40 | - 9,704,448,049 | 89.04 |
| 累積其他綜合損益 | 245,152,818 | 0.03 | 266,230,064 | 0.03 | - 21,077,246 | - 7.92 |
| 透過其他綜合損益按公允 價值衡量之金融資產損益 | 245,152,818 | 0.03 | 266,230,064 | 0.03 | - 21,077,246 | - 7.92 |
| 負債及權益總額 | 805,043,468,687 | 100.00 | 780,164,512,409 | 100.00 | 24,878,956,278 | 3.19 |

5.	待出售非流動資產、不動產、廠房及設備，依其相關可回收金額衡量帳面價值，認列資產減損及迴轉減損。

6.	期末已提撥退休金資產8億3,062萬餘元，及提列員工福利負債準備（屬退休金部分）459億3,271萬餘元。

7.	本表「應收款項」與「存貨」、「應付款項」、「長期債務」與「負債準備」113年度決算數，配合會計政策調整重分類。

8.	期末預收資本增加20,375,955,469元，係執行各項鐵路建設專案計畫及支應原交通部臺灣鐵路管理局員工舊制退撫金，經交通部現金增資。