貳、經濟部主管

一、台灣糖業股份有限公司

台灣糖業公司成立於35年5月1日，資本額563億餘元，政府持股96.51％，員工人數3,078人，早期以砂糖及糖業副產品產銷為主，近年積極推動多角化及轉型，除產銷砂糖及發展糖業副產品外，畜殖、生物科技、精緻農業、油品、商品行銷、休閒遊憩及土地開發等業務亦為重要事業。其業務計畫，分由總管理處、7個事業部、4個分公司、6個區處及台糖研究所等負責執行及經營。

台灣糖業公司114年度決算，經本部參據會計師查核簽證財務報告，予以書面審核，並派員抽查。茲將查核結果說明如次：

（一）　業務計畫實施情形之查核

1.　產銷計畫　114年度生產及銷售計畫，主要有砂糖等4項，均未達預計目標，其原因列表分析如次：

| 計畫名稱 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  | 增減原因說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ |  |
| （1）生產計畫 |  |  |  |  |  |  |
| A.砂糖 | 公噸 | 333,180 | 285,632 | - 47,547 | - 14.27 | 原料甘蔗受氣候影響品質欠佳，及市場需求減少，產量較預計減少。 |
| B.豬隻 | 公噸 | 43,200 | 17,517 | - 25,682 | - 59.45 | 畜殖場改建縮減飼養規模，豬隻產量隨減。 |
| （2）銷售計畫 |  |  |  |  |  |  |
| A.砂糖 | 公噸 | 340,000 | 281,050 | - 58,949 | - 17.34 | 受國內、外市場競爭影響，銷售量隨減。 |
| B.豬隻 | 公噸 | 32,400 | 9,628 | - 22,771 | - 70.28 | 畜殖場改建縮減飼養規模，豬隻銷量隨減。 |

2.　固定資產之建設改良擴充計畫　114年度固定資產建設改良擴充計畫預算數26億3,156萬餘元，連同113年度轉入數1億9,637萬餘元，合計可用預算數28億2,793萬餘元（含專案計畫20億1,424萬餘元、一般建築及設備8億1,369萬餘元）。決算支用數24億4,402萬餘元（含專案計畫16億3,960萬餘元、一般建築及設備8億442萬餘元），較可用預算數減少3億8,390萬餘元，約13.58％，主要係農業循環豬場改建投資計畫預算編列購買國外種豬經費（生物性資產），非屬固定資產性質，由營運資金支應所致。

（二）　預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，營業利益46億9,757萬餘元，營業外利益28億408萬餘元，稅前淨利75億166萬餘元，經減除所得稅費用1,392萬餘元，審定本期淨利為74億8,773萬餘元。

上述營業利益較預算數增加25億4,766萬餘元，稅前淨利亦較預算數增加16億4,398萬餘元，主要係合建營建案之完工戶數較預計增加，營建毛利隨增所致。

（三）　盈虧撥補之審定

1.　盈虧之審定　114年度原編決算稅前淨利74億6,463萬4,466元，行政院彙編決算核定稅前淨利75億166萬5,401元，經本部審核結果，尚無不合，審定114年度決算稅前淨利為75億166萬5,401元，減除所得稅費用1,392萬6,672元，本期淨利74億8,773萬8,729元。

2.　課稅所得之審定　上列稅前淨利，依行政院核定及本部審核結果，照所得稅法規定，無課稅所得，惟依所得基本稅額條例規定計算，基本課稅所得額為1億4,668萬8,014元，應繳納所得稅為1,808萬7,866元（含外國政府所得稅55萬7,305元）。

3.　盈虧撥補　114年度審定本期淨利74億8,773萬8,729元，連同累積盈餘4億3,192萬6,418元、公積轉列數4億5,176萬2,263元，合計83億7,142萬7,410元，依法分配如次：（1）填補虧損1億7,495萬3,026元（均為其他綜合損益轉入數）；（2）提列法定公積7億7,645萬4,797元；（3）分配股息紅利73億2,777萬4,825元，其中中央政府68億4,081萬6,485元、地方政府4萬9,884元、其他政府機關2億3,087萬7,807元、民股股東2億5,603萬649元；（4）未分配盈餘9,224萬4,762元，留待以後年度分配。

（四）　現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金33億1,657萬餘元，經營業、投資、籌資活動及匯率變動影響，現金及約當現金淨增34億273萬餘元，期末現金及約當現金為67億1,930萬餘元。其現金及約當現金淨增數與預算淨減數29億8,541萬餘元，相距63億8,814萬餘元，主要係購買之公債及公司債到期收回較預計增加所致。又營業活動之淨現金流入68億436萬餘元，主要係經營獲利；投資活動之淨現金流入15億5,541萬餘元，主要係處分投資性不動產；籌資活動之淨現金流出49億6,646萬餘元，主要係發放現金股利。

（五）　重要審核意見

1.　為開發利用非自用土地，增裕收入，已採行多元活化措施，惟合作開發或出租契約案終止情事頻仍，且部分自用土地屢遭棄置廢棄物或空置廠房設施發生入侵竊盜案件，又待活化土地面積仍巨，須支付地價稅高達11億餘元，部分停閉廠區待活化土地不減反增，被占用土地亦待積極清理，允宜研謀改善，以發揮資產運用效益。

台灣糖業公司114年底經管土地總面積48,573.02公頃〔含自用24,890.90公頃（51.24％）及非自用23,682.11公頃（48.76％）〕，為利土地運用，分別辦理開發（營建、租賃住宅及廠區開發）與資產營運業務（土地出租及設定地上權），以提升財務效益。另亦配合政府再生能源政策，以閒置土地活化等方式規劃建置太陽光電設施。經查土地管理情形，核有下列事項：

| （1） 採行多元活化措施開發非自用土地，惟合作開發或出租契約案終止情事頻仍，又部分自用土地屢遭棄置廢棄物或空置廠房設施發生入侵竊盜案件，恐成為犯罪熱點：依據114年度中央及地方政府預算籌編原則第5、（9）點規定：「特種基金應積極活化閒置、低度利用及不經濟使用之不動產，以發揮資產效益，並注意資金運用之收益性及安全性，……。」復依經濟部所屬事業固定資產管理要點第4點規定：「各事業對於固定資產之管理，除為消極之良善保管及登記報告外，並應積極謀求有效之應用。」經查，台灣糖業公司近年運用合建、出租、設定地上權等多元活化非自用土地措施，114年度共發生3案終止與得標廠商所簽訂之土地合作開發或出租建置太陽光電設施契約，主要係案場屬國家科學及技術委員會南部科學園區管理局之「沙崙生態科學園區」評估範圍，影響光電設施建置，或因地方主管機關不同意設置地面型光電等因素，契約存續期間均僅約3年即告終結，未能有效活化土地面積合計173.77公頃，仍有待儘速研擬具體可行之活化措施。又該公司經管之自用土地，近3年度（112至114年度）連續發生遭棄置廢棄物案件計59件，須支付清理費用計326萬餘元（表1），其中連續遭棄置廢棄物居冠之土地經管單位均為雲嘉區處，且該區處經管之空置廠房，亦分別於114年10月8日及同年11月27日發生溫室與辦公室電箱遭破壞竊取電線、辦公室門窗被破壞等案件，顯示雲嘉區處經管之自用土地 表1 台灣糖業公司經管之自用土地遭棄置廢棄物情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：件、新臺幣千元 |  |  |  |
| 年度 | 發生案件數 | 清理費用 | 連續遭棄置廢棄物之土地經管單位 |
| 合計 | 59 | 3,267 |  |
| 112 | 29 | 1,435 | 1.雲嘉區處（13件） 2.砂糖事業部虎尾糖廠（6件） 3.台南區處（5件） 4.砂糖事業部善化糖廠（2件） 5.其他單位（3件） |
| 113 | 18 | 1,664 | 1.雲嘉區處（10件） 2.砂糖事業部虎尾糖廠（3件） 3.中彰區處（3件） 4.其他單位（2件） |
| 114 | 12 | 167 | 1.雲嘉區處（4件） 2.屏東區處（4件） 3.砂糖事業部虎尾糖廠（2件） 4.其他單位（2件） |
| 資料來源：整理自台灣糖業公司提供資料。 |  |  |  |

及空置廠房恐成為有心人士之犯罪熱點，仍有待加強土地及空置廠房之巡查機制。經函請台灣糖業公司持續研擬其他具體可行之土地活化措施，並強化巡查機制，以有效管理及利用土地資源，維護經管房地之環境衛生與管理安全。據復：將持續接洽潛在廠商，積極辦理土地活化事宜，並導入多元科技巡查技術，掌握現地動態，及要求嚴格落實高風險熱點之防護措施，以阻絕土地遭棄置廢棄物情事發生。

| （2） 待活化土地面積仍巨，須支付高額地價稅；又部分停閉廠區之待活化土地不減反增，且被占用土地仍待積極清理：依經濟部所屬事業固定資產管理要點第20點規定：「各事業對閒置或運用率過低之固定資產應由資產部門會同有關部門，積極分析研究設法利用，或迅予處理，以減少資產之閒置及損失。」台灣糖業公司114年底經管土地總面積48,573.02公頃（不含海外土地），其中待活化面積1,431.05公頃，並依土地活化再利用之難易程度，區分為可利用土地面積901.66公頃，不易利用土地面積529.39公頃。經查，台灣糖業公司114年底之待活化土地面積雖已較113年底減少66.48公頃，惟仍達1,431.05公頃，114年度須就該等閒置待活化土地支付地價稅高達11億5,780萬餘元，賦稅負擔沉重；又上開待活化土地中，尚有10處為停閉廠區土地，面積合計269.81公頃，其中待活化面積117.86公頃，占停閉廠區土地面積43.68％（表2），雖已較113年底減少2.37公頃，惟113與114年度停閉廠區土地待活化面積占比排名前三高者，皆為南靖、屏東及斗六廠區，又南靖及蒜頭廠區之待活化面積不減反增0.15公頃與0.13公頃，活化成效欠佳，影響土地運用成效。另該公司被占用土地114年度預計目標為全數收回，惟實際收回比率僅1.55％，主要係土地遭無主墳墓無權占用所致，有待積極循法律程序排除被占，加速清理效率。鑑於該公司土地閒置未運用或遭無權占用，且須負擔高額地價稅，影響資產運用成效，經函請台灣糖 表2 台灣糖業公司停閉廠區土地待活化情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：公頃、％ |  |  |  |  |  |
| 停閉廠區 | 土地 總面積 | 114年底待活化 |  | 113年底待活化 |  |
|  |  | 土地面積 | 待活化比率 | 土地面積 | 待活化比率 |
| 合計 | 269.81 | 117.86 | 43.68 | 120.23 | 44.56 |
| 南靖廠區 | 21.36 | 15.46 | 72.38 | 15.31 | 71.68 |
| 屏東廠區 | 101.59 | 61.16 | 60.20 | 61.25 | 60.29 |
| 斗六廠區 | 10.54 | 5.73 | 54.36 | 6.26 | 59.39 |
| 新營廠區 | 29.68 | 12.93 | 43.56 | 13.29 | 44.78 |
| 麻豆廠區 | 17.80 | 7.42 | 41.69 | 7.42 | 41.69 |
| 台中廠區 | 7.70 | 2.67 | 34.68 | 2.67 | 34.68 |
| 北港廠區 | 21.00 | 5.60 | 26.67 | 5.68 | 27.05 |
| 蒜頭廠區 | 22.21 | 3.37 | 15.17 | 3.24 | 14.59 |
| 埔里廠區 | 8.50 | 1.07 | 12.59 | 1.15 | 13.53 |
| 南州廠區 | 29.43 | 2.45 | 8.32 | 3.96 | 13.46 |
| 資料來源：整理自台灣糖業公司提供資料。 |  |  |  |  |  |

業公司持續配合政府相關土地利用政策，研擬具體有效之活化及清理措施，減少閒置土地或停閉廠區面積及排除被占用情形，俾降低財務負擔及維護公司權益，並發揮資產運用效益。據復：已採行持續訂定年度土地活化目標、舉辦招商說明會、提供租金與權利金優惠方案，並配合文化資產修復再利用、提供外界認養、申請環境教育設施認證場所等多元措施，以活化閒置土地與停閉廠房，另積極辦理被占用土地之收回及清理作業等，以提升土地利用效能並創造資產價值。

2.　為有效利用土地，增進營運效益，辦理轄管土地之出租及設定地上權作業，惟部分土地承租人或地上權人未依規範使用土地，且逾半數違規案件係經他機關查獲，或租期屆滿逾1年之案件仍未完成續約或退租程序，或未清理之懸記帳項金額龐鉅且新案持續發生，致懸帳總金額不減反增，允宜研謀改善。

| 台灣糖業公司為有效利用土地，增進營運效益，辦理轄管土地之出租及設定地上權作業，截至114年底止，土地出租及設定地上權面積計約1萬5,670公頃。經查執行情形，核有：（1）台灣糖業公司112至114年度土地承租人或地上權人未依規範使用土地之違規案件計47件，違規態樣如：承租人欠繳租金（違反契約規定）、農業用地回填營建土石方（違反區域計畫法土地使用管制規定）、未經許可擅自開挖整地（違反水土保持法規定）、公園用地作洗車場使用（違反都市計畫法土地使用分區管制規定）等；又前揭47件違規案件中，經該公司經管土地單位自行發現者有22件，經其他機關查獲者25件，占53.19％，已逾半數，該公司經管土地單位雖已辦理巡查工作，惟未能及時察覺出租或設定地上權土地異狀，巡查作業有待加強；（2）截至114年底止，台灣糖業公司土地出租或設定地上權案件已屆期仍未完成續約或退租程序者共11件，經分析其滯辦原因，計有承租人違約使用尚待改善者5件，原承租人死亡，刻正洽繼承人辦理續約或清除地上物者4件，已終止租約，尚須辦理調解者2件，惟該等案件皆於113年底屆期，迄至114年底止，已歷時1年仍未完成續約等相關程序，有待研擬有效因應措施，加速清理積案，以確保土地資源有效利用；（3）該公司114年底帳列應收逾期欠款181萬餘元、催收款4億7,209萬餘元，合計未清理懸記帳項餘額4億7,391萬餘元，其發生（經辦）部門以中彰區處之3億4,461萬餘元，占比72.72％最高（表3）。又該公司114年度第4季催收款計4億7,209萬餘元，較113年同期催收款3億8,232萬餘元，增加8,977萬餘元，約23.48％，不減反增，有待研擬具體追償計畫並積極清理等情事，經函請台灣糖業公司督促研謀妥處。據復：（1）已於115年1月通函督促所轄各區處，加強出租或設定地上權土地之巡查，並落實租約管理，以善盡保管之責及維護公司權益；（2）已積極督促原承租人之繼承人提供相關資料辦理續約或依判決確定結果辦理，以確保土地資源有效利用； 表3 截至114年底帳列應收逾期欠款及催收款情形 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％、件 |  |  |  |  |  |  |
| 單位名稱 | 合計 |  | 逾期欠款 |  | 催收款 |  |
|  | 金額 | 占比 | 案件數 | 金額 | 案件數 | 金額 |
| 合計 | 473,910 | 100.00 | 5 | 1,813 | 82 | 472,097 |
| 中彰區處 | 344,612 | 72.72 | － | － | 23 | 344,612 |
| 台南區處 | 53,638 | 11.32 | － | － | 18 | 53,638 |
| 雲嘉區處 | 42,986 | 9.07 | － | － | 12 | 42,986 |
| 商品行銷事業部 | 18,846 | 3.98 | 1 | 655 | 2 | 18,190 |
| 高雄區處 | 7,800 | 1.65 | 2 | 488 | 8 | 7,312 |
| 砂糖事業部 | 2,896 | 0.61 | － | － | 1 | 2,896 |
| 屏東區處 | 1,593 | 0.34 | － | － | 5 | 1,593 |
| 研究所 | 750 | 0.16 | － | － | 1 | 750 |
| 精緻農業事業部 | 641 | 0.14 | 1 | 641 | － | － |
| 花東區處 | 145 | 0.03 | 1 | 27 | 12 | 117 |
| 資料來源：整理自台灣糖業公司提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

（3）已就逾期欠款及催收款研擬多項具體追償計畫，以善盡管理人之責，確保公司權益。

3.　豬場改建計畫統包工程雖經採取相關趲趕工進措施，惟進度仍持續落後，已無法達成修正後114年6月底竣工驗收之目標，且部分畜殖場多項設備甫經短期試車（營運）即發生故障損壞，或因設施品質欠佳或設計與施工不良致種豬異常死亡等情，允宜針對問題癥結檢討妥適處理，以發揮計畫預期效益。

| 表4 截至114年底豬場改建計畫執行情形 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：％、百分點、月 |  |  |  |  |  |  |
| 期別 | 畜殖場別 （含種豬、仔豬、肉豬場） | 工程進度 |  |  | 修正後契約 預計完工日期 | 較契約預計完工日期落後月數 |
|  |  | 契約 | 實際 | 差異 |  |  |
| 第 一 期 | 平均工程進度 | 100.00 | 98.74 | - 1.26 |  |  |
|  | 月眉一 | 100.00 | 96.04 | - 3.96 | 112.10.13 | 26 |
|  | 月眉二 | 100.00 | 98.02 | - 1.98 | 111.9.12 | 39 |
|  | 虎 尾 | 100.00 | 100.00 | － | 111.5.25 | － |
|  | 斗 六 | 100.00 | 99.95 | - 0.05 | 112.10.27 | 26 |
|  | 善化（含保育舍） | 100.00 | 99.51 | - 0.49 | 112.11.1 | 25 |
|  | 南沙崙 | 100.00 | 98.94 | - 1.06 | 112.4.3 | 32 |
| 第 二 期 | 平均工程進度 | 100.00 | 91.49 | - 8.51 |  |  |
|  | 鹿 草 | 100.00 | 83.75 | - 16.20 | 113.6.30 | 18 |
|  | 南 靖 | 100.00 | 96.08 | - 3.92 | 112.11.22 | 25 |
|  | 新 厝 | 100.00 | 84.02 | - 15.98 | 113.3.7 | 21 |
|  | 四林一 | 100.00 | 88.64 | - 11.36 | 113.2.9 | 22 |
|  | 四林二 | 100.00 | 96.13 | - 3.87 | 112.7.25 | 29 |
|  | 大響一 | 100.00 | 96.03 | - 3.97 | 112.12.12 | 24 |
|  | 大響二 | 100.00 | 95.77 | - 4.23 | 112.11.28 | 25 |
| 資料來源：整理自台灣糖業公司提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

台灣糖業公司為落實循環經濟概念、兼顧環境品質，於107年9月報經行政院核定辦理「農業循環豬場改建投資計畫」（下稱豬場改建計畫），規劃將舊有13座畜殖場於原場址或周邊，改建為全新負壓水濂式且兼顧沼氣發電之環保畜殖場，以加速畜殖事業現代化。嗣歷經2次修正計畫，計畫總經費由原107億7,407萬餘元調增為124億4,606萬餘元，計畫完成期限由110年6月延至114年6月。截至114年底止，計畫累計支用數120億7,147萬餘元，預算執行率96.99％。經查執行情形，核有：（1）該公司雖已針對計畫落後情形，要求承攬商加派工班追趕落後工進，並定期召開相關進度管控會議，以確保豬場改建計畫如期完工，惟截至114年底止，第一期統包工程實際工程進度98.74％，除虎尾畜殖場已完成驗收外，其餘各座畜殖場仍尚辦理功能試運轉及缺失作業改善中，實際工程進度距契約預定完工日期已落後逾25至39個月；第二期實際工程進度91.49％，7座畜殖場工程進度全數落後，其中鹿草、新厝及四林一等3座實際工程進度更較預計工程進度落後逾10個百分點，且各座畜殖場實際工程進度距契約預定完工日期落後逾18至29個月（表4）等，並已逾豬場改建計畫修正後之計畫期限（114年6月）；（2）該公司畜殖事業部針對豬場改建計畫第一期畜殖場已完工豬舍進豬飼養，進行功能性運轉測試，惟抽查發現於短期間試車或試營運使用期間，甫完工之豬舍已發生群養區飼料管破裂損壞等多項設施品質欠佳或設計與施工不良情形，並造成豬隻死亡，顯示廠商交付採購標的之品質及功能未符實際養豬作業需求，且已影響豬隻健康；又迄115年3月底止，第一期統包工程之6座畜殖場中，斗六畜殖場尚未取得建築物使用執照，致無法辦理後續建築物接水接電申請事宜，僅能以臨時水電替代，且月眉一、月眉二、斗六及善化等4座尚未取得畜牧場登記證，影響後續營運；（3）該公司畜殖事業部配合豬場改建計畫可行性研究報告之畜殖場改建成果，辦理國外種豬採購案，於113年10月7日決標，決標金額3億7,414萬餘元，截至115年3月底止，得標廠商已完成8批次計1,909頭豬進場，合格豬隻1,807頭，因新厝畜殖場改建進度落後，僅能將合格豬隻分別調撥至斗六（1,668頭）及海埔（139頭）等2座畜殖場飼養，惟整體豬隻死亡頭數計有89頭，死亡率介於1.60％至7.32％間，主要係斗六畜殖場改建豬舍之設備品質欠佳及設計與施工不良致種豬異常死亡等情事，經函請台灣糖業公司研謀妥處。據復：（1）整體工程預計115年12月可進豬試運轉，並已持續採取要求統包商延長工時施工，另每週召開進度管控會議，持續追蹤人、機、料進場量能等，以加速工程推進；（2）已就第一期工程缺失項目與統包商進行調解，將依行政院公共工程委員會之調解建議辦理，並保留未撥付之工程款項，以作為後續辦理改善及接續工程之資金來源，及持續追蹤各畜殖場相關證照與水電之申請作業，俾早日發揮計畫預期效益；（3）已就豬隻死亡原因，持續改善豬隻飼料配方，並加強畜舍環境管理等，以提升整體豬群養殖生產力。

4.　高雄分公司整體營業利益逐年成長，惟部分核心業務連年發生虧損，又推動之高雄成功物流園區第二期開發案迄無廠商進駐，或小型車輛停車場之電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置數量未達規定比率，及部分停車場出租（停車）率亦待提升，允宜檢討改善。

| 台灣糖業公司配合政府推動亞太營運中心政策及倉儲轉運計畫，將所屬高雄成功物流園區（下稱成功園區），向經濟部產業園區管理局（原經濟部加工出口區管理處，下稱經濟部園管局）申請設立成為「加工出口區」之區內事業，嗣於90年4月成立高雄分公司，並接管成功園區開發業務，主要經營物流（業）、停車場等業務。經查高雄分公司營運管理情形，核有：（1）高雄分公司營業利益由110年度之5,142萬餘元，成長至114年度之1億3,799萬餘元，惟該分公司核心業務中之物流（業）營運績效，近5年度（110至114年度）均發生營業損失，分別損失2,363萬餘元、1,559萬餘元、1,574萬餘元、3,813萬餘元及4,131萬餘元，主要係部分承租人退租大面積倉庫空間，及自營物流客戶出清貨物等所致；又高雄分公司自106年3月起接管成功園區後，將園區基地分為2期進行開發，其中第二期土地面積3.52公頃，採設定地上權方式開發，並自108年4月起積極辦理招商，惟截至114年底止，因租金過高、土地面積超出需求，及須額外負擔管理規費等，逾6年仍無廠商進駐；另高雄分公司雖已爭取經濟部園管局同意將成功園區第二期土地，自112年11月1日至115年10月31日暫作興邦停車場使用，並自112年起地價稅適用千分之10優惠稅率，惟該土地暫作停車場之使用期限將於115年10月底屆期，倘仍無廠商進駐或續作為停車場，土地將無法適用優惠稅率，恐增加分公司營運成本；（2）截至114年底止，高雄分公司共設置5處大型車輛停車場及6處小型車輛停車場，經查各停車場近3年度（112至114年度）營運情形，5處大型車輛停車場係採月租方式收費，其中興邦停車場（自112年11月1日開始營運）出租率僅介於15.62％至47.40％間，出租率偏低，又6處小型車輛停車場係採臨停計次及月租方式收費， 表5 台灣糖業公司高雄分公司各停車場營運情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：％ |  |  |  |  |
| 出租(停車)率 停車場別 | 名稱 | 112年度 | 113年度 | 114年度 |
| 大型車輛 停車場 (註1) | 中安 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 明正 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 高雄 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
|  | 中厝 |  | 100.00 | 100.00 |
|  | 興邦 | 15.62 | 24.72 | 47.40 |
| 小型車輛 停車場 (註2) | 港和 |  | 118.01 | 115.31 |
|  | 頂宏 | 95.27 | 99.83 | 99.74 |
|  | 綠堤 | 78.14 | 78.90 | 77.12 |
|  | 太保 | 95.55 | 102.39 | 70.57 |
|  | 武東 | 46.11 | 57.98 | 75.74 |
|  | 桂明 |  | 5.51 | 65.91 |
| 註：1.大型車輛停車場採月租方式收費，出租率係以實際營收占滿租營收（月租單價×總停車格數×12月）計算。 2.小型車輛停車場採臨停計次及月租方式收費，停車率係以實際營收占滿租營收（臨停1天最高單價×臨停總車位×365天＋月租單價×總月租停車格數×12月）計算。 3.資料來源：整理自台灣糖業公司提供資料。 |  |  |  |  |

其中港和、頂宏、綠堤及太保等4處停車場因同業競爭致近2年度停車率下滑（表5）；另太保、

武東及綠堤等3處小型車輛停車場之電動汽車充電停車位及設施設置數量，未達電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法規定應設置比率（1％）等情事，經函請台灣糖業公司檢討妥處。據復：（1）已持續透過多元招商管道提升物流（業）營運績效，並洽經濟部園管局辦理成功園區第二期土地續作停車場使用事宜，及積極協助潛在廠商與相關單位溝通開發方案，以加速招商開發進程；（2）將積極招攬客運與遊覽車業者停車、接洽人工智慧（AI）相關產業廠商進駐等，以提升停車場出租（停車）率，並增設電動汽車充電樁，以符合法規規定。

5.　配合政府推動平地造林政策，投入造林管理及撫育維護作業，並成立土地巡查部門辦理巡查防護等事項，惟尚有多處經管土地遭占用堆置土石方、棄置大量廢棄物、占用耕作等，未有實際造林情事，影響造林成效，允宜研謀改善，以健全土地巡查管理機制。

政府為加入世界貿易組織（World Trade Organization, WTO），調整農業結構及增加新植造林面積，農業部林業及自然保育署（下稱林保署）自91年度起推動「平地景觀造林計畫」（98年度更名為「平地造林計畫」），針對不具競爭力及休耕蔗田等農地，改以造林方式利用土地，增加平原綠地面積，並給予造林獎勵及補助。台灣糖業公司配合政府推動平地造林政策，自91年起參與平地造林計畫，投入造林及撫育作業，並辦理造林管理、撫育維護、巡查防護等事項，林保署114年核定該公司撫育造林面積3,531.95公頃，計畫經費6,004萬餘元；另台灣糖業公司為加強森林經營管理並落實土地巡查防護，於94年成立土地巡查部門，並研訂該公司土地巡查作業要點，以遂行土地巡查相關作業。經林保署協助本部執行無人機航測拍作業，產製經幾何校正及座標系統轉換等處理之正射影像圖，與台灣糖業公司自建之地理資訊系統（GIS）及轄管土地明細表比對，並於114年12月間至現場勘查造林情形，發現其中5筆土地因未落實執行土地巡查、防護及異常處理等相關作業，肇致遭占用堆置土石方、棄置大量廢棄物、占用耕作等，致林木無法生長，未有實際造林情事，惟112至114年函送林保署備查之平地造林撫育執行成果季報表，均記載造林情形為合格而持續獲領造林補助經費，顯示該公司未覈實辦理造林範圍內之林木撫育管理、執行成果填報及追蹤查核等巡查作業，經函請經濟部督促台灣糖業公司檢討改善。據復：遭占用土地業依規定完成通報並清除占用，且於地界加設欄杆，明確界標，以防止外界車輛進入；後續將加強巡查業務教育訓練，巡查時透過平板電腦即時比對實際使用情形並隨時更新圖資，交叉比對GPS定位與高解析度空照圖，以提升內部控管，防範遭占用風險。

6.　配合政府政策及公司轉型需求，推動學生宿舍投資計畫以提升土地開發業務績效，惟計畫完成後營運效益均未達預計目標，且部分學生宿舍因應少子化衝擊轉型社會住宅後，出租率有逐年降低趨勢，允宜通盤檢討營運與行銷策略，以有效活化資產及提升財務效能。

台灣糖業公司為配合政府政策及公司轉型需求，於88至92年間推動「臺中縣龍井鄉新庄子段學生宿舍開發計畫」、「台糖協助改善學生宿舍環境計畫」、「台糖協助改善學生宿舍環境計畫（第二期）」等投資計畫，以提升土地開發業務績效及大專學生宿舍生活水準，投資總額13億7,953萬餘元（不含土地成本），共興建9處學生宿舍，分別為公營、歸仁、安南、楠梓、苗栗、溪州、斗六、祥和及椰林等9處學苑，並於90年7月至93年9月陸續營運。經查上開3項學生宿舍投資計畫，近5年度（110至114年度）之平均投資報酬率，分別為4.97％、5.12％及5.48％，均較各該計畫5年度預計平均投資報酬率（7.32％、10.20％及9.99％）減少2.35、5.08及4.51個百分點，營運效益均未達成預計目標。又近年受少子化衝擊，學苑主要客群由學生轉向一般社會人士，前開9處學苑中，除安南、祥和及溪州等3處以整棟標租外，其餘歸仁等6處學苑自112年起配合政府政策轉作社會住宅，嗣經國家住宅及都市更新中心（下稱住都中心）審查通過轉型之社會住宅共計1,690間，據各學苑近5年度（110至114年度）資料分析，歸仁等6處學苑出租率於111年度均高於9成，惟112至114年度轉為下降趨勢，其中歸仁、楠梓、斗六等3處學苑，114年度之出租率甚跌破8成，歸仁學苑更大幅降低至39.44％（圖1），主要係歸仁、楠梓及斗六等3處學苑原本高度依賴學生市場，112年轉作社會住宅時期，配合住都中心要求於112年4月15日至同年7月23日暫緩招租，另因受限社會住宅入住資格及訂價機制，學生以社會住宅承租人身分入住之意願及人數驟減，影響整體營運效益所致。鑑於台灣糖業公司與住都中心簽署之社會住宅契約將於115年6月底屆期，經函請台灣糖業公司通盤檢討營運與行銷策略妥處，以有效活化資產及提升財務效能。據復：該公司為保障現有住戶權益並維持居住穩定，已於115年3月與住都中心研商續辦社會住宅之可行計畫，規劃導入住宅行政法人或社宅包租代管業者協助營運，並俟住都中心正式函復後據以辦理；另各學苑亦同步持續接洽鄰近學校、社會人士及中科、南科等大宗企業客戶，並利用網路行銷平台或委託仲介公司協助招租，以開拓多元客源。

7.　配合政府推動循環經濟政策投資相關民營事業，惟被投資事業連年虧損，部分甚有趨劣情事，又取得技術移轉後迄未有銷售實績，投資績效欠佳，或關係人交易資訊之財務資訊揭露存有未盡完整透明情事，允待檢討改善，以確保投資權益。

| 台灣糖業公司為配合政府「五加二產業創新」推動循環經濟政策，分別於109年7月及111年12月投資東糖能源服務公司（下稱東糖能源公司）與台灣酵素公司，截至114年底止，投資金額分別為5,700萬元（持股38％）、4,000萬元（持股40％）。經查其轉投資效益及關係人交易揭露情形，核有：（1）據轉投資計畫可行性研究報告列載，東糖能源公司預計投資第1年（110年）即有稅後盈餘，台灣酵素公司預計於114年度稅後虧損降低至168萬餘元，並自115年度轉虧為盈，惟查東糖能源公司114年度稅後虧損為1,556萬餘元，自投資以來連年虧損且有趨劣情事，台灣酵素公司114年度稅後虧損1,640萬餘元，自112年度起已連續3年度虧損逾1,000萬元（表6），事業經營仍未見具體改善成效。又台灣酵素公司營運初期以台灣糖業公司之技術為基礎，由台灣酵素公司以支付技術授權金予台灣糖業公司取得現有研發成果，截至114年底止，共簽訂複合木聚醣酶及羽毛水解酵素、植酸酶等2紙技術移轉契約，技術授權金皆為每季按產品營業收入總額之5％計算，其中植酸酶技術移轉契約另訂有最低授權金之規範，惟台灣酵素公司於取得植酸酶技術授權 表6 東糖能源公司及台灣酵素公司營運情形 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投資公司 | 稅後損益 | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年度 | 114年度 |
| 東糖能源 公 司 | 預計 | 6,555 | 6,750 | 6,702 | 6,655 | 6,606 |
|  | 實際 | - 1,437 | - 3,221 | - 8,147 | - 10,546 | - 15,561 |
| 台灣酵素 公 司 | 預計 |  | - 34,255 | - 32,824 | - 20,200 | - 1,689 |
|  | 實際 |  | - 5,797 | - 15,088 | - 13,662 | - 16,405 |
| 資料來源：整理自台灣糖業公司提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |

後第2年（113年度）仍未有銷售實績，尚未能創造經濟效益，須依契約支付台灣糖業公司最低授權金。考量台灣糖業公司原於112年度編列增加轉投資台灣酵素公司預算1億元，初步投資4,000萬元入股40％，其餘6,000萬元轉投資預算報經經濟部於114年2月3日核定保留至114年度繼續執行，將依台灣酵素公司營運狀況評估入股事宜，有待審慎評估續增投資之可行性效益；（2）台灣糖業公司轉投資台灣酵素公司4,000萬元，持股達40％，係採權益法評價，台灣糖業公司112年至114年上半年向台灣酵素公司收取技術授權金合計56萬餘元，因台灣酵素公司籌備階段結束後，各業務回歸相關權責單位，惟權責單位未將上開技術授權交易填報「關係人交易調查表」送會計處妥處，與台灣糖業公司關係人交易管理作業要點之規定未合，倘該關係人交易往後具重大性，亦不利公司統計彙整，財務資訊揭露有未盡完整透明之虞等情事，經函請台灣糖業公司檢討妥處。據復：（1）將持續注意轉投資事業之營運情形，並責成派兼董事依其專業進行監督管理及積極加強督導，審慎評估增資入股之必要性，以確保投資權益；（2）已釐清漏列原因，並依規定如實填報114年度關係人交易資訊，另於115年2月函請所屬各單位依規定覈實填列，並加強覆核，以避免類此情事再度發生。

8.　生物科技事業部生技材料廠雖已取得貨源緩解停工待料情形，惟牡蠣殼粉實際銷售量遠低於目標量，肇致庫存壓力持續攀升，且營運虧損占事業部整體營業損失逾3成，允宜針對滯銷癥結研訂去化策略確實執行，以提升營運效能。

台灣糖業公司為配合政府循環經濟產業政策，解決國內牡蠣殼遭隨意棄置造成之環境污染問題，由生物科技事業部辦理「牡蠣殼製成碳酸鈣生技材料廠投資計畫（第一期）」，並於109年6月興建完成一座生產碳酸鈣之生技材料廠，該廠自110年9月正式商轉營運以來，因無穩定之牡蠣殼料源，肇致材料廠自111年9月起停工待料多月，前經本部通知該公司督促積極研謀改善，據復已取得牡蠣殼原料，且自112年9月復工生產，該公司將持續商洽可行之產地料源與積極開發工業用途客戶，以提升營運效能等多項具體改善措施。惟經追蹤結果，依據該廠114年度品質目標執行情形資料顯示，牡蠣殼粉實際累計銷售量僅2,551公噸，遠低於預期銷售目標量4,305公噸，相差1,754公噸，約40.74％，且114年底之牡蠣殼粉庫存量706公噸，亦為該廠自113年1月以來，

資料來源：整理自台灣糖業公司提供資料。

年月

單月最大庫存量（圖2），顯示產品銷售執行率未達目標，庫存壓力持續攀升。又114年度生技材料廠營業損失2,290萬餘元，較113年度營業損失2,139萬餘元增加151萬餘元，虧損擴大，且占生物科技事業部整體營業損失6,208萬餘元之36.89％，逾3成。經函請台灣糖業公司針對生技材料廠產品滯銷癥結研訂去化策略確實執行，以提升營運效能。據復：已就牡蠣殼粉研擬持續開發大型飼料廠客戶、積極與製肥業者尋求合作於配方中添加「蚵肥粉」、拓展地區型經銷商及農會通路、持續與有意願廠商合作，擴大產品多元應用及開發、配合畜殖事業部供應蚵殼粉作為豬隻飼料添加等去化策略，以提升營運效能，擴大市場與銷售量。

9.　投入鉅額經費推動環境管理工作，惟部分單位污染事件之違規事由重複發生，或轄管區域因孳生病媒蚊幼蟲或環境髒亂遭舉發（裁罰）案件頻仍，允宜研謀改善，以善盡企業社會責任，提升整體環境品質。

| 台灣糖業公司為善盡企業社會責任及提升整體環境品質，112至114年度分別於環境保護計畫項下編列預算2億9,162萬餘元、2億8,400萬餘元、4億9,033萬餘元，辦理各單位之環境保護及污染防治設備之操作維護等工作。又該公司為追求公司永續發展，避免造成環境污染，訂定「環境管理作業要點」，就空氣污染防制、水污染防治、廢棄物清理、資源回收再利用等，明定相關標準作業程序及控制重點。經查，台灣糖業公司112至114年度環保罰單件數共33件，罰款金額計248萬餘元，其中15件係由承攬商負擔罰鍰，其餘18件屬該公司因排放空氣污染源等缺失而遭裁罰之案件，罰鍰金額計64萬餘元；又114年度環保罰單金額最高案件係砂糖事業部虎尾糖廠於甘蔗採收作業過程，因無相關防制措施造成揚塵空氣污染，遭裁罰16萬餘元，其受罰原因與該公司113年度環保罰單金額最高案件之違規事由相同，顯示相關單位未能落實「環境管理作業要點」所定之標準作業程序，致同類污染行為一再發生，有待督促檢討改進。又該公司為落實環境管理，杜絕病媒蚊孳生，業依據經濟部函頒之「登革熱疫情環境孳生源清除與督導管理計畫」成立登革熱防疫工作小組，並要求各單位應對轄管出租土地，及空屋空地辦理定期巡視與清理，持續加強環境清潔維護工作。惟台灣糖業公司轄管出租房地112至114年度仍有遭舉發孳生病媒蚊幼蟲案件計119件，及因空地雜草叢生、環境髒亂等事由，遭地方環境保護單位裁罰案件187件，兩者合計高達306件，並以高雄區處遭舉發（裁罰）149件最多、臺南區處57件次之、中彰區處及雲嘉區處之33件並列第三（表7），上開306件裁罰案件，該公司雖已函請環境保護單位改以房地承租人或污染行為人為對 表7 台灣糖業公司遭舉發孳生病媒蚊幼蟲及查獲環境髒亂案件情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目、年度 遭舉發（查獲）單位 | 合計 | 遭舉發孳生病媒蚊幼蟲案件 |  |  |  | 環境髒亂遭裁罰案件 |  |  |  |
|  |  | 小計 | 112 | 113 | 114 | 小計 | 112 | 113 | 114 |
| 合計 | 306 | 119 | 47 | 49 | 23 | 187 | 65 | 85 | 37 |
| 中彰區處 | 33 | － | － | － | － | 33 | 16 | 7 | 10 |
| 雲嘉區處 | 33 | － | － | － | － | 33 | 11 | 16 | 6 |
| 臺南區處 | 57 | 2 | 1 | － | 1 | 55 | 14 | 32 | 9 |
| 高雄區處 | 149 | 98 | 38 | 43 | 17 | 51 | 20 | 24 | 7 |
| 屏東區處 | 19 | 15 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | － | 2 |
| 花東區處 | 3 | 1 | 1 | － | － | 2 | 2 | － | － |
| 砂糖事業部 | 8 | 1 | － | 1 | － | 7 | － | 4 | 3 |
| 畜殖事業部 | 2 | － | － | － | － | 2 | － | 2 | － |
| 休閒遊憩事業部 | 1 | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － |
| 油品事業部 | 1 | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － |
| 註：1.台灣糖業公司已函請環境保護單位改以房地承租人或污染行為人為對象開立相關舉發通知書及裁罰單，尚無相關罰鍰。 2.資料來源：整理自台灣糖業公司提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

象開立相關舉發通知書及裁罰單，惟仍有待督促加強定期巡視與清理作業。鑑於台灣糖業公司設有多處甘蔗農場及畜殖場，且經管土地面積龐巨，於營運過程中，如未善盡管理責任，易肇生環境污染及遭環保機關裁罰事件，該公司近年來雖已投入鉅額經費推動環境管理工作，惟部分單位污染事件之違規事由重複發生，或轄管區域因孳生病媒蚊幼蟲或環境髒亂遭舉發（裁罰）案件頻仍，經函請台灣糖業公司檢討妥處，並督促各所轄單位落實相關環保法規及公司內部標準作業程序，以善盡企業社會責任，提升整體環境品質。據復：已導入多項揚塵抑制及防護措施，並持續督促所屬落實巡查制度、建立高風險場域控管機制及督導土地承租人落實環境清潔與登革熱防治之責任，以避免再度發生環保事故遭舉發案件。

（六）　113年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於113年度審核報告營業部分內列重要審核意見8項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者3項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者5項（表8），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見3項通知檢討改善。

| 表8 113年度審核報告營業部分所列台灣糖業公司重要審核意見覆核辦理情形 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| 1.經管土地面積龐巨且已成立土地活化小組推動土地活化事宜，惟尚有多處停閉廠區、閒置廠房及配合大面積區段徵收案領回之抵價地，尚未完成活化，允宜持續研擬具體有效之活化措施，發揮資產運用效益。 | 因尚有部分停閉廠區之待活化土地不減反增等情，業再研提審核意見詳「（五）重要審核意見1.」。 |
| 2.為加速畜殖事業現代化辦理豬場改建計畫，惟統包工程進度未達修正後預計目標且距契約預定完工日期落後逾6至31個月，又工程施工期間部分畜殖場因違反環保法規遭裁罰之事件頻仍，允宜採行有效因應措施，並督促承攬商切實遵守法規，俾利畜殖場早日順遂完工啟用，發揮計畫預計效益。 | 因豬場改建計畫統包工程進度仍持續落後，業再研提審核意見詳「（五）重要審核意見3.」。 |
| 3.配合政府政策及業務需要，投資國內外民營事業，惟部分投資事業經營績效仍欠佳，或屢因違反法令遭主管機關裁罰並公告，或尚未建立永續資訊之管理機制，或部分事業公股代表懸缺未補，允宜責成公股代表加強督導改善，以確保投資權益。 | 因部分投資民營事業仍連年虧損，業再研提審核意見詳「（五）重要審核意見7.」。 |
| 已研謀改善或改善措施持續辦理 |  |  |
| 1.因應政府2050淨零排放施政重點，推動自然碳匯計畫等各項淨零轉型政策，惟尚未向環境部申請自願減量專案，又碳費徵收費率已公告，尚待提出自主減量計畫爭取適用優惠費率，另研議內部碳定價制度仍處凝聚共識階段，允宜研謀改善，以達成淨零轉型目標。 |  |
| 2.為提升養豬效能，推動負壓水濂及綠能設計豬場改進計畫，惟完工後畜舍平均在養豬隻頭數呈逐年遞減趨勢，區域沼氣中心發電系統連續數月故障未發電；又為滿足高齡者生活與健康照護之需求，辦理臺南崇賢循環住宅（銀髮）投資計畫，惟住宅實際出租收益未如預期，且遭積欠租金，允宜檢討改進，以發揮計畫預期效益。 |  |
| 表8 113年度審核報告營業部分所列台灣糖業公司重要審核意見覆核辦理情形（續） |  |  |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 3.依法訂有職業安全衛生管理計畫，並依風險評鑑結果及災害類別，擬訂執行對策，惟113年度承攬商職業災害事件頻率仍高，且連續3年發生承攬商員工墜落死亡之重大職災事件，又事業員工上下班交通事故亦較以前年度有增加趨勢，允宜積極研謀改善，降低職災事件發生。 |  |
| 4.政府為穩定國內砂糖外銷價格，成立臺灣地區砂糖平準基金，惟該基金設置目的已不存在且無法發揮運作功能，允宜參考中央政府非營業特種基金裁撤機制辦法第5條規定，督促研議基金退場具體計畫，辦理裁撤事宜，以發揮基金賸餘財務運用效能。 |  |
| 5.設置加油站以有效發揮低經濟土地價值，惟部分加油站位處土壤液化、易淹水災害潛勢區，或站點人員管理未臻落實，或客戶賒銷額度超過規定等情，允宜研謀善策妥處。 |  |

（七）　其他事項

臺灣地區砂糖平準基金收支情形

政府為穩定臺灣地區砂糖外銷，儲備保證糖價差額資金，增進蔗農利益，制定臺灣地區砂糖平準基金條例，並經行政院訂定施行細則。依據該條例及細則規定，台灣糖業公司負責基金之保管、收付及運用，並由經濟部監督之；另配合砂糖之產製期，該條例第7條規定台灣糖業公司應於每年10月底結算上年11月1日至本年10月31日止之收支。該條例授權行政院核定之基金提存級距，係以台灣糖業公司於港口交貨外銷售價每公噸美金450元為起提點，分為4級，其提存率：售價在美金450元以上至500元時，超過450元部分提存20％；售價在美金500元以上至550元時，超過500元部分提存30％；售價在美金550元以上至750元時，超過550元部分提存40％；售價在美金750元以上時，超過750元部分一律提存50％。

該基金自81年度起，將預算以附錄方式列於台灣糖業公司年度附屬單位預算書內。113年11月1日至114年10月31日預算，係附錄於台灣糖業公司114年度預算書內。該基金113年11月1日至114年10月31日決算經予以書面審核。茲將審核結果說明如次：

1.　業務概況　113年11月1日至114年10月31日止，因外銷售價較低不符效益，自產砂糖未外銷。

2.　收支情形　113年11月1日至114年10月31日止，因自產砂糖未外銷，提存基金收入無列數（與預算數相同），利息收入116萬3,332元，較預算數103萬2,000元，增加13萬1,332元，約12.73％，係銀行存款利率較預計為高所致；支出無列數。收支相抵，賸餘116萬3,332元，較預算數103萬2,000元，增加13萬1,332元，約12.73％。

3.　資產負債狀況　114年10月31日資產總額1億679萬2,515元，其中銀行存款1億673萬6,177元，占99.95％；應收利息5萬6,338元，占0.05％。累積賸餘1億679萬2,515元，占資產總額100.00％。

該基金113年11月1日至114年10月31日收支及114年10月31日資產負債情形，詳見下列各表：

臺灣地區砂糖平準基金收支表

中華民國113年11月1日至114年10月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |
| 收 入 之 部 | 1,032,000 | 1,163,332 | 131,332 | 12.73 |
| 利 息 收 入 | 1,032,000 | 1,163,332 | 131,332 | 12.73 |
| 支 出 之 部 | － | － | － | -- |
| 本期賸餘（短絀） | 1,032,000 | 1,163,332 | 131,332 | 12.73 |

# 臺灣地區砂糖平準基金資產負債表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 114年10月31日 |  | 113年10月31日 |  | 比 較 增 減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資 產 | 106,792,515 | 100.00 | 105,629,183 | 100.00 | 1,163,332 | 1.10 |
| 銀行存款 | 106,736,177 | 99.95 | 105,572,845 | 99.95 | 1,163,332 | 1.10 |
| 應收利息 | 56,338 | 0.05 | 56,338 | 0.05 | － | － |
| 資 產 總 額 | 106,792,515 | 100.00 | 105,629,183 | 100.00 | 1,163,332 | 1.10 |
| 負 債 | － | － | － | － | － | -- |
| 餘 絀 | 106,792,515 | 100.00 | 105,629,183 | 100.00 | 1,163,332 | 1.10 |
| 累積餘絀 | 106,792,515 | 100.00 | 105,629,183 | 100.00 | 1,163,332 | 1.10 |
| 負債及餘絀總額 | 106,792,515 | 100.00 | 105,629,183 | 100.00 | 1,163,332 | 1.10 |

茲將台灣糖業公司114年度損益計算、盈虧撥補審定數額、盈虧審定後現金流量與資產負債情形，分別列表如次：

台灣糖業股份有限公司損益計算審定表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 營業收入 | 30,736,002,000 | 31,638,712,787 | 31,638,712,787 | 902,710,787 | 2.94 |  |
| 銷售收入 | 24,220,401,000 | 24,416,703,246 | 24,416,703,246 | 196,302,246 | 0.81 |  |
| 勞務收入 | 1,341,779,000 | 1,199,201,680 | 1,199,201,680 | - 142,577,320 | - 10.63 |  |
| 其他營業收入 | 5,173,822,000 | 6,022,807,861 | 6,022,807,861 | 848,985,861 | 16.41 |  |
| 營業成本 | 24,101,902,000 | 22,672,252,341 | 22,672,252,341 | - 1,429,649,659 | - 5.93 |  |
| 銷售成本 | 20,466,811,000 | 19,070,505,331 | 19,070,505,331 | - 1,396,305,669 | - 6.82 |  |
| 勞務成本 | 1,342,502,000 | 1,274,741,699 | 1,274,741,699 | - 67,760,301 | - 5.05 |  |
| 其他營業成本 | 2,292,589,000 | 2,327,005,311 | 2,327,005,311 | 34,416,311 | 1.50 |  |
| 營業毛利（毛損） | 6,634,100,000 | 8,966,460,446 | 8,966,460,446 | 2,332,360,446 | 35.16 |  |
| 營業費用 | 4,484,186,000 | 4,268,880,931 | 4,268,880,931 | - 215,305,069 | - 4.80 |  |
| 行銷費用 | 2,019,498,000 | 2,000,838,870 | 2,000,838,870 | - 18,659,130 | - 0.92 |  |
| 管理費用 | 2,173,775,000 | 2,034,871,303 | 2,034,871,303 | - 138,903,697 | - 6.39 |  |
| 其他營業費用 | 290,913,000 | 233,170,758 | 233,170,758 | - 57,742,242 | - 19.85 |  |
| 營業利益（損失） | 2,149,914,000 | 4,697,579,515 | 4,697,579,515 | 2,547,665,515 | 118.50 |  |
| 營業外收入 | 5,711,832,000 | 5,048,112,422 | 5,048,112,422 | - 663,719,578 | - 11.62 |  |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 | 708,729,000 | 958,046,149 | 958,046,149 | 249,317,149 | 35.18 |  |
| 其他營業外收入 | 5,003,103,000 | 4,090,066,273 | 4,090,066,273 | - 913,036,727 | - 18.25 |  |
| 營業外費用 | 2,004,067,000 | 2,244,026,536 | 2,244,026,536 | 239,959,536 | 11.97 |  |
| 財務成本 | 1,872,000 | 2,503,685 | 2,503,685 | 631,685 | 33.74 |  |
| 其他營業外費用 | 2,002,195,000 | 2,241,522,851 | 2,241,522,851 | 239,327,851 | 11.95 |  |
| 營業外利益（損失） | 3,707,765,000 | 2,804,085,886 | 2,804,085,886 | - 903,679,114 | - 24.37 |  |
| 稅前淨利（淨損） | 5,857,679,000 | 7,501,665,401 | 7,501,665,401 | 1,643,986,401 | 28.07 |  |
| 所得稅費用（利益） | 203,904,000 | 13,926,672 | 13,926,672 | - 189,977,328 | - 93.17 |  |
| 本期淨利（淨損） | 5,653,775,000 | 7,487,738,729 | 7,487,738,729 | 1,833,963,729 | 32.44 |  |

註：1.本期其他綜合損益329,353,803元，包括確定福利計畫之再衡量數-200,874,720元、透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資損益558,958,016元、國外營運機構財務報表換算之兌換差額-26,513,093元、現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具損益-2,216,400元。

2.台灣糖業公司114年度經營績效獎金預算依行政院核定國營事業經營績效獎金核算制度檢討報告編列，行政院彙編114年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表（營業部分）按前開檢討報告及經濟部所屬事業機構用人費薪給管理要點，暨經濟部所屬事業經營績效獎金實施要點等規定暫列經營績效獎金985,845,868元，循例暫照列，俟主管機關專案審核定案後，依案辦理。

3.台灣糖業公司本期淨利7,487,738,729元，除以加權平均流通在外普通股股數5,636,749,865股後，基本每股盈餘1.33元。

4.稅前淨利7,501,665,401元，依法自行調整後之全年所得額6,321,947,695元，扣除免稅所得及前10年核定虧損114年度扣除額等項目6,321,947,695元後，無課稅所得。惟依所得基本稅額條例規定計算，基本課稅所得額為146,688,014元，應繳納所得稅18,087,866元（含外國政府所得稅557,305元），扣除遞延所得稅資產（負債）淨變動數等項目196,319,286元，加計繳納土地增值稅後所認列之所得稅費用192,158,092元，所得稅費用為13,926,672元。

台灣糖業股份有限公司盈虧撥補審定表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 預算數 | 決算數 | 審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 盈餘之部 | 6,358,785,000 | 8,371,427,410 | 8,371,427,410 | 2,012,642,410 | 31.65 |  |
| 本期淨利 | 5,653,775,000 | 7,487,738,729 | 7,487,738,729 | 1,833,963,729 | 32.44 |  |
| 累積盈餘 | 200,482,000 | 431,926,418 | 431,926,418 | 231,444,418 | 115.44 |  |
| 公積轉列數 | 504,528,000 | 451,762,263 | 451,762,263 | - 52,765,737 | - 10.46 |  |
| 分配之部 | 6,358,785,000 | 8,371,427,410 | 8,371,427,410 | 2,012,642,410 | 31.65 |  |
| 中央政府所得者 | 5,285,844,000 | 6,840,816,485 | 6,840,816,485 | 1,554,972,485 | 29.42 |  |
| 股（官）息紅利 | 5,285,844,000 | 6,840,816,485 | 6,840,816,485 | 1,554,972,485 | 29.42 |  |
| 地方政府所得者 | 38,000 | 49,884 | 49,884 | 11,884 | 31.27 |  |
| 股（官）息紅利 | 38,000 | 49,884 | 49,884 | 11,884 | 31.27 |  |
| 其他政府機關所得者 | 177,598,000 | 230,877,807 | 230,877,807 | 53,279,807 | 30.00 |  |
| 股（官）息紅利 | 177,598,000 | 230,877,807 | 230,877,807 | 53,279,807 | 30.00 |  |
| 民股股東所得者 | 197,651,000 | 256,030,649 | 256,030,649 | 58,379,649 | 29.54 |  |
| 股息紅利 | 197,651,000 | 256,030,649 | 256,030,649 | 58,379,649 | 29.54 |  |
| 留存事業機關者 | 697,654,000 | 1,043,652,585 | 1,043,652,585 | 345,998,585 | 49.59 |  |
| 填補虧損 | － | 174,953,026 | 174,953,026 | 174,953,026 | -- |  |
| 法定公積 | 615,830,000 | 776,454,797 | 776,454,797 | 160,624,797 | 26.08 |  |
| 未分配盈餘 | 81,824,000 | 92,244,762 | 92,244,762 | 10,420,762 | 12.74 |  |
| 虧損之部 | － | 174,953,026 | 174,953,026 | 174,953,026 | -- |  |
| 其他綜合損益轉入數 | － | 174,953,026 | 174,953,026 | 174,953,026 | -- |  |
| 填補之部 | － | 174,953,026 | 174,953,026 | 174,953,026 | -- |  |
| 事業機關負擔者 | － | 174,953,026 | 174,953,026 | 174,953,026 | -- |  |
| 撥用盈餘 | － | 174,953,026 | 174,953,026 | 174,953,026 | -- |  |

| 台灣糖業股份有限公司盈虧審定後現金流量表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國114年度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 項目 |  | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |  |
|  |  |  |  | 金額 |  | ％ |
| 營業活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |
| 稅前淨利（淨損） |  | 5,857,679,000 | 7,501,665,401 | 1,643,986,401 |  | 28.07 |
| 利息股利之調整 |  | - 597,898,000 | - 1,104,041,986 | - 506,143,986 |  | 84.65 |
| 未計利息股利之稅前淨利（淨損） |  | 5,259,781,000 | 6,397,623,415 | 1,137,842,415 |  | 21.63 |
| 調整項目 |  | - 2,113,558,000 | - 457,178,103 | 1,656,379,897 |  | - 78.37 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） |  | 3,146,223,000 | 5,940,445,312 | 2,794,222,312 |  | 88.81 |
| 收取利息 |  | 306,015,000 | 726,914,623 | 420,899,623 |  | 137.54 |
| 收取股利 |  | 293,755,000 | 379,631,048 | 85,876,048 |  | 29.23 |
| 支付利息 |  | - 1,872,000 | - 2,503,685 | - 631,685 |  | 33.74 |
| 退還（支付）所得稅 |  | - 423,230,000 | - 240,120,880 | 183,109,120 |  | - 43.26 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） |  | 3,320,891,000 | 6,804,366,418 | 3,483,475,418 |  | 104.90 |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |
| 流動金融資產淨減（淨增） |  | - 795,513,000 | 2,302,919,598 | 3,098,432,598 |  | -- |
| 減少投資 |  | 1,218,131,000 | 53,226,356 | - 1,164,904,644 |  | - 95.63 |
| 減少不動產、廠房及設備 |  | 1,560,000 | 21,892,776 | 20,332,776 |  | 1,303.38 |
| 減少投資性不動產 |  | 5,062,411,000 | 3,200,239,103 | - 1,862,171,897 |  | - 36.78 |
| 減少生物資產 |  | 48,054,000 | － | - 48,054,000 |  | - 100.00 |
| 無形資產及其他資產淨減（淨增） |  | 80,453,000 | 153,467,049 | 73,014,049 |  | 90.75 |
| 增加投資 |  | - 3,879,129,000 | - 1,301,387,236 | 2,577,741,764 |  | - 66.45 |
| 增加基金及長期應收款 |  | － | - 23,123,885 | - 23,123,885 |  | -- |
| 增加不動產、廠房及設備 |  | - 2,527,681,000 | - 2,517,532,230 | 10,148,770 |  | - 0.40 |
| 增加投資性不動產 |  | - 6,368,000 | - 255,340,649 | - 248,972,649 |  | 3,909.75 |
| 增加生物資產 |  | - 45,890,000 | - 78,941,856 | - 33,051,856 |  | 72.02 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） |  | - 843,972,000 | 1,555,419,026 | 2,399,391,026 |  | -- |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |
| 其他負債淨增（淨減） |  | 244,395,000 | 158,407,105 | - 85,987,895 |  | - 35.18 |
| 增加資本、公積及填補虧損 |  | 7,040,000 | － | - 7,040,000 |  | - 100.00 |
| 減少長期債務 |  | － | - 51,794,476 | - 51,794,476 |  | -- |
| 發放現金股利 |  | - 5,636,750,000 | - 5,073,074,879 | 563,675,121 |  | - 10.00 |
| 其他籌資活動之現金流出 |  | - 77,018,000 | － | 77,018,000 |  | - 100.00 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） |  | - 5,462,333,000 | - 4,966,462,250 | 495,870,750 |  | - 9.08 |
| 匯率影響數 |  | － | 9,407,861 | 9,407,861 |  | -- |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） |  | - 2,985,414,000 | 3,402,731,055 | 6,388,145,055 |  | -- |
| 期初現金及約當現金 |  | 6,543,909,000 | 3,316,578,647 | - 3,227,330,353 |  | - 49.32 |
| 期末現金及約當現金 |  | 3,558,495,000 | 6,719,309,702 | 3,160,814,702 |  | 88.82 |

註：1.本表現金及約當現金係包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括預期信用損益及評價損益、提存各項準備、折舊及減損、攤銷、沖轉遞延負債、外幣兌換損失（利益）、處理資產損失（利益）、債務整理損失（利益）、其他、流動金融資產淨減（淨增）、流動資產淨減（淨增）、流動金融負債淨增（淨減）及流動負債淨增（淨減）。

台灣糖業股份有限公司盈虧審定後資產負債表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |  | 114年12月31日 |  |  | 113年12月31日 |  | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 |  | 673,300,980,649 | 100.00 |  | 669,807,725,655 | 100.00 | 3,493,254,994 | 0.52 |
| 流動資產 |  | 44,293,557,187 | 6.58 |  | 43,720,425,883 | 6.53 | 573,131,304 | 1.31 |
| 現金 |  | 6,719,309,702 | 1.00 |  | 3,316,578,647 | 0.50 | 3,402,731,055 | 102.60 |
| 流動金融資產 |  | 30,112,642,222 | 4.47 |  | 33,221,013,536 | 4.96 | - 3,108,371,314 | - 9.36 |
| 應收款項 |  | 989,417,959 | 0.15 |  | 1,026,946,633 | 0.15 | - 37,528,674 | - 3.65 |
| 本期所得稅資產 |  | 167,618,502 | 0.02 |  | 124,112,321 | 0.02 | 43,506,181 | 35.05 |
| 存貨 |  | 4,191,951,107 | 0.62 |  | 4,093,825,704 | 0.61 | 98,125,403 | 2.40 |
| 消耗性生物資產－流動 |  | 1,883,936,710 | 0.28 |  | 1,597,007,029 | 0.24 | 286,929,681 | 17.97 |
| 預付款項 |  | 227,610,290 | 0.03 |  | 317,037,806 | 0.05 | - 89,427,516 | - 28.21 |
| 短期墊款 |  | 1,070,695 | 0.00 |  | 581,428 | 0.00 | 489,267 | 84.15 |
| 待出售非流動資產 |  | － | － |  | 23,322,779 | 0.00 | - 23,322,779 | - 100.00 |
| 基金、投資及長期應收款 |  | 31,036,724,415 | 4.61 |  | 29,047,494,261 | 4.34 | 1,989,230,154 | 6.85 |
| 非流動金融資產 |  | 24,189,854,356 | 3.59 |  | 22,382,790,547 | 3.34 | 1,807,063,809 | 8.07 |
| 採用權益法之投資 |  | 6,524,091,901 | 0.97 |  | 6,365,049,441 | 0.95 | 159,042,460 | 2.50 |
| 長期應收款項 |  | 322,778,158 | 0.05 |  | 299,654,273 | 0.04 | 23,123,885 | 7.72 |
| 不動產、廠房及設備 |  | 239,915,010,761 | 35.63 |  | 243,912,337,991 | 36.42 | - 3,997,327,230 | - 1.64 |
| 土地 |  | 215,620,247,222 | 32.02 |  | 221,215,142,107 | 33.03 | - 5,594,894,885 | - 2.53 |
| 土地改良物 |  | 538,617,721 | 0.08 |  | 295,126,357 | 0.04 | 243,491,364 | 82.50 |
| 房屋及建築 |  | 7,396,058,084 | 1.10 |  | 7,231,100,877 | 1.08 | 164,957,207 | 2.28 |
| 機械及設備 |  | 2,734,002,659 | 0.41 |  | 2,310,541,477 | 0.34 | 423,461,182 | 18.33 |
| 交通及運輸設備 |  | 766,809,258 | 0.11 |  | 738,074,752 | 0.11 | 28,734,506 | 3.89 |
| 什項設備 |  | 860,106,536 | 0.13 |  | 614,176,372 | 0.09 | 245,930,164 | 40.04 |
| 租賃權益改良 |  | 673,915 | 0.00 |  | 2,504,043 | 0.00 | - 1,830,128 | - 73.09 |
| 購建中固定資產 |  | 11,991,703,924 | 1.78 |  | 11,496,337,486 | 1.72 | 495,366,438 | 4.31 |
| 生產性植物 |  | 6,791,442 | 0.00 |  | 9,334,520 | 0.00 | - 2,543,078 | - 27.24 |
| 使用權資產 |  | 384,984,053 | 0.06 |  | 86,632,711 | 0.01 | 298,351,342 | 344.39 |
| 使用權資產 |  | 384,984,053 | 0.06 |  | 86,632,711 | 0.01 | 298,351,342 | 344.39 |
| 投資性不動產 |  | 355,668,295,907 | 52.82 |  | 350,919,393,321 | 52.39 | 4,748,902,586 | 1.35 |
| 投資性不動產－土地 |  | 351,153,350,243 | 52.15 |  | 346,216,923,463 | 51.69 | 4,936,426,780 | 1.43 |
| 投資性不動產－土地改良物 |  | 2,555,717 | 0.00 |  | 3,365,664 | 0.00 | - 809,947 | - 24.06 |
| 投資性不動產－房屋及建築 |  | 4,512,389,947 | 0.67 |  | 4,663,411,194 | 0.70 | - 151,021,247 | - 3.24 |
| 建造中之投資性不動產 |  | － | － |  | 35,693,000 | 0.01 | - 35,693,000 | - 100.00 |
| 無形資產 |  | 39,373,586 | 0.01 |  | 34,815,339 | 0.01 | 4,558,247 | 13.09 |
| 無形資產 |  | 39,373,586 | 0.01 |  | 34,815,339 | 0.01 | 4,558,247 | 13.09 |
| 生物資產 |  | 324,390,427 | 0.05 |  | 286,205,468 | 0.04 | 38,184,959 | 13.34 |
| 消耗性生物資產－非流動 |  | 131,036,821 | 0.02 |  | 125,764,236 | 0.02 | 5,272,585 | 4.19 |
| 生產性生物資產－非流動 |  | 193,353,606 | 0.03 |  | 160,441,232 | 0.02 | 32,912,374 | 20.51 |
| 其他資產 |  | 1,638,644,313 | 0.24 |  | 1,800,420,681 | 0.27 | - 161,776,368 | - 8.99 |
| 遞延資產 |  | 969,389,925 | 0.14 |  | 911,295,204 | 0.14 | 58,094,721 | 6.37 |
| 遞延所得稅資產 |  | 76,612,800 | 0.01 |  | 76,612,800 | 0.01 | － | － |
| 什項資產 |  | 592,641,588 | 0.09 |  | 812,512,677 | 0.12 | - 219,871,089 | - 27.06 |
| 資產總額 |  | 673,300,980,649 | 100.00 |  | 669,807,725,655 | 100.00 | 3,493,254,994 | 0.52 |
| 註：1.信託代理與保證之或有資產與或有負債，114年底及113年底各有10,753,741,866元及11,989,574,899元。 2.存貨成本係採移動加權平均法計算，期末以成本與淨變現價值孰低衡量。 3.不動產、廠房及設備、投資性不動產之折舊係採直線法計算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 台灣糖業股份有限公司盈虧審定後資產負債表 （續） 中華民國114年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科目 | 114年12月31日 |  |  | 113年12月31日 |  |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 |  | ％ | 金額 |  | ％ | 金額 | ％ |
| 負債 | 210,058,921,365 |  | 31.20 | 207,056,121,965 |  | 30.91 | 3,002,799,400 | 1.45 |
| 流動負債 | 33,247,799,941 |  | 4.94 | 30,527,694,840 |  | 4.56 | 2,720,105,101 | 8.91 |
| 應付款項 | 16,454,623,171 |  | 2.44 | 14,424,013,576 |  | 2.15 | 2,030,609,595 | 14.08 |
| 本期所得稅負債 | 18,165,793 |  | 0.00 | － |  | － | 18,165,793 | -- |
| 預收款項 | 16,775,010,977 |  | 2.49 | 16,103,681,264 |  | 2.40 | 671,329,713 | 4.17 |
| 長期負債 | 342,653,303 |  | 0.05 | 48,935,131 |  | 0.01 | 293,718,172 | 600.22 |
| 長期債務 | 6,217,050 |  | 0.00 | 6,217,050 |  | 0.00 | － | － |
| 租賃負債 | 336,436,253 |  | 0.05 | 42,718,081 |  | 0.01 | 293,718,172 | 687.57 |
| 其他負債 | 176,468,468,121 |  | 26.21 | 176,479,491,994 |  | 26.35 | - 11,023,873 | - 0.01 |
| 負債準備 | 3,191,034,588 |  | 0.47 | 2,952,931,525 |  | 0.44 | 238,103,063 | 8.06 |
| 遞延負債 | 346,214,577 |  | 0.05 | 371,950,686 |  | 0.06 | - 25,736,109 | - 6.92 |
| 遞延所得稅負債 | 171,170,511,109 |  | 25.42 | 171,364,157,151 |  | 25.58 | - 193,646,042 | - 0.11 |
| 什項負債 | 1,760,707,847 |  | 0.26 | 1,790,452,632 |  | 0.27 | - 29,744,785 | - 1.66 |
| 權益 | 463,242,059,284 |  | 68.80 | 462,751,603,690 |  | 69.09 | 490,455,594 | 0.11 |
| 資本 | 56,604,269,962 |  | 8.41 | 56,604,269,962 |  | 8.45 | － | － |
| 資本 | 56,367,498,650 |  | 8.37 | 56,367,498,650 |  | 8.42 | － | － |
| 預收資本 | 236,771,312 |  | 0.04 | 236,771,312 |  | 0.04 | － | － |
| 資本公積 | 254,984,972 |  | 0.04 | 253,847,085 |  | 0.04 | 1,137,887 | 0.45 |
| 資本公積 | 254,984,972 |  | 0.04 | 253,847,085 |  | 0.04 | 1,137,887 | 0.45 |
| 保留盈餘（或累積虧損） | 396,724,610,022 |  | 58.92 | 396,739,599,144 |  | 59.23 | - 14,989,122 | - 0.00 |
| 已指撥保留盈餘 | 396,632,365,260 |  | 58.91 | 396,307,672,726 |  | 59.17 | 324,692,534 | 0.08 |
| 未指撥保留盈餘 | 92,244,762 |  | 0.01 | 431,926,418 |  | 0.06 | - 339,681,656 | - 78.64 |
| 累積其他綜合損益 | 9,658,194,328 |  | 1.43 | 9,153,887,499 |  | 1.37 | 504,306,829 | 5.51 |
| 國外營運機構財務 報表換算之兌換差額 | - 120,610,067 |  | - 0.02 | - 94,096,974 |  | - 0.01 | - 26,513,093 | 28.18 |
| 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 7,372,400 |  | 0.00 | 9,588,800 |  | 0.00 | - 2,216,400 | - 23.11 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損益 | 9,771,431,995 |  | 1.45 | 9,238,395,673 |  | 1.38 | 533,036,322 | 5.77 |
| 負債及權益總額 | 673,300,980,649 |  | 100.00 | 669,807,725,655 |  | 100.00 | 3,493,254,994 | 0.52 |

4.不動產、廠房及設備、投資性不動產、其他資產，依其相關可回收金額衡量帳面價值，認列資產減損及迴轉減損。

5.投資性不動產後續衡量採成本模式。

6.期末已提撥退休金資產45億2,013萬餘元，及提列員工福利負債準備（屬退休金部分）16億1,847萬餘元。