伍、行政法人年度決算之查核

行政法人法第19條規定，行政法人應將年度執行成果及決算報告書，委託會計師查核簽證，提經董（理）事會審議，並經監事或監事會通過後，報請監督機關備查，並送審計機關；前項決算報告，審計機關得審計之；審計結果，得送監督機關或其他相關機關為必要之處理。截至114年度止，中央政府依法設立之行政法人計有國家住宅及都市更新中心、國家中山科學研究院、國家運動訓練中心、國家運動科學中心、國家災害防救科技中心、國家太空中心、國家表演藝術中心、文化內容策進院、國家電影及視聽文化中心、國家資通安全研究院、國家原子能科技研究院、國家運動產業發展中心等12個單位，其年度執行成果及決算報告書均依法送本部審核。茲依據監督機關別，將審核情形分述如次：

一、內政部監督部分

國家住宅及都市更新中心

國家住宅及都市更新中心係依據107年2月14日公布之國家住宅及都市更新中心設置條例暨行政院107年7月31日院授人組字第10700473981號令，於107年8月1日成立，監督機關為內政部。業務範圍包括：（一）社會住宅之受託管理；（二）都市更新事業之整合及投資；（三）擔任都市更新事業實施者；（四）受託辦理都市更新事業實施者之公開評選及其後續履約管理業務；（五）社會住宅及都市更新不動產之管理及營運；（六）住宅、都市更新之資訊蒐集、統計分析、研究規劃、可行性評估及教育訓練；（七）經監督機關指示辦理社會住宅及都市更新業務；（八）其他與社會住宅及都市更新相關之業務等。該中心114年度執行成果及決算報告書，業經該中心委任資誠聯合會計師事務所黃金連會計師查核簽證，提出查核報告，於115年3月18日提經該中心115年度第2次董事會暨監事聯席會會議討論通過，依該中心設置條例第24條規定，將年度執行成果及決算報告書函送本部。茲將審核情形分述如次：

（一）　計畫實施之查核

114年度業務計畫為落實安居生活典範計畫、引導多元都市更新計畫及建構精實思維營運計畫等。各項計畫執行結果，計完成社會住宅興辦事業計畫13案、辦理社會住宅工程累計決標13處共2,172戶、包租代管第4期計畫累計媒合7萬5,839戶；經董事會同意投資都市更新或危老重建案件共6案、都市更新或危老重建案件開工共4案及完工1案；建置國際住宅資料庫及辦理國際合作交流活動4場、辦理好城市講堂暨菁英講座16場次累計1,252人次參與，及辦理內部教育訓練63場次累計4,988人次完訓等。

（二）　收支營運之審核

114年度收入預算數37億5,284萬餘元，執行結果，決算數36億4,318萬餘元，較預算減少1億965萬餘元，約2.92％，主要係部分社會住宅招租進度延後，致住宅租金收入未如預期；支出預算數34億4,518萬餘元，執行結果，決算數32億5,209萬餘元，較預算減少1億9,308萬餘元，約5.60％，主要係興辦社會住宅進度落後，及白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅委託專業技術服務案經費尚未動支，致出租資產成本及業務費用等相關支出較預計減少；收支相抵，稅後賸餘3億3,934萬餘元，較預算賸餘2億8,338萬元，增加5,596萬餘元，主要原因如上開支出減少之說明。

（三）　資產負債及淨值

114年12月31日資產總額1,514億3,335萬餘元，其中流動資產97億4,935萬餘元，占6.44％；投資、長期應收款、貸墊款及準備金19億7,781萬餘元，占1.31％；不動產、廠房及設備30億7,918萬餘元，占2.03％；投資性不動產1,363億6,146萬餘元，占90.05％；無形資產3,955萬餘元，占0.03％；其他資產2億2,599萬餘元，占0.15％。負債總額1,175億5,231萬餘元，占資產總額77.63％，其中流動負債238億494萬餘元，占資產總額15.72％；長期負債919億1,337萬餘元，占資產總額60.70％；其他負債18億3,398萬餘元，占資產總額1.21％。淨值338億8,104萬餘元，占資產總額22.37％，包括基金30億元、公積311億1,790萬餘元及累積短絀2億3,685萬餘元。

（四）　重要審核意見

1.　國家住都中心為達成直接興辦社會住宅目標，舉借4,119億元聯貸資金，惟動用期限於117年底屆期，截至114年底尚有3,215億餘元未動用、預計還款期程及金額與聯貸合約及財務計畫未符，且預估營運租金收入大幅減少，償債財源仰賴政府補貼，資金風險遽增，允宜強化都市更新等自籌財源開發與多元籌資方案，並檢討修正財務計畫及聯貸合約，積極提升營運績效，以確保穩定還款能力，俾利達成政策目標，保障民眾居住權益。

依據行政院110年1月20日核定內政部社會住宅興辦計畫（第1次修正核定本）載述，110至113年規劃直接興建8萬戶社會住宅。國家住宅及都市更新中心（下稱國家住都中心）負責其中之69,203戶社會住宅，為籌措價購土地及興建工程經費，擬具社會住宅興辦長期財務計畫（下稱財務計畫），於111年5月30日函請內政部同意該中心與臺灣銀行簽訂聯合授信（下稱聯貸）案，經該部於111年6月13日函復同意，該中心旋於同年月27日與臺灣銀行等9家金融行庫簽訂聯貸合約。經查其執行情形，核有：（1）截至114年底止，國家住都中心實際動用授信額度計615億9,615萬餘元，占授信額度4,119億元之比率僅14.95％，縱加計可動用授信額度償還社會住宅融資服務平台借款餘額約287億餘元，仍有高達3,215億餘元授信額度尚未動用，且距聯貸合約規定117年底之動用期限僅餘3年。又據內政部國土管理署提供截至114年底社會住宅興辦案件清冊，已決標待開工或興建中之154案社會住宅，計有43案（占27.92％）之預定完工日期係於118年以後，然依聯貸合約規定118年以後將無法動用現有授信額度，屆時若無其他資金來源，恐面臨資金斷鏈、工程延宕，甚或停擺等情事；（2）依據聯貸合約規定，於展延授信期限情形下，117年6月至131年12月共須清償本金1,004億餘元，與財務計畫所載還款規範大致相同，惟據該中心於114年底以實際興建63,391戶社會住宅予以估算之分年現金流量表（下稱分年現金流量表）所載，預計延至119年起始分期償還本金，至131年底止僅預估償還583億餘元，還款期程延遲、金額縮減，與聯貸合約及財務計畫未符；（3）據分年現金流量表預估截至163年底還本期結束時之累計資金缺口達284億餘元，又預估社會住宅營運期租金收入共計4,834億餘元，占營業收入9,941億餘元之48.63％，與財務計畫原定營運期租金收入共計8,219億餘元，占營業收入1兆290億餘元之79.87％相比，自籌財源金額及比率均大幅下降；另內政部非自償經費補助金額自原財務計畫預估之647億餘元，遽增至該中心114年度推估之3,667億餘元，占營業收入比率自6.29％大幅攀升至36.89％，顯示該中心估計未來營運效能低於原財務計畫預期，償債財源仰賴政府補貼之額度將超出原預估甚多，財務風險上升等情事。鑑於內政部已於114年1月24日訂定「百萬戶租屋家庭支持計畫（114－121年）」（草案），明定國家住都中心於114至121年再擴大直接興辦約9萬戶社會住宅，所需資金龐鉅，恐加劇該中心財源籌措壓力，經函請內政部督促國家住都中心儘速檢討修正財務計畫及聯貸合約，強化都市更新等自籌財源開發與多元籌資方案，並滾動評估擴大興辦計畫之財務影響，及積極提升營運績效，以確保穩定還款能力，俾利達成政策目標，保障民眾居住權益。據復：（1）國內營造市場受國際戰爭及長期缺工等影響，致社會住宅興建工程進度未如預期，國家住都中心刻正與銀行團協商修訂聯貸合約展延授信額度動用期限，以確保興建資金之連續性；（2）國家住都中心將依據114年底實際興辦社會住宅戶數精算財務模型，修訂財務計畫及聯貸合約，規劃將第1期清償時點調整至119年6月，以減輕營運初期之流動性風險及還本期財務負擔；（3）內政部於114年度發布社會住宅租金分級收費原則，使租金收入較財務計畫顯著降低，加以興辦戶數受限於土地取得等，亦使社會住宅實際興辦區位與財務計畫預測有異，影響整體自償率，國家住都中心為減輕政府財務負擔，將加速公辦都市更新計畫之開發，增加都市更新收益以擴大還款儲備，並積極推動長租型社會住宅，及發行永續債券等多元籌資工具，提升自籌財源比率，以優化債務結構及降低對政府補助之依賴。

2.　內政部為照顧弱勢及青年族群居住需求，推動社會住宅興辦計畫，並指示國家住都中心主責中央直接興辦社會住宅，惟該中心興辦社會住宅工程於設施規劃及履約管理未臻周妥，衍生部分社會住宅附屬社會福利設施未按原規劃設置及施工品質缺失事項尚待改善等情事，允宜研謀改善，以確保社會住宅公共服務及工程品質。

內政部為因應弱勢及青年族群居住需求，推動社會住宅興辦計畫，其中政府直接興辦社會住宅，屬中央部分，係由內政部國土管理署城鄉發展分署辦理社會住宅基地選址後，經該部指示國家住宅及都市更新中心（下稱國家住都中心）辦理興建工程。截至114年底止，中央直接興辦社會住宅總計6萬5,746戶，其中已完工6,230戶、興建中4萬2,538戶、已決標未開工1萬6,978戶。經查國家住都中心興辦社會住宅執行情形，核有下列事項：

（1）　興辦社會住宅之社會福利設施，於工程規劃階段未及早確認所在之地方政府需求，致部分設施於完工後未能按原規劃設置或營運，減損使用效益：依住宅法第33條第1項規定，為增進社會住宅所在地區公共服務品質，主管機關或民間興辦之社會住宅，應保留一定空間供作社會福利、托育服務、幼兒園等或其他必要附屬設施之用。又依社會住宅必要附屬設施項目及規模第2點規定，社會住宅於規劃設計前，應協商所在之直轄市、縣（市）各目的事業主管機關提供所需之附屬設施項目、空間需求及經費負擔方式，一併納入規劃興建。經抽查國家住都中心興辦社會住宅，截至114年底已有3處完工營運，其中部分社會住宅依工程契約之統包需求說明書載述，應設置社會福利設施幼兒園或托嬰中心、日照中心，以提供兒童日間照顧、嬰幼兒童日間照護及失能（智）長輩照顧服務，惟工程已於114年3月21日竣工，該室內空間尚未按原規劃供作幼兒園使用；或統包工程於設計作業時將原規劃托嬰中心減列，及於113年4月23日竣工，始經地方政府洽國家住都中心租賃該日照中心設施空間作為心理衛生中心使用等情。經函請內政部督促國家住都中心於規劃設計前即應依規定協商社會住宅所在之地方政府，及早確認社會福利設施之需求，以避免興建完成後無法按原規劃運用，因而減損設施使用效益。據復：已完工幼兒園空間已調整設置社區共好站，服務高齡者、身心障礙者及脆弱族群；日照中心已轉作心理衛生中心使用。國家住都中心爾後將於社會住宅興辦事業計畫研擬及報核、工程規劃設計、完工後經營管理等階段作業，加強與所在地地方政府及社會福利設施權責機關溝通協商，並以書面確認設施需求、空間配置及營運可行性，以降低留設空間變動或未能按原規劃使用情形再次發生。

（2）　部分社會住宅工程間有工程督導頻率未符規定，且存有設計不符需求、施工品質尚待改善、維護管理欠佳及監造計畫未落實辦理等情事：國家住都中心辦理臺北市萬華安居（華江A、B）等10件（12處）社會住宅工程督導情形，間有督導作業頻率與該中心訂定之工程督導作業要點相關規定不符，且因督導欠周，致工程施工品質出現諸多缺失，如：內政部國土管理署抽查發現，未確實辦理牆、柱、梁、板鋼筋保護層施工查驗、混凝土澆置有冷縫、蜂窩等情事；另經本部抽查上述社會住宅施工品質結果，核有：未依統包需求書規定規劃清潔人員休息室，或公用區域沙發及茶几等家具尺寸不符；無障礙住宅廚房門扇未符原設計需求；土溝實際施作深度與核定水土保持計畫不符；監造單位未依核定監造計畫落實辦理抽查與填報；未依契約規定辦理人員異動申報作業；外牆磁磚掉落、熱水器生鏽、輕隔間發霉等管理維護欠佳情形等情事。經函請內政部督促國家住都中心查明檢討妥處，以確保工程品質與保障民眾居住安全。據復：國家住都中心已新增工程稽查機制，並辦理全國社會住宅工程品質及職業安全衛生之定期與不定期稽查作業；除已將休息室調整設置至地下二層，並要求各該統包廠商更換未符契約規定之家具、門扇；臨時排水土溝已進行清理改善；依規定時程提報工作組織人員異動作業及修繕完成；並要求監造廠商確依工程施工抽查標準及抽查紀錄表辦理，將持續加強社會住宅驗收後之營運維護管理作業。

3.　國家住都中心為改善辦公廳舍室內裝潢暨周邊環境辦理相關工程採購作業，未依規定於衡酌市場行情，以取得廠商估價單後採最低標方式辦理決標，且未於請購時提出預算分析說明，及針對廠商履約過程進行評分，不利採購人員合理評估決標對象，允宜檢討改善。

表1　國家住都中心採購案資訊

單位：新臺幣千元

| 項 次 | 案 名 | 決 標 日 期 | 決 標 金 額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  |  | 24,895 |
| 1 | 國家住都中心110年度辦公廳舍室內裝潢暨周邊環境改善工程案 | 110/02/01 | 1,640 |
| 2 | 國家住都中心入口意象統包工程 | 110/07/26 | 2,950 |
| 3 | 風雨走廊統包工程 | 112/05/11 | 6,600 |
| 4 | 嘉新大樓8樓租賃辦公室裝修工程（增補協議書） | 112/09/14 | 5,225 |
| 5 | 高雄亞太財經大樓租賃辦公室裝修工程採購 | 112/10/04 | 2,380 |
| 6 | 本中心外部租賃辦公室（新泰大樓5樓）裝修工程 | 113/06/14 | 6,100 |

資料來源：整理自國家住都中心提供資料。

國家住宅及都市更新中心（下稱國家住都中心）為改善辦公廳舍室內裝潢暨周邊環境，於110至113年間辦理「110年度辦公廳舍室內裝潢暨周邊環境改善工程案」等6件工程採購案（表1），合計採購金額2,489萬餘元。依據「國家住宅及都市更新中心設置條例」及「國家住宅及都市更新中心採購作業辦法」等規定，國家住都中心辦理工程採購金額未達1千萬元之案件，採詢價、比價、議價方式辦理，得於取得2家或3家以上廠商估價單後以最低標方式決標，或以指定廠商議價方式決標；採購案件應由請購單位填具簽呈，提出預算分析說明，陳權責主管核定後，送交採購單位辦理；請購單位於廠商履約完成後，應填具廠商評核表對於廠商履約過程進行評分，以評核廠商是否符合採購需求。經查其執行情形，核有：（1）該等採購工作內容多為一般常見之拆除、裝修、水電、消防、入口意象等類型工程項目，國內得以承攬之廠商眾多，惟該中心皆採指定1家廠商議價，而未採以取得2家或3家以上廠商估價單，衡酌市場行情後以最低標決標方式辦理，易衍生採購程序未臻公開透明之誹議；（2）該等採購須依上開規定辦理，惟採購相關簽呈內容暨附件，未見預算分析與市場行情或歷史標案資料作為參據，及請購單位未針對廠商履約過程進行評分，不利於採購人員評估決標對象之合理性，徒增採購作業風險等情事，經函請內政部督促檢討改善。據復：（1）國家住都中心已滾動檢討採購選商機制，包含訂定「公開徵求」作業說明書，作為採購前輔助機制，以增強採購之透明與公開；（2）國家住都中心已研擬詢價、比價、議價採購簽呈範例與需求說明書標準範本，其中簽呈範例明確註記請購人員須詳實填列預算分析說明、市場行情或歷史標案資料，以避免預算分析內容缺漏；並已研擬建立廠商履約評分機制，俾提供資訊作為未來採購預算編列與評估合理報價之參考；另已加強辦理教育訓練，強化內部採購人員專業知識等。

（五）　113年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於113年度審核報告營業部分內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表2）。

| 表2 113年度審核報告營業部分所列國家住宅及都市更新中心重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.內政部成立國家住宅及都市更新中心，期藉由具備專業能力之專責機構，協助擴大都市更新量能，惟諸多公辦都更案件執行進度大幅落後，未能發揮專責機構推動效能，允宜研謀善策，加強管控各案件執行進度，以加速推動都市更新。 |  |
| 2.國家住宅及都市更新中心推動都市危險老舊建築物重建，有助於改善國民居住環境及提升建築安全，惟該中心成立5年來，核定及辦理危老建築重建案件僅12案，允宜妥謀擴展潛在重建案件來源之發展策略，以加速危老建築重建及提升國民住宅品質。 |  |
| 3.國家住宅及都市更新中心為推動都市更新政策以達到都市永續發展目標，各年度之業務及營運計畫均訂有衡量指標，惟所訂定績效指標與都市更新發展計畫所列目標未盡一致，允宜檢討精進，以利控管都市更新業務辦理情形。 |  |

茲將該行政法人114年度收支營運及資產負債情形，分別列表如次：

國家住宅及都市更新中心收支營運表

中華民國114年度                    單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 |  | 決算數 |  | 決算數與預算數 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 收入合計 | 3,752,845,000 | 100.00 | 3,643,185,932 | 100.00 | - 109,659,068 | - 2.92 |
| 業務收入 | 3,712,653,000 | 98.93 | 3,529,436,695 | 96.88 | - 183,216,305 | - 4.93 |
| 業務外收入 | 40,192,000 | 1.07 | 113,749,237 | 3.12 | 73,557,237 | 183.01 |
| 支出合計 | 3,445,184,000 | 91.80 | 3,252,094,058 | 89.27 | - 193,089,942 | - 5.60 |
| 業務成本與費用 | 2,352,598,000 | 62.69 | 1,898,067,699 | 52.10 | - 454,530,301 | - 19.32 |
| 業務外費用 | 1,092,586,000 | 29.11 | 1,354,026,359 | 37.17 | 261,440,359 | 23.93 |
| 稅前本期賸餘（短絀） | 307,661,000 | 8.20 | 391,091,874 | 10.73 | 83,430,874 | 27.12 |
| 所得稅費用 | 24,281,000 | 0.65 | 51,746,556 | 1.42 | 27,465,556 | 113.12 |
| 稅後本期賸餘（短絀） | 283,380,000 | 7.55 | 339,345,318 | 9.31 | 55,965,318 | 19.75 |

國家住宅及都市更新中心平衡表

中華民國114年12月31日                單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | ％ | 科目 | 金額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產 | 151,433,359,950 | 100.00 | 負債及淨值 | 151,433,359,950 | 100.00 |
| 流動資產 | 9,749,353,088 | 6.44 | 負債 | 117,552,310,950 | 77.63 |
| 投資、長期應收款、 貸墊款及準備金 | 1,977,813,902 | 1.31 | 流動負債 | 23,804,948,687 | 15.72 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,079,182,113 | 2.03 | 長期負債 | 91,913,378,510 | 60.70 |
| 投資性不動產 | 136,361,464,776 | 90.05 | 其他負債 | 1,833,983,753 | 1.21 |
| 無形資產 | 39,552,066 | 0.03 | 淨值 | 33,881,049,000 | 22.37 |
| 其他資產 | 225,994,005 | 0.15 | 基金 | 3,000,000,000 | 1.98 |
|  |  |  | 資本公積 | 31,117,905,029 | 20.55 |
|  |  |  | 累積餘絀 | - 236,856,029 | - 0.16 |

註：信託代理與保證資產（負債）27,961,159,688元。