二、國防部監督部分

國家中山科學研究院

國家中山科學研究院（下稱中科院）係依據103年1月29日公布之國家中山科學研究院設置條例及行政院103年4月1日院授人綜字第1030027822號令，於103年4月16日成立，監督機關為國防部。業務範圍包括：（一）國防科技及主要武器裝備之研究發展、生產製造及銷售；（二）軍民通用科技之研究發展、生產製造及銷售；（三）國內外科技之合作、資訊交流及推廣；（四）國內外科技之技術移轉、技術服務及產業服務；（五）國防科技人才之培育；（六）重要國防軍事設施工程；（七）配合國防部重大演訓及戰備急需之事項；（八）其他與中科院設立目的相關之事項等。該院114年度執行成果及收支決算報告，業經該院委任安永聯合會計師事務所許新民會計師查核簽證，提出查核報告，於115年2月9日提經該院第4屆第12次董事會議審議，並經監事通過後，依該院設置條例第23條規定，將年度執行成果及決算報告書函送本部。茲將審核情形分述如次：

（一）　計畫實施之查核

114年度業務計畫為科研計畫、軍種委託計畫、科專計畫、其他政府機關委託計畫及民間委託計畫等。各項計畫執行結果，計執行國軍主要武器裝備之基礎、應用技術及系統發展所需關鍵技術之科學研究計畫17項；辦理國軍各項武器系統產製及支援國內外武器系統裝備相關維修服務計畫281項；配合政府振興經濟及提升產業競爭力之政策，推動軍民通用科技發展計畫、參與協助國內產業轉型升級之科技專案計畫10項；將國防研發所累積工程技術、研發成果及裝備設施，接受其他政府機關委託，提供各項專業服務計畫27項；將國防科技衍生之相關技術能量，接受民間產業、財團法人及國營事業委託，提供各項專業服務計畫70項等。

（二）　收支營運之審核

114年度收入預算數976億7,845萬餘元，執行結果，決算數1,019億7,112萬餘元，較預算增加42億9,266萬餘元，約4.39％，主要係承接三軍委託計畫之勞務收入較預計增加所致；支出預算數909億5,201萬餘元，執行結果，決算數857億6,257萬餘元，較預算減少51億8,944萬餘元，約5.71％，主要係承接三軍委託計畫使用材料費用較預計減少所致；收支相抵，稅前賸餘162億854萬餘元，經減除所得稅費用30億2,179萬餘元後，稅後賸餘131億8,675萬餘元，較預算賸餘55億1,489萬餘元，增加76億7,185萬餘元，主要原因如上開支出減少之說明。

（三）　資產負債及淨值

114年12月31日資產總額1,689億9,458萬餘元，其中流動資產1,426億9,409萬餘元，占84.44％；非流動資產263億48萬餘元，占15.56％。負債總額1,153億8,937萬餘元，占資產總額68.28％，其中流動負債1,040億4,091萬餘元，占資產總額61.56％；非流動負債113億4,845萬餘元，占資產總額6.72％。淨值536億521萬餘元，占資產總額31.72％，包括基金313億1,502萬餘元、資本公積15億3,210萬餘元及累積賸餘207億5,808萬餘元。

（四）　重要審核意見

1.　國防部與中科院已建立不良廠商等採購資訊通報機制，惟管制效果仍待檢討精進，及持續督促中科院擴大採購資訊公開作為，以強化跨機關資訊通報機制及風險預警功能，落實公開、公平採購原則。

國家中山科學研究院（下稱中科院）依其採購作業規定第三篇第16條及27條規範，投（決）標廠商無正當理由拒不簽約或不履行契約，有違反法令或該院採購相關規定（公告之招標文件、投標須知等）之情事，經該院將事實及理由通知廠商後，核予限制其於一定期限（1年或3年）內，不得參加該院相關購案投標或作為決標對象或分包廠商。經查中科院採購資訊公開情形，核有中科院於111年度按其採購作業規定辦理飛彈產製所需原物料之採購，承攬廠商違反契約規定提供疑似中國來源原料，該院依前揭規定列為不良廠商停權3年，惟該廠商仍持續承攬國防部標案。國防部為強化採購風險控管，於113年4月與中科院建立採購通報機制，由中科院按月函送拒絕往來廠商名冊，並納入最有利標評選參考。經將中科院115年3月份拒絕往來廠商名冊與政府電子採購網資料

表1  中科院停權廠商取得政府機關（單位）標案情形

單位：新臺幣千元

| 序號 | 公司名稱 | 政府機關（單位）標案 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 國防部 |  |
|  |  | 案數 | 金額 | 案數 | 金額 |
| 合計 |  | 84 | 428,659 | 18 | 92,513 |
| 1 | 協○企業社 | 1 | 2,932 | 1 | 2,932 |
| 2 | 全○信企業 | 1 | 4,314 | 1 | 4,314 |
| 3 | 立○機電 | 21 | 19,422 | - | - |
| 4 | 久○營造 | 4 | 33,481 | 1 | 7,841 |
| 5 | 合○工程行 | 13 | 14,485 | - | - |
| 6 | 萬○航空科技 | 15 | 210,806 | - | - |
| 7 | 合○實業社 | 1 | 6,870 | 1 | 6,870 |
| 8 | 偉○資訊 | 17 | 102,399 | 3 | 36,608 |
| 9 | 豐○國際（繳交陸製品） | 11 | 33,947 | 11 | 33,947 |

註：整理自中科院及政府電子採購網提供資訊。

比對結果，前揭經中科院列為拒絕往來廠商計35家，於停權期間取得政府標案者計有9家（84案，金額4億2,865萬餘元），其中取得國防部及所屬標案計6家（18案，金額9,251萬餘元），甚有前因繳交陸製品而停權廠商1家（11案，金額3,394萬餘元）（表1），顯示通報機制管制效果仍有精進空間。鑑於中科院114年度辦理採購計3,665案（不含未達20萬元之小額採購案件），金額計425億6,264萬餘元，採購品項眾多且金額龐鉅，相關廠商履約風險資訊如未即時揭露，易致其他政府機關於採購審查時產生資訊落差，增加不良廠商參與投標，取得政府標案機會，經函請國防部持續督促中科院擴大採購資訊公開作為，研議修訂該院採購作業規定及契約，增加拒絕往來廠商相關資訊於中科院官網公開等內容，並於政府電子採購網行政法人專區建立即時連結機制，以強化跨機關資訊通報機制及風險預警功能，落實公開、公平採購原則。據復：將修訂採購作業流程，並於中科院採購資訊網增加公告拒絕往來廠商名單，供各機關查詢使用，以強化跨機關資訊通報機制及風險預警功能。

2.　中科院為有效延攬及留任優秀人才訂有獎金核發作業規範，惟間有部分獎金核發未盡妥適、獎勵機制與績效連結度不足等情事，允宜檢討改善。

國家中山科學研究院（下稱中科院）為有效延攬及留任優秀人才，並激勵員工士氣、增加業務執行效率，依據該院設置條例第6條，訂有國家中山科學研究院獎金核發作業規章，並據以訂定年終工作（激勵）獎金、團體獎金、個人獎金及醫勤績效獎金等作業規定，以辦理各該獎金之提撥、核發與運用管理。中科院114年度編列獎金預算數為23億餘元，實支數為22億餘元。經查其獎金核發情形，核有下列事項：

（1）　中科院未依年度營運成果核發年終激勵獎金，核發要件尚未能與個人績效連結，且未規範重複領取限制：中科院基於成果共享，依中科院年終工作獎金發放作業流程規定，除發放年終工作獎金外，每年得依年度營運成果、經營績效及政策提撥年終激勵獎金，再依員工任職地區等條件與其考成，經院長核定送董事會審議通過後核發。經查中科院辦理114年度年終激勵獎金核發情形，核有：A.中科院114年度業務收入決算數為1,005億3,233萬餘元，較113年度減少18億6,283萬餘元，惟2年度均提撥同額年終激勵獎金8億9,000萬元，提撥金額未依規定按營運成果建立調整機制；B.年終激勵獎金部分項目係依員工任職地區等屬性採定額方式發放，缺乏與績效連結機制；C.年終激勵獎金規劃分配董事長運用發放董事會成員。惟部分發放對象係由中科院所屬單位派駐，其編制及考成均由原職單位負責，且同時受領不同項目獎金，易衍生獎金分配衡平性等情事，經函請國防部督促檢討妥處。據復：A.將檢討結合營運成果辦理獎金提撥並納入作業規範實施；B.將依工作環境風險程度及投入貢獻等因素，訂定具體核發要件及審查基準，避免齊頭式發放；C.將明確規範不同獎金之適用對象及不得重複受領相關限制，並增設篩選比對程序。

（2）　中科院核發團體及個人績效獎金，部分績優單位受領團體獎金留存未支用，且部分個人獎金與行政獎勵事由雷同：中科院為辦理獎金核發作業有所依循，訂有中科院獎勵懲罰作業流程，明確規範同一案件不可分案或重複請獎；另為周延規範所屬單位受領團體獎金之運用管理，訂有中科院團體獎金收受運用作業規定。該院114年度編列團體及個人獎金預算為1億3,204萬餘元，實支數1億3,133萬餘元。經查團體及個人績效獎金核發情形，核有：A.中科院所屬系統發展中心等56個單位受領團體獎金114年度支用數占年底各該單位團體獎金專戶餘額之比率均未達50％，其中15個專戶年底餘額逾30萬元，較113年底餘額增加。受領團體獎金未於當年度檢討運用之比率仍高，核與團體獎金以及時激勵組織向心力之意旨未盡相符；B.中科院114年度核發個人獎金及辦理行政獎勵分別為6,866筆及17,021筆，其中部分個人獎金與行政獎勵事由雷同；另有部分獎勵案件以相同事由按上、下半年分案核發（辦理）獎金（勵），均與上述獎勵懲罰作業流程規範未盡相符；C.部分個人獎金獎勵事由屬經辦例行性業務，尚難認定具有足資矜式之功績或勞績，核與獎勵制度鼓勵特殊貢獻及績效表現之目的不合等情事，經函請國防部督促檢討改善。據復：A.將持續宣導當年度獲頒團體獎金儘量於年度終了前支畢外，並減少跨年度獎勵案件，以逐步降低團體獎金帳戶餘額；B.刻正進行清查，倘有重複議獎事由，將重新依績優表現實況檢討修正，以符合獎金核發規定；C.將加強宣導嚴格審查核發個人獎金案件是否確具重大貢獻或顯著勞（功）績，避免產生普發情事。

（3）　中科院核發醫勤績效獎金，未依規定基數辦理獎金提撥，亦未依分配標準、積點核算方式辦理獎金核發：中科院爲激勵獎助所屬醫療機構之醫勤人員，留任優秀人才，服務中科院員工，以確保員工保健品質及提高醫療水準，於中科院醫務管理作業規定（下稱醫務管理規定），訂有醫勤績效獎金核發規範，據以辦理相關作業及執行內部相關管理（控）機制，另考量臨床醫師及醫事人員之獎勵涉及個人職務與績效之評估及標準，訂有中科院醫療機構臨床醫師及醫事人員醫勤績效獎金發放計算執行要點（下稱醫勤獎金發放要點）。中科院114年度醫勤績效獎金提撥金額4,029萬餘元，發放金額3,922萬餘元。經查醫勤績效獎金核發情形，核有：A.依醫務管理規定第25點規定，中科院醫療機構按其營運賸餘，扣除稅款、彌補虧損、目標賸餘及預計解繳國庫等項目，先行提撥統籌運用獎金後，作為當期醫勤績效獎金提撥基數。再按臨床醫師、醫事人員、管理及醫務所統籌等4類獎勵對象，分別依獎金基數之80％、10％、5％及5％之比率分配各類獎勵對象。該院114年度辦理醫勤績效獎金提撥，部分月份營運賸餘未扣除稅款等應扣項目，溢列獎金提撥基數，且實際核發上述4類獎勵對象之醫勤績效獎金占提撥基數之比率分別為88.04％、7.23％、2.45％及2.29％，與醫務管理規定所訂之分配比率不符；B.依醫勤獎金發放要點第3點第3款規定，員工健檢計算基準設定為每100元配賦績效積點為5點。該院臨床醫師從事員工健檢均以每100元配賦績效積點10點，較規定標準溢列5點欠妥情事，經函請國防部督促研謀改善。據復：A.將確依規定比率辦理醫勤績效獎金提撥；B.將結合現況實務進行績效積點研修。

3.　中科院為建立完善專利申請及維護制度訂有相關作業規範，惟仍有專利終止維護管制成效欠佳情事，允宜檢討妥處。

國家中山科學研究院（下稱中科院）為建立完善專利申請及維護制度，訂有中科院專利申請及維護作業流程（下稱專利作業流程）。截至114年底止，累計產出且繼續維護之專利計1,641件，其中專利經運用者計43件，運用比率2.62％，按專利作業流程第6點第6項及第9項規定，獲證滿5年且未運用，或維護年限屆滿、運用成效不符規劃之專利，應審查該專利是否有繼續維護之必要性，如專利無繼續維護之必要並作成終止維護之決定者，辦理相關程序後，終止繳納維護費。經查中科院為減少專利維護支出於112年12月檢討專利運用情形，其中獲證逾10年專利計749件，經檢討未運用者計544件，惟截至本部查核日（115年4月10日）止，該院僅依前揭規定辦理終止維護7件（0.93％），專利終止維護管制成效欠佳。鑑於中科院專利運用比率偏低，且多年無運用之數量仍多，為減少不符運用成效之維護支出，經函請國防部督促檢討妥處。據復：刻正依專利作業流程辦理獲證滿5年之專利運用檢討案，預劃於115年底前完成相關審查與公告讓與後，並就無人讓與部分辦理終止維護程序。

4.　國軍各單位依政府採購法規定委託中科院執行專案，惟分段進度遲延未採計違約金形式訂定罰則，允宜照採購契約要項規範及工程會函釋意旨檢討改善。

國軍各單位自國家中山科學研究院（下稱中科院）於103年4月轉型行政法人後，依政府採購法（下稱採購法）第105條第1項第3款規定委託中科院執行專案所簽訂協議書內容，其中遲延計罰1節，僅約定如可歸責該院之事由致未能按時履約，由其出具正式檢討報告或議處失職人員行政責任，並未依採購法第63條第1項規定參照「採購契約要項」採計違約金形式訂定遲延罰則。嗣110年12月立法院審議中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案所作決議事項第39項及第76項，為加強對中科院監督並確保國軍能如期如質籌獲所需品項，國防部應就與中科院新（修）訂之契約，增訂計罰違約金條款。該部除於110年12月29日訂定「執行海空戰力提升計畫一定金額以上採購辦法」，規定該部暨其所屬委由中科院執行海空戰力提升計畫採購特別條例所列項目，應於契約載明逾期履約計罰相關事項；並於111年4月28日訂定「中科院接受國軍各單位委託執行專案違約逾期罰則建議」，將委製案逾期違約罰則訂為，應按逾期工作日數，每日依未完成工項價金總額千分之一計算逾期違約金，全案逾期違約金以未完成工項價金總額百分之十為上限，並以專案結案年最後契約日為準，採一次性計罰。國防採購室及軍備局按上述建議據以修訂「軍事機關依政府採購法第105條第1項第3款取得國家中山科學研究院及軍備局生產製造中心財物或勞務作業須知」及「國軍各單位委託國家中山科學研究院研發產製維修計畫驗收付款作業規定」等相關規範。國軍各單位依國防部所訂（修）建議及規定，與中科院簽署委託協議雖已訂定遲延罰則，惟對於委託案件訂有分段完工使用或移交者，其逾期違約金僅按逾最後契約日之日數計罰，至逾分段進度部分仍採行政罰處理，核與採購契約要項應計算逾分段進度違約金之規定未合。本部自112年6月起多次促請國防部依採購規定檢討改進，該部均以中科院為配合協議書委託之公共任務事項行使公權力，需考量專案特性、管制性料件進口及高風險產製作業等條件依個案議約，維持以「逾期違約金」及「行政（人事）懲罰」併行之違約罰則。經促請國防部洽行政院公共工程委員會（下稱工程會）釋疑。嗣據工程會以114年1月21日工程企字第1130029524號函釋，「行政（人事）懲罰」無法代替損害填補，請該部依可能之損害情形為約定（如訂有分段進度，參照採購契約要項第47點及第48點），經再復請該部確依採購契約要項規範及工程會函釋意旨檢討修訂委託協議分段遲延罰則內容，惟仍未為負責之答復。為加強國防部對中科院監督並確保國軍能如期如質籌獲所需品項，業依審計法第20條第2項規定，於115年3月11日陳報監察院。

（五）　113年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於113年度審核報告營業部分內列重要審核意見5項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者4項（表2），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

表2　113年度審核報告營業部分所列國家中山科學研究院重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 中科院依政府採購法規定承接國軍各單位委製案，惟國防部未參照採購契約要項規範妥為訂定中科院接受國軍委託執行案件分段進度逾期履約罰則，允宜檢討改善。 | 因國防部未依採購契約要項規範等內容檢討修訂分段遲延罰則內容，業再研提審核意見詳「（四）重要審核意見4.」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.中科院執行國防武器裝備之研究發展及生產製造任務，透過採購方式取得財物及勞務運用，以滿足任務所需，惟相關採購作業機制執行情形未臻周妥，允宜研謀改善。 |  |
| 2.中科院以提升國防科技能力，建立自主國防工業為設置宗旨，惟其科技研發人力近3年隨人員離退及新進人員招募未如預期影響逐年下降，允宜督促研謀善策積極應變，以厚植科技研發能量及實現國防自主目標。 |  |
| 3.國防部未依規定主張中科院科研專案研製成品之所有權，致未能納入軍種後續量產案檢討調降委製數量，並扣減等值委製價款，以節省國防預算，允宜檢討改進。 |  |
| 4.中科院承接各軍種委製案採購產製所需化工原料，於加工產製成品之原料檢驗階段訂定之檢驗標準與原料採購契約之檢驗標準不一，恐衍生履約爭議，允宜檢討改善，俾提升採購效率及品質。 |  |

茲將該行政法人114年度收支營運及資產負債情形，分別列表如次：

國家中山科學研究院收支營運表

中華民國114年度                     單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 |  | 決算數 |  | 決算數與預算數 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 收入合計 | 97,678,455,000 | 100.00 | 101,971,122,146 | 100.00 | 4,292,667,146 | 4.39 |
| 業務收入 | 96,992,357,000 | 99.30 | 100,532,331,904 | 98.59 | 3,539,974,904 | 3.65 |
| 業務外收入 | 686,098,000 | 0.70 | 1,438,790,242 | 1.41 | 752,692,242 | 109.71 |
| 支出合計 | 90,952,016,000 | 93.11 | 85,762,572,629 | 84.10 | - 5,189,443,371 | - 5.71 |
| 業務成本與費用 | 90,934,644,000 | 93.10 | 85,706,116,231 | 84.05 | - 5,228,527,769 | - 5.75 |
| 業務外費用 | 17,372,000 | 0.02 | 56,456,398 | 0.06 | 39,084,398 | 224.99 |
| 稅前本期賸餘（短絀） | 6,726,439,000 | 6.89 | 16,208,549,517 | 15.90 | 9,482,110,517 | 140.97 |
| 營利事業所得稅 | 1,211,543,000 | 1.24 | 3,021,798,342 | 2.96 | 1,810,255,342 | 149.42 |
| 稅後本期賸餘（短絀） | 5,514,896,000 | 5.65 | 13,186,751,175 | 12.93 | 7,671,855,175 | 139.11 |

國家中山科學研究院平衡表

中華民國114年12月31日                   單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | ％ | 科目 | 金額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產 | 168,994,584,136 | 100.00 | 負債及淨值 | 168,994,584,136 | 100.00 |
| 流動資產 | 142,694,095,702 | 84.44 | 負債 | 115,389,371,814 | 68.28 |
| 非流動資產 | 26,300,488,434 | 15.56 | 流動負債 | 104,040,914,944 | 61.56 |
|  |  |  | 非流動負債 | 11,348,456,870 | 6.72 |
|  |  |  | 淨值 | 53,605,212,322 | 31.72 |
|  |  |  | 基金 | 31,315,026,886 | 18.53 |
|  |  |  | 資本公積 | 1,532,103,531 | 0.91 |
|  |  |  | 累積餘絀 | 20,758,081,905 | 12.28 |

註：信託代理與保證資產（負債）45,784,628,919元。