六、數位發展部監督部分

國家資通安全研究院

國家資通安全研究院係依據111年1月19日公布之國家資通安全研究院設置條例及行政院111年12月27日院授人組字第11120018771號令，於112年1月1日成立，監督機關為數位發展部。業務範圍包括：（一）研發資通安全（下稱資安）科技，推動資安技術應用、移轉、產學服務及國際合作交流；（二）協助規劃及推動國家資安防護機制；（三）協助政府機關（構）及關鍵基礎設施重大資安事件應變處置；（四）協助規劃及支援國家關鍵基礎設施之資安防護；（五）協助規劃及培育資安專業人才；推廣全民資安意識；（六）支援具有特殊敏感性之政府機關（構）資安防護工作；（七）支援產業資安重大發展及法規推動之需求；（八）其他與資安科技相關之業務等。該院114年度執行成果及決算報告書，業經該院委任資誠聯合會計師事務所支秉鈞會計師查核簽證，提出查核報告，於115年2月26日提經該院第2屆第1次董監事聯席會審議通過，依該院設置條例第24條規定，將年度執行成果及決算報告書函送本部。茲將審核情形分述如次：

（一）　計畫實施之查核

114年度業務計畫為承接政府資通安全防護工作計畫及關鍵基礎設施資安防護計畫等。各項計畫執行結果，完成185個機關導入黑名單自動化部署服務；分享68萬餘則情資予國家資安資訊分享與分析中心（N-ISAC）會員；完成42項民生關鍵系統數位韌性巡航；新增877間企業為台灣電腦緊急應變小組／電腦資安事件應變小組（CERT/CSIRT）聯盟會員；通報53萬餘筆高風險詐騙廣告；提供1,837件資安事件通報諮詢服務等。

（二）　收支營運之審核

114年度收入預算數6億1,849萬餘元，執行結果，決算數9億6,917萬餘元，較預算增加3億5,067萬餘元，約56.70％，主要係增加執行數位發展部及其所屬資通安全署及財團法人工業技術研究院等單位委辦計畫之勞務收入所致；支出預算數6億1,829萬餘元，執行結果，決算數9億2,142萬餘元，較預算增加3億312萬餘元，約49.03％，主要係增加執行委辦計畫，業務成本與費用隨增所致；收支相抵，賸餘4,775萬餘元，較預算賸餘20萬元，增加4,755萬餘元，主要原因如上述收入增加之說明。

（三）　資產負債及淨值

114年12月31日資產總額8億6,984萬餘元，其中流動資產5億680萬餘元，占58.26％；不動產、廠房及設備2億6,368萬餘元，占30.31％；無形資產6,607萬餘元，占7.60％；其他資產3,327萬餘元，占3.83％。負債總額7億8,377萬餘元，占資產總額90.11％，其中流動負債4億794萬餘元，占資產總額46.90％；長期負債21萬餘元，占資產總額0.03％；其他負債3億7,560萬餘元，占資產總額43.18％。淨值8,606萬餘元，占資產總額9.89％，均為累積賸餘。

（四）　重要審核意見

1.　國家資通安全研究院為支援行政院國家資通安全會報之跨國網路攻防演練籌備工作，辦理醫療攻防演練OT場域建置案，惟未依政府採購法及契約規定確實辦理履約驗收作業，允宜研謀改善。

國家資通安全研究院（下稱資安院）為支援行政院國家資通安全會報於114年11月至12月間辦理之跨國網路攻防演練籌備工作，接受數位發展部資通安全署全額補助辦理「醫療攻防演練OT場域建置」財物採購案，依據政府採購法（下稱採購法）及資安院採購作業實施規章規定，採公開招標及最有利標決標方式辦理，並於113年11月27日決標，決標金額750萬元，履約期限至113年12月25日。依採購法第72條第1項規定，驗收結果與契約、圖說、貨樣規定不符者，應通知廠商限期改善、拆除、重作、退貨或換貨；同法第101條第1項第4款規定，機關辦理採購，發現廠商以虛偽不實之文件履約，情節重大者，應將其事實、理由及依第103條第1項所定期間通知廠商，並附記如未提出異議者，將刊登政府採購公報；又採購契約第12條第1項及需求說明書規定，廠商履約所供應或完成之標的應符合契約規定，交付之資、通訊等設備除不得為陸資品牌外，其整機產地亦不得標示為「China」。經查，廠商所繳之網通設備項目依檢附之進口報單所載，其生產國別為契約禁止之大陸地區，未符契約規定，惟資安院相關單位並未落實辦理履約驗收作業，而由廠商以不符契約規定之文件與設備履約，並於簽辦驗收時逕記錄廠商履約結果與需求說明書相符，核與採購法及契約規定不符，經函請數位發展部督促檢討改善。據復：資安院業已召開專案檢討會議，認定相關單位之承辦窗口、直屬主管及主驗人均有業務執行疏忽，並已辦理行政懲處；另已要求爾後辦理採購作業各階段報驗皆需填寫「點驗紀錄表」，逐項確認廠商履約期限、交付日期、交付項目等內容是否符合契約規範，以完善並落實履約管理作業；並就廠商履約過程所交付大陸產製網通設備，撤銷原驗收結果，要求繳回設備價款及解除該部分契約。

2.　國家資通安全研究院公文系統承載重要決策軌跡與機敏業務資訊，惟未列為核心系統，相關安全性檢測不足，致系統權限控管技術漏洞持續存在，肇生人員越權存取弊端，允宜研謀改善。

依資通安全管理法施行細則第10條第2項規定，核心資通系統，指支持核心業務持續運作必要之系統，或依資通安全責任等級分級辦法附表九資通系統防護需求分級原則之規定，判定其防護需求等級為高者。資通安全責任等級分級辦法第11條第1項及第2項規定，各機關應依其資通安全責任等級，辦理附表一至附表八之事項。各機關自行或委外開發之資通系統應依附表九所定資通系統防護需求分級原則完成資通系統分級，並依附表十所定資通系統防護基準執行控制措施。附表二資通安全責任等級A級之特定非公務機關應辦事項略以：安全性檢測（核心資通系統每年辦理2次弱點掃描及1次滲透測試）；附表十資通系統防護基準規定略以：系統防護需求分級為中、高級之系統，應定期審查機關所保留資通系統產生之日誌，並保留日誌至少6個月。經查，國家資通安全研究院（下稱資安院）負責協助規劃及推動國家資通安全防護機制、支援國家關鍵基礎設施之資通安全防護，與支援具有特殊敏感性之政府機關（構）資通安全防護工作等。依數位發展部核定之資安責任等級，列為最高等級A級。又資安院委外建置之公文系統，承載該院重要決策軌跡與機敏業務資訊，具備高度之機密性與可用性需求，惟該院未依資通安全管理法施行細則第10條第2項規定，將公文系統納列為核心資通系統，尚待研酌。復因公文系統未列入核心資通系統，資安院對該系統執行弱點掃描與滲透測試等安全性檢測強度不足（如未針對帳號權限進行滲透測試），致使系統權限控管之技術漏洞持續存在，於115年初爆發機關內部人員透過技術手段駭入內部公文系統，取得其無權限閱覽之內部機敏文件，案經檢調介入偵辦等情事。另資安院未定期審查公文系統存取日誌，對於上開涉案人員於「異常時間存取」及「逾越權限調閱資料」等異常行為軌跡，未能透過監控機制及早發覺，防堵越權行為，亦核與資通安全責任等級分級辦法附表十資通系統防護基準規定未合，經函請數位發展部督促資安院研謀改善。據復：已於115年3月25日完成公文系統漏洞修補，並進行3次滲透測試驗證，確認相關漏洞均已修補完善，並於115年4月1日將公文系統提升為核心資通系統，全面提升系統防護與維運監管層級，並採取存取控管與告警機制、日誌監控及資料外洩防護等強化措施。

（五）　113年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於113年度審核報告營業部分內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表1）。

| 表1 113年度審核報告營業部分所列國家資通安全研究院重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| - 數位發展部為強化整體政府資訊系統之數位安全韌性，責由資安院執行數位韌性巡航計畫，惟該院尚未全面盤點政府機關資訊系統，據以規劃巡航健檢標的，且未追蹤受檢單位系統改善情形，允宜督促檢討研謀改善，以提升政府資訊系統安全韌性。 |  |
| - 資安院自112年成立迄今，尚未成立內控制度設計作業小組，建立各項交易循環內部控制制度，允宜督促積極檢討改善。 |  |

茲將該行政法人114年度收支營運及資產負債情形，分別列表如次：

國家資通安全研究院收支營運表

中華民國114年度                     單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 |  | 決算數 |  | 決算數與預算數比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 收入合計 | 618,499,000 | 100.00 | 969,177,732 | 100.00 | 350,678,732 | 56.70 |
| 業務收入 | 617,757,000 | 99.88 | 968,166,285 | 99.90 | 350,409,285 | 56.72 |
| 業務外收入 | 742,000 | 0.12 | 1,011,447 | 0.10 | 269,447 | 36.31 |
| 支出合計 | 618,299,000 | 99.97 | 921,422,725 | 95.07 | 303,123,725 | 49.03 |
| 業務成本與費用 | 618,299,000 | 99.97 | 921,410,634 | 95.07 | 303,111,634 | 49.02 |
| 業務外支出 | -- | -- | 12,091 | -- | 12,091 | -- |
| 本期賸餘（短絀） | 200,000 | 0.03 | 47,755,007 | 4.93 | 47,555,007 | 23,777.50 |

| 國家資通安全研究院平衡表 中華民國114年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 金額 | ％ | 科目 | 金額 | ％ |
| 資產 | 869,843,906 | 100.00 | 負債及淨值 | 869,843,906 | 100.00 |
| 流動資產 | 506,804,837 | 58.26 | 負債 | 783,774,841 | 90.11 |
| 不動產、廠房及設備 | 263,684,834 | 30.31 | 流動負債 | 407,946,308 | 46.90 |
| 無形資產 | 66,076,325 | 7.60 | 長期負債 | 219,980 | 0.03 |
| 其他資產 | 33,277,910 | 3.83 | 其他負債 | 375,608,553 | 43.18 |
|  |  |  | 淨值 | 86,069,065 | 9.89 |
|  |  |  | 累積餘絀 | 86,069,065 | 9.89 |