四、國家科學及技術委員會監督部分

（一）國家災害防救科技中心

國家災害防救科技中心係依據103年1月22日公布之國家災害防救科技中心設置條例及行政院103年4月18日院授人綜字第1030030468號令，於103年4月28日改制成立，監督機關為國家科學及技術委員會。業務範圍包括：1.推動及執行災害防救科技之研發及整合事宜；2.推動災害防救科技研發成果之落實及應用；3.運用災害防救相關技術，協助災害防救工作；4.促進災害防救科技之國際合作及交流；5.協助大專院校、研究機構參與災害防救科技之研究發展及其應用；6.其他與災害防救科技相關之業務等。該中心114年度執行成果及決算報告書，業經該中心委任資誠聯合會計師事務所林冠宏會計師查核簽證，提出查核報告，於115年2月24日提經該中心第49次董監事聯席會議審議，並經全體監事通過後，依該中心設置條例第21條規定，將年度執行成果及決算報告書函送本部。茲將審核情形分述如次：

1.　計畫實施之查核

114年度業務計畫為智慧化颱風洪水技術研究、災害應用技術之推動與決策支援，及防災科技之落實與服務平臺等。各項計畫執行結果，已發展雷達與雨量預警核心技術；建置海潮溢淹與海嘯預警模式，並整合歷史重建資料與第六期耦合模式比對計畫（CMIP6）推估成果，完成多重極端降雨門檻之淹水風險圖資與圖臺服務；支援中央災害應變中心10場災害應變作業，計投入61天、625小時、783人次，整體應變災害情資研判服務滿意度達100％；產出國內外研討會論文120篇及期刊論文83篇等。

2.　收支營運之審核

114年度收入預算數4億3,554萬餘元，執行結果，決算數5億4,591萬餘元，較預算增加1億1,036萬餘元，約25.34％，主要係承接政府補助計畫之勞務收入較預計增加所致；支出預算數4億4,988萬餘元，執行結果，決算數5億3,752萬餘元，較預算增加8,763萬餘元，約19.48％，主要係承接政府補助計畫較預計增加，勞務成本隨增所致；收支相抵，賸餘839萬餘元，與預算短絀1,434萬餘元，相距2,273萬餘元，主要原因如上開收入增加之說明。

3.　資產負債及淨值

114年12月31日資產總額2億8,916萬餘元，其中流動資產1億1,121萬餘元，占38.46％；基金及投資141萬餘元，占0.49％；不動產、廠房及設備4,121萬餘元，占14.25％；購建中固定資產19萬餘元，占0.07％；無形資產7,560萬餘元，占26.15％；其他資產206萬餘元，占0.71％；代管資產5,744萬餘元，占19.87％。負債總額2億1,668萬餘元，占資產總額74.93％，其中流動負債9,464萬餘元，占資產總額32.73％；其他負債1億2,203萬餘元，占資產總額42.20％。淨值7,247萬餘元，占資產總額25.07％，均為累積賸餘。

4.　重要審核意見

國家災害防救科技中心建置災防告警細胞廣播服務及LINE官方帳號，協助發送災害示警訊息及擴大傳播管道，惟尚未涵蓋我國新住民之主要來源國語言，且LINE帳號服務使用情形未臻理想，允宜檢討改善。

國家科學及技術委員會（下稱國科會）補助行政法人國家災害防救科技中心（下稱災防中心）辦理災防中心發展計畫，推動及執行災害防救科技之研發與整合等業務，114年度預算數2億8,277萬餘元，執行結果，實現數2億8,277萬餘元，實現率100.00％；聯合國於2022年提出「Early Warnings for All（EW4All）」倡議，目標係於2027年底以前確保全球所有人皆能受到多災種早期預警系統（Multi-Hazard Early Warning Systems）保護。經查，災防中心為保障國人生命財產安全，於105年5月辦理「災害訊息廣播平臺系統－系統開發暨營運管理」採購案（決標金額4,320萬元），建置災防告警細胞廣播服務，協助各災害業務主管機關將災害示警訊息傳送至民眾手機，114年度協助政府發布2,951則告警訊息，提醒民眾即時掌握災害資訊及預作疏散避難準備；另為建置行動化災防服務，擴大災防告警訊息傳播管道，於107年3月設置LINE官方帳號，提供民眾訂閱各市縣示警即時推播等服務，並建立「露營趣」、「悠遊山林」、「觀光旅遊」、「Business Travel」及「國際旅遊」等5項主題訂閱服務，主動提供民眾情境式及分眾化災防資訊。據內政部移民署統計，我國截至114年底止，外裔、外籍配偶人數與大陸（含港澳）配偶（下稱新住民）已達61萬餘人，包含越南、印尼、日本等國家，惟現行災防告警細胞廣播服務仍僅以中文及英文列示告警訊息，尚未涵蓋我國新住民之主要來源國語言，不利該等語言使用者瞭解重大災害告警及疏散避難指示；另截至114年底止，災防中心LINE官方帳號總訂閱人數186萬餘人，其中約51萬餘人於加入後即封鎖帳號，有效訂閱人數僅133萬餘人，且114年度使用主題訂閱服務人數僅621人，服務使用情形尚未臻理想，經函請國科會督促檢討改善。據復：行政院秘書長已函請內政部針對災防告警細胞廣播服務之標準化多語言風險溝通模板議題，蒐集跨部會意見，災防中心將配合調整系統設計或更新；災防中心將透過各項活動宣傳，增加民眾對LINE官方帳號之黏著度，並依主題訂閱服務性質，進行下架或調整，以提升民眾防災資訊服務品質。

5.　113年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於113年度審核報告營業部分內列重要審核意見，計有國家災害防救科技中心建置災害撤離與收容評估系統，提供地方政府災管人員及防災社區人員用於規劃防災及減災準備，惟收容所資料品質有待加強，允宜檢討改善1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已研謀改善。

茲將該行政法人114年度收支營運及資產負債情形，分別列表如次：

國家災害防救科技中心收支營運表

中華民國114年度                      單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 |  | 決算數 |  | 決算數與預算數 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 收入合計 | 435,544,000 | 100.00 | 545,913,703 | 100.00 | 110,369,703 | 25.34 |  |
| 業務收入 | 435,494,000 | 99.99 | 545,775,351 | 99.97 | 110,281,351 | 25.32 |  |
| 業務外收入 | 50,000 | 0.01 | 138,352 | 0.03 | 88,352 | 176.70 |  |
| 成本與費用 | 449,888,000 | 103.29 | 537,520,973 | 98.46 | 87,632,973 | 19.48 |  |
| 業務成本與費用 | 449,888,000 | 103.29 | 537,520,973 | 98.46 | 87,632,973 | 19.48 |  |
| 本期賸餘（短絀） | - 14,344,000 | - 3.29 | 8,392,730 | 1.54 | 22,736,730 | -- |  |

國家災害防救科技中心平衡表

中華民國114年12月31日                   單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | ％ | 科目 | 金額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產 | 289,161,387 | 100.00 | 負債及淨值 | 289,161,387 | 100.00 |
| 流動資產 | 111,211,489 | 38.46 | 負債 | 216,682,487 | 74.93 |
| 基金及投資 | 1,415,443 | 0.49 | 流動負債 | 94,643,509 | 32.73 |
| 不動產、廠房及設備 | 41,219,638 | 14.25 | 其他負債 | 122,038,978 | 42.20 |
| 購建中固定資產 | 196,000 | 0.07 | 淨值 | 72,478,900 | 25.07 |
| 無形資產 | 75,609,466 | 26.15 | 累積餘絀 | 72,478,900 | 25.07 |
| 其他資產 | 2,065,680 | 0.71 |  |  |  |
| 代管資產 | 57,443,671 | 19.87 |  |  |  |

註：信託代理與保證資產（負債）4,557,000元。

（二）國家太空中心

國家太空中心係依據111年5月4日公布之國家太空中心設置條例，及行政院111年10月13日院授人組字第11120014521號令，於112年1月1日由原隸屬於財團法人國家實驗研究院之國家太空中心改制成立，監督機關為國家科學及技術委員會。業務範圍包括：1.研擬與執行國家太空科技計畫；2.進行太空科技之研發、技術移轉及加值應用；3.促進太空科技之國際合作及交流；4.協助推動太空產業之發展、提供產業技術及升級輔導；5.進行太空事務相關法制研究；6.辦理國家發射場域之選址、前置規劃、受託營運及管理等相關業務；7.受託辦理發射載具與太空載具登錄及發射載具發射許可之審查業務；8.培育太空科技人才與推廣太空科學普及教育及推動民間參與；9.其他與太空發展相關事項。該中心114年度執行成果及決算報告書，業經該中心委任資誠聯合會計師事務所周筱姿會計師查核簽證，提出查核報告，於115年3月19日提經該中心第2屆第1次董監事會議審議，並經全體監事通過後，依該中心設置條例第21條規定，將年度執行成果及決算報告書函送本部。茲將審核情形分述如次：

1.　計畫實施之查核

114年度業務計畫為太空基礎研究計畫、低軌通訊衛星計畫、遙測衛星星系計畫、太空基礎工程與應用研究能量整備計畫，及太空產業推動與人才培育計畫等。各項計畫執行結果，已達成產學研界技術服務3,854人及研發平臺服務78件；培育太空科技相關人才2,454人次；研發衛星關鍵技術與發展元件累計429項；產出國內外研究及技術報告306篇等。

2.　收支營運之審核

114年度收入預算數47億1,334萬餘元，執行結果，決算數46億3,211萬餘元，較預算減少8,122萬餘元，約1.72％，主要係政府補助計畫執行進度未如預期，補助收入較預計減少所致；支出預算數47億1,692萬餘元，執行結果，決算數46億4,703萬餘元，較預算減少6,988萬餘元，約1.48％，主要係政府補助計畫執行進度未如預期，相關業務費用隨減所致；收支相抵，短絀1,492萬餘元，較預算短絀358萬餘元，增加短絀1,134萬餘元，主要原因如上開收入減少之說明。

3.　資產負債及淨值

114年12月31日資產總額68億359萬餘元，其中流動資產19億957萬餘元，占28.07％；投資、長期應收款、貸墊款及準備金1,756萬餘元，占0.26％；不動產、廠房及設備25億1,814萬餘元，占37.01％；無形資產2億8,993萬餘元，占4.26％；其他資產20億6,836萬餘元，占30.40％。負債總額63億5,982萬餘元，占資產總額93.48％，其中流動負債13億4,742萬餘元，占資產總額19.80％；其他負債50億1,239萬餘元，占資產總額73.67％。淨值4億4,376萬餘元，占資產總額6.52％，包括基金17億7,679萬餘元及累積短絀13億3,302萬餘元。

4.　重要審核意見

（1）　推動低軌通訊衛星計畫，委託財團法人工業技術研究院開發低軌通訊衛星酬載，已投入研發經費5億餘元，因技術瓶頸及調整通訊酬載規格而終止研發，僅取得相關智慧財產權及部分料件，允宜檢討問題癥結，並妥善運用研發成果，以提升經費使用效益。

國家科學及技術委員會（下稱國科會）為建立我國低軌通訊衛星產業自主能量，責由前財團法人國家實驗研究院國家太空中心（112年1月1日改制為行政法人國家太空中心，下稱太空中心）推動低軌通訊衛星計畫（執行期間為110至115年度），目標為發展2顆高效能低軌通訊衛星（B5G 1A及1B），分別預計於116及119年度發射，以期建構臺灣自主衛星寬頻通訊系統，支援環境監測、防災、緊急通訊等需求，並促進地面及衛星通訊設備產業發展。太空中心為達成衛星通訊酬載自主研發目標，委託財團法人工業技術研究院（下稱工研院）執行Beyond 5G低軌衛星通訊酬載開發（下稱B5G通訊酬載開發），契約金額9億4,307萬餘元（含契約變更增加價金9,950萬元），執行期間為111年2月至116年4月，進行衛星酬載設計、製作與測試驗證等工作，並分階段交付通訊酬載工程體（EM）、工程驗證體（EQM）、飛行體（FM）及其軟體，及依履約規範分9期交付款項。經查，太空中心原規劃B5G 1A及1B通訊衛星皆搭載工研院研製之通訊酬載，因工研院研發過程中遭遇新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情，部分料件取得或驗測延後，且面臨技術困難與瓶頸，致研發進度未如預期。太空中心為免影響計畫執行進度，112年度將1A通訊酬載改為向國外採購，1B通訊酬載維持由工研院研製，截至契約第5期查驗（113年10月）止，累計已支付價金5億4,326萬餘元。嗣工研院於114年3月函太空中心表示執行經費已嚴重超支，要求辦理第6期查驗並終止契約，經太空中心召開審查會議時，發現通訊酬載EM功能未達契約規格且整測過程中部分損毀，整體及契約變更增加項目完成比率分別為65％及53％，經雙方依據114年9月外部律師出具之意見作為終止合約之參考，及於同年10月委由第三方會計師事務所出具查核報告，其中工研院交付之通訊酬載EM依完成比率減價後金額為1億7,483萬餘元；另經工研院盤點EQM、FM等未交付之履約項目已投入成本1億3,522萬餘元，並移交相關料件、半成品及自製IC零件1億2,410萬餘元後，太空中心已支付價金（5億4,326萬餘元）尚餘1億910萬餘元，用以支應未涵蓋於開發案契約內之通訊酬載開發所需

- 表1　太空中心委託工研院執行B5G通訊酬載開發結算情形

單位：新臺幣千元

| 項目 |  | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 已給付工研院價金（A） |  | 543,260 |
| 履約項目依完成比率減價後金額（B） |  | 174,833 |
| 溢付金額（C=A-B） |  | 368,426 |
|  | 工研院就EQM、FM等未交付之履約項目，已投入之人事、水電、設備使用費等成本 | 135,222 |
|  | 工研院交付過去購買料件、半成品及自製IC零件估值 | 124,101 |
|  | 扣抵工研院研發成果技術授權太空中心之部分費用（註1） | 109,102 |

註：1.太空中心應支付工研院研發成果技術授權費用1億965萬餘元，以B5G通訊酬載開發之溢付金額抵充，太空中心未支付差額。

2.資料來源：整理自太空中心提供資料。

關聯技術，於114年12月與工研院簽訂非專屬技術授權契約（表1）。按太空中心依行政院於113年10月14日召開之衛星通訊產業策略會議決議，為符合國際市場發展現況，已將通訊酬載規格由原「單波束、低通量、單模態」，調整為支援「多波束、高通量、雙模態」，自114年度起，重新與國內產業界共同開發1B優化自主通訊酬載系統，原委託工研院開發B5G通訊酬載，執行3年餘始發現通訊酬載EM未符契約規格，因遭遇技術瓶頸及調整通訊酬載規格而終止研發，投入鉅額研發經費，僅取得研發過程相關智慧財產權及部分料件，經函請國科會督促檢討問題癥結，並妥善運用既有研發成果，以提升經費使用效益。據復：低軌衛星通訊酬載為國內首次研發，技術門檻極高，太空中心已自委託工研院開發B5G通訊酬載過程中汲取經驗，除將基於該案成果進行酬載軟體修正，亦已調整1B優化自主通訊酬載系統之研發策略，並透過合約管理與進度控管等，確保計畫如期如質達成目標，另將就高風險研發專案，採取「工程查核（Gate）」與「技術成熟度（TRL）」雙軌制之第三方及專家審查方式、元件與供應鏈風險追蹤機制，及優先運用既有研發成果與專利技術等措施；國科會亦將督促太空中心依所規劃強化措施辦理專案並妥善運用研發成果，以提升整體效益。

（2）　推動遙測衛星星系計畫，發展光學遙測衛星及合成孔徑雷達（SAR）衛星，惟部分關鍵技術及元件開發進度落後，未能如期完成原訂查核點，允宜檢討改善，以如期達成衛星發射任務。

國家太空中心（下稱太空中心）為達成自主衛星供應鏈、提升我國衛星關鍵元件自製率之目標，持續發展關鍵且於國際間屬輸出管制之元件，於遙測衛星星系計畫（執行期程為108至117年度）研發自製關鍵元件，發展先導型高解析度光學遙測衛星、超高解析度智慧遙測衛星、合成孔徑雷達（SAR）衛星共10顆遙測衛星，及衛星光通訊技術，期建構每日多次與全天候對地觀測網路，應用於環境監控、災害監測等領域，並運用雷射光通訊串聯各衛星與地面網路。經查，太空中心辦理遙測衛星星系計畫，114年度訂定衛星關鍵技術研發與元件發展數33項，並規劃67項查核

表2　114年度遙測衛星星系計畫關鍵技術研發與元件發展數暨查核點達成情形

單位：項

| 項目 任務 | 關鍵技術研發與元件發展數 |  | 查核點 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目標值 | 實際值 | 目標值 | 實際值 |
| 合 計 | 33 | 30 | 67 | 61 |
| 福衛八號 | 22 | 21 | 36 | 34 |
| 福衛九號 | 8 | 6 | 25 | 22 |
| 衛星光通訊技術發展 | 3 | 3 | 6 | 5 |

資料來源：整理自太空中心提供資料。

點，執行結果，衛星關鍵技術研發與元件發展計有福衛八號之反應輪驗證體、福衛九號之主動式相位陣列天線SAR酬載工程驗證體及X頻段發射機工程體等3項，因測試時遭遇功率過高問題，或測試與校準項目繁多，且須進行多種地面測試支援設備之設計與製作，或更換電路板廠商與控制器韌體設計更改，耗費時間較預期長等，未如預期於114年底完成。另114年度已完成61項查核點，尚有福衛八號之實驗型超高光學酬載聚焦面組合（FPA）工程體系統審查、實驗型超高光學酬載智慧電子單元（AI－EU）工程體系統架構審查等6項查核點未完成（表2），主要係與潛在廠商討論技術界面需求及智財權議題，增加採購作業時程；物價上漲造成預算不足、功能精進及測試與校準項目繁多、光學元件延遲交付所致。經函請國家科學及技術委員會督促太空中心加強研發與採購進度之控管機制，俾如期達成衛星發射任務。據復：太空中心將於研發及採購規劃階段，加強高精度關鍵零組件之技術協調與製造可行性評估，降低設計與製造落差，並於製造過程強化品質管控及履約追蹤，即時掌握進度與品質狀況，避免因零組件不符合需求，而造成時程延宕。

（3）　辦理太空基礎工程與應用研究能量整備計畫，發展入軌火箭及建置相關研發設施與國家發射場域，惟未能依規劃期程完成火箭臨時整測廠房整備、整合測試研發基地土地取得作業，且國家發射場域設置中長程個案計畫尚未核定，影響開發作業推展，允宜加速辦理，以利如期推動火箭研發測試作業。

依據114年度太空基礎工程與應用研究能量整備計畫綱要計畫書列載，國家太空中心（下稱太空中心）規劃發展可搭載200公斤以上酬載之入軌火箭，及建置國家發射場域（下稱國家射場），供國家任務及國內外廠商進行商業發射，114年度預計完成火箭臨時整測廠房及臨時引擎地面測試場建置，另持續執行國家射場實質規劃作業，完成國家射場專業營建管理招標，以進行需求訪談及綜合規劃。經查，太空中心為開展火箭研發工作，114年度已完成彰濱臨時引擎地面測試場域，惟永康火箭臨時整測廠房部分，因尚須完成消防設備勘驗及變更使用執照後，始能投入火箭生產與組裝作業，截至本部查核日（115年4月16日，下同）止，該廠房僅能進行設備進駐等前置作業。又太空中心為建構火箭長期整合測試與研發能量，提出臺南沙崙整合測試研發基地開發計畫，經行政院於114年10月20日核定通過，規劃於114年度完成土地取得，惟截至本部查核日止，臺南市政府雖已於115年3月核准開發許可，惟太空中心尚未完成相關土地取得作業。另查，國家科學及技術委員會（下稱國科會）已於114年3月26日選定屏東縣滿州鄉九棚村為國家射場，並由太空中心完成國家射場環境影響說明書及開發計畫、用水、用電計畫書初稿，惟因國家射場設置中長程個案計畫尚未經行政院核定，影響後續專業營建管理招標作業。經函請國科會督促太空中心加速辦理相關作業，以如期配合雙節火箭及入軌火箭飛行測試需求，逐步完善我國太空基礎建設。據復：永康火箭臨時整測廠房已完成消防改善工程，於取得使用執照後即可執行整合測試工作；另已備妥臺南沙崙整合測試研發基地用地變更編定各項書圖，將於預算獲准動支後，全力加速辦理；國家射場設置中長程個案計畫已依各部會意見修正，預計於115年度獲行政院核定，116年度開始執行，另考量其屬國家重大建設，已與內政部國土管理署研議專業代辦建築工程採購事宜，確保工程品質與時程。

（4）　持續優化衛星影像處理，惟影像銷售收入大幅減少，使用對象未有效拓展，允宜研謀改善，以提升衛星影像資訊運用效益。

| 表3 太空中心提供衛星影像服務情形 單位：新臺幣元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 項目 | 112 | 113 | 114 |
| 合 計 | 130,077,869 | 94,853,035 | 127,021,798 |
| 1.無償提供之服務價值 | 127,271,880 | 92,676,960 | 126,195,840 |
| 2.現金收入 | 2,805,989 | 2,176,075 | 825,958 |
| （1）福衛影像申購服務平臺 | 2,078,389 | 1,357,846 | 92,244 |
| （2）資料立方應用服務平臺 | 727,600 | 818,229 | 733,714 |
| 資料來源：整理自太空中心提供資料。 |  |  |  |

依據114年度基礎科學研究計畫－國家太空中心綱要計畫書列載，國家太空中心（下稱太空中心）透過福衛五號每2日再訪一次之特性，進行衛星取像偵照，持續優化影像資料處理及影像加值服務，以福衛影像申購服務平臺提供影像圖檔，及以資料立方應用服務平臺提供不同形式之多時序、多維度空間整合資料，便利使用者進行應用分析。經查，114年度福衛二號及五號影像服務金額計1億2,702萬餘元，其中無償提供衛星影像予政府機關、產學研界、國際合作等科研或其他公共目的使用，未實際收取價金者1億2,619萬餘元，占比99.35％；現金收入僅82萬餘元，占比0.65％。其中，福衛影像申購服務平臺銷售收入9萬餘元，與112及113年度之207萬餘元及135萬餘元相較，大幅減少95.56％及93.21％，據說明主要係部分多年期專案已於前期完成影像購置，114年度購置需求較低，及傳統單幅影像需求轉向分析應用導向之資料立方應用服務平臺所致；另資料立方應用服務平臺112至114年度銷售收入為72萬餘元至81萬餘元間（表3），大致持平，惟僅供國家災害防救科技中心及地球觀測集團（GEO）之國際參與計畫使用，未有效拓展使用對象，加以該平臺之營運須租賃高效雲端算力與巨量儲存空間，112至114年度每年維運成本分別為200萬元、200萬元及100萬元，收入不敷支應成本。鑑於福衛八號首顆衛星（齊柏林衛星）已於114年11月升空，透過影像後處理技術，影像解析度可達0.7米，較福衛五號解析度大幅提升，經函請國家科學及技術委員會督促太空中心通盤檢討衛星影像營運策略，提升衛星影像資訊後續運用效益。據復：太空中心已建置新一代影像營運系統，提供整合福衛系列之衛星資料、新增影像訂閱、API介接等優化服務，預計於115年7月上線，並將採經銷商代理銷售模式拓展國內外市場；資料立方應用服務平臺已於114年度檢討算力配置、優化流程及降低租用成本等方式，控管維運成本，並透過跨機關（構）合作累積應用案例，提升平臺整體效益。

5.　113年度重要審核意見追蹤查核情形

| 表4 113年度審核報告營業部分所列國家太空中心重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| 政府推動第三期國家太空科技發展長程計畫，規劃發展10顆遙測衛星，增進科學應用領域，惟因衛星設計修改、外購元件未如期交貨及專業人力不足，加以部分關鍵元件與技術研發進度未如預期，大幅展延衛星發射期程，允宜檢討加速辦理，以利太空科技發展。 | 因部分關鍵技術及元件開發進度落後，業再研提審核意見詳「4.重要審核意見（2）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （1）低軌通訊衛星計畫通訊酬載研發進度落後及向國外採購延遲，影響首顆實驗衛星發展進度，又第1.5代衛星之執行期程展延，且第2代衛星星系發展項目及期程尚未確定，均影響原計畫產業發展目標之達成，允宜積極研謀改善，以利衛星產業發展。 |  |
| （2）推動立方衛星研製計畫，囿於搭載之火箭發射失敗或延後執行等，影響技術驗證及衛星研製期程；執行國家射場建置與營運計畫，國家發射場位址未如期選定，短期科研火箭發射場址相關環境改善工程延後完工，允宜檢討改善，以縮短計畫受影響期程。 |  |
| （3）辦理衛星飛行料件採購，未於契約規範得標廠商繳交原廠或授權代理商出具之證明文件，不易核實料件來源，亟待強化相關契約規範，確保料件品質。 |  |

本部於113年度審核報告營業部分內列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者3項（表4），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

茲將該行政法人114年度收支營運及資產負債情形，分別列表如次：

國家太空中心收支營運表

中華民國114年度                      單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 |  | 決算數 |  | 決算數與預算數 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 收入合計 | 4,713,341,000 | 100.00 | 4,632,118,302 | 100.00 | - 81,222,698 | - 1.72 |
| 業務收入 | 4,710,041,000 | 99.93 | 4,626,842,588 | 99.89 | - 83,198,412 | - 1.77 |
| 業務外收入 | 3,300,000 | 0.07 | 5,275,714 | 0.11 | 1,975,714 | 59.87 |
| 成本與費用 | 4,716,922,000 | 100.08 | 4,647,039,571 | 100.32 | - 69,882,429 | - 1.48 |
| 業務成本與費用 | 4,716,922,000 | 100.08 | 4,646,598,338 | 100.31 | - 70,323,662 | - 1.49 |
| 業務外費用 | － | － | 441,233 | 0.01 | 441,233 | -- |
| 本期賸餘（短絀） | - 3,581,000 | - 0.08 | - 14,921,269 | - 0.32 | - 11,340,269 | 316.68 |

國家太空中心平衡表

中華民國114年12月31日                 單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | ％ | 科目 | 金額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產 | 6,803,592,090 | 100.00 | 負債及淨值 | 6,803,592,090 | 100.00 |
| 流動資產 | 1,909,573,945 | 28.07 | 負債 | 6,359,824,024 | 93.48 |
| 投資、長期應收款、 貸墊款及準備金 | 17,567,100 | 0.26 | 流動負債 | 1,347,429,202 | 19.80 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,518,149,314 | 37.01 | 其他負債 | 5,012,394,822 | 73.67 |
| 無形資產 | 289,933,859 | 4.26 | 淨值 | 443,768,066 | 6.52 |
| 其他資產 | 2,068,367,872 | 30.40 | 基金 | 1,776,791,010 | 26.12 |
|  |  |  | 累積餘絀 | - 1,333,022,944 | - 19.59 |

註：信託代理與保證資產（負債）492,325,623元。