乙、決算審核結果

決算審核結果重要審核意見彙總索引

| # 貳、市政府主管 |  |
| --- | --- |
| 1.歲入來源主要仰賴中央政府補助挹注，自籌財源占比未能有效增加；又歲出保留金額及賸餘數仍鉅，允宜檢討提升財政自主性及預算執行能力，並妥適規劃配置資源，以維護財政永續及提升施政效能 | 乙- 8 |
| 2.持續列管施政計畫並評核年度績效成果，惟近3年度執行進度落後占比近5成，且間有計畫多次調整仍持續擴大，又自114年度起刪除關鍵績效指標致使部分評核結果偏離實況，允宜研謀妥處，以利提升計畫執行成效與行政效能 | 乙-10 |
| 3.運用一般性補助款推動各項施政計畫且獲撥額度持續增加，惟考核總成績逐年下降並遭扣減補助款，又間有計畫連續2年執行率未達8成，允宜督促檢討問題癥結與強化執行期程管控，以提升計畫績效及經費運用效能 | 乙-12 |
| 4.完善城市基礎建設推動各項重大計畫，惟部分案件預算執行未如預期，且間有共同性缺失態樣，允宜通盤檢討，以提升計畫執行成效 | 乙-14 |
| 5.訂定採購作業程序自主檢查表，以完備採購作業程序，惟部分採購案訂定投標廠商資格存有政府採購錯誤行為態樣情事，允宜加強宣導與稽核，妥為建立完善採購機制，俾促使依法執行，匡正政府採購秩序 | 乙-15 |
| 6.推動促參案件有助提升公共服務品質及效能，惟部分案件履約管理作業未臻周妥，或營運績效評定結果未依規定公開於主辦機關資訊網路等情事，允宜檢討改進 | 乙-16 |
| 7.辦理南榮公墓生命典藏館興建案，惟暫厝工程履約管理未盡周妥及執行進度落後，又新建工程規劃設計作業延宕，且辦理減項發包後無法達成預期使用需求，允宜檢討妥處，以提升執行效能 | 乙-17 |
| 8.為協助辦理基隆捷運計畫相關作業成立專案辦公室，惟基本設計審議階段評估工程經費存有大幅增加之虞，然財務分析未能確實辨識潛在增幅風險並研議因應策略，允宜研謀妥處，俾兼顧捷運計畫推動與地方財政永續 | 乙-18 |
| 9.興建基隆轉運站以改善基隆火車站周邊人車交通動線，惟站體未取得永久性建築許可，又間有周邊道路服務水準惡化、附設商場仍無法提供服務，及未依規定取得建築標章等情事，允宜積極妥處，以提升轉運站服務機能 | 乙-20 |
| 10.興建調和街轉運站暨附設停車場以疏解海科館周邊交通問題，惟間有假日旅遊尖峰時間停車使用率甚低，且尚無大眾運輸業者停靠提供轉運機能，及違反許可經營範圍等情事，允宜檢討改進，以強化公有資源使用效能 | 乙-23 |
| 11.持續設置路外停車場及劃設路邊停車格，惟部分主要景區停車供給、行政區停車收費及停車場經營管理情形，均有未臻周妥情事，允宜檢討妥處，以改善交通秩序及提供友善停車環境 | 乙-26 |
| 12.持續劃設全市道路標線及裝卸專用區，惟部分交岔路口或公車招呼站周邊允許臨時停車，核與規定未符，又裝卸專用區有違規占用情形，且未有積極處理作為，允宜研謀改善，以增進交通流暢及確保行車安全 | 乙-28 |
| 13.為維護橋梁安全定期辦理檢測，惟間有橋梁構件劣損未適時完成維修，又橋梁竣工圖資上傳比率偏低且部分資料缺漏，允宜積極妥處並完備竣工圖資，以維護公眾通行安全 | 乙-29 |
| 14.持續推動市區道路人行環境或校園周邊通學步道改善，惟部分案件工程延宕或多次流標逾年餘仍未發包，又未能有效掌握基隆市人本環境永續提升整體規劃時程，允宜加強辦理，以加速改善人行環境及維護市民通行安全 | 乙-30 |
| 15.為提供師生優質安全學習場域，辦理德和國小老舊校舍拆除改建（德興樓）工程，惟施工管理及設計監造作業未臻周延，允宜檢討改善 | 乙-32 |
| 16.籌組成立市屬職業籃球隊，打造在地年輕球員留才計畫，惟對於球隊未來組織及經營模式仍在規劃中，為促使球隊建立自主營運能力，允宜積極辦理籃球隊永續發展相關規劃，期能協助學生球員生涯發展，達成人才「根留基隆」之目標 | 乙-33 |
| 17.為強化市屬學校各項代收代辦收支及補助管理機制，明定作業辦法據以執行，惟間有部分學校午餐及兒童課後照顧班經費結餘款過賸，及收取繳存專戶方式未盡一致等情事，允宜檢討賸餘款運用及補助款核發機制，並精進繳費作業制度，以提升資源配置效益及健全財務管理 | 乙-34 |
| 18.為維持國民中小學輔導教師人力穩定及提升專業輔導量能，持續推動學生輔導諮商工作，惟具專業背景之兼任輔導教師比例偏低，又辦理訪視比例未及1成及部分學校未落實自評作業，允宜研謀妥處，以確保輔導諮商穩健執行及落實督導工作 | 乙-35 |
| 19.為保障教育公平及幼兒權益，積極推動學前教育及裁罰不當對待等，惟未就轄區幼兒人數之需求妥適配置公共化幼兒園收受能量，且8成公立幼兒園未全面裝設監視器，允宜檢討改善，以妥適提供學前教育資源並打造安全透明之教學環境 | 乙-36 |
| 20.為建構友善托育環境，持續布建公共托育中心及托育家園，惟服務量能無法滿足市民育兒需求，又部分托育人員參與在職訓練時數不足，且補助裝設監視器計畫迄未執行，允宜研謀改善，以提升托育服務量能及品質 | 乙-38 |
| 21.為擴大復康巴士服務量能，委外經營並建置交通預約管理系統，惟間有服務趟次未達契約所訂目標且服務人數占比低，又系統履約管理作業未盡周妥，允宜檢討改進，以提升服務量能及品質 | 乙-40 |
| 22.為提升行政效率及洽公便利性並兼顧財政負擔量能，規劃採公辦都更方式興建市政大樓，惟整體辦公空間需求尚未協調確認，且共同負擔比率評分標準不利市政大樓使用機能及分回面積，允宜研謀妥處，俾強化公辦都更公共利益 | 乙-41 |
| 23.盤點住宅政策課題並推動對應工作項目，惟間有社會住宅仍有不足，空屋及高齡居住問題未獲有效改善，另住宅計畫屆期仍未訂定延續計畫等情事，允宜檢討妥處，以保障市民居住權益 | 乙-43 |
| 24.持續打造地方創生基地，惟紅磚屋基地修繕工程設計作業未臻周妥，肇致工期延宕並衍生額外費用，又太平山城基地委外經營屆期後，尚未確認延續使用計畫，允宜研謀妥處，以提升地方產業發展動能 | 乙-44 |
| 25.辦理建築物公共安全檢查業務以落實安全管理，惟尚未訂定違反建築法事項之統一裁罰基準及未公告改善項目與期限，又申報率呈下滑趨勢，間有場所逾2年未申報，允宜研謀改善，確保民眾生命財產安全 | 乙-46 |
| 26.為帶動區域觀光發展引進水陸兩棲運具，惟間有數次流標而延宕計畫推動期程，及整體經費增幅逾5成，然仍未落實滾動檢討財務規劃等情事，允宜檢討妥處，以確保資源運用效益並提升區域旅遊發展 | 乙-47 |
| 27.設置公有零售市場提供市民採購生活物資，惟尚未研訂攤位使用收費項目及數額標準，且部分市場使用率偏低，允宜檢討改善，以提升公有資源使用效益 | 乙-50 |
| 28.為管理殯葬服務業，訂定相關自治規章，惟部分業者間有違規提供殯葬設施供民眾使用，或未經申請許可擅自經營，或核可設置地址與實際營業處所不符等情事，允宜加強監督管理，以導正違規行為，提升政府治理效能 | 乙-51 |
| 29.定期辦理公共設施主動清查作業，以提升使用效能，惟部分設施管理機關未主動提報閒置設施並登載至公共工程雲端服務網，或公共設施閒置多時卻未研擬活化計畫等情事，允宜檢討改進，以強化財產管理作業 | 乙-52 |
| 30.持續辦理經管財產維護及管理作業，惟部分機關未釐清土地被占用情形，或漏未申請地價稅減免，另購置之無人機有未註冊、未投保及不符資安政策等情事，允宜依規定查明妥處，以提升財產管理效率 | 乙-53 |
| 31.提供大眾運輸服務以滿足市民交通需求，惟運價補貼配套機制、電動公車汰換時程、駕駛人力及公告班次資訊等均有未盡周妥情事，允宜研謀改善，以維護運輸服務品質及強化資源配置效率 | 乙-55 |
| # 參、民政處主管 |  |
| 1.設置公園提供民眾休閒活動空間，惟部分遊戲場設施檢驗結果未符合標準，及公園管理方式未盡多元便民，允宜檢討改善，以確保兒童使用安全及提升設施維護效率 | 乙-62 |
| 2.持續辦理殯葬業務，惟部分殯葬設施將屆滿使用年限，且海葬需求未臻明確，允宜檢討妥處 | 乙-63 |
| 3.運用回饋金及促協金持續辦理環境衛生及美化環境等事項，惟部分支出用途偏重於育樂活動，允宜檢討改進，以提升補助經費執行效益 | 乙-64 |
| # 肆、教育處主管 |  |
| 1.為提供市民優質運動環境，辦理民間參與基隆市國民運動中心營運移轉案，惟未督促民間機構依投資契約事項取得國際標準作業認證等，且委託營運資產因管理維護欠周，致有設備故障損壞、牆面滲漏水等情事，允宜檢討妥處，以確實維護政府權益，並使資產有效運用 | 乙-66 |
| 2.基隆市立體育場經管仁愛區行政大樓地下游泳池，惟未依規定清查使用情形並登載至公共工程雲端服務網，且維護管理欠周，允宜檢討改進，以提升使用效能 | 乙-67 |
| # 伍、產業發展處主管 |  |
| 持續辦理特定寵物業者管理及動物狂犬病疫苗注射業務，惟部分業者領得許可證後未依規辦理商業登記，又疫苗注射率偏低，且逾3成有注射紀錄犬貓未按疫苗保護力有效期限補強施打，允宜檢討改善，以落實監管職責及提升防疫成效 | 乙-69 |
| # 陸、地政處主管 |  |
| 持續推動非現金支付交易政策，並辦理土地及建物所有權登記等相關業務，惟使用非現金支付及地籍異動即時通之占比均偏低，又部分測量申請案件未依規定期限辦竣，允宜研謀改善，以提升繳費便利性及保障民眾權益 | 乙-71 |
| 柒、稅務局主管 |  |
| 1.為健全稅籍、確保稅源及遏止逃漏，賡續辦理房屋稅及地價稅稅籍清查作業，惟間有部分房屋及土地未依規定稅率課徵，允宜查明依法妥處，以提升清查成效，實現租稅公平 | 乙-74 |
| 2.研訂欠稅清理計畫持續辦理，惟未徵起金額及比率不減反升，又註銷案件逾半數繳款書未送達，及考評成績逐年下降，允宜檢討改善，以確保政府債權 | 乙-75 |
| 3.112至113年度稅捐稽徵作業績效考核成績均逾80分，惟其中徵收作業成績有待提升，允宜檢討落實稅捐稽徵文書送達程序，強化稽徵行政作業及指標性案例分享供其他市縣參考，以提升稽徵成效及考核成績 | 乙-76 |
| 捌、警察局主管 |  |
| 1.因應警察勤務所需，配賦所屬各單位警用車輛及武器裝備，惟部分汽機車車齡已逾規定使用年限，且有配賦數量不足或低度使用情形，另實際獲配賦武器與應分配數存有落差，又部分單位員警出勤未依規定攜帶相關裝備，允宜研謀妥處，以提升值勤效能及安全 | 乙-78 |
| 2.持續裁處第三、四級毒品罰鍰及怠金，惟收繳成效欠佳，又部分行政罰鍰案件債權憑證移送強制執行作業未臻積極，且已逾規定得執行催繳期限，允宜檢討改進，以提升執法效率 | 乙-80 |
| 玖、衛生局主管 |  |
| 1.持續推廣公共場所設置AED及辦理教育訓練，惟仍有部分場所未設置AED，且安心場所認證比率偏低，又登錄資訊及設備維護管理與人員訓練未盡落實，允宜研謀改進，以完善緊急醫療救護體系 | 乙-83 |
| 2.持續推動長照2.0及失智照護服務，惟照管人力長期不足及人均服務案量偏高，且共照中心服務人次逐年下降，允宜檢討改善，以提升計畫執行成效 | 乙-84 |
| 3.持續推動成人預防保健及癌症篩檢，惟40至64歲族群利用率未達目標且低於全國平均，又部分癌別及行政區篩檢率與陽追率偏低，允宜研謀改善，以提升服務利用率及整體篩檢成效 | 乙-85 |
| 4.持續推動菸害防制及流感疫苗接種等業務，惟部分業務目標設定較寬鬆，又成人吸菸率及流感疫苗接種率未達預定目標，允宜檢討改善，以提升執行成效 | 乙-87 |
| 拾、環境保護局主管 |  |
| 1.持續推動青年電動機車補助計畫，惟實際補助數量未及計畫目標半數，又換電站建置不足及審查簽約作業未盡周妥，允宜檢討妥處，以提升計畫執行成效 | 乙-90 |
| 2.持續加強垃圾源頭減量及資源回收再利用，惟一般垃圾量呈逐漸增加趨勢，又部分機關學校未申報資源回收情形，且廚餘回收量逐漸下降，允宜研謀改善，以有效減少廢棄物產生 | 乙-92 |
| 3.辦理空氣污染防制業務，惟民眾陳情餐飲業空氣污染件數仍高，且間有決標工程尚未完成申報空污費，及辦理退費進度未如預期等情事，允宜檢討改善，以提升防制成效 | 乙-94 |
| 4.持續辦理溫室氣體減量執行方案及推動低碳永續家園認證，惟間有部分項目執行成果未達目標，及部分村里未積極報名參與認證，又尚未研訂淨零自治條例，允宜研謀妥處，以邁向淨零轉型 | 乙-95 |
| 5.為提供市民優質親水環境，辦理旭川河水質改善現地處理工程，惟於主體工程驗收完成後未依規定填報財產增加單，仍予審核同意撥付公款，且多項機電設備未施作，影響淨水場營運，允宜檢討妥處，以強化完工後財產管理與使用效益 | 乙-96 |
| 拾壹、消防局主管 |  |
| 1.為執行緊急醫療救護業務輔導屬員取得救護技術員證照，惟具中級證照人數未臻適足，且部分分隊尚未配置高級救護技術員，允宜研謀改善，並研議獎勵措施優化救護人力，俾提升救護量能及品質 | 乙-98 |
| 2.為保障災害期間民眾生命財產安全及防止災害擴大，已擬定災害避難疏散計畫，並公告防災地圖等減災措施，惟該避難疏散計畫多年未曾檢討修正，且未依規定更新災害防救資訊，允宜檢討改進，以強化地區災害防救韌性 | 乙-100 |
| 3.為因應各類特殊災害之科技救災能力，成立無人機隊及控制中心，惟部分無人機未依規定註冊或投保責任保險，且所屬隊員普遍僅取得基本級操作證照，允宜注意研謀改善，俾符合相關規定及提升設備使用效益 | 乙-101 |
| 拾貳、文化觀光局主管 |  |
| 1.為活化文化資產館舍辦理標租案，並不定期辦理策展或外借場地以活化館舍再利用，惟未完成土地撥用程序即辦理標租，且部分館舍空間未能妥善運用，另未針對活化整修後館舍妥適規劃長期用途，允宜檢討改善妥處，期促進文化傳承並創造觀光效益 | 乙-103 |
| 2.為吸引旅客至基隆觀光旅遊，採購雙層觀光巴士及辦理後續旅遊服務案，惟遲未完成車輛型式變更作業，致延宕車輛啟用時程，且未妥適釐清加值回饋項目價額，允宜檢討改善，俾利推展觀光業務 | 乙-105 |
| 3.推動社區營造及村落文化發展，並辦理社區營造點徵選與成果行銷宣傳，惟徵選類型配置、議題對應、資訊登載及推廣成效未盡周妥，允宜研謀改善，以提升社造推動成效並拓展多元文化涵蓋領域 | 乙-106 |
| 4.辦理傑出演藝團隊徵選獎勵及推動街頭藝人藝文展演活動，惟部分計畫考評成績及指標表現未盡理想，且展演空間開放與使用情形欠妥，允宜檢討改善，以提升藝文推廣效益及滿足多元藝文發展需求 | 乙-108 |
| 拾肆、第二預備金 |  |
| 各機關申請動支第二預備金案件保留金額及占比已較上年度減少，惟仍有部分案件經費悉數保留或保留逾年餘仍未執行完竣，允宜研謀改善 | 乙-112 |