肆、營業基金決算之審核

審定數

圖1　營業總收支暨盈虧預決算及審定數

中華民國114年度

總收入

淨利（損）

總支出

預算數

決算數

億元

表1　114年度新北市營事業產銷（營運）計畫執行情形

| 主管機關 名稱 | 營業基金 單位數 | 產銷（營運） 計畫項數 | 未達預計 目標項數 | 已達預計 目標項數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 捷運工程局 | 1 | 1 | 1 | － |
| 農業局 | 1 | 2 | 1 | 1 |

資料來源：整理自新北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告（參考資料－附屬單位決算部分）。

114年度附屬單位決算及綜計表營業部分，計列附屬單位決算2單位，其營業收支經本處審核結果，審定總收入18億8,037萬餘元，總支出16億2,406萬餘元（含所得稅費用479萬餘元），收支相抵，淨利2億5,630萬餘元（圖1），與預算淨損相距3億833萬餘元，主要係新北大眾捷運股份有限公司（下稱新北捷運公司）配合三鶯線通車期程延後，滾動調整經營策略及落實撙節維運開支所致。產銷（營運）計畫主要有3項，實施結果，實際數較預計數增加者計1項，較預計數減少者計2項，分別為受0403花蓮地震影響，臺北捷運系統環狀線建設（第一階段，下稱環狀線一階）及安坑輕軌災後復駛，運量恢復未如預期，與青果產量受颱風暨氣候暖化影響，及供銷型態多元化等因素，進場交易量較預計減少（表1）；固定資產之建設改良擴充計畫2項，114年度決算支用數2,517萬餘元，較可用預算數減少8,633萬餘元，約77.42％，主要係三鶯線通車期程延後，後續相關營運維修等設備採購支出較預計減少，及新北市果菜運銷股份有限公司（下稱新北果菜公司）原定採購網域服務託管與維運軟體及設備，待確認與擬定需求後辦理所致。

上述2家市營事業，除配合執行政策任務因素外，經以預算盈虧達成情形作為評比標準，新北捷運公司獲有盈餘2億3,722萬餘元，新北果菜公司獲有盈餘1,908萬餘元，均已達預計目標。另本處依決算法第23條規定審核各事業效能，並提出建議意見，茲摘其要者列述如下：

一、成立新北捷運公司營運新北市境內捷運系統，提供民眾便捷公共運輸服務，惟114年度安坑輕軌營運量未如預期，現行營運路線之設備（施）無預警故障影響服務品質，允宜研謀改進措施：114年度新北捷運公司營運捷運路線計有環狀線一階、淡海及安坑輕軌。經查該公司營運管理情形，核有：（一）環狀線一階、淡海及安坑輕軌之營運路線實際年客運量分別為2,205萬餘人次、603萬餘人次及203萬餘人次，惟安坑輕軌實際年客運量達成率僅65.38％，年票箱收入占預算數70.02％，客運量及票箱收入均未達預期目標，經營績效有待提升；（二）環狀線一階、淡海及安坑輕軌系統維修作業，以定期保養及故障後檢修為主，113及114年度營運期間因系統性因素導致33件行車異常事件中，設備（施）無預警故障占84.85％，現行維修保養機制尚難於設備故障前及早辨識異常徵候，並預先採取維護措施，不利提升系統穩定性及營運服務品質等情事。（詳乙－183頁）

二、新北果菜公司推廣果菜貨品預約交易制度，提升空間運用效益與交易效率，惟未依規定記錄並妥善留存預約交易資訊，且網站公開之預約交易資訊未臻完整，又登載交易資訊內容之覆核機制尚待強化，允宜檢討改善：新北果菜公司為提升轄管果菜市場空間運用效益及穩定產品價格，推動果菜貨品預約交易制度，由該公司斡旋供應人、承銷人於供貨前完成預約，並依約定交易條件辦理交易。經查該公司營運管理情形，核有：（一）拍賣人員於收受預約交易申請後，未依新北市果菜公司推廣果菜貨品預約交易實施要點規定，於預約交易成立後，即將價格、品質、件數或標籤等交易條件以統一格式填製預約訂購單留存；（二）買賣雙方預約交易數量、重量單位及價格選定方式等資訊，未依規定完整揭露於官方網站；（三）拍賣人員於預約交易成交後填報之預約交易蔬果登記表，其登載內容與官方網站公開資訊未盡一致，相關內部管控機制尚待強化等情事。（詳乙－80頁）

以上，各營業基金經營待改善事項，業據函復提出妥善改進措施，本處已列管繼續注意其改善成效。