戊、附    錄

壹、公庫年度出納終結報告之查核

114年度新北市總決算公庫年度出納終結報告表，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將公庫收支及結存等情形分述如下：

一、公庫收支餘絀及結存情形

（一）　公庫收支餘絀

114年度收入部分，繳付公庫數3,091億7,586萬餘元；支出部分，公庫撥入數3,148億9,059萬餘元，收支相抵計短絀57億1,473萬餘元，其餘絀情形如下：

1.　114年度總決算部分：歲入實收數2,074億4,194萬餘元，歲出實支數2,096億2,097萬餘元，收支相抵計短絀21億7,903萬餘元。

2.　不屬於114年度總決算部分：總決算以前年度收入及預收款等，計收44億8,392萬餘元；總決算以前年度支出及墊付款等，計支99億1,962萬餘元，收支相抵計短絀54億3,570萬餘元。

3.　債務之舉借及償還部分：總決算114年度債務舉借收入972億5,000萬元，債務還本支出953億5,000萬元，收支相抵後計賸餘19億元。

上述短絀與賸餘相抵後，計短絀57億1,473萬餘元，即為114年度市庫短絀。

（二）　公庫結存

114年度市庫短絀57億1,473萬餘元，加計113年度市庫結存轉入數141億6,760萬餘元、短期借款淨減舉借數25億元、特種基金淨增保管款存放餘額23億8,277萬餘元及各機關淨增保管款存放餘額15億6,673萬餘元，114年度結存轉入115年度之市庫結存數為99億237萬餘元。

二、114年度總決算收支實現審定數與繳付公庫數及公庫撥入數之分析

（一）　總決算收入實現審定數與繳付公庫數之分析

114年度總決算收入實現審定數3,066億9,654萬餘元，與繳付公庫數3,091億7,586萬餘元相較，差異24億7,931萬餘元，其差異原因如下：

1.　加項24億7,898萬餘元，包括：

(1)　以前年度撥款於114年度繳還數3,229萬餘元。

(2)　預收款24億4,668萬餘元。

2.　庫款科目轉正33萬餘元。

3.　上述加項及庫款科目轉正數額相加後，差額24億7,931萬餘元，即為總決算收入實現審定數與繳付公庫數之差額。

（二）　總決算支出實現審定數與公庫撥入數之分析

114年度總決算支出實現審定數3,105億6,700萬餘元，與公庫撥入數3,148億9,059萬餘元相較，差異43億2,359萬餘元，其差異原因如下：

1.　加項114億3,165萬餘元，包括：

（1）　預付款24億6,941萬餘元。

（2）　存出保證金217萬餘元。

（3）　退還收入（預收）款62億2,471萬餘元。

（4）　其他應收款582萬餘元。

（5）　墊付數27億2,952萬餘元。

2.　減項71億839萬餘元，係以前年度撥款於114年度實現數22億8,119萬餘元及墊付款轉正數48億2,719萬餘元。

3.　庫款科目轉正33萬餘元。

4.　上述加項與減項數額及庫款科目轉正數額相抵後，差額43億2,359萬餘元，即為總決算支出實現審定數與公庫撥入數之差額。

三、114年度總決算餘絀審定數與公庫餘絀之分析

114年度審定歲入決算數2,105億5,427萬餘元，歲出決算數2,154億9,438萬餘元，相抵後歲入歲出短絀49億4,011萬餘元；繳付公庫數3,091億7,586萬餘元，公庫撥入數3,148億9,059萬餘元，相抵後市庫收支短絀57億1,473萬餘元。114年度市庫收支短絀與歲入歲出短絀審定數差異7億7,461萬餘元，其差異情形分析如下：

（一）　加項1,085億291萬餘元，包括：

1.　114年度市庫已列支，而不屬114年度總決算歲出部分1,052億6,929萬餘元。

（1）　支付各機關以前年度支出55億516萬餘元。

（2）　退還以前年度歲入16億196萬餘元。

（3）　退還預收款46億2,274萬餘元。

（4）　114年度總決算債務償還支出953億5,000萬元。

（5）　墊付款負18億1,058萬餘元。

2.　總決算列市庫尚未收到之應收歲入款32億2,561萬餘元。

3.　各機關114年度支出賸餘尚未繳庫款800萬餘元。

（二）　減項1,077億2,829萬餘元，包括：

1.　114年度市庫已列收，而不屬114年度總決算歲入部分1,018億4,687萬餘元。

（1）　各機關解繳以前年度歲入21億1,789萬餘元。

（2）　各機關解繳以前年度歲出賸餘3,229萬餘元。

（3）　預收款24億4,668萬餘元。

（4）　114年度總決算債務舉借收入972億5,000萬元。

2.　總決算列市庫尚未撥付之應付歲出款58億8,141萬餘元。

（三）　上述加項與減項數額相抵後，差額7億7,461萬餘元，即為市庫收支短絀與歲入歲出短絀審定數之差額。

茲將114年度收入實現審定數與繳付公庫數、支出實現審定數與公庫撥入數、市庫餘絀與總決算餘絀審定數差額，列表分析如下：

|  | 收入實現審定數與 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  | 收入實現審定數 |  |  | 減 項 |  |  |  |  |  |  |  |  | 加 |  |
|  |  |  |  |  | 收入待納庫數 |  |  | 修正數 |  |  | 合計 |  |  | 以前年度待納庫 繳庫數 |  |
| 收入合計數 |  | 306,696,549,598 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |
| 114年度收入 |  | 207,328,655,189 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |
| 稅課收入 |  | 126,657,107,184 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |
| 工程受益費收入 |  | 6,083,807 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |
| 罰款及賠償收入 |  | 3,908,243,979 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |
| 規費收入 |  | 7,196,735,268 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |
| 財產收入 |  | 2,042,298,509 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |
| 營業盈餘及事業 收入 |  | 4,766,342,405 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |
| 補助及協助收入 |  | 56,782,520,171 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |
| 捐獻及贈與收入 |  | 339,046,167 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |
| 其他收入 |  | 5,630,277,699 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |
| 以前年度收入 |  | 2,117,894,409 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |
| 以前年度 應收（保留）數 |  | 2,117,894,409 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |
| 收回以前年度 支出賸餘款 |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |
| 債務舉借收入 |  | 97,250,000,000 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |
| 總決算114年度 債務舉借收入 |  | 97,250,000,000 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |
| 預收款 |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |
| 繳付公庫數分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 庫款科目轉正 |  |  | 繳付公庫數 |  |  |
| 以前年度撥款於114年度繳還數 |  |  |  | 預收款 |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存出保證金 | 其他應收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25,500 | 32,272,283 |  |  | 2,446,686,463 |  |  | 2,478,984,246 |  |  | 330,189 |  |  | 309,175,864,033 |  |  |
| － | － |  |  | 112,043,215 |  |  | 112,043,215 |  |  | 1,245,163 |  |  | 207,441,943,567 |  |  |
| － | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | 126,657,107,184 |  |  |
| － | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | 6,083,807 |  |  |
| － | － |  |  | － |  |  | － |  |  | - 40,019 |  |  | 3,908,203,960 |  |  |
| － | － |  |  | 4,190,762 |  |  | 4,190,762 |  |  | － |  |  | 7,200,926,030 |  |  |
| － | － |  |  | 11,252,099 |  |  | 11,252,099 |  |  | 4,272,056 |  |  | 2,057,822,664 |  |  |
| － | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | 4,766,342,405 |  |  |
| － | － |  |  | 68,029,597 |  |  | 68,029,597 |  |  | 1,285,278 |  |  | 56,851,835,046 |  |  |
| － | － |  |  | 28,570,757 |  |  | 28,570,757 |  |  | － |  |  | 367,616,924 |  |  |
| － | － |  |  | － |  |  | － |  |  | - 4,272,152 |  |  | 5,626,005,547 |  |  |
| 25,500 | 32,272,283 |  |  | 754,485 |  |  | 33,052,268 |  |  | 41,832 |  |  | 2,150,988,509 |  |  |
| － | － |  |  | 754,485 |  |  | 754,485 |  |  | 41,832 |  |  | 2,118,690,726 |  |  |
| 25,500 | 32,272,283 |  |  | － |  |  | 32,297,783 |  |  | － |  |  | 32,297,783 |  |  |
| － | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | 97,250,000,000 |  |  |
| － | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | 97,250,000,000 |  |  |
| － | － |  |  | 2,333,888,763 |  |  | 2,333,888,763 |  |  | - 956,806 |  |  | 2,332,931,957 |  |  |
| 支出實現審定數與 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中華民國 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  |  | 支出實現審定數 |  |  | 加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 預付款 |  |  | 存出保證金 |  |  | 退還收入 （預收）款 |  |  | 其他應收款 |
| 支出合計數 |  |  | 310,567,008,802 |  |  | 2,469,410,590 |  |  | 2,179,520 |  |  | 6,224,713,005 |  |  | 5,826,747 |
| 114年度支出 |  |  | 207,558,743,125 |  |  | 2,054,225,023 |  |  | 2,179,520 |  |  | － |  |  | 5,826,747 |
| 新北市市議會主管 |  |  | 745,294,839 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 新北市政府主管 |  |  | 11,877,303,572 |  |  | 166,004 |  |  | 30,260 |  |  | － |  |  | 144,132 |
| 新北市政府民政局主管 |  |  | 2,322,541,017 |  |  | 184,716,333 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 新北市政府地政局主管 |  |  | 1,533,882,266 |  |  | 30,530,882 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 新北市政府消防局主管 |  |  | 5,130,829,788 |  |  | 21,519,000 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 新北市政府財政局主管 |  |  | 3,934,615,497 |  |  | 3,492,413 |  |  | － |  |  | － |  |  | 51,637 |
| 新北市政府教育局主管 |  |  | 73,372,776,142 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 新北市政府文化局主管 |  |  | 2,279,582,684 |  |  | 54,859,067 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 新北市政府農業局主管 |  |  | 2,272,289,573 |  |  | 87,008,267 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 新北市政府經濟發展局主管 |  |  | 638,391,715 |  |  | 1,000,000 |  |  | － |  |  | － |  |  | 222,539 |
| 新北市政府社會局主管 |  |  | 28,685,450,336 |  |  | 34,846,795 |  |  | 1,105,000 |  |  | － |  |  | 5,293,695 |
| 新北市政府衛生局主管 |  |  | 10,592,955,952 |  |  | 732,220,003 |  |  | 1,114 |  |  | － |  |  | － |
| 新北市政府環境保護局主管 |  |  | 10,707,206,911 |  |  | 29,904,572 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 新北市政府工務局主管 |  |  | 5,591,777,564 |  |  | 25,344,460 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 新北市政府警察局主管 |  |  | 13,219,472,913 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 新北市政府水利局主管 |  |  | 5,452,242,258 |  |  | 132,001,709 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 新北市政府交通局主管 |  |  | 6,902,788,221 |  |  | 644,088,091 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |
| 新北市政府勞工局主管 |  |  | 531,661,368 |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | 114,744 |

公庫撥入數分析表

114年度                                               單位：新臺幣元

| 項 |  |  | 減 項 |  | 庫款科目轉正 | 公庫撥入數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 以前年度撥款 |  |  |  |
| 墊付數 | 修正數 | 合計 | 於114年度實現數 | 墊付轉正數 |  |  |
| 2,729,525,131 | － | 11,431,654,993 | 2,281,199,621 | 4,827,195,488 | 330,189 | 314,890,598,875 |
| － | － | 2,062,231,290 | － | － | － | 209,620,974,415 |
| － | － | － | － | － | － | 745,294,839 |
| － | － | 340,396 | － | － | － | 11,877,643,968 |
| － | － | 184,716,333 | － | － | － | 2,507,257,350 |
| － | － | 30,530,882 | － | － | － | 1,564,413,148 |
| － | － | 21,519,000 | － | － | － | 5,152,348,788 |
| － | － | 3,544,050 | － | － | － | 3,938,159,547 |
| － | － | － | － | － | － | 73,372,776,142 |
| － | － | 54,859,067 | － | － | － | 2,334,441,751 |
| － | － | 87,008,267 | － | － | － | 2,359,297,840 |
| － | － | 1,222,539 | － | － | － | 639,614,254 |
| － | － | 41,245,490 | － | － | － | 28,726,695,826 |
| － | － | 732,221,117 | － | － | － | 11,325,177,069 |
| － | － | 29,904,572 | － | － | － | 10,737,111,483 |
| － | － | 25,344,460 | － | － | － | 5,617,122,024 |
| － | － | － | － | － | － | 13,219,472,913 |
| － | － | 132,001,709 | － | － | － | 5,584,243,967 |
| － | － | 644,088,091 | － | － | － | 7,546,876,312 |
| － | － | 114,744 | － | － | － | 531,776,112 |

| 支出實現審定數與 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國 |  |  |  |  |  |
| 項目 | 支出實現審定數 | 加 |  |  |  |
|  |  | 預付款 | 存出保證金 | 退還收入 （預收）款 | 其他應收款 |
| 新北市政府原住民族行政局主管 | 350,422,231 | － | － | － | － |
| 新北市政府城鄉發展局主管 | 540,217,520 | － | － | － | － |
| 新北市政府觀光旅遊局主管 | 496,266,234 | － | 104,910 | － | － |
| 新北市政府客家事務局主管 | 152,691,134 | 1,515,094 | － | － | － |
| 新北市政府捷運工程局主管 | 12,079,808,979 | － | － | － | － |
| 新北市政府青年局主管 | 166,200,313 | － | 938,236 | － | － |
| 新北市政府體育局主管 | 1,926,850,154 | 71,012,333 | － | － | － |
| 統籌支撥科目主管 | 6,055,223,944 | － | － | － | － |
| 以前年度支出 | 7,658,265,677 | 128,099,687 | － | 6,224,713,005 | － |
| 以前年度應付（保留）數 | 7,658,265,677 | 128,099,687 | － | － | － |
| 退還以前年度收入數 | － | － | － | 6,224,713,005 | － |
| 墊付款 | － | 287,085,880 | － | － | － |
| 債務償還支出 | 95,350,000,000 | － | － | － | － |
| 債務償還支出 | 95,350,000,000 | － | － | － | － |
| 收支餘絀 | － | － | － | － | － |
| 113年度市庫結存數 | － | － | － | － | － |
| 114年度短期借款 淨減舉借數 | － | － | － | － | － |
| 特種基金淨增保管款 存放餘額 | － | － | － | － | － |
| 各機關淨增保管款 存放餘額 | － | － | － | － | － |
| 114年度市庫結存數 | － | － | － | － | － |

註：1.截至114年度止市庫分別向特種基金及各機關保管款調度635億8,196萬732元及172億9,173萬4,243元，

2.表內退還收入（預收）款62億2,471萬3,005元，係114年退還以前年度收入款16億196萬3,265元，及退還

公庫撥入數分析表（續）

114年度                                               單位：新臺幣元

| 項 |  |  | 減 項 |  |  |  | 庫款科目轉正 |  |  | 公庫撥入數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 以前年度撥款 |  |  |  |  |  |  |  |
| 墊付數 | 修正數 | 合計 | 於114年度實現數 |  | 墊付轉正數 |  |  |  |  |  |
| － | － | － | － |  | － |  | － |  |  | 350,422,231 |
| － | － | － | － |  | － |  | － |  |  | 540,217,520 |
| － | － | 104,910 | － |  | － |  | － |  |  | 496,371,144 |
| － | － | 1,515,094 | － |  | － |  | － |  |  | 154,206,228 |
| － | － | － | － |  | － |  | － |  |  | 12,079,808,979 |
| － | － | 938,236 | － |  | － |  | － |  |  | 167,138,549 |
| － | － | 71,012,333 | － |  | － |  | － |  |  | 1,997,862,487 |
| － | － | － | － |  | － |  | － |  |  | 6,055,223,944 |
| － | － | 6,352,812,692 | 2,281,199,621 |  | － |  | 330,189 |  |  | 11,730,208,937 |
| － | － | 128,099,687 | 2,281,199,621 |  | － |  | － |  |  | 5,505,165,743 |
| － | － | 6,224,713,005 | － |  | － |  | 330,189 |  |  | 6,225,043,194 |
| 2,729,525,131 | － | 3,016,611,011 | － |  | 4,827,195,488 |  | － |  |  | - 1,810,584,477 |
| － | － | － | － |  | － |  | － |  |  | 95,350,000,000 |
| － | － | － | － |  | － |  | － |  |  | 95,350,000,000 |
| － | － | － | － |  | － |  | － |  |  | - 5,714,734,842 |
| － | － | － | － |  | － |  | － |  |  | 14,167,605,251 |
| － | － | － | － |  | － |  | － |  |  | - 2,500,000,000 |
| － | － | － | － |  | － |  | － |  |  | 2,382,771,386 |
| － | － | － | － |  | － |  | － |  |  | 1,566,732,985 |
| － | － | － | － |  | － |  | － |  |  | 9,902,374,780 |
| 合計808億7,369萬4,975元（不含已納入集中支付之地方教育發展基金140億881萬4,657元）。 以前年度預收款46億2,274萬9,740元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市庫餘絀與總決算餘絀審定數分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中華民國114年度 |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |
| 項目 |  |  |  | 金 額 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 小計 |  | 合計 |  |  | 總計 |  |  |
| 甲、114年度市庫收支餘絀 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 5,714,734,842 |  |  |
| 乙、加 項 |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,502,915,608 |  |  |
| 一、114年度市庫列支而不屬114年度總決算歲出部分 |  |  |  |  |  | 105,269,294,271 |  |  |  |  |  |
| （一）支付各機關以前年度支出 |  |  |  | 5,505,165,743 |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）退還以前年度歲入 |  |  |  | 1,601,963,265 |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）退還預收款 |  |  |  | 4,622,749,740 |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）114年度總決算債務償還支出 |  |  |  | 95,350,000,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）墊付款 |  |  |  | - 1,810,584,477 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、總決算列市庫尚未收到之應收歲入款 |  |  |  | 3,225,615,070 |  | 3,225,615,070 |  |  |  |  |  |
| 三、各機關114年度支出賸餘尚未繳庫款 |  |  |  | 8,006,267 |  | 8,006,267 |  |  |  |  |  |
| 丙、減 項 |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,728,295,646 |  |  |
| 一、114年度市庫列收而不屬114年度總決算歲入部分 |  |  |  |  |  | 101,846,878,655 |  |  |  |  |  |
| （一）各機關解繳以前年度歲入 |  |  |  | 2,117,894,409 |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）各機關解繳以前年度歲出賸餘 |  |  |  | 32,297,783 |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）預收款 |  |  |  | 2,446,686,463 |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）114年度總決算債務舉借收入 |  |  |  | 97,250,000,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、總決算列市庫尚未撥付之應付歲出款 |  |  |  | 5,881,416,991 |  | 5,881,416,991 |  |  |  |  |  |
| 丁、114年度歲入歲出餘絀審定數（甲＋乙－丙） |  |  |  |  |  |  |  |  | - 4,940,114,880 |  |  |

貳、平衡表之查核

114年度新北市總決算平衡表（114年12月31日）計列資產5兆856億4,302萬餘元、負債2,123億6,691萬餘元、淨資產4兆8,732億7,610萬餘元。茲將新北市政府原列平衡表科目之主要增減及變化說明如下：

一、資產類

（一）流動資產：包括現金、應收款項、應收其他政府款、預付款，合計255億3,006萬餘元，較113年底325億3,409萬餘元，減少70億402萬餘元，茲分析如下：

1.「現金」科目156億2,203萬餘元，較113年底減少73億2,959萬餘元，主要係增加投資新北市軌道建設發展基金、新北市工業及產業用地開發管理基金等所致。

2.「應收款項」科目62億1,549萬餘元，較113年底增加6億4,131萬餘元，主要係違反道路交通管理處罰條例及菸害防制法等案件之應收罰鍰增加所致。

3.「預付款」科目26億1,254萬餘元，較113年底減少6億3,457萬餘元，主要係交通局辦理基北北桃跨城際公共運輸通勤月票票價優惠差額補助預付款項減少，及文化局辦理新北市美術館興建工程預付款項轉正所致。

（二）長期投資：包括採權益法之投資、其他長期投資，合計2,591億4,227萬餘元，較113年底2,376億6,440萬餘元，增加214億7,787萬餘元，主要係捷運工程局對新北市軌道建設發展基金、新北大眾捷運股份有限公司之投資成本及評價調整增加，及經濟發展局對新北市工業及產業用地開發管理基金投資成本及評價調整淨增加，暨交通局對新北市停車場作業基金之評價調整增加所致。

（三）固定資產：包括土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、收藏品及傳承資產、購建中固定資產，合計4兆7,990億8,843萬餘元，較113年底4兆5,155億7,610萬餘元，增加2,835億1,232萬餘元，茲分析如下：

1.「土地」科目4兆6,624億578萬餘元，較113年底增加2,762億3,243萬餘元，主要係撥入國有土地增加及土地價值按當期公告現值計算增值等所致。

2.「收藏品及傳承資產」科目470億6,659萬餘元，較113年底增加28億2,868萬餘元，主要係教育局、文化局及綠美化環境景觀處列為珍貴財產之土地價值按當期公告現值計算增值，暨文化局增購藝術品等所致。

3.「建構中固定資產」科目212億4,075萬餘元，較113年底增加25億3,120萬餘元，主要係水利局、體育局、高灘地工程管理處及消防局辦理之未完工程增加等所致。

（四）無形資產：該科目金額5億825萬餘元，較113年底5億5,908萬餘元，減少5,083萬餘元，主要係資訊中心、交通局及消防局辦理電腦軟體經費攤銷等所致。

（五）其他資產：包括暫付款、存出保證金，合計13億7,399萬餘元，較113年底18億6,323萬餘元，減少4億8,924萬餘元，茲分析如下：

1.「暫付款」科目13億3,547萬餘元，較113年底減少4億9,139萬餘元，主要係新建工程處辦理國道3號增設金城交流道工程用地有償撥用費，及體育局辦理湧蓮寺捐款興建慈善公益大樓等暫付款項，於114年度辦理轉正所致。

2.「存出保證金」科目3,851萬餘元，較113年底增加215萬餘元，主要係青年局辦理中和安邦青創基地及新北青創土城綠創基地空間使用保證金增加等所致。

二、負債類

（一）流動負債：包括短期債務、應付款項、應付其他基金款、預收款、預收其他政府款，合計240億2,844萬餘元，較113年底283億473萬餘元，減少42億7,629萬餘元，茲分析如下：

1.「短期債務」科目75億元，較113年底減少25億元，主要係配合市庫短期資金需求，減少借款所致。

2.「應付款項」科目125億236萬餘元，較113年底增加4億396萬餘元，主要係城鄉發展局收取容積移轉折繳代金之應付代收款增加所致。

3.「預收其他政府款」科目40億131萬餘元，較113年底減少21億7,392萬餘元，主要係衛生局預收中央112年度長照2.0整合型計畫補助款項辦理轉正，及交通局預收基北北桃跨城際公共運輸通勤月票票價優惠差額補助款項減少等所致。

（二）長期負債：「長期借款」科目959億元，較113年底940億元，增加19億元，係配合市庫資金調度需求，增加借款所致。

（三）其他負債：包括遞延收入、存入保證金、應付保管款、暫收款，合計924億3,847萬餘元，較113年底924億3,749萬餘元，增加97萬餘元，茲分析如下：

1.「遞延收入」科目24億1,699萬餘元，較113年底增加6,110萬餘元，主要係稅捐稽徵處認列各項稅捐之遞延收入數額增加所致。

2.「存入保證金」科目90億4,015萬餘元，較113年底增加8,920萬餘元，主要係工務局代收公寓大廈公共基金增加等所致。

3.「應付保管款」科目809億8,104萬餘元，較113年底減少1億4,909萬餘元，主要係地政局撥付地上物及土地補償費增加所致。

三、淨資產類

表達資產減除負債後餘額之「淨資產」科目4兆8,732億7,610萬餘元，較113年底之4兆5,734億5,469萬餘元，增加2,998億2,140萬餘元，主要原因詳「一、資產類」、「二、負債類」科目金額增減之說明。

茲將114年度資產、負債、淨資產各科目增減變化明細情形，詳列如下表：

新北市總決算平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 114年12月31日 |  | 113年12月31日 |  | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 5,085,643,025,562 | 100.00 | 4,788,196,929,691 | 100.00 | 297,446,095,871 | 6.21 |
| 流動資產 | 25,530,066,657 | 0.50 | 32,534,094,485 | 0.68 | - 7,004,027,828 | - 21.53 |
| 現金 | 15,622,032,558 | 0.31 | 22,951,625,778 | 0.48 | - 7,329,593,220 | - 31.93 |
| 應收款項 | 6,215,493,842 | 0.12 | 5,574,182,976 | 0.12 | 641,310,866 | 11.51 |
| 應收其他政府款 | 1,079,991,835 | 0.02 | 761,162,020 | 0.02 | 318,829,815 | 41.89 |
| 預付款 | 2,612,548,422 | 0.05 | 3,247,123,711 | 0.07 | - 634,575,289 | - 19.54 |
| 長期投資 | 259,142,278,768 | 5.10 | 237,664,405,162 | 4.96 | 21,477,873,606 | 9.04 |
| 採權益法之投資 | 257,454,596,953 | 5.06 | 235,976,723,347 | 4.93 | 21,477,873,606 | 9.10 |
| 其他長期投資 | 1,687,681,815 | 0.03 | 1,687,681,815 | 0.04 | － | － |
| 固定資產 | 4,799,088,432,068 | 94.37 | 4,515,576,109,227 | 94.31 | 283,512,322,841 | 6.28 |
| 土地 | 4,662,405,786,046 | 91.68 | 4,386,173,346,939 | 91.60 | 276,232,439,107 | 6.30 |
| 土地改良物 | 7,572,356,890 | 0.15 | 6,626,470,276 | 0.14 | 945,886,614 | 14.27 |
| 房屋建築及設備 | 43,395,464,316 | 0.85 | 42,903,839,138 | 0.90 | 491,625,178 | 1.15 |
| 機械及設備 | 10,519,199,501 | 0.21 | 10,645,877,089 | 0.22 | - 126,677,588 | - 1.19 |
| 交通及運輸設備 | 5,208,259,528 | 0.10 | 4,548,923,905 | 0.10 | 659,335,623 | 14.49 |
| 雜項設備 | 1,680,017,170 | 0.03 | 1,730,189,504 | 0.04 | - 50,172,334 | - 2.90 |
| 收藏品及傳承資產 | 47,066,595,654 | 0.93 | 44,237,909,981 | 0.92 | 2,828,685,673 | 6.39 |
| 購建中固定資產 | 21,240,752,963 | 0.42 | 18,709,552,395 | 0.39 | 2,531,200,568 | 13.53 |
| 無形資產 | 508,255,735 | 0.01 | 559,088,104 | 0.01 | - 50,832,369 | - 9.09 |
| 無形資產 | 508,255,735 | 0.01 | 559,088,104 | 0.01 | - 50,832,369 | - 9.09 |
| 其他資產 | 1,373,992,334 | 0.03 | 1,863,232,713 | 0.04 | - 489,240,379 | - 26.26 |
| 暫付款 | 1,335,472,454 | 0.03 | 1,826,866,853 | 0.04 | - 491,394,399 | - 26.90 |
| 存出保證金 | 38,519,880 | 0.00 | 36,365,860 | 0.00 | 2,154,020 | 5.92 |

新北市總決算平衡表 （續）

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 114年12月31日 |  | 113年12月31日 |  | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 負債 | 212,366,919,978 | 4.18 | 214,742,233,900 | 4.48 | - 2,375,313,922 | - 1.11 |
| 流動負債 | 24,028,446,966 | 0.47 | 28,304,739,628 | 0.59 | - 4,276,292,662 | - 15.11 |
| 短期債務 | 7,500,000,000 | 0.15 | 10,000,000,000 | 0.21 | - 2,500,000,000 | - 25.00 |
| 應付款項 | 12,502,365,776 | 0.25 | 12,098,403,945 | 0.25 | 403,961,831 | 3.34 |
| 應付其他基金款 | 8,983,769 | 0.00 | 13,174,985 | 0.00 | - 4,191,216 | - 31.81 |
| 預收款 | 15,778,957 | 0.00 | 17,918,145 | 0.00 | - 2,139,188 | - 11.94 |
| 預收其他政府款 | 4,001,318,464 | 0.08 | 6,175,242,553 | 0.13 | - 2,173,924,089 | - 35.20 |
| 長期負債 | 95,900,000,000 | 1.89 | 94,000,000,000 | 1.96 | 1,900,000,000 | 2.02 |
| 長期借款 | 95,900,000,000 | 1.89 | 94,000,000,000 | 1.96 | 1,900,000,000 | 2.02 |
| 其他負債 | 92,438,473,012 | 1.82 | 92,437,494,272 | 1.93 | 978,740 | 0.00 |
| 遞延收入 | 2,416,994,541 | 0.05 | 2,355,893,467 | 0.05 | 61,101,074 | 2.59 |
| 存入保證金 | 9,040,157,131 | 0.18 | 8,950,948,986 | 0.19 | 89,208,145 | 1.00 |
| 應付保管款 | 80,981,040,664 | 1.59 | 81,130,131,445 | 1.69 | - 149,090,781 | - 0.18 |
| 暫收款 | 280,676 | 0.00 | 520,374 | 0.00 | - 239,698 | - 46.06 |
| 淨資產 | 4,873,276,105,584 | 95.82 | 4,573,454,695,791 | 95.52 | 299,821,409,793 | 6.56 |
| 負債及淨資產合計 | 5,085,643,025,562 | 100.00 | 4,788,196,929,691 | 100.00 | 297,446,095,871 | 6.21 |

註：截至114年12月31日止保管有價證券及應付保管有價證券各為225,733元、保管品及應付保管品各為17,336,166元、保證品及應付保證品各為8,525,192,207元、債權憑證及待抵銷債權憑證各為4,915,674元。

本處審核114年度新北市總決算、附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）結果，計修正總決算減列以前年度歲入未結清應收數39,330元，決算審核修正後之資產總額5兆856億4,298萬餘元、負債總額2,123億6,691萬餘元、淨資產為4兆8,732億7,606萬餘元。有關修正增減情形，請詳總決算審定後平衡表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台（https://auditreport.audit.gov.tw/）查閱〕。

附：財產目錄之查核

114年度新北市總決算財產目錄，計列市有財產總值5兆920億5,101萬餘元（其中珍貴財產總值471億18萬餘元），分為公用財產、非公用財產2類；公用財產又分為公務用、公共用及事業用財產等3部分。該目錄經予書面審核，並派員就地抽查，除有關市有財產業務之重要審核意見，已於「乙、決算審核結果」相關主管項下揭露外，茲將財產目錄之內容，分述如下：

一、公用財產

114年度總決算財產目錄列公用財產總值4兆9,398億9,349萬餘元（其中珍貴財產總值458億3,240萬餘元），占市有財產總值約97.01％，較113年度決算列數4兆6,444億7,229萬餘元，增加2,954億2,120萬餘元，約6.36％。茲按公務用、公共用及事業用財產3部分，分述如下：

（一）公務用財產

114年度總決算財產目錄列公務用財產總值1兆1,416億3,117萬餘元（其中珍貴財產總值238億7,598萬餘元），占市有財產總值約22.42％，較113年度決算列數1兆858億6,299萬餘元，增加557億6,818萬餘元，約5.14％，主要係公務用土地因公告現值調增、買賣、受贈（容積移轉）、抵繳稅款、區段徵收等致總額增加。

（二）公共用財產

114年度總決算財產目錄列公共用財產總值3兆7,940億4,521萬餘元（其中珍貴財產總值219億5,642萬餘元），占市有財產總值約74.51％，較113年度決算列數3兆5,546億9,219萬餘元，增加2,393億5,301萬餘元，約6.73％，主要係公共用土地因公告現值調增、受贈（容積移轉）、抵繳稅款、區段徵收、買賣、有償撥用等致總值增加。

（三）事業用財產

114年度總決算財產目錄列事業用財產總值42億1,710萬元，占市有財產總值約0.08％，較113年度決算列數39億1,710萬元，增加3億元，約7.66％，主要係捷運工程局對新北大眾捷運股份有限公司增加投資。

二、非公用財產

## 114年度總決算財產目錄列非公用財產總值1,521億5,751萬餘元（其中珍貴財產總值12億6,777萬餘元），占市有財產總值約2.99％，較113年度決算列數1,465億6,910萬餘元，增加55億8,840萬餘元，約3.81％，主要係非公用土地因公告現值調增致總值增加。

## 參、行政法人年度決算之查核

行政法人法第19條規定，行政法人應將年度執行成果及決算報告書，委託會計師查核簽證，提經董（理）事會審議，並經監事或監事會通過後，報請監督機關備查，並送審計機關；前項決算報告，審計機關得審計之；審計結果，得送監督機關或其他相關機關為必要之處理。截至114年度止，市政府依法設立之行政法人計有新北市住宅及都市更新中心與新北市美術館等2個單位，其年度執行成果及決算報告書均依法送本處審核。茲將審核情形分述如下：

市政府監督

- 新北市住宅及都市更新中心

新北市住宅及都市更新中心（下稱新北市住都中心）係依據市政府109年7月15日新北府法規字第1091226483號令公布之「新北市住宅及都市更新中心設置自治條例」，於110年1月1日成立，監督機關為市政府。業務範圍包括：（一）社會住宅之受託管理；（二）擔任公辦都市更新事業實施者；（三）受託辦理都市更新事業實施者之公開評選及其後續履約管理業務；（四）社會住宅及都市更新不動產之管理及營運；（五）住宅、都市更新之資訊蒐集、統計分析、研究規劃、可行性評估及教育訓練；（六）接受市政府委託辦理市有土地及建築物之都市更新、防災或危險及老舊建築物重建相關事項；（七）其他與住宅及都市更新相關之業務等。新北市住都中心114年度執行成果及決算報告書，業經該中心委任匯聯會計師事務所鐘翊豪會計師查核簽證，提出查核報告，於115年3月3日提經該中心第2屆第14次董監事會議決議通過，並依該中心設置自治條例第24條規定，將年度執行成果及決算報告書函送本處。茲將審核情形分述如下：

（一）計畫實施之查核

114年度業務計畫為社會住宅之委託管理及營運、推動公辦都市更新事業、協助民間推動辦理自立更新重建及組織建構作業等。各項計畫執行結果，計辦理新店央北等37處社會住宅招租事宜，且扣除114年度甫接管者外，入住率達90％以上，及辦理17處社會住宅店鋪招租事宜，其中12處已出租、5處招租中；擔任新北市永和新生地（大陳地區）更新單元等7案都市更新案實施者、永和頂溪捷運站周邊都市更新等2案公開評選實施者；計辦理252場次都市更新（含都更三箭、海砂屋及15人連署等）說明會，暨持續辦理員工教育訓練並建置完善行政支援服務等業務。

（二）收支營運之審核

114年度收入預算數6億4,348萬餘元，執行結果，決算數5億6,526萬餘元，較預算減少7,821萬餘元，約12.16％，主要係推動都市更新案服務收入較預計減少；支出預算數6億4,348萬餘元，執行結果，決算數5億6,526萬餘元，較預算減少7,821萬餘元，約12.16％，主要係部分都市更新案件公告招商無最優出資者，相關權利變換估價及委託專業技術服務案延後辦理所致；另該中心114年度運作結果，解繳前賸餘數2億3,309萬餘元，依該中心設置自治條例規定全數回繳新北市城鄉發展基金，爰收支相抵無賸餘數。

（三）資產負債及淨值

114年12月31日資產總額7億3,537萬餘元，其中流動資產4億9,402萬餘元，占67.18％；投資、長期應收款、貸墊款及準備金8,631萬餘元，占11.74％；不動產、廠房及設備1億4,279萬餘元，占19.42％；無形資產373萬餘元，占0.51％；其他資產851萬餘元，占1.16％。負債總額6億6,392萬餘元，占資產總額90.28％，其中流動負債3億6,878萬餘元，占資產總額50.15％；長期負債7,743萬餘元，占資產總額10.53％；其他負債2億1,770萬餘元，占資產總額29.60％。淨值7,144萬餘元，占資產總額9.72％，均為基金。

（四）重要審核意見

新北市住宅及都市更新中心辦理社會住宅店鋪及附屬停車場出租與管理作業，提升社區機能及增裕營運收益，惟部分店鋪招租多次流標未適時調整招租條件，或延遲辦理招租，又部分汽車停車位出租率長期偏低，未及時研擬改善對策，影響營運效益，有待研謀改進。

| 市政府為提升社會住宅營運管理效能及加速都市更新推動，透過行政法人制度，兼顧專業與組織彈性及公部門監督，成立新北市住宅及都市更新中心（下稱新北市住都中心），採企業化經營模式，藉由引進民間專才，增進社會住宅招租、維護、修繕等服務品質。截至114年9月底止，新北市住都中心已接管並營運32處社會住宅。經查其營運管理情形，核有：1.具店鋪空間可供出租之社會住宅計6處、18間，其中土城大安、土城永和、中和安邦等3處社會住宅計4間店鋪，城鄉發展局分別於113年11月及114年2月點交予新北市住都中心營運管理，截至114年9月底止，部分店鋪歷經多次招租均無廠商投標而流標，該中心未就潛在承租人反映人流不足、租金總價偏高及空間使用效益等可能肇因，適時檢討並調整招租條件及招商策略，且部分 表1 社會住宅停車位出租率未達80％情形 單位：格、％ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社會住宅 | 營運管理日期 | 可出租車格 | 已出租車格 | 比率 |
| 板橋江翠 | 113年3月 | 52 | 14 | 26.92 |
| 板橋永翠 | 110年9月 | 7 | 4 | 57.14 |
| 新店斯馨2號 | 111年2月 | 5 | 3 | 60.00 |
| 板橋民權 | 112年4月 | 85 | 53 | 62.35 |
| 土城明德1號 | 110年1月 | 11 | 7 | 63.64 |
| 三重五谷王 | 110年1月 | 4 | 3 | 75.00 |
| 土城明德2號 | 113年2月 | 9 | 7 | 77.78 |

資料來源：整理自新北市住宅及都市更新中心提供資料。

店鋪延遲辦理招租公告作業，致店鋪長期空置，影響租金收益及社區生活機能；2.截至114年8月底止，以容積獎勵取得或都市更新分回等方式取得之社會住宅計21處，其附屬停車場汽車停車位受原社區規約限制，不得出租予非社區住戶，致出租率未達80％者，計有板橋江翠、板橋永翠、新店斯馨2號、板橋民權、土城明德1號、三重五谷王、土城明德2號等7處（表1），其中板橋江翠青年社會住宅附屬停車場汽車停車位出租率僅26.92％，多數停車位仍處於閒置狀態，惟該中心自接管營運後，未積極辦理招租宣導或研提有效活化措施，影響停車位使用效益及租金收入等情事，經函請研謀改善。據復：1.將加強店鋪行銷推廣、調降標租底價，並儘速重新辦理公告招租事宜；2.針對出租率偏低之社會住宅汽車停車位，將採行長期租約搭配租金優惠方式，提高承租誘因及租約穩定性，以提升出租率及經營效益。

（五）113年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於113年審核報告內列重要審核意見，計有新北市住宅及都市更新中心持續協助民間自主辦理都市更新，以達成都市再生目標，惟尚未訂定相關評估輔導指標或機制，又對民間開發商整合案件亦乏定期審視辦理進程與礙難，適時規劃協處，允宜研謀策進1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理。

茲將該行政法人114年度收支營運及資產負債情形，分別列表如下：

新北市住宅及都市更新中心收支營運表

中華民國114年度                      單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 |  | 決算數 |  | 決算數與預算數 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 收入合計 | 643,481,000 | 100.00 | 565,261,970 | 100.00 | - 78,219,030 | - 12.16 |
| 業務收入 | 640,481,000 | 99.53 | 557,438,703 | 98.62 | - 83,042,297 | - 12.97 |
| 業務外收入 | 3,000,000 | 0.47 | 7,823,267 | 1.38 | 4,823,267 | 160.78 |
| 支出合計 | 643,481,000 | 100.00 | 565,261,970 | 100.00 | - 78,219,030 | - 12.16 |
| 業務成本與費用 | 642,381,000 | 99.83 | 564,257,318 | 99.82 | - 78,123,682 | - 12.16 |
| 業務外費用 | 1,100,000 | 0.17 | 1,004,652 | 0.18 | - 95,348 | - 8.67 |
| 本期賸餘（短絀） | － | － | － | － | － | － |

新北市住宅及都市更新中心平衡表

中華民國114年12月31日                 單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | ％ | 科目 | 金額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產 | 735,373,017 | 100.00 | 負債及淨值 | 735,373,017 | 100.00 |
| 流動資產 | 494,020,314 | 67.18 | 負債 | 663,924,017 | 90.28 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 86,315,985 | 11.74 | 流動負債 | 368,781,404 | 50.15 |
| 不動產、廠房及設備 | 142,792,382 | 19.42 | 長期負債 | 77,437,570 | 10.53 |
| 無形資產 | 3,730,729 | 0.51 | 其他負債 | 217,705,043 | 29.60 |
| 其他資產 | 8,513,607 | 1.16 | 淨值 | 71,449,000 | 9.72 |
|  |  |  | 基金 | 71,449,000 | 9.72 |

註：信託代理與保證資產（負債）226,198,444元。

二、新北市美術館

新北市美術館（下稱美術館）係依據市政府113年7月17日新北府法規字第1131323904號令公布之「新北市美術館設置自治條例」，於113年8月23日成立，監督機關為市政府。業務範圍包括：（一）美術館營運及管理；（二）美術研究、典藏、展覽、教育推廣、公共服務、資源整合、公共行銷、出版之策劃及執行；（三）美術相關人才之培訓；（四）國際文化合作及交流；（五）其他與美術館設立目的相關事項等。美術館114年度執行成果及決算報告書，業經該館委任欣誠會計師事務所蔡玉玲會計師查核簽證，提出查核報告，於115年3月26日提經該館第1屆第7次董監事會議決議通過，並依該館設置自治條例第24條規定，將年度執行成果及決算報告書函送本處。茲將審核情形分述如下：

（一）計畫實施之查核

114年度業務計畫為研究典藏、展覽企劃、教育服務、行銷發展及營運管理等，各項計畫執行結果，計辦理美術館試營運及開館事宜，共154萬餘參觀人次；辦理作品新進入藏418件、專業修護13件、裝裱處理50件及數位化檔案410件；策劃「基進城市」、「往來/照見」等展覽活動；接受及辦理團體導覽844團、定時導覽123場，及辦理展覽推廣活動65場次；持續辦理館舍與園區營運管理與維護並建置完善行政支援服務等業務。

（二）收支營運之審核

114年度收入預算數2億1,725萬餘元，執行結果，決算數4億5,488萬餘元，較預算增加2億3,763萬餘元，約109.38％，主要係受贈收入（典藏品）較預計增加；支出預算數2億1,702萬餘元，執行結果，決算數2億3,210萬餘元，較預算增加1,507萬餘元，約6.94％，主要係水電費較預計增加；收支相抵，賸餘2億2,278萬餘元，較預算賸餘22萬餘元，增加2億2,256萬餘元，主要原因如上開收入增加之說明。

（三）資產負債及淨值

114年12月31日資產總額3億1,230萬餘元，其中流動資產7,058萬餘元，占22.60％；不動產、廠房及設備2億3,903萬餘元，占76.54％；無形資產261萬餘元，占0.84％；其他資產6萬餘元，占0.02％。負債總額8,851萬餘元，占資產總額28.34％，其中流動負債5,761萬餘元，占資產總額18.45％；其他負債3,089萬餘元，占資產總額9.89％。淨值2億2,378萬餘元，占資產總額71.66％，包括基金100萬元及累積賸餘2億2,278萬餘元。

（四）重要審核意見

新北市美術館為強化治理效能，業依該館設置自治條例規定訂定相關制度規章，惟迄未完成各種營運循環等內部控制制度設計，允宜研謀改善。

市政府依新北市美術館設置自治條例，於113年8月23日成立新北市美術館行政法人，期透過行政法人人事進用與財務管理運用較公務機關更具彈性之特性，強化組織經營能力，提升資源配置與營運效能，並擴大藝文服務量能，以增進藝術文化推廣效益。依新北市美術館內部控制規章第4條至第8條規定，各部門應綜合考量控制環境、風險評估、控制作業、資訊溝通及監督作業等5項組成要素設計內部控制制度；步驟依序為辦理風險評估、選定業務項目、設計控制作業、落實監督作業；內部控制制度之設計，除考量各種營運循環類型外，尚應包括印鑑、票據、預算、出納、職務授權及代理人制度、財務及非財務資訊、財務報表編製流程、負債承諾及或有事項、業務資訊公開化等管理作業；各項控制作業應設定完善控制結構，明確訂立各階層關聯要素、控制活動、流程驗證條件、權責人員、管理階層覆核、實施對象等控制。經查上開內部控制規章，已於113年11月22日經新北市政府備查，惟截至本處查核日（114年11月21日）止，歷時近1年，新北市美術館尚未就規章所訂相關管理作業，完成內部控制制度設計，經函請文化局督促該館研謀改善。據復：內部控制部分，陸續建置相關要點，如分層負責作業要點、職務代理設定等；內部控制制度設計部分，於114年12月委託會計師事務所協助建置各種循環設計，將先針對內部控制規章表定之循環項目，如薪工循環、財物（含典藏品）管理循環等，進行相關作業部門人員訪談，並蒐集作業要點或文件，預計於115年8月底完成內控制度設計。

茲將該行政法人114年度收支營運及資產負債情形，分別列表如下：

新北市美術館收支營運表

中華民國114年度                    單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 |  | 決算數 |  | 決算數與預算數 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 收入合計 | 217,253,000 | 100.00 | 454,887,999 | 100.00 | 237,634,999 | 109.38 |
| 業務收入 | 217,103,000 | 99.93 | 237,232,181 | 52.15 | 20,129,181 | 9.27 |
| 業務外收入 | 150,000 | 0.07 | 217,655,818 | 47.85 | 217,505,818 | 145,003.88 |
| 支出合計 | 217,029,000 | 99.90 | 232,100,538 | 51.02 | 15,071,538 | 6.94 |
| 業務成本與費用 | 217,029,000 | 99.90 | 232,100,538 | 51.02 | 15,071,538 | 6.94 |
| 本期賸餘（短絀） | 224,000 | 0.10 | 222,787,461 | 48.98 | 222,563,461 | 99,358.69 |

新北市美術館平衡表

中華民國114年12月31日                  單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | ％ | 科目 | 金額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產 | 312,301,033 | 100.00 | 負債及淨值 | 312,301,033 | 100.00 |
| 流動資產 | 70,584,628 | 22.60 | 負債 | 88,513,572 | 28.34 |
| 不動產、廠房及設備 | 239,030,336 | 76.54 | 流動負債 | 57,615,628 | 18.45 |
| 無形資產 | 2,618,928 | 0.84 | 其他負債 | 30,897,944 | 9.89 |
| 其他資產 | 67,141 | 0.02 | 淨值 | 223,787,461 | 71.66 |
|  |  |  | 基金 | 1,000,000 | 0.32 |
|  |  |  | 累積餘絀 | 222,787,461 | 71.34 |

註：信託代理與保證資產（負債）80,000元。

肆、主管機關監督政府捐助之財團法人之查核

政府捐助財團法人依預算法第41條第3項規定，每年應由各該主管機關就以前年度捐助之效益評估，併入決算辦理。114年度總決算編製作業手冊亦規定，各機關須於單位決算編製「對各部門捐助財團法人之效益評估表」。截至114年度止，各機關單位決算編製之「對各部門捐助財團法人之效益評估表」列政府捐助之財團法人，包括教育局主管之新莊區瓊林教育基金會及文化局主管之新北市文化基金會等2個，基金總額1億6,120萬元。茲將114年度審核情形分述如下：

一、營運概況

（一）教育局主管政府捐助財團法人1個，基金總額3,000萬元，悉數由政府捐助，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果獲有賸餘；114年度無接受政府捐助及委辦經費。

（二）文化局主管政府捐助財團法人1個，基金總額1億3,120萬元，其中接受政府捐助基金9,000萬元，占68.60％，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果獲有賸餘；114年度接受政府捐助經費計400萬元，占該財團法人年度收入比率36.17％。

二、重要審核意見

教育局轄管財團法人賡續協助貧困或急難待助學生，裨益在地弱勢學生，惟近年未確實推展文教活動，允宜督導研析癥結，妥謀善策，以落實基金會設立目的。

教育局轄管財團法人新莊區瓊林教育基金會，112至114年度會務發展支出預算數，分別為9萬餘元、6萬餘元、6萬餘元，惟112及113年度原訂開設書法班因人數不足停辦，114年度則未辦理活動，致決算金額均為零，相關文教活動辦理情形未盡積極，經函請檢討改善。據復：教育局將請該基金會評估開辦其他文教活動之可行性，或將相關預算調整為獎助捐贈項目，提高獎助學生人數。

三、113年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於113年度審核報告所列重要審核意見，有關文化局捐助財團法人推廣文化活動，厚植市民文化素養，惟效益評估作業未盡周妥，有待檢討改善1項，經賡續追蹤實際辦理情形，業依改善措施持續辦理。

茲將前揭財團法人基金規模、政府捐助基金金額、政府捐助基金以外金額占年度收入比率及餘絀等資料，列表如下：

| 政府捐助之財團法人明細表 中華民國114年度 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 財團法人名稱 | 基金規模 |  | 創立時 政府捐助基金 |  | 累 計 政府捐助基金 |  | 114年度營運概況 |  |  |  |  |
|  | 創立基金總額 | 期末基金總額 | 金額 | 占創立基金 總額比率 | 金額 | 占期末基金總額比率 | 政府捐助基金以外金額 |  |  |  | 餘絀 |
|  |  |  |  |  |  |  | 捐助 金額 | 委辦 金額 | 合計 | 占年度收入 比率 |  |
| 總 計 | 85,800 | 161,200 | 50,000 | 58.28 | 120,000 | 74.44 | 4,000 | － | 4,000 | 34.52 | 167 |
| 教育局主管 （1個） | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 100.00 | 30,000 | 100.00 | － | － | － | － | 166 |
| 新莊區瓊林 教育基金會 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 100.00 | 30,000 | 100.00 | － | － | － | － | 166 |
| 文化局主管（1個） | 55,800 | 131,200 | 20,000 | 35.84 | 90,000 | 68.60 | 4,000 | － | 4,000 | 36.17 | 1 |
| 新北市文化 基金會 | 55,800 | 131,200 | 20,000 | 35.84 | 90,000 | 68.60 | 4,000 | － | 4,000 | 36.17 | 1 |

註：1.本表係依各機關單位決算編製之「對各部門捐助財團法人之效益評估表」資料彙編。

2.「基金規模」及「政府捐助基金金額」欄，係依財團法人基金計算及認定基準辦法規定填列。

伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核

市政府為帶動區域發展，打造幸福宜居城市，提供市民優質生活環境，投入鉅額建設經費於重大公共建設計畫及採購。114年度經本處賡續針對市政府暨所屬各機關辦理重大公共建設計畫及採購作業加強查核，茲將其執行情形說明如下：

一、市政府所屬各機關重大公共建設計畫執行情形之查核

（一）市政府所屬各機關重大公共建設計畫執行情形

圖1 市政府所屬各機關114年度重大公共建設計畫預算執行概況

資料來源：整理自研究發展考核委員會提供資料。

經濟

發展局

民政局

環境

保護局

交通局

城鄉

發展局

水利局

地政局

捷運

工程局

文化局

市政府

工務局

體育局

主管別

％

觀光  旅遊局

農業局

教育局

消防局

警察局

82.61

80.93

114年度市政府暨所屬機關重大公共建設計畫總經費達1億元以上，由本處列管者計有105項，分別由市政府、民政局、地政局、消防局、教育局、文化局、農業局、經濟發展局、環境保護局、工務局、警察局、水利局、交通局、城鄉發展局、觀光旅遊局、捷運工程局、體育局等17個主管機關辦理，年度可支用預算數465億7,033萬餘元，執行數436億1,787萬餘元，執行率93.66％，各項計畫依主管機關別，彙列如圖1、表1，其中預算執行率未達80％之計畫計21項，其計畫明細如表2。

（二）審計機關查核情形

市政府每年持續投入鉅額經費推動重大公共建設計畫，其執行成效攸關市民生活品質、市容整體發展及政府施政願景。本處查核市政府暨所屬各機關重大公共建設計畫執行情形，發現尚待研謀改進事項，歸納摘述如下：

1.共同性執行缺失：

市政府所屬部分機關推動重大公共建設計畫，因工程招標多次流標等情，造成計畫進度落後情事，亟待研謀改善並積極趕辦：114年度本處列管市政府暨所屬各機關重大公共建設計畫計有105項，其中計畫預算執行率（年度預算執行數/年度可支用預算數×100）未達80％者計有21項，分別為民政局2項、消防局2項、教育局2項、文化局2項、經濟發展局1項、環境保護局3項、工務局2項、警察局1項、水利局3項、交通局2項、捷運工程局1項。經查其落後原因，主要有：（1）工程招標多次流標；（2）因天候影響工程進度；（3）遭遇施工障礙；（4）管線遷移、用地問題及工程界面改善等情事，經函請研究發展考核委員會督促相關機關研謀改善。據復：（1）參酌市場行情及廠商回饋意見修正招標文件，加速辦理重新發包作業；（2）請施工廠商研提趕工計畫，加速追趕工進；（3）已督促施工廠商加派工班，趱趕工進；（4）定期召開會議追蹤協調，滾動式調整工序。另研究發展考核委員會亦將督促各機關落實重大公共建設計畫之全生命週期績效管理，以提升行政效能，避免計畫延宕、暫緩或未達目標之情況再次發生。

表1 市政府所屬各機關114年度重大公共建設計畫預算執行情形

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 105項計畫合計 |  | 46,570,332 | 43,617,878 | 93.66 |
| 一、經濟發展局（1項） |  | 163,744 | 3,845 | 2.35 |
| 1 | 汐止中正公有零售市場拆除重建暨附屬相關工程 | 163,744 | 3,845 | 2.35 |
| 二、警察局（2項） |  | 161,493 | 74,127 | 45.90 |
| 1 | 淡水分局新市派出所、淡海捷運分隊與消防局淡海分隊共構新建工程 | 115,414 | 28,048 | 24.30 |
| 2 | 三重分局交通分隊及公有拖吊場共構新建工程 | 46,079 | 46,079 | 100.00 |
| 三、民政局（3項） |  | 148,911 | 82,007 | 55.07 |
| 1 | 鶯歌第一公墓興設第二納骨塔工程 | 125,526 | 65,423 | 52.12 |
| 2 | 八里第三公墓興設第二納骨塔工程 | 23,385 | 16,584 | 70.92 |

表1 市政府所屬各機關114年度重大公共建設計畫預算執行情形（續）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 中和區興設第二納骨塔 | － | － | － |
| 四、環境保護局（3項） |  | 234,156 | 137,783 | 58.84 |
| 1 | 淡水區清潔隊停車場遷移暨休息廳舍新建工程 | 101,192 | 54,788 | 54.14 |
| 2 | 新莊區域性資源循環中心新建工程 | 98,435 | 60,304 | 61.26 |
| 3 | 深坑區域性資源循環中心新建工程 | 34,529 | 22,691 | 65.72 |
| 五、消防局（7項） |  | 685,225 | 554,559 | 80.93 |
| 1 | 建置北區複合型災害環境事故應變暨訓練中心 | 23,450 | 207 | 0.88 |
| 2 | 第一大隊、海山中隊暨莒光分隊廳舍興建工程 | 313,992 | 185,826 | 59.18 |
| 3 | 貢寮分隊暨警察局貢寮分駐所共構興建工程 | 16,782 | 15,975 | 95.19 |
| 4 | 雙溪分隊新建工程 | 7,846 | 7,846 | 100.00 |
| 5 | 泰山分隊興建工程 | 149,749 | 157,267 | 105.02 |
| 6 | 特搜大隊、第六大隊、汐止分隊暨市民活動中心共構興建工程 | 170,310 | 183,132 | 107.53 |
| 7 | 淡水分隊興建工程 | 3,096 | 4,306 | 139.08 |
| 六、交通局（9項） |  | 3,083,223 | 2,545,738 | 82.57 |
| 1 | 蘆洲區長安機械停車場改建統包工程 | 455,797 | 244,390 | 53.62 |
| 2 | 信義公園地下停車場新建工程 | 305,189 | 184,325 | 60.40 |
| 3 | 信義國小地下停車場新建工程 | 308,673 | 247,474 | 80.17 |
| 4 | 溪北公園地下停車場新建工程 | 285,149 | 234,562 | 82.26 |
| 5 | 忠孝公園地下停車場新建工程 | 187,302 | 161,457 | 86.20 |
| 6 | 三重區興穀國民小學操場興建地下停車場工程 | 294,383 | 258,877 | 87.94 |
| 7 | 永和區永平國小（操場）地下停車場新建統包工程 | 707,981 | 678,064 | 95.77 |
| 8 | 興華公園地下停車場新建工程 | 177,754 | 176,500 | 99.29 |
| 9 | 三重區玫瑰立體停車場多目標新建工程 | 360,995 | 360,089 | 99.75 |

表1 市政府所屬各機關114年度重大公共建設計畫預算執行情形（續）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 七、文化局（4項） |  | 151,728 | 125,335 | 82.61 |
| 1 | 新北市立圖書館板橋分館拆除暨新建計畫 | 3,118 | 663 | 21.26 |
| 2 | 國定古蹟林本源園邸（花園）第二期修復工程 | 86,499 | 62,561 | 72.33 |
| 3 | 新北市立圖書館第二總館興建計畫 | 38,500 | 38,500 | 100.00 |
| 4 | 新北市美術館第二期戶外園區工程 | 23,611 | 23,611 | 100.00 |
| 八、水利局（17項） |  | 6,548,763 | 5,742,112 | 87.68 |
| 1 | 新莊區潭底溝抽水站機組更新工程（含站體改建） | 147,906 | 45,357 | 30.67 |
| 2 | 塭仔圳塔寮坑溪南側低地排水設施新建工程 | 650,000 | 297,088 | 45.71 |
| 3 | 貴子坑溪河川環境營造計畫 | 590,000 | 396,157 | 67.15 |
| 4 | 二重疏洪道左岸加高工程 | 635,492 | 517,003 | 81.35 |
| 5 | 塭仔圳貴子坑溪南側低地排水設施 | 210,000 | 191,360 | 91.12 |
| 6 | 淡水地區污水下水道系統工程委外建設營運計畫（110－115年） | 745,379 | 698,131 | 93.66 |
| 7 | 東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程 | 309,908 | 303,378 | 97.89 |
| 8 | 興建本市污水下水道系統工程（110－115年） | 1,723,929 | 1,723,929 | 100.00 |
| 9 | 金色水岸關渡至淡水海尾仔段河濱自行車道優化計畫 | 287,220 | 287,220 | 100.00 |
| 10 | 林口地區水資源回收中心第二期擴建工程 | 132,101 | 132,101 | 100.00 |
| 11 | 土城區土城抽水站機組擴建工程 | 118,484 | 118,484 | 100.00 |
| 12 | 114年河川高灘地河濱公園設施更新及改善工程 | 236,000 | 236,000 | 100.00 |
| 13 | 五股環保藝術公園跨河景觀橋新建工程 | 121,237 | 121,237 | 100.00 |
| 14 | 大窠坑溪水環境營造計畫（第二期） | 112,180 | 112,180 | 100.00 |
| 15 | 土城區暫緩發展區及附近地區市地重劃區公共污水下水道後續建設及障礙管段銜接工程 | 77,500 | 77,500 | 100.00 |
| 16 | 三峽河長福橋改建工程 | 451,427 | 484,987 | 107.43 |

表1 市政府所屬各機關114年度重大公共建設計畫預算執行情形（續）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 113年河川高灘地河濱公園設施更新及改善工程 | － | － | － |
| 九、農業局（4項） |  | 293,730 | 264,939 | 90.20 |
| 1 | 深澳漁港北外廓防波堤延伸工程 | 199,331 | 173,917 | 87.25 |
| 2 | 萬里漁港東外堤延伸工程 | 35,884 | 32,507 | 90.59 |
| 3 | 來新北嗨漁港－龜吼漁夫市集促參案 | 31,308 | 31,308 | 100.00 |
| 4 | 瑞芳動物之家建築物新建暨景觀改善工程 | 27,207 | 27,207 | 100.00 |
| 十、教育局（11項） |  | 1,799,634 | 1,650,167 | 91.69 |
| 1 | 板橋區板橋浮洲旗艦型非營利幼兒園工程 | 286,847 | 117,173 | 40.85 |
| 2 | 五華國小多功能教學大樓興建工程 | 9,660 | 4,305 | 44.57 |
| 3 | 淡水區淡海國民小學校舍暨市民多元服務設施新建工程 | 176,943 | 171,175 | 96.74 |
| 4 | 南勢國民中學校舍暨市民多元服務設施統包工程 | 497,708 | 497,708 | 100.00 |
| 5 | 秀峰高級中學老舊校舍（忠孝樓及仁愛樓拆除重建）整建工程 | 250,000 | 250,000 | 100.00 |
| 6 | 桃子腳國民中小學校舍三期工程 | 33,216 | 33,216 | 100.00 |
| 7 | 淡水國小信義樓改建工程 | 71,610 | 71,610 | 100.00 |
| 8 | 板橋國中校舍改建暨增設新月旗艦型幼兒園興建工程 | 219,360 | 219,360 | 100.00 |
| 9 | 義學國中多功能體育館暨共構地下停車場興建工程 | 231,000 | 241,480 | 104.54 |
| 10 | 國泰國小遷校新建校舍暨共構地下停車場工程 | 10,000 | 17,755 | 177.55 |
| 11 | 漳和國中羽球館拆除重建多功能大樓 | 13,290 | 26,385 | 198.53 |
| 十一、城鄉發展局（12項） |  | 1,986,527 | 1,830,387 | 92.14 |
| 1 | 三峽國光段（二期）社會住宅興建計畫 | 834,763 | 668,784 | 80.12 |
| 2 | 三重區富貴段社會住宅興建計畫 | 9,365 | 7,519 | 80.29 |
| 3 | 板橋江翠段社會住宅興建計畫 | 371,982 | 299,458 | 80.50 |
| 4 | 土城區板院段停車場及社會住宅興建計畫 | 38,413 | 31,007 | 80.72 |
| 5 | 新店區復興段停車場及社會住宅興建計畫 | 6,449 | 5,210 | 80.79 |

表1 市政府所屬各機關114年度重大公共建設計畫預算執行情形（續）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 泰山中山段社會住宅興建計畫 | 224,961 | 204,762 | 91.02 |
| 7 | 蘆洲區光華段社會住宅興建計畫 | 324,540 | 322,438 | 99.35 |
| 8 | 新莊區塭仔圳青年社會住宅新建工程計畫 | 31,921 | 31,851 | 99.78 |
| 9 | 中和區盛昌段停車場及社會住宅興建計畫 | 15,972 | 15,972 | 100.00 |
| 10 | 三重公共服務園區暨周邊景觀整備計畫 | 22,000 | 22,000 | 100.00 |
| 11 | 三重區三重段社會住宅興建計畫 | 93,806 | 192,906 | 205.64 |
| 12 | 淡水海天段社會住宅興建計畫 | 12,355 | 28,480 | 230.51 |
| 十二、工務局（14項） |  | 3,871,292 | 3,739,508 | 96.60 |
| 1 | 105市道改善蜿蜒路段新闢道路工程 | 112,077 | 5,965 | 5.32 |
| 2 | 汐止區白匏湖生態園區整建工程暨資源循環中心新建工程 | 59,029 | 46,669 | 79.06 |
| 3 | 中正橋改建工程 | 111,956 | 96,956 | 86.60 |
| 4 | 汐止區新社后橋園道段道路北延穿越高速公路至明峰街路段新闢道路工程 | 273,983 | 249,356 | 91.01 |
| 5 | 土城區「頂福安居」社會住宅基地南側12公尺計畫道路開闢（含雨水箱涵設置）工程 | 37,972 | 36,142 | 95.18 |
| 6 | 市道105線（田心仔橋至長坑國小路段）平面道路拓寬工程 | 5,201 | 5,024 | 96.60 |
| 7 | 林口區A3計畫道路新闢工程 | 15,475 | 15,232 | 98.43 |
| 8 | 淡江大橋 | 882,000 | 882,000 | 100.00 |
| 9 | 配合國道1號五股交流道改善工程－新五路部分拓寬工程 | 31,169 | 31,169 | 100.00 |
| 10 | 新北市轄區內橋梁耐震能力提升計畫（112－113） | 44,272 | 44,272 | 100.00 |
| 11 | 淡水河北側沿河平面道路工程（二階環評） | 2,179,131 | 2,182,400 | 100.15 |
| 12 | 鶯歌區鳳鳴公四公園闢建工程 | 3,785 | 3,853 | 101.80 |
| 13 | 鶯歌區「鶯陶安居」社會住宅基地西側12米計畫道路新闢工程 | 50,650 | 51,834 | 102.34 |
| 14 | 新莊區快樂公園第三期擴建工程 | 64,592 | 88,636 | 137.22 |
| 十三、捷運工程局（8項） |  | 13,174,029 | 12,818,660 | 97.30 |
| 1 | 環狀線新埔民生地下道工程 | 170,667 | 81,304 | 47.64 |

表1 市政府所屬各機關114年度重大公共建設計畫預算執行情形（續）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 捷運三環六線－淡海輕軌 | 181,651 | 148,112 | 81.54 |
| 3 | 捷運三環六線－萬大中和線 | 1,492,378 | 1,438,213 | 96.37 |
| 4 | 捷運三環六線－環狀線南環段北環段 | 1,676,034 | 1,636,825 | 97.66 |
| 5 | 捷運三環六線－土城樹林線 | 3,091,016 | 3,019,948 | 97.70 |
| 6 | 捷運三環六線－汐止東湖線 | 3,116,651 | 3,073,233 | 98.61 |
| 7 | 捷運三環六線－三鶯線 | 2,773,102 | 2,748,551 | 99.11 |
| 8 | 基隆南港間通勤軌道建設計畫 | 672,530 | 672,474 | 99.99 |
| 十四、地政局（6項） |  | 12,943,722 | 12,705,202 | 98.16 |
| 1 | 新、泰塭仔圳地區（第一區）市地重劃 | 6,438,423 | 6,245,270 | 97.00 |
| 2 | 新、泰塭仔圳地區（第二區）市地重劃 | 1,512,216 | 1,466,849 | 97.00 |
| 3 | 新店十四張（B單元）區段徵收 | 3,853,746 | 3,853,746 | 100.00 |
| 4 | 中和秀朗橋北側區段徵收 | 934,353 | 934,353 | 100.00 |
| 5 | 瑞芳地政事務所暨瑞芳區衛生所興建工程 | 52,128 | 52,128 | 100.00 |
| 6 | 新店安坑輕軌K8站周邊地區（J單元）區段徵收 | 152,856 | 152,856 | 100.00 |
| 十五、市政府（1項） |  | 47,487 | 46,960 | 98.89 |
| 1 | 泰山區義學市民活動中心重建工程 | 47,487 | 46,960 | 98.89 |
| 十六、體育局（2項） |  | 1,248,625 | 1,248,625 | 100.00 |
| 1 | 板橋第二國民運動中心興建工程 | 391,595 | 391,595 | 100.00 |
| 2 | 新北湧蓮寺慈善公益大樓新建工程 | 857,030 | 857,030 | 100.00 |
| 十七、觀光旅遊局（1項） |  | 28,043 | 47,924 | 170.89 |
| 1 | 歷史建築瑞芳瑞三鑛業（整煤廠）修復及再利用工程（第二期） | 28,043 | 47,924 | 170.89 |

註：1.本表各主管機關暨所轄各項計畫序號，係依年度預算執行率由低至高排序。

2.年度可支用預算數，係依據年累計預定支用數；另年度預算執行數包含年累計實際支用數、應付未付數及節餘數。

3.部分計畫年度預算執行率高於100％，係因實作數量增加、作業進度超前等所衍生之應付未付數計入執行率所致。

4.資料來源：整理自研究發展考核委員會提供資料。

表2　市政府所屬各機關114年度重大公共

| 序號 | 主管機關 | 計 畫 名 稱 | 計 畫 期 程 (年、月) | 計 畫 總 經 費 | 累 計 預 定 支 用 數 | 累 計 實 際 支 用 數 | 總 累 計 執 行 率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防局 | 建置北區複合型災害環境事故應變暨訓練中心 | 11401－11812 | 1,801,790 | 23,450 | 207 | 0.88 |
| 2 | 經濟發展局 | 汐止中正公有零售市場拆除重建暨附屬相關工程 | 10203－11511 | 299,000 | 168,220 | 8,321 | 4.95 |
| 3 | 工務局 | 105市道改善蜿蜒路段新闢道路工程 | 10904－11912 | 6,837,000 | 766,683 | 660,571 | 86.16 |
| 4 | 文化局 | 新北市立圖書館板橋分館拆除暨新建計畫 | 11301－11706 | 214,170 | 5,500 | 3,045 | 55.36 |
| 5 | 警察局 | 淡水分局新市派出所、淡海捷運分隊與消防局淡海分隊共構新建工程 | 10901－11607 | 361,754 | 123,340 | 35,973 | 29.17 |
| 6 | 水利局 | 新莊區潭底溝抽水站機組更新工程（含站體改建） | 11006－11609 | 560,000 | 161,458 | 58,909 | 36.49 |
| 7 | 教育局 | 板橋區板橋浮洲旗艦型非營利幼兒園工程 | 11107－11509 | 641,830 | 291,347 | 121,673 | 41.76 |
| 8 | 教育局 | 五華國小多功能教學大樓興建工程 | 11401－11904 | 1,261,991 | 9,660 | 4,305 | 44.57 |
| 9 | 水利局 | 塭仔圳塔寮坑溪南側低地排水設施新建工程 | 10405－11704 | 1,855,410 | 680,945 | 328,033 | 48.17 |
| 10 | 捷運工程局 | 環狀線新埔民生地下道工程 | 10809－11509 | 590,282 | 424,716 | 335,353 | 78.96 |
| 11 | 民政局 | 鶯歌第一公墓興設第二納骨塔工程 | 11101－11612 | 467,500 | 137,000 | 76,897 | 56.13 |

| 建設計畫年度預算執行率未達80％案件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度可支 用預算數 |  | 年度預算 執 行 數 |  | 年度預算 執 行 率 | 落 後 原 因 |  |  | 本 處 查 核 意 見 |  |  |  |
| 23,450 |  | 207 |  | 0.88 | 因用地所有權尚存爭議而調整開發計畫，規劃作業時程較預計落後所致。 |  |  | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |  |  |  |
| 163,744 |  | 3,845 |  | 2.35 | 因工程招標多次流標，決標時程較預計落後，且天候因素影響工程進度所致。 |  |  | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |  |  |  |
| 112,077 |  | 5,965 |  | 5.32 | 因工程招標多次流標，決標時程較預計落後所致。 |  |  | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |  |  |  |
| 3,118 |  | 663 |  | 21.26 | 因都市設計審議多次修正，細部設計時程較預計落後所致。 |  |  | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |  |  |  |
| 115,414 |  | 28,048 |  | 24.30 | 因樹木移除計畫未通過而停工，影響工程進度所致。 |  |  | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |  |  |  |
| 147,906 |  | 45,357 |  | 30.67 | 因現地需求辦理變更設計，影響工程進度所致。 |  |  | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |  |  |  |
| 286,847 |  | 117,173 |  | 40.85 | 因工程招標多次流標，決標時程較預計落後所致。 |  |  | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |  |  |  |
| 9,660 |  | 4,305 |  | 44.57 | 因原計畫預算不符市場行情，故進行預算擴增及需求面積調整，基本設計作業時程較預計落後所致。 |  |  | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |  |  |  |
| 650,000 |  | 297,088 |  | 45.71 | 因營建物價上漲辦理變更設計，影響工程進度所致。 |  |  | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |  |  |  |
| 170,667 |  | 81,304 |  | 47.64 | 因現場湧水問題，且廠商無故不進場施工，影響工程進度所致。 |  |  | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |  |  |  |
| 125,526 |  | 65,423 |  | 52.12 | 因工程招標多次流標，決標時程較預計落後所致。 |  |  | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |  |  |  |
|  |  |  | 表2 市政府所屬各機關114年度重大公共 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序號 | 主管機關 |  | 計 畫 名 稱 |  |  | 計 畫 期 程 (年、月) | 計 畫 總 經 費 |  | 累 計 預 定 支 用 數 | 累 計 實 際 支 用 數 | 總 累 計 執 行 率 |
| 12 | 交通局 |  | 蘆洲區長安機械停車場改建統包工程 |  |  | 11007－11509 | 719,780 |  | 572,799 | 361,392 | 63.09 |
| 13 | 環境保護局 |  | 淡水區清潔隊停車場遷移暨休息廳舍新建工程 |  |  | 11201－11511 | 259,527 |  | 104,535 | 58,131 | 55.61 |
| 14 | 消防局 |  | 第一大隊、海山中隊暨莒光分隊廳舍興建工程 |  |  | 11201－11508 | 525,463 |  | 406,850 | 278,684 | 68.50 |
| 15 | 交通局 |  | 信義公園地下停車場新建工程 |  |  | 10810－11603 | 509,460 |  | 334,278 | 213,414 | 63.84 |
| 16 | 環境保護局 |  | 新莊區域性資源循環中心新建工程 |  |  | 11111－11611 | 566,097 |  | 105,051 | 66,920 | 63.70 |
| 17 | 環境保護局 |  | 深坑區域性資源循環中心新建工程 |  |  | 11001－11607 | 130,571 |  | 37,755 | 25,917 | 68.65 |
| 18 | 水利局 |  | 貴子坑溪河川環境營造計畫 |  |  | 11001－11604 | 2,500,000 |  | 1,027,069 | 833,226 | 81.13 |
| 19 | 民政局 |  | 八里第三公墓興設第二納骨塔工程 |  |  | 11109－11707 | 829,681 |  | 26,680 | 19,879 | 74.51 |
| 20 | 文化局 |  | 國定古蹟林本源園邸（花園）第二期修復工程 |  |  | 10911－11508 | 141,025 |  | 138,185 | 114,247 | 82.68 |
| 21 | 工務局 |  | 汐止區白匏湖生態園區整建工程暨資源循環中心新建工程 |  |  | 11301－11812 | 891,600 |  | 63,028 | 50,668 | 80.39 |
| 註：1.本表依計畫年度預算執行率由低至高排序。 2.年度可支用預算數，係依據年累計預定支用數；另年度預算執行數包含年累計實際支用數、應付未付數及節餘數。 3.資料來源：整理自研究發展考核委員會提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 建設計畫年度預算執行率未達80％案件（續） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |
| 年度可支 用預算數 | 年度預算 執 行 數 | 年度預算 執 行 率 | 落 後 原 因 | 本 處 查 核 意 見 |
| 455,797 | 244,390 | 53.62 | 因天候因素及點交時間延後，影響工程進度所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 101,192 | 54,788 | 54.14 | 因工程招標多次流標，決標時程較預計落後所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 313,992 | 185,826 | 59.18 | 因地層軟弱須增加止水樁補強，且施工噪音遭陳抗，影響工程進度所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 305,189 | 184,325 | 60.40 | 因廠商請款文件缺漏及錯誤須修正，影響請款進度所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 98,435 | 60,304 | 61.26 | 因遭遇地下障礙物，影響施工進度所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 34,529 | 22,691 | 65.72 | 因工程招標多次流標，決標時程較預計落後所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 590,000 | 396,157 | 67.15 | 因管線遷移、用地及工程介面等問題，調整工程排程，影響工程進度所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 23,385 | 16,584 | 70.92 | 因工程招標多次流標，決標時程較預計落後所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 86,499 | 62,561 | 72.33 | 因廠商工料調度等問題，影響工程進度所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 59,029 | 46,669 | 79.06 | 因內政部補助款尚未完成預算法定程序，規劃經費中斷，影響統包工程發包期程所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |

2.個案計畫執行缺失：

（1）地政局辦理新泰塭仔圳地區（第二區）市地重劃計畫，有助推動區域產業發展，惟道路底層及公共設施基地填築未優先使用焚化再生粒料，且部分工地人員及材料試驗等履約管理作業未盡周妥，有待檢討改善：地政局考量塭仔圳地區區域防洪計畫完成並解除淡水河淡水平原一級管制區後之產業發展所需用地整體開發需求，辦理「新、泰塭仔圳地區（第二區）市地重劃」計畫，計畫期程自104年10月1日至117年2月8日，計畫總經費124億2,576萬餘元，截至114年底止，總累計計畫預定進度70.00％、實際進度69.80％。該計畫項下「新北市新、泰塭仔圳地區第二區市地重劃開發工程」，決標日期110年3月19日，決標金額45億4,811萬餘元，截至114年底止，預定工程進度57.35％、實際工程進度54.94％。經查其執行情形，核有：A.道路底層及公園、人行道、廣場基地填築等材料採用天然級配粒料，未優先使用或摻配焚化再生粒料；B.承商派遣之部分專職品管及職業安全衛生人員有施工期間未簽到，監造單位未落實監造作業；C.承商取樣進行混凝土抗壓強度試驗之部分材料材齡未符契約規範，監造及專案管理單位審查作業未盡周延等情事，經函請檢討改善。（詳乙-44頁）

（2）消防局辦理建置北區複合型災害環境事故應變暨訓練中心計畫，提供民眾防災與避難知識，惟公有建物計畫未經先期審查通過即編列預算，且用地取得作業未積極與當地民眾溝通協調，容有精進空間，有待研謀改善：消防局因應北部地區缺乏完善毒化災搶救訓練中心之現況，為補足技術與訓練量能缺口，辦理「建置北區複合型災害環境事故應變暨訓練中心」計畫，計畫期程自114年1月1日至118年12月31日，計畫總經費18億179萬元，截至114年底止，總累計計畫預定進度及實際進度均為5.00％。經查該局原為增進市民防災與避難知識，納入智能防災科技及體驗教育元素，於新莊區中原段234地號之學校用地（現頭前運動暨防災公園），規劃建置防災教育科技體驗館，分別辦理「新北市防災科技體驗館可行性評估暨前期規劃委託專業服務」及「新北市防災教育科技體驗館興建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務」2件採購案，決標日期為109年12月30日及111年7月22日，決標金額98萬餘元及5,000萬元。該局未依當年度概算應行注意事項規定，經市政府核定或先期審查通過公有建物計畫，即編列規劃設計費，且可行性評估暨前期規劃結案報告書建議，因該用地警察局規劃辦理遷建曾遭民眾抗爭而作罷，須先與周邊民眾溝通協調，消防局亦未於規劃設計前與民眾溝通協調，俟技術服務廠商於規劃及辦理基地地質調查與測量階段，接獲當地民意反映，興建建物將影響公園既有綠地空間等，該局始於112年2月通知技術服務廠商暫停規劃作業，並經研議改擇選鶯歌區南靖段用地興建，重新規劃辦理「建置北區複合型災害環境事故應變暨訓練中心」計畫，經市政府先期審查通過列入該局114年度施政計畫，其原用地取得作業容有精進空間，經函請研謀改善。（詳乙-50頁）

（3）捷運工程局辦理環狀線新埔民生地下道工程計畫，營造友善步行環境，惟工程履約管理及監造作業未臻周全，影響工程品質及延宕工進，亟待研謀改善：捷運工程局考量新北環狀線第一階段新埔民生站旁80公尺寬民生路之人行穿越安全，辦理「環狀線新埔民生地下道工程」計畫，計畫期程自108年9月1日至115年9月27日，計畫總經費5億9,028萬餘元，截至114年底止，總累計計畫預定進度75.00％、實際進度58.00％。該計畫項下「環狀線新埔民生站地下道工程」，決標日期108年12月25日，決標金額3億9,801萬餘元，截至114年底止，預定工程進度78.00％、實際工程進度40.36％。經查其執行情形，核有：A.設計單位設計之擋土排樁因地質條件施作無效，承商提出變更為鋼管樁，疑未覈實辦理相關止水措施，嗣工程開挖後發生樁間滲漏致淘空地層，延宕工進；B.承商現場設置沉砂池容量未符營建工地逕流廢水污染削減計畫規範；C.承商設置之技術士未於施工期間至工地現場簽到，又監造單位未落實審查施工日誌簽到單，另承商僱用部分技術士未依規定投保勞工保險等情事，經函請研謀改善。（詳乙-185頁）

（4）捷運工程局辦理捷運三環六線-三鶯線計畫，提升三鶯地區公共運輸可及性，惟統包商設計階段未落實核對既有建築實況與圖說，給付相關專案管理服務費用未臻周妥，有待檢討改善：捷運工程局為促進土城、三峽、鶯歌地區之都市發展，提升三峽、鶯歌地區之可及性，辦理「捷運三環六線－三鶯線」計畫，計畫期程自99年12月1日至116年12月31日，計畫總經費501億9,994萬餘元，截至114年底止，總累計計畫預定進度及實際進度均為90.00％。該計畫項下「三鶯線捷運系統計畫統包工程」，決標日期105年5月16日，決標金額339億5,061萬餘元，截至114年底止，預定工程進度99.99％、實際工程進度96.45％。經查其執行情形，核有：A.統包商未依契約需求書規定，核對原土城線頂埔站建築物實況與竣工圖、基設圖是否相符，逕據相關圖說進行增建空間之鋼構件設計與訂料，俟施工階段始發現設計及訂料結果與實況不符無法施工，致須辦理變更設計增加鋼構件長度；B.統包工程部分契約變更事項之專案管理服務，未涉及可行性研究、規劃、設計、招標、決標或施工督導與履約管理之諮詢及審查，惟該局仍給付相關專案管理服務費用；C.統包工程部分契約變更事項之建造費用包含物價指數調整款，惟該局計算專案管理服務費用，未扣除物價指數調整款，與機關委託技術服務廠商評選及計費辦法規定欠合等情事，經函請檢討改善。（詳乙-187頁）

（5）教育局辦理南勢國民中學校舍暨市民多元服務設施統包工程計畫，舒緩林口地區學子就學需求，並提供幼兒園、公共托育及托老等多元服務，惟統包商派遣之專任工程人員未經機關核准，且施作鋼筋續接器錯開距離未符圖說規定等，有待檢討改善：教育局為舒緩林口地區學子就學需求，並提供幼兒園、公共托育及托老等多元服務，辦理「南勢國民中學校舍暨市民多元服務設施統包工程」計畫，計畫期程自111年1月1日至116年2月3日，計畫總經費17億650萬元，截至114年底止，總累計計畫預定進度及實際進度均為69.00％。該計畫項下「新北市立南勢國民中學校舍暨市民多元服務設施統包工程（第一次修正）」，由教育局委託新建工程處代辦，決標日期112年4月20日，決標金額15億1,350萬元，截至114年底止，預定工程進度63.68％、實際工程進度64.08％。經查其執行情形，核有：A.統包商派遣未經機關核准之人員執行專任工程人員督察工作；B.統包商未按圖施作鋼筋續接器錯開距離，且監造單位未落實查驗；C.地坪於施工過程破損未修復、熱水管雙壓著接頭未適當包覆等現場施作項目未符契約圖說規定等情事，經函請檢討改善。據復：A.依統包工程契約規定，處以統包商懲罰性違約金；B.統包商有明顯品質履約瑕疵事項，監造單位亦未落實施工查驗作業，分別處以懲罰性違約金，並責成監造單位提出檢討報告，另經統包商主任技師確認，結構安全無虞；C.已責請統包商依圖說及契約相關規定完成改善，並檢視全區施作項目，已無類同缺失，爾後督請監造單位加強施工查驗。

（6）交通局辦理蘆洲區長安機械停車場改建統包工程計畫，增加周遭停車空間，惟專職監造人員回訓證明已逾期仍持續擔任監造職務，且機關於公共工程雲端服務網登錄資料欠完整即時，有待研謀改善：交通局考量舊長安機械停車場基地周邊多為老舊住宅、市場，地方多次反映停車空間不足，另為美化、活化環境設施，改善周邊環境，推動改建立體停車場，辦理「蘆洲區長安機械停車場改建統包工程」計畫，計畫期程自110年7月1日至115年9月5日，計畫總經費7億1,978萬元，截至114年底止，總累計計畫預定進度及實際進度均為75.00％。該計畫項下「蘆洲區長安機械停車場改建統包工程」，決標日期112年7月11日，決標金額5億9,239萬餘元，截至114年底止，預定工程進度71.64％、實際工程進度73.57％。經查其執行情形，核有：A.監造人員回訓證明已逾期仍持續擔任監造職務；B.機關於公共工程雲端服務網登錄之預定完工日未即時更新，且歷次變更期程均未登錄相關資訊；C.地下室停車空間之消防泡沫噴頭防護半徑不足等現場施作項目未符契約圖說規定等情事，經函請檢討改善。據復：A.以服務建議書所提監造人員薪資，依未完成回訓日數處罰1/3人月費，後續注意證照到期日及回訓日期，以符契約規定；B.已完成修正系統預定完工日等資訊；C.業依圖說及契約相關規定辦理改善。

（7）水利局辦理二重疏洪道左岸加高工程計畫，維護五股疏左地區防洪安全，惟工程承攬廠商填報施工日誌、請領生活廢棄物清潔費等作業未盡周妥，設計監造單位複核設計書圖及執行監造作業欠落實，機關審查設計文件亦未嚴謹，有待檢討改善：水利局為維護二重疏洪道左岸五股地區防洪安全，並改善其周邊環境，辦理「二重疏洪道左岸加高工程」計畫，計畫期程自110年1月1日至115年8月31日，計畫總經費15億2,400萬元，截至114年底止，總累計計畫預定進度90.00％、實際進度89.90％。該計畫項下「二重疏洪道左岸加高工程」，決標日期111年9月14日，決標金額14億3,800萬元，截至114年底止，預定工程進度97.46％、實際工程進度96.98％。經查其執行情形，核有：A.工程承商申請估驗計價數量與施工日誌同日完成數量未合，且監造單位審查作業未落實；B.設計單位未依約覈實檢討複核原設計書圖，致須辦理工程變更設計，機關亦未落實設計審查作業；C.工程承商重複請領生活廢棄物清潔費等情事，經函請檢討改善。據復：A.工程承商施工日誌數量誤植，監造單位審核不實，分別依約處以懲罰性違約金；B.已依約扣罰設計單位懲罰性違約金，後續持續精進設計審查作業，針對重大公共工程，研議利用數位模型工具輔助，預先排除明顯衝突，以減少施工階段辦理變更設計；C.工程承商將工地產生之生活垃圾錯列為「一般事業廢棄物清運處理」工項，並據以請領價款，已扣回錯列價金，並處以工程承商及監造單位懲罰性違約金。

二、市政府所屬各機關學校採購作業執行情形之查核

（一）114年度採購作業執行情形

工程類

535億1,098萬餘元59.73％

財物類

66億7,868萬餘元

7.46％

勞務類

293億9,140萬餘元

32.81％

圖2  114年度各類採購件數、金額統計

資料來源：整理自行政院公共工程委員會政府電子採購網下載資料。

市政府所屬各機關學校辦理採購於114年度決標刊登政府電子採購網案件計10,910件，決標總金額895億8,107萬餘元，包括工程採購2,076件（19.03％），決標金額535億1,098萬餘元（59.73％）；財物採購2,749件（25.20％），決標金額66億7,868萬餘元（7.46％）；勞務採購6,085件（55.77％），決標金額293億9,140萬餘元（32.81％）（圖2）。

（二）審計機關查核情形

本處查核市政府所屬各機關學校採購作業執行情形，發現尚待研謀改進事項，歸納摘述如下：

1.殯葬管理處辦理空調設備維護保養、拜飯業務與清潔管理勞務採購案，維持治喪環境品質與衛生，惟廠商未確實申報勞工投保薪資或繳足勞工退休金負擔金額，有待檢討改善：殯葬管理處為維持治喪環境品質與衛生，陸續辦理113及114年度「空調設備維護保養案」採購案，決標日期分別為112年12月1日及113年11月6日，決標金額285萬餘元及318萬餘元；113年度「牌位區拜飯業務及清潔管理勞務委外」採購案，決標日期112年12月26日，決標金額638萬元。經查部分廠商為其派駐勞工投保勞工保險、就業保險、職業災害保險，未確實申報勞工之投保薪資，將部分勞工投保薪資金額以多報少，或未繳足應為勞工負擔提繳之退休金，影響勞工權益，惟該處未依勞工保險條例、勞工退休金條例等規定將廠商移送主管機關查處，經函請檢討改善。（詳乙-37頁）

2.農業局補助民間團體辦理農業產銷推展工作，促進農業發展，惟採購監督作業未盡落實，且補助要點規範未臻周延，有待研謀改善：農業局為鼓勵農（漁、人）民團體或個人，改善農業推廣與產銷設施設備，加強農業產銷及農產品展示工作，於100年10月17日訂定「新北市政府農業產銷推展工作補助要點」（下稱農產補助要點），每年補助相關民間團體或個人辦理農業產銷推展工作，並辦理計畫經費管制考核等作業。近3年度（112至114年度）該局分別編列補助預算1億6,564萬餘元、2億67萬餘元及2億1,425萬餘元，截至114年底止，累計已核定設施設備更新修繕相關補助案件298案。經查其執行情形，核有：（1）部分受補助團體對適用政府採購法規定（公告金額以上採購）案件，拆分數案採購未辦理公告招標，該局未落實監督機制；（2）農產補助要點對專案補助案件預期效果衡量考核規範未盡嚴謹周妥，類似受補助設施修繕案件填報預期效果，部分有量化數據，部分則無，填報內容存有落差等情事，經函請檢討改善。（詳乙-81頁）

3.新北市立聯合醫院採購醫療設備及資訊系統，並辦理資訊安全管理稽核，提升醫療品質及維護個資安全，惟訂定採購規格、履約管理等作業未臻周妥，且資訊管理使用稽核改善措施未落實執行，有待研謀改善：新北市立聯合醫院為提升醫療品質，汰舊換新既有高頻數位X光機暨相關設備，並維護改善既有醫療資訊系統（Healthcare Information System, HIS），進而開發次世代系統，分別辦理高頻數位X光機含偵測板1套採購案，決標日期115年1月20日，決標金額850萬元；醫療資訊系統維護及增修案一式採購案，決標日期113年12月11日，決標金額276萬餘元；醫療資訊系統次世代架構建置案採購案，決標日期114年2月5日，決標金額750萬元，同年11月1日啟用。另該院為維護HIS系統個人資料檔案安全，已訂定該院個人資料檔案安全維護計畫，並進行資訊管理使用稽核。經查其執行情形，核有：（1）訂定X光機採購案設備規格時，未善用衛生福利部食品藥物管理署建置「醫療器材許可證查詢系統」內登載醫療器材說明書資訊，逐項比對採購規格之合理性；（2）辦理次世代HIS系統採購案，原有HIS系統中之藥事照護系統優化功能，包括：AI藥師助手、AI文字編修、醫事照護之藥品適當性評估等，廠商未依約拋轉至新系統，且藥師訪視紀錄仍需由藥師逐筆匯入，無法系統化自動匯入與整理資料；（3）據113及114年度資訊管理使用稽核報告所載，研擬於次世代HIS系統完善查詢軌跡記錄檔稽核日誌（Log）功能，並規劃訂定HIS系統使用管理作業要點，惟次世代HIS系統已於114年11月1日試運轉，稽核日誌（Log）功能尚未建置，HIS系統使用管理作業要點亦未完成訂定等情事，經函請檢討改善。（詳乙-105頁）

4.衛生局辦理實驗室、板橋區及三重區衛生所裝修工程，提供員工舒適辦公環境，惟工程設計及施工履約階段間有作業缺失情事，有待研謀改善：衛生局為取得「新北板橋醫療園區」用地，規劃113至115年間將該局實驗室及板橋區衛生所，由現址搬遷至蘆洲重陽大樓及板橋區中山段都市更新案公益回饋空間；另考量三重區衛生所既有建物老舊損壞，亦規劃搬遷至市政府第二行政大樓，因新址室內裝修需求，分別辦理「新北蘆洲重陽大樓建置新北市政府衛生局實驗室裝修工程」、「新北市板橋區衛生所室內裝修統包工程」及「新北市三重區衛生所室內裝修工程」3件採購案，決標金額分別為1億451萬餘元、4,428萬元及2,770萬元，截至114年底止，可支用預算數3,625萬餘元、4,470萬元及538萬餘元，因招標流標、細部設計多次修正、裝修地點點交進度延遲無法施工等因素，實現數574萬餘元、85萬餘元及90萬餘元，執行率為15.85％、1.92％及16.87％。經查其執行情形，核有：（1）實驗室裝修工程之設計監造單位漏編有價回收廢料工項，且監造報表記載內容缺漏，機關審查作業欠周；（2）板橋區衛生所裝修工程之統包商將投標所提創意回饋項目納入詳細價目表計價，未依承諾回饋機關，且專案管理單位未落實審查作業；（3）三重區衛生所裝修工程之設計監造單位修正細部設計圖說及監造計畫逾期提送，機關審查作業欠周等情事，經函請檢討改善。（詳乙-104頁）

5.高灘地工程管理處辦理觀音坑溪橋梁改善工程，提升通行安全性，屬橋梁柱大跨距之構造物，惟未妥適訂定投標廠商資格，致不具承攬資格之廠商得標承攬，亟待檢討改善：觀音坑溪橋坐落於五股區成泰路4段22巷底堤防外觀音坑溪與淡水河匯流口，係高灘地自行車道往返蘆洲、五股及八里重要橋梁，為鋼拱吊索混凝土板梁單垮橋。該橋自94年啟用至今超過20年，經檢測結果，其結構系統之吊索、支承墊等組件有逐年鏽蝕劣化情形。高灘地工程管理處（下稱高灘處）為提升通行安全性，辦理「五股觀音坑溪橋梁改善工程」，規劃更換其吊索、支承墊等零件補強該橋梁結構，承商於112年4月21日更新吊索時發生橋體倒塌，導致施工人員受傷，該處因承商擅自減省工料情節重大，於11月22日通知終止契約。高灘處爰重新辦理「五股區觀音坑溪橋重建統包工程」，規劃新建鋼拱橋1座，於112年10月20日決標，決標金額7,370萬元，113年2月19日開工，11月19日完工啟用。經查該橋梁柱跨距約60公尺，已逾乙等及丙等綜合營造業得承攬橋梁柱跨距25公尺及15公尺以下之工程規模範圍，惟該處以上開橋梁改善工程屬既有橋梁「修繕」而非「新建」，逕認定不適用營造業承攬工程造價限額工程規模範圍申報淨值及一定期間承攬總額認定辦法等規定之綜合營造業承攬工程規模範圍，訂定投標廠商資格為丙等（含）以上綜合營造業，致招標結果由不具承攬資格之丙等綜合營造業者得標承攬，經函請檢討改善。（詳乙-136頁）

6.部分學校辦理校園建物及空間裝（整）修工程，提升教學環境舒適度，惟部分採購契約規定未盡合宜，或材料測試證明缺漏等，允宜檢討改進：淡海國民小學辦理「112學年度圖書館空間裝修及設備採購案」（下稱A案）、汐止國民小學辦理「114年六藝樓外牆整修工程」（下稱B案）、板橋國民中學辦理「新月非營利幼兒園增班調整廚房空間之場地裝修工程」（下稱C案），決標日期分別為113年5月14日、114年2月12日、114年6月25日，決標金額270萬元、1,790萬元、747萬元。經查其執行情形，核有：（1）A案書庫區書櫃六分側封板，契約規定採用防焰一級發泡板施作，惟承商材料送審資料未提送防焰測試證明；（2）B案施工規範規定，工程完成後，應由承包商出具6年保固保證書，與契約規定保固1年不一致；（3）C案設計圖說油脂截留器之可流放懸浮固體標準，引用臺北市下水道自治條例規定，未符新北市政府相關規範等情事，經函請研謀改善。據復：（1）已補正防焰一級發泡板之「防焰性能認證合格證書」，爾後將建立文件自主檢核機制，針對契約規定應提送文件逐項確認，落實管理作業；（2）已依施工規範規定，請承包廠商出具合規之6年保固保證書；（3）圖說引用之設置標準確誤植為臺北市之規定，經參考同廠牌不同型號之檢驗報告尚可符合新北市針對懸浮固體之規範。

三、民間參與公共建設案件執行情形之查核

（一）辦理民間參與公共建設案件情形

市政府所屬機關114年度完成簽約之民間參與公共建設案件計10件，民間投資金額總計117億414萬餘元，其中1件屬民間機構投資新建並為營運，營運期間屆滿後，移轉該建設之所有權予市政府（BOT）之案件；1件屬民間機構投資興建完成後，政府一次或分期給付建設經費以取得所有權，並由該民間機構營運，營運期間屆滿後，營運權歸還市政府（有償BTO）之案件；3件屬民間機構投資增建、改建及修建政府現有建設並為營運，營運期間屆滿後，營運權歸還市政府（ROT）之案件；5件屬民間機構營運政府投資興建完成之建設，營運期間屆滿後，營運權歸還市政府（OT）之案件。另截至114年底，市政府列管已完成投資契約簽訂案件共計55案，民間投資總金額為602億8,176萬餘元；尚未簽訂投資契約案件共計16案，預計民間投資總金額為368億7,628萬餘元。

22,260

（二）審計機關查核情形

本處查核市政府所屬各機關學校辦理民間參與公共建設案件執行情形，發現尚待研謀改進事項，歸納摘述如下：

1.體育局辦理板橋第二運動場體育場用地促參案，提升土地使用效益，惟擬訂之投資契約草案部分條文未契合可行性評估與先期規劃報告內容，歷經多次招商未果，有待針對問題癥結，妥謀善策因應：體育局為提升板橋第二運動場體育場用地使用效益，規劃開發多功能室內大型場館，辦理「新北市板橋第二運動場體育場用地BOT案」，預計民間投資金額150億元，許可年限50年。經查該局招商前核定之可行性評估與先期規劃報告所載，為加速土地處理效率，於招商條件中約定，由得標廠商簽約後一定期間內完成板橋區光華段424、426、427、439地號4筆已徵收未過戶土地取得，該4筆土地私有部分以111年公告土地現值1.4倍推估取得成本約3.08億元、公共建設本業及附屬事業興建總成本預估為146.92億元，且營運期間以當期申報地價及課徵地價稅稅率之乘積（即當期申報地價總額之1％金額）酌予減收土地租金，財務評估結果，自償能力為101.35％、計畫淨現值為3.06億元，始具自償能力及民間投資可行性。惟該局擬訂投資契約（草案）第7.1.2條等規定，卻規範民間機構應自契約簽訂日起1年內，完成全部開發必要用地範圍（上開4筆土地）土地所有權移轉登記協議書及信託契約之簽訂，應負擔取得土地一切相關費用，不得主張納入整體財務評估，且應無條件回饋予市政府，與上開可行性評估及先期規劃報告核定內容，將土地取得成本納入財務評估之作法未合，且低估民間機構興建期間投入成本數額，高估計畫自償率及淨現值，不無影響民間機構投資意願疑慮，嗣經113年3月13日、113年12月27日、114年11月26日三次招商結果，尚無合格申請人提出申請，招商期間已長達1年8月，經函請研謀善策。（詳乙-195頁）

2.經濟發展局辦理AI+智慧園區污水下水道、工商展覽中心、八里龍形市場3件促參案，提升公共服務品質，惟未公開甄審會議紀錄於機關網站、對民間機構履約缺失未依約處置、民間機構營運情形未如預期等，有待檢討改進：經濟發展局為引進民間資源，提升公共服務品質，依促參法有償BTO方式，辦理「新北國際AI+智慧園區污水下水道系統促進民間參與（BTO）案」，契約起迄期間115年2月24日至133年2月23日，契約金額9億3,592萬餘元（經濟發展局分2期撥付民間機構契約價金）；依促參法OT方式，辦理「新北市工商展覽中心營運移轉案」，契約起迄期間113年9月13日至123年9月12日，民間投資金額7,200萬元；依促參法BOT方式，辦理「新北市八里區龍形市場新建營運暨移轉案」，契約起迄期程自110年1月8日至160年1月7日，民間投資金額1億1,723萬餘元。經查其執行情形，核有：（1）AI+智慧園區污水下水道及工商展覽中心2案，未依規定將甄審會議紀錄公開於機關網站；（2）工商展覽中心案之民間機構履約過程有缺失情形，機關遲未依約裁罰；（3）八里龍形市場案之民間機構營運情形未如預期等情事，經函請檢討妥處。據復：（1）於該局網站設置促參案甄審會議紀錄公開專區，並揭露甄選會議紀錄，後續案件亦將依規定辦理；（2）已依契約規定裁處民間機構違約金；（3）調整1樓原零售市場空間營運模式，引進蔬果行持續提供生鮮蔬果及熟食零售等市場服務。

3.體育局辦理國民運動中心促參案，引進民間機構專業團隊營運管理，惟部分民間機構派遣人員未經機關核准、營運情形未如預期、修建營運設施設備未臻周全等，有待檢討改進：體育局為引進民間機構專業團隊投入營運與管理國民運動中心，辦理「新北市三重國民運動中心增建、改建、修建營運移轉（ROT）案」（下稱三重案）及「新北市三鶯及鶯歌國民運動中心增建、改建、修建營運移轉（ROT）案」（下稱三鶯案），契約起訖期程分別自114年10月1日至122年9月30日及113年11月1日至121年10月31日，民間投資金額為8,364萬餘元及3,947萬餘元。經查其執行情形，核有：（1）三重案民間機構派遣之專職工程人員與機關核准人員未符；（2）三鶯案民間機構營運體適能中心之使用人次未如預期；（3）三重及三鶯案民間機構修建之營運設施設備未臻周全等情事，經函請檢討妥處。據復：（1）未來於運動場館整修時，將審慎檢視提報人員是否與實際派遣人員相同，亦請顧問公司加強檢核機制；（2）民間機構持續透過課程調整及行銷推廣等措施提升服務品質，逐步培養穩定客源；（3）營運設施設備未臻周全，部分已完成改善，部分預計於115年8月底前完成改善。

陸、永續發展推動情形之查核

聯合國於2015年通過2030永續發展議程，提出17項永續發展目標（SDGs），藉此引領各級政府、企業、公民團體等行動者，共同創建以永續的方式進行生產、消費及使用從空氣到土地、從河流、湖泊及地下水到海洋的各種自然資源的世界。國際最高審計機關組織（INTOSAI）亦於2016年通過「阿布達比宣言」，宣示各國審計機關將聚焦於落實2030永續發展目標之審計。行政院國家永續發展委員會為回應2030年永續發展議程，早於107年12月14日核定通過臺灣永續發展目標18項核心目標，並推動各地方政府自願性編製地方政府自願檢視報告（Voluntary Local Review,VLR）。

茲將截至114年12月31日止，新北市政府推動永續發展概況及審計機關查核情形，說明如下：

圖1　新北市永續發展組織架構圖

資料來源：整理自新北市政府提供資料。

永續發展組織架構

新北市政府為落實聯合國永續發展目標，積極促進產業綠色轉型與住商節能、強化環境保護、提升城市調適能力，並兼顧氣候變遷之減緩與調適，以永續思維建構低碳生態城市，達成2050淨零排放願景，於100年3月31日設置新北市政府健康城市及永續發展委員會，協調各機關推動節能減碳、永續能源及綠色產業、水土資源永續利用、加強預防保健與強化社區防疫、推動生物多樣性之保育及水資源保護等。由市長擔任主任委員，邀請相關機關首長、專家學者、企業及社會團體代表擔任委員，下設10大分組，定期召開會議研訂、審議健康城市及永續發展重大議案，期以在地行動回應永續議題，及型塑安居樂業與宜居永續城市（圖1）。

- 提交自願檢視報告及實踐淨零行動方案

新北市政府於108年10月率先發布新北市永續發展目標地方自願檢視報告（VLR），成為全臺第1、全球第10個發表VLR的城市。109年復為唯一受邀簽署紐約VLR宣言（New York City VLR Declaration）之臺灣城市，並訂定81項新北市永續發展指標，由各機關設定目標值及提出推動成果，據以擘劃施政藍圖，推動各項政策。

110年發布第2版新北市VLR，以「不遺漏任何一人」精神為主軸，除記錄因應新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情之防疫作為並展現城市復甦韌性，更納入翻轉五股垃圾山成為「五股夏綠地」、智慧防汛系統等60個具體案例。111年發表「新北市2050淨零路徑暨氣候行動白皮書」，提出三大零碳藍圖，及減緩計畫、調適計畫、社會轉型等三大面向之氣候行動。114年發布第3版新北市VLR，將新北市永續發展指標擴充至82項，將永續融入市民日常，以「日日永續，處處有感，安居樂業」為願景，透過淡水河整治、八里淨零示範區、智慧滯洪池及公車全面電動化等跨局處實踐成果，展現市府永續施政效能。

- 審計機關查核情形

表1　地方審計處室查核工作重點項目與永續發展核心目標關聯情形

| 查核工作重點項目名稱 |  | 永續發展核心目標 |
| --- | --- | --- |
| 共同性 | 1.政府推動毒品防制及健康維護政策執行情形 | SDG 3：確保及促進各年齡層健康生活與福祉 |
|  | 2.政府落實文化平權及終身教育政策情形 | SDG 4：確保全面、公平及高品質教育，提倡終身學習 |
|  | 3.政府推動促進民間參與公共建設執行情形 | SDG11：建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村 |
|  | 4.計畫型補助款執行情形 |  |
|  | 5.地方政府辦理閒置公共設施活化作業執行情形 |  |
|  | 6.政府推動淨零轉型執行情形 | SDG13：完備減緩調適行動以因應氣候變遷及其影響 |
| 個別性 | 1.新北市推動弱勢族群照顧服務執行情形 | SDG 1：強化弱勢群體社會經濟安全照顧服務 |
|  | 2.新北市落實環境品質維護執行情形 | SDG 6：確保環境品質及永續管理環境資源 |
|  | 3.新北市推動綠色經濟發展執行情形 | SDG12：促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式 |

資料來源：整理自114年度審核報告。

政府為落實永續發展目標，積極擘劃永續發展組織與架構、檢視我國永續發展進程，並積極推動實踐淨零承諾之相關計畫與行動方案。為回應國際審計趨勢與倡議，本處114年度聚焦影響層面廣泛之健康福祉（SDG 3）、教育品質（SDG 4）、永續城市（SDG 11）、氣候行動（SDG 13）等面向，加強查核政府推動毒品防制、落實文化平權、促進民間參與公共建設、計畫型補助款、閒置公共設施活化、推動淨零轉型等攸關國家永續發展及市民福祉之重要施政議題，作為年度地方審計處室查核工作重點項目（表1），期能從整體政府之宏觀視野研提審計建言，協助行政部門洞察潛存施政風險及前瞻未來挑戰，促進政府良善治理，落實永續發展目標。茲將相關尚待研謀改進事項，歸納摘述如下：

### （一）共同性查核工作重點項目

1.健康福祉面向（核心目標3）

健康福祉面向，涉及核心目標3「確保及促進各年齡層健康生活與福祉」，經本處加強抽查政府推動毒品防制及健康維護議題，茲將主要查核發現及處理情形，分述如下：

（1）辦理毒品防制及藥癮個案追蹤輔導，提升藥癮個案管理及醫療處遇效能，惟未依計畫聘足藥癮個案管理人力，且個案追蹤輔導列管及治療留置率仍待提升，亟待妥謀善策。

市政府配合中央反毒政策，於95年成立新北市政府毒品危害防制中心（下稱毒防中心），並依毒防中心設置要點規定，設置綜合規劃組、預防宣導組、保護扶助組、醫療服務組等4組，推動毒品防制工作，其中預防宣導組及醫療服務組由衛生局主責。114年衛生局辦理毒品防制相關業務經費，決算數為1億5,623萬餘元，惟未依計畫聘足藥癮個案管理人力，且聘任率由前3年（111至113年）95.12％、94.12％、95.97％，降至88.75％；截至114年8月底止，毒防中心列管施用毒品繼續輔導個案未結案件中，屬分案後逾衛福部規定期限完成初次評估者計182案，且26案已逾期1至3年不等，遲未完成需求等級評估，另有8案未能與個案聯繫期間已達暫結案標準，未通知警政單位協尋，恐影響個案追蹤管理成效；114年期中（1至6月）美沙冬維持治療新收個案持續治療滿6個月之留置率，較113年期中留置率及期末留置率下降，且未達衛福部訂定65％以上之目標值，另114年期中美沙冬維持治療服藥平均出席率雖較113年期末平均出席率增加，惟提供維持治療機構中，以新北市立聯合醫院（板橋院區）之服藥出席率最低（76.98％），且其服藥出席率已連續3期低於平均值並逐期降低等情事，經函請檢討改善。（詳乙－99頁）

（2）持續辦理心肺復甦術急救教育宣導，強化民眾急救處置能力，惟宣導執行成果集中於學校場域，且宣導活動執行成果衡量指標難以呈現宣導實效，有待研謀改善。

消防局為提升到院前心肺功能停止患者存活率及強化民眾急救處置能力，持續辦理全民心肺復甦術（下稱CPR）及自動體外心臟電擊去顫器（下稱AED）之急救教育宣導，並訂定辦理全民CPR暨AED急救教育宣導實施計畫，由消防局各救災救護大隊（下稱大隊）針對各機關團體、公司行號、學校及社區里民，透過CPR、AED講解及實作演練，推廣急救知識及技能，114年度宣導目標總人數為15萬人。114年截至8月底止，辦理宣導場次共計646場次，宣導人數達13萬餘人（占年度預計人數92.62％），惟多數大隊執行成果集中於學校場域，部分學校之宣導活動，因配合學校僅1小時之宣導時間需求，且於教官1人並採學生集中體育館或操場方式辦理，在宣導時間短且參與人數眾多情形下，參與實作人數有限，影響教學效果；又消防局辦理CPR及AED急救教育宣導，係以宣導人數作為執行成果之衡量指標，惟該衡量方式僅能反映宣導活動觸及人次，無法衡量急救教育宣導實質成效等情事，經函請檢討改善。（詳乙－49頁）

（3）持續辦理公有零售市場營運管理業務，惟有部分公有零售市場設置自動體外心臟電擊去顫器設備已逾耐用年限，及未定期檢查並更新資料，亟待研謀改善。

市場處為提供市場內攤商及民眾安全之購物環境，依規定設置AED，自113年起採向廠商租賃設備方式於公有零售市場或攤販臨時集中場設置AED，截至114年9月底止，計有48處市場設置AED，其中自行購置3臺、租賃36臺，及由委外營運公有營運市場廠商提供9臺，有助民眾發生意外時緊急應變，提升急救成功率。惟委外營運公有零售市場廠商未將AED設備資料登錄中央主管機關指定網站，且經本處於114年9月間就地查核發現板橋區黃石公有零售市場、土城區土城市場及頂埔市場、中和區和平街攤販臨時集中場等4處市場，平面圖未標示AED設備位置，核與規定未合，且不利急救使用；另自103年起至109年間陸續採購AED設備計39臺、金額162萬餘元，設置於自行經營管理之公有零售市場，截至114年9月底止皆逾耐用年限，且未依規定辦理設備檢查及更新管理人異動資料，影響AED設備設置成效等情事，經函請研謀改善。(詳乙－88頁)

（4）衛生所提供基層醫療及藥事服務，提升病人就醫及用藥安全，惟部分衛生所未落實辦理藥品盤點作業，或藥品銷毀程序欠妥，又藥品採購控管尚欠周延，且存在藥師人力缺口問題，亟待檢討改善。

衛生局為提升病人就醫暨用藥安全，訂定衛生所用藥採購管理原則。又依新北市各衛生所組織規程及29區衛生所編制表，除11區衛生所有編制藥師員額提供藥事服務外，餘18區衛生所係以處方箋釋出方式提供民眾至合法藥局領取藥品。經查新北市烏來區、貢寮區、平溪區等3家衛生所藥品管理及藥師配置情形，部分衛生所辦理藥品盤點，盤點清冊未列管藥品有效日期，或辦理逾期藥品銷毀，未製作藥品銷毀清冊及記錄藥品處理結果，藥品管理及銷毀機制未臻完備；部分衛生所未依規定設定藥品安全存量，過量採購藥品，或已設定藥品安全存量，惟未落實參據辦理採購作業，且藥品管理人員未即時提醒醫師儘速使用滯存藥品，易致藥品逾期報廢；迄本處查核日（114年10月17日）止，部分衛生所藥師人力長期懸缺未補，衍生藥品管理作業缺失，影響民眾就醫領藥權益等情事，經函請檢討改善。（詳乙－107頁）

2.教育品質面向（核心目標4）

教育品質面向，涉及核心目標4「確保全面、公平及高品質教育，提倡終身學習」，經本處加強抽查政府落實文化平權及終身教育政策議題，茲將主要查核發現及處理情形，分述如下：

（1）辦理短期補習班稽查及輔導作業，有助提升補習教育服務品質，惟轄內部分短期補習班未依法申請核准立案或完整揭露應公開資訊，又相關案件後續裁處作業尚待強化，且補習班參與公共安全講習比率降低，有待研議精進。

教育部為強化全國各立案短期補習班（下稱補習班）之管理，建置直轄市及各縣市短期補習班資訊管理系統網站（下稱補習班資訊管理系統），藉由公開各補習班資訊，提供民眾掌握合法業者訊息管道。截至114年底止，補習班資訊管理系統列管新北市轄內短期補習班計2,920家。部分補習班已辦理消防安全設備檢修申報，或於人力銀行刊登徵才資訊，惟查無其核准立案資訊，亟待依法查明妥處；教育局為管理新北市轄內補習班，於106年度建置新北市短期補習班管理及通報平臺，供業者登錄補習班基本資料，並可自動傳輸相關資料至補習班資訊管理系統，惟部分班舍及教室面積誤植，或未完整揭露教職員工姓名等情形，影響公開資訊之正確及完整性，與藉由資訊系統協助管理防範不適任人員從事補習班工作之效益；112至114年度參加公共安全講習之補習班分別計1,690家、1,763家及1,568家，參與課程比率為59.68％、61.45％及53.70％，114年度補習班參與家數與參與比率均為近3年最低，且各年度稽查發現補習班違反公共安全相關規定案件，計96件、94件及141件，114年度呈現增加現象，補習班公共安全及輔導等業務實施計畫辦理成效仍有精進空間；部分補習班未申請立案，卻未依法裁處，行政處分未盡一致等情事，經函請研謀改善。(詳乙－66頁)

（2）厚植性別平等教育資源與環境，建立校園性別事件調查專業人員人才庫，惟部分調查專業人員多年未參加精進培訓，且相關人員參訓情形及成效欠佳，另部分通報案件處理期程未符規定，潛存校園安全風險，亟待妥謀善策因應。

教育局為培植校園性別事件調查專業人員，賡續辦理校園性別事件調查專業人員初階、進階、高階及精進培訓課程，截至114年底止，納入新北市校園性別事件調查專業人員人才庫者計550人，其中逾3年未參加相關精進培訓課程之調查專業人員，分屬104年、105年、106年、108年、109年、110年、111年納入新北市人才庫者，分別為34人、10人、21人、37人、22人、48人、75人，合計247人，占比44.91％，渠等人員是否汲取最新法規與實務，持續提升專業素養不無疑慮；辦理調查專業人員高階培訓課程，完成培訓取得結業證書人數占預計招收人數比率由112年度之98.33％，降至113及114年度之54.17％及66.67％，且同期間因未全程參與培訓課程而未取得結業證書者之比率介於9.43％至21.33％，影響人才庫量能之擴充；另截至114年度，教育局所轄302所市立高中及國中小，校內人員未具有校園性別事件調查專業素養之專家學者資格者計有72所，占比23.84％；新北市高中（職）以下學校114年通報疑似校園性別事件計2,995件，其中行為人為學校教職員且經調查確認者94件，經分析其調查處理期程，自通報後未依限於7日內召開性別平等教育委員會（下稱性平會）者8件；自性平會受理申請調查或檢舉至完成調查逾4個月期限者1件；自解聘、免職、終止契約關係或終止運用關係之書面通知送達至資料庫登載通報資料期程逾7日期限者1件，相關行政作業程序延宕，影響已確認不適任人員之管制效果等情事，經函請研謀改善。(詳乙－67頁)

（3）推動街頭藝術展演，有助活絡藝文風氣，惟部分行政區展演場地布建及利用率尚待提升，且逾7成場地管理單位未導入線上申辦，甚或僅能以臨櫃方式辦理，又未落實展演稽查與違規記點警告作業，另連續2年辦理藝人培力課程之參與人數未盡理想，允宜研謀改善。

文化局推動街頭藝術展演，持續製發街頭藝人證照，及經營126處展演地點，112至114年度分別編列街頭藝術整合及推廣計畫經費300萬元、300萬元及577萬餘元，廣設多元展演空間，惟石碇、雙溪2個行政區未布建展演場地，且114年度截至6月底止，未有街頭藝人申請展演之場地，計有新北市政府市民廣場等56處（占44.44％），其中板橋放送所等33處連續2年6個月均未有街頭藝人申請展演，空間利用率尚待提升；提供街頭藝人申請使用場地方式分別為臨櫃申請、透過新北市藝文團體資訊網線上登記及其他3類，惟95處（占75.40％）管理單位未導入線上申辦，其中7處甚僅能以臨櫃方式辦理，未盡簡政便民；未落實展演稽查，且部分展演場地（如淡水金色水岸河濱公園）發生藝人違規事項未予記點警告處分，另112及113年度辦理藝人培力課程滿班為180人次，惟缺額人次分別為101人次及82人次，參與人數未盡理想等情事，經函請研謀改善。（詳乙－71頁）

（4）持續補助客家人民團體辦理客家文化研習課程，發揚客家文化，惟客家文化研習課程參與情形未盡理想，又部分核定補助案件未依規定即時登載於民間團體補助系統，或登載資訊錯誤，有待研謀改善。

客家事務局補助客家人民團體辦理客家文化研習課程，包含客語班、音樂班、舞蹈班、戲劇班及其他推展客家文化等課程。112至114年度補助客家人民團體辦理客家文化研習課程，分別開班129班、128班及132班，參與人數為2,494人、2,465人及2,486人，惟課程整體平均參與人數呈現逐年減少現象，且戲劇班已連續3年未有客家人民團體申請辦理，又114年度共34班課程（占比25.76％）未加入新北市學習地圖網站，影響民眾參與課程機會；另據客家事務局提供民間團體補（捐）助系統匯出114年度補助客家人民團體辦理客家文化研習課程案件，部分補助案件未依規定即時登載於民間團體補（捐）助系統，又部分補助案件有申請日期晚於活動開始日期之異常情形，或有漏登團體實際自付金額，致案件全部實支經費總額有誤，影響補助經費核定及撥款合規性等情事，經函請研謀改善。（詳乙－178頁）

3.永續城市面向（核心目標11）

永續城市面向，涉及核心目標11「建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村」，經本處加強抽查政府推動促進民間參與公共建設、計畫型補助款、閒置公共設施活化等議題，茲將主要查核發現及處理情形，分述如下：

（1）持續推動城鎮風貌及創生環境營造計畫，打造具在地特色之魅力城鎮，落實城鄉均衡發展，惟中央列為優先推動地方創生地區之行政區尚未申請補助強化再生設施，又社區規劃師回訓比率尚待提升，及使用公、私有土地申請補助維護管理期程差異顯著，均影響計畫執行成效，有待研謀改善。

城鄉發展局配合內政部國土管理署推動「城鎮風貌及創生環境營造計畫」，向該署申請並獲核定補助辦理新北市改善城鎮基盤環境顧問及社區規劃師駐地輔導等計畫。110至114年度獲核定「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型補助案件計10案，改善範圍涵蓋板橋、金山、土城、三芝、三重、萬里及烏來等7個行政區。惟行政院地方創生國家戰略計畫列為優先推動地方創生地區之平溪區、貢寮區及瑞芳區，截至114年10月底止，均尚未透過城鎮創生計畫提案爭取補助資源，未能藉由相關計畫資源強化城鎮再生設施及公共環境品質；城鄉發展局自109年度起辦理社區規劃師培力課程，近年培力課程已逐步導入淨零碳排、氣候調適、防災韌性及生態工法等跨域新興議題，惟109年度結訓之51名社區規劃師，後續再回流參與前開新興議題相關課程者僅10人，回訓比率19.61％，不利提升社區規劃師專業知能及素養；城鄉發展局透過社區規劃師輔導機制辦理社區亮點空間改造計畫，規範申請補助案件之公有土地使用同意期限至少2年、私有土地至少5年，公、私有土地維護管理期程差異達3年，且部分公有土地案件於維護期限屆滿後未能持續妥善管理，影響補助成果延續性及經費使用效益等情事，經函請研謀改善。（詳乙－163頁）

（2）推動都更中繼住宅短期安置計畫、危險建築物580計畫及公益設施回饋機制，協助弱勢族群安置、社區重建及加速都市更新，惟中繼住宅供給與租屋媒合機制尚待完善，部分危險建築物更新案件推動未如預期，且折繳代金案件實際建置之公益設施類型未若實體捐贈案件多元，允宜研謀改善。

城鄉發展局自114年8月1日起實施「新北市辦理都更中繼住宅短期安置計畫」，運用市有地參與都市更新分回及容積獎勵捐贈公益設施取得之房地，作為都市更新拆除重建期間之中繼安置住宅；於112年7月1日公告實施「新北市危險建築物580專案計畫」（下稱危險建物580計畫），針對都市計畫範圍內高氯離子鋼筋混凝土或耐震能力不足之危險建築物社區，經市政府投入資源協助整合，提升重建意願達80％以上，交由新北市住宅及都市更新中心以公辦都市更新方式推動重建；對於依法捐贈未符受贈機關使用需求之案件，得改採折繳代金方式納入新北市城鄉發展基金統籌運用。截至114年10月底止，新北市政府都市更新處（下稱都更處）已核定都市更新案件位處板橋、中和、三重、新莊、新店、永和及土城等7個行政區案件占已核定總案件數90.40％，惟僅規劃三重、新莊及土城等3個行政區可提供都更中繼住宅，都更案件較集中之板橋、中和、新店及永和等4個行政區，尚未提供，又都更處已與新北市租賃住宅服務商業同業公會簽署合作備忘錄，媒合民間租屋資源以增加都更中繼住宅數量，卻未訂定具體合作內容及推動期程，影響民眾參與都市更新意願；危險建物580計畫累計受理30案，其中11案因不符申請資格或公辦都市更新意願同意比率未達80％而終止辦理，餘19案仍於資格審查、方案評估或招商規劃階段，迄無完成公辦都市更新招商簽約案例；依市政府公告優先設置公益設施項目，包括公共托老、公共托育（幼兒園）、社會住宅（含中繼住宅）、老人活動及國民運動中心等多元公益設施，惟採折繳代金納入新北市城鄉發展基金後，受該基金法定用途限制，實際得以提供（建設）公益設施之型態相對限縮，公益回饋效益仍待提升等情事，經函請研謀改善。（詳乙－164頁）

（3）持續強化危險水域管理與控管措施，並配合中央辦理山區溪水暴漲警示作業，降低民眾發生水域意外風險，惟部分鄰水露營區或溯溪活動地點未納入警示通報範圍，及未全面檢視評估轄內適合導入人工智慧系統（AI）人形辨識之水域，允宜研議強化危險水域之安全管理及風險控管機制。

新北市轄內水域類型多元，包含溪流、瀑布及沿海水域，於強降雨或汛期期間易形成高風險水域環境，截至114年底止，新北市列為危險水域計160處。交通部中央氣象署（下稱氣象署）與消防局合作，自111至114年度於新北市大豹溪等10處民眾活動熱門遊憩水域、防溺重點水域或救溺勤務事故之溪流區域，發布「山區暴雨之溪水暴漲警示訊息」（下稱警示訊息），由消防局提供氣象署需發布警示訊息之區域位置（經緯度），氣象署據以建置相關警示範圍，當上游或附近山區發生暴雨時，透過該署之災防告警系統（PWS）發布手機簡訊，即時警示河流下游活動民眾河水暴漲風險，提醒提前撤離，惟仍有烏來、雙溪、三峽、平溪、坪林、石門等行政區共13處鄰水露營區或溯溪活動地點，未納入鄰近或未設置警示訊息通報範圍；新北市淡水等12個區公所已於危險水域設置監視器計44處，供各該區公所及消防分隊監看水域現況，惟受限區公所及消防分隊人力，無法長時間隨時監看監視器，且不易在非巡邏時段主動掌握是否有民眾進入危險水域，難以有效降低該等風險，又114年7月發生粗坑壩水域救援事故後，消防局請該水域管理機關台灣電力股份有限公司評估設置物理圍阻措施與導入人工智慧（下稱AI）人形辨識系統應用於水域監控之可行性，惟待全面檢視評估於新北市其他水域導入AI人形辨識系統，以強化危險水域之安全管理及風險控管機制等情事，經函請檢討改善。（詳乙－47頁）

4.氣候行動面向（核心目標13）

氣候行動面向，涉及核心目標13「完備減緩調適行動以因應氣候變遷及其影響」，經本處加強抽查政府推動淨零轉型議題，茲將主要查核發現及處理情形，分述如下：

（1）推動大型開發案導入零碳設計，落實2030三大藍圖淨零排放目標，惟擬訂大型開發案零碳設計規劃原則暨檢核表未定案，且相關檢核表之綠環境補償標準尚乏依據，有待研謀改善。

市政府為達成2050年淨零排放目標，自110年起規劃推動新北市2030「三重第二行政中心碳中和」、「大型開發案導入零碳設計」、「八里淨零示範先行」三大藍圖，其中「大型開發案導入零碳設計」從節能、儲能、創能三大淨零碳排思維著手。環境保護局於111年7月擬訂「新北市大型開發案零碳設計規劃原則」，暨都市計畫、主要與細部計畫、整體開發、都市設計審議、環境影響評估審議等5式零碳設計檢核表，截至114年8月止，已邀集經濟發展局、交通局、工務局、水利局、地政局、城鄉發展局及捷運工程局等相關機關召開多次研商會議，擬訂並研商上開零碳設計規劃原則及檢核表已逾3年未定案，城鄉發展局於該期間訂定塭仔圳重要廊道及軸線、林口特定區計畫（第三種產業專用區）、臺北港特定區等都市設計審議原則，經以前開都市設計審議零碳設計檢核表所列之檢核項目查對該等都市設計審議原則，部分規範缺少零碳設計思維事項，可能衍生通案原則與個別都市設計審議規範內容不一；前開都市計畫、主要與細部計畫、整體開發、環境影響評估審議等4式檢核表，於綠環境檢核項目明定「綠化50％以上法定空地面積，或經都市設計審議委員會同意之相當綠化能力，以補償因開發過程造成之碳存量減少」規範，卻乏開發過程造成碳存量減少之估算方式，尚待科學方法檢證等情事，經函請研謀改善。（詳乙－24頁）

（2）訂定水土保持淨零排放推廣手冊，推動山坡地或森林區淨零開發，落實淨零排放政策，惟尚乏申請人配合導入減碳設計之誘因，未能發揮預期效益，有待研謀改善。

農業局依水土保持法規定審查新北市轄內山坡地或森林區開發行為之水土保持計畫（下稱水保計畫），又為因應氣候變遷衝擊，落實開發行為淨零碳排放政策，於113年12月訂定「新北市水土保持淨零排放推廣手冊」，逐步推動水保工程全生命週期減碳，該手冊亦針對山坡地或森林區開發行為涉及之工程材料使用量及設施類型，建立碳排放量計算方式，供申請人作為評估計算開發行為碳排放量影響之依據。農業局114年度核定申請人水保計畫（含簡易水保）案件共297件，該局雖已推廣該手冊減碳理念及實際參考作法，惟現行機制尚乏申請人主動導入減碳設計之誘因，已核定之水保計畫均未有實際運用該手冊辦理碳排放量計算案例，未能發揮推動山坡地或森林區開發減碳設計之預期效益，經函請研謀改善。（詳乙－82頁）

（3）推動低碳社區改造補助計畫及節電診所計畫，協助社區及機關提升設備能源效率，形塑綠色未來城市，惟歷年減碳成果未建立資料庫，且部分節電診斷所提改善方案遲未執行，影響節能減碳效益，允宜建立追蹤管考機制，並推動申請溫室氣體減量方案，達成市政府淨零轉型目標。

環境保護局為推廣節約能源改善工作，並宣導節能省電及達到減碳效益，自98年起辦理低碳社區改造補助計畫及「新北市節電診所計畫」，由具備節能減碳專業技術人員成立「節電診所」服務團隊（下稱節電醫師團），免費為轄內社區提供各項用電診斷，提供具節電效益之改造方案，截至114年底已完成1,485處社區節能減碳診斷服務，惟迄未規劃將歷年辦理低碳社區改造補助計畫之減碳成果納入社區碳資產管理資料庫，並據以向環境部申請取得自願減量專案減量額度；又市府所屬部分機關單位未就節電醫師團完成實地節能診斷後提出之建議改善方案確實執行，並建立改善作業及成果之管制考核機制等情事，經函請研謀改善。（詳乙－112頁）

### （二）個別性查核工作重點項目

1.消除貧窮面向（核心目標1）

消除貧窮面向，涉及核心目標1「強化弱勢群體社會經濟安全照顧服務」，經本處加強抽查政府推動弱勢族群照顧服務議題，茲將主要查核發現及處理情形，分述如下：

（1）配合中央政策推動身心障礙者照顧服務資源布建計畫，充實身心障礙照顧服務資源與量能，惟所需人力未依計畫聘足及兼職比率偏高，又新據點布建情形未如預期，且部分社福團體家庭關懷訪視人次逐年遞減及個案面訪率偏低，有待研謀改善。

為加強社會支持，拓展照顧資源，行政院於112年9月核定（113年4月修正）衛生福利部（下稱衛福部）「身心障礙者照顧服務資源布建計畫」（下稱布建計畫），透過衛福部及地方政府協力，充實身心障礙照顧服務資源與量能。社會局配合前開布建計畫，辦理身心障礙者需求評估人員補助計畫等9項計畫子項目，惟113及114年度未依衛福部社會及家庭署核定辦理布建計畫子項目「身心障礙者需求評估人員補助計畫」之需求評估人員聘足相關人力，且112至114年度「社會局委外辦理」聘用身心障礙者需求評估人員之各年度實際聘用需求評估人員均為9人，惟其中8人為兼職，不無影響需求評估效能；又依新北市政府114年度身心障礙者社區支持服務整合型計畫，規劃增設40處社區式照顧服務據點，惟截至10月底止，僅增設失能身心障礙者日間照顧中心及精神障礙者協作模式據點各1處，新據點布建情形未如預期；112至114年度（截至10月底止）社會局補助社福團體中，有3個團體連年接受補助辦理家庭關懷訪視，惟人次逐年遞減，且114年度有6個社福團體個案面訪率未達每年1次規定標準，又契約條款對於訪視工作卻未訂有履約績效標準等情事，經函請研謀改善。（詳乙－92頁）

（2）積極推動社會住宅興辦計畫，並透過多元管道擴大社會住宅供給量能，惟與中央權責機關間尚未建立以行政區為基礎之社會住宅興辦資訊整合及共享機制，另現行租金計算基準及弱勢分級認定標準，與內政部新訂之租金分級收費原則尚有差異，又社會住宅房型配置與民眾實際居住需求存有落差，允宜研謀改善。

市政府配合中央政策，為解決青年經濟及社會弱勢家庭面臨高房價之居住需求，積極推動社會住宅興辦計畫。截至114年10月底止，新北市轄內之政府自建社會住宅計2萬2,048戶，又城鄉發展局為確保社會住宅租金公平性，於112年8月2日公告「新北市青年社會住宅分級租金收費標準」，嗣內政部為利各社宅興辦機關（構）訂定租金有所依循基準，於114年11月27日訂定「社會住宅租金分級收費原則」，建立全國一致性之社會住宅租金分級制度。截至115年1月底止，城鄉發展局自行興建或以容積獎勵回饋、都市更新分回等多元管道取得之社會住宅，一（套）房型占比介於61.08％至70.01％，二房型以上介於36.68％至38.39％。新北市轄內政府興辦之社會住宅，已依各行政區住宅需求訂定目標戶數，惟截至114年10月底止，尚未建立以行政區為基礎之社會住宅興辦資訊整合機制，新北市境內計14個行政區社會住宅供給尚未達目標戶數，現行資訊整合不足恐導致部分行政區社會住宅供給已達需求仍持續投入資源，或供給不足地區未能及時研擬因應對策，影響社會住宅資源配置及興辦成效；另新北市境內社宅興辦（取得）模式多元，內政部訂定「社會住宅租金分級收費原則」，其租金計算基準及弱勢分級認定標準與現行新北租金版本有所差異，後續改採中央租金制度後，恐無法續予適用最優惠租金級距，影響民眾租金負擔及居住權益；依內政部112及113年住宅需求動向調查結果，新北市約7成租屋族群對社會住宅房型需求以二房型以上為主，惟截至115年1月底止，城鄉發展局以多元管道取得社會住宅多為一（套）房型，又以社會住宅實際招租情形分析，二房型以上輪候遞補需求明顯高於一房型，現行房型配置數量未盡符合實際需求，影響社會住宅照顧效益及政策推動成效等情事，經函請研謀改善。（詳乙－161頁）

（3）辦理偏遠地區巡迴及遠距醫療服務計畫，提升偏鄉醫療可近性與醫療服務覆蓋率，惟部分承作醫療院所經費核銷作業未盡覈實，又未落實評核巡迴點執行成效，且遠距醫療服務量能尚待提升，有待檢討改善。

衛生局為使偏遠地區民眾享有完善醫療服務，持續辦理偏遠地區醫療服務提升計畫，114年度編列預算601萬餘元，於淡水區等11個醫療資源不足之偏遠地區提供巡迴醫療服務，並於貢寮區等14區衛生所開設遠距視訊會診服務。111至114年度（截至7月底止）辦理新北市偏遠地區巡迴醫療服務計畫，承作醫療院所部分巡迴診次之醫生或護士以病患名義申報醫療費用，或同一病患重複申報醫療費用，有溢發加成診察費；同期間部分巡迴點每診次之季平均服務量有低於計畫規定5人次之標準，惟衛生局未落實辦理巡迴點每季執行成效評核作業，致未發現執行成效欠佳情事，另「巡迴醫療及醫療補助申請作業」經風險評量結果為高風險項目，衛生局111至113年度均未納入內部控制稽核項目辦理評估；衛生局辦理偏鄉衛生所遠距醫療服務，114年度截至8月底止，服務人次為419人次，較113年度同期減少111人次（20.94％），且其中瑞芳、貢寮、深坑、坪林等4區衛生所之服務人次均低於10人次，又部分衛生所面臨民眾接受度低、遠距系統操作及病歷調閱不便等執行困難，影響計畫執行效益；新北市醫療資源不足之偏遠地區計11個行政區、119個里，仍有82個里設籍民眾14萬餘人，里內無醫師執業，亦無巡迴醫療服務等情事，經函請研謀改善。（詳乙－106頁）

2.環境品質面向（核心目標6）

環境品質面向，涉及核心目標6「確保環境品質及永續管理環境資源」，經本處加強抽查政府落實環境品質維護議題，茲將主要查核發現及處理情形，分述如下：

（1）建置新北市廢棄物智能管理中心，結合新北樂圾網GPS資料，以動態地圖即時掌握調度垃圾車，提升焚化廠垃圾處理效能，惟動態地圖未明確標示垃圾車勤務資訊，且GPS車機時有操作錯誤情形，影響智能管理中心效能，有待研謀改善，提升垃圾清運及處理效能。

環境保護局為掌握轄內焚化廠處理量能、清潔車輛行駛即時動態、進廠量能預估等資料，透過資料收集及人工智慧（AI）分析，達到最佳化調度垃圾清運作業，建置新北市廢棄物智能管理中心（下稱智能管理中心），並連結至新北市樂圾車資料勤務專區（下稱樂圾網）之垃圾車GPS資訊，以即時動態地圖呈現全市執行垃圾收運之車輛數量及位置，便利新北市各焚化廠依處理量能進行進廠調度，惟智能管理中心之即時動態地圖顯示於晚間11時許，仍有多輛垃圾車處於發動狀態且集中於河濱公園之異常情形，且樂圾網因GPS車機操作錯誤頻仍，致已完成執勤之垃圾車輛仍顯示執行中等情事，經函請研謀改善。（詳乙－112頁）

（2）持續辦理固定污染源管制計畫，落實污染源稽查，惟部分固定污染源業者之行業別未依規定列管，且未善用跨單位資料相互勾稽比對，影響清查成效，又部分業者未申報繳納空污費，惟其申報空氣污染物排放數量卻高於有申報繳納空污費者，有違常情，亟待檢討改善。

環境保護局積極推動空氣品質改善及固定污染源稽查管制與污染調查工作，加強業者空氣污染防制觀念，達成杜絕違規排放及改善空氣品質之目的，並賡續委外辦理「新北市固定污染源特定污染源管制及空污費催補繳計畫」，由委外廠商協助辦理各項空氣污染防制費（下稱空污費）徵收、審查與催補繳、法規符合度查核等作業。惟部分固定污染源業者之行業別依規定應申報空污費，卻未列入該局列管應申報固定污染源空污費清冊，且相關業務單位未善用跨單位資料相互勾稽比對，影響清查成效；又部分固定污染源業者未申報繳納空污費，惟其申報空氣污染物排放數量卻高於有申報繳納空污費者，有違常情，經函請檢討改善。（詳乙－113頁）

（3）持續推動透保水示範設施，改善部分易積淹水地區於強降雨之儲水與排水效能，惟部分社區及校園透水保水設施之維護管理作業未臻落實，亟待釐清問題癥結，研謀善策因應。

市政府於105年12月公布並施行新北市透水保水自治條例，要求轄內符合規範之公共設施用地及建築基地之開發應設置透水保水設施，以期達成貯留及滲透雨水，增加都市防洪容受度。截至114年11月底止，水利局列管轄內基地開發透水保水設施申請核准案件計1萬餘件，計畫總保水量224萬餘立方公尺；另逐年擇選易淹水地區周邊校園推動透水保水示範工程，已完成新北市立三重高中等9座公共透水保水設施，總工程經費計3.67億元。水利局持續依據透水保水自治條例要求轄內社區管理委員會義務人自行檢查及維護透保水設施，惟未考量實務上部分社區管理委員會義務人異動頻繁，或未設置水情監測設備，不易於颱風或豪大雨期間持續拍攝照片或記錄水位變化歷程，相關規範未能落實執行；持續推動校園透保水示範設施，改善部分易積淹水地區於強降雨來臨時之儲水與排水效能，惟部分學校透水保水設施之儲留水回收再利用功能已無法使用，每月耗費公帑維護相關設備，亟待釐清問題癥結，及評估經費運用成本效益，研謀善策因應等情事，經函請檢討改善。（詳乙－134頁）

3.責任消費與生產面向（核心目標12）

責任消費與生產面向，涉及核心目標12「促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式」，經本處加強抽查政府推動綠色經濟發展議題，茲將主要查核發現及處理情形，分述如下：

（1）辦理新北市新泰塭仔圳地區第二區市地重劃開發工程，有助推動區域產業發展，惟道路底層及公共設施基地填築未優先使用焚化再生粒料，且部分工地人員及材料試驗等履約管理作業未盡周妥，有待檢討改善。

地政局考量塭仔圳地區區域防洪計畫完成並解除淡水河淡水平原一級管制區後之產業發展所需用地整體開發需求，辦理新北市新泰塭仔圳地區市地重劃開發工程，開發範圍面積398.92公頃，施作內容包括整地、新闢道路、排水設施、污水管線、共同管線、公園景觀等工程，惟道路底層及公園、人行道、廣場基地填築等材料採用天然級配粒料，未優先使用或摻配焚化再生粒料；又承商派遣之部分專職品管及職業安全衛生人員有施工期間未簽到，監造單位未落實監造作業，且承商取樣進行混凝土抗壓強度試驗之部分材料材齡未符契約規範，監造及專案管理單位審查作業未盡周延等情事，經函請檢討改善。（詳乙－44頁）

（2）設置高效堆肥設備處理廚餘，建立有機資收物多元去化管道，惟規劃改採黑水虻方式處理廚餘後之部分設備未規劃轉型用途，或設備購置及裝設期程延宕，影響廚餘去化效能，有待檢討改善，實現資源永續利用與零廢棄循環經濟目標。

環境保護局為落實有機資收物（即廚餘）之管理，積極推動廚餘回收處理，分別於淡水區、土城區、中和區、雙溪區及新店區等地設置有機資收物破碎脫水設備、打漿設備及高效堆肥設備等，另委外辦理有機資收物處理設備代操作及維護（修）作業。惟雙溪區高效堆肥場改以黑水虻自動化養殖設備處理廚餘，雖較傳統堆肥方式減少碳排放量，原購置高效堆肥設備迄未規劃相關用途；另土城區高效堆肥廠因位於土城司法園區區段徵收開發案內，須辦理高效堆肥設備之移置及代操作，惟因部分設備購置及裝設期程延宕，影響廚餘去化量能等情事，經函請檢討改善。（詳乙－114頁）

（3）積極推廣旅宿業者取得環保標章，有助發展綠色旅遊產業，惟轄內取得環保標章業者占合法旅宿比率未及1成，允宜研謀善策精進。

觀光旅遊局為鼓勵新北市旅宿業者共同參與永續經營，委外辦理新北市旅宿業環保標章輔導計畫案，規劃一站式環保標章申請輔導流程，協助業者申請並取得環保標章，114年度預計輔導業者10家，實際輔導業者9家，其中取得環保標章旅宿者6家，申請中者3家。另環境部訂定「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」已於114年1月1日生效，環境保護局為鼓勵既有環保旅店業者轉型為環保標章旅宿，114年度已輔導林口區及三重區2家旅宿業者取得環保標章。經統計截至115年1月12日止，新北市合法旅宿業者計517家，其中取得環保標章旅宿業者僅18家，占整體合法旅宿業者比率未及1成，仍待持續強化相關輔導工作，經函請研謀改善。（詳乙－170頁）