拾伍、市政府所屬各機關重大公共建設計畫執行情形

一、市政府所屬各機關114年度重大公共建設計畫預算執行情形表

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算 執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 87項計畫合計 |  | 17,803,704 | 11,175,402 | 62.77 |
| 一、經濟發展局（1項） |  | 227,230 | 52,645 | 23.17 |
| 1 | 輔導地方政府辦理特定工廠群聚地區廢污水排放建設計畫 | 227,230 | 52,645 | 23.17 |
| 二、消防局（3項） |  | 57,924 | 17,330 | 29.92 |
| 1 | 楠西分隊、大灣分隊辦公廳舍新建工程 | 42,051 | 2,718 | 6.46 |
| 2 | 臺南市政府消防局第七救災救護大隊及德興分隊辦公廳舍新建工程 | 3,500 | 2,300 | 65.71 |
| 3 | 臺南市政府消防局第四救災救護大隊（含南科分隊）及特搜大隊（含分隊）辦公廳舍新建工程 | 12,373 | 12,311 | 99.51 |
| 三、衛生局（2項） |  | 191,158 | 63,712 | 33.33 |
| 1 | 臺南市新化區衛生所暨衛福園區新建工程計畫 | 114,719 | 36,277 | 31.62 |
| 2 | 前瞻計畫－地方創生長照衛福據點整備計畫－北區中樓里東豐段創新整合型服務據點 | 76,438 | 27,435 | 35.89 |
| 四、觀光旅遊局（2項） |  | 283,247 | 96,556 | 34.09 |
| 1 | 「體驗觀光 地方旅遊環境升級中程計畫（113－116年）」「重要廊帶亮點營造計畫」 | 247,000 | 63,810 | 25.83 |
| 2 | 112、113年度「觀光前瞻建設計畫」－「魅力旅遊據點營造區域旅遊品牌」 | 36,247 | 32,745 | 90.34 |
| 五、文化局（7項） |  | 1,239,162 | 466,369 | 37.64 |
| 1 | 臺南文化中心升級整建計畫 | 200,190 | 49,404 | 24.68 |
| 2 | 臺南市傳統藝術中心（原天仁工商校舍）第一期工程 | 20,436 | 6,262 | 30.64 |
| 3 | 赤崁文化園區改造工程計畫 | 725,825 | 228,152 | 31.43 |
| 4 | 岸內影視基地發展計畫（114年至117年） | 97,000 | 48,880 | 50.39 |
| 5 | 歷史建築原南門尋常小學校舍本館修復工程 | 81,869 | 51,167 | 62.50 |
| 6 | 歷史建築原臺南農校日式宿舍群修復再利用工程 | 30,394 | 21,097 | 69.41 |
| 7 | 直轄市定古蹟原臺南刑務所木造建築群修復工程 | 83,445 | 61,405 | 73.59 |
| 六、警察局（1項） |  | 62,277 | 24,517 | 39.37 |
| 1 | 歸仁分局沙崙派出所新建工程 | 62,277 | 24,517 | 39.37 |
| 七、民政局（9項） |  | 697,293 | 278,157 | 39.89 |
| 1 | 新營福園殯葬專區擴建工程 | 319,985 | 8,027 | 2.51 |

一、市政府所屬各機關114年度重大公共建設計畫預算執行情形表（續）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算 執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 永康區公所遷至砲校電訓大樓整修工程 | 8,363 | 1,273 | 15.22 |
| 3 | 安定區港口港南聯合活動暨公共托育資源綜合中心 | 3,683 | 1,660 | 45.07 |
| 4 | 臺南市區公所辦公廳舍拆除重建工程－前瞻計畫 | 121,966 | 68,419 | 56.10 |
| 5 | 南區第一火化場改建工程 | 91,203 | 67,345 | 73.84 |
| 6 | 優化全民運動及賽會環境計畫 | 2,400 | 1,940 | 80.86 |
| 7 | 110年度臺南市里活動中心重建 | 52,425 | 43,976 | 83.88 |
| 8 | 臺南市安定區納骨堂增設神主牌位堂新建工程 | 87,267 | 76,521 | 87.69 |
| 9 | 110年度臺南市里活動中心新建 | 9,997 | 8,993 | 89.96 |
| 八、體育局（8項） |  | 863,823 | 393,539 | 45.56 |
| 1 | 臺南市關廟射擊樂活運動館新建工程 | 100,000 | 797 | 0.80 |
| 2 | 仁德區全民運動館興建工程 | 83,977 | 885 | 1.05 |
| 3 | 南科全民運動館新建工程 | 26,938 | 1,269 | 4.71 |
| 4 | 臺南市學甲區排球樂活運動館新建工程 | 26,500 | 3,550 | 13.40 |
| 5 | 臺南市新營區全民運動館新建工程 | 167,916 | 83,386 | 49.66 |
| 6 | 臺南市安南區全民運動館新建工程 | 169,892 | 98,680 | 58.08 |
| 7 | 永康區全民運動館新建工程 | 62,764 | 38,795 | 61.81 |
| 8 | 亞太國際棒球訓練中心興建計畫 | 225,834 | 166,175 | 73.58 |
| 九、交通局（5項） |  | 2,012,170 | 918,879 | 45.67 |
| 1 | 臺南市先進運輸系統綠線規劃作業（綜合規劃） | 47,000 | － | － |
| 2 | 臺南市先進運輸系統紅線規劃作業（可行性研究及綜合規劃） | 60,922 | 2,700 | 4.43 |
| 3 | 臺南市先進運輸系統第一期藍線延伸線規劃作業（可行性研究及綜合規劃） | 45,910 | 15,850 | 34.52 |
| 4 | 前瞻基礎建設－城鄉建設－改善停車問題計畫 | 1,849,178 | 893,353 | 48.31 |
| 5 | 臺南市先進運輸系統第一期藍線規劃作業（綜合規劃） | 9,159 | 6,976 | 76.17 |
| 十、農業局（6項） |  | 939,864 | 429,386 | 45.69 |
| 1 | 臺南市玉井農產加工及冷鏈物流中心建置計畫 | 286,979 | 58,094 | 20.24 |
| 2 | 安南港西青草崙堤防排水改善工程 | 225,654 | 50,217 | 22.25 |
| 3 | 北門海埔一中排及四中排護岸加高工程、北門雙春一中排排水改善工程（應急） | 76,160 | 40,483 | 53.15 |

一、市政府所屬各機關114年度重大公共建設計畫預算執行情形表（續）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算 執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 臺南市學甲多功能教育園區新建工程 | 235,525 | 181,319 | 76.98 |
| 5 | 將軍智慧水產加工及物流運籌中心智慧水產示範基地計畫 | 61,043 | 52,266 | 85.62 |
| 6 | 臺南市北門漁港西側及南側碼頭加高工程 | 54,500 | 47,005 | 86.25 |
| 十一、地政局（7項） |  | 1,442,851 | 964,219 | 66.83 |
| 1 | 怡中市地重劃 | 206,629 | 65,976 | 31.93 |
| 2 | 永康二王地區市地重劃 | 62,784 | 22,055 | 35.13 |
| 3 | 永康崑大路市地重劃 | 166,409 | 88,557 | 53.22 |
| 4 | 永康六甲頂醫療專用區市地重劃 | 115,223 | 66,014 | 57.29 |
| 5 | 喜樹灣裡市地重劃 | 430,765 | 318,406 | 73.92 |
| 6 | 臺南市南科特定區開發區塊F、G區段徵收 | 311,045 | 261,565 | 84.09 |
| 7 | 北安商業區市地重劃 | 149,992 | 141,644 | 94.43 |
| 十二、水利局（13項） |  | 6,085,311 | 4,319,424 | 70.98 |
| 1 | 一百十二年暴潮及海葵等颱風豪雨緊急改善工程－安南區土城仔排水防潮閘門治理工程 | 150,000 | 9,566 | 6.38 |
| 2 | 永續水質推動計畫2.0－河川環境品質提升計畫－臺南市竹溪水質淨化場第二期工程 | 230,000 | 40,000 | 17.39 |
| 3 | 一百十二年暴潮及海葵等颱風豪雨緊急改善工程－臺南市安平區安平運河防潮設施改善計畫 | 50,000 | 22,235 | 44.47 |
| 4 | 永續水質推動計畫2.0－河川環境品質提升計畫－臺南市劉厝排水中游箱涵截流及功能提升工程 | 95,874 | 54,731 | 57.09 |
| 5 | 污水下水道建設計畫第六期 | 4,369,683 | 3,213,140 | 73.53 |
| 6 | 前瞻基礎建設計畫－縣市管河川及區域排水整體改善計畫第4期 | 370,608 | 297,000 | 80.14 |
| 7 | 前瞻基礎建設計畫－水環境建設－縣市管河川及區域排水整體改善計畫第5批次防洪綜合治理工程 | 45,799 | 36,710 | 80.16 |
| 8 | 辦理前瞻基礎建設計劃防洪工程及系統治理延續配合工程費及用地費 | 77,584 | 62,500 | 80.56 |
| 9 | 前瞻－縣市管河川及區域排水整體改善計畫114年防洪綜合治理工程、應急工程、生態檢核工作等 | 196,973 | 160,000 | 81.23 |
| 10 | 前瞻基礎建設計畫－縣市管河川及區域排水整體改善計畫第3期 | 86,344 | 70,555 | 81.71 |
| 11 | 前瞻基礎建設計畫－水環境建設－縣市管河川及區域排水整體改善計畫第7批次防洪綜合治理工程 | 157,886 | 132,578 | 83.97 |
| 12 | 前瞻基礎建設計畫－縣市管河川及區域排水整體改善計畫第5期 | 166,500 | 140,000 | 84.08 |
| 13 | 前瞻基礎建設計畫－水環境建設－縣市管河川及區域排水整體改善計畫－113年度應急工程 | 88,057 | 80,406 | 91.31 |
| 十三、市政府（原住民族事務委員會）（2項） |  | 99,135 | 75,487 | 76.15 |
| 1 | 原住民族產業創新價值計畫－布建通路據點－原住民創意中心（資本門） | 55,485 | 32,087 | 57.83 |

一、市政府所屬各機關114年度重大公共建設計畫預算執行情形表（續）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算 執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 北頭洋聚落綜合服務中心工程 | 43,650 | 43,400 | 99.43 |
| 十四、工務局（12項） |  | 1,766,512 | 1,394,717 | 78.95 |
| 1 | 安南區城西里內等5條道路開闢暨道路養護工程 | 48,679 | 10,171 | 20.90 |
| 2 | 陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區第三條聯外道路擴、整建工程 | 192,783 | 91,331 | 47.38 |
| 3 | 安平跨港大橋新建工程 | 531,872 | 368,728 | 69.33 |
| 4 | 左鎮區草山里南171－1線草山二號橋改建工程 | 53,900 | 39,543 | 73.36 |
| 5 | 急水溪青葉橋改建工程 | 66,900 | 59,877 | 89.50 |
| 6 | 陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區新光大道擴、整建工程 | 164,508 | 147,975 | 89.95 |
| 7 | 左鎮區南171民生橋改建工程 | 48,325 | 44,245 | 91.56 |
| 8 | 路平專案計畫 | 400,000 | 378,472 | 94.62 |
| 9 | 安南區曾文溪排水長安橋改建工程暨上下游護岸改善工程 | 92,797 | 88,352 | 95.21 |
| 10 | 曾文溪排水（5K+558）橋梁改建工程 | 60,000 | 59,273 | 98.79 |
| 11 | 三爺溪萬代橋改建工程 | 40,836 | 40,836 | 100.00 |
| 12 | 東山區南99大埔橋改建工程 | 65,909 | 65,909 | 100.00 |
| 十五、都市發展局（2項） |  | 501,258 | 448,337 | 89.44 |
| 1 | 臺南市小東路北側公營住宅興建工程 | 487,870 | 435,868 | 89.34 |
| 2 | 「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型第二階段 | 13,388 | 12,468 | 93.13 |
| 十六、教育局（6項） |  | 1,256,570 | 1,155,741 | 91.98 |
| 1 | 112－115年度「國民中小學老舊校舍整建計畫」 | 310,396 | 241,902 | 77.93 |
| 2 | 善化區蓮潭國中小新設校工程 | 261,137 | 244,191 | 93.51 |
| 3 | 臺南市立沙崙國民中學轉型為包含K（幼兒園）至12年級具特色雙語教學示範學校新建工程 | 504,295 | 488,909 | 96.95 |
| 4 | 臺南市安定國民小學教研中心新建工程 | 28,718 | 28,715 | 99.99 |
| 5 | 臺南市立九份子國民中小學二期校舍暨地下停車場新建工程（二期校舍部分） | 101,756 | 101,756 | 100.00 |
| 6 | 新建公共化幼兒園園舍 | 50,264 | 50,264 | 100.00 |
| 十七、社會局（1項） |  | 77,911 | 76,377 | 98.03 |
| 1 | 臺南市大北門區社會福利綜合大樓 | 77,911 | 76,377 | 98.03 |

註：1.本表各主管機關所轄各項計畫序號，係依年度預算執行率由低至高排列。

2.資料來源：整理自臺南市政府提供資料。