肆、特別預算年度會計報告之查核

一、中央政府新式戰機採購特別預算114年度會計報告

政府為因應敵情威脅與迫切之國防需要，逐年籌獲高性能新式戰機，以提升聯合作戰效能，確保國家安全與區域和平穩定。國防部依據新式戰機採購特別條例第4條第1項：「本條例所需經費上限為新臺幣2,500億元，以特別預算方式編列，其預算編製不受預算法第23條不得充經常支出規定之限制。」之規定，編列中央政府新式戰機採購特別預算，執行期間自109至115年度止，分7個年度實施。

（一）　計畫實施之查核

本特別預算編列1項業務計畫，主要係採購F－16V（BLK 70）型戰機，彌補空軍戰力間隙，由國防部執行。歲出預算共編列2,472億2,883萬元，截至114年度止，累計分配預算數2,073億8,396萬餘元，累計實現數1,434億6,497萬餘元，實現率69.18％，主要係尚待配合交機進度撥款所致。

（二）　預算執行之審核

新式戰機採購特別預算，歲入未編列預算，歲出預算數2,472億2,883萬元，歲入歲出差短融資調度數為2,472億2,883萬元，以舉借債務2,322億2,883萬元暨移用以前年度歲計賸餘150億元予以彌平。114年度執行及審核結果如次：

1.　歲出部分

歲出預算數2,472億2,883萬元，截至114年度止，累計分配預算數2,073億8,396萬餘元，累計實現數1,434億6,497萬餘元（69.18％）。

2.　融資調度部分

債務之舉借預算數2,322億2,883萬元，截至114年度止，累計分配預算數1,923億8,396萬餘元，累計實現數200億元（10.40％），係配合各項計畫經費需求及國庫資金調度執行所致；移用以前年度歲計賸餘預算數150億元，截至114年度止，累計分配預算數150億元，尚無實現數。

（三）　重要審核意見【詳總決算審核報告第3冊乙、貳、國防部主管重要審核意見（一）1.】

茲將中央政府新式戰機採購特別預算執行情形列表如次︰

1. 中央政府新式戰機採購特別預算114年度預算執行情形表

（1） 融資調度部分

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 項目 | 全部計畫 預算數 | 分配預算數 |  |  | 實現數 | ％ | 分配數餘額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 114年度 | 以前年度 分配數餘額 | 合計 |  |  |  |  |
| 合計 | 247,228,830 | 42,959,499 | 144,424,470 | 187,383,969 | － | － | 187,383,969 | 100.00 |
| 公債及賒借收入 | 232,228,830 | 42,959,499 | 129,424,470 | 172,383,969 | － | － | 172,383,969 | 100.00 |
| 國庫署 | 232,228,830 | 42,959,499 | 129,424,470 | 172,383,969 | － | － | 172,383,969 | 100.00 |
| 賒借收入 | 232,228,830 | 42,959,499 | 129,424,470 | 172,383,969 | － | － | 172,383,969 | 100.00 |
| 移用以前年度歲計賸餘 | 15,000,000 | － | 15,000,000 | 15,000,000 | － | － | 15,000,000 | 100.00 |

（2） 歲出部分

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 科目 |  |  |  | 全部計畫預算數 | 分配預算數 |  |  | 114年度支出數 |  |  |  |  | 分配數餘額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 款 | 項 | 目 | 名稱 |  | 114年度 | 以前年度分配數餘額 | 合計 | 實現數 |  | 預付數 |  | 合計 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  |  |  |
|  |  |  | 合 計 | 247,228,830 | 42,959,499 | 41,131,681 | 84,091,180 | 20,172,187 | 23.99 | － | － | 20,172,187 | 63,918,993 | 76.01 |
| 1 |  |  | 國防部主管 | 247,228,830 | 42,959,499 | 41,131,681 | 84,091,180 | 20,172,187 | 23.99 | － | － | 20,172,187 | 63,918,993 | 76.01 |
|  | 1 |  | 國防部所屬 | 247,228,830 | 42,959,499 | 41,131,681 | 84,091,180 | 20,172,187 | 23.99 | － | － | 20,172,187 | 63,918,993 | 76.01 |
|  |  | 1 | 裝備 | 247,228,830 | 42,959,499 | 41,131,681 | 84,091,180 | 20,172,187 | 23.99 | － | － | 20,172,187 | 63,918,993 | 76.01 |

2.　中央政府新式戰機採購特別預算執行累計表

（1） 融資調度部分

中華民國109年度至114年度

單位：新臺幣千元

| 項目 | 全部計畫 預算數 | 分配累計數 | 實現累計數 | ％ | 分配數餘額 | ％ | 全部計畫 未分配預算數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 247,228,830 | 207,383,969 | 20,000,000 | 9.64 | 187,383,969 | 90.36 | 39,844,861 |
| 公債及賒借收入 | 232,228,830 | 192,383,969 | 20,000,000 | 10.40 | 172,383,969 | 89.60 | 39,844,861 |
| 國庫署 | 232,228,830 | 192,383,969 | 20,000,000 | 10.40 | 172,383,969 | 89.60 | 39,844,861 |
| 賒借收入 | 232,228,830 | 192,383,969 | 20,000,000 | 10.40 | 172,383,969 | 89.60 | 39,844,861 |
| 移用以前年度歲計賸餘 | 15,000,000 | 15,000,000 | － | － | 15,000,000 | 100.00 | － |

（2） 歲出部分

中華民國109年度至114年度

單位：新臺幣千元

| 科目 |  |  |  | 全部計畫 預算數 | 分配累計數 | 實現累計數 | ％ | 預付累計數 | ％ | 分配數餘額 | ％ | 全部計畫 未分配預算數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 款 | 項 | 目 | 名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合 計 | 247,228,830 | 207,383,969 | 143,464,975 | 69.18 | － | － | 63,918,993 | 30.82 | 39,844,861 |
| 1 |  |  | 國防部主管 | 247,228,830 | 207,383,969 | 143,464,975 | 69.18 | － | － | 63,918,993 | 30.82 | 39,844,861 |
|  | 1 |  | 國防部所屬 | 247,228,830 | 207,383,969 | 143,464,975 | 69.18 | － | － | 63,918,993 | 30.82 | 39,844,861 |
|  |  | 1 | 裝備 | 247,228,830 | 207,383,969 | 143,464,975 | 69.18 | － | － | 63,918,993 | 30.82 | 39,844,861 |

二、中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算114年度會計報告

政府為因應敵情威脅及迫切之國防需要，採國造自製方式為主，快速籌獲各式精準飛彈、海軍高效能艦艇及海巡艦艇加裝戰時武器系統，以提升海、空防戰力及聯合作戰效能，確保國家安全及區域和平穩定，並達到強化國防自主及國內經濟發展目標，特制定海空戰力提升計畫採購特別條例。國防部依據該條例第6條第1項：「本條例所需經費上限為新臺幣2,400億元，以特別預算方式編列；其預算編製不受預算法第23條不得充經常支出規定之限制。」之規定，編列中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算，執行期間自111至115年度止，分5個年度實施。

（一）　計畫實施之查核

本特別預算編列1項業務計畫，辦理岸置反艦飛彈系統、野戰防空系統、陸基防空系統、無人攻擊載具系統、萬劍飛彈系統、雄昇飛彈系統、海軍高效能艦艇、海巡艦艇加裝戰時武器系統之採購，由國防部規劃期程督管建案軍種及國家中山科學研究院執行。歲出預算2,369億5,999萬餘元，截至114年度止，累計分配預算數2,076億3,862萬餘元，累計實現數2,029億6,765萬餘元，實現率97.75％。

（二）　預算執行之審核

中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算，歲入未編列預算，歲出預算2,369億5,999萬餘元，全數以舉借債務支應。114年度執行及審核結果如次：

1.　歲出部分

歲出預算數2,369億5,999萬餘元，截至114年度止，累計分配預算數2,076億3,862萬餘元，累計實現數2,029億6,765萬餘元（97.75％）。

2.　融資調度部分

債務之舉借預算數2,369億5,999萬餘元，截至114年度止，累計分配預算數2,076億3,862萬餘元，尚無實現數，歲出預算所需財源，先由國庫統籌調度支應。

（三）　重要審核意見【詳總決算審核報告第3冊乙、貳、國防部主管項下重要審核意見（六）、（七）】

茲將中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算執行情形及其平衡表列表如次︰

- 中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算114年度預算執行情形表

（1）　融資調度部分

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 項目 | 全部計畫 預算數 | 分配預算數 |  |  | 實現數 | ％ | 分配數餘額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 114年度 | 以前年度 分配數餘額 | 合計 |  |  |  |  |
| 合計 | 236,959,997 | 47,439,984 | 160,198,637 | 207,638,621 | － | － | 207,638,621 | 100.00 |
| 公債及賒借收入 | 236,959,997 | 47,439,984 | 160,198,637 | 207,638,621 | － | － | 207,638,621 | 100.00 |
| 國庫署 | 236,959,997 | 47,439,984 | 160,198,637 | 207,638,621 | － | － | 207,638,621 | 100.00 |
| 賒借收入 | 236,959,997 | 47,439,984 | 160,198,637 | 207,638,621 | － | － | 207,638,621 | 100.00 |

（2）　歲出部分

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 科目 |  |  |  | 全部計畫預算數 | 分配預算數 |  |  | 114年度支出數 |  |  |  |  | 分配數餘額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 款 | 項 | 目 | 名稱 |  | 114年度 | 以前年度 分配數餘額 | 合計 | 實現數 |  | 預付數 |  | 合計 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  |  |  |
|  |  |  | 合 計 | 236,959,997 | 47,439,984 | 1,279,841 | 48,719,825 | 44,048,863 | 90.41 | 18,051 | 0.04 | 44,066,914 | 4,652,911 | 9.55 |
| 1 |  |  | 國防部主管 | 236,959,997 | 47,439,984 | 1,279,841 | 48,719,825 | 44,048,863 | 90.41 | 18,051 | 0.04 | 44,066,914 | 4,652,911 | 9.55 |
|  | 1 |  | 國防部所屬 | 236,959,997 | 47,439,984 | 1,279,841 | 48,719,825 | 44,048,863 | 90.41 | 18,051 | 0.04 | 44,066,914 | 4,652,911 | 9.55 |
|  |  | 1 | 裝備 | 236,959,997 | 47,439,984 | 1,279,841 | 48,719,825 | 44,048,863 | 90.41 | 18,051 | 0.04 | 44,066,914 | 4,652,911 | 9.55 |

2.　中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算執行累計表

（1）　融資調度部分

中華民國111年度至114年度

單位：新臺幣千元

| 項目 | 全部計畫 預算數 | 分配累計數 | 實現累計數 | ％ | 分配數餘額 | ％ | 全部計畫 未分配預算數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 236,959,997 | 207,638,621 | － | － | 207,638,621 | 100.00 | 29,321,376 |
| 公債及賒借收入 | 236,959,997 | 207,638,621 | － | － | 207,638,621 | 100.00 | 29,321,376 |
| 國庫署 | 236,959,997 | 207,638,621 | － | － | 207,638,621 | 100.00 | 29,321,376 |
| 賒借收入 | 236,959,997 | 207,638,621 | － | － | 207,638,621 | 100.00 | 29,321,376 |

（2）　歲出部分

中華民國111年度至114年度

單位：新臺幣千元

| 科目 |  |  |  | 全部計畫 預算數 | 分配累計數 | 實現累計數 | ％ | 預付累計數 | ％ | 分配數餘額 | ％ | 全部計畫 未分配預算數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 款 | 項 | 目 | 名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合 計 | 236,959,997 | 207,638,621 | 202,967,658 | 97.75 | 18,051 | 0.01 | 4,652,911 | 2.24 | 29,321,376 |
| 1 |  |  | 國防部主管 | 236,959,997 | 207,638,621 | 202,967,658 | 97.75 | 18,051 | 0.01 | 4,652,911 | 2.24 | 29,321,376 |
|  | 1 |  | 國防部所屬 | 236,959,997 | 207,638,621 | 202,967,658 | 97.75 | 18,051 | 0.01 | 4,652,911 | 2.24 | 29,321,376 |
|  |  | 1 | 裝備 | 236,959,997 | 207,638,621 | 202,967,658 | 97.75 | 18,051 | 0.01 | 4,652,911 | 2.24 | 29,321,376 |

3.　中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 | 金額 | ％ | 科目 | 金額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產 | 18,051 | 100.00 | 淨資產 | 18,051 | 100.00 |
| 流動資產 | 18,051 | 100.00 |  |  |  |
| 預付款 | 18,051 | 100.00 |  |  |  |
| 合計 | 18,051 | 100.00 | 合計 | 18,051 | 100.00 |

三、中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算114年度會計報告

政府為因應114年7月上旬丹娜絲颱風及同年月28日豪雨，造成雲嘉及南部地區重大災損，加速推動災區各項復原重建工作，於114年8月19日制定公布丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例，行政院依據該條例第5條第1項：「本條例所需經費上限為新臺幣600億元，得視情勢變化擬訂相關計畫，分期編列特別預算；其預算編製與執行不受預算法第23條、第62條及第63條規定之限制」，編列中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算，執行期間自114至116年度止，分3個年度實施。

（一）　計畫實施之查核

本特別預算列有37項業務計畫，分由行政院（含原住民族委員會、國家通訊傳播委員會及公共工程委員會）、內政部及財政部等8個中央主管機關辦理。歲出預算600億元，截至114年度止，累計分配預算數167億7,594萬餘元，累計實現數93億2,717萬餘元，實現率55.60％，實現率低於80％者計有原住民族委員會「水利設施」等28項，其中原住民族委員會「家園及公共設施」等10項尚無實現數。各項業務計畫預算執行落後原因，主要係內政部國土管理署及所屬補助地方政府辦理住宅屋頂與外牆損壞之拆除、修繕與媒合之預付款尚未核銷轉正。

（二）　預算執行之審核

中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算，歲入未編列預算，歲出預算600億元，全數以舉借債務支應。114年度執行及審核結果如次：

1.　歲入部分

歲入未編列預算，截至114年度止，累計實現數5萬餘元，係交通部公路局及所屬收取勞務採購廠商違約金及經濟部產業發展署利息收入。

2.　歲出部分

歲出預算數600億元，截至114年度止，累計分配預算數167億7,594萬餘元，累計實現數93億2,717萬餘元（55.60％），預付數24億5,714萬餘元（14.65％）。

3.　融資調度部分

債務之舉借預算數600億元，截至114年度止，累計分配預算數190億7,748萬餘元，尚無實現數，歲出預算所需財源，先由國庫統籌調度支應。

（三）　財務狀況之分析

中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算會計報告114年12月31日平衡表列資產及淨資產各為25億6,814萬餘元。其中資產部分計有流動資產24億5,714萬餘元，固定資產1億1,100萬元。流動資產24億5,714萬餘元，包含預付款5億311萬餘元，占19.59％；預付其他政府款19億5,403萬餘元，占76.09％。固定資產1億1,100萬元，為購建中固定資產，占4.32％。

（四）　重要審核意見

茲將本部114年度審核中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算執行情形所提之重要審核意見，擇要摘述如次：

1.　環境部為掌握石綿建材分布，建立石綿管理系統，並持續補助清除及處理費用，惟近3成丹娜絲颱風災損石綿建材廢棄物堆放於暫置場、全臺列管建築物現地調查比率未及3成、AI辨識石綿影像準確度仍待提升，又系統廢棄物流向資料未臻完整，允宜研謀因應改善措施，以維護公眾健康及環境安全。【詳總決算審核報告第2冊丙、拾捌、環境部主管項下重要審核意見（四）】

2.　氣候變遷導致全球暖化加劇，坡地及淹水高風險區域之農業災害損失持續增加，允宜滾動檢討相關調適策略及措施，並精進高風險區域防減災作為，以保障農業生產環境。【詳審核報告非營業部分乙、參、九、農業特別收入基金項下重要審核意見（2）A.】

3.　農業部建置農地覆蓋動態資料庫，惟僅運用於少數地區之颱風災害預估，允宜擴大應用地區及災害範圍，以強化農業災害應對能力和災後恢復效率。【詳審核報告非營業部分乙、參、九、農業特別收入基金項下重要審核意見（2）B.】

4.　丹娜絲颱風造成溫網室受損嚴重，且近5年度颱風強度顯著提高，已超逾溫網室抗風級數，不利農業防災效能之提升，允宜檢討及研謀因應措施，並清查老舊溫網室設施，優先輔導補強結構，維持農業防災生產效能。【詳審核報告非營業部分乙、參、九、農業特別收入基金項下重要審核意見（6）A.】

5.　輔導農民設置溫網室及投保農業設施保險，惟補助原則已刪除投保規定，難以透過保險機制分散損失風險，允宜重新檢討納入保險機制之必要性。【詳審核報告非營業部分乙、參、九、農業特別收入基金項下重要審核意見（6）B.】

茲將中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算執行情形及其平衡表列表如次：

1.　中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算114年度預算執行情形表

（1）　融資調度部分

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 項目 | 全部計畫 預算數 | 分配預算數 |  |  | 實現數 | ％ | 分配數餘額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 114年度 | 以前年度 分配數餘額 | 合計 |  |  |  |  |
| 合計 | 60,000,000 | 19,077,485 | － | 19,077,485 | － | － | 19,077,485 | 100.00 |
| 公債及賒借收入 | 60,000,000 | 19,077,485 | － | 19,077,485 | － | － | 19,077,485 | 100.00 |
| 國庫署 | 60,000,000 | 19,077,485 | － | 19,077,485 | － | － | 19,077,485 | 100.00 |
| 賒借收入 | 60,000,000 | 19,077,485 | － | 19,077,485 | － | － | 19,077,485 | 100.00 |

（2）　歲入部分

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 科目 |  |  |  | 全部計畫 預算數 | 分配預算數 |  |  | 實現數 | ％ | 分配數餘額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 款 | 項 | 目 | 名稱 |  | 114年度 | 以前年度 分配數餘額 | 合計 |  |  |  |  |
|  |  |  | 合計 | － | － | － | － | 57 | －－ | － 57 | －－ |
| 1 |  |  | 罰款及賠償收入 | － | － | － | － | 15 | －－ | － 15 | －－ |
|  | 1 |  | 公路局及所屬 | － | － | － | － | 15 | －－ | － 15 | －－ |
|  |  | 1 | 賠償收入 | － | － | － | － | 15 | －－ | － 15 | －－ |
| 2 |  |  | 財產收入 | － | － | － | － | 42 | －－ | － 42 | －－ |
|  | 1 |  | 產業發展署 | － | － | － | － | 42 | －－ | － 42 | －－ |
|  |  | 1 | 財產孳息 | － | － | － | － | 42 | －－ | － 42 | －－ |

（3）　歲出部分

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 科目 |  |  |  | 全部計畫預算數 | 分配預算數 |  |  | 114年度支出數 |  |  |  |  | 分配數餘額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 款 | 項 | 目 | 名稱 |  | 114年度 | 以前年度分配數餘額 | 合計 | 實現數 |  | 預付數 |  | 合計 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  |  |  |
|  |  |  | 合計 | 60,000,000 | 16,775,945 | － | 16,775,945 | 9,327,176 | 55.60 | 2,457,147 | 14.65 | 11,784,324 | 4,991,620 | 29.75 |
| 1 |  |  | 行政院主管 | 4,948,205 | 1,711,528 | － | 1,711,528 | 276,476 | 16.15 | 1,042 | 0.06 | 277,518 | 1,434,009 | 83.79 |
|  | 1 |  | 原住民族 委員會 | 4,518,205 | 1,457,748 | － | 1,457,748 | 271,218 | 18.61 | － | － | 271,218 | 1,186,529 | 81.39 |
|  |  | 1 | 家園及公共設施 | 40,000 | 6,000 | － | 6,000 | － | － | － | － | － | 6,000 | 100.00 |
|  |  | 2 | 水利設施 | 2,045,711 | 603,500 | － | 603,500 | 45,562 | 7.55 | － | － | 45,562 | 557,938 | 92.45 |
|  |  | 3 | 道路及交通 | 2,182,494 | 651,148 | － | 651,148 | 47,156 | 7.24 | － | － | 47,156 | 603,991 | 92.76 |
|  |  | 4 | 社會復原及產業促進 | 250,000 | 197,100 | － | 197,100 | 178,500 | 90.56 | － | － | 178,500 | 18,600 | 9.44 |
|  | 2 |  | 原住民族文化發展中心 | 35,000 | 31,500 | － | 31,500 | 439 | 1.40 | － | － | 439 | 31,060 | 98.60 |
|  |  | 1 | 自來水、瓦斯及燃氣設施 | 2,500 | 2,500 | － | 2,500 | 291 | 11.64 | － | － | 291 | 2,209 | 88.36 |
|  |  | 2 | 家園及公共設施 | 10,300 | 6,800 | － | 6,800 | － | － | － | － | － | 6,800 | 100.00 |
|  |  | 3 | 水利設施 | 200 | 200 | － | 200 | 148 | 74.29 | － | － | 148 | 51 | 25.71 |
|  |  | 4 | 道路及交通 | 22,000 | 22,000 | － | 22,000 | － | － | － | － | － | 22,000 | 100.00 |
|  | 3 |  | 國家通訊 傳播委員會 | 295,000 | 205,000 | － | 205,000 | － | － | － | － | － | 205,000 | 100.00 |
|  |  | 1 | 電信系統及有線廣播 電視系統 | 295,000 | 205,000 | － | 205,000 | － | － | － | － | － | 205,000 | 100.00 |
|  | 4 |  | 公共工程 委員會 | 100,000 | 17,280 | － | 17,280 | 4,819 | 27.89 | 1,042 | 6.03 | 5,861 | 11,418 | 66.08 |
|  |  | 1 | 復原重建統籌協調業務 | 100,000 | 17,280 | － | 17,280 | 4,819 | 27.89 | 1,042 | 6.03 | 5,861 | 11,418 | 66.08 |
| 2 |  |  | 內政部主管 | 4,392,983 | 3,387,650 | － | 3,387,650 | 546,371 | 16.13 | 2,185,516 | 64.51 | 2,731,888 | 655,761 | 19.36 |
|  | 1 |  | 國土管理署及所屬 | 4,392,983 | 3,387,650 | － | 3,387,650 | 546,371 | 16.13 | 2,185,516 | 64.51 | 2,731,888 | 655,761 | 19.36 |
|  |  | 1 | 家園及公共設施 | 4,392,983 | 3,387,650 | － | 3,387,650 | 546,371 | 16.13 | 2,185,516 | 64.51 | 2,731,888 | 655,761 | 19.36 |
| 3 |  |  | 教育部主管 | 403,258 | 403,258 | － | 403,258 | 115,326 | 28.60 | － | － | 115,326 | 287,931 | 71.40 |
|  | 1 |  | 國民及學前教育署 | 403,258 | 403,258 | － | 403,258 | 115,326 | 28.60 | － | － | 115,326 | 287,931 | 71.40 |
|  |  | 1 | 家園及公共設施 | 403,258 | 403,258 | － | 403,258 | 115,326 | 28.60 | － | － | 115,326 | 287,931 | 71.40 |
| 4 |  |  | 經濟部主管 | 18,740,983 | 1,873,200 | － | 1,873,200 | 86,803 | 4.63 | 196,695 | 10.50 | 283,499 | 1,589,700 | 84.87 |
|  | 1 |  | 經濟部 | 10,470,000 | 26,000 | － | 26,000 | － | － | － | － | － | 26,000 | 100.00 |
|  |  | 1 | 電力系統 | 10,200,000 | － | － | － | － | －－ | － | －－ | － | － | －－ |
|  |  | 2 | 自來水、瓦斯及燃氣設施 | 270,000 | 26,000 | － | 26,000 | － | － | － | － | － | 26,000 | 100.00 |
|  | 2 |  | 產業發展署 | 100,000 | 100,000 | － | 100,000 | 69,998 | 70.00 | 30,001 | 30.00 | 100,000 | － | － |
|  |  | 1 | 社會復原及產業促進 | 100,000 | 100,000 | － | 100,000 | 69,998 | 70.00 | 30,001 | 30.00 | 100,000 | － | － |

（3）　歲出部分（續）

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 科目 |  |  |  | 全部計畫預算數 | 分配預算數 |  |  | 114年度支出數 |  |  |  |  | 分配數餘額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 款 | 項 | 目 | 名稱 |  | 114年度 | 以前年度分配數餘額 | 合計 | 實現數 |  | 預付數 |  | 合計 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  |  |  |
| 4 | 3 |  | 水利署及所屬 | 6,700,983 | 1,137,200 | － | 1,137,200 | 14,924 | 1.31 | 25,910 | 2.28 | 40,834 | 1,096,365 | 96.41 |
|  |  | 1 | 自來水、瓦斯及燃氣設施 | 15,000 | 2,000 | － | 2,000 | － | － | － | － | － | 2,000 | 100.00 |
|  |  | 2 | 水利設施 | 6,385,983 | 835,200 | － | 835,200 | 2,454 | 0.29 | 7,500 | 0.90 | 9,954 | 825,245 | 98.81 |
|  |  | 3 | 社會復原及產業促進 | 300,000 | 300,000 | － | 300,000 | 12,470 | 4.16 | 18,410 | 6.14 | 30,880 | 269,120 | 89.71 |
|  | 4 |  | 商業發展署 | 590,000 | 590,000 | － | 590,000 | 1,880 | 0.32 | 140,784 | 23.86 | 142,664 | 447,335 | 75.82 |
|  |  | 1 | 社會復原及產業促進 | 590,000 | 590,000 | － | 590,000 | 1,880 | 0.32 | 140,784 | 23.86 | 142,664 | 447,335 | 75.82 |
|  | 5 |  | 中小及新創企業署 | 80,000 | 20,000 | － | 20,000 | － | － | － | － | － | 20,000 | 100.00 |
|  |  | 1 | 社會復原及產業促進 | 80,000 | 20,000 | － | 20,000 | － | － | － | － | － | 20,000 | 100.00 |
|  | 6 |  | 能源署 | 800,000 | － | － | － | － | －－ | － | －－ | － | － | －－ |
|  |  | 1 | 電力系統 | 800,000 | － | － | － | － | －－ | － | －－ | － | － | －－ |
| 5 |  |  | 交通部主管 | 6,995,874 | 2,059,919 | － | 2,059,919 | 1,147,429 | 55.70 | 70,813 | 3.44 | 1,218,242 | 841,676 | 40.86 |
|  | 1 |  | 觀光署及所屬 | 193,542 | 58,063 | － | 58,063 | 14,583 | 25.12 | － | － | 14,583 | 43,479 | 74.88 |
|  |  | 1 | 家園及公共設施 | 193,542 | 58,063 | － | 58,063 | 14,583 | 25.12 | － | － | 14,583 | 43,479 | 74.88 |
|  | 2 |  | 公路局及所屬 | 6,802,332 | 2,001,856 | － | 2,001,856 | 1,132,845 | 56.59 | 70,813 | 3.54 | 1,203,659 | 798,196 | 39.87 |
|  |  | 1 | 道路及交通 | 6,802,332 | 2,001,856 | － | 2,001,856 | 1,132,845 | 56.59 | 70,813 | 3.54 | 1,203,659 | 798,196 | 39.87 |
| 6 |  |  | 農業部主管 | 20,314,257 | 7,110,080 | － | 7,110,080 | 7,032,887 | 98.91 | － | － | 7,032,887 | 77,192 | 1.09 |
|  | 1 |  | 農業部 | 12,234,262 | 6,854,991 | － | 6,854,991 | 6,854,991 | 100.00 | － | － | 6,854,991 | － | － |
|  |  | 1 | 農業設施 | 4,705,549 | 1,825,950 | － | 1,825,950 | 1,825,950 | 100.00 | － | － | 1,825,950 | － | － |
|  |  | 2 | 社會復原及 產業促進 | 7,528,713 | 5,029,041 | － | 5,029,041 | 5,029,041 | 100.00 | － | － | 5,029,041 | － | － |
|  | 2 |  | 林業及自然保育署及所屬 | 170,000 | 77,000 | － | 77,000 | 16,163 | 20.99 | － | － | 16,163 | 60,836 | 79.01 |
|  |  | 1 | 農業設施 | 50,000 | 50,000 | － | 50,000 | 18 | 0.04 | － | － | 18 | 49,981 | 99.96 |
|  |  | 2 | 水利設施 | 120,000 | 27,000 | － | 27,000 | 16,144 | 59.80 | － | － | 16,144 | 10,855 | 40.20 |
|  | 3 |  | 農村發展及水土保持署及所屬 | 7,229,986 | 100,000 | － | 100,000 | 100,000 | 100.00 | － | － | 100,000 | － | － |
|  |  | 1 | 農業設施 | 4,657,912 | 64,000 | － | 64,000 | 64,000 | 100.00 | － | － | 64,000 | － | － |
|  |  | 2 | 水利設施 | 2,572,074 | 36,000 | － | 36,000 | 36,000 | 100.00 | － | － | 36,000 | － | － |
|  | 4 |  | 漁業署及所屬 | 440,515 | 10,000 | － | 10,000 | － | － | － | － | － | 10,000 | 100.00 |
|  |  | 1 | 農業設施 | 440,515 | 10,000 | － | 10,000 | － | － | － | － | － | 10,000 | 100.00 |
|  | 5 |  | 農業金融署 | 27,600 | 6,900 | － | 6,900 | 544 | 7.89 | － | － | 544 | 6,355 | 92.11 |
|  |  | 1 | 社會復原及 產業促進 | 27,600 | 6,900 | － | 6,900 | 544 | 7.89 | － | － | 544 | 6,355 | 92.11 |

（3）　歲出部分（續）

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 科目 |  |  |  | 全部計畫預算數 | 分配預算數 |  |  | 114年度支出數 |  |  |  |  | 分配數餘額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 款 | 項 | 目 | 名稱 |  | 114年度 | 以前年度分配數餘額 | 合計 | 實現數 |  | 預付數 |  | 合計 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  |  |  |
| 6 | 6 |  | 農田水利署 | 211,894 | 61,189 | － | 61,189 | 61,189 | 100.00 | － | － | 61,189 | － | － |
|  |  | 1 | 農業設施 | 211,894 | 61,189 | － | 61,189 | 61,189 | 100.00 | － | － | 61,189 | － | － |
| 7 |  |  | 環境部主管 | 1,608,480 | 202,544 | － | 202,544 | 99,721 | 49.23 | 3,080 | 1.52 | 102,801 | 99,742 | 49.24 |
|  | 1 |  | 環境部 | 300,000 | 20,000 | － | 20,000 | － | － | － | － | － | 20,000 | 100.00 |
|  |  | 1 | 環境衛生復原 | 300,000 | 20,000 | － | 20,000 | － | － | － | － | － | 20,000 | 100.00 |
|  | 2 |  | 資源循環署 | 700,000 | － | － | － | － | －－ | － | －－ | － | － | －－ |
|  |  | 1 | 環境衛生復原 | 700,000 | － | － | － | － | －－ | － | －－ | － | － | －－ |
|  | 3 |  | 環境管理署 | 608,480 | 182,544 | － | 182,544 | 99,721 | 54.63 | 3,080 | 1.69 | 102,801 | 79,742 | 43.68 |
|  |  | 1 | 家園及公共設施 | 108,480 | 32,544 | － | 32,544 | － | － | 3,080 | 9.46 | 3,080 | 29,463 | 90.54 |
|  |  | 2 | 環境衛生復原 | 500,000 | 150,000 | － | 150,000 | 99,721 | 66.48 | － | － | 99,721 | 50,278 | 33.52 |
| 8 |  |  | 文化部主管 | 294,420 | 27,766 | － | 27,766 | 22,159 | 79.81 | － | － | 22,159 | 5,606 | 20.19 |
|  | 1 |  | 文化資產局 | 294,420 | 27,766 | － | 27,766 | 22,159 | 79.81 | － | － | 22,159 | 5,606 | 20.19 |
|  |  | 1 | 家園及公共設施 | 294,420 | 27,766 | － | 27,766 | 22,159 | 79.81 | － | － | 22,159 | 5,606 | 20.19 |
| 9 |  |  | 預備金 | 2,301,540 | － | － | － | － | －－ | － | －－ | － | － | －－ |

註：預備金原編列預算數30億元，經行政院核准內政部國土管理署及所屬、交通部公路局及所屬動支6億9,846萬元，動支數額經併入各該機關特別預算相關計畫執行。

2.　中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 | 金額 | ％ | 科目 | 金額 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產 | 2,568,147 | 100.00 | 淨資產 | 2,568,147 | 100.00 |
| 流動資產 | 2,457,147 | 95.68 |  |  |  |
| 預付款 | 503,116 | 19.59 |  |  |  |
| 預付其他政府款 | 1,954,031 | 76.09 |  |  |  |
| 固定資產 | 111,000 | 4.32 |  |  |  |
| 購建中固定資產 | 111,000 | 4.32 |  |  |  |
| 合 計 | 2,568,147 | 100.00 | 合 計 | 2,568,147 | 100.00 |