參、重要審核意見

決算審核結果重要審核意見彙總索引

一、整體性意見

（一）前瞻計畫推動與特別預算執行，對經濟動能產出具有貢獻，惟仍有部分分支計畫未完成，影響計畫目標與效益之達成；且部分計畫之執行過程，核有效能過低等情事，允宜研謀改善，以提升計畫執行成效	甲- 18

（二）前瞻計畫特別預算共分5期，執行8年餘，業於114年底屆期，整體預算實現率逾9成，惟部分主管機關未結清數金額龐鉅，允宜針對預算執行落後原因研謀改善	甲- 19

（三）地方政府執行前瞻計畫，完善基礎建設，惟於自籌預算編列、執行及營運使用效益等方面，間有待改善之處，允宜強化督導考核機制，以提升前瞻基礎建設推動成效	甲- 20

（四）推動前瞻計畫有助經濟發展與區域均衡，惟114年底屆期後，尚未完成總結評估報告及第5期特別預算績效報告，允宜儘速辦理	甲- 22

二、軌道建設

（一）交通部補助地方政府辦理捷運建設，可紓解都會區交通壅塞，提升運輸服務品質，惟機關執行有共同性缺失樣態之情事，允宜督促檢討改善	甲- 24

（二）政府推動臺灣鐵路海線雙軌化計畫，有助提升運輸效能及促進區域均衡發展，惟中央與地方政府對部分重疊路段採高架或平面方式興建尚未取得共識，允宜研謀改善	甲- 24

（三）鐵道局辦理桃園機場捷運A14車站共構銜接第三航廈，提供機場旅客聯外運輸服務，惟未就委託代辦車站結構體工程進度落後及施工品質缺失等情事，督促代辦機關檢討改善，致結構體延後交付，影響後續裝修及電梯等工程之推展，允宜研謀改善	甲- 25

（四）政府推動高鐵延伸宜蘭，可滿足城際區域發展需求，惟推動過程社會各界多有建議，尚待溝通協調整合，以加速推動計畫	甲- 26

（五）林業保育署為提升阿里山林業鐵路營運安全，辦理阿里山林業鐵路設施設備安全提升計畫，惟間有部分邊坡修繕、光纖建置工程進度落後及車輛採購期程延遲等情事，影響計畫推動成效，允宜積極研謀改善，以增進林鐵安全營運	甲- 27

（六）臺鐵公司辦理高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫，於基本設計階段增加經費，惟遲未完成計畫修正，致影響整體計畫期程，允宜研謀改善，以提升整體計畫執行效能	甲- 28

三、水環境建設

（一）水利署補助地方政府辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫，有助優化防洪韌性及氣候調適能力，惟直轄市、縣（市）管河川及區域排水平均治理率均未及5成，且部分河川及區域排水尚未完成治理計畫，允宜督促檢討改善，以提升防洪能力	甲- 29

（二）水利署為恢復白河水庫蓄水庫容，規劃辦理繞庫防淤工程及河道放淤作業，並為因應水力排砂增加急水溪淤積量，持續辦理河道疏濬作業，惟河道放淤量及部分疏濬計畫未達目標值，且與水庫排砂及河道放淤相關之評估作業及溝通協調機制均未盡周妥，允宜研謀因應改善措施，俾利發揮繞庫防淤工程正面效益	甲- 31

（三）水利署為改善民眾飲用水品質，持續補助地方政府新建或改善簡易自來水工程，惟經水質抽驗結果不合格之簡易自來水系統，申請補助加裝淨水處理設備之比率仍低，嚴重影響水質安全，允宜積極輔導設置淨水處理設施，維護民眾飲水安全	甲- 34

（四）國土管理署補助及督導各地方政府規劃建設雨水下水道系統，惟部分市縣規劃（檢討）報告製訂年度已久，未再重新辦理規劃檢討，原規劃標準或將不符實需；又部分已規劃系統區域尚未施作，或部分易淹水地區尚未規劃建置系統，於颱風暴雨期間恐生淹水災情，潛存致災風險，允宜督促各地方政府研謀改善妥處，俾利完善雨水下水道系統，以有效降低水患災害，保障人民生命財產安全	甲- 35

（五）農村發展及水土保持署為降低水患災害，辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫，惟部分計畫治理範圍仍有淹水熱點及生態檢核規範未臻完備等情事，允宜研謀改善	甲- 37

四、綠能建設

（一）能源署建置高雄海洋科技產業創新專區，有助發展離岸風電相關產業，惟委託高雄市政府海洋局代辦興達漁港港池疏浚工程，未積極督促有效處理疏浚工程之污染底泥，致後續須增加鉅額經費辦理遠洋棄置作業，且海洋工程區承租廠商已無續接市場訂單，無水下基礎運送需求，致配合運送離岸風電水下基礎設施之疏浚工程完成後恐無法發揮效益，又採購之水下遙控無人載具及水產加工智慧化等設備使用效益未如預期，允宜檢討改善	甲- 39

（二）能源署為強化離岸風電緊急危難事故救援機制，建置離岸風電監控系統及應變平臺，鑑於離岸風機數量逐年增加，衍生海上事故風險恐隨增，允宜加強人員教育訓練，並持續協調取得離岸風電業者監控資訊，以提升災害應變能力並擴充監控系統及應變平臺效能	甲- 41

（三）能源署為因應2050淨零碳排目標，補助台灣中油公司辦理鐵砧山碳捕存計畫，惟現階段碳捕捉成本偏高，設備封存所需碳源不足，允宜督促積極尋訪碳源，及適時研議業者提供碳源獎勵機制之可行性，以利計畫目標之達成	甲- 42

（四）標準檢驗局國家儲能檢測中心已申請試驗室認證及進行正式營運效益評估，惟部分檢測領域認證進度未如預期，且檢驗設備未能配合認證時程採購，又營運效益評估未完整納入檢測服務與政策因素，允宜檢討改善，以充實檢測量能並發揮檢測中心建置效益	甲- 43

（五）中央研究院為發展儲能技術，建置百萬瓦級大型儲能系統，惟系統運行1年餘，電能管理系統尚未完成，所儲電力仍未輸出運用，又部分儀表板數據亦有異常情形，允宜研謀改善，以加速驗證大型儲能系統效能，帶動綠能技術升級及產業發展	甲- 45

（六）產業發展署辦理電動物流車補助計畫，已獲致示範與減碳成效，惟電動貨車占全國貨車登記數比率甚低，又計畫將於115年度屆期，尚未充分掌握電動物流車市場需求及規劃延續性計畫，允宜檢討改善，俾利持續擴大減碳效益及示範成效	甲- 46

（七）環境部持續建置本土化碳足跡排放係數資料庫，惟產業涵蓋範圍、資料更新速度及後續推動規劃仍待強化，為應歐盟CBAM已於2026年正式實施，產業碳足跡盤查及供應鏈管理要求將日趨嚴格，允宜加速資料庫建置作業，協助產業推動綠色供應鏈及淨零轉型	甲- 47

五、數位建設

（一）國科會辦理學術型資安研究計畫，補助學研機關（構）開發前瞻資安關鍵技術，惟研發成果未技術移轉及銜接其他部會，又部分計畫未有與國際合作研發實績，另雲端資安攻防平臺之儲存及運算資源不敷使用，實證場域使用成效亦待提升，允宜研謀改善，以增進資安科研成果應用與人才培育效益	甲- 49

（二）數發部補助電信業者於偏鄉地區建置行動寬頻基地臺，惟績效指標未能充分反映實際通訊品質且部分地區服務品質仍待改善，又部分業者未依政府採購法規定辦理採購作業，允宜研謀改善，以利評估補助計畫成效及提升整體數位韌性，並加強監督業者落實依規辦理	甲- 51

（三）通傳會為確保災時民眾基本通訊權益，已建立行動通訊災害漫遊機制，惟電信業者間分工協調配套措施未盡周妥，又丹娜絲風災期間嘉南地區具長時備援能力之防救災基地臺及衛星通訊備援量能有限，影響災區行動通訊品質，允宜研謀改善，以提升行動通訊之抗災韌性	甲- 53

（四）通傳會為保障國民通訊品質，已增訂基地臺鐵塔耐風標準，惟舊型基地臺鐵塔存有耐風能力及結構安全性不符現行規範之疑慮，又電信業者災害防救業務計畫內容與災害應變實際需求存有落差等情，允宜研謀改善，以發揮災害應變能力	甲- 55

（五）因應財政收支劃分法修正後，地方政府自有財源增加，資安署刪減補助地方政府辦理資通安全業務預算，為避免地方政府因資安防護能量不足，成為整體政府資安防護破口，允宜研謀妥處	甲- 56

（六）國發會規劃以亞洲．矽谷5G創新應用計畫，強化智慧城市數據整合、加速5G及AIoT應用服務商業擴散，惟建構相關平臺未達預期成效，又部分補助案件已終止服務，或後續擴散輸出成效待追蹤驗證等，允宜督促檢討改善，俾利充分發揮經費效益	甲- 56

（七）經濟部為推動科技應用強化半導體產業創新競爭量能，辦理AI晶片異質整合模組前瞻製造平台計畫，並以服務（投資）金額及服務廠商家數為績效衡量指標，計畫審查委員提出增加合作廠商家數之建議，惟執行結果，部分實際服務件數及廠商家數未盡理想，允宜檢討改善，以擴散產業轉型之效果	甲- 61

（八）半導體中心辦理矽基量子計算次系統開發計畫，規劃自主建置矽基量子電腦，惟因開發遭遇重大困難而調整計畫目標，改為另案採購超導量子電腦，致原購置設備效益未如預期，且部分設備尚未對外開放提供服務，允宜研謀改善，以提升使用效益	甲- 62

（九）數產署透過臺灣雲市集平臺引領中小微型企業數位轉型，惟平臺瀏覽人次逐年下降，又計畫績效指標多偏重企業參與家次，欠缺實質效益之成果型指標，允宜研謀改善，以強化平臺運作效能及檢視政策推動成果	甲- 63

（十）鐵道局為推動鐵道運輸智慧化，業訂定鐵道物聯網系統架構及雲端設備通訊介面技術規範，並建置智慧鐵道雲平台介接鐵道數據資料，惟因部分捷運及鐵路營運機構尚未完成雲平台之建置，另規範捷運營運機構提報數據之相關監督辦法尚在研修中，致影響平台建置效益，允宜研謀改善	甲- 64

六、城鄉建設

（一）國土管理署補助地方政府辦理城鎮風貌及創生環境營造計畫，期增進城鎮風貌魅力，惟部分已完工補助計畫未適時納為評鑑考核範疇，致未及時檢視計畫維護管理及使用效益，允宜研謀改善妥處，以提升計畫執行成效	甲- 65

（二）園管局辦理老舊科技產業園區之更新重建及既有園區擴區，提供創新產業發展空間，惟相關工程屢有進度未如預期，又新建完工之園區廠辦大樓，部分廠辦空間廠商進駐率未達8成，允宜檢討改善，俾達提升用地效能及協助產業發展之目標	甲- 66

（三）教育部辦理補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫，有助提升公共圖書館館舍耐震能力，惟尚有部分須耐震補強公共圖書館未辦理整建、搬遷或補強作業，部分公共圖書館尚未取得使用執照，允宜輔導改善	甲- 67

（四）公路局辦理改善停車問題計畫，補助地方政府新設停車場，惟部分停車場平均使用率未如預期，允宜研謀改善	甲- 69

（五）文化部補助市縣政府辦理地方文化特色及藝文人口培育計畫，以協力發展地方文化及培育藝文人口，惟計畫管考機制未盡周妥、各巿縣研提跨年度計畫之比率偏低，不利於計畫扎根及文化傳承等目標之達成，允宜研謀改善	甲- 71

（六）衛福部結合公有空間整建設置各類長照服務據點，惟整建長照衛福據點計畫預算執行率欠佳，且補助整建長照創新整合型服務場館多數案件進度落後，影響服務開辦期程，又配合地方創生計畫補助場館新建工程於預算屆期保留經費仍鉅，允宜研謀改善，以利加速布建社區照顧資源	甲- 73

（七）航港局為建構優質港埠設施，辦理海洋觀光計畫，惟對部分補助地方政府辦理計畫之執行及使用效益考核未臻落實，又建置資訊整合平臺提供一站式服務，整合成效亦待精進，允宜研謀改善	甲- 76

（八）客家委員會補助市縣政府辦理客庄創生環境營造計畫，未建立督導團訪視建議之追蹤改善機制；又部分補助案件之規劃設計成果擱（棄）置未用，或受規劃設計耽延、工程多次流標等影響，結案期程延遲，均待研謀改善	甲- 77

（九）原住民族委員會持續推動部落之心示範點建置補助計畫，有助提升原住民族居住環境品質，惟部分據點建置進度落後或實際服務內容偏離計畫目標，允宜研謀改善，以強化執行管控及提供服務效益之追蹤考核機制	甲- 79

七、因應少子化友善育兒空間建設

社家署推動建構0-2歲兒童社區公共托育計畫，有助拓展托育服務資源，惟經費執行連年落後，且間有部分補助案件於核定後短期內撤案、整建工程核銷結案後遲未開辦服務等情，又部分已開辦服務據點候補人數眾多，或因托育人員不足影響服務量能，允宜督促研謀改善，以提升計畫執行成效	甲- 81

八、食品安全建設

食藥署辦理昆陽大樓整建計畫，擴增實驗室數量，惟尚未盤點評估所需檢驗人力及進用時程，恐影響檢驗業務發展，允宜配合實驗室整建進度，預先盤整培育專業人員，以發揮整建計畫效益	甲- 84

九、人才培育促進就業建設

（一）教育部推動大專校院學生雙語化學習計畫，惟多數參與計畫學校學生英語聽說讀寫能力尚待提升，及間有學校全英語（EMI）授課與學生修讀情形欠佳，允宜督促學校研謀改善	甲- 87

（二）推動2030雙語政策，以厚植學生英語學習能力，惟學生使用酷英網平臺之登入率偏低，城鄉學生英語能力及英語師資量能存有差距，允宜研謀改善，以提升英語學習及教學品質	甲- 90