參、中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助地方政府計畫經費暨地方政府自籌經費編列及執行情形

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算編列補助地方政府經費共計4,383億5,222萬餘元，截至114年底止，中央各機關核定補助地方政府計畫總經費合計1兆3,737億9,613萬餘元，其中由中央政府補助經費計7,562億2,537萬餘元（含前瞻特別預算及其他預算來源），由地方自籌之經費計6,175億7,075萬餘元。茲將中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算補助地方政府計畫經費暨地方政府自籌經費編列及執行情形分述如次：

一、中央政府補助地方政府計畫經費編列及執行情形

第1期至第5期特別預算計有行政院（含行政院、國家發展委員會、原住民族委員會、客家委員會及所屬）、內政部、財政部、教育部、經濟部、交通部、勞動部、農業委員會（112年8月1日改制為農業部）、衛生福利部、環境保護署（112年8月22日改制為環境部）、文化部、海洋委員會、數位發展部等13個主管機關編列補助地方政府計畫經費，其中第1期至第4期特別預算（下稱以前期別特別預算）編列預算數為3,995億6,178萬餘元，實際核定補助經費計3,696億2,477萬餘元，截至114年底止，實現數3,530億767萬餘元（95.50％），應付保留數99億2,351萬餘元（2.68％）；第5期特別預算編列預算數為387億9,044萬餘元，實際核定補助經費計373億6,709萬餘元，截至114年底止，實現數130億2,541萬餘元（34.86％），應付保留數225億3,321萬餘元（60.30％）。茲依主管機關別、建設類別及市縣別分別列表如下：

（一）　主管機關別

表1　中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算補助地方政府計畫經費執行情形總表（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

| 中央主管機關 | 核定補 助計畫 總件數 | 核定計畫 總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 22,332 | 1,373,796,134 | 369,624,770 | 353,007,674 | 95.50 | 9,923,519 | 2.68 | 37,367,097 | 13,025,411 | 34.86 | 22,533,210 | 60.30 |
| 行政院 （本院） | 44 | 2,132,157 | 1,494,128 | 1,462,831 | 97.91 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 國家發展委員會 | 41 | 228,620 | 185,257 | 175,273 | 94.61 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 原住民族委員會 | 814 | 6,960,982 | 4,554,062 | 4,413,252 | 96.91 | 39,979 | 0.88 | 510,732 | 261,713 | 51.24 | 224,918 | 44.04 |
| 客家委員會及所屬 | 86 | 4,182,265 | 2,521,714 | 2,516,767 | 99.80 | － | － | 394,900 | 198,269 | 50.21 | 196,630 | 49.79 |
| 內政部 | 5,756 | 147,773,993 | 87,028,308 | 83,491,951 | 95.94 | 1,115,996 | 1.28 | 11,583,727 | 4,295,205 | 37.08 | 5,860,478 | 50.59 |
| 財政部 | 51 | 456,346 | 293,183 | 286,666 | 97.78 | 1,222 | 0.42 | 25,300 | 7,032 | 27.79 | 18,267 | 72.21 |
| 教育部 | 3,364 | 86,291,931 | 59,926,998 | 58,810,490 | 98.14 | 370,022 | 0.62 | 1,912,270 | 1,705,505 | 89.19 | 197,216 | 10.31 |
| 經濟部 | 4,381 | 133,340,642 | 73,389,067 | 69,968,300 | 95.34 | 1,840,714 | 2.51 | 11,291,271 | 2,993,852 | 26.51 | 8,295,197 | 73.47 |
| 交通部 | 1,081 | 918,244,400 | 95,898,862 | 92,000,039 | 95.93 | 3,609,426 | 3.76 | 7,349,520 | 2,562,845 | 34.87 | 4,753,236 | 64.67 |
| 勞動部 | 9 | 216,534 | 14,000 | － | － | 14,000 | 100.00 | 151,019 | 9,373 | 6.21 | 141,482 | 93.68 |
| 農業委員會 （農業部） | 240 | 5,324,346 | 3,577,397 | 3,257,220 | 91.05 | 60,518 | 1.69 | 635,972 | 34,569 | 5.44 | 305,932 | 48.10 |
| 衛生福利部 | 3,651 | 21,894,679 | 13,910,834 | 10,625,555 | 76.38 | 2,775,418 | 19.95 | 1,906,292 | 179,122 | 9.40 | 1,721,660 | 90.31 |
| 環境保護署 （環境部） | 393 | 11,167,164 | 7,189,088 | 6,960,137 | 96.82 | 10,874 | 0.15 | 629,423 | 216,416 | 34.38 | 403,029 | 64.03 |
| 文化部 | 2,382 | 33,967,287 | 18,418,962 | 17,827,635 | 96.79 | 85,345 | 0.46 | 976,667 | 561,506 | 57.49 | 415,158 | 42.51 |
| 海洋委員會 | 13 | 8,053 | 5,904 | 5,904 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 數位發展部 | 26 | 1,606,728 | 1,217,000 | 1,205,648 | 99.07 | － | － | － | － | -- | － | -- |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表1-1　中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算行政院（本院）補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

| 市縣別 | 核定補 助計畫 總件數 | 核定計畫總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 44 | 2,132,157 | 1,494,128 | 1,462,831 | 97.91 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 臺北市 | 2 | 270,008 | 135,004 | 126,019 | 93.35 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 新北市 | 2 | 271,785 | 163,071 | 155,071 | 95.09 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 桃園市 | 2 | 155,248 | 93,149 | 86,982 | 93.38 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 臺中市 | 2 | 94,290 | 56,574 | 56,450 | 99.78 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 臺南市 | 2 | 97,677 | 68,374 | 68,346 | 99.96 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 高雄市 | 2 | 173,613 | 121,529 | 121,526 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 基隆市 | 2 | 119,595 | 83,717 | 83,710 | 99.99 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 宜蘭縣 | 2 | 164,080 | 131,264 | 131,209 | 99.96 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 新竹縣 | 2 | 102,168 | 71,517 | 71,442 | 99.90 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 新竹市 | 2 | 58,334 | 40,834 | 39,990 | 97.93 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 苗栗縣 | 2 | 81,748 | 73,574 | 72,966 | 99.17 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 彰化縣 | 2 | 87,875 | 70,300 | 68,639 | 97.64 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 南投縣 | 2 | 62,250 | 49,800 | 48,941 | 98.28 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 雲林縣 | 2 | 63,389 | 50,711 | 49,720 | 98.05 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 嘉義縣 | 2 | 53,525 | 48,173 | 47,984 | 99.61 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 嘉義市 | 2 | 53,304 | 37,313 | 37,312 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 屏東縣 | 2 | 52,532 | 47,279 | 47,279 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 花蓮縣 | 2 | 13,347 | 12,012 | 11,411 | 95.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 臺東縣 | 2 | 72,601 | 65,342 | 63,880 | 97.76 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 澎湖縣 | 2 | 63,459 | 57,112 | 57,026 | 99.85 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 金門縣 | 2 | 8,588 | 6,012 | 5,460 | 90.83 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 連江縣 | 2 | 12,741 | 11,467 | 11,458 | 99.92 | － | － | － | － | -- | － | -- |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自行政院提供資料。

表1-2　中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算國家發展委員會補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

| 市縣別 | 核定補 助計畫 總件數 | 核定計畫總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 41 | 228,620 | 185,257 | 175,273 | 94.61 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 新北市 | 5 | 33,740 | 25,297 | 24,471 | 96.73 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 桃園市 | 2 | 3,738 | 2,803 | 2,645 | 94.38 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 臺南市 | 3 | 18,114 | 14,487 | 13,048 | 90.07 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 高雄市 | 2 | 13,700 | 10,960 | 10,824 | 98.76 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 基隆市 | 1 | 5,882 | 5,000 | 5,000 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 宜蘭縣 | 5 | 31,639 | 26,292 | 25,679 | 97.67 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 新竹縣 | 1 | 3,794 | 3,035 | 3,019 | 99.46 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 苗栗縣 | 2 | 9,489 | 8,540 | 6,536 | 76.53 | － | － | － | － | -- | － | -- |

表1-2　	中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算國家發展委員會補助地方政府計畫經費執行情形（續）

單位：件、新臺幣千元

| 市縣別 | 核定補 助計畫 總件數 | 核定計畫總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 南投縣 | 2 | 12,007 | 10,198 | 9,110 | 89.34 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 雲林縣 | 2 | 9,291 | 7,897 | 7,151 | 90.54 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 嘉義縣 | 3 | 14,527 | 13,069 | 12,396 | 94.85 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 嘉義市 | 2 | 9,015 | 7,212 | 6,869 | 95.26 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 屏東縣 | 3 | 20,979 | 15,991 | 15,872 | 99.26 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 花蓮縣 | 2 | 10,036 | 9,032 | 7,972 | 88.27 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 臺東縣 | 4 | 20,476 | 15,097 | 14,482 | 95.93 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 金門縣 | 1 | 6,220 | 4,970 | 4,852 | 97.64 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 連江縣 | 1 | 5,970 | 5,370 | 5,338 | 99.42 | － | － | － | － | -- | － | -- |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自國家發展委員會提供資料。

表1-3　中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算原住民族委員會補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

| 市縣別 | 核定補 助計畫 總件數 | 核定計畫總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 814 | 6,960,982 | 4,554,062 | 4,413,252 | 96.91 | 39,979 | 0.88 | 510,732 | 261,713 | 51.24 | 224,918 | 44.04 |
| 新北市 | 35 | 267,873 | 122,123 | 117,510 | 96.22 | － | － | 46,207 | 40,139 | 86.87 | 5,225 | 11.31 |
| 桃園市 | 42 | 751,291 | 278,359 | 275,970 | 99.14 | － | － | 15,334 | 14,705 | 95.90 | 600 | 3.91 |
| 臺中市 | 37 | 334,642 | 209,896 | 200,558 | 95.55 | 4,135 | 1.97 | 22,241 | 14,465 | 65.04 | 7,614 | 34.24 |
| 臺南市 | 15 | 329,441 | 146,094 | 145,934 | 99.89 | 160 | 0.11 | 57,049 | 27,870 | 48.85 | 29,179 | 51.15 |
| 高雄市 | 64 | 469,124 | 298,239 | 280,704 | 94.12 | 7,812 | 2.62 | 18,694 | 9,804 | 52.45 | 6,450 | 34.50 |
| 基隆市 | 7 | 23,879 | 15,820 | 15,109 | 95.51 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 宜蘭縣 | 48 | 387,207 | 240,198 | 238,285 | 99.20 | － | － | 27,250 | 13,418 | 49.24 | 13,708 | 50.31 |
| 新竹縣 | 49 | 439,073 | 263,497 | 258,356 | 98.05 | 876 | 0.33 | 68,609 | 38,133 | 55.58 | 30,318 | 44.19 |
| 新竹市 | 12 | 64,631 | 37,726 | 37,726 | 100.00 | － | － | 367 | 367 | 100.00 | － | － |
| 苗栗縣 | 47 | 212,083 | 192,457 | 186,188 | 96.74 | － | － | 4,657 | 3,457 | 74.24 | 840 | 18.04 |
| 彰化縣 | 1 | 4,210 | － | － | -- | － | -- | 4,210 | － | － | 4,210 | 100.00 |
| 南投縣 | 72 | 593,404 | 424,547 | 402,358 | 94.77 | 8,460 | 1.99 | 37,329 | 9,688 | 25.95 | 26,837 | 71.89 |
| 嘉義縣 | 37 | 169,619 | 117,111 | 115,750 | 98.84 | － | － | 16,512 | 3,028 | 18.34 | 10,520 | 63.71 |
| 屏東縣 | 142 | 1,291,647 | 967,210 | 940,090 | 97.20 | 5,311 | 0.55 | 109,055 | 34,495 | 31.63 | 61,779 | 56.65 |
| 花蓮縣 | 103 | 799,564 | 632,448 | 609,463 | 96.37 | 12,007 | 1.90 | 18,192 | 12,105 | 66.54 | 5,422 | 29.80 |
| 臺東縣 | 103 | 823,286 | 608,330 | 589,244 | 96.86 | 1,215 | 0.20 | 65,020 | 40,032 | 61.57 | 22,212 | 34.16 |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自原住民族委員會提供資料。

表1-4　中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算客家委員會及所屬補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

| 市縣別 | 核定補 助計畫 總件數 | 核定計畫總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 86 | 4,182,265 | 2,521,714 | 2,516,767 | 99.80 | － | － | 394,900 | 198,269 | 50.21 | 196,630 | 49.79 |
| 桃園市 | 14 | 1,689,053 | 1,186,987 | 1,186,703 | 99.98 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 臺中市 | 10 | 202,415 | 142,867 | 142,264 | 99.58 | － | － | 2,510 | 2,510 | 100.00 | － | － |
| 高雄市 | 3 | 6,253 | 3,386 | 3,386 | 100.00 | － | － | 1,842 | 1,842 | 100.00 | － | － |
| 宜蘭縣 | 1 | 10,000 | 8,456 | 8,456 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 新竹縣 | 10 | 898,114 | 531,083 | 530,972 | 99.98 | － | － | 96,673 | 90,363 | 93.47 | 6,310 | 6.53 |
| 苗栗縣 | 25 | 807,834 | 407,071 | 405,327 | 99.57 | － | － | 142,440 | 62,476 | 43.86 | 79,964 | 56.14 |
| 雲林縣 | 4 | 34,069 | 25,863 | 25,590 | 98.94 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 嘉義縣 | 4 | 17,750 | 15,700 | 14,076 | 89.66 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 屏東縣 | 12 | 509,773 | 195,563 | 195,255 | 99.84 | － | － | 151,433 | 41,076 | 27.13 | 110,356 | 72.87 |
| 花蓮縣 | 3 | 7,000 | 4,734 | 4,734 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自客家委員會提供資料。

表1-5　中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算內政部補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

| 市縣別 | 核定補 助計畫 總件數 | 核定計畫總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 5,756 | 147,773,993 | 87,028,308 | 83,491,951 | 95.94 | 1,115,996 | 1.28 | 11,583,727 | 4,295,205 | 37.08 | 5,860,478 | 50.59 |
| 臺北市 | 45 | 1,045,664 | 259,109 | 247,526 | 95.53 | － | － | 71,568 | 59,510 | 83.15 | 9,890 | 13.82 |
| 新北市 | 316 | 12,018,042 | 6,243,049 | 6,013,097 | 96.32 | － | － | 525,428 | 221,081 | 42.08 | 190,862 | 36.33 |
| 桃園市 | 177 | 12,441,637 | 6,406,612 | 6,309,679 | 98.49 | － | － | 496,140 | 141,713 | 28.56 | 197,182 | 39.74 |
| 臺中市 | 397 | 13,586,118 | 5,790,730 | 5,390,439 | 93.09 | － | － | 858,606 | 285,894 | 33.30 | 476,309 | 55.47 |
| 臺南市 | 524 | 13,194,152 | 8,442,844 | 8,236,781 | 97.56 | 19,392 | 0.23 | 1,498,521 | 537,804 | 35.89 | 821,081 | 54.79 |
| 高雄市 | 322 | 10,666,120 | 6,758,025 | 6,608,707 | 97.79 | － | － | 948,938 | 210,350 | 22.17 | 580,273 | 61.15 |
| 基隆市 | 115 | 2,457,023 | 1,522,085 | 1,497,130 | 98.36 | － | － | 248,438 | 93,957 | 37.82 | 113,484 | 45.68 |
| 宜蘭縣 | 171 | 3,990,583 | 3,001,691 | 2,933,828 | 97.74 | － | － | 255,662 | 98,310 | 38.45 | 137,529 | 53.79 |
| 新竹縣 | 250 | 6,284,578 | 3,057,224 | 3,024,366 | 98.93 | － | － | 596,107 | 234,307 | 39.31 | 331,657 | 55.64 |
| 新竹市 | 101 | 2,815,905 | 1,589,427 | 1,567,050 | 98.59 | － | － | 92,228 | 20,819 | 22.57 | 54,056 | 58.61 |
| 苗栗縣 | 408 | 9,012,612 | 5,384,077 | 4,596,891 | 85.38 | 721,285 | 13.40 | 1,387,183 | 595,001 | 42.89 | 696,184 | 50.19 |
| 彰化縣 | 377 | 7,775,402 | 4,780,168 | 4,519,890 | 94.56 | － | － | 740,642 | 299,464 | 40.43 | 296,125 | 39.98 |
| 南投縣 | 301 | 5,228,093 | 3,517,888 | 3,307,030 | 94.01 | － | － | 377,650 | 163,266 | 43.23 | 171,085 | 45.30 |
| 雲林縣 | 402 | 9,427,360 | 5,775,586 | 5,672,366 | 98.21 | － | － | 647,116 | 130,231 | 20.12 | 454,296 | 70.20 |
| 嘉義縣 | 513 | 10,030,425 | 6,617,350 | 6,394,745 | 96.64 | 61,094 | 0.92 | 867,959 | 342,276 | 39.43 | 397,929 | 45.85 |
| 嘉義市 | 97 | 3,220,312 | 1,561,887 | 1,458,421 | 93.38 | 59,407 | 3.80 | 280,341 | 80,001 | 28.54 | 169,408 | 60.43 |
| 屏東縣 | 489 | 9,620,702 | 6,327,044 | 5,975,539 | 94.44 | 213,997 | 3.38 | 750,240 | 288,105 | 38.40 | 456,302 | 60.82 |
| 花蓮縣 | 206 | 4,050,137 | 2,869,321 | 2,831,388 | 98.68 | － | － | 254,758 | 148,414 | 58.26 | 94,017 | 36.90 |
| 臺東縣 | 247 | 3,673,437 | 2,503,909 | 2,455,854 | 98.08 | － | － | 258,124 | 125,517 | 48.63 | 89,317 | 34.60 |
| 澎湖縣 | 126 | 3,201,187 | 1,907,297 | 1,815,942 | 95.21 | 39,496 | 2.07 | 261,540 | 90,995 | 34.79 | 90,860 | 34.74 |
| 金門縣 | 96 | 2,392,323 | 1,351,116 | 1,311,613 | 97.08 | 1,323 | 0.10 | 130,073 | 95,603 | 73.50 | 31,242 | 24.02 |
| 連江縣 | 76 | 1,642,174 | 1,361,858 | 1,323,659 | 97.20 | － | － | 36,456 | 32,577 | 89.36 | 1,380 | 3.79 |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自內政部提供資料。

表1-6　中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算財政部補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

| 市縣別 | 核定補 助計畫 總件數 | 核定計畫總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 51 | 456,346 | 293,183 | 286,666 | 97.78 | 1,222 | 0.42 | 25,300 | 7,032 | 27.79 | 18,267 | 72.21 |
| 臺北市 | 2 | 63,421 | 31,702 | 31,702 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 新北市 | 3 | 56,474 | 35,409 | 35,409 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 桃園市 | 2 | 20,703 | 12,420 | 12,420 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 臺中市 | 2 | 11,490 | 6,659 | 6,652 | 99.89 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 臺南市 | 3 | 31,674 | 23,893 | 23,827 | 99.72 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 高雄市 | 3 | 27,931 | 19,657 | 19,634 | 99.89 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 基隆市 | 2 | 7,200 | 5,039 | 5,039 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 宜蘭縣 | 2 | 5,113 | 4,091 | 4,091 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 新竹縣 | 2 | 11,183 | 7,821 | 7,821 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 新竹市 | 2 | 5,274 | 3,691 | 3,691 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 苗栗縣 | 3 | 66,734 | 48,747 | 44,206 | 90.69 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 彰化縣 | 2 | 12,983 | 10,242 | 10,198 | 99.57 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 南投縣 | 2 | 5,667 | 4,534 | 4,534 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 雲林縣 | 2 | 11,365 | 9,086 | 9,086 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 嘉義縣 | 2 | 5,716 | 5,145 | 5,145 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 嘉義市 | 2 | 7,220 | 5,051 | 5,051 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 屏東縣 | 3 | 46,519 | 33,135 | 31,909 | 96.30 | 1,222 | 3.69 | － | － | -- | － | -- |
| 花蓮縣 | 4 | 50,462 | 18,863 | 18,260 | 96.80 | － | － | 25,300 | 7,032 | 27.79 | 18,267 | 72.21 |
| 臺東縣 | 2 | 3,854 | 3,469 | 3,469 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 澎湖縣 | 2 | 2,474 | 2,223 | 2,223 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 金門縣 | 2 | 1,421 | 990 | 983 | 99.25 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 連江縣 | 2 | 1,459 | 1,309 | 1,309 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自財政部提供資料。

表1-7　中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算教育部補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

| 市縣別 | 核定補 助計畫 總件數 | 核定計畫總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 3,364 | 86,291,931 | 59,926,998 | 58,810,490 | 98.14 | 370,022 | 0.62 | 1,912,270 | 1,705,505 | 89.19 | 197,216 | 10.31 |
| 臺北市 | 200 | 4,457,135 | 2,385,240 | 2,333,725 | 97.84 | 23,749 | 1.00 | 80,205 | 80,064 | 99.82 | － | － |
| 新北市 | 256 | 9,315,281 | 6,453,859 | 6,383,745 | 98.91 | － | － | 160,929 | 160,641 | 99.82 | － | － |
| 桃園市 | 201 | 7,603,076 | 4,865,123 | 4,820,432 | 99.08 | 13,493 | 0.28 | 117,821 | 90,003 | 76.39 | 27,574 | 23.40 |
| 臺中市 | 269 | 9,117,595 | 6,256,508 | 6,175,546 | 98.71 | － | － | 182,685 | 174,321 | 95.42 | 5,949 | 3.26 |
| 臺南市 | 175 | 8,879,785 | 5,364,399 | 5,312,653 | 99.04 | 700 | 0.01 | 139,889 | 120,133 | 85.88 | 19,382 | 13.86 |
| 高雄市 | 233 | 9,466,122 | 6,861,874 | 6,770,430 | 98.67 | 35,941 | 0.52 | 249,216 | 237,318 | 95.23 | 11,442 | 4.59 |
| 基隆市 | 132 | 1,617,586 | 1,221,212 | 1,202,203 | 98.44 | － | － | 28,349 | 28,165 | 99.35 | － | － |
| 宜蘭縣 | 148 | 2,659,050 | 2,089,060 | 2,055,461 | 98.39 | 5,000 | 0.24 | 39,405 | 39,278 | 99.68 | － | － |
| 新竹縣 | 142 | 2,474,052 | 1,776,726 | 1,754,977 | 98.78 | － | － | 59,305 | 58,020 | 97.83 | － | － |
| 新竹市 | 124 | 2,008,720 | 1,452,411 | 1,402,612 | 96.57 | 40,580 | 2.79 | 38,378 | 38,294 | 99.78 | － | － |
| 苗栗縣 | 167 | 2,765,862 | 2,320,228 | 2,266,850 | 97.70 | 5,000 | 0.22 | 89,722 | 76,488 | 85.25 | 12,382 | 13.80 |

表1-7　中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算教育部補助地方政府計畫經費執行情形（續）

單位：件、新臺幣千元

| 市縣別 | 核定補 助計畫 總件數 | 核定計畫總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 彰化縣 | 150 | 4,373,449 | 3,342,434 | 3,289,094 | 98.40 | 5,000 | 0.15 | 131,583 | 124,858 | 94.89 | 6,619 | 5.03 |
| 南投縣 | 132 | 2,398,560 | 1,954,042 | 1,925,082 | 98.52 | － | － | 82,795 | 77,247 | 93.30 | 5,539 | 6.69 |
| 雲林縣 | 165 | 2,865,068 | 2,319,658 | 2,273,225 | 98.00 | 12,056 | 0.52 | 82,095 | 73,580 | 89.63 | 7,539 | 9.18 |
| 嘉義縣 | 144 | 2,355,631 | 1,994,057 | 1,951,138 | 97.85 | 5,000 | 0.25 | 70,357 | 57,521 | 81.76 | 12,704 | 18.06 |
| 嘉義市 | 97 | 1,090,604 | 708,129 | 696,031 | 98.29 | － | － | 74,658 | 38,361 | 51.38 | 36,274 | 48.59 |
| 屏東縣 | 161 | 6,682,383 | 3,725,821 | 3,509,040 | 94.18 | 163,953 | 4.40 | 120,396 | 93,111 | 77.34 | 26,961 | 22.39 |
| 花蓮縣 | 118 | 1,992,492 | 1,561,391 | 1,542,712 | 98.80 | － | － | 67,625 | 43,607 | 64.48 | 23,627 | 34.94 |
| 臺東縣 | 124 | 1,986,145 | 1,639,944 | 1,606,979 | 97.99 | － | － | 47,996 | 46,406 | 96.69 | 706 | 1.47 |
| 澎湖縣 | 94 | 747,402 | 623,570 | 606,947 | 97.33 | － | － | 31,491 | 30,725 | 97.57 | 511 | 1.63 |
| 金門縣 | 73 | 629,097 | 386,488 | 318,540 | 82.42 | 55,287 | 14.31 | 12,768 | 12,760 | 99.94 | － | － |
| 連江縣 | 59 | 806,825 | 624,813 | 613,056 | 98.12 | 4,260 | 0.68 | 4,593 | 4,592 | 99.97 | － | － |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自教育部提供資料。

表1-8　中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算經濟部補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

| 市縣別 | 核定補 助計畫 總件數 | 核定計畫總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 4,381 | 133,340,642 | 73,389,067 | 69,968,300 | 95.34 | 1,840,714 | 2.51 | 11,291,271 | 2,993,852 | 26.51 | 8,295,197 | 73.47 |
| 臺北市 | 5 | 2,430,515 | 799,135 | 799,045 | 99.99 | － | － | 3,550 | 1,065 | 30.00 | 2,485 | 70.00 |
| 新北市 | 137 | 8,337,142 | 4,724,080 | 4,489,260 | 95.03 | 171,983 | 3.64 | 292,796 | 51,689 | 17.65 | 241,106 | 82.35 |
| 桃園市 | 159 | 6,376,983 | 3,750,984 | 3,665,831 | 97.73 | 14,650 | 0.39 | 135,318 | 103,847 | 76.74 | 31,471 | 23.26 |
| 臺中市 | 335 | 4,699,293 | 2,535,409 | 2,444,394 | 96.41 | 2,231 | 0.09 | 388,324 | 49,456 | 12.74 | 338,571 | 87.19 |
| 臺南市 | 598 | 13,849,968 | 7,350,526 | 6,962,191 | 94.72 | 295,067 | 4.01 | 1,993,802 | 551,684 | 27.67 | 1,441,287 | 72.29 |
| 高雄市 | 492 | 20,140,614 | 10,377,515 | 10,058,435 | 96.93 | 249,556 | 2.40 | 1,344,103 | 376,291 | 28.00 | 967,811 | 72.00 |
| 基隆市 | 42 | 773,847 | 596,034 | 537,630 | 90.20 | 26,488 | 4.44 | 546 | 546 | 100.00 | － | － |
| 宜蘭縣 | 130 | 5,401,355 | 2,676,626 | 2,539,163 | 94.86 | 6,474 | 0.24 | 1,018,682 | 69,881 | 6.86 | 948,573 | 93.12 |
| 新竹縣 | 114 | 2,397,831 | 1,480,317 | 1,434,784 | 96.92 | 6,701 | 0.45 | 17,017 | 9,675 | 56.86 | 7,341 | 43.14 |
| 新竹市 | 76 | 2,070,685 | 1,353,091 | 1,307,399 | 96.62 | 4,688 | 0.35 | 56,965 | 34,237 | 60.10 | 22,728 | 39.90 |
| 苗栗縣 | 145 | 2,339,585 | 1,469,151 | 1,458,952 | 99.31 | 719 | 0.05 | 171,738 | 24,302 | 14.15 | 147,436 | 85.85 |
| 彰化縣 | 260 | 10,295,141 | 5,153,211 | 4,859,714 | 94.30 | 98,011 | 1.90 | 451,795 | 143,031 | 31.66 | 308,764 | 68.34 |
| 南投縣 | 101 | 1,943,213 | 481,863 | 447,014 | 92.77 | 7,371 | 1.53 | 476,575 | 445,748 | 93.53 | 30,658 | 6.43 |
| 雲林縣 | 486 | 13,679,892 | 6,775,150 | 5,824,668 | 85.97 | 456,134 | 6.73 | 1,720,242 | 249,243 | 14.49 | 1,470,998 | 85.51 |
| 嘉義縣 | 489 | 19,225,223 | 12,913,052 | 12,731,530 | 98.59 | 95,956 | 0.74 | 1,466,064 | 428,925 | 29.26 | 1,036,451 | 70.70 |
| 嘉義市 | 35 | 574,911 | 227,249 | 224,167 | 98.64 | 2,170 | 0.95 | 160,491 | 6,946 | 4.33 | 153,544 | 95.67 |
| 屏東縣 | 333 | 11,582,157 | 5,974,238 | 5,525,840 | 92.49 | 379,489 | 6.35 | 1,180,198 | 320,590 | 27.16 | 859,596 | 72.83 |
| 花蓮縣 | 132 | 1,362,495 | 1,001,028 | 988,956 | 98.79 | － | － | 84,654 | 66,960 | 79.10 | 17,693 | 20.90 |
| 臺東縣 | 84 | 1,224,623 | 888,286 | 870,444 | 97.99 | 4,890 | 0.55 | 28,000 | 18,916 | 67.56 | 9,083 | 32.44 |
| 澎湖縣 | 54 | 524,105 | 363,944 | 352,320 | 96.81 | 2,736 | 0.75 | 75,439 | － | － | 75,439 | 100.00 |
| 金門縣 | 90 | 2,187,223 | 1,143,154 | 1,097,882 | 96.04 | 14,221 | 1.24 | 110,545 | 28,532 | 25.81 | 82,012 | 74.19 |
| 連江縣 | 84 | 1,923,830 | 1,355,013 | 1,348,672 | 99.53 | 1,169 | 0.09 | 114,419 | 12,279 | 10.73 | 102,139 | 89.27 |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自經濟部提供資料。

表1-9　中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算交通部補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

| 市縣別 | 核定補 助計畫 總件數 | 核定計畫總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 1,081 | 918,244,400 | 95,898,862 | 92,000,039 | 95.93 | 3,609,426 | 3.76 | 7,349,520 | 2,562,845 | 34.87 | 4,753,236 | 64.67 |
| 臺北市 | 6 | 109,280,166 | 2,870,754 | 2,868,509 | 99.92 | 2,244 | 0.08 | 22,644 | 4,005 | 17.69 | 18,638 | 82.31 |
| 新北市 | 76 | 247,961,429 | 26,219,619 | 26,184,515 | 99.87 | 32,737 | 0.12 | 1,976,629 | 1,106,986 | 56.00 | 867,697 | 43.90 |
| 桃園市 | 71 | 145,606,751 | 24,518,179 | 23,583,872 | 96.19 | 889,329 | 3.63 | 615,155 | 128,437 | 20.88 | 485,505 | 78.92 |
| 臺中市 | 76 | 169,679,203 | 3,707,175 | 3,568,659 | 96.26 | 103,335 | 2.79 | 176,803 | 70,151 | 39.68 | 105,128 | 59.46 |
| 臺南市 | 72 | 9,200,033 | 4,910,417 | 4,066,419 | 82.81 | 821,670 | 16.73 | 323,046 | 61,973 | 19.18 | 259,768 | 80.41 |
| 高雄市 | 86 | 195,252,666 | 10,355,349 | 9,362,499 | 90.41 | 944,985 | 9.13 | 1,034,102 | 176,190 | 17.04 | 857,911 | 82.96 |
| 基隆市 | 9 | 1,582,094 | 1,016,912 | 1,012,050 | 99.52 | － | － | 73,656 | 22,407 | 30.42 | 30,444 | 41.33 |
| 宜蘭縣 | 47 | 3,137,211 | 2,107,392 | 2,096,057 | 99.46 | － | － | 54,460 | 54,460 | 100.00 | － | － |
| 新竹縣 | 44 | 3,673,416 | 1,874,566 | 1,870,422 | 99.78 | 2,510 | 0.13 | 174,676 | 12,589 | 7.21 | 162,086 | 92.79 |
| 新竹市 | 16 | 2,565,280 | 1,222,954 | 1,037,716 | 84.85 | 178,544 | 14.60 | 58,329 | 18,327 | 31.42 | 40,002 | 68.58 |
| 苗栗縣 | 66 | 2,593,050 | 1,727,828 | 1,590,051 | 92.03 | 126,000 | 7.29 | 251,713 | 82,647 | 32.83 | 167,846 | 66.68 |
| 彰化縣 | 49 | 2,965,911 | 1,421,358 | 1,263,106 | 88.87 | 150,595 | 10.60 | 151,594 | 42,460 | 28.01 | 109,133 | 71.99 |
| 南投縣 | 54 | 1,782,293 | 1,123,315 | 1,113,308 | 99.11 | 3,700 | 0.33 | 162,507 | 147,492 | 90.76 | 14,944 | 9.20 |
| 雲林縣 | 81 | 3,532,999 | 1,940,983 | 1,834,179 | 94.50 | 102,933 | 5.30 | 310,836 | 105,416 | 33.91 | 203,947 | 65.61 |
| 嘉義縣 | 58 | 2,517,186 | 1,482,648 | 1,456,928 | 98.27 | 20,069 | 1.35 | 327,772 | 128,459 | 39.19 | 198,234 | 60.48 |
| 嘉義市 | 17 | 2,615,117 | 528,302 | 359,974 | 68.14 | 165,766 | 31.38 | 774,985 | 22,384 | 2.89 | 752,601 | 97.11 |
| 屏東縣 | 80 | 5,909,157 | 3,724,019 | 3,721,973 | 99.95 | － | － | 103,823 | 87,827 | 84.59 | 15,995 | 15.41 |
| 花蓮縣 | 38 | 1,172,723 | 899,012 | 898,164 | 99.91 | － | － | 48,090 | 43,590 | 90.64 | 4,500 | 9.36 |
| 臺東縣 | 75 | 2,478,373 | 1,492,267 | 1,478,864 | 99.10 | 655 | 0.04 | 203,860 | 48,272 | 23.68 | 155,587 | 76.32 |
| 澎湖縣 | 31 | 2,371,658 | 1,577,745 | 1,574,891 | 99.82 | － | － | 65,084 | 52,825 | 81.16 | 12,259 | 18.84 |
| 金門縣 | 14 | 674,774 | 218,972 | 117,171 | 53.51 | 60,117 | 27.45 | 16,585 | － | － | 15,080 | 90.92 |
| 連江縣 | 15 | 1,692,901 | 959,085 | 940,701 | 98.08 | 4,230 | 0.44 | 423,162 | 145,936 | 34.49 | 275,921 | 65.20 |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自交通部提供資料。

表1-10　中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算勞動部補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

| 市縣別 | 核定補 助計畫 總件數 | 核定計畫總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 9 | 216,534 | 14,000 | － | － | 14,000 | 100.00 | 151,019 | 9,373 | 6.21 | 141,482 | 93.68 |
| 桃園市 | 1 | 11,494 | － | － | -- | － | -- | 9,769 | － | － | 9,769 | 100.00 |
| 臺中市 | 2 | 13,626 | － | － | -- | － | -- | 9,537 | 9,373 | 98.29 | － | － |
| 高雄市 | 2 | 112,014 | － | － | -- | － | -- | 95,211 | － | － | 95,211 | 100.00 |
| 宜蘭縣 | 1 | 5,200 | － | － | -- | － | -- | 4,680 | － | － | 4,680 | 100.00 |
| 新竹市 | 1 | 16,737 | 14,000 | － | － | 14,000 | 100.00 | － | － | -- | － | -- |
| 屏東縣 | 1 | 16,592 | － | － | -- | － | -- | 9,940 | － | － | 9,940 | 100.00 |
| 花蓮縣 | 1 | 40,869 | － | － | -- | － | -- | 21,882 | － | － | 21,882 | 100.00 |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自勞動部提供資料。

表1-11　中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算農業委員會（農業部）補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

| 市縣別 | 核定補 助計畫 總件數 | 核定計畫總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 240 | 5,324,346 | 3,577,397 | 3,257,220 | 91.05 | 60,518 | 1.69 | 635,972 | 34,569 | 5.44 | 305,932 | 48.10 |
| 新北市 | 9 | 183,514 | 127,606 | 122,632 | 96.10 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 桃園市 | 11 | 141,505 | 94,045 | 93,979 | 99.93 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 臺中市 | 2 | 14,538 | 10,573 | 10,568 | 99.95 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 臺南市 | 17 | 466,817 | 117,002 | 103,661 | 88.60 | 864 | 0.74 | 241,520 | 32,427 | 13.43 | 131,215 | 54.33 |
| 高雄市 | 24 | 1,003,799 | 701,726 | 662,947 | 94.47 | 13,977 | 1.99 | 112,302 | 437 | 0.39 | 111,813 | 99.56 |
| 基隆市 | 2 | 61,474 | 48,036 | 48,035 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 宜蘭縣 | 13 | 126,300 | 108,312 | 101,514 | 93.72 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 新竹縣 | 8 | 109,884 | 84,436 | 62,332 | 73.82 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 新竹市 | 8 | 483,916 | 358,757 | 332,743 | 92.75 | 22,892 | 6.38 | － | － | -- | － | -- |
| 苗栗縣 | 12 | 144,351 | 129,241 | 125,003 | 96.72 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 彰化縣 | 20 | 709,340 | 358,168 | 261,363 | 72.97 | 12,524 | 3.50 | 217,800 | 868 | 0.40 | － | － |
| 南投縣 | 15 | 99,947 | 86,270 | 75,971 | 88.06 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 雲林縣 | 22 | 207,635 | 117,997 | 110,557 | 93.70 | － | － | 36,450 | － | － | 35,903 | 98.50 |
| 嘉義縣 | 21 | 622,595 | 525,809 | 509,894 | 96.97 | 8,659 | 1.65 | 27,000 | － | － | 27,000 | 100.00 |
| 屏東縣 | 18 | 477,561 | 319,894 | 258,929 | 80.94 | 1,601 | 0.50 | － | － | -- | － | -- |
| 花蓮縣 | 4 | 16,556 | 14,900 | 14,276 | 95.82 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 臺東縣 | 23 | 153,106 | 135,674 | 124,579 | 91.82 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 澎湖縣 | 3 | 7,856 | 7,070 | 6,802 | 96.22 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 金門縣 | 8 | 293,646 | 231,877 | 231,426 | 99.81 | － | － | 900 | 837 | 93.00 | － | － |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自農業委員會（農業部）提供資料。

表1-12　中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算衛生福利部補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

| 市縣別 | 核定補 助計畫 總件數 | 核定計畫總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 3,651 | 21,894,679 | 13,910,834 | 10,625,555 | 76.38 | 2,775,418 | 19.95 | 1,906,292 | 179,122 | 9.40 | 1,721,660 | 90.31 |
| 臺北市 | 102 | 707,678 | 233,728 | 231,445 | 99.02 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 新北市 | 315 | 1,505,463 | 641,818 | 598,827 | 93.30 | 29,834 | 4.65 | 193,286 | 12,872 | 6.66 | 180,102 | 93.18 |
| 桃園市 | 256 | 1,596,257 | 782,917 | 725,826 | 92.71 | － | － | 38,227 | 11,996 | 31.38 | 24,715 | 64.65 |
| 臺中市 | 277 | 1,267,736 | 743,858 | 622,415 | 83.67 | 78,678 | 10.58 | 76,884 | 13,125 | 17.07 | 63,759 | 82.93 |
| 臺南市 | 333 | 1,386,297 | 920,545 | 575,409 | 62.51 | 288,233 | 31.31 | 211,798 | 12,796 | 6.04 | 197,033 | 93.03 |
| 高雄市 | 381 | 1,991,198 | 1,067,263 | 909,285 | 85.20 | 122,489 | 11.48 | 148,848 | 21,876 | 14.70 | 126,586 | 85.04 |
| 基隆市 | 55 | 261,312 | 135,626 | 125,220 | 92.33 | 3,000 | 2.21 | 80,316 | 4,147 | 5.16 | 76,168 | 94.84 |
| 宜蘭縣 | 189 | 677,121 | 569,557 | 521,123 | 91.50 | 5,500 | 0.97 | 14,846 | 11,329 | 76.32 | 3,516 | 23.68 |
| 新竹縣 | 83 | 594,919 | 398,646 | 325,607 | 81.68 | 58,000 | 14.55 | 31,515 | 5,600 | 17.77 | 25,707 | 81.57 |
| 新竹市 | 36 | 169,629 | 112,142 | 108,117 | 96.41 | － | － | 3,440 | 3,440 | 100.00 | － | － |
| 苗栗縣 | 114 | 710,767 | 465,678 | 271,591 | 58.32 | 177,651 | 38.15 | 36,285 | 5,743 | 15.83 | 30,540 | 84.17 |
| 彰化縣 | 165 | 2,678,421 | 2,034,823 | 1,189,432 | 58.45 | 836,187 | 41.09 | 157,265 | 7,107 | 4.52 | 150,088 | 95.44 |

表1-12　	中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算衛生福利部補助地方政府計畫經費執行情形（續）

單位：件、新臺幣千元

| 市縣別 | 核定補 助計畫 總件數 | 核定計畫總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 南投縣 | 135 | 855,231 | 642,513 | 417,072 | 64.91 | 199,797 | 31.10 | 109,669 | 4,850 | 4.42 | 104,819 | 95.58 |
| 雲林縣 | 262 | 1,479,700 | 1,028,256 | 796,463 | 77.46 | 196,007 | 19.06 | 81,938 | 9,768 | 11.92 | 72,000 | 87.87 |
| 嘉義縣 | 292 | 1,465,589 | 1,100,354 | 693,062 | 62.99 | 376,037 | 34.17 | 187,575 | 5,631 | 3.00 | 181,940 | 97.00 |
| 嘉義市 | 34 | 196,346 | 128,671 | 81,644 | 63.45 | 41,472 | 32.23 | 24,984 | 4,811 | 19.26 | 20,173 | 80.74 |
| 屏東縣 | 200 | 2,367,640 | 1,523,302 | 1,392,035 | 91.38 | 92,206 | 6.05 | 382,794 | 10,590 | 2.77 | 371,927 | 97.16 |
| 花蓮縣 | 189 | 506,532 | 357,938 | 220,859 | 61.70 | 111,595 | 31.18 | 85,712 | 3,832 | 4.47 | 81,652 | 95.26 |
| 臺東縣 | 75 | 436,607 | 368,099 | 257,436 | 69.94 | 99,999 | 27.17 | 15,475 | 15,075 | 97.42 | 400 | 2.58 |
| 澎湖縣 | 70 | 240,009 | 202,914 | 192,152 | 94.70 | － | － | 13,700 | 9,240 | 67.45 | 4,400 | 32.12 |
| 金門縣 | 50 | 427,595 | 249,172 | 228,579 | 91.74 | － | － | 8,200 | 3,489 | 42.56 | 4,400 | 53.66 |
| 連江縣 | 38 | 372,622 | 203,007 | 141,948 | 69.92 | 58,729 | 28.93 | 3,530 | 1,800 | 50.99 | 1,730 | 49.01 |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自衛生福利部提供資料。

表1-13　	中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算環境保護署（環境部）補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

| 市縣別 | 核定補 助計畫 總件數 | 核定計畫總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 393 | 11,167,164 | 7,189,088 | 6,960,137 | 96.82 | 10,874 | 0.15 | 629,423 | 216,416 | 34.38 | 403,029 | 64.03 |
| 新北市 | 15 | 444,290 | 255,099 | 244,227 | 95.74 | － | － | 17,404 | 5,848 | 33.60 | 10,812 | 62.12 |
| 桃園市 | 40 | 1,658,721 | 1,086,271 | 1,013,184 | 93.27 | 10,874 | 1.00 | 53,400 | 13,975 | 26.17 | 39,293 | 73.58 |
| 臺中市 | 32 | 3,078,525 | 2,025,996 | 1,990,666 | 98.26 | － | － | 11,476 | 6,900 | 60.12 | 3,276 | 28.55 |
| 臺南市 | 34 | 829,546 | 597,510 | 581,513 | 97.32 | － | － | 24,000 | 5,195 | 21.65 | 17,919 | 74.66 |
| 高雄市 | 35 | 571,246 | 337,934 | 334,360 | 98.94 | － | － | 27,889 | 6,680 | 23.95 | 20,891 | 74.91 |
| 基隆市 | 20 | 465,161 | 353,057 | 325,528 | 92.20 | － | － | 4,000 | 3,846 | 96.15 | － | － |
| 宜蘭縣 | 20 | 175,968 | 110,971 | 103,213 | 93.01 | － | － | 20,679 | 9,003 | 43.54 | 11,675 | 56.46 |
| 新竹縣 | 8 | 110,771 | 39,726 | 35,725 | 89.93 | － | － | 23,500 | 8,904 | 37.89 | 14,351 | 61.07 |
| 新竹市 | 15 | 144,923 | 98,613 | 98,613 | 100.00 | － | － | 11,507 | 6,223 | 54.08 | 5,249 | 45.62 |
| 苗栗縣 | 21 | 522,383 | 258,602 | 252,204 | 97.53 | － | － | 198,266 | 14,482 | 7.30 | 183,501 | 92.55 |
| 彰化縣 | 10 | 171,481 | 122,114 | 122,080 | 99.97 | － | － | 11,500 | 9,003 | 78.29 | 1,919 | 16.69 |
| 南投縣 | 14 | 126,181 | 38,900 | 38,900 | 100.00 | － | － | 31,674 | 7,042 | 22.24 | 24,600 | 77.66 |
| 雲林縣 | 35 | 1,753,323 | 1,211,981 | 1,193,469 | 98.47 | － | － | 39,944 | 5,044 | 12.63 | 34,541 | 86.47 |
| 嘉義縣 | 14 | 108,387 | 72,394 | 70,993 | 98.07 | － | － | 17,344 | 6,701 | 38.64 | 10,297 | 59.37 |
| 嘉義市 | 17 | 228,098 | 86,929 | 85,091 | 97.89 | － | － | 86,078 | 81,869 | 95.11 | 4,203 | 4.88 |
| 屏東縣 | 40 | 646,418 | 419,680 | 397,061 | 94.61 | － | － | 16,839 | 5,336 | 31.69 | 11,490 | 68.24 |
| 花蓮縣 | 8 | 50,928 | 31,927 | 31,927 | 100.00 | － | － | 11,878 | 3,893 | 32.78 | 3,548 | 29.88 |
| 臺東縣 | 3 | 9,557 | 4,516 | 4,516 | 100.00 | － | － | 4,000 | 3,974 | 99.35 | － | － |
| 澎湖縣 | 7 | 15,602 | 3,832 | 3,832 | 100.00 | － | － | 10,041 | 5,812 | 57.89 | 4,228 | 42.11 |
| 金門縣 | 3 | 42,467 | 25,586 | 25,585 | 100.00 | － | － | 4,000 | 3,905 | 97.65 | － | － |
| 連江縣 | 2 | 13,180 | 7,441 | 7,441 | 100.00 | － | － | 3,999 | 2,770 | 69.28 | 1,228 | 30.72 |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自環境保護署（環境部）提供資料。

表1-14　中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算文化部補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

| 市縣別 | 核定補 助計畫 總件數 | 核定計畫總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 2,382 | 33,967,287 | 18,418,962 | 17,827,635 | 96.79 | 85,345 | 0.46 | 976,667 | 561,506 | 57.49 | 415,158 | 42.51 |
| 臺北市 | 123 | 2,504,565 | 338,267 | 333,598 | 98.62 | － | － | 6,848 | 6,848 | 100.00 | － | － |
| 新北市 | 150 | 1,662,979 | 797,990 | 788,312 | 98.79 | － | － | 11,850 | 8,850 | 74.68 | 3,000 | 25.32 |
| 桃園市 | 157 | 2,353,097 | 1,200,439 | 1,174,476 | 97.84 | － | － | 25,331 | 24,816 | 97.97 | 515 | 2.03 |
| 臺中市 | 139 | 3,635,970 | 1,477,849 | 1,458,385 | 98.68 | － | － | 36,223 | 32,924 | 90.89 | 3,299 | 9.11 |
| 臺南市 | 196 | 3,820,022 | 1,843,018 | 1,789,177 | 97.08 | － | － | 268,242 | 132,747 | 49.49 | 135,494 | 50.51 |
| 高雄市 | 178 | 3,936,990 | 2,330,109 | 2,309,147 | 99.10 | 12,545 | 0.54 | 228,603 | 79,760 | 34.89 | 148,842 | 65.11 |
| 基隆市 | 49 | 1,676,332 | 1,013,102 | 996,581 | 98.37 | － | － | 4,662 | 4,662 | 100.00 | － | － |
| 宜蘭縣 | 128 | 1,151,785 | 860,620 | 807,161 | 93.79 | － | － | 23,249 | 22,357 | 96.16 | 891 | 3.84 |
| 新竹縣 | 72 | 220,001 | 129,416 | 127,050 | 98.17 | － | － | 12,337 | 12,337 | 100.00 | － | － |
| 新竹市 | 83 | 1,380,401 | 631,074 | 551,846 | 87.45 | － | － | 9,627 | 9,627 | 100.00 | － | － |
| 苗栗縣 | 92 | 504,337 | 398,426 | 383,102 | 96.15 | － | － | 9,331 | 6,447 | 69.09 | 2,883 | 30.91 |
| 彰化縣 | 92 | 773,703 | 522,437 | 491,664 | 94.11 | － | － | 42,163 | 41,280 | 97.91 | 879 | 2.09 |
| 南投縣 | 69 | 369,321 | 259,559 | 230,622 | 88.85 | － | － | 5,980 | 5,980 | 100.00 | － | － |
| 雲林縣 | 152 | 2,183,719 | 1,024,676 | 938,672 | 91.61 | 72,800 | 7.10 | 16,270 | 6,270 | 38.54 | 10,000 | 61.46 |
| 嘉義縣 | 111 | 798,442 | 489,500 | 470,590 | 96.14 | － | － | 56,283 | 21,043 | 37.39 | 35,240 | 62.61 |
| 嘉義市 | 97 | 971,641 | 438,635 | 433,766 | 98.89 | － | － | 9,048 | 7,964 | 88.02 | 1,083 | 11.98 |
| 屏東縣 | 160 | 2,719,948 | 2,067,052 | 2,013,218 | 97.40 | － | － | 86,065 | 59,302 | 68.90 | 26,762 | 31.10 |
| 花蓮縣 | 73 | 678,541 | 544,053 | 528,031 | 97.06 | － | － | 31,624 | 8,547 | 27.03 | 23,077 | 72.97 |
| 臺東縣 | 111 | 611,238 | 498,477 | 487,117 | 97.72 | － | － | 8,881 | 8,881 | 100.00 | － | － |
| 澎湖縣 | 65 | 472,584 | 356,448 | 352,718 | 98.95 | － | － | 38,768 | 15,582 | 40.19 | 23,186 | 59.81 |
| 金門縣 | 33 | 296,074 | 202,439 | 172,197 | 85.06 | － | － | 700 | 700 | 100.00 | － | － |
| 連江縣 | 52 | 1,245,588 | 995,366 | 990,193 | 99.48 | － | － | 44,574 | 44,573 | 100.00 | － | － |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自文化部提供資料。

表1-15　中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算海洋委員會補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

| 市縣別 | 核定補 助計畫 總件數 | 核定計畫總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 13 | 8,053 | 5,904 | 5,904 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 桃園市 | 1 | 300 | 210 | 210 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 臺南市 | 1 | 380 | 283 | 283 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 高雄市 | 1 | 500 | 388 | 388 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 基隆市 | 1 | 210 | 170 | 170 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 宜蘭縣 | 1 | 420 | 357 | 357 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 苗栗縣 | 1 | 126 | 111 | 111 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |

表1-15　	中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算海洋委員會補助地方政府計畫經費執行情形（續）

單位：件、新臺幣千元

| 市縣別 | 核定補 助計畫 總件數 | 核定計畫總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 雲林縣 | 1 | 150 | 127 | 127 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 屏東縣 | 2 | 3,700 | 2,242 | 2,242 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 花蓮縣 | 1 | 252 | 226 | 226 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 臺東縣 | 2 | 1,915 | 1,723 | 1,723 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 金門縣 | 1 | 100 | 64 | 64 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自海洋委員會提供資料。

表1-16　中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算數位發展部補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

| 市縣別 | 核定補 助計畫 總件數 | 核定計畫總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 26 | 1,606,728 | 1,217,000 | 1,205,648 | 99.07 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 臺北市 | 1 | 54,189 | 27,094 | 27,094 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 新北市 | 1 | 162,656 | 97,593 | 97,422 | 99.83 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 桃園市 | 1 | 18,295 | 12,806 | 12,806 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 臺中市 | 1 | 63,944 | 38,366 | 37,762 | 98.42 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 臺南市 | 2 | 178,071 | 137,982 | 137,421 | 99.59 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 高雄市 | 2 | 231,794 | 173,423 | 173,422 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 基隆市 | 1 | 22,400 | 15,680 | 15,680 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 宜蘭縣 | 2 | 178,082 | 141,905 | 141,316 | 99.58 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 新竹縣 | 1 | 83,004 | 58,103 | 58,057 | 99.92 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 新竹市 | 1 | 100,221 | 70,155 | 69,028 | 98.39 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 苗栗縣 | 1 | 120,356 | 108,320 | 101,698 | 93.89 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 彰化縣 | 1 | 21,885 | 17,508 | 17,110 | 97.73 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 南投縣 | 1 | 54,732 | 43,786 | 43,764 | 99.95 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 雲林縣 | 1 | 50,606 | 45,545 | 45,142 | 99.11 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 嘉義縣 | 2 | 131,155 | 111,640 | 111,374 | 99.76 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 嘉義市 | 1 | 7,250 | 5,800 | 5,800 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 屏東縣 | 1 | 17,425 | 15,683 | 15,683 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 花蓮縣 | 1 | 27,710 | 22,168 | 21,799 | 98.34 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 臺東縣 | 1 | 36,892 | 33,203 | 33,203 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 澎湖縣 | 1 | 29,385 | 26,432 | 26,256 | 99.33 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 金門縣 | 1 | 6,000 | 4,200 | 4,200 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 連江縣 | 1 | 10,669 | 9,602 | 9,602 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自數位發展部提供資料。

（二）　建設類別

表2　中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算補助地方政府計畫經費執行情形總表（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

| 建設類別 | 核定補 助計畫 總件數 | 核定計畫 總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 22,332 | 1,373,796,134 | 369,624,770 | 353,007,674 | 95.50 | 9,923,519 | 2.68 | 37,367,097 | 13,025,411 | 34.86 | 22,533,210 | 60.30 |
| 軌道建設 | 22 | 826,800,117 | 53,242,832 | 51,839,494 | 97.36 | 1,306,544 | 2.45 | 1,899,900 | 949,648 | 49.98 | 950,251 | 50.02 |
| 水環境建設 | 3,814 | 153,600,125 | 88,869,425 | 84,873,242 | 95.50 | 1,847,041 | 2.08 | 14,648,150 | 3,844,074 | 26.24 | 9,553,220 | 65.22 |
| 綠能建設 | 115 | 5,125,277 | 3,188,109 | 2,956,023 | 92.72 | 121,692 | 3.82 | 479,036 | 136,155 | 28.42 | 332,837 | 69.48 |
| 數位建設 | 1,406 | 20,242,989 | 15,571,906 | 15,446,119 | 99.19 | － | － | 196,681 | 189,079 | 96.13 | 3,087 | 1.57 |
| 城鄉建設 | 13,812 | 345,689,760 | 195,345,911 | 185,937,029 | 95.18 | 5,896,905 | 3.02 | 18,328,717 | 6,453,504 | 35.21 | 11,332,599 | 61.83 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 1,633 | 9,963,799 | 5,977,031 | 4,977,417 | 83.28 | 751,334 | 12.57 | 379,901 | 18,687 | 4.92 | 361,214 | 95.08 |
| 食品安全建設 | 168 | 1,282,044 | 960,128 | 948,667 | 98.81 | － | － | 100,000 | 99,689 | 99.69 | － | － |
| 人才培育促進就業建設 | 1,362 | 11,092,021 | 6,469,426 | 6,029,681 | 93.20 | － | － | 1,334,711 | 1,334,572 | 99.99 | － | － |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表2-1　	中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算軌道建設相關計畫補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

| 市縣別 | 核定補 助計畫 總件數 | 核定計畫總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 22 | 826,800,117 | 53,242,832 | 51,839,494 | 97.36 | 1,306,544 | 2.45 | 1,899,900 | 949,648 | 49.98 | 950,251 | 50.02 |
| 臺北市 | 1 | 106,157,998 | 2,402,042 | 2,402,042 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 新北市 | 5 | 232,924,943 | 21,323,270 | 21,323,270 | 100.00 | － | － | 1,064,000 | 900,000 | 84.59 | 164,000 | 15.41 |
| 桃園市 | 4 | 134,716,380 | 20,386,000 | 20,281,885 | 99.49 | 62,471 | 0.31 | 170,000 | － | － | 170,000 | 100.00 |
| 臺中市 | 3 | 161,624,286 | 686,920 | 650,868 | 94.75 | 29,567 | 4.30 | － | － | -- | － | -- |
| 臺南市 | 1 | 269,000 | 225,400 | 93,695 | 41.57 | 119,104 | 52.84 | － | － | -- | － | -- |
| 高雄市 | 5 | 190,828,250 | 8,010,300 | 7,034,040 | 87.81 | 942,334 | 11.76 | 665,900 | 49,648 | 7.46 | 616,251 | 92.54 |
| 新竹市 | 3 | 279,260 | 208,900 | 53,693 | 25.70 | 153,066 | 73.27 | － | － | -- | － | -- |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表2-2　	中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算水環境建設相關計畫補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

| 市縣別 | 核定補 助計畫 總件數 | 核定計畫總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 3,814 | 153,600,125 | 88,869,425 | 84,873,242 | 95.50 | 1,847,041 | 2.08 | 14,648,150 | 3,844,074 | 26.24 | 9,553,220 | 65.22 |
| 臺北市 | 3 | 2,418,550 | 794,400 | 794,400 | 100.00 | － | － | 3,550 | 1,065 | 30.00 | 2,485 | 70.00 |
| 新北市 | 123 | 8,813,909 | 5,498,620 | 5,085,495 | 92.49 | 170,468 | 3.10 | 511,405 | 105,823 | 20.69 | 293,322 | 57.36 |
| 桃園市 | 168 | 12,117,870 | 7,635,637 | 7,508,678 | 98.34 | 12,921 | 0.17 | 457,103 | 162,189 | 35.48 | 154,518 | 33.80 |
| 臺中市 | 165 | 9,815,581 | 6,012,373 | 5,592,659 | 93.02 | 2,231 | 0.04 | 567,439 | 47,890 | 8.44 | 474,614 | 83.64 |
| 臺南市 | 387 | 19,204,151 | 11,158,794 | 10,755,873 | 96.39 | 278,220 | 2.49 | 2,856,094 | 876,948 | 30.70 | 1,792,087 | 62.75 |
| 高雄市 | 475 | 20,484,194 | 10,776,210 | 10,371,027 | 96.24 | 263,533 | 2.45 | 1,835,447 | 416,744 | 22.71 | 1,261,731 | 68.74 |
| 基隆市 | 51 | 1,125,920 | 799,518 | 737,639 | 92.26 | 22,483 | 2.81 | 96,493 | 36,030 | 37.34 | 21,855 | 22.65 |
| 宜蘭縣 | 114 | 6,120,392 | 3,245,566 | 3,116,234 | 96.02 | 6,474 | 0.20 | 1,053,197 | 93,089 | 8.84 | 942,171 | 89.46 |
| 新竹縣 | 88 | 1,521,145 | 1,096,087 | 1,026,284 | 93.63 | 45 | 0.00 | 17,017 | 9,675 | 56.86 | 7,341 | 43.14 |
| 新竹市 | 90 | 2,753,177 | 1,787,269 | 1,738,454 | 97.27 | 27,580 | 1.54 | 115,979 | 54,950 | 47.38 | 44,604 | 38.46 |
| 苗栗縣 | 120 | 2,802,601 | 1,701,418 | 1,682,640 | 98.90 | 719 | 0.04 | 404,567 | 28,465 | 7.04 | 334,126 | 82.59 |
| 彰化縣 | 223 | 10,109,357 | 4,600,045 | 4,199,625 | 91.30 | 110,535 | 2.40 | 706,674 | 190,339 | 26.93 | 255,475 | 36.15 |
| 南投縣 | 100 | 2,614,598 | 1,030,065 | 914,599 | 88.79 | 4,977 | 0.48 | 542,049 | 453,882 | 83.73 | 59,425 | 10.96 |
| 雲林縣 | 435 | 13,294,931 | 7,472,540 | 6,969,465 | 93.27 | 449,038 | 6.01 | 1,825,647 | 276,250 | 15.13 | 1,530,414 | 83.83 |
| 嘉義縣 | 481 | 19,151,175 | 12,859,045 | 12,663,950 | 98.48 | 95,956 | 0.75 | 1,627,534 | 507,793 | 31.20 | 992,596 | 60.99 |
| 嘉義市 | 41 | 902,382 | 424,374 | 405,000 | 95.43 | 2,170 | 0.51 | 247,630 | 101,663 | 41.05 | 141,703 | 57.22 |
| 屏東縣 | 329 | 12,719,383 | 6,824,555 | 6,276,825 | 91.97 | 376,665 | 5.52 | 1,278,553 | 321,881 | 25.18 | 951,413 | 74.41 |
| 花蓮縣 | 107 | 1,613,105 | 1,234,723 | 1,210,376 | 98.03 | － | － | 84,664 | 66,960 | 79.09 | 17,693 | 20.90 |
| 臺東縣 | 79 | 1,366,310 | 987,616 | 954,795 | 96.68 | 4,890 | 0.50 | 71,966 | 19,309 | 26.83 | 9,455 | 13.14 |
| 澎湖縣 | 49 | 522,538 | 353,971 | 342,240 | 96.69 | 2,736 | 0.77 | 89,839 | 4,423 | 4.92 | 82,032 | 91.31 |
| 金門縣 | 101 | 2,344,972 | 1,327,844 | 1,289,963 | 97.15 | 14,221 | 1.07 | 135,845 | 53,825 | 39.62 | 82,012 | 60.37 |
| 連江縣 | 85 | 1,783,873 | 1,248,745 | 1,237,010 | 99.06 | 1,169 | 0.09 | 119,449 | 14,867 | 12.45 | 102,139 | 85.51 |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表2-3　	中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算綠能建設相關計畫補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

| 市縣別 | 核定補 助計畫 總件數 | 核定計畫總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 115 | 5,125,277 | 3,188,109 | 2,956,023 | 92.72 | 121,692 | 3.82 | 479,036 | 136,155 | 28.42 | 332,837 | 69.48 |
| 臺北市 | 3 | 88,485 | 20,810 | 18,529 | 89.04 | 2,244 | 10.79 | 500 | 500 | 100.00 | － | － |
| 新北市 | 5 | 90,295 | 45,099 | 45,099 | 100.00 | － | － | 17,404 | 5,848 | 33.60 | 10,812 | 62.12 |
| 桃園市 | 6 | 511,345 | 314,367 | 185,742 | 59.08 | 87,043 | 27.69 | 53,400 | 13,975 | 26.17 | 39,293 | 73.58 |

表2-3　	中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算綠能建設相關計畫補助地方政府計畫經費執行情形（續）

單位：件、新臺幣千元

| 市縣別 | 核定補 助計畫 總件數 | 核定計畫總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 臺中市 | 6 | 201,199 | 136,946 | 130,584 | 95.35 | － | － | 12,976 | 6,900 | 53.17 | 4,776 | 36.81 |
| 臺南市 | 9 | 2,684,868 | 2,025,442 | 1,971,553 | 97.34 | 1,355 | 0.07 | 27,020 | 5,195 | 19.23 | 20,936 | 77.48 |
| 高雄市 | 9 | 251,225 | 65,782 | 65,780 | 100.00 | － | － | 129,889 | 6,680 | 5.14 | 122,891 | 94.61 |
| 基隆市 | 4 | 26,756 | 15,208 | 12,700 | 83.51 | － | － | 4,326 | 3,846 | 88.90 | 326 | 7.54 |
| 宜蘭縣 | 6 | 67,920 | 28,210 | 27,150 | 96.24 | － | － | 23,179 | 9,003 | 38.84 | 14,175 | 61.16 |
| 新竹縣 | 5 | 123,225 | 61,899 | 59,346 | 95.88 | 2,510 | 4.06 | 23,500 | 8,904 | 37.89 | 14,351 | 61.07 |
| 新竹市 | 3 | 182,620 | 105,890 | 104,874 | 99.04 | － | － | 11,507 | 6,223 | 54.08 | 5,249 | 45.62 |
| 苗栗縣 | 3 | 80,165 | 55,567 | 55,567 | 100.00 | － | － | 12,500 | 9,730 | 77.85 | 2,486 | 19.89 |
| 彰化縣 | 5 | 72,561 | 48,028 | 47,395 | 98.68 | － | － | 12,430 | 9,003 | 72.43 | 2,849 | 22.92 |
| 南投縣 | 6 | 150,614 | 61,508 | 60,511 | 98.38 | 996 | 1.62 | 32,610 | 7,042 | 21.60 | 25,525 | 78.27 |
| 雲林縣 | 7 | 275,414 | 27,642 | 17,538 | 63.45 | 6,855 | 24.80 | 41,094 | 5,044 | 12.27 | 35,664 | 86.79 |
| 嘉義縣 | 7 | 61,370 | 32,492 | 12,086 | 37.20 | 20,069 | 61.77 | 17,802 | 6,701 | 37.64 | 10,755 | 60.42 |
| 嘉義市 | 4 | 30,198 | 19,869 | 19,252 | 96.90 | 616 | 3.10 | 4,864 | 4,859 | 99.90 | － | － |
| 屏東縣 | 8 | 101,584 | 55,193 | 55,193 | 100.00 | － | － | 18,839 | 5,336 | 28.33 | 13,463 | 71.47 |
| 花蓮縣 | 4 | 29,032 | 11,578 | 10,711 | 92.51 | － | － | 11,878 | 3,893 | 32.78 | 3,548 | 29.88 |
| 臺東縣 | 5 | 43,378 | 34,109 | 33,943 | 99.51 | － | － | 4,000 | 3,974 | 99.35 | － | － |
| 澎湖縣 | 3 | 22,222 | 8,897 | 8,897 | 100.00 | － | － | 10,041 | 5,812 | 57.89 | 4,228 | 42.11 |
| 金門縣 | 4 | 22,533 | 11,073 | 11,073 | 100.00 | － | － | 4,884 | 4,789 | 98.07 | － | － |
| 連江縣 | 3 | 8,259 | 2,490 | 2,490 | 100.00 | － | － | 4,389 | 2,887 | 65.79 | 1,501 | 34.21 |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表2-4　	中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算數位建設相關計畫補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

| 市縣別 | 核定補 助計畫 總件數 | 核定計畫總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 1,406 | 20,242,989 | 15,571,906 | 15,446,119 | 99.19 | － | － | 196,681 | 189,079 | 96.13 | 3,087 | 1.57 |
| 臺北市 | 94 | 1,800,199 | 1,092,105 | 1,073,148 | 98.26 | － | － | 22,864 | 22,724 | 99.39 | － | － |
| 新北市 | 104 | 2,177,402 | 1,589,844 | 1,580,894 | 99.44 | － | － | 26,753 | 26,494 | 99.03 | － | － |
| 桃園市 | 91 | 1,862,422 | 1,316,161 | 1,306,980 | 99.30 | － | － | 22,359 | 18,375 | 82.18 | 3,087 | 13.81 |
| 臺中市 | 105 | 1,697,815 | 1,297,880 | 1,293,387 | 99.65 | － | － | 19,204 | 18,905 | 98.44 | － | － |
| 臺南市 | 62 | 1,269,150 | 1,015,994 | 1,015,275 | 99.93 | － | － | 7,993 | 7,694 | 96.26 | － | － |
| 高雄市 | 99 | 3,336,381 | 2,510,416 | 2,480,784 | 98.82 | － | － | 22,899 | 22,517 | 98.33 | － | － |
| 基隆市 | 51 | 401,950 | 306,723 | 306,243 | 99.84 | － | － | 4,354 | 4,173 | 95.83 | － | － |

表2-4　	中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算數位建設相關計畫補助地方政府計畫經費執行情形（續）

單位：件、新臺幣千元

| 市縣別 | 核定補 助計畫 總件數 | 核定計畫總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 宜蘭縣 | 54 | 706,824 | 581,122 | 578,274 | 99.51 | － | － | 2,630 | 2,502 | 95.17 | － | － |
| 新竹縣 | 64 | 649,403 | 497,543 | 494,486 | 99.39 | － | － | 3,898 | 3,605 | 92.48 | － | － |
| 新竹市 | 56 | 580,480 | 442,680 | 437,482 | 98.83 | － | － | 3,233 | 3,148 | 97.39 | － | － |
| 苗栗縣 | 62 | 632,890 | 562,117 | 554,312 | 98.61 | － | － | 7,173 | 7,139 | 99.54 | － | － |
| 彰化縣 | 51 | 763,861 | 644,571 | 640,601 | 99.38 | － | － | 5,826 | 5,721 | 98.19 | － | － |
| 南投縣 | 55 | 660,337 | 550,451 | 548,136 | 99.58 | － | － | 14,178 | 14,178 | 100.00 | － | － |
| 雲林縣 | 52 | 626,512 | 537,911 | 536,417 | 99.72 | － | － | 1,474 | 1,455 | 98.75 | － | － |
| 嘉義縣 | 67 | 603,941 | 527,555 | 526,394 | 99.78 | － | － | 2,090 | 1,973 | 94.44 | － | － |
| 嘉義市 | 43 | 292,918 | 215,497 | 212,468 | 98.59 | － | － | 7,024 | 7,001 | 99.68 | － | － |
| 屏東縣 | 62 | 745,863 | 661,481 | 659,674 | 99.73 | － | － | 5,034 | 4,895 | 97.25 | － | － |
| 花蓮縣 | 56 | 456,198 | 388,109 | 384,628 | 99.10 | － | － | 6,904 | 6,519 | 94.43 | － | － |
| 臺東縣 | 54 | 464,369 | 396,038 | 386,262 | 97.53 | － | － | 3,454 | 3,043 | 88.11 | － | － |
| 澎湖縣 | 47 | 271,873 | 238,671 | 237,053 | 99.32 | － | － | 4,443 | 4,188 | 94.27 | － | － |
| 金門縣 | 39 | 124,676 | 95,527 | 90,901 | 95.16 | － | － | 2,078 | 2,011 | 96.76 | － | － |
| 連江縣 | 38 | 117,516 | 103,499 | 102,307 | 98.85 | － | － | 810 | 810 | 100.00 | － | － |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表2-5　	中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算城鄉建設相關計畫補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

| 市縣別 | 核定補 助計畫 總件數 | 核定計畫總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 13,812 | 345,689,760 | 195,345,911 | 185,937,029 | 95.18 | 5,896,905 | 3.02 | 18,328,717 | 6,453,504 | 35.21 | 11,332,599 | 61.83 |
| 臺北市 | 197 | 9,053,220 | 2,204,926 | 2,166,653 | 98.26 | 23,749 | 1.08 | 100,561 | 69,865 | 69.48 | 28,529 | 28.37 |
| 新北市 | 738 | 35,655,915 | 16,196,866 | 16,019,649 | 98.91 | 52,249 | 0.32 | 1,435,819 | 428,445 | 29.84 | 1,003,049 | 69.86 |
| 桃園市 | 620 | 29,210,206 | 13,561,233 | 12,664,413 | 93.39 | 765,911 | 5.65 | 706,352 | 246,674 | 34.92 | 440,727 | 62.39 |
| 臺中市 | 1,017 | 29,918,713 | 13,264,123 | 12,965,875 | 97.75 | 95,721 | 0.72 | 1,011,063 | 466,019 | 46.09 | 489,317 | 48.40 |
| 臺南市 | 1,347 | 27,415,866 | 14,563,642 | 13,387,585 | 91.92 | 930,557 | 6.39 | 1,709,069 | 488,268 | 28.57 | 1,186,188 | 69.41 |
| 高雄市 | 858 | 26,132,642 | 16,305,910 | 16,024,274 | 98.27 | 142,085 | 0.87 | 1,306,005 | 433,397 | 33.19 | 868,316 | 66.49 |
| 基隆市 | 241 | 7,063,320 | 4,568,458 | 4,487,254 | 98.22 | 4,005 | 0.09 | 309,040 | 87,930 | 28.45 | 197,916 | 64.04 |
| 宜蘭縣 | 609 | 10,600,479 | 7,771,406 | 7,570,583 | 97.42 | 5,000 | 0.06 | 338,033 | 171,568 | 50.75 | 164,228 | 48.58 |
| 新竹縣 | 513 | 14,220,212 | 7,536,157 | 7,486,945 | 99.35 | 7,532 | 0.10 | 964,609 | 401,274 | 41.60 | 531,844 | 55.14 |
| 新竹市 | 247 | 7,797,170 | 4,274,269 | 4,062,685 | 95.05 | 80,057 | 1.87 | 101,540 | 28,428 | 28.00 | 72,182 | 71.09 |

表2-5　	中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算城鄉建設相關計畫補助地方政府計畫經費執行情形（續）

單位：件、新臺幣千元

| 市縣別 | 核定補 助計畫 總件數 | 核定計畫總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 苗栗縣 | 806 | 15,600,429 | 10,112,495 | 9,015,824 | 89.16 | 955,160 | 9.45 | 1,807,966 | 766,577 | 42.40 | 984,967 | 54.48 |
| 彰化縣 | 712 | 17,702,670 | 11,810,827 | 10,602,097 | 89.77 | 899,521 | 7.62 | 1,008,370 | 343,935 | 34.11 | 563,237 | 55.86 |
| 南投縣 | 638 | 9,569,867 | 6,640,094 | 6,221,516 | 93.70 | 207,356 | 3.12 | 628,335 | 319,211 | 50.80 | 293,533 | 46.72 |
| 雲林縣 | 999 | 20,313,023 | 11,794,259 | 10,807,736 | 91.64 | 383,136 | 3.25 | 994,825 | 239,230 | 24.05 | 708,881 | 71.26 |
| 嘉義縣 | 1,014 | 16,885,709 | 11,532,543 | 11,012,931 | 95.49 | 301,291 | 2.61 | 1,283,584 | 424,275 | 33.05 | 853,967 | 66.53 |
| 嘉義市 | 247 | 7,433,187 | 2,885,172 | 2,618,007 | 90.74 | 224,558 | 7.78 | 1,102,106 | 96,290 | 8.74 | 979,148 | 88.84 |
| 屏東縣 | 1,138 | 27,215,558 | 17,056,941 | 16,341,404 | 95.81 | 475,386 | 2.79 | 1,504,101 | 515,178 | 34.25 | 975,156 | 64.83 |
| 花蓮縣 | 627 | 8,227,295 | 6,008,907 | 5,899,638 | 98.18 | 26,032 | 0.43 | 507,637 | 221,982 | 43.73 | 272,446 | 53.67 |
| 臺東縣 | 650 | 9,362,358 | 6,642,028 | 6,440,049 | 96.96 | 94,146 | 1.42 | 513,529 | 242,341 | 47.19 | 267,851 | 52.16 |
| 澎湖縣 | 285 | 6,652,031 | 4,371,727 | 4,261,636 | 97.48 | 39,496 | 0.90 | 372,484 | 171,498 | 46.04 | 124,626 | 33.46 |
| 金門縣 | 161 | 4,146,727 | 2,199,405 | 1,958,321 | 89.04 | 116,728 | 5.31 | 123,174 | 70,726 | 57.42 | 47,722 | 38.74 |
| 連江縣 | 148 | 5,513,154 | 4,044,515 | 3,921,940 | 96.97 | 67,219 | 1.66 | 500,503 | 220,383 | 44.03 | 278,759 | 55.70 |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表2-6　	中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算因應少子化友善育兒空間建設相關計畫補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

| 市縣別 | 核定補 助計畫 總件數 | 核定計畫總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 1,633 | 9,963,799 | 5,977,031 | 4,977,417 | 83.28 | 751,334 | 12.57 | 379,901 | 18,687 | 4.92 | 361,214 | 95.08 |
| 臺北市 | 93 | 129,682 | 39,079 | 38,784 | 99.25 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 新北市 | 246 | 852,117 | 418,562 | 398,048 | 95.10 | 11,838 | 2.83 | 27,623 | － | － | 27,623 | 100.00 |
| 桃園市 | 154 | 1,112,833 | 490,380 | 457,897 | 93.38 | － | － | 10,200 | 1,200 | 11.76 | 9,000 | 88.24 |
| 臺中市 | 186 | 1,051,741 | 637,489 | 546,696 | 85.76 | 60,860 | 9.55 | 35,200 | － | － | 35,200 | 100.00 |
| 臺南市 | 101 | 654,585 | 477,057 | 358,237 | 75.09 | 96,849 | 20.30 | 53,150 | － | － | 53,150 | 100.00 |
| 高雄市 | 286 | 1,675,870 | 892,047 | 829,517 | 92.99 | 39,354 | 4.41 | 62,531 | 4,487 | 7.18 | 58,044 | 92.82 |
| 基隆市 | 25 | 230,642 | 190,815 | 184,866 | 96.88 | 3,000 | 1.57 | － | － | -- | － | -- |
| 宜蘭縣 | 62 | 316,619 | 265,108 | 245,435 | 92.58 | 5,500 | 2.07 | － | － | -- | － | -- |
| 新竹縣 | 45 | 449,163 | 354,018 | 285,241 | 80.57 | 58,000 | 16.38 | 24,235 | － | － | 24,235 | 100.00 |
| 新竹市 | 16 | 89,840 | 58,783 | 55,776 | 94.89 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 苗栗縣 | 42 | 408,767 | 313,576 | 228,751 | 72.95 | 74,776 | 23.85 | － | － | -- | － | -- |
| 彰化縣 | 69 | 583,602 | 342,113 | 246,159 | 71.95 | 92,261 | 26.97 | 56,177 | － | － | 56,177 | 100.00 |
| 南投縣 | 32 | 93,412 | 67,457 | 53,062 | 78.66 | 5,998 | 8.89 | － | － | -- | － | -- |

表2-6　	中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算因應少子化友善育兒空間建設相關計畫補助地方政府計畫經費執行情形（續）

單位：件、新臺幣千元

| 市縣別 | 核定補 助計畫 總件數 | 核定計畫總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 雲林縣 | 49 | 364,176 | 203,059 | 177,677 | 87.50 | 900 | 0.44 | 14,266 | － | － | 14,266 | 100.00 |
| 嘉義縣 | 61 | 471,266 | 314,950 | 151,618 | 48.14 | 149,500 | 47.47 | 53,000 | － | － | 53,000 | 100.00 |
| 嘉義市 | 13 | 100,826 | 58,222 | 13,488 | 23.17 | 41,472 | 71.23 | 16,438 | － | － | 16,438 | 100.00 |
| 屏東縣 | 41 | 569,557 | 382,968 | 362,034 | 94.53 | 5,730 | 1.50 | 11,079 | － | － | 11,079 | 100.00 |
| 花蓮縣 | 38 | 174,616 | 143,373 | 43,062 | 30.04 | 97,570 | 68.05 | － | － | -- | － | -- |
| 臺東縣 | 15 | 103,210 | 57,941 | 48,239 | 83.26 | 7,723 | 13.33 | 13,000 | 13,000 | 100.00 | － | － |
| 澎湖縣 | 15 | 63,168 | 51,959 | 50,839 | 97.85 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 金門縣 | 25 | 218,518 | 126,176 | 111,669 | 88.50 | － | － | 3,000 | － | － | 3,000 | 100.00 |
| 連江縣 | 19 | 249,578 | 91,892 | 90,310 | 98.28 | － | － | － | － | -- | － | -- |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表2-7　	中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算食品安全建設相關計畫補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

| 市縣別 | 核定補 助計畫 總件數 | 核定計畫總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 168 | 1,282,044 | 960,128 | 948,667 | 98.81 | － | － | 100,000 | 99,689 | 99.69 | － | － |
| 新北市 | 8 | 91,308 | 61,130 | 59,603 | 97.50 | － | － | 7,350 | 7,350 | 100.00 | － | － |
| 桃園市 | 8 | 97,135 | 67,486 | 63,749 | 94.46 | － | － | 7,200 | 7,200 | 100.00 | － | － |
| 臺中市 | 8 | 80,531 | 54,558 | 54,422 | 99.75 | － | － | 7,125 | 7,125 | 100.00 | － | － |
| 臺南市 | 8 | 128,565 | 92,454 | 92,198 | 99.72 | － | － | 10,396 | 10,396 | 100.00 | － | － |
| 高雄市 | 8 | 118,998 | 86,208 | 85,011 | 98.61 | － | － | 8,990 | 8,990 | 100.00 | － | － |
| 基隆市 | 8 | 43,002 | 33,516 | 32,322 | 96.44 | － | － | 1,760 | 1,760 | 100.00 | － | － |
| 宜蘭縣 | 8 | 57,359 | 43,654 | 43,262 | 99.10 | － | － | 5,100 | 5,100 | 100.00 | － | － |
| 新竹縣 | 8 | 43,543 | 32,834 | 32,831 | 99.99 | － | － | 2,000 | 2,000 | 100.00 | － | － |
| 新竹市 | 8 | 29,490 | 20,152 | 19,703 | 97.77 | － | － | 3,440 | 3,440 | 100.00 | － | － |
| 苗栗縣 | 8 | 44,898 | 37,030 | 36,805 | 99.39 | － | － | 3,375 | 3,375 | 100.00 | － | － |
| 彰化縣 | 8 | 69,324 | 53,082 | 53,066 | 99.97 | － | － | 4,777 | 4,777 | 100.00 | － | － |
| 南投縣 | 8 | 57,666 | 44,763 | 44,387 | 99.16 | － | － | 4,250 | 4,250 | 100.00 | － | － |
| 雲林縣 | 8 | 49,287 | 37,427 | 37,059 | 99.02 | － | － | 4,968 | 4,968 | 100.00 | － | － |
| 嘉義縣 | 8 | 62,033 | 52,597 | 52,423 | 99.67 | － | － | 3,231 | 3,231 | 100.00 | － | － |
| 嘉義市 | 8 | 63,427 | 46,497 | 46,445 | 99.89 | － | － | 4,811 | 4,811 | 100.00 | － | － |
| 屏東縣 | 8 | 85,918 | 68,433 | 67,729 | 98.97 | － | － | 8,892 | 8,892 | 100.00 | － | － |
| 花蓮縣 | 8 | 52,925 | 44,212 | 43,719 | 98.89 | － | － | 3,060 | 3,060 | 100.00 | － | － |

表2-7　	中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算食品安全建設相關計畫補助地方政府計畫經費執行情形（續）

單位：件、新臺幣千元

| 市縣別 | 核定補 助計畫 總件數 | 核定計畫總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 臺東縣 | 8 | 22,451 | 18,630 | 18,612 | 99.91 | － | － | 1,575 | 1,575 | 100.00 | － | － |
| 澎湖縣 | 8 | 32,780 | 26,800 | 26,759 | 99.85 | － | － | 2,700 | 2,700 | 100.00 | － | － |
| 金門縣 | 8 | 25,965 | 17,572 | 17,544 | 99.84 | － | － | 3,200 | 2,889 | 90.31 | － | － |
| 連江縣 | 8 | 25,439 | 21,092 | 21,009 | 99.61 | － | － | 1,800 | 1,800 | 100.00 | － | － |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表2-8　中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算人才培育促進就業建設相關計畫補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

| 市縣別 | 核定補 助計畫 總件數 | 核定計畫總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 1,362 | 11,092,021 | 6,469,426 | 6,029,681 | 93.20 | － | － | 1,334,711 | 1,334,572 | 99.99 | － | － |
| 臺北市 | 95 | 1,165,208 | 526,674 | 505,109 | 95.91 | － | － | 57,340 | 57,340 | 100.00 | － | － |
| 新北市 | 91 | 1,614,782 | 773,223 | 742,439 | 96.02 | － | － | 134,175 | 134,147 | 99.98 | － | － |
| 桃園市 | 86 | 799,962 | 520,043 | 495,675 | 95.31 | － | － | 79,882 | 79,881 | 100.00 | － | － |
| 臺中市 | 91 | 1,409,521 | 912,172 | 870,271 | 95.41 | － | － | 112,282 | 112,282 | 100.00 | － | － |
| 臺南市 | 60 | 655,797 | 378,595 | 342,250 | 90.40 | － | － | 94,147 | 94,130 | 99.98 | － | － |
| 高雄市 | 90 | 1,236,126 | 770,505 | 735,264 | 95.43 | － | － | 178,088 | 178,088 | 100.00 | － | － |
| 基隆市 | 58 | 182,405 | 117,254 | 108,063 | 92.16 | － | － | 23,994 | 23,992 | 99.99 | － | － |
| 宜蘭縣 | 55 | 231,521 | 141,728 | 125,977 | 88.89 | － | － | 36,775 | 36,775 | 100.00 | － | － |
| 新竹縣 | 63 | 396,100 | 197,579 | 179,799 | 91.00 | － | － | 44,480 | 44,473 | 99.98 | － | － |
| 新竹市 | 54 | 172,623 | 86,933 | 83,865 | 96.47 | － | － | 35,145 | 35,145 | 100.00 | － | － |
| 苗栗縣 | 65 | 321,569 | 209,850 | 187,781 | 89.48 | － | － | 55,757 | 55,757 | 100.00 | － | － |
| 彰化縣 | 61 | 568,427 | 334,099 | 303,351 | 90.80 | － | － | 114,297 | 114,297 | 100.00 | － | － |
| 南投縣 | 61 | 384,406 | 242,882 | 221,497 | 91.20 | － | － | 62,758 | 62,750 | 99.99 | － | － |
| 雲林縣 | 67 | 375,226 | 260,680 | 234,526 | 89.97 | － | － | 52,617 | 52,605 | 99.98 | － | － |
| 嘉義縣 | 54 | 280,279 | 186,822 | 166,206 | 88.96 | － | － | 49,626 | 49,612 | 99.97 | － | － |
| 嘉義市 | 45 | 150,882 | 85,550 | 79,468 | 92.89 | － | － | 27,712 | 27,712 | 100.00 | － | － |
| 屏東縣 | 61 | 527,274 | 308,586 | 279,109 | 90.45 | － | － | 84,286 | 84,253 | 99.96 | － | － |
| 花蓮縣 | 45 | 226,476 | 148,154 | 138,047 | 93.18 | － | － | 35,573 | 35,567 | 99.98 | － | － |
| 臺東縣 | 45 | 170,037 | 121,976 | 109,890 | 90.09 | － | － | 23,835 | 23,831 | 99.98 | － | － |
| 澎湖縣 | 48 | 111,109 | 76,565 | 63,687 | 83.18 | － | － | 16,557 | 16,557 | 100.00 | － | － |
| 金門縣 | 36 | 82,138 | 47,444 | 39,084 | 82.38 | － | － | 11,589 | 11,585 | 99.97 | － | － |
| 連江縣 | 31 | 30,140 | 22,100 | 18,311 | 82.86 | － | － | 3,783 | 3,782 | 99.96 | － | － |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

（三）　市縣別

表3-1-1　	臺北市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算補助計畫經費執行情形（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

| 中央主管 機關 | 受補助 計畫總 件數 | 核定計畫 總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 486 | 120,813,344 | 7,080,037 | 6,998,667 | 98.85 | 25,994 | 0.37 | 184,816 | 151,494 | 81.97 | 31,014 | 16.78 |
| 行政院（本院） | 2 | 270,008 | 135,004 | 126,019 | 93.35 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 內政部 | 45 | 1,045,664 | 259,109 | 247,526 | 95.53 | － | － | 71,568 | 59,510 | 83.15 | 9,890 | 13.82 |
| 財政部 | 2 | 63,421 | 31,702 | 31,702 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 教育部 | 200 | 4,457,135 | 2,385,240 | 2,333,725 | 97.84 | 23,749 | 1.00 | 80,205 | 80,064 | 99.82 | － | － |
| 經濟部 | 5 | 2,430,515 | 799,135 | 799,045 | 99.99 | － | － | 3,550 | 1,065 | 30.00 | 2,485 | 70.00 |
| 交通部 | 6 | 109,280,166 | 2,870,754 | 2,868,509 | 99.92 | 2,244 | 0.08 | 22,644 | 4,005 | 17.69 | 18,638 | 82.31 |
| 衛生福利部 | 102 | 707,678 | 233,728 | 231,445 | 99.02 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 文化部 | 123 | 2,504,565 | 338,267 | 333,598 | 98.62 | － | － | 6,848 | 6,848 | 100.00 | － | － |
| 數位發展部 | 1 | 54,189 | 27,094 | 27,094 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表3-1-2　	臺北市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算補助計畫經費執行情形（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

| 建設類別 | 受補助計畫總件數 | 核定計畫 總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 486 | 120,813,344 | 7,080,037 | 6,998,667 | 98.85 | 25,994 | 0.37 | 184,816 | 151,494 | 81.97 | 31,014 | 16.78 |
| 軌道建設 | 1 | 106,157,998 | 2,402,042 | 2,402,042 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 水環境建設 | 3 | 2,418,550 | 794,400 | 794,400 | 100.00 | － | － | 3,550 | 1,065 | 30.00 | 2,485 | 70.00 |
| 綠能建設 | 3 | 88,485 | 20,810 | 18,529 | 89.04 | 2,244 | 10.79 | 500 | 500 | 100.00 | － | － |
| 數位建設 | 94 | 1,800,199 | 1,092,105 | 1,073,148 | 98.26 | － | － | 22,864 | 22,724 | 99.39 | － | － |
| 城鄉建設 | 197 | 9,053,220 | 2,204,926 | 2,166,653 | 98.26 | 23,749 | 1.08 | 100,561 | 69,865 | 69.48 | 28,529 | 28.37 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 93 | 129,682 | 39,079 | 38,784 | 99.25 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 人才培育促進就業建設 | 95 | 1,165,208 | 526,674 | 505,109 | 95.91 | － | － | 57,340 | 57,340 | 100.00 | － | － |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表3-2-1　	新北市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算補助計畫經費執行情形（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

| 中央主管 機關 | 受補助 計畫總 件數 | 核定計畫 總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 1,320 | 282,220,673 | 45,906,617 | 45,254,502 | 98.58 | 234,555 | 0.51 | 3,224,531 | 1,608,110 | 49.87 | 1,498,806 | 46.48 |
| 行政院（本院） | 2 | 271,785 | 163,071 | 155,071 | 95.09 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 國家發展委員會 | 5 | 33,740 | 25,297 | 24,471 | 96.73 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 原住民族委員會 | 35 | 267,873 | 122,123 | 117,510 | 96.22 | － | － | 46,207 | 40,139 | 86.87 | 5,225 | 11.31 |
| 內政部 | 316 | 12,018,042 | 6,243,049 | 6,013,097 | 96.32 | － | － | 525,428 | 221,081 | 42.08 | 190,862 | 36.33 |
| 財政部 | 3 | 56,474 | 35,409 | 35,409 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 教育部 | 256 | 9,315,281 | 6,453,859 | 6,383,745 | 98.91 | － | － | 160,929 | 160,641 | 99.82 | － | － |
| 經濟部 | 137 | 8,337,142 | 4,724,080 | 4,489,260 | 95.03 | 171,983 | 3.64 | 292,796 | 51,689 | 17.65 | 241,106 | 82.35 |
| 交通部 | 76 | 247,961,429 | 26,219,619 | 26,184,515 | 99.87 | 32,737 | 0.12 | 1,976,629 | 1,106,986 | 56.00 | 867,697 | 43.90 |
| 農業委員會（農業部） | 9 | 183,514 | 127,606 | 122,632 | 96.10 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 衛生福利部 | 315 | 1,505,463 | 641,818 | 598,827 | 93.30 | 29,834 | 4.65 | 193,286 | 12,872 | 6.66 | 180,102 | 93.18 |
| 環境保護署（環境部） | 15 | 444,290 | 255,099 | 244,227 | 95.74 | － | － | 17,404 | 5,848 | 33.60 | 10,812 | 62.12 |
| 文化部 | 150 | 1,662,979 | 797,990 | 788,312 | 98.79 | － | － | 11,850 | 8,850 | 74.68 | 3,000 | 25.32 |
| 數位發展部 | 1 | 162,656 | 97,593 | 97,422 | 99.83 | － | － | － | － | -- | － | -- |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表3-2-2　	新北市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算補助計畫經費執行情形（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

| 建設類別 | 受補助計畫總件數 | 核定計畫 總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 1,320 | 282,220,673 | 45,906,617 | 45,254,502 | 98.58 | 234,555 | 0.51 | 3,224,531 | 1,608,110 | 49.87 | 1,498,806 | 46.48 |
| 軌道建設 | 5 | 232,924,943 | 21,323,270 | 21,323,270 | 100.00 | － | － | 1,064,000 | 900,000 | 84.59 | 164,000 | 15.41 |
| 水環境建設 | 123 | 8,813,909 | 5,498,620 | 5,085,495 | 92.49 | 170,468 | 3.10 | 511,405 | 105,823 | 20.69 | 293,322 | 57.36 |
| 綠能建設 | 5 | 90,295 | 45,099 | 45,099 | 100.00 | － | － | 17,404 | 5,848 | 33.60 | 10,812 | 62.12 |
| 數位建設 | 104 | 2,177,402 | 1,589,844 | 1,580,894 | 99.44 | － | － | 26,753 | 26,494 | 99.03 | － | － |
| 城鄉建設 | 738 | 35,655,915 | 16,196,866 | 16,019,649 | 98.91 | 52,249 | 0.32 | 1,435,819 | 428,445 | 29.84 | 1,003,049 | 69.86 |

表3-2-2　	新北市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算補助計畫經費執行情形（建設類別）（續）

單位：件、新臺幣千元

| 建設類別 | 受補助計畫總件數 | 核定計畫 總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 246 | 852,117 | 418,562 | 398,048 | 95.10 | 11,838 | 2.83 | 27,623 | － | － | 27,623 | 100.00 |
| 食品安全建設 | 8 | 91,308 | 61,130 | 59,603 | 97.50 | － | － | 7,350 | 7,350 | 100.00 | － | － |
| 人才培育促進就業建設 | 91 | 1,614,782 | 773,223 | 742,439 | 96.02 | － | － | 134,175 | 134,147 | 99.98 | － | － |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表3-3-1　	桃園市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算補助計畫經費執行情形（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

| 中央主管 機關 | 受補助計畫總件數 | 核定計畫 總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 1,137 | 180,428,155 | 44,291,310 | 42,965,022 | 97.01 | 928,347 | 2.10 | 1,506,497 | 529,496 | 35.15 | 816,627 | 54.21 |
| 行政院（本院） | 2 | 155,248 | 93,149 | 86,982 | 93.38 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 國家發展委員會 | 2 | 3,738 | 2,803 | 2,645 | 94.38 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 原住民族委員會 | 42 | 751,291 | 278,359 | 275,970 | 99.14 | － | － | 15,334 | 14,705 | 95.90 | 600 | 3.91 |
| 客家委員會及所屬 | 14 | 1,689,053 | 1,186,987 | 1,186,703 | 99.98 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 內政部 | 177 | 12,441,637 | 6,406,612 | 6,309,679 | 98.49 | － | － | 496,140 | 141,713 | 28.56 | 197,182 | 39.74 |
| 財政部 | 2 | 20,703 | 12,420 | 12,420 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 教育部 | 201 | 7,603,076 | 4,865,123 | 4,820,432 | 99.08 | 13,493 | 0.28 | 117,821 | 90,003 | 76.39 | 27,574 | 23.40 |
| 經濟部 | 159 | 6,376,983 | 3,750,984 | 3,665,831 | 97.73 | 14,650 | 0.39 | 135,318 | 103,847 | 76.74 | 31,471 | 23.26 |
| 交通部 | 71 | 145,606,751 | 24,518,179 | 23,583,872 | 96.19 | 889,329 | 3.63 | 615,155 | 128,437 | 20.88 | 485,505 | 78.92 |
| 勞動部 | 1 | 11,494 | － | － | -- | － | -- | 9,769 | － | － | 9,769 | 100.00 |
| 農業委員會（農業部） | 11 | 141,505 | 94,045 | 93,979 | 99.93 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 衛生福利部 | 256 | 1,596,257 | 782,917 | 725,826 | 92.71 | － | － | 38,227 | 11,996 | 31.38 | 24,715 | 64.65 |
| 環境委員會（環境部） | 40 | 1,658,721 | 1,086,271 | 1,013,184 | 93.27 | 10,874 | 1.00 | 53,400 | 13,975 | 26.17 | 39,293 | 73.58 |
| 文化部 | 157 | 2,353,097 | 1,200,439 | 1,174,476 | 97.84 | － | － | 25,331 | 24,816 | 97.97 | 515 | 2.03 |
| 海洋委員會 | 1 | 300 | 210 | 210 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 數位發展部 | 1 | 18,295 | 12,806 | 12,806 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表3-3-2　	桃園市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算補助計畫經費執行情形（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

| 建設類別 | 受補助 計畫總 件數 | 核定計畫 總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 1,137 | 180,428,155 | 44,291,310 | 42,965,022 | 97.01 | 928,347 | 2.10 | 1,506,497 | 529,496 | 35.15 | 816,627 | 54.21 |
| 軌道建設 | 4 | 134,716,380 | 20,386,000 | 20,281,885 | 99.49 | 62,471 | 0.31 | 170,000 | － | － | 170,000 | 100.00 |
| 水環境建設 | 168 | 12,117,870 | 7,635,637 | 7,508,678 | 98.34 | 12,921 | 0.17 | 457,103 | 162,189 | 35.48 | 154,518 | 33.80 |
| 綠能建設 | 6 | 511,345 | 314,367 | 185,742 | 59.08 | 87,043 | 27.69 | 53,400 | 13,975 | 26.17 | 39,293 | 73.58 |
| 數位建設 | 91 | 1,862,422 | 1,316,161 | 1,306,980 | 99.30 | － | － | 22,359 | 18,375 | 82.18 | 3,087 | 13.81 |
| 城鄉建設 | 620 | 29,210,206 | 13,561,233 | 12,664,413 | 93.39 | 765,911 | 5.65 | 706,352 | 246,674 | 34.92 | 440,727 | 62.39 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 154 | 1,112,833 | 490,380 | 457,897 | 93.38 | － | － | 10,200 | 1,200 | 11.76 | 9,000 | 88.24 |
| 食品安全建設 | 8 | 97,135 | 67,486 | 63,749 | 94.46 | － | － | 7,200 | 7,200 | 100.00 | － | － |
| 人才培育促進就業建設 | 86 | 799,962 | 520,043 | 495,675 | 95.31 | － | － | 79,882 | 79,881 | 100.00 | － | － |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表3-4-1　	臺中市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算補助計畫經費執行情形（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

| 中央主管 機關 | 受補助 計畫總 件數 | 核定計畫 總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 1,581 | 205,799,390 | 23,002,464 | 22,104,764 | 96.10 | 188,380 | 0.82 | 1,765,292 | 659,122 | 37.34 | 1,003,909 | 56.87 |
| 行政院（本院） | 2 | 94,290 | 56,574 | 56,450 | 99.78 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 原住民族委員會 | 37 | 334,642 | 209,896 | 200,558 | 95.55 | 4,135 | 1.97 | 22,241 | 14,465 | 65.04 | 7,614 | 34.24 |
| 客家委員會及所屬 | 10 | 202,415 | 142,867 | 142,264 | 99.58 | － | － | 2,510 | 2,510 | 100.00 | － | － |
| 內政部 | 397 | 13,586,118 | 5,790,730 | 5,390,439 | 93.09 | － | － | 858,606 | 285,894 | 33.30 | 476,309 | 55.47 |
| 財政部 | 2 | 11,490 | 6,659 | 6,652 | 99.89 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 教育部 | 269 | 9,117,595 | 6,256,508 | 6,175,546 | 98.71 | － | － | 182,685 | 174,321 | 95.42 | 5,949 | 3.26 |
| 經濟部 | 335 | 4,699,293 | 2,535,409 | 2,444,394 | 96.41 | 2,231 | 0.09 | 388,324 | 49,456 | 12.74 | 338,571 | 87.19 |
| 交通部 | 76 | 169,679,203 | 3,707,175 | 3,568,659 | 96.26 | 103,335 | 2.79 | 176,803 | 70,151 | 39.68 | 105,128 | 59.46 |
| 勞動部 | 2 | 13,626 | － | － | -- | － | -- | 9,537 | 9,373 | 98.29 | － | － |
| 農業委員會（農業部） | 2 | 14,538 | 10,573 | 10,568 | 99.95 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 衛生福利部 | 277 | 1,267,736 | 743,858 | 622,415 | 83.67 | 78,678 | 10.58 | 76,884 | 13,125 | 17.07 | 63,759 | 82.93 |
| 環境委員會（環境部） | 32 | 3,078,525 | 2,025,996 | 1,990,666 | 98.26 | － | － | 11,476 | 6,900 | 60.12 | 3,276 | 28.55 |
| 文化部 | 139 | 3,635,970 | 1,477,849 | 1,458,385 | 98.68 | － | － | 36,223 | 32,924 | 90.89 | 3,299 | 9.11 |
| 數位發展部 | 1 | 63,944 | 38,366 | 37,762 | 98.42 | － | － | － | － | -- | － | -- |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表3-4-2　	臺中市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算補助計畫經費執行情形（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

| 建設類別 | 受補助計畫總件數 | 核定計畫 總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 1,581 | 205,799,390 | 23,002,464 | 22,104,764 | 96.10 | 188,380 | 0.82 | 1,765,292 | 659,122 | 37.34 | 1,003,909 | 56.87 |
| 軌道建設 | 3 | 161,624,286 | 686,920 | 650,868 | 94.75 | 29,567 | 4.30 | － | － | -- | － | -- |
| 水環境建設 | 165 | 9,815,581 | 6,012,373 | 5,592,659 | 93.02 | 2,231 | 0.04 | 567,439 | 47,890 | 8.44 | 474,614 | 83.64 |
| 綠能建設 | 6 | 201,199 | 136,946 | 130,584 | 95.35 | － | － | 12,976 | 6,900 | 53.17 | 4,776 | 36.81 |
| 數位建設 | 105 | 1,697,815 | 1,297,880 | 1,293,387 | 99.65 | － | － | 19,204 | 18,905 | 98.44 | － | － |
| 城鄉建設 | 1,017 | 29,918,713 | 13,264,123 | 12,965,875 | 97.75 | 95,721 | 0.72 | 1,011,063 | 466,019 | 46.09 | 489,317 | 48.40 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 186 | 1,051,741 | 637,489 | 546,696 | 85.76 | 60,860 | 9.55 | 35,200 | － | － | 35,200 | 100.00 |
| 食品安全建設 | 8 | 80,531 | 54,558 | 54,422 | 99.75 | － | － | 7,125 | 7,125 | 100.00 | － | － |
| 人才培育促進就業建設 | 91 | 1,409,521 | 912,172 | 870,271 | 95.41 | － | － | 112,282 | 112,282 | 100.00 | － | － |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表3-5-1　	臺南市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算補助計畫經費執行情形（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

| 中央主管機關 | 受補助計畫總件數 | 核定計畫 總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 1,975 | 52,281,984 | 29,937,381 | 28,016,669 | 93.58 | 1,426,088 | 4.76 | 4,757,871 | 1,482,633 | 31.16 | 3,052,363 | 64.15 |
| 行政院（本院） | 2 | 97,677 | 68,374 | 68,346 | 99.96 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 國家發展委員會 | 3 | 18,114 | 14,487 | 13,048 | 90.07 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 原住民族委員會 | 15 | 329,441 | 146,094 | 145,934 | 99.89 | 160 | 0.11 | 57,049 | 27,870 | 48.85 | 29,179 | 51.15 |
| 內政部 | 524 | 13,194,152 | 8,442,844 | 8,236,781 | 97.56 | 19,392 | 0.23 | 1,498,521 | 537,804 | 35.89 | 821,081 | 54.79 |
| 財政部 | 3 | 31,674 | 23,893 | 23,827 | 99.72 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 教育部 | 175 | 8,879,785 | 5,364,399 | 5,312,653 | 99.04 | 700 | 0.01 | 139,889 | 120,133 | 85.88 | 19,382 | 13.86 |
| 經濟部 | 598 | 13,849,968 | 7,350,526 | 6,962,191 | 94.72 | 295,067 | 4.01 | 1,993,802 | 551,684 | 27.67 | 1,441,287 | 72.29 |
| 交通部 | 72 | 9,200,033 | 4,910,417 | 4,066,419 | 82.81 | 821,670 | 16.73 | 323,046 | 61,973 | 19.18 | 259,768 | 80.41 |
| 農業委員會（農業部） | 17 | 466,817 | 117,002 | 103,661 | 88.60 | 864 | 0.74 | 241,520 | 32,427 | 13.43 | 131,215 | 54.33 |
| 衛生福利部 | 333 | 1,386,297 | 920,545 | 575,409 | 62.51 | 288,233 | 31.31 | 211,798 | 12,796 | 6.04 | 197,033 | 93.03 |
| 環境委員會（環境部） | 34 | 829,546 | 597,510 | 581,513 | 97.32 | － | － | 24,000 | 5,195 | 21.65 | 17,919 | 74.66 |
| 文化部 | 196 | 3,820,022 | 1,843,018 | 1,789,177 | 97.08 | － | － | 268,242 | 132,747 | 49.49 | 135,494 | 50.51 |
| 海洋委員會 | 1 | 380 | 283 | 283 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 數位發展部 | 2 | 178,071 | 137,982 | 137,421 | 99.59 | － | － | － | － | -- | － | -- |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表3-5-2　	臺南市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算補助計畫經費執行情形（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

| 建設類別 | 受補助計畫總件數 | 核定計畫 總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 1,975 | 52,281,984 | 29,937,381 | 28,016,669 | 93.58 | 1,426,088 | 4.76 | 4,757,871 | 1,482,633 | 31.16 | 3,052,363 | 64.15 |
| 軌道建設 | 1 | 269,000 | 225,400 | 93,695 | 41.57 | 119,104 | 52.84 | － | － | -- | － | -- |
| 水環境建設 | 387 | 19,204,151 | 11,158,794 | 10,755,873 | 96.39 | 278,220 | 2.49 | 2,856,094 | 876,948 | 30.70 | 1,792,087 | 62.75 |
| 綠能建設 | 9 | 2,684,868 | 2,025,442 | 1,971,553 | 97.34 | 1,355 | 0.07 | 27,020 | 5,195 | 19.23 | 20,936 | 77.48 |
| 數位建設 | 62 | 1,269,150 | 1,015,994 | 1,015,275 | 99.93 | － | － | 7,993 | 7,694 | 96.26 | － | － |
| 城鄉建設 | 1,347 | 27,415,866 | 14,563,642 | 13,387,585 | 91.92 | 930,557 | 6.39 | 1,709,069 | 488,268 | 28.57 | 1,186,188 | 69.41 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 101 | 654,585 | 477,057 | 358,237 | 75.09 | 96,849 | 20.30 | 53,150 | － | － | 53,150 | 100.00 |
| 食品安全建設 | 8 | 128,565 | 92,454 | 92,198 | 99.72 | － | － | 10,396 | 10,396 | 100.00 | － | － |
| 人才培育促進就業建設 | 60 | 655,797 | 378,595 | 342,250 | 90.40 | － | － | 94,147 | 94,130 | 99.98 | － | － |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表3-6-1　	高雄市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算補助計畫經費執行情形（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

| 中央主管 機關 | 受補助計畫總件數 | 核定計畫 總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 1,830 | 244,063,689 | 39,417,381 | 37,625,702 | 95.45 | 1,387,308 | 3.52 | 4,209,752 | 1,120,554 | 26.62 | 2,927,235 | 69.53 |
| 行政院（本院） | 2 | 173,613 | 121,529 | 121,526 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 國家發展委員會 | 2 | 13,700 | 10,960 | 10,824 | 98.76 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 原住民族委員會 | 64 | 469,124 | 298,239 | 280,704 | 94.12 | 7,812 | 2.62 | 18,694 | 9,804 | 52.45 | 6,450 | 34.50 |
| 客家委員會及所屬 | 3 | 6,253 | 3,386 | 3,386 | 100.00 | － | － | 1,842 | 1,842 | 100.00 | － | － |
| 內政部 | 322 | 10,666,120 | 6,758,025 | 6,608,707 | 97.79 | － | － | 948,938 | 210,350 | 22.17 | 580,273 | 61.15 |
| 財政部 | 3 | 27,931 | 19,657 | 19,634 | 99.89 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 教育部 | 233 | 9,466,122 | 6,861,874 | 6,770,430 | 98.67 | 35,941 | 0.52 | 249,216 | 237,318 | 95.23 | 11,442 | 4.59 |
| 經濟部 | 492 | 20,140,614 | 10,377,515 | 10,058,435 | 96.93 | 249,556 | 2.40 | 1,344,103 | 376,291 | 28.00 | 967,811 | 72.00 |
| 交通部 | 86 | 195,252,666 | 10,355,349 | 9,362,499 | 90.41 | 944,985 | 9.13 | 1,034,102 | 176,190 | 17.04 | 857,911 | 82.96 |
| 勞動部 | 2 | 112,014 | － | － | -- | － | -- | 95,211 | － | － | 95,211 | 100.00 |
| 農業委員會（農業部） | 24 | 1,003,799 | 701,726 | 662,947 | 94.47 | 13,977 | 1.99 | 112,302 | 437 | 0.39 | 111,813 | 99.56 |
| 衛生福利部 | 381 | 1,991,198 | 1,067,263 | 909,285 | 85.20 | 122,489 | 11.48 | 148,848 | 21,876 | 14.70 | 126,586 | 85.04 |
| 環境委員會（環境部） | 35 | 571,246 | 337,934 | 334,360 | 98.94 | － | － | 27,889 | 6,680 | 23.95 | 20,891 | 74.91 |
| 文化部 | 178 | 3,936,990 | 2,330,109 | 2,309,147 | 99.10 | 12,545 | 0.54 | 228,603 | 79,760 | 34.89 | 148,842 | 65.11 |
| 海洋委員會 | 1 | 500 | 388 | 388 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 數位發展部 | 2 | 231,794 | 173,423 | 173,422 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表3-6-2　	高雄市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算補助計畫經費執行情形（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

| 建設類別 | 受補助計畫總件數 | 核定計畫 總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 1,830 | 244,063,689 | 39,417,381 | 37,625,702 | 95.45 | 1,387,308 | 3.52 | 4,209,752 | 1,120,554 | 26.62 | 2,927,235 | 69.53 |
| 軌道建設 | 5 | 190,828,250 | 8,010,300 | 7,034,040 | 87.81 | 942,334 | 11.76 | 665,900 | 49,648 | 7.46 | 616,251 | 92.54 |
| 水環境建設 | 475 | 20,484,194 | 10,776,210 | 10,371,027 | 96.24 | 263,533 | 2.45 | 1,835,447 | 416,744 | 22.71 | 1,261,731 | 68.74 |
| 綠能建設 | 9 | 251,225 | 65,782 | 65,780 | 100.00 | － | － | 129,889 | 6,680 | 5.14 | 122,891 | 94.61 |
| 數位建設 | 99 | 3,336,381 | 2,510,416 | 2,480,784 | 98.82 | － | － | 22,899 | 22,517 | 98.33 | － | － |
| 城鄉建設 | 858 | 26,132,642 | 16,305,910 | 16,024,274 | 98.27 | 142,085 | 0.87 | 1,306,005 | 433,397 | 33.19 | 868,316 | 66.49 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 286 | 1,675,870 | 892,047 | 829,517 | 92.99 | 39,354 | 4.41 | 62,531 | 4,487 | 7.18 | 58,044 | 92.82 |
| 食品安全建設 | 8 | 118,998 | 86,208 | 85,011 | 98.61 | － | － | 8,990 | 8,990 | 100.00 | － | － |
| 人才培育促進就業建設 | 90 | 1,236,126 | 770,505 | 735,264 | 95.43 | － | － | 178,088 | 178,088 | 100.00 | － | － |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表3-7-1　	基隆市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算補助計畫經費執行情形（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

| 中央主管 機關 | 受補助 計畫總 件數 | 核定計畫 總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 438 | 9,073,998 | 6,031,494 | 5,869,089 | 97.31 | 29,488 | 0.49 | 439,969 | 157,732 | 35.85 | 220,098 | 50.03 |
| 行政院（本院） | 2 | 119,595 | 83,717 | 83,710 | 99.99 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 國家發展委員會 | 1 | 5,882 | 5,000 | 5,000 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 原住民族委員會 | 7 | 23,879 | 15,820 | 15,109 | 95.51 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 內政部 | 115 | 2,457,023 | 1,522,085 | 1,497,130 | 98.36 | － | － | 248,438 | 93,957 | 37.82 | 113,484 | 45.68 |
| 財政部 | 2 | 7,200 | 5,039 | 5,039 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 教育部 | 132 | 1,617,586 | 1,221,212 | 1,202,203 | 98.44 | － | － | 28,349 | 28,165 | 99.35 | － | － |
| 經濟部 | 42 | 773,847 | 596,034 | 537,630 | 90.20 | 26,488 | 4.44 | 546 | 546 | 100.00 | － | － |
| 交通部 | 9 | 1,582,094 | 1,016,912 | 1,012,050 | 99.52 | － | － | 73,656 | 22,407 | 30.42 | 30,444 | 41.33 |
| 農業委員會（農業部） | 2 | 61,474 | 48,036 | 48,035 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 衛生福利部 | 55 | 261,312 | 135,626 | 125,220 | 92.33 | 3,000 | 2.21 | 80,316 | 4,147 | 5.16 | 76,168 | 94.84 |
| 環境委員會（環境部） | 20 | 465,161 | 353,057 | 325,528 | 92.20 | － | － | 4,000 | 3,846 | 96.15 | － | － |
| 文化部 | 49 | 1,676,332 | 1,013,102 | 996,581 | 98.37 | － | － | 4,662 | 4,662 | 100.00 | － | － |
| 海洋委員會 | 1 | 210 | 170 | 170 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 數位發展部 | 1 | 22,400 | 15,680 | 15,680 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表3-7-2　	基隆市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算補助計畫經費執行情形（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

| 建設類別 | 受補助計畫總件數 | 核定計畫 總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 438 | 9,073,998 | 6,031,494 | 5,869,089 | 97.31 | 29,488 | 0.49 | 439,969 | 157,732 | 35.85 | 220,098 | 50.03 |
| 水環境建設 | 51 | 1,125,920 | 799,518 | 737,639 | 92.26 | 22,483 | 2.81 | 96,493 | 36,030 | 37.34 | 21,855 | 22.65 |
| 綠能建設 | 4 | 26,756 | 15,208 | 12,700 | 83.51 | － | － | 4,326 | 3,846 | 88.90 | 326 | 7.54 |
| 數位建設 | 51 | 401,950 | 306,723 | 306,243 | 99.84 | － | － | 4,354 | 4,173 | 95.83 | － | － |
| 城鄉建設 | 241 | 7,063,320 | 4,568,458 | 4,487,254 | 98.22 | 4,005 | 0.09 | 309,040 | 87,930 | 28.45 | 197,916 | 64.04 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 25 | 230,642 | 190,815 | 184,866 | 96.88 | 3,000 | 1.57 | － | － | -- | － | -- |
| 食品安全建設 | 8 | 43,002 | 33,516 | 32,322 | 96.44 | － | － | 1,760 | 1,760 | 100.00 | － | － |
| 人才培育促進就業建設 | 58 | 182,405 | 117,254 | 108,063 | 92.16 | － | － | 23,994 | 23,992 | 99.99 | － | － |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表3-8-1　	宜蘭縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算補助計畫經費執行情形（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

| 中央主管 機關 | 受補助計畫總件數 | 核定計畫 總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 908 | 18,101,117 | 12,076,798 | 11,706,918 | 96.94 | 16,974 | 0.14 | 1,458,916 | 318,041 | 21.80 | 1,120,575 | 76.81 |
| 行政院（本院） | 2 | 164,080 | 131,264 | 131,209 | 99.96 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 國家發展委員會 | 5 | 31,639 | 26,292 | 25,679 | 97.67 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 原住民族委員會 | 48 | 387,207 | 240,198 | 238,285 | 99.20 | － | － | 27,250 | 13,418 | 49.24 | 13,708 | 50.31 |
| 客家委員會及所屬 | 1 | 10,000 | 8,456 | 8,456 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 內政部 | 171 | 3,990,583 | 3,001,691 | 2,933,828 | 97.74 | － | － | 255,662 | 98,310 | 38.45 | 137,529 | 53.79 |
| 財政部 | 2 | 5,113 | 4,091 | 4,091 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 教育部 | 148 | 2,659,050 | 2,089,060 | 2,055,461 | 98.39 | 5,000 | 0.24 | 39,405 | 39,278 | 99.68 | － | － |
| 經濟部 | 130 | 5,401,355 | 2,676,626 | 2,539,163 | 94.86 | 6,474 | 0.24 | 1,018,682 | 69,881 | 6.86 | 948,573 | 93.12 |
| 交通部 | 47 | 3,137,211 | 2,107,392 | 2,096,057 | 99.46 | － | － | 54,460 | 54,460 | 100.00 | － | － |
| 勞動部 | 1 | 5,200 | － | － | -- | － | -- | 4,680 | － | － | 4,680 | 100.00 |
| 農業委員會（農業部） | 13 | 126,300 | 108,312 | 101,514 | 93.72 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 衛生福利部 | 189 | 677,121 | 569,557 | 521,123 | 91.50 | 5,500 | 0.97 | 14,846 | 11,329 | 76.32 | 3,516 | 23.68 |
| 環境保護署（環境部） | 20 | 175,968 | 110,971 | 103,213 | 93.01 | － | － | 20,679 | 9,003 | 43.54 | 11,675 | 56.46 |
| 文化部 | 128 | 1,151,785 | 860,620 | 807,161 | 93.79 | － | － | 23,249 | 22,357 | 96.16 | 891 | 3.84 |
| 海洋委員會 | 1 | 420 | 357 | 357 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 數位發展部 | 2 | 178,082 | 141,905 | 141,316 | 99.58 | － | － | － | － | -- | － | -- |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表3-8-2　	宜蘭縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算補助計畫經費執行情形（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

| 建設類別 | 受補助計畫總件數 | 核定計畫 總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 908 | 18,101,117 | 12,076,798 | 11,706,918 | 96.94 | 16,974 | 0.14 | 1,458,916 | 318,041 | 21.80 | 1,120,575 | 76.81 |
| 水環境建設 | 114 | 6,120,392 | 3,245,566 | 3,116,234 | 96.02 | 6,474 | 0.20 | 1,053,197 | 93,089 | 8.84 | 942,171 | 89.46 |
| 綠能建設 | 6 | 67,920 | 28,210 | 27,150 | 96.24 | － | － | 23,179 | 9,003 | 38.84 | 14,175 | 61.16 |
| 數位建設 | 54 | 706,824 | 581,122 | 578,274 | 99.51 | － | － | 2,630 | 2,502 | 95.17 | － | － |
| 城鄉建設 | 609 | 10,600,479 | 7,771,406 | 7,570,583 | 97.42 | 5,000 | 0.06 | 338,033 | 171,568 | 50.75 | 164,228 | 48.58 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 62 | 316,619 | 265,108 | 245,435 | 92.58 | 5,500 | 2.07 | － | － | -- | － | -- |
| 食品安全建設 | 8 | 57,359 | 43,654 | 43,262 | 99.10 | － | － | 5,100 | 5,100 | 100.00 | － | － |
| 人才培育促進就業建設 | 55 | 231,521 | 141,728 | 125,977 | 88.89 | － | － | 36,775 | 36,775 | 100.00 | － | － |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表3-9-1　	新竹縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算補助計畫經費執行情形（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

| 中央主管 機關 | 受補助 計畫總 件數 | 核定計畫 總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 786 | 17,402,794 | 9,776,118 | 9,564,935 | 97.84 | 68,089 | 0.70 | 1,079,741 | 469,932 | 43.52 | 577,772 | 53.51 |
| 行政院（本院） | 2 | 102,168 | 71,517 | 71,442 | 99.90 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 國家發展委員會 | 1 | 3,794 | 3,035 | 3,019 | 99.46 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 原住民族委員會 | 49 | 439,073 | 263,497 | 258,356 | 98.05 | 876 | 0.33 | 68,609 | 38,133 | 55.58 | 30,318 | 44.19 |
| 客家委員會及所屬 | 10 | 898,114 | 531,083 | 530,972 | 99.98 | － | － | 96,673 | 90,363 | 93.47 | 6,310 | 6.53 |
| 內政部 | 250 | 6,284,578 | 3,057,224 | 3,024,366 | 98.93 | － | － | 596,107 | 234,307 | 39.31 | 331,657 | 55.64 |
| 財政部 | 2 | 11,183 | 7,821 | 7,821 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 教育部 | 142 | 2,474,052 | 1,776,726 | 1,754,977 | 98.78 | － | － | 59,305 | 58,020 | 97.83 | － | － |
| 經濟部 | 114 | 2,397,831 | 1,480,317 | 1,434,784 | 96.92 | 6,701 | 0.45 | 17,017 | 9,675 | 56.86 | 7,341 | 43.14 |
| 交通部 | 44 | 3,673,416 | 1,874,566 | 1,870,422 | 99.78 | 2,510 | 0.13 | 174,676 | 12,589 | 7.21 | 162,086 | 92.79 |
| 農業委員會（農業部） | 8 | 109,884 | 84,436 | 62,332 | 73.82 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 衛生福利部 | 83 | 594,919 | 398,646 | 325,607 | 81.68 | 58,000 | 14.55 | 31,515 | 5,600 | 17.77 | 25,707 | 81.57 |
| 環境保護署（環境部） | 8 | 110,771 | 39,726 | 35,725 | 89.93 | － | － | 23,500 | 8,904 | 37.89 | 14,351 | 61.07 |
| 文化部 | 72 | 220,001 | 129,416 | 127,050 | 98.17 | － | － | 12,337 | 12,337 | 100.00 | － | － |
| 數位發展部 | 1 | 83,004 | 58,103 | 58,057 | 99.92 | － | － | － | － | -- | － | -- |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表3-9-2　	新竹縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算補助計畫經費執行情形（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

| 建設類別 | 受補助計畫總件數 | 核定計畫 總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 786 | 17,402,794 | 9,776,118 | 9,564,935 | 97.84 | 68,089 | 0.70 | 1,079,741 | 469,932 | 43.52 | 577,772 | 53.51 |
| 水環境建設 | 88 | 1,521,145 | 1,096,087 | 1,026,284 | 93.63 | 45 | 0.00 | 17,017 | 9,675 | 56.86 | 7,341 | 43.14 |
| 綠能建設 | 5 | 123,225 | 61,899 | 59,346 | 95.88 | 2,510 | 4.06 | 23,500 | 8,904 | 37.89 | 14,351 | 61.07 |
| 數位建設 | 64 | 649,403 | 497,543 | 494,486 | 99.39 | － | － | 3,898 | 3,605 | 92.48 | － | － |
| 城鄉建設 | 513 | 14,220,212 | 7,536,157 | 7,486,945 | 99.35 | 7,532 | 0.10 | 964,609 | 401,274 | 41.60 | 531,844 | 55.14 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 45 | 449,163 | 354,018 | 285,241 | 80.57 | 58,000 | 16.38 | 24,235 | － | － | 24,235 | 100.00 |
| 食品安全建設 | 8 | 43,543 | 32,834 | 32,831 | 99.99 | － | － | 2,000 | 2,000 | 100.00 | － | － |
| 人才培育促進就業建設 | 63 | 396,100 | 197,579 | 179,799 | 91.00 | － | － | 44,480 | 44,473 | 99.98 | － | － |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表3-10-1　	新竹市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算補助計畫經費執行情形（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

| 中央主管 機關 | 受補助 計畫總 件數 | 核定計畫 總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 477 | 11,884,662 | 6,984,878 | 6,556,536 | 93.87 | 260,704 | 3.73 | 270,845 | 131,336 | 48.49 | 122,036 | 45.06 |
| 行政院（本院） | 2 | 58,334 | 40,834 | 39,990 | 97.93 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 原住民族委員會 | 12 | 64,631 | 37,726 | 37,726 | 100.00 | － | － | 367 | 367 | 100.00 | － | － |
| 內政部 | 101 | 2,815,905 | 1,589,427 | 1,567,050 | 98.59 | － | － | 92,228 | 20,819 | 22.57 | 54,056 | 58.61 |
| 財政部 | 2 | 5,274 | 3,691 | 3,691 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 教育部 | 124 | 2,008,720 | 1,452,411 | 1,402,612 | 96.57 | 40,580 | 2.79 | 38,378 | 38,294 | 99.78 | － | － |
| 經濟部 | 76 | 2,070,685 | 1,353,091 | 1,307,399 | 96.62 | 4,688 | 0.35 | 56,965 | 34,237 | 60.10 | 22,728 | 39.90 |
| 交通部 | 16 | 2,565,280 | 1,222,954 | 1,037,716 | 84.85 | 178,544 | 14.60 | 58,329 | 18,327 | 31.42 | 40,002 | 68.58 |
| 勞動部 | 1 | 16,737 | 14,000 | － | － | 14,000 | 100.00 | － | － | -- | － | -- |
| 農業委員會（農業部） | 8 | 483,916 | 358,757 | 332,743 | 92.75 | 22,892 | 6.38 | － | － | -- | － | -- |
| 衛生福利部 | 36 | 169,629 | 112,142 | 108,117 | 96.41 | － | － | 3,440 | 3,440 | 100.00 | － | － |
| 環境保護署（環境部） | 15 | 144,923 | 98,613 | 98,613 | 100.00 | － | － | 11,507 | 6,223 | 54.08 | 5,249 | 45.62 |
| 文化部 | 83 | 1,380,401 | 631,074 | 551,846 | 87.45 | － | － | 9,627 | 9,627 | 100.00 | － | － |
| 數位發展部 | 1 | 100,221 | 70,155 | 69,028 | 98.39 | － | － | － | － | -- | － | -- |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表3-10-2　	新竹市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算補助計畫經費執行情形（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

| 建設類別 | 受補助 計畫總 件數 | 核定計畫 總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 477 | 11,884,662 | 6,984,878 | 6,556,536 | 93.87 | 260,704 | 3.73 | 270,845 | 131,336 | 48.49 | 122,036 | 45.06 |
| 軌道建設 | 3 | 279,260 | 208,900 | 53,693 | 25.70 | 153,066 | 73.27 | － | － | -- | － | -- |
| 水環境建設 | 90 | 2,753,177 | 1,787,269 | 1,738,454 | 97.27 | 27,580 | 1.54 | 115,979 | 54,950 | 47.38 | 44,604 | 38.46 |
| 綠能建設 | 3 | 182,620 | 105,890 | 104,874 | 99.04 | － | － | 11,507 | 6,223 | 54.08 | 5,249 | 45.62 |
| 數位建設 | 56 | 580,480 | 442,680 | 437,482 | 98.83 | － | － | 3,233 | 3,148 | 97.39 | － | － |
| 城鄉建設 | 247 | 7,797,170 | 4,274,269 | 4,062,685 | 95.05 | 80,057 | 1.87 | 101,540 | 28,428 | 28.00 | 72,182 | 71.09 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 16 | 89,840 | 58,783 | 55,776 | 94.89 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 食品安全建設 | 8 | 29,490 | 20,152 | 19,703 | 97.77 | － | － | 3,440 | 3,440 | 100.00 | － | － |
| 人才培育促進就業建設 | 54 | 172,623 | 86,933 | 83,865 | 96.47 | － | － | 35,145 | 35,145 | 100.00 | － | － |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表3-11-1　	苗栗縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算補助計畫經費執行情形（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

| 中央主管 機關 | 受補助 計畫總 件數 | 核定計畫 總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 1,106 | 19,891,322 | 12,992,056 | 11,761,684 | 90.53 | 1,030,656 | 7.93 | 2,291,339 | 871,045 | 38.01 | 1,321,581 | 57.68 |
| 行政院（本院） | 2 | 81,748 | 73,574 | 72,966 | 99.17 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 國家發展委員會 | 2 | 9,489 | 8,540 | 6,536 | 76.53 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 原住民族委員會 | 47 | 212,083 | 192,457 | 186,188 | 96.74 | － | － | 4,657 | 3,457 | 74.24 | 840 | 18.04 |
| 客家委員會及所屬 | 25 | 807,834 | 407,071 | 405,327 | 99.57 | － | － | 142,440 | 62,476 | 43.86 | 79,964 | 56.14 |
| 內政部 | 408 | 9,012,612 | 5,384,077 | 4,596,891 | 85.38 | 721,285 | 13.40 | 1,387,183 | 595,001 | 42.89 | 696,184 | 50.19 |
| 財政部 | 3 | 66,734 | 48,747 | 44,206 | 90.69 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 教育部 | 167 | 2,765,862 | 2,320,228 | 2,266,850 | 97.70 | 5,000 | 0.22 | 89,722 | 76,488 | 85.25 | 12,382 | 13.80 |
| 經濟部 | 145 | 2,339,585 | 1,469,151 | 1,458,952 | 99.31 | 719 | 0.05 | 171,738 | 24,302 | 14.15 | 147,436 | 85.85 |
| 交通部 | 66 | 2,593,050 | 1,727,828 | 1,590,051 | 92.03 | 126,000 | 7.29 | 251,713 | 82,647 | 32.83 | 167,846 | 66.68 |
| 農業委員會（農業部） | 12 | 144,351 | 129,241 | 125,003 | 96.72 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 衛生福利部 | 114 | 710,767 | 465,678 | 271,591 | 58.32 | 177,651 | 38.15 | 36,285 | 5,743 | 15.83 | 30,540 | 84.17 |
| 環境保護署（環境部） | 21 | 522,383 | 258,602 | 252,204 | 97.53 | － | － | 198,266 | 14,482 | 7.30 | 183,501 | 92.55 |
| 文化部 | 92 | 504,337 | 398,426 | 383,102 | 96.15 | － | － | 9,331 | 6,447 | 69.09 | 2,883 | 30.91 |
| 海洋委員會 | 1 | 126 | 111 | 111 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 數位發展部 | 1 | 120,356 | 108,320 | 101,698 | 93.89 | － | － | － | － | -- | － | -- |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表3-11-2　	苗栗縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算補助計畫經費執行情形（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

| 建設類別 | 受補助計畫總件數 | 核定計畫 總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 1,106 | 19,891,322 | 12,992,056 | 11,761,684 | 90.53 | 1,030,656 | 7.93 | 2,291,339 | 871,045 | 38.01 | 1,321,581 | 57.68 |
| 水環境建設 | 120 | 2,802,601 | 1,701,418 | 1,682,640 | 98.90 | 719 | 0.04 | 404,567 | 28,465 | 7.04 | 334,126 | 82.59 |
| 綠能建設 | 3 | 80,165 | 55,567 | 55,567 | 100.00 | － | － | 12,500 | 9,730 | 77.85 | 2,486 | 19.89 |
| 數位建設 | 62 | 632,890 | 562,117 | 554,312 | 98.61 | － | － | 7,173 | 7,139 | 99.54 | － | － |
| 城鄉建設 | 806 | 15,600,429 | 10,112,495 | 9,015,824 | 89.16 | 955,160 | 9.45 | 1,807,966 | 766,577 | 42.40 | 984,967 | 54.48 |
| 因應少子化友善育兒空 間建設 | 42 | 408,767 | 313,576 | 228,751 | 72.95 | 74,776 | 23.85 | － | － | -- | － | -- |
| 食品安全建設 | 8 | 44,898 | 37,030 | 36,805 | 99.39 | － | － | 3,375 | 3,375 | 100.00 | － | － |
| 人才培育促進就業建設 | 65 | 321,569 | 209,850 | 187,781 | 89.48 | － | － | 55,757 | 55,757 | 100.00 | － | － |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表3-12-1　	彰化縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算補助計畫經費執行情形（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

| 中央主管 機關 | 受補助計畫總件數 | 核定計畫 總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 1,129 | 29,869,804 | 17,832,767 | 16,092,296 | 90.24 | 1,102,317 | 6.18 | 1,908,554 | 668,074 | 35.00 | 877,739 | 45.99 |
| 行政院（本院） | 2 | 87,875 | 70,300 | 68,639 | 97.64 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 原住民族委員會 | 1 | 4,210 | － | － | -- | － | -- | 4,210 | － | － | 4,210 | 100.00 |
| 內政部 | 377 | 7,775,402 | 4,780,168 | 4,519,890 | 94.56 | － | － | 740,642 | 299,464 | 40.43 | 296,125 | 39.98 |
| 財政部 | 2 | 12,983 | 10,242 | 10,198 | 99.57 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 教育部 | 150 | 4,373,449 | 3,342,434 | 3,289,094 | 98.40 | 5,000 | 0.15 | 131,583 | 124,858 | 94.89 | 6,619 | 5.03 |
| 經濟部 | 260 | 10,295,141 | 5,153,211 | 4,859,714 | 94.30 | 98,011 | 1.90 | 451,795 | 143,031 | 31.66 | 308,764 | 68.34 |
| 交通部 | 49 | 2,965,911 | 1,421,358 | 1,263,106 | 88.87 | 150,595 | 10.60 | 151,594 | 42,460 | 28.01 | 109,133 | 71.99 |
| 農業委員會（農業部） | 20 | 709,340 | 358,168 | 261,363 | 72.97 | 12,524 | 3.50 | 217,800 | 868 | 0.40 | － | － |
| 衛生福利部 | 165 | 2,678,421 | 2,034,823 | 1,189,432 | 58.45 | 836,187 | 41.09 | 157,265 | 7,107 | 4.52 | 150,088 | 95.44 |
| 環境保護署（環境部） | 10 | 171,481 | 122,114 | 122,080 | 99.97 | － | － | 11,500 | 9,003 | 78.29 | 1,919 | 16.69 |
| 文化部 | 92 | 773,703 | 522,437 | 491,664 | 94.11 | － | － | 42,163 | 41,280 | 97.91 | 879 | 2.09 |
| 數位發展部 | 1 | 21,885 | 17,508 | 17,110 | 97.73 | － | － | － | － | -- | － | -- |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表3-12-2　	彰化縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算補助計畫經費執行情形（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

| 建設類別 | 受補助計畫總件數 | 核定計畫 總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 1,129 | 29,869,804 | 17,832,767 | 16,092,296 | 90.24 | 1,102,317 | 6.18 | 1,908,554 | 668,074 | 35.00 | 877,739 | 45.99 |
| 水環境建設 | 223 | 10,109,357 | 4,600,045 | 4,199,625 | 91.30 | 110,535 | 2.40 | 706,674 | 190,339 | 26.93 | 255,475 | 36.15 |
| 綠能建設 | 5 | 72,561 | 48,028 | 47,395 | 98.68 | － | － | 12,430 | 9,003 | 72.43 | 2,849 | 22.92 |
| 數位建設 | 51 | 763,861 | 644,571 | 640,601 | 99.38 | － | － | 5,826 | 5,721 | 98.19 | － | － |
| 城鄉建設 | 712 | 17,702,670 | 11,810,827 | 10,602,097 | 89.77 | 899,521 | 7.62 | 1,008,370 | 343,935 | 34.11 | 563,237 | 55.86 |
| 因應少子化 友善育兒空 間建設 | 69 | 583,602 | 342,113 | 246,159 | 71.95 | 92,261 | 26.97 | 56,177 | － | － | 56,177 | 100.00 |
| 食品安全建設 | 8 | 69,324 | 53,082 | 53,066 | 99.97 | － | － | 4,777 | 4,777 | 100.00 | － | － |
| 人才培育促進就業建設 | 61 | 568,427 | 334,099 | 303,351 | 90.80 | － | － | 114,297 | 114,297 | 100.00 | － | － |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表3-13-1　	南投縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算補助計畫經費執行情形（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

| 中央主管機關 | 受補助計畫總件數 | 核定計畫 總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 900 | 13,530,904 | 8,637,221 | 8,063,712 | 93.36 | 219,329 | 2.54 | 1,284,182 | 861,316 | 67.07 | 378,484 | 29.47 |
| 行政院（本院） | 2 | 62,250 | 49,800 | 48,941 | 98.28 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 國家發展委員會 | 2 | 12,007 | 10,198 | 9,110 | 89.34 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 原住民族委員會 | 72 | 593,404 | 424,547 | 402,358 | 94.77 | 8,460 | 1.99 | 37,329 | 9,688 | 25.95 | 26,837 | 71.89 |
| 內政部 | 301 | 5,228,093 | 3,517,888 | 3,307,030 | 94.01 | － | － | 377,650 | 163,266 | 43.23 | 171,085 | 45.30 |
| 財政部 | 2 | 5,667 | 4,534 | 4,534 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 教育部 | 132 | 2,398,560 | 1,954,042 | 1,925,082 | 98.52 | － | － | 82,795 | 77,247 | 93.30 | 5,539 | 6.69 |
| 經濟部 | 101 | 1,943,213 | 481,863 | 447,014 | 92.77 | 7,371 | 1.53 | 476,575 | 445,748 | 93.53 | 30,658 | 6.43 |
| 交通部 | 54 | 1,782,293 | 1,123,315 | 1,113,308 | 99.11 | 3,700 | 0.33 | 162,507 | 147,492 | 90.76 | 14,944 | 9.20 |
| 農業委員會（農業部） | 15 | 99,947 | 86,270 | 75,971 | 88.06 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 衛生福利部 | 135 | 855,231 | 642,513 | 417,072 | 64.91 | 199,797 | 31.10 | 109,669 | 4,850 | 4.42 | 104,819 | 95.58 |
| 環境保護署（環境部） | 14 | 126,181 | 38,900 | 38,900 | 100.00 | － | － | 31,674 | 7,042 | 22.24 | 24,600 | 77.66 |
| 文化部 | 69 | 369,321 | 259,559 | 230,622 | 88.85 | － | － | 5,980 | 5,980 | 100.00 | － | － |
| 數位發展部 | 1 | 54,732 | 43,786 | 43,764 | 99.95 | － | － | － | － | -- | － | -- |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表3-13-2　	南投縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算補助計畫經費執行情形（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

| 建設類別 | 受補助計畫總件數 | 核定計畫 總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 900 | 13,530,904 | 8,637,221 | 8,063,712 | 93.36 | 219,329 | 2.54 | 1,284,182 | 861,316 | 67.07 | 378,484 | 29.47 |
| 水環境建設 | 100 | 2,614,598 | 1,030,065 | 914,599 | 88.79 | 4,977 | 0.48 | 542,049 | 453,882 | 83.73 | 59,425 | 10.96 |
| 綠能建設 | 6 | 150,614 | 61,508 | 60,511 | 98.38 | 996 | 1.62 | 32,610 | 7,042 | 21.60 | 25,525 | 78.27 |
| 數位建設 | 55 | 660,337 | 550,451 | 548,136 | 99.58 | － | － | 14,178 | 14,178 | 100.00 | － | － |
| 城鄉建設 | 638 | 9,569,867 | 6,640,094 | 6,221,516 | 93.70 | 207,356 | 3.12 | 628,335 | 319,211 | 50.80 | 293,533 | 46.72 |
| 因應少子化 友善育兒空 間建設 | 32 | 93,412 | 67,457 | 53,062 | 78.66 | 5,998 | 8.89 | － | － | -- | － | -- |
| 食品安全建設 | 8 | 57,666 | 44,763 | 44,387 | 99.16 | － | － | 4,250 | 4,250 | 100.00 | － | － |
| 人才培育促 進就業建設 | 61 | 384,406 | 242,882 | 221,497 | 91.20 | － | － | 62,758 | 62,750 | 99.99 | － | － |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表3-14-1　	雲林縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算補助計畫經費執行情形（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

| 中央主管 機關 | 受補助 計畫總 件數 | 核定計畫 總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 1,617 | 35,298,572 | 20,333,521 | 18,780,421 | 92.36 | 839,930 | 4.13 | 2,934,892 | 579,555 | 19.75 | 2,289,226 | 78.00 |
| 行政院（本院） | 2 | 63,389 | 50,711 | 49,720 | 98.05 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 國家發展委員會 | 2 | 9,291 | 7,897 | 7,151 | 90.54 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 客家委員會及所屬 | 4 | 34,069 | 25,863 | 25,590 | 98.94 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 內政部 | 402 | 9,427,360 | 5,775,586 | 5,672,366 | 98.21 | － | － | 647,116 | 130,231 | 20.12 | 454,296 | 70.20 |
| 財政部 | 2 | 11,365 | 9,086 | 9,086 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 教育部 | 165 | 2,865,068 | 2,319,658 | 2,273,225 | 98.00 | 12,056 | 0.52 | 82,095 | 73,580 | 89.63 | 7,539 | 9.18 |
| 經濟部 | 486 | 13,679,892 | 6,775,150 | 5,824,668 | 85.97 | 456,134 | 6.73 | 1,720,242 | 249,243 | 14.49 | 1,470,998 | 85.51 |
| 交通部 | 81 | 3,532,999 | 1,940,983 | 1,834,179 | 94.50 | 102,933 | 5.30 | 310,836 | 105,416 | 33.91 | 203,947 | 65.61 |
| 農業委員會（農業部） | 22 | 207,635 | 117,997 | 110,557 | 93.70 | － | － | 36,450 | － | － | 35,903 | 98.50 |
| 衛生福利部 | 262 | 1,479,700 | 1,028,256 | 796,463 | 77.46 | 196,007 | 19.06 | 81,938 | 9,768 | 11.92 | 72,000 | 87.87 |
| 環境保護署（環境部） | 35 | 1,753,323 | 1,211,981 | 1,193,469 | 98.47 | － | － | 39,944 | 5,044 | 12.63 | 34,541 | 86.47 |
| 文化部 | 152 | 2,183,719 | 1,024,676 | 938,672 | 91.61 | 72,800 | 7.10 | 16,270 | 6,270 | 38.54 | 10,000 | 61.46 |
| 海洋委員會 | 1 | 150 | 127 | 127 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 數位發展部 | 1 | 50,606 | 45,545 | 45,142 | 99.11 | － | － | － | － | -- | － | -- |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表3-14-2　	雲林縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算補助計畫經費執行情形（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

| 建設類別 | 受補助計畫總件數 | 核定計畫 總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 1,617 | 35,298,572 | 20,333,521 | 18,780,421 | 92.36 | 839,930 | 4.13 | 2,934,892 | 579,555 | 19.75 | 2,289,226 | 78.00 |
| 水環境建設 | 435 | 13,294,931 | 7,472,540 | 6,969,465 | 93.27 | 449,038 | 6.01 | 1,825,647 | 276,250 | 15.13 | 1,530,414 | 83.83 |
| 綠能建設 | 7 | 275,414 | 27,642 | 17,538 | 63.45 | 6,855 | 24.80 | 41,094 | 5,044 | 12.27 | 35,664 | 86.79 |
| 數位建設 | 52 | 626,512 | 537,911 | 536,417 | 99.72 | － | － | 1,474 | 1,455 | 98.75 | － | － |
| 城鄉建設 | 999 | 20,313,023 | 11,794,259 | 10,807,736 | 91.64 | 383,136 | 3.25 | 994,825 | 239,230 | 24.05 | 708,881 | 71.26 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 49 | 364,176 | 203,059 | 177,677 | 87.50 | 900 | 0.44 | 14,266 | － | － | 14,266 | 100.00 |
| 食品安全建設 | 8 | 49,287 | 37,427 | 37,059 | 99.02 | － | － | 4,968 | 4,968 | 100.00 | － | － |
| 人才培育促進就業建設 | 67 | 375,226 | 260,680 | 234,526 | 89.97 | － | － | 52,617 | 52,605 | 99.98 | － | － |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表3-15-1　	嘉義縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算補助計畫經費執行情形（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

| 中央主管機關 | 受補助計畫總件數 | 核定計畫 總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 1,692 | 37,515,776 | 25,506,006 | 24,585,612 | 96.39 | 566,817 | 2.22 | 3,036,869 | 993,587 | 32.72 | 1,910,319 | 62.90 |
| 行政院（本院） | 2 | 53,525 | 48,173 | 47,984 | 99.61 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 國家發展委員會 | 3 | 14,527 | 13,069 | 12,396 | 94.85 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 原住民族委員會 | 37 | 169,619 | 117,111 | 115,750 | 98.84 | － | － | 16,512 | 3,028 | 18.34 | 10,520 | 63.71 |
| 客家委員會及所屬 | 4 | 17,750 | 15,700 | 14,076 | 89.66 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 內政部 | 513 | 10,030,425 | 6,617,350 | 6,394,745 | 96.64 | 61,094 | 0.92 | 867,959 | 342,276 | 39.43 | 397,929 | 45.85 |
| 財政部 | 2 | 5,716 | 5,145 | 5,145 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 教育部 | 144 | 2,355,631 | 1,994,057 | 1,951,138 | 97.85 | 5,000 | 0.25 | 70,357 | 57,521 | 81.76 | 12,704 | 18.06 |
| 經濟部 | 489 | 19,225,223 | 12,913,052 | 12,731,530 | 98.59 | 95,956 | 0.74 | 1,466,064 | 428,925 | 29.26 | 1,036,451 | 70.70 |
| 交通部 | 58 | 2,517,186 | 1,482,648 | 1,456,928 | 98.27 | 20,069 | 1.35 | 327,772 | 128,459 | 39.19 | 198,234 | 60.48 |
| 農業委員會（農業部） | 21 | 622,595 | 525,809 | 509,894 | 96.97 | 8,659 | 1.65 | 27,000 | － | － | 27,000 | 100.00 |
| 衛生福利部 | 292 | 1,465,589 | 1,100,354 | 693,062 | 62.99 | 376,037 | 34.17 | 187,575 | 5,631 | 3.00 | 181,940 | 97.00 |
| 環境保護署（環境部） | 14 | 108,387 | 72,394 | 70,993 | 98.07 | － | － | 17,344 | 6,701 | 38.64 | 10,297 | 59.37 |
| 文化部 | 111 | 798,442 | 489,500 | 470,590 | 96.14 | － | － | 56,283 | 21,043 | 37.39 | 35,240 | 62.61 |
| 數位發展部 | 2 | 131,155 | 111,640 | 111,374 | 99.76 | － | － | － | － | -- | － | -- |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表3-15-2　	嘉義縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算補助計畫經費執行情形（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

| 建設類別 | 受補助計畫總件數 | 核定計畫 總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 1,692 | 37,515,776 | 25,506,006 | 24,585,612 | 96.39 | 566,817 | 2.22 | 3,036,869 | 993,587 | 32.72 | 1,910,319 | 62.90 |
| 水環境建設 | 481 | 19,151,175 | 12,859,045 | 12,663,950 | 98.48 | 95,956 | 0.75 | 1,627,534 | 507,793 | 31.20 | 992,596 | 60.99 |
| 綠能建設 | 7 | 61,370 | 32,492 | 12,086 | 37.20 | 20,069 | 61.77 | 17,802 | 6,701 | 37.64 | 10,755 | 60.42 |
| 數位建設 | 67 | 603,941 | 527,555 | 526,394 | 99.78 | － | － | 2,090 | 1,973 | 94.44 | － | － |
| 城鄉建設 | 1,014 | 16,885,709 | 11,532,543 | 11,012,931 | 95.49 | 301,291 | 2.61 | 1,283,584 | 424,275 | 33.05 | 853,967 | 66.53 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 61 | 471,266 | 314,950 | 151,618 | 48.14 | 149,500 | 47.47 | 53,000 | － | － | 53,000 | 100.00 |
| 食品安全建設 | 8 | 62,033 | 52,597 | 52,423 | 99.67 | － | － | 3,231 | 3,231 | 100.00 | － | － |
| 人才培育促進就業建設 | 54 | 280,279 | 186,822 | 166,206 | 88.96 | － | － | 49,626 | 49,612 | 99.97 | － | － |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表3-16-1　	嘉義市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算補助計畫經費執行情形（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

| 中央主管 機關 | 受補助 計畫總 件數 | 核定計畫 總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 401 | 8,973,822 | 3,735,183 | 3,394,132 | 90.87 | 268,816 | 7.20 | 1,410,586 | 242,338 | 17.18 | 1,137,289 | 80.63 |
| 行政院（本院） | 2 | 53,304 | 37,313 | 37,312 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 國家發展委員會 | 2 | 9,015 | 7,212 | 6,869 | 95.26 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 內政部 | 97 | 3,220,312 | 1,561,887 | 1,458,421 | 93.38 | 59,407 | 3.80 | 280,341 | 80,001 | 28.54 | 169,408 | 60.43 |
| 財政部 | 2 | 7,220 | 5,051 | 5,051 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 教育部 | 97 | 1,090,604 | 708,129 | 696,031 | 98.29 | － | － | 74,658 | 38,361 | 51.38 | 36,274 | 48.59 |
| 經濟部 | 35 | 574,911 | 227,249 | 224,167 | 98.64 | 2,170 | 0.95 | 160,491 | 6,946 | 4.33 | 153,544 | 95.67 |
| 交通部 | 17 | 2,615,117 | 528,302 | 359,974 | 68.14 | 165,766 | 31.38 | 774,985 | 22,384 | 2.89 | 752,601 | 97.11 |
| 衛生福利部 | 34 | 196,346 | 128,671 | 81,644 | 63.45 | 41,472 | 32.23 | 24,984 | 4,811 | 19.26 | 20,173 | 80.74 |
| 環境保護署（環境部） | 17 | 228,098 | 86,929 | 85,091 | 97.89 | － | － | 86,078 | 81,869 | 95.11 | 4,203 | 4.88 |
| 文化部 | 97 | 971,641 | 438,635 | 433,766 | 98.89 | － | － | 9,048 | 7,964 | 88.02 | 1,083 | 11.98 |
| 數位發展部 | 1 | 7,250 | 5,800 | 5,800 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表3-16-2　	嘉義市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算補助計畫經費執行情形（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

| 建設類別 | 受補助計畫總件數 | 核定計畫 總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 401 | 8,973,822 | 3,735,183 | 3,394,132 | 90.87 | 268,816 | 7.20 | 1,410,586 | 242,338 | 17.18 | 1,137,289 | 80.63 |
| 水環境建設 | 41 | 902,382 | 424,374 | 405,000 | 95.43 | 2,170 | 0.51 | 247,630 | 101,663 | 41.05 | 141,703 | 57.22 |
| 綠能建設 | 4 | 30,198 | 19,869 | 19,252 | 96.90 | 616 | 3.10 | 4,864 | 4,859 | 99.90 | － | － |
| 數位建設 | 43 | 292,918 | 215,497 | 212,468 | 98.59 | － | － | 7,024 | 7,001 | 99.68 | － | － |
| 城鄉建設 | 247 | 7,433,187 | 2,885,172 | 2,618,007 | 90.74 | 224,558 | 7.78 | 1,102,106 | 96,290 | 8.74 | 979,148 | 88.84 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 13 | 100,826 | 58,222 | 13,488 | 23.17 | 41,472 | 71.23 | 16,438 | － | － | 16,438 | 100.00 |
| 食品安全建設 | 8 | 63,427 | 46,497 | 46,445 | 99.89 | － | － | 4,811 | 4,811 | 100.00 | － | － |
| 人才培育促進就業建設 | 45 | 150,882 | 85,550 | 79,468 | 92.89 | － | － | 27,712 | 27,712 | 100.00 | － | － |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表3-17-1　	屏東縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算補助計畫經費執行情形（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

| 中央主管機關 | 受補助計畫總件數 | 核定計畫 總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 1,647 | 41,965,140 | 25,358,159 | 24,041,971 | 94.81 | 857,782 | 3.38 | 2,910,786 | 940,436 | 32.31 | 1,951,112 | 67.03 |
| 行政院（本院） | 2 | 52,532 | 47,279 | 47,279 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 國家發展委員會 | 3 | 20,979 | 15,991 | 15,872 | 99.26 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 原住民族委員會 | 142 | 1,291,647 | 967,210 | 940,090 | 97.20 | 5,311 | 0.55 | 109,055 | 34,495 | 31.63 | 61,779 | 56.65 |
| 客家委員會及所屬 | 12 | 509,773 | 195,563 | 195,255 | 99.84 | － | － | 151,433 | 41,076 | 27.13 | 110,356 | 72.87 |
| 內政部 | 489 | 9,620,702 | 6,327,044 | 5,975,539 | 94.44 | 213,997 | 3.38 | 750,240 | 288,105 | 38.40 | 456,302 | 60.82 |
| 財政部 | 3 | 46,519 | 33,135 | 31,909 | 96.30 | 1,222 | 3.69 | － | － | -- | － | -- |
| 教育部 | 161 | 6,682,383 | 3,725,821 | 3,509,040 | 94.18 | 163,953 | 4.40 | 120,396 | 93,111 | 77.34 | 26,961 | 22.39 |
| 經濟部 | 333 | 11,582,157 | 5,974,238 | 5,525,840 | 92.49 | 379,489 | 6.35 | 1,180,198 | 320,590 | 27.16 | 859,596 | 72.83 |
| 交通部 | 80 | 5,909,157 | 3,724,019 | 3,721,973 | 99.95 | － | － | 103,823 | 87,827 | 84.59 | 15,995 | 15.41 |
| 勞動部 | 1 | 16,592 | － | － | -- | － | -- | 9,940 | － | － | 9,940 | 100.00 |
| 農業委員會（農業部） | 18 | 477,561 | 319,894 | 258,929 | 80.94 | 1,601 | 0.50 | － | － | -- | － | -- |
| 衛生福利部 | 200 | 2,367,640 | 1,523,302 | 1,392,035 | 91.38 | 92,206 | 6.05 | 382,794 | 10,590 | 2.77 | 371,927 | 97.16 |
| 環境保護署（環境部） | 40 | 646,418 | 419,680 | 397,061 | 94.61 | － | － | 16,839 | 5,336 | 31.69 | 11,490 | 68.24 |
| 文化部 | 160 | 2,719,948 | 2,067,052 | 2,013,218 | 97.40 | － | － | 86,065 | 59,302 | 68.90 | 26,762 | 31.10 |
| 海洋委員會 | 2 | 3,700 | 2,242 | 2,242 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 數位發展部 | 1 | 17,425 | 15,683 | 15,683 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表3-17-2　	屏東縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算補助計畫經費執行情形（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

| 建設類別 | 受補助計畫總件數 | 核定計畫 總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 1,647 | 41,965,140 | 25,358,159 | 24,041,971 | 94.81 | 857,782 | 3.38 | 2,910,786 | 940,436 | 32.31 | 1,951,112 | 67.03 |
| 水環境建設 | 329 | 12,719,383 | 6,824,555 | 6,276,825 | 91.97 | 376,665 | 5.52 | 1,278,553 | 321,881 | 25.18 | 951,413 | 74.41 |
| 綠能建設 | 8 | 101,584 | 55,193 | 55,193 | 100.00 | － | － | 18,839 | 5,336 | 28.33 | 13,463 | 71.47 |
| 數位建設 | 62 | 745,863 | 661,481 | 659,674 | 99.73 | － | － | 5,034 | 4,895 | 97.25 | － | － |
| 城鄉建設 | 1,138 | 27,215,558 | 17,056,941 | 16,341,404 | 95.81 | 475,386 | 2.79 | 1,504,101 | 515,178 | 34.25 | 975,156 | 64.83 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 41 | 569,557 | 382,968 | 362,034 | 94.53 | 5,730 | 1.50 | 11,079 | － | － | 11,079 | 100.00 |
| 食品安全建設 | 8 | 85,918 | 68,433 | 67,729 | 98.97 | － | － | 8,892 | 8,892 | 100.00 | － | － |
| 人才培育促進就業建設 | 61 | 527,274 | 308,586 | 279,109 | 90.45 | － | － | 84,286 | 84,253 | 99.96 | － | － |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表3-18-1　	花蓮縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算補助計畫經費執行情形（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

| 中央主管機關 | 受補助計畫總件數 | 核定計畫 總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 885 | 10,779,648 | 7,979,059 | 7,730,184 | 96.88 | 123,602 | 1.55 | 649,716 | 337,984 | 52.02 | 293,688 | 45.20 |
| 行政院（本院） | 2 | 13,347 | 12,012 | 11,411 | 95.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 國家發展委員會 | 2 | 10,036 | 9,032 | 7,972 | 88.27 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 原住民族委員會 | 103 | 799,564 | 632,448 | 609,463 | 96.37 | 12,007 | 1.90 | 18,192 | 12,105 | 66.54 | 5,422 | 29.80 |
| 客家委員會及所屬 | 3 | 7,000 | 4,734 | 4,734 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 內政部 | 206 | 4,050,137 | 2,869,321 | 2,831,388 | 98.68 | － | － | 254,758 | 148,414 | 58.26 | 94,017 | 36.90 |
| 財政部 | 4 | 50,462 | 18,863 | 18,260 | 96.80 | － | － | 25,300 | 7,032 | 27.79 | 18,267 | 72.21 |
| 教育部 | 118 | 1,992,492 | 1,561,391 | 1,542,712 | 98.80 | － | － | 67,625 | 43,607 | 64.48 | 23,627 | 34.94 |
| 經濟部 | 132 | 1,362,495 | 1,001,028 | 988,956 | 98.79 | － | － | 84,654 | 66,960 | 79.10 | 17,693 | 20.90 |
| 交通部 | 38 | 1,172,723 | 899,012 | 898,164 | 99.91 | － | － | 48,090 | 43,590 | 90.64 | 4,500 | 9.36 |
| 勞動部 | 1 | 40,869 | － | － | -- | － | -- | 21,882 | － | － | 21,882 | 100.00 |
| 農業委員會（農業部） | 4 | 16,556 | 14,900 | 14,276 | 95.82 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 衛生福利部 | 189 | 506,532 | 357,938 | 220,859 | 61.70 | 111,595 | 31.18 | 85,712 | 3,832 | 4.47 | 81,652 | 95.26 |
| 環境保護署（環境部） | 8 | 50,928 | 31,927 | 31,927 | 100.00 | － | － | 11,878 | 3,893 | 32.78 | 3,548 | 29.88 |
| 文化部 | 73 | 678,541 | 544,053 | 528,031 | 97.06 | － | － | 31,624 | 8,547 | 27.03 | 23,077 | 72.97 |
| 海洋委員會 | 1 | 252 | 226 | 226 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 數位發展部 | 1 | 27,710 | 22,168 | 21,799 | 98.34 | － | － | － | － | -- | － | -- |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表3-18-2　	花蓮縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算補助計畫經費執行情形（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

| 建設類別 | 受補助計畫總件數 | 核定計畫 總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 885 | 10,779,648 | 7,979,059 | 7,730,184 | 96.88 | 123,602 | 1.55 | 649,716 | 337,984 | 52.02 | 293,688 | 45.20 |
| 水環境建設 | 107 | 1,613,105 | 1,234,723 | 1,210,376 | 98.03 | － | － | 84,664 | 66,960 | 79.09 | 17,693 | 20.90 |
| 綠能建設 | 4 | 29,032 | 11,578 | 10,711 | 92.51 | － | － | 11,878 | 3,893 | 32.78 | 3,548 | 29.88 |
| 數位建設 | 56 | 456,198 | 388,109 | 384,628 | 99.10 | － | － | 6,904 | 6,519 | 94.43 | － | － |
| 城鄉建設 | 627 | 8,227,295 | 6,008,907 | 5,899,638 | 98.18 | 26,032 | 0.43 | 507,637 | 221,982 | 43.73 | 272,446 | 53.67 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 38 | 174,616 | 143,373 | 43,062 | 30.04 | 97,570 | 68.05 | － | － | -- | － | -- |
| 食品安全建設 | 8 | 52,925 | 44,212 | 43,719 | 98.89 | － | － | 3,060 | 3,060 | 100.00 | － | － |
| 人才培育促進就業建設 | 45 | 226,476 | 148,154 | 138,047 | 93.18 | － | － | 35,573 | 35,567 | 99.98 | － | － |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表3-19-1　	臺東縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算補助計畫經費執行情形（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

| 中央主管機關 | 受補助計畫總件數 | 核定計畫 總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 856 | 11,532,114 | 8,258,341 | 7,991,794 | 96.77 | 106,761 | 1.29 | 631,359 | 307,075 | 48.64 | 277,307 | 43.92 |
| 行政院（本院） | 2 | 72,601 | 65,342 | 63,880 | 97.76 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 國家發展委員會 | 4 | 20,476 | 15,097 | 14,482 | 95.93 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 原住民族委員會 | 103 | 823,286 | 608,330 | 589,244 | 96.86 | 1,215 | 0.20 | 65,020 | 40,032 | 61.57 | 22,212 | 34.16 |
| 內政部 | 247 | 3,673,437 | 2,503,909 | 2,455,854 | 98.08 | － | － | 258,124 | 125,517 | 48.63 | 89,317 | 34.60 |
| 財政部 | 2 | 3,854 | 3,469 | 3,469 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 教育部 | 124 | 1,986,145 | 1,639,944 | 1,606,979 | 97.99 | － | － | 47,996 | 46,406 | 96.69 | 706 | 1.47 |
| 經濟部 | 84 | 1,224,623 | 888,286 | 870,444 | 97.99 | 4,890 | 0.55 | 28,000 | 18,916 | 67.56 | 9,083 | 32.44 |

表3-19-1　	臺東縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算補助計畫經費執行情形（主管機關別）（續）

單位：件、新臺幣千元

| 中央主管機關 | 受補助計畫總件數 | 核定計畫 總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 交通部 | 75 | 2,478,373 | 1,492,267 | 1,478,864 | 99.10 | 655 | 0.04 | 203,860 | 48,272 | 23.68 | 155,587 | 76.32 |
| 農業委員會（農業部） | 23 | 153,106 | 135,674 | 124,579 | 91.82 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 衛生福利部 | 75 | 436,607 | 368,099 | 257,436 | 69.94 | 99,999 | 27.17 | 15,475 | 15,075 | 97.42 | 400 | 2.58 |
| 環境保護署（環境部） | 3 | 9,557 | 4,516 | 4,516 | 100.00 | － | － | 4,000 | 3,974 | 99.35 | － | － |
| 文化部 | 111 | 611,238 | 498,477 | 487,117 | 97.72 | － | － | 8,881 | 8,881 | 100.00 | － | － |
| 海洋委員會 | 2 | 1,915 | 1,723 | 1,723 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 數位發展部 | 1 | 36,892 | 33,203 | 33,203 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表3-19-2　	臺東縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算補助計畫經費執行情形（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

| 建設類別 | 受補助計畫總件數 | 核定計畫 總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 856 | 11,532,114 | 8,258,341 | 7,991,794 | 96.77 | 106,761 | 1.29 | 631,359 | 307,075 | 48.64 | 277,307 | 43.92 |
| 水環境建設 | 79 | 1,366,310 | 987,616 | 954,795 | 96.68 | 4,890 | 0.50 | 71,966 | 19,309 | 26.83 | 9,455 | 13.14 |
| 綠能建設 | 5 | 43,378 | 34,109 | 33,943 | 99.51 | － | － | 4,000 | 3,974 | 99.35 | － | － |
| 數位建設 | 54 | 464,369 | 396,038 | 386,262 | 97.53 | － | － | 3,454 | 3,043 | 88.11 | － | － |
| 城鄉建設 | 650 | 9,362,358 | 6,642,028 | 6,440,049 | 96.96 | 94,146 | 1.42 | 513,529 | 242,341 | 47.19 | 267,851 | 52.16 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 15 | 103,210 | 57,941 | 48,239 | 83.26 | 7,723 | 13.33 | 13,000 | 13,000 | 100.00 | － | － |
| 食品安全建設 | 8 | 22,451 | 18,630 | 18,612 | 99.91 | － | － | 1,575 | 1,575 | 100.00 | － | － |
| 人才培育促進就業建設 | 45 | 170,037 | 121,976 | 109,890 | 90.09 | － | － | 23,835 | 23,831 | 99.98 | － | － |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表3-20-1　	澎湖縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算補助計畫經費執行情形（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

| 中央主管機關 | 受補助計畫總件數 | 核定計畫 總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 455 | 7,675,724 | 5,128,592 | 4,991,115 | 97.32 | 42,233 | 0.82 | 496,065 | 205,180 | 41.36 | 210,887 | 42.51 |
| 行政院（本院） | 2 | 63,459 | 57,112 | 57,026 | 99.85 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 內政部 | 126 | 3,201,187 | 1,907,297 | 1,815,942 | 95.21 | 39,496 | 2.07 | 261,540 | 90,995 | 34.79 | 90,860 | 34.74 |
| 財政部 | 2 | 2,474 | 2,223 | 2,223 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 教育部 | 94 | 747,402 | 623,570 | 606,947 | 97.33 | － | － | 31,491 | 30,725 | 97.57 | 511 | 1.63 |
| 經濟部 | 54 | 524,105 | 363,944 | 352,320 | 96.81 | 2,736 | 0.75 | 75,439 | － | － | 75,439 | 100.00 |
| 交通部 | 31 | 2,371,658 | 1,577,745 | 1,574,891 | 99.82 | － | － | 65,084 | 52,825 | 81.16 | 12,259 | 18.84 |
| 農業委員會（農業部） | 3 | 7,856 | 7,070 | 6,802 | 96.22 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 衛生福利部 | 70 | 240,009 | 202,914 | 192,152 | 94.70 | － | － | 13,700 | 9,240 | 67.45 | 4,400 | 32.12 |
| 環境保護署（環境部） | 7 | 15,602 | 3,832 | 3,832 | 100.00 | － | － | 10,041 | 5,812 | 57.89 | 4,228 | 42.11 |
| 文化部 | 65 | 472,584 | 356,448 | 352,718 | 98.95 | － | － | 38,768 | 15,582 | 40.19 | 23,186 | 59.81 |
| 數位發展部 | 1 | 29,385 | 26,432 | 26,256 | 99.33 | － | － | － | － | -- | － | -- |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表3-20-2　	澎湖縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算補助計畫經費執行情形（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

| 建設類別 | 受補助 計畫總 件數 | 核定計畫 總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 455 | 7,675,724 | 5,128,592 | 4,991,115 | 97.32 | 42,233 | 0.82 | 496,065 | 205,180 | 41.36 | 210,887 | 42.51 |
| 水環境建設 | 49 | 522,538 | 353,971 | 342,240 | 96.69 | 2,736 | 0.77 | 89,839 | 4,423 | 4.92 | 82,032 | 91.31 |
| 綠能建設 | 3 | 22,222 | 8,897 | 8,897 | 100.00 | － | － | 10,041 | 5,812 | 57.89 | 4,228 | 42.11 |
| 數位建設 | 47 | 271,873 | 238,671 | 237,053 | 99.32 | － | － | 4,443 | 4,188 | 94.27 | － | － |
| 城鄉建設 | 285 | 6,652,031 | 4,371,727 | 4,261,636 | 97.48 | 39,496 | 0.90 | 372,484 | 171,498 | 46.04 | 124,626 | 33.46 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 15 | 63,168 | 51,959 | 50,839 | 97.85 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 食品安全建設 | 8 | 32,780 | 26,800 | 26,759 | 99.85 | － | － | 2,700 | 2,700 | 100.00 | － | － |
| 人才培育促進就業建設 | 48 | 111,109 | 76,565 | 63,687 | 83.18 | － | － | 16,557 | 16,557 | 100.00 | － | － |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表3-21-1　	金門縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算補助計畫經費執行情形（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

| 中央主管 機關 | 受補助計畫總件數 | 核定計畫 總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 374 | 6,965,531 | 3,825,044 | 3,518,558 | 91.99 | 130,949 | 3.42 | 283,772 | 145,829 | 51.39 | 132,734 | 46.78 |
| 行政院（本院） | 2 | 8,588 | 6,012 | 5,460 | 90.83 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 國家發展委員會 | 1 | 6,220 | 4,970 | 4,852 | 97.64 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 內政部 | 96 | 2,392,323 | 1,351,116 | 1,311,613 | 97.08 | 1,323 | 0.10 | 130,073 | 95,603 | 73.50 | 31,242 | 24.02 |
| 財政部 | 2 | 1,421 | 990 | 983 | 99.25 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 教育部 | 73 | 629,097 | 386,488 | 318,540 | 82.42 | 55,287 | 14.31 | 12,768 | 12,760 | 99.94 | － | － |
| 經濟部 | 90 | 2,187,223 | 1,143,154 | 1,097,882 | 96.04 | 14,221 | 1.24 | 110,545 | 28,532 | 25.81 | 82,012 | 74.19 |
| 交通部 | 14 | 674,774 | 218,972 | 117,171 | 53.51 | 60,117 | 27.45 | 16,585 | － | － | 15,080 | 90.92 |
| 農業委員會（農業部） | 8 | 293,646 | 231,877 | 231,426 | 99.81 | － | － | 900 | 837 | 93.00 | － | － |
| 衛生福利部 | 50 | 427,595 | 249,172 | 228,579 | 91.74 | － | － | 8,200 | 3,489 | 42.56 | 4,400 | 53.66 |
| 環境保護署（環境部） | 3 | 42,467 | 25,586 | 25,585 | 100.00 | － | － | 4,000 | 3,905 | 97.65 | － | － |
| 文化部 | 33 | 296,074 | 202,439 | 172,197 | 85.06 | － | － | 700 | 700 | 100.00 | － | － |
| 海洋委員會 | 1 | 100 | 64 | 64 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 數位發展部 | 1 | 6,000 | 4,200 | 4,200 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表3-21-2　	金門縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算補助計畫經費執行情形（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

| 建設類別 | 受補助 計畫總 件數 | 核定計畫 總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 374 | 6,965,531 | 3,825,044 | 3,518,558 | 91.99 | 130,949 | 3.42 | 283,772 | 145,829 | 51.39 | 132,734 | 46.78 |
| 水環境建設 | 101 | 2,344,972 | 1,327,844 | 1,289,963 | 97.15 | 14,221 | 1.07 | 135,845 | 53,825 | 39.62 | 82,012 | 60.37 |
| 綠能建設 | 4 | 22,533 | 11,073 | 11,073 | 100.00 | － | － | 4,884 | 4,789 | 98.07 | － | － |
| 數位建設 | 39 | 124,676 | 95,527 | 90,901 | 95.16 | － | － | 2,078 | 2,011 | 96.76 | － | － |
| 城鄉建設 | 161 | 4,146,727 | 2,199,405 | 1,958,321 | 89.04 | 116,728 | 5.31 | 123,174 | 70,726 | 57.42 | 47,722 | 38.74 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 25 | 218,518 | 126,176 | 111,669 | 88.50 | － | － | 3,000 | － | － | 3,000 | 100.00 |
| 食品安全建設 | 8 | 25,965 | 17,572 | 17,544 | 99.84 | － | － | 3,200 | 2,889 | 90.31 | － | － |
| 人才培育促進就業建設 | 36 | 82,138 | 47,444 | 39,084 | 82.38 | － | － | 11,589 | 11,585 | 99.97 | － | － |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表3-22-1　	連江縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算補助計畫經費執行情形（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

| 中央主管 機關 | 受補助 計畫總 件數 | 核定計畫 總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 332 | 7,727,962 | 5,534,335 | 5,393,381 | 97.45 | 68,389 | 1.24 | 630,736 | 244,531 | 38.77 | 382,400 | 60.63 |
| 行政院（本院） | 2 | 12,741 | 11,467 | 11,458 | 99.92 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 國家發展委員會 | 1 | 5,970 | 5,370 | 5,338 | 99.42 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 內政部 | 76 | 1,642,174 | 1,361,858 | 1,323,659 | 97.20 | － | － | 36,456 | 32,577 | 89.36 | 1,380 | 3.79 |
| 財政部 | 2 | 1,459 | 1,309 | 1,309 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 教育部 | 59 | 806,825 | 624,813 | 613,056 | 98.12 | 4,260 | 0.68 | 4,593 | 4,592 | 99.97 | － | － |
| 經濟部 | 84 | 1,923,830 | 1,355,013 | 1,348,672 | 99.53 | 1,169 | 0.09 | 114,419 | 12,279 | 10.73 | 102,139 | 89.27 |
| 交通部 | 15 | 1,692,901 | 959,085 | 940,701 | 98.08 | 4,230 | 0.44 | 423,162 | 145,936 | 34.49 | 275,921 | 65.20 |
| 衛生福利部 | 38 | 372,622 | 203,007 | 141,948 | 69.92 | 58,729 | 28.93 | 3,530 | 1,800 | 50.99 | 1,730 | 49.01 |
| 環境保護署（環境部） | 2 | 13,180 | 7,441 | 7,441 | 100.00 | － | － | 3,999 | 2,770 | 69.28 | 1,228 | 30.72 |
| 文化部 | 52 | 1,245,588 | 995,366 | 990,193 | 99.48 | － | － | 44,574 | 44,573 | 100.00 | － | － |
| 數位發展部 | 1 | 10,669 | 9,602 | 9,602 | 100.00 | － | － | － | － | -- | － | -- |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表3-22-2　	連江縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算補助計畫經費執行情形（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

| 建設類別 | 受補助計畫總件數 | 核定計畫 總經費 | 以前期別特別預算 |  |  |  |  | 第5期特別預算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  | 補助金額 | 實現數 |  | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 332 | 7,727,962 | 5,534,335 | 5,393,381 | 97.45 | 68,389 | 1.24 | 630,736 | 244,531 | 38.77 | 382,400 | 60.63 |
| 水環境建設 | 85 | 1,783,873 | 1,248,745 | 1,237,010 | 99.06 | 1,169 | 0.09 | 119,449 | 14,867 | 12.45 | 102,139 | 85.51 |
| 綠能建設 | 3 | 8,259 | 2,490 | 2,490 | 100.00 | － | － | 4,389 | 2,887 | 65.79 | 1,501 | 34.21 |
| 數位建設 | 38 | 117,516 | 103,499 | 102,307 | 98.85 | － | － | 810 | 810 | 100.00 | － | － |
| 城鄉建設 | 148 | 5,513,154 | 4,044,515 | 3,921,940 | 96.97 | 67,219 | 1.66 | 500,503 | 220,383 | 44.03 | 278,759 | 55.70 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 19 | 249,578 | 91,892 | 90,310 | 98.28 | － | － | － | － | -- | － | -- |
| 食品安全建設 | 8 | 25,439 | 21,092 | 21,009 | 99.61 | － | － | 1,800 | 1,800 | 100.00 | － | － |
| 人才培育促進就業建設 | 31 | 30,140 | 22,100 | 18,311 | 82.86 | － | － | 3,783 | 3,782 | 99.96 | － | － |

註：1.本表統計至114年12月31日止。
2.核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。
3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。