中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別決算審核報告

中華民國114年度

審計長　陳瑞敏

前       言

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別決算，行政院於115年4月30日提出於監察院轉行到部，本部已於法定期限內，依法完成審核。

政府為振興經濟、帶動整體經濟動能，因應國內外新產業、新技術及新生活趨勢，推動促進轉型之國家前瞻基礎建設，特制定前瞻基礎建設特別條例，並於106年7月7日公布施行。行政院依據前瞻基礎建設特別條例第7條第1項：「中央政府依本條例支應前瞻基礎建設計畫，以4年為期程，預算上限為新臺幣4,200億元，期滿後，後續預算及期程，經立法院同意後，以不超過前期預算規模及期程為之，並以特別預算方式編列，分期辦理預算籌編及審議；其預算編製不受預算法第23條不得充經常支出規定之限制。」之規定，編列中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算，執行期程為114年度。

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算，歲入預算無列數，歲出預算數701億4,775萬元，決算審核結果，審定歲入實現數8,611萬餘元；歲出實現數經修正增列2,539萬餘元，減列應付保留數2,539萬餘元，審定實現數351億8,049萬餘元，應付保留數314億6,333萬餘元，合計決算審定數為666億4,383萬餘元，歲入歲出差短665億5,772萬餘元，配合國庫資金整體統籌調度，如數保留債務之舉借預算，以支應以後年度需要。

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算計推動軌道、水環境、綠能、數位、城鄉、因應少子化友善育兒空間、食品安全及人才培育促進就業等8類建設。相關建設計畫已獲致具體成果，包括：軌道建設之臺鐵成功追分段完成雙軌化通車切換強化臺中山城與沿海區域之聯繫、淡海輕軌運輸系統第一期路網綠山線及藍海線通車營運串聯淡水地區觀光景點、南迴鐵路臺東潮州段電氣化全線通車、高雄捷運岡山路竹延伸線第一階段通車、臺南車站地面站體、桃園都會區鐵路地下化等；水環境建設之曾文南化聯通管東口堰上游增設管線工程，達成南北雙向備援輸水能力每日80萬噸、增加縣市管河川及區域排水保護面積277.19平方公里等；綠能建設之高雄海洋科技產業創新專區－離岸工程中心完工啟用、離岸風電智慧監控系統及應變平臺建置完成、完成離岸風電關鍵零組件及運維檢測能量建置22項、離岸風場驗證審查18案、補助業者推動電動物流車示範運行2家，完成導入電動小貨車88輛等；數位建設之促成國際大廠3家在臺設立高端研發中心、完成建置省道、國道、高鐵光纜通道共482公里、補助逾6萬家次使用雲端解決方案等；城鄉建設之核定補助興建停車場工程案156件，完工16件提供7,838個停車位、完成道路綠化面積8,993平方公尺、補助地方藝文場館整建及興建計畫7場館等；因應少子化友善育兒空間建設之補助增設或改善545處社區公共托育設施、90處托育資源中心、132處社會福利服務中心、30處兒少家庭福利館及14處兒少緊急及中長期安置機構等；食品安全建設之完成現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓頂樓板結構施作；人才培育促進就業建設之培育雙語教學師資11,669人、推動產業人才數位技能培訓28,167人次、推動培訓數位轉型實務人才2,344人次等。綜觀本特別預算執行結果，具有振興經濟，帶動國內經濟動能效果，相關建設計畫亦有實質進展，有助於對人民生活產生正面影響，惟整體預算執行仍有努力空間，部分建設計畫之執行及完工後營運績效，尚待持續研謀改善。

本部對於中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算執行之審核、計畫實施之考核及重要審核意見，已在本報告有關章節予以分析說明，以供參閱。

茲當本特別決算審核完竣，謹依法編具審核報告，敬請審議。