戊、附錄

壹、中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算執行成果

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算，合計8,398億3,566萬餘元。截至114年底止，實現數7,610億8,746萬餘元，應付保留數517億9,298萬餘元，賸餘數269億5,521萬餘元。茲依國家發展委員會公布之各年度總績效檢討報告與各分支計畫執行進度及績效報告，將第1期至第5期特別預算截至114年底執行成果，按照建設類別擇要摘述如次：

一、軌道建設

（一）　高鐵左營站轉乘臺鐵至屏東地區服務優化計畫：已於107年1月26日完成臺鐵新左營站更新；108年8月28日完成60輛電聯車更新，提供通勤旅客舒適、友善與便捷之軌道運輸優質服務。

（二）　票務系統整合再造計畫：已於108年4月23日上線，提供QR Code無紙化票證服務、新版旅客訂票APP「台鐵e訂通」及智慧劃座等功能。

（三）　臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程計畫：已於109年1月3日完成雙軌化通車切換，強化臺中山城與沿海區域之聯繫。

（四）　淡海輕軌運輸系統：第一期路網綠山線及藍海線分別於107年12月24日、109年11月15日正式通車營運，串聯淡水地區觀光景點，改善淡海新市鎮聯外交通問題。

（五）　臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫：南迴鐵路全線電氣化業於109年12月23日通車，高雄至臺東間可縮短行車時間27分鐘、高雄至花蓮間可縮短行車時間39分鐘。

（六）　安坑輕軌運輸系統計畫：全線列車已於111年11月7日完成穩定性測試，並於112年2月10日通車，有效提高新店、安坑地區運輸旅運需求，

提供民眾更便捷交通路徑，活絡地方發展。

（七）　高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第一階段）暨周邊土地開發計畫：已於113年6月30日完工通車，可增進岡山地區接駁轉乘功能，並促進地區均衡發展。

（八）　臺南市區鐵路地下化計畫：四維地下道於111年12月26日通車；臺南車站地面站體於114年4月8日上梁；全線隧道主結構於114年10月28日完成。

（九）　桃園都會區鐵路地下化計畫：中壢臨時前站、鳳鳴臨時站及內壢站新建跨站天橋，分別於113年6月16日、同年11月30日、114年12月20日啟用，提供民眾便捷通勤旅運之服務。

二、水環境建設

（一）　水與發展：石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫之防淤隧道於112年2月竣工後，已藉由防淤隧道達成沖淤功能，提升水庫防淤量能，整體排洪能力超過每秒1萬4,700立方公尺；曾文南化聯通管工程計畫於114年2月竣工後，提升臺南、高雄地區水源雙向備援調度能力每日80萬噸；加強水庫集水區保育治理計畫針對全臺13座主要供水水庫，完成減砂入庫控制土砂量3,180萬立方公尺；台南山上淨水場供水系統改善工程計畫於114年7月通水後，提升既有及新增淨水設備達飲用水標準每日各5萬噸，完成新建送水管線輸水能力每日合計10萬噸。

（二）　水與安全：增加縣市管河川及區域排水保護面積277.19平方公里、施設堤防護岸及排水路改善243.34公里、下水道改善112.84公里、都市滯洪量增加55.95萬立方公尺、農田排水渠道改善219.94公里及農田構造物改善147座。

（三）　水與環境：完成水環境亮點130處、營造親水空間530.72公頃。

三、綠能建設

（一）　高雄海洋科技產業創新專區計畫：離岸工程中心已於114年8月啟用。

（二）　離岸風電智慧監控系統及應變平臺建置計畫：已介接交通部航港局船舶即時定位及軌跡資訊，並建置完成監控系統及應變平臺。

（三）　國家綠能標準檢測驗證計畫：完成離岸風電驗證管理建置4項、離岸風電關鍵零組件及運維檢測能量建置22項、離岸風場驗證審查18案。

（四）　電動物流車補助計畫：補助2家民間業者於一般物流、小農配送及共享自行車載運調度等多元場域推動電動物流車示範運行，完成導入電動小貨車88輛，並帶動電動小貨車銷售692輛。

（五）　淨零排放－氣候法制治理策略精進計畫：於114年10月發布碳足跡排放係數資料庫審查標準作業流程，完成建置更新75項碳足跡排放係數項目，累計建置1,164筆資料。

四、數位建設

（一）　Å世代半導體－先端技術與產業鏈自主發展計畫：完成半導體自主開發設備驗證22項、創造半導體設備產值130億元、培育碩博級高階人才484人、推動在職研習5,663人次等。

（二）　領航企業研發深耕計畫：促成國際大廠3家在臺設立高端研發中心、新增研發投資583億元、帶動採購及投資4,991億元、培育研發及營運人才1,596人等。

（三）　台灣光纜通道計畫：完成建置光纜通道，包括省道公路83.4公里、國道公路68.6公里及高鐵沿線330公里。

（四）　引領中小微型企業數位轉型戰略攻頂計畫：臺灣雲市集累計核定逾400家資訊服務廠商、提供逾2,000件雲端解決方案、補助逾6萬8,000家次使用雲端解決方案、提升偏鄉企業（組織）數位營運能力1,298家次、促成456家企業及615位業師投入培育數位青年等。

（五）　AI智慧應用暨人才淬煉推動計畫：培訓AI應用人才6,559人次、促成業者投資AI產業64億餘元、帶動在地就（創）業機會2,524人次等。

（六）　國家文化記憶庫及數位博物館應用計畫：國家文化記憶庫入口網站累計網頁瀏覽量逾2,355萬次、創造數位素材引用、分享或下載等逾54萬次、加值應用累計創造產值5億6,753萬餘元；應用IT技術完成高階2D/3D文物數位化7萬4,743件、建置索引典、推動文物英文化轉譯、詞彙知識校準3萬8,557件等。

五、城鄉建設

（一）　改善停車問題計畫：核定補助興建停車場工程案156件、完工16件、提供7,838個停車位。

（二）　提升道路品質計畫（內政部）2.0：完成綠化面積8,993平方公尺、公共通行路障排除改善141處、改善道路品質112公里。

（三）　開發在地型產業園區計畫：補助強化地方工業區公共設施及設置平價產業園區114案；及協助企業升級轉型，促進營業額4,100萬元，帶動商機790萬元。

（四）　文化生活圈建設計畫：補助地方藝文場館整建及興建計畫7場館、再造歷史現場計畫30案，及完成文化資產與保存技術人才培育2,415人次。

（五）　公共服務據點整備－公有危險建築補強重建計畫：補助地方政府辦理辦公廳舍、公共圖書館、公有市場建築物等耐震補強工程265案。

（六）　原民部落營造計畫：補助整建原住民文化健康站，提供無障礙友善空間，改善服務據點周邊及部落內公共設施。

（七）　推動原住民多元產業發展2.0計畫：核定補助部落產業升級及形塑部落產業示範亮點等計畫100案。

（八）　觀光前瞻建設計畫：完成大野柳計畫－雙灣濱海自行車道直鋪、跨橋串聯及東北角沙丘藝域亮點等興建工程。

（九）　海洋觀光計畫：推廣基隆－花蓮等3條藍色公路海洋觀光，及補助新闢臺東成功－綠島航線，載運3,527人次。

六、因應少子化友善育兒空間建設

（一）　建構0－2歲兒童社區公共托育計畫：補助增設或改善545處社區公共托育設施、90處托育資源中心、132處社會福利服務中心、30處兒少家庭福利館及14處兒少緊急及中長期安置機構，擴充服務量能，增加民眾使用托育服務及福利服務之普及性與可近性。

（二）　校園社區化改造計畫－營造友善育兒空間：補助新建幼兒園園舍，讓民眾就近選擇平價、品質有保障之教保場所，106至109年度新建幼兒園園舍268班（485間教室），已全數於111學年度開園招生。

七、食品安全建設

（一）　現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建計畫：興建工程於111年6月開工，執行進度78.24％，較預定進度73.76％，超前4.48個百分點。

（二）　邊境查驗通關管理系統效能提升：建置各港埠辦事處獨立機櫃及軟體、邊境查驗系統各港埠辦事處風險核判獨立運作功能擴充，使各港埠辦事處可獨立運作風險核判作業；另在上開已完成之新建構基礎平臺上，持續發展食品雲相關系統升級。自110年起資訊系統維運由公務預算支應。

（三）　強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質：補助地方衛生局購置檢驗所需儀器設備1,042套，及聘用檢驗人力448人次，以提升檢驗量能，地方衛生局累計完成聯合分工檢驗及一般例行性檢驗68萬餘件，另通過衛生福利部食品藥物管理署實驗室認證之檢驗方法計2,802件。

（四）　強化中央食安檢驗量能：購置59套檢驗儀器，並藉由開發高精密、高靈敏及高通量之檢驗方法，增加檢驗效率、擴增檢驗量能及縮短檢驗時間。

（五）　提升新興傳染性疾病醫藥品及食因性病原檢驗研究量能及標準化：昆陽大樓整建工程於114年8月開工，執行進度1.60％，較預定進度1.24％，超前0.36個百分點。

八、人才培育促進就業建設

（一）　2030雙語政策計畫：培育雙語教學師資11,669人、高級中等以下學校進行部分領域或學科雙語教學2,377校次、製播線上英語學習節目10,126集等。

（二）　數位與特殊技術人才發展計畫：推動產業人才數位技能培訓28,167人次；透過產學合作培育在校學生843人次、推動培訓數位轉型實務人才2,344人次、推動數位人才認證培育16,351人次。

（三）　重點產業高階人才培訓計畫：博士級人才實務訓練544人、合作廠商參與459家等。

（四）　年輕學者養成計畫：產出高品質（Q1）學術論文974篇、辦理國際研討會、論壇等學術交流活動5場次、獲得國際獎項、擔任國際期刊編輯、審查委員、學術社群重要職位290人次等。