貳、中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第4期特別預算執行情形

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第4期特別預算共計7,696億8,791萬餘元，自106至113年度止，分8個年度實施。截至114年底止，實現數7,259億697萬餘元（94.31％），應付保留數203億2,965萬餘元（2.64％），主要係部分計畫、工程合約期程跨年度，或尚未結案撥款等，須保留繼續執行。茲依主管機關別及建設類別分別列表如次：

一、主管機關別

表1-1　中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算執行情形（主管機關別）

106年9月13日至114年12月31日

單位：新臺幣百萬元

| 主管機關 | 預算數 | 累計實現數 |  | 賸餘（減免、註銷）數 |  | 應付保留數 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 107,070 | 100,926 | 94.26 | 6,144 | 5.74 | － | － |
| 總統府 | 356 | 315 | 88.37 | 41 | 11.63 | － | － |
| 行政院小計 | 2,735 | 2,533 | 92.60 | 202 | 7.40 | － | － |
| 行政院 | 450 | 433 | 96.25 | 16 | 3.75 | － | － |
| 國立故宮博物院 | 139 | 129 | 92.83 | 9 | 7.17 | － | － |
| 國家發展委員會 | 100 | 99 | 99.19 | 0.8 | 0.81 | － | － |
| 原住民族委員會 | 743 | 681 | 91.72 | 61 | 8.28 | － | － |
| 客家委員會及所屬 | 788 | 730 | 92.72 | 57 | 7.28 | － | － |
| 國家通訊傳播委員會 | 515 | 459 | 89.17 | 55 | 10.83 | － | － |
| 內政部 | 16,828 | 16,376 | 97.32 | 451 | 2.68 | － | － |
| 財政部 | 596 | 596 | 99.99 | 0 | 0.00 | － | － |
| 教育部 | 11,608 | 11,364 | 97.90 | 244 | 2.10 | － | － |
| 法務部 | 19 | 19 | 99.93 | 0.01 | 0.07 | － | － |
| 經濟部 | 30,155 | 26,933 | 89.31 | 3,222 | 10.69 | － | － |
| 交通部 | 22,442 | 22,344 | 99.56 | 98 | 0.44 | － | － |
| 農業委員會（農業部） | 4,519 | 4,038 | 89.38 | 480 | 10.62 | － | － |
| 衛生福利部 | 4,117 | 3,160 | 76.76 | 956 | 23.24 | － | － |
| 環境保護署（環境部） | 2,350 | 2,318 | 98.63 | 32 | 1.37 | － | － |
| 文化部 | 4,750 | 4,398 | 92.60 | 351 | 7.40 | － | － |
| 科技部（國家科學及技術委員會） | 6,574 | 6,512 | 99.05 | 62 | 0.95 | － | － |
| 金融監督管理委員會 | 15 | 14 | 95.86 | 0.6 | 4.14 | － | － |

資料來源：整理自中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算審核報告、108至114年度總決算審核報告及中央各主管機關提供資料。

表1-2　中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算執行情形（主管機關別）

108年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣百萬元

| 主管機關 | 預算數 | 累計實現數 |  | 賸餘（減免、註銷）數 |  | 應付保留數 |  | 保留原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  |
| 合計 | 222,954 | 214,217 | 96.08 | 8,427 | 3.78 | 309 | 0.14 |  |
| 總統府 | 804 | 770 | 95.70 | 34 | 4.30 | － | － |  |
| 行政院小計 | 4,842 | 4,765 | 98.41 | 76 | 1.59 | － | － |  |
| 行政院 | 1,066 | 1,051 | 98.62 | 14 | 1.38 | － | － |  |
| 國立故宮博物院 | 197 | 193 | 98.11 | 3 | 1.89 | － | － |  |
| 國家發展委員會 | 120 | 118 | 98.21 | 2 | 1.79 | － | － |  |
| 原住民族委員會 | 1,515 | 1,503 | 99.21 | 11 | 0.79 | － | － |  |
| 客家委員會及所屬 | 1,187 | 1,186 | 99.91 | 1 | 0.09 | － | － |  |
| 國家通訊傳播委員會 | 754 | 711 | 94.29 | 43 | 5.71 | － | － |  |
| 內政部 | 33,338 | 32,133 | 96.39 | 1,203 | 3.61 | 1 | 0.00 |  |
| 財政部 | 766 | 766 | 99.98 | 0.1 | 0.02 | － | － |  |
| 教育部 | 19,118 | 18,411 | 96.30 | 668 | 3.50 | 37 | 0.20 | 主要係體育署補助地方政府辦理新竹市立棒球場新建工程，因履約爭議及另案發包改善工程等，須保留繼續執行。 |
| 法務部 | 89 | 89 | 100.00 | － | － | － | － |  |
| 經濟部 | 59,236 | 56,198 | 94.87 | 3,038 | 5.13 | － | － |  |
| 交通部 | 56,950 | 55,736 | 97.87 | 995 | 1.75 | 219 | 0.38 | 主要係鐵道局補助臺南市政府辦理臺南市先進運輸系統（藍線、綠線、紅線）規劃作業，及辦理臺南市鐵路立體化延伸至善化地區計畫等規劃作業，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
| 原子能委員會（核能安全委 員會及所屬） | 196 | 195 | 99.99 | 0.02 | 0.01 | － | － |  |
| 農業委員會（農業部） | 7,405 | 6,932 | 93.62 | 472 | 6.38 | － | － |  |
| 衛生福利部 | 7,302 | 6,420 | 87.92 | 831 | 11.38 | 50 | 0.70 | 主要係衛生福利部補助地方政府活化公有閒置空間設置長照資源，因尚未結案撥款等，須保留繼續執行。 |
| 環境保護署（環境部） | 5,052 | 4,886 | 96.71 | 166 | 3.29 | － | － |  |
| 文化部 | 15,436 | 14,876 | 96.37 | 560 | 3.63 | － | － |  |
| 科技部（國家科學及技術委 員會） | 12,338 | 11,957 | 96.92 | 380 | 3.08 | － | － |  |
| 金融監督管理委員會 | 14 | 14 | 99.58 | 0.06 | 0.42 | － | － |  |
| 國軍退除役官兵輔導委員會 | 60 | 60 | 99.99 | 0 | 0.00 | － | － |  |

註：1.本表保留原因係說明應付保留數達20％，或3千萬元以上者。

2.資料來源：整理自中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算審核報告、110至114年度總決算審核報告及中央各主管機關提供資料。

表1-3　中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算執行情形（主管機關別）

110年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣百萬元

| 主管機關 | 預算數 | 累計實現數 |  | 賸餘（減免、註銷）數 |  | 應付保留數 |  | 保留原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  |
| 合計 | 229,830 | 221,940 | 96.57 | 4,947 | 2.15 | 2,943 | 1.28 |  |
| 總統府 | 264 | 263 | 99.65 | 0.9 | 0.35 | － | － |  |
| 行政院小計 | 23,318 | 22,764 | 97.62 | 554 | 2.38 | － | － |  |
| 行政院 | 809 | 804 | 99.40 | 4 | 0.60 | － | － |  |
| 國立故宮博物院 | 207 | 202 | 97.69 | 4 | 2.31 | － | － |  |
| 國家發展委員會 | 1,780 | 1,517 | 85.22 | 263 | 14.78 | － | － |  |
| 原住民族委員會 | 1,862 | 1,711 | 91.94 | 150 | 8.06 | － | － |  |
| 客家委員會及所屬 | 1,088 | 1,085 | 99.74 | 2 | 0.26 | － | － |  |
| 國家通訊傳播委員會 | 17,530 | 17,402 | 99.27 | 128 | 0.73 | － | － |  |
| 公共工程委員會 | 41 | 41 | 100.00 | － | － | － | － |  |
| 內政部 | 20,666 | 20,226 | 97.87 | 403 | 1.95 | 36 | 0.18 | 主要係警政署補助地方警察局辦理辦公廳舍耐震補強、拆除重建或新建工程，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
| 財政部 | 251 | 251 | 99.99 | 0 | 0.00 | － | － |  |
| 教育部 | 33,422 | 33,080 | 98.98 | 211 | 0.63 | 130 | 0.39 | 主要係體育署補助地方政府辦理充實全民運動環境計畫，因變更設計或解約重新招標、多次流標等，須保留繼續執行。 |
| 經濟部 | 62,526 | 61,207 | 97.89 | 1,312 | 2.10 | 6 | 0.01 |  |
| 交通部 | 59,285 | 56,799 | 95.81 | 1,780 | 3.00 | 706 | 1.19 | 主要係鐵道局辦理臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設等計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
| 原子能委員會（核能安 全委員會及所屬） | 420 | 419 | 99.99 | 0.02 | 0.00 | － | － |  |
| 農業委員會（農業部） | 6,573 | 6,368 | 96.88 | 175 | 2.67 | 29 | 0.45 |  |
| 衛生福利部 | 5,665 | 3,486 | 61.53 | 230 | 4.07 | 1,949 | 34.40 | 主要係衛生福利部補助地方政府活化公有閒置空間或土地轉型設置長照資源，因合約期程跨年度，或尚未結案撥款等，須保留繼續執行。 |
| 環境保護署（環境部） | 970 | 902 | 93.05 | 56 | 5.83 | 10 | 1.12 |  |
| 文化部 | 5,560 | 5,315 | 95.59 | 170 | 3.07 | 74 | 1.33 | 主要係文化部補助國家級文化生活產業園區—布袋戲傳習中心興建等計畫，執行期程跨年度，須保留繼續執行。 |
| 科技部（國家科學及技 術委員會） | 9,905 | 9,857 | 99.52 | 47 | 0.48 | － | － |  |
| 海洋委員會 | 1,000 | 996 | 99.66 | 3 | 0.34 | － | － |  |

註：1.數位發展部於111年8月27日成立，行政院（本院）、國家發展委員會、國家通訊傳播委員會、經濟部及交通部等中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算部分分支計畫，移由數位發展部承接，本表係依各分支計畫原編列預算主管機關表達；另保留原因係說明應付保留數達20％，或3千萬元以上者。

2.資料來源：整理自中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算審核報告、112至114年度總決算審核報告及中央各主管機關提供資料。

表1-4　中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算執行情形（主管機關別）

112年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣百萬元

| 主管機關 | 預算數 | 累計實現數 |  | 賸餘（減免、註銷）數 |  | 應付保留數 |  | 保留原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  |
| 合計 | 209,832 | 188,822 | 89.99 | 3,932 | 1.87 | 17,077 | 8.14 |  |
| 總統府 | 194 | 194 | 99.92 | 0.1 | 0.08 | － | － |  |
| 行政院小計 | 5,527 | 4,663 | 84.36 | 800 | 14.48 | 64 | 1.17 |  |
| 國立故宮博物院 | 59 | 58 | 99.51 | 0.2 | 0.49 | － | － |  |
| 國家發展委員會 | 2,821 | 2,106 | 74.66 | 714 | 25.34 | － | － |  |
| 原住民族委員會 | 1,738 | 1,601 | 92.13 | 72 | 4.16 | 64 | 3.71 | 主要係原住民族委員會補助地方政府辦理文化健康綜合服務據點友善空間整建、部落產業升級等計畫，因執行期程跨年度、未及核銷結案等，須保留繼續執行。 |
| 客家委員會及所屬 | 866 | 853 | 98.55 | 12 | 1.45 | － | － |  |
| 公共工程委員會 | 42 | 42 | 100.00 | － | － | － | － |  |
| 內政部 | 23,267 | 21,106 | 90.71 | 1,082 | 4.65 | 1,078 | 4.63 | 主要係警政署補助地方警察局辦理辦公廳舍耐震補強、拆除重建或新建工程，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
| 財政部 | 333 | 325 | 97.44 | 7 | 2.20 | 1 | 0.37 |  |
| 教育部 | 12,312 | 11,869 | 96.40 | 240 | 1.96 | 201 | 1.64 | 主要係體育署補助地方政府辦理屏東縣立國際棒球場興建工程計畫，尚在執行中，須保留繼續執行。 |
| 經濟部 | 58,810 | 55,982 | 95.19 | 969 | 1.65 | 1,858 | 3.16 | 主要係水利署補助地方政府辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
| 交通部 | 69,978 | 58,867 | 84.12 | 190 | 0.27 | 10,919 | 15.60 | 主要係鐵道局辦理花東地區鐵路雙軌電氣化等計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
| 勞動部 | 14 | － | － | － | － | 14 | 100.00 | 補助新竹市政府辦理勞工育樂中心耐震補強工程，尚未完成驗收，須保留繼續執行。 |
| 原子能委員會（核能安 全委員會及所屬） | 377 | 377 | 99.97 | 0.1 | 0.03 | － | － |  |
| 農業委員會（農業部） | 6,598 | 5,595 | 84.79 | 185 | 2.82 | 817 | 12.39 | 主要係林業及自然保育署辦理阿里山林業鐵路車輛購置案，受規劃或發包作業時程影響，須保留繼續執行。 |
| 衛生福利部 | 4,484 | 2,267 | 50.57 | 126 | 2.82 | 2,090 | 46.61 | 主要係衛生福利部補助地方政府整建社區活動中心、活化公有閒置空間或土地轉型設置長照資源，暨辦理衛生廳舍耐震補強工程，及社會及家庭署補助地方政府修建社區公共托育設施等案件，因合約期程跨年度，或尚未完成驗收等，須保留繼續執行。 |

表1-4　中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算執行情形（主管機關別）（續）

112年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣百萬元

| 主管機關 | 預算數 | 累計實現數 |  | 賸餘（減免、註銷）數 |  | 應付保留數 |  | 保留原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  |
| 環境保護署（環境部） | 1,152 | 1,096 | 95.14 | 56 | 4.86 | － | － |  |
| 文化部 | 5,512 | 5,417 | 98.27 | 77 | 1.41 | 17 | 0.32 |  |
| 數位發展部 | 15,867 | 15,747 | 99.25 | 105 | 0.67 | 14 | 0.09 |  |
| 國家科學及技術委員會 | 5,400 | 5,310 | 98.35 | 89 | 1.65 | － | － |  |

註：1.本表保留原因係說明應付保留數達20％，或3千萬元以上者。

2.資料來源：整理自中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算審核報告、114年度總決算審核報告及中央各主管機關提供資料。

二、建設類別

表2-1　中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算執行情形（建設類別）

106年9月13日至114年12月31日

單位：新臺幣百萬元

| 建設類別 | 預算數 | 累計實現數 |  | 賸餘（減免、註銷）數 |  | 應付保留數 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 合計 | 107,070 | 100,926 | 94.26 | 6,144 | 5.74 | － | － |
| 軌道建設 | 16,566 | 16,468 | 99.41 | 98 | 0.59 | － | － |
| 水環境建設 | 25,118 | 23,571 | 93.84 | 1,546 | 6.16 | － | － |
| 綠能建設 | 8,034 | 7,338 | 91.34 | 695 | 8.66 | － | － |
| 數位建設 | 15,894 | 15,475 | 97.36 | 419 | 2.64 | － | － |
| 城鄉建設 | 35,034 | 32,018 | 91.39 | 3,016 | 8.61 | － | － |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 1,960 | 1,674 | 85.42 | 285 | 14.58 | － | － |
| 食品安全建設 | 308 | 286 | 93.17 | 21 | 6.83 | － | － |
| 人才培育促進就業建設 | 4,153 | 4,091 | 98.51 | 62 | 1.49 | － | － |

資料來源：整理自中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算審核報告、108至114年度總決算審核報告及中央各主管機關提供資料。

表2-2　中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算執行情形（建設類別）

108年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣百萬元

| 建設類別 | 預算數 | 累計實現數 |  | 賸餘（減免、註銷）數 |  | 應付保留數 |  | 保留原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  |
| 合計 | 222,954 | 214,217 | 96.08 | 8,427 | 3.78 | 309 | 0.14 |  |
| 軌道建設 | 41,620 | 40,902 | 98.28 | 498 | 1.20 | 219 | 0.53 | 主要係交通部鐵道局補助臺南市政府辦理臺南市先進運輸系統（藍線、綠線、紅線）規劃作業，及辦理臺南市鐵路立體化延伸至善化地區計畫等規劃作業，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |

表2-2　中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算執行情形（建設類別）（續）

108年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣百萬元

| 建設類別 | 預算數 | 累計實現數 |  | 賸餘（減免、註銷）數 |  | 應付保留數 |  | 保留原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  |
| 水環境建設 | 58,155 | 54,459 | 93.64 | 3,696 | 6.36 | － | － |  |
| 綠能建設 | 11,405 | 10,613 | 93.06 | 791 | 6.94 | － | － |  |
| 數位建設 | 27,230 | 26,670 | 97.94 | 560 | 2.06 | － | － |  |
| 城鄉建設 | 71,975 | 69,703 | 96.84 | 2,194 | 3.05 | 77 | 0.11 | 主要係衛生福利部補助地方政府活化公有閒置空間設置長照資源，及教育部體育署補助地方政府辦理新竹市立棒球場新建工程，因尚未結案撥款，或履約爭議及另案發包改善工程等，須保留繼續執行。 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 2,219 | 1,783 | 80.37 | 435 | 19.63 | － | － |  |
| 食品安全建設 | 561 | 542 | 96.70 | 6 | 1.15 | 12 | 2.15 |  |
| 人才培育促進就業建設 | 9,785 | 9,541 | 97.51 | 244 | 2.49 | － | － |  |

註：1.本表保留原因係說明應付保留數達20％，或3千萬元以上者。

2.資料來源：整理自中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算審核報告、110至114年度總決算審核報告及中央各主管機關提供資料。

表2-3　中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算執行情形（建設類別）

110年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣百萬元

| 建設類別 | 預算數 | 累計實現數 |  | 賸餘（減免、註銷）數 |  | 應付保留數 |  | 保留原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  |
| 合計 | 229,830 | 221,940 | 96.57 | 4,947 | 2.15 | 2,943 | 1.28 |  |
| 軌道建設 | 40,197 | 38,078 | 94.73 | 1,528 | 3.80 | 591 | 1.47 | 主要係交通部鐵道局辦理臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設等計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
| 水環境建設 | 52,382 | 51,283 | 97.90 | 1,080 | 2.06 | 18 | 0.03 |  |
| 綠能建設 | 7,838 | 7,700 | 98.24 | 137 | 1.76 | － | － |  |
| 數位建設 | 44,304 | 43,592 | 98.39 | 711 | 1.61 | － | － |  |
| 城鄉建設 | 74,087 | 71,402 | 96.38 | 1,016 | 1.37 | 1,668 | 2.25 | 主要係衛生福利部補助地方政府活化公有閒置空間或土地轉型設置長照資源，因合約期程跨年度，或尚未結案撥款，須保留繼續執行。 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 1,814 | 1,058 | 58.38 | 138 | 7.63 | 616 | 34.00 | 主要係衛生福利部社會及家庭署補助地方政府修建社區公共托育設施等案件，因合約期程跨年度，或未及完成驗收等，須保留繼續執行。 |

表2-3　中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算執行情形（建設類別）（續）

110年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣百萬元

| 建設類別 | 預算數 | 累計實現數 |  | 賸餘（減免、註銷）數 |  | 應付保留數 |  | 保留原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  |
| 食品安全建設 | 1,625 | 1,570 | 96.57 | 6 | 0.42 | 48 | 3.00 | 主要係衛生福利部食品藥物管理署辦理現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
| 人才培育促進就 業建設 | 7,579 | 7,253 | 95.70 | 326 | 4.30 | － | － |  |

註：1.本表保留原因係說明應付保留數達20％，或3千萬元以上者。

2.資料來源：整理自中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別決算審核報告、112至114年度總決算審核報告及中央各主管機關提供資料。

表2-4　中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算執行情形（建設類別）

112年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣百萬元

| 建設類別 | 預算數 | 累計實現數 |  | 賸餘（減免、註銷）數 |  | 應付保留數 |  | 保留原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  |
| 合計 | 209,832 | 188,822 | 89.99 | 3,932 | 1.87 | 17,077 | 8.14 |  |
| 軌道建設 | 53,730 | 44,289 | 82.43 | 13 | 0.03 | 9,427 | 17.55 | 主要係交通部辦理號誌聯鎖系統及平交道防護設備等更新工程，及鐵道局辦理花東地區鐵路雙軌電氣化等計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
| 水環境建設 | 45,064 | 42,460 | 94.22 | 773 | 1.72 | 1,830 | 4.06 | 主要係經濟部水利署補助地方政府辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
| 綠能建設 | 12,648 | 11,942 | 94.42 | 504 | 3.99 | 201 | 1.59 | 主要係交通部公路局公有路外停車場電動汽車充電樁委託經營等案，執行期程跨年度，須保留繼續執行。 |
| 數位建設 | 38,042 | 37,768 | 99.28 | 260 | 0.69 | 14 | 0.04 |  |
| 城鄉建設 | 47,313 | 41,244 | 87.17 | 1,459 | 3.08 | 4,609 | 9.74 | 主要係交通部公路局補助地方政府辦理改善停車問題計畫，執行期程跨年度，須保留繼續執行。 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 1,389 | 704 | 50.67 | 63 | 4.55 | 622 | 44.78 | 主要係衛生福利部社會及家庭署補助地方政府修建社區公共托育設施等案件，合約期程跨年度，或未及完成驗收等，須保留繼續執行。 |
| 食品安全建設 | 1,441 | 1,067 | 74.06 | 1 | 0.08 | 372 | 25.87 | 主要係衛生福利部食品藥物管理署辦理現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程，合約期程跨年度，須保留繼續執行。 |
| 人才培育促進就 業建設 | 10,202 | 9,347 | 91.61 | 855 | 8.39 | － | － |  |

註：1.本表保留原因係說明應付保留數達20％，或3千萬元以上者。

2.資料來源：整理自中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算審核報告、114年度總決算審核報告及中央各主管機關提供資料。