五、數位建設

政府為建構支持我國未來10年發展之數位建設，於106年度起編列特別預算推動前瞻基礎建設計畫（下稱前瞻計畫），將數位建設納於其中，期能加速我國數位轉型，實施期程自106至114年度。前瞻計畫第1期至第5期特別預算數位建設計畫計編列預算1,377億4,998萬餘元（第1期158億9,452萬餘元；第2期272億3,093萬餘元；第3期443億435萬元；第4期380億4,295萬餘元；第5期122億7,722萬元），辦理Å世代半導體－先端技術與產業鏈自主發展、領航企業研發深耕、台灣光纜通道、引領中小微型企業數位轉型戰略攻頂、AI智慧應用暨人才淬煉推動、國家文化記憶庫及數位博物館應用等共77個分支計畫，分由經濟部、交通部、數位發展部、文化部等16個主管機關執行；截至114年底止，已完成多項工作計畫，包括：完成半導體自主開發設備驗證22項、創造半導體設備產值130億元；促成國際大廠3家在臺設立高端研發中心、新增研發投資583億元、帶動採購及投資4,991億元；完成建置光纜通道，包括省道公路83.4公里、國道公路68.6公里及高鐵沿線330公里；臺灣雲市集累計核定逾400家資訊服務廠商、提供逾2,000件雲端解決方案、補助逾6萬8,000家次使用雲端解決方案、提升偏鄉企業（組織）數位營運能力1,298家次、促成456家企業及615位業師投入培育數位青年；培訓AI應用人才6,559人次、促成業者投資AI產業64億餘元、帶動在地就（創）業機會2,524人次；國家文化記憶庫入口網站累計網頁瀏覽量逾2,355萬次、創造數位素材引用、分享或下載等逾54萬次、加值應用累計創造產值5億6,753萬餘元等。經查數位建設計畫推動辦理情形，核有下列重要審核意見：

（一）　國科會辦理學術型資安研究計畫，補助學研機關（構）開發前瞻資安關鍵技術，惟研發成果未技術移轉及銜接其他部會，又部分計畫未有與國際合作研發實績，另雲端資安攻防平臺之儲存及運算資源不敷使用，實證場域使用成效亦待提升，允宜研謀改善，以增進資安科研成果應用與人才培育效益。

國家科學及技術委員會（下稱國科會）為強化未來新興科技資安防護能量，鼓勵學研界投入前瞻資安關鍵技術研究，於前瞻計畫第3期至第5期特別預算編列5億9,500萬元，辦理臺灣資安卓越深耕－學術型資安研究計畫（下稱學術型資安研究計畫），下分前瞻資安技術研究、資安科技擴散及共享服務2項細部計畫，執行期間為110年1月至114年9月，期透過整合產學研資安跨域研發資源，發展新型態攻擊之資安防禦技術，增進我國資安自主研發能力，執行結果，累計實現數5億7,725萬餘元，實現率97.02％。經查執行情形，核有下列事項：

表5-1 前瞻資安技術研究計畫補助情形及研發成果 單位：個、件、新臺幣千元、項 項目 年度; 補助情形; 研發成果. 學研機構; 計畫件數; 經費; 關鍵技術; 檢測技術; 應用平臺. 合計; 68; 460,574; 865; 91; 142. 110; 12; 17; 78,488; 24; 8; 12. 111; 12; 18; 98,455; 32; 3; 4. 112; 11; 13; 110,955; 141; 17; 18. 113; 11; 11; 109,460; 383; 38; 56. 114; 9; 9; 63,216; 285; 25; 52.

註：1.部分學研機關（構）多年度皆獲補助，爰未統計其合計數。

2.資料來源：整理自國科會提供資料。

1.　前瞻資安技術研究之研發成果未技術移轉及銜接至其他部會，不利研發能量擴散，又部分計畫未有與國際合作研發實績：依據學術型資安研究計畫114年度綱要計畫書列載，國科會因應國內資安市場規模小，專業人才招募不易，廠商難以深耕資安技術研發，為建立智慧國家發展安全環境，推動人工智慧及5G通訊等議題之前瞻資安技術研發，並藉由產學合作及技術移轉，擴散資安研發能量。復依前瞻資安技術研究細部計畫之補助計畫徵求公告列載，該計畫深耕上中游尖端資安科研能量，並將具應用潛力之研究成果串聯至數位發展部（下稱數發部）等部會，推動應用技術研發，另強化與先進國家研發機構合作關係，提高國內資安領域能見度。經查，國科會110至114年度計核定補助中央研究院、國立臺灣大學及國立中山大學等14個學研機關（構）辦理68件前瞻資安科技專案計畫，補助經費4億6,057萬餘元，執行結果，已累計開發865項關鍵技術、91項檢測技術及142項應用平臺（表5-1），並發展產學合作98件，惟尚未有技術移轉案件，研究成果未有效轉化為產業應用，復未盤點具應用潛力之研究成果，銜接至數發部等部會補助資源，進行下一階段之應用技術研發，不利研發能量擴散至產業端；另111至114年度各學研機關（構）與國際資安研究機構合作共35件，除國立臺灣大學及國立中山大學等5所大學已促成11件國際資安技術共同研發外，其餘9個學研機關（構）執行之計畫均無與國際研究機構合作研發實績，不利我國資安領域與國際研究接軌，經函請國科會研謀改善，以增進資安科研成果之應用效益與國際能見度。據復：已與數發部等相關部會建立研發成果及應用進展之共享機制，並將技術落地應用與深化國際合作列為計畫之績效審查重點事項，以強化資安技術落地及國際影響力。

2.　雲端資安攻防平臺儲存及運算資源不敷使用，資安實證場域使用成效待提升：國科會為完善資安科技研發環境，培育下世代資安人才，於資安科技擴散及共享服務細部計畫項下，補助財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心（下稱國網中心）維運雲端資安攻防平臺（Cyber Defense Exercise, CDX）及推動資安訓練課程，110至114年度補助經費共7,500萬元。經查執行情形，核有：（1）國網中心為協助用戶進行資安攻防演練與技術研究，透過CDX雲端虛擬網路架構，建置擬真企業網路環境，並提供816個核心中央處理器（CPU）、8.8TB記憶體、347.6TB儲存空間等運算資源，惟按國網中心113年1月至114年12月統計之99筆CDX使用情形，計有79筆負載率【實際使用空間／（總儲存空間×80％）】逾80％，其中5筆已逾100％，並衍生48件經用戶通報虛擬主機異常及系統效能不足情事，CDX既有之儲存及運算資源已未能滿足使用需求；（2）國網中心配合國家關鍵基礎設施防護政策，培育跨領域資安人才，於110至113年間完成建置紅藍軍攻防、IOT物聯網、金融資安、V2C車聯網、智慧電網及醫療資安等6個主題式資安實證場域，透過模擬不同場域植入網路安全漏洞，使用戶於更貼近真實之網路環境，進行資安攻防演練及教學，惟截至114年底止，均未有用戶主動提出申請使用等情事。經函請國科會督促研謀改善，以增進我國資安技術研發能量及資安人才知能。據復：（1）將藉由清除CDX未實際使用帳戶，釋出儲存空間與運算資源，並妥適配置各專案資源，以因應用戶使用需求；（2）將透過舉辦工作坊，引導用戶瞭解各實證場域特色與學習重點，另於CDX公告相關資訊，強化資訊擴散，以提升場域使用成效。

（二）　數發部補助電信業者於偏鄉地區建置行動寬頻基地臺，惟績效指標未能充分反映實際通訊品質且部分地區服務品質仍待改善，又部分業者未依政府採購法規定辦理採購作業，允宜研謀改善，以利評估補助計畫成效及提升整體數位韌性，並加強監督業者落實依規辦理。

政府為縮小城鄉數位落差、強化行動寬頻網路涵蓋率及韌性、提升偏遠地區防救災通訊能力，以保障偏鄉民眾基本通訊權益及公共安全，自110年由國家通訊傳播委員會（下稱通傳會）辦理強化偏鄉地區行動寬頻網路數位韌性與近用之基礎設施建置計畫【下稱強化偏鄉行動網路韌性計畫，111年底改由數位發展部（下稱數發部）承接辦理】，執行期間為110年至114年8月（後變更至115年8月），計畫總經費18億3,400萬元，由前瞻計畫特別預算支應。截至本部查核日（114年12月17日）止，已補助業者於偏鄉地區建置行動寬頻基地臺635座、定點式與機動式防救災行動通訊平臺62座等。經查執行情形，核有下列事項：

表5-2　網路下載速度不足10Mbps之點位

單位：Mbps

| 地點 | 平均下載速度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 112年 | 113年 | 114年 |
| 新竹縣尖石鄉新樂村 | 2.89 | 5.38 | 3.57 |
| 桃園市復興區霞雲里 | 0.56 | 2.80 | 1.97 |
| 南投縣鹿谷鄉和雅村 | 6.00 | 5.83 | 3.45 |
| 臺南市東山區聖賢里 | 1.41 | 6.37 | 5.97 |
| 高雄市六龜區新發里 | 1.43 | 6.70 | 4.84 |

資料來源：整理自SPEEDTEST網路速度測試平臺。

1.　行動寬頻整體服務品質持續提升，惟績效指標未能充分反映實際通訊品質且部分地區服務品質仍待改善：通傳會為掌握我國行動網路服務品質與網路建設成效，110年前曾委託財團法人電信技術中心辦理全國行動寬頻量測調查，採定點及移動量測方式，統計各市縣及不同使用場域之行動寬頻平均下載及上傳速率，作為監督電信網路建設與電信業者服務品質之重要參據。經查，通傳會自111年後即未辦理相關委託量測作業，本部依偏遠地區法定清冊所列鄉鎮市區範圍，篩選112至114年度SPEEDTEST網路速度測試平臺之偏遠地區行動寬頻測速資料計4萬1,339筆，並採10Mbps作為行動寬頻服務品質較為不足之參考門檻。分析結果顯示，112至114年度全臺共計14處點位於該3年間所有測速結果，下載速度均未達10Mbps，若排除每一年度僅測試1次之點位，仍有5處3年間測速結果均未達10Mbps，部分地區行動寬頻服務品質仍待改善（表5-2）；又補助計畫之績效指標著重於基地臺建置或優化等量化建設成果，對於實際通訊品質、穩定度及可用性之成效，尚缺乏相對應之驗證或評估資料；另數發部辦理114年度相關通訊品質量測作業，主要係針對關鍵基礎設施、大眾交通運輸及國道高速公路等處，並未比照通傳會調查涵蓋全臺範圍，且未依行政院審議意見核實盤點強化偏鄉行動網路韌性計畫辦理成果等情事，經函請數發部研議將通訊品質、穩定度及可用性之量測，納入計畫補助之成效評估，以提升整體數位韌性。據復：將持續與通傳會協力合作，監理電信服務品質、穩定及可用性，並將透過補助案建置成效及運作情形，作為後續相關補助計畫審查及成效評估之參考。

2.　補助業者於偏鄉地區建置行動寬頻基地臺，補助金額占採購金額半數以上且逾公告金額，惟業者未依政府採購法規定辦理採購作業：依政府採購法（下稱採購法）第4條第1項規定，法人或團體接受機關補助辦理採購，其補助金額占採購金額半數以上，且補助金額在公告金額以上者，適用本法之規定，並應受該機關之監督；行為時補助業者於偏鄉地區建置行動寬頻基地臺作業要點（110年3月15日公布，112年2月4日廢止）第9點，亦有類似規定。經查，通傳會自110年起辦理強化偏鄉行動網路韌性計畫，嗣因政府組織改造，數發部於111年8月27日成立，111年底改由該部承接辦理相關業務，並自112年起賡續辦理相關補助事宜。截至本部查核日（114年12月17日）止，強化偏鄉行動網路韌性計畫已核定補助計852案，其中3案採全額補助電信業者於離島地區從事建設，包含110年連江縣北竿鄉亮島地區建置計畫（911萬餘元）、111年連江縣北竿鄉高登島地區建置計畫（781萬餘元）、111年基隆市中正區彭佳嶼地區建置計畫（1,742萬餘元），總建置經費合計3,435萬餘元，其建置內容包括行動寬頻基地臺設備、鐵塔、傳輸設備及電力工程等，依採購法及前揭作業要點規定，應適用採購法。惟據數發部提供前揭3件補助計畫執行情形資料，受補助之電信業者未依採購法相關規定於政府電子採購網公告辦理採購作業，核與規定未合，經函請數發部加強監督業者依規辦理。據復：倘後續遇有類此情事，將請受補助者確實依據採購法及相關規定辦理採購作業，並落實監督之責。

（三）　通傳會為確保災時民眾基本通訊權益，已建立行動通訊災害漫遊機制，惟電信業者間分工協調配套措施未盡周妥，又丹娜絲風災期間嘉南地區具長時備援能力之防救災基地臺及衛星通訊備援量能有限，影響災區行動通訊品質，允宜研謀改善，以提升行動通訊之抗災韌性。

丹娜絲颱風於114年7月初侵襲嘉義、臺南地區，據國家通訊傳播委員會（下稱通傳會）統計計有1,293座行動基地臺受損，造成嘉南地區部分鄉（鎮、區）通訊中斷，電信業者為維持基本通訊服務，除動員人力搶修外，並調派行動基地臺車支援災區，惟因臨時架設之行動基地臺高度及涵蓋範圍有限，導致臺南市七股區、嘉義縣布袋鎮等地之通訊品質仍不穩定，通傳會為確保民眾基本通訊權益，經協調三大電信業者於114年8月7日啟動災害漫遊機制，災區民眾於原門號訊號無法使用時，可透過其他電信業者網路進行通訊，嗣於同年10月27日訂定啟動行動通訊災害漫遊機制作業要點，俾利業者依循辦理。經查執行情形，核有：1.丹娜絲颱風災情期間，各電信業者派遣行動基地臺車進駐嘉南地區災區支援通訊服務，係各依其既有應變機制自行調度，經比對通傳會提供之7月11日至23日、25日、28日及31日各業者行動基地臺車派遣地點資料，存有不同業者於同一時間派遣行動基地臺車支援相同地點通訊服務之情形（表5-3）；又通傳會雖已訂定上開作業要點，規範啟動條件、

表5-3　114年丹娜絲颱風侵襲期間不同業者於相同時間及地點均派遣行動基地臺車支援之情形

單位：家

| 日期 | 縣市 | 鄉鎮 | 派遣地點 | 派遣業者數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月11日至7月15日 | 嘉義縣 | 義竹鄉 | 義竹鄉公所 | 2 |
| 7月11日至7月25日 | 臺南市 | 七股區 | 頂山代天府 | 2 |
| 7月12日 | 嘉義縣 | 東石鄉 | 東石鄉公所 | 2 |
| 7月12日 | 臺南市 | 將軍區 | 將軍區公所 | 2 |
| 7月13日至7月31日 | 臺南市 | 七股區 | 西興宮 | 2 |
| 7月14日至7月16日 | 臺南市 | 麻豆區 | 大地莊園 | 2 |
| 7月28日至7月31日 | 臺南市 | 北門區 | 錦湖國民小學 | 2 |
| 7月28日 | 臺南市 | 白河區 | 白河區公所 | 3 |
| 7月31日 | 嘉義縣 | 朴子市 | 朴子市公所 | 2 |
| 7月31日 | 臺南市 | 白河區 | 白河區公所 | 2 |
| 7月31日 | 臺南市 | 後壁區 | 後壁區公所 | 3 |

資料來源：整理自通傳會提供之資料。

作業流程及停用時機等事項，惟未規範電信業者間行動基地臺車派遣分工；2.據通傳會「丹娜絲颱風通訊災害電信與電力系統線路改善方案」載述，全國計有1,293座行動基地臺因風災受損，且因大量電線桿倒塌，附掛其上之光纖回傳線路與電力線路同步受損，為造成嘉南地區行動通訊中斷之主要原因。經查七股、布袋、義竹等災情較為嚴重之地區，均尚未設置防救災基地臺，且災後通訊復原期間，電信業者調派43輛行動基地臺車支援災區通訊，其中具備衛星通訊回傳能力者僅28輛，其餘15輛仍有賴連接災區光纖回傳線路，防救災基地臺及衛星通訊備援量能相對有限等情事，經函請通傳會研議強化電信業者間分工協調配套措施，及滾動檢討現行防救災基地臺之布局，以提升行動通訊網路整體韌性。據復：1.將協調電信事業在關鍵節點提升蓄電池續航力，並於發生大範圍行動通訊網路災情時，協調三大電信業者優先搶修不同區域，再透過災害漫遊機制，以加速恢復整體災區之通訊服務；2.將督促電信事業優先於台灣電力股份有限公司變電所或政府防災中心附近設置基地臺，並鼓勵採購低軌衛星行動基地臺車，確保斷網時可透過衛星維持數據傳輸；另將整合業者資源，根據氣象預報，預先部署行動基地臺車及機動發電機至災害潛勢區安全處所，並鼓勵業者共建「高抗災基地臺」，共同分擔成本。

（四）　通傳會為保障國民通訊品質，已增訂基地臺鐵塔耐風標準，惟舊型基地臺鐵塔存有耐風能力及結構安全性不符現行規範之疑慮，又電信業者災害防救業務計畫內容與災害應變實際需求存有落差等情，允宜研謀改善，以發揮災害應變能力。

依行動通信網路業務基地臺設置使用管理辦法（下稱行動基地臺設置辦法）第15條之1第3項規定，空地型鐵塔式基地臺之鐵塔耐風程度應達15級以上。次依災害防救法第19條第1項規定，公共事業應依災害防救基本計畫擬訂災害防救業務計畫，送請中央目的事業主管機關核定。經查執行情形，核有：1.行動基地臺設置辦法規定係於106年8月17日修正後始明確訂定，部分早期建置之空地型鐵塔，其耐風程度未必符合現行規範要求。又據國家通訊傳播委員會（下稱通傳會）提供資料，截至114年11月底止，全國行動通訊基地臺有效執照數合計133,578張，以登錄申請日期統計，於106年以前設置之空地型鐵塔式基地臺有效執照尚有2,246張，因部分基地臺係由多家業者共構使用，執照數量與實際鐵塔數量未必完全相同，通傳會亦未掌握實際鐵塔數量及早期建置空地型鐵塔式基地臺之鐵塔耐風程度，僅要求業者辦理自主檢查，並由該會北區、中區、南區監理處每年至少抽查10處，經統計110至114年度累計抽查120處，惟相較106年以前設置之空地型鐵塔式基地臺有效執照件數，抽查量能尚待提升；2.經檢視通傳會所核定之中華電信股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、遠傳電信股份有限公司等行動通信業者112年度災害防救業務計畫內容，整體偏重於組織分工、通報程序、災前整備檢點及既有維運搶修作業原則等程序性說明，對於實際重大災害情境下之相關減災、整備、災害應變及災後復原重建作為，多屬概括性描述（舉如減災作業僅提及採取必要防護措施，並未敘明實質內容），間有未就不同災害類型、影響範圍或規模差異（如區域性停電、廣域性通訊中斷或複合型災害）等情，具體說明相應之應變措施、資源配置原則、應變作業啟動條件及復原優先順序，計畫內容與防災應變實際需求之連結性不足，影響其作為災害應變決策及調度依據之實質效用等情事，經函請通傳會檢討改進。據復：1.將落實抽查基地臺，並擴大抽查數量，另相關電信業者已定期巡檢，及透過數位發展部每年補助建置防災型基地臺、傳輸優化及具備抗15級風鐵塔優化等，增強基地臺抗災韌性；2.已於115年3月11日訂定「強化通傳事業防災應變能力專案計畫」，將「3D災害潛勢區套圖」、「網路防災韌性設計」及「事故調查經驗學習」等事項，以及具體化資源調度清冊，列出各區機動基地臺車、發電機等精確位置及調度機制，納入通傳業者災害防救業務計畫審查範圍，並不定期抽核計畫執行情形，以輔導業者穩固防災基礎及提升應變能力。

（五）　因應財政收支劃分法修正後，地方政府自有財源增加，資安署刪減補助地方政府辦理資通安全業務預算，為避免地方政府因資安防護能量不足，成為整體政府資安防護破口，允宜研謀妥處。

數位發展部資通安全署（下稱資安署）推動「政府及基層數位韌性強化計畫-政府基層機關資安防護升級」，114年度編列預算5億5,400萬元，預計建置全國性資通安全業務推動系統，並考量新型態資安攻擊可能來自信任邊界內，再擴散至內部其他系統，加上各地方政府因檢測量能不足，致非核心系統資源被稀釋，可能成為資安防護破口，且現行資安檢測工具因未具備惡意攻擊之實戰觀點，存有盲點等，爰計畫補助地方政府導入零信任、技術檢測、滲透測試及紅藍軍攻防演練等事項。財政收支劃分法修正後，地方政府自有財源增加，行政院爰建議前開補助事項全數由地方政府負擔，並請數位發展部鼓勵地方政府優先採用國內新創業者開發之資安解決方案，帶動國內資安產業發展等。資安署業依上開建議，修改計畫名稱為「政府數位韌性強化計畫」並刪減補助地方政府辦理資通安全業務計畫之預算計3億9,150萬元，僅就修正後之計畫預算1億6,250萬元繼續執行，惟刪除相關補助事項並改由地方政府自籌辦理後，引導地方政府後續自籌經費導入零信任架構及推動資安檢測技術等工作，避免地方政府因資安防護能量不足成為整體政府資安防護破口之相關規劃，經函請資安署研謀妥處。據復：為提升地方政府資安防護量能，將持續辦理資安人才增能及教育訓練等，並以資安情資交流方式，引導地方政府推動相關資安工作。又後續將配合資通安全管理法修法，擴大執行實地稽核，檢視地方政府資安防護作業落實情形。另為增強地方政府資安防護能量，已洽請各地方政府提報資安聯防所需資安軟體需求，並於114年12月完成地方政府資安防護軟體之布建作業。

（六）　國發會規劃以亞洲．矽谷5G創新應用計畫，強化智慧城市數據整合、加速5G及AIoT應用服務商業擴散，惟建構相關平臺未達預期成效，又部分補助案件已終止服務，或後續擴散輸出成效待追蹤驗證等，允宜督促檢討改善，俾利充分發揮經費效益。

國家發展委員會（下稱國發會）為加速5G應用普及化發展，建構數位創新智慧城市新典範，規劃於亞洲．矽谷5G創新應用計畫（下稱亞矽5G計畫），期程自110年1月1日至115年8月31日，執行「完善亞洲．矽谷創新研發中心智慧運籌管理平臺」、「推動5G智慧城市示範」、「打造5G開放網路應用」等3項策略，該會以前瞻計畫第3期至第5期特別預算編列16億8,150萬元，截至114年底止，累計實現數15億937萬餘元。經查執行情形，核有下列事項，經函請行政院督促研謀改善。據復：已於115年4月22日交由國發會會商有關機關研處。

1.　委託桃園市政府辦理建置智慧運籌管理平臺等工作項目，部分執行成果未能延續運用、建置平臺未盡發揮原定功能，或整體加值應用成效有限等，影響建構效益：國發會於亞矽5G計畫分項策略「完善亞洲．矽谷創新研發中心智慧運籌管理平臺」規劃透由建置智慧運籌管理中心（Intelligent Operation Center, IOC）及智慧資料中心（Intelligent Data Center, IDC）所組成之智慧運籌管理平臺，串接5G智慧城市應用服務，促進人民生活品質與環境永續，並驅動5G及AIoT應用服務商業擴散，自110年起以桃園市政府提出之「亞洲．矽谷創新研發中心智慧運籌管理平臺」（契約期間為110年5月12日至111年12月20日，下稱第一期委辦計畫）、「完善亞洲．矽谷創新研發中心智慧運籌管理平臺（112-113年）」（契約期間為112年7月17日至114年8月31日，下稱第二期委辦計畫）等2項計畫為基礎，簽訂委辦協議書委託該府辦理有關工作項目，經費合計2億8,000萬元，執行結果，累計實現數2億6,827萬餘元。經查執行情形，核有：（1）桃園市政府於第一期委辦計畫委託廠商辦理智慧運籌管理平臺營運規劃與示範平臺建置，投入經費3,977萬元，主要以亞矽5G計畫勾勒之智慧運籌管理平臺藍圖願景，盤點生活機能等9大主題數據資源，規劃跨域串接相關資料116筆，及建置智慧運籌示範平臺（下稱IOC示範平臺）完成介接部分資料，並上架自行開發之API，藉由各式介面呈現介接資料，初步實證智慧運籌管理平臺強化城市治理、吸引業者加值應用之可行性；桃園市政府另委外完成建置市政資料治理暨大數據分析平臺，及調整與維護擴充該府既有城市治理相關平臺，投入經費合計4,033萬餘元。惟查，桃園市政府辦理第二期委辦計畫，原規劃以第一期委辦計畫建置之市政資料治理暨大數據分析平臺及9大數據主題為基礎，持續建構智慧運籌管理平臺，實際則以新建置之產業數據分析平臺（下稱產業IOC平臺）及數據API管理平臺（投入經費合計2,879萬餘元），作為智慧運籌管理平臺，且第一期委辦計畫架設之IOC示範平臺於112年底停止維運後，原規劃介接之116筆資料，實際於第二期委辦計畫建置之產業IOC平臺、數據API管理平臺介接者僅17筆（占14.66％），又原規劃之9項主題中，3項於第二期委辦計畫未有任何資料介接，餘6項介接比率僅介於7.14％至33.33％間（表5-4），凸顯第一期委辦計畫

表5-4　第一期委辦計畫盤點規劃介接資料於第二期委辦計畫實際介接情形

單位：筆、％

| 主題 | 原規劃介接資料數 | 實際介接資料數 | 介接比率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 116 | 17 | 14.66 |
| 生活機能 | 10 | 1 | 10.00 |
| 經濟產業 | 9 | 1 | 11.11 |
| 交通運輸 | 30 | 10 | 33.33 |
| 基礎設施 | 8 | 2 | 25.00 |
| 市民服務 | 6 | － | － |
| 天氣環境 | 14 | 1 | 7.14 |
| 智慧能源 | 12 | 2 | 16.67 |
| 公共安全 | 22 | － | － |
| 健康照護 | 5 | － | － |

註：1.第二期委辦計畫建置平臺介接資料項目內容，如包含或近似於第一期委辦計畫盤點規劃介接資料內涵，本表即列為屬第二期委辦計畫實際介接資料。

2.資料來源：整理自桃園市政府提供資料。

所建構強化城市治理平臺框架，似乎未能延續深化推動，投入資源未獲應有效益。另查，桃園市政府於第一期委辦計畫完成建置市政資料治理暨大數據分析平臺，及辦理資料探勘數據分析平臺、桃園資料開放平臺、空間決策分析平臺等既有平臺之系統調整及資料維護擴充，截至本部查核日（114年12月19日）止，僅有桃園資料開放平臺之13筆資料實際介接至產業IOC平臺或數據API管理平臺，形同國發會委辦經費成果，多限縮在建置、調整、或維護擴充該府系統平臺，與該會委辦核心工作項目智慧運籌管理平臺之關聯性甚低，未發揮委辦經費效益；（2）第二期委辦計畫規劃將原僅歷史、靜態之統計資料，提升至即時、預警決策資料，並整合桃園市政府水利及交通類別重要戰情資訊，打造即時預警之整合性資訊平臺，協助市府以大數據提前預警異常情形，提升問題反應能力與決策品質，另整合資料提供予外部單位介接開發應用服務，提升資料再利用價值。惟查，實際建置平臺結果，產業IOC平臺介接桃園市產業相關數據均屬歷史統計資料，其定位為供桃園市政府經濟發展局人員視覺化分析產業狀況與趨勢變化；數據API管理平臺則以民眾為主要使用對象，雖串接交通、氣候、水情、民生等資料，惟欠乏部分具關鍵戰情價值，且原規劃供桃園市政府提前預警並作決策參據之即時資料（如水位警戒、車流狀況等），又配合開發API呈現10個報表主題中，計7個主題僅歷史資料等，凸顯該2個平臺無論在目標使用者、收整資料之類型及呈現等，均大幅偏離第二期委辦計畫所述，打造即時預警整合性資訊平臺輔助提前預警與提升決策品質等委辦計畫目標；（3）據國發會填報亞矽5G計畫執行情形，分項策略「完善亞洲・矽谷創新研發中心智慧運籌管理平臺」已達到促成廠商結合數據發展5G智慧化創新產品或服務示範應用2案之計畫目標。惟查，該2案實際均未運用產業IOC平臺、數據API管理平臺及所串接之資料，尚難衡量及彰顯智慧運籌管理平臺建置及資料加值運用成效，加以產業IOC平臺資料實際未開放釋出，截至114年10月底止，數據API管理平臺所開發之API，尚無直接促成廠商開發5G智慧化創新產品或服務之實績，整體加值運用效益有限，未能達成以智慧運籌管理平臺促進應用服務商業擴散之計畫目標等情事。允宜督促國發會研謀提升平臺運作效能，及爾後辦理類此案件，宜強化計畫審核、督導管考及績效考核機制，以確保執行內容與計畫目標相契合，提升經費投入效益。

表5-5　促進5G及人工智慧導入智慧城鄉物聯網創新應用補助計畫執行情形

單位：案、新臺幣千元

| 期別 | 合計 | 第一期 | 第二期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 執行期間 |  | 110/07/02-111/09/30 | 112/01/01-113/09/30 |
| 補助案數 | 23 | 9 | 14 |
| 補助金額 | 623,398 | 191,000 | 432,397 |

註：1.各補助案與廠商簽訂補助契約之執行期間略有不同，本表所列第一期及第二期補助計畫執行期間係以各期補助計畫與廠商簽訂補助契約最早開始日及最晚結束日表達。

2.資料來源：整理自國發會提供資料。

2.　補助業者導入5G及AIoT技術建構智慧城鄉示範應用案例，間有實際補助徵案模式未盡契合亞矽5G計畫所訂策略，部分補助案件尚無涉公共治理範疇，或已終止服務，或後續擴散輸出成效待追蹤驗證等情事：國發會執行亞矽5G計畫分項策略「推動5G智慧城市示範」，期透過政府與相關產業合作，鏈結在地需求及場域驗證，推動5G智慧城鄉示範案例，加速擴大國內5G產業發展及應用效益，於110至113年間辦理兩期「促進5G及人工智慧導入智慧城鄉物聯網創新應用補助計畫」（下稱第一期、第二期補助計畫），補助國內廠商將5G、AIoT技術導入智慧城鄉示範應用共23案，補助金額合計6億2,339萬餘元（表5-5）；另該會於補助計畫執行期間，以亞洲．矽谷-5G智慧城鄉產業應用計畫（下稱第一期委辦案）、亞洲．矽谷-5G ORAN智慧城鄉深化及推廣計畫（下稱第二期委辦案）等2期採購案，委託台北市電腦商業同業公會（下稱電腦同業公會）辦理產業諮詢輔導、補助計畫審查、管考、成果推廣與效益擴散等工作，結算金額合計1億9,995萬元。經查執行情形，核有：（1）依循亞矽5G計畫闡述之城市治理挑戰及產業發展需要，分項策略「推動5G智慧城市示範」規劃透過跨部會協調平臺整合5G智慧城市發展需求，建立由中央政府出題、產業解題之補助徵案模式，引導企業於國內場域驗證5G智慧城市解決方案，以建立合宜之居住與產業發展環境，並形成可擴散之應用模式。惟查，國發會實際辦理兩期補助計畫

徵案作法，係從產業需求角度出發，不限應用領域及驗證場域，開放廠商於符合使用國產5G設備之前提下，洽經場域主同意即可提案申請，並未依計畫所述透過跨部會協調平臺蒐集各部會意見及整合5G智慧城市發展需求，再據以引導產業提出解決方案之模式徵案；復查，23案補助計畫中，計有5案（補助金額合計1億4,375萬餘元）之驗證場域為私部門製造運輸場所，所開發之服務應用非直接觸及一般大眾，核與亞矽5G計畫規劃兼顧城市治理及產業發展，引導業界開發創新服務之策略未盡契合；又餘18案之驗證場域係位於公眾空間，期透過所開發之智慧創新應用服務，提升民眾生活之安全性與優化體驗，截至114年10月底止，距第一期、第二期補助計畫屆期3年餘、1年餘，各有5案、2案（補助金額合計1億6,669萬餘元），受補助廠商於服務方案取得驗證成果後已終止服務，除核與各該補助計畫所定持續營運之規劃不符外，亦致補助經費優化民眾生活品質之公共利益未能延續，且未充分發揮智慧城鄉案例示範效果；（2）國發會為落實亞矽5G計畫分項策略「推動5G智慧城市示範」，於國內場域驗證5G智慧城市解決方案，以形成可擴散之應用模式，於兩期補助計畫均要求受補助廠商提出複製應用解決方案至其他場域，及未來輸出國際市場等擴散規劃。惟查，該會追蹤補助案擴散輸出成效之作法，係委請電腦同業公會於第一期、第二期委辦案履約期間，分別追蹤第一期補助計畫之9案及第二期補助計畫之14案後續擴散輸出成果，並列於該公會111年12月及113年12月提出之結案報告，然該等報告距第一期及第二期補助計畫執行結束僅約3個月，成果恐未充分顯現，且該會後續未再系統性追蹤及掌握各案實際擴散輸出情形，據本部查核發現，截至114年10月底止，未及依補助計畫規劃期程將解決方案落地於國內其他場域或輸出國外者6案，實際擴散輸出之場域或項目與補助案開發之解決方案無直接關聯，績效歸因有待商榷者4案，合共10案（補助金額合計2億9,008萬餘元）之擴散輸出進度未如預期或成效待驗證，不利達成形塑可擴散應用模式之目標等情事。允宜督促國發會持續優化及落實相關徵案及追蹤輔導機制，以全面掌握補助資源擴散輸出情形，並適時給予輔導協助，俾利加速相關產業發展及應用服務落地，創造最大智慧城鄉示範效果。

（七）　經濟部為推動科技應用強化半導體產業創新競爭量能，辦理AI晶片異質整合模組前瞻製造平台計畫，並以服務（投資）金額及服務廠商家數為績效衡量指標，計畫審查委員提出增加合作廠商家數之建議，惟執行結果，部分實際服務件數及廠商家數未盡理想，允宜檢討改善，以擴散產業轉型之效果。

表5-6　委託及工業服務對象為中小企業之指標達成情形

單位：件、家、新臺幣百萬元

| 年度 指標 | 合計 |  | 110 |  | 111 |  | 112 |  | 113 |  | 114 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 |
| 件數 | 40 | 31 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 6 | 12 | 3 | 6 | 8 |
| 廠商家數 | 40 | 28 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 12 | 2 | 6 | 8 |
| 金額 | 140 | 187 | 20 | 25 | 20 | 31 | 30 | 81 | 40 | 21 | 30 | 28 |

資料來源：整理自AI晶片異質整合模組前瞻製造平台計畫110至114年度執行報告。

經濟部為推動發展科技應用並強化創新競爭能量，提升產業競爭力，辦理「AI晶片異質整合模組前瞻製造平台計畫」，計畫期程為110至114年度，經費14億9,710萬元，由前瞻計畫特別預算支應。截至114年底止，累計執行數14億8,531萬餘元，執行率99.21％。該計畫規劃建置AI晶片異質整合模組前瞻製造平台，提供晶片級異質整合少量生產服務，為全球首例商業模式，惟查該計畫111年度審查委員已提出「目前計畫書提到許多公司有興趣，且聯盟成員招募順利，但真正參與共同研發的廠商似乎不多」之審查意見，建議應增加核心合作廠商之數量。又計畫所列「技術移轉」、「委託及工業服務」、「帶動國內廠商投資促進就業」等3項主要績效指標，均包含件（家）數及金額，然執行結果，實際服務（投資）金額雖已達預計目標，惟部分服務件數或廠商家數並不如預期，如：110至114年度之「委託及工業服務」1項，預計累計服務中小企業件數、家數、金額分別為40件、40家、1.4億元，惟實際累計達成值分別為31件、28家、1.87億元（表5-6），恐限縮該產業轉型之擴散效果。鑑於政府為提升我國先進晶片設計能力，並加速異質整合設計及介面，規劃於113至122年間投入3,000億元經費，以引導臺灣成為IC設計領導指標，又國際半導體技術發展藍圖（International Technology Roadmap for Semiconductors, ITRS）已於2014年將異質整合確立為半導體產業重要發展方向，經函請經濟部檢討改善。據復：未來將持續藉由計畫推動成立之Hi Chip研發聯盟，強化與中小型業者及跨領域應用廠商之鏈結，促進少量多樣應用新市場，並持續鞏固與強化我國於AI晶片異質整合及前瞻製造領域之產業優勢。

（八）　半導體中心辦理矽基量子計算次系統開發計畫，規劃自主建置矽基量子電腦，惟因開發遭遇重大困難而調整計畫目標，改為另案採購超導量子電腦，致原購置設備效益未如預期，且部分設備尚未對外開放提供服務，允宜研謀改善，以提升使用效益。

表5-7　110至114年度國科會補助半導體中心購置量子開發相關貴重儀器情形

單位：新臺幣千元

| 貴重儀器名稱 | 決標日期 | 驗收日期 | 金額 | 儀器對外開放日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 計 |  |  | 187,148 |  |
| 無液氦稀釋致冷量測系統 | 110年2月23日 | 111年8月23日 | 18,879 | 預計115年第3季開放 |
| 無液氦極低溫系統 | 110年12月16日 | 112年5月16日 | 21,750 | 預計115年第3季開放 |
| 電子束微影系統 | 111年1月12日 | 111年12月15日 | 29,145 | 113年6月28日 |
| 多腔體量子元件原子層沉積系統 | 112年8月14日 | 113年12月27日 | 47,374 | 預計115年第2季開放 |
| 5位元超導量子電腦系統 | 113年9月9日 | 114年9月24日 | 70,000 | 預計115年第3季開放 |

資料來源：整理自半導體中心提供資料。

國家科學及技術委員會（下稱國科會）為實現臺灣第一個量子電腦系統，補助財團法人國家實驗研究院台灣半導體研究中心（下稱半導體中心）辦理Å世代半導體-前瞻半導體及量子技術研發計畫之分項子計畫四─「Å世代半導體技術：矽基量子計算次系統開發」，執行期程為110至114年度，總經費5億5,400萬元，計採購4件貴重儀器（金額1億1,714萬餘元），規劃整合量子計算次系統，建置多位元矽基量子電腦，並於設備驗收後之9至10個月內執行量測技術開發後對外開放。惟因計畫目標、時程以及研究人力與量能，相較國際頂尖研發團隊之開發經驗落差過大或過於困難，經重新調整計畫目標，改為製作高品質量子點元件，並驗證其量子點特性，致設備使用規劃與效益未如預期，又截至本部查核日（115年4月23日）止，其中3項貴重儀器距驗收完成日已1年3個月至3年8個月，因以執行計畫技術開發為重點，或配合廠務年度歲修停機等，均尚未對外開放（表5-7）。另國科會考量我國量子位元製造技術仍需時日逐一克服瓶頸，爰於112年11月補助半導體中心辦理量子電腦次系統研發平臺規劃計畫，執行期間為112年11月至114年9月，總經費8,818萬元，採購芬蘭IQM公司之5位元超導量子電腦（5-Qbit Superconducting Quantum Computer，金額7,000萬元），於114年9月24日完成驗收後，尚處於設備功能測試及服務環境建置階段，亦未對外提供服務（同表5-7），據半導體中心說明，因前揭貴重儀器不同於一般量產型設備，須待技術成熟、操作流程與管理機制完善，並訂定合理服務方案及價格後，方能對外開放。經函請國科會督促完善設備相關管理機制及服務定價，並妥適規劃對外開放期程，以提升儀器建置效益。據復：考量極低溫系統與一般量產設備迥異之物理特性，半導體中心刻正與量子國家隊進行實質晶片測試，以累積實務經驗並最佳化設備環境配置，及研議可行之服務方案及合理之服務定價，預計於115年第3季開放外界使用，提升設備使用效益。

（九）　數產署透過臺灣雲市集平臺引領中小微型企業數位轉型，惟平臺瀏覽人次逐年下降，又計畫績效指標多偏重企業參與家次，欠缺實質效益之成果型指標，允宜研謀改善，以強化平臺運作效能及檢視政策推動成果。

前經濟部中小企業處（112年9月26日改制為中小及新創企業署）為加速普及中小微型企業數位化程度及提升數位轉型準備度，辦理「引領中小微型企業數位轉型戰略攻頂計畫」，建立點數補助機制及政府資源發放平臺「臺灣雲市集」，提供一站式服務供中小微型企業擇選適合之數位應用雲端解決方案。嗣數位發展部於111年8月27日成立後，前揭相關業務移由該部所屬數位產業署（下稱數產署）承接。據數產署統計，臺灣雲市集平臺112至114年度維運經費平均每年約2,826萬餘元，自113年3月停止發放數位點數補助後，僅以企業查詢網站形式持續展示各類雲端解決方案，惟該平臺瀏覽人次自111年度約42萬餘人次，逐年下降至114年度約6萬餘人次，僅為111年度之14.76％。另數產署辦理「引領中小微型企業數位轉型戰略攻頂計畫」，訂有轉型知識推廣至300家企業、帶動各行各業提升數位營運能力4,800家次及參與AI數位轉型工作坊至少1,500家次等績效指標，惟該等指標多偏重企業參與家次，僅能反映數位轉型普及擴散程度，尚欠缺政府資源投入產生實質效益之成果型指標，不利檢視政策推動成效及不同規模企業實際受益情形。據該署統計，中小微型企業使用雲端解決方案之續用率約70％，近6成續用企業表示可提升營收及競爭力，惟迄未就企業使用雲端解決方案之營運效率改善情形及長期持續使用狀況等效益衡量。又行政院為落實政府創新經濟、均衡臺灣、包容成長等3大整體經濟政策目標，於113年7月設立行政院經濟發展委員會，推動國家整體進步，其中包容成長議題涉及中小企業轉型升級，因中小微型企業間存在數位能力落差，亟待運用協助數位弱勢企業提升數位營運能力等實質效益作為計畫執行之績效指標，俾均衡整體中小微型企業數位發展。經函請數產署妥擬平臺後續發展策略及研議採用能反映計畫實質效益之績效指標，以強化平臺運作效能及檢視政策推動成果。據復：為因應AI技術快速發展及資訊服務業由專案導向轉型為產品導向之政策需求，已就臺灣雲市集推動經驗及管理機制，賡續規劃及推動多元整合式AI通路平臺、深化供需媒合與商業模式、拓展國際市場等發展策略，另重新盤點相關計畫績效指標，調整為可反映產業結構轉型之關鍵成果指標，並增列帶動營收變化及海外實際營收等實質效益指標，以確保政策資源轉化為實質產業動能。

（十）　鐵道局為推動鐵道運輸智慧化，業訂定鐵道物聯網系統架構及雲端設備通訊介面技術規範，並建置智慧鐵道雲平台介接鐵道數據資料，惟因部分捷運及鐵路營運機構尚未完成雲平台之建置，另規範捷運營運機構提報數據之相關監督辦法尚在研修中，致影響平台建置效益，允宜研謀改善。

交通部鐵道局（下稱鐵道局）為加速交通運輸智慧移動與創新應用服務，於110至111年間分別辦理建立5G智慧鐵道運輸及監理環境計畫專案管理暨雲平台及技術規範研訂委託技術服務、建置交通部智慧鐵道雲平台委託資訊服務等採購案，藉由訂定鐵道物聯網系統架構及雲端設備通訊介面技術規範，暨建置智慧鐵道雲平台（下稱鐵道雲平台），蒐集鐵路及捷運等機構營運資訊，並同步修正相關法令規定，以建立資料蒐集之正當性，據以提升鐵道運輸安全、營運效率及智慧化服務。嗣鐵道局以桃園大眾捷運股份有限公司作為試驗場域，建置METRO MARS雲平台，經試驗結果，交通部於113年9月頒布智慧鐵道系統資訊與通訊技術規範，確立該規範之適用範圍、系統分類、名詞定義等，並由該局研擬基本資訊、系統狀態、公共安全資訊、維修資訊及統計指標等5大類共58項鐵道數據，作為上傳鐵道雲平台之智慧鐵道重點項目。經查執行情形，核有：1.截至114年11月27日止，部分捷運及鐵路營運機構尚未完成雲平台之建置，不利鐵道雲平台資料蒐集作業，另鐵路營運機構未依鐵路監督實施辦法及鐵道局指定方式提報鐵道數據至鐵道雲平台，影響建置鐵道雲平台應有之效益；2.規範捷運營運機構提報數據資料之大眾捷運系統經營維護與安全監督實施辦法擬增訂條文仍研修中，致欠缺要求捷運營運機構提報數據資料之法規依據等情事，經函請鐵道局研謀改善。據復：1.捷運及鐵路營運機構已申請或規劃申請雲平台建置之補助，將妥善管控並加速辦理雲平台建置之補助作業；另於相關雲平台建置完成前之過渡期間，將函請相關營運機構透過鐵道局提供之軟體進行資料標準格式轉換後傳輸至鐵道雲平台，後續將持續協助營運機構推動雲平台建置，以利數據資料之介接；2.交通部業於115年2月26日公告大眾捷運系統經營維護與安全監督實施辦法修正草案內容，後續將依行政程序積極辦理。