貳、計畫實施之考核

| 表1 114年度各主管機關工作計畫執行情形 單位：項 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管機關名稱 | 合計 | 已完成項數 | 尚待繼續 執行項數 |
| 合計 | 140 | 69 | 71 |
| 總統府 | 2 | 2 | － |
| 行政院 | 9 | 2 | 7 |
| 內政部 | 10 | 3 | 7 |
| 財政部 | 3 | 2 | 1 |
| 教育部 | 9 | 7 | 2 |
| 經濟部 | 27 | 16 | 11 |
| 交通部 | 23 | 8 | 15 |
| 勞動部 | 1 | － | 1 |
| 農業部 | 25 | 21 | 4 |
| 衛生福利部 | 5 | － | 5 |
| 環境部 | 7 | 3 | 4 |
| 文化部 | 6 | 1 | 5 |
| 數位發展部 | 8 | 1 | 7 |
| 國家科學及技術委員會 | 5 | 3 | 2 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算，114年度列有109項業務計畫，140項工作計畫，分由總統府、行政院（含國立故宮博物院、國家發展委員會、原住民族委員會、客家委員會及所屬、核能安全委員會及所屬、公共工程委員會）、內政部、財政部、教育部、經濟部、交通部、勞動部、農業部、衛生福利部、環境部、文化部、數位發展部及國家科學及技術委員會等14個主管機關執行。執行結果，已完成者69項（49.29％），尚待繼續執行者71項（50.71％， 表1）。茲將各主管機關工作計畫執行情形分述如次：

一、總統府主管：業務（工作）計畫2項，包含綠能建設、建構開放政府及智慧城鄉服務等項目，已全數執行完成。

二、行政院主管：業務計畫7項，下分工作計畫9項，包含發展數位文創普及高畫質服務、基礎建設環境、推廣數位公益服務、人才培育促進就業建設、原民部落營造、推動原住民族多元產業發展2.0、客庄369幸福、綠能建設等項目，其中已執行完成者2項，尚在執行者7項，原因詳「壹、預算執行之審核」。

三、內政部主管：業務計畫9項，下分工作計畫10項，包含基礎建設環境、公共服務據點整備、綠能建設、提升道路品質、水與安全、水與環境、建構開放政府及智慧城鄉服務等項目，其中已執行完成者3項，尚在執行者7項，原因詳「壹、預算執行之審核」。

四、財政部主管：業務（工作）計畫3項，包含公共服務據點整備、基礎建設環境等項目，其中已執行完成者2項，尚在執行者1項，原因詳「壹、預算執行之審核」。

五、教育部主管：業務計畫6項，下分工作計畫9項，包含基礎建設環境、數位人才淬煉、縮短5G偏鄉數位落差、公共服務據點整備、人才培育促進就業建設等項目，其中已執行完成者7項，尚在執行者2項，原因詳「壹、預算執行之審核」。

六、經濟部主管：業務計畫21項，下分工作計畫27項，包含建構開放政府及智慧城鄉服務、產業數位轉型、水與發展、水與安全、水與環境及綠能建設等項目，其中已執行完成者16項，尚在執行者11項，原因詳「壹、預算執行之審核」。

七、交通部主管：業務計畫17項，下分工作計畫23項，包含基礎建設環境、建構開放政府及智慧城鄉服務、水與安全、綠能建設、推廣數位公益服務、改善停車問題、提升道路品質、軌道規劃作業、鐵路立體化及通勤提速、都市推動捷運、中南部觀光鐵路、高鐵臺鐵連結成網及推動觀光升級等項目，其中已執行完成者8項，尚在執行者15項，原因詳「壹、預算執行之審核」。

八、勞動部主管：業務（工作）計畫1項，係公共服務據點整備，尚在執行中，原因詳「壹、預算執行之審核」。

九、農業部主管：業務計畫21項，下分工作計畫25項，包含水與環境、水與發展、水與安全、基礎建設環境、推廣數位公益服務、建構開放政府及智慧城鄉服務、公共服務據點整備等項目，其中已執行完成者21項，尚在執行者4項，原因詳「壹、預算執行之審核」。

十、衛生福利部主管：業務（工作）計畫5項，包含公共服務據點整備、食品安全建設、因應少子化友善育兒空間建設等項目，全數尚在執行中，原因詳「壹、預算執行之審核」。

十一、環境部主管：業務（工作）計畫7項，包含水與環境、綠能建設、建構開放政府及智慧城鄉服務、公共服務據點整備等項目，其中已執行完成者3項，尚在執行者4項，原因詳「壹、預算執行之審核」。

十二、文化部主管：業務計畫4項，下分工作計畫6項，包含推廣數位公益服務、文化生活圈建設、發展數位文創普及高畫質服務等項目，其中已執行完成者1項，尚在執行者5項，原因詳「壹、預算執行之審核」。

十三、數位發展部主管：業務計畫4項，下分工作計畫8項，包含基礎建設環境、5G基礎公共建設、縮短5G偏鄉數位落差、建構開放政府及智慧城鄉服務、產業數位轉型等項目，其中已執行完成者1項，尚在執行者7項，原因詳「壹、預算執行之審核」。

十四、國家科學及技術委員會主管：業務計畫2項，下分工作計畫5項，包含建構開放政府及智慧城鄉服務、基礎建設環境、產業數位轉型、5G基礎公共建設、人才培育促進就業建設等項目，其中已執行完成者3項，尚在執行者2項，原因詳「壹、預算執行之審核」。