# 戊、附錄

壹、公庫年度出納終結報告之查核

114年度南投縣總決算公庫年度出納終結報告表，經予書面審核，茲將公庫收支及結存等情形分述如次：

## 一、公庫收支餘絀及結存情形

（一）公庫收支餘絀

114年度收入部分，繳付公庫數438億5,243萬餘元；支出部分，公庫撥入數416億9,561萬餘元，收支相抵計賸餘21億5,681萬餘元，其餘絀情形如次：

1.114年度總決算部分：歲入實收數390億7,271萬餘元，歲出實支數308億2,176萬餘元，收支相抵計賸餘82億5,094萬餘元。

2.不屬於114年度總決算部分：總決算以前年度收入計收31億1,909萬餘元，預收款16億6,062萬餘元；總決算以前年度支出計支74億3,522萬餘元，墊付款4億1,966萬餘元。收支相抵計短絀30億7,517萬餘元。

3.債務之舉借及償還部分：總決算114年度債務舉借收入0元，債務還本支出30億1,895萬元，收支相抵後短絀30億1,895萬元。

上述賸餘與短絀相抵後，計賸餘21億5,681萬餘元，即為114年度縣庫賸餘。

（二）公庫結存

114年度縣庫賸餘21億5,681萬餘元，加計113年度縣庫結存轉入數117億1,017萬餘元、特種基金淨增保管款存放餘額6,660萬餘元及各機關淨增保管款存放餘額2億4,841萬餘元，114年度結存轉入115年度之縣庫結存數為141億8,200萬餘元。

## 二、114年度總決算收支實現審定數與繳付公庫數及公庫撥入數之分析

（一）總決算收入實現審定數與繳付公庫數之分析

114年度總決算收入實現審定數421億9,175萬餘元，與繳付公庫數438億5,243萬餘元相較，差異16億6,068萬餘元，其差異原因如次：

1.減項：無列數。

2.加項16億6,068萬餘元，包括：

（1）其他應收款5萬餘元。

（2）預收款16億6,062萬餘元。

3.上述加項與減項數額相抵後，差額16億6,068萬餘元，即為總決算收入實現審定數與繳付公庫數之差額。

（二）總決算支出實現審定數與公庫撥入數之分析

114年度總決算支出實現審定數397億4,546萬餘元，與公庫撥入數416億9,561萬餘元相較，差異19億5,015萬餘元，其差異原因如次：

1.加項31億6,301萬餘元，包括：

（1）預付款3億4,498萬餘元。

（2）存出保證金15萬元。

（3）退還收入（預收）款15億7,284萬餘元。

（4）其他應收款1萬餘元。

（5）墊付款12億4,501萬餘元。

2.減項12億1,286萬餘元，係以前年度撥款於114年度實現數。

3.上述加項與減項數額相抵後，差額19億5,015萬餘元，即為總決算支出實現審定數與公庫撥入數之差額。

## 三、114年度總決算餘絀審定數與公庫餘絀之分析

114年度審定歲入決算數414億6,585萬餘元，歲出決算數364億9,749萬餘元，相抵後歲入歲出賸餘49億6,835萬餘元；繳付公庫數438億5,243萬餘元，公庫撥入數416億9,561萬餘元，相抵後縣庫收支賸餘21億5,681萬餘元。114年度縣庫收支賸餘與歲入歲出賸餘審定數差異28億1,154萬餘元，其差異情形分析如次：

（一）加項140億9,897萬餘元，包括：

1.114年度縣庫列支而總決算不計之支出116億9,919萬餘元。

（1）支付各機關以前年度支出58億6,238萬餘元。

（2）退還以前年度歲入1億3,461萬餘元。

（3）退還預收款14億3,823萬餘元。

（4）新增墊付款12億4,501萬餘元。

（5）債務償還支出30億1,895萬元。

2.總決算列收而縣庫尚未收到部分23億9,860萬餘元。

3.各機關尚未繳庫款11萬餘元。

4.本室修正數105萬餘元。

（二）減項112億8,742萬餘元，包括：

1.114年度縣庫列收而總決算不計之收入59億3,279萬餘元。

（1）各機關解繳以前年度歲入31億1,903萬餘元。

（2）各機關解繳以前年度歲出賸餘5萬餘元。

（3）預收款16億6,062萬餘元。

（4）墊付款轉正11億5,307萬餘元。

2.總決算列支而縣庫尚未撥付部分53億5,462萬餘元。

（三）上述加項與減項數額相抵後，差額28億1,154萬餘元，即為縣庫收支賸餘與歲入歲出賸餘審定數之差額。

茲將114年度收入實現審定數與繳付公庫數、支出實現審定數與公庫撥入數、縣庫餘絀與總決算餘絀審定數差額，列表分析如次：

| 收入實現審定數與 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國 |  |  |  |  |  |
| 項目 | 收入實現審定數 | 減項 |  | 加 |  |
|  |  | 收入待納庫數 | 合計 | 以前年度待納庫繳庫數 | 以前年度 |
|  |  |  |  |  | 材料 |
| 收入合計數 | 42,191,750,458 | － | － | － | － |
| 114年度收入 | 39,072,712,487 | － | － | － | － |
| 稅課收入 | 16,352,305,644 | － | － | － | － |
| 罰款及賠償收入 | 381,318,484 | － | － | － | － |
| 規費收入 | 231,450,618 | － | － | － | － |
| 財產收入 | 246,827,340 | － | － | － | － |
| 營業盈餘及事業收入 | 204,195,294 | － | － | － | － |
| 補助及協助收入 | 21,458,900,160 | － | － | － | － |
| 其他收入 | 197,714,947 | － | － | － | － |
| 以前年度收入 | 3,119,037,971 | － | － | － | － |
| 以前年度應收(保留)數 | 3,119,037,971 | － | － | － | － |
| 以前年度收入納庫款 | － | － | － | － | － |
| 收回以前年度支出賸餘款 | － | － | － | － | － |
| 收回剔除經費 | － | － | － | － | － |
| 債務舉借收入 | － | － | － | － | － |
| 總決算－114年度 | － | － | － | － | － |
| 預收款 | － | － | － | － | － |

| 繳付公庫數分析表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114年度 |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 項 |  |  |  |  |  | 繳付公庫數 |
| 撥款於114年度繳還數 |  | 預收款 | 修正數 | 合計 |  |  |
| 存出保證金 | 其他應收款 |  |  |  |  |  |
| － | 54,398 | 1,660,627,872 | － | 1,660,682,270 |  | 43,852,432,728 |
| － | － | － | － | － |  | 39,072,712,487 |
| － | － | － | － | － |  | 16,352,305,644 |
| － | － | － | － | － |  | 381,318,484 |
| － | － | － | － | － |  | 231,450,618 |
| － | － | － | － | － |  | 246,827,340 |
| － | － | － | － | － |  | 204,195,294 |
| － | － | － | － | － |  | 21,458,900,160 |
| － | － | － | － | － |  | 197,714,947 |
| － | 54,398 | － | － | 54,398 |  | 3,119,092,369 |
| － | － | － | － | － |  | 3,119,037,971 |
| － | － | － | － | － |  | － |
| － | 54,398 | － | － | 54,398 |  | 54,398 |
| － | － | － | － | － |  | － |
| － | － | － | － | － |  | － |
| － | － | － | － | － |  | － |
| － | － | 1,660,627,872 | － | 1,660,627,872 |  | 1,660,627,872 |

| 支出實現審定數與 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  |  |  | 支出實現審定數 |  | 加 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 預付款 |  | 材料 | 存出保證金 |  | 退還收入 (預收)款 |
| 支出合計數 |  |  |  | 39,745,464,659 |  | 344,985,860 |  | － | 150,000 |  | 1,572,846,451 |
| 114年度支出 |  |  |  | 30,814,950,525 |  | 6,700,572 |  | － | 100,000 |  | － |
| 縣議會主管 |  |  |  | 284,378,792 |  | － |  | － | － |  | － |
| 縣政府主管 |  |  |  | 16,610,477,736 |  | 5,338,155 |  | － | 100,000 |  | － |
| 民政處主管 |  |  |  | 180,393,322 |  | － |  | － | － |  | － |
| 農業處主管 |  |  |  | 116,419,575 |  | － |  | － | － |  | － |
| 消防局主管 |  |  |  | 955,191,299 |  | － |  | － | － |  | － |
| 地政處主管 |  |  |  | 302,882,002 |  | － |  | － | － |  | － |
| 稅務局主管 |  |  |  | 222,371,565 |  | 1,006,176 |  | － | － |  | － |
| 警察局主管 |  |  |  | 2,551,422,389 |  | － |  | － | － |  | － |
| 衛生局主管 |  |  |  | 898,329,566 |  | － |  | － | － |  | － |
| 環境保護局主管 |  |  |  | 614,395,617 |  | － |  | － | － |  | － |
| 文化局主管 |  |  |  | 219,365,742 |  | － |  | － | － |  | － |
| 觀光處主管 |  |  |  | 97,707,694 |  | － |  | － | － |  | － |
| 工務處主管 |  |  |  | 83,592,229 |  | － |  | － | － |  | － |
| 社會及勞動局主管 |  |  |  | 4,810,364,269 |  | 356,241 |  | － | － |  | － |
| 統籌科目 |  |  |  | 2,867,658,728 |  | － |  | － | － |  | － |
| 以前年度支出 |  |  |  | 5,911,564,134 |  | 10,554,288 |  | － | 50,000 |  | 1,572,846,451 |
| 以前年度應付(保留)數 |  |  |  | 5,911,564,134 |  | 10,554,288 |  | － | 50,000 |  | － |
| 退還以前年度收入數 |  |  |  | － |  | － |  | － | － |  | 1,572,846,451 |
| 墊付款 |  |  |  | － |  | 327,731,000 |  | － | － |  | － |
| 債務還本支出 |  |  |  | 3,018,950,000 |  | － |  | － | － |  | － |
| 收支餘絀 |  |  |  | － |  | － |  | － | － |  | － |
| 113年度縣庫結存數 |  |  |  | － |  | － |  | － | － |  | － |
| 特種基金淨增保管款存放餘額 |  |  |  | － |  | － |  | － | － |  | － |
| 各機關淨增保管款存放餘額 |  |  |  | － |  | － |  | － | － |  | － |
| 114年度縣庫結存數 |  |  |  | － |  | － |  | － | － |  | － |
| 註：截至114年底止，縣庫結存包括南投縣地方教育發展基金、南投縣資源開發基金、南投縣政府代扣繳專戶及南投縣政府代收代付款專戶等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公庫撥入數分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |
| 項 |  |  |  |  |  | 減 項 |  |  |  |  | 公庫撥入數 |  |  |
| 其他應 收款 |  | 墊付款 | 修正數 | 合計 |  | 以前年度撥款於 114年度實現數 |  | 合計 |  |  |  |  |  |
| 18,837 |  | 1,245,016,778 | － | 3,163,017,926 |  | 1,212,864,831 |  | 1,212,864,831 |  |  | 41,695,617,754 |  |  |
| 18,837 |  | － | － | 6,819,409 |  | － |  | － |  |  | 30,821,769,934 |  |  |
| － |  | － | － | － |  | － |  | － |  |  | 284,378,792 |  |  |
| － |  | － | － | 5,438,155 |  | － |  | － |  |  | 16,615,915,891 |  |  |
| － |  | － | － | － |  | － |  | － |  |  | 180,393,322 |  |  |
| － |  | － | － | － |  | － |  | － |  |  | 116,419,575 |  |  |
| － |  | － | － | － |  | － |  | － |  |  | 955,191,299 |  |  |
| － |  | － | － | － |  | － |  | － |  |  | 302,882,002 |  |  |
| － |  | － | － | 1,006,176 |  | － |  | － |  |  | 223,377,741 |  |  |
| － |  | － | － | － |  | － |  | － |  |  | 2,551,422,389 |  |  |
| － |  | － | － | － |  | － |  | － |  |  | 898,329,566 |  |  |
| － |  | － | － | － |  | － |  | － |  |  | 614,395,617 |  |  |
| － |  | － | － | － |  | － |  | － |  |  | 219,365,742 |  |  |
| － |  | － | － | － |  | － |  | － |  |  | 97,707,694 |  |  |
| － |  | － | － | － |  | － |  | － |  |  | 83,592,229 |  |  |
| 18,837 |  | － | － | 375,078 |  | － |  | － |  |  | 4,810,739,347 |  |  |
| － |  | － | － | － |  | － |  | － |  |  | 2,867,658,728 |  |  |
| － |  | － | － | 1,583,450,739 |  | 59,786,800 |  | 59,786,800 |  |  | 7,435,228,073 |  |  |
| － |  | － | － | 10,604,288 |  | 59,786,800 |  | 59,786,800 |  |  | 5,862,381,622 |  |  |
| － |  | － | － | 1,572,846,451 |  | － |  | － |  |  | 1,572,846,451 |  |  |
| － |  | 1,245,016,778 | － | 1,572,747,778 |  | 1,153,078,031 |  | 1,153,078,031 |  |  | 419,669,747 |  |  |
| － |  | － | － | － |  | － |  | － |  |  | 3,018,950,000 |  |  |
| － |  | － | － | － |  | － |  | － |  |  | 2,156,814,974 |  |  |
| － |  | － | － | － |  | － |  | － |  |  | 11,710,170,913 |  |  |
| － |  | － | － | － |  | － |  | － |  |  | 66,604,800 |  |  |
| － |  | － | － | － |  | － |  | － |  |  | 248,416,433 |  |  |
| － |  | － | － | － |  | － |  | － |  |  | 14,182,007,120 |  |  |

納入集中支付款項分別為2,218,034,064元、488,893,093元、873,228元及1,002,402,508元，合計3,710,202,893元。

縣庫餘絀與總決算餘絀審定數分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 金額 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小計 | 合計 | 總計 |
| 甲、114年度縣庫收支餘絀 |  |  | 2,156,814,974 |
| 乙、加項 |  |  | 14,098,972,475 |
| 一、114年度縣庫列支而不屬114年度總決算歲出部分 |  | 11,699,194,851 |  |
| （一）支付各機關以前年度支出 | 5,862,381,622 |  |  |
| （二）退還以前年度歲入 | 134,611,370 |  |  |
| （三）退還預收款 | 1,438,235,081 |  |  |
| （四）新增墊付款 | 1,245,016,778 |  |  |
| （五）債務償還支出 | 3,018,950,000 |  |  |
| 二、總決算列縣庫尚未收到之歲入保留款 | 2,398,601,310 | 2,398,601,310 |  |
| 三、各機關114年度支出賸餘尚未繳庫款 | 118,837 | 118,837 |  |
| 四、修正數 | 1,057,477 | 1,057,477 |  |
| 丙、減項 |  |  | 11,287,427,769 |
| 一、114年度縣庫列收而不屬114年度總決算歲入部分 |  | 5,932,798,272 |  |
| （一）各機關解繳以前年度歲入 | 3,119,037,971 |  |  |
| （二）各機關解繳以前年度歲出賸餘 | 54,398 |  |  |
| （三）預收款 | 1,660,627,872 |  |  |
| （四）墊付款轉正 | 1,153,078,031 |  |  |
| 二、總決算列縣庫尚未撥付之歲出保留款 | 5,354,629,497 | 5,354,629,497 |  |
| 丁、114年度歲入歲出餘絀審定數（甲+乙-丙） |  |  | 4,968,359,680 |

貳、平衡表之查核

114年度南投縣總決算平衡表（114年12月31日）計列資產516億9,169萬餘元、負債96億6,897萬餘元、淨資產420億2,271萬餘元。茲將南投縣政府原列平衡表科目之主要增減及變化說明如次：

## 一、資產類

（一）流動資產：包括現金、應收款項、應收其他基金款、預付款、預付其他政府款，合計192億3,807萬餘元，較113年底之162億1,431萬餘元，增加30億2,376萬餘元，茲分析如次：

1.「現金」科目184億2,132萬餘元，較113年底增加28億1,274萬餘元，主要係收支賸餘增加所致。

2.「應收款項」科目4億7,165萬餘元，較113年底減少7,412萬餘元，主要係統籌分配稅－93年艾利風災公共設施復建經費轉列實現數所致。

3.「預付款」科目3億4,383萬餘元，較113年底增加2億8,597萬餘元，主要係預付外轆排水治理工程用地協議價購及徵收補償費等款項增加所致。

（二）長期投資：包括採權益法之投資、其他長期投資，合計18億7,719萬餘元，較113年底之19億1,120萬餘元，減少3,400萬餘元，主要係南投縣政府對資源開發基金採權益法之投資評價調整減少所致。

（三）固定資產：包括土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、租賃資產、收藏品及傳承資產、購建中固定資產，合計304億5,742萬餘元，較113年底之293億2,327萬餘元，增加11億3,415萬餘元，茲分析如次：

1.「土地」科目84億529萬餘元，較113年底增加6億5,310萬餘元，主要係購置南投市轉運站用地所致。

2.「土地改良物」科目86億9,733萬餘元，較113年底減少2億2,947萬餘元，主要係提列鄉道投76－1線、縣道158甲線及縣道152線等財產折舊所致。

3.「房屋建築及設備」科目56億798萬餘元，較113年底增加1億9,898萬餘元，主要係增列南投縣政府縣政大樓改善成本等所致。

4.「交通及運輸設備」科目27億409萬餘元，較113年底增加1億17萬餘元，主要係汰購消防車所致。

5.「購建中固定資產」科目42億8,970萬餘元，較113年底增加3億4,165萬餘元，主要係工程估驗款登列購建中固定資產所致。

（四）無形資產：該科目金額7,579萬餘元，較113年底之5,607萬餘元，增加1,972萬餘元，主要係增購資訊設備與電腦軟體所致。

（五）其他資產：包括暫付款、存出保證金，合計4,320萬餘元，較113年底之7,015萬餘元，減少2,695萬餘元，主要係撥還中央113年第1至2季農業用地變更及分配利用回饋金、轉列未能釐清權（屬）之祭祀公業土地標售款於保管款304專戶等所致。

## 二、負債類

（一）流動負債：包括應付款項、預收其他政府款，合計60億2,317萬餘元，較113年底之54億4,271萬餘元，增加5億8,045萬餘元，茲分析如次：

1.「應付款項」科目43億6,254萬餘元，較113年底增加3億5,806萬餘元，主要係社會救助金代辦經費等增加所致。

2.「預收其他政府款」科目16億6,062萬餘元，較113年底增加2億3,589萬餘元，主要係預收外轆排水治理工程用地費補助款項等所致。

（二）長期負債：係應付租賃款167萬餘元，較113年底之30億2,050萬餘元，減少30億1,882萬餘元，係償還債務所致。

（三）其他負債：包括存入保證金、應付保管款，合計36億4,412萬餘元，較113年底之34億3,501萬餘元，增加2億911萬餘元，主要係特種基金及各機關存放之保管款增加所致。

三、淨資產類

表達資產減除負債後餘額之「淨資產」科目420億2,271萬餘元，較113年底之356億7,679萬餘元，增加63億4,592萬餘元，主要原因詳「一、資產類」、「二、負債類」科目金額增減之說明。

茲將114年度資產、負債、淨資產各科目增減變化明細情形，詳列如下表：

| 南投縣總決算平衡表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國114年12月31日 |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| 科目 | 114年12月31日 |  | 113年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 51,691,692,481 | 100.00 | 47,575,021,727 | 100.00 | 4,116,670,754 | 8.65 |
| 流動資產 | 19,238,073,301 | 37.22 | 16,214,312,566 | 34.08 | 3,023,760,735 | 18.65 |
| 現金 | 18,421,329,786 | 35.64 | 15,608,587,994 | 32.81 | 2,812,741,792 | 18.02 |
| 應收款項 | 471,657,655 | 0.91 | 545,783,374 | 1.15 | - 74,125,719 | - 13.58 |
| 應收其他基金款 | 100,000 | 0.00 | 100,000 | 0.00 | － | － |
| 預付款 | 343,830,660 | 0.67 | 57,851,198 | 0.12 | 285,979,462 | 494.34 |
| 預付其他政府款 | 1,155,200 | 0.00 | 1,990,000 | 0.00 | - 834,800 | - 41.95 |
| 長期投資 | 1,877,193,972 | 3.63 | 1,911,202,638 | 4.02 | - 34,008,666 | - 1.78 |
| 採權益法之投資 | 1,777,818,933 | 3.44 | 1,811,084,879 | 3.81 | - 33,265,946 | - 1.84 |
| 其他長期投資 | 99,375,039 | 0.19 | 100,117,759 | 0.21 | - 742,720 | - 0.74 |
| 固定資產 | 30,457,424,518 | 58.92 | 29,323,273,534 | 61.64 | 1,134,150,984 | 3.87 |
| 土地 | 8,405,297,599 | 16.26 | 7,752,196,525 | 16.29 | 653,101,074 | 8.42 |
| 土地改良物 | 8,697,333,816 | 16.83 | 8,926,806,291 | 18.76 | - 229,472,475 | - 2.57 |
| 房屋建築及設備 | 5,607,988,591 | 10.85 | 5,409,003,469 | 11.37 | 198,985,122 | 3.68 |
| 機械及設備 | 395,976,930 | 0.77 | 388,818,952 | 0.82 | 7,157,978 | 1.84 |
| 交通及運輸設備 | 2,704,093,790 | 5.23 | 2,603,919,078 | 5.47 | 100,174,712 | 3.85 |
| 雜項設備 | 267,120,221 | 0.52 | 205,226,712 | 0.43 | 61,893,509 | 30.16 |
| 租賃資產 | 1,995,086 | 0.00 | 1,573,390 | 0.00 | 421,696 | 26.80 |
| 收藏品及傳承資產 | 87,912,271 | 0.17 | 87,678,271 | 0.18 | 234,000 | 0.27 |
| 購建中固定資產 | 4,289,706,214 | 8.30 | 3,948,050,846 | 8.30 | 341,655,368 | 8.65 |
| 無形資產 | 75,795,138 | 0.15 | 56,074,211 | 0.12 | 19,720,927 | 35.17 |
| 無形資產 | 75,795,138 | 0.15 | 56,074,211 | 0.12 | 19,720,927 | 35.17 |
| 其他資產 | 43,205,552 | 0.08 | 70,158,778 | 0.15 | - 26,953,226 | - 38.42 |
| 暫付款 | 42,450,531 | 0.08 | 69,553,757 | 0.15 | - 27,103,226 | - 38.97 |
| 存出保證金 | 755,021 | 0.00 | 605,021 | 0.00 | 150,000 | 24.79 |
| 負債 | 9,668,975,868 | 18.71 | 11,898,229,107 | 25.01 | - 2,229,253,239 | - 18.74 |
| 流動負債 | 6,023,171,903 | 11.65 | 5,442,711,993 | 11.44 | 580,459,910 | 10.66 |
| 應付款項 | 4,362,544,031 | 8.44 | 4,004,476,912 | 8.42 | 358,067,119 | 8.94 |
| 預收款 | － | － | 13,504,185 | 0.03 | - 13,504,185 | - 100.00 |
| 預收其他政府款 | 1,660,627,872 | 3.21 | 1,424,730,896 | 2.99 | 235,896,976 | 16.56 |
| 長期負債 | 1,677,323 | 0.00 | 3,020,501,655 | 6.35 | - 3,018,824,332 | - 99.94 |
| 長期借款 | － | － | 3,018,950,000 | 6.35 | - 3,018,950,000 | - 100.00 |
| 應付租賃款 | 1,677,323 | 0.00 | 1,551,655 | 0.00 | 125,668 | 8.10 |
| 其他負債 | 3,644,126,642 | 7.05 | 3,435,015,459 | 7.22 | 209,111,183 | 6.09 |
| 存入保證金 | 847,939,992 | 1.64 | 750,786,954 | 1.58 | 97,153,038 | 12.94 |
| 應付保管款 | 2,796,186,650 | 5.41 | 2,684,228,505 | 5.64 | 111,958,145 | 4.17 |
| 淨資產 | 42,022,716,613 | 81.29 | 35,676,792,620 | 74.99 | 6,345,923,993 | 17.79 |
| 負債及淨資產合計 | 51,691,692,481 | 100.00 | 47,575,021,727 | 100.00 | 4,116,670,754 | 8.65 |

註：1.保管品及應付保管品各為21元，債權憑證及待抵銷債權憑證各為69,317元（每案概以1元計算）。

2.「應付保管款」科目包括地方教育發展基金納入集中支付款項2,218,034,064元、資源開發基金納入集中支付款項488,893,093元及南投縣政府代扣繳專戶納入集中支付款項873,228元。

3.「應付款項」科目包括南投縣政府代收代付款專戶納入集中支付款項1,002,402,508元。

本室審核114年度南投縣總決算、附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）結果，經修正總決算淨減列歲入決算保留數5,457,457元、淨減列歲出決算保留數6,514,934元、淨減列以前年度歲入保留數47,098,800元、淨減列以前年度歲出保留數35,474,647元，均不影響資產負債科目，決算審核修正後之資產總額516億9,169萬餘元、負債總額96億6,897萬餘元、淨資產為420億2,271萬餘元。有關修正增減情形，請詳總決算審定後平衡表［請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台（https://auditreport.audit.gov.tw/）查閱］。

附：財產目錄之查核

114年度南投縣總決算財產目錄，計列縣有財產總值406億195萬餘元（其中珍貴財產總值8,791萬餘元），分為公用財產、非公用財產2類；公用財產又分為公務用、公共用及事業用財產等3部分。該目錄經予書面審核，並派員就地抽查，茲將財產目錄之內容，分述如次：

## 一、公用財產

114年度總決算財產目錄列公用財產總值395億8,311萬餘元（其中珍貴財產總值8,791萬餘元），占縣有財產總值97.49％，較113年度決算列數384億8,688萬餘元，增加10億9,622萬餘元，約2.85％。茲按公務用、公共用及事業用財產3部分，分述如次：

（一）公務用財產

114年度總決算財產目錄列公務用財產總值237億8,858萬餘元（其中珍貴財產總值8,099萬餘元），占縣有財產總值58.59％，較113年度決算列數228億8,513萬餘元，增加9億345萬餘元，約3.95％，主要係增列公務用停車場所致。

（二）公共用財產

114年度總決算財產目錄列公共用財產總值156億5,916萬餘元（其中珍貴財產總值691萬餘元），占縣有財產總值38.57％，較113年度決算列數154億6,506萬餘元，增加1億9,410萬餘元，約1.26％，主要係價購南投市轉運站用地所致。

（三）事業用財產

114年度總決算財產目錄列事業用財產總值1億3,536萬餘元，占縣有財產總值0.33％，較113年度決算列數1億3,669萬餘元，減少133萬餘元，約0.97％，主要係提列財產折舊所致。

## 二、非公用財產

114年度總決算財產目錄列非公用財產總值10億1,883萬餘元，占縣有財產總值2.51％，較113年度決算列數10億4,204萬餘元，減少2,321萬餘元，約2.23％，主要係出售草屯鎮北投段251地號4筆縣有土地及埔里鎮公所申請撥用埔里鎮中峰段湳興小段00146－000建號建物所致。

參、主管機關監督政府捐助之財團法人之查核

政府捐助之財團法人依預算法第41條第3項規定，每年應由各該主管機關就以前年度捐助之效益評估，併入決算辦理。總決算編製作業手冊亦規定，各主管機關須於主管決算編製「對各部門捐助財團法人之效益評估表」。114年度各主管決算編製之「對各部門捐助財團法人之效益評估表」列政府捐助之財團法人僅文化局主管「南投縣文化基金會」1個，基金總額1億200萬元（詳政府捐助財團法人明細表），其中接受政府捐助基金9,000萬元，占88.24％，另114年度無接受政府委辦及捐助經費（不含捐助基金，以下同）。茲將本室審核情形分述如次：

## 一、營運概況

文化局主管政府捐助之財團法人計南投縣文化基金會1個，基金總額1億200萬元，其中接受政府捐助基金9,000萬元，占88.24％，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果獲有賸餘，114年度無接受政府委辦及捐助經費。

## 二、113年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於113年度審核報告列重要審核意見，計有南投縣文化法人捐助章程未依財團法人法規定記載捐助財產種類及總額，尚待檢討改進1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理。

茲將前揭財團法人基金規模、政府捐助基金金額、政府捐助基金以外金額占年度收入比率及餘絀等資料，列表如次：

政府捐助財團法人明細表

中華民國114年度

| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 財團法人名稱 | 基金規模 |  | 政府捐助基金 |  |  |  | 114年度營運概況 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 創立時 |  | 累計 |  | 政府捐助基金以外金額 |  |  |  |  | 餘絀 |
|  | 創立基金總額 | 期末基金總額 | 金額 | 占創立 基金總額比率 | 金額 | 占期末 基金總額比率 | 捐助 金額 | 委辦 金額 |  | 合計 | 占年度 收入比率 |  |
| 文化局主管（1個） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 南投縣文化基金會 | 2,480 | 102,000 | － | － | 90,000 | 88.24 | － |  | － | － | － | 452 |

註：1.本表係依南投縣政府文化局單位決算編製之「對各部門捐助財團法人之效益評估表」及南投縣文化基金會114年度財務報表資料編製。

2.「基金規模」及「政府捐助基金金額」欄，係依財團法人基金計算及認定基準辦法規定填列。

肆、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核

南投縣政府為帶動區域發展，打造幸福宜居城市，提供優質生活環境，投入鉅額建設經費於重大公共建設計畫及採購。114年度經本室賡續針對縣政府暨所屬機關辦理重大公共建設計畫及採購作業加強查核，茲將其執行情形說明如次：

## 一、縣政府所屬各機關重大公共建設計畫執行情形之查核

（一）縣政府所屬各機關重大公共建設計畫執行情形

主管別

圖1　縣政府所屬各機關114年度重大公共建設計畫預算執行概況

資料來源：整理自南投縣政府提供資料。

％

114年度縣政府暨所屬機關重大公共建設計畫總經費達5,000萬元以上，由本室列管者計有15項，分別由縣政府、社會及勞動局等2個主管機關辦理，年度可支用預算數19億3,721萬餘元，執行數11億8,482萬餘元，執行率61.16％，各項計畫執行情形詳如表1、圖1，其中預算執行率未達80％之計畫計有11項，其計畫明細如表2。

表1　縣政府所屬各機關114年度重大公共建設計畫預算執行情形

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15項計畫合計 |  | 1,937,212 | 1,184,822 | 61.16 |
| 一、縣政府（14項） |  | 1,874,465 | 1,135,210 | 60.56 |
| 1 | 南投市青年住宅（第二期）新建工程 | 319,995 | 94,098 | 29.41 |
| 2 | 111年度草屯國小附設幼兒園興建幼兒園園舍工程 | 56,990 | 17,245 | 30.26 |
| 3 | 南投縣南投市營北里中正路雨水下水道改善工程 | 24,064 | 11,069 | 46.00 |

表1　縣政府所屬各機關114年度重大公共建設計畫預算執行情形（續）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 105年度合作國小老舊校舍整建工程及水土保持工程 | 101,663 | 48,751 | 47.95 |
| 5 | 112年度南投市德興國小老舊校舍整建工程 | 95,037 | 47,887 | 50.39 |
| 6 | 名間鄉松柏嶺高空觀景平台計畫 | 269,161 | 153,447 | 57.01 |
| 7 | 南投縣草屯九九峰遊憩園區開發新建統包工程 | 328,159 | 205,608 | 62.66 |
| 8 | 魚池鄉投61線1K+500～3K+820道路拓寬改善工程及南投縣魚池鄉金天巷瓶頸路段改善工程 | 179,299 | 129,983 | 72.50 |
| 9 | 南投縣埔里鎮鯉魚潭環境改善暨旅遊服務設施強化工程 | 36,649 | 26,737 | 72.95 |
| 10 | 草屯鎮投14線1K+180～6K+482道路拓寬改善工程 | 138,683 | 107,483 | 77.50 |
| 11 | 109年度縣立南投殯儀館新建工程 | 166,415 | 134,551 | 80.85 |
| 12 | 111年度羅娜國小老舊校舍整建工程 | 67,885 | 67,885 | 100.00 |
| 13 | 南投縣埔里鎮水資源回收中心（第一期）新建統包工程及委外代操作 | 87,460 | 87,460 | 100.00 |
| 14 | 南投縣竹山鎮污水下水道系統用戶接管工程（第一標） | 3,000 | 3,000 | 100.00 |
| 二、社會及勞動局（1項） |  | 62,746 | 49,611 | 79.07 |
| 1 | 110年度南投市鳳鳴長照創新整合型服務場館新建工程 | 62,746 | 49,611 | 79.07 |

註：1.本表各主管機關所轄各項計畫序號，係依年度預算執行率由低至高排序。

2.年度可支用預算數，係依據年累計預定支用數；另年度預算執行數包含年累計實際支用數、應付未付數及結餘數。

3.資料來源：整理自南投縣政府提供資料。

| 表2 縣政府所屬各機關114年度重大公共 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 主管機關 | 計 畫 名 稱 | 計 畫 期 程 | 計 畫 總 經 費 | 累計預定支用數 | 累計實際支用數 | 總累計 執行率 |
| 1 | 縣政府 | 南投市青年住宅（第二期）新建工程 | 110/01－ 115/12 | 452,260 | 321,018 | 153,768 | 47.90 |
| 2 | 縣政府 | 111年度草屯國小附設幼兒園興建幼兒園園舍工程 | 111/05－ 114/05 | 56,990 | 56,990 | 30,257 | 53.09 |
| 3 | 縣政府 | 南投縣南投市營北里中正路雨水下水道改善工程 | 113/09－ 115/12 | 67,019 | 24,115 | 11,807 | 48.96 |
| 4 | 縣政府 | 105年度合作國小老舊校舍整建工程及水土保持工程 | 105/01－ 115/12 | 115,208 | 108,840 | 55,928 | 51.39 |
| 5 | 縣政府 | 112年度南投市德興國小老舊校舍整建工程 | 112/01－ 115/12 | 140,376 | 95,164 | 48,014 | 50.45 |
| 6 | 縣政府 | 名間鄉松柏嶺高空觀景平台計畫 | 108/06－ 115/07 | 561,500 | 538,000 | 441,826 | 82.12 |
| 7 | 縣政府 | 南投縣草屯九九峰遊憩園區開發新建統包工程 | 111/04－ 114/04 | 578,914 | 508,914 | 489,829 | 96.25 |
| 8 | 縣政府 | 魚池鄉投61線1K+500～3K+820道路拓寬改善工程及南投縣魚池鄉金天巷瓶頸路段改善工程 | 111/01－ 116/12 | 221,761 | 221,761 | 162,024 | 73.06 |
| 9 | 縣政府 | 南投縣埔里鎮鯉魚潭環境改善暨旅遊服務設施強化工程 | 113/01－ 114/12 | 62,500 | 62,500 | 59,642 | 95.43 |
| 10 | 縣政府 | 草屯鎮投14線1K+180～6K+482道路拓寬改善工程 | 113/01－ 115/12 | 269,610 | 219,318 | 109,880 | 50.10 |
| 11 | 社會及勞動局 | 110年度南投市鳳鳴長照創新整合型服務場館新建工程 | 110/07－ 114/11 | 77,600 | 77,600 | 65,027 | 83.80 |

註：1.本表依計畫年度預算執行率由低至高排序。

2.年度可支用預算數，係依據年累計預定支用數；另年度預算執行數包含年累計實際支用數、應付未付數及結餘數。

3.資料來源：整理自南投縣政府提供資料。

| 建設計畫年度預算執行率未達80％案件 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |
| 年度可支 用預算數 | 年度預算 執 行 數 | 年度預算 執 行 率 | 落 後 原 因 | 本 室 查 核 意 見 |
| 319,995 | 94,098 | 29.41 | 因部分材料進場延宕，造成工程進度落後。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 56,990 | 17,245 | 30.26 | 因工程多次流、廢標所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 24,064 | 11,069 | 46.00 | 因工程多次流標、部分工項未完成估驗計價作業、配合南投茶業博覽會及114年國慶焰火活動停工1個月所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 101,663 | 48,751 | 47.95 | 因非屬廠商因素終止契約，重新辦理工程招標，致工程執行無法配合預算編列所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 95,037 | 47,887 | 50.39 | 因前期編列預算數較高，工程進度未能配合所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 269,161 | 153,447 | 57.01 | 因配合後續經營策略採OT營運，辦理多目標使用，調整及變更工項，影響工期及請款進度所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 328,159 | 205,608 | 62.66 | 因統包廠商提送決算資料延誤，及決算資料錯誤修正或抽換延遲所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 179,299 | 129,983 | 72.50 | 因部分工項未完成估驗計價作業所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 36,649 | 26,737 | 72.95 | 因辦理營建混合物（含廢方）清理受廢棄物處理機構非預期性實施進場量能管制，影響要徑工項施作，及部分工項未完成估驗計價作業所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 138,683 | 107,483 | 77.50 | 因部分工項未完成估驗計價作業所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 62,746 | 49,611 | 79.07 | 因部分工項未完成估驗計價作業，及工程驗收後尚有與契約不符項目待改善，影響結算撥款所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |

（二）審計機關查核情形

縣政府每年持續投入鉅額經費推動重大公共建設計畫，其執行成效攸關人民生活品質、市容整體發展及政府施政形象。本室查核縣政府暨所屬各機關重大公共建設計畫執行情形，發現尚待檢討改進及相關機關函復內容，歸納摘述如次：

1.共同性執行缺失：

縣政府所屬部分機關推動5,000萬元以上重大公共建設計畫，因計畫管制欠周等情，造成計畫進度落後情事：縣政府暨所屬各機關114年度推動5,000萬元以上重大公共建設計畫，共計15項，其中年度預算執行率未達80％者計有11項。經查其落後原因，主要有：（1）廠商未依工程進度請款；（2）前期編列預算數較高，工程進度未能配合；（3）工程多次流、廢標等情事，經函請縣政府督促各機關研謀改善。據復：（1）將督促廠商依契約價金給付規定請款；（2）將督促廠商積極趕工；（3）賡續依工程預定進度，加速趕辦相關工程。

2.個案計畫執行缺失：

（1）為營造校園安全環境，辦理仁愛鄉合作國民小學老舊校舍興建工程計畫，惟工程履約管理及施工間有欠周，允宜檢討改進，以提升校園工程品質：該府研提「南投縣仁愛鄉合作國民小學老舊校舍興建工程計畫」，經教育部於104年1月15日核定納入行政院一般性教育補助款指定項目，計畫經費4,290萬元，嗣因工程招標不順等因素多次追加經費，增加計畫經費至1億1,520萬餘元，規劃新建地上3層之校舍建築物，總樓地板面積1,750平方公尺，包括17間教室、3間廁所及6座樓梯。工程於112年12月12日決標，決標金額為1億288萬元，於113年5月1日開工，截至114年底止仍於施工中，計畫執行已逾11年。經查工程執行情形，核有：A.整建工程委託規劃設計廠商逾期違約金未隨同契約價金增加重新核計，致短計違約金；B.施工廠商指派之工地主任同時兼任其他工地職務，違反契約應專駐於工地之規定；C.施工廠商清運營建剩餘土石方之部分車輛有超載行為；D.整建工程部分樓層施工架未加設防護網、部分施工圍籬未依契約圖說施設、洗車台堆置雜物且長雜草影響使用等情事，經函請檢討改善。（詳乙－17頁）

（2）為滿足青年族群居住需求，增加社會住宅租屋量能，規劃興建青年住宅，惟未確實檢核施工界址與鄰房衝突並及早處理，又設計、履約管理間有欠周及驗收作業時程冗長，影響施政效能，允宜研謀改善：該府規劃興建地下1層、地上7層鋼筋混凝土建築之青年住宅第一、二期，其中第一期工程，總樓地板面積6,699.74平方公尺，戶數45戶，總經費2億6,743萬元，工程已於113年5月3日完工；第二期工程，總樓地板面積7,674.61平方公尺，戶數55戶，總經費4億5,226萬元，工程於113年4月16日決標，決標金額4億1,820萬元，履約期限750日曆天。經查工程執行情形，核有：A.辦理第一期工程驗收作業時程冗長，截至114年11月止已耗時1年6個月仍未完成工程驗收作業，行政效率不彰，影響政府施政效能及購屋民眾交屋時程與權益；B.第二期工程招標前未確實檢核鄰房地上物與施工界址衝突情形並及早因應妥為處理，即辦理工程發包作業，致工程開工隨即停工，延誤計畫執行期程；C.設計監造單位對於第二期工程之部分工項材料設備規格指定採用正字標記產品，易衍生設備規格限制競爭情事；D.鋼筋綁紮、混凝土澆置施工、保護層厚度及安全護欄設置等項目施作未符契約圖說規定；E.第二期工程預計完工及銷售入住時程已較原規劃進度延遲，亟待施工廠商積極趲趕施工進度等情事，經函請檢討改善。（詳乙－21頁）

（3）為改善觀光地區公共設施，辦理名間鄉松柏嶺周邊及埔里鯉魚潭環境強化工程，惟計畫內容與促參招商條件未妥適訂定及工程執行進度落後，或工程設計與履約施工間有欠周等情，允宜研謀改進，以打造優質觀光旅遊環境：該府研提「名間鄉松柏嶺周邊及埔里鯉魚潭環境改善

暨旅遊服務設施強化計畫」，經交通部觀光局（112年9月15日改制為交通部觀光署）於112年1月19日同意納入前瞻基礎建設計畫辦理，總經費8,750萬元，經拆分為「名間鄉松柏嶺周邊改善暨旅遊服務設施強化工程」（下稱名間鄉松柏嶺周邊強化工程）及「埔里鎮鯉魚潭環境改善暨旅遊服務設施強化工程」（下稱埔里鎮鯉魚潭環境強化工程）等2件工程辦理設計及發包作業，其中名間鄉松柏嶺周邊強化工程案，於112年12月19日決標，決標金額2,147萬元，工程於114年11月13日完工；埔里鎮鯉魚潭環境強化工程案，於112年12月28日決標，決標金額5,630萬元，工程於115年2月12日完工。經查計畫執行情形，核有：A.辦理名間鄉松柏嶺周邊強化工程計畫，打造優質觀光旅遊環境，惟取消受天宮通往松柏嶺高空觀景平台之豐柏路人行景觀步道，潛存行人通行安全風險，復將計畫經費全部投入新建2處接駁站，並將後續管理維護納入松柏嶺高空觀景平台促參案委託範圍，惟土地由受天宮無償提供使用，存有諸多使用限制，又未將周邊景點行駛規劃路線與班距等需求納入招商條件，在接駁站高管理維護成本及交通接駁車營運缺乏利潤誘因下，恐降低廠商投標意願，難以達成興建接駁站預期串聯松柏嶺周邊觀光景點之成效，有待預為因應；B.該2工程於計畫階段未確實掌握本身需求與定位，嗣於計畫核定後再變更擴增接駁站建築量體或增加新建廁所工程，復未確實於工程發包前完成建造執照等前置作業，延誤工程發包及完工時程；C.部分工項單價或數量編列欠妥，於數量計算時加計損耗數量、重複編列利管費用、溢計混凝土及模板數量等，有待加強設計審查作業；D.部分結構體使用之模板非屬新品或施工圍籬實設長度不足，與契約圖說規定不符；E.名間鄉松柏嶺周邊強化工程餘土暫置於工地外道路旁邊山坡地，恐衍生環境污染問題，或施工廠商品管人員於部分施工期間跨越其他標案執行職務等情事，經函請檢討改善。（詳乙－28頁）

二、縣政府所屬各機關學校採購作業執行情形之查核

（一）114年度採購作業執行情形

圖1　114年度各類採購件數、金額統計

資料來源：整理自行政院公共工程委員會政府電子採購網下載資料。

114年度縣政府所屬各機關學校辦理之採購案計1,974件，決標總金額98億8,204萬餘元，包括工程採購588件（29.79％），決標金額60億9,634萬餘元（61.69％）；財物採購428件（21.68％），決標金額9億833萬餘元（9.19％）；勞務採購958件（48.53％），決標金額28億7,735萬餘元（29.12％）（圖1）。

（二）審計機關查核情形

本室查核縣政府所屬各機關學校採購作業執行情形，發現尚待檢討改進及相關機關函復內容，歸納摘述如次：

1.共同性執行缺失：

縣政府所屬機關學校辦理採購情形，於前置作業、預算書編列、採購作業、履約管理及維護管理等各階段有共同性缺失，亟待督促檢討改善：本室114年度稽察縣政府及所屬機關學校辦理採購情形，核有：（1）前置作業階段：未確實於工程發包前完成建造執照、水土保持計畫、取得用地及使用地變更等前置作業，延誤工程發包及完工時程；（2）預算書編列階段：工程設計階段未就瀝青混凝土刨除料妥善規劃使用方式，仍沿用已廢止規定編列折價要求廠商回購；部分工程預算書項目未檢附單價分析表，或未選用行政院公共工程委員會各類別施工綱要規範，編列過於簡略；工程預算書部分項目及內容編列欠覈實，多計工項數量或重複編列利管費用；（3）採購作業階段：採購材料指定特殊尺寸及型式，涉有規格限制競爭；未將營建剩餘有價料（如工程剩餘土石方、鋼筋）以編列殘值或標售等方式處理；辦理採購未經事前簽辦核准即由廠商先行履約；（4）履約管理及驗收階段：工程基本資料及結算資料未填報於行政院公共工程委員會資訊網路系統；工程未依契約圖說規定辦理，施工數量短少或規格不符；設計單位未覈實辦理測設作業致須辦理變更設計，機關亦未確實追究設計錯誤之疏失責任；施工廠商品管人員於部分施工期間跨越其他標案執行職務；施工廠商未於特定施工項目之施工期間設置足額技術士；材料試驗報告不全，或未依規定期限及項目辦理材料送審，或送審設備規格未符規範規定，仍予審查合格同意使用；工程預計完工時程已較預定進度延遲，或未能於規定期限內完工；辦理工程驗收作業時程冗長，行政效率不彰，影響政府施政效能；（5）維護管理階段：部分學校操場跑道損壞久未修復等情事，經函請檢討改善。據復：已函請所屬機關學校注意改善。

2.個案採購執行缺失：

（1）辦理2025年南投縣國慶焰火及相關活動，以提升觀光能見度及帶動產業發展，惟經費核銷進度延遲、採購程序與履約管理未臻周妥，交通疏運規劃仍有精進空間，允宜研謀改善，以發揮活動效益：該府辦理南投縣國慶焰火活動，總經費9,368萬餘元（包含中央補助1,131萬餘元、企業捐贈829萬餘元及動支第二預備金7,407萬餘元），吸引近30萬人次參觀。經查相關作業執行情形，核有：A.距活動結束逾4個月，經費支用率僅56.48％，其中有6件採購均未支付，經費核銷進度延遲，影響廠商權益；B.未積極督促交通接駁車廠商及早提送行車執照與履約佐證文件，亦未確實審查確認廠商提供之車輛是否符合契約規範，履約管理未臻周妥；C.部分標案之保險未涵蓋前置作業期間，且保單理賠上限登載誤植，審查未臻嚴謹；D.機關間橫向協調機制未臻周妥，致部分性質相近工作由不同局處執行，作業流程尚有精進與整合空間；E.為因應活動期間大量旅客湧入產生之交通問題執行疏運計畫，惟活動結束會場周邊及鄰近聯外道路仍因人車過多造成交通壅塞，致調查滿意度低於其他面向，有待檢討精進交通接駁疏運服務及管制措施等情事，經函請檢討改善。（詳乙－14頁）

### （2）為降低豪大雨發生水患之機率，執行轄內區域排水及各級排水路整體精進計畫，惟多數區域排水尚未完成治理規劃報告，搶修搶險工程前置及驗收作業延遲，允宜研謀改善，以發揮區域排水治理成效：該府113及114年度編列1億2,310萬餘元，執行轄內區域排水及各級排水路整體精進計畫，並不定期辦理相關搶通（險）、搶修及清理維護工程。截至114年度止，南投縣管區域排水數量158條，以草屯鎮37條為最多，南投市29條居次，完成治理規劃報告68條。經查執行情形，核有：A.為因應近年氣候變遷及降雨強度集中造成水患頻仍，辦理區域排水治理規劃報告與區域排水及各級排水路清理維護工程，惟仍有南投縣三塊厝等90條區域排水尚未完成治理規劃報告，又已完成規劃報告中，計有53條距今已逾15年，恐未能因應極端氣候強降雨之治理需求，亟待研謀改善，以降低水患威脅；B.辦理區域排水災害搶修搶險開口契約工程，部分工程於緊急事故發生日至施工廠商開工日逾20日，未符緊急工程之急迫需求，另部分工程完工後延遲辦理驗收，有待提升採購效率；C.部分河道於完成清淤除草及整理後，未將修築之施工便道清除而仍留置於河道，限縮河道通洪斷面面積，有妨礙水流之虞等情事，經函請檢討改善。（詳乙－25頁）

（3）辦理旗艦競爭型139乙線暨150線風景觀光軸線道路改善工程，以提升道路品質，惟工程預算編列及履約管理未盡周妥，亟待研謀改善：該府研提「旗艦競爭型139乙線3K+200～8K+955暨150線34K+914～42K+840風景觀光軸線道路改善工程」計畫，經交通部公路總局（112年9月15日更名為交通部公路局）於110年11月12日同意納入前瞻基礎建設計畫辦理，總經費1億6,500萬元，由中央補助1億3,860萬元，該府自籌2,640萬元，計畫期程自110至114年，工程於112年9月5日決標，決標金額7,730萬元，履約期限360日曆天，於112年9月24日開工，114年1月10日完工，同年3月31日驗收合格，工程結算9,914萬餘元。經查工程執行情形，核有：A.工程廢方處理、彩色標線等項目及內容編列欠覈實，致結算溢列計價；B.施工廠商未依規定期限及項目辦理自行車指示標線材料送審，仍予審查合格同意使用；C.號誌及照明工程未考量電力電纜地下化等因素，致原設計數量不足及項目漏列，惟未確實檢討設計廠商疏失責任；D.護欄、指示標線、棧道地板及AC路面鋪設等項目施作情形未符契約圖說規定；E.工程設計階段未就瀝青混凝土刨除料妥善規劃使用方式，仍沿用已廢止規定編列折價要求廠商回購，未善盡機關處理責任等情事，經函請檢討改善。（詳乙－26頁）

### （4）為帶動福興農場觀光人潮，新建福興溫泉區多功能廣場及露營示範場域，惟計畫需求、定位及財務評估未臻周延、部分用地不符容許使用項目，或工程前置作業及設計間有欠周等情事，允宜研謀改進，以促進觀光發展：該府辦理「福興溫泉區多功能廣場及露營示範場域計畫」，計畫經費3,500萬元，採傳統露營區方式規劃，嗣為利促參招商營運及創造觀光新亮點，經變更經營模式為免攜設備高端品質露營場，計畫經費增至4,500萬元，規劃於埔里鎮新福興段106及107地號土地，新建露營區及遊客服務中心，完工後委託民間機構營運。福興溫泉區多功能廣場及露營示範場域工程於114年4月22日決標，決標金額4,037萬元，同年5月13日開工，工期400個工作天，截至114年底止仍於施工中。經查計畫執行情形，核有：A.新建福興溫泉區多功能廣場及露營示範場域，屬新興投資計畫，惟未事先就計畫之財務可行性分析、經濟效益及後續營運方式等事項詳予評估，復未於計畫階段確實掌握計畫需求與定位，嗣經採OT營運模式及增加建造量體，肇致工程經費不足及延誤基本設計時程，徒增行政作業負擔；B.期以多元經營方式帶動福興農場觀光人潮，規劃露營示範場域採促參方式委外經營，惟委託工程設計採購作業未同時辦理營運招商，讓實際投資廠商參與工程規劃設計，又工程設計變更營運模式改為高端品質露營場，預估收取營位租金高於鄰近區域飯店住宿價格，且投資廠商需再耗資建置設施，財務評估過於樂觀，恐影響潛在廠商投資意願；C.為提升露營示範場域經營效益，於計畫執行期間變更增加計畫用地範圍，惟部分土地容許使用項目為溫泉廢水處理設施，不得設置露營設施並提供相關服務，有待因應處理；D.已完成多功能廣場及露營示範場域工程發包，惟未及時取得建造執照及建築物候選綠建築證書，致延誤計畫執行期程，有待強化計畫進度及里程碑控管機制；E.部分工項單價或數量編列欠妥、工程預算書未含部分重要施工項目數量計算式及參考單價資料、未詳細訂定施工規範，有待加強設計審查作業等情事，經函請檢討改善。（詳乙－30頁）

（5）推動信義鄉地利村貓頭鷹送子平台景觀新建工程計畫，以帶動當地旅遊之觀光發展，惟工程招標前未取得工程預定用地及完成使用地變更事宜，且未落實追蹤管考，亦未妥為因應平台現址存有交通不便及增加行車風險情事，允宜研謀改善，俾利達成預期觀光效益：該府規劃辦理信義鄉地利村貓頭鷹送子平台景觀新建工程計畫，於該村沿台16線濁水溪著名的曲流景觀處（即「土虱灣」），興建全長約56公尺之懸臂玻璃觀景平台1座，列入112年執行縣長政見經費需求項目，經112年3月6日召開會議審查通過，計畫總經費5,000萬元，由該府自籌辦理，工程於112年12月29日決標，決標金額4,535萬元，工期400日曆天，預計於114年4月完工，惟因工程用地尚需辦理未登錄地登錄等，施工廠商遲無法動工興建，於113年9月27日解除契約，截至114年底，仍未完成工程重新發包。經查計畫執行情形，核有：A.於工程招標前未確實檢核並取得工程預定用地及完成使用地變更等事宜，簡易水土保持申報書亦未獲核定，致工程開工後隨即停工，並因使用地及簡易水土保持申報書遲未完成變更及核定，工程無法動工施作，衍生廠商解除契約及增加工程經費，復又未積極趕辦後續作業，於解除契約後逾1年仍未完成工程重新發包作業，延誤計畫執行期程，無法達成預期觀光效益；B.工程執行過程發生解除契約之際，未落實追蹤管考，適時協調解決困難問題，並督促儘速辦理重新發包作業，延誤工程執行期程；另自109年起即規劃辦理本工程，惟未妥為因應觀景平台現址存有停車空間不足、鄰路狹窄、大眾運輸缺乏等交通不便及增加行車風險情事，亦無強化橫向聯繫改善前揭問題，潛存影響計畫預期效益達成之風險，不利帶動地區觀光遊憩產業發展等情事，經函請查明妥處。（詳乙－38頁）

### （6）為優化肉品市場環境與營運設備，持續辦理資產設備擴充改良，惟購置之冷凍運輸車低度使用、廢棄物處理再利用建廠進度落後、採購招標廠商投標參與度不足及部分工程履約管理欠周，允宜檢討改進，以提升市場營運品質：南投縣農產運銷股份有限公司111至114年度決標之公告金額十分之一以上（公告金額於112年1月1日由100萬元修正為150萬元）之採購案件，計有30件，決標金額合計2億5,105萬餘元，包括屠宰線及冷凍庫設備更新、廢水處理場及廠區設施改善、購置冷凍運輸車、事業廢棄物委外清運及場內處理再利用等。經查採購案件辦理情形，核有：A.為因應業者運輸冷凍肉品需求，積極爭取中央補助購置冷凍運輸車，惟部分車輛於驗收交車後即因無業者願意承租，致有低度使用情形；B.為因應近年毛豬拍賣及電宰業務量增加，產生廢棄物清運費用遞增及碳權費徵收，委託廠商於場內建置廢棄物循環再利用設備，惟建廠地點因另案施工影響，未能及時交付廠商使用，延誤執行期程，有待積極控管及加速建廠進度；C.採購案件招標文件採親臨領標未提供電子領標，且近8成僅1家廠商投標，廠商投標參與度不足，有待積極配合政府政策落實推動電子領標作業；D.間有工程變更增加契約價金，卻未依約調整履約保證金額度並通知廠商補足差額，或未落實依規定編列安全衛生及品質管理費，或未於契約提供相關安全衛生圖說與規範；E.部分工程基本資料及結算資料未完整填報於行政院公共工程委員會資訊網路系統，有待提升標案資訊透明度等情事，經函請檢討改善。（詳乙－53頁）

伍、永續發展推動情形之查核

聯合國於2015年9月通過「翻轉世界：2030年永續發展議程」（Transforming our world： the 2030 Agenda for Sustainable Development，下稱2030年永續發展議程），涵蓋環境、經濟及社會3大面向，與17項永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）、169項具體目標，以終結貧窮、保護地球環境及確保世界和平為主要訴求。行政院國家永續發展委員會為具體回應2030年永續發展議程，於第31次委員會議（107年12月14日）核定通過臺灣永續發展目標18項核心目標（下稱核心目標），111年12月29日修正核定143項具體目標及337項對應指標；復為響應聯合國鼓勵各國進行永續發展進程定期審查，於106年9月首次發布國家自願檢視報告，並推動行政院所屬二級機關編製政府機關自願檢視報告，及各地方政府編製地方政府自願檢視報告（Voluntary Local Review, VLR）。

南投縣政府為將聯合國永續發展目標與在地需求結合，於97年4月積極擘劃永續發展組織與架構，並自110年起每2年提出南投縣VLR。本室為監督該府永續發展推動情形，擇選與永續發展

有密切相關以及輿論關注之議題進行查核，查核發現之缺失，已函請相關機關研謀改善。茲將該府永續發展組織架構、提交自願檢視報告及審計機關查核情形，說明如次：

一、永續發展組織架構

圖1　南投縣永續低碳及氣候變遷因應推動會組織

資料來源：整理自南投縣政府環境保護局提供資料。

南投縣政府為加強環境保護、保障社會公義、促進經濟發展，在全球及全國永續發展架構下，於97年4月17日設置南投縣永續發展委員會，並發布南投縣永續發展委員會設置要點，嗣為因應全球氣候變遷、2050淨零排放政策及氣候變遷因應法之修正，於112年8月28日將委員會名稱更名為南投縣永續低碳及氣候變遷因應推動會，並修正函頒南投縣永續低碳及氣候變遷因應推動會設置要點，由縣長擔任主任委員，聘請相關機關代表及專家學者擔任委員，下設永續環境組、永續產業組、永續社會組及低碳智慧研究發展辦公室（圖1），以推動及協調永續低碳及氣候變遷相關議題，期建設該縣成為永續低碳觀光山城。

二、提交自願檢視報告及實踐淨零行動方案

南投縣政府於110年首次發布南投縣VLR，概述該府在環境品質、經濟成長、城鄉規劃、生態保育及多元夥伴關係等五大面向下之攸關核心目標發展成果與落實程度，期透過實質檢討與國際接軌，以作為改善該縣施政目標與策略之參考；112年第2次發布南投縣VLR，概述該府依循領

圖2　南投縣政府永續發展藍圖

資料來源：擷取自2023南投縣自願檢視報告。

投發展、全齡宜居、創新永續等縣政三大主軸，以及農業、觀光、經濟、交通、樂齡、育成、共好、永續、創新、智慧等十大願景，擘劃該府永續發展藍圖（圖2），並藉由聯合國永續發展目標自我檢視相關政策執行成果；114年第3次發布南投縣VLR，概述南投縣地理環境、人文現況與產業結構，該府在面對少子化、高齡化及青壯年人口外流等挑戰下，以「觀光首都 宜居城市」為主要願景並依循上開三大主軸與願景，持續藉由聯合國永續發展目標檢視相關政策之執行成果，以確保各項永續計畫順利推動。

三、審計機關查核情形

為回應國際倡議，本室歷年均擇選與永續發展有密切相關及輿論關注之議題，持續查核南投縣政府永續發展推動情形，114年度聚焦「領投發展、全齡宜居、創新永續」三大主軸與十大願景之縣政核心，主要查核縣政府推動生物多樣性、垃圾處理、國慶焰火、露營場管理、教師人力資源及偏鄉教育、毒品防制、移動污染源空氣污染防制執行、溫室氣體減量等重要施政議題，從整體政府宏觀視野研提審計建言，協助縣政府洞察潛存施政風險及前瞻未來挑戰，以促進政府良善治理，落實永續發展目標。茲將本室所提重要審核意見，分為永續環境、永續觀光、永續社會、低碳與氣候變遷等四大面向，歸納摘述如次：

（一）永續環境

1.為維護生物多樣性及農業永續發展，辦理入侵植物防治計畫及外來種移除作業，惟小花蔓澤蘭及外來入侵魚類移除防治作業未臻完善，允宜檢討改善。

南投縣政府為維護生態環境永續發展，並提升氣候變遷調適能力，配合農業部林業及自然保育署南投分署等機關辦理入侵植物防治計畫、日月潭小盾鱧防治移除及突發性之外來種移除作業、強化植物有害生物防範措施等計畫，114年度於「農業管理與輔導業務－病蟲害防治」及「農業管理與輔導業務－林業推廣」科目項下分別編列預算數78萬餘元及89萬元。經查執行情形，核有：（1）委託廠商辦理轄內11個鄉鎮市之入侵植物防治計畫，112及113年度各均移除79.98公頃，惟部分鄉鎮市未能於最佳防治月份（8至9月）辦理小花蔓澤蘭移除作業；（2）小花蔓澤蘭、香澤蘭等外來入侵植物再生能力極強，惟外來入侵植物防除工作驗收紀錄均未包含移除植物體之去化方式；（3）為保護本土生物多樣性，辦理日月潭小盾鱧防治移除作業，惟新興外來入侵種魚類又見黃冠三間等，未列入移除及防治計畫，恐影響原生種之生態平衡；（4）持續辦理植物有害生物防範措施，惟未建立採購農用藥劑之進耗存管控機制等情事，經函請檢討改善。（詳乙－36頁）

2.為因應南投縣垃圾去化困境，配合中央推動垃圾源頭減量及資源回收政策，惟平均每人每日一般廢棄物產生量增加，且回收率低於全國，又間有一般事業廢棄物混入家戶垃圾交由清潔隊清運，影響垃圾減量及處理效能，允宜研謀改善，以有效減少垃圾量。

南投縣政府環境保護局配合環境部辦理一般廢棄物處理、源頭減量及資源回收等計畫，114年度廢棄物處理工作計畫編列預算數6億1,145萬餘元，執行結果，決算數5億6,590萬餘元。經查執行情形，核有：（1）114年度一般廢棄物產生量較前2年度減少，惟平均每人每日一般廢棄物產生量卻增加，且為近5年最高；另平均每日一般垃圾產生量258.93公噸超出環境部補助210公噸之範圍，又環境部自115年度起停止補助垃圾轉運費用，將增加財政負擔；（2）114年度一般廢棄物回收率59.20％，已逐年提升，惟仍低於全國平均值，且有部分鄉鎮資源回收率較低，另部分地區仍有未落實資源回收，造成垃圾外運焚化因夾帶過多資源回收物而遭退運；（3）114年度南投縣廚餘回收量5,963公噸較前2年度增加，惟平均每人每日廚餘回收量0.034公斤低於全國0.058公斤；另因爆發非洲豬瘟，環境部公告全面禁止廚餘養豬，惟南投縣廚餘仍多以養豬為主，廚餘堆肥去化管道不足，亦影響廚餘回收再利用成效；（4）規劃興建再生能源中心，惟民眾質疑辦理過程及焚化爐排放物可能污染農作物，有待與在地居民妥善溝通並化解疑慮；（5）未訂定縣內代清除一般事業廢棄物規定及收費標準，致部分公所原受託代為清除處理住商合一商店等一般事業廢棄物，陸續取消代清除作業與收費，惟其一般事業廢棄物有併同家戶垃圾一併清運之疑慮等情事，經函請檢討改善。（詳乙－77頁）

3.建置重大點源放流水自動連續監測系統，即時監控轄內事業單位放流水排放水質，惟轄內納管事業單位之稽查覆蓋率尚低，且部分事業監測筆數或導電度異常，允宜強化稽查作業，確保排放水質符合規範。

南投縣政府環境保護局為即時監控轄內事業單位放流水排放水質，依水污染防治法規定建置重大點源放流水自動連續監測系統（Continuous Water Monitoring System）。南投縣轄內納管事業單位計17家，包含製造業、畜牧業、污水處理廠等類型。經查監測管理情形，核有：（1）113年6月至114年5月南投縣監測筆數1,265萬餘筆，異常筆數137萬餘筆，異常占比達10.88％，高於全國平均7.09％，惟轄內納管事業單位計17家，僅稽查2家，稽查覆蓋率11.76％；（2）事業單位之監測值異常者計有2家，其中1家監測異常筆數119萬餘筆，異常占比35.66％；另1家事業單位係導電度異常，惟均未辦理稽查，且異常占比偏高之事業單位水污染防治費仍採定檢申報，亟待強化稽查作業或提高稽查頻率，以確保放流水排放水質符合規範等情事，經函請檢討改善。（詳乙－80頁）

4.為提升廢棄物處理效能並減少環境衛生污染，辦理南投縣垃圾掩埋場營運管理及水肥資源回收再利用中心計畫，惟掩埋場設施維護管理未臻周全及AI智能化管理系統未啟用，又水肥資源回收再利用中心計畫執行進度落後，允宜檢討改善。

南投縣內共有9處垃圾掩埋場，其中3處已封閉，尚在營運中（含復育）者，計有南投市、竹山區域性、中寮鄉區域性、魚池鄉垃圾衛生掩埋場及草屯、名間垃圾掩埋場等6處。另南投縣政府環境保護局為妥善水肥處理，避免造成環境衛生污染，規劃辦理南投縣水肥資源回收再利用中心計畫，經環境部環境管理署於112年5月15日及113年7月26日分別核定規劃設計及興建經費176萬元、4,080萬元。經查上開垃圾掩埋場營運管理及水肥資源回收再利用中心計畫執行情形，核有：（1）部分營運中之公有掩埋場滲出水收集及處理設施損壞、消防設施損壞、或沼氣管設置數量不足、不透水布多處破損嚴重，又掩埋場周邊環境異味程度不良，影響居民生活品質，亟待辦理改善；（2）為提高南投市公有掩埋場管理效率及節省人力，於114年8月間建置AI智能化管理系統，並於114年11月4日驗收合格，惟截至115年5月底止尚未啟用；又該系統具有可擴充性，且平台設計可容納多個掩埋場管理，目前僅將南投市掩埋場納入系統管理，未充分發揮系統運用效益；（3）南投縣水肥資源回收再利用中心計畫預計於113年7月底前完成基本設計、同年10月底前完成細部設計，惟截至114年9月底，該計畫細部設計仍在修正中，尚未辦理工程發包，計畫進度落後等情事，經函請檢討改善。（詳乙－82頁）

（二）永續觀光

1.辦理2025年南投縣國慶焰火及相關活動，以提升觀光能見度及帶動產業發展，惟經費核銷進度延遲、採購程序與履約管理未臻周妥，交通疏運規劃仍有精進空間，允宜研謀改善，以發揮活動效益。

南投縣政府為提升觀光能見度，爭取並獲114年國慶籌備委員會同意，於南投縣施放國慶焰火，期結合「2025南投世界茶葉博覽會」，打造以「朝品茶香．夜賞焰火」為主題之活動，展現地方特色，充分發揮觀光及經濟效益。國慶焰火活動總經費9,368萬餘元，吸引近30萬人次參觀。經查相關作業執行情形，核有：（1）距活動結束逾4個月，經費支用率僅56.48％，其中有6件採購均未支付，經費核銷進度延遲，影響廠商權益；（2）未積極督促交通接駁車廠商及早提送行車執照與履約佐證文件，亦未確實審查確認廠商提供之車輛是否符合契約規範，履約管理未臻周妥；（3）部分標案之保險未涵蓋前置作業期間，且保單理賠上限登載誤植，審查未臻嚴謹；（4）機關間橫向協調機制未臻周妥，致部分性質相近工作由不同局處執行，作業流程尚有精進與整合空間；（5）為因應活動期間大量旅客湧入產生之交通問題執行疏運計畫，惟活動結束會場周邊及鄰近聯外道路仍因人車過多造成交通壅塞，致調查滿意度低於其他面向，有待檢討精進交通接駁疏運服務及管制措施等情事，經函請檢討改善。（詳乙－14頁）

2.為建構永續發展旅遊環境，持續輔導觀光露營場合法化，並下鄉駐點提供免費諮詢服務，惟稽查比率尚低且間有管理作業未臻完善，允宜研謀改善。

南投縣政府為輔導轄內露營場合法化，持續辦理輔導管理作業，於113及114年度分別獲交通部觀光署核定補助執行露營場輔導管理工作計畫，經費各500萬元，合計1,000萬元。經查計畫執行情形，核有：（1）為提升輔導露營場合法化效率，辦理跨局處露營場聯合會勘稽查作業，並於114年度駐點免費提供諮詢服務，惟114年8月底止轄內未符相關法規營業中之露營場計有410場，112至114年稽查比率僅達2成；（2）部分既有露營場位於露營場管理要點規定不得設置露營場之環境敏感地區，惟仍在營業中，或已獲核准設立登記露營場，惟未將緊急應變、緊急救護及遊客疏散計畫揭露於網站，或揭露之保險資料已過時；（3）部分露營場已於Google Maps登載營業資訊，惟漏未納管，或營業場所名稱顯示有經營民宿，惟查無民宿登記資料；（4）已於南投縣露營場注意事項規定，露營場宜配置自動體外心臟電擊去顫器（Automated External Defibrillator,AED）等急救設備，惟轄內合法露營場計有13場，僅有1場設置AED，設置比率未達1成；（5）委外調查露營場污水處理方式，惟部分露營場未納入調查，或污水處理情形未明，或露營場位址臨近水庫，有待持續調查，並研議納入水污染源水質檢測稽查範圍等情事，經函請檢討改善。（詳乙－31頁）

3.為推動永續觀光政策落實低碳旅遊，建立南投永續旅遊行動準則，並打造合歡山暗空公園，獲頒綠色城市獎及城市治理卓越獎，惟永續觀光行銷尚待整合，參與永續旅遊評鑑業者有限，允宜研謀改善。

南投縣政府為落實「低碳領投．永續南投」施政核心，建立南投永續旅遊行動準則，並整合中央、地方、學界與天文專業團體資源，推動合歡山暗空公園，獲頒綠色城市獎及城市治理卓越獎。112至114年度該府辦理推動綠色旅宿與永續旅遊計畫等採購案，決標金額合計2,999萬餘元。經查計畫執行情形，核有：（1）為推廣低碳旅遊，於南投旅遊網建置「永續旅遊專區－低碳永續遊程」，又辦理2025南投運動觀光遊程行銷推廣結合地方特色與運動觀光，設計多條低碳與運動主題之遊程，惟尚未將日月潭電動船之相關體驗納入遊程規劃內，且行銷管道分散，有待盤整各項低碳遊程，並上架至南投旅遊網專區，以提升推廣成效；（2）114年11月底，報名參與永續旅遊評鑑業者計51家，其中旅宿業者17家，與該府盤點潛在可申請評鑑之旅宿業者1,065家相較，尚有提升空間；（3）113及114年度規劃並取得國際黃金標準碳註銷認證之淨零遊程，共計9條行程，惟銷售通路僅有2家旅行社；且辦理114年南投團體及自由行旅遊獎勵計畫，尚未針對企業團體提供差別化獎勵誘因，有待研謀改善；（4）打造合歡山暗空公園推動星空永續觀光，區內之鳶峰旅客服務中心於114年10月委外經營，契約明訂營運廠商得自行或委外設置電動汽機車充換電設施，以建構友善綠色運輸環境，惟該旅客服務中心停車場尚未設置電動汽機車充換電設施等情事，經函請檢討改善。（詳乙－32頁）

4.為保障旅客住宿權益及公共安全，持續辦理旅宿業稽查作業，惟查核頻率未達目標，或間有未合法旅宿業尚未納管，或違規擴大經營仍未改善，允宜強化管理效能。

南投縣政府為提升旅宿業者服務品質，並保障旅客住宿權益及公共安全，持續辦理旅宿業者之稽查、管理及裁罰等業務，針對轄內合法及未合法旅宿業者進行列管，並每月定期於該府網站公告未合法旅宿業者清冊，截至114年12月底止，南投縣合法與未合法之旅館業及民宿業（下稱旅宿業），合計1,280家。經查旅宿業稽查及管理情形，核有：（1）近3年度（112至114年度，下同）南投縣合法旅館數117或118家，合法民宿由112年度905家成長至114年度1,006家，惟稽查人力不足，各年度檢查頻率均未達每年每家至少應檢查1次之目標；又列管未合法旅館由112年度41家下降至114年度38家，列管未合法民宿由112年度136家下降至114年度119家，惟各年度稽查頻率均未達每年每家至少應稽查2次之目標，且未合法民宿稽查比率由112年度46.32％下降至114年度13.45％，致旅宿業管理輔導績效近3年度經交通部觀光署考核成績欠佳，亟待強化稽查頻率；（2）截至115年3月底止，於官網公告未合法旅館與民宿各有30家及106家，惟仍有部分旅宿業於國內外訂房網站刊登廣告或有住宿評論者，尚未納管，或間有未合法及擴大營業之旅宿建築物坐落於環境敏感地區，已近1年未納為稽查對象；或部分擅自擴大營業客房之旅宿業者經112年間裁處，惟113或114年間再次辦理稽查仍未改善，且間有再擴大違規經營客房情事；（3）持續輔導及稽查廬山溫泉區旅宿業者，截至114年底止，均經勸導同意歇業，惟仍有部分旅客於網站留存假日期間住宿之評論及照片，有待查處，以確保消費者權益及安全等情事，經函請檢討改善。（詳乙－33頁）

（三）永續社會

1.賡續辦理毒品犯罪防制業務，惟校園反毒犯罪預防宣導量能略減，應受尿液採驗之未到驗率近1成，且毒品裁罰案件之罰鍰及怠金收繳率欠佳，允宜檢討改善，以提升反毒成效。

南投縣政府配合國家反毒政策，緊密聯結反毒網絡，於95年8月成立毒品危害防制中心，由警察局負責毒品犯罪之查緝工作，114年度編列預算數541萬餘元，辦理毒品犯罪之防制業務，執行結果，決算數526萬餘元。經查執行情形，核有：（1）配合反毒策略行動綱領執行識毒策略，112至114年度辦理校園反毒犯罪預防宣導活動分別為149場次、296場次及237場次，114年度宣導場次除仁愛分局較113年度略有增加外，餘8個分局轄區宣導場次均較上年度減少，校園反毒犯罪預防宣導有待加強；另114年度運用校園通報情資溯源查獲毒品案件3件，據而向上溯源查獲藥頭者1件，有待加強毒品源頭查緝作業；（2）114年度查獲毒品重量42,222公克，查獲毒品重量較113年度7,794公克大幅增加，為降低施用毒品再犯率，依據毒品危害防制條例規定實施尿液採驗計畫，通知應受尿液採驗人1,016人，惟未到驗者計100人，占比9.85％，有待強化掌控受檢而未到驗者行蹤及協尋失聯輔導個案，以防範其施用或再次吸食毒品；（3）為遏止第三級或第四級毒品危害，對無正當理由持有或施用第三級及第四級毒品者及不參加毒品危害講習者，處以罰鍰或怠金，該局104至114年度裁罰案件罰鍰及怠金，分別為3,432萬元、482萬餘元，已收繳金額分別為1,285萬餘元、133萬餘元，收繳率僅37.46％及27.59％，且有因時效消滅而免除繳納，亟待強化催收及移送強制執行作業，以提升執行成效等情事，經函請檢討改善。（詳乙－68頁）

2.為維護民眾飲食安全，持續辦理食品管理工作，惟部分食品業者未落實辦理登錄及保險作業，相關稽查管理作業未盡周妥，允宜研謀改善。

南投縣政府衛生局為強化食品安全保障，於114年度編列食品管理工作計畫預算252萬餘元，辦理食品衛生管理、食品業者食品安全管制系統、食品衛生稽查、標示廣告查核及抽驗等工作。經查計畫執行情形，核有：（1）截至114年11月11日止，南投縣食品業者於衛生福利部食品藥物管理署食品藥物業者登錄平台（下稱登錄平台）完成登錄者計6,907家，其中已完成申報確認登錄內容之業者計有4,388家，占63.53％，尚未完成申報確認者2,519家，占36.47％，尚待輔導業者完成申報確認登錄內容；（2）部分南投縣食品業者於經濟部產業發展署公布之工廠登記資料為生產中，惟於登錄平台，卻查無登錄資料，有待督促業者依規定登錄；（3）運用登錄平台管控業者投保產品責任險情形，惟有23家業者保險期限已屆期，另有13家保險到期日異常；（4）辦理食品業者食品良好衛生規範準則及標示等稽查作業，惟部分案件稽查後逾3個月仍未結案等情事，經函請檢討改善。（詳乙－71頁）

3.布建長照衛福據點，落實普及社區長照服務，惟部分國中學區尚未布建，又間有計畫執行進度落後或布建後尚未開辦長照服務等情，允宜檢討改善。

南投縣政府社會及勞動局114年度於南投縣公益彩券盈餘分配基金「社會福利服務計畫」科目項下編列預算8,082萬元，辦理長照衛福據點計畫、補助社會福利團體或機構辦理日間照顧、小規模多機能服務及家庭托顧服務等，並於轄內13個鄉鎮市設置巷弄長照站。經查執行情

形，核有：（1）因應南投縣人口老化，持續推動一國中學區一日照中心，南投縣計有32個國中學區，該局已完成28個學區日照中心布建，惟瑞竹、瑞峰、國姓、仁愛國中等4個學區尚未布建日照中心；（2）112至114年度使用日照服務人數成長，惟部分社區式長照機構服務利用率因個案來源分散或屬設立初期，利用率介於22.22％至68.75％間，有待提升；（3）為確保長期照顧服務品質，訂有長照服務品質管理查核機制，惟部分服務機構查核缺失持續發生，未確實檢討改善；（4）南投市鳳鳴長照創新整合型服務場館整建長照據點計畫歷經8次招標始完成決標，惟未確實辦理開工管制條件檢核，致開工當日即停工，影響計畫執行進度；（5）長照衛福據點工程已驗收合格，惟魚池鄉多功能福利中心因未取得使用執照，國姓鄉梅林社區式長照創新整合型服務場館公共藝術計畫未審議通過，致尚未開辦長照服務等情事，經函請檢討改善。（詳乙－97頁）

4.持續增設公共托嬰中心及推動親子館設置，致力營造友善托育環境，惟部分偏遠地區托育資源仍顯不足，且部分親子館營運管理未臻完善，允宜研謀改善，以提升托育服務量能與品質，營造安全完善之托育環境。

南投縣政府社會及勞動局為打造友善托育環境，持續增設公共托嬰中心及親子館，截至114年底，公設民營托嬰中心有5處，規劃布建11處，復為提供居家托育人員申請托育服務登記、媒合、訪視輔導、在職課程及社區宣導等服務，辦理南投縣第一區及第二區居家托育服務中心委外營運計畫，114年度委辦金額分別為536萬餘元、268萬餘元。經查托育服務資源建置與管理情形，核有：（1）114年9月底止，南投縣0至2歲人口數約4,455人，南投縣公共、準公共化及非準公共化（含機構式及居家式托育）可收托人數約1,522人，托育資源覆蓋率達3成，已逐年增加，惟信義鄉及仁愛鄉0至2歲人口數分別為269人及277人，尚無托育資源分布；（2）縣內公設民營托嬰中心計有5處，待布建11處分配於南投市、埔里鎮等7個鄉鎮市，惟鹿谷鄉、中寮鄉、國姓鄉、水里鄉、仁愛鄉等5鄉尚未規劃設置；（3）衛生福利部（下稱衛福部）於109年發布托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法，並編列預算補助地方政府建置網際網路儲存托嬰中心影像資料，惟114年度該局未向衛福部申請補助經費建置雲端影像儲存系統；（4）部分居家托育人員未依規定每年至少完成18小時在職訓練，或每2年至少接受1次健康檢查；（5）於南投市、竹山鎮及埔里鎮等3處設置親子館（托育資源中心），提供民眾免費使用教玩具等，並訂定教玩具、圖書借用（閱）申請作業規範，惟各館之借閱數量、借閱期限及收取保證金額不同等情事，經函請檢討改善。（詳乙－102頁）

（四）低碳與氣候變遷

1.為回應全球永續行動，積極推動南投縣永續發展目標計畫，並主動發表自願檢視報告，惟部分計畫指標擬訂未臻完善，或執行成果與目標值連結性尚有不足，允宜強化推動辦理。

南投縣政府為確立「觀光首都、宜居城市」發展願景，回應全球永續行動，致力將聯合國及我國永續發展目標與施政計畫之連結，透過系統性政策管理以推動各項永續計畫，於110年主動發表2021聯合國永續發展目標南投縣自願檢視報告，復於112與114年度再次提出2023及2025南投縣自願檢視報告。經查永續發展計畫推動情形，核有：（1）該府為加強環境保護、因應氣候變遷、保障社會公義、促進經濟發展，於全球及全國永續發展架構下，建設永續低碳觀光山城，設置南投縣永續低碳及氣候變遷因應推動會及訂定設置要點，並為落實永續發展目標，訂定123項永續發展指標計畫，持續推動各項永續發展指標計畫及發表自願檢視報告，惟部分指標計畫未明訂2025及2030年度目標值，或部分列管指標計畫之目標值已提前達成或暫緩推動惟仍列於指標計畫，或執行成果與目標值連結性尚有不足；（2）為展現南投縣落實聯合國永續發展目標具體成果，已發表中文版自願檢視報告，惟尚未提出英文版自願檢視報告等情事，經函請檢討改善。（詳乙－13頁）

2.為降低豪大雨發生水患之機率，執行轄內區域排水及各級排水路整體精進計畫，惟多數區域排水尚未完成治理規劃報告，搶修搶險工程前置及驗收作業延遲，允宜研謀改善，以發揮區域排水治理成效。

南投縣政府為強化區域排水設施及各級排水路之改善及維護，減少豪大雨時發生水患之機率，113及114年度編列1億2,310萬餘元執行轄內區域排水及各級排水路整體精進計畫，並不定期辦理相關搶通（險）、搶修及清理維護工程。截至114年度止，南投縣管區域排水數量158條，以草屯鎮37條為最多，南投市29條居次，完成治理規劃報告68條。經查執行情形，核有：（1）為因應近年氣候變遷及降雨強度集中造成水患頻仍，辦理區域排水治理規劃報告與區域排水及各級排水路清理維護工程，惟仍有南投縣三塊厝等90條區域排水尚未完成治理規劃報告，又已完成規劃報告中，計有53條距今已逾15年，恐未能因應極端氣候強降雨之治理需求，亟待研謀改善，以降低水患威脅；（2）辦理區域排水災害搶修搶險開口契約工程，部分工程於緊急事故發生日至施工廠商開工日逾20日，未符緊急工程之急迫需求，另部分工程完工後延遲辦理驗收，有待提升採購效率；（3）部分河道於完成清淤除草及整理後，未將修築之施工便道清除而仍留置於河道，限縮河道通洪斷面面積，有妨礙水流之虞等情事，經函請檢討改善。（詳乙－25頁）

3.為降低移動污染源對空氣品質之影響，持續執行各項空氣污染防制措施，惟日月潭空氣品質維護區之柴油車管制措施及柴油船舶加裝濾煙器成效未如預期，又部分地區機車到檢率尚低，有待研謀改善。

南投縣政府環境保護局為降低移動污染源對南投縣空氣品質之影響，持續辦理柴油車排煙檢測計畫及移動污染源稽查管制計畫，114年度經費分別為850萬元及830萬元。經查計畫執行情形，核有：（1）為保護居民健康及提升旅遊品質，自112年11月1日起實施日月潭空氣品質維護區管制措施，針對未符合規範之大型柴油車及營業小型柴油車分階段管制取締，經分析截至114年8月31日止進入日月潭之非營業小型柴油車占所有柴油車輛達6成以上，惟未將其納入管制取締對象；（2）部分違反日月潭空氣品質維護區管制措施之柴油車裁罰案件已屆繳納期限，又違反日期逾2個月始開單告發，亟待縮短開單期程；（3）114年度日月潭水域載客船舶總量上限為138艘，實際營運中載客船舶116艘，其中柴油船99艘，占比高達8成5，惟112至114年僅完成4艘柴油船舶加裝濾煙器，低於預計各年度分別完成4艘之目標；（4）截至114年底南投縣機車平均到檢率74.51％，其中信義鄉等7個鄉到檢率未達平均值等情事，經函請檢討改善。（詳乙－79頁）

4.辦理溫室氣體減量執行方案，制定策略促請產業與民眾參與，惟間有策略制定未盡周延或未達目標，允宜研謀改善，以打造具調適韌性之永續縣城。

南投縣政府環境保護局配合環境部推動「溫室氣體減量執行方案」，規劃淨零路徑期程，設定2030年溫室氣體淨排放量較基準年（105年淨排放量約為95.6萬公噸）減量達24％加減1％目標（總排放量減少為71.7至73.6萬公噸），2040年與2050年溫室氣體排放分別較基準年減量65％與100％，以達成2050淨零碳排之目標。該局112至114年度向環境部申請補助辦理第二期溫室氣體減量執行方案，共計705萬餘元。經查執行情形，核有：（1）已訂定淨零碳排期程及配合中央政策推動溫室氣體管制，並逐年公布執行方案成果報告，惟間有推動工業鍋爐燃料轉換及改善空氣污染等策略未達目標；（2）已設置南投縣永續低碳及氣候變遷因應推動會，並邀請專家學者研議及審議氣候變遷因應策略，惟未列管專家學者建議採納辦理情形，滾動檢討執行結果；（3）制定執行方案推動溫室氣體減量，並經中央目的事業主管機關審核及提出建議意見，惟未參採據以修正策略或滾動檢討，或未配合中央機關策略爭取相關補助經費，難以發揮地方與中央合作綜效；（4）為因應全球氣候變遷，降低與管理溫室氣體排放，推動溫室氣體減量執行方案逾7年，整體排放減量達16.34萬餘公噸（CO2e），惟住商及農林漁牧能源部門溫室氣體排放減量不減反增等情事，經函請檢討改善。（詳乙－81頁）