甲、各營(事)業決算之審核

壹、營業部分

一、縣政府主管

（一）新竹瓦斯股份有限公司

新竹瓦斯股份有限公司成立於101年1月1日，政府持股100％，截至114年底止，資本額18億元，員工人數125人。依新竹縣新竹瓦斯股份有限公司組織自治條例規定，辦理營業區域內天然氣及週邊產品供應業務。該公司114年度決算經本室參據會計師查核簽證財務報告，予以書面審核。茲將審核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

（1）　產銷計畫　114年度生產及銷售計畫主要有供氣、售氣、新裝用戶生產及銷售等4項，均未達預計目標，其原因列表分析如次：

| 計畫名稱 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  | 增減原因說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ |  |
| A.生產計畫 |  |  |  |  |  |  |
| （A）供氣量 | 千立方公尺 | 151,288 | 148,552 | - 2,736 | - 1.81 | 實際供氣需求較預計減少。 |
| （B）新裝用戶 | 戶 | 6,155 | 4,028 | - 2,127 | - 34.56 | 受政府政策及房地產景氣影響，致新裝用戶較預計減少。 |
| B.銷售計畫 |  |  |  |  |  |  |
| （A）售氣量 | 千立方公尺 | 148,262 | 145,838 | - 2,423 | - 1.63 | 實際售氣量較預計減少。 |
| （B）新裝用戶 | 戶 | 6,155 | 4,028 | - 2,127 | - 34.56 | 受政府政策及房地產景氣影響，致新裝用戶較預計減少。 |

（2）　固定資產之建設改良擴充計畫　114年度固定資產建設改良擴充預算數8億3,562萬餘元，連同113年度轉入數1億7,860萬餘元，合計可用預算數10億1,422萬餘元（含專案計畫9億1,710萬餘元、一般建築及設備9,712萬餘元）。決算支用數5億1,550萬餘元（含專案計畫5億659萬餘元、一般建築及設備890萬餘元），較可用預算數減少4億9,872萬餘元，約49.17％，主要係表外管裝置作業與輸配氣管改善工程尚未完工所致。未支用數中2億9,400萬餘元（含專案計畫2億724萬餘元、一般建築及設備8,676萬餘元），業經報准保留轉入以後年度繼續執行。

2.　預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，營業利益2億8,340萬餘元，營業外利益2,442萬餘元，稅前淨利3億783萬餘元，經減除所得稅費用6,150萬餘元後，審定本期淨利為2億4,632萬餘元。

上述營業利益較預算數增加1億2,787萬餘元，稅前淨利亦較預算數增加1億3,383萬餘元，主要係售氣收入較預計增加，及員額未補實之人事費賸餘所致。

3.　盈虧及撥補之審定

（1）　盈虧之審定　114年度原編決算稅前淨利3億783萬2,784元，新竹縣政府彙編決算照數核定，經本室審核結果，尚無不合，審定114年度決算稅前淨利為3億783萬2,784元，減除所得稅費用6,150萬5,356元，本期淨利2億4,632萬7,428元。

（2）　課稅所得之審定　上列稅前淨利，依新竹縣政府核定及本室審核結果，照稅法規定，課稅所得為3億586萬9,372元，應繳納所得稅為6,117萬3,874元。

（3）　盈虧撥補　114年度審定本期淨利2億4,632萬7,428元，連同累積盈餘5億9,849萬2,792元及其他綜合損益轉入數54萬7,638元，合計8億4,536萬7,858元，依法分配如次：A.提列法定公積2,468萬7,507元；B.分配新竹縣政府股息紅利1億元；C.未分配盈餘7億2,068萬351元，留待以後年度分配。

4.　現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金16億4,871萬餘元，經營業、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減6,773萬餘元，期末現金及約當現金為15億8,097萬餘元。其現金及約當現金淨減數較預算淨減數2億3,105萬餘元，減少1億6,331萬餘元，主要係購建不動產、廠房及設備之現金流出數減少所致。又營業活動之淨現金流入5億357萬餘元，主要係經營獲利；投資活動之淨現金流出5億353萬餘元，主要係購建不動產、廠房及設備；籌資活動之淨現金流出6,778萬餘元，主要係發放現金股利。

茲將該公司114年度損益計算、盈虧撥補審定數額、盈虧審定後現金流量與資產負債情形，分別列表如次：

| 新竹瓦斯股份有限公司損益計算審定表 中華民國114年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 營業收入 | 2,150,080,000 | 2,370,805,256 | － | 2,370,805,256 | 220,725,256 | 10.27 |
| 銷售收入 | 1,830,768,000 | 2,045,552,471 | － | 2,045,552,471 | 214,784,471 | 11.73 |
| 其他營業收入 | 319,312,000 | 325,252,785 | － | 325,252,785 | 5,940,785 | 1.86 |
| 營業成本 | 1,888,934,000 | 2,006,100,514 | － | 2,006,100,514 | 117,166,514 | 6.20 |
| 銷售成本 | 1,651,187,000 | 1,817,386,069 | － | 1,817,386,069 | 166,199,069 | 10.07 |
| 其他營業成本 | 237,747,000 | 188,714,445 | － | 188,714,445 | - 49,032,555 | - 20.62 |
| 營業毛利（毛損） | 261,146,000 | 364,704,742 | － | 364,704,742 | 103,558,742 | 39.66 |
| 營業費用 | 105,610,000 | 81,295,502 | － | 81,295,502 | - 24,314,498 | - 23.02 |
| 管理費用 | 105,610,000 | 81,295,502 | － | 81,295,502 | - 24,314,498 | - 23.02 |
| 營業利益（損失） | 155,536,000 | 283,409,240 | － | 283,409,240 | 127,873,240 | 82.21 |
| 營業外收入 | 21,064,000 | 24,880,930 | － | 24,880,930 | 3,816,930 | 18.12 |
| 其他營業外收入 | 21,064,000 | 24,880,930 | － | 24,880,930 | 3,816,930 | 18.12 |
| 營業外費用 | 2,602,000 | 457,386 | － | 457,386 | - 2,144,614 | - 82.42 |
| 其他營業外費用 | 2,602,000 | 457,386 | － | 457,386 | - 2,144,614 | - 82.42 |
| 營業外利益（損失） | 18,462,000 | 24,423,544 | － | 24,423,544 | 5,961,544 | 32.29 |
| 稅前淨利（淨損） | 173,998,000 | 307,832,784 | － | 307,832,784 | 133,834,784 | 76.92 |
| 所得稅費用(利益) | 40,000,000 | 61,505,356 | － | 61,505,356 | 21,505,356 | 53.76 |
| 本期淨利（淨損） | 133,998,000 | 246,327,428 | － | 246,327,428 | 112,329,428 | 83.83 |

註：1.本期其他綜合損益547,638元，包括確定福利計畫之再衡量數684,547元、與不重分類之項目相關之所得稅-136,909元。

2.新竹瓦斯股份有限公司114年度經營績效獎金預算依行政院核定新竹瓦斯股份有限公司薪資管理要點編列，新竹縣政府彙編114年度新竹縣總決算附屬單位決算及綜計表(營業部分)按前開要點規定暫列經營績效獎金13,090,421元，循例暫照列，俟主管機關專案審核定案後，依案辦理。

3.新竹瓦斯股份有限公司本期淨利246,327,428元，除以加權平均流通在外普通股股數180,000,000股後，基本每股盈餘1.37元。

4.稅前淨利為307,832,784元，扣除依稅法規定於帳外加計之員工退休金費用等項目1,963,412元，課稅所得為305,869,372元。應繳納所得稅61,173,874元，扣除以前年度所得稅調整61,201元及加計遞延所得稅資產淨變動數392,683元，所得稅費用為61,505,356元。

| 新竹瓦斯股份有限公司盈虧撥補審定表 中華民國114年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 盈餘之部 | 680,310,000 | 845,367,858 | － | 845,367,858 | 165,057,858 | 24.26 |
| 本期淨利 | 133,998,000 | 246,327,428 | － | 246,327,428 | 112,329,428 | 83.83 |
| 累積盈餘 | 546,312,000 | 598,492,792 | － | 598,492,792 | 52,180,792 | 9.55 |
| 其他綜合損益轉入數 | － | 547,638 | － | 547,638 | 547,638 | -- |
| 分配之部 | 680,310,000 | 845,367,858 | － | 845,367,858 | 165,057,858 | 24.26 |
| 地方政府所得者 | 100,000,000 | 100,000,000 | － | 100,000,000 | － | － |
| 股（官）息紅利 | 100,000,000 | 100,000,000 | － | 100,000,000 | － | － |
| 留存事業機關者 | 580,310,000 | 745,367,858 | － | 745,367,858 | 165,057,858 | 28.44 |
| 法定公積 | 13,400,000 | 24,687,507 | － | 24,687,507 | 11,287,507 | 84.24 |
| 未分配盈餘 | 566,910,000 | 720,680,351 | － | 720,680,351 | 153,770,351 | 27.12 |

註：該公司決算未分配盈餘720,680,351元，係按新竹縣政府核定暫列，留待以後年度分配。

| 新竹瓦斯股份有限公司盈虧審定後現金流量表 中華民國114年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |
|  |  |  | 金額 | ％ |
| 營業活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 稅前淨利（淨損） | 173,998,000 | 307,832,784 | 133,834,784 | 76.92 |
| 利息股利之調整 | - 20,133,000 | - 21,562,268 | - 1,429,268 | 7.10 |
| 未計利息股利之稅前淨利（淨損） | 153,865,000 | 286,270,516 | 132,405,516 | 86.05 |
| 調整項目 | 446,376,000 | 254,201,924 | - 192,174,076 | - 43.05 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 600,241,000 | 540,472,440 | - 59,768,560 | - 9.96 |
| 收取利息 | 23,235,000 | 21,551,818 | - 1,683,182 | - 7.24 |
| 退還（支付）所得稅 | - 40,000,000 | - 58,449,494 | - 18,449,494 | 46.12 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 583,476,000 | 503,574,764 | - 79,901,236 | - 13.69 |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 無形資產及其他資產淨減（淨增） | - 1,194,000 | - 2,771,277 | - 1,577,277 | 132.10 |
| 增加基金及長期應收款 | - 3,000,000 | - 40,641,618 | - 37,641,618 | 1,254.72 |
| 增加不動產、廠房及設備 | - 810,111,000 | - 460,118,649 | 349,992,351 | - 43.20 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 814,305,000 | - 503,531,544 | 310,773,456 | - 38.16 |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 其他負債淨增（淨減） | 43,832,000 | 32,218,001 | - 11,613,999 | - 26.50 |
| 發放現金股利 | - 44,057,000 | - 100,000,000 | - 55,943,000 | 126.98 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | - 225,000 | - 67,781,999 | - 67,556,999 | 30,025.33 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | - 231,054,000 | - 67,738,779 | 163,315,221 | - 70.68 |
| 期初現金及約當現金 | 1,948,271,000 | 1,648,715,520 | - 299,555,480 | - 15.38 |
| 期末現金及約當現金 | 1,717,217,000 | 1,580,976,741 | - 136,240,259 | - 7.93 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包含提列備抵呆帳及評價損失、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失（利益）、處理資產損失（利益）、債務整理損失（利益）、其他、押匯貼現及放款淨減（淨增）、流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）。

| 新竹瓦斯股份有限公司盈虧審定後資產負債表 中華民國114年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 114年12月31日 |  | 113年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 5,675,099,686 | 100.00 | 5,563,307,766 | 100.00 | 111,791,920 | 2.01 |
| 流動資產 | 1,970,530,203 | 34.72 | 2,006,159,895 | 36.06 | - 35,629,692 | - 1.78 |
| 現金 | 1,580,976,741 | 27.86 | 1,648,715,520 | 29.64 | - 67,738,779 | - 4.11 |
| 應收款項 | 296,552,955 | 5.23 | 269,262,847 | 4.84 | 27,290,108 | 10.14 |
| 存貨 | 79,805,960 | 1.41 | 76,303,599 | 1.37 | 3,502,361 | 4.59 |
| 預付款項 | 13,194,547 | 0.23 | 11,877,929 | 0.21 | 1,316,618 | 11.08 |
| 基金、投資及長期應收款 | 196,506,211 | 3.46 | 155,864,593 | 2.80 | 40,641,618 | 26.07 |
| 基金 | 196,506,211 | 3.46 | 155,864,593 | 2.80 | 40,641,618 | 26.07 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,500,514,727 | 61.68 | 3,392,709,417 | 60.98 | 107,805,310 | 3.18 |
| 土地 | 615,901,062 | 10.85 | 612,839,122 | 11.02 | 3,061,940 | 0.50 |
| 土地改良物 | 653,180 | 0.01 | 734,327 | 0.01 | - 81,147 | - 11.05 |
| 房屋及建築 | 54,453,886 | 0.96 | 55,990,713 | 1.01 | - 1,536,827 | - 2.74 |
| 機械及設備 | 2,770,048,589 | 48.81 | 2,662,128,348 | 47.85 | 107,920,241 | 4.05 |
| 交通及運輸設備 | 2,487,395 | 0.04 | 3,120,865 | 0.06 | - 633,470 | - 20.30 |
| 什項設備 | 3,272,868 | 0.06 | 3,460,073 | 0.06 | - 187,205 | - 5.41 |
| 購建中固定資產 | 53,697,747 | 0.95 | 54,435,969 | 0.98 | - 738,222 | - 1.36 |
| 無形資產 | 4,945,737 | 0.09 | 6,300,375 | 0.11 | - 1,354,638 | - 21.50 |
| 無形資產 | 4,945,737 | 0.09 | 6,300,375 | 0.11 | - 1,354,638 | - 21.50 |
| 其他資產 | 2,602,808 | 0.05 | 2,273,486 | 0.04 | 329,322 | 14.49 |
| 遞延所得稅資產 | 1,574,965 | 0.03 | 2,104,557 | 0.04 | - 529,592 | - 25.16 |
| 什項資產 | 1,027,843 | 0.02 | 168,929 | 0.00 | 858,914 | 508.45 |
| 合計 | 5,675,099,686 | 100.00 | 5,563,307,766 | 100.00 | 111,791,920 | 2.01 |

註：1.信託代理與保證之或有資產與或有負債，114年底及113年底各有85,966,753元及63,586,736元。

2.存貨成本係採加權平均法計算，期末以成本與淨變現價值孰低衡量。

| 新竹瓦斯股份有限公司盈虧審定後資產負債表（續） 中華民國114年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 114年12月31日 |  | 113年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 負債 | 2,593,713,624 | 45.70 | 2,628,796,770 | 47.25 | - 35,083,146 | - 1.33 |
| 流動負債 | 590,170,954 | 10.40 | 656,924,463 | 11.81 | - 66,753,509 | - 10.16 |
| 應付款項 | 270,995,077 | 4.78 | 266,995,318 | 4.80 | 3,999,759 | 1.50 |
| 預收款項 | 153,156 | 0.00 | 111,856 | 0.00 | 41,300 | 36.92 |
| 合約負債-流動 | 319,022,721 | 5.62 | 389,817,289 | 7.01 | - 70,794,568 | - 18.16 |
| 其他負債 | 2,003,542,670 | 35.30 | 1,971,872,307 | 35.44 | 31,670,363 | 1.61 |
| 負債準備 | 9,874,721 | 0.17 | 13,025,407 | 0.23 | - 3,150,686 | - 24.19 |
| 遞延負債 | 1,608,769,898 | 28.35 | 1,568,461,065 | 28.19 | 40,308,833 | 2.57 |
| 遞延所得稅負債 | 169,978,729 | 3.00 | 169,978,729 | 3.06 | － | － |
| 什項負債 | 214,919,322 | 3.79 | 220,407,106 | 3.96 | - 5,487,784 | - 2.49 |
| 權益 | 3,081,386,062 | 54.30 | 2,934,510,996 | 52.75 | 146,875,066 | 5.01 |
| 資本 | 1,800,000,000 | 31.72 | 1,800,000,000 | 32.35 | － | － |
| 資本 | 1,800,000,000 | 31.72 | 1,800,000,000 | 32.35 | － | － |
| 資本公積 | 96,043,555 | 1.69 | 96,043,555 | 1.73 | － | － |
| 資本公積 | 96,043,555 | 1.69 | 96,043,555 | 1.73 | － | － |
| 保留盈餘（或累積虧損） | 883,417,581 | 15.57 | 736,542,515 | 13.24 | 146,875,066 | 19.94 |
| 已指撥保留盈餘 | 162,737,230 | 2.87 | 138,049,723 | 2.48 | 24,687,507 | 17.88 |
| 未指撥保留盈餘 | 720,680,351 | 12.70 | 598,492,792 | 10.76 | 122,187,559 | 20.42 |
| 累積其他綜合損益 | 301,924,926 | 5.32 | 301,924,926 | 5.43 | － | － |
| 不動產重估增值 | 301,924,926 | 5.32 | 301,924,926 | 5.43 | － | － |
| 合計 | 5,675,099,686 | 100.00 | 5,563,307,766 | 100.00 | 111,791,920 | 2.01 |

3.不動產、廠房及設備之折舊係採直線法計算。

4.期末已提撥退休金資產4,603萬餘元，及提列員工福利負債準備（屬退休金部分）987萬餘元。

（二）新竹肉品市場股份有限公司

新竹肉品市場股份有限公司之前身原為新竹肉品市場，於71年成立，復於73年10月11日改組為公司組織，政府持股100％。截至114年底止，資本額1億元，員工人數31人。依據農產品市場交易法、公司法及農產品批發市場管理辦法等規定，以經營毛豬交易、屠宰為主要業務，調節市場供需及穩定肉價。新竹肉品市場股份有限公司114年度決算，經本室參據會計師查核簽證財務報告，予以書面審核，並派員抽查。茲將查核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

（1）　營運計畫　114年度營運計畫主要有拍賣毛豬與電宰毛豬2項，均未達預計目標，其原因列表分析如次：

| 營運項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  | 增減原因說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ |  |
| A.拍賣毛豬 | 頭 | 205,000 | 164,393 | - 40,607 | - 19.81 | 豬源供應量不足，及受非洲豬瘟疫情影響休市17天，致實際拍賣數較預計減少。 |
| B.電宰毛豬 | 頭 | 130,000 | 109,089 | - 20,911 | - 16.09 | 豬源供應量不足，及受非洲豬瘟疫情影響休市17天，致實際電宰數較預計減少。 |

（2）　固定資產之建設改良擴充計畫　114年度固定資產建設改良擴充預算數1,130萬元，連同113年度轉入數3,269萬餘元，合計可用預算數4,399萬餘元，均屬一般建築及設備。決算支用數3,292萬餘元，較可用預算數減少1,107萬餘元，約25.16％，主要係冷鏈保藏系統相關工程及廠區柏油路整修工程，因未獲中央補助或尚無迫切須予改善，致未予執行所致。

2.　預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，營業利益115萬餘元，營業外利益133萬餘元，稅前淨利249萬餘元，經減除所得稅費用65萬餘元後，審定本期淨利為183萬餘元。

上述營業利益較預算數增加38萬餘元，稅前淨利亦較預算數增加28萬餘元，主要係政府補助收入較預計增加所致。

3.　盈虧撥補之審定

（1）　盈虧之審定　114年度原編決算稅前淨利249萬235元，新竹縣政府彙編決算照數核定，經本室審核結果，尚無不合，審定114度決算稅前淨利亦為249萬235元，減除所得稅費用65萬6,284元，本期淨利183萬3,951元。

（2）　課稅所得之審定　上列稅前淨利，依新竹縣政府核定及本室審核結果，照稅法規定，課稅所得為328萬9,655元，應繳納所得稅為65萬7,931元。

（3）　盈虧撥補　114年度審定本期淨利183萬3,951元，連同累積盈餘5,816萬3,156元，合計5,999萬7,107元，依法分配如次：A.提列法定公積18萬3,395元；B.分配新竹縣政府股息紅利55萬185元；C.未分配盈餘5,926萬3,527元，留待以後年度分配。

4.　現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金1億7,281萬餘元，經營業、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增986萬餘元，期末現金及約當現金為1億8,268萬餘元。其現金及約當現金淨增數與預算淨減數1,290萬元，相距2,276萬餘元，主要係獲各級政府撥入之補助款增加，隨之遞延收入較預計增加所致。又營業活動之淨現金流出4,978萬餘元，主要係償還應付工程款；投資活動之淨現金流出3,277萬餘元，主要係購建不動產、廠房及設備；籌資活動之淨現金流入9,242萬餘元，主要係獲各級政府撥入屬遞延性質之補助款。

茲將新竹肉品市場股份有限公司114年度損益計算、盈虧撥補審定數額、盈虧審定後現金流量與資產負債情形，分別列表如次：

| 新竹肉品市場股份有限公司損益計算審定表 中華民國114度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 營業收入 | 67,857,000 | 74,978,178 | － | 74,978,178 | 7,121,178 | 10.49 |
| 銷貨收入 | 2,443,000 | 2,158,702 | － | 2,158,702 | - 284,298 | - 11.64 |
| 勞務收入 | 50,151,000 | 46,548,692 | － | 46,548,692 | - 3,602,308 | - 7.18 |
| 其他營業收入 | 15,263,000 | 26,270,784 | － | 26,270,784 | 11,007,784 | 72.12 |
| 營業成本 | 67,079,000 | 73,818,350 | － | 73,818,350 | 6,739,350 | 10.05 |
| 銷貨成本 | 1,873,000 | 1,867,116 | － | 1,867,116 | - 5,884 | - 0.31 |
| 勞務成本 | 64,895,000 | 71,643,749 | － | 71,643,749 | 6,748,749 | 10.40 |
| 其他營業成本 | 311,000 | 307,485 | － | 307,485 | - 3,515 | - 1.13 |
| 營業毛利（毛損） | 778,000 | 1,159,828 | － | 1,159,828 | 381,828 | 49.08 |
| 營業利益（損失） | 778,000 | 1,159,828 | － | 1,159,828 | 381,828 | 49.08 |
| 營業外收入 | 2,503,000 | 3,092,787 | － | 3,092,787 | 589,787 | 23.56 |
| 財務收入 | 1,903,000 | 2,275,808 | － | 2,275,808 | 372,808 | 19.59 |
| 其他營業外收入 | 600,000 | 816,979 | － | 816,979 | 216,979 | 36.16 |
| 營業外費用 | 1,072,000 | 1,762,380 | － | 1,762,380 | 690,380 | 64.40 |
| 其他營業外費用 | 1,072,000 | 1,762,380 | － | 1,762,380 | 690,380 | 64.40 |
| 營業外利益（損失） | 1,431,000 | 1,330,407 | － | 1,330,407 | - 100,593 | - 7.03 |
| 稅前淨利（淨損） | 2,209,000 | 2,490,235 | － | 2,490,235 | 281,235 | 12.73 |
| 所得稅費用（利益） | 642,000 | 656,284 | － | 656,284 | 14,284 | 2.22 |
| 本期淨利（淨損） | 1,567,000 | 1,833,951 | － | 1,833,951 | 266,951 | 17.04 |

註：1.新竹肉品市場公司本期淨利1,833,951元，除以加權平均流通在外普通股股數1,000股後，基本每股盈餘1,833.95元。

2.稅前淨利2,490,235元，加計退休金超限數等項目之差異數799,420元後，課稅所得為3,289,655元。應繳納所得稅657,931元，扣除以前年度所得稅調整1,647元，所得稅費用為656,284元。

| 新竹肉品市場股份有限公司盈虧撥補審定表 中華民國114年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 盈餘之部 | 59,666,000 | 59,997,107 | － | 59,997,107 | 331,107 | 0.55 |
| 本期淨利 | 1,567,000 | 1,833,951 | － | 1,833,951 | 266,951 | 17.04 |
| 累積盈餘 | 58,099,000 | 58,163,156 | － | 58,163,156 | 64,156 | 0.11 |
| 分配之部 | 59,666,000 | 59,997,107 | － | 59,997,107 | 331,107 | 0.55 |
| 地方政府所得者 | 470,000 | 550,185 | － | 550,185 | 80,185 | 17.06 |
| 股（官）息紅利 | 470,000 | 550,185 | － | 550,185 | 80,185 | 17.06 |
| 留存事業機關者 | 59,196,000 | 59,446,922 | － | 59,446,922 | 250,922 | 0.42 |
| 法定公積 | 157,000 | 183,395 | － | 183,395 | 26,395 | 16.81 |
| 未分配盈餘 | 59,039,000 | 59,263,527 | － | 59,263,527 | 224,527 | 0.38 |

註：該公司決算未分配盈餘59,263,527元，係按新竹縣政府核定暫列，留待以後年度分配。

| 新竹肉品市場股份有限公司盈虧審定後現金流量表 中華民國114年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |
|  |  |  | 金額 | ％ |
| 營業活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 稅前淨利（淨損） | 2,209,000 | 2,490,235 | 281,235 | 12.73 |
| 利息股利之調整 | - 1,903,000 | - 2,275,808 | - 372,808 | 19.59 |
| 未計利息股利之稅前淨利（淨損） | 306,000 | 214,427 | - 91,573 | - 29.93 |
| 調整項目 | 4,712,000 | - 51,616,017 | - 56,328,017 | -- |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 5,018,000 | - 51,401,590 | - 56,419,590 | -- |
| 收取利息 | 1,903,000 | 2,275,808 | 372,808 | 19.59 |
| 退還（支付）所得稅 | - 642,000 | - 656,284 | - 14,284 | 2.22 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,279,000 | - 49,782,066 | - 56,061,066 | -- |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 無形資產及其他資產淨減（淨增） | 85,000 | 156,382 | 71,382 | 83.98 |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | - 11,300,000 | - 32,927,995 | - 21,627,995 | 191.40 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 11,215,000 | - 32,771,613 | - 21,556,613 | 192.21 |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 增加長期負債 | 563,000 | － | - 563,000 | - 100.00 |
| 其他負債淨增（淨減） | - 8,164,000 | 93,338,309 | 101,502,309 | -- |
| 減少長期負債 | － | - 521,348 | - 521,348 | -- |
| 發放現金股利 | - 363,000 | - 394,928 | - 31,928 | 8.80 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | - 7,964,000 | 92,422,033 | 100,386,033 | -- |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | - 12,900,000 | 9,868,354 | 22,768,354 | -- |
| 期初現金及約當現金 | 174,740,000 | 172,812,623 | - 1,927,377 | - 1.10 |
| 期末現金及約當現金 | 161,840,000 | 182,680,977 | 20,840,977 | 12.88 |

註：1.本表現金及約當現金包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及評價損失、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失（利益）、處理資產損失（利益）、債務整理損失（利益）、其他、押匯貼現及放款淨減（淨增）、流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）。

| 新竹肉品市場股份有限公司盈虧審定後資產負債表 中華民國114年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 114年12月31日 |  | 113年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 445,315,412 | 100.00 | 426,854,754 | 100.00 | 18,460,658 | 4.32 |
| 流動資產 | 186,186,083 | 41.81 | 176,823,477 | 41.42 | 9,362,606 | 5.29 |
| 現金 | 182,680,977 | 41.02 | 172,812,623 | 40.49 | 9,868,354 | 5.71 |
| 應收款項 | 3,321,065 | 0.75 | 3,765,860 | 0.88 | - 444,795 | - 11.81 |
| 存貨 | 150,109 | 0.03 | 227,194 | 0.05 | - 77,085 | - 33.93 |
| 預付款項 | 33,932 | 0.01 | 17,800 | 0.00 | 16,132 | 90.63 |
| 不動產、廠房及設備 | 259,078,329 | 58.18 | 249,823,895 | 58.53 | 9,254,434 | 3.70 |
| 土地 | 6,632,395 | 1.49 | 6,632,395 | 1.55 | － | － |
| 土地改良物 | 935,489 | 0.21 | 1,354,734 | 0.32 | - 419,245 | - 30.95 |
| 房屋及建築 | 120,609,630 | 27.08 | 75,925,133 | 17.79 | 44,684,497 | 58.85 |
| 機械及設備 | 117,354,073 | 26.35 | 91,209,480 | 21.37 | 26,144,593 | 28.66 |
| 交通及運輸設備 | 8,014,259 | 1.80 | 8,495,881 | 1.99 | - 481,622 | - 5.67 |
| 什項設備 | 5,532,483 | 1.24 | 8,325,013 | 1.95 | - 2,792,530 | - 33.54 |
| 購建中固定資產 | － | － | 57,881,259 | 13.56 | - 57,881,259 | - 100.00 |
| 其他資產 | 51,000 | 0.01 | 207,382 | 0.05 | - 156,382 | - 75.41 |
| 什項資產 | 51,000 | 0.01 | 207,382 | 0.05 | - 156,382 | - 75.41 |
| 合計 | 445,315,412 | 100.00 | 426,854,754 | 100.00 | 18,460,658 | 4.32 |
| 負債 | 248,876,655 | 55.89 | 232,108,935 | 54.38 | 16,767,720 | 7.22 |
| 流動負債 | 29,839,998 | 6.70 | 89,057,690 | 20.86 | - 59,217,692 | - 66.49 |
| 應付款項 | 11,947,068 | 2.68 | 69,617,936 | 16.31 | - 57,670,868 | - 82.84 |
| 預收款項 | 17,892,930 | 4.02 | 19,439,754 | 4.55 | - 1,546,824 | - 7.96 |
| 長期負債 | 3,405,406 | 0.76 | 3,926,754 | 0.92 | - 521,348 | - 13.28 |
| 長期債務 | 3,405,406 | 0.76 | 3,926,754 | 0.92 | - 521,348 | - 13.28 |
| 其他負債 | 215,631,251 | 48.42 | 139,124,491 | 32.59 | 76,506,760 | 54.99 |
| 遞延負債 | 189,905,271 | 42.65 | 116,157,504 | 27.21 | 73,747,767 | 63.49 |
| 什項負債 | 25,725,980 | 5.78 | 22,966,987 | 5.38 | 2,758,993 | 12.01 |
| 權益 | 196,438,757 | 44.11 | 194,745,819 | 45.62 | 1,692,938 | 0.87 |
| 資本 | 100,000,000 | 22.46 | 100,000,000 | 23.43 | － | － |
| 資本 | 100,000,000 | 22.46 | 100,000,000 | 23.43 | － | － |
| 資本公積 | 31,932,738 | 7.17 | 31,932,738 | 7.48 | － | － |
| 資本公積 | 31,932,738 | 7.17 | 31,932,738 | 7.48 | － | － |
| 保留盈餘（或累積虧損） | 69,924,777 | 15.70 | 68,641,011 | 16.08 | 1,283,766 | 1.87 |
| 已指撥保留盈餘 | 10,661,250 | 2.39 | 10,477,855 | 2.45 | 183,395 | 1.75 |
| 未指撥保留盈餘 | 59,263,527 | 13.31 | 58,163,156 | 13.63 | 1,100,371 | 1.89 |
| 權益其他項目 | - 5,418,758 | - 1.22 | - 5,827,930 | - 1.37 | 409,172 | - 7.02 |
| 未認列為退休金成本之淨損失 | - 5,418,758 | - 1.22 | - 5,827,930 | - 1.37 | 409,172 | - 7.02 |
| 合計 | 445,315,412 | 100.00 | 426,854,754 | 100.00 | 18,460,658 | 4.32 |

註：1.信託代理與保證之或有資產與或有負債，114年底及113年底各有5,458,483元及6,008,483元。

2.存貨成本係採加權平均法計算，期末以成本與淨變現價值孰低衡量。

3.不動產、廠房及設備之折舊係採直線法計算。

4.期末已提撥退休金資產941萬餘元，及提列應計退休金負債（屬退休金部分）340萬餘元。

貳、非營業部分

一、作業基金

（一）　縣政府主管

1.新竹縣實施平均地權基金

新竹縣政府為辦理照價收買、區段徵收、市地重劃等業務，依據平均地權條例施行細則第14條規定，設立新竹縣實施平均地權基金（含新竹縣平均地權基金、新竹科學工業園區特定區縣轄竹東鎮區段徵收開發計畫建設基金、新竹縣區段徵收開發計畫建設基金及新竹縣市地重劃基金等4個分基金）。該基金114年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，並於期中派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

（1）　營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係辦理照價收買、區段徵收、市地重劃等業務。114年度營運項目4項，實施結果，實際數較原預計增加者1項，減少者3項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 投融資業務成本 | 千元 | 1,441 | 221 | - 1,219 | - 84.66 | 主要係土地標售未如預期，致相關長期投資無法轉列投融資業務成本及依業務需要核實支付所致。 |  |
| 管理及總務費用 | 千元 | 70,230 | 64,079 | - 6,150 | - 8.76 | 主要係土地改良物折舊費用較預計減少所致。 |  |
| 涉及開發工程 之長期投資 | 千元 | 33,468,977 | 6,775 | - 33,462,201 | - 99.98 | 主要係臺灣知識經濟旗艦園區區段徵收開發計畫及變更竹東鎮（工研院暨附近地區）特定區主要計畫區段徵收計畫，中央相關主管機關尚未核定開發，僅支應前置作業費所致。 |  |
| 業務外費用 | 千元 | 21,152 | 21,828 | 676 | 3.20 |  |  |

註：本表係就營運項目實際數與預計數差異達20％或達1百萬元以上者，說明差異原因。

（2）　預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，業務賸餘1億652萬餘元，業務外賸餘9,801萬餘元，審定本期賸餘2億454萬餘元，較預算賸餘9,229萬元，增加1億1,225萬餘元，約121.63％，主要係湖口鄉綜合大樓行政大樓興建工程中義段522地號有償撥用款分期攤還，致業務外收入較預計增加所致。至所屬分預算營運情形，請參閱後附收支餘絀概況表。

（3）　餘絀及撥補之審定

A.　餘絀審定　114年度決算經新竹縣政府核定賸餘204,540,103元，經核尚無不合，予以照數審定。

B.　餘絀撥補　114年度決算審定賸餘204,540,103元，連同前期未分配賸餘3,746,976,930元，合計賸餘3,951,517,033元，經依預算解繳公庫1,000,000,000元後，尚有未分配賸餘2,951,517,033元。

（4）　現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金6億9,255萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增6,098萬餘元，期末現金及約當現金為7億5,354萬餘元；其現金及約當現金淨增數較預算淨增數7,399萬餘元，減少1,301萬餘元，主要係臺灣知識經濟旗艦園區區段徵收開發計畫及變更竹東鎮（工研院暨附近地區）特定區主要計畫區段徵收開發計畫，中央相關主管機關尚未核定，故未辦理開發，致投資活動減少淨現金流出；另因減少長期債務舉借，致籌資活動之淨現金流入隨之減少所致。

茲將該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，暨所屬分預算收支餘絀概況，分別列表如次：

| 新竹縣實施平均地權基金收支餘絀審定表 中華民國114年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務收入 | 171,366,000 | 170,822,933 | － | 170,822,933 | - 543,067 | - 0.32 |
| 租金及權利金收入 | 170,166,000 | 170,165,227 | － | 170,165,227 | - 773 | - 0.00 |
| 投融資業務收入 | 1,200,000 | 657,706 | － | 657,706 | - 542,294 | - 45.19 |
| 業務成本與費用 | 71,671,000 | 64,300,807 | － | 64,300,807 | - 7,370,193 | - 10.28 |
| 投融資業務成本 | 1,441,000 | 221,109 | － | 221,109 | - 1,219,891 | - 84.66 |
| 管理及總務費用 | 70,230,000 | 64,079,698 | － | 64,079,698 | - 6,150,302 | - 8.76 |
| 業務賸餘(短絀) | 99,695,000 | 106,522,126 | － | 106,522,126 | 6,827,126 | 6.85 |
| 業務外收入 | 13,747,000 | 119,846,622 | － | 119,846,622 | 106,099,622 | 771.80 |
| 財務收入 | 7,783,000 | 7,878,482 | － | 7,878,482 | 95,482 | 1.23 |
| 其他業務外收入 | 5,964,000 | 111,968,140 | － | 111,968,140 | 106,004,140 | 1,777.40 |
| 業務外費用 | 21,152,000 | 21,828,645 | － | 21,828,645 | 676,645 | 3.20 |
| 其他業務外費用 | 21,152,000 | 21,828,645 | － | 21,828,645 | 676,645 | 3.20 |
| 業務外賸餘(短絀) | - 7,405,000 | 98,017,977 | － | 98,017,977 | 105,422,977 | -- |
| 本期賸餘(短絀) | 92,290,000 | 204,540,103 | － | 204,540,103 | 112,250,103 | 121.63 |

| 新竹縣實施平均地權基金餘絀撥補審定表 中華民國114年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 |  | 修正數 |  | 決算審定數 |  | 審定數與預算數 比較增減 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 賸餘之部 | 3,791,700,000 | 3,951,517,033 |  | － |  | 3,951,517,033 |  | 159,817,033 | 4.21 |  |
| 本期賸餘 | 92,290,000 | 204,540,103 |  | － |  | 204,540,103 |  | 112,250,103 | 121.63 |  |
| 前期未分配賸餘 | 3,699,410,000 | 3,746,976,930 |  | － |  | 3,746,976,930 |  | 47,566,930 | 1.29 |  |
| 分配之部 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |  | － |  | 1,000,000,000 |  | － | － |  |
| 解繳公庫淨額 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |  | － |  | 1,000,000,000 |  | － | － |  |
| 未分配賸餘 | 2,791,700,000 | 2,951,517,033 |  | － |  | 2,951,517,033 |  | 159,817,033 | 5.72 |  |
| 新竹縣實施平均地權基金餘絀審定後現金流量表 中華民國114年度 單位：新臺幣元元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  |  | 預算數 |  | 決算數 |  | 比較增減 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 金額 |  |  | ％ |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本期賸餘(短絀) |  |  | 92,290,000 |  | 204,540,103 |  | 112,250,103 |  |  | 121.63 |
| 利息股利之調整 |  |  | - 10,570,000 |  | - 7,878,482 |  | 2,691,518 |  |  | - 25.46 |
| 未計利息股利之本期賸餘(短絀) |  |  | 81,720,000 |  | 196,661,621 |  | 114,941,621 |  |  | 140.65 |
| 調整項目 |  |  | 1,050,140,000 |  | 872,891,034 |  | - 177,248,966 |  |  | - 16.88 |
| 未計利息股利之現金流入(流出) |  |  | 1,131,860,000 |  | 1,069,552,655 |  | - 62,307,345 |  |  | - 5.50 |
| 收取利息 |  |  | 10,570,000 |  | 7,878,482 |  | - 2,691,518 |  |  | - 25.46 |
| 業務活動之淨現金流入(流出) |  |  | 1,142,430,000 |  | 1,077,431,137 |  | - 64,998,863 |  |  | - 5.69 |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 |  |  | 31,511,000 |  | 24,832,000 |  | - 6,679,000 |  |  | - 21.20 |
| 減少無形資產及其他資產 |  |  | － |  | 681,818 |  | 681,818 |  |  | -- |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 |  |  | - 33,474,977,000 |  | - 6,775,256 |  | 33,468,201,744 |  |  | - 99.98 |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 |  |  | - 69,110,000 |  | - 8,606,435 |  | 60,503,565 |  |  | - 87.55 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) |  |  | - 33,512,576,000 |  | 10,132,127 |  | 33,522,708,127 |  |  | -- |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 增加長期負債 |  |  | 33,474,977,000 |  | 6,000,000 |  | - 33,468,977,000 |  |  | - 99.98 |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 |  |  | － |  | - 1,746,033 |  | - 1,746,033 |  |  | -- |
| 減少長期負債 |  |  | - 30,832,000 |  | - 30,832,000 |  | － |  |  | － |
| 賸餘分配款 |  |  | - 1,000,000,000 |  | - 1,000,000,000 |  | － |  |  | － |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) |  |  | 32,444,145,000 |  | - 1,026,578,033 |  | - 33,470,723,033 |  |  | -- |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) |  |  | 73,999,000 |  | 60,985,231 |  | - 13,013,769 |  |  | - 17.59 |
| 期初現金及約當現金 |  |  | 784,663,000 |  | 692,558,228 |  | - 92,104,772 |  |  | - 11.74 |
| 期末現金及約當現金 |  |  | 858,662,000 |  | 753,543,459 |  | - 105,118,541 |  |  | - 12.24 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

| 新竹縣實施平均地權基金餘絀審定後平衡表 中華民國114年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 114年12月31日 |  | 113年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 3,501,222,212 | 100.00 | 4,344,152,764 | 100.00 | - 842,930,552 | - 19.40 |
| 流動資產 | 3,009,017,855 | 85.94 | 3,798,287,374 | 87.43 | - 789,269,519 | - 20.78 |
| 現金 | 753,543,459 | 21.52 | 692,558,228 | 15.94 | 60,985,231 | 8.81 |
| 流動金融資產 | 66,400,000 | 1.90 | 66,400,000 | 1.53 | － | － |
| 應收款項 | 2,184,871,901 | 62.40 | 3,035,126,651 | 69.87 | - 850,254,750 | - 28.01 |
| 預付款項 | 4,202,495 | 0.12 | 4,202,495 | 0.10 | － | － |
| 投資、長期應收款、 貸墊款及準備金 | 343,444,525 | 9.81 | 361,766,768 | 8.33 | - 18,322,243 | - 5.06 |
| 其他長期投資 | 226,799,133 | 6.48 | 220,023,877 | 5.06 | 6,775,256 | 3.08 |
| 長期貸款 | 111,190,000 | 3.18 | 136,022,000 | 3.13 | - 24,832,000 | - 18.26 |
| 準備金 | 5,455,392 | 0.16 | 5,720,891 | 0.13 | - 265,499 | - 4.64 |
| 不動產、廠房及設備 | 141,616,960 | 4.04 | 176,273,932 | 4.06 | - 34,656,972 | - 19.66 |
| 土地改良物 | 133,000,963 | 3.80 | 176,264,370 | 4.06 | - 43,263,407 | - 24.54 |
| 機械及設備 | 1,559 | 0.00 | 1,559 | 0.00 | － | － |
| 交通及運輸設備 | 7,615 | 0.00 | 7,615 | 0.00 | － | － |
| 什項設備 | 388 | 0.00 | 388 | 0.00 | － | － |
| 購建中固定資產 | 8,606,435 | 0.25 | － | － | 8,606,435 | -- |
| 其他資產 | 7,142,872 | 0.20 | 7,824,690 | 0.18 | - 681,818 | - 8.71 |
| 什項資產 | 7,142,872 | 0.20 | 7,824,690 | 0.18 | - 681,818 | - 8.71 |
| 合計 | 3,501,222,212 | 100.00 | 4,344,152,764 | 100.00 | - 842,930,552 | - 19.40 |
| 負債 | 432,516,029 | 12.35 | 479,986,684 | 11.05 | - 47,470,655 | - 9.89 |
| 流動負債 | 249,323,476 | 7.12 | 269,950,599 | 6.21 | - 20,627,123 | - 7.64 |
| 應付款項 | 231,275,059 | 6.61 | 232,120,444 | 5.34 | - 845,385 | - 0.36 |
| 預收款項 | 18,048,417 | 0.52 | 37,830,155 | 0.87 | - 19,781,738 | - 52.29 |
| 長期負債 | 111,190,000 | 3.18 | 136,022,000 | 3.13 | - 24,832,000 | - 18.26 |
| 長期債務 | 111,190,000 | 3.18 | 136,022,000 | 3.13 | - 24,832,000 | - 18.26 |
| 其他負債 | 72,002,553 | 2.06 | 74,014,085 | 1.70 | - 2,011,532 | - 2.72 |
| 什項負債 | 72,002,553 | 2.06 | 74,014,085 | 1.70 | - 2,011,532 | - 2.72 |
| 淨值 | 3,068,706,183 | 87.65 | 3,864,166,080 | 88.95 | - 795,459,897 | - 20.59 |
| 基金 | 117,189,150 | 3.35 | 117,189,150 | 2.70 | － | － |
| 基金 | 117,189,150 | 3.35 | 117,189,150 | 2.70 | － | － |
| 累積餘絀 | 2,951,517,033 | 84.30 | 3,746,976,930 | 86.25 | - 795,459,897 | - 21.23 |
| 累積賸餘 | 2,951,517,033 | 84.30 | 3,746,976,930 | 86.25 | - 795,459,897 | - 21.23 |
| 合計 | 3,501,222,212 | 100.00 | 4,344,152,764 | 100.00 | - 842,930,552 | - 19.40 |

註：信託代理與保證資產（負債），114年底及113年底各有109,645元及1,548,668元。

| 新竹縣實施平均地權基金所屬分預算收支餘絀概況表 中華民國114年度 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分預算名稱 | 業務 收入 | 業務成本 與費用 | 業務賸餘(短絀) | 業務外 收入 | 業務外 費用 | 業務外賸餘 (短絀) | 本期賸餘(短絀) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 預算數 | 審定數 | 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 新竹縣平均 地權基金 | 170,165 | 63,904 | 106,260 | 96,131 | 21,828 | 74,302 | 90,474 | 180,562 | 90,088 | 99.57 |
| 新竹科學工業園區特定區縣轄竹東鎮區段徵收開 發計畫建設基金 | － | 174 | - 174 | 1,320 | － | 1,320 | 662 | 1,145 | 483 | 73.00 |
| 新竹縣區段 徵收開發 計畫建設基金 | － | － | － | 59 | － | 59 | 66 | 59 | - 6 | - 10.00 |
| 新竹縣市地 重劃基金 | 657 | 221 | 436 | 22,335 | － | 22,335 | 1,088 | 22,772 | 21,684 | 1,993.01 |

註：本表係依本室審定該基金決算數額編列。

2.新竹縣產業園區開發管理基金

新竹縣政府為因應投資開發工業區之公民營事業、土地所有權人、興辦工業人為編定工業區及擴展工業，申請增加毗連非都市土地所繳交回饋金之處理，依據產業創新條例規定，設置新竹縣產業園區開發管理基金。該基金114年度營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

（1）　營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫為辦理新竹縣鳳山工業區及AI智慧園區之開發案等2案開發所須之業務成本與費用。114年度預計支用4,813萬餘元，實際支用3,862萬餘元，較預計減少951萬餘元，約19.77％。其中鳳山工業區開發計畫業經委託民間廠商辦理園區之開發、租售及管理相關事宜，區內土地計有24坵塊，已全數出售，並於111年12月完成開發成本收支總結算相關作業；另AI智慧園區之產業專用區(一)由緯創資通股份有限公司、智邦科技股份有限公司、普生股份有限公司及義隆電子股份有限公司等4家核准設定地上權，申請人於110年3月完成簽約，產業專用區(二)由申請人智邦科技股份有限公司於111年1月完成簽約，114年度依計畫進度辦理。

（2）　預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，業務賸餘2,035萬餘元，業務外賸餘631萬餘元，審定本期賸餘2,666萬餘元，較預算賸餘85萬餘元，增加2,580萬餘元，主要係新增國碩科技工業股份有限公司及創奕智能科技產業園區回饋金，致業務收入較預計增加。

（3）　餘絀及撥補之審定

A.　餘絀審定　114年度決算經新竹縣政府核定賸餘26,664,648元，經核尚無不合，予以照數審定。

B.　餘絀撥補　114年度決算審定賸餘26,664,648元，連同前期未分配賸餘746,136,836元，合計賸餘772,801,484元，經依預算解繳公庫100,000,000元後，尚有未分配賸餘672,801,484元。

（4）　現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金8億8,881萬餘元，經業務及籌資活動結果，現金及約當現金淨減7,506萬餘元，期末現金及約當現金為8億1,375萬餘元；其現金及約當現金淨減數較預算淨減數9,907萬餘元，減少2,400萬餘元，主要係新增國碩科技工業股份有限公司及創奕智能科技產業園區回饋金，業務活動之淨現金流入增加所致。

茲將該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 新竹縣產業園區開發管理基金收支餘絀審定表 中華民國114年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 |  | 決算數 |  | 修正數 |  | 決算審定數 |  | 審定數與預算數 比較增減 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 |  | ％ |  |
| 業務收入 | 44,934,000 |  | 58,974,592 |  | － |  | 58,974,592 |  | 14,040,592 |  | 31.25 |  |
| 勞務收入 | 16,667,000 |  | 29,539,711 |  | － |  | 29,539,711 |  | 12,872,711 |  | 77.23 |  |
| 租金及權利金收入 | 28,232,000 |  | 29,434,881 |  | － |  | 29,434,881 |  | 1,202,881 |  | 4.26 |  |
| 徵收及依法分配收入 | 35,000 |  | － |  | － |  | － |  | - 35,000 |  | - 100.00 |  |
| 業務成本與費用 | 48,136,000 |  | 38,621,148 |  | － |  | 38,621,148 |  | - 9,514,852 |  | - 19.77 |  |
| 業務費用 | 48,058,000 |  | 38,582,088 |  | － |  | 38,582,088 |  | - 9,475,912 |  | - 19.72 |  |
| 管理及總務費用 | 78,000 |  | 39,060 |  | － |  | 39,060 |  | - 38,940 |  | - 49.92 |  |
| 業務賸餘（短絀） | - 3,202,000 |  | 20,353,444 |  | － |  | 20,353,444 |  | 23,555,444 |  | -- |  |
| 業務外收入 | 4,057,000 |  | 6,311,204 |  | － |  | 6,311,204 |  | 2,254,204 |  | 55.56 |  |
| 財務收入 | 4,057,000 |  | 6,244,968 |  | － |  | 6,244,968 |  | 2,187,968 |  | 53.93 |  |
| 其他業務外收入 | － |  | 66,236 |  | － |  | 66,236 |  | 66,236 |  | -- |  |
| 業務外賸餘（短絀） | 4,057,000 |  | 6,311,204 |  | － |  | 6,311,204 |  | 2,254,204 |  | 55.56 |  |
| 本期賸餘（短絀） | 855,000 |  | 26,664,648 |  | － |  | 26,664,648 |  | 25,809,648 |  | 3,018.67 |  |
| 新竹縣產業園區開發管理基金餘絀撥補審定表 中華民國114年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  | 預算數 |  | 決算數 |  | 修正數 |  | 決算審定數 |  | 審定數與預算數 比較增減 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 |  | ％ |  |
| 賸餘之部 |  | 515,563,000 |  | 772,801,484 |  | － |  | 772,801,484 |  | 257,238,484 |  | 49.89 |  |
| 本期賸餘 |  | 855,000 |  | 26,664,648 |  | － |  | 26,664,648 |  | 25,809,648 |  | 3,018.67 |  |
| 前期未分配賸餘 |  | 514,708,000 |  | 746,136,836 |  | － |  | 746,136,836 |  | 231,428,836 |  | 44.96 |  |
| 分配之部 |  | 100,000,000 |  | 100,000,000 |  | － |  | 100,000,000 |  | － |  | － |  |
| 解繳公庫淨額 |  | 100,000,000 |  | 100,000,000 |  | － |  | 100,000,000 |  | － |  | － |  |
| 未分配賸餘 |  | 415,563,000 |  | 672,801,484 |  | － |  | 672,801,484 |  | 257,238,484 |  | 61.90 |  |

| 新竹縣產業園區開發管理基金餘絀審定後現金流量表 中華民國114年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |
|  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） | 855,000 | 26,664,648 | 25,809,648 | 3,018.67 |
| 利息股利之調整 | - 4,057,000 | - 6,244,968 | - 2,187,968 | 53.93 |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | - 3,202,000 | 20,419,680 | 23,621,680 | -- |
| 調整項目 | 70,000 | - 1,840,783 | - 1,910,783 | -- |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | - 3,132,000 | 18,578,897 | 21,710,897 | -- |
| 收取利息 | 4,057,000 | 6,244,968 | 2,187,968 | 53.93 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 925,000 | 24,823,865 | 23,898,865 | 2,583.66 |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | － | 109,804 | 109,804 | -- |
| 賸餘分配款 | - 100,000,000 | - 100,000,000 | － | － |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | - 100,000,000 | - 99,890,196 | 109,804 | - 0.11 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | - 99,075,000 | - 75,066,331 | 24,008,669 | - 24.23 |
| 期初現金及約當現金 | 542,676,000 | 888,819,928 | 346,143,928 | 63.78 |
| 期末現金及約當現金 | 443,601,000 | 813,753,597 | 370,152,597 | 83.44 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

| 新竹縣產業園區開發管理基金餘絀審定後平衡表 中華民國114年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 114年12月31日 |  | 113年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 814,348,606 | 100.00 | 889,545,247 | 100.00 | - 75,196,641 | - 8.45 |
| 流動資產 | 813,753,597 | 99.93 | 888,881,254 | 99.93 | - 75,127,657 | - 8.45 |
| 現金 | 813,753,597 | 99.93 | 888,819,928 | 99.92 | - 75,066,331 | - 8.45 |
| 應收款項 | － | － | 30,000 | 0.00 | - 30,000 | - 100.00 |
| 預付款項 | － | － | 31,326 | 0.00 | - 31,326 | - 100.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 595,009 | 0.07 | 663,993 | 0.07 | - 68,984 | - 10.39 |
| 機械及設備 | 2,280 | 0.00 | 21,110 | 0.00 | - 18,830 | - 89.20 |
| 交通及運輸設備 | 592,729 | 0.07 | 642,883 | 0.07 | - 50,154 | - 7.80 |
| 合計 | 814,348,606 | 100.00 | 889,545,247 | 100.00 | - 75,196,641 | - 8.45 |
| 負債 | 141,547,122 | 17.38 | 143,408,411 | 16.12 | - 1,861,289 | - 1.30 |
| 流動負債 | 141,369,938 | 17.36 | 143,341,031 | 16.11 | - 1,971,093 | - 1.38 |
| 應付款項 | 9,193,491 | 1.13 | 11,181,699 | 1.26 | - 1,988,208 | - 17.78 |
| 預收款項 | 132,176,447 | 16.23 | 132,159,332 | 14.86 | 17,115 | 0.01 |
| 其他負債 | 177,184 | 0.02 | 67,380 | 0.01 | 109,804 | 162.96 |
| 什項負債 | 177,184 | 0.02 | 67,380 | 0.01 | 109,804 | 162.96 |
| 淨值 | 672,801,484 | 82.62 | 746,136,836 | 83.88 | - 73,335,352 | - 9.83 |
| 累積餘絀 | 672,801,484 | 82.62 | 746,136,836 | 83.88 | - 73,335,352 | - 9.83 |
| 累積賸餘 | 672,801,484 | 82.62 | 746,136,836 | 83.88 | - 73,335,352 | - 9.83 |
| 合計 | 814,348,606 | 100.00 | 889,545,247 | 100.00 | - 75,196,641 | - 8.45 |

3.新竹縣公有收費停車場作業基金

新竹縣政府為加速興建新竹縣公共停車場設施，提高停車管理效能，改善停車環境，依據停車場法規定，設置新竹縣公有收費停車場作業基金。該基金114年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

（1）　營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係為管理新竹縣停車場並執行停車場相關業務、補助鄉鎮市公所各項公共設施費用及公共運輸營運補貼等。114年度營運項目6項，實施結果，實際數較原預計增加者3項，減少者3項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 租金及權利金收入 | 千元 | 234,332 | 250,727 | 16,395 | 7.00 | 主要係停車場委託經營權利金收入較預計增加。 |
| 其他業務收入 | 千元 | 71,170 | 30,223 | - 40,946 | - 57.53 | 主要係公車成本調整及中央補助比例異動，致中央撥付市區公車營運補貼較預計減少。 |
| 業務外收入 | 千元 | 6,119 | 16,654 | 10,535 | 172.18 | 主要係新竹縣嘉豐國小公有地下停車場興建工程土石方折讓，致雜項收入較預計增加。 |
| 業務費用 | 千元 | 19,283 | 13,763 | - 5,519 | - 28.62 | 主要係縣治停車場綜合商業大樓等訴訟案均已定讞，專業服務費用較預計減少所致。 |
| 管理及總務費用 | 千元 | 280,191 | 232,967 | - 47,223 | - 16.85 | 主要市區汽車客運業營運虧損補貼較預計減少所致。 |
| 業務外費用 | 千元 | 3,782 | 7,846 | 4,064 | 107.47 | 主要係雜項費用較預計增加所致。 |

註：本表係就營運項目實際數與預計數差異達20％或達1百萬元以上者，說明差異原因。

（2）　預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，業務賸餘3,422萬餘元，業務外賸餘880萬餘元，審定本期賸餘4,302萬餘元，較預算賸餘836萬餘元，增加3,466萬餘元，主要係市區汽車客運業營運虧損補貼較預計減少所致。

（3）　餘絀及撥補之審定

A.　餘絀審定　114年度決算經新竹縣政府核定賸餘43,029,246元，經核尚無不合，予以照數審定。

B.　餘絀撥補　114年度決算審定賸餘43,029,246元，連同前期未分配賸餘503,368,928元，合計賸餘546,398,174元，經依預算解繳公庫100,000,000元後，尚有未分配賸餘446,398,174元。

（4）　現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金5億5,866萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減1億3,163萬餘元，期末現金及約當現金為4億2,703萬餘元；其現金及約當現金淨減數較預算淨減數7,750萬餘元，增加5,412萬餘元，主要係應付款項減少，致業務活動淨現金流入減少；111至112年度縣治停車場綜合商業大樓建築物修繕工程於114年度完成驗收，投資活動淨現金流出增加所致。

茲將該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 新竹縣公有收費停車場作業基金收支餘絀審定表 中華民國114年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務收入 | 305,502,000 | 280,951,470 | － | 280,951,470 | - 24,550,530 | - 8.04 |
| 租金及權利金收入 | 234,332,000 | 250,727,744 | － | 250,727,744 | 16,395,744 | 7.00 |
| 其他業務收入 | 71,170,000 | 30,223,726 | － | 30,223,726 | - 40,946,274 | - 57.53 |
| 業務成本與費用 | 299,474,000 | 246,730,301 | － | 246,730,301 | - 52,743,699 | - 17.61 |
| 業務費用 | 19,283,000 | 13,763,296 | － | 13,763,296 | - 5,519,704 | - 28.62 |
| 管理及總務費用 | 280,191,000 | 232,967,005 | － | 232,967,005 | - 47,223,995 | - 16.85 |
| 業務賸餘（短絀） | 6,028,000 | 34,221,169 | － | 34,221,169 | 28,193,169 | 467.70 |
| 業務外收入 | 6,119,000 | 16,654,641 | － | 16,654,641 | 10,535,641 | 172.18 |
| 財務收入 | 3,750,000 | 4,359,471 | － | 4,359,471 | 609,471 | 16.25 |
| 其他業務外收入 | 2,369,000 | 12,295,170 | － | 12,295,170 | 9,926,170 | 419.00 |
| 業務外費用 | 3,782,000 | 7,846,564 | － | 7,846,564 | 4,064,564 | 107.47 |
| 財務費用 | 3,782,000 | 2,998,984 | － | 2,998,984 | - 783,016 | - 20.70 |
| 其他業務外費用 | － | 4,847,580 | － | 4,847,580 | 4,847,580 | -- |
| 業務外賸餘（短絀） | 2,337,000 | 8,808,077 | － | 8,808,077 | 6,471,077 | 276.90 |
| 本期賸餘（短絀） | 8,365,000 | 43,029,246 | － | 43,029,246 | 34,664,246 | 414.40 |

| 新竹縣公有收費停車場作業基金餘絀撥補審定表 中華民國114年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 賸餘之部 | 416,328,000 | 546,398,174 | － | 546,398,174 | 130,070,174 | 31.24 |
| 本期賸餘 | 8,365,000 | 43,029,246 | － | 43,029,246 | 34,664,246 | 414.40 |
| 前期未分配賸餘 | 407,963,000 | 503,368,928 | － | 503,368,928 | 95,405,928 | 23.39 |
| 分配之部 | 100,000,000 | 100,000,000 | － | 100,000,000 | － | － |
| 解繳公庫淨額 | 100,000,000 | 100,000,000 | － | 100,000,000 | － | － |
| 未分配賸餘 | 316,328,000 | 446,398,174 | － | 446,398,174 | 130,070,174 | 41.12 |

| 新竹縣公有收費停車場作業基金餘絀審定後現金流量表 中華民國114年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |
|  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） | 8,365,000 | 43,029,246 | 34,664,246 | 414.40 |
| 利息股利之調整 | 32,000 | - 1,360,487 | - 1,392,487 | -- |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | 8,397,000 | 41,668,759 | 33,271,759 | 396.23 |
| 調整項目 | 49,694,000 | - 23,171,226 | - 72,865,226 | -- |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 58,091,000 | 18,497,533 | - 39,593,467 | - 68.16 |
| 收取利息 | 3,750,000 | 4,359,471 | 609,471 | 16.25 |
| 支付利息 | - 3,782,000 | - 3,018,004 | 763,996 | - 20.20 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 58,059,000 | 19,839,000 | - 38,220,000 | - 65.83 |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 減少無形資產及其他資產 | － | 843,352 | 843,352 | -- |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | － | - 23,909,680 | - 23,909,680 | -- |
| 增加無形資產及其他資產 | － | - 6,816,994 | - 6,816,994 | -- |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | － | - 29,883,322 | - 29,883,322 | -- |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | － | 1,223,530 | 1,223,530 | -- |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | - 24,566,000 | - 11,811,478 | 12,754,522 | - 51.92 |
| 減少長期負債 | - 11,000,000 | - 11,000,000 | － | － |
| 賸餘分配款 | - 100,000,000 | - 100,000,000 | － | － |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | - 135,566,000 | - 121,587,948 | 13,978,052 | - 10.31 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | - 77,507,000 | - 131,632,270 | - 54,125,270 | 69.83 |
| 期初現金及約當現金 | 374,462,000 | 558,665,639 | 184,203,639 | 49.19 |
| 期末現金及約當現金 | 296,955,000 | 427,033,369 | 130,078,369 | 43.80 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

| 新竹縣公有收費停車場作業基金餘絀審定後平衡表 中華民國114年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 114年12月31日 |  | 113年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 1,423,815,710 | 100.00 | 1,557,774,323 | 100.00 | - 133,958,613 | - 8.60 |
| 流動資產 | 583,419,638 | 40.98 | 728,711,285 | 46.78 | - 145,291,647 | - 19.94 |
| 現金 | 427,033,369 | 29.99 | 558,665,639 | 35.86 | - 131,632,270 | - 23.56 |
| 應收款項 | 147,571,196 | 10.36 | 160,445,919 | 10.30 | - 12,874,723 | - 8.02 |
| 預付款項 | 8,815,073 | 0.62 | 9,599,727 | 0.62 | - 784,654 | - 8.17 |
| 不動產、廠房及設備 | 832,369,072 | 58.46 | 824,256,076 | 52.91 | 8,112,996 | 0.98 |
| 土地 | 86,987,611 | 6.11 | 86,987,611 | 5.58 | － | － |
| 土地改良物 | 259,269,358 | 18.21 | 235,736,107 | 15.13 | 23,533,251 | 9.98 |
| 房屋及建築 | 482,808,520 | 33.91 | 496,312,205 | 31.86 | - 13,503,685 | - 2.72 |
| 機械及設備 | 784,581 | 0.06 | 921,131 | 0.06 | - 136,550 | - 14.82 |
| 交通及運輸設備 | 2,416,085 | 0.17 | 4,138,763 | 0.27 | - 1,722,678 | - 41.62 |
| 什項設備 | 102,917 | 0.01 | 160,259 | 0.01 | - 57,342 | - 35.78 |
| 無形資產 | 7,436,300 | 0.52 | 3,372,910 | 0.22 | 4,063,390 | 120.47 |
| 無形資產 | 7,436,300 | 0.52 | 3,372,910 | 0.22 | 4,063,390 | 120.47 |
| 其他資產 | 590,700 | 0.04 | 1,434,052 | 0.09 | - 843,352 | - 58.81 |
| 什項資產 | 590,700 | 0.04 | 1,434,052 | 0.09 | - 843,352 | - 58.81 |
| 合計 | 1,423,815,710 | 100.00 | 1,557,774,323 | 100.00 | - 133,958,613 | - 8.60 |
| 負債 | 730,581,625 | 51.31 | 807,569,484 | 51.84 | - 76,987,859 | - 9.53 |
| 流動負債 | 223,147,402 | 15.67 | 278,547,313 | 17.88 | - 55,399,911 | - 19.89 |
| 應付款項 | 207,686,964 | 14.59 | 262,437,773 | 16.85 | - 54,750,809 | - 20.86 |
| 預收款項 | 15,460,438 | 1.09 | 16,109,540 | 1.03 | - 649,102 | - 4.03 |
| 長期負債 | 134,446,000 | 9.44 | 145,446,000 | 9.34 | - 11,000,000 | - 7.56 |
| 長期債務 | 134,446,000 | 9.44 | 145,446,000 | 9.34 | - 11,000,000 | - 7.56 |
| 其他負債 | 372,988,223 | 26.20 | 383,576,171 | 24.62 | - 10,587,948 | - 2.76 |
| 遞延負債 | 361,448,861 | 25.39 | 364,970,933 | 23.43 | - 3,522,072 | - 0.97 |
| 什項負債 | 11,539,362 | 0.81 | 18,605,238 | 1.19 | - 7,065,876 | - 37.98 |
| 淨值 | 693,234,085 | 48.69 | 750,204,839 | 48.16 | - 56,970,754 | - 7.59 |
| 基金 | 200,188,180 | 14.06 | 200,188,180 | 12.85 | － | － |
| 基金 | 200,188,180 | 14.06 | 200,188,180 | 12.85 | － | － |
| 公積 | 168,000 | 0.01 | 168,000 | 0.01 | － | － |
| 資本公積 | 168,000 | 0.01 | 168,000 | 0.01 | － | － |
| 累積餘絀 | 446,398,174 | 31.35 | 503,368,928 | 32.31 | - 56,970,754 | - 11.32 |
| 累積賸餘 | 446,398,174 | 31.35 | 503,368,928 | 32.31 | - 56,970,754 | - 11.32 |
| 淨值其他項目 | 46,479,731 | 3.26 | 46,479,731 | 2.98 | － | － |
| 累積其他綜合餘絀 | 46,479,731 | 3.26 | 46,479,731 | 2.98 | － | － |
| 合計 | 1,423,815,710 | 100.00 | 1,557,774,323 | 100.00 | - 133,958,613 | - 8.60 |

註：信託代理與保證資產（負債），114年底及113年底各有41,663,588元及39,314,719元。

4.新竹縣公共造產基金

新竹縣政府為充裕縣庫財源，依據新竹縣公共造產基金收支保管及運用辦法、內政部公共造產獎助及管理辦法暨其他相關法令規定，設置新竹縣公共造產基金。該基金114年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

（1）　營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係辦理新竹縣公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統標租及河川疏濬等業務。114年度預計收取租金及權利金收入1,200萬元，實際為1,200萬餘元，較預計增加9,647元，約0.08％，主要係太陽光電發電系統標租案收取之權利金較預計增加所致。

（2）　預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，業務賸餘343萬餘元，業務外賸餘37萬餘元，審定本期賸餘381萬餘元，較預算賸餘358萬餘元，增加23萬餘元，約6.46％，主要係辦理公有房舍屋頂設置太陽光電相關業務費用依實際需要減少支用所致。

（3）　餘絀及撥補之審定

A.　餘絀審定　114年度決算經新竹縣政府核定賸餘3,814,396元，經核尚無不合，予以照數審定。

B.　餘絀撥補　114年度決算審定賸餘3,814,396元，連同前期未分配賸餘15,227,021元，合計賸餘19,041,417元，全數列為未分配賸餘。

（4）　現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金4,896萬餘元，經業務活動結果，現金及約當現金淨增442萬餘元，期末現金及約當現金為5,338萬餘元；其現金及約當現金淨增數較預算淨增數419萬餘元，增加22萬餘元，主要係本期賸餘較預計增加，業務活動之淨現金流入增加所致。

茲將該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 新竹縣公共造產基金收支餘絀審定表 中華民國114年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務收入 | 12,000,000 | 12,009,647 | － | 12,009,647 | 9,647 | 0.08 |
| 租金及權利金收入 | 12,000,000 | 12,009,647 | － | 12,009,647 | 9,647 | 0.08 |
| 業務成本與費用 | 8,822,000 | 8,571,323 | － | 8,571,323 | - 250,677 | - 2.84 |
| 出租資產成本 | 6,323,000 | 6,155,809 | － | 6,155,809 | - 167,191 | - 2.64 |
| 管理及總務費用 | 2,499,000 | 2,415,514 | － | 2,415,514 | - 83,486 | - 3.34 |
| 業務賸餘（短絀） | 3,178,000 | 3,438,324 | － | 3,438,324 | 260,324 | 8.19 |
| 業務外收入 | 405,000 | 388,554 | － | 388,554 | - 16,446 | - 4.06 |
| 財務收入 | 355,000 | 388,554 | － | 388,554 | 33,554 | 9.45 |
| 其他業務外收入 | 50,000 | － | － | － | - 50,000 | - 100.00 |
| 業務外費用 | － | 12,482 | － | 12,482 | 12,482 | -- |
| 其他業務外費用 | － | 12,482 | － | 12,482 | 12,482 | -- |
| 業務外賸餘（短絀） | 405,000 | 376,072 | － | 376,072 | - 28,928 | - 7.14 |
| 本期賸餘（短絀） | 3,583,000 | 3,814,396 | － | 3,814,396 | 231,396 | 6.46 |

| 新竹縣公共造產基金餘絀撥補審定表 中華民國114年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 賸餘之部 | 14,350,000 | 19,041,417 | － | 19,041,417 | 4,691,417 | 32.69 |
| 本期賸餘 | 3,583,000 | 3,814,396 | － | 3,814,396 | 231,396 | 6.46 |
| 前期未分配賸餘 | 10,767,000 | 15,227,021 | － | 15,227,021 | 4,460,021 | 41.42 |
| 未分配賸餘 | 14,350,000 | 19,041,417 | － | 19,041,417 | 4,691,417 | 32.69 |

| 新竹縣公共造產基金餘絀審定後現金流量表 中華民國114年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |
|  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） | 3,583,000 | 3,814,396 | 231,396 | 6.46 |
| 利息股利之調整 | - 355,000 | - 388,554 | - 33,554 | 9.45 |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | 3,228,000 | 3,425,842 | 197,842 | 6.13 |
| 調整項目 | 614,000 | 609,444 | - 4,556 | - 0.74 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 3,842,000 | 4,035,286 | 193,286 | 5.03 |
| 收取利息 | 355,000 | 388,554 | 33,554 | 9.45 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 4,197,000 | 4,423,840 | 226,840 | 5.40 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 4,197,000 | 4,423,840 | 226,840 | 5.40 |
| 期初現金及約當現金 | 44,507,000 | 48,963,112 | 4,456,112 | 10.01 |
| 期末現金及約當現金 | 48,704,000 | 53,386,952 | 4,682,952 | 9.62 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

| 新竹縣公共造產基金餘絀審定後平衡表 中華民國114年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 114年12月31日 |  | 113年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 54,728,686 | 100.00 | 50,914,290 | 100.00 | 3,814,396 | 7.49 |
| 流動資產 | 54,701,927 | 99.95 | 50,875,049 | 99.92 | 3,826,878 | 7.52 |
| 現金 | 53,386,952 | 97.55 | 48,963,112 | 96.17 | 4,423,840 | 9.04 |
| 預付款項 | 1,314,975 | 2.40 | 1,911,937 | 3.76 | - 596,962 | - 31.22 |
| 不動產、廠房及設備 | 26,759 | 0.05 | 39,241 | 0.08 | - 12,482 | - 31.81 |
| 機械及設備 | 9,450 | 0.02 | 12,003 | 0.02 | - 2,553 | - 21.27 |
| 交通及運輸設備 | 17,309 | 0.03 | 22,029 | 0.04 | - 4,720 | - 21.43 |
| 什項設備 | － | － | 5,209 | 0.01 | - 5,209 | - 100.00 |
| 合計 | 54,728,686 | 100.00 | 50,914,290 | 100.00 | 3,814,396 | 7.49 |
| 負債 | 10,687,269 | 19.53 | 10,687,269 | 20.99 | － | － |
| 流動負債 | 10,400,000 | 19.00 | 10,400,000 | 20.43 | － | － |
| 應付款項 | 10,400,000 | 19.00 | 10,400,000 | 20.43 | － | － |
| 其他負債 | 287,269 | 0.52 | 287,269 | 0.56 | － | － |
| 什項負債 | 287,269 | 0.52 | 287,269 | 0.56 | － | － |
| 淨值 | 44,041,417 | 80.47 | 40,227,021 | 79.01 | 3,814,396 | 9.48 |
| 基金 | 25,000,000 | 45.68 | 25,000,000 | 49.10 | － | － |
| 基金 | 25,000,000 | 45.68 | 25,000,000 | 49.10 | － | － |
| 累積餘絀 | 19,041,417 | 34.79 | 15,227,021 | 29.91 | 3,814,396 | 25.05 |
| 累積賸餘 | 19,041,417 | 34.79 | 15,227,021 | 29.91 | 3,814,396 | 25.05 |
| 合計 | 54,728,686 | 100.00 | 50,914,290 | 100.00 | 3,814,396 | 7.49 |

註：信託代理與保證資產（負債），114年底及113年底均為13,500,000元。

（二）衛生局主管

新竹縣醫療作業基金

新竹縣政府為維護縣民健康，提升醫療服務品質，設置新竹縣醫療作業基金，由衛生局及所屬13鄉鎮市衛生所組成。該基金114年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

（1）營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係13個鄉鎮市衛生所辦理門診醫療業務。114年度預計辦理醫療門診26萬5,611人次，實際為25萬5,618人次，較預計減少9,993人次，約3.76％，主要係醫療及預防保健門診人次較預計減少所致。

（2）預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，業務短絀1,098萬餘元，業務外賸餘1,788萬餘元，審定本期賸餘690萬餘元，較預算賸餘440萬餘元，增加249萬餘元，約56.63％，主要係衛生福利部中央健康保險署（下稱健保署）補付以前年度健保醫療給付款較預計增加所致。該基金因用人費用占醫療收入比率逾50％，因而醫療收入淨額扣抵醫療成本後，產生醫療業務短絀641萬餘元，連同管理及總務費用、研究發展及訓練費用，計發生業務短絀1,098萬餘元，主要係健保署撥付以前年度健保醫療給付款產生業務外賸餘1,788萬餘元挹注，爰由絀轉餘。

（3）餘絀及撥補之審定

A.　餘絀審定　114年度決算經新竹縣政府核定賸餘6,902,562元，經核尚無不合，予以照數審定。

B.　餘絀撥補　114年度決算審定賸餘6,902,562元，連同前期未分配賸餘45,220,178元，合計賸餘52,122,740元，經依預算解繳公庫5,000,000元後，尚有未分配賸餘47,122,740元。

（4）現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金4,815萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增399萬餘元，期末現金及約當現金為5,214萬餘元；其現金及約當現金淨增數與預算淨減數87萬餘元，相距486萬餘元，主要係本期賸餘較預計增加，業務活動之淨現金流入增加所致。

茲將該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 新竹縣醫療作業基金收支餘絀審定表 中華民國114年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務收入 | 102,201,000 | 93,613,167 | － | 93,613,167 | - 8,587,833 | - 8.40 |
| 醫療收入 | 102,201,000 | 93,613,167 | － | 93,613,167 | - 8,587,833 | - 8.40 |
| 業務成本與費用 | 111,389,000 | 104,593,648 | － | 104,593,648 | - 6,795,352 | - 6.10 |
| 醫療成本 | 106,153,000 | 100,024,081 | － | 100,024,081 | - 6,128,919 | - 5.77 |
| 管理及總務費用 | 4,875,000 | 4,289,969 | － | 4,289,969 | - 585,031 | - 12.00 |
| 研究發展及訓練費用 | 361,000 | 279,598 | － | 279,598 | - 81,402 | - 22.55 |
| 業務賸餘（短絀） | - 9,188,000 | - 10,980,481 | － | - 10,980,481 | - 1,792,481 | 19.51 |
| 業務外收入 | 14,014,000 | 19,453,019 | － | 19,453,019 | 5,439,019 | 38.81 |
| 財務收入 | 153,000 | 209,699 | － | 209,699 | 56,699 | 37.06 |
| 其他業務外收入 | 13,861,000 | 19,243,320 | － | 19,243,320 | 5,382,320 | 38.83 |
| 業務外費用 | 419,000 | 1,569,976 | － | 1,569,976 | 1,150,976 | 274.70 |
| 其他業務外費用 | 419,000 | 1,569,976 | － | 1,569,976 | 1,150,976 | 274.70 |
| 業務外賸餘（短絀） | 13,595,000 | 17,883,043 | － | 17,883,043 | 4,288,043 | 31.54 |
| 本期賸餘（短絀） | 4,407,000 | 6,902,562 | － | 6,902,562 | 2,495,562 | 56.63 |

| 新竹縣醫療作業基金餘絀撥補審定表 中華民國114年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 賸餘之部 | 53,959,000 | 52,122,740 | － | 52,122,740 | - 1,836,260 | - 3.40 |
| 本期賸餘 | 4,407,000 | 6,902,562 | － | 6,902,562 | 2,495,562 | 56.63 |
| 前期未分配賸餘 | 49,552,000 | 45,220,178 | － | 45,220,178 | - 4,331,822 | - 8.74 |
| 分配之部 | 5,000,000 | 5,000,000 | － | 5,000,000 | － | － |
| 解繳公庫淨額 | 5,000,000 | 5,000,000 | － | 5,000,000 | － | － |
| 未分配賸餘 | 48,959,000 | 47,122,740 | － | 47,122,740 | - 1,836,260 | - 3.75 |

| 新竹縣醫療作業基金餘絀審定後現金流量表 中華民國114年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |
|  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） | 4,407,000 | 6,902,562 | 2,495,562 | 56.63 |
| 利息股利之調整 | - 153,000 | - 209,699 | - 56,699 | 37.06 |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | 4,254,000 | 6,692,863 | 2,438,863 | 57.33 |
| 調整項目 | 2,209,000 | 4,031,139 | 1,822,139 | 82.49 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 6,463,000 | 10,724,002 | 4,261,002 | 65.93 |
| 收取利息 | 153,000 | 209,699 | 56,699 | 37.06 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 6,616,000 | 10,933,701 | 4,317,701 | 65.26 |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | - 2,490,000 | - 1,906,071 | 583,929 | - 23.45 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 2,490,000 | - 1,906,071 | 583,929 | - 23.45 |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | － | - 34,591 | - 34,591 | -- |
| 賸餘分配款 | - 5,000,000 | - 5,000,000 | － | － |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | - 5,000,000 | - 5,034,591 | - 34,591 | 0.69 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | - 874,000 | 3,993,039 | 4,867,039 | -- |
| 期初現金及約當現金 | 52,561,000 | 48,156,608 | - 4,404,392 | - 8.38 |
| 期末現金及約當現金 | 51,687,000 | 52,149,647 | 462,647 | 0.90 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

| 新竹縣醫療作業基金餘絀審定後平衡表 中華民國114年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 114年12月31日 |  | 113年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 71,882,279 | 100.00 | 68,587,348 | 100.00 | 3,294,931 | 4.80 |
| 流動資產 | 62,811,495 | 87.38 | 59,734,306 | 87.09 | 3,077,189 | 5.15 |
| 現金 | 52,149,647 | 72.55 | 48,156,608 | 70.21 | 3,993,039 | 8.29 |
| 應收款項 | 9,338,108 | 12.99 | 10,222,502 | 14.90 | - 884,394 | - 8.65 |
| 存貨 | 1,323,740 | 1.84 | 1,355,196 | 1.98 | - 31,456 | - 2.32 |
| 不動產、廠房及設備 | 9,070,784 | 12.62 | 8,853,042 | 12.91 | 217,742 | 2.46 |
| 房屋及建築 | 3,505,524 | 4.88 | 3,613,926 | 5.27 | - 108,402 | - 3.00 |
| 機械及設備 | 2,673,840 | 3.72 | 2,490,410 | 3.63 | 183,430 | 7.37 |
| 交通及運輸設備 | 164,357 | 0.23 | 203,255 | 0.30 | - 38,898 | - 19.14 |
| 什項設備 | 2,727,063 | 3.79 | 2,545,451 | 3.71 | 181,612 | 7.13 |
| 合計 | 71,882,279 | 100.00 | 68,587,348 | 100.00 | 3,294,931 | 4.80 |
| 負債 | 16,266,986 | 22.63 | 14,874,617 | 21.69 | 1,392,369 | 9.36 |
| 流動負債 | 16,023,990 | 22.29 | 14,597,030 | 21.28 | 1,426,960 | 9.78 |
| 應付款項 | 16,023,990 | 22.29 | 14,597,030 | 21.28 | 1,426,960 | 9.78 |
| 其他負債 | 242,996 | 0.34 | 277,587 | 0.40 | - 34,591 | - 12.46 |
| 什項負債 | 242,996 | 0.34 | 277,587 | 0.40 | - 34,591 | - 12.46 |
| 淨值 | 55,615,293 | 77.37 | 53,712,731 | 78.31 | 1,902,562 | 3.54 |
| 基金 | 6,430,653 | 8.95 | 6,430,653 | 9.38 | － | － |
| 基金 | 6,430,653 | 8.95 | 6,430,653 | 9.38 | － | － |
| 公積 | 2,061,900 | 2.87 | 2,061,900 | 3.01 | － | － |
| 資本公積 | 2,061,900 | 2.87 | 2,061,900 | 3.01 | － | － |
| 累積餘絀 | 47,122,740 | 65.56 | 45,220,178 | 65.93 | 1,902,562 | 4.21 |
| 累積賸餘 | 47,122,740 | 65.56 | 45,220,178 | 65.93 | 1,902,562 | 4.21 |
| 合計 | 71,882,279 | 100.00 | 68,587,348 | 100.00 | 3,294,931 | 4.80 |

二、特別收入基金

（一）　縣政府主管

1.新竹縣公益彩券盈餘分配基金

新竹縣政府為有效管理運用公益彩券發行條例發行之公益彩券盈餘分配款，依據新竹縣公益彩券盈餘分配基金收支保管及運用辦法規定，設置新竹縣公益彩券盈餘分配基金。該基金114年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

（1）　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係運用公益彩券盈餘之分配款，辦理社會救助及社會福利服務等。114年度業務計畫2項，實施結果，實際數較原預計增加及減少者各1項，其執行情形如次：

A.　社會救助計畫　預計補助2,327萬餘元，實際為2,248萬餘元，較預計減少78萬餘元，約3.39％，主要係辦理低收入戶生活扶助補助案件較預計減少所致。

B.　社會福利服務計畫　預計數3億8,878萬餘元，實際數5億6,077萬餘元，較預計增加1億7,199萬餘元，約44.24％，主要係辦理新竹縣婦幼館2樓增建及新竹縣輔具資源中心暨樂齡創生群聚增建等工程依實際進度撥款，擴充改良房屋建築及設備支出較預計增加所致。

（2）　預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，審定本期短絀1億7,887萬餘元，較預算短絀1億8,974萬餘元，減少1,086萬餘元，約5.73％，主要係公益彩券盈餘分配收入較預計增加所致。

（3）　餘絀之審定

114年度決算經新竹縣政府核定短絀178,877,534元，經核尚無不合，予以照數審定。

（4）　現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金5億6,188萬餘元，經業務及投資活動結果，現金及約當現金淨減1億8,473萬餘元，期末現金及約當現金為3億7,715萬餘元。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 新竹縣公益彩券盈餘分配基金來源用途及餘絀審定表 中華民國114年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 |  | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 222,317,000 | 404,381,876 | － |  | 404,381,876 | 182,064,876 | 81.89 |
| 徵收及依法分配收入 | 221,507,000 | 383,804,962 | － |  | 383,804,962 | 162,297,962 | 73.27 |
| 財產收入 | 800,000 | 4,382,864 | － |  | 4,382,864 | 3,582,864 | 447.86 |
| 其他收入 | 10,000 | 16,194,050 | － |  | 16,194,050 | 16,184,050 | 161,840.50 |
| 基金用途 | 412,058,000 | 583,259,410 | － |  | 583,259,410 | 171,201,410 | 41.55 |
| 社會救助計畫 | 23,273,000 | 22,484,125 | － |  | 22,484,125 | - 788,875 | - 3.39 |
| 社會福利服務計畫 | 388,785,000 | 560,775,285 | － |  | 560,775,285 | 171,990,285 | 44.24 |
| 本期賸餘(短絀) | - 189,741,000 | - 178,877,534 | － |  | - 178,877,534 | 10,863,466 | - 5.73 |
| 期初基金餘額 | 189,741,000 | 490,120,156 | － |  | 490,120,156 | 300,379,156 | 158.31 |
| 期末基金餘額 | － | 311,242,622 | － |  | 311,242,622 | 311,242,622 | -- |
| 註：本表社會福利服務計畫決算審定數560,775,285元，包含以前年度保留數之執行數104,371,073元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新竹縣公益彩券盈餘分配基金餘絀審定後現金流量表 中華民國114年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  |  |  | 決算數 |  |  |  |  |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本期賸餘(短絀) |  |  |  | - 57,737,978 |  |  |  |  |
| 調整非現金項目 |  |  |  | - 3,460,954 |  |  |  |  |
| 業務活動之淨現金流入(流出) |  |  |  | - 61,198,932 |  |  |  |  |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 |  |  |  | - 123,532,650 |  |  |  |  |
| 投資活動之淨現金流入（流出） |  |  |  | - 123,532,650 |  |  |  |  |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) |  |  |  | - 184,731,582 |  |  |  |  |
| 期初現金及約當現金 |  |  |  | 561,882,985 |  |  |  |  |
| 期末現金及約當現金 |  |  |  | 377,151,403 |  |  |  |  |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

| 新竹縣公益彩券盈餘分配基金餘絀審定後平衡表 中華民國114年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 114年12月31日 |  | 113年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 724,217,488 | 100.00 | 788,542,865 | 100.00 | - 64,325,377 | - 8.16 |
| 流動資產 | 381,523,763 | 52.68 | 566,988,696 | 71.90 | - 185,464,933 | - 32.71 |
| 現金 | 377,151,403 | 52.08 | 561,882,985 | 71.26 | - 184,731,582 | - 32.88 |
| 應收款項 | 4,372,360 | 0.60 | 5,087,613 | 0.65 | - 715,253 | - 14.06 |
| 預付款項 | － | － | 18,098 | 0.00 | - 18,098 | - 100.00 |
| 固定資產 | 342,693,725 | 47.32 | 221,554,169 | 28.10 | 121,139,556 | 54.68 |
| 房屋建築及設備 | 13,820,817 | 1.91 | 14,379,435 | 1.82 | - 558,618 | - 3.88 |
| 機械及設備 | 1,475,592 | 0.20 | 1,321,712 | 0.17 | 153,880 | 11.64 |
| 交通及運輸設備 | 4,107,855 | 0.57 | 4,467,739 | 0.57 | - 359,884 | - 8.06 |
| 雜項設備 | 2,582,272 | 0.36 | 3,006,086 | 0.38 | - 423,814 | - 14.10 |
| 購建中固定資產 | 320,707,189 | 44.28 | 198,379,197 | 25.16 | 122,327,992 | 61.66 |
| 合計 | 724,217,488 | 100.00 | 788,542,865 | 100.00 | - 64,325,377 | - 8.16 |
| 負債 | 70,281,141 | 9.70 | 76,868,540 | 9.75 | - 6,587,399 | - 8.57 |
| 流動負債 | 70,281,141 | 9.70 | 76,868,540 | 9.75 | - 6,587,399 | - 8.57 |
| 應付款項 | 70,281,141 | 9.70 | 76,868,540 | 9.75 | - 6,587,399 | - 8.57 |
| 淨資產 | 653,936,347 | 90.30 | 711,674,325 | 90.25 | - 57,737,978 | - 8.11 |
| 淨資產 | 653,936,347 | 90.30 | 711,674,325 | 90.25 | - 57,737,978 | - 8.11 |
| 淨資產 | 653,936,347 | 90.30 | 711,674,325 | 90.25 | - 57,737,978 | - 8.11 |
| 合計 | 724,217,488 | 100.00 | 788,542,865 | 100.00 | - 64,325,377 | - 8.16 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

2.新竹縣農業發展基金

新竹縣政府為增進農民福利及農業發展、平衡農業以外產業對土地需求，促進土地合理分配與利用，達成地利共享之目標，依據農業發展條例與農業用地變更回饋金撥繳及分配利用辦法等規定，設置新竹縣農業發展基金。該基金114年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

（1）　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理農業發展相關事項。114年度主要業務計畫10項，實施結果，實際數較原預計增加者1項，減少者6項，相同者2項，未執行者1項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 補助鄉鎮公所辦理加強 農地利用管理及農村環境改善計畫 | 千元 | 1,802 | 1,500 | - 302 | - 16.76 |  |
| 輔導改善草食動物生產 乳牛群品種改良計畫及 提升芻料品質與產量計畫 | 千元 | 200 | 160 | - 40 | - 20.00 | 依業務實際需要減少支用所致。 |
| 寶山鄉明湖段及雙園段山坡地 劃出委託技術服務案 | 千元 | 738 | 737 | - 0 | - 0.07 |  |
| 辦理休閒農業及農業推廣 相關計畫及獎勵金 | 千元 | 2,100 | 2,050 | - 50 | - 2.38 |  |
| 補助各農會辦理員工講習訓練、 休閒農業、農業推廣與食農教育 等相關活動計畫及獎勵金 | 千元 | 5,360 | 5,360 | － | － |  |
| 補助養豬協會辦理畜牧廢棄資源 回收車營運管理計畫 | 千元 | 1,500 | 1,590 | 90 | 6.06 |  |
| 補助各鄉鎮市農會、社區發展 協會辦理農業產業文化活動計畫 | 千元 | 6,500 | 5,994 | - 506 | - 7.78 |  |
| 補助各鄉鎮市農會、茶花學會辦理 茶花推廣暨產業文化活動 | 千元 | 300 | 300 | － | － |  |
| 農地違規檢舉獎金 | 千元 | 48 | 3 | - 45 | - 93.75 | 依業務實際需要減少支用所致。 |
| 獎勵新竹縣十大神農及傑出農民獎金 | 千元 | 200 | － | - 200 | - 100.00 | 已於113年底提前完成補助。 |

註：本表係就業務計畫實際數與預計數差異達20％或達1百萬元以上者，說明差異原因。

（2）　預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，審定本期賸餘1,049萬餘元，與預算短絀313萬元，相距1,362萬餘元，主要係農地變更繳交之回饋金較預計增加所致。

（3）　餘絀之審定

114年度決算經新竹縣政府核定賸餘10,490,069元，經核尚無不合，予以照數審定。

（4）　現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金4,846萬餘元，經業務及投資活動結果，現金及約當現金淨增681萬餘元，期末現金及約當現金為5,528萬餘元。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 新竹縣農業發展基金來源用途及餘絀審定表 中華民國114年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 20,070,000 | 32,150,880 | － | 32,150,880 | 12,080,880 | 60.19 |
| 農政收入 | 20,000,000 | 31,744,201 | － | 31,744,201 | 11,744,201 | 58.72 |
| 財產收入 | 70,000 | 372,789 | － | 372,789 | 302,789 | 432.56 |
| 其他收入 | － | 33,890 | － | 33,890 | 33,890 | -- |
| 基金用途 | 23,200,000 | 21,660,811 | － | 21,660,811 | - 1,539,189 | - 6.63 |
| 一般行政管理計畫 | 23,200,000 | 21,660,811 | － | 21,660,811 | - 1,539,189 | - 6.63 |
| 本期賸餘（短絀） | - 3,130,000 | 10,490,069 | － | 10,490,069 | 13,620,069 | -- |
| 期初基金餘額 | 12,790,000 | 36,913,059 | － | 36,913,059 | 24,123,059 | 188.61 |
| 期末基金餘額 | 9,660,000 | 47,403,128 | － | 47,403,128 | 37,743,128 | 390.72 |

| 新竹縣農業發展基金餘絀審定後現金流量表 中華民國114年度 單位：新臺幣元 |  |
| --- | --- |
| 項目 | 決算數 |
| 業務活動之現金流量 |  |
| 本期賸餘（短絀） | 10,261,956 |
| 調整非現金項目 | - 2,070,566 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 8,191,390 |
| 投資活動之現金流量 |  |
| 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | - 1,375,000 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 1,375,000 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 6,816,390 |
| 期初現金及約當現金 | 48,464,326 |
| 期末現金及約當現金 | 55,280,716 |
| 註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。 3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。 |  |

| 新竹縣農業發展基金餘絀審定後平衡表 中華民國114年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 114年12月31日 |  | 113年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 63,588,689 | 100.00 | 56,927,868 | 100.00 | 6,660,821 | 11.70 |
| 流動資產 | 55,280,716 | 86.93 | 48,464,326 | 85.13 | 6,816,390 | 14.06 |
| 現金 | 55,280,716 | 86.93 | 48,464,326 | 85.13 | 6,816,390 | 14.06 |
| 長期貸墊款及準備金 | 916,820 | 1.44 | 844,276 | 1.48 | 72,544 | 8.59 |
| 準備金 | 916,820 | 1.44 | 844,276 | 1.48 | 72,544 | 8.59 |
| 固定資產 | 2,155,434 | 3.39 | 2,975,115 | 5.23 | - 819,681 | - 27.55 |
| 土地改良物 | 1,144,042 | 1.80 | 1,232,986 | 2.17 | - 88,944 | - 7.21 |
| 房屋建築及設備 | 251,231 | 0.40 | 718,438 | 1.26 | - 467,207 | - 65.03 |
| 機械及設備 | 51,370 | 0.08 | 117,236 | 0.21 | - 65,866 | - 56.18 |
| 交通及運輸設備 | 657,406 | 1.03 | 852,100 | 1.50 | - 194,694 | - 22.85 |
| 雜項設備 | 51,385 | 0.08 | 54,355 | 0.10 | - 2,970 | - 5.46 |
| 無形資產 | 5,235,719 | 8.23 | 4,644,151 | 8.16 | 591,568 | 12.74 |
| 無形資產 | 5,235,719 | 8.23 | 4,644,151 | 8.16 | 591,568 | 12.74 |
| 合計 | 63,588,689 | 100.00 | 56,927,868 | 100.00 | 6,660,821 | 11.70 |
| 負債 | 8,794,408 | 13.83 | 12,395,543 | 21.77 | - 3,601,135 | - 29.05 |
| 流動負債 | 7,877,588 | 12.39 | 11,551,267 | 20.29 | - 3,673,679 | - 31.80 |
| 應付款項 | 7,877,588 | 12.39 | 11,551,267 | 20.29 | - 3,673,679 | - 31.80 |
| 其他負債 | 916,820 | 1.44 | 844,276 | 1.48 | 72,544 | 8.59 |
| 什項負債 | 916,820 | 1.44 | 844,276 | 1.48 | 72,544 | 8.59 |
| 淨資產 | 54,794,281 | 86.17 | 44,532,325 | 78.23 | 10,261,956 | 23.04 |
| 淨資產 | 54,794,281 | 86.17 | 44,532,325 | 78.23 | 10,261,956 | 23.04 |
| 淨資產 | 54,794,281 | 86.17 | 44,532,325 | 78.23 | 10,261,956 | 23.04 |
| 合計 | 63,588,689 | 100.00 | 56,927,868 | 100.00 | 6,660,821 | 11.70 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

3.新竹縣身心障礙者就業基金

新竹縣政府為辦理促進身心障礙者就業等事項，依據身心障礙者權益保障法規定，設立新竹縣身心障礙者就業基金。該基金114年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

（1）　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係運用進用身心障礙者之義務機關（構）繳納之差額補助費，辦理身心障礙者就業福利相關措施。114年度業務計畫2項，實施結果，實際數均較原預計減少，其執行情形如次：

A.　身心障礙福利設施補助計畫　預計支出3,898萬餘元，實際為3,139萬餘元，較預計減少758萬餘元，約19.46％，主要係依庇護工場申請金額核實補助所致。

B.　一般行政管理計畫　預計支出8,938萬餘元，實際為2,285萬餘元，較預計減少6,653萬餘元，約74.43％，主要係新竹縣特殊教育資源大樓興建工程尚在辦理中所致。

（2）　預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，審定本期賸餘2,274萬餘元，與預算短絀5,640萬餘元，相距7,914萬餘元，主要係新竹縣特殊教育資源大樓興建工程尚在辦理中，擴充改良房屋建築及設備支出較預計減少所致。

（3）　餘絀之審定

114年度決算經新竹縣政府核定賸餘22,741,132元，經核尚無不合，予以照數審定。

（4）　現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金6億9,746萬餘元，經業務活動結果，現金及約當現金淨增2,777萬餘元，期末現金及約當現金為7億2,523萬餘元。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 新竹縣身心障礙者就業基金來源用途及餘絀審定表 中華民國114年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 71,967,000 | 76,991,526 | － | 76,991,526 | 5,024,526 | 6.98 |
| 徵收及依法分配收入 | 57,682,000 | 63,715,352 | － | 63,715,352 | 6,033,352 | 10.46 |
| 財產收入 | 4,592,000 | 5,953,596 | － | 5,953,596 | 1,361,596 | 29.65 |
| 政府撥入收入 | 9,693,000 | 7,271,696 | － | 7,271,696 | - 2,421,304 | - 24.98 |
| 其他收入 | － | 50,882 | － | 50,882 | 50,882 | -- |
| 基金用途 | 128,372,000 | 54,250,394 | － | 54,250,394 | - 74,121,606 | - 57.74 |
| 身心障礙福利 設施補助計畫 | 38,984,000 | 31,396,761 | － | 31,396,761 | - 7,587,239 | - 19.46 |
| 一般行政管理計畫 | 89,388,000 | 22,853,633 | － | 22,853,633 | - 66,534,367 | - 74.43 |
| 本期賸餘(短絀) | - 56,405,000 | 22,741,132 | － | 22,741,132 | 79,146,132 | -- |
| 期初基金餘額 | 688,698,000 | 711,316,431 | － | 711,316,431 | 22,618,431 | 3.28 |
| 期末基金餘額 | 632,293,000 | 734,057,563 | － | 734,057,563 | 101,764,563 | 16.09 |

| 新竹縣身心障礙者就業基金餘絀審定後現金流量表 中華民國114年度 單位：新臺幣元 |  |
| --- | --- |
| 項目 | 決算數 |
| 業務活動之現金流量 |  |
| 本期賸餘(短絀) | 22,654,318 |
| 調整非現金項目 | 5,116,135 |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | 27,770,453 |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | 27,770,453 |
| 期初現金及約當現金 | 697,461,146 |
| 期末現金及約當現金 | 725,231,599 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

| 新竹縣身心障礙者就業基金餘絀審定後平衡表 中華民國114年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 114年12月31日 |  | 113年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 752,959,120 | 100.00 | 722,829,280 | 100.00 | 30,129,840 | 4.17 |
| 流動資產 | 741,549,058 | 98.48 | 711,433,671 | 98.42 | 30,115,387 | 4.23 |
| 現金 | 725,231,599 | 96.32 | 697,461,146 | 96.49 | 27,770,453 | 3.98 |
| 應收款項 | 15,377,459 | 2.04 | 13,972,525 | 1.93 | 1,404,934 | 10.05 |
| 預付款項 | 940,000 | 0.12 | － | － | 940,000 | -- |
| 長期貸墊款及準備金 | 1,797,180 | 0.24 | 1,695,913 | 0.23 | 101,267 | 5.97 |
| 準備金 | 1,797,180 | 0.24 | 1,695,913 | 0.23 | 101,267 | 5.97 |
| 固定資產 | 9,612,882 | 1.28 | 9,699,696 | 1.34 | - 86,814 | - 0.90 |
| 機械及設備 | 1,268 | 0.00 | 1,268 | 0.00 | － | － |
| 交通及運輸設備 | 239,181 | 0.03 | 325,995 | 0.05 | - 86,814 | - 26.63 |
| 雜項設備 | 433 | 0.00 | 433 | 0.00 | － | － |
| 購建中固定資產 | 9,372,000 | 1.24 | 9,372,000 | 1.30 | － | － |
| 合計 | 752,959,120 | 100.00 | 722,829,280 | 100.00 | 30,129,840 | 4.17 |
| 負債 | 9,288,675 | 1.23 | 1,813,153 | 0.25 | 7,475,522 | 412.29 |
| 流動負債 | 7,491,495 | 0.99 | 117,240 | 0.02 | 7,374,255 | 6,289.88 |
| 應付款項 | 7,491,495 | 0.99 | 117,240 | 0.02 | 7,374,255 | 6,289.88 |
| 其他負債 | 1,797,180 | 0.24 | 1,695,913 | 0.23 | 101,267 | 5.97 |
| 什項負債 | 1,797,180 | 0.24 | 1,695,913 | 0.23 | 101,267 | 5.97 |
| 淨資產 | 743,670,445 | 98.77 | 721,016,127 | 99.75 | 22,654,318 | 3.14 |
| 淨資產 | 743,670,445 | 98.77 | 721,016,127 | 99.75 | 22,654,318 | 3.14 |
| 淨資產 | 743,670,445 | 98.77 | 721,016,127 | 99.75 | 22,654,318 | 3.14 |
| 合計 | 752,959,120 | 100.00 | 722,829,280 | 100.00 | 30,129,840 | 4.17 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

（二）　教育局主管

新竹縣地方教育發展基金

新竹縣政府為促進教育健全發展，合理分配及運用教育資源，提升教育經費運用績效，依據教育基本法及教育經費編列與管理法等規定，設立新竹縣地方教育發展基金，並於100年1月1日改制為特別收入基金（含新竹縣政府教育局等123個分基金）。該基金114年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並於期中派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

（1）　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理高中及高職教育、國民教育、學前教育、特殊教育、終身教育、體育及衛生教育、訓練教育、青年教育、一般行政管理、建築及設備等。114年度業務計畫10項，實施結果，實際數較原預計增加者5項，減少者5項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 高中及高職教育計畫 | 千元 | 364,502 | 375,342 | 10,840 | 2.97 | 主要係用人費用辦理超支併決算所致。 |
| 國民教育計畫 | 千元 | 9,571,648 | 9,583,960 | 12,312 | 0.13 | 主要係用人費用辦理超支併決算所致。 |
| 學前教育計畫 | 千元 | 2,453,886 | 2,306,763 | - 147,122 | - 6.00 | 主要係辦理子女對策計畫及學前幼兒就學補助相關經費等配合中央實際補助金額執行，或計畫採學年度屬跨年度計畫所致。 |
| 特殊教育計畫 | 千元 | 291,862 | 150,892 | - 140,969 | - 48.30 | 主要係中央經費核定較晚，部分計畫未及於年度前辦畢，及部分計畫採學年度屬跨年度計畫所致。 |
| 終身教育計畫 | 千元 | 104,897 | 112,055 | 7,158 | 6.82 | 主要係114年度兒童節禮品及教師節敬師獎勵金辦理超支併決算。 |
| 體育及衛生教育計畫 | 千元 | 401,582 | 342,681 | - 58,900 | - 14.67 | 主要係配合中央實際補助金額執行，或計畫採學年度屬跨年度計畫所致。 |
| 訓練教育計畫 | 千元 | 101,115 | 91,831 | - 9,283 | - 9.18 | 主要係數據通信費等各項費用依實際情形支付所致。 |
| 青年教育計畫 | 千元 | 54,629 | 60,849 | 6,220 | 11.39 | 主要係推動青年參與公共事務深化計畫、國民中學技藝教育課程計畫等辦理超支併決算所致。 |
| 一般行政管理計畫 | 千元 | 1,382,663 | 1,313,987 | - 68,675 | - 4.97 | 主要係優惠存款利息差額補貼核實支付及各項費用賸餘。 |
| 建築及設備計畫 | 千元 | 3,627,103 | 3,761,057 | 133,954 | 3.69 | 主要係辦理新設校興建等多項工程以前年度保留款，於114年度執行所致。 |

註：本表係就業務計畫實際數與預計數差異達20％或達1百萬元以上者，說明差異原因。

（2）　預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，審定本期賸餘1億9,786萬餘元，與預算短絀5億243萬餘元，相距7億29萬餘元，主要係雜項收入較預計增加所致。

（3）　餘絀之審定

114年度決算經新竹縣政府核定賸餘197,868,598元，經核尚無不合，予以照數審定。

（4）　現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金71億949萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增2億2,664萬餘元，期末現金及約當現金為73億3,614萬餘元。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 新竹縣地方教育發展基金來源用途及餘絀審定表 中華民國114年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 17,851,456,000 | 18,297,293,082 | － | 18,297,293,082 | 445,837,082 | 2.50 |
| 徵收及依法分配收入 | 959,000 | 18,992,619 | － | 18,992,619 | 18,033,619 | 1,880.46 |
| 勞務收入 | 15,806,000 | 10,528,300 | － | 10,528,300 | - 5,277,700 | - 33.39 |
| 財產收入 | 27,558,000 | 29,243,887 | － | 29,243,887 | 1,685,887 | 6.12 |
| 政府撥入收入 | 17,779,898,000 | 17,819,633,921 | － | 17,819,633,921 | 39,735,921 | 0.22 |
| 規費收入 | － | 60 | － | 60 | 60 | -- |
| 教學收入 | 25,307,000 | 24,069,805 | － | 24,069,805 | - 1,237,195 | - 4.89 |
| 其他收入 | 1,928,000 | 394,824,490 | － | 394,824,490 | 392,896,490 | 20,378.45 |
| 基金用途 | 18,353,887,000 | 18,099,424,484 | － | 18,099,424,484 | - 254,462,516 | - 1.39 |
| 高中及高職教育計畫 | 364,502,000 | 375,342,956 | － | 375,342,956 | 10,840,956 | 2.97 |
| 國民教育計畫 | 9,571,648,000 | 9,583,960,402 | － | 9,583,960,402 | 12,312,402 | 0.13 |
| 學前教育計畫 | 2,453,886,000 | 2,306,763,823 | － | 2,306,763,823 | - 147,122,177 | - 6.00 |
| 特殊教育計畫 | 291,862,000 | 150,892,829 | － | 150,892,829 | - 140,969,171 | - 48.30 |
| 終身教育計畫 | 104,897,000 | 112,055,853 | － | 112,055,853 | 7,158,853 | 6.82 |
| 體育及衛生教育計畫 | 401,582,000 | 342,681,736 | － | 342,681,736 | - 58,900,264 | - 14.67 |
| 訓練教育計畫 | 101,115,000 | 91,831,835 | － | 91,831,835 | - 9,283,165 | - 9.18 |
| 青年教育計畫 | 54,629,000 | 60,849,709 | － | 60,849,709 | 6,220,709 | 11.39 |
| 一般行政管理計畫 | 1,382,663,000 | 1,313,987,774 | － | 1,313,987,774 | - 68,675,226 | - 4.97 |
| 建築及設備計畫 | 3,627,103,000 | 3,761,057,567 | － | 3,761,057,567 | 133,954,567 | 3.69 |
| 本期賸餘（短絀） | - 502,431,000 | 197,868,598 | － | 197,868,598 | 700,299,598 | -- |
| 期初基金餘額 | 1,549,286,000 | 4,970,202,139 | － | 4,970,202,139 | 3,420,916,139 | 220.81 |
| 期末基金餘額 | 1,046,855,000 | 5,168,070,737 | － | 5,168,070,737 | 4,121,215,737 | 393.68 |

註：本表建築及設備計畫決算審定數3,761,057,567元，包含114年度報准先行辦理數之執行數50,075,866元及以前年度保留數之執行數1,757,716,905元。

| 新竹縣地方教育發展基金餘絀審定後現金流量表 中華民國114年度 單位：新臺幣元 |  |
| --- | --- |
| 項目 | 決算數 |
| 業務活動之現金流量 |  |
| 本期賸餘（短絀） | 2,632,811,445 |
| 調整非現金項目 | 186,623,969 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 2,819,435,414 |
| 投資活動之現金流量 |  |
| 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | 333,110 |
| 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | - 2,591,968,326 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 2,591,635,216 |
| 籌資活動之現金流量 |  |
| 增加短期債務及其他負債 | 453,555,238 |
| 減少短期債務及其他負債 | - 454,709,454 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | - 1,154,216 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 226,645,982 |
| 期初現金及約當現金 | 7,109,495,546 |
| 期末現金及約當現金 | 7,336,141,528 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

| 新竹縣地方教育發展基金餘絀審定後平衡表 中華民國114年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 114年12月31日 |  | 113年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 25,312,997,032 | 100.00 | 25,162,130,818 | 100.00 | 150,866,214 | 0.60 |
| 流動資產 | 7,987,281,889 | 31.55 | 7,762,974,706 | 30.85 | 224,307,183 | 2.89 |
| 現金 | 7,336,141,528 | 28.98 | 7,109,495,546 | 28.25 | 226,645,982 | 3.19 |
| 應收款項 | 917,036 | 0.00 | 679,695 | 0.00 | 237,341 | 34.92 |
| 預付款項 | 650,223,325 | 2.57 | 652,799,465 | 2.59 | - 2,576,140 | - 0.39 |
| 長期貸墊款及準備金 | 5,819,425 | 0.02 | 6,799,970 | 0.03 | - 980,545 | - 14.42 |
| 準備金 | 5,819,425 | 0.02 | 6,799,970 | 0.03 | - 980,545 | - 14.42 |
| 固定資產 | 17,305,831,311 | 68.37 | 17,386,529,904 | 69.10 | - 80,698,593 | - 0.46 |
| 土地 | 6,083,374,763 | 24.03 | 6,194,349,964 | 24.62 | - 110,975,201 | - 1.79 |
| 土地改良物 | 316,572,513 | 1.25 | 250,474,571 | 1.00 | 66,097,942 | 26.39 |
| 房屋建築及設備 | 9,556,370,083 | 37.75 | 9,591,914,972 | 38.12 | - 35,544,889 | - 0.37 |
| 機械及設備 | 693,791,607 | 2.74 | 704,643,215 | 2.80 | - 10,851,608 | - 1.54 |
| 交通及運輸設備 | 91,276,852 | 0.36 | 90,407,526 | 0.36 | 869,326 | 0.96 |
| 雜項設備 | 564,445,493 | 2.23 | 554,739,656 | 2.20 | 9,705,837 | 1.75 |
| 無形資產 | 14,063,007 | 0.06 | 5,824,838 | 0.02 | 8,238,169 | 141.43 |
| 無形資產 | 14,063,007 | 0.06 | 5,824,838 | 0.02 | 8,238,169 | 141.43 |
| 其他資產 | 1,400 | 0.00 | 1,400 | 0.00 | － | － |
| 什項資產 | 1,400 | 0.00 | 1,400 | 0.00 | － | － |
| 合計 | 25,312,997,032 | 100.00 | 25,162,130,818 | 100.00 | 150,866,214 | 0.60 |
| 負債 | 2,825,031,977 | 11.16 | 2,799,573,937 | 11.13 | 25,458,040 | 0.91 |
| 流動負債 | 2,653,967,695 | 10.48 | 2,626,374,894 | 10.44 | 27,592,801 | 1.05 |
| 應付款項 | 2,653,967,695 | 10.48 | 2,626,374,894 | 10.44 | 27,592,801 | 1.05 |
| 其他負債 | 171,064,282 | 0.68 | 173,199,043 | 0.69 | - 2,134,761 | - 1.23 |
| 什項負債 | 171,064,282 | 0.68 | 173,199,043 | 0.69 | - 2,134,761 | - 1.23 |
| 淨資產 | 22,487,965,055 | 88.84 | 22,362,556,881 | 88.87 | 125,408,174 | 0.56 |
| 淨資產 | 22,487,965,055 | 88.84 | 22,362,556,881 | 88.87 | 125,408,174 | 0.56 |
| 淨資產 | 22,487,965,055 | 88.84 | 22,362,556,881 | 88.87 | 125,408,174 | 0.56 |
| 合計 | 25,312,997,032 | 100.00 | 25,162,130,818 | 100.00 | 150,866,214 | 0.60 |

註：1.信託代理與保證資產（負債），114年底及113年底各有328,510,965元及343,290,671元。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

（三）　環境保護局主管

新竹縣環境污染防制基金

新竹縣政府為防制空氣污染、有效清除處理廢棄物、防治水污染及推廣環境教育，以達資源永續利用、維護國民健康、改善生活環境、增進全民環境倫理與責任之目的，依據空氣污染防制法、廢棄物清理法、環境教育法及水污染防治法等規定，設置新竹縣環境污染防制基金。該基金114年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

（1）　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理空氣污染防制、環境保護、環境教育及水污染防治等。114年度主要業務計畫4項，實施結果，實際數較原預計增加者2項，減少者2項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 空氣污染防制計畫 | 千元 | 231,681 | 243,632 | 11,951 | 5.16 | 主要係114年度淨零綠生活建構韌性家園計畫等辦理超支併決算所致。 |
| 環境保護計畫 | 千元 | 46,518 | 49,258 | 2,740 | 5.89 | 主要係新豐鄉垃圾衛生掩埋場改善工程基於安全考量，報經新竹縣政府同意先行辦理，並於115年度補辦預算所致。 |
| 環境教育計畫 | 千元 | 21,668 | 19,850 | - 1,817 | - 8.39 | 主要係專業服務費等各項費用依實際情形支付所致。 |
| 水污染防治計畫 | 千元 | 15,533 | 12,758 | - 2,774 | - 17.86 | 主要係飲用水水質水源稽查監測暨水環境管理計畫依實際需求辦理，致經費執行較預計減少。 |

註：本表係就業務計畫實際數與預計數差異達20％或達1百萬元以上者，說明差異原因。

（2）　預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，審定本期短絀3,040萬餘元，較預算短絀5,931萬餘元，減少2,890萬餘元，約48.73％，主要係一般廢棄物清理及政府撥入收入較預計增加所致。

（3）　餘絀之審定

114年度決算經新竹縣政府核定短絀30,409,186元，經核尚無不合，予以照數審定。

（4）　現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金6億5,071萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減2,191萬餘元，期末現金及約當現金為6億2,879萬餘元。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 新竹縣環境污染防制基金來源用途及餘絀審定表 中華民國114年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 256,085,000 | 295,091,351 | － | 295,091,351 | 39,006,351 | 15.23 |
| 徵收及依法分配收入 | 198,300,000 | 219,081,348 | － | 219,081,348 | 20,781,348 | 10.48 |
| 財產收入 | 3,580,000 | 5,137,011 | － | 5,137,011 | 1,557,011 | 43.49 |
| 政府撥入收入 | 52,095,000 | 63,800,738 | － | 63,800,738 | 11,705,738 | 22.47 |
| 其他收入 | 2,110,000 | 7,072,254 | － | 7,072,254 | 4,962,254 | 235.18 |
| 基金用途 | 315,400,000 | 325,500,537 | － | 325,500,537 | 10,100,537 | 3.20 |
| 空氣污染防制計畫 | 231,681,000 | 243,632,699 | － | 243,632,699 | 11,951,699 | 5.16 |
| 環境保護計畫 | 46,518,000 | 49,258,608 | － | 49,258,608 | 2,740,608 | 5.89 |
| 環境教育計畫 | 21,668,000 | 19,850,484 | － | 19,850,484 | - 1,817,516 | - 8.39 |
| 水污染防治計畫 | 15,533,000 | 12,758,746 | － | 12,758,746 | - 2,774,254 | - 17.86 |
| 本期賸餘(短絀) | - 59,315,000 | - 30,409,186 | － | - 30,409,186 | 28,905,814 | - 48.73 |
| 期初基金餘額 | 488,102,000 | 596,963,714 | － | 596,963,714 | 108,861,714 | 22.30 |
| 期末基金餘額 | 428,787,000 | 566,554,528 | － | 566,554,528 | 137,767,528 | 32.13 |

註：本表空氣污染防制計畫決算審定數243,632,699元，包含以前年度保留數之執行數3,249,732元；環境保護計畫決算審定數49,258,608元，包含114年度報准先行辦理數之執行數7,000,000元及以前年度保留數之執行數10,666,167元。

| 新竹縣環境污染防制基金餘絀審定後現金流量表 中華民國114年度 單位：新臺幣元 |  |
| --- | --- |
| 項目 | 決算數 |
| 業務活動之現金流量 |  |
| 本期賸餘（短絀） | - 7,628,883 |
| 調整非現金項目 | 13,476,483 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 5,847,600 |
| 投資活動之現金流量 |  |
| 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | - 30,299,720 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 30,299,720 |
| 籌資活動之現金流量 |  |
| 增加短期債務及其他負債 | 2,537,251 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,537,251 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | - 21,914,869 |
| 期初現金及約當現金 | 650,711,715 |
| 期末現金及約當現金 | 628,796,846 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

| 新竹縣環境污染防制基金餘絀審定後平衡表 中華民國114年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 114年12月31日 |  | 113年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 787,536,030 | 100.00 | 788,567,297 | 100.00 | - 1,031,267 | - 0.13 |
| 流動資產 | 699,446,954 | 88.81 | 722,205,163 | 91.58 | - 22,758,209 | - 3.15 |
| 現金 | 628,796,846 | 79.84 | 650,711,715 | 82.52 | - 21,914,869 | - 3.37 |
| 應收款項 | 53,929,108 | 6.85 | 50,093,320 | 6.35 | 3,835,788 | 7.66 |
| 預付款項 | 16,721,000 | 2.12 | 21,400,128 | 2.71 | - 4,679,128 | - 21.86 |
| 長期貸墊款及準備金 | 4,876,208 | 0.62 | 5,929,569 | 0.75 | - 1,053,361 | - 17.76 |
| 準備金 | 4,876,208 | 0.62 | 5,929,569 | 0.75 | - 1,053,361 | - 17.76 |
| 固定資產 | 81,818,750 | 10.39 | 58,728,109 | 7.45 | 23,090,641 | 39.32 |
| 土地改良物 | 25,633,813 | 3.25 | 26,837,467 | 3.40 | - 1,203,654 | - 4.48 |
| 房屋建築及設備 | 11,906,552 | 1.51 | 11,741,326 | 1.49 | 165,226 | 1.41 |
| 機械及設備 | 11,628,673 | 1.48 | 12,508,725 | 1.59 | - 880,052 | - 7.04 |
| 交通及運輸設備 | 7,757,198 | 0.98 | 6,483,152 | 0.82 | 1,274,046 | 19.65 |
| 雜項設備 | 1,551,916 | 0.20 | 327,370 | 0.04 | 1,224,546 | 374.06 |
| 購建中固定資產 | 23,340,598 | 2.96 | 830,069 | 0.11 | 22,510,529 | 2,711.89 |
| 無形資產 | 1,394,118 | 0.18 | 1,704,456 | 0.22 | - 310,338 | - 18.21 |
| 無形資產 | 1,394,118 | 0.18 | 1,704,456 | 0.22 | - 310,338 | - 18.21 |
| 合計 | 787,536,030 | 100.00 | 788,567,297 | 100.00 | - 1,031,267 | - 0.13 |
| 負債 | 137,768,634 | 17.49 | 131,171,018 | 16.63 | 6,597,616 | 5.03 |
| 流動負債 | 129,174,794 | 16.40 | 124,061,068 | 15.73 | 5,113,726 | 4.12 |
| 應付款項 | 129,174,794 | 16.40 | 124,061,068 | 15.73 | 5,113,726 | 4.12 |
| 其他負債 | 8,593,840 | 1.09 | 7,109,950 | 0.90 | 1,483,890 | 20.87 |
| 什項負債 | 8,593,840 | 1.09 | 7,109,950 | 0.90 | 1,483,890 | 20.87 |
| 淨資產 | 649,767,396 | 82.51 | 657,396,279 | 83.37 | - 7,628,883 | - 1.16 |
| 淨資產 | 649,767,396 | 82.51 | 657,396,279 | 83.37 | - 7,628,883 | - 1.16 |
| 淨資產 | 649,767,396 | 82.51 | 657,396,279 | 83.37 | - 7,628,883 | - 1.16 |
| 合計 | 787,536,030 | 100.00 | 788,567,297 | 100.00 | - 1,031,267 | - 0.13 |

註：1.信託代理與保證資產（負債），114年底及113年底各有5,826,825元及5,826,825元。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。