戊、附  錄

壹、公庫年度出納終結報告之查核

114年度嘉義市總決算公庫年度出納終結報告，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將公庫收支及結存等情形分述如次：

一、公庫收支餘絀及結存情形

（一）　公庫收支餘絀

114年度收入部分，繳付公庫數209億583萬餘元；支出部分，公庫撥入數216億8,778萬餘元，收支相抵計短絀7億8,194萬餘元，其餘絀情形如次：

1.　114年度總決算部分：歲入實收數197億3,623萬餘元，歲出實支數190億5,219萬餘元，收支相抵計賸餘6億8,404萬餘元。

2.　不屬於114年度總決算部分：總決算以前年度收入計收10億471萬餘元，暫收款4,760萬餘元，特別決算以前年度收入1億1,728萬餘元；總決算以前年度支出計支26億2,417萬餘元，特別決算以前年度支出計支1,141萬餘元。收支相抵計短絀14億6,598萬餘元。

上述賸餘與短絀相抵後，計短絀7億8,194萬餘元，即為114年度市庫短絀。

（二）　公庫結存

114年度市庫短絀7億8,194萬餘元，加計113年度市庫結存轉入數55億3,599萬餘元，113年度結存轉入114年度之市庫結存數為47億5,404萬餘元。

二、114年度總決算及特別決算收支實現審定數與繳付公庫數及公庫撥入數之分析

（一）　總決算及特別決算收入實現審定數與繳付公庫數之分析

114年度總決算及特別決算收入實現審定數208億5,711萬餘元，與繳付公庫數209億583萬餘元相較，差異4,871萬餘元，其差異原因如次：

1.　減項並無列數。

2.　加項4,871萬餘元，包括：

（1）　以前年度撥款於114年度繳還數111萬餘元。

（2）　預收款4,760萬餘元。

3.　上述加項與減項數額相抵後，差額4,871萬餘元，即為總決算及特別決算收入實現審定數與繳付公庫數之差額。

（二）　總決算及特別決算支出實現審定數與公庫撥入數之分析

114年度總決算及特別決算支出實現審定數196億9,440萬餘元，與公庫撥入數216億8,778萬餘元相較，差異19億9,337萬餘元，其差異原因如次：

1.　加項20億1,722萬餘元，包括：

（1）　預付款18億6,689萬餘元。

（2）　存出保證金7萬餘元。

（3）　退還收入（預收）款1億4,918萬餘元。

（4）　其他應收款107萬餘元。

2.　減項2,384萬餘元，係以前年度撥款於114年度實現數。

3.　上述加項與減項數額相抵後，差額19億9,337萬餘元，即為總決算及特別決算支出實現審定數與公庫撥入數之差額。

三、114年度總決算餘絀審定數與公庫餘絀之分析

114年度審定歲入決算數204億5,510萬餘元，歲出決算數215億5,075萬餘元，相抵後歲入歲出短絀10億9,565萬餘元；繳付公庫數209億583萬餘元，公庫撥入數216億8,778萬餘元，相抵後市庫收支短絀7億8,194萬餘元。114年度市庫收支賸餘與歲入歲出賸餘審定數差異3億1,370萬餘元，其差異情形分析如次：

（一）　加項34億1,088萬餘元，包括：

1.　114年度市庫已列支，而不屬114年度總決算歲出部分26億3,566萬餘元。

（1）　支付各機關以前年度支出24億7,498萬餘元。

（2）　退還以前年度歲入1億4,918萬餘元。

（3）　以前年度特別決算支出1,141萬餘元。

（4）　存出保證金7萬餘元。

2.　總決算列市庫尚未收到之應收歲入款7億1,886萬餘元。

3.　各機關尚未繳庫107萬餘元，係114年度支出賸餘尚未繳庫款。

4.　本室修正數5,527萬餘元。

（二）　減項37億2,459萬餘元，包括：

1.　114年度市庫已列收，而不屬114年度總決算歲入部分11億6,960萬餘元。

（1）　各機關解繳以前年度歲入10億360萬餘元。

（2）　各機關解繳以前年度歲出賸餘111萬餘元。

（3）　暫收款4,760萬餘元。

（4）　特別決算收入1億1,728萬餘元。

2.　總決算列市庫尚未撥付之應付歲出款25億5,498萬餘元。

（三）　上述加項與減項數額相抵後，差額3億1,370萬餘元，即為市庫收支賸餘與歲入歲出賸餘審定數之差額。

茲將114年度收入實現審定數與繳付公庫數、支出實現審定數與公庫撥入數、市庫餘絀與總決算餘絀審定數差額，列表分析如次：

| 收入實現審定數與 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中 華 民 國 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  |  | 收入實現審定數 |  | 減項 |  |  |  |  |  | 加 |
|  |  |  |  |  | 收入待納庫數 |  | 修正數 |  | 合計 |  | 以前年度 待納庫繳庫數 |
| 收入合計數 |  |  | 20,857,118,725 |  | － |  | － |  | － |  | － |
| 114年度收入 |  |  | 19,736,234,685 |  | － |  | － |  | － |  | － |
| 稅課收入 |  |  | 8,096,156,824 |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 罰款及賠償收入 |  |  | 46,025,102 |  | — |  | — |  | — |  | － |
| 規費收入 |  |  | 258,807,547 |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 財產收入 |  |  | 113,977,064 |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 營業盈餘及事業收入 |  |  | 473,925,740 |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 補助及協助收入 |  |  | 10,482,552,490 |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 捐獻及贈與收入 |  |  | 6,792,550 |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 其他收入 |  |  | 257,997,368 |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 以前年度收入 |  |  | 1,003,601,040 |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 以前年度應收（保留）數 |  |  | 1,003,601,040 |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 以前年度收入納庫款 |  |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 收回以前年度支出賸餘款 |  |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 暫收款 |  |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 以前年度特別決算收入 |  |  | 117,283,000 |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 嘉義市市政中心興建計畫 特別決算以前年度收入 |  |  | 117,283,000 |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 繳付公庫數分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114年 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新台幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 繳付公庫數 |  |
| 以前年度撥款於114年度繳還數 |  |  |  | 預收款 |  | 修正數 |  | 合計 |  |  |  |
| 材料 | 存出保證金 | 其他應收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| － | 13,000 | 1,102,119 |  | 47,602,298 |  | － |  | 48,717,417 |  | 20,905,836,142 |  |
| － | － | － |  | － |  | － |  | － |  | 19,736,234,685 |  |
| — | — | — |  | — |  | — |  | — |  | 8,096,156,824 |  |
| — | — | — |  | — |  | — |  | － |  | 46,025,102 |  |
| — | — | — |  | — |  | — |  | — |  | 258,807,547 |  |
| — | — | — |  | — |  | — |  | — |  | 113,977,064 |  |
| — | — | — |  | — |  | — |  | — |  | 473,925,740 |  |
| — | — | — |  | — |  | — |  | — |  | 10,482,552,490 |  |
| — | — | — |  | — |  | — |  | — |  | 6,792,550 |  |
| － | — | — |  | — |  | － |  | — |  | 257,997,368 |  |
| — | 13,000 | 1,102,119 |  | — |  | — |  | 1,115,119 |  | 1,004,716,159 |  |
| — | — | — |  | — |  | — |  | — |  | 1,003,601,040 |  |
| — | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  |
| — | 13,000 | 1,102,119 |  | — |  | — |  | 1,115,119 |  | 1,115,119 |  |
| — | — | — |  | 47,602,298 |  | — |  | 47,602,298 |  | 47,602,298 |  |
| — | — | — |  | — |  | — |  | — |  | 117,283,000 |  |
| — | — | — |  | — |  | — |  | — |  | 117,283,000 |  |

支出實現審定數與

中 華 民 國

| 項 目 | 支出實現審定數 | 加 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 預付款 | 存出保證金 | 退還收入 （預收）款 |
| 支出合計數 | 19,694,404,690 | 1,866,894,192 | 75,200 | 149,185,209 |
| 114年度支出 | 17,184,151,223 | 1,866,894,192 | 75,200 | — |
| 市議會 | 200,045,205 | — | — | — |
| 市政府 | 10,735,588,019 | 1,861,609,696 | 61,200 | — |
| 警察局 | 1,442,069,658 | 1,000,000 | — | — |
| 衛生局 | 357,379,953 | 500,000 | — | — |
| 長期照顧管理中心 | 799,613,045 | — | — | — |
| 環境保護局 | 959,223,722 | 2,396,152 | 12,000 | — |
| 體育場 | 46,768,733 | — | — | — |
| 東區區公所 | 134,535,269 | — | — | — |
| 西區區公所 | 141,861,277 | — | — | — |
| 東區戶政事務所 | 43,613,987 | — | — | — |
| 西區戶政事務所 | 43,697,560 | — | — | — |
| 殯葬管理所 | 204,478,095 | — | — | — |
| 地政事務所 | 107,968,006 | — | — | — |
| 消防局 | 615,652,544 | 688,344 | — | — |
| 文化局 | 378,442,218 | — | 2,000 | — |
| 美術館 | 77,779,690 | — | — | — |
| 財政稅務局 | 262,752,791 | 700,000 | — | — |
| 公務人員退休及撫卹給付 | 463,049,630 | — | — | — |
| 公務人員各項補助及慰問金 | 24,360,194 | — | — | — |
| 災害準備金 | 145,271,627 | — | — | — |
| 以前年度支出 | 2,498,837,472 | — | — | 149,185,209 |
| 以前年度應付（保留）數 | 2,498,837,472 | — | — | — |
| 退還以前年度收入數 | — | — | — | 149,185,209 |
| 以前年度特別決算支出 | 11,415,995 | — | — | — |
| 嘉義市市政中心興建計畫 特別決算以前年度支出 | 11,415,995 | — | — | — |
| 退回以前嘉義市市政中心興建 計畫特別決算收入數 | — | — | — | — |
| 收支餘絀 | — | — | — | — |
| 113年度市庫結存數 | — | — | — | — |
| 114年度市庫結存數 | — | — | — | — |

公庫撥入數分析表

114年 度

單位：新臺幣元

| 項 |  |  | 減項 |  |  | 公庫撥入數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他應收款 | 修正數 | 合計 | 以前年度撥款 於114年度實現數 | 修正數 | 合計 |  |
| 1,072,500 | — | 2,017,227,101 | 23,848,282 | — | 23,848,282 | 21,687,783,509 |
| 1,072,500 | — | 1,868,041,892 | — | — | — | 19,052,193,115 |
| － | — | — | — | — | — | 200,045,205 |
| — | — | 1,861,670,896 | — | — | — | 12,597,258,915 |
| — | — | 1,000,000 | — | — | — | 1,443,069,658 |
| — | — | 500,000 | — | — | — | 357,879,953 |
| — | — | — | — | — | — | 799,613,045 |
| — | — | 2,408,152 | — | — | — | 961,631,874 |
| — | — | — | — | — | — | 46,768,733 |
| — | — | — | — | — | — | 134,535,269 |
| — | — | — | — | — | — | 141,861,277 |
| — | — | — | — | — | — | 43,613,987 |
| — | — | — | — | — | — | 43,697,560 |
| 35,000 | — | 35,000 | — | — | — | 204,513,095 |
| — | — | — | — | — | — | 107,968,006 |
| — | — | 688,344 | — | — | — | 616,340,888 |
| 1,037,500 | — | 1,039,500 | — | — | — | 379,481,718 |
| — | — | — | — | — | — | 77,779,690 |
| — | — | 700,000 | — | — | — | 263,452,791 |
| — | — | — | — | — | — | 463,049,630 |
| — | — | — | — | — | — | 24,360,194 |
| — | — | — | — | — | — | 145,271,627 |
| － | － | 149,185,209 | 23,848,282 | － | 23,848,282 | 2,624,174,399 |
| — | — | — | 23,848,282 | — | 23,848,282 | 2,474,989,190 |
| — | — | 149,185,209 | — | — | — | 149,185,209 |
| — | — | — | — | — | — | 11,415,995 |
| — | — | — | — | — | — | 11,415,995 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | - 781,947,367 |
| — | — | — | — | — | — | 5,535,995,364 |
| — | — | — | — | — | — | 4,754,047,997 |

市庫餘絀與總決算餘絀審定數分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 金額 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小計 | 合計 | 總計 |
| 甲、114年度市庫收支餘絀 |  |  | - 781,947,367 |
| 乙、加項 |  |  | 3,410,881,365 |
| 一、114年度市庫列支而不屬114年度總決算歲出部分 |  | 2,635,665,594 |  |
| （一）支付各機關以前年度支出 | 2,474,989,190 |  |  |
| （二）退還以前年度歲入 | 149,185,209 |  |  |
| （三）以前年度特別決算支出 | 11,415,995 |  |  |
| （四）存出保證金 | 75,200 |  |  |
| 二、總決算列市庫尚未收到之應收歲入款 | 718,867,271 | 718,867,271 |  |
| 三、各機關尚未繳庫款 | 1,072,500 | 1,072,500 |  |
| 四、修正數 | 55,276,000 | 55,276,000 |  |
| 丙、減項 |  |  | 3,724,591,159 |
| 一、114年度市庫列收而不屬114年度總決算歲入部分 |  | 1,169,601,457 |  |
| （一）各機關解繳以前年度歲入 | 1,003,601,040 |  |  |
| （二）各機關解繳以前年度歲出賸餘 | 1,115,119 |  |  |
| （三）暫收款 | 47,602,298 |  |  |
| （四）特別決算收入 | 117,283,000 |  |  |
| 二、總決算列市庫尚未撥付之應付歲出款 | 2,554,989,702 | 2,554,989,702 |  |
| 丁、114年度歲入歲出餘絀審定數（甲＋乙－丙） |  |  | - 1,095,657,161 |

貳、平衡表之查核

114年度嘉義市總決算平衡表（114年12月31日）計列資產1,164億1,015萬餘元、負債85億7,047萬餘元、淨資產1,078億3,968萬餘元。茲將嘉義市政府原列平衡表科目之主要增減及變化說明如次：

一、資產類

（一）　流動資產：包括現金、應收款項、應收其他政府款、預付款，合計111億2,239萬餘元，較113年底之105億8,075萬餘元，增加5億4,164萬餘元，茲分析如次：

1.　「現金」科目58億5,074萬餘元，較113年底減少6億5,893萬餘元，主要係公庫存款減少所致。

2.　「應收款項」科目11億6,350萬餘元，較113年底減少4億7,988萬餘元，主要係平均地權基金補助辦理嘉義市西區全民運動場館興建計畫於114年度實現所致。

3.　「應收其他政府款」科目22億4,121萬餘元，較113年底減少1億6,159萬餘元，主要係教育部國民及學前教育署補助興安國小新建非營利幼兒園工程等於114年度實現所致。

4.　「預付款」科目18億6,693萬餘元，較113年底增加18億4,206萬餘元，主要係預付東、西區區公所執行嘉義市振興經濟「強化民眾消費韌性普發現金」所致。

（二）　長期投資：包括採權益法之投資、其他長期投資，合計2億4,221萬餘元，較113年底之2億3,130萬餘元，增加1,090萬餘元，茲分析如次：

1.　「採權益法之投資」科目2億2,444萬餘元，較113年底增加1,090萬餘元，主要係市政府對嘉義市肉品市場股份有限公司及嘉義市果菜市場股份有限公司之投資評價調整增加所致。

2.　「其他長期投資」科目1,777萬餘元，同113年底餘額。

（三）　固定資產：包括土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、租賃權益改良、收藏品及傳承資產、購建中固定資產，合計1,048億8,101萬餘元，較113年底之1,027億2,046萬餘元，增加21億6,054萬餘元，茲分析如次：

1.　「土地改良物」科目59億7,767萬餘元，較113年底增加10億1,827萬餘元，主要係東義路及盧山橋改建工程完工，由「購建中固定資產」改列「土地改良物」所致。

2.　「機械及設備」科目4億4,011萬餘元，較113年底增加9,098萬餘元，主要係購置救災機器人及地政處資料中心設備所致。

3.　「交通及運輸設備」科目9億3,259萬餘元，較113年底增加1億9,394萬餘元，主要係導入智慧化號誌與智慧道路應用及吳鳳北路（林森西路至垂楊路）人行道改善工程所致。

4.　「收藏品及傳承資產」科目5億6,383萬餘元，較113年底增加5,834萬餘元，主要係文化局增置典藏。

5.　「購建中固定資產」科目63億5,880萬餘元，較113年底增加8億7,954萬餘元，主要係污水系統第一期分支管網及用戶接管第6、7期標工程執行中。

（四）　無形資產：該科目金額1億820萬餘元，較113年底之1億1,653萬餘元，減少832萬餘元，主要係辦理攤銷所致。

（五）　其他資產：包括暫付款、存出保證金，合計5,632萬餘元，較113年底之4,286萬餘元，增加1,346萬餘元，主要係運用丹娜絲颱風捐助款執行該風災家園復原慰問金專案尚未支付轉正所致。

二、負債類

（一）　流動負債：全數為應付款項，該科目金額80億853萬餘元，較113年底之66億9,272萬餘元，增加13億1,580萬餘元，主要係嘉義市振興經濟「強化民眾消費韌性普發現金」計畫之應付款項增加所致。

（二）　其他負債：包括存入保證金、應付保管款、暫收款，合計5億6,194萬餘元，較113年底之4億7,870萬餘元，增加8,324萬餘元，茲分析如次：

1.　「存入保證金」科目3億9,032萬餘元，較113年底增加763萬餘元，主要係各項委辦計畫之履約保證金、保固保證金增加所致。

2.　「應付保管款」科目1億2,338萬餘元，較113年底增加3,071萬餘元，主要係提存代為標售祭祀公業未能釐清權屬之土地價金所致。

3.　「暫收款」科目4,822萬餘元，較113年底增加4,489萬餘元，主要係民間促參與公共建設案件獎勵金尚待解繳市庫所致。

三、淨資產類

表達資產減除負債後餘額之「淨資產」科目1,078億3,968萬餘元，較113年底之1,065億2,049萬餘元，增加13億1,918萬餘元，主要原因詳「一、資產類」、「二、負債類」科目金額增減之說明。

茲將114年度資產、負債、淨資產各科目增減變化明細情形，詳列如下表：

| 嘉義市總決算平衡表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國114年12月31日 |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| 科目 | 114年12月31日 |  | 113年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 116,410,158,443 | 100.00 | 113,691,926,445 | 100.00 | 2,718,231,998 | 2.39 |
| 流動資產 | 11,122,399,790 | 9.55 | 10,580,756,532 | 9.31 | 541,643,258 | 5.12 |
| 現金 | 5,850,745,649 | 5.03 | 6,509,684,514 | 5.73 | - 658,938,865 | - 10.12 |
| 應收款項 | 1,163,508,245 | 1.00 | 1,643,393,440 | 1.45 | - 479,885,195 | - 29.20 |
| 應收其他政府款 | 2,241,210,560 | 1.93 | 2,402,807,655 | 2.11 | - 161,597,095 | - 6.73 |
| 預付款 | 1,866,935,336 | 1.60 | 24,870,923 | 0.02 | 1,842,064,413 | 7,406.50 |
| 長期投資 | 242,214,370 | 0.21 | 231,306,826 | 0.20 | 10,907,544 | 4.72 |
| 採權益法之投資 | 224,444,155 | 0.19 | 213,536,611 | 0.19 | 10,907,544 | 5.11 |
| 其他長期投資 | 17,770,215 | 0.02 | 17,770,215 | 0.02 | － | － |
| 固定資產 | 104,881,012,991 | 90.10 | 102,720,468,013 | 90.35 | 2,160,544,978 | 2.10 |
| 土地 | 85,157,582,985 | 73.15 | 85,234,167,026 | 74.97 | - 76,584,041 | - 0.09 |
| 土地改良物 | 5,977,671,733 | 5.14 | 4,959,398,128 | 4.36 | 1,018,273,605 | 20.53 |
| 房屋建築及設備 | 5,168,464,623 | 4.44 | 5,165,908,531 | 4.54 | 2,556,092 | 0.05 |
| 機械及設備 | 440,117,452 | 0.38 | 349,130,851 | 0.31 | 90,986,601 | 26.06 |
| 交通及運輸設備 | 932,593,572 | 0.80 | 738,647,300 | 0.65 | 193,946,272 | 26.26 |
| 雜項設備 | 281,197,251 | 0.24 | 287,615,607 | 0.25 | - 6,418,356 | - 2.23 |
| 租賃權益改良 | 744,238 | 0.00 | 852,874 | 0.00 | - 108,636 | - 12.74 |
| 收藏品及傳承資產 | 563,836,172 | 0.48 | 505,489,032 | 0.44 | 58,347,140 | 11.54 |
| 購建中固定資產 | 6,358,804,965 | 5.46 | 5,479,258,664 | 4.82 | 879,546,301 | 16.05 |
| 無形資產 | 108,202,173 | 0.09 | 116,530,077 | 0.10 | - 8,327,904 | - 7.15 |
| 無形資產 | 108,202,173 | 0.09 | 116,530,077 | 0.10 | - 8,327,904 | - 7.15 |
| 其他資產 | 56,329,119 | 0.05 | 42,864,997 | 0.04 | 13,464,122 | 31.41 |
| 暫付款 | 53,185,219 | 0.05 | 39,783,297 | 0.03 | 13,401,922 | 33.69 |
| 存出保證金 | 3,143,900 | 0.00 | 3,081,700 | 0.00 | 62,200 | 2.02 |
| 負債 | 8,570,476,010 | 7.36 | 7,171,427,058 | 6.31 | 1,399,048,952 | 19.51 |
| 流動負債 | 8,008,534,164 | 6.88 | 6,692,726,598 | 5.89 | 1,315,807,566 | 19.66 |
| 應付款項 | 8,008,534,164 | 6.88 | 6,692,726,598 | 5.89 | 1,315,807,566 | 19.66 |
| 其他負債 | 561,941,846 | 0.48 | 478,700,460 | 0.42 | 83,241,386 | 17.39 |
| 存入保證金 | 390,329,991 | 0.34 | 382,692,220 | 0.34 | 7,637,771 | 2.00 |
| 應付保管款 | 123,385,423 | 0.11 | 92,672,281 | 0.08 | 30,713,142 | 33.14 |
| 暫收款 | 48,226,432 | 0.04 | 3,335,959 | 0.00 | 44,890,473 | 1,345.65 |
| 淨資產 | 107,839,682,433 | 92.64 | 106,520,499,387 | 93.69 | 1,319,183,046 | 1.24 |
| 負債及淨資產合計 | 116,410,158,443 | 100.00 | 113,691,926,445 | 100.00 | 2,718,231,998 | 2.39 |

## 本室審核114年度嘉義市總決算、附屬單位決算及綜計表、特別決算以前年度轉入數決算表結果，經修正總決算減列歲出決算應付數55,276,000元及減列以前年度歲出未結清應付數8,545,170元，決算審核修正後之資產總額1,164億1,015萬餘元、負債總額85億665萬餘元、淨資產為1,079億350萬餘元。有關修正增減情形，請詳總決算審定後平衡表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平臺（https://auditreport.audit.gov.tw/）查閱〕。

# 附：財產目錄之查核

114年度嘉義市總決算財產量值總目錄，計列市有財產總值1,095億2,778萬餘元（其中珍貴財產總值5億6,383萬餘元），分為公用財產、非公用財產2類；公用財產又分為公務用、公共用及事業用財產等3部分。該目錄經予書面審核，並派員就地抽查，除有關市有財產業務之重要審核意見，已於114年度審核報告「乙、決算審核結果」、「拾壹、財政稅務局主管」項下揭露外，茲將財產目錄之內容，分述如次：

# 一、公用財產

114年度總決算財產量值總目錄列公用財產總值1,077億8,880萬餘元（其中珍貴財產總值5億6,383萬餘元），占市有財產總值約98.41％，較113年度決算列數1,064億7,130萬餘元，增加13億1,750萬餘元，約1.24％。茲按公務用、公共用及事業用財產3部分，分述如次：

## （一）　公務用財產

114年度總決算財產量值總目錄列公務用財產總值193億6,147萬餘元（其中珍貴財產總值5億6,383萬餘元），占市有財產總值約17.68％，較113年度決算列數190億449萬餘元，增加3億5,698萬餘元，約1.88％，主要係增加水庫消防車、救災設備等機械設備及交通運輸設備，與蘭潭國民小學幼兒園整建工程等房屋建築及設備。

## （二）　公共用財產

114年度總決算財產量值總目錄列公共用財產總值879億7,799萬餘元，占市有財產總值80.32％，較113年度決算列數870億1,060萬餘元，增加9億6,739萬餘元，約1.11％，主要係增加東義路及盧山橋改建工程、城鄉光廊、穿城之水藍綠環圈－道將圳水綠廊道營造（第二期工程）、嘉油鐵馬道光環境及休憩設施優化工程、重慶二街道路開闢工程等土地改良物。

## （三）　事業用財產

114年度總決算財產量值總目錄列事業用財產總值4億4,933萬餘元，占市有財產總值0.41％，較113年度決算列數4億5,620萬餘元，減少687萬餘元，約1.51％，主要係事業固定資產提列折舊，減少房屋建築及設備價值。

# 二、非公用財產

114年度總決算財產量值總目錄列非公用財產總值17億3,897萬餘元，占市有財產總值1.59％，較113年度決算列數16億8,938萬餘元，增加4,958萬餘元，約2.94％，係建國二村市地重劃土地及勞工育樂中心之房屋及土地變更為非公用財產。

# 參、特別決算以前年度轉入數決算表之查核

# 嘉義市市政中心興建計畫特別決算以前年度歲入、歲出保留轉入數決算表

市政府為籌建多功能之現代化辦公大樓，編列「嘉義市市政中心興建計畫特別預算」，預定期程為89至92年，整體規劃分2期辦理，第1期南棟大樓預計工程費11億元，第2期北棟大樓預計工程費23億1,680萬元，其中南棟大樓業於93年10月間完工，並於94年6月27日啟用，惟北棟大樓工程至105年底仍處於規劃設計檢討階段，計畫執行進度嚴重落後，該府於106年2月14日報經內政部函轉行政院秘書長同意重新擬具計畫，同年5月5日以BTO模式擬具「嘉義市政府市民中心興建計畫」函送行政院及內政部，嗣於107年3月12日經該院函復原則同意，並於同年6月間終止北棟大樓之委託規劃、設計及監造技術服務案。另辦理「嘉義市北棟市政大樓BTO案前置作業計畫委託專業服務」採購案，該案可行性評估報告於109年5月11日獲該府核定，惟該府在可行性評估未完成核定前，即於109年2月17日決定回歸行政大樓設計，並改以政府採購法方式辦理興建計畫。嗣該府於109年5月25日再次終止上開委託專業服務案，並於109年7月28日函請內政部同意依政府採購法方式執行，經內政部於109年7月31日函復依「中央對直轄市及縣（市）政府聯合辦公大樓興建計畫補助處理原則」規定辦理。該府再於110年4月16日委外辦理「嘉義市市民中心（北棟大樓）新建工程前置規劃設計構想案」，規劃廠商於111年1月25日提送興建構想書，該府於同年5月23日檢送興建構想書報請內政部審查，嗣經內政部會同行政院公共工程委員會審議後，於113年3月6日函復原則同意。另該府於112年6月間委託廠商辦理「嘉義市市民中心（北棟大樓）新建工程委託專案管理（含監造）技術服務案」，嗣於113年8月23日以DBO（design－build－operate，設計、營造及營運）統包工程模式擬具「嘉義市市民中心（北棟大樓）新建統包工程」基本設計函送內政部，並於同年9月18日經該部函復原則同意。又該府於同年10月至12月間辦理統包工程公開招標2次，均無廠商投標而流標，同年12月17日召開流標檢討會議，決議改以DB統包方式重新辦理採購，營運部分則另案辦理。114年2月25日再次公開招標結果亦流標，至同年3月27日第4次公開招標，嗣於同年5月9日決標於「永青營造工程股份有限公司」，決標金額54億621萬餘元，同年6月17日完成統包工程簽約事宜，嗣陸續召開會議研討停車場設置空間規劃、剩餘土石方之處理及雜項執照申請等問題，發現已拆除之車棚漏辦拆除執照，及南北棟連通道工程涉及地下室外牆變更等情。截至115年2月底止，已補辦拆除執照及申請雜項執照事宜。

該特別決算以前年度（89－92）歲入保留轉入數為14億7,258萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億1,728萬餘元（7.96％），應收保留數13億5,529萬餘元（92.04％），係內政部補助款配合建設期程尚未撥付，仍須辦理保留繼續執行。以前年度（89－92）歲出保留轉入數為16億3,526萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,141萬餘元（0.70％），應付保留數16億2,384萬餘元（99.30％），主要係北棟大樓工程尚未完成，仍須保留繼續執行。

茲將該特別決算以前年度歲入、歲出保留轉入數決算之審定及應收、應付保留數原因分析，列表如次：

## （一）　以前年度歲入保留轉入數部分

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免 （註銷）數 | 實現數 | 應收 保留數 | 減免 （註銷）數 | 實現數 | 應收保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 89－92 | 補助及協助收入 | 1,472,581 | － | － | － | － | 117,283 | 1,355,298 | 92.04 |
|  | 補助收入 | 1,472,581 | － | － | － | － | 117,283 | 1,355,298 | 92.04 |

## （二）　以前年度歲出保留轉入數部分

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 修正數 |  |  | 決算審定數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 減免 （註銷）數 | 實現數 | 應收 保留數 | 減免 （註銷）數 | 實現數 | 應付保留數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 89－92 | 行政支出 | 1,635,260 | － | － | － | － | 11,415 | 1,623,844 | 99.30 |
|  | 市政中心興建 | 1,635,260 | － | － | － | － | 11,415 | 1,623,844 | 99.30 |

## （三）　以前年度應收保留數簡明表

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 應收保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 89－92 | 補助及協助收入 |  |  |  |  |
|  | 補助收入 | 1,472,581 | 1,355,298 | 92.04 | 內政部補助款配合建設期程尚未撥付，仍須保留繼續執行。 |
| 註：本表所列項目係指應收保留數達20％，或1百萬元以上者。 |  |  |  |  |  |

## （四）　以前年度應付保留數簡明表

單位：新臺幣千元

| 年度 | 科目 | 以前年度 轉入數 | 應付保留數 |  | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 89－92 | 行政支出 |  |  |  |  |
|  | 市政中心興建 | 1,635,260 | 1,623,844 | 99.30 | 北棟大樓工程尚未完成，仍須保留繼續執行。 |
| 註：本表所列項目係指應付保留數達20％，或1百萬元以上者。 |  |  |  |  |  |

# 肆、主管機關監督政府捐助之財團法人之查核

政府捐助之財團法人依預算法第41條第3項規定，每年應由各該主管機關就以前年度捐助之效益評估，併入決算辦理。總決算編製要點亦規定，各主管機關須於主管決算編製「對各部門捐助財團法人之效益評估表」。114年度各主管決算編製之「對各部門捐助財團法人之效益評估表」列政府捐助之財團法人1個，基金總額1億21萬餘元（詳政府捐助財團法人明細表）。茲將本室審核情形分述如次：

# 營運概況

文化局主管政府捐助之財團法人計1個，基金總額1億21萬餘元，其中接受政府捐助基金9,011萬餘元，占89.93％，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果為短絀；114年度接受政府捐助經費600萬元，占該財團法人年度收入比率未逾50％。

茲將該財團法人基金規模、政府捐助基金金額、政府捐助基金以外金額占年度收入比率及餘絀等資料，列表如次：

政府捐助財團法人明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元、％

| 財團法人名稱 | 基金規模 |  | 創立時 政府捐助基金 |  | 累計政府 捐助基金 |  | 114年度營運概況 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 創立基金 總額 | 期末基金 總額 | 金額 | 占創立 基金總 額比率 | 金額 | 占期末基金總額比率 | 政府捐助基金以外金額 |  |  |  | 餘絀 |
|  |  |  |  |  |  |  | 捐助金額 | 委辦金額 | 合計 | 占年度 收入比率 |  |
| 總計 | 5,000 | 100,211 | 5,000 | 100.00 | 90,116 | 89.93 | 6,000 | － | 6,000 | 35.26 | - 8,239 |
| 文化局主管（1個） | 5,000 | 100,211 | 5,000 | 100.00 | 90,116 | 89.93 | 6,000 | － | 6,000 | 35.26 | - 8,239 |
| 嘉義市文化基金會 | 5,000 | 100,211 | 5,000 | 100.00 | 90,116 | 89.93 | 6,000 | － | 6,000 | 35.26 | - 8,239 |

註：1.本表係依嘉義市政府文化局單位決算編製之「對各部門捐助財團法人之效益評估表」及財團法人嘉義市文化基金會114年度財務報表資料編製。

2.「基金規模」及「政府捐助基金金額」欄，係依財團法人基金計算及認定基準辦法規定填列。

# 伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核

市政府為帶動區域發展，打造幸福宜居城市，提供市民優質生活環境，投入鉅額建設經費於重大公共建設計畫及採購。114年度經本室賡續針對市政府暨所屬各機關辦理重大公共建設計畫及採購作業加強查核，茲將其執行情形說明如次：

一、市政府所屬各機關重大公共建設計畫執行情形之查核

（一）　市政府所屬各機關重大公共建設計畫執行情形

圖1　市政府所屬各機關114年度重大公共建設計畫預算執行概況

資料來源：整理自嘉義市政府提供資料。

主管別

％

114年度市政府暨所屬機關重大公共建設計畫總經費達5,000萬元以上，由本室列管者計有41項，分別由市政府、警察局、環境保護局、教育處、民政處、地政處、文化局、財政稅務局等8個主管機關辦理，年度可支用預算數79億6,586萬餘元，執行數23億669萬餘元，執行率28.96％，各項計畫依主管機關別，彙列如圖1、表1，其中預算執行率未達80％之計畫計有32項，其計畫明細如表2。

（二）　審計機關查核情形

市政府每年持續投入鉅額經費推動重大公共建設計畫，其執行成效攸關市民生活品質、市容整體發展及政府施政形象。本室查核市政府暨所屬各機關重大公共建設計畫執行情形，發現尚待檢討改進內容，歸納摘述如次：

1.　共同性執行缺失：

市政府暨所屬部分機關推動重大公共建設計畫，間有前置作業或施工進度管控未盡周妥，致年度預算執行率欠佳，及竣工驗收後遲未完成結算作業，造成計畫進度落後等情事，亟待檢討改善並積極趕辦，以提升施政效能：市政府暨所屬各機關114年度推動5,000萬元以上重大公共建設計畫，共計41項，經查計畫執行情形，核有：（1）部分重大公共建設計畫前置作業或施工進度管控未盡周妥，致年度預算執行率欠佳，允宜督促檢討改善，以提升執行成效；（2）部分重大公共建設計畫竣工驗收後遲未完成結算作業，允宜加速辦理並強化控管機制，避免延宕計畫結案期程等情，經函請市政府督促各機關研謀改善。據復：（1）為落實各階段進度管控作業，定期召開公共工程進度控管會報，將針對進度落後達10％者，督促主辦機關（單位）提出窒礙因素、具體因應對策及預計趕上進度之期限，並明確提出次月預計辦理事項，列為下次會議追蹤；（2）已積極趕辦結算付款作業，嗣後將注意時效，避免延宕計畫執行期程。

表1　市政府所屬各機關114年度重大公共建設計畫預算執行情形

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41項計畫合計 |  | 7,965,869 | 2,306,699 | 28.96 |
| 一、市政府（18項） |  | 4,391,717 | 1,100,626 | 25.06 |
| 1 | 嘉義市中山路（民族路至北榮街）及鐵道園區人行道改善工程 | 5,000 | － | － |
| 2 | 後庄直排一出口段（0K+000－0K+027）改善工程 | 22,740 | － | － |
| 3 | 前瞻基礎建設－嘉義市政府北棟地下停車場工程 | 167,020 | － | － |
| 4 | 前瞻基礎建設－舊市公所地下停車場工程 | 482,558 | 87 | 0.02 |
| 5 | 嘉義市市民中心（北棟大樓）新建統包工程 | 2,248,320 | 5,769 | 0.26 |
| 6 | 前瞻基礎建設－長榮公園地下停車場 | 95,293 | 2,874 | 3.02 |
| 7 | 嘉義市北興國中通學廊道建置工程 | 20,130 | 1,072 | 5.33 |
| 8 | 嘉義舊監獄園區周邊人行道與環境改善工程 | 19,900 | 1,096 | 5.51 |
| 9 | 嘉義市北港路桿線下地與人行道（友忠路至世賢路）改善工程 | 48,324 | 22,194 | 45.93 |
| 10 | 嘉義市世賢路四段（新民路至吳鳳南路）人行道改善工程 | 50,368 | 25,891 | 51.40 |
| 11 | 維新支線嘉義大學段水環境改善工程（第一期） | 150,201 | 85,304 | 56.79 |
| 12 | 北新路75號旁12米計畫道路開闢工程暨嘉義市許厝庄WA幹線雨水下水道工程 | 14,197 | 9,197 | 64.78 |
| 13 | 嘉義市牛稠溪環快東段先期聯絡道拓寬工程（台林橋至盧山橋防汛道路） | 45,000 | 30,984 | 68.86 |
| 14 | 嘉義市污水下水道系統實施計畫 | 274,667 | 240,173 | 87.44 |
| 15 | 前瞻基礎建設計畫－嘉北國小、崇文國小及義昌公園等3案停車場工程 | 662,527 | 595,475 | 89.88 |

| 表1 市政府所屬各機關114年度重大公共建設計畫預算執行情形（續） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |
| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| 16 | 前瞻基礎建設計畫－內政部營建署－城鎮風貌及創生環境營造計畫－穿城之水。藍綠環圈－道將圳水綠廊道營造第二期 | 27,305 | 25,454 | 93.22 |  |
| 17 | 嘉義市興業東路（吳鳳南路至宣信街）人行道改善工程 | 36,306 | 34,081 | 93.87 |  |
| 18 | 嘉義市大雅路一段人行道改善工程 | 21,854 | 20,968 | 95.94 |  |
| 二、警察局（1項） |  | 20,677 | 2,468 | 11.94 |  |
| 1 | 前瞻基礎建設－嘉義市政府警察局第一分局竹園派出所拆除重建工程 | 20,677 | 2,468 | 11.94 |  |
| 三、環境保護局（5項） |  | 1,146,314 | 358,946 | 31.31 |
| 1 | 嘉義市灰渣掩埋場興建工程 | 817,972 | 132,321 | 16.18 |
| 2 | 嘉義市綠能永續循環中心操作管理監督暨專案管理技術服務計畫 | 26,299 | 7,650 | 29.09 |
| 3 | 嘉義市焚化底渣委託清運再利用處理暨製程設備計畫 | 37,662 | 20,050 | 53.24 |
| 4 | 嘉義市設置資源回收細分類廠興建計畫 | 196,849 | 132,243 | 67.18 |
| 5 | 湖子內區段徵收地區－環保用地公共設施道路基礎建設 | 67,530 | 66,680 | 98.74 |
| 四、教育處（7項） |  | 899,623 | 355,584 | 39.53 |
| 1 | 嘉義市家庭教育館舍整建工程 | 11,100 | － | － |
| 2 | 港坪運動公園友善運動環境工程 | 15,000 | 124 | 0.83 |
| 3 | 嘉義市田徑場優化工程計畫 | 145,000 | 13,339 | 9.20 |
| 4 | 興安國小新建幼兒園工程 | 149,521 | 66,163 | 44.25 |
| 5 | 前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－充實全民運動環境計畫－西區全民運動館 | 539,697 | 240,936 | 44.64 |
| 6 | 嘉義市興安國小活動中心新建工程 | 33,128 | 29,457 | 88.92 |
| 7 | 國民中小學老舊校舍整建計畫 | 6,176 | 5,563 | 90.07 |
| 五、民政處（3項） |  | 716,240 | 271,617 | 37.92 |
| 1 | 嘉義市西區區政大樓興建工程（合併設置公共托育） | 391,115 | 103,477 | 26.46 |
| 2 | 嘉義市火化場聯外道路拓寬及新闢第三期工程 | 255,219 | 99,249 | 38.89 |
| 3 | 火化場汰換6座火化爐及3套空氣污染防制設備 | 69,904 | 68,891 | 98.55 |
| 六、地政處（3項） |  | 287,281 | 85,809 | 29.87 |
| 1 | 嘉義市湖子內區段徵收公園開闢工程 | 48,365 | 119 | 0.25 |
| 2 | 嘉義市湖子內社區公園綠地新建工程 | 84,738 | 1,350 | 1.59 |
| 3 | 嘉義市建國二村、復興新村地區市地重劃工程 | 154,178 | 84,339 | 54.70 |
| 七、文化局（3項） |  | 311,598 | 10,515 | 3.37 |
| 1 | 嘉義市圖書館總館園區新建工程 | 131,900 | － | － |
| 2 | 舊嘉義菸葉廠第二期整修工程 | 132,432 | 6,632 | 5.01 |
| 3 | 嘉義市眷村生活文化館暨廣停五停車場新建工程案 | 47,266 | 3,882 | 8.21 |
| 八、財政稅務局（1項） |  | 192,416 | 121,130 | 62.95 |
| 1 | 嘉義市歷史建築舊嘉義市公所修復再利用工程採購案 | 192,416 | 121,130 | 62.95 |

註：1.本表各主管機關所轄各項計畫序號，係依年度預算執行率由低至高排序。

2.年度可支用預算數，係依據年累計預定支用數；另年度預算執行數包含年累計實際支用數、應付未付數及節餘數。

3.資料來源：整理自嘉義市政府提供資料。

| 表2 市政府所屬各機關114年度重大公共 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 主管機關 |  | 計畫名稱 |  |  | 計畫期程 | 計畫總經費 |  | 累計預定 支用數 | 累計實際 支用數 | 總累計 執行率 |
| 1 | 教育處 |  | 嘉義市家庭教育館舍整建工程 |  |  | 11410－11510 | 55,500 |  | 11,100 | － | － |
| 2 | 市政府 |  | 後庄直排一出口段（0K+000－0K+027）改善工程 |  |  | 11411－11512 | 75,800 |  | 22,740 | － | － |
| 3 | 市政府 |  | 嘉義市中山路（民族路至北榮街）及鐵道園區人行道改善工程 |  |  | 11409－11512 | 86,013 |  | 5,000 | － | － |
| 4 | 市政府 |  | 前瞻基礎建設－嘉義市政府北棟地下停車場工程 |  |  | 11301－11512 | 595,599 |  | 167,020 | － | － |
| 5 | 文化局 |  | 嘉義市圖書館總館園區新建工程 |  |  | 11401－11712 | 3,095,000 |  | 134,241 | 2,340 | 1.74 |
| 6 | 市政府 |  | 前瞻基礎建設－舊市公所地下停車場工程 |  |  | 11301－11412 | 482,558 |  | 482,558 | 87 | 0.02 |
| 7 | 地政處 |  | 嘉義市湖子內區段徵收公園開闢工程 |  |  | 10907－11208 | 174,200 |  | 174,200 | 125,834 | 72.24 |
| 8 | 市政府 |  | 嘉義市市民中心（北棟大樓）新建統包工程 |  |  | 11301－11912 | 5,107,876 |  | 2,253,966 | 11,415 | 0.51 |
| 9 | 教育處 |  | 港坪運動公園友善運動環境工程 |  |  | 11401－11512 | 50,000 |  | 15,000 | 124 | 0.83 |
| 10 | 地政處 |  | 嘉義市湖子內社區公園綠地新建工程 |  |  | 11206－11512 | 85,610 |  | 85,610 | 2,869 | 3.35 |
| 11 | 市政府 |  | 前瞻基礎建設－長榮公園地下停車場 |  |  | 11401－11612 | 550,340 |  | 95,293 | 2,874 | 3.02 |
| 12 | 文化局 |  | 舊嘉義菸葉廠第二期整修工程 |  |  | 11301－11512 | 324,787 |  | 135,595 | 9,795 | 7.22 |
| 13 | 市政府 |  | 嘉義市北興國中通學廊道建置工程 |  |  | 11306－11512 | 49,173 |  | 20,270 | 1,212 | 5.98 |
| 14 | 市政府 |  | 嘉義舊監獄園區周邊人行道與環境改善工程 |  |  | 11306－11512 | 48,500 |  | 20,000 | 1,196 | 5.98 |
| 15 | 文化局 |  | 嘉義市眷村生活文化館暨廣停五停車場新建工程案 |  |  | 11105－11512 | 109,700 |  | 48,700 | 5,316 | 10.92 |
| 16 | 教育處 |  | 嘉義市田徑場優化工程計畫 |  |  | 11308－11507 | 145,000 |  | 145,000 | 13,339 | 9.20 |
| 建設計畫年度預算執行率未達80％案件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度可支用 預算數 |  | 年度預算 執行數 |  | 年度預算執行率 | 落後原因 |  |  | 本室查核意見 |  |  |  |
| 11,100 |  | － |  | － | 執行進度未達估驗（付款）條件。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |
| 22,740 |  | － |  | － | 執行進度未達估驗（付款）條件。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |
| 5,000 |  | － |  | － | 執行進度未達估驗（付款）條件。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |
| 167,020 |  | － |  | － | 發包不順多次流標。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |
| 131,900 |  | － |  | － | 延遲完成都市計畫變更作業。 |  |  | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |  |  |  |
| 482,558 |  | 87 |  | 0.02 | 延遲取得工程範圍用地。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |
| 48,365 |  | 119 |  | 0.25 | 逾期天數爭議致遲未能結算付款。 |  |  | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |  |  |  |
| 2,248,320 |  | 5,769 |  | 0.26 | 發包不順多次流標。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |
| 15,000 |  | 124 |  | 0.83 | 執行進度未達估驗（付款）條件。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |
| 84,738 |  | 1,350 |  | 1.59 | 發包不順多次流標。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |
| 95,293 |  | 2,874 |  | 3.02 | 執行進度未達估驗（付款）條件。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |
| 132,432 |  | 6,632 |  | 5.01 | 延遲完成規劃設計作業。 |  |  | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |  |  |  |
| 20,130 |  | 1,072 |  | 5.33 | 發包不順多次流標。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |
| 19,900 |  | 1,096 |  | 5.51 | 延遲完成規劃設計作業。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |
| 47,266 |  | 3,882 |  | 8.21 | 延遲完成規劃設計作業。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |
| 145,000 |  | 13,339 |  | 9.20 | 執行進度未達估驗（付款）條件。 |  |  | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |  |  |  |
| 表2 市政府所屬各機關114年度重大公共 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序號 | 主管機關 |  | 計畫名稱 |  |  | 計畫期程 | 計畫總經費 |  | 累計預定 支用數 | 累計實際 支用數 | 總累計 執行率 |
| 17 | 警察局 |  | 前瞻基礎建設－嘉義市政府警察局第一分局竹園派出所拆除重建工程 |  |  | 11001－11212 | 128,511 |  | 128,511 | 110,301 | 85.83 |
| 18 | 環境保護局 |  | 嘉義市灰渣掩埋場興建工程 |  |  | 11004－11604 | 831,499 |  | 831,499 | 145,847 | 17.54 |
| 19 | 民政處 |  | 嘉義市西區區政大樓興建工程（合併設置公共托育） |  |  | 11104－11412 | 467,790 |  | 467,790 | 180,151 | 38.51 |
| 20 | 環境保護局 |  | 嘉義市綠能永續循環中心操作管理監督暨專案管理技術服務計畫 |  |  | 11201－11812 | 88,950 |  | 33,950 | 15,301 | 45.07 |
| 21 | 民政處 |  | 嘉義市火化場聯外道路拓寬及新闢第三期工程 |  |  | 11101－11612 | 360,574 |  | 276,320 | 120,306 | 43.54 |
| 22 | 教育處 |  | 興安國小新建幼兒園工程 |  |  | 11103－11412 | 175,300 |  | 175,300 | 86,874 | 49.56 |
| 23 | 教育處 |  | 前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－充實全民運動環境計畫－西區全民運動館 |  |  | 11005－11412 | 611,725 |  | 597,199 | 298,438 | 49.97 |
| 24 | 市政府 |  | 嘉義市北港路桿線下地與人行道（友忠路至世賢路）改善工程 |  |  | 11004－11112 | 75,000 |  | 75,000 | 48,870 | 65.16 |
| 25 | 市政府 |  | 嘉義市世賢路四段（新民路至吳鳳南路）人行道改善工程 |  |  | 11004－11112 | 57,983 |  | 57,983 | 33,505 | 57.79 |
| 26 | 環境保護局 |  | 嘉義市焚化底渣委託清運再利用處理暨製程設備計畫 |  |  | 11201－11712 | 128,440 |  | 64,218 | 46,606 | 72.57 |
| 27 | 地政處 |  | 嘉義市建國二村、復興新村地區市地重劃工程 |  |  | 10902－11310 | 408,040 |  | 408,040 | 338,201 | 82.88 |
| 28 | 市政府 |  | 維新支線嘉義大學段水環境改善工程（第一期） |  |  | 11301－11512 | 182,535 |  | 157,535 | 93,050 | 59.07 |
| 29 | 財政稅務局 |  | 嘉義市歷史建築舊嘉義市公所修復再利用工程採購案 |  |  | 11103－11412 | 257,300 |  | 257,300 | 189,289 | 73.57 |
| 30 | 市政府 |  | 北新路75號旁12米計畫道路開闢工程暨嘉義市許厝庄WA幹線雨水下水道工程 |  |  | 11204－11404 | 77,786 |  | 25,000 | 16,211 | 64.85 |
| 31 | 環境保護局 |  | 嘉義市設置資源回收細分類廠興建計畫 |  |  | 11104－11502 | 207,818 |  | 207,818 | 143,211 | 68.91 |
| 32 | 市政府 |  | 嘉義市牛稠溪環快東段先期聯絡道拓寬工程（台林橋至盧山橋防汛道路） |  |  | 11401－11506 | 75,000 |  | 45,000 | 30,984 | 68.86 |

註：1.本表依計畫年度預算執行率由低至高排序。

2.年度可支用預算數，係依據年累計預定支用數；另年度預算執行數包含年累計實際支用數、應付未付數及節餘數。

3.資料來源：整理自嘉義市政府提供資料。

| 建設計畫年度預算執行率未達80％案件（續） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |
| 年度可支用 預算數 | 年度預算 執行數 | 年度預算執行率 | 落後原因 | 本室查核意見 |
| 20,677 | 2,468 | 11.94 | 執行進度未達估驗（付款）條件。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 817,972 | 132,321 | 16.18 | 執行進度未達估驗（付款）條件。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 391,115 | 103,477 | 26.46 | 發包不順多次流標。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 26,299 | 7,650 | 29.09 | 執行進度未達估驗（付款）條件。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 255,219 | 99,249 | 38.89 | 執行進度未達估驗（付款）條件。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 149,521 | 66,163 | 44.25 | 執行進度未達估驗（付款）條件。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 539,697 | 240,936 | 44.64 | 發包不順多次流標。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 48,324 | 22,194 | 45.93 | 工程竣工尚未完成驗收作業。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 50,368 | 25,891 | 51.40 | 工程竣工尚未完成驗收作業。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 37,662 | 20,050 | 53.24 | 執行進度未達估驗（付款）條件。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 154,178 | 84,339 | 54.70 | 工程驗收尚未完成結算計價。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 150,201 | 85,304 | 56.79 | 執行進度未達估驗（付款）條件。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 192,416 | 121,130 | 62.95 | 執行進度未達估驗（付款）條件。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 14,197 | 9,197 | 64.78 | 工程驗收尚未完成結算計價。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 196,849 | 132,243 | 67.18 | 執行進度未達估驗（付款）條件。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 45,000 | 30,984 | 68.86 | 執行進度未達估驗（付款）條件。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |

2.　個案計畫執行缺失：

（1）　為改善既有資源回收貯存場區域狹小及設備老舊，規劃興建資源回收細分類廠，惟前置作業管控未盡周妥，又未確實考量營運廠商使用需求，徒增修正施工圖說及構件等工期，延誤營運廠商接管營運：環境保護局為改善既有資源回收貯存場區域狹小及設備老舊，無法有效執行細分類工作，規劃於嘉義市湖子內段湖美小段569地號興建資源回收細分類廠（包括56類資源回收物分類貯存區），獲行政院環境保護署（112年8月22日改制為環境部）於110年12月2日核定「嘉義市設置資源回收細分類廠興建計畫」中央補助款5,200萬元，該局並於111年9月30日簽准編列地方配合款1億5,581萬餘元，計畫總經費2億781萬餘元，計畫期程自112年1月至113年12月止。經查計畫執行情形，核有：A.該局未及早完成施工用地廢棄物清除工作，又未儘速排除地基承載力不足疑慮，且地質敏感評估審查作業冗長，連帶影響計畫執行進度；復未確實考量營運廠商未來使用需求，徒增修正施工圖說及構件等工期，延誤營運廠商辦理接管營運作業，未能達成提升資源回收效益目標；B.市政府未落實計畫管制考核作業，對於該局施工進度落後情形，未督促研謀改善期限並協助解決所面臨之困境，且未審核目標設定之合理性，任令管制期程一再展延，管制考核流於形式，未能發揮管制考核實質功效等效能過低情事，經函請市政府查明妥處。（詳乙－72頁）

（2）　為提升區政服務品質及友善育兒環境，興建西區區政大樓併同設置公共托育空間，惟間有計畫執行進度落後、施工品質及工地安全防護欠佳等情：西區區公所為整合區政、戶政及公共托育等空間，規劃興建西區區政大樓並新設公共托嬰中心及親子館，分別獲內政部「前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－公共服務據點整備－公有危險建築補強重建（106－114年）」及衛生福利部「前瞻基礎建設計畫－少子化友善育兒空間建設－建構0－2歲兒童社區公共托育計畫」核定計畫經費合計4億6,779萬元，工程於113年3月11日開工，預定115年12月28日竣工。經查工程執行情形，核有：A.未合理編列工程預算及工期，致工程發包多次流標，耽延計畫期程；B.部分施工內容與契約圖說規定不符；C.工地安全防護及環境保護設施未臻完善；D.品管人員及監造人員未依契約規定於施工期間每日簽到；E.未依再生能源發展條例規定評估設置等情，經函請檢討改善。（詳乙－87頁）

（3）　為興建湖子內區段徵收特色公園辦理第一期開闢工程，惟因逾期天數爭議致遲未能結算付款，又因植栽養護情形不佳及管理中心未依原規劃目的使用等情，影響計畫預期效益：市政府為開闢湖子內區段徵收特色公園，以帶動周邊環境之開發與提升，辦理「湖子內區段徵收公園開闢工程計畫（第一期）」，於湖子內區段徵收地區開闢編號公39、公43、綠1及綠2等4處公園或綠地，總面積約11.7955公頃，計畫經費1億7,420萬元。該府於110年12月完成細部設計，並將工程分成第一標及第二標發包施工，續於113年11月及同年9月驗收合格，惟因施工廠商針對逾期天數有異議，於114年5月14日向行政院公共工程委員會提出履約爭議調解，截至114年底止，該府尚未完成工程結算付款作業。經查工程執行情形，核有：A.工程歷經設計延宕、多次驗收及履約爭議調解，致進度落後逾4年仍未結案；B.施工廠商未依約定期陳報植栽養護成果資料，且現場勘查存有部分植栽枯死未補植及地坪龜裂等情事；C.管理中心未依原規劃目的使用而堆放雜物，且監視器故障無畫面等情，經函請檢討改善。（詳乙－90頁）

（4）　形塑文化新基地推動歷史建築舊嘉義菸葉廠活化再利用計畫，惟一期升級工程因營建混合物清運爭議而停工，二期工程又尚未審議通過因應計畫，影響發包作業：文化局為推動歷史建築舊嘉義菸葉廠活化再利用計畫，自109年起即陸續展開一系列規劃設計及工程，包括「舊嘉義菸葉廠全區先期規劃」、「舊嘉義菸葉廠第十、十一號倉庫環境美化工程」、「打開舊嘉義菸葉廠－一期升級工程」（下稱一期升級工程）及「舊嘉義菸葉廠二期整修工程」（下稱二期工程）等，除對歷史建築進行修復外，並對周邊進行景觀美化，期能轉變為新一代文化基地。經查一期升級工程（計畫經費3,775萬餘元）及二期工程（計畫經費3億2,478萬餘元）執行情形，核有：A.為提供市民休憩區域推動一期升級工程，惟因營建混合物清運爭議而停工，又調解成立及追加預算通過後，仍未完成變更設計，致營建混合物堆置年餘仍未清運；B.投入經費辦理十號倉庫1樓空間改善，惟後續一期升級工程施工停滯，連帶影響開放使用；C.一期升級工程遲未完工，致施工圍籬阻礙市政府辦理舊嘉義菸葉廠街廓人行道改善工程；D.二期工程廠商所提歷史建築再利用及消防安全事項因應計畫尚未審議通過，影響後續工程發包作業，肇致預算執行率嚴重偏低等情，經函請檢討改善。（詳乙－103頁）

二、市政府所屬各機關學校採購作業執行情形之查核

（一）　114年度採購作業執行情形

工程類

92億6,513萬餘元

72.77％

財物類

9億8,729萬餘元

7.75％

勞務類

24億7,975萬餘元

19.48％

圖2　114年度各類採購件數、金額統計

資料來源：整理自行政院公共工程委員會政府電子採購網下載資料。

工程類

274件

17.65％

財物類

347件

22.36％

勞務類

931件

59.99％

市政府所屬各機關學校辦理採購於114年度內決標刊登政府電子採購網案件計1,552件，決標總金額127億3,218萬餘元，包括工程採購274件（17.65％），決標金額92億6,513萬餘元（72.77％）；財物採購347件（22.36％），決標金額9億8,729萬餘元（7.75％）；勞務採購931件（59.99％），決標金額24億7,975萬餘元（19.48％）（圖2）。

（二）　審計機關查核情形

本室查核市政府所屬各機關學校採購作業執行情形，發現尚待檢討改進內容，歸納摘述如次：

1.　共同性執行缺失：

所屬機關學校辦理採購執行情形，於規劃設計、招決標、履約管理及驗收結算等作業間有缺失，允宜督促檢討改善，以健全採購作業制度：本室114年度辦理市政府所屬各機關學校採購案件執行情形稽察成果，彙整所發現之共同性缺失計4面向、10項缺失，包括：（1）規劃設計階段：部分工程項目溢計數量或未量化編列或編列未合規項目；營建剩餘土石方剩餘價值估算未周全或廢棄物清運未作單價分析；未合理編列工程採購預算及工期，致工程發包多次流標或前置作業未臻確實，致影響完工期程及計畫預期效益；未依規定評估新建建築物設置再生能源可行性；（2）招決標階段：未妥適管控採購招標作業時程或變更設計議價程序遲未決標延宕執行進度；（3）履約管理階段：營建剩餘土石方未依規定上網申報或營建剩餘土石方計畫審查未臻嚴謹或載運車輛超載；部分施工內容與契約圖說規定不符或施工品質不良；工地安全防護及環境保護設施未臻完善；施工品質管制及抽（審）查作業未落實或品管及監造人員未依規定每日簽到；（4）驗收結算階段：工程拆除有價物未辦理回收變賣或無資料佐證變賣收入，經函請市政府督促檢討改善。據復：已函請所屬機關學校確實檢討改善，避免再有類似情事發生。

2.　個案採購執行缺失：

（1）　為提升土地運用效益，辦理建國二村、復興新村地區市地重劃工程，惟工程規劃設計、營建剩餘土石方處理計畫及施工品質管理未盡周妥：市政府為活化建國二村、復興新村眷戶搬遷至經國新城後之老舊公有土地，提升土地運用效益，並考量嘉義市東區未來發展需要，以市地重劃方式辦理土地開發，於109至113年度編列「嘉義市建國二村、復興新村地區市地重劃工程」計畫經費4億804萬元。經查工程執行情形，核有：A.部分工項數量涉溢計或單價編列欠妥；B.營建剩餘土石方處理計畫審查作業未臻嚴謹，且施工廠商載運車輛涉有超載行為；C.部分施工內容與契約圖說規定不符或施工品質不良；D.未落實品質管制作業及填報內部品質稽核紀錄表不實；E.工程契約變更後，施工廠商尚未繳納契約增帳金額之履約保證金，履約保證金金額不足等情，經函請檢討改善。（詳乙－89頁）

（2）　打造承載城市記憶之文化新地標，規劃興建嘉義市圖書館總館園區，惟都市計畫變更作業歷時近6年，影響計畫前置作業期程，且國有土地撥用作業未如預期：文化局鑑於嘉義市圖書館建築物老舊、館藏空間不足及停車不易等問題，於109年4月22日擇定博東路與維新路口之機關用地作為圖書館興建基地，並陸續辦理都市計畫變更及國有土地撥用作業。嗣教育部於114年10月2日核定「嘉義市圖書館總館園區興建計畫」經費30億9,500萬元（中央補助款5億4,000萬元，地方自籌款25億5,500萬元），該局於115年3月30日簽訂委託規劃設計監造技術服務契約，規劃將圖書館打造為承載城市精神、彰顯人文底蘊之公共地標，並成為市民可親近、可共享之生活空間。經查計畫執行情形，核有：A.未覈實評估圖書館興建基地屬性，致都市計畫變更作業歷時近6年，影響計畫前置作業期程；B.挹注鉅額自籌款興建圖書館，且開館營運後每年仍需編列營運補貼，造成市庫負擔沉重；C.圖書館興建基地之國有土地保留撥用期限將屆，惟撥用作業進度未如預期，允宜積極辦理，以免逾越規定期限，影響計畫推動等情，經函請檢討改善。（詳乙－104頁）

（3）　推動文化資產保存辦理歷史建築舊嘉義市公所修復再利用工程，惟遲未完成工程變更設計議價程序，又未及早辦理招商作業：財政稅務局為推動歷史建築文化資產保存，並活絡周邊經濟及改善環境景觀，於111至114年度編列「歷史建築舊嘉義市公所修復再利用工程」計畫經費2億5,730萬元。工程於112年2月21日開工，工期540日曆天，預定113年8月25日完工，嗣因施工拆除發現梁柱毀損情形嚴重、配合受電室遷移辦理管線調整及考量未來使用需求等情，預定完工日延後至114年12月31日。經查工程執行情形，核有：A.遲未完成第4次變更設計議價程序，致契約變更作業未能完成，允宜研謀因應措施，及早與施工廠商完成爭議協商，避免影響後續完工啟用；B.規劃引進民間機構活化歷史建築，惟無法於完工前確認未來營運廠商，允宜儘速完成招商作業，俾利完工後及早銜接營運，發揮投資效益；C.為提高未來營運廠商整體自償能力及政府收益，併同市政府規劃新建之地下停車場辦理招商作業，惟工程用地遲未完成點交，致延宕地下停車場開工時程等情，經函請檢討改善。（詳乙－109頁）

三、民間參與公共建設案件執行情形之查核

（一）　辦理民間參與公共建設案件情形

截至114年底，市政府所屬機關執行中之民間參與公共建設案件計有9件，民間投資金額總計70億4,297萬餘元，其中1件屬民間機構投資新建並為營運，營運期間屆滿後，移轉該建設之所有權予市政府（BOT）之案件；8件屬民間機構營運市政府投資興建完成之建設，營運期間屆滿後，營運權歸還市政府（OT）之案件。另自110年起至114年底止，市政府尚未有終止（解除）契約案件，至於未能成功招商簽約計有2件，主要係政策變更而終止招商程序。

（二）　審計機關查核情形

本室查核市政府所屬各機關學校辦理民間參與公共建設案件執行情形，發現尚待檢討改進內容，歸納摘述如次：

1.　引進民間資源提升運動場館與游泳池營運效益及服務品質，惟部分場館財產管理未臻周妥，又有未依規定期限辦理建築物公共安全檢查申報作業，允宜研謀改善，以健全維護管理機制：市政府為引進民間資源參與運動場館及游泳池營運階段，以提升公共建設營運效益及服務品質，依據促進民間參與公共建設法第8條第1項第5款所稱之「民間機構營運政府投資興建完成之建設，營運期間屆滿後，營運權歸還政府」方式，簽訂東區國民運動中心、西區全民運動館及博愛游泳池等3案營運移轉契約，截至114年底止，除西區全民運動館尚待完工後，由雙方合意決定正式開始營運日期外，其餘均正常營運中。經查促進民間參與公共建設案件執行情形，核有：（1）未依規定辦理東區國民運動中心及博愛游泳池營運資產報廢及異動登記作業，財產管理未臻周妥；（2）未依規定期限成立西區全民運動館營運移轉案協調委員會，又委員建議名單勾選後遲未辦理聘任作業，成立機制尚欠周延；（3）未依規定期限辦理博愛游泳池114年度建築物公共安全檢查申報作業，無法落實建築物公共安全管理等情，經函請檢討改善。（詳乙－31頁）

2.　垃圾焚化廠興建期間因調整建築許可作業程序，致實際動工期程較預計延後5個月餘，允宜加強工程進度管控，以確保如期興建完成：環境保護局為提升嘉義市垃圾焚化廠整體營運效能，於113年3月1日與民間機構簽訂「嘉義市綠能永續循環中心興建營運移轉（BOT）案」投資契約，規劃於既有垃圾焚化廠腹地採新建新廠及拆除舊廠方式，興建一座處理量155,000公噸/年之綠能發電廠及於廠內新建一座處理量600公噸/年之環保金爐，民間投資金額69億8,064萬餘元，興建期及營運期合計27年。惟查民間機構原規劃依特種建築物規定申請免辦建築執照，經該局於113年9月27日層報環境部審議後，環境部於同年10月24日函復本案實務上尚有相類案件係依一般建築許可規定而建造，建議評估循通常建築程序申請建築執照之可行性。案經民間機構於114年1月13日改採一般建築執照申請作業，然因過往垃圾焚化廠多以特種建築物申請，致其規劃之建築空間性質於現行建築技術規則尚無明確分類，須向中央主管建築機關申請釋疑等情，導致建造執照請領作業期程冗長。嗣民間機構於114年12月29日取得建造執照，並於115年1月26日正式開工，興建進度已較該局核定之興建執行計畫書所訂114年8月23日動工期限延後5個月餘，恐影響原訂117年5月31日新廠竣工期程，經函請重新檢討興建執行期程表，並加強工程進度管控及履約管理作業，以確保新廠依約於117年12月31日前興建完成。據復：後續將依修正後興建執行計畫書期程加速推動工程進度，並協助營運廠商排除各項執行障礙，降低期程延宕影響，確保新廠依約完成興建。

# 陸、永續發展推動情形之查核

聯合國為實現永續發展，於2015年通過2030永續發展議程，提出17項永續發展目標（SDGs），作為各國共同推動永續發展指引。國際最高審計機關組織（INTOSAI）亦於2016年通過「阿布達比宣言」，宣示各國審計機關將聚焦於2030永續發展目標落實之審計。行政院國家永續發展委員會為具體回應2030年永續發展議程，於107年12月14日核定通過臺灣永續發展目標18項核心目標，並推動各地方政府自願性編製地方政府自願檢視報告（Voluntary Local Review ,VLR）。

茲將截至114年12月31日止，嘉義市政府推動永續發展情形，說明如次：

# 一、永續發展組織架構

圖1　嘉義市永續發展組織架構圖

資料來源：整理自嘉義市政府提供資料。

市政府為因應氣候變遷，建構嘉義市減碳及調適能力，落實世代正義、環境正義及公正轉型，善盡保護地球環境之責任，並確保城市永續發展及達成淨零排放目標，於110年間成立嘉義市低碳調適永續發展委員會，嗣於112年6月29日更名為嘉義市氣候變遷因應推動會，並訂頒嘉義市氣候變遷因應推動會設置要點，督導各機關辦理節能減碳之規劃及執行。由市長擔任召集人，邀請機關、專家學者、產業界及公民團體代表擔任委員。下設4大推動小組，綜理全市氣候變遷因應、溫室氣體減量與永續發展推動事宜，朝向嘉義市淨零排放之目標，建構宜居永續城市（圖1）。

# 二、提交自願檢視報告及實踐淨零行動方案

嘉義市自願檢視報告之編製，始於110年2月3日嘉義市低碳調適永續發展委員會第1次會議研商，經委員會各專家學者、局處首長討論後定案。採各推動小組之跨局處會議，將各部門業務職掌及權責進行分析與彙整，依照施政優先順序，擇定各組SDGs發展重點。

110年，市政府首先聚焦12項SDGs核心目標與39項指標，並發布第1版嘉義市VLR；111年為實現「讓永續轉為商機」、「讓永續成為生活」、「讓永續融入治理」三大主軸，簽署「氣候緊急宣言」，具體展現嘉義市對全球環境議題之關心及承諾；112年呼應中央修正公布氣候變遷因應法，以加速2050年淨零排放為目標，滾動檢討城市永續規劃，提出17項SDGs推動目標計69項指標，發布第2版嘉義市VLR；113年為實現溫室氣體淨零排放，落實世代正義、環境正義及公正轉型，善盡共同保護地球環境之責任，確保嘉義市永續發展以達成全齡共享世代宜居，制定「嘉義市淨零排放永續管理自治條例」，從溫室氣體減量、氣候變遷調適及推廣淨零永續三大面向法制化淨零目標；114年依循城市發展願景，以「經濟共榮」、「社會共創」及「環境共生」三大主題進行政策檢視，以展現嘉義市施政亮點成果，透過整合跨局處資源，整併SDGs指標為52項，發布第3版嘉義市VLR。

# 三、審計機關查核情形

表1　臺灣永續發展核心目標

單位：項

| 項次 | 簡稱 | 具體目標 | 對應指標 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 計 |  | 143 | 337 |
| 1 | 消除貧窮 | 6 | 26 |
| 2 | 消除飢餓 | 8 | 24 |
| 3 | 健康福祉 | 11 | 39 |
| 4 | 教育品質 | 9 | 30 |
| 5 | 性別平等 | 6 | 12 |
| 6 | 環境品質 | 11 | 29 |
| 7 | 可負擔能源 | 3 | 5 |
| 8 | 就業與經濟成長 | 13 | 34 |
| 9 | 永續運輸 | 5 | 10 |
| 10 | 減少不平等 | 7 | 15 |
| 11 | 永續城市 | 12 | 28 |
| 12 | 責任消費與生產 | 10 | 29 |
| 13 | 氣候行動 | 3 | 5 |
| 14 | 海洋生態 | 8 | 15 |
| 15 | 陸地生態 | 9 | 13 |
| 16 | 和平與正義制度 | 7 | 10 |
| 17 | 全球夥伴 | 10 | 13 |
| 18 | 非核家園 | 5 | － |

註：1.有12項具體目標、73項對應指標重複出現於不同核心目標。

2.資料來源：整理自2022國家自願檢視報告、臺灣永續發展目標修正本。

永續發展為國家長遠發展之基石，政府為落實臺灣永續發展目標（表1），積極擘劃永續發展組織與架構、檢視我國永續發展進程，及實踐淨零承諾與行動方案。為回應國際倡議，本室114年度聚焦健康福祉（SDG 3）、教育品質（SDG 4）、永續城市（SDG 11）、氣候行動（SDG 13）等，加強查核政府推動毒品防制、落實文化平權、促進民間參與公共建設、計畫型補助款、閒置公共設施活化、推動淨零轉型等攸關政府永續發展及民眾生活之重要施政議題，作為年度地方審計處室查核工作重點項目（表2），期能從整體政府之宏觀視野研提審計建言，協助政府洞察潛存施政風險及前瞻未來挑戰，以促進政府良善治理，落實永續發展目標。茲將發現尚待檢討改進內容，歸納摘述如次：

表2　地方審計處室查核工作重點項目與永續發展核心目標攸關情形

| 查核工作重點項目名稱 |  | 永續發展核心目標 |
| --- | --- | --- |
| 共 同 性 | 1.政府推動毒品防制政策執行情形 | SDG3：確保及促進各年齡層健康生活與福祉 |
|  | 2.政府落實文化平權政策情形 | SDG4：確保全面、公平及高品質教育，提倡終身學習 |
|  | 3.政府推動促進民間參與公共建設執行情形 | SDG11：建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村 |
|  | 4.計畫型補助款執行情形 |  |
|  | 5.地方政府辦理閒置公共設施活化作業執行情形 |  |
|  | 6.政府推動淨零轉型執行情形 | SDG13：完備減緩調適行動以因應氣候變遷及其影響 |
| 個 別 性 | 1.農地及農舍使用管理情形 | SDG2：確保糧食安全，消除飢餓，促進永續農業 |
|  | 2.農產品農藥殘留檢驗情形 |  |
|  | 3.學校午餐生鮮蔬果食材抽驗及供應商源頭管理情形 |  |
|  | 4.幼兒園餐點供應情形 |  |
|  | 5.旅宿業維護管理情形 | SDG8：促進包容且永續的經濟成長，提升勞動生產力，確保全民享有優質就業機會 |
|  | 6.自行車路網設施與通行安全情形 | SDG9：建構民眾可負擔、安全、對環境友善，且具韌性及可永續發展的運輸 |
|  | 7.治安防制執行情形 | SDG16：促進和平多元的社會，確保司法平等，建立具公信力且廣納民意的體系 |

資料來源：整理自114年度審核報告。

（一）　共同性查核工作重點項目

1.　健康福祉面向（核心目標3）

健康福祉面向，為核心目標3「確保及促進各年齡層健康生活與福祉」，經本室就政府推動毒品防制之永續發展議題加以抽查，茲將主要查核發現及處理情形，摘述如次：

持續扎根校園宣導反毒觀念，並建構多元毒品防制機制，惟部分學校尿液篩檢列管、數位反毒宣導等未臻周妥，兼有個案管理人力留任率尚待提升等情，亟待研謀善策，以提升毒品防制成效。

市政府為改善治安，提升健康城市形象，採任務編組方式成立嘉義市毒品危害防制中心，下設緝毒防制組負責毒品查緝等工作、綜合規劃及轉介服務組負責綜合規劃及藥癮處遇等工作、預防宣導組負責防制校園毒品預防宣導等工作、保護扶助組負責吸毒人口保護扶助業務等。執行結果，部分學校未陳報特定人員尿液篩檢名單或有所缺漏，且未將提供接送身心障礙學生服務之校車駕駛納列進行尿檢；部分學校未運用既有APP播送反毒資訊，多元應用宣導管道有待精進；部分學校連續兩學期未申請參與民間反毒團體合作推動入校反毒教育宣導活動，外部教育資源運用積極度尚待提升；藥癮者個案管理人力留任率尚待提升等情事，有待研謀善策，以提升毒品防制成效。（詳乙－22頁）

2.　教育品質面向（核心目標4）

教育品質面向，為核心目標4「確保全面、公平及高品質教育，提倡終身學習」，經本室就政府落實文化平權政策之永續發展議題加以抽查，茲將主要查核發現及處理情形，摘述如次：

落實文化近用，提供市民參與之文化場域，惟部分場館營運管理及提供服務未臻完備，或輔導場館永續發展措施尚有精進空間，允宜檢討改進，以營造全齡友善環境並促進文化資產活化及永續經營。

文化局為推行文化平權政策，於114年度獲中央740萬元補助辦理博物館及地方文化館計畫。執行結果，嘉義市立博物館（下稱嘉博館）多數研究成果未依計畫目標策展，又成果報告引用之歷史照片未註明出處或取得授權，易滋生公開展出版權疑義；嘉博館與嘉義市立美術館（下稱嘉美館）之嬰幼兒設施服務及免票優惠標準不一，致民眾文化近用權益產生落差；嘉義市史蹟資料館硬體設施老化已影響服務品質，且參訪人次持續走低；嘉博館、嘉美館等場館未審酌嘉義市近半數台語人口結構及國際觀光需求，研謀增列台語及英語導覽等情事，有待檢討改善，以營造全齡友善環境並促進文化資產活化及永續經營。（詳乙－102頁）

3.　永續城市面向（核心目標11）

永續城市面向，為核心目標11「建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村」，經本室就政府推動促進民間參與公共建設、計畫型補助款、閒置公共設施活化等永續發展議題加以抽查，茲將主要查核發現及處理情形，分述如次：

（1）　引進民間資源提升運動場館與游泳池營運效益及服務品質，惟部分場館財產管理未臻周妥，又有未依規定期限辦理建築物公共安全檢查申報作業，允宜研謀改善，以健全維護管理機制。

市政府為引進民間資源參與運動場館及游泳池營運階段，以提升公共建設營運效益及服務品質，依據促進民間參與公共建設法第8條第1項第5款所稱之「民間機構營運政府投資興建完成之建設，營運期間屆滿後，營運權歸還政府」方式，簽訂東區國民運動中心、西區全民運動館及博愛游泳池等3案營運移轉契約。執行結果，部分場館間有未依規定辦理營運資產報廢及異動登記作業；未依規定期限成立協調委員會，又委員建議名單勾選後遲未辦理聘任作業，成立機制尚欠周延；或未落實建築物公共安全檢查申報作業等情事，有待研謀改善，以健全維護管理機制。（詳乙－31頁）

（2）　積極爭取中央計畫型補助款加速市政推展，惟預算實現率未達六成，間有部分計畫執行與預算籌編尚未能縝密配合，又投入經費辦理耐震補強之興嘉大樓恐面臨人潮流失等營運困境，允待研謀善策預為因應，俾提升計畫執行成效。

市政府及所屬機關為加速市政推展及紓解財政負擔，積極爭取中央計畫型補助經費推動各項施政計畫，114年度獲中央核定補助計畫計597項，總經費60億8,556萬餘元（含中央補助49億3,749萬餘元）。執行結果，整體預算實現率未達六成，又部分計畫執行與預算籌編未能縝密配合；獲經濟部核定補助2,004萬餘元辦理興嘉大樓公有零售市場建築物（下稱興嘉大樓）耐震補強工程計畫，惟新西區行政大樓預計115年底完工啟用，屆時相關人員勢隨同遷移，而影響興嘉大樓實際使用效能，又衡諸興嘉大樓鄰近存有連鎖超市競爭之外部因素，恐加劇市場未來營運困境等情事，有待研謀善策，俾提升計畫執行成效。（詳乙－14頁）

（3）　為有效管理公共設施使用情形，主動辦理清查作業，惟間有交通轉運中心營運廠商連年虧損致無經營意願、歷史建築東市場維護管理未臻落實及勞工育樂中心閒置多年迄未完成處分等情，允宜研謀善策，確保公有財產使用效益。

市政府為有效管理公共設施使用情形，每年督導設施管理機關主動清查經管之公共設施案件，並將清查及抽查結果傳送至行政院公共工程委員會指定之資訊系統。執行結果，嘉義市先期交通轉運中心營運廠商近3年（111至113年）均虧損而無意願賡續經營管理；歷史建築東市場未依文化資產訪視意見辦理修繕維護，影響建物保存與結構安全；勞工育樂中心建物及土地閒置逾4年未活化，且間有停車場路燈折斷傾倒、毗鄰社區大樓之圍籬損壞產生缺口、電梯故障勿搭警示牌標示不清之維護管理缺失等情事，有待研謀善策，確保公有財產使用效益。（詳乙－27頁）

4.　氣候行動面向（核心目標13）

氣候行動面向，為核心目標13「完備減緩調適行動以因應氣候變遷及其影響」，經本室就政府推動淨零轉型之永續發展議題加以抽查，茲將主要查核發現及處理情形，摘述如次：

嘉義市近16年間森林覆蓋面積大幅減少，部分森林覆蓋土地轉為空置地或建築用地，影響匯碳功能，允宜強化森林資源及土地使用管理，並研議空置地補行造林，以擴增碳匯空間；又溫室氣體排放量距階段減量目標尚有缺口，亟待強化減量策略及執行成效。

環境保護局因應我國長期減量目標為114年溫室氣體排放量較94年基準年減少10％，並於139年達成淨零排放，推動相關淨零排放計畫。執行結果，森林覆蓋土地已有相當程度變動，削弱碳吸收及碳儲存功能，影響整體碳封存潛力；部分土地原有森林覆蓋，現況已轉為非森林使用，恐影響環境保育功能；部分土地尚未充分發揮綠地功能，且現況部分區域疑似違反都市計畫使用分區規定，或占用公有土地之情事；溫室氣體排放量距階段減量目標尚有缺口，且部分機關所訂推動策略及措施之目標，未以前一年度執行成果及預期成長逐步提高次年目標門檻等情事，有待檢討改善，持續邁向長期淨零排放目標。（詳乙－63頁）

### （二）　個別性查核工作重點項目

1.　消除飢餓面向（核心目標2）

消除飢餓面向，為核心目標2「確保糧食安全，消除飢餓，促進永續農業」，經本室就農地及農舍使用管理、農產品農藥殘留檢驗、學校午餐食材及幼兒園餐點供應等永續發展議題加以抽查，茲將主要查核發現及處理情形，分述如次：

（1）　賡續辦理農舍建造執照之核發事宜，惟部分農舍獲發多年卻遲未取得使用執照，或現況移作商業使用，又部分都市計畫農業區用地涉遭商業使用，允宜檢討妥處，以落實農地農用，避免農地資源流失。

市政府為落實農地農用，賡續辦理農舍建造執照之核發事宜。執行結果，部分經營便利商店及汽車修護廠違規設置於都市計畫農業區，又部分列管農舍現況違規移作餐廳及零售等商業使用；部分列管農舍遲未取得使用執照卻已存在完整建物，涉有違規使用情事；核發農舍建造執照後，未依規定通報權責機關辦理土地註記或建檔列管，又廢止部分農地興建農舍資格後，卻未審酌既存建物之適法性，依規定妥為處置等情事，有待檢討妥處，避免農地資源流失。（詳乙－23頁）

（2）　嘉義市果菜市場股份有限公司為控管食材源頭，辦理進場果菜農藥殘留檢驗，惟間有未臻周妥之處，又設置質譜儀為蔬果農藥殘留把關，惟執行檢驗數量及推廣成效欠佳，允宜研謀改善，以良善農產品食用安全並提升設備使用效能。

嘉義市果菜市場股份有限公司為確保消費者權益及增進全民健康，於111年間引進農業部農業藥物試驗所研發「食品中殘留農藥檢驗方法－質譜快速篩檢技術」，成立農產品檢驗室，配置生化檢驗儀器2臺、液相層析串聯質譜儀1臺及相關萃取實驗設備等。執行結果，112至114年度預計檢驗目標件數均無法達成，且間有延遲或疏於公告檢驗不合格案件，或漏未將檢驗情形陳報主管機關，或未依規定將抽驗不合格案件扣留及銷毀等情；行口抽驗與選樣方式未盡公平合理，或未將主管機關示警與違規頻度偏高之行口或交易項目列為加強攔檢對象；部分生化檢驗設備閒置，或機器老舊且已超逾校驗效期2年餘等情事，有待研謀改善，以良善農產品食用安全並提升設備使用效能。（詳乙－44頁）

（3）　辦理營養午餐以提供學生均衡且健康膳食，惟部分高風險蔬果、採樣場所未抽驗或受檢頻率較低，允宜強化抽樣機制，或促請轄內學校善用嘉義市果菜市場股份有限公司之質譜儀檢驗服務，共同為師生蔬果安全把關。

市政府轄管國民中小學計有28所，其中除北園國民小學由北園國民中學提供學校午餐外，均自設廚房自辦學校午餐烹煮業務，教育處透過抽驗、供應商源頭管理等方式，為生鮮蔬果農藥殘留把關。執行結果，部分高風險蔬果、採樣場所未抽驗或受檢頻率較低；學校午餐生鮮蔬果食材供應商契約尚未明訂農藥殘留檢驗之抽樣比率、方式及方法，且未能善加運用果菜市場之質譜儀快速篩檢技術等情事，有待檢討改善，共同為師生蔬果安全把關。（詳乙－77頁）

（4）　為落實校園食安透明化，持續配合辦理食品追溯制度，惟間有未落實登錄食材資訊，或有部分供餐總熱量偏離建議基準，或有食材採購開標、驗收資格審查未臻確實且廚房環境清潔管理欠佳等情，允宜檢討改善，加強菜單設計審核與規劃，並落實採購品管與廚房衛生稽查機制，以維護學童膳食營養健康。

嘉義市吳鳳、幸福及復國等3所幼兒園為落實校園食安透明化，配合行政院食品雲計畫之食品追溯制度，定期公布每日餐點相關資訊，並依衛生福利部公告「食品過敏原標示規定」於菜單標示注意易引起過敏食物。執行結果，部分餐點未登錄公告食材項目及產地等資訊；部分供餐日之餐點總熱量為建議量0.46倍至1.36倍不等，或有偏離熱量建議量之供餐天數比率逾五成；幼兒餐點食材採購案開標或驗收資格審查未臻確實，又部分幼兒園食材冷凍保存溫度未符標準，且部分廚房設備堆積灰塵等情事，有待檢討改善，以維護學童膳食營養健康。（詳乙－78頁）

2.　就業與經濟成長面向（核心目標8）

就業與經濟成長面向，為核心目標8「促進包容且永續的經濟成長，提升勞動生產力，確保全民享有優質就業機會」，經本室就旅宿業維護管理之永續發展議題加以抽查，茲將主要查核發現及處理情形，摘述如次：

旅宿業管理輔導績效獲交通部考評為優等，惟部分未取得登記證之業者於網路刊登住宿資訊攬客且未經列管，或業者於網站刊登之房價逾備查價格，或旅館業自主管理計畫之參與率未如預期，均待檢討改善，以強化旅宿業之輔導管理，保障消費者權益。

市政府為輔導旅宿業者合法登記，提升市轄旅宿業服務品質，積極辦理聯合稽查。執行結果，遲未訂定非法旅宿檢查目標值且稽查覆蓋率偏低，致114年度考核成績低於113年度；部分旅宿業者於網站刊登之房價逾備查價格，不利觀光形象之提升；部分未取得登記證之業者於網路刊登住宿資訊攬客且未經列管，潛存稽查取締及安全檢查闕漏風險，又對民眾檢舉且依法裁罰及勒令停業之旅宿業，遲未追蹤其後續改善情形；旅館業自主管理計畫之參與度偏低等情事，有待檢討改善，保障消費者權益。（詳乙－24頁）

3.　永續運輸面向（核心目標9）

永續運輸面向，為核心目標9「建構民眾可負擔、安全、對環境友善，且具韌性及可永續發展的運輸」，經本室就自行車路網設施與通行安全之永續發展議題加以抽查，茲將主要查核發現及處理情形，摘述如次：

持續推動低碳交通，建構完整綠色公共運輸路網，惟自行車交通事故死傷人數攀升，且有部分自行車路網環境安全及租賃站點配置未臻周延，允待研謀改善，完善綠色運輸路網。

市政府為落實永續發展與綠色運輸之目標，建構完整綠色公共運輸路網。執行結果，114年度自行車（含腳踏、電動及電動輔助）交通事故及傷亡數均較113年度呈攀升趨勢；部分自行車道標線動線、夜間照明、號誌警示及動線規劃等未臻完善；部分公共自行車租賃站點配置及服務效能未臻適足，且跨縣市路段鄰接之自行車道意象或指標系統未臻一致，不利用路人辨識串接使用等情事，有待檢討改善，完善綠色運輸路網。（詳乙－33頁）

4.　和平與正義制度面向（核心目標16）

和平與正義制度面向，為核心目標16「促進和平多元的社會，確保司法平等，建立具公信力且廣納民意的體系」，經本室就治安防制之永續發展議題加以抽查，茲將主要查核發現及處理情形，摘述如次：

為精進轄區治安，推動電子巡簽制度、建置監視系統等措施，惟巡簽計畫執行與勤務管理機制未盡落實、監視器圖資整合及嘉聯專案管理作業未臻周延，允宜建立巡簽規劃動態回饋及督導機制、整合治安監視資源並研訂標準化管理規範，以提升社會安全網功能及效能。

警察局為持續精進治安維護策略，積極改善巡簽機制及建置監視系統。執行結果，部分派出所勤務規劃與實際執行存有大幅落差，且部分員警未依計畫落實巡簽，又未於工作紀錄簿覈實註記未到點原因；監視器圖資未整合市屬機關及學校等相關單位，並明定機關設置錄影監視系統應檢送監視器數量、設置地點或攝錄方向等資料報經警察局同意或備查；各派出所辦理補助民間裝設監視器「嘉聯專案」審核標準未臻一致，且後續複查作業未臻周妥等情事，有待檢討改善，以提升社會安全網功能及效能。（詳乙－51頁）