乙、決算審核結果

決算審核結果重要審核意見彙總索引

貳、縣政府主管

### （一）因應極端氣候變遷及確保民眾生命財產安全，持續推動防災、減災、應變及復原重建等韌性治理工作，惟強化社區災害防禦力及鄉村或巷弄道路圖資，尚有提升空間，允宜研謀改善，以提升整體防救災能量並強化社區防災韌性	乙－ 11

### （二）推動智慧科技驅動永續治理，惟具體之智慧政府發展策略及中長期計畫尚待建構，部分服務跨域合作或推動欠缺整合或主動性，不利運用數位科技改善公共服務品質，允宜通盤檢討並研謀善策，俾打造兼顧民生、產業與環境的智慧島嶼	乙－ 15

### （三）已建立資安制度並執行稽查，惟法制基礎與治理機制運作尚待完備，又資安稽核與社交工程演練成果仍存有制度與執行面缺失，允宜研謀改善，以降低資安事件發生風險，確保資通系統安全穩定運作	乙－ 17

### （四）配合中央政策推動轄內老舊建築耐震補強工作，提升民眾住宅品質，惟澎湖地區住宅建築平均屋齡為全國最高，大量老屋待補強，首件民間自辦都市更新案實施過程間有影響公共安全及進度大幅落後等情，允宜妥謀善策，俾提升民眾住宅防災韌性與安全	乙－ 20

### （五）積極去化一般廢棄物，惟垃圾處理政策一再變動，致在地處理前置與評估計畫屢次中斷，經費未能發揮效益，且逕將包含環境敏感地區土地列入促參基地，增加計畫不確定性之風險，允宜研謀善策，俾確保環境品質	乙－ 23

### （六）持續推動垃圾減量及焚化再生粒料之推廣使用，惟一般廢棄物清除處理費收費未依規定標準計收，推廣再生粒料使用於公共工程仍有提升空間，允宜檢討調整收費標準可行性及加強推廣再生粒料之使用，以減少財政負擔及提升資源永續再利用	乙－ 24

### （七）為完善污水下水道系統建設滾動檢討實施計畫，惟計畫之檢討、水資源回收中心營運、使用費徵收及放流水再利用之管理未盡周延，允宜研謀善策，以維護海洋生態環境品質、提升水資源韌性及循環經濟效益	乙－ 26

### （八）持續推動各項政務及開源節流措施，歲入歲出相抵連續4年賸餘，自籌財源占歲入比率為近5年新高，惟補助及協助收入依存度仍高，且開源節流措施執行結果仍待提升與改善，允宜研謀周妥措施，以兼顧政務推動及財政永續	乙－ 32

### （九）持續推動各項公共建設，改善居住環境，維護民眾生活品質，惟部分機關（單位）預算執行力欠佳，衍生鉅額保留，減損地區經濟動能，亟待研謀善策，以提升預算執行績效，帶動地方經濟發展	乙－ 37

### （十）賡續規劃推動區域排水治理與檢查工作，並訂定水災危險潛勢地區保全計畫，維護民眾生命財產安全，惟相關作業未盡周延，允宜參考相關氣候風險評估與社會環境統計資訊，規劃辦理優先順序及適時爭取財源，儘早完成設施改善，並檢討更新保全地區與對象，以降低民眾遭遇極端氣候淹水風險	乙－ 39

### （十一）設置災害防救辦公室統籌災害防救任務，惟實務運作與規定權責有間，允宜研議強化專責機制並精進災害防救計畫架構，以提升防災治理效能及應變韌性	乙－ 43

### （十二）已建置澎湖GO提供使用者多元旅運服務，惟計畫執行期程多次展延及欠缺財源執行功能升級與創新服務，影響服務品質提升與效益；又部分旅宿與交通資訊尚待機關間橫向聯繫及公私部門間之協作與配套作為改善，俾建構友善且可靠之旅遊體驗，允宜研謀改善，以提升旅運服務品質及使用者便利性，確保平台永續營運	乙－ 44

### （十三）為推展觀光行銷，積極開發旅遊文創商品，惟部分商品銷量未如預期，建請導入循證決策模式分析商品類型與銷售量，拓展多元銷售通路，增加促銷策略，以提升商品曝光度與銷售量能，增進整體經營績效	乙－ 46

### （十四）建置門牌點位資料庫以開放資料格式流通及提供各界加值應用，惟部分門牌管理作業及資料化措施推動成果尚有策進空間，允待研謀改善，增益戶政服務品質與便利性	乙－ 47

### （十五）補助各國中小寒暑假期間貧困學生之午餐費，惟現行核銷之實務作法與規定有間，且部分學校對寒暑假午餐補助作業流程之辦理情形未臻周妥，允宜檢討改善，並評估以電子化作業供餐之可行性，以簡化補助作業流程，減輕教師行政工作負荷	乙－ 48

### （十六）成立英資中心推動雙語教育，惟外籍及本國雙語師資尚待持續充實，均衡各校雙語教學發展，並加強英語基本學力較弱學生之學習扶助，以提升雙語學習成效，落實國家雙語政策	乙－ 51

### （十七）配合「班班有冷氣」政策，於各學校裝設班級冷氣，惟其使用及管理未臻完善，允宜檢討改善，健全使用及管理機制	乙－ 55

### （十八）推展家庭教育實施計畫，積極辦理各項家庭教育活動，增進民眾家庭教育知能，惟計畫執行情形未臻周妥，允宜研謀改善，以提升計畫推展成效	乙－ 57

### （十九）為促進區域觀光及產業發展，引進民間資金投入公共建設，減輕政府財政負擔，惟部分開發案件尚無經費辦理招商作業，計畫未能推進；部分促參案件簽訂契約後，未依約繳足履約保證金，或興建、整建與營運進度不如預期，允宜研謀善策，期創造投資效益	乙－ 59

### （二十）	推動公共設施有效管理使用，避免閒置或低度利用，惟設施清查、活化及管制作業未盡周延，允宜檢討改善，俾發揮設施預期功能與效益	乙－ 62

### （二十一）推動各項社會福利措施，允宜衡酌財政負擔、人口結構變遷及政策效益等，審慎檢討超過中央一致標準社會福利措施之適正性，俾兼顧財政永續穩健與社福資源有效運用	乙－ 64

### （二十二）配合中央加強辦理私劣菸酒稽查及取締工作，惟間有查緝案件登錄列管及扣押（留）物保管作業等未臻周延情事，允宜研謀改善，俾強化管理機制及提升執行成效	乙－ 66

### （二十三）持續提供離島間海上交通及陸路公共運輸服務，惟長期面臨營運虧損且累計虧損已逾資本額之五成，均高度仰賴政府補助，又實施免費乘車政策，加重縣府財政負擔，允宜檢討整體營運策略，提升營運績效，或評估轉型之可行性，以保障基本民行及公共運輸服務之永續	乙－ 67

### （二十四）訂定停車場相關管理規範並設置停車管理基金，惟間有相關規定及執行作業未臻完善，允宜檢討改善，以提升基金管理效能暨維護規費徵收公平	乙－ 69

### （二十五）持續推動身心障礙者就業支持與訓練措施，惟就業福利措施推廣、訓練及庇護量能或有不足，允宜整合資源強化服務銜接，提升身心障礙者就業成效	乙－ 71

### （二十六）訂定計畫管制評核要點，加強督導重要建設計畫執行，惟歷年均有計畫漏未納管，或計畫執行延宕，或工程採購履約管理未盡確實等情，亟待研謀改善，俾利重要建設計畫之推動	乙－ 72

### （二十七）為馬公市整體都市發展，推動澎防部莒光營區遷建及後續開發計畫，惟未妥善規劃財源，嗣因計畫終止而未能達成開發計畫效益；又以代墊遷建計畫購地經費，歷時9年餘未獲軍方撥還，徒增利息負擔且土地長期閒置未有效利用，亟待檢討改善	乙－ 74

### （二十八）實施內部審核作業，惟部分機關開立專戶存管公款及公務車輛管理間有未盡周妥情事，允宜檢討改善，以強化內部控制功能	乙－ 75

### （二十九）持續推動各項公共建設計畫，惟間有工程採購及施工品質管理作業未臻周延，亟待檢討改善	乙－ 76

參、農漁局主管

### （一）澎湖休憩園區提供民眾觀光、休憩及運動優質場域，深具申請環境教育場域認證之發展潛力，惟園區內部分樹木無樹牌、或解說牌損壞、或銀合歡蔓生、或沿海造林帶部分苗木有枯萎折損等情，允宜研謀改善，並評估申請認證環境教育設施場所之可行性，以提供民眾更優質場域	乙－ 82

### （二）持續辦理友善動物保護，惟寵物犬隻登記比率、絕育率尚有改善空間；又部分地區之遊蕩犬潛存人犬衝突或遊蕩範圍擴大疑慮，且多處有餵食形成群聚情事，允宜研謀周妥措施改善，以降低社會衝突，維護動物福祉及民眾人身安全	乙－ 85

### （三）落實動物保護政策辦理動物收容業務，惟犬隻收容、認養及其活動空間尚待研謀周妥措施，以友善動物收容環境，提升收容品質	乙－ 89

### （四）辦理公園闢建與維護，惟部分公園用地間有遭占用，或缺乏路燈照明，或兒童遊戲場設施未完成改善等情，允宜檢討改善，以提升公園遊憩品質及民眾使用安全	乙－ 91

伍、稅務局主管

### 辦理房屋稅及土地稅稅籍清查，間有土地增值稅不課徵案件列管未臻周延、稅籍資料異常未更新及部分建物未核課房屋稅與地價稅等情，允宜研謀改善，並強化跨機關資料勾稽機制，俾確保賦稅徵課正確性及維護租稅公平	乙－ 94

陸、警察局主管

### 1.布置警力加強治安防護維護社會秩序保障民眾安全，惟間有警力高齡化、公務船管理作業未臻完備、裝備配賦或有不足等情，允宜檢討改進，以提升整體警力服務效能	乙－ 97

### 2.配合中央推動新世代反毒策略，惟毒品防制教育宣導及查緝溯源斷供尚有精進空間，允宜研謀善策，俾強化毒品防制成效，維護縣民身心健康	乙－ 99

### 3.積極辦理反詐騙宣導，提升民眾防詐意識已具成效，惟對部分年齡層或職業別宣導或有不足，財損金額持續攀升，允宜研謀善策，持續精進偵防作為，保障民眾財產安全	乙－101

柒、衛生局主管

### （一）持續推動毒品防制政策，惟計畫執行仍有改善空間，允宜研謀善策因應，以落實毒品防制目標，維護國民身心健康	乙－105

### （二）推動遲緩兒童在地化早期療育照顧計畫，協助遲緩兒童發揮最大潛能，惟轄內缺乏早期療育機構且人力配置有待補足，允宜研謀周妥措施，以提升計畫執行成效	乙－106

### （三）持續推動社區健康營造計畫，強化民眾衛生與健康意識，惟社區參與健康營造中心仍待普及，又辦理健康訪視比率有下降情形，且間有未訪視或訪視未遇等情，允宜研謀周妥措施，以促進民眾健康生活與福祉	乙－108

### （四）辦理精神病病人及家庭支持服務與社區居住方案，提升照護品質，惟補助計畫推動期程或有落後、或部分指標仍待加強辦理，允宜檢討改善，以策進銜接「精神病病人及照顧者社區支持服務資源布建計畫」之推動	乙－110

捌、環境保護局主管

### 1.積極推動溫室氣體減量計畫，惟相關規章、計畫目標值、溫室氣體自願減量專案等措施仍未周延，允宜研謀改善，俾利提升減碳成效	乙－113

### 2.持續推動廢棄物源頭減量及強化分類回收工作，惟一般垃圾產生量仍持續微幅上升，推動垃圾減量成效有待提升，允宜研謀周妥措施，落實源頭減量及資源回收工作，以呼應臺灣永續發展，確保環境品質及永續管理環境資源之核心目標	乙－116

### 3.辦理事業廢棄物清理流向勾稽計畫，惟間有列管事業機構資料不全或未勾稽裝置GPS車輛軌跡，或事業機構長期未按月申報廢棄物產出情形或異常情事遲未改善等情，允宜落實管制考核，防杜潛藏之違法行為，以提升計畫成效	乙－119

### 4.已督導掩埋場營運管理與設置垃圾轉運計畫之監督機制，惟營運計畫內容與現況及實際管理項目間有不符，轉運站消毒工作執行與監督查核之頻率設定與實際辦理日期不相當，允宜檢討改善，提升管理效能，以維護環境衛生與居民生活品質	乙－121

### 5.推動廚餘回收再利用業務，榮獲中央評定優等佳績，並創新運用黑水虻去化廚餘促進資源循環再利用，惟廚餘廠臭味逸散迭遭居民陳情及員工反映遲未改善，允宜督促廠商妥適處理及提升黑水虻處理廚餘量能，儘早改善臭味逸散問題	乙－123

### 6.辦理一般廢棄物清除處理費徵收作業，惟部分地區及用戶一般廢棄物清除處理費徵收未符規定，且清冊未定期清查更新，允宜查明釐正並依規開徵，以落實徵收作業	乙－124

玖、消防局主管

### 1.持續辦理消防水源管理及消防栓增設作業，惟部分消防栓列管資料未臻完整，且部分文化資產及關懷據點周邊消防水源設置尚有檢討空間，允宜研謀改善，以強化救災應變能力，保障人民生命財產安全	乙－127

### 2.持續強化縣內災害防救能量及民眾風險意識，惟防災士之推動及結合民間資源協助災害防救工作，仍有提升空間，允宜研謀改善，以強化災害防救整備及運作，建構具包容、安全、韌性及永續特質之城市與鄉村	乙－128

拾、文化局主管

### 1.積極配合中央推動文化平權政策，惟推廣活動規劃及友善服務措施尚有優化空間，允宜研謀改善，俾強化國家語言與文化之傳承、復振及發展，暨保障國民文化參與及近用權利	乙－133

### 2.蒐藏多元典藏品厚植文化底蘊，惟保存與數位運用發展尚有改善空間，允宜研謀善策，優化典藏環境與資源，發揮典藏效益	乙－135

### 3.積極維護文化資產辦理歷史建築尖山顯濟殿修復工程，惟履約進度及變更設計時程管理未盡周妥，允宜強化計畫管控機制，俾利工程早日完成	乙－137

壹、縣議會主管

縣議會主管僅縣議會1個機關，負責議決縣規章、縣預算、縣特別稅課、臨時稅課及附加稅課、縣財產之處分、縣政府組織自治條例及所屬事業機構之自治條例、縣政府及縣議員提案，審議縣決算之審核報告、接受人民請願案及其他依法律或上級法規賦予之職權等業務。茲將114年度決算審核結果說明如次（公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫11項，包括議事業務、召開定期大會及臨時大會等重要事項，均已執行完成。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數5,000元，決算審核結果，審定實現數42萬餘元，較預算增加41萬餘元，主要係廢舊物資售價收入較預計增加。

2.歲出原編列預算數2億375萬餘元，經追加預算124萬餘元，合計2億499萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億7,611萬餘元（85.91％），決算審定數為1億7,611萬餘元，預算賸餘2,888萬餘元（14.09％），主要係議員解職，相關研究費、助理人員費等減少支付。

3.以前年度歲出轉入數計82萬元，決算審核結果，審定應付保留數82萬元（100.00％），主要係辦公大樓污水下水道接管埋設工程經費尚未核銷，須保留續予執行。

貳、縣政府主管

縣政府主管計有公務機關1個，縣營事業單位1個，非營業特種基金單位7個（澎湖縣地方教育發展基金所屬澎湖縣立志清國民中學於114年8月1日起合併為澎湖縣立湖西國民中學志清分班），各該單位決算及附屬單位決算營業及非營業部分之審核情形如次（公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

一、單位決算部分

縣政府主管僅澎湖縣政府1個機關，掌理自治行政、財務行政、建築管理及城鄉開發、港灣工程及公共工程、旅遊行銷及發展規劃、社會救助及福利、綜合計畫及推動為民服務等事項。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫45項，下分工作計畫108項，包括辦理戶籍登記作業、建置管理殯葬園區、編定與管制非都市土地、審議都市計畫、管理公有財產、查緝菸酒管理、集中支付庫款、開發水資源計畫、修建港灣、建設污水下水道、發展城鄉風貌、取締違章建築、執行公共安全檢查、改善離島地區供水供電與公共設施、養護及開闢道路橋梁、推動觀光產業與建設、整建體育場館設施、落實社會福利及建立社會關懷與照顧體系等重要施政項目，其中已執行完成者72項；尚在執行者35項，主要係澎20線道路新闢工程等期程跨年度，須保留繼續執行；未執行者1項，係各項選舉事務未辦理，致未予執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數118億1,943萬餘元，經追加預算6億671萬餘元，追減預算14億8,728萬餘元，合計109億3,885萬餘元，決算審核結果，修正增列實現數238萬餘元，係增列誤列於暫收款之公共運輸通勤月票優惠票差補助收入，修正增列應收保留數37萬餘元，係增列違反幼兒教育及照顧法等規定之行政罰鍰收入；修正減列應收保留數982萬餘元，係減列誤列於暫收款之公共運輸通勤月票優惠票差補助收入保留數；審定實現數117億3,513萬餘元，應收保留數6億43萬餘元，主要係中央補助款依計畫執行進度核撥；合計決算審定數為123億3,557萬餘元，較預算增加13億9,671萬餘元（12.77％），主要係中央補助款較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計11億5,529萬餘元，決算審核結果，修正減列應收保留數1,576萬餘元，並如數增列減免（註銷）數，係澎防部遷建計畫因政策變更不予執行；審定實現數5億4,505萬餘元（47.18％）；減免（註銷）數2億1,430萬餘元（18.55％），主要係西嶼鄉公所綜合辦公大樓興建計畫及公設民營托嬰中心新建工程等計畫取消，補助收入予以註銷；應收保留數3億9,593萬餘元（34.27％），主要係中央補助款依計畫執行進度核撥，須保留繼續執行。

3.歲出原編列預算數80億2,221萬餘元，經追加預算12億4,726萬餘元，追減預算1億3,034萬餘元，並因辦理澎湖縣桌球訓練中心新建工程委託規劃設計服務案、2025南方治理平台暨首長會議相關活動等事由，經動支第二預備金972萬餘元，暨因縣政府人事費不足等事由，動支各類員工待遇準備5萬餘元，合計91億4,890萬餘元，決算審核結果，修正減列實現數744萬餘元，係減列溢撥公共車船管理處公共運輸通勤月票優惠票差補助經費；審定實現數73億8,486萬餘元（80.72％），應付保留數9億3,212萬餘元（10.19％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為83億1,698萬餘元，預算賸餘8億3,191萬餘元（9.09％），主要係地方教育發展基金經費之賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計12億6,467萬餘元，決算審核結果，修正減列應付保留數1,576萬餘元，並如數增列實現數1,576萬餘元，審定實現數6億567萬餘元（47.89％）；減免（註銷）數2億1,096萬餘元（16.68％），主要係西嶼鄉池東、池西村活動中心拆除重建工程與該公所綜合辦公大樓興建計畫及公設民營托嬰中心新建工程等計畫終止辦理；應付保留數4億4,803萬餘元（35.43％），主要係享居社福養生園區新建工程等計畫期程跨年度，須保留繼續執行。

二、附屬單位決算營業部分

##### 縣政府主管僅澎湖縣政府公共車船管理處1個單位，茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

##### 營運計畫主要有汽車客運、輪船客運及輪船貨運等3項，其中達成預計目標者2項，未達預計目標者1項，主要係實際搭船人數較預計減少所致。

（二）盈虧之審定

##### 決算審核結果，審定本期淨損5,992萬餘元，較預算淨損1億3,492萬餘元，減少虧損7,499萬餘元，約55.59％，主要係交通部對大眾運輸陸運補助、澎湖縣公共運輸通勤月票計畫、交通船特別檢查併歲修採購案等補助款及離島建設基金對海運營運虧損補貼款較預計增加所致。

三、附屬單位決算非營業部分

##### 縣政府主管包括：（一）作業基金：澎湖縣平均地權基金、澎湖縣區段徵收基金及澎湖縣觀光發展基金；（二）特別收入基金：澎湖縣環境保護基金、澎湖縣建築物無障礙設備與設施改善基金、澎湖縣身心障礙者就業基金及澎湖縣地方教育發展基金等共7個單位。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

##### 業務（營運）計畫主要係平均地權相關業務研究發展與管理、馬公市光榮（公五、公六）區段徵收、觀光發展之文創商品開發與推廣、污染源防制等工作、改善建築物無障礙設備與設施、提供身心障礙者各項就業服務業務及國民教育等各項教育計畫計21項。實施結果，已達預計目標者10項；馬公市光榮（公五、公六）地區區段徵收、環境教育計畫、建築物無障礙設備與設施改善計畫、促進身心障礙者就業計畫、國民教育計畫等9項，因依實際業務需要減少支出，致未達預計目標；西衛及重光地區區段徵收業務等2項，因重新辦理財務自償性評估，計畫暫緩。

（二）餘絀之審定

1.作業基金：決算審核結果，審定賸餘522萬餘元，與預算短絀42萬餘元，相距565萬餘元，主要係澎湖縣區段徵收基金之政策性開發不動產成本較預計減少所致。

2.特別收入基金：決算審核結果，審定賸餘1億3,464萬餘元，與預算短絀1,266萬餘元，相距1億4,731萬餘元，主要係澎湖縣地方教育發展基金之政府撥款收入較預計增加所致。

四、提供縣政府決定施政方針之建議意見

##### 依審計法第70條及預算法第28條規定，本室應提供審核縣政府以前年度歲入、歲出、財務（物）經營管理、附屬單位預算（包含營業及非營業部分）等預算執行之有關資料，及財務上增進效能與減少不經濟支出之建議，以供縣政府作為決定116年度施政方針之參考。茲將所提建議意見，摘述如次：

（一）持續推動開源措施，惟自籌財源短缺，且規費開徵、應收罰鍰催繳、補助款之爭取，仍待積極研謀改善，俾有效挹注財源，持續穩健財政狀況。

##### 縣政府為落實及鼓勵所屬機關單位積極開拓地方自有財源及爭取中央提高補助款，訂定「澎湖縣政府開源措施及爭取中央補助款獎懲實施要點」，並將檢討或開創政策（興業）措施而新增之資源（金）投入（致降低該府資源投入）或新增之淨效益現值者，列為重要項目。經統計該府近3（111至113）年度自籌財源占各該年度歲入決算審定數比率介於8.69％至9.56％，自籌財源比率未及1成。本室前於110年度就該府已訂定「澎湖縣漁港基本設施使用管理費收費項目及費率標準」、「澎湖縣污水下水道使用費徵收自治條例」，卻未依規定開徵使用費，及未參考其他市縣政府訂定使用公有海域之漁業權漁業應繳納海域使用費（或許可年費）等規範，建請研謀改善，以增加自籌財源。惟該府僅於112年3月21日公告「澎湖縣112年度公共污水下水道可使用地區」，其餘開源項目仍無具體推動方案及進度，且該府農漁局已暫緩評估收取海域使用費，顯示該府在既有開源計畫之推動，缺乏具體行動與時程規劃，致相關財源開發停滯，恐影響整體財政自主性之提升及地方財政永續發展。又111至113年度該府暨所屬機關以前年度罰款及賠償轉入數執行情形，實現數占各該年度轉入之比率下降，而未結清數占轉入數之比率卻上升，執行成效欠佳且未見改善，截至113年底止之未結清數，已逾10年者計1,932萬餘元、逾5年未達10年者計3,804萬餘元，恐面臨請求權時效消滅而無法收繳，影響機關權益，應收款項之催收作業顯未積極。另113年度澎湖縣總決算列補助及協助收入之決算數84億2,635萬餘元，較預算數減少3億902萬餘元，係因一般性補助款考核成績欠佳，遭中央政府扣減各類補助款；計畫延遲執行，致計畫型補助收入遭註銷；以前年度補助及協助收入因調整建設內容而註銷補助額度；爭取離島建設基金補助新興計畫13項，其中3項未獲補助等情，均待積極研謀改善，俾有效挹注財源，持續穩健財政狀況。

（二）辦理四維路以北農業區第一期整體開發案，惟整體開發案歷經15年餘，仍未完成；辦理光榮地區（公五、公六）區段徵收計畫，對於配餘地標脫評估過於樂觀，又未研議採行多元土地利用管道，致配餘地去化緩慢，6成7面積仍閒置中，復標售收入不足以償還債務，增加利息費用1,525萬餘元，允宜研謀改善。

##### 縣政府為解決馬公市區發展漸趨飽和而都市發展用地漸顯不足之困境及配合重要交通建設之整體開發，於98年6月23日陳報內政部都市計畫委員會（下稱部都委會）審議「變更馬公都市計畫（配合四維路以北農業區第一期整體開發）案」（下稱本計畫），並於101年度成立澎湖縣區段徵收基金，辦理區段徵收業務。開發方式歷經部都委會於102、103及105年間同意以「一期一區」、「一期三區」及「分三區辦理並分階段發布實施都市計畫」辦理，其中第一區為西衛地區、第二區為重光地區、第三區為光榮（公五、公六）地區。該府將本計畫第三區開發案名訂為「馬公市光榮（公五、公六）地區區段徵收案」，並於105年5月間陳報內政部核定區段徵收開發範圍，獲內政部於106年1月12日准予辦理。又為利光榮（公五、公六）地區區段徵收作業順利完成，暨光榮（公五、公六）地區開發後接續推展西衛及重光地區區段徵收作業等，該府分別於105、108及111年間函請內政部提報部都委會審議延長本計畫開發期程各3年，嗣經決議准予延長至114年9月2日止。截至113年6月底止，僅完成馬公市光榮（公五、公六）地區區段徵收案之開發，該府取得剩餘可供建築土地（下稱配餘地）計64筆、面積1萬6,075.35平方公尺。經查該府自98年6月辦理四維路以北農業區第一期整體開發案，未詳實調查地主意願，經地主陳情，開發方式屢次更迭，致整體開發案逾6年8個月始定案；另西衛及重光地區尚在區段徵收準備作業階段，該2區之都市計畫迄未能分階段發布實施，整體開發案歷經15年餘仍未完成，未能促進土地之合理使用及都市發展；又該府辦理光榮地區（公五、公六）區段徵收計畫，因未覈實估算土地所有權人領取抵價地比例，致增加未來配餘地去化難度及如期償債之風險；配餘地標脫評估過於樂觀，又未研議配餘地採行標租或設定地上權之可行性，以提升配餘地多元利用管道，致配餘地去化緩慢，截至113年6月底止，尚有待標售配餘地34筆、面積1萬795.75平方公尺，占可標售配餘地筆數（64筆）及面積（1萬6,075.35平方公尺）約53.13％及67.16％，仍閒置中；復標售收入不足以償還債務，向金融機構借款已增加利息費用1,525萬餘元等。允宜研謀改善，儘速完成配餘地之標售，並償還債務以減少利息支出。

（三）為帶動觀光經濟發展並提升土地利用效能，辦理非公用土地多元開發利用及管理活化，惟BOT案廠商未依約繳交保證金及權利金，且工程爭議尚待解決，致影響後續開發；閒置土地處理成效有限或部分列管閒置土地疑有遭占用等情，允宜研謀改善，以維護政府權益及增進土地運用效益。

##### 縣政府為加強縣有土地之管理維護及提高利用效能，訂定「澎湖縣縣有閒置或低度利用土地處理原則」及「澎湖縣縣有土地清查工作計畫」，並依規定辦理土地清查作業及處置。又為增進公共利益及促進澎湖縣之觀光、產業及經濟發展等，依促進民間參與公共建設法及相關主管機關訂定之規定，與民間企業簽訂興建營運後移轉契約（BOT）。經查該府於111年7月20日與廠商簽訂「澎湖縣林投觀光產業專用區旅館興建營運移轉案」投資契約，並於113年11月6日公告環境影響評估審查通過，惟廠商未依契約規定於環評通過後次日起30日內繳交開發權利金2,500萬元、履約保證金4,000萬元，並計罰違約金，且因廠商以供水設施（備）尚無法達到其使用需求，雙方正協調中，已影響後續開發期程。另據該府提供資料，截至113年底止列管非公用土地計2,453筆，包含：運用中370筆、被占用194筆、閒置土地1,133筆、其他處理情形者756筆。惟該府列冊之1,133筆閒置土地，與內政部國土測繪中心之國土測繪圖資服務雲國土利用現況調查資料及內政部地政司地籍圖資系統套疊結果，有80筆疑遭占用或違規使用情事。又該府截至113年底止非公用閒置土地待規劃運用者筆數及面積較110年底分別增加25筆（2.30％）、面積10萬542.08平方公尺（9.12％），數量不減反增；閒置土地已規劃用途者，113年度筆數及面積較110年底分別減少1筆（4.17％）及597.01平方公尺（0.61％），變動幅度相對微小，近3年進行開發或利用等處理仍進度遲緩。允宜研謀改善，以維護政府權益及增進土地運用效益。

（四）訂定計畫管制評核要點，加強督導計畫執行，惟部分計畫執行率欠佳、歷年均有重要建設計畫漏納列管、部分重大公共建設案件之管考未能發掘問題癥結，且跨年度執行計畫未能逐年納入考評獎懲，恐衍生預算執行延宕風險及施政效能無法有效提升等情，允宜研謀善策，完善計畫控管作業，俾順利重要建設計畫之推動。

##### 縣政府為加強推動各項施政計畫執行，訂定「澎湖縣政府個案計畫管制評核作業要點」，並依該要點規定組成年度施政計畫列管項目督導考核小組，及透過公共建設督導會報機制辦理督導、管制及考核。經查113年度該府重大公共建設計畫計39項，年度可支用預算數25億4,228萬餘元，執行數12億5,613萬餘元，執行率49.41％，其中執行率未達8成且保留金額逾3,000萬以上計畫計有「西嶼鄉公所辦公大樓暨池東池西村活動中心拆除重建並設置托嬰中心工程」等9項。另該府辦理「澎湖縣全民運動館興建工程」，計畫經費5億1,130萬餘元，因未能充分考量財政負擔，爰取消計畫未辦理保留經費4億7,767萬餘元，產生不經濟之設計費用等支出1,794萬餘元。顯示各該機關未能及時解決計畫執行困境並控管期程，致執行進度落後。又該府（教育處）所屬澎湖縣立望安國民小學辦理「108年度改善偏遠地區國民中小學師生宿舍計畫」興建工程（下稱望安國小師生宿舍計畫）；文化局辦理「澎湖縣歷史建築篤行十村（城外F、G、H區）修復計畫」、「澎湖縣歷史建築尖山顯濟殿修復工程計畫（含監造及工作報告書）」等3項計畫漏未列管，且截至114年3月底，望安國小師生宿舍計畫尚未發包、尖山顯濟殿修復工程進度落後54.74％並因變更設計停工。顯示仍有部分機關未確實依規定提報計畫列管，致衍生計畫執行進度嚴重落後之風險。復查該府督導考核小組113年度辦理實地查證次數為4場次，惟部分管考未能辨別風險徵兆、發掘問題癥結，致計畫有持續延宕之風險。舉如111年度列管之「西嶼鄉公所辦公大樓暨池東池西村活動中心拆除重建並設置托嬰中心工程」，施工廠商經停、復工後於113年9月申請終止契約，惟督導考核小組遲至同年10月始辦理實地查證並促請相關單位處理等。又該府列管部分跨年度重大公共建設計畫，屢有預算執行率偏低或一再展延期程等情事，而該府就跨年度計畫未能逐年辦理執行情形之考評及獎懲，影響考評適時激勵或警惕計畫主辦單位（人員）積極任事之功能。允宜研謀善策，完善計畫控管作業，俾順利重要建設計畫之推動。

（五）推動各項社會福利措施，允宜衡酌財政負擔情形，適時檢討各項超過一致標準社會福利支出措施之適正性與優先性，審慎研議發放條件及標準之限縮方式，以兼顧財政永續穩健。

##### 縣政府為保障縣民適足生活，維護弱勢權益，持續推動各項社會福利措施，歷年來澎湖縣總預算編列多項超過中央一致標準社會福利支出項目，包括：重陽節敬老禮金、春節敬老平安禮金、身心障礙者三節慰問金、老人及身障者（含陪伴者）免費乘車船補助、生育補助、癌症及罕見疾病慰問金、罹癌及罕見疾病民眾健保費補助、6歲以下幼童健保費補助、國中小免費營養午餐等經費，前經本室分別於104至106及110年度建請該府允宜限制領取資格妥訂排富條款、調降發放額度等措施，並依中央政府考核意見檢討編列社會福利支出預算。獲復：為保護弱勢族群基本生活，已逐步檢討修正相關補（捐）助作業規範，及依預算程序辦理非法定社會福利補助計畫，並建立客觀可量化績效目標與評核機制，以維護財政永續發展。經查澎湖縣111至113年度總預算編列超過中央一致標準社會福利支出項目計12項，均無訂定排富機制，預算金額自111年度4億1,419萬餘元，逐年增加至113年度6億221萬餘元、45.39％。其中112年間開辦端午節敬老平安禮金及65歲以上銀髮族假牙裝置補助計畫等2項，另放寬身心障礙者三節慰問金發放標準，致澎湖縣112及113年度總預算編列超過中央一致標準社會福利支出預算較111年度大幅增加。且該2年度「社會福利支出」項目因持續擴增社福預警項目給付或調增補助標準，分別遭扣減補助款3,322萬餘元及4,859萬餘元。又該府近5（109至113）年度自籌財源占歲入決算審定數比率約1成，長期仰賴中央補助款辦理各項施政計畫，且據該府114年5月23日發布「澎湖縣『一般性補助款』遭刪15.5億元，恐影響民眾福祉及縣政推動」訊息指出，中央對澎湖縣一般性補助款預算刪減約15.5億元，減幅高達27.30％，占全年歲入預算約11.70％，壓縮教育、民生服務、社會福利、基本設施及碼頭整建維護等支出，造成前所未見之財政壓力，顯示該府長期施政均仰賴中央政府補助辦理，倘持續增加或提高編列超過中央一致標準或自辦之社會福利支出項目，遇有刪減補助或提報計畫未獲補助等情，恐影響財政穩健發展。允宜衡酌財政負擔情形，適時檢討各項超過中央一致標準社會福利支出措施之適正性、以社會福利弱勢優先為原則，審慎研議發放條件及標準之限縮方式，以兼顧政府財政負擔及社會福利措施之推動，促使資源做最大效益運用。

（六）辦理道路使用費徵收作業，惟部分管線機構未覈實申報數量及使用費，復未向管線機構計收道路使用費，欠缺監督及管理與委託審理機制，允宜善用公共設施管線圖資及完備委託審理機制，以強化道路使用費徵收作業。

##### 縣政府基於使用者付費原則，依公路用地使用費徵收辦法及市區道路使用費收費標準等規定，向中華電信股份有限公司台灣南區電信分公司澎湖營運處（下稱中華電信澎湖營運處）等6家管線機構，收取公路（鄉道）及市區道路（馬公都市計畫）使用費。經據該府提供澎湖縣公共設施管線、公路（鄉道）道路及馬公都市計畫（第3次通盤檢討）圖資，運用地理資訊系統（QGIS）套疊結果，發現中華電信澎湖營運處等4家管線機構於公路（鄉道）及市區道路申報之管線及設施物數量，與圖資之各該路段管線及設施物數量未合；澎湖有線電視股份有限公司等2家管線機構已申報管線及設施物數量，惟無相關圖資可供審核申報數量之正確性。又據變更鎖港地區主要計畫（第4次通盤檢討）案等5案發布實施都市計畫之圖資，運用地理資訊系統（QGIS）與公共設施管線圖資套疊結果，發現各該都市計畫之市區道路，已有中華電信澎湖營運處等3家管線機構設置管線及設施物數量，惟該府迄未依規定向各管線機構計收都市計畫之市區道路使用費；另縣道205號亦有中華電信澎湖營運處等3家管線機構設置管線及設施物數量，該府亦未向各管線機構計收道路使用費。至該府委託交通部公路局南區養護工程分局辦理縣道201號至204號道路使用費徵收業務之審理，經運用地理資訊系統（QGIS）套疊公共設施管線及公路道路圖資結果，發現中華電信澎湖營運處等4家管線機構申報之管線及設施物數量，間有差異；另澎湖有線電視股份有限公司等4家管線機構申報管線及設施物數量無相關圖資可供審核。允宜善用公共設施管線圖資及完備委託審理機制，以強化道路使用費徵收作業。

（七）持續擴充市區汽車客運路線便利民行，惟未檢討汽車運輸業合理營運成本及審議虧損補貼額度，影響經營者財務規劃與營運，允宜妥謀善策，以利客運業者穩健經營發展。

##### 縣政府為促進澎湖縣市區汽車客運服務之健全發展，建立公平客觀審核制度，設置澎湖縣市區汽車客運審議委員會（下稱客運審議委員會），並於109年11月3日訂定發布「澎湖縣市區汽車客運審議委員會設置要點」，辦理市區汽車客運路線新闢、變更、繼續經營及運輸費率之審議、市區汽車客運業營運虧損之補貼審議等事項。客運審議委員會於110年1月28日召開第1次會議討論「訂定澎湖縣市區客運合理車公里成本」，並訂定澎湖縣2條台灣好行觀光路線車公里成本。截至113年底止，澎湖縣113年新增台灣好行澎南線與澎湖空港快線，109年7月及112年6月釋出之望安環島線及七美環島線共2條公車路線、望安鄉將軍澳嶼市區客運營運路線4條，由望安鄉及七美鄉公所購置中型及小型巴士經營幸福巴士，惟該府未再就市區客運合理車公里成本之訂定提案請客運審議委員會審議，已影響望安鄉及七美鄉公所向交通部公路局申請「公路公共運輸服務升級計畫（110－113年）」（下稱公運計畫），未能以澎湖縣適用之合理車公里成本計算112、113年度營運缺口費用或基礎營運補貼之額度，不利其永續發展。另公共車船管理處（下稱車船處）110至113年度業務收入與成本分析年報表顯示，每客車公里成本呈增加趨勢。然近年油價波動、基本薪資及消費者物價指數上漲，造成路線經營成本增加，而臺中市、高雄市、新竹市（縣）政府亦於112至113年間公告調整市區汽車客運合理營運成本，惟澎湖縣近2年均未重新檢討調整。又車船處110至113年每年申請公運計畫市區汽車客運業營運虧損補貼，均由中央及該府定額補助，惟該處計算偏遠路線營運虧損需補貼金額所使用每客車公里合理成本

##### 計算基礎不一致，據稱係為配合補助金額，調整每車公里合理成本等相關數據，且上開虧損補貼申請並未提案經客運審議委員會審議。允宜審慎檢討虧損補貼金額妥適性，以利客運業者穩健經營發展。

（八）為減輕民眾經濟負擔，補助澎湖居民赴臺轉診交通費，惟間有補助規定與中央法規未臻一致、部分補助案件已逾規定申請期限、補助範圍已逾中央一致性政策給付標準等情，允宜研謀改善。

##### 衛生福利部（下稱衛福部）為減輕民眾經濟負擔，強化嚴重或緊急傷病患者治癒率，落實政府照顧偏遠地區居民健康，訂定「離島地區嚴重或緊急傷病患就醫交通費補助要點」（下稱離島地區就醫交通費補助要點）。又縣政府（衛生局）為受理急重症病患運送轉診及病危返鄉交通費補助，以減輕民眾經濟負擔，於108年特依上開補助要點訂定「澎湖縣嚴重或緊急傷病患運送轉診及病危返鄉交通費補助辦法」（下稱澎湖縣轉診交通費補助辦法）。按澎湖居民申請醫療就醫交通費補助，經費來源係由中央及該府挹注，爰補助審查作業需同時符合中央及該府規範始得核准補助。惟據衛生局於「原鄉離島交通費補助系統」填報民眾112及113年度申請補助轉診就醫之交通費資料，計有14筆資料自醫療機構開立轉診單之日起至臺灣醫院就醫，已逾離島地區就醫交通費補助要點第6點第1項規定之3個月期限，主要係澎湖縣轉診交通費補助辦法僅規範民眾於完成轉診就醫後3個月內，檢附相關資料向該局（衛生所）申請補助，然而衛福部除規範就醫後可申請補助之期限外，另有訂定申請者應於醫療機構開立轉診單之日起3個月內，至臺灣醫院就醫之規定，顯示該府訂定之補助規定較中央規範之補助條件寬鬆，致部分補助案件有違反中央補助法規情事。又據上開民眾112及113年度申請補助轉診就醫之交通費資料，計有200筆資料自就醫日起至申請日止，逾澎湖縣轉診交通費補助辦法第10條所訂3個月期限，審核作業未臻周妥。另按「離島地區就醫交通費補助要點」第3點雖規定離島地區民眾自行搭班機（船）往返臺灣就醫之實支交通費，半數由衛福部及該府共同編列預算補助，病患本身則負擔半數。惟該府除地方配合款外，病患應負擔之半數費用亦從該府自籌款支付，已超過中央一致性政策給付標準。經據該局提報之111至113年度嚴重傷病患自行搭機（船）來臺就醫交通費補助計畫執行成果報告顯示，獲補助人次由111年度1萬1,872人次增加至113年度2萬948人次（增幅76.45％），連帶該府自籌款亦自111年度996萬餘元增加至113年度2,986萬餘元，增幅199.80％，呈持續增長趨勢。惟該府未訂定排富機制或落日條款，恐不利財政穩健，允宜研謀改善。

五、重要審核意見

（一）因應極端氣候變遷及確保民眾生命財產安全，持續推動防災、減災、應變及復原重建等韌性治理工作，惟強化社區災害防禦力及鄉村或巷弄道路圖資，尚有提升空間，允宜研謀改善，以提升整體防救災能量並強化社區防災韌性。

##### 縣政府為提升縣內整體防救災能量，114年度持續配合內政部政策推動「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」（下稱強韌計畫），以「大規模災害整備」、「跨域支援合作」及「政府持續運作」3大核心規劃，結合原災害防救深耕計畫所建立之防災士制度及韌性社區制度，持續精進運作，以深化地方政府災害防救能量，114年度強韌計畫推動結果，獲內政部考評為特優，經查計畫推動情形，核有下列事項：

圖1　澎湖縣淹水潛勢區分布圖資

資料來源：整理自澎湖縣政府提供資料。

1.強化整體及社區災害防禦力，設置災害避難收容處所，並督導公所與廠商訂定緊急民生物資開口契約，惟易淹水及海嘯潛勢高危險區域之收容處所、防救災物資等相關整備工作，尚有提升空間：該府為因應災害發生時，能順利收容安置避難災民，依據歷史災害調查、環境現勘、現地訪視、結構安全調查及設施盤點等程序，設置109處適宜做為風災、水災、震災及海嘯（含高地）之避難收容處所，分別為馬公市45處、湖西鄉23處、白沙鄉13處、西嶼鄉10處、望安鄉10處及七美鄉8處，可收容1萬5,064人，又為確保避難收容處所物資無虞，已督導各市鄉公所與廠商訂定年度開口契約。經查執行情形，核有：（1）經運用地理資訊系統（QGIS）與提供之風水災災害潛勢－淹水歷史紀錄、易淹水潛勢區及持續觀察可能淹水地區等圖資，繪製澎湖縣淹水潛勢區分布圖資（圖1），其中屬「易淹水」地區者，計有馬公市山水里；湖西鄉西溪村、林投村、尖山村；西嶼鄉內垵村、外垵村等6處。經再結合於強韌臺灣專區公布之澎湖縣各級海嘯危害潛勢分布圖，計有馬公市烏崁里等21村

表1　澎湖縣海嘯潛勢高危險區域

單位：個

| 市鄉 | 村里 | 村里數 |
| --- | --- | --- |
| 合計 |  | 21 |
| 馬公市 | 烏崁里、山水里鎖港里、井垵里嵵裡里、風櫃里桶盤里 | 7 |
| 湖西鄉 | 隘門村、林投村 尖山村、龍門村 | 4 |
| 白沙鄉 | 吉貝村 | 1 |
| 西嶼鄉 | 內垵村、外垵村 | 2 |
| 望安鄉 | 東安村、西安村 將軍村、東坪村 | 4 |
| 七美鄉 | 平和村、海豐村 南港村 | 3 |

資料來源：整理自澎湖縣政府強韌臺灣專區。

里屬「海嘯潛勢高危險區域」（表1），經彙整上述「易淹水」地區及「海嘯潛勢高危險區域」，同時位處易淹水及高海嘯潛勢區，有馬公市山水里、湖西鄉林投村及尖山村、西嶼鄉內垵村及外垵村等5村里。又據辦理114年度強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫期末報告列載，經盤點防救災能量，在睦鄰救援隊之人員及防救災物資方面，舉如手提強力照明燈、急救箱、多功能工具箱組等，均有提升空間。對於位處「易淹水潛勢區」或「海嘯潛勢高危險區域」或同時位處「易淹水潛勢區」及「海嘯潛勢高危險區域」之收容處所，有待適時盤點與強化社區防救災能量及物資，以建構及提升社區防災整備與運作；（2）因應風災、水災、震災及海嘯（含高地）等災害，設置109處災害避難收容處所，經據公告清冊之服務村里，與澎湖縣各市鄉96個村里比對結果，發現湖西鄉東石村、許家村及白沙

表2　不適用弱勢族群使用之避難收容處所

| 市鄉 | 避難收容所 | 市鄉 | 避難收容所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馬公市 | 西衛社區暨農漁民活動中心 | 馬公市 | 澎湖縣中山棒球場 |
|  | 興仁社區活動中心 | 湖西鄉 | 湖西國中活動中心 |
|  | 石泉社區活動中心 |  | 白坑社區活動中心 |
|  | 東衛社區活動中心 |  | 隘門國小學生活動中心、禮堂、多元化教室 |
|  | 桶盤社區暨農漁民活動中心 | 白沙鄉 | 中屯社區暨漁民活動中心 |
|  | 文澳國小體育館地下室桌球教室 | 西嶼鄉 | 橫礁社區活動中心 |
|  | 烏崁里集會所活動中心 | 望安鄉 | 水垵社區活動中心 |
|  | 馬公高中學生活動中心 |  | 將澳國中風雨教室 |
|  | 馬公高中體育館 |  | 東吉啟明宮 |
|  | 桶盤里福海宮 |  | 西坪社區活動中心 |

資料來源：整理自澎湖縣政府強韌臺灣專區。

鄉岐頭村、小赤村、瓦硐村及後寮村等6村，尚未設置災害避難收容處所；又設置之災害避難收容處所中，列為不適合弱勢族群使用者，計有馬公市西衛社區暨農漁民活動中心等5市鄉20處（表2）；避難收容處所建築物安全檢查簽證尚有缺漏者，計有澎南國中教室等15處（表3）；（3）已督請各市鄉公所與廠商簽訂115年度救災物資籌備購置開口契約，履約期限自115年1月1日至115年12月31日或116年12月31日，惟白沙鄉、西嶼鄉及望安鄉等

表3　避難收容處所建築物安全檢查簽證缺漏情形

| 編號 | 避難收容所 | 編號 | 避難收容所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 澎南國中教室 | 9 | 重光里集會所活動中心 |
| 2 | 嵵裡國小 | 10 | 光華社區活動中心 |
| 3 | 山水社區暨漁民活動中心 | 11 | 烏崁里集會所活動中心 |
| 4 | 澎南國中活動中心 | 12 | 中正國小 |
| 5 | 風櫃國小活動中心 | 13 | 澎湖縣特殊教育資源中心 |
| 6 | 光榮社區活動中心 | 14 | 桶盤里福海宮 |
| 7 | 朝陽里集會所活動中心 | 15 | 澎湖縣中山棒球場 |
| 8 | 前寮里集會所活動中心 |  |  |

資料來源：整理自澎湖縣政府提供資料。

3公所，未於契約明定廠商不得以其因位於受災區內而影響履約任務，與「澎湖縣政府因應天然災害避難收容處所緊急救濟民生物資整備及管理要點」第2點第1項規定未合等情，經建請研謀改善。據復：（1）對於馬公市、湖西鄉及西嶼鄉同時位處易淹水及高海嘯潛勢區之5個村里，請公所重行盤點，轄內如有高地或更安全之既有公共建築，進行收容處所更換，並啟動「垂直避難」或「跨區配置」機制，於震災引發海嘯時，嚴禁啟用地面層，一律引導至高處實施「垂直避難」；風水災期間，遇有預報極端降雨時，採預防性撤離，直接分流至鄰近非潛勢區之聯合收容處所，確保民眾安全；（2）對於湖西鄉及白沙鄉尚未設置之6村，請公所清查各該村內之社區活動中心或學校等既有建築物，優先辦理現地增設；或評估並指定鄰近交通便利之既有收容處所為其對口避難點，建構跨村里聯合收容，並積極爭取預算或結合社會資源，優先增設無障礙斜坡道、扶手及流動式無障礙廁所等友善設施，逐步改善不適用之限制，或於同村里或鄰近區域，指定具備完善無障礙設施之處所作為弱勢族群專用收容點，另對於建築物安全檢查簽證缺漏者，已督促權責單位改善；（3）已輔導各公所與廠商簽訂救災物資購置開口契約時，應明訂廠商不得以其因位於受災區內而影響履約任務之規範，以降低履約風險。

表4　截至114年底止澎湖縣獨居老人及緊急救援系統安裝情形

單位：人、％

| 項目 市鄉 | 人數 （A） | 未安裝 （B） | 安裝 （C） | 安裝占比 （D）= （C/A×100） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 計 | 1,302 | 1,146 | 156 | 11.98 |
| 馬公市 | 393 | 317 | 76 | 19.34 |
| 西嶼鄉 | 205 | 178 | 27 | 13.17 |
| 白沙鄉 | 209 | 186 | 23 | 11.00 |
| 七美鄉 | 121 | 110 | 11 | 9.09 |
| 望安鄉 | 151 | 142 | 9 | 5.96 |
| 湖西鄉 | 223 | 213 | 10 | 4.48 |

資料來源：整理自澎湖縣政府提供資料。

2.強化弱勢族群照顧服務，並建構村里層級防災應變量能，惟獨居老人安裝緊急救援連線系統僅1成餘，允宜研謀改善，以提升獨居老人安全保護網絡：臺灣永續發展目標之核心目標1，揭櫫強化弱勢群體社會經濟安全照顧服務。該府為落實在地老化及人性關懷，提供獨居長者補充性、支持性之服務，使獨居長者獲得妥善、周全社會照顧及網絡支持，提供老人關懷訪視、電話問候諮詢及健康促進等活動，讓長者更加幸福，出外工作子女安心。又為避免縣內獨居老人發生緊急危難，每年於公益彩券盈餘－社會福利業務項下編列預算辦理獨居老人緊急救援連線系統服務，主要係結合民政、警政、衛政、社政及社區鄰里，以建構老人安全保護網絡，提供遭受緊急危難老人必要之援助。經查截至114年底止，縣內獨居老人計1,302人，其中已安裝緊急救援連線系統者156人、約占11.98％，以馬公市76人最多，其餘依序為西嶼鄉、白沙鄉、七美鄉、湖西鄉、望安鄉（表4）。安裝比率則以馬公市19.34％最高，其餘依序為西嶼鄉、白沙鄉、七美鄉、望安鄉及湖西鄉。又按該府最新出刊之「110年澎湖縣老人生活狀況與居家服務需求調查報告」列載，有關老人希望可以提供之居家服務中，以「居家護理服務」占比23.85％最高，「居家緊急救援服務」占比20.29％次之。顯見居家緊急救援服務對於老人居家生活仍有需求，又獨居老人屬高危險及需高度關懷之族群，有待強化獨居老人之安全保護，經建請檢討改善。據復：辦理115年擴大獨居老人服務計畫，業經衛福部核定補助經費1,675萬餘元，將積極鼓勵村里獨居老人安裝緊急救援連線系統，期透過智慧科技提供獨居長者生理健康、居家環境安全偵測與緊急事件救援服務，以建構獨居老人安全保護網絡。

圖2　澎湖縣白沙鄉赤崁村道路圖資

資料來源：整理自澎湖縣政府提供資料。

3.為提升道路管理品質，建置道路整合資訊便民服務網，惟部分巷弄或鄉村道路圖資與現況未合：澎湖縣道路命名及門牌編釘自治條例第3條規定，自治條例所稱道路包括路、街、巷、弄，其區分原則如下：「路」寬度超過8公尺者；「街」寬度在6公尺以上未達8公尺者；「巷」路街兩旁之通道寬度未達6公尺者；「弄」巷之兩旁狹小通道。路或街得視長度及實際需要而分段，段之分界應取明顯處。又澎湖縣市區道路管理自治條例第3條、第4條規定，市區道路主管機關為該府，管理機關為公所。主管機關辦理事項：市區道路之修築、改善、養護計畫之審議與執行；市區道路及交通流量資料之蒐集及統計；市區道路有線電視分配線網路暫掛排水溝渠、自立桿、置箱之核定事項等。該府為提升道路管理品質，建置道路整合資訊便民服務網，整合管線單位、路權管理單位、道路管理系統等資訊，並辦理公共設施管線資料庫暨管理系統整合，對於縣內道路之管理與維護具有助益。又近年來澎湖地區農變建發展迅速，以110至114年度核發之建造執照為例，5年度計核發3,020件，分別為557件、501件、619件、583件及760件。經以提供之澎湖縣道路圖資，與國土測繪中心道路圖資，運用地理資訊系統（QGIS）套疊結果，發現部分地區國土測繪中心已劃設道路，惟澎湖縣道路圖資尚未劃設，舉如白沙鄉赤崁村部分巷弄道路或鄉村道路（圖2），恐影響警消救援時程及公共設施之維護與規劃，經建請檢討改善。據復：現行道路圖資已更新為最新資料，可提升道路資訊之完整性與正確性，並有助於道路管理、維護及防救災規劃等相關業務推動，後續將持續滾動檢視道路圖資內容，適時更新維護，以提升道路路網資訊品質，建構安全有序之道路圖資。

（二）推動智慧科技驅動永續治理，惟具體之智慧政府發展策略及中長期計畫尚待建構，部分服務跨域合作或推動欠缺整合或主動性，不利運用數位科技改善公共服務品質，允宜通盤檢討並研謀善策，俾打造兼顧民生、產業與環境的智慧島嶼。

隨著雲端、物聯網、人工智慧等新興科技之普及應用，數位服務已為提升政府運作效率與效能之重要發展政策。為推動政府數位轉型，打造2030智慧國家，國家發展委員會110年啟動「服務型智慧政府2.0推動計畫」（2021至2025年），2025年至2028年以「智慧國家2.0綱領」為我國未來數位發展與創新治理的核心政策，四大推動主軸包括「智慧治理」，發展數位法制與資料治理，提升政府數位服務效能與國際治理參與。該府為推動智慧城市治理模式，近年持續派員與其他地方政府及有關機關交流智慧城市與數位治理經驗，作為推動智慧城市之布局與實務做法參考。在數位運用方面逐步導入AI、大數據等技術以推動組織創新與改善服務品質，舉如旅遊處菊島智旅平台整合交通與觀光資訊於114年5月正式提供一站式便捷旅遊服務、行政處114年9月導入AI建置智慧型公文整合系統，加速人員學習與作業處理效率；衛生局推動AI智慧醫療應用，於二、三級離島衛生所及衛生室全面布設12導程心電圖機，透過AI自動診斷心肌梗塞個案、導入具AI功能設備提供個人化運動建議，提升運動效果等。經查智慧政府推動情形，核有下列事項：

1.積極推動智慧城市治理，惟具體之發展策略及中長期計畫尚待建構，創新發展之關聯業務數位服務缺乏財源支撐維運，亦未能串聯跨機關合作，以發揮管理效能及擴散優良實務至其他市縣成為全國標竿案例：該府智慧政府之發展及推動尚乏整體發展願景、目標、方向及策略，以利所屬機關單位掌握發展與建設方向，凝聚共識，考量優先性、相關性及財政資源，引導與整合相關政策及施政計畫，明確責任分工與工作規劃。舉如轄管67處漁港，密度為全國之冠。為提升交通便利性與港灣管理效能，於111年12月以295萬餘元委外辦理「澎湖縣漁港及海堤管理資訊系統建置工作」計畫，該計畫與財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心合作，運用數位孿生技術並結合AI影像辨識與氣象資訊整合等多項創新應用整合概念，協助推動漁港智慧管理，打造出全國首創的港灣管理解決方案，藉由概念驗證來強化離島漁港營運管理與航行安全，推動港灣管理的數位轉型，該案並獲2024年智慧城市創新應用獎（智慧水務）。惟該計畫於113年9月驗收完成後，截至114年10月底止，該資訊系統實際運用情形，僅於「漁港管理資訊系統」建置漁港、海堤基本資料圖文電子資訊；設施資料與港灣工程執行進度、各階段相關文件資料上傳尚待逐步建立；至港區內水深與鑽探資料尚未建立，致未能提供如交通船停泊可供參考數值，另「船舶進出港功能」如船舶基地港申請（動力小船及筏具不能泊靠非基地港）、船舶隸屬單位、船舶類型、各項執照等資訊、及船舶進出港登錄與審核，係依船隻類型設定不同港口管理單位，如漁船由農漁局；載客船、遊艇、帆船、獨木舟、拼板舟、橡皮艇、水上摩托車由旅遊處；動力小船、工作船、研究船、訓練船、筏具由工務處審查，均尚未建檔或使用，主要係因船舶進出港需架設大量監控攝影設備進行辨識及資訊運算，硬體設備建置與後續維運成本龐巨，非該府現階段財政可獨立負擔，該計畫後續擴充200萬元未辦理，且該計畫對內並未與旅遊處、農漁局聯繫以共同合作規劃，對外未跨機關結合交通部航港局AIS船隻動態資料、結合GIS空間分布，提供港口管理單位掌握船隻動態、進而有效管理泊位容量，降低船舶停泊糾紛，經建請研謀改善。據復：刻正辦理澎湖縣政府數位發展與資安防護策略規劃服務案，訂定短、中、長期之執行目標、推動策略及具體行動方案，作為後續施政計畫與資料治理之重要依據，逐步朝向以民為本之數位服務與治理模式發展。已初步選定1999縣民服務、衛生醫療、都市規劃、環境保育、觀光旅遊等5項正選業務領域示範應用，作為未來推動資料治理及導入AI等新興科技之基礎，並研議相關使用原則或內控管理措施，以確保資訊安全及風險管理需求。囿於澎湖縣漁港及海堤管理資訊系統建置工作採AI影像辨識系統，所需技術資源龐大，後續於經費許可範圍擇幾處重要漁港試辦。另收取漁港基本設施使用費需有船隻及進出港基礎資料庫，將於預計收費年度，編列預算增強系統資料庫及專人管理。

2.運用MyData平臺之服務，惟提供服務項目仍待積極開發，以擴大數位服務觸及族群，發揮平臺透過資料賦權簡化行政流程之效益，提升便民服務體驗：數位發展部為讓民眾個人資料得自主運用，提升數據資料運用價值，建置以人為本的資料自主平臺（下稱MyData平臺），介接持有個人資料之機關（資料提供者），及需要個人資料進行業務服務之機關單位（服務提供者），透過個人之身分驗證與授權，提供民眾更好的服務與體驗。復為擴大MyData平臺觸及族群並優化服務體驗，以「便利生活」、「生活扶助」、「家庭照護」、「社會福利」、「教育學習」、「稅務服務」、「婦幼關懷」、「消費金融」、「職能發展」等9類主題列示服務。截至114年9月底止，各地方政府介接MyData平臺對外提供民眾服務（線上及臨櫃服務）共822項，以嘉義縣政府92項最高，該府則14項，占1.70％。分析該府112年至114年10月15日MyData平臺提供線上服務情形，113年度線上服務申辦數及申辦者同意傳送數較112年度增加，後臺成功取得申請者提供MyData資料集筆數則減少22筆，減少約1成。

表5　澎湖縣政府介接MyData平臺對外提供民眾服務情形

單位:筆、％

| 項目 | 112年度 （A） | 113年度 | 114年度 （B） （註1） | 114年度較112年度增加數（C=A-B） | 114年度較112年度增加比率（D=C/A×100） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 線上服務申辦數 | 256 | 481 | 681 | 425 | 166.02 |
| 申辦者同意傳送數 | 203 | 429 | 614 | 411 | 202.46 |
| 提供者成功取得數 | 198 | 176 | 607 | 409 | 206.57 |

註:1.114年度統計期間為1月1日至10月15日。

2.資料來源：整理自澎湖縣政府提供資料。

嗣該府114年度推廣MyData應用於就讀大專院校學生助學金、獎助就讀大專院校學生交通圖書券申請，114年截至10月15日止，線上服務申辦數、申辦者同意傳送數、提供者成功取得數均較112年度增加約2倍（表5）。惟分析服務項目歸屬之主題類別僅5類（表6），除「消費金融」

表6　澎湖縣政府MyData平臺主題服務情形

單位:項

| 主題類別 | 線上服務 | 臨櫃服務 |
| --- | --- | --- |
| 社會福利 | 1 | 1 |
| 便利生活 | 1 | 1 |
| 婦幼關懷 | 3 | － |
| 教育學習 | 3 | － |
| 稅務服務 | － | 4 |

資料來源：整理自澎湖縣政府提供資料。

類係個人財務管理與融資相關之申辦服務外，尚無「生活扶助」、「家庭照護」、「職能發展類」。經再檢視各地方政府服務項目內容，「生活扶助」類新竹縣政府有經濟弱勢老人住院看護補助；「家庭照護」類臺南市、新竹縣等8個地方政府有長期照顧服務申請；「職能發展」類苗栗縣與南投縣政府有教保服務人員申請服務年資證明等，「社會福利」類苗栗縣、雲林縣等5個地方政府有身心障礙英文證明申請；「便利生活」類臺北市、新竹市、新竹縣等12個地方政府均有火災證明申請，多屬該府既有業務範圍，顯示資料治理方面，尚待積極主動開發民生所需資料並積極推廣，經建請研謀改善。據復：已協助各業務單位盤點既有線上申辦項目及可介接之個人資料，並彙整其他地方政府推動案例，作為後續評估導入相關服務之參考，並調查各機關（單位）導入介接MyData平臺線上服務意願。後續視中央政策方向、補助資源及需求，分階段推動MyData服務介接與擴充，並配合宣導與教育訓練，協助提升民眾使用意願，以逐步強化數位服務能量。

（三）已建立資安制度並執行稽查，惟法制基礎與治理機制運作尚待完備，又資安稽核與社交工程演練成果仍存有制度與執行面缺失，允宜研謀改善，以降低資安事件發生風險，確保資通系統安全穩定運作。

資料是數位時代的戰略資產，隨著數位轉型加速與網路環境日趨複雜，社會運作高度依賴資料，須確保資料的安全與控制。經查資訊安全業務管理情形，核有下列事項：

1.已制定資訊安全管理法規與組成任務小組，打造維護公務與民眾資訊安全基礎，間有法制基礎不足，任務小組未運作存有治理失靈風險等情，恐影響資安防護強度與降低民眾對政府機關妥善保護資料之信任：該府為強化府內各單位暨所屬各機關資訊安全管理，建立安全及可信賴之電子化政府，以確保資料、系統、設備及網路安全，並保障民眾權益，於92年1月間發布「澎湖縣政府暨所屬機關資訊安全管理要點」。另該府政風處為防止機敏性資料外洩暨強化資訊安全管理，以防範公務機密洩漏及遭人為破壞，確保資料、系統、設備及網路安全，每年辦理2次「公務機密維護檢查暨資訊使用管理稽核計畫」。惟上開要點與計畫援引之法規依據，包括92年12月停止適用之「行政院暨所屬各級行政機關電腦處理個人資料保護要點」，及111年1月停止適用之「行政院及所屬各機關資訊安全管理規範」與「行政院及所屬各機關資訊安全管理要點」，迄未配合修正。又該府為落實個人資料的保護與管理，於102年1月訂定「澎湖縣政府個人資料保護管理要點」，設置個人資料保護管理執行小組推展個人資料管理制度、檢視、審議及評估資料制度之適法性與合宜性、提升各單位專人與職員工之個人資料保護意識及擬議教育訓練計畫等事項。該小組召集人由縣長指定，統籌督導應執行事項；委員由各單位指派專人（專員或科長以上）1人擔任。視業務推動之需要，不定期召開會議，由召集人主持。惟自102年2月派任召集人與委員後，歷12年餘，該小組未曾召開會議，半數以上人員異動未由異動單位重新指派及通報法制室，由法制室自行更新名單而有職銜不同、被重新指派者不知為小組成員情形，小組任務迄今未能確實執行。又個人資料保護法114年11月11日修正第18條條文，規定公務機關應置個人資料保護長，由機關首長指派適當人員兼任，並配置適當人力及資源，負責統籌推動及督導考核本機關、所屬或所監督公務機關之個人資料保護相關事務，允宜檢討建構相應之治理架構及責任分工因應，以建構安全可信賴之個資保護環境，經建請研謀改善。據復：已於115年1月停止適用「澎湖縣政府暨所屬機關資訊安全管理要點」，115年公務機密維護檢查暨資訊使用管理稽核計畫已修正辦理之法令依據為資通安全管理法。俟個人資料保護委員會成立，依個人資料保護法之授權，訂定個人資料檔案管理機制及安全維護措施共通性規範，提供機關據以制定內部管理制度及安全維護控制措施，配置合理資源採取適當之安全維護措施，並持續精進及優化個人資料檔案安全維護事項，使治理從形式化轉向實質的風險管理與合規實踐，達到集中監管、統一標準之資料治理趨勢。

2.每年辦理資安稽核與社交工程演練，惟間有部分單位逾3年未規劃稽核、或業務委外契約未訂定資通安全責任及保密規定、或稽核缺失事項重複發生未改善，或郵件安全防護與使用者警覺待強化等情，整體資通安全防護效能允待提升：該府每年訂定資安稽核計畫，由行政處及政風處派員成立小組執行，受稽核單位為該府各單位暨附屬機關及各鄉市公所共25個，包括府內單位9個（除行政處及政風處外）全數實地稽核，所屬一級機關8個及各鄉市公所6個由稽核小組隨機抽取三分之一以上辦理實地稽核，每年平均稽核一級機關3個單位及公所2個單位。惟一級機關衛生局及七美鄉公所最近1次受稽核分別為111年10月及109年10月，均逾3年未辦理，望安鄉公所自105年至今已10年未辦理稽核，與資安稽核計畫規劃之稽核頻率未合；且113及114年度稽查結果，共同性缺失係資通訊業務委外契約中，未訂定資通安全責任及保密規定，建設處尚有114年停車管理系統維護合約未明訂廠商之資通安全責任；消防局113及114年部分缺失連續2年發生，舉如未完成資通安全責任等級C級之公務機關應辦事項、防火牆主機承辦人與維護廠商共用帳號等。又該府113及114年度電子郵件社交工程演練計畫對該府及所屬一、二級機關、各市鄉公所及各市鄉民代表會全部員工辦理2次資通安全演練作業，檢驗對惡意社交工程信件警覺性及防範進階持續性威脅攻擊對機關造成重大損害，期達到開啟惡意郵件比率10％以下，點閱惡意郵件連結及開啟惡意郵件附件比率6％以下。依該府統計4次社交工程演練辦理結果，參加測試人數2,477、2,484、2,628及2,600人，其中開啟惡意郵件人數，以114年4月261人占測試人數2,628人近1成最高，較113年4月共38人開啟高出5.87倍，114年8至9月仍有222人開啟，另點閱人數75人則較114年4月46人增加29人（圖3），顯示使用者對偽裝主旨郵件之辨識允宜強化，經建請研謀改善。據復：重新

圖3　澎湖縣政府暨所屬一二級機關與各市鄉公所社交工程演練成果

資料來源：整理自澎湖縣政府提供資料。

檢討現行資安稽核作法與所屬機關受稽頻率，及函請所屬機關（單位）、學校、鄉市公所、代表會於辦理資通訊業務委外時，契約確實明訂廠商資通安全責任，民政處、建設處等單位與廠商辦理契約變更，消防局已依缺失情形辦理議處及研擬改善措施。又為提升同仁對電子郵件社交工程攻擊之辨識能力，將強化教育訓練內容與頻率、規劃由低至高風險分級與情境式演練設計、加強演練後回饋與宣導機制、及推動通報與防護機制熟悉度等措施。

（四）配合中央政策推動轄內老舊建築耐震補強工作，提升民眾住宅品質，惟澎湖地區住宅建築平均屋齡為全國最高，大量老屋待補強，首件民間自辦都市更新案實施過程間有影響公共安全及進度大幅落後等情，允宜妥謀善策，俾提升民眾住宅防災韌性與安全。

該府配合中央政府為改善民眾住宅品質及增加防災韌性，推動補助民眾辦理老舊建築補強及都市更新事業計畫之政策，委託民間專業廠商辦理都市危險及老舊建築加速重建輔導團，以推廣及輔導民眾提升住宅安全及加速都市更新，經查辦理情形，核有下列事項：

1.配合中央政策推動轄內老舊建築耐震補強工作，提升民眾住宅品質，惟澎湖地區住宅建築平均屋齡為全國最高，且大量老屋待補強：依據內政部國土管理署（下稱國土署）行政區房屋稅籍住宅類數量依屋齡區分統計，截至113年底止，澎湖縣住宅平均屋齡43.47年，其中屋齡逾30年以上建築計2萬2千餘棟，約占澎湖縣住宅之六成六。該府配合中央政策，擬定都市危老建築加速重建輔導團工作計畫向內政部申請補助經費，辦理「澎湖縣政府110－112年度都市危險及老舊建築加速重建輔導團」採購，委託廠商主動輔導都市計畫區內持有符合上開加速重建條件老舊住宅之民眾，申辦住宅結構安全性能評估及申請重建計畫【原訂履約期限3年，因新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響展延至114年底止】。經檢視其工作計畫，該府未詳實蒐集符合條件之老舊建築數量、構造別、用途等資訊，據以規劃及設定計畫目標值，即以每年5案（3年15案）作為計畫目標，大幅低於上開國土署統計老舊建築數量。案經國土署114年7月24日輔導查核，建議該府鎖定特定建築物類型（例如海砂屋、符合耐震評估未達乙級之建築物）或透過LINE群組、FB粉絲團訊息、里長等各種管道，並請駐點人員可主動洽詢有重建意願之民眾；辦理教育講習或社區說明會時，善用觀察力尋找有潛在重建意願之民眾，主動接洽並持續追蹤，以提升協助案件數。截至114年9月底止，承攬廠商僅完成9案、申請中1案，尚未達上開工作計畫15案之計畫目標。又經統計截至114年9月底止之澎湖縣房屋課稅明細資料，稅籍住宅建築計4萬1千餘棟，其中屋齡30年以上之老舊建築計2萬5千餘棟，約占全部稅籍住宅之62.65％。進一步分析馬公市、鎖港及通梁等澎湖地區前3大都市計畫區（下稱都計區），屋齡30年以上之老舊建築數量及構造（表7），其中建築構造別數量，馬公市都計區加強磚造、磚造、咾咕造之建築合計4,525棟，約占該區老舊建築總數61.24％、加強磚造及磚

表7　馬公市等3都市計畫區域屋齡30年以上建築數量及構造別

單位：棟、％

| 構造別 | 都市 計畫別 | 建築數量 （占比） | 都市 計畫別 | 建築數量 （占比） | 都市 計畫別 | 建築數量 （占比） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 馬公市 | 7,389 | 鎖港 | 584 | 通梁 | 220 |
| 鋼筋混凝土 |  | 2,811 （38.04） |  | 88 （15.07） |  | 2 （0.91） |
| 加強磚造 |  | 3,445 （46.62） |  | 295 （50.51） |  | 99 （45.00） |
| 木造 |  | 20 （0.27） |  | 1 （0.17） |  | － － |
| 磚造 |  | 560 （7.58） |  | 44 （7.53） |  | 7 （3.18） |
| 咾咕造 |  | 520 （7.04） |  | 155 （26.55） |  | 111 （50.46） |
| 石造 |  | 4 （0.05） |  | － － |  | － － |
| 鋼鐵造 |  | 10 （0.14） |  | 1 （0.17） |  | － － |
| 其他 |  | 19 （0.26） |  | － － |  | 1 （0.45） |
| 資料來源：整理自澎湖縣政府稅務局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |

造建築中計有24棟之用途別為店舖、有10棟加強磚造建築之用途別為防空避難室；鎖港都計區上述三類構造合計494棟，約占84.59％、1棟加強磚造建築之用途別為防空避難室；通梁都計區上述三類構造合計217棟，約占98.64％、有5棟加強磚造建築之用途別為防空避難室。顯示澎湖縣住宅屋齡老化情形嚴重、3大都市計畫區30年以上老舊建築多屬耐震能力較弱之構造，且部分老舊建築涉及公眾與避難用途，具潛在公共安全風險。惟該府上開工作計畫之目標設定與潛在需求落差甚巨，且執行策略偏向被動等待民眾申請，不利有效提升建築耐震能力與居住安全，經建請研謀改善。據復：已盤點轄內30年以上老舊建築，完成初步資料蒐整與分類作業，將依建築物使用性質等條件，建立優先輔導名冊，滾動檢討持續更新與調整，及規劃結合各里辦公處及社區發展協會辦理說明會等4項宣導及輔導措施，加強主動輔導機制，以提升整體推動成效。

2.澎湖地區首件民間自辦都市更新案，促進都市土地有計畫之再開發利用並增進公共利益，惟計畫實施過程間有影響公共安全及進度大幅落後等情：該府為促進土地利用、提升公共安全及增進公共利益，輔導馬公市文康街土地及建築所有權人，自行組織都市更新會（下稱更新會）實施都市更新事業。嗣相關所有權人籌組更新會於107年11月22日向該府申辦「澎湖縣馬公市馬公段1621－80地號等13筆土地都市更新事業計畫」，並於109年7月16日核定，預訂於112年10月完成建築施工；相關執行單位為實施者（更新會）、協議出資者、承造人、建築經理等。案經110年6月3日承造人取得建造執照進行施工，及至111年12月開挖至地下2層後，分別於112年4月23日、7月28日發生2次落石坍塌情事。嗣承造人與協議出資者因契約爭議，建築工程於112年9月18日停工，再於112年9月21日發生第3次落石坍塌情事。更新會於112年10月27日向高雄市土木技師公會申請鑑定（鑑定結果，工程可能無限期停滯，確有安全之虞），該府於112年11月至113年1月期間促請協議出資者進行修復補強。因工程停滯情形未改善，更新會於113年1月11日行文建築經理要求啟動續建程序。建築經理於113年4月1日函更新會載述，截至113年3月29日止事業計畫施工進度約23.26％已落後76.74百分點，請更新會儘速改善及復工；於同年9月2日就執行續建提供意見，建議更新會儘速洽詢新投資人。該府再於113年10月22日召開本計畫工安風險鑑定會議，確認現地有公安疑慮，隨時可能無預警崩塌，並於同年11月至114年9月期間持續促請更新會及承造人等提出後續處置方案及完成計畫，否則將依法強制填平。惟該案迄114年9月底止仍未復工，該府於114年10月15日函更新會，限於115年1月13日前自行施工填平工程或進場趕工施作至地面層，屆時未辦理，該府將啟動坑洞填平工程，並依行政執行法相關規定求償。顯示，截至114年10月止，該更新事業實施進度已逾原訂完成建築施工日期（112年10月）2年，辦理期間協議出資者與承造人產生契約爭議，停工期間發生3次落石坍塌，迄未復工，並有影響公共安全之虞。按政府管理民間自辦都市更新案，依都市更新條例第76條與都市更新事業接管辦法第2、3、10至12條等規定，倘遇實施者對事業計畫之執行有嚴重缺失時，除令其改善外，得派員監管、代管或為其他必要之處理，且為執行接管任務，得委聘具專門學識經驗之人員協助處理有關事項，並應於接獲接管小組報告後，以政府自行、委託其他都市更新事業機構等方式接續實施，及於完成移交後，終止接管任務；機關接管期間產生費用，可歸責於被接管人之事由者，由被接管人負擔。又依「變更澎湖縣馬公市馬公段1621－80地號等13筆土地都市更新權利變換計畫案（第二次）」（核定版）（110年5月）載列，整體更新事業開發後房地價值計10億6,316萬餘元，更新事業實施經費為7億141萬餘元（約占開發後房地價值之65.97％），更新後可分配價值3億6,174萬餘元，並依權利比例分配予相關權利人。顯示該更新案應具實施價值，且該都市更新事業計畫為澎湖地區首件民間自辦都市更新案，其執行成功與否對後續民間自辦都市更新之推展具指標性意義與影響，而該府現行輔導及強制填平等措施未具協助完成該計畫之功效，經建請研謀改善。據復：更新會於115年3月13日召開會員大會，議決接續之代辦單位及營造廠商；該更新案截至115年3月底止辦理進度仍為落後，主要原因含住戶整合困難、資金籌措延宕及施工計畫調整等因素，更新會目前尚未提出具體可行之整體改善計畫及明確期程，已強化施工勘驗等3項督導與查核作為，確保公共安全及保障權利人權益，倘實施者未能依限改善，將依相關規定評估啟動接管機制之可行性，以維護公共安全及保障相關權利人權益。

（五）積極去化一般廢棄物，惟垃圾處理政策一再變動，致在地處理前置與評估計畫屢次中斷，經費未能發揮效益，且逕將包含環境敏感地區土地列入促參基地，增加計畫不確定性之風險，允宜研謀善策，俾確保環境品質。

表8　澎湖縣垃圾轉運臺灣本島各項費用與收入統計

單位:噸、新臺幣千元

| 年度 | 垃圾處理量 | 垃圾轉運及 處理成本（註1） | 一般廢棄物清除 處理費收入（註2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 96,705 | 636,525 | 86,216 |
| 109 | 23,757 | 148,592 | 17,278 |
| 110 | 22,170 | 122,756 | 16,494 |
| 111 | 18,599 | 103,492 | 17,280 |
| 112 | 11,742 | 89,199 | 17,446 |
| 113 | 20,437 | 172,484 | 17,715 |

註:1.包含垃圾轉運費、進場處理成本（含底渣處理成本）、監督費用。

2.不含一般事業廢棄物收入。

3.資料來源：整理自澎湖縣政府環境保護局提供資料。

圖4　澎湖縣一般廢棄物妥善處理率趨勢

註:1.107年起一般廢棄物妥善處理率=一般廢棄物處理量/（一般廢棄物產生量+上期期末一般廢棄物暫存量）×100％。

2.資料來源：行政院主計總處縣市重要統計指標查詢系統。

臺灣永續發展目標核心目標6「確保環境品質及永續管理環境資源」之指標6.d.2「一般廢棄物妥善處理率2025年目標：達93％。」澎湖產業發展以觀光旅遊為重心，遊客蒞澎帶動經濟發展，亦增加垃圾產生量。澎湖縣一般廢棄物產生量自109年度51,808公噸上升至113年度54,128公噸，一般廢棄物妥善處理率自107年度99.69％下降至112年度66.12％，113年度提高至88.33％（圖4），近5年度（109至113年度，下同）妥善處理率尚未達93％。統計近5年度，澎湖縣垃圾轉運臺灣本島處理量累計為9萬餘公噸，已支出轉運費用及處理成本6億3,652萬餘元，收取一般廢棄物清除處理費收入8,621萬餘元，實不足以支應支出（表8）。該府為推動垃圾在地自主處理，前配合中央政策自87年間規劃於湖西鄉大城北興建100公噸/日BOT垃圾焚化廠，惟歷經4次招商流標、政策轉向垃圾全分類零廢棄，於93年經行政院核定停建焚化廠，及垃圾資源回收廠興設計畫2次招標皆流標於94年底終止後，自96年起改採垃圾轉運臺灣本島焚化處理，由中央補助轉運費，該府負擔焚化廠垃圾處理費。嗣因轉運處理成本逐年增加，且受天候、船期及垃圾堆置衍生環境衛生問題影響，復於104至108年間辦理興建垃圾焚化廠可行性之評估工作計畫及後續評估計畫，累計投入勞務費計507萬餘元，完成湖西鄉龍門基地、西嶼鄉竹篙灣段及湖西鄉龍門營區等3處合宜場址評估，並提出興建模式建議。惟109年續辦澎湖縣設置環保休閒園區公共工程前置環境影響評估作業計畫時，候選基地卻調整為馬公市鎖港、湖西鄉龍門基地及白沙鄉後寮等3處，與前開評估成果差異頗鉅。另澎湖縣環保休閒園區基地環境現況報告已載明龍門基地7筆地號位於第1級環境敏感地區，開發尚須取得目的事業主管機關同意，存有開發不確定性之風險。嗣因110至113年間政策再度轉向短期為111年辦理垃圾機械式分選前處理計畫、中期112至114年建置機械式垃圾分選設施及長期為115年以後垃圾燃料化等方案，致109年辦理之環境影響評估及設置環保休閒園區促參前置作業專案計畫分別於111年12月與113年11月終止契約，相關評估及前置作業經費支出420萬餘元未能有效發揮應有效益，前開評估成果未據以續辦。嗣113年5月縣務會議指示重啟焚化爐興建可行性評估，逕以龍門基地作為促參基地，於114年2月辦理「澎湖縣興建環保高效綠能循環經濟園區民間自提促參前置作業計畫」招標，同年9月5日辦理「澎湖縣環保高效綠能循環經濟園區促參民間自提推動案」政策公告，顯示垃圾自主處理政策歷經多次反覆調整，政策規劃欠缺延續性，致歷次規劃成果未能有效整合銜接，影響垃圾在地處理政策推動及政府施政效能與行政資源運用效益，經建請審慎應對政策公告結果，及對龍門基地位於第1級環境敏感地區土地與目的事業機關儘速溝通，盤點財務規劃，俾推動澎湖縣在地處理垃圾政策。據復：考量技術成熟度與處理效益，以具備完整評估數據之湖西鄉龍門基地辦理促參前置作業。後續於招商文件中敘明投標廠商需以隔離地帶方式規劃基地一級環境敏感區。本案已於114年12月24日完成可行性評估報告審查，後續依程序審視廠商之財務計畫，期儘速建立在地自主垃圾處理設施，澈底解決垃圾處理之困境。

（六）持續推動垃圾減量及焚化再生粒料之推廣使用，惟一般廢棄物清除處理費收費未依規定標準計收，推廣再生粒料使用於公共工程仍有提升空間，允宜檢討調整收費標準可行性及加強推廣再生粒料之使用，以減少財政負擔及提升資源永續再利用。

該府為解決日益嚴重垃圾堆置問題及配合多元垃圾處理，持續推動廢棄物源頭減量及強化分類回收工作，以降低垃圾產生量及減少清運量，經查推動垃圾減量及清除處理政策暨焚化再生粒料推廣使用執行情形，核有下列事項：

1.澎湖地區採焚化方式處理一般廢棄物，惟收費標準係以掩埋處理方式計收，收費低於規定標準，致111至114年度收支失衡，尚須籌措財源支應垃圾處理費達1億7千萬餘元，允宜檢討調整現行收費標準之可行性，以減輕政府財政負擔：一般廢棄物清除處理費徵收辦法第3條第1項規定，直轄市、縣（市）主管機關對於家戶徵收一般廢棄物清除處理費，應就下列方式選擇為之：（1）按用水量計算徵收；（2）按戶定額計算徵收；（3）按垃圾量計算徵收。另行政院環境保護署（112年8月22日改制為環境部）89年12月16日（89）環署廢字第0075577號函公告，一般廢棄物清除處理費收費標準，自來水每單位用水量附加清除處理費（下稱隨水費徵收），採掩埋處理方式每度2.9元，採焚化處理方式每度3.7元；自來水供水區未接管使用自來水及非自來水供水區居民每戶每年應徵收之清除處理費（下稱用戶處理費），採掩埋處理方式每戶1,032元/年，採焚化處理方式每戶1,128元/年。據台灣自來水股份有限公司（下稱台水公司）114年7月1日公告之「各直轄市、縣（市）政府公告之垃圾清除處理費每度單價」，分別為連江縣8.0元最高、金門縣4.5元次之、高雄市、宜蘭縣、臺東縣3市縣4.1元再次之，新竹縣、屏東縣、花蓮縣3縣4.0元，桃園市等11市縣3.7元（另臺北市及新北市垃圾費採隨袋徵收），以澎湖縣2.9元最低。又澎湖地區非自來水供水區居民每戶每年應徵收之清除處理費，亦採掩埋處理方式每戶1,032元/年收費。經依澎湖縣隨水費徵收（每度單價2.9元）、用戶處理費（每戶1,032元/年）及紅羅垃圾轉運站代處理一般事業廢棄物收入等資料，統計111至114年度（1至7月）收入分別為2,001萬餘元、2,048萬餘元、2,165萬餘元及1,314萬餘元，收入共計7,531萬餘元。又澎湖縣產生之垃圾，分別運至高雄市等垃圾焚化廠進行處理，所需費用包括焚化處理費及轉運費，經統計111至114年度（1至7月）費用分別為5,484

表9　一般廢棄物（含事業）收入與垃圾轉運焚化支出比較情形

單位：新臺幣千元

| 項目 年度 | 收入 |  |  |  | 支出 |  |  | 收支差額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 隨水 徵收 | 按戶 徵收 | 轉運站 處理費收入 |  | 轉運費用 | 處理費用 |  |
| 合計 | 75,312 | 62,466 | 502 | 12,344 | 245,991 | 141,436 | 104,554 | - 170,678 |
| 111 | 20,018 | 17,120 | 159 | 2,737 | 54,840 | 41,847 | 12,992 | - 34,822 |
| 112 | 20,488 | 17,294 | 152 | 3,042 | 26,419 | 26,419 | － | - 5,931 |
| 113 | 21,657 | 17,574 | 141 | 3,941 | 111,118 | 48,429 | 62,688 | - 89,460 |
| 114 （1至7月） | 13,148 | 10,476 | 49 | 2,622 | 53,612 | 24,739 | 28,873 | - 40,464 |

註：1.新臺幣千元以下餘數全捨，細項金額之和，與合計數或有差異。

2.資料來源：整理自澎湖縣政府環境保護局提供資料。

萬餘元、2,641萬餘元、1億1,111萬餘元、5,361萬元，共計2億4,599萬餘元。綜計111至114年度（1至7月）收入與支出，須由該府籌措財源支應達1億7,067萬餘元（表9）。上開收費標準之檢討，前經本室辦理該府環境保護局110年度財務收支及決算抽查，曾建請檢討一般廢棄物清除處理費收費標準採焚化方式計收之妥適性，該局復稱將研討徵收費率之妥適性。惟迄抽查日（114年9月18日）止，收費標準仍未調整，經建請檢討調整現行隨水費徵收及用戶處理費之可行性，以減少財政負擔。據復：因涉及規費，須釐清是否適用規費法，並視檢討情形規劃作業時程，暫定於116年再行實施。

2.積極推廣焚化再生粒料循環使用，惟近5年來僅1筆運用於澎湖地區公共工程，允宜加強推廣並參考推動具有成效之市縣優良案例，以提升資源永續利用：臺灣永續發展目標之核心目標6，揭櫫確保環境品質及永續管理環境資源。環境部環境管理署113年11月7日新聞稿，以近3年（110至112年）焚化再生粒料循環率均穩定達90％以上，展現循環經濟政策成效，焚化再生粒料可以替代天然砂石或級配，應用於道路級配底層及基層、路堤及港區填築，以及控制性低強度回填材料、磚品、紐澤西護欄等水泥加工品之中，各市縣在推動使用焚化再生粒料運用上屢獲佳績，並獲環境部評定為特優或優等獎，舉如桃園市及宜蘭縣政府。該府為推廣縣內焚化再生粒料使用於公共工程，於112年11月29日訂定「澎湖縣政府推廣使用焚化再生粒料獎勵金發給方式及運用原則」，對推廣使用焚化再生粒料者予以獎勵。又為規範該府所屬各機關公共工程有效使用焚化再生粒料，亦同日（112年11月29日）訂定「澎湖縣政府所屬各機關使用垃圾焚化廠焚化再生粒料作業要點」，以落實循環經濟政策。惟經運用環境部焚化再生粒料流向管理系統，查詢110至114年度（截至9月底止）該府推廣再生粒料使用情形，供料機構為該府環境保護局者計28筆、重量10萬764公噸，其中去化地點為屏東縣計27筆、重量10萬639公噸，係作為基地填築、控制性低強度回填材料用途使用，然去化地點為澎湖縣者僅1筆，係111年度辦理澎湖縣湖西鄉紅羅垃圾轉運站改善工程，使用124公噸作為磚品用途，焚化再生粒料運用於公共工程，仍有強化空間，經建請檢討改善。據復：因地處離島運用焚化再生粒料於公共工程，仍有強化空間，目前縣內垃圾底渣處理及粒料去化推廣，均委託位於屏東縣之廠商辦理，再生粒料去化亦用於屏東縣基地填築工程為主，將持續加強宣導縣內公共工程使用焚化再生粒料之推廣，並參考推動具有成效之桃園市、宜蘭縣等優良案例之作法，以強化焚化底渣及再生粒料資源之永續循環利用。

（七）為完善污水下水道系統建設滾動檢討實施計畫，惟計畫之檢討、水資源回收中心營運、使用費徵收及放流水再利用之管理未盡周延，允宜研謀善策，以維護海洋生態環境品質、提升水資源韌性及循環經濟效益。

該府持續推動轄內污水下水道系統建設計畫，期提升澎湖縣污水接管率，改善環境品質。經查建設及營運執行情形，核有下列事項：

1.訂定污水下水道可容納下水水質標準，維護污水處理效能，惟水資源回收中心之進流水水質間有逾設計標準，且尚乏接管用戶下水水質檢查管理機制：該府為推動轄內馬公（含雙湖園）地區污水下水道系統建設，依系統各期實施計畫逐年辦理相關工程建設。按內政部統計截至114年底止，澎湖縣公共污水下水道接管戶數及普及率分別為2,354戶及5.23％，該系統規劃3座水資源回收中心，已有雙湖園及光榮2座水資源回收中心（下稱回收中心）營運，該2座回收中心設計之進流水水質項目及設計值詳表10。該府亦訂定「澎湖縣下水道管理自治條例」、及「澎湖縣污水下水道可容納之下水水質標準」（下稱下水水質標準）等規定，以

表10　雙湖園及光榮回收中心設計進流水水質項目及設計值

單位：mg/l

| 水質項目 | 設計值 |
| --- | --- |
| 懸浮固體SS | 160 |
| 生化需氧量BOD | 160 |
| 總氮TN | 35 |

資料來源：整理自澎湖縣政府提供資料。

| 管制污水下水道接管用戶排入污水下水道之下水水質，確保回收中心進流水水質符合場內設備處理能力，其中下水水質標準第2條規定，污水下水道可容納之下水水質標準，其水質項目及上限值含氨氮：10mg/l等28項。經檢視114年度該2座回收中心各月操作維護管理月報，回收中心進流水水質檢測項目計有氫離子濃度指數pH、懸浮固體SS、化學需氧量COD、生化需氧量BOD、氨氮（NH3-N或NH4+-N）、總氮TN及總磷TP等7項，其水質檢查結果，部分月份懸浮固體SS及總氮TN項目之檢測值出現逾各回收中心之污水處 表11 回收中心進流水水質逾設計值及下水水質標準情形 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：mg/l |  |  |  |  |  |  |
| 回收中心 | 雙湖園 |  |  | 光榮 |  |  |
| 水質項目 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| 114年3月 |  |  |  |  |  |  |
| 懸浮固體SS | 293.00 | 54.00 | 179.90 | － | － | － |
| 氨氮 | 41.40 | 30.10 | 36.08 | 37.60 | 19.10 | 28.53 |
| 總氮TN | 69.00 | 41.00 | 53.40 | 40.00 | 25.00 | 33.75 |
| 114年6月 |  |  |  |  |  |  |
| 懸浮固體SS | 232.00 | 82.00 | 143.57 | － | － | － |
| 氨氮 | 48.10 | 30.00 | 37.52 | 26.30 | 21.70 | 24.10 |
| 總氮TN | 54.00 | 39.00 | 45.80 | 39.00 | 32.00 | 36.40 |
| 114年9月 |  |  |  |  |  |  |
| 懸浮固體SS | 172.00 | 107.00 | 130.90 | 162.0 | 104.0 | 114.80 |
| 氨氮 | 28.30 | 18.20 | 21.14 | 28.30 | 23.60 | 25.20 |
| 總氮TN | 42.00 | 35.00 | 37.60 | 40.00 | 35.00 | 37.20 |
| 114年12月 |  |  |  |  |  |  |
| 懸浮固體SS | 170.00 | 82.00 | 118.94 | － | － | － |
| 氨氮 | 58.70 | 18.50 | 40.08 | 27.80 | 21.00 | 25.36 |
| 總氮TN | 74.00 | 24.00 | 46.00 | 38.00 | 25.00 | 30.80 |
| 註：1.本表僅列3、6、9、12月之報告數據；未列數據者為檢測值符合標準。 2.資料來源：整理自澎湖縣政府提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

理設計值，與氨氮之檢測值超出上開下水水質標準（10.0mg/l）情形（表11），舉如雙湖園及光榮回收中心114年3、6、9、12月之檢測值，其中氨氮項目之檢測值逾下水水質標準2至4倍等。又該府環保局於114年3月25日檢測雙湖園回收中心放流水水質，其中總氮之檢測值為17.2mg/l已超出放流水標準（15.0mg/l），經回收中心代營運廠商檢討，係進流水水質已逾該廠設計污水處理能力所致。次查該府雖已訂定下水水質標準，惟迄未建立接管用戶下水水質檢查管理機制，係由該府（工務處）承辦人員視回收中心代營運廠商檢測回收中心進流水水質檢測結果，自行擇定系統內接管用戶進行宣導。惟代營運廠商114年度檢測回收中心進流水水質項目計氫離子濃度指數pH值等7項，其中僅5項列為上開下水水質標準之項目，該下水水質標準項目尚有25項未進行檢驗，且回收中心進流水水質之檢測，屬末端檢測行為，無法精準代表接管用戶排入污水下水道之下水水質，倘有不符下水水質標準情形，亦無法作為裁罰或依下水道管理自治條例第9及14條與「下水道接管用戶排水設備標準」第6條等規定，限期用戶改善或輔導設置預先處理設施之依據，顯示該府現行作法未盡周延，經建請研謀改善。據復：現行作業委由回收中心代營運廠商依約檢測進流水水質，掌握系統負荷及異常情形，發現水質異常會同廠商追查源頭，並輔導疑似用戶改善。氨氮及總氮檢測值偏高情形，已要求代營運廠商加強操作調整及曝氣控制等處理程序，以降低進流水污染負荷；考量一般用戶數量龐大，在人力及財政資源有限下，以回收中心進流水監測作為主要管制方式，以維持整體系統穩定運作。

| 表12 污水下水道用戶使用費率估算情形 單位：立方公尺、新臺幣元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 回收中心 | 114年總污水量（A）（註1） | 年度結算 營運費用（B） | 估算用戶 使用費率（B/A） |
| 雙湖園 | 133,115.50 | 4,036,235 | 30.32 |
| 光榮 | 406,931.20 | 11,717,910 | 28.80 |
| 註：1.雙湖園及光榮回收中心之平均日處理量分別為364.70及1,114.88立方公尺/天；年總污水量以平均日處理量×365日估算。 2.資料來源：整理自澎湖縣政府提供資料。 |  |  |  |

2.考量影響民眾接管意願，先行徵收事業及機關學校用戶設施使用費，惟使用費率計算基準與規定有間，且迄未規劃一般用戶開徵期程及相關宣導措施，不利系統未來營運：馬公（含雙湖園）地區污水下水道系統建設，已完成雙湖園及光榮系統部分用戶接管工程，並進行污水處理作業。經查該府於112年3月21日公告光榮系統公五公六地區與雙湖園系統石泉及光華部分區域為公共污水下水道可使用地區。該府考量避免影響後續民眾接管意願，未依「澎湖縣污水下水道使用費徵收自治條例」第3條規定開徵污水下水道使用費，嗣114年9月3日公告，自115年1月1日起徵收污水公告可使用地區事業、機關及學校用戶污水下水道使用費，每度（立方公尺）5元，截至115年3月底止，該府仍未將上開公告可使用地區之一般用戶納入徵收設施使用費範圍，核與上開自治條例第3條規定有間，且該府稱係考量後續民眾接管意願而未徵收一般用戶設施使用費，惟未見該府規劃使用費開徵前向民眾宣導之措施，亦未設定一般用戶開徵期程，不利污水下水道系統永續營運。次查該府雖公告收取事業、機關及學校用戶每度5元之使用費，惟用戶使用費率未按自治條例第4、5條規定公式計算。以雙湖園及光榮2座回收中心114年度污水處理量及年度結算營運費用〔不含折舊費、更新維護操作費用之管渠清理維修更新費、業務費用、代收作業費、協助金（回饋村里費用）、地上（下）物補償費〕估算結果，用戶使用費率約為每立方公尺28至30元（表12），倘加計折舊費等相關費用，使用費率將隨之提高。另按「澎湖縣馬公（含雙湖園）地區污水下水道系統第二期實施計畫」載列，本期計畫建設經費26億1,334萬餘元，下水道使用費未全面徵收前，中央政府補助經費比例扣減5％。顯示該府公告之污水下水道系統用戶使用費率遠低於系統實際營運與維護成本，不利該系統永續經營，並增加政府財務負擔，經建請研謀改善。據復：為避免影響民眾接管意願，先就事業、機關及學校等用戶開徵使用費，一般用戶非永久不徵收，係配合整體接管普及率、宣導成效及社會觀感審慎規劃開徵時程。後續將研訂一般用戶開徵期程，並於開徵前強化政策說明及宣導措施；目前公告使用費係費率正式核定前暫行計收措施，後續將全面盤點營運成本覈實檢討費率，及參考其他市縣實務作法，並研議相關配套措施，循序公告實施，以反映實際營運需求。

圖5　雙湖園系統公告可使用區域已接管用戶及未接管戶示意

資料來源：整理自澎湖縣政府提供資料。

3.已施作用戶接管並進行污水處理區域，仍待儘速依法公告為下水道可使用範圍；另工區仍有大量未接管戶，又雙湖園系統尚未達設計處理量能：該府近年持續辦理馬公（含雙湖園）地區污水下水道系統第一期工程相關建設，截至115年4月底止，已完成雙湖園及光榮2回收中心、主次幹管、部分分支管網及用戶接管工程，其中「分支管網及用戶接管工程」第二及三標（下稱第二及三標工程）仍待該府辦理驗收結算作業，惟該等工程接管用戶產生之污水已透過下水道管線送至回收中心進行處理，顯與下水道法第19條第1項規定有間，允宜儘速依法公告更新公共污水下水道可使用地區。又經以該府提供污水下水道設施、公告污水下水道系統可使用地區、家戶門牌點位（115年3月）及地籍等圖資與第二及三標工程未接管戶資訊分析結果，在雙湖園系統方面：該府尚未公告為可使用區域卻已接管處理污水之用戶約244戶、未接管戶約90戶（圖5）；現行公告之可使用區域（石泉及光華部分區域）未接管戶約55戶（圖6）。在光榮系統方面：該府尚未公告為可使用區域卻已接管處理污水之用戶約1,676戶、未接管戶約2,591戶（圖7）；現行公告之可使用區域（公五公六地區）未接管戶約6戶。顯示截至115年4月底止，污水下水道系統建設範圍內（含已公告及未公告之可使用區域）仍有大量未接管家戶。據該府稱主要係工程施工期間家戶拒絕施作、建築興建中、無施作路徑、為違章建築或空屋及建築雨污水未分流等因素所致；又雙湖園回收中心設計日污水處理量為680立方公尺，惟據該府統計該回收中心114年度實際平均日污水處理量約364.7立方公尺，僅占設計日處理量約53.60％，經建請研謀改善。據復：針對第二、三標工程已完

圖6　雙湖園系統未公告為可使用區域之已接管用戶及未接管戶示意

資料來源：整理自澎湖縣政府提供資料。

成接管區域，刻正辦理相關圖資及接管範圍盤點作業，俟驗

圖7　光榮系統已接管用戶及未接管戶示意

資料來源：整理自澎湖縣政府提供資料。

收完成後，將依法儘速公告更新；就未接管用戶採行施工前召開地方說明會，施工期間逐戶訪談，加強溝通協調、施工條件受限者，由專業單位評估替代施工方案、建築物雨、污水未分流情形，提供技術輔導與改善建議，並說明相關補助措施供參考、建立未接管戶清冊，並依個案情形分類列管及追蹤辦理。

4.部分內灣高污水量及人口數高之區域，迄未檢討納列計畫辦理：據「澎湖縣馬公（含雙湖園）地區污水下水道系統第二期實施計畫」載列，雙湖園回收中心位於菜園里內，主要收集雙湖園地區污水，而內灣區域高污水量區（菜園、石泉、前寮等3里合計污水量805立方公尺/日，約占內灣周圍全部8里污水量之76.20％）雖鄰近本計畫範圍卻未劃入計畫內，雙湖園回收中心設計平均處理量為680立方公尺/日，第1期分支管網及用戶接管工程第2標尚在辦理中，完成後可視回收中心污水處理量能，針對內灣區域高污水量區進行污水下水道系統相關評估作業等。又該第2期實施計畫亦載列，由於都市計畫區人口已有向外移動趨勢，其中西衛、石泉、前寮及菜園地區為人口移動擴展首要區域，惟該4地區位於都市計畫區外，且用地尚未編定，辦理時程未定，無法立即解決其污水排放至內灣及臺灣海峽，增加環境污染負荷，有其急迫性需加速辦理污水下水道建設，並初步規劃將西衛地區污水併入中衛回收中心（建設中），石泉、前寮及菜園地區污水併入雙湖園回收中心處理。該府已將西衛里部分地區納入第1期分支管網及用戶接管工程第3標，及完成第2、3標工程接管作業，且據該府統計雙湖園回收中心114年度實際平均日污水處理量約364.7立方公尺，僅占設計日處理量約53.60％，具餘裕污水處理量能。惟該府迄未就石泉等內灣高污水量區及馬公市戶籍人口數最高之西衛里，評估納列實施計畫可行性，並爭取中央主管機關補助建設經費，經建請研謀改善。據復：刻正辦理「澎湖縣污水下水道系統發展計畫委託專業服務」案，將該等區域列為重點檢討範圍，並研擬適宜之污水處理模式，作為後續推動第三期實施計畫及向中央主管機關爭取補助經費之依據。

5.澎湖地區整體水資源成本極高，現行回收中心放流水再利用多屬低價值用途，允宜擴展放流水多元再利用用途與價值：上開第2期實施計畫載列，雙湖園及光榮回收中心之放流水水質佳，可供回收中心內設備清洗及部分公共取水使用（綠地澆灌）等用途；有關中衛回收中心之放流水用途則未規劃。經統計雙湖園及光榮回收中心114年度放流水量分別為13萬2,203立方公尺（平均日放流水量362.2立方公尺×365日）、39萬7,901立方公尺（平均日放流水量1,090.14立方公尺×365日），合計約為53萬104立方公尺，以1座標準奧運規格游泳池容積2,500立方公尺，約212座標準游泳池水量。該府現行回收中心放流水再利用方式包含留供回收中心使用及提供澎湖休憩園區、公五、公六公園澆灌植栽、媽祖園區、消防及洗街車用水等，多屬低經濟價值用途。又該府辦理「澎湖縣水資源回收中心放流水回收再利用之調查評估委託專業服務」採購，決標予財團法人農業工程研究中心，惟服務內容側重農業灌溉運用之評估。鑑於國際水資源匱乏國家或城市已將放流水再利用視為強化民生與產業水資源韌性之重要措施，除農業灌溉用途外，亦有提升產業運用（含觀光娛樂景點設施用水）、補注地下水及防範海水入侵等多元及高價值用途，允宜借鏡及評估相關優良作法之可行性，擴展放流水多元再利用用途與價值，以提升水資源韌性及循環經濟效益，經建請研謀改善。據復：為提升水資源使用效率，已建立初步循環利用機制，降低自來水使用量。另配合中央放流水再利用政策，辦理「澎湖縣水資源回收中心放流水回收再利用之調查評估委託專業服務」，已完成基礎水質資料蒐集及潛在用水端盤點，並同步評估各類用途之水質需求，作為後續政策推動依據，考量回收中心放流水係經二級處理程序，水質用途仍以非人體直接接觸之次級用水為原則，將研議放流水於景觀、沖廁、環境維護等非接觸型次級用水用途之可行性。

（八）持續推動各項政務及開源節流措施，歲入歲出相抵連續4年賸餘，自籌財源占歲入比率為近5年新高，惟補助及協助收入依存度仍高，且開源節流措施執行結果仍待提升與改善，允宜研謀周妥措施，以兼顧政務推動及財政永續。

##### 該府為落實開源節流措施，以改善整體財政狀況，鼓勵各單位及所屬機關學校，就其業務職掌積極開拓自有財源及嚴格控制預算，將有限資源作最經濟有效的利用，分別訂定「澎湖縣政府開源節流措施實施計畫」及「澎湖縣政府開源措施及爭取中央補助款獎懲實施要點」予以推動，並由財政處及主計處分別評估開源及節流之年度執行成果，以增裕縣庫收入及減少不經濟支出，經查計畫推動情形，核有下列事項：

1.自籌財源占歲入比率為近5年新高，惟歲入仍高度仰賴中央政府補助款與統籌分配稅款，且自籌財源尚不足支應人事費：該府持續推動各項政務，並獲具體成效，舉如，推廣公費疫苗接種、早期療育整合服務，落實全齡照護，全面提升醫療量能；營造「樂婚、願生、能養」友善環境等，均獲各方好評與關注。110至114年度澎湖縣總預算執行結果，歲入決算數由110年度之114億6,596萬餘元逐年增加至114年度之137億2,884萬餘元，主要係中央政府補助款收入增加所致。經綜計分析110至114年度歲入各來源別占比，以補助及協助收入66.92％最高，稅課收入27.84％次之，2項合計94.76％，其餘規費收入等6項僅占5.23％（表13）。另就稅課收入之稅目別占比分析，統籌分配稅款占比達87.98％，其餘菸酒稅、印花稅、使用牌照稅、土地稅、房屋稅等稅僅占12.02％（表14），顯示澎湖縣稅課收入，主要仍仰賴中央統籌分配稅。另澎湖縣110至114年度總決算之自籌財源介於7億936萬餘元至14億7,741萬餘元，占歲入比率介於6.19％至10.76％之間，114年度自籌財源比率已提升至10.76％（審定前），為近5年度最高（表15），惟與財政部地方財政資料庫查詢網公告之各地方政府近5年度（109至113年度）自籌財源占歲入比率平均值45.37％、44.37％、41.51％、37.48％及36.92％相較，比率相形偏低，仍有努力空間。又澎湖縣各機關110至114年度之人事費支出維持在26億4,763萬餘元至29億2,672萬餘元間，占自籌財源比率介於373.24％至198.10％（同表15），114年度人事費支出已達29億2,672萬餘元，為近5年度最高，且較110年度增加2億7,909萬餘元。綜上，自籌財

表14　澎湖縣稅課收入按稅目分類情形

單位：新臺幣百萬元、％

| 項目 年度 | 稅課收入決算數 |  |  | 占比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 統籌 分配稅 | 菸酒稅 印花稅 土地稅 房屋稅 使用牌照稅 |  | 統籌 分配稅 | 菸酒稅 印花稅 土地稅 房屋稅 使用牌照稅 |
| 合計 | 17,649.58 | 15,527.29 | 2,122.29 | 100.00 | 87.98 | 12.02 |
| 110 | 2,843.53 | 2,423.34 | 420.19 | 100.00 | 85.22 | 14.78 |
| 111 | 3,520.82 | 3,080.75 | 440.07 | 100.00 | 87.50 | 12.50 |
| 112 | 3,560.37 | 3,111.28 | 449.09 | 100.00 | 87.39 | 12.61 |
| 113 | 3,975.45 | 3,554.00 | 421.45 | 100.00 | 89.40 | 10.60 |
| 114 | 3,749.41 | 3,357.92 | 391.49 | 100.00 | 89.56 | 10.44 |

註：1.110至113年度均為決算審定數，114年度為決算數。

2.資料來源：整理自110至113年度澎湖縣總決算審核報告及114年度澎湖縣總決算。

表13　澎湖縣歲入按來源結構別分類情形

單位：新臺幣百萬元、％

| 科目 年度 |  | 合計 | 稅課收入 | 規費收入 | 罰款及 賠償收入 | 補助及 協助收入 | 財產收入 | 營業盈餘及事業收入 | 捐獻及 贈與收入 |  | 其他 收入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 金額 | 63,385.52 | 17,649.58 | 1,296.80 | 184.41 | 42,417.79 | 861.55 | 27.50 |  | 78.47 | 869.28 |
|  | 占比 | 100.00 | 27.84 | 2.05 | 0.29 | 66.92 | 1.36 | 0.04 |  | 0.12 | 1.37 |
| 110 | 金額 | 11,465.96 | 2,843.53 | 184.72 | 27.34 | 8,333.26 | 34.15 | 5.50 |  | 15.01 | 22.43 |
|  | 占比 | 100.00 | 24.80 | 1.61 | 0.24 | 72.68 | 0.30 | 0.05 |  | 0.13 | 0.20 |
| 111 | 金額 | 12,048.57 | 3,520.82 | 231.49 | 28.72 | 8,118.84 | 96.79 | 5.50 |  | 13.04 | 33.34 |
|  | 占比 | 100.00 | 29.22 | 1.92 | 0.24 | 67.38 | 0.80 | 0.05 |  | 0.11 | 0.28 |
| 112 | 金額 | 12,999.56 | 3,560.37 | 289.15 | 39.71 | 8,645.84 | 180.93 | 5.50 |  | 18.10 | 259.93 |
|  | 占比 | 100.00 | 27.39 | 2.22 | 0.31 | 66.51 | 1.39 | 0.04 |  | 0.14 | 2.00 |
| 113 | 金額 | 13,142.59 | 3,975.45 | 290.91 | 39.57 | 8,426.35 | 133.03 | 5.50 |  | 17.95 | 253.80 |
|  | 占比 | 100.00 | 30.25 | 2.21 | 0.30 | 64.11 | 1.01 | 0.04 |  | 0.14 | 1.93 |
| 114 | 金額 | 13,728.84 | 3,749.41 | 300.53 | 49.07 | 8,893.50 | 416.65 | 5.50 |  | 14.37 | 299.78 |
|  | 占比 | 100.00 | 27.31 | 2.19 | 0.36 | 64.78 | 3.03 | 0.04 |  | 0.10 | 2.18 |
| 註：1.110至113年度均為決算審定數，114年度為決算數。 2.約數金額採計2位，餘數全捨；百分比小數點以下2位，餘數四捨五入，細項金額及百分比之和，與合計數或有差異。 3.資料來源：整理自110至113年度澎湖縣總決算審核報告及114年度澎湖縣總決算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

源占歲入比率已由110年度之6.19％，提升至114年度之10.76％，惟仍低於各地方政府之平均值，又歲入仍高度仰賴中央政府補助款與統籌分配稅款，自籌財源尚不足以支應人事費，經建請研謀改善。據復：為致力於自籌財源維持一定比率，

表15　澎湖縣自籌財源及人事費支出情形

單位：新臺幣百萬元、％

| 項目 年度 | 歲入決算數 （A） | 自籌財源 （B） | 自籌財源 比率 （D=B/A×100） | 人事費 支出 （C） | 人事費占 自籌財源比率 （E=C/B×100） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 11,465.96 | 709.36 | 6.19 | 2,647.63 | 373.24 |
| 111 | 12,048.57 | 848.97 | 7.05 | 2,733.25 | 321.95 |
| 112 | 12,999.56 | 1,242.43 | 9.56 | 2,779.98 | 223.75 |
| 113 | 13,142.59 | 1,162.23 | 8.84 | 2,860.31 | 246.11 |
| 114 | 13,728.84 | 1,477.41 | 10.76 | 2,926.72 | 198.10 |

註：1.110至113年度均為決算審定數，114年度為決算數。

2.資料來源：整理自110至113年度澎湖縣總決算審核報告及114年度澎湖縣總決算。

甚或提高，以改善自籌財源尚不足支應人事費用，已持續檢討及研擬各項新種規費徵收之合理化暨其他應徵未徵之規費項目，以增裕庫收，並持續致力於各項開源措施具體作為，俾利財政永續及縣政建設穩健發展。

2.補助及協助收入占歲出決算數達6成餘，依存度仍高，允宜積極開源節流，以提升財政自主：該府為推動各項政務，積極爭取中央補助經費挹注財政，110至114年度補助及協助收入決算數分別為83億3,326萬餘元、81億1,884萬餘元、86億4,584

表16  澎湖縣補助及協助收入依存度

單位：新臺幣百萬元、％

| 項目 年度 | 補助及協助收入（A） | 歲出決算數 （B） | 補助及協助收入 依存度（C=A/B×100） |
| --- | --- | --- | --- |
| 110 | 8,333.26 | 11,856.90 | 70.28 |
| 111 | 8,118.84 | 11,700.05 | 69.39 |
| 112 | 8,645.84 | 12,740.11 | 67.86 |
| 113 | 8,426.35 | 12,414.51 | 67.88 |
| 114 | 8,893.50 | 13,196.63 | 67.39 |

註：1.110至113年度為決算審定數；114年度為決算數。

2.資料來源：整理自110至113年度澎湖縣總決算審核報告及114年度澎湖縣總決算。

萬餘元、84億2,635萬餘元及88億9,350萬餘元，占各該年度歲出決算數之比率分別達70.28％、69.39％、67.86％、67.88％及67.39％（表16），高於財政部地方財政資料庫查詢網公告之110至113年度「各地方政府補助及協助收入依存度」比率平均值35.07％、35.27％、36.25％及37.01％，介於1.8倍至2倍間，顯示對上級「補助及協助收入」依存度偏高，推動各項政務之歲出預算，高度仰賴中央政府補助經費，允宜積極開源節流，有效改善歲入結構，俾利各項政務之順利推動，經建請檢討改善。據復：為提升財政自主，持續辦理招商及市地重劃等開源措施，並致力改善財務結構，提升財政自主能力，又為達財政健全目標，爾後持續辦理開源相關措施，逐步朝財政自主、健全及永續目標邁進。

表17　綜計近5年度澎湖縣歲出政事別情形

單位：百萬元、％

| 項目 年度 |  | 合計 | 一般性 支出 | 經濟發展 支出 | 教育科學 文化支出 | 社會福利 支出 | 社區發展及環境保護 支出 | 退休撫卹 支出 | 債務支出 | 補助及 其他支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 金額 | 61,908.20 | 12,909.82 | 14,007.07 | 15,065.19 | 11,050.81 | 3,506.54 | 4,440.03 | 68.02 | 860.54 |
|  | 占比 | 100.00 | 20.85 | 22.63 | 24.33 | 17.85 | 5.66 | 7.17 | 0.11 | 1.39 |
| 110 | 金額 | 11,856.90 | 2,380.68 | 3,064.39 | 2,717.39 | 1,919.90 | 766.42 | 838.24 | 9.32 | 160.52 |
|  | 占比 | 100.00 | 20.08 | 25.84 | 22.92 | 16.19 | 6.46 | 7.07 | 0.08 | 1.35 |
| 111 | 金額 | 11,700.05 | 2,445.50 | 3,070.51 | 2,746.43 | 1,924.51 | 524.00 | 854.00 | 14.01 | 121.06 |
|  | 占比 | 100.00 | 20.90 | 26.24 | 23.47 | 16.45 | 4.48 | 7.30 | 0.12 | 1.03 |
| 112 | 金額 | 12,740.11 | 2,505.74 | 2,936.16 | 3,340.34 | 2,251.10 | 584.90 | 876.54 | 18.04 | 227.25 |
|  | 占比 | 100.00 | 19.67 | 23.05 | 26.22 | 17.67 | 4.59 | 6.88 | 0.14 | 1.78 |
| 113 | 金額 | 12,414.51 | 2,755.89 | 2,209.48 | 3,115.77 | 2,423.53 | 776.22 | 898.37 | 14.84 | 220.38 |
|  | 占比 | 100.00 | 22.20 | 17.80 | 25.10 | 19.52 | 6.25 | 7.24 | 0.12 | 1.78 |
| 114 | 金額 | 13,196.63 | 2,822.01 | 2,726.53 | 3,145.26 | 2,531.77 | 855.00 | 972.88 | 11.81 | 131.33 |
|  | 占比 | 100.00 | 21.38 | 20.66 | 23.83 | 19.19 | 6.48 | 7.37 | 0.09 | 1.00 |

註：1.110至113年度均為決算審定數，114年度為決算數。

2.約數金額採計2位，餘數全捨；百分比小數點以下2位，餘數四捨五入，細項金額及百分比之和，與合計數或有差異。

3.資料來源：整理自110至113年度澎湖縣總決算審核報告及114年度澎湖縣總決算。

3.連續4年歲入歲出決算賸餘，惟近年社會福利支出額度與歲出之占比均呈增加趨勢，影響其他政務支出資源之配置：澎湖縣總預算近5年度（110至114年度）執行結果，除110年度歲入歲出短絀3億9,094萬餘元外，111至114年度均產生賸餘，分別為3億4,851萬餘元、2億5,945萬餘元、7億2,808萬餘元及5億3,220萬餘元（審定前）。其中歲出決算規模介於117億5萬餘元至131億9,663萬餘元之間（表17），經綜計分析110至114年度歲出政事別支出及占比，近5年度歲出累計619億820萬餘元，以教育科學文化支出150億6,519萬餘元（24.33％）最高，其餘依序為經濟發展支出140億707萬餘元（22.63％）、一般性支出129億982萬餘元（20.85％）、社會福利支出110億5,081萬餘元（17.85％）、退休撫卹支出44億4,003萬餘元（7.17％）、社區發展及環境保護支出35億654萬餘元（5.66％）、補助及其他支出8億6,054萬餘元（1.39％）、債務支出6,802萬餘元（0.11％）。經再分析110至114年度各政事別變動情形，其中社會福利支出由110年度之19億1,990萬餘元，攀升至114年度之25億3,177萬餘元，較110年度增加6億1,187萬餘元，為各類支出增加最多者，主要係為因應人口老化及少子女化挑戰與減輕家庭照護負擔，編列多項社會福利支出項目，舉如：重陽節敬老禮金、春節敬老平安禮金、生育補助等經費所致。反觀攸關民生基礎建設與產業發展之經濟發展支出由110年度之30億6,439萬餘元，微幅增加至111年度之30億7,051萬餘元後，112年度減至29億3,616萬餘元，113年度更減至22億948萬餘元，114年度雖上升至27億2,653萬餘元，惟仍較110年度減少3億3,786萬餘元，且係各政事別支出預算資源配置減少最多者。綜上，隨社會發展及人口變動情形，社會福利議題漸受重視，致該政事別支出呈增加趨勢，惟在有限資源下，相形削弱其他政事別需求之配置，尤以經濟發展支出明顯受排擠與影響，為利產業升級與發展，允宜審酌財政狀況妥適配置有限資源，以兼顧民生基礎建設與產業之永續發展，經建請檢討改善。據復：因應高齡化、少子女化及弱勢族群照顧需求，政府須投入資源於各項福利措施之建構，致有增加趨勢，該府將持續審酌整體財政狀況，妥適配置有限預算資源於各項政務，並配合整體施政目標，在兼顧財政紀律原則，審慎評估各項施政需求與財源狀況，透過中程財政規劃及預算資源分配機制妥適配置，以兼顧社會福利、民生基礎建設及產業發展需求，促進縣政永續發展。

4.持續開拓自有財源增裕庫收，惟部分開源項目執行成效仍有提升空間：該府為改善整體財政狀況，鼓勵各單位及所屬機關學校，就其業務職掌積極開拓自有財源，以增裕庫收，挹注於縣政建設，訂定「澎湖縣政府開源措施及爭取中央補助款獎懲實施要點」，實施項目包括：擴大稅基及稅源、落實「使用者、受益者付費」原則，研議徵收新種規費項目及合理調整現行收費基準等7項（表18）。財政部為健全地方財政體質，持續推動「地方政府財政業務輔導方案」，以積極輔導地方政府推動各項開源節流措施，提升財務效能。又為利地方政府擴大採行開源節流措施，彙整102至114年度各地方政府開源節流績優案例計40則，公告於財政部國庫署全球資訊網，供各地方政府觀摩學習。該府113及114年度開源目標12億5,870萬餘元、11億6,011萬餘元，執行結果，實際開源金額9億9,625萬餘元及11億5,583萬餘元，均未達開源目 表18 開源措施及爭取中央補助款執行情形

單位：新臺幣千元、％

| 年度 項目 | 113 |  | 114 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 開源金額 | 占比 | 開源金額 | 占比 |
| 合計 | 996,257 | 100.00 | 1,155,839 | 100.00 |
| 1.擴大稅基及稅源 | 20,704 | 2.08 | 19,291 | 1.67 |
| 2.落實「使用者、受益者付費」原則，研議徵收新種規費項目，及合理調整現行收費基準 | 28,332 | 2.84 | 25,209 | 2.18 |
| 3.積極加強欠稅清理、應收未收罰鍰清理情形 | 12,325 | 1.24 | 9,688 | 0.84 |
| 4.加強公有土地管理運用 | 49,492 | 4.97 | 13,581 | 1.17 |
| 5.其他開源措施 | 10,431 | 1.05 | 366,044 | 31.67 |
| 6.主動提報計畫爭取中央計畫型補助款 | 856,315 | 85.95 | 721,274 | 62.40 |
| 7.充分利用外部資源，結合公、私與第三部門資源投入，降低（取代）本府資源投入，以達成節流興業措施效益 | 18,656 | 1.87 | 750 | 0.06 |

資料來源：整理自澎湖縣政府提供資料。

標。又各項開源金額中，以主動提報計畫爭取中央計畫型補助款最高，分別為8億5,631萬餘元及7億2,127萬餘元，約占開源金額之85.95％及62.40％（同表18）；另114年度其他開源措施，列建設處辦理變更馬公都市計畫（第三次通盤檢討），取得台灣電力股份有限公司（下稱台電公司）及財政部國有財產署回饋土地8,165m²及280.1m²，土地價值合計約3億119萬餘元（依113年公告現值計算），占114年度開源金額之26.06％，該項金額併計上述爭取中央計畫型補助款，計10億2,246萬餘元，約占開源金額88.46％。顯示，該府開源之來源，主要均來自中央計畫型補助款經費，及除114年度辦理變更馬公都市計畫，取得回饋土地價值達3億119萬餘元外，其餘5項開源項目113及114年度執行成果，僅分別介於1.05％至4.97％及0.06％至2.18％，比率甚微，均有提升空間，經建請研謀改善或觀摩學習財政部公告之地方政府開源節流績優案例，提升財務開源執行成效。據復：為提升開源措施推動成效，將財政部公告之地方政府開源節流績優案例，函請各機關（單位）作為推動業務及研擬開源節流措施之參考，適時借鏡其他地方政府成功經驗，持續精進執行策略及推動成效。

5.推動節流措施已具成效，惟社會福利支出持續推升，加重負擔，影響節流，又約聘僱及臨時人員精簡措施亦未能落實，允宜研謀改善，以兼顧財政穩健與永續：該府為嚴格控制預算，將有限資源作最經濟有效利用，訂定「澎湖縣政府開源節流措施實施計畫」，其中在節流方面，臚列「辦理社會福利之各項津貼應衡酌財政負擔及公平、正義原則」、「裁併小型學校，並撙節相關教育經費措施」、「妥善運用民間資源」、「落實公務人員之精簡」、「改善公營事業及特種基金經營績效」及「嚴格控制預算經費支出」等6項。113及114年度執行結果，部分事項頗具成效，舉如：在整併縣內小型學校以撙節經費方面，教育處113年度整併虎井國小、竹灣國小、鎮海國中3校；114年度整併志清國中，分別撙節經費1,927萬餘元及846萬餘元。在妥善運用民間資源方面，農漁局辦理澎湖水產品加工廠及菊島之星漁產品直銷中心委託經營，113及114年度各節省經費2,177萬餘元。在嚴格控制預算編列方面，主計處114及115年度依各項重大工程按施工進度以分年分期方式編列預算，減少債息負擔1,719萬餘元及1,578萬餘元，有效減輕財政負擔。惟「在辦理社會福利之各項津貼應衡酌財政負擔及公平、正義原則方面」，仍未妥適評估財務自主能力，量力而為，或增訂排富條款，進而設定相關節流目標。如111至113年度總預算編列超過中央一致標準社會福利支出項目計12項，預算金額由111年度4億1,419萬餘元，逐年增加至113年度6億221萬餘元，計增加1億8,801萬餘元、增幅達45.39％，資源有限下實影響節流；另在「嚴格控管或逐年減少約聘僱、臨時人員之員額方面」，由112年度之969人增加至

表19　進用約聘僱及臨時人員情形

單位：人

| 項目 年度 | 合計 | 約聘僱人員 |  |  | 臨時 人員 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小計 | 中央專案 | 縣府 預算 |  |
| 112 | 969 | 161 | 104 | 57 | 808 |
| 113 | 994 | 171 | 117 | 54 | 823 |
| 114 | 1,023 | 170 | 118 | 52 | 853 |

資料來源：整理自澎湖縣政府提供資料。

114年度之1,023人，主要係臨時人員由112年度之808人逐年增加至853人所致（表19），顯示精簡措施未能落實。允宜考量自有財源，設定相關節流目標，適時檢討各項超過一致標準社會福利支出之適正性與優先性，審慎研議發放條件及標準，並嚴格控管或逐年減少約聘僱、臨時人員之員額，以兼顧財政穩健與永續，經建請檢討改善。據復：因應高齡化、少子女化及弱勢族群照顧需求增加等因素，致投入更多資源於各項社會福利措施，未來將兼顧財政及社會福利需求，持續檢討資源配置，以維持整體財政健全；另在約聘僱及臨時人員精簡方面，將持續依「澎湖縣政府及所屬各機關學校約用人員進用及運用要點」規定辦理，以落實員額控管。

（九）持續推動各項公共建設，改善居住環境，維護民眾生活品質，惟部分機關（單位）預算執行力欠佳，衍生鉅額保留，減損地區經濟動能，亟待研謀善策，以提升預算執行績效，帶動地方經濟發展。

該府為管控重要計畫之執行，訂定「澎湖縣政府個案計畫管制評核作業要點」，依第9點風險控管機制規定，得參採國家發展委員會研訂「公共建設計畫審議、預警及退場機制」（下稱預警機制），納入該府公共建設督導會報檢討。經查該府暨所屬機關學校114年度歲出總預算為146億547萬餘元，執行結果，原列決算實現數118億8,272萬餘元，約占預算數81.36％；應付保留數13億1,391萬餘元，約占預算數9.00％，較113年度12億8,476萬餘元，增加2,915萬餘元。經分析其114年度歲出預算執行情形，實現數占預算數比率未達8成者計建設處、工務處及民政處等3單位，分別為69.18％、54.42％及74.46％，其中建設處及工務處已連續5年度（110至114年度）均未達8成（表20），凸顯該2單位預算執行力欠佳，致各該年度均保留鉅額預算留待

表20　機關（單位）歲出實現數占預算數比率未達八成情形

單位：新臺幣千元、％

| 年度 機關 （單位） 名稱 | 110 |  |  | 111 |  |  | 112 |  |  | 113 |  |  | 114 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預算數 | 實現數 | 占比 | 預算數 | 實現數 | 占比 | 預算數 | 實現數 | 占比 | 預算數 | 實現數 | 占比 | 預算數 | 實現數 | 占比 |
| 建設處 | 1,049,670 | 405,561 | 38.64 | 589,809 | 325,528 | 55.19 | 1,028,082 | 324,571 | 31.57 | 417,119 | 273,732 | 65.62 | 647,043 | 447,643 | 69.18 |
| 工務處 | 1,389,615 | 852,421 | 61.34 | 1,624,262 | 1,054,885 | 64.95 | 1,281,618 | 731,269 | 57.06 | 1,214,074 | 607,160 | 50.01 | 1,450,062 | 789,093 | 54.42 |
| 民政處 | 369,992 | 249,244 | 67.36 | 333,723 | 211,250 | 63.30 | 416,304 | 267,349 | 64.22 | 281,404 | 242,599 | 86.21 | 282,660 | 210,461 | 74.46 |

資料來源：整理自澎湖縣政府提供資料。

次年度繼續執行，舉如114年度建設處及工務處分別保留2億7,913萬餘元及8億1,323萬餘元，分占其年度預算之43.14％及56.08％，又該等保留數分別約占其115

表21　114年度及以前年度歲出應付保留數占115年度歲出預算數情形

單位：新臺幣千元、％

| 機關（單位） 名稱 | 應付保留數 |  |  | 115年度 預算數 | 應付保留數 占預算數比率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合計 | 114年度 | 以前年度 未結清數 |  |  |
| 建設處 | 279,135 | 169,320 | 109,815 | 375,065 | 74.42 |
| 工務處 | 813,238 | 500,562 | 312,675 | 1,033,900 | 78.66 |
| 教育處 | 146,376 | 146,376 | － | 2,859,421 | 5.12 |
| 民政處 | 58,020 | 54,314 | 3,705 | 212,212 | 27.34 |
| 衛生局 | 100,341 | 21,456 | 78,885 | 812,685 | 12.35 |
| 文化局 | 178,012 | 45,897 | 132,115 | 388,417 | 45.83 |

資料來源：整理自澎湖縣政府提供資料。

年度預算之74.42％及78.66％（表21），年度施政計畫無法順利完成，須推延至次年度繼續進行，年復一年形成惡性循環，亟待妥適檢討問題癥結，積極改善以利政事之推動，俾展現施政績效。又該府每年度均投入鉅額預算辦理公共建設工程，近3年度（112至114年度）之資本支出預算約占各該年度歲出預算20至26％，本室並就3,000萬元以上之重大公共建設計畫予以列管，上開各年度列管計畫分別有30項、39項及43項，年度可支用預算數分別為27億5,760萬餘元、25億4,228萬餘元及21億3,894萬餘元，預算執行數分別為12億8,510萬餘元、12億5,613萬餘元及8億6,328萬餘元，執行率分別為46.60％、49.41％及40.36％，連續3個年度均未達5成（表22），其中114年度列管計畫分由11個機關（單位）辦理，各別機關（單位）之預算執行率除環境保護局94.14％外，其餘10機關（單位）之預算執行率介於6.84至62.89％間，均未達7成。次依各機關（單位）114年度未支用預算逾1億元者計有4個機關（單位），分別為工務處3億9,243萬餘元、教育處1億3,740萬餘元、建設處1億2,395萬餘元及衛生局1億508萬餘元（表23），尚未支用原因主要係用地徵收及提報工程基本設計審議等作業延遲、受天候影響無法施工、變更基地位置及預算編列未符市場行情、工程多次招標流標及未能妥適處置營建剩餘土石方，

表23　114年度重大公共建設計畫未支用預算數占歲出預算數情形

單位：新臺幣千元、％

| 年度 機關 （單位） 名稱 | 年度可支用預算數 |  |  | 預算 執行數 | 執行率 | 未支用預算數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合計 | 以前年度 保留數 | 本年度 預算數 |  |  |  |
| 建設處 | 318,264 | 124,947 | 193,316 | 194,314 | 61.05 | 123,950 |
| 工務處 | 677,480 | 201,004 | 476,475 | 285,045 | 42.07 | 392,434 |
| 教育處 | 152,510 | 4,016 | 148,493 | 15,102 | 9.90 | 137,408 |
| 民政處 | 195,537 | 157,283 | 38,254 | 13,378 | 6.84 | 38,254 |
| 衛生局 | 172,716 | 67,631 | 105,085 | 25,217 | 14.60 | 105,085 |
| 文化局 | 164,883 | 122,207 | 42,676 | 71,800 | 43.55 | 42,676 |
| 警察局 | 138,661 | 70,887 | 67,773 | 54,279 | 39.15 | 67,773 |

資料來源：整理自澎湖縣政府提供資料。

衍生履約爭議而終止契約、屬跨多個年度計畫，未分年編列預算等，致原投入之預算資源，未能如期推

表22　重大公共建設計畫預算執行情形

單位：新臺幣千元、％

| 年度 機關 （單位）名稱 | 112 |  |  | 113 |  |  | 114 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年度可支用預算數 | 預算 執行數 | 執行率 | 年度可支用 預算數 | 預算 執行數 | 執行率 | 年度可支用預算數 | 預算 執行數 | 執行率 |
| 各局、處 列管計畫合計 | 2,757,601 | 1,285,108 | 46.60 | 2,542,288 | 1,256,131 | 49.41 | 2,138,941 | 863,283 | 40.36 |
| 民政處 | 143,436 | 46,348 | 32.31 | 203,053 | 50,269 | 24.76 | 195,537 | 13,378 | 6.84 |
| 教育處 | 755,452 | 246,708 | 32.66 | 544,562 | 18,318 | 3.36 | 152,510 | 15,102 | 9.90 |
| 衛生局 | 71,572 | 17,282 | 24.15 | 75,201 | 9,130 | 12.14 | 172,716 | 25,217 | 14.60 |
| 警察局 | 17,183 | 77 | 0.45 | 88,385 | 14,532 | 16.44 | 138,661 | 54,279 | 39.15 |
| 工務處 | 298,077 | 215,532 | 72.31 | 520,501 | 288,323 | 55.39 | 677,480 | 285,045 | 42.07 |
| 文化局 | 25,896 | 13,880 | 53.60 | 95,927 | 41,343 | 43.10 | 164,883 | 71,800 | 43.55 |
| 農漁局 | 57,470 | 27,200 | 47.33 | 76,960 | 49,485 | 64.30 | 75,120 | 35,594 | 47.38 |
| 建設處 | 972,379 | 465,345 | 47.86 | 691,420 | 610,964 | 88.36 | 318,264 | 194,314 | 61.05 |
| 車船處 | 154,000 | 131,971 | 85.70 | 39,849 | 31,879 | 80.00 | 89,293 | 54,695 | 61.25 |
| 社會處 | 210,132 | 68,767 | 32.73 | 150,673 | 91,346 | 60.63 | 101,004 | 63,517 | 62.89 |
| 環保局 | 52,000 | 51,994 | 99.99 | 55,753 | 50,538 | 90.65 | 53,470 | 50,338 | 94.14 |

資料來源：整理自澎湖縣政府提供資料。

展，減損政府經費活絡地方經濟效能，經建請研謀改善。據復：已於115年4月21日修訂上開評核作業要點，規定3,000萬元以上列管計畫每年度納入辦理考核，並調升考核懲處分數標準，加強預警機制；另每年針對進度嚴重落後或重大計畫預算執行率未達80％案件，適時召開公共建設督導會報提出檢討，或辦理實地查證，持續加強督促相關主辦單位研謀改善。

（十）賡續規劃推動區域排水治理與檢查工作，並訂定水災危險潛勢地區保全計畫，維護民眾生命財產安全，惟相關作業未盡周延，允宜參考相關氣候風險評估與社會環境統計資訊，規劃辦理優先順序及適時爭取財源，儘早完成設施改善，並檢討更新保全地區與對象，以降低民眾遭遇極端氣候淹水風險。

##### 縣政府為因應氣候暖化帶來之極端降雨威脅，賡續推動區域排水治理與水利建造物檢查工作，並訂定水災危險潛勢地區保全計畫，以維護轄內民眾生命財產安全，經查該等業務規劃及辦理情形，核有下列事項：

圖8　全球暖化1.5℃短期情境下湖西鄉部分村淹水災害風險示意

資料來源：整理自行政法人國家災害防救科技中心下載圖資及澎湖縣政府提供資料。

表24　全球暖化溫度上升1.5℃短期情境下澎湖縣淹水災害風險情形

單位：戶

| 市鄉 | 村里 | 家戶 門牌數 | 市鄉 | 村里 | 家戶 門牌數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 馬公市 | 安宅里 | 49 | 湖西鄉 | 湖西村 | 369 |
|  | 東衛里 | 12 |  | 龍門村 | 92 |
|  | 井垵里 | 12 |  | 湖東村 | 56 |
|  | 山水里 | 10 |  | 南寮村 | 41 |
| 白沙鄉 | 講美村 | 73 |  | 菓葉村 | 28 |
|  | 赤崁村 | 19 | 西嶼鄉 | 赤馬村 | 27 |
|  | 港子村 | 14 |  | 外垵村 | 21 |
| 望安鄉 | 水垵村 | 15 |  |  |  |

註：1.本表僅列家戶門牌數10戶以上之資訊。

2.資料來源：整理自行政法人國家災害防救科技中心下載圖資及澎湖縣政府提供資料。

1.賡續規劃推動區域排水治理工作，惟縣管區域排水之規劃及建設等作業亟待積極推動，以儘早完成改善，降低民眾遭遇極端氣候淹水風險：該府依排水管理辦法等規定治理轄管地區現有73處區域排水設施，並就該等排水路逐步辦理規劃報告及治理計畫，據以陸續改善排水功能，降低極端氣候影響。上開區域排水設施中，重光1號等36處排水路之規劃報告及治理計畫，經濟部水利署業於97至102年間核定，該府考量該等規劃核定迄今歷時已久，且現行社會經濟背景及氣候環境已與原規劃時期不同，就具淹水紀錄地點之鄰近排水路重新辦理規劃報告及治理計畫。惟截至115年4月底止，尚有東文1號等37處排水路仍待賡續完成其規劃報告及治理計畫；又經統計該府於115年3月期間完成湖西1號等13處排水路之規劃報告及治理計畫列載，所需治理經費合計約4億9,063萬餘元，經費規模龐大，該府尚未設定具體辦理期程及規劃執行經費財源。經運用行政法人國家災害防救科技中心提供之聯合國政府間氣候變化專門委員會第6次評估報告，全球暖化溫度上升1.5℃短期（2021至2040年）情境之澎湖縣淹水災害風險40米網格圖資，套疊該府提供家戶門牌點位、區域排水及部分排水路10年重現期淹水範圍等圖資，分析該情境下民眾可能遭遇淹水災害風險結果，其中湖西1號等部分排水路鄰近區域逾800戶之民眾，將面臨較高之淹水風險（圖8、表24）。顯示縣管區域排水之規劃、治理計畫及建設等亟待推動，惟該府迄未規劃該等治理工程之辦理時程及適時籌編財源，不利控管及降低民眾遭遇極端氣候之淹水風險，經建請研謀改善。據復：目前執行治理計畫計有五德、井垵、石泉、重光、白坑、菓葉、湖西等7案尚在水利署審查作業中，115年度提報東衛排水治理規劃及計畫已獲水利署補助，辦理發包中；考量人力，將較易積淹水區域完成執行計畫後，再就其他早期未有治理計畫區域爭取辦理經費，短期內以水利構造物巡檢缺失優先改善，並針對已提報治理計畫案陸續爭取中央補助經費辦理改善。

表25　水利建造物檢查結果統計情形

單位：項

| 檢查項目 （註1） | 合計 | 正常 | 持續 觀察 | 計畫 改善 | 注意 改善 | 立即 改善 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113年度檢查結果 |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | 224 | 123 | 4 | 67 | 30 | － |
| 區域排水 | 197 | 103 | 3 | 61 | 30 | － |
| 海堤 | 11 | 7 | 1 | 3 | － | － |
| 水閘門 | 14 | 11 | － | 3 | － | － |
| 滯洪池 | 2 | 2 | － | － | － | － |
| 114年度檢查結果 |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | 99 | 18 | 32 | 41 | 7 | 1 |
| 區域排水 | 73 | 8 | 22 | 36 | 7 | － |
| 海堤 | 11 | 1 | 5 | 4 | － | 1 |
| 水閘門 | 13 | 8 | 4 | 1 | － | － |
| 滯洪池 | 2 | 1 | 1 | － | － | － |

註：1.113年度檢查結果合計原為250項，經該府修正為224項；114年度水閘門數量較113年度減少1處，係113年度誤將澎湖水族館設置水閘門納管檢查所致。

2.資料來源：整理自澎湖縣政府提供資料。

2.辦理水利建造物檢查，維護設施功能，惟檢查結果間有多處建造物功能損害程度加劇、或應「立即改善」項目未能於規定期限內完成改善、或「計畫改善」項目未規劃具體改善時程與財源等情：該府為確保水利建造物之安全及落實維護管理，依據水利建造物檢查及安全評估辦法等規定，設置水利建造物安全檢查督導小組，辦理轄內水利建造物之安全檢查及防汛相關工作。該府轄內水利建造物計有區域排水73條、海堤11處、水閘門13處及滯洪池2處。又該府將該等建造物分段進行檢查，並將檢查結果依功能或結構損害之急迫性予以分類。按該府防水、洩水建造物檢查報告（115年1月）載列，113及114年度檢查結果（表25），「正常」123項、18項，「持續觀察」4項、32項，「計畫改善」67項、41項、「注意改善」30項、7項，其中114年度列有「立即改善」1項（係東衛南側海堤，因基礎掏空導致路面沉陷，民眾用路有安全風險），惟截至115年4月底止，該「立即改善」事項尚在辦理中，未能依規定期限於4月底前完成改善；又須「注意改善」者7項中僅完成1項改善，餘6項尚辦理改善中。另經分析該2年度檢查結果發現，114年度增加「立即改善」1項，該項於113年度檢查結果僅列為「持續觀察」；又114年度區域排水列「計畫改善」（水利建造物已顯現缺陷或經評估需改善其功能或年久需維修者）約占整體73條區域排水之49.32％（36/73×100），亦較113年度之30.96％（61/197×100）提高，顯示整體水利建造物之功能損害程度加劇，且多處水利建造物有連續2年列為計畫改善之項目，如東文、石泉、隘門、南寮、赤馬、中社、海豐1號排水路等，主要係尚未規劃具體改善時程與籌措財源所致，經建請研謀改善。據復：東衛南側海堤原為「計畫改善」，經水利署第七河川分署檢查維護督導委員建議列為「立即改善」，嗣水利署現勘評鑑後，委員建議列為「注意改善」，業已辦理維修中；「注意改善」7件，3件已改善、2件已發包預計115年7月完成修護、石泉1號納入115排水改善工程第2標改善、東安1號排水已由公所進行坍塌部分清理及清淤；「計畫改善」於115至117年度完成修護。

表26　日降雨量500毫米淹水深度50至300公分以上之淹水潛勢區域及家戶門牌數

單位：戶

| 市鄉 | 村里 | 家戶 門牌數 | 市鄉 | 村里 | 家戶 門牌數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  |  |  |  | 479 |
| 馬公市 | 安宅里 | 34 | 湖西鄉 | 湖西村 | 209 |
|  | 鎖港里 | 15 |  | 龍門村 | 36 |
|  | 山水里 | 5 |  | 南寮村 | 13 |
|  | 興仁里 | 3 |  | 湖東村 | 13 |
|  | 井垵里 | 2 |  | 西溪村 | 7 |
|  | 西衛里 | 1 |  | 菓葉村 | 5 |
|  | 東衛里 | 1 |  | 青螺村 | 2 |
|  | 鐵線里 | 1 |  | 尖山村 | 1 |
| 白沙鄉 | 赤崁村 | 43 |  | 紅羅村 | 1 |
|  | 講美村 | 25 | 西嶼鄉 | 赤馬村 | 34 |
|  | 港子村 | 7 |  | 內垵村 | 8 |
|  | 中屯村 | 1 |  | 小門村 | 3 |
|  | 瓦硐村 | 1 |  | 大池村 | 1 |
|  | 岐頭村 | 1 |  | 外垵村 | 1 |
|  | 通梁村 | 1 | 望安鄉 | 水垵村 | 1 |
| 七美鄉 | 東湖村 | 3 |  |  |  |

資料來源：整理自經濟部水利署網頁下載圖資及澎湖縣政府提供資料。

3.訂定水災危險潛勢地區保全計畫，減少民眾生命財產損失，惟部分水災危險潛勢區域未納入計畫及建置保全對象，不利淹水災害防救，允宜適時檢討更新，以提升防災韌性：該府為提升防災韌性進行水患防治工作，就轄管區域推動排水路整體治理，並擬訂保全計畫將易受水害危險潛勢地區民眾列入保全對象，以減少民眾生命財產損失。經查該府「115年度澎湖縣水災危險潛勢地區保全計畫」（下稱水災保全計畫），以淹水潛勢等圖資、近3年轄區重大淹水地區等資料，考量村落人口聚集處等原則，據以劃定水災危險潛勢地區及製作「水災危險潛勢地區保全計畫表」，俾遭遇水患時能快速疏散民眾。該水災保全計畫載列水災危險潛勢地區及保全戶數與人數，計有馬公市山水里40戶95人與湖西鄉林投村15戶25人、湖西村45戶110人及湖東村20戶45人。經檢視上開計畫附錄2澎湖縣易淹水及近3年重大淹水地區表，所列淹水位置分別為馬公市1處、湖西鄉3處、西嶼鄉2處等6處，惟該府未將其中湖西鄉尖山村及西溪村、西嶼鄉內垵村及外垵村等4處列入保全區域與對象，且該等歷史淹水事件發生日期介於97至105年期間迄今已逾10年，經比對澎湖縣災害防救辦公室網頁114年8月發布之澎湖縣歷年颱風災害損失表，105至113年期間尚有杜蘇瑞等3颱風合計造成17起積淹水災情，顯示上開水災保全計畫參考歷史災害資訊未盡完整。次依上開保全計畫附錄12水災危險潛勢地區疏散撤離標準作業程序，定義劃設水災危險潛勢地區條件（日降雨量500毫米之淹水潛勢圖淹水深度50公分以上地區、近年轄區重大淹水地區或實際執行水災疏散撤離地區），經以日降雨量500毫米淹水深度50至300公分淹水潛勢地區圖資，套疊109至113年澎湖縣淹水災情點位、家戶門牌點位、部分排水路10年重現期淹水範圍等圖資分析結果（表26），澎湖縣6市鄉部分區域為淹水潛勢範圍，受影響家戶門牌數合計479戶，其中馬公市計有安宅、鎖港等8里之部分範圍，受影響家戶門牌數為62戶；湖西鄉計有湖西、龍門等9村之部分範圍，受影響家戶門牌數為287戶（圖9）；白沙鄉計有赤崁、講美等7村之部分範圍，受影響家

圖9　湖西鄉日降雨量500毫米淹水深度50公分以上情境部分受影響家戶示意

資料來源：整理自經濟部水利署網頁下載圖資及澎湖縣政府提供資料。

戶門牌數為79戶；西嶼鄉計有赤馬、內垵等5村之部分範圍，受影響家戶門牌數為47戶；望安鄉及七美鄉分別計有水垵及東湖村之部分範圍，受影響家戶門牌數分別為1、3戶。水災保全計畫所列日（24小時）降雨量500毫米情境屬交通部中央氣象署降雨分級之超大豪雨，已高於一般以10年降雨重現期設計之排水系統，該情境出現伴隨極高致災風險，惟上開情境之多數水災危險潛勢區域尚未列入水災保全計畫及建立保全對象，不利災害防救，經建請研謀改善。據復：有關水災危險潛勢地區保全計畫所列章節不足部分，後續將邀集相關單位及公所納入檢討。

##### （十一）設置災害防救辦公室統籌災害防救任務，惟實務運作與規定權責有間，允宜研議強化專責機制並精進災害防救計畫架構，以提升防災治理效能及應變韌性。

##### 該府為健全及強化災害防救體制與功能，提升民眾防災意識及應變能力，依「災害防救法」（下稱災防法）及其施行細則，設置澎湖縣災害防救辦公室（下稱災防辦）並訂定「澎湖縣災害防救辦公室設置要點」（下稱災防辦設置要點），執行災害防救會報事務、災害防救計畫之擬訂與修訂相關事宜、災害防救事項之協調、整合、規劃及督導等事項。經查災防辦設置及執行情形，核有：1.災防辦實務運作以任務編組方式辦理各項工作之規劃及執行，惟預算及行政事務由消防局統籌辦理，未具備實質行政指揮及督導權限，對各局處僅能採協調方式辦理，且災害資訊系統分散於不同局處管理，與災防辦設置要點規定負有災害防救統籌權責有間，影響災時資訊整合、決策判斷及資源調度效率；2.災害防救計畫各災害對策共通事項與各局處權責分工間有重複情形，致計畫內容冗長且不利實務運用，允宜研議以全災害觀點調整地區災害防救計畫架構，以提升計畫內容之整合性及實務運用等情，經建請檢討改善。據復：1.將配合中央災防法滾動修正，設置災防長，以強化機關內部行政指揮效能，亦於編制員額與經費預算方面落實專人專職專責，以確保災防工作，又鄉市公所將設防災協作中心，作為與民間聯繫之樞紐，強化基層行政運作資源，另跨局處災害資訊整合將依災防法修正草案之精神，推動應變中心採「功能分組」運作，強化橫向局處間之資訊串聯與縱向對接；2.將配合中央法規及政策滾動修正災害防救計畫。

##### （十二）已建置澎湖GO提供使用者多元旅運服務，惟計畫執行期程多次展延及欠缺財源執行功能升級與創新服務，影響服務品質提升與效益；又部分旅宿與交通資訊尚待機關間橫向聯繫及公私部門間之協作與配套作為改善，俾建構友善且可靠之旅遊體驗，允宜研謀改善，以提升旅運服務品質及使用者便利性，確保平台永續營運。

2014年歐洲芬蘭提出交通行動服務（Mobility as a Service, MaaS）概念，其理念即「將複雜及多元的交通運輸服務整合於單一的行動介面，讓使用者可以透過單一行動介面取得無縫、高可及性、便利的服務，滿足其交通移動需求，以期降低使用者對於私人車輛的持有及依賴」。該府自110年起規劃建置菊島智旅平台（下稱澎湖GO），全國首創在MaaS平臺整合海陸空運具動靜態資訊提供多元旅運規劃服務，及行旅服務預訂（含公營交通船票線上預訂、購票及驗票、台灣好行套票預約、景點與交通接送預約、租船）、觀光資訊整合（包含澎湖國家風景區管理處、該府與所屬單位、各公所辦理文旅活動資訊與臺灣旅宿網）及金流與導購（交通票券代銷售線上支付、電子票），並於114年5月28日正式上線服務，截至114年底止，該網站已超過25萬人次瀏覽。經查澎湖GO推動與實際運作情形，核有下列事項：

1.建置澎湖GO提供使用者多元旅運服務，惟多次展延規劃與建置計畫期程，且尚乏財源辦理功能升級與創新服務規劃成果，影響旅遊服務品質提升與效益：該府「菊島智旅平台建置與營運計畫」獲交通部於110年6月及111年2月核定110年及111年總經費共527萬元，於110年8月決標辦理「菊島智旅平台推動規劃案」，進行澎湖GO推動規劃。再於110年10月提出「111－112年菊島智旅平台建置與營運計畫」需求申請書，獲交通部於111年4月核定111年及112年計畫總經費合計2,422萬元，預計111年完成澎湖GO第一期行旅資訊平台設計開發、系統建置、測試、招商推廣，112年系統營運、持續招商推廣及行銷回饋，計畫總期程18個月。俟因配合規劃案定案報告書通過，第1次修正需求申請書，經交通部111年11月核定，辦理「菊島智旅平台建置與營運計畫」（下稱澎湖GO建置案）招標，同年12月以2,172萬元決標，預估履約期間為111年12月16日至113年6月30日。嗣因112年補助金額分為112及113年補助、旅運規劃介接交通部運輸資料流通服務平臺（Transport Data eXchange,TDX）與UMAJI（臺灣MaaS交通資料開放平台）API需配合交通部計畫期程等多次修正計畫需求申請書，交通部始於114年5月核定「111－112年菊島智旅平台建置與營運計畫」需求申請書第6版，預計111年辦理系統開發建置與資訊介接整合之規劃，112至114年辦理系統開發建置、資訊介接整合、硬體耗材建置、系統維運、招商推廣、行銷及回饋、服務中心建置及營運等，總期程約32個月，於114年5月28日正式上線服務，同年7月向交通部陳報成果，已達成計畫預計績效指標。惟澎湖GO建置案多次展延計畫期程，已較原訂112年營運推延1年4個月餘，影響民眾如期享有便捷之數位化旅遊服務。又為澎湖GO上線營運後，進一步發展創新服務，持續升級與最佳化，該府於112年5月向交通部提送「112－113年菊島智旅平台系統服務擴充及介面精進計畫」，同年9月獲核定計畫總經費527萬元，於113年1月決標辦理「菊島智旅平台系統服務擴充及介面精進規劃案」委託技術服務工作，預估履約期間113年1月5日至12月31日。嗣因修正預期進度至114年、績效指標及預期成果等，修正2次計畫需求申請書，迄114年7月31日交通部核定第4版需求申請書，內容為113至114年度辦理既有系統服務使用課題盤點、全旅程整合規劃機制研擬，改善平台各功能間相互獨立，無法一站式完成旅運規劃、創新智慧共享運具預約媒合及海上計程車（藍海共享運具預約媒合）評估規劃等，已於114年8月提出定案報告書並向交通部陳報成果。惟「菊島智旅平台系統服務擴充及介面精進規劃案」4次變更計畫需求，較原訂113年底完成延遲7個月餘，又因未覓得財源執行，尚未依據規劃成果辦理後續平台服務發包事宜，影響澎湖GO服務品質與效益，經建請研謀改善。據復：配合交通部TDX及UMAJI之建置完成期程等因素致展延期程，已向交通部爭取申請澎湖GO二期建置案補助經費，爾後加強進度控管，並與相關機關單位密集聯繫，提高行政效率。

2.串接交通運輸及觀光相關產業資訊豐富澎湖GO內容並提供多語言閱覽查詢服務，間有資訊存有時間、不同公私部門間內容落差或不足，交通指引多語言與公告模式辨識度尚有改善空間等，影響便利性與民眾旅遊體驗：檢視澎湖GO營運情形及已完成規劃之精進項目，核有：（1）澎湖GO提供合法旅宿資料共有連結觀光署旅宿網，及該府澎湖合法旅館、合法民宿名冊PDF檔（下稱合法旅宿名冊），經查詢114年底觀光署旅宿網之澎湖縣合法旅宿共1,375家，惟合法旅宿名冊為11月27日更新之資料共1,379家；再運用Google Maps搜尋離島與南方四島旅宿資源，部分民宿未於合法旅宿名冊中，亦未列入未合法經營名冊，另有七美鄉公所官網提供之住宿資訊，與合法旅宿名冊比對未一致，不利提供旅客即時有效之旅宿資訊，顯示非法旅宿稽查與輔導尚有檢討空間；（2）蒞澎自由行民眾多採租賃車輛，停車與租車資訊亦屬交通服務一環。澎湖GO有小客車、機車租賃資訊，查詢望安鄉無機車租賃業者，惟Google Maps顯示實際有3家業者。另未具備停車資訊功能，已規劃新增查詢公有路外停車場地址、剩餘車位資訊等內容，惟該等資訊係透過串接交通部之TDX平台上之澎湖縣公有路外停車場資訊API，若未上傳TDX平台，無法顯示相關資訊，截至114年11月底止，該府部分路外、路邊停車之靜、動態資訊如費率、動態剩餘位、動態格位等資訊尚未提供（表27），不利未來澎湖GO介接運用，且該府官網亦未提供路外停車剩餘車位資訊，亟待完善澎湖GO陸上交通服務功能；（3）澎湖GO提供多語言閱覽查詢及發布交通運具最新服務狀態，間有公部門與民間業者資料提供未以多語言揭露資訊內容，或公告交通船停航、提早返航或延後開航等相同事由卻未標準化公告模式，增加使用者辨識負擔，或提早公告卻未有提醒功能，易使旅客錯失重要資訊，影響轉乘安排、住宿銜接及整體旅遊體驗，不利建構友善且可靠之旅遊環境等情，經建請研謀改

表27  TDX平台澎湖縣路外與路邊停車基礎資料供應現況

| 路外 資料 | 營運 通阻 | 最新 消息 | 動態 剩餘位 | 動態 格位 | 停車場 | 營運 業者 | 出入口 | 設施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
|  | 售票 服務 | 車位數 | 費率 | 營業 時間 | 場站 關聯 | 格位 |  |  |
|  | ○ | ● | ○ | ○ | － | ○ |  |  |
| 路邊 資料 | 路段 剩餘位 | 格位 動態 | 停車 路段 | 車位數 | 費率 方案 | 路段收 費時段 | 格位 | 格位收 費時段 |
|  | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |

註:1.灰底表示動態資料，－表示無此項資料，○表示尚未提供，●表示已上架（自動化介接）。

2.資料來源：整理自114年11月底交通部TDX平台基礎資料供應現況表。

善。據復：（1）每周更新旅宿業資訊，及請七美鄉公所更新旅宿資訊完成，並實地複查未登記民宿業者，持續落實各平台與實際營運情形之比對作業，確保旅宿管理資訊與消費大眾認知之一致性；（2）將徵詢租賃業者於澎湖GO網站刊登資訊意願，並持續與交通部聯繫停車資訊與TDX平台介接，以達資訊介接完整；（3）將建議車船處及各公所等官網建置交通資訊英文版網頁，並將研擬公版消息公告標題後實施，另規劃會員登錄後可以加入行程或備忘錄方式提醒。

##### （十三）為推展觀光行銷，積極開發旅遊文創商品，惟部分商品銷量未如預期，建請導入循證決策模式分析商品類型與銷售量，拓展多元銷售通路，增加促銷策略，以提升商品曝光度與銷售量能，增進整體經營績效。

該府為舉辦花火節活動及觀光行銷推廣，積極開發旅遊文創商品及行銷宣導品，並訂定「澎湖縣政府旅遊文創商品及行銷宣導品開發與展售管理要點」，建立商品審查、展售及管理機制，促進觀光產業發展，以增加整體行銷效益與經濟收益，澎湖縣觀光發展基金112至114年度營業收入由474萬餘元，增加至664萬餘元。經查文創商品開發及展售情形，核有：1.積極開發文創商品，增進活動推廣成效，惟部分商品銷售未如預期，庫存商品連年增加，截至114年底止，累計存貨成本達636萬餘元（圖10），

圖10　花火節文創商品存貨成本情形

資料來源：整理自澎湖縣政府旅遊處提供資料。

致增加倉儲管理及資金積壓風險，亦影響推廣效益；2.澎湖花火節已具備活動聲量，帶動文創商品銷售，惟活動結束後移至澎湖海洋地質公園中心等據點採實體現場販售模式，尚乏多元銷售管道，提高庫存商品曝光機會，未能有效去化庫存等情，經建請檢討改善。據復：1.爾後就歷年商品銷售數據、庫存情形及消費趨勢進行分析後，導入循證決策分析概念，作為商品開發、生產數量評估依據，及後續商品設計及採購數量規劃參據，以降低庫存情形，並審慎評估追加生產機制，優先採分批製作、小量補貨及預購評估方式辦理，以提升商品供需控管效益；2.為提升商品曝光度及銷售量能，將持續研議拓展多元展售及推廣管道，包含結合觀光景點等，以增加商品能見度及消費誘因，同時兼顧觀光紀念商品之在地特色與收藏價值；亦針對部分存放時間較長之商品，定期檢視商品保存狀況、市場需求及庫存情形，適時依規定辦理促銷、降價或轉列行銷宣導品，以降低商品價值減損風險，提升庫存管理效能。

（十四）建置門牌點位資料庫以開放資料格式流通及提供各界加值應用，惟部分門牌管理作業及資料化措施推動成果尚有策進空間，允待研謀改善，增益戶政服務品質與便利性。

該府為辦理轄區內戶政業務，1市5鄉均設有戶政事務所，受該府民政處督導，掌理全縣之門牌編釘、街路命名、戶籍登記及查對等各項作業，並配合內政部推動門牌地址結合地理座標業務，負責維護所轄門牌點位資料庫，經查門牌編訂業務執行情形，核有下列事項：

##### 1.部分建物已拆除滅失，惟門牌尚未廢止：該府為辦理門牌編釘等戶政業務，訂有「澎湖縣道路命名及門牌編釘自治條例」（下稱門牌編釘自治條例），作為辦理門牌編釘作業之準據。經分析門牌位置數值資料、房屋拆除執照核發清冊及房屋稅籍註銷檔結果，核有房屋已核發拆除執照並已註銷房屋稅籍者，卻仍有門牌位置數值資料者計6筆，且該府未規範建管或稅務之主管機關知悉建物拆除或註銷房屋稅籍時，通報轄區戶政事務所，致易發生無建物卻有門牌之異常情事，經建請檢討改善。據復：現場勘查後，其中5筆已拆除者辦理門牌廢止登記，並於戶政資訊系統註記為「暫不得設籍」，1筆因尚有民眾設籍，已辦理查催事宜，俟民眾戶籍遷離後，再辦理門牌廢止登記，另已函請建設處及稅務局於分別核發建物拆除執照及受理房屋稅籍註銷時，同時通報轄區戶政事務所，倘尚有設籍者，依戶籍法相關規定辦理查催事宜。

##### 2.建置門牌點位資料庫供各界加值應用，惟尚有部分門牌資訊或點位坐標待釐正：各戶政事務所為辦理門牌初編、改編、增編、合併、廢止、補發等維護作業，於內政部戶政資訊系統建置鄰里門牌資料，再將門牌資訊轉入內政部設置之澎湖縣門牌電子地圖查詢系統，並增列座標點位，供外界查詢應用。惟分析截至114年8月底止門牌位置數值資料電子檔，核有：（1）街路門牌號與點位坐標相同，卻有不同鄰之編組者，計8筆；（2）街路門牌號除樓層不同，惟有不同點位坐標者，計4筆；（3）所在點位坐標相同，惟門牌地址不同者（未含1棟多戶門牌號碼），計653筆，經建請檢討改善。據復：已辦理清查作業，預計115年8月底前完成點位釐正，並將清查結果納入年度戶政業務績效考評，另加強人員教育訓練，善用各項協助工具，以釐正門牌資訊。

##### 3.部分家戶未釘掛門牌，疑有脫落或遺失：近年來由於馬公市周邊及部分澎南地區繁榮發展，加上農變建制度，房屋不斷增建及部分道路新闢尚未命名，致許多地區門牌號碼編定無限制增加，部分已逾2千多號，門牌編釘作業未依循門牌編釘自治條例規範辦理，致使部分地區出現門牌過度延伸、邏輯不一致、號碼混亂或一址多號等情。經運用網路Google Maps街景服務功能查詢結果，發現間有家戶未釘掛門牌，疑似脫落或遺失，惟未申請補換（發），影響民眾及遊客尋址探訪，經建請檢討改善。據復：已函請各戶政事務所賡續加強巡查，並利用各種管道或活動加強宣導門牌釘掛之重要性，俾利尋址。

（十五）補助各國中小寒暑假期間貧困學生之午餐費，惟現行核銷之實務作法與規定有間，且部分學校對寒暑假午餐補助作業流程之辦理情形未臻周妥，允宜檢討改善，並評估以電子化作業供餐之可行性，以簡化補助作業流程，減輕教師行政工作負荷。

##### 該府為補助各國中小寒暑假期間貧困學生之午餐費，於98年間訂定「澎湖縣政府寒暑假期間補助貧困學生學校午餐經費作業要點」，規範午餐補助對象、辦理方式、每餐金額、經費申請、核銷及使用應注意事項等。該府114年暑假及115年寒假核定各國中小參加午餐人數為438人及494人，金額為160萬餘元及62萬餘元。經查執行情形，核有下列事項：

| 表28 各國中小學超過寒暑假結束日2週始支付商家午餐費者 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目 學校 | 開立付款憑單 或代墊支付商家日期 | 寒暑假 結束日 | 超過寒暑假 結束日天數 |
| 馬公國中 | 115.03.10 | 115.02.22 | 16 |
| 中正國中 | 115.03.09 | 115.02.22 | 15 |
| 澎南國中 | 115.03.09 | 115.02.22 | 15 |
| 湖西國中 | 114.09.15 | 114.08.31 | 15 |
| 白沙國中 | 114.09.18 | 114.08.31 | 18 |
| 吉貝國中 | 114.09.24 | 114.08.31 | 24 |
|  | 115.03.25 | 115.02.22 | 31 |
| 將澳國中 | 114.09.23 | 114.08.31 | 23 |
| 七美國中 | 115.04.01 | 115.02.22 | 38 |
| 鳥嶼國中 | 115.03.22 | 115.02.22 | 28 |
| 馬公國小 | 115.03.09 | 115.02.22 | 15 |
| 中山國小 | 114.09.16 | 114.08.31 | 16 |
|  | 115.03.09 | 115.02.22 | 15 |
| 東衛國小 | 114.10.01 | 114.08.31 | 31 |
|  | 115.03.25 | 115.02.22 | 31 |
| 五德國小 | 115.03.11 | 115.02.22 | 17 |
| 山水國小 | 115.03.17 | 115.02.22 | 23 |
| 嵵裡國小 | 115.03.24 | 115.02.22 | 30 |
| 風櫃國小 | 115.04.02 | 115.02.22 | 39 |
| 沙港國小 | 115.03.09 | 115.02.22 | 15 |
| 講美國小 | 115.03.20 | 115.02.22 | 26 |
| 赤崁國小 | 115.03.30 | 115.02.22 | 36 |
| 吉貝國小 | 114.09.24 | 114.08.31 | 24 |
|  | 115.03.25 | 115.02.22 | 31 |
| 將軍國小 | 115.03.24 | 115.02.22 | 30 |
| 註：1.內垵及七美國小截至查核日仍未支付商家午餐費。 2.資料來源：整理自各國中小學提供資料。 |  |  |  |

1.訂定寒暑假午餐費之申請及核銷作業規範，惟各校辦理午餐費核銷之實際作業期程與規定未盡一致，且部分學校未落實控管學校午餐費核結進度：依「澎湖縣政府寒暑假期間補助貧困學生學校午餐經費作業要點」第5點第1、2款規定，學校於寒暑假期前2週將申請調查表送該府，提出申請；學校於寒、暑假結束後2週內，檢具領據與地方教育發展基金補助及委辦經費收支結報表辦理核撥，補助款匯入學校午餐專戶。據47所國中小學查填國民中小學校貧困學生寒暑假午餐補助執行情形調查表顯示，各國中小學現行寒暑假午餐費核銷流程，係各校向該府申請午餐補助人數及金額並經核定後，即檢具午餐費領據向該府請款，該府收到領據後將補助款匯入各校午餐專戶，俟寒、暑假結束後各校再檢具補助及委辦經費收支結報表辦理核結，如有賸餘款繳回縣庫。實務作業核與上揭規定於寒、暑假結束後2週內檢具領據併同收支結報表向該府辦理核撥之作業期程未盡一致。又據上開調查表顯示，其中調查表欄位開立付款憑單支付商家日期超過寒暑假結束日2週者，計有馬公等9所國中及馬公等14所國小，合計23所學校，甚且內垵及七美國小截至查核日（115年3月25日）止，仍未向該府辦理核結並開立付款憑單支付商家午餐費（表28），顯示該府未妥為控管各校於寒暑假結束後2週內辦理午餐費核結，致有延遲支付商家午餐費情事，經函請檢討改善。據復：大部分學校寒暑假弱勢學生午餐補助業務由教師兼任，為利午餐費給付合作商家之彈性，開放學校辦理經費預撥作業，並於寒暑假結束後即可給付合作商家午餐費及辦理核結，因部分學校有逾時辦理核結情形，嗣後將確實督促各校於規定時限內完成核結作業。

| 表29 午餐餐券內容及兌餐統計情形 |  |
| --- | --- |
| 項目 | 名稱（內容） |
| 未妥為規範餐券內容 | 西嶼國中、東衛國小（餐券無使用期限）、興仁國小（與超商合作供餐惟未於餐券列明餐食品項）及五德國小（餐券使用期間超過寒暑假午餐補助期間）等4所學校。 |
| 未統計兌餐次數及品項 | 馬公、湖西、白沙、西嶼國中等4所學校及興仁、五德、東衛、湖西、隘門、沙港、講美、赤崁、後寮、池東、中山（114年暑假）、山水（114年暑假）國小等12所學校，合計16所學校。 |
| 資料來源：整理自各國中小學校提供資料。 |  |

2.辦理寒暑假午餐補助，惟部分學校未配合寒暑假期間及供餐品項妥為規範餐券內容，且未統計學生實際兌餐次數與品項，難以確保學生於寒暑假期間已兌餐並獲得充足營養：據前開調查表顯示，除中屯及大池國小因無需求而未申請外，其餘45所學校均有申請寒暑假午餐補助，其中馬公國中等41所學校寒暑假午餐辦理方式，係與7－11超商或餐飲店合作供餐，並由學校或商家印製每張80元餐券交商家或學校蓋戳章後經學生簽名或家長與教師代簽名兌領餐券，之後由學生持餐券至合作商家兌餐。惟有西嶼國中等4所學校未配合寒暑假期間及供餐品項妥為規範餐券內容；或馬公國中等16所學校未統計學生實際兌餐次數及品項（表29），難以確保學生於寒暑假期間已兌餐並獲得充足營養。按龍門、風櫃及嵵裡國小已採行相關措施，以確保學生已兌餐（如依商家回收餐券數量支付商家午餐費、或學生於商家兌餐時簽名留存紀錄、或學生兌餐商家於餐券紙蓋已兌換等），經函請督促研謀改善，確保學生已兌餐並滾動檢討餐食品項，以落實照顧弱勢學生美意。據復：已函請各校於餐券註記餐點兌換期限，如午餐合作商家非僅販售餐點者（如7－11超商），協助進行兌換餐點內容登記作業，以確保學生可實際獲得餐點及充足營養。

3.各學校辦理寒暑假午餐補助作業之申請、請款、發放餐券、結報、付款等流程仍採人工作業方式，允宜評估與超商合作以電子化作業供餐之可行性，以簡化現行補助作業流程，減輕教師行政工作負荷：按各國中小學申請寒暑假午餐費補助作業流程，包括確定學生人數及金額申請補助、檢具領據請款、洽合作商家供餐、發放餐券、核結支付商家午餐費等，係由各校教師（職員）兼辦，並採人工作業方式辦理，無形中增加承辦教師之行政工作負荷，亦影響補助作業效率。參據雲林縣政府為讓經濟弱勢學生寒暑假午餐不虞匱乏，與縣內超商合作，並建置數位化兌餐平臺系統，將餐券結合智慧學生證，學生寒暑假期間可憑證至超商兌領餐，以數位餐券代替紙本，改善學生兌餐流程，簡化親師生作業負擔。為瞭解澎湖縣超商服務據點分布與學校間地理位置之關聯性，經運用地理資訊系統（QGIS）套疊轄內47所學校及59家2大超商（7－11、全家）服務據點之地理位置進行空間分析發現，除2、3級離島之鳥嶼、將澳國中、

圖11  學校1公里範圍內有超商情形

資料來源：整理自2大超商網站服務據點資訊及澎湖縣政府提供資料。

| 鳥嶼、將軍國小等學校外，周邊1公里範圍內有2大超商者，計有29所學校（圖11、表30），次據興仁、赤崁、後寮等3所國小與7－11超商合作供餐之作業情形，其中後寮國小與超商點位距離雖超過1公里，亦無影響學生兌餐之便利性，顯示馬公本島學校採行與超商合作供餐作法尚屬可行。另車船處自113年度起配合行政院通勤月票（TPASS），免費提供縣民 表30 學校1公里範圍內有超商者 |  |
| --- | --- |
| 名稱 | 備註 |
| 國中：馬公、中正、文光、湖西、白沙、吉貝、西嶼、望安、七美等9所國中。 國小：馬公、文澳、中正、文光、中興、中山、石泉、東衛、興仁、五德、山水、湖西、隘門、赤崁、吉貝、合橫、外垵、望安、七美、雙湖等20所國小。 合計29所學校。 | 興仁、赤崁、後寮等3所國小已與7－11超商合作供餐。 |
| 資料來源：整理自2大超商網站服務據點資訊及澎湖縣政府提供資料。 |  |

一卡通之公車卡，以利免費搭乘公車，據該處統計截至115年4月底止，尚約有1萬3,270張一卡通可申請製卡。又各國中小學生多數已申請一卡通或持有學生證晶片卡，該卡可結合學生身分功能，倘與2大超商簽約合作供餐，可透過電子化作業完成兌領餐，可簡化現行洽合作商家供餐、發放餐券、核結支付商家午餐費等作業流程，亦可減輕教師行政工作負荷，並可透過超商系統資料，分析學生實際兌領餐情形，作為未來與超商調整供餐多樣性及營養性之策略參考，經建請評估參考雲林縣政府作法，與超商合作並以電子化作業供餐之可行性，以簡化現行補助作業流程，減輕教師行政工作負荷。據復：將與車船處確認一卡通公車卡，可否擴充結合成為學生晶片卡，並與弱勢學生寒暑假餐券兌換功能結合。另與2大超商簽約合作供餐，透過電子化作業完成兌領餐部分，已與彰化縣、雲林縣等縣政府進行洽詢，因電子兌領餐涉及電子憑證功能開發、卡證採購、年度維運費用及餐券等2項採購，以及每年經費之籌措編列，刻正評估其可行性，如評估後可行將積極另案辦理。

##### （十六）成立英資中心推動雙語教育，惟外籍及本國雙語師資尚待持續充實，均衡各校雙語教學發展，並加強英語基本學力較弱學生之學習扶助，以提升雙語學習成效，落實國家雙語政策。

##### 為配合2030年國家雙語政策，該府於110年11月間成立澎湖縣英語教學資源中心（下稱英資中心），整合英語輔導團、大專院校英語文與外籍英語教師，共同推動英語文教學及雙語教育。113及114學年度該府向教育部國民及學前教育署（下稱國教署）申請補助經費共3,302萬餘元（中央補助2,781萬餘元、地方自籌521萬餘元），辦理擴大引進外籍英語教學人員、提升國中小師生口說英語展能樂學等計畫，以推動雙語教學並提升學生英語能力。經查國中小雙語教育推動情形，核有下列事項：

##### 1.引進外籍英語教學人員充實雙語教師量能，惟部分學校無外師駐校及巡迴教學，且巡迴學校雙語教學量能待提升：該府為提升國民中小學學生之外語能力，充實雙語教師量能，於114學年度向國教署申請辦理「擴大引進外籍英語教學人員計畫」，經該署核定計畫經費1,190萬餘元（中央補助952萬餘元、地方自籌238萬餘元），共引進外籍英語教學人員（下稱外師）23人（外籍英語教師14人、全時教學助理2人、美籍ETF教學助理7人）。經查23位外師共駐33所學校（部分外師駐2所學校）與各該校老師搭配雙語教學，並巡迴9所學校教學任務，外師駐校及巡迴學校合計42所，占國中小學總數（47所）之89.36％，惟仍有西嶼、吉貝、鳥嶼國中、吉貝、鳥嶼國小等5所學校無外師駐校及巡迴實施雙語教學（外師僅於寒暑假入校辦理英語營隊），主要係學校考量學生數及行政作業而未申請或與他校合併申請所致。又部分外師巡迴學校教學雙語課程時數僅每週或雙週2節課（如成功國小），較有外師學校雙語課程時數每週10節課（如合橫國小），約少8節課，巡迴學校雙語教學量能尚待提升。鑑於引進外師對於學校英語學習之風氣、學生接觸外國文化之機會及本國英語教師提升英語教學之知能等皆有所助益，經函請檢討改善。據復：未配置外師駐校或巡迴教學之學校，屬實際營運考量；另巡迴學校雙語課程時數較低，係因部分外師須同時支援多校，並配合交通與課務安排，致單一學校可配置之授課節數有限。嗣後將持續改善外師配置及授課節數安排，逐步提升巡迴學校雙語教學成效，並朝校校有外師之政策目標邁進。

| 2.教育部已增設雙語教學在職教師增能學分班專班供離島地區教師進修，惟轄內在職教師近3年均未進修取得雙語教學次專長並投入雙語教育；平均每校可配置之本國雙語師資人數不足2人，且有9所學校尚無本國雙語師資：教育部近3年（112至114年度）均委請師資培育大學開辦中小學雙語教學在職教師增能學分班，並增設遠距專班供離島地區教師進修。惟轄內在職教師均未報名進修，以取得英語檢定CEFR B2級（聽、說、讀、寫）通過證明，並申請於教師證書加註雙語教學次專長及投入雙語教育。又按114學年度國民中小學總數47校計算，平均每校可配置之本國雙語師資不足2人（表31），雙語師資尚待提升，且有9所學校尚無本國雙語師資（其中8所 表31 114學年度國民中小學本國雙語師資統計 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：校、人、％ |  |  |  |  |  |
| 學校類別 | 校數 | 合格英語教師數 | 「通過CEFR B2級英語檢定」教師數 | 雙語師資 總數 | 平均每校 雙語師資數 |
| 合計 | 47 | 82 | 2 | 84 | 1.78 |
| 國小 | 35 | 46 | 2 | 48 | 1.37 |
| 國中 | 12 | 36 | － | 36 | 3.00 |
| 資料來源：整理自澎湖縣政府提供資料。 |  |  |  |  |  |

| 學校有外師駐校教學雙語課程）搭配教學（表32），未合計畫所訂雙語教學目標，影響提升雙語教育品質之推動。鑑於本國雙語師資之人數與品質係影響雙語教育成敗之關鍵，為確保雙語 表32 114學年度無本國雙語師資之學校 |  |
| --- | --- |
| 學校名稱 | 備註 |
| 望安國中與湖西、講美、合橫、池東、內垵、外垵、花嶼及七美等國小計9所學校。 | 1.外籍英語教學人員駐校教學雙語課程：望安國中與湖西、講美、合橫、池東、內垵、外垵及七美等國小計8所學校。 2.外籍英語教學人員巡迴教學：花嶼國小。 |
| 資料來源：整理自澎湖縣政府提供資料。 |  |

| 教學品質，經函請檢討改善。據復：為強化本國雙語師資培育，業已規劃相關盤點及輔導措施，並持續依教育部政策方向，透過盤點、宣導、輔導與滾動檢討機制，循序推動雙語師資培育工作，以 表33 國小3至6年級學生英語文學習扶助篩選測驗通過比率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：％ |  |  |  |  |
| 年級別 學校名稱 | 3年級 | 4年級 | 5年級 | 6年級 |
| 澎湖縣 | 18.60 | 24.66 | 19.44 | 20.56 |
| 石泉 | 35.90 | 53.57 | 30.16 | 20.27 |
| 中興 | 18.64 | 30.65 | 38.60 | 35.62 |
| 東衛 | 40.00 | 23.81 | 11.11 | 23.08 |
| 興仁 | 37.50 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
| 山水 | 33.33 | 28.57 | 50.00 | 22.22 |
| 五德 | 27.78 | 16.67 | 21.43 | － |
| 嵵裡 | 50.00 | 20.00 | 50.00 | － |
| 風櫃 | － | － | 14.29 | 37.50 |
| 成功 | 83.33 | － | 50.00 | 83.33 |
| 西溪 | 8.33 | 25.00 | － | 12.50 |
| 龍門 | 15.38 | 18.18 | 18.18 | 22.22 |
| 隘門 | 11.11 | 36.36 | 33.33 | － |
| 中屯 | 20.00 | － | － | 25.00 |
| 講美 | 50.00 | 33.33 | 71.43 | 80.00 |
| 赤崁 | 25.00 | 50.00 | － | 50.00 |
| 鳥嶼 | － | 33.33 | 33.33 | 50.00 |
| 後寮 | 80.00 | 57.14 | 42.86 | 50.00 |
| 合橫 | 14.29 | － | 14.29 | 33.33 |
| 大池 | － | － | 25.00 | － |
| 池東 | － | 62.50 | 38.46 | 40.00 |
| 內垵 | 33.33 | 20.00 | 25.00 | － |
| 外垵 | 37.50 | 50.00 | － | － |
| 望安 | － | － | 33.33 | － |
| 將軍 | － | 33.33 | － | － |
| 七美 | 100.00 | 66.67 | － | 50.00 |
| 雙湖 | 100.00 | 12.50 | － | 100.00 |
| 資料來源：1.灰底為未通過比率高於平均值者。 2.整理自澎湖縣政府提供資料。 |  |  |  |  |

穩健強化雙語教育推動量能。

##### 3.推動雙語教育，惟國中小學生約2至3成未具備英語基本學力，且國中學生英語聽力較閱讀能力薄弱：雙語教學成效與學生英語能力具密切相關，學生具備一定之英語基本學力，較易融入雙語教育學習。據該府114年5月辦理國民中小學3至8年級學生學習扶助篩選測驗結果，其中英語文測驗結果，35所國小3至6年級學生未通過比率（平均值）分別為18.60％、24.66％、19.44％及20.56％，約2成學生需學習扶助。又國小3至6年級學生各該年級英語文未通過比率高於平均值者，計有石泉等26所學校（表33），占國小總數（35所）之74.29％，尚待加強學習扶助。另據114年度國中教育會考學生成績報告，澎湖縣國中英語科成績整體能力（含閱讀及聽力）「待加強」之學生人數比率為35.21％，超過3成學生尚未具備國中階段之英語基本學力，且聽力「待加強」比率為44.75％，較整體能力「待加強」比率高出9.54個百分點，顯示國中學生英語聽力較閱讀能力薄弱。又整體能力及聽力「待加強」比率逾50％以上學校分別有8校及11校，占縣立國中總數（12校）之66.67％及91.67％，多數學校學生英語能力尚待提升。綜上，澎湖縣國中小學生約2至3成未具備英語基本學力，且國中學生英語聽力較閱讀能力薄弱，為避免雙語學習成就落差情形，經函請檢討改善。據復：已針對國中小學生英語聽力能力，強化扶助數位聽力訓練，具體措施如深化Cool English線上平臺運用，強化聽力自主學習；落實「雙語生活化校園計畫」，營造聽力浸潤環境；活化外籍師資效能，深耕課間英語角沉浸場域等，以培養數位自主學習，並提升校園整體英語學習氛圍及學生英語聽辨能力與溝通自信。

##### 4.辦理英資中心計畫，惟迄未聘任英語教學顧問推動雙語教育工作：英資中心計畫目標為推動英語文教學及雙語教育，協助英語教師專業成長及學校培育雙語教學師資，辦理相關增能及專業成長研習，其組織架構計有召集人、副召集人、本國籍及外籍英語教學顧問各1人、專職人力2人。經查113學年度英資中心計畫經費於113年8月15日經國教署核定並撥付補助款400萬餘元。該府因未聘任本國籍及外籍英語教學顧問，經國教署於113年10月28日減列相關經費並請該府繳回補助款（179萬餘元），主要係縣內及外籍英語老師無人有意願借調（兼任）及介聘所致。該府又於114年6月函報114學年度英資中心計畫經費394萬元並經國教署於同年7月核定，仍包括聘任本國籍及外籍英語教學顧問經費204萬餘元（含自籌款），惟截至本室查核日（114年10月15日）止，該府尚無聘任本國籍及外籍英語教學顧問，其雙語教育工作尚未能有效推動，經函請檢討改善。據復：將持續確認本國籍及外籍教師意願，經資格審查及相關行政程序後，再次提報國教署辦理，以期完成顧問聘任，推動雙語教育工作。

| 5.辦理師生口說英語計畫，惟多數學校未能提供學生口說英語及提升雙語能力之機會：該府為提升國民中小學學生英語聽說能力，於113學年度向國教署申請辦理「提升國中小師生口說英語展能樂學計畫」（下稱師生口說英語計畫），經該署核定計畫經費382萬餘元（中央補助344萬餘元、地方自籌38萬餘元），辦理充實英語口說教學圖書（繪、讀本）、提升教師口說英語展能樂學、提升學生口說英語展能樂學及縣市自主提升國中小學生雙語能力等4項子計畫，計畫期程為113年9月1日至114年7月31日。經查除提升教師口說英語展能樂學子計畫由該府主辦各校參與外，其餘充實英語口說教學圖書等3項子計畫由各校申請計畫及需求概算辦理。惟各校執行結果，除充實英語口說教學圖書（繪、讀本）計畫47所國中小學校均申請辦理外，其餘提升學生口說英語展能樂學及縣市自主提升國中小學生雙語能力計畫，分別計有26所（8所 表34 未申請辦理師生口說英語計畫之子計畫學校 |  |
| --- | --- |
| 子計畫 | 學校名稱 |
| 提升學生口說英語展能樂學計畫 | 馬公、白沙、西嶼、吉貝、鳥嶼、望安、將澳、七美等8所國中；五德、嵵裡、中屯、講美、赤崁、吉貝、後寮、鳥嶼、合橫、大池、池東、內垵、外垵、望安、將軍、花嶼、七美、雙湖等18所國小，合計26所學校。 |
| 縣市自主提升國中小學生雙語能力計畫 | 馬公、中正、湖西、吉貝、望安、將澳、文光、鳥嶼等8所國中；馬公、中正、中山、東衛、興仁、五德、山水、嵵裡、風櫃、成功、湖西、西溪、隘門、沙港、中屯、講美、赤崁、吉貝、後寮、合橫、大池、池東、內垵、外垵、將軍、花嶼、七美、雙湖等28所國小，合計36所學校。 |
| 資料來源：整理自澎湖縣政府提供資料。 |  |

國中、18所國小）及36所（8所國中、28所國小）國中小學校未申請辦理（表34），占國民中小學總數（47校）之55.32％及76.60％，多數學校未能提供學生口說英語及提升雙語能力之機會，且該2項子計畫結餘款分別繳回國教署20萬餘元及6萬餘元，占各該子計畫補助款133萬餘元及45萬餘元，約15.10％及14.77％，顯示未能充分運用補助款辦理相關子計畫，以發揮補助款效益，經函請檢討改善。據復：教育部已於114學年度推動「公立國民中小學雙語生活化校園計畫」，鼓勵學校踴躍申請辦理，期透過多元英語活動、營隊及競賽，營造全校性雙語學習環境，提升學生英語聽說能力與雙語學習動機。

##### （十七）配合「班班有冷氣」政策，於各學校裝設班級冷氣，惟其使用及管理未臻完善，允宜檢討改善，健全使用及管理機制。

##### 該府為提供學生舒適學習環境，配合行政院「班班有冷氣」政策，向教育部申請補助辦理「公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫」，111年4月間於49所國中小學（不含興仁及西溪國小）普通教室、專科教室及圖書室等空間裝設冷氣機計1,628台及其能源管理系統（EMS）計50組，金額計1億137萬餘元。經查班級冷氣使用及管理情形，核有下列事項：

| 1.訂定冷氣使用及管理注意事項供各校遵循，間有部分學校另訂使用管理規定，惟規範內容未臻完善：該府基於能源永續，引導學校兼顧舒適及節能，於111年4月14日訂頒「澎湖縣公立國民中小學班級冷氣使用及管理注意事項」（下稱使用及管理注意事項，113年6月修正）。按上開使用及管理注意事項第5點規定，學校應以班級冷氣卡啟動班級冷氣，每一班配發一張卡片，且應訂定班級冷氣卡之保管方式。同注意事項第6點規定，學校應訂定全校冷氣啟動之順序（如分樓層或分棟等），避免全校同時間啟動冷氣電力，致需量超出契約容量。同注意事項第13點規定，學校於平日課後或暑期期間辦理學生相關學習活動，有本注意事項第3點情形需使用班級冷氣者，學校得參考本注意事項訂定使用規定，並落實管理。同注意事項第14點規定，學校應參考本注意事項，得自行訂定使用及管理規定。經查截至114年8月底止，澎湖縣47所國中小學，已有31所學校參照該府訂頒之使用及管理注意事項另行訂定相關規範， 表35 冷氣使用及管理規定未臻完善之學校 |  |
| --- | --- |
| 學校名稱 | 規範訂定未臻完善情形 |
| 澎南、湖西（含志清）等國中與馬公（含虎井）、中興、文光、興仁、中山、五德、風櫃、湖西、沙港、吉貝、大池、花嶼等國小計14所學校 | 班級冷氣卡保管方式及全校冷氣啟動順序未予規範。 |
| 資料來源：整理自澎湖縣政府提供資料。 |  |

惟其中澎南國中等14所學校未依上揭規定將班級冷氣卡保管方式及全校冷氣啟動順序予以納入（表35），相關規範未臻完善，經函請檢討改善。據復：澎南國中等14所國中小學已將班級冷氣卡保管方式及全校冷氣啟動順序納入冷氣使用規範，以臻完善。

| 表36 學校用電契約容量高於最高需量情形 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序號 | 學校名稱 | 用電情形 |
| 1 | 合橫國小 | 該校訂定契約容量為49瓩，據該校統計113年8月至114年8月最高需量最高22瓩、最低為2瓩，剩餘契約容量約介於27至47瓩。 |
| 2 | 池東國小 | 該校訂定契約容量為49瓩，據該校統計113年8月至114年8月最高需量最高21瓩、最低為2瓩，剩餘契約容量約介於28至47瓩。 |
| 3 | 龍門國小 | 該校訂定契約容量為70瓩，據該校統計113年8月至114年8月最高需量最高33瓩、最低為4瓩，剩餘契約容量約介於37至66瓩。 |
| 4 | 隘門國小 | 該校訂定契約容量為75瓩，據該校統計113年8月至114年8月最高需量最高49瓩、最低為18瓩，剩餘契約容量約介於26至57瓩。 |
| 資料來源：整理自各學校提供資料。 |  |  |

2.部分學校未衡酌冷氣最高需量用電情形，妥為訂定契約容量，又應由政府負擔之優惠電價，115年度並未編列預算因應：台電公司為公平反映成本、避免轉嫁，並預防系統超載、維持設備供電安全與保障大眾用電權益，訂定用電契約容量機制，電量需求較高之用戶，則應衡量其最大及平均用電需求量，以申請最適契約容量，俾提升用電效能並節省電費支出。經查合橫、池東、龍門、隘門等4所學校冷氣用電與台電公司申請設定為契約容量，惟各該校113年8月至114年8月之用電契約容量均高於最高需量，剩餘契約容量約介於26至66瓩，仍應分別繳納49瓩、49瓩、70瓩及75瓩之基本電費（表36）。又查公立學校為電業法第52條第1項規定優惠電價之適用對象，基本電費可扣減優惠金額並全數由台電公司負擔。據台電公司於114年3月28日以電業字第1148034510號函各市縣政府，有關115年度優惠電價及凍漲電價差額回歸各目的事業主管機關編列預算支應，其中該府教學用電之優惠電價932萬餘元、電價凍漲差額881萬餘元，合計1,813萬餘元，自115年起應由該府編列預算支應，惟該府115年度澎湖縣地方教育發展基金附屬單位預算未編列相關經費，經函請督促各校檢討改善。據復：部分學校冷氣用電之契約容量間有高於最高需量情形，其中計有澎南國中等14所國中小學已調降契約容量，預估每年可節省電費約32萬餘元。另有關優惠電價回歸該府編列預算支應部分，已提報墊付案經縣議會審議通過。

##### 3.各學校已裝設冷氣，惟部分學校併校後冷氣機未妥善利用：經查各國中小學於普通教室、專科教室及圖書室等空間裝設冷氣機計1,628台，其中鎮海國中及竹灣國小裝設17台及22台冷氣機，惟上述2校分別於113年8月1日及114年8月1日停辦（廢校），其冷氣機財產分別由白沙國中及池東國小接管，惟裝設之冷氣機閒置，未能發揮財物效益，經函請檢討改善。據復：鎮海國中2樓已於115年3月3日同意借予財團法人海洋公民基金會使用，另竹灣國小已移撥該府衛生局管理使用，將辦理銀髮健身俱樂部及中醫復健中心等相關業務使用，使上揭2校之冷氣機發揮其使用效益。

##### （十八）推展家庭教育實施計畫，積極辦理各項家庭教育活動，增進民眾家庭教育知能，惟計畫執行情形未臻周妥，允宜研謀改善，以提升計畫推展成效。

##### 該府為增進民眾家庭教育知能及緊密家庭社會安全網絡，經教育部核定補助辦理114年度推展家庭教育實施計畫（下稱本計畫），並由家庭教育中心辦理，核定經費643萬餘元（中央補助554萬餘元，地方自籌88萬餘元）。執行結果，實際執行數611萬餘元，執行率95.09％。經查計畫執行情形，核有下列事項：

##### 1.辦理家庭教育相關活動及文宣媒體宣導，惟相關活動及宣導資訊未於網站公開，不利政策推展：預算法第62之1條規定，辦理政策及業務宣導之預算，各主管機關應就其執行情形加強管理，按月於機關資訊公開區公布宣導主題、媒體類型、期程、金額、執行單位等事項。經查本計畫包括親職教育、婚姻教育、性別教育社區婦女教育、倫理教育、輔導學校推展家庭教育、家庭教育宣導、人力資源運用與發展、推展優先接受家庭教育服務、串聯社區深入村（里）鄰家庭教育服務等9項子計畫，其中除輔導學校推展家庭教育、人力資源運用與發展等2項子計畫對象未涉及一般民眾外，其餘7項子計畫辦理相關家庭教育活動或宣導場次共計177場次，惟家庭教育中心官方網站最新消息僅於114年5月5日公開婚姻教育活動－遇見美好的你（妳）1場次之訊息，其餘場次未公開，且印製優先接受家庭教育服務摺頁DM亦未於網站供民眾下載閱覽，資訊提供未臻完善。另該中心於114年5月12日至9月15日間辦理家庭教育文宣媒體宣導計畫，電臺廣告300檔次、報紙專欄10則，惟截至查核日（115年4月21日）止，該中心僅將114年4至6月辦理之廣告67檔次及報紙專欄4則於網站公開，其餘114年7至9月辦理之廣告檔次及報紙專欄則未填報執行情形並於機關網站公開，核與上揭預算法第62之1條規定未合，經函請檢討改善。據復：已檢討活動訊息發布機制，於活動辦理前後，依活動性質適時將相關資訊及成果上傳至該中心網站及社群媒體平臺，俾利民眾掌握活動資訊並提升參與意願。另摺頁DM將置於該中心網站專區，供民眾下載參閱，以擴大宣導效益。至114年7至9月辦理政策及業務宣導執行情形，已於該中心網站公開，嗣後建立定期檢核機制，按季檢視及更新網站資訊，以落實資訊公開及提升民眾對家庭教育服務之認識與運用。

##### 2.倡導性別平等鼓勵男性參加親職教育相關活動，男性參與意願及人數已有逐年成長，惟參加人數仍未達總人數之半數，尚有成長空間：114年度教育部補助各直轄市、縣（市）政府推展家庭教育實施計畫伍、二、（五）為消除性別刻板角色分工所致偏見，使雙親充分理解子女教養為共同責任，應特別為職場男性規劃家庭教育活動，並透過策略或誘因以鼓勵男性參與意願。經查該中心112至114年度委託學校、民間團體及自行辦理之親職教育場次分別為50、54及55場次，參加總人數分別為1,592、1,959及2,210人，其中男性參加人數分別為529人、688人及783人，參與比率為33.23％、35.12％及35.43％，已有逐年成長，惟參加人數未達總人數之半數，尚有成長空間，經函請檢討改善。據復：將持續努力倡導家庭中的性別平等價值，促進共同育兒及家務分工，形塑平權的家庭環境，及透過多元策略，如舉辦動態活動，藉由子女邀請增加參與意願，於活動文宣中強調父親的重要性、參與效益及對家庭的價值，並建立「父職學習護照」或「幸福家庭學習卡」，累積參與時數可兌換紀念品，以提升男性參與親職教育活動之比率。

表37　澎湖縣114年度人口統計資料

| 單位：人、對 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 市、鄉 | 出生數 | 結婚對數 | 離婚對數 |
| 合計 | 584 | 445 | 247 |
| 馬公市 | 309 | 298 | 155 |
| 湖西鄉 | 112 | 71 | 43 |
| 白沙鄉 | 64 | 26 | 14 |
| 西嶼鄉 | 55 | 27 | 13 |
| 望安鄉 | 23 | 14 | 12 |
| 七美鄉 | 21 | 9 | 10 |
| 資料來源：整理自澎湖縣政府民政處人口與戶籍動態登記資料。 |  |  |  |

3.辦理優先接受家庭教育服務文宣製作，惟文宣品與摺頁DM宣導，未能含括所有優先接受家庭教育服務之對象，且部分對象觸及率未達8成：教育部於108年12月24日公告優先接受家庭教育服務之對象包括：新生兒之家長、監護人或實際照顧之人、辦理小學新生註冊、結婚登記、離婚登記及出生登記者等。經查該中心為推展優先接受家庭教育服務，辦理優先接受家庭教育服務文宣製作，印製摺頁DM與文宣品（隨身水壺、小方巾、帆布袋及購物袋）合計3,190份，並提供該府相關局處、各市鄉公所、戶政事務所、衛生所、學校及社福團體等單位協助發放及宣傳。經據該府民政處人口與戶籍動態登記資料統計114年度新生兒出生登記總數計584人、結婚登記對數計445對、離婚（終止結婚）登記對數計247對（表37），惟該中心透過各市鄉戶政事務所發放新生兒之小方巾計360份、結婚登記之帆布袋計330份、離婚登記之購物袋計230份，占出生、結婚及離婚登記數之比率，分別為61.64％、74.16％及93.11％；發放摺頁DM份數310份，占出生、結婚及離婚登記總數（1,276件）比率為24.29％，顯示文宣品與摺頁DM宣導，未能含括所有優先接受家庭教育服務之對象且部分對象觸及率未達8成，經函請檢討改善。據復：已檢討文宣品及摺頁DM印製與配送機制，依出生、結婚及離婚登記等服務對象實際需求，適時調整印製數量及發放方式，以提升宣導覆蓋率，並建立定期追蹤及統計機制，掌握文宣發放情形及宣導成效。

##### （十九）為促進區域觀光及產業發展，引進民間資金投入公共建設，減輕政府財政負擔，惟部分開發案件尚無經費辦理招商作業，計畫未能推進；部分促參案件簽訂契約後，未依約繳足履約保證金，或興建、整建與營運進度不如預期，允宜研謀善策，期創造投資效益。

##### 該府為提升政府公共服務質量，加速社會經濟發展，採用民間參與公共建設模式，減輕政府財政負擔，截至114年底止，依促進民間參與公共建設法（下稱促參法）辦理已簽約且履約中促參案件共8案，已營運6案、興建中2案；另規劃以促參方式辦理1案。經查促參推動情形，核有下列事項：

##### 1.為紓解政府財政壓力，活化青灣仙人掌公園，重啟辦理促進民間參與公共建設，惟簽訂契約點交土地後，整建興建營運進度不如預期，未能發揮園區整體開發效益：該府辦理澎湖青灣仙人掌公園促參案，於105年9月與原投資機構合意終止契約，為活化仙人掌公園，重啟招商作業，並於107年12月19日與新投資機構簽訂青灣仙人掌公園ROT與BOT案興建營運契約，ROT首期交付青灣浮潛中心及大山國際藝術村，後期交付仙人掌展示設施用地及其上建物，經查該園區整建興建及營運情形，核有：（1）大山國際藝術村因增建工程及行政審查程序，經多次展延始於110年3月8日正式營運；仙人掌展示設施及建物因荒廢多年且受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，延至110年5月13日開放始進入營運期。惟本室於114年11月19日現勘結果，園區僅浮潛中心及探索館尚營業中，然同期交付之大山國際藝術村僅工作人員進駐辦公，尚無藝術家創作、藝文展覽活動且鮮少遊客住宿；政府前期投入經費完成之金琥仙人掌花房、大仙人掌花房等部分建物外觀損壞，預期達成藝術創作、營造兼具仙人掌自然景觀與海島風情之度假園區，提供休閒娛樂及旅遊住宿場域目標，仍有努力空間；（2）本案因受疫情影響及開發計畫書需配合環境影響評估與出流管制審查內容修正，該府至114年2月14日始核發開發許可，並於同年3月12日點交BOT範圍土地，惟完成開發許可審議已較契約原訂期限（111年12月19日）延遲2年2個月餘；且點交土地後，迄本室查核日（114年11月25日，下同）止，投資機構仍未提送興建、整建計畫及規劃設計圖說，規劃興建38棟休閒度假別墅提供住宿服務之目標恐再延遲。顯示青灣仙人掌公園該府自107年12月19日簽約至114年11月底止，已逾6年11個月，園區營運狀況持續低迷，經建請研謀改善。據復：青灣仙人掌公園ROT部分設施未有效整理營運，及該府於114年3月12日交付BOT範圍土地，惟投資機構至今仍未依114年10月22日簽定「BOT開發期程檢核點表」之期程辦理（設計理念方向確認及提送申請建照）等，均已違反契約規定，截至115年5月止已共同處以8萬元違約金，倘改善未果，則依照契約連續處罰至改善為止；將持續督促投資機構儘速依契約規定辦理開發，以發揮園區整體開發效益。

##### 2.為促進區域觀光及產業發展，引進民間投資及經營，惟廠商未依契約規定繳足履約保證金，逕又退還廠商之申請保證金，核與契約規定不符，且環境影響評估通過後逾1年仍無法開發興建，影響整體計畫執行：該府為推動林投地區觀光發展，依促參法於111年7月20日與投資機構簽訂澎湖縣林投觀光產業專用區旅館興建營運移轉案契約，投資機構並於同年月22日繳交首期2,000萬元履約保證金。然該府於本案環境影響評估（下稱環評）尚未通過，且投資機構未依招商文件申請須知繳足後續4,000萬元保證金之情形下，逕於111年8月11日簽准同意退還500萬元申請保證金，核與契約及招商規定未合；又本案可行性評估、投資機構提送環評說明書，及該府、投資機構與台水公司研商117年用水目標供應量，預估尖峰日用水量約為160至170CMD（立方公尺/每日）區間，惟該府於112年6月12日核定投資機構所提執行計畫書之預估用水量高達880CMD，該府未及時釐清差異並考量整體供水量能，致本案環評自113年11月6日通過後，投資機構以澎湖地區自來水供水量不足、無法按原核定之投資執行計畫書開發為由，要求延後交付土地及調整契約權利金與保證金等，且迄114年8月28日止歷經1次工作協調會及4次協調委員會均無法達成共識，自環評通過至114年底止已逾1年仍無法開發興建，嚴重延宕計畫進程，經建請研謀改善。據復：將依約函請投資機構繳回退還申請保證金；環境影響說明書所列用水量160.9CMD為協調爭議點之一，環評通過後投資機構又說明未能達成，履約爭議持續存在，經召開6次協調委員會仍無共識，依契約規定移送仲裁，中華民國仲裁協會已於115年5月5日正式錄案，將衡平政策推動及民間機構責任，以期公共建設得順利推展。

##### 3.為配合遊艇碼頭發展辦理第一漁港BOT案，惟因中油管線遷移、投資廠商組織變動及延遲開工，致嚴重壓縮工程興建期程，影響計畫預期效益之達成：該府為配合遊艇碼頭發展並創造第一漁港門戶意象，提供民眾優質與便利旅宿商業服務空間，於112年9月28日與投資機構簽訂澎湖縣馬公第一漁港休閒專用區興建營運移轉案契約，並於同年11月17日交付土地。嗣該府於112年12月核備投資機構提送之興建執行計畫書，預計113年6月開工，115年11月完工，惟因配合中油管線遷移、投資機構內部組織變動及都市計畫審議等，該府同意將預定開工及完工期限分別推延至114年9月1日及116年9月底；復因計畫基地設有自來水及台電等地下管線設施，該府於114年11月18日始召開地下管線確認暨後續處理協調會，迄本室查核日止，雙方簽約已逾2年1個月，投資機構仍未提送基本設計予該府，亦未取得建造執照，前置作業冗長，嚴重壓縮工程興建期程，恐影響計畫預期效益之達成，經建請研謀改善。據復：投資機構已進行地上物拆除作業、完成都市設計審議，並於115年1月20日申請建照，將持續依契約規定加強督導與進度控管，定期掌握執行情形，俾利本案儘速完成。

##### 4.已完成BOT案主體事業停車場興建工程並啟用營運，惟附屬事業之廠商尚未全面進駐營運，致無法吸引觀光消費人潮，間接影響停車場營運效能，減損權利金收益：該府為改善轄內停車秩序及土地有效利用，於107年10月26日與投資機構簽訂澎湖縣南海立體停車場興建、營運暨移轉（BOT）案契約，並於108年5月31日交付土地。因受疫情缺工缺料及投資機構與營造商爆發工程糾紛解約等因素影響，經該府同意展延興建期程至113年5月31日。嗣該案主體事業（提供汽車400席、機車150席之立體停車場）於113年11月30日始開放啟用，其附屬事業「太陽城饗樂生活館」原規劃打造多元商城，並於114年起逐層開幕，惟迄本室查核日止，僅有便利商店進駐營運，其餘如1樓咖啡廳及4樓KTV尚在進行室內裝修。因附屬事業招商及營運進度落後，未能全面進駐營運，無法有效吸引觀光消費人潮，致主體停車場使用率偏低，114年10月全月之汽車及機車流量僅分別為545輛及213輛（日均停放汽車約18輛、機車約7輛），除未能發揮設施效益外，亦嚴重減損變動權利金收益，經建請研謀改善。據復：本案每月不定期進行現地勘察督導作業，掌控營運實況及附屬事業招商設櫃進度；截至115年6月底止附屬事業「太陽城饗樂生活館」已有5家廠商進駐營運，並持續招商設櫃中。

##### 5.推動開發智慧產業園區，促進地方產業健全發展，惟未掌控計畫進程，致計畫推動已逾原訂發展期程，又後續招商、購地與園區開發等尚無推動經費，復未考量投資環境之變動與對廠商投資意願之影響，致計畫幾近停滯：該府為帶動地方產業，吸引青年返鄉發展，推動「澎湖縣龍門智慧產業園區」開發案，案經委託技術服務廠商辦理先期規劃及環評作業，於113年8月14日取得開發許可，並於同年11月26日公告設置。經查本案開發及招商辦理情形，核有：（1）該府申設開發澎湖縣龍門智慧產業園區，原設定開發年期6年（109至114年），規劃80％產業用地採出售方式辦理，因取消原編列之購地預算，變更策略改採俟招商徵得開發商後由其出資申購土地之模式，惟離島開發成本較高，開發商尋求不易，迄115年3月仍未辦理徵選等招商作業；復因本案可行性規劃調查投資意願，高達8成6具投資意願之在地廠商傾向以承租方式進駐，與計畫售地為主之財務設定存有嚴重落差，且部分受訪廠商實已解散或歇業，評估基礎未盡周妥；另園區東側1公里範圍正推動環保高效綠能循環經濟園區，投資環境條件與聯外交通條件已有重大變動，恐影響廠商進駐意願，不利土地去化及投資效益；（2）該府已編列預算執行產業園區開發前置作業，惟後續無經費可供辦理開發商甄選等實質促參作業，致園區開發計畫幾近停擺，嚴重影響促參招商進程與引進民間投資效益，經建請研謀善策。據復：（1）本案目前於招商前置作業階段，將於後續招商公告後，積極邀標，以利全案推動；（2）將持續爭取招商經費，並依現階段產業發展趨勢、整體投資環境及周邊重大建設影響等因素綜合評估考量，適時檢討招商策略及開發方向，以提升廠商投資意願及計畫可行性。

##### （二十）推動公共設施有效管理使用，避免閒置或低度利用，惟設施清查、活化及管制作業未盡周延，允宜檢討改善，俾發揮設施預期功能與效益。

##### 該府為充實基礎建設，增進公共服務品質，持續推動各項公共建設計畫，為避免公共設施完成後有閒置或低度使用情形，配合中央推動各機關有效管理使用公共設施，依據行政院公共工程委員會（下稱工程會）訂定「公共設施有效管理使用作業要點」辦理公共設施管理使用及閒置活化作業等。經查執行情形，核有下列事項：

##### 1.督導設施管理機關每年1次主動清查使用情形，並將清查結果傳送至工程會資訊系統，惟部分設施使用情形未量化填報內容，且對解除列管案件之清查未盡周延：該府設施管理機關依據上開要點規定辦理公共設施使用情形主動清查，並將清查結果傳送至工程會資訊系統。惟按工程會114年8月6日及8月7日「公共設施有效管理使用」－「澎湖縣七美鄉多功能長照館」公共設施使用情形抽查會議紀錄結論五載述，澎湖縣立體育場公共設施「縣立中山棒球場」及「大城棒球場」設施使用情形概述未填報使用率，「白沙社會福利館」及「七美鄉多功能長照館」設施使用情形概述未填報空間利用率或每週使用天數等相關量化資料，建議該府督導設施管理機關全面檢視並量化填報內容。惟截至本室查核日（114年11月28日，下同）止，上開設施使用情形概述仍未填報量化資訊，且除上開設施尚有多件設施亦有未填報量化資訊情形；另該府辦理每年公共設施是否有效管理使用情形抽查，並將抽查結果傳送至工程會資訊系統，惟查所填列資料亦有多件設施（如農漁局水產種苗繁殖場辦公廳舍等）之抽查紀錄僅填列設施正常使用，未填列量化查證結果。又按工程會資訊系統之「解除列管閒置公共設施前一年度使用情形一覽表」載列，澎湖縣馬公市光榮社區活動中心等8設施為解除列管案件，解除列管日期介於95年7月至108年10月期間。該府辦理該等解除列管案件清查情形，填報該等設施最近年度使用情形之「填報年月」介於105年12月至111年12月期間，顯未依上開要點第10點規定辦理清查，或未覈實填報清查情形，經函請檢討改善。據復：已函請設施管理機關於工程會資訊系統登載設施使用情形概述時，以摘要式說明現狀並輔以量化數據說明，將持續督導辦理；又爾後辦理公共設施是否有效管理使用抽查時，將請管理機關提供量化數據以備查驗，量化填列查證結果；另解除列管應辦理清查案件，將督導依規辦理。

##### 2.部分列於財產清冊之建物，未登載於工程會資訊系統，未能有效管控所有設施使用情形，內控作業機制欠嚴謹：該府依據上開工程會會議紀錄結論七載述，就列於財產清冊之建物未登載於工程會資訊系統之公共設施進行清查，清查結果計有110件財產清冊所列建物未登載於工程會資訊系統，並於114年8月29日函文通知各設施管理機關辦理補登。惟查該110件財產清冊所列建物，截至本室查核日止，仍有部分建物尚未辦理補登，顯示設施管理機關辦理每年至少1次之主動清查使用情形未能確實，且主管機關未能確實管控財產管理系統列管之建物登載於工程會資訊系統，並定期或不定期清查比對該2套系統之建物設施，致有漏登情事，內控作業機制顯欠嚴謹，經函請檢討改善。據復：後續將強化內控機制，請各機關（單位）於工程會資訊系統填報設施使用情形時，一併備註各筆設施登錄於財產管理系統中之相關資訊，俾利與財產管理系統之建物登帳資料核對，以確實掌控公共設施登載資料之完整性。

##### 3.公共設施清查發現有閒置情形，惟設施管理機關未研提活化計畫據以辦理活化作業，主管機關亦未督導辦理；督導轄管機關清查公共設施使用情形，漏未將公所管理之公共設施列入查證範圍：該府警察局辦理114年度公共設施主動清查作業，清查結果有「馬公分局風櫃駐在所」、「西嶼坪駐在所」等2件屬閒置設施，並於工程會資訊系統填報使用情形。惟截至本室查核日止，該2件閒置設施仍未研提活化計畫送該府審核，該府亦尚未督導辦理活化作業；又該府為管理轄管公共設施，每年函請設施管理機關主動清查設施使用情形，並將清查結果登載於工程會資訊系統，且不定期抽查其清查結果。惟經檢視該資訊系統登載內容，僅該府所屬局、處及學校清查所屬管理設施使用情形，未見市、鄉公所管理之公共設施，經函請檢討改善。據復：因建物使用單位均已裁撤，遺留之廳舍舊址破損不堪使用，且無重建或使用需求，研議拆除建物後土地移交該府接管；已於115年1月13日函請各公所依規定辦理清查，並將清查結果登載工程會資訊系統，各公所皆已填報，後續將依上開要點規定辦理抽查，以查證設施使用情形。

##### （二十一）推動各項社會福利措施，允宜衡酌財政負擔、人口結構變遷及政策效益等，審慎檢討超過中央一致標準社會福利措施之適正性，俾兼顧財政永續穩健與社福資源有效運用。

該府為提升縣民適足生活，維護弱勢權益，持續推動各項社會福利措施，並於年度總預算編列包括：重陽節敬老禮金、春節敬老平安禮金、端午節敬老平安禮金、身心障礙者三節慰問金、老人及身障者（含陪伴者）免費乘車船補助、生育補助、癌症及罕見疾病慰問金、罹癌及罕見疾病民眾健保費補助、6歲以下幼童健保費補助、65歲以上銀髮族假牙裝置補助計畫、國中小免費營養午餐、嚴重傷病患自行搭機（船）來臺就醫交通費補助及家庭安全提升補助計畫（原嬰兒用品補助計畫）等多項超過中央一致標準社會福利項目，近年來預算編列有逐年增長情形，惟澎湖縣歷年自籌財源占歲入決算審定數比率約僅1成，財務自主性偏低，各項施政計畫之推動長期仰賴中央補助始可推行，前經本室分別於104至106、110及113年度建請該府允宜衡酌財政負擔情形，適時檢討各項超過中央一致標準社會福利支出措施之適正性、以社會福利弱勢優先為原則，審慎研議發放條件及標準之限縮方式，以兼顧政府財政負擔及社會福利措施之推動。獲復：配合檢討各項補助與福利性支出措施之適切性與資源配置優先順序，並研議逐步限縮或合併重複性計畫，以提升整體效益，並持續檢視政策執行狀況，積極推動審核機制完善化及財務控管，確保資源有效運用，同時探討適度納入經濟能力考量，平衡公平與效益。據114年度行政院主計總處對地方預算編列及執行預警結果成績表，澎湖縣社會福利預警項目雖未扣減補助款，惟社會福利面向考核結果表之「社福經費自籌款」項目，分數低於評定基準80分，主要係每年度預算編列超過中央一致標準或自行辦理之社會福利措施所致。又該府114年度歲入自籌財源占歲入決算數比率仍約1成，尚不足以支應人事費用。惟查114年度總預算編列超過中央一致標準社會福利措施計13項，預算金額計6億6,605萬餘元，已較113年度高出3,540萬餘元，且較112年度成長19.05％（表38）；又各機關辦理之13項超過中央一致標準社會福利措施，均未訂定排富機制或落日條款，增加財務負擔之風險，不利財政穩健。其中預算編列金額增加前3者，依序為家庭安全提升補助計畫（增加3,873萬元，增幅235.15％）、重陽節、春節及端午節敬老禮金（合計增加2,238萬餘元，增幅7.40％）、身心障礙者三節慰問金（增加1,756萬元，增幅37.36％）。另依該府民政處網頁公告之戶政統計資料，112至114年底澎湖縣總人口數分別為10萬7,739人、10萬7,901人及10萬6,716人（表39）。再依衛福部衛生福利統計查詢系統－動態指標查詢－社會福利統計－社會救助查詢澎湖縣112至114年底低收入戶及中低收入戶

表38　澎湖縣總預算編列超過中央一致標準或自辦之社會福利措施

單位：新臺幣千元、％

| 超過中央一致標準社會福利支出措施 | 預警項目 |  | 預算數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 超過現行法定給付或中央一致性政策給付或補助標準 | 地方自辦福利措施 | 112年度 | 113年度 | 114年度 | 114年度與112年度 比較增減 |
| 合 計 | 2項 | 11項 | 559,464 | 630,652 | 666,059 | 19.05 |
| 重陽節敬老禮金 |  |  | 302,438 | 309,766 | 324,818 | 7.40 |
| 春節敬老平安禮金 |  |  |  |  |  |  |
| 端午節敬老平安禮金 |  |  |  |  |  |  |
| 身心障礙者三節慰問金 |  |  | 47,000 | 64,560 | 64,560 | 37.36 |
| 老人及身障者（含陪伴者）免費乘車船補助 |  |  | 14,000 | 14,000 | 14,000 | － |
| 生育補助 |  |  | 38,300 | 37,129 | 47,129 | 23.05 |
| 癌症及罕見疾病慰問金 |  |  | 42,820 | 45,000 | 44,200 | 3.22 |
| 罹癌及罕見疾病民眾健保費補助 |  |  | 6,000 | 6,120 | 6,150 | 2.50 |
| 6歲以下幼童健保費補助 |  |  | 32,736 | 32,236 | 32,701 | - 0.11 |
| 65歲以上銀髮族假牙裝置補助計畫 |  |  | 7,500 | 41,000 （註2） | 18,500 | 146.67 |
| 國中小免費營養午餐 |  |  | 42,145 | 42,145 | 48,207 | 14.38 |
| 嚴重傷病患自行搭機（船）來臺就醫交通費補助 |  |  | 10,054 | 10,255 | 10,593 | 5.36 |
| 家庭安全提升補助計畫（註1） |  |  | 16,470 | 28,440 | 55,200 | 235.15 |

註：1.114年度新增預警項目，原嬰兒用品補助計畫。

2.112年度墊付案1,850萬元，112年度追加預算750萬元，餘1,100萬元於113年度編列預算轉正。

3.資料來源：整理自澎湖縣政府提供資料。

人數，合計分別為1,828人、1,574人及1,361人，占各該期間澎湖縣總人口數之1.70％、1.46％及1.28％。低收入戶及中低收入戶人數暨高齡化與少子女化趨勢攸關各項超過中央一致標準社會福利措施之受益對象結構及社福資源配置，經函請仍宜衡酌財政負擔、人口結構變遷及政策效益等，賡續檢討各項超過中央一致標準社會福利措施之適正性及優先性，審慎研議給付條件、對象及額度之差異化，或檢討發放標準或訂定排富機制或落日條

表39　澎湖縣112至114年度低及中低收入戶人數與澎湖縣總人口數

單位：人、％

| 年度 項目 | 112 | 113 | 114 |
| --- | --- | --- | --- |
| 澎湖縣總人口數 | 107,739 | 107,901 | 106,716 |
| 低及中低收入戶占總人口數比率 | 1.70 | 1.46 | 1.28 |
| 合計 | 1,828 | 1,574 | 1,361 |
| 低收入戶人數 | 1,162 | 1,035 | 1,014 |
| 中低收入戶人數 | 666 | 539 | 347 |

資料來源：整理自澎湖縣政府民政處及衛生福利部網頁公告資料。

款等，俾兼顧政府財政負擔及社會福利措施之推動，促進社會福利資源之有效運用。據復：將視整體財政及福利政策發展情形、人口趨勢及執行成效，滾動檢討辦理；另已規劃召開「澎湖縣嚴重或緊急傷病患運送轉診及病危返鄉交通費補助辦法部分條文修正研商會議」，檢討給付條件及補助額度等內容之妥適性，綜合考量財政負擔、福利制度公平性及福利政策推動需求，俾利社會福利資源之合理配置與有效運用。

##### （二十二）配合中央加強辦理私劣菸酒稽查及取締工作，惟間有查緝案件登錄列管及扣押（留）物保管作業等未臻周延情事，允宜研謀改善，俾強化管理機制及提升執行成效。

財政部為持續加強查緝私劣菸酒及防止逃漏稅捐，依據菸酒管理法等相關規定，並檢討歷年查緝作為及執行成效，每年度均訂定加強查緝私劣菸酒策進計畫（下稱菸酒策進計畫）。該府為加強查緝私劣菸酒工作，健全菸酒市場產銷秩序，維護民眾身體健康，保障合法業者權益，配合財政部每年度菸酒策進計畫，訂定澎湖縣政府加強查緝私劣菸酒實施方案。經查私劣菸酒查緝情形，核有下列事項：

##### 1.運用菸酒管理資訊系統查緝子系統列管菸酒稽查及取締案件，惟系統資料登錄未臻周延：該府112至114年度（截至9月底止）之扣押物沒收沒入物庫存（銷毀）明細表列載，查獲案件每年均為6件，共計18件。除113年度自行查獲4件外，其餘14件均為海洋委員會海巡署（下稱海巡署）移來案件，惟其中7筆案件類別登錄為「自行查獲」，與其餘7筆案件類別登錄為「移來案件」不一致。另上開自行查獲案件中，部分案件於113年抽檢案件建檔清冊未見相關資料，抽檢案件資料登錄未臻完整，不利查緝及取締案件控管，經函請研謀改善。據復：7筆海巡署移來案件之案件類別誤植為自行查獲，爾後將依實際案件來源別登錄。另4筆自行查獲之案件均已登錄菸酒查緝系統。

##### 2.依法扣押（留）並保管查獲涉嫌違法之菸酒及相關物品，惟保管作業及保管環境未臻周延：該府設有倉庫保管扣押（留）之菸酒等物品，經於114年11月實地勘查並盤點沒入或代為保管沒收私劣菸酒、原料或器具，其保管情形核有：（1）倉庫周邊多處監視器已損毀；（2）扣押（留）物分散堆置，不利於盤點；（3）部分扣押（留）物未裝箱簽封，且未註明菸酒品名、規格、單位及數量等。另參據多數市縣政府已訂定查獲物（扣押物）倉庫管理規定，惟該府對於倉庫管理尚無相關規定，或可參酌其他市縣作法研議訂定相關管理作業規範，並加強扣押（留）物倉庫管理，經函請研謀改善。據復：（1）監視器已於114年12月全數修復完畢，全面涵蓋倉庫周邊及內部主要區域；（2）扣押物堆置狀況欠佳，主要係因114年9月間辦理大量違法菸品銷毀作業所致，將加強扣押物存放管理，確保往後盤點作業動線順暢；（3）將辦理全面盤點，檢查並確實完成封簽作業，確保扣押物完整性與安全性。另為完善私劣菸酒貯放倉庫之管理，將參考其他市縣作法，建立「倉庫人員進出登記簿」記錄進出事由及時間，落實專人管理及陪同制度；每半年辦理1次全面盤點，針對庫存物品數量、封簽完整性及監視系統效能進行檢核；定期辦理倉庫周圍環境清潔，防範病媒蚊孳生及雜物堆積，維護保管環境之整潔與安全。

##### （二十三）持續提供離島間海上交通及陸路公共運輸服務，惟長期面臨營運虧損且累計虧損已逾資本額之五成，均高度仰賴政府補助，又實施免費乘車政策，加重縣府財政負擔，允宜檢討整體營運策略，提升營運績效，或評估轉型之可行性，以保障基本民行及公共運輸服務之永續。

臺灣永續發展目標9揭示，建構民眾可負擔、安全、對環境友善，且具韌性及可永續發展之運輸。該府車船處負責馬公市往返望安鄉與七美鄉交通船航線及澎湖本島陸路客運之服務，惟近5年度（110至114年度）營運結果均處於虧損狀態。經查車船處營運管理情形，核有下列事項：

資料來源：整理自澎湖縣政府公共車船管理處提供資料。

圖12　近5年度車船處營運虧損情形

1.車船處長期營運虧損且累積虧損已逾資本額之五成，高度仰賴政府補助以維持經營，加重縣政府財政負擔，亟待檢討評估營運模式與轉型策略之可行性，有效改善營運狀況，以利永續經營：車船處因縣民免費搭乘公車政策、人口外流等因素影響，長期面臨營運虧損問題。為降低營運虧損，持續爭取中央及該府補助款，114年度獲交通部及該府補助共計1億4,789萬餘元，惟近5年度每年淨損金額介於5,093萬餘元至9,291萬餘元間（圖12）。又截至114年底止，車船處累計待填補之虧損達8億2,098萬餘元，占資本15億253萬餘元，約54.64％，顯示長期營運績效不佳，虧損持續累積，已對財務結構造成顯著壓力，影響財務健全。另交通部為提供市區汽車客運業營運虧損補貼，109至113年度持續補助每年2,660萬元，以保障基本民行。惟114年度營運虧損補貼款交通部公路局於114年9月30日核定補助1,995萬元，較往例短撥665萬元，經該府考量財政收支劃分法（下稱財劃法）修正施行仍處過渡期，相關配套措施尚未銜接，短期財務壓力甚鉅，不宜改由縣庫負擔，建請車船處秉持企業化經營之精神，評估並研議票價之訂定是否具有效益。車船處復再函請公路局補助，嗣公路局回復請運用財劃法分配之經費優先挹注於公共運輸，以維持穩定服務，該府始同意補助該短撥數。顯示中央補助款呈縮減趨勢，且相關財政配套措施尚未完備，致車船處營運財源穩定性不足，財務負擔風險提高，且營運模式高度依賴補助，與企業化經營原則尚有落差，經建請檢討改善。據復：將儘量撙節支出，並於116年度向該府爭取補助款由8,500萬元擴編補助至1億元，以減少虧損。

資料來源：整理自公共車船管理處經營現況分析與營運方向規劃建議報告書及澎湖縣政府公共車船管理處提供資料。

圖13　98至114年度客運人次趨勢

圖14　澎湖縣與全國私人機動運具及公共運輸市占率比較

資料來源：整理自交通部統計處網站資料。

2.長期實施之縣民免費乘車政策加重營運虧損，允宜研議補助政策，以提升整體公共運輸系統服務之永續性：該府於98年度實施縣民免費搭乘公車政策，經統計98至114年度客運人次，免費乘車政策實施後，於99年度達220萬餘人次，110年度因新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情降至104萬餘人次，至114年度回升至125萬餘人次（圖13），較99年度減少95萬餘人次，約43.16％。據交通部113年民眾日常使用運具狀況調查摘要分析載述，澎湖縣民眾98至113年度運具次數之公共運輸市占率未超過10％，自100年度降至8.7％，以後年度逐年下滑，至113年度降至5.6％，各年度皆低於全國平均；運具次數之私人機動運具市占率除111年度為75.8％，其餘年度皆高於80％，且各年度均高於全國平均（圖14），顯示民眾外出仍偏好使用私人機動運具，免費搭乘公車政策效用已逐年遞減。又按該府109年度委外辦理之澎湖縣公路公共運輸系統整體規劃案載述，澎湖縣公路公共運輸面臨營運效率提升課題，基於使用者付費立場，建議透過電子票證及縣民卡等配套措施讓現有縣民搭公車免費政策逐漸落日化，透過電子票證進行差別費率，使各項票差補助確實補貼給需要之族群，也讓有能力使用者支付適當且合宜費用。據車船處114年度公路公共運輸服務升級計畫定稿計畫書列載，113年1至10月公車乘客類別以全票人數49萬餘人次最多，占總人次100萬餘人次，約49.59％，學生及老人票各18萬餘人次及16萬餘人次，合計35萬餘人次，約35.12％，顯示搭乘公車乘客類別仍以一般全票族群為大宗，反映目前免費或優惠政策雖涵蓋特定族群，但整體運輸需求仍主要來自具支付能力之一般民眾。如持續全面提供縣民免費搭乘，則無法透過收費機制挹注營運收入，進而減輕財政負擔，提升整體公共運輸系統之永續性，經建請檢討改善。據復：自98年起提供縣籍縣民免費搭乘公車，如恢復收費，對提升收入效果有限；車船處自113年10月起配合中央TPASS政策，爭取中央補助以減少虧損，經統計114年度累積補助1,880萬餘元，115年1至4月TPASS補助款約為635萬元，預估至年底可達2,000萬元，可有效防止虧損擴大。

##### （二十四）訂定停車場相關管理規範並設置停車管理基金，惟間有相關規定及執行作業未臻完善，允宜檢討改善，以提升基金管理效能暨維護規費徵收公平。

該府為加強公有停車場管理，改善交通秩序，於105年8月12日訂定「澎湖縣公有停車場管理自治條例」，規範路邊及公有路外停車場之收費及管理，並依該自治條例第8條訂定「澎湖縣停車管理基金收支保管及運用辦法」（下稱收支保管及運用辦法）以供遵循。經查停車管理基金收支保管及運用情形，核有下列事項：

表40　114年1至9月停車費待催繳或待依法舉發情形

單位：張、新臺幣元

| 狀態 | 張數 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 總開單數 | 568,494 | 10,229,840 |
| 已逾停車單繳費日期且尚未辦理一催者。 | 3,145 | 157,700 |
| 已逾一催繳納期限仍未繳納且尚未辦理二催者。 | 1,428 | 83,440 |
| 已逾二催繳納期限仍未繳納且尚未依法舉發者。 | 2,251 | 142,340 |

資料來源：整理自澎湖縣政府提供資料。

1.路邊停車費欠費催繳，間有實際作業與規定未盡相符，或執行催繳作業未臻周妥等情：該府對路邊停車場停車費逾期未繳之催繳作業，係參酌部分市縣之作法，以停車費應於開單次日起14日內繳納；屆期未繳納者，以平信書面通知（下稱一催）車主於寄件次日起14日內補繳；屆一催繳納期限未繳納者，以雙掛號書面通知（下稱二催）其於14日內補繳，並收取工本費50元；屆二催繳納期限未繳納者，依法舉發。倘雙掛號郵件無法投遞，則採公示送達，經公告後20日發生效力仍未繳納者，依法舉發；欠繳金額達280元者，始查詢汽車所有人之財產，辦理移送強制執行。上開催繳作業顯與該府停車場管理自治條例規定於7日內補繳不符，考量該自治條例自訂定至今已逾9年未修正，已與現況存有差異，允宜檢討。另該府路邊停車場114年截至9月底止，共開出568,494張停車單，金額共計10,229,840元（表40），尚未繳納者計8,172張停車單，金額計447,980元；其中已逾停車單繳費日期且尚未辦理一催者計3,145張，金額計157,700元；已逾一催繳納期限仍未繳納且尚未辦理二催者計1,428張，金額計83,440元；已逾二催繳納期限仍未繳納且尚未依法舉發者計2,251張，金額計142,340元，合計應辦理催繳或依法舉發之停車單共6,824張，占總未繳張數83.50％，催繳或依法舉發作業有延宕情形。又經一催及二催催繳者分別為17,406張及4,197張停車單（表41），其中經一催即補繳者計

表41　114年1至9月停車欠費經催繳後補繳情形

單位：張、％

| 催繳方式 | 通知數 | 補繳數 | 補繳率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一催（平信） | 17,406 | 11,781 | 67.68 |
| 二催（雙掛號） | 4,197 | 1,946 | 46.37 |

資料來源：整理自澎湖縣政府提供資料。

11,781張，補繳率67.68％；經二催補繳者計1,946張，補繳率46.37％，補繳率均仍有提升空間。再依車牌號碼分析，共計2,270輛車尚未繳納停車費，其中同一車牌號碼未繳納停車單數前10名介於357至90張間（表42），張數

表42　114年1至9月停車欠費案件數及金額前10者

單位：張、新臺幣元

| 排序 | 車牌號碼 | 停車單未繳數 | 車牌號碼 | 累計 欠繳金額 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  | 1,854 |  | 135,420 |
| 1 | ○○－8850 | 357 | 3090－○○ | 30,040 |
| 2 | ○○－7499 | 261 | ○○－8850 | 25,100 |
| 3 | 2061－○○ | 255 | 2061－○○ | 17,980 |
| 4 | 309－○○ | 190 | ○○－7499 | 15,600 |
| 5 | 2259－○○ | 185 | 2259－○○ | 11,100 |
| 6 | ○○○－2100 | 126 | ○○○－5316 | 10,560 |
| 7 | ○○○－0733 | 107 | 0789－○○ | 8,020 |
| 8 | 0789－○○ | 98 | ○○○－1350 | 6,620 |
| 9 | ○○○－5651 | 95 | ○○○－6070 | 5,280 |
| 10 | ○○○－5316 | 90 | ○○○－5200 | 5,120 |
|  | ○○○－1350 | 90 |  |  |

資料來源：整理自澎湖縣政府提供資料。

合計1,854張，占總未繳張數8,172張之22.69％；欠費金額（不含工本費）前10名介於30,040至5,120元間，金額合計135,420元，占總未繳金額447,980元之30.23％，部分車輛連續發生欠費情事，欠費案件數及金額均集中於少數車輛。另查同一車牌號碼積欠停車費金額已達280元者計228輛，均尚未依法移送強制執行，經函請研謀改善。據復：截至115年1月，平信催繳已執行至114年10月底；雙掛號催繳已執行至114年9月底；逕行舉發已執行至113年12月底；移送強制執行已執行至112年10月底，將持續趲趕停車費催繳作業進度。另依道路交通管理處罰條例第56條及澎湖縣公有停車場管理自治條例規定，調整雙掛號催繳單及逕行舉發催繳單之繳費期限，由14日調整為7日，俾達行政執行正確性。

##### 2.停車管理基金收支保管及運用辦法部分規定與實務運作有間，惟迄未完成修訂：該府為加速興建澎湖縣公有停車場設施，提高停車管理效能，改善停車環境，於105年12月訂定收支保管及運用辦法，並開立「澎湖縣停車管理基金保管專戶」以利專款專用，惟該專戶收入及支出係分別於該府公務預算有關科目項下編列預算，實際運作情形非屬預算法第4條所稱之特種基金，亦未獨立編製附屬單位預算，是故，該收支保管及運用辦法第7條規定應制定會計制度，似有違誤，前經本室於112年度建請覈實檢討妥處。獲復：澎湖縣停車管理基金預算係編列於縣政府單位預算項下，倘另訂定該基金之會計制度，恐與公務預算之會計制度相互競合，擬於113年11月30日前完成修正刪除收支保管及運用辦法第7條規定。惟截至115年6月仍未完成修正，經函請研謀改善。據復：將參照外市縣法規，修正停車管理基金收支保管及運用辦法，並於115年底前送縣務會議。

##### （二十五）持續推動身心障礙者就業支持與訓練措施，惟就業福利措施推廣、訓練及庇護量能或有不足，允宜整合資源強化服務銜接，提升身心障礙者就業成效。

圖15　庇護工場營運情形

註：1.114年度統計至6月底止。

2.資料來源：整理自澎湖縣政府提供資料。

表43　就業福利措施認知度情形

單位:％

| 項目 | 知道 | 知道但 不需要 | 知道並 已利用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 職業訓練 | 35.60 | 32.20 | 2.80 |
| 庇護性就業 | 35.40 | 32.10 | 3.10 |
| 創業協助（創業貸款利息補貼） | 34.80 | 32.10 | 2.20 |
| 支持性就業 | 34.40 | 31.00 | 2.60 |
| 勞動權益保障 | 34.40 | 32.10 | 2.00 |
| 職前準備/就業穩定輔導 | 33.50 | 30.80 | 2.20 |
| 職務再設計 | 33.30 | 31.00 | 2.10 |
| 職業輔導評量 | 30.40 | 30.40 | 2.40 |
| 其他（如視障者就業服務） | 34.00 | 32.10 | 1.70 |
| 資料來源：整理自澎湖縣政府提供資料。 |  |  |  |

該府為協助身心障礙者就業，辦理職業輔導評量、職業訓練、就業服務、職務再設計、創業輔導及其他就業促進業務等各項就業服務需求，以利身心障礙者就業支持。經查身心障礙者就業執行情形，核有：1.為協助身心障礙者就業，提供就業訓練等9項就業福利措施，按該府身心障礙者生活需求調查結果列載，身心障礙者對於各項就業福利措施認知度比率介於30.40％至35.60％，惟已利用比率僅1.70％至3.10％（表43），顯示政策推動在身心障礙者認知與實際使用間，仍存在明顯落差，未能有效提升身心障礙者就業成效；2.為協助身心障礙者增進工作技能並提升就業準備度，辦理職業訓練計畫，惟訓練職類連年偏於單一類型，未符合身心障礙者多元需求，且結訓後部分人員實際就業工作與職訓項目未相結合，影響訓練資源投入之效益；3.推動設立庇護工場，惟澎湖縣登記庇護工場僅有1家，在職庇護員工多不適合轉銜至一般職場，且近期無庇護性就業名額，恐影響後續庇護就業推動及服務銜接之彈性，又該庇護工場111至114年6月底止，除113年度略有盈餘，其餘各年度均呈現虧損（圖15），影響庇護性就業服務之效益及永續發展等情，經建請研謀改善。據復：1.結合澎湖縣各機關單位政令宣導場次辦理職業重建服務宣導，持續強化身心障礙者就業意願；2.將持續徵詢縣內外單位、團體辦訓意願，以突破身心障礙者職業訓練單一職種之困境；3.115年度預計新設庇護工場1家，可提供6名庇護名額，因應新增庇護性就業需求，且將視庇護工場需求，聘請相關領域實務工作者，輔導庇護工場財報之建立及管理，健全工場經營管理。

##### （二十六）訂定計畫管制評核要點，加強督導重要建設計畫執行，惟歷年均有計畫漏未納管，或計畫執行延宕，或工程採購履約管理未盡確實等情，亟待研謀改善，俾利重要建設計畫之推動。

該府為加強推動各項施政計畫執行，落實施政績效及提升施政品質，訂定「澎湖縣政府個案計畫管制評核作業要點」，就符合條件之計畫分級列管，並由該府行政處負責策劃及推動管制評核工作。經查執行情形，核有下列事項：

表44　114年度漏未納管3,000萬元以上之重大建設計畫明細

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 主辦 單位 | 計畫起 迄時程 | 計畫總金額 | 截至115年3月 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 108年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫案－望安國小 | 教育處 | 113.01至 115.12 | 32,529,753 | 尚未辦理工程發包。 |
| 馬公國中至善樓拆除及重建工程 | 教育處 | 114.12至 118.12 | 462,325,000 | 辦理工程發包中。 |
| 第二救災救護大隊廳舍新建工程、湖西及白沙分隊廳舍暨車庫增建工程 | 消防局 | 113.01至 115.12 | 106,000,000 | 辦理工程發包中。 |
| 沙港派出所辦公廳舍興建工程 | 警察局 | 113.01至 115.12 | 30,000,000 | 114年8月11日開工，目前施工中。 |

資料來源：整理自澎湖縣政府提供資料。

1.訂定個案計畫管制評核要點，以督導考核重大建設計畫執行，惟仍有計畫漏未納管，無法發揮管制考核之功效：該府依上開作業要點規定，計畫列管原則係於每年初及年中請計畫主辦機關（單位）提報符合條件之計畫納入列管，並組成年度施政計畫列管項目督導考核小組（下稱督導考核小組），透過公共建設督導會報機制，督促各項列管計畫之落實執行。據該府112至114年度列管屬3,000萬元以上之重大公共建設計畫（下稱重大建設計畫）分別有30項、39項及43項，計畫總經費分別為46億9,745萬餘元、53億7,040萬餘元及58億323萬餘元。惟該府（教育處）執行中之「108年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫案－望安國小」等4項重大建設計畫（表44），預算規模均符合列管原則，卻漏未納入管制；且截至115年3月底止，該等計畫仍未發包或辦理發包中，計畫執行進度多有延宕，顯未能藉由督導考核小組會報機制督促計畫落實辦理。上開情形本室前經於112及113年度總決算審核報告揭露重大建設計畫漏納列管情事，雖經該府復以將研議未提報列管之懲處規定、修訂管制要點等改善措施，並於114年公共建設督導會報會議中，敦促業務機關（單位）主動提報相關計畫納入管制，及藉由檢視議會墊付案確認等方式改善，惟仍有年度進行中新增應列管之計畫漏未納管之情事，顯示現行列管機制仍欠周妥，經建請研謀改善。據復：已於115年4月21日修訂「澎湖縣政府個案計畫管制評核作業要點」，增修未提送列管者相關議處機制，加強敦促各單位主動提報計畫列管，並持續透過檢視縣議會通過之墊付案、政府採購網招決標公告等管道，積極確認重大建設計畫納管情形。

##### 2.辦理吉貝村道路改善工程，提升觀光遊憩品質，惟間有施工進度延宕，或監造單位未覈實填報監造報表等情：該府為提升白沙鄉吉貝村道路與人行空間品質，辦理「白沙鄉吉貝村生活暨文化道路改善工程」，經委託設計監造廠商設計後辦理工程招標，於113年12月19日決標，金額為4,038萬元。施工廠商於114年1月7日開工（預定完工日為114年7月24日），因受東北季風影響，載運機具及材料之平臺船無法行駛，開工當日即申報停工，至114年3月20日始復工；嗣又分別受颱風、降雨及土石方堆置等影響，該府將預定完工日延至114年11月26日。惟至本室115年4月調查期間，該工程已逾契約履約期限仍未完工，且於115年4月2日停工辦理工程變更設計中，惟該府迄未依約查明並計罰廠商遲延履約責任。又委託設計監造廠商依約定期填送監造報表，其中115年3月28日之監造報表記載預定及實際進度均為100％，顯示當日整體工程應已完成，然其4月2日之報表仍持續記載有施作項目，顯示設計監造廠商未落實填載監造報表，經函請檢討改善。據復：將於工程結案前釐清工期，並依約檢討監造廠商未落實記載監造報表之疏失責任。

##### 3.為分擔前往濱海景點之交通車流，規劃新闢道路，惟辦理道路定線套繪等前置作業未確實掌握，致工程遲至115年3月始完成發包作業，延宕計畫執行期程：該府為分擔鄉道澎20線進入社區之交通流量，便利遊客前往隘門沙灘及林投公園等濱海景點，規劃自縣道204號起至鄉道澎20線間新闢1條15公尺寬道路，於111年6月間函報「澎20線鄉道新闢工程」計畫書，向交通部申請納入「生活圈道路交通系統建設計畫」補助；同時自籌經費265萬餘元，於111年7月間委外辦理設計監造技術服務，以協助辦理道路放樣測量、爭取中央補助、撰寫徵收計畫書及辦理工程細部設計等前置作業。案經交通部於112年11月27日核定上開計畫總經費1億9,801萬餘元，該府雖提前辦理計畫前置階段之定線測量、用地取得及書圖審查等工程推動之關鍵要徑，然未確實管控前置作業執行進度，於113年1月取得道路定線套繪圖並辦理用地公聽會後，遲至114年2月始核定細部設計預算書圖，復因提報交通部公路局審議及修正作業，遲至115年2月9日始辦理工程招標，至115年3月17日始以1億2,220萬元決標，工程發包進度較原計畫預定期程落後逾2年1個月，經函請檢討改善。據復：工程已於115年5月15日開工，預計於116年10月完工，將積極督促廠商施工，以確保工程如期如質完成。

##### （二十七）為馬公市整體都市發展，推動澎防部莒光營區遷建及後續開發計畫，惟未妥善規劃財源，嗣因計畫終止而未能達成開發計畫效益；又以代墊遷建計畫購地經費，歷時9年餘未獲軍方撥還，徒增利息負擔且土地長期閒置未有效利用，亟待檢討改善。

圖16　澎防部（莒光營區）遷建用地區位及範圍

資料來源：整理自「澎防部（莒光營區）遷建用地規劃及開發作業」工作計畫書。

該府為馬公市整體都市發展，開發馬公市觀音亭周邊之帶狀海岸線腹地，推動陸軍澎湖防衛指揮部（下稱澎防部）莒光營區遷建計畫，預計將澎防部莒光營區遷移至拱北營區及其周邊土地，俟完成遷建後再行配合釋出莒光營區土地，供該府進行整體觀光發展使用（圖16）。經該府擬定「澎湖莒光營區再造媽宮歷史觀光城計畫」，報經行政院於103年12月27日核定為離島重大建設投資計畫。該府執行該計畫，先代國防部軍備局（下稱軍備局）墊支5億778萬餘元取得17餘公頃新址土地，產權並登記於軍備局。惟計畫執行期間，該府以該計畫已不符取回莒光營區縣有土地活化利用之原意與經濟效益，於106年5月19日向交通部提出撤銷補助計畫，同年12月26日決定相關預算不再保留執行，肇致原計畫之串連周邊景點，帶動整體觀光發展等預期效益無法達成。嗣行政院秘書長於108年8月30日函送「澎湖縣政府請助案研商會議」紀錄結論，確認遷建拱北營區，由國防部辦理澎防部遷建工程，經費以37億元為限，原則納入前瞻2.0計畫中支應，該府爰重新辦理「澎防部（莒光營區）遷建規劃審查作業」。經查該遷建計畫執行情形，核有：1.辦理澎防部遷建用地後續規劃及開發作業，未依行政院會議決議內容，與交通部溝通納入前瞻計畫事宜，儘速擬定適合之計畫類別及個案建設計畫，依前瞻基礎建設特別條例規定申請補助並獲核定，即提列墊付案辦理採購，致軍方因計畫之預算來源及分配方式未確定，遲無法提供核定之需求計畫書供該府辦理興辦事業計畫，影響計畫之推動；2.推動澎防部莒光營區遷建計畫，該府以縣款代墊協議價購拱北營區周邊土地經費，惟歷經9年餘仍未獲軍方撥還，徒增縣庫資金調借利息近5千萬元負擔，且土地自104年價購後，未能依原定遷建目的開發及使用；復因政策變更，終止委託廠商辦理澎防部遷建用地規劃開發案作業，肇致已支付委外技術服務費401萬餘元之不經濟支出等情事，經函請檢討改進。據復：1.將加強注意後續辦理重大開發案之精進措施，並借鏡本案之經驗，於後續啟動案件前，妥善規劃財源，避免規劃費用之不經濟支出；2.拱北營區於馬公市東衛段115地號等179筆土地，已於114年8月26日依規定辦竣權屬縣有之登記，並完成產籍釐正作業，由該府管理，後續將妥善規劃土地，將該區土地做有效合理之利用。

##### （二十八）實施內部審核作業，惟部分機關開立專戶存管公款及公務車輛管理間有未盡周妥情事，允宜檢討改善，以強化內部控制功能。

地方政府預算之編造、審議、成立及執行，須遵循預算法等相關規定，並按內部審核處理準則，經由收支之控制、財物處理程序之審核等，發揮內部控制功能。經查該府及所屬機關單位執行內部審核作業，核有下列事項：

1.開立專戶存管公款，惟間有部分機關帳戶未於會計報告妥適表達、或金融機構結存與帳面結存未合、或久未往來等情：該府及所屬各機關學校於公庫代理銀行開立專戶存管公款。經查收支管理情形，核有：（1）警察局以各分局及直屬隊名義開立之銀行帳戶計6戶中，5戶係存管警察局撥付各分局及直屬隊之各項事務性經費、職員出差旅費、休假補助及員工代墊款等，除各項事務性經費以預付款列帳外，其餘以款項撥付至各分局及直屬隊之銀行帳戶時即認列實支數，致相關會計科目無餘額，銀行帳戶雖有餘額，惟未檢附對帳單，並依規定編製差額解釋表，反映相關差異事項。另「馬公分局交通違規罰款專戶」1戶係為提供民眾繳納罰款之便民措施，惟餘額未透列於會計帳表或編製差額解釋表妥適表達，且未見報請該府財政處同意開戶紀錄；（2）澎湖縣湖西鄉沙港國民小學依勞動基準法設立專戶，提撥廚工退休準備金（即勞退舊制），惟該校已無廚工適用勞退舊制，且該帳戶最後交易日期（97年）迄今已逾17年未有交易紀錄，經函請檢討改善。據復：（1）警察局自115年6月起，於會計月報檢附所屬各分局及直屬隊等5個銀行帳戶對帳單（或交易明細表），並編製差額解釋表於會計報告中表達，以確實反映相關差異事項。另「馬公分局交通違規罰款專戶」帳戶將依「澎湖縣各機關學校專戶存管款項收支管理辦法」規定追補核備程序，並於相關會計帳表妥適表達；（2）已於115年5月辦理廚工退休準備金專戶之銷戶。

##### 2.設置公務車輛，惟部分機關公務車輛管理未臻周妥：該府及所屬機關與所管營業基金為行政業務需求並確保公務活動順利進行，設置公務車輛。截至114年6月底止，其經管之公務車輛計有248輛（公務汽車109輛、公務機車139輛）。經查公務車輛管理情形，核有：（1）辦理公務車輛汰舊換新，惟間有未申請減徵退還貨物稅，或拍賣效益未臻理想；（2）部分機關未按月造具各種汽車每月消耗油量統計表，或消耗油量統計表格式與規定未合；（3）部分機關使用公務車輛，惟未取得派車單或未設置車歷登記卡，且相關車輛使用及保養檢修紀錄闕如或未詳實；（4）部分機關之公務車輛間有於國定假日、周休日加油之情事，尚待釐清車輛是否使用於公務用途；（5）部分機關提供公務機車供巡檢業務使用，惟部分車輛疑有長期未使用或低度利用之情形，經函請督促檢討改善。據復：已促請各局處依車輛管理手冊確實檢討改善，並加強公務車輛使用與保養檢修紀錄之登載及油料管理，以落實公務車輛管理作業；另請後續辦理公務車輛採購汰換時，允應評估報廢拍賣處分與適用減徵貨物稅規定間之效益差異，以增裕庫收。

##### （二十九）持續推動各項公共建設計畫，惟間有工程採購及施工品質管理作業未臻周延，亟待檢討改善。

該府及所屬機關為充實基礎建設，增進公共服務品質，推動各項工程建設計畫。經運用工程會建置之政府電子採購網查詢該府及所屬機關於114年度決標之工程採購案件計有188件，預算金額22億4,899萬餘元，決標金額21億1,783萬餘元。經抽查各項工程採購案件結果，核有規劃設計、招決標、履約管理、驗收結算等方面，存有各項缺失（表45），經分別函請各該機關檢討改善。據復：已就缺失事項查明依約妥處或辦理改善，並研謀周妥措施，避免類似缺失發生。

| ##### 表45 114年度各機關辦理採購案件缺失態樣 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 類別 | 缺失態樣 | 標案名稱 |
| 規劃設計方面 | 1.工程拆除有價物料之變賣收入逕行折抵工程款，未編入預算繳庫。 | 澎湖縣歷史建築尖山顯濟殿修復工程、馬公分局沙港派出所興建工程、澎湖縣望安鄉將軍衛生所重建工程 |
|  | 2.材料抽（檢）驗費用未單獨量化編列。 | 澎湖縣歷史建築尖山顯濟殿修復工程、馬公分局沙港派出所興建工程 |
|  | 3.部分工項採按月計費編列費用，惟與契約工期計價結果未合。 | 馬公分局沙港派出所興建工程 |
|  | 4.部分契約工項有溢計數量情事。 | 澎湖縣馬公市區樹德路及議會周邊人行空間改善工程 |
| 招決標方面 | 1.前置作業評估未確實及預算編列未符市場行情，致多次流標，延宕計畫期程。 | 澎湖縣湖西鄉立圖書館興建計畫工程 |
|  | 2.技術服務契約所訂廠商履約價金給付費率與決標紀錄載列費率有間。 | 澎湖縣望安鄉將軍衛生所辦公廳舍重建工程委託規劃設計監造技術服務 |

表45　114年度各機關辦理採購案件缺失態樣（續）

| 類別 | 缺失態樣 | 標案名稱 |
| --- | --- | --- |
| 履約管理方面 | 1.得標廠商逾期繳交履約保證金。 | 澎湖縣歷史建築尖山顯濟殿修復工程 |
|  | 2.未有效控管發包及工程進度，致延誤計畫期程。 | 澎湖縣馬公市區樹德路及議會周邊人行空間改善工程 |
|  | 3.部分施作項目與契約圖說規定不符。 | 澎湖縣歷史建築尖山顯濟殿修復工程、澎湖縣馬公市區樹德路及議會周邊人行空間改善工程、馬公分局沙港派出所興建工程 |
|  | 4.未覈實審核施工廠商所送施工日誌。 | 澎湖縣馬公市區樹德路及議會周邊人行空間改善工程 |
|  | 5.廠商提報計畫書未獲審查核定前即進場施工。 | 澎湖縣湖西鄉立圖書館興建計畫工程 |
|  | 6.部分工程項目未依契約規定覈實辦理估驗計價。 | 馬公分局沙港派出所興建工程、澎湖縣馬公地區機關及學校污水下水道用戶接管工程（114年度後續擴充） |
|  | 7.因可歸責廠商事由終止契約，惟未檢討其疏失責任。 | 澎湖縣望安鄉將軍衛生所重建工程 |
|  | 8.監造單位核派之監造人員資格與契約規定不符。 | 湖西鄉立圖書館興建計畫規劃設計監造委託技術服務案 |
|  | 9.設計及監造服務費計價之營業稅計算基礎與規定未合。 | 澎湖縣馬公（含雙湖園）地區污水下水道系統第二期工程、澎湖縣馬公地區機關及學校污水下水道用戶接管工程、澎湖縣馬公地區機關及學校污水下水道用戶接管工程（114年度後續擴充）之委託設計監造技術服務 |
| 驗收結算方面 | 原工程終止契約結算，接續工程部分工項涉有重複編列原工程結算時已價購材料。 | 澎湖縣望安鄉將軍衛生所重建工程 |
| 資料來源：本室自行整理。 |  |  |

六、113年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於113年度審核報告內列重要審核意見32項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者4項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者計28項（表46），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見4項通知檢討改善。

表46  113年度審核報告所列縣政府主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| （一）訂定計畫管制評核要點，加強督導計畫執行，惟歷年均有重要建設計畫漏納列管、部分重大公共建設案件之管考未能發掘問題癥結，且跨年度執行計畫未能逐年納入考評獎懲，恐衍生預算執行延宕風險及施政效能無法有效提升等情，允宜研謀善策，完善計畫控管作業，俾順利重要建設計畫之推動。 | 因重大公共工程預算資源配置仍待改善，業再研提審核意見詳「六、重要審核意見（九）」。 |
| （二）持續推動開源措施，惟自籌財源短缺，且規費開徵、應收罰鍰催繳、補助款之爭取，仍待積極研謀改善，俾有效挹注財源，持續穩健財政狀況。 | 因開源措施改善情形仍待改善，業再研提審核意見詳「六、重要審核意見（八）」。 |
| （三）推動各項社會福利措施，允宜衡酌財政負擔情形，適時檢討各項超過一致標準社會福利支出措施之適正性與優先性，審慎研議發放條件及標準之限縮方式，以兼顧財政永續穩健。 | 因超過一致標準社會福利支出情形仍待改善，業再研提審核意見詳「六、重要審核意見（五）」。 |
| （四）推動各項公共建設計畫，惟間有採購及施工品質管理作業未臻周延，亟待檢討改善。 | 因採購過程存有各項缺失仍待改善，業再研提審核意見詳「六、重要審核意見（二十九）」。 |

表46  113年度審核報告所列縣政府主管重要審核意見覆核辦理情形（續）

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）公告實施澎湖縣國土計畫，惟農變建及過去鄉村地區無完善道路規劃，存有巷弄狹小、救災不易情形；銀合歡迅速擴散，影響土地利用及生態平衡等，允宜妥謀善策因應，以呼應建構安全、有序及和諧之國土永續發展目標。 |  |
| （二）辦理老人照護服務，並推展多元性在地老化服務模式，使長者能獲得妥善照顧與幫助，惟布建日照中心、設立家庭托顧據點、家庭照顧者支持中心、長者參與長青學苑課程及高齡志工服務等業務，仍有改善空間，以滿足老人照護服務之政策目的。 |  |
| （三）訂定自治條例及設置公有收容處理場所管理轄內營建剩餘土石方，惟各場所收容數量趨近飽和，且因相關規章制度、清運過程、設施及管理未盡周延，不利政府機關監督及管理，恐衍生土石方違規堆置及影響公共工程進度之風險，允宜妥謀善策，以提升管理效能及工程進度之執行。 |  |
| （四）提供勞工培訓專業技能課程提升就業競爭力，惟訓後就業穩定度偏低，照顧服務員未來人力需求仍高，影響勞動市場供需，允宜以循證決策模式，透過大數據通盤檢討問題癥結，研謀善策發揮訓用合一成效，滿足民眾需求並改善生活。 |  |
| （五）持續擴充市區汽車客運路線便利民行，惟未檢討汽車運輸業合理營運成本及建立相應管理規章，影響經營者財務規劃與營運，允宜妥謀善策，以利客運業者穩健經營發展。 |  |
| （六）為有效管理運用公益彩券盈餘分配款，每年依規召開會議，惟間有管理委員出席比率偏低、布建脆弱兒童保護區域未盡普及等情，允宜研謀善策因應，俾增進公益彩券盈餘分配之運用，以提升運用成效。 |  |
| （七）建設「低碳島嶼．樂活澎湖」之城鄉永續發展目標，並編製永續發展自願檢視報告，惟尚未設置委員會並聘（派）委員及召開會議，且各項計畫執行仍未周延，允宜妥謀措施辦理，以達永續發展目標。 |  |
| （八）維護公有路燈夜間照明品質及交通安全，惟尚未訂定相關維護與管理規定，又列管作業未盡周延，且部分路燈未採用節能燈具，允宜檢討改善，並逐年汰換高耗能燈具，以提升管理效能及減少碳排放量。 |  |
| （九）制定挖掘管理自治條例並建置挖掘管理系統，惟相關規章、系統功能、收費及道路挖掘作業管理仍未周延，允宜研謀改善，完善道路挖掘作業，維護道路通暢與品質。 |  |
| （十）推動公路公共運輸服務，惟TPASS通勤月票及幸福巴士等計畫執行，與市區汽車客運業評鑑制度運作情形等，仍未盡周延，允宜通盤檢討問題癥結研謀善策，改善公路公共運輸經營環境及服務品質，發揮計畫執行效益。 |  |
| （十一）為提升人行環境品質，設置人行道及辦理道路障礙排除，惟市區人行道違規停車及遭占用問題仍未改善；中正路人行道桌椅劃設區管理法源未適時修正，復未落實管理及未建立督導機制，允宜檢討改進，俾打造安全無礙通行環境。 |  |

表46  113年度審核報告所列縣政府主管重要審核意見覆核辦理情形（續）

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| （十二）因應偏遠地區學校教育特性及需求，積極改善師資結構及教學環境，惟辦理教師借調、教育視導、區域教育資源中心設立等，仍有未臻周妥情事，允宜研謀善策，以提供優質教育環境。 |  |
| （十三）辦理國中小學生學習扶助及推動篩選測驗與國中教育會考結果，仍未盡理想，允宜探究各項學習測驗成績未佳原因並研謀改善，以提升學習效能，縮短學力落差。 |  |
| （十四）辦理道路使用費徵收作業，惟部分管線機構未覈實申報數量及使用費，復未向管線機構計收道路使用費，欠缺監督及管理與委託審理機制，允宜善用公共設施管線圖資及完備委託審理機制，以強化道路使用費徵收作業。 |  |
| （十五）辦理學校老舊廁所整修工程，提供師生安全舒適如廁場所，惟其採購及履約管理作業未盡周妥，允宜研謀善策，營造優質教育環境。 |  |
| （十六）為改善城鄉環境，提升景觀意象，辦理城鎮之心工程計畫，惟部分計畫因後續營運維護不佳或周邊計畫未能完成、施作與計畫規劃範圍不符、未依財物分類規定登帳等，致減損或未能達成預期成效，允宜檢討改善，俾發揮計畫整體效益。 |  |
| （十七）爭取中央一般性補助款推動各項施政，惟部分面向考核成績及計畫推動與預算執行仍待提升或改善，俾發揮補助經費成效。 |  |
| （十八）為帶動觀光經濟發展並提升土地利用效能，辦理非公用土地多元開發利用及管理活化，惟BOT案廠商未依約繳交保證金及權利金，且工程爭議尚待解決，致影響後續開發；閒置土地處理成效有限或部分列管閒置土地疑有遭占用等情，允宜研謀改善，以維護政府權益及增進土地運用效益。 |  |
| （十九）推動建置澎湖低碳島專案計畫，辦理經管房舍標租設置太陽光電發電系統，惟出租作業要點久未檢討修訂，且間有實際執行與規定未合情事，允宜研謀改善。 |  |
| （二十）輔導及管理露營場，確保消費者權益，訂定管理要點，惟該管理要點之內容未盡周延，允宜檢討改善。 |  |
| （二十一）執行外籍勞工業務管理及查察，間有未於期限內訪查或檢查，及部分雇主未善盡提撥勞工退休準備金義務等，允宜檢討改善，俾強化外籍勞工管理作業，保障外國人勞動權益。 |  |
| （二十二）提升校園安全防護機制並與警政單位建構聯繫平臺，惟部分學校未繪製學校危險地圖、校園進出口無監視器或監視器未能正常運作，允宜檢討改善，以確保校園師生安全。 |  |
| （二十三）學校設置教育儲蓄戶協助經濟弱勢學生，惟運用情形尚有改善空間、或接受外界捐贈款項未定期辦理公開徵信等情，允宜研謀改進，以協助經濟弱勢學生就學，促進社會公益。 |  |
| （二十四）辦理四維路以北農業區第一期整體開發案，惟整體開發案歷經15年餘，仍未完成；辦理光榮地區（公五、公六）區段徵收計畫，對於配餘地標脫評估過於樂觀，又未研議採行多元土地利用管道，致配餘地去化緩慢，6成7面積仍閒置中，復標售收入不足以償還債務，增加利息費用1,525萬餘元，允宜研謀改善。 |  |

表46  113年度審核報告所列縣政府主管重要審核意見覆核辦理情形（續）

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| （二十五）為維護代表會辦公及洽公民眾安全，辦理七美代表會重建工程計畫，惟七美鄉公所及縣政府代辦時，未覈實督促設計廠商依市場行情合理編列工程預算，仍上網公告招標，致多次招標流標，影響計畫期程；且未規劃編列進駐新辦公廳舍所需裝修及設置設備經費並妥為籌措財源，致代表會人員預計於114年底前仍無法進駐議事及辦公，已完成之建築空置，允宜檢討改善。 |  |
| （二十六）實施內部審核作業，惟部分機關會計檔案移交及保管與財產帳務處理等未盡周妥，允宜檢討改善，以強化內部控制功能。 |  |
| （二十七）設置宿舍照顧員工生活，惟設施使用、制度規章及檢查盤點作業間有未盡周妥情事，允宜檢討改善。 |  |
| （二十八）興建社會住宅改善民眾居住需求，惟住宅興建工程之設計與施工履約管理未盡周延，允宜檢討改善以提升工程品質。 |  |

參、農漁局主管

農漁局主管計有公務機關3個，縣營事業單位1個，各該單位決算及附屬單位決算營業部分執行之審核情形如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

一、單位決算部分

農漁局主管包括農漁局、家畜疾病防治所及林務公園管理所等3個機關，掌理澎湖縣農業、林務、漁業、畜牧、生態保育、動物防疫與衛生管理等業務。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫11項，下分工作計畫22項，包括海洋資源復育、農、畜、漁產推廣輔導、生態保育、家畜防疫、林政管理等重要施政項目，其中已執行完成者14項，尚在執行者8項，主要係家畜疾病防治所動物防疫保護中心興建計畫、菜園重要濕地（地方級）雙湖園景觀改善計畫及農村再生執行計畫等尚在辦理中，須保留繼續執行。

農漁局為解決廢棄蚵殼衍生之環境衛生問題，先輔導白沙鄉公所於109年度設立全國首座蚵殼暫置場，解決該鄉隨意堆棄之廢棄蚵殼，並將原堆置蚵殼區域綠美化為公園，嗣後該經驗成功複製於馬公市及西嶼鄉，清除40年來積累8千餘立方公尺廢棄蚵殼。另與臺北科技大學合作，提供澎湖廢蚵殼研發無機聚合高壓貝殼磚，並獲得國際循環經濟標章－搖籃到搖籃（Cradle to Cradle）銅級認證，減碳效益較使用傳統水泥建材提升40％至80％，並於馬公國中設置示範基地；及與農業部水產試驗所澎湖漁業生物研究中心合作，運用其設置澎湖首座牡蠣殼資源化處理設備，加強在地處理及循環再利用量能每年約700公噸，並辦理廢棄蚵殼標售，113及114年度標售2,000及1,600公噸，由去化再利用廠商將廢棄蚵殼運往臺灣循環再利用，建立綠色循環經濟模式，展現行政機關創新精神及行政能力。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數2億2,854萬餘元，經追加預算1,419萬餘元，追減預算3,636萬餘元，合計2億638萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億5,185萬餘元，應收保留數4,267萬餘元，主要係中央補助款依計畫執行進度核撥；合計決算審定數為1億9,453萬餘元，較預算減少1,184萬餘元（5.74％），主要係中央補助計畫依實際辦理結果核撥。

2.以前年度歲入轉入數計1,251萬餘元，決算審核結果，審定實現數595萬餘元（47.56％）；應收保留數656萬餘元（52.44％），主要係中央補助款依計畫執行進度核撥。

3.歲出原編列預算數5億5,924萬元，經追加預算4,820萬餘元，追減預算4,793萬餘元，並因漁業永續經營建設－澎湖縣海洋產業計畫等事由，經動支第二預備金13萬餘元，合計5億5,964萬元，決算審核結果，審定實現數4億3,738萬餘元（78.15％），應付保留數5,221萬餘元（9.33％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為4億8,960萬餘元，預算賸餘7,003萬餘元（12.51％），主要係林務公園管理所青青草園環境維護僱用人數較預計減少，相關費用隨減，及世界地質公園國際研討會計畫未獲補助致未執行之賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計7,656萬餘元，決算審核結果，審定實現數4,399萬餘元（57.46％）；減免（註銷）數1,335元（0.00％），係林務公園管理所隘門文教館沙坑遊戲場設置工程執行結餘；應付保留數3,257萬餘元（42.54％），係澎湖縣七美鄉製冰廠興建工程尚在執行中，須繼續保留執行。

二、附屬單位決算營業部分

農漁局主管僅澎湖縣肉品市場股份有限公司1個單位。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

營運計畫主要有機械化電動屠宰、場地使用、毛豬集運及評級費等4項，實施結果，均未達預計目標，主要係肉品販售量減少，豬隻屠宰數量隨減所致。

（二）盈虧之審定

決算審核結果，審定本期淨損為55萬餘元，較預算淨損40萬元，增加15萬餘元，約39.29％，主要係毛豬交易量減少致營業收入隨減。

三、重要審核意見

（一）澎湖休憩園區提供民眾觀光、休憩及運動優質場域，深具申請環境教育場域認證之發展潛力，惟園區內部分樹木無樹牌、或解說牌損壞、或銀合歡蔓生、或沿海造林帶部分苗木有枯萎折損等情，允宜研謀改善，並評估申請認證環境教育設施場所之可行性，以提供民眾更優質場域。

臺灣永續發展目標之核心目標15，揭櫫保育及永續利用陸域生態系，以確保生物多樣性，並防止土地劣化。澎湖縣林務公園管理所為有效提升澎湖地區整體生態、休閒、景觀、觀光、防災等效益，持續於澎湖縣第五期（108至111年）、第六期（112至115年）離島綜合建設實施方案辦理「加強澎湖造林景觀多樣性及城市綠廊景觀營造計畫」（下稱造林及城市綠廊景觀營造計畫），逐年推動造林地、公園綠地及重要路口等之綠美化景觀營造，提供民眾觀光、休憩及運動優質場域，112至114年度獲農業部核定計畫經費6,000萬元，累計執行數5,733萬餘元，執行率95.56％。經查計畫執行情形，核有下列事項：

表1　截至115年3月底止縣內環境教育設施場所

| 設施場所名稱 | 地址 | 申請單位 | 核准日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 澎湖南寮環境教育園區 | 湖西鄉南寮村121－5號 | 澎湖縣湖西鄉南寮社區發展協會 | 112年 5月15日 |
| 澎湖縣水產種苗繁殖場 | 馬公市嵵裡里66－6號 | 澎湖縣水產種苗繁殖場 | 112年 11月6日 |
| 馬公海水淡化廠環境教育園區 | 馬公市烏崁里310號 | 台灣自來水公司第七區管理處 | 113年 10月1日 |
| 雙湖園水資源回收中心 | 馬公市菜園160號 | 業興環境科技股份有限公司 | 113年 10月30日 |
| 澎湖吉貝石滬文化館 | 白沙鄉吉貝村182－2號 | 澎湖國家風景區管理處 | 113年 12月29日 |

資料來源：整理自環境部國家環境研究院網站。

1.建構兼具生態與觀光遊憩等多功能休憩園區，深具環境教育場域認證之發展潛力，允宜評估申請認證之可行性，以提供民眾環境教育優質服務：澎湖休憩園區（下稱休憩園區）為澎湖最大的生態公園，園區內綠意盎然，硬體設施逐漸完善，發展目標將朝兼具生態、綠能、低碳、環保、教育與觀光遊憩等多功能之大型自然生態園區，提供民眾能悠閒體驗澎湖自然生態景觀。據澎湖縣第五期離島綜合建設實施方案之造林及城市綠廊景觀營造計畫，亦以休憩園區為澎湖少見之大型森林公園，園區內兼有森林、綠地、水域、景觀休憩區、苗圃等多功能區域，獨具特色，極具發展成為環境教育場域之潛力，並將改善休憩園區軟硬體資源，申請認證環境教育設施場所列為執行策略及方法。截至115年3月31日止，澎湖縣轄內環境教育設施場所計有澎湖南寮環境教育園區等5處（表1），尚未含休憩園區。又經查詢澎湖縣政府全球資訊網/縣政館/建設軌跡，發現110年度造林及城市綠廊景觀營造計畫列為「執行中計畫」，係因計畫於111年度申請環境教育場域認證致未結案。又該所於澎湖縣第六期離島綜合建設實施方案，112至114年度提出之造林及城市綠廊景觀營造計畫，持續推動喬（灌）木栽植及培育、養護綠帶、環境教育培訓及導覽解說，以促進澎湖綠廊道之建構及營建等，並充分利用在地綠色資源如雙湖園水資源回收中心之再生水利用等，極具發展成為環境教育場域之潛力，經建請評估申請認證環境教育設施場所之可行性，以提供民眾、機關或學校環境教育優質服務。據復：休憩園區已結合雙湖園水資源回收中心，將處理後之再生水有效用於園區植栽澆灌及景觀蓄水，並於園內推動季節性花海、林相整理，營造豐富景觀及生物棲地環境，具備環境教育場域所需條件，規劃諮詢退休教職人員進行志工招募及培訓，俾利未來環境教育設施場所認證申請之銜接。

休憩園區部分樹木無樹牌或解說牌損壞情形

（圖片來源：本室於115年3月21日拍攝。）

2.加強培育休憩園區喬、灌木並辦理環境教育培訓課程，惟園區內部分樹木尚無樹牌、或解說牌損壞，或尚未招募志工，不利休憩園區生態保育及自然解說教育之推動：休憩園區為縣內唯一大型森林遊憩空間，可結合景觀營造及維護各類型生物棲息環境，作為澎湖地區生態保育、物種保留及環境教育中心，並於澎湖縣第五期、第六期離島綜合建設實施方案，加強培育園區內喬、灌木，有效提升休憩園區生態資源。又為提供民眾體認植樹、護樹愛林觀念，於各年度造林及城市綠廊景觀營造計畫，調查休憩園區動植物資源，提供相關生態資源資料予環境學習及生態基礎資料之建置，將「製作導覽解說資料及建置與完善園區內各解說牌、樹牌，以提供民眾自主性學習生態資源」等，列為實施方法與步驟。於109年度辦理「澎湖休憩園區環境資源調查及解說手冊、摺頁、解說牌設計案」，並於110年度更新休憩園區解說牌及樹牌。惟經本室於115年3月21日及22日派員實地勘查休憩園區解說牌及樹牌現況，發現部分樹木尚無樹牌、或部分解說牌、樹牌因時間及氣候因素而損壞。又為強化休憩園區環境教育及生態功能，提供民眾從環境中學習之場域，112至114年度計辦理9場次環境教育培訓課程，以提升人員專業知能，惟尚未招募有意願加入之志工，而環境教育工作坊成員亦僅2名，不利休憩園區生態保育及自然解說教育之推動，經建請檢討改善。據復：園區解說牌礙於戶外空間，難以掌控損壞因素，已列入定期檢查項目及適時更換，並規劃於各區域步道入口處增設樹牌，使用小型樹牌標示樹名，提供觀察點及避免園區內生物受到干擾；規劃諮詢退休教職人員進行志工招募及培訓，增加環境教育工作坊成員人數，以提升計畫執行成效及森林生態資源永續發展。

3.已訂定澎湖縣村里社區銀合歡剷除計畫申請需知，惟年度計畫書未於網站公告，不利計畫之推動：為改善銀合歡入侵問題，確保既有林地永續經營，辦理「銀合歡剷除活化計畫」，採開口合約方式辦理，114年度預算於林政管理－環境綠美化計畫項下編列150萬元執行經費。又為協助剷除社區內住宅周邊30公尺範圍內之銀合歡，辦理村里社區公私有土地銀合歡剷除及後續活化，並訂定「澎湖縣村里社區銀合歡剷除計畫申請需知」（下稱銀合歡剷除計畫申請需知），以利民眾申請，依銀合歡剷除計畫申請需知第7點注意事項規定，申請人須依申請書及同意書所列土地未來規劃項目（限綠化使用），於3年維護期間善盡管理維護責任，於維護期間未作綠化使用且未善盡管理維護事宜，須賠償銀合歡剷除及整地相關費用。為提升銀合歡剷除與活化成效，於該所網站/便民服務/表單下載，提供民眾申請書、切結書、土地代表人同意切結書、同意書等資訊，惟銀合歡剷除計畫申請需知尚未於網站公告，經建請檢討改善。據復：已將銀合歡剷除計畫申請需知公告於網站，供民眾參考運用。

雙龍潭周邊銀合歡密集情形

（圖片來源：本室於115年3月21日拍攝。）

4.休憩園區環境優雅且有豐富自然生態景觀，惟雙龍潭周邊邊坡銀合歡密集，影響生態環境：休憩園區之雙龍潭隔澎22線鄉道與軍事文化園區、天人湖相望，為造林綠化園區，面積約4公頃，有龍蟠及龍泉2座拱橋及豐富的小葉南洋杉、水黃皮等樹木生態。經本室派員於115年3月21日至雙龍潭實地勘查周邊林相，發現周邊邊坡銀合歡蔓生。按造林及城市綠廊景觀營造計畫及銀合歡剷除活化計畫，均列有銀合歡剷除工作項目，允宜檢討剷除或整理，避免影響周邊林木生長，維護園區生態環境，經建請檢討改善。據復：已納入115年度銀合歡剷除計畫，預計於115年10月辦理銀合歡剷除作業，並依相關計畫辦理後續整理，以維護園區整體生態環境。

5.運用水寶盆於環境嚴苛沿海地帶植樹造林，惟部分苗木有枯萎折損情事，允宜督促廠商依約妥處，以提升海岸造林之計畫成效：澎湖地區自然環境惡劣，年均蒸發量遠大於均降雨量，且長年有挾帶鹽霧東北季風吹襲，往例澎湖造林以木麻黃為主，且為單一種類之純林，近年來因環境氣候變遷、外來入侵植物等影響，造林成效不佳。該所為提升澎湖造林環境，以多元樹種栽植，構築自然森林生態系，辦理「113年澎湖縣里山計畫－水寶盆造林工作」，於113年3月7日與廠商簽訂勞務採購契約，工作項目係以水寶盆於馬公市鎖港地區（鎖港南段1、3、356地號）種植草海桐等13樹種10,000株，工作期限至113年12月10日。廠商依契約數量種植，並於113年11月19日完成驗收。依採購契約第2條履約標的規定，得標廠商依據「澎湖縣林務公園管理所苗木、材料及植栽綠美化工作注意事項」及「澎湖縣林務公園管理所植栽養護、驗收規定」辦理。又依「澎湖縣林務公園管理所植栽養護、驗收規定」第3、4點規定，養護期自驗收合格次日起算3年，分12次，每3個月查驗1次為原則；養護期間，乙方需經常巡視或派員依實際養護需要灌溉、整枝扶正、清除雜草、病蟲害防治，並清除植栽綠覆範圍垃圾，植栽枯萎折損，應即依原規格無償補植，死苗由乙方清運處理。該所於廠商依契約樹種栽植後，已按季於113年9月5日（秋）、114年1月21日（冬）、5月14日（春）、7月24日（夏）、10月21日（秋）及115年1月19日（冬）等6次監測水寶盆苗木生長情形。據監測調查結果，木麻黃、土沉香、欖仁、

表2　鎖港水寶盆造林地苗木存活率情形

單位：％

| 調查 樹種（註1） | 第1次 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厚葉石斑木 | 100 | 100 | － | － | － |
| 白水木 | 100 | 100 | 100 | － | － |
| 草海桐 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 |
| 台灣海桐 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 |
| 蘭嶼樹杞 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 |
| 日本女真 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |

註：1.除上述6樹種外，其餘木麻黃、土沉香、欖仁、小葉南洋杉、水黃皮、苦林盤、毛苦參等7樹種存活率100％。

2.資料來源：整理自澎湖縣林務公園管理所提供資料。

小葉南洋杉、水黃皮、苦林盤、毛苦參等7樹種存活率100％，惟厚葉石斑木及白水木於第4次及第5次監測時存活率為0，另草海桐、台灣海桐、蘭嶼樹杞及日本女真存活率介於20％至80％（表2）。經運用內政部國土測繪圖資服務雲定位查詢功能，定位本採購案（鎖港南段1、3及356地號）位置，於115年3月22日派員至各該地號實地勘查水寶盆苗木生長情形，發現部分區域植栽有枯萎折損情事，經建請檢討改善。據復：已依契約規定於養護期間每3個月勘查1次，並於自然災害過後加強巡視，及已促請廠商依契約規定辦理，以提升海岸造林之計畫成效。

（二）持續辦理友善動物保護，惟寵物犬隻登記比率、絕育率尚有改善空間；又部分地區之遊蕩犬潛存人犬衝突或遊蕩範圍擴大疑慮，且多處有餵食形成群聚情事，允宜研謀周妥措施改善，以降低社會衝突，維護動物福祉及民眾人身安全。

農業部為因應動物福利發展趨勢，持續推動友善動物保護計畫，以發展奠基科學在地化犬群管理措施，澎湖縣家畜疾病防治所配合政策，113及114年度辦理遊蕩犬管理精進措施計畫，以打造友善動物服務及控制並降低遊蕩犬數量密度為主軸，獲該部核定計畫經費201萬元及723萬餘元，辦理寵物登記及遊蕩犬族群調查暨高強度絕育等計畫。經查計畫執行情形，核有下列事項：

1.推動寵物登記業務，並將登記數列為關鍵績效指標，惟114年度犬隻登記比率尚有改善空間：動物保護法第19條規定，寵物之出生、取得、轉讓、遺失及死亡，飼主應向直轄市、縣（市）主管機關或其委託之民間機構、團體辦理登記；直轄市、縣（市）主管機關應給與登記寵物身分標示，並應植入晶片。該所為加強源頭管理，落實寵物登記及絕育推廣工作，持續辦理寵物登記業務，除於縣內各項活動加強政令宣導及鼓勵飼主積極參與外，並將寵物犬籍資料登記數列為關鍵績效指標，112至114年度目標值均為300隻。經於115年2月4日自農業部寵物登記管理資訊網（下稱寵物登記資訊網）下載全臺犬隻登記資料（資料即時更新），澎湖縣112至114年度犬隻登記分別為399隻、295隻及231隻，除112年度外，113及114年度均未達目標值，且114年度僅231隻，較112及113年度減少168隻及64隻，寵物登記業務尚有改善空間，經建請檢討改善。據復：為落實源頭管理及強化寵物登記，除透過報紙廣告、跑馬燈、電子看板、公車體廣告等多元性宣達法令資訊，以提高飼主寵物登記宣導政策外，並持續於各村里、公園綠地進行查察，以強化寵物登記管理。

2.提供民眾更便利之寵物登記作業，惟縣轄寵物登記機構未盡普及：農業部鑑於特定寵物業者中，買賣及繁殖業者如有申請成立特定寵物業登記站，可直接為其營業場內之犬貓辦理寵物登記，待寵物移轉時再至寵物登記網辦理移轉註記，可強化寵物產業之源頭流向管理機制，爰將輔導特定寵物業者成立寵物登記站，列為113年「寵物產業管理精進計畫」重要工作項目。經自寵物登記資訊網查詢縣內合法寵物業者，計有3家經營犬隻買賣，而縣轄寵物登記機構，目前僅2處。據行政院農業委員會（112年8月1日改制為農業部）108年12月出版之動物福利白皮書列載，寵物登記率提高之最大瓶頸在於飼主缺少主動登記之意願，為提升寵物登記，擴大寵物登記窗口、便利民眾辦理寵物登記，多元推動動物保護政策，經建請檢討改善。據復：為持續強化寵物源頭管理機制與普及民眾便利性，已加強輔導寵物業者協助辦理寵物登記業務，115年5月已新增1處登記機構投入服務。

3.持續宣導及辦理犬貓絕育業務，惟114年度犬隻絕育率僅3成餘，仍有提升空間：動物保護法第22條第3項規定，特定寵物飼主應為寵物絕育，但飼主向直轄市、縣（市）主管機關申報並提出繁殖管理說明後得免絕育，如有繁殖需求亦應申報，並在寵物出生後依第19條規定，植入晶片，辦理寵物登記。特定寵物業管理辦法第2條規定，適用本辦法之特定寵物種類為犬、貓。農業部為改善零撲殺政策效應下，遊蕩犬衍生議題需加速有效處理，補助各市縣辦理遊蕩犬管理精進措施計畫之目標值，113年度列已登記寵物犬貓絕育率達64％以上、114年度列有繁殖風險母犬（包括遊蕩犬/籠鍊犬/庭院犬）之絕育執行率達80％以上。該所依農業部推動友善動物保護計畫，持續宣導飼主為犬貓辦理絕育，經自寵物登記資訊網下載近10年度（105至114年度）全國及澎湖縣犬、貓登記與絕育管理情形，該期間全國犬、貓絕育率分別為58.48％

表3　105至114年度寵物登記與絕育管理情形

單位：隻、％

| 項目 地區 | 寵物 類別 | 登記數 | 除戶數 | 絕育數 | 絕育除戶數 | 絕育率 （註2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各市縣 | 犬 | 1,037,322 | 146,316 | 588,121 | 67,073 | 58.48 |
|  | 貓 | 1,118,383 | 97,883 | 878,910 | 65,563 | 79.70 |
| 澎湖縣 | 犬 | 5,242 | 1,250 | 2,688 | 498 | 54.86 |
|  | 貓 | 3,890 | 527 | 3,019 | 339 | 79.69 |
| 114年度 澎湖縣 | 犬 | 231 | 6 | 79 | 3 | 33.78 |
|  | 貓 | 675 | 7 | 514 | 3 | 76.50 |

註：1.絕育數：為查詢區間內登記且現已完成絕育數（即時更新）。

2.絕育率：（絕育數-絕育除戶數）/（登記數-除戶數）×100。

3.資料來源：整理自農業部寵物登記管理資訊網。

及79.70％。澎湖縣犬、貓絕育率分別為54.86％及79.69％，犬隻絕育率略低於全國，而貓絕育率與全國相近，惟114年度澎湖縣犬貓絕育率分別為33.78％及76.50％（表3），較10年度平均值減少21.08個及3.19個百分點，且犬隻絕育率未達「遊蕩犬管理精進措施計畫」之計畫目標，經建請檢討改善。據復：已自寵物登記管理資訊網內下載105年1月1日至115年2月4日尚未絕育之飼主及寵物資料，逐筆發送簡訊提醒飼主應為寵物辦理絕育及寵物絕育之好處，暨違反規定之罰則；另每月於有線電視活動字幕宣導寵物絕育相關訊息，期能提高家犬貓絕育率。

4.持續推動犬隻絕育計畫，惟縣內多處餵食遊蕩犬形成群聚，允宜研謀因應措施，以兼顧民眾人身安全及友善動物：該所為強化犬隻管控機制、降低遊蕩犬數量，持續加強宣導及推動犬隻絕育計畫，以降低棄犬、遊蕩犬產生。據農業部113及114年度遊蕩犬管理精進措施計畫之實施方法與步驟，熱區內無主犬隻全面清查，具人犬衝突之問題性犬隻，以捕捉移除（不回置）為原則，並疏導熱區內餵食者不再餵食，降低犬隻群聚問題。經查該所捕（拾）獲之遊蕩犬，對於有人犬衝突問題之犬隻，收容於澎湖縣流浪動物收容中心，惟據上述遊蕩犬族群調查暨高強度絕育計畫紀錄之910隻遊蕩犬出沒點位及80處餵食點等資訊，經運用地理資訊系統（QGIS）輪廓功能，以餵食點500公尺為範圍套疊遊蕩犬出沒點位，繪製遊蕩犬群聚與餵食間之關係圖資（圖1），發現計有595隻遊蕩犬係因餵食而群聚，其中以馬公市鎖港里159隻最多、東衛里68隻、

圖1　遊蕩犬出沒點位與餵食點套疊圖資

資料來源：整理自澎湖縣家畜疾病防治所提供資料。

興仁里63隻次之、山水里36隻再次之，其餘20隻（含）以上者有重光里31隻、石泉里26隻、五德里20隻。鑑於農業部推動「遊蕩犬管理精進措施計畫」核心，在於熱區劃設及高強度絕育，並以疏導熱區內餵食者不再餵食，降低犬隻群聚問題，亟待研謀因應措施，以兼顧民眾人身安全及友善動物，經建請檢討改善。據復：對於餵養者現行動物保護法尚無相關罰責，將以勸導為主並持續強化遊蕩犬絕育，又對於民眾陳情追車、追人、咬傷經濟動物及破壞農作物，一律誘捕安置於收容所，並與餵養人持續溝通，輔導其將餵養點轉移至較不具人犬衝突之區域，降低餵食對犬隻族群結構與空間移動之影響及社會衝突。

表4　114年度遊蕩犬族群調查情形

單位：隻、％

| 項目 地區 | 合計 （1+2+3） | 母犬（1） | 母犬 |  |  | 公犬（2） | 不明（3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 絕育 | 未絕育 | 絕育率 （註1） |  |  |
| 合計 | 910 | 366 | 300 | 66 | 81.97 | 510 | 34 |
| 澎南 七里 | 325 | 117 | 100 | 17 | 85.47 | 198 | 10 |
| 擴大 執行區 | 585 | 249 | 200 | 49 | 80.32 | 312 | 24 |

註：1.絕育率：（母犬絕育/母犬）×100。

2.資料來源：整理自遊蕩犬族群調查暨高強度絕育計畫期末報告。

5.高繁殖風險母犬絕育率雖已達計畫目標值，惟馬公市及湖西鄉地區出沒之遊蕩犬近千隻未妥適處理，潛存人犬衝突或遊蕩範圍擴大疑慮：農業部113及114年度補助各市縣辦理「遊蕩犬管理精進措施計畫」之計畫目標，其中114年度有繁殖風險母犬（包括遊蕩犬/籠鍊犬/庭院犬）之絕育執行率達80％以上。該所依上開計畫於114年度委託辦理遊蕩犬族群調查暨高強度絕育計畫，主要係透過系統性調查、引誘與目標性捕捉，優先完成高繁殖風險母犬絕育，以源頭減量方式有效降低幼犬出生數，逐步緩解遊蕩犬族群壓力。據遊蕩犬族群調查暨高強度絕育計畫期末報告，執行澎南七里及擴大執行區（馬公市14里、湖西鄉19村）遊蕩犬族群調查計掌握910犬隻資訊（表4）。其中澎南七里母犬117隻，初始已絕育者67隻、未絕育者50隻，經捕捉後實施絕育33隻，計絕育100隻、絕育率85.47％；另擴大執行區母犬249隻，初始已絕育者151隻、未絕育者98隻，經捕捉後實施絕育49隻，計絕育200隻、絕育率80.32％，已達80％計畫目標。然澎南七里及擴大執行區遊蕩犬隻達910隻，仍存人犬衝突、遊蕩範圍擴大等疑慮。又期末報告載述，遊蕩犬問題並非單一事件或單次處置即可解決，而係涉及族群動態、空間移動、人為餵食行為、繁殖週期與社會衝突等多重因素長期治理議題，宜以行政區或功能分區為單位，整合探索調查、個體列管、捕捉與絕育、長期監測等方式，據以建立可持續運作治理體系，經建請檢討改善。據復：已加強推動收容所犬隻減壓策略，俟澎湖縣動物保護自治條例公布後，移置政府立案之私人收容所，並以不影響收容所既有犬隻動物福利原則，持續收容遊蕩在外之犬隻；115年度持續辦理無主遊蕩犬絕育工作，並加強原案未涵蓋之區域，逐步緩解遊蕩犬族群壓力。

（三）落實動物保護政策辦理動物收容業務，惟犬隻收容、認養及其活動空間尚待研謀周妥措施，以友善動物收容環境，提升收容品質。

家畜疾病防治所為落實動物保護法規定及妥善處理流浪犬、貓，114年度編列預算數1,050萬元，持續委由廠商執行澎湖縣流浪動物收容中心管理業務等工作，實際執行數996萬元（含後續擴充249萬元），執行率94.86％。經查動物收容業務管理情形，核有下列情事：

1.辦理動物收容業務，惟部分收容區之收容空間或有不足或存有犬隻超量收容情事：動物收容處所設置組織準則第2條第2款規定，收容量係指收容處所依其可供動物活動區域面積，以每隻動物提供5平方公尺計算之可飼養數量。公立動物收容處所管理規則第13條第7款規定，收容動物之飼養管理，其欄籠舍空間應足供動物充分伸展並提供適當活動時間。經查流浪動物收容中心（舊收容場）為妥善安置遊蕩動物收容空間，將其劃分為A（有健康警訊）、B（正常犬隻）、C（治療後觀察）區等3區收容空間。經據該所提供之舊收容場平面設計圖及實地勘查，其中B區7處犬舍有13個綜合鐵籠，每籠收容空間約為7.59（2.7×2.81）至7.70（2.7×2.85）平方公尺，每籠收容犬隻4至8隻，計收容犬隻80隻，每隻犬隻活動區域介於0.96至1.90平方公尺之間，收容空間核與上開規定未合，經函請檢討改善。據復：已檢討收容空間並滾動式調整，定期依犬隻體型、習性重新分配舍房，並增設移動式狗屋。另定期盤點舊收容場使用率，倘有空餘空間，將立即進行跨區疏散，並強化推動一般健康遊蕩犬絕育後原地回置，從源頭穩定族群數量，避免無限制湧入收容所，以降低收容壓力。

2.設置流浪動物收容處所，惟尚無供犬隻活動之場所：動物收容處所設置組織準則第4條第1項規定，動物收容處所之設施，應包含動物舍、運動場、辦公室、醫療室、人道處理室、儲藏室、污水處理設施。另據臺灣動物保護行政監督聯盟公布之「2017

澎湖縣流浪動物收容中心樓層簡介

（圖片來源：本室於115年1月27日拍攝。）

全國公立動物收容所動物福利遛狗大調查」列載，約7成公立動物收容所設有動物運動場，少數公立動物收容所因尚未改建、重建，致尚無規劃給犬隻運動的戶外空間，即便所內無運動場可用，仍有多數公立動物收容所位於郊區，可運用其他空間遛狗，未來公立動物收容所規劃改建、重建時，應將動物運動場納入設計考量。經查流浪動物收容中心設有新舊2處收容處所，設施包含犬舍、貓舍、辦公室、會議室、恢復室、診療室、手術室、人道室、儲藏室等設施，惟

圖2　新舊流浪動物收容中心分布

資料來源：擷取自內政部國土測繪圖資雲。

未有運動場供動物活動空間。次查新舊犬舍間及新犬舍前方空地尚有大量空間可供多元運用（圖2），面積約為709.80及518.61平方公尺。鑑於收容所內犬隻多數為遊蕩犬，增加犬隻充足散步活動時間，除增加與人互動接觸的機會外，並能保持犬隻健康及提高親人度易於被認養，經函請檢討改善。據復：已採行相關替代方案，將新動物收容所1至3樓既有空間活化，每日排定時段，運用走道空地及2樓陽台空地進行犬隻自由活動，並邀請高中、大學學生擔任志工，利用牽繩引領犬隻於收容所附近進行散步訓練，確保犬隻每週享有固定的活動時間並兼顧犬隻與親人行為訓練，增加認養機會。

| 3.推動民眾認養動物數量已達年度施政計畫目標值，惟認養率仍低於全國平均值，且民眾不擬繼續飼養動物之數量呈上升趨勢：該所將動物認領養數列為年度施政計畫之關鍵績效指標，112至114年度目標值均為90隻。經查流浪動物收容中心最大收容量418隻動物（犬348隻、貓70隻），經自全國動物收容管理系統下載112至114年度全國動物收容所收容處理情形統計表分析，其中澎湖縣民眾認養收容動物數量分別為142隻、121隻及98隻，已達90隻之目標值，惟認養隻數占收容隻數之比率為20.52％、29.22％及16.03％，低於全國平均值59.86％、65.31％及68.35％（表5）。又 表5 全國及澎湖縣動物收容認養情形 單位：隻、％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 年度 | 區域 | 收容數（A） | 認養數（B） | 認養率 （B/A×100） |
| 112 | 全國 | 32,639 | 19,537 | 59.86 |
|  | 澎湖縣 | 692 | 142 | 20.52 |
| 113 | 全國 | 28,011 | 18,294 | 65.31 |
|  | 澎湖縣 | 414 | 121 | 29.22 |
| 114 | 全國 | 27,438 | 18,754 | 68.35 |
|  | 澎湖縣 | 611 | 98 | 16.04 |

資料來源：整理自全國動物收容管理系統。

民眾不擬繼續飼養之犬貓數量由112年度之11隻上升至114年度之25隻，且114年度在養犬隻數335隻逼近收容上限348隻，將增加收容負荷與壓力，經函請檢討改善。據復：將推動認養與動保體驗行銷活動，擴大潛在認養群體，強化犬貓篩選與社會化訓練，提升媒合成功率，並完善認養後追蹤與諮詢，以降低退養風險。另已規劃與臺灣本島地區之收容所合作，將收容犬隻運送至臺灣本島收容所，以緩解收容所犬隻收容壓力。

（四）辦理公園闢建與維護，惟部分公園用地間有遭占用，或缺乏路燈照明，或兒童遊戲場設施未完成改善等情，允宜檢討改善，以提升公園遊憩品質及民眾使用安全。

林務公園管理所為確保轄管公園附設兒童遊樂設施使用安全及提升民眾至公園遊憩品質，於114年度「林政管理－公園闢建與維護」科目項下編列預算2,774萬餘元，辦理各公園綠地廣場之公共設施改善及維護、兒童遊戲場公共設施改善等計畫。執行結果，實際執行數2,400萬餘元，執行率86.51％。經查執行情形，核有下列事項：

圖3　鎖港兒1公園用地遭占用

資料來源：整理自澎湖縣林務公園管理所提供資料。

1.經管公園用地，惟鎖港兒1公園用地間有遭占用情形：據該所提供經管之58處澎湖縣都市計畫公園清冊，經運用地理資訊系統（QGIS）套疊58處公園土地，並以Google Map街景照片輔助辨識及就地勘查，發現海堤段810地號（鎖港兒1公園）部分土地遭占用（圖3），經函請檢討改善，並清查其餘公園用地有無類此情事。據復：經測量結果，鎖港兒1公園遭占用面積計32.97平方公尺，已函請占用人儘速排除占用，在未完成排除占用前，將依規定收取占用補償金（追溯5年6,183元）。另已清查經管公園用地，查無占用使用情形。

2.辦理轄內公園照明設施維護，惟案山船公園因缺乏路燈照明，影響民眾夜間使用安全：該所為提升民眾生活環境品質及夜間使用轄內公園兒童遊戲場遊具之安全性，於114年度編列預算149萬餘元辦理轄內公園裝設LED景觀投光燈、安裝桿燈燈具、

案山船公園路燈設置現況

（圖片來源：本室於115年3月17日拍攝。）

底盤、管線及水電設備工程等項目。經本室派員至該所列管之公園實地勘查夜間照明情形，發現馬公市案山船公園兒童遊戲區左右兩側已設置路燈，惟緊鄰之體健器材區因缺乏路燈照明，顯有昏暗影響安全情事。鑑於提升公園夜間照明度，可消除公園死角，亦可增加民眾於夜間使用之安全性，經函請檢討改善。據復：已派員至案山船公園現場勘查後，於既有燈桿上加裝LED景觀投光燈，提升公園夜間照明度，建構更完善之夜間休閒環境。

| 表6 辦理兒童遊戲場檢驗情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 公園兒童遊戲場 | 檢驗日期 | 檢驗結果 |
| 1 | 千禧公園 | 111/12/28 | 符合 |
| 2 | 光華社區共融式遊具 | 112/03/22 |  |
| 3 | 鼎灣文創園區 | 112/03/22 |  |
| 4 | 茂林園兒童遊戲場 | 113/02/05 |  |
| 5 | 澎湖休憩園區 | 114/01/19 |  |
| 6 | 鎖港公1公園 | 114/01/19 |  |
| 7 | 公兒5公園 | 114/05/20 |  |
| 8 | 兒1公園兒童遊戲場 | 114/05/21 |  |
| 9 | 案山船公園 | 114/05/21 |  |
| 10 | 隘門文教館沙坑遊戲場 | 114/09/01 |  |
| 11 | 觀音亭園區 | 114/08/06 | 不符合 |
| 12 | 通梁社區公園 | 114/09/22 |  |
| 13 | 山水社區共融式遊具 | 114/09/22 |  |
| 資料來源：整理自澎湖縣林務公園管理所提供資料。 |  |  |  |

3.辦理兒童遊戲場檢驗及自主檢查，以維護兒童於公園內遊戲安全，惟部分檢驗不合格之遊戲場尚未完成改善：該所轄管公園兒童遊戲場計有13處（表6），114年間計辦理序號5至13等9處兒童遊戲場檢驗，其中觀音亭園區、通梁社區公園及山水社區共融式遊具等3處檢驗不合格。又上述3處兒童遊戲場設施該所再於115年2月23日及2月26日辦理自主檢查結果，分別列有觀音亭園區彈跳蹦床鋼絲外露、通梁社區公園及山水社區共融式遊具設施均有多處突出點等缺失，惟截至查核日止（115年3月17日），3處不合格之兒童遊戲場未完成改善卻仍開放使用；另千禧公園兒童遊戲場於114年12月28日已屆3年檢驗期限，均經函請檢討改善。據復：山水社區共融式遊具、通梁社區公園、觀音亭園區等3處兒童遊戲場，已完成設施改善及檢驗，並取得符合兒童遊戲場規範標準之檢驗報告。另千禧公園已完成設施改善及檢驗並取得檢驗報告。

四、113年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於113年度審核報告內列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表7）。

表7　113年度審核報告所列農漁局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）持續推動海洋生態維護相關計畫，惟間有放流種類過於集中、珊瑚棲息環境面臨衝擊、漁業限制公告及稽查取締作業未盡周妥等情，允宜以永續發展思維建構海洋生態維護發展策略，以落實保育及永續海洋資源。 |  |
| （二）協助漁民創造收益，輔導扶植養殖漁業，惟間有推廣方式未盡多元、水產上市前未辦理檢驗等情，允宜研謀改善，以提升計畫執行效益。 |  |
| （三）發展澎湖丁香魚特色產業，惟過度利用致產量已急速下降，允宜研議劃設禁漁區、或禁漁保護區、或調整禁漁期之可行性，並輔導協助漁業人落實填報漁獲資訊，以永續漁業資源及作為漁業政策參據。 |  |
| （四）受屠宰家畜頭數漸趨減少影響，肉品市場公司採行降低資本支出及提高屠宰費用策略，期達收支平衡目標，惟該等經營模式恐不利公司及產業長期發展，允宜研謀善策，俾確保公司永續經營。 |  |

肆、財政處主管

財政處主管僅澎湖縣澎湖地政事務所1個機關，掌理澎湖縣公私有土地及建物登記、測量、地目變更勘查、地籍圖冊謄本抄錄、地籍、地權、地價、地用管理等業務。茲將114年度決算審核結果說明如次（公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫5項，包括辦理土地及建物所有權登記、地籍異動管理、地籍圖重測工作及土地現值公告等重要施政項目，均已執行完成。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數2,876萬餘元，決算審核結果，審定實現數3,152萬餘元，較預算增加275萬餘元（9.59％），主要係土地建物所有權移轉登記、測量及鑑界案件增加，致規費收入較預計增加。

2.歲出原編列預算數7,445萬餘元，經追加預算74萬餘元，並因進用約用人員協助辦公室環境清潔及公文傳遞等事由，經動支第二預備金43萬餘元，合計7,563萬餘元，決算審核結果，審定實現數6,728萬餘元（88.97％），決算審定數為6,728萬餘元，預算賸餘834萬餘元（11.03％），主要係實際進用員額較預計減少之人事費賸餘。

伍、稅務局主管

稅務局主管僅稅務局1個機關，掌理地方各項稅捐稽徵業務。茲將114年度決算審核結果說明如次（公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫9項，包括各項地方稅捐稽徵、稅務資料處理、充實稽徵設備等重要施政項目，均已執行完成。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數3億9,563萬餘元，決算審核結果，審定實現數3億5,925萬餘元，較預算減少3,638萬餘元（9.20％），主要係土地增值稅較預計減少所致。

2.以前年度歲入轉入數計135萬餘元，決算審核結果，審定實現數120萬餘元（88.57％）；減免（註銷）數15萬餘元（11.43％），係應收行政罰鍰列帳已逾4年，依決算法第7條規定免予編列。

3.歲出原編列預算數8,858萬餘元，經追加預算136萬餘元，追減預算146萬餘元，合計8,848萬餘元，決算審核結果，審定實現數8,349萬餘元（94.36％），決算審定數為8,349萬餘元，預算賸餘499萬餘元（5.64％），主要係實際進用員額較預計減少之人事費賸餘。

（三）重要審核意見

辦理房屋稅及土地稅稅籍清查，間有土地增值稅不課徵案件列管未臻周延、稅籍資料異常未更新及部分建物未核課房屋稅與地價稅等情，允宜研謀改善，並強化跨機關資料勾稽機制，俾確保賦稅徵課正確性及維護租稅公平。

##### 該局為健全稅籍資料及維護租稅公平，依相關法令規定及財政部訂頒維護租稅公平重點工作計畫之細部作業計畫，定期清查轄屬課稅主體稅籍資料之正確性，並運用財政部財政資訊中心相關資料勾稽查核及補徵稅款。經查執行情形，核有下列事項：

##### （1）部分農地核准不課徵土地增值稅後未作農業使用：依農業發展條例第37條第3項規定，不課徵土地增值稅之土地承受人於其具有土地所有權之期間內，曾經有關機關查獲該土地未作農業使用且未在有關機關所令期限內恢復作農業使用，或雖在有關機關所令期限內已恢復作農業使用而再有未作農業使用情事者，於再移轉時應課徵土地增值稅。同條例第39條規定，依規定申請不課徵土地增值稅者，應檢具農業用地作農業使用證明書，向該管稅捐稽徵機關辦理。同條例第40條規定，作農業使用之農業用地，經核准不課徵土地增值稅者，縣（市）主管機關應會同有關機關定期檢查或抽查並予列管；如有未依法作農業使用之情事者，除依本條例有關規定課徵或追繳應納稅賦外，並依本條例第69條第1項規定，依區域計畫法或都市計畫法處理。近年媒體報導，屢見土地所有人將原申請作農業使用之農業用地，實際變更為非農業用途，如鋪設水泥地面、設置鐵皮構造物、闢建工廠等情形，致農地非作農業利用，除影響農地資源合理利用，亦可能產生未依規定課徵土地增值稅等稅賦情形。經以該局截至114年底止之「土地增值稅管制明細檔」中，土地使用情形為「農地不課徵」者，套疊地籍圖及自內政部國土測繪中心下載之「111至112年國土利用現況調查成果數值資料檔」屬建築利用土地類作非農業用途使用區域，再排除農漁局提供「110至114年度澎湖縣農業用地依農業發展條例第39條申請賦稅減免優惠案件定期檢查（抽查）名單」檢查結果不符合者，疑有110至114年間核准農地不課徵土地增值稅後非作農業使用者計77筆，經函請研謀改善。據復：45筆維持農地核准不課徵土地增值稅註記列管；2筆於114年度農地清查符合農用案件；其餘30筆未變更使用編定之農地核准不課徵土地增值稅土地，將列冊通報農業主管機關清查，以確認是否違規，並以「農地不課徵違反規定」註記列管。

##### （2）部分農變建案件之地價稅及房屋稅稅籍資料或未更新，或土地已有建物或作道路使用，惟仍課徵或免徵田賦，或疑似違規使用等情：土地稅法第14條規定：「已規定地價之土地，除依第二十二條規定課徵田賦者外，應課徵地價稅。」經以澎湖地政事務所截至114年底止之土地參考資訊檔、建物標示部資料及土地標示部資料，與該局截至114年底止之房屋稅課稅主檔、房屋坐落檔、稅籍土地標示檔及地價稅稅地種類檔等資料，暨澎湖縣政府110至114年間核發之建造執照及使用執照資料，進行資料分析，並篩選其中稅地種類為地價稅減免、課徵或免徵田賦（代號為0、7、8及9）者，再輔以內政部地政司地籍圖資系統、Google Map及歐盟哥白尼計畫哨兵2號（下稱哨兵2號）等衛星影像檢視結果，計有14筆房屋稅稅籍土地標示及22筆地價稅稅地種類代號資料異常或未更新；另35筆土地已有建物或作道路使用，惟仍課徵或免徵田賦，或疑似違規使用等情，經函請研謀改善。據復：已查明並釐正14筆房屋稅稅籍土地標示及22筆地價稅稅地種類代號，其中10筆土地改按一般稅率課徵地價稅，增加稅額352元，12筆符合土地稅減免規則第9條規定，免課徵地價稅；35筆土地均已釐正稅籍資料，其中33筆改按一般稅率課徵地價稅，增加稅額2,435元，2筆符合土地稅減免規則第9條規定，免課徵地價稅。

##### （3）部分建物未核課房屋稅及其坐落土地未改課地價稅，且部分農牧用地違規使用情形未列入清查作業：土地稅法第10條第1項規定，所稱農業用地，指非都市土地或都市土地農業區、保護區範圍內土地，依法供下列使用者︰一、供農作、森林、養殖、畜牧及保育使用者。二、供與農業經營不可分離之農舍、畜禽舍、倉儲設備、曬場、集貨場、農路、灌溉、排水及其他農用之土地。三、農民團體與合作農場所有直接供農業使用之倉庫、冷凍（藏）庫、農機中心、蠶種製造（繁殖）場、集貨場、檢驗場等用地。同法第14條及第22條規定略以，已規定地價之土地，除非都市土地依法編定之農業用地或未規定地價者，徵收田賦外，應課徵地價稅。財政部79年6月18日台財稅第790135202號函釋，課徵田賦之農業用地，在依法辦理變更用地編定或使用分區前，變更為非農業使用者，應自實際變更使用之次年期起改課地價稅。財政部69年10月29日台財稅第38975號函釋略以，依照房屋稅條例第3條規定，房屋稅以附著於土地之各種房屋及有關增加該房屋使用價值之建築物為課徵對象，對於違章建築房屋自不例外。經以縣政府建設處截至114年底止之違章建築清冊、下載內政部國土管理署城鄉發展分署111至114年度已有查證結果之澎湖縣國土利用監測變異點資訊，暨本室派員於115年4月間實地勘察部分地段，與該局截至114年底止之房屋稅課稅主檔、房屋坐落檔、稅籍土地標示檔及地價稅稅地種類檔之稅地種類為課徵田賦（代號為7及8）者等資料勾稽比對，再輔以內政部地政司地籍圖資網路便民服務系統、Google Map及哨兵2號等衛星影像檢視結果，計有47筆新增建物或違章建築未核課房屋稅，且其中29筆建物坐落之土地未改課地價稅。另該局112至114年度依各該年度清查作業細部計畫辦理特別稅率用地、減免用地及課徵田賦土地等清查作業，惟上開違章建築清冊中列管違規使用之農牧用地，部分案件仍未課徵房屋稅或地價稅，經函請研謀改善。據復：47筆未核課房屋稅者，其中11筆已設籍課稅；3筆經現勘為增建中或尚未完成之建物及棚架；其餘33筆將持續辦理清查作業。另地價稅部分將列入115年度第2及3季清查作業辦理。

（四）113年度重要審核意見追蹤查核情形

##### 本室於113年度審核報告內列重要審核意見，計有辦理房屋稅及地價稅清查工作，惟部分都市土地周邊公共設施似已完竣卻仍以田賦課徵、或部分房屋疑有出租，仍以自住稅率及一般稅率核課房屋稅及地價稅，允宜研謀改善1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理。

陸、警察局主管

警察局主管僅警察局1個機關，掌理澎湖縣警政工作，辦理轄區治安業務及維持社會秩序安寧。茲將114年度決算審核結果說明如次（公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫26項，包括宣導預防犯罪措施、執行戶口查察、管制及維持交通安全等重要施政項目，其中已執行完成者24項，尚在執行者2項，主要係馬公分局異址新建工程等尚未完成，須保留繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數8,778萬餘元，經追加預算327萬餘元，追減預算2萬餘元，合計9,103萬餘元，決算審核結果，審定實現數4,752萬餘元，應收保留數5,657萬餘元，主要係中央補助馬公分局異址新建工程依執行進度核撥；合計決算審定數為1億410萬餘元，較預算增加1,306萬餘元（14.36％），主要係違反道路交通管理處罰條例及毒品危害防制條例等行政罰鍰較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計1億809萬餘元，決算審核結果，審定實現數3,450萬餘元（31.92％）；應收保留數7,359萬餘元（68.08％），主要係中央補助馬公分局異址新建工程依執行進度核撥。

3.歲出原編列預算數14億9,432萬餘元，經追加預算734萬元，追減預算131萬餘元，並因辦理114年強化社會安全網第二期計畫－少年偏差行為輔導人力等事由，經動支第二預備金2萬餘元，合計15億37萬餘元，決算審核結果，審定實現數13億6,010萬餘元（90.65％），應付保留數8,134萬餘元（5.42％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為14億4,145萬餘元，預算賸餘5,891萬餘元（3.93％），主要係實際進用員額較預計減少之人事費賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計1億2,625萬餘元，決算審核結果，審定實現數6,446萬餘元（51.06％）應付保留數6,178萬餘元（48.94％），主要係警用無線電汰換更新中程計畫及馬公分局異址新建工程等尚在執行中。

（三）重要審核意見

1.布置警力加強治安防護維護社會秩序保障民眾安全，惟間有警力高齡化、公務船管理作業未臻完備、裝備配賦或有不足等情，允宜檢討改進，以提升整體警力服務效能。

該局為強化員警執勤效率，改善員警執勤安全，以回應民眾對打擊犯罪及治安維護之期待，於114年度各計畫人事薪資及「一般行政－警政管理」項下編列8億7,013萬餘元，以支付警員薪資及改善警勤裝備、車輛及公務船養護等。截至114年9月底止，實支數6億8,534萬餘元，執行率約78.76％。經查警力配置及裝（設）備使用管理情形，核有下列事項：

表1　澎湖縣警力員額配置情形

單位：人、％

| 項目 年度 | 預算 員額 （A） | 實際 員額 （B） | 差額 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人數 （C=A-B） | 比率 （C/A×100） |
| 112 | 808 | 743 | 65 | 8.04 |
| 113 | 808 | 726 | 82 | 10.15 |
| 114年9月底止 | 808 | 710 | 98 | 12.13 |
| 資料來源：整理自澎湖縣政府警察局提供資料。 |  |  |  |  |

（1）警察人員依法維護公共秩序，惟警力高齡化、離退或調出人數增加及人力補實不足，致缺額逐年擴大：為強化治安防護、維護公共秩序及保護社會安全，依據地方警察機關員額設置參考基準配置警力員額。該局近3年（112至114年9月底止，下同）預算員額均為808人，實際員額分別為743、726及710人，缺額人數為65、82及98人，缺額率8.04％、10.15％及12.13％，呈現逐年攀升趨勢（表1）。經分析近3年人員離退及補實情形，實際離退及調出人數各為50、64及72人，115年度預計離退人數131人（含屆齡16人及自願115人），調入人數分別為28、53及69人，調入人數雖逐年成長，仍不及離退及調出人數。又按該局114年8月20日函內政部警政署（下稱警政署），建請優先派補警力案之說明二列載，勤務執行機構派出（駐在）所分散於各大小島嶼，受限於交通工具及天候影響，勤務執行及警力調度支援不易，勤務僅能編排值班及勤區訪查，無其餘警力執行各項攻勢勤務，顯示警力缺額情形已影響警力調度。另近3年年滿50歲以上之警職人員比率分別為55.85％、54.96％及53.94％，雖略有下降，仍逾50％，顯示警力結構高齡化情形明顯。又按警察人員警正以下及警察機關一般行政人員危勞職務退休年齡標準表，各類警職人員屆齡退休年齡為59至60歲，其未來10年內現有編制中或將近半數員警進入退休潮，警力面臨世代斷層風險，經建請檢討改善。據復：將持續依實際勤務需求，向警政署反映並爭取提高警專、警大畢業生及特考班人員之分發名額比例，同時精進勤務管理作為，妥適調整警力配置，於現有警力條件下維持警力基本運作效能與治安服務品質。

##### （2）因應轄區海域及離島特性，建置澎安9號公務船以執行勤務，惟船務人員後備與接續機制未臻完備，恐危及船舶勤務執行效率：澎安9號公務船總噸位58噸，依「澎湖縣政府警察局警艇管理作業要點」規定需配有三等船長、三等管輪及乙級船員各1位。為確保公務船於驗收交船後即可投入執勤，該局於113年2月18日簽辦澎安9號公務船駕駛培訓案，選派保安警察隊警員1位接受三等船副培訓，結訓後執行勤務18個月，可獲三等船長資格。嗣經交通部航港局於114年4月28日核發該員航行員三等船副之船員岸上晉升適任性評估合格證明，該局遂於同年8月29日簽辦澎安9號公務船船員任用案。惟該員擔任澎安9號船員已56歲，符合自願退休資格，預估取得三等船長資格約57歲，距屆齡退休亦僅餘約3年。截至114年9月底止，該局並無具合格證照之自有人力可擔任船長及管輪，致有勤務時，需仰賴外聘船長及管輪以執行相關船舶勤務，除增加人力支出，並影響勤務調度之穩定性；又現行培訓對象已邁入可退休年齡，惟迄未規劃後續接替之專業船員培育計畫，顯示在專業船員之養成與接續計畫上仍有不足，恐影響業務持續性及船舶安全管理，經建請檢討改善。據復：已辦理具備駕駛警艇資格或具培訓潛力人員調查，並將視實際需求，配合相關訓練機構開訓期程，分批規劃及安排人員參訓，以健全船務人員培育與接續機制，確保船舶勤務穩定、持續且有效執行。

##### （3）規劃定期實施公務船檢查，惟澎安9號公務船保養未依原廠手冊辦理，檢查項目沿用他艇保養方式，影響機械妥善率及航行安全：該局公務船原無專責或臨時任務編組單位定期實施保養與檢查，時有出勤前發生機件故障，嚴重影響各項任務或勤務之順遂，自113年10月起規劃澎安6號及澎安9號等2艘公務船實施定期檢查，原則每月4次（每週1次），但遇有特殊情形，得機動調整增加。惟澎安9號公務船保養檢查紀錄表沿用澎安6號公務船之保養檢查項目，僅就船體外觀、主機與發電機之機油與冷卻水、電瓶水液面，以及主機及發電機啟動運轉等項目進行查核，與澎安9號公務船保養手冊之規範內容有所落差，恐有無法及時發現潛在故障或未能確實完成時程性保養之虞，影響其整體運作安全與可靠度，經建請檢討改善。據復：已依警艇管理作業要點及原廠保養手冊，全面盤點定期保養及使用時數檢查項目，重新製作該公務船專屬檢查表，以強化保養作業之完整性與系統性，並持續指派具相關訓練背景之船務人員每週定期編排2班辦理檢查作業。

##### （4）依規汰換老舊防彈裝備並維持基本配備供應，惟部分防彈裝備不足，未達法定配賦及備存標準，恐影響員警安全：該局為因應警察勤務所需，依「警察機關防彈裝備配賦基準」配賦警械裝備予所屬員警。截至114年10月21日止，該局需配賦防彈裝備員警數計562人，惟現有背心式防彈衣僅413件，尚缺149件，若加計安全備存量20％，應有675件，則短缺達262件；又部分單位之防彈頭盔、3A級防彈盾牌及3級防彈盾牌亦未達法定配賦數，恐影響基層員警執勤安全，尚難符合防護裝備妥適供應與人員安全維護之要求，經建請檢討改善。據復：防彈衣因114年度辦理報廢，致庫存數量不足，警政署預計於115年度配發；防彈頭盔、盾牌已先就轄區特性及各單位勤務繁重程度予以配發實際最低所需數量，將於警政署辦理採購時再行申請補足數量。

2.配合中央推動新世代反毒策略，惟毒品防制教育宣導及查緝溯源斷供尚有精進空間，允宜研謀善策，俾強化毒品防制成效，維護縣民身心健康。

行政院為提高毒品防制成效，嚇阻新興毒品氾濫，自106年起陸續推動「新世代反毒策略行動綱領」第一期（106至109年）與第二期（110至113年），為持續消弭國內毒品問題，於114年2月通過第三期（114至117年），以阻絕供需、減少毒害、穩定復歸、抑制再犯為四大目標，期打造更廣泛及穩固之社會安全網。經查推動毒品防制政策執行情形，核有下列事項：

圖1　112至114年9月底止澎湖縣毒品案件發（破）地點分布情形

資料來源：整理自澎湖縣政府警察局提供資料。

（1）辦理轄內涉毒熱區毒品防制教育宣導，惟熱區分析及宣導場域規劃未臻周延，且未於涉毒熱區辦理宣導活動，恐影響防制成效：該局113及114年度毒品熱區翻轉計畫列載，113及114年度分別分析並提報之毒品熱區為西衛里及光榮里，據稱熱區之分析與宣導村里之選擇係依村里之人口數多寡辦理，而非以毒品發（破）案件地點分析。經以該局提供之近3年（112至114年9月底止，下同）毒品案件發（破）清冊，排除地址不全及發（破）地點在澎湖縣以外之案件，運用地理資訊系統（QGIS）套疊檢視發現，近3年查獲毒品案件主要分布於馬公市，查獲案件數前3名為西衛里（39件）、石泉里（24件）、陽明里（19件）（圖1），僅西衛里符合該局提報之毒品熱區。另該局辦理毒品防制教育宣導活動，113年度分別於文光國小（光榮里）及澎湖縣多功能綜合體育館（陽明里），114年度分別於澎湖縣特殊教育資源中心（光明里）及澎湖縣多功能綜合體育館（陽明里），均非位於各該年度提報之毒品熱區。又113年度毒品熱區翻轉計畫成果報告列載，西衛里112及113年度全般毒品犯罪人數分別為16及14人，計畫執行後較前期減少2人（12.50％），惟全縣112及113年度全般毒品犯罪人數分別為93及120人，計畫執行後較前期增加27人（29.03％），整體涉毒人數呈增加趨勢，經函請研謀善策。據復：未來辦理轄內涉毒熱區毒品防制與教育宣導，將持續落實新世代反毒策略強化分眾、分級識毒宣導之精神，並以統計數據分析作為提報毒品熱區之依據。另為有效提升防毒與反毒之能力，並加強社區警覺力，將利用縣內各項大型活動期間，針對參與熱絡人群，及利用小班制在各級學校執行宣導，增進民眾識毒、防毒與反毒之能力，強化毒品防制成效。

（2）積極掃蕩毒品犯罪，惟涉毒人數逐年增加、部分地點連續發生（破獲）毒品案件：該局114年度施政計畫已訂定肅清毒品危害防制，監控毒品犯罪人口之重要施政計畫項目，並實施對查獲之案件依「向上追源」「向下發展」之原則擴大偵辦，以

圖2　近3年澎湖縣警察機關查獲毒品嫌疑犯人數

人

資料來源：整理自澎湖縣政府警察局提供資料。

掃蕩毒品犯罪，加強宣導及查緝作為。據該局提供112至114年9月之查獲毒品數據報表，112及113年度查獲毒品嫌疑犯人數分別為93及120人，114年1至9月累計128人（圖2），已超過112及113年度全年人數，顯示轄內涉毒人數逐年攀升，亟待研謀因應對策。另分析該局近3年（112至114年9月底止，下同）之毒品案件發（破）清冊，共計49處地址於近3年屢次遭查獲毒品案件，其中遭查獲2次者計26處、3次者計9處、4次者計7處、5次者計6處、10次者計1處。再分析113至114年度連續2年遭查獲者計8處，如以112至114年度連續3年遭查獲者分析計2處，顯示部分查獲地點具高度重複性，經函請研謀善策。據復：將持續以「溯源追查」為核心目標，除追查各類毒品案件之上游犯嫌外，同時強化蒐證工作、落實後續相關人證詢問及數位採證工作，期能完整掌握毒品流向，並針對毒品供應鏈進行「向下刨根」；為防止毒品施用人口再犯，對毒品犯罪熱區加強巡邏密度，並透過清樓專案執行，清查轄內未設籍之治安顧慮人口，加強對毒品人口訪視關懷，同時持續與其家屬聯繫追蹤動態，以達查緝毒品上線溯源約制效果。

3.積極辦理反詐騙宣導，提升民眾防詐意識已具成效，惟對部分年齡層或職業別宣導或有不足，財損金額持續攀升，允宜研謀善策，持續精進偵防作為，保障民眾財產安全。

##### 行政院為防制及打擊詐騙危害，自111年7月起推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領」（下稱打詐綱領），於112年5月修訂打詐綱領1.5版，賡續精進「識詐（教育宣導面）」、「堵詐（電信網路面）」、「阻詐（贓款流向面）」、「懲詐（偵查打擊面）」等4大面向，整合各部會力量遏止詐欺發生。為有效應對不斷進化之詐欺犯罪型態，行政院再於114年2月18日核定打詐綱領2.0版（114至115年），除延續原有4大面向外，並新增「防詐（數位經濟面）」，以提升整體防詐能量，期達成「強化防詐意識、減少發生數、降低財損數」3大目標。經查推動打擊詐欺執行情形，核有下列事項：

表3　113及114年1至10月受詐騙年齡別案件數統計

單位:件、％

| 年齡別 | 113年1-10月 | 114年1-10月 | 114與113年同期比較增減 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 445 | 357 | - 19.78 |
| 10-19歲 | 45 | 45 | － |
| 20-29歲 | 175 | 106 | - 39.43 |
| 30-39歲 | 92 | 72 | - 21.74 |
| 40-49歲 | 62 | 59 | - 4.84 |
| 50-59歲 | 33 | 37 | 12.12 |
| 60-69歲 | 28 | 21 | - 25.00 |
| 70歲以上 | 10 | 17 | 70.00 |

資料來源：整理自澎湖縣政府警察局提供資料。

表2　113及114年1至10月受詐騙職業別案件數統計

單位:件、％

| 職業別 | 113年1-10月 | 114年1-10月 | 114與113年同期比較增減 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 445 | 357 | - 19.78 |
| 服務業 | 45 | 88 | 95.56 |
| 學生 | 76 | 57 | - 25.00 |
| 軍 | 63 | 46 | - 26.98 |
| 無業（退休） | 30 | 36 | 20.00 |
| 工 | 47 | 33 | - 29.79 |
| 公 | 16 | 17 | 6.25 |
| 家管 | 32 | 15 | - 53.13 |
| 醫護 | 12 | 14 | 16.67 |
| 商 | 35 | 10 | - 71.43 |
| 其他 | 21 | 9 | - 57.14 |
| 漁 | 3 | 8 | 166.67 |
| 自由業 | 4 | 6 | 50.00 |
| 駕駛 | 7 | 6 | - 14.29 |
| 教育 | 13 | 6 | - 53.85 |
| 旅宿 | 17 | 3 | - 82.35 |
| 農 | 1 | 2 | 100.00 |
| 餐飲 | 23 | 1 | - 95.65 |

資料來源：整理自澎湖縣政府警察局提供資料。

（1）對被害人高發生年齡層及職業族群加強防詐宣導，惟宣講觸及族群尚有擴展空間：該局113年度及114年1至10月各月之詐騙案件數據分析報告列載，每月均就被害高風險族群及詐騙手法進行統計及交叉分析，並每月固定對軍人、學生、工、商、服務及家管等被害高發族群辦理數場防詐宣講。該局統計114年1至10月詐騙案件數累計357件，較113年度同期計445件，減少88件（19.78％）（表2），顯示該局積極辦理防詐宣導已見成效。惟以職業別分析發現，該局每月固定辦理反詐宣講之族群，除服務業較113年度同期增加43件（95.56％）且件數最多外，其餘減少者，減幅約2至7成；又宣講場次較少之公、醫護、漁及農等族群，雖占總案件數比例相對低，惟較113年度同期增加；另以年齡別分析發現，每月高發生年齡層（20至49歲及60至69歲等4個年齡層）於該局積極宣講下，案件數已較113年度同期減少（表3），惟在10至19、50至59及70歲以上等3個年齡層則為持平或增加，顯示宣導效果有限，經函請研謀善策。據復：該局以每週2則頻率於「菊警局長室」、「澎湖刑大」及各分局臉書等發布反詐騙最新資訊，並結合時勢梗圖話語，加深民眾印象；另播放署頒預防犯罪影片及運用AI融合「打詐儀錶板」故事元素製成影音短片，提高年輕民眾吸睛度及話題性。對於不同年齡層及職業族群，與縣政府各局處、村里社區、宮廟教會、金融機構、協會等單位合辦宣導活動，另配合縣府大型活動、園遊會及社團活動，至現場進行設攤宣導，擴大防詐資訊觸及層面，持續精進偵防作為。

（2）推動警銀、超商等聯防打詐已發揮成效，惟財損金額仍持續攀升：該局為推動打詐綱領「金融機構關懷提問、即時攔阻」之識詐策略，於114年2月推動融合金融機構、超商及民間團體等力量，建立攔阻防護網；同年4月與轄內金融機構簽署警銀反詐騙聯防合作備忘錄，建立即時聯繫通報平台，深化合作機制，強化第一線防詐應變作為。並針對常見詐騙手法進行深入分析，提供識詐教育訓練，協助提升櫃檯人員識詐與通報能力，鼓勵行員在發現異常提領行為時主動關懷並通報警方。據該局

表4　113年及114年（截至10月底）攔阻詐騙案件數、攔阻與財損金額統計

單位:件、千元

| 年度 | 攔阻詐騙案件數 | 攔阻金額 | 財損金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 113 | 50 | 18,795 | 195,190 |
| 114 | 64 | 20,644 | 215,070 |

資料來源：整理自澎湖縣政府警察局提供資料。

113年度及114年1至10月各月之詐騙案件數據分析報告列載，113年及114年（截至10月底）攔阻詐騙案件數分別為50及64件（表4），攔阻金額分別為1,879萬餘元及2,064萬餘元。114年攔阻案件數及攔阻金額均已超過113年全年累計數，且財損金額2億1,507萬餘元，亦已超過113年全年之金額1億9,519萬餘元。再分析其中假投資詐騙手法，113年及114年（截至10月底）分別為137及45件，財損金額分別為1億2,997萬餘元及1億1,688萬餘元，平均每案財損金額分別為94萬餘元及259萬餘元（增加173.78％），財損金額大幅增加主要係114年3月單一鉅額投資詐騙案所致，部分高額詐騙手法仍未能及時攔阻，經函請研謀善策。據復：將持續加強假投資詐騙宣導，並與有關單位強化橫向聯繫，阻絕詐騙於第一線；面對部分高額詐騙手法，透過與轄內10家金融機構簽署合作意向書（MOU），並成立LINE群組即時通報異常案件特徵；針對攔阻有功人員於縣務會議及治安會報公開表揚，每月定期召開打詐會議，並滾動調整防詐策略，精進各項防詐措施。

柒、衛生局主管

衛生局主管計有公務機關1個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

一、單位決算部分

衛生局主管僅衛生局1個機關，掌理全縣衛生行政、公共衛生、慢性病與結核病防治等事項。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫4項，下分工作計畫10項，包括各項疾病防治、衛生業務、衛生所業務、充實醫療設備等重要施政項目，其中已執行完成者7項，尚在執行者3項，主要係馬公市第三衛生所新建工程及白沙鄉鳥嶼衛生所辦公廳舍擴建工程等計畫尚在辦理中，須保留繼續執行。

衛生局參加中華民國品質學會第61屆「卓越經營品質獎」評比，經該學會於114年10月8日實地評審結果，獲最高榮譽「卓越經營品質獎－三星獎」，成為全國唯一獲此殊榮之單位，彰顯其於公衛服務與行政效率之卓越表現。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數2億5,660萬餘元，經追加預算1,803萬餘元，追減預算59萬餘元，合計2億7,404萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億5,141萬餘元，應收保留數1,275萬餘元，主要係中央補助款依計畫執行進度核撥；合計決算審定數為2億6,416萬餘元，較預算減少987萬餘元（3.60％），主要係中央補助款依計畫實際辦理結果核撥。

2.以前年度歲入轉入數計6,110萬餘元，決算審核結果，審定實現數2,989萬餘元（48.92％）；減免（註銷）數43萬餘元（0.72％），係住宿式機構強化感染管制獎勵計畫已完成，相對補助收入不予保留；應收保留數3,077萬餘元（50.36％），主要係中央補助款依計畫執行進度核撥。

3.歲出原編列預算數6億8,123萬餘元，經追加預算4,792萬餘元，追減預算599萬餘元，合計7億2,316萬餘元，決算審核結果，審定實現數6億998萬餘元（84.35％），應付保留數2,145萬餘元（2.97％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為6億3,144萬餘元，預算賸餘9,171萬餘元（12.68％），主要係帶狀疱疹疫苗接種及生育補助費等賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計7,888萬餘元，決算審核結果，審定實現數2,674萬餘元（33.90％）；減免（註銷）數379萬餘元（4.81％），主要係獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫－績效方案之結餘註銷；應付保留數4,835萬餘元（61.29％），主要係馬公市第三衛生所新建工程計畫及望安鄉將軍衛生所辦公廳舍重建計畫尚在辦理中。

二、附屬單位決算非營業部分

衛生局主管僅澎湖縣醫療作業基金1個單位。茲將114年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

營運計畫主要係辦理民眾健保門診醫療、巡迴醫療、體格檢查、放射線診斷、行政相驗及慢性病防治、醫療諮詢等，實施結果，醫療收入未達預計目標，主要係依民眾實際需要提供各項醫療服務較預計減少所致。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘1,029萬餘元，較預算賸餘863萬餘元，增加165萬餘元，約19.19％，主要係雜項費用較預計減少所致。

三、重要審核意見

（一）持續推動毒品防制政策，惟計畫執行仍有改善空間，允宜研謀善策因應，以落實毒品防制目標，維護國民身心健康。

##### 臺灣永續發展目標之核心目標3，揭櫫確保及促進各年齡層健康生活與福祉。行政院為防制毒品危害，維護國民身心健康，每年持續推動毒品危害防制中心工作暨衛福部補助辦理藥癮者處遇計畫。縣政府於95年間設立澎湖縣毒品危害防制中心（下稱毒防中心），持續配合中央政策推動毒品防制及緊密聯結反毒網絡，以防制毒品危害。經查推動毒品防制政策執行情形，核有下列事項：

| 表1 各市縣平均每日個案管理員輔導負荷量情形 單位：人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 縣市 | 109至112年度每日平均在案量 | 114年度行政院核定員額 | 平均每日個案管理員負荷量 |
| 合 計 | 21,603 | 826 | 26.15 |
| 新北市 | 3,568 | 160 | 22.30 |
| 臺北市 | 1,753 | 71 | 24.69 |
| 桃園市 | 2,754 | 89 | 30.94 |
| 臺中市 | 2,121 | 75 | 28.28 |
| 臺南市 | 2,059 | 70 | 29.41 |
| 高雄市 | 2,528 | 91 | 27.78 |
| 宜蘭縣 | 458 | 21 | 21.81 |
| 新竹縣 | 599 | 23 | 26.04 |
| 苗栗縣 | 552 | 22 | 25.09 |
| 彰化縣 | 521 | 16 | 32.56 |
| 南投縣 | 406 | 17 | 23.88 |
| 雲林縣 | 685 | 30 | 22.83 |
| 嘉義縣 | 756 | 33 | 22.91 |
| 屏東縣 | 963 | 38 | 25.34 |
| 臺東縣 | 303 | 9 | 33.67 |
| 花蓮縣 | 370 | 11 | 33.64 |
| 澎湖縣 | 52 | 1 | 52.00 |
| 基隆市 | 552 | 25 | 22.08 |
| 新竹市 | 289 | 11 | 26.27 |
| 嘉義市 | 253 | 10 | 25.30 |
| 金門縣 | 55 | 2 | 27.50 |
| 連江縣 | 6 | 1 | 6.00 |
| 資料來源：1.灰底為澎湖縣部分。 2.整理自衛生福利部114年度毒品危害防制中心工作暨補助辦理藥癮者處遇計畫說明書。 |  |  |  |

1.提供藥癮個案管理服務，惟個案管理員輔導負荷量遠高於全國平均值，人力資源配置或有檢討空間：據行政院強化社會安全網第二期計畫列載，為充實藥癮個案管理人力，建立專業久任制度，已逐年增補地方政府毒防中心藥癮個案管理人力與案量比降至1：30，以提升藥癮個案管理服務質能。衛生福利部（下稱衛福部）114年度毒品危害防制中心工作暨補助辦理藥癮者處遇計畫說明書列載，109至112年各毒防中心個案管理員每日平均輔導案量，以每名個案管理員服務量能30人為估算。經分析各市縣毒防中心之個案管理員輔導負荷量情形，其中澎湖縣毒防中心109至112年度每日平均每1個案管理員負荷量為52人，高於全國平均值26.15人（表1），亦超過上述計畫核定個案管理人力配置比1：30，個案管理員配置或有檢討空間，經函請檢討改善。據復：衛福部已於114年11月24日核定強化社會安全網計畫2.0，其中澎湖縣藥癮個案管理員人力為3名，較113年度增加2名，期能舒緩個管專員輔導案量之工作負荷，增進計畫執行成效。

##### 2.持續招募志工投入毒防中心志願服務，宣導反毒拒毒觀念，惟人力尚待補足：該局於112至114年間招募反毒志工共同協助陪伴藥癮個案戒癮，並多元開發毒防中心志工角色及功能，積極招募多元族群及文化志工，志工隊預定招募目標為30人，並依其服務性質劃分一般志工及青年（學生）志工（15至20歲），其中青年（學生）志工之工作內容包括反毒宣導文宣、海報、教具製作及協助辦理宣導活動、活動場地之布置等項目。經查毒防中心112至114年度（1至9月份）招募之志工，分別為21、22及22人，均未達30人之招募目標，且據檢附志工組織年齡概況，上述志工均為20歲以上，尚未有青年（學生）志工（15至20歲）加入，經函請檢討改善。據復：將俟衛福部核定115年度個案管理員人力並補齊後，積極辦理招募志工，並透過橫向溝通，與縣政府教育處及大專院校併同招募青年（學生）志工，以提升青年參與志工服務意願，強化反毒防制成效。

| 表2 近3年毒品危害講習出席情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：人、％ |  |  |  |
| 年度 | 應受講習者 （A） | 實際參與數 （B） | 出席率 （C）=（B/A×100） |
| 合計 | 145 | 59 | 40.69 |
| 112 | 60 | 29 | 48.33 |
| 113 | 45 | 19 | 42.22 |
| 114（1至9月份） | 40 | 11 | 27.50 |
| 資料來源：整理自澎湖縣政府衛生局提供資料。 |  |  |  |

3.辦理毒品危害防制講習課程，惟近3年課程出席率均未達5成：該局自106年10月1日起與臺北市毒品危害防治中心合作，共享其建置臺北e大網路學習平台－毒品危害防制課程，依初犯、累犯分別選擇相對應之線上課程。受講習者於規定時間取得網路時數認證證明，並至毒防中心接受個別訪談及篩檢後，可視為完成講習處分。又毒防中心為提升課程出席率，於114年增設新課程，並強化實體課程規劃，結合臺灣澎湖地方檢察署「全人計畫」資源，安排瑜珈紓壓、藥癮減害與復元等多元課程。經查112至114年須參加毒品危害講習個案分別為60、45及40人，惟實際參與講習課程之出席率僅介於27.50％至48.33％間，均未達5成，並以114年1至9月份之出席率為最低（表2），且該局並未深入探究受講習者不願參與原因，經函請檢討改善。據復：已研析講習課程出席率偏低原因，強化課程規劃，以提升個案參與動機及成效。另114年度共35人次未依規定完成毒品危害講習之個案，已移由警察局依法辦理怠金裁處作業。

（二）推動遲緩兒童在地化早期療育照顧計畫，協助遲緩兒童發揮最大潛能，惟轄內缺乏早期療育機構且人力配置有待補足，允宜研謀周妥措施，以提升計畫執行成效。

##### 該局為掌握發展遲緩兒童黃金治療期，妥適照顧縣內遲緩兒童，持續推動遲緩兒在地早期療育計畫，近3年度（112至114年度）分別編列預算1,265萬餘元、1,142萬餘元及1,429萬餘元，服務0至15歲持有身心障礙手冊、發展遲緩證明及經治療師評估後有療育需求之兒童及少年。經查計畫執行情形，核有下列事項：

##### 1.推動遲緩兒童在地化早期療育計畫協助發揮最大潛能，惟轄內尚乏早期療育機構：該局為遲緩兒童早期療育及中小學身心障礙學童復健醫療服務整合，建構從篩檢、通報、個案管理、心理評量、鑑定及就學輔導、療育及復健之完整流程，自102年度成立「澎湖縣兒童少年發展中心」，澎湖縣內1市5鄉均設有早療據點，聘用各專業類別之在地化治療人力，提供所需之療育服務。據提供之112至114年度（1至10月）在地化早期療育計畫及執行成果，療育服務人次各為5,360人次、5,490人次及3,618人次，提供發展遲緩兒童及家庭必要性與完整性之支持服務，促進兒童健全發展，減少障礙發生及減輕家庭負擔。惟經自衛福部社會及家庭署「發展遲緩兒童通報暨個案管理服務網」下載縣內醫療單位、教育單位、早療機構、社區療育據點及其他社福單位情形，（1）在醫療單位方面，有財團法人天主教靈醫會惠民醫院等5單位；（2）在教育單位方面，有馬公及中興國小附設幼兒園；（3）在社區療育據點方面，有財團法人澎湖海文教醫學慈善基金會（下稱澎湖海慈善基金會）提供馬公市、湖西鄉、白沙鄉及西嶼鄉幼兒教保資源服務；（4）在其他社福單位方面，有澎湖縣兒童少年發展中心社區療育6個據點。惟尚無可提供兒童及其父母，有關療育、生活自理訓練及社會適應、親職教育及支持家庭功能之早期療育機構，經建請檢討改善。據復：為因應縣內尚無民營早期療育機構進駐，已結合澎湖家扶中心及澎湖海慈善基金會等社福資源推動早療支持服務，包括親職教育、團體療育、親子活動及照顧者舒壓課程等，並由社工定期家訪與跨局處資源連結，以協助家庭強化支持系統。114年度社區療育據點服務由澎湖海慈善基金會承辦，115年度起社區據點及早療補助業務將回歸社會處統籌，由社會處依縣內需求及量能評估早期療育機構之設置與推動方向，以提升遲緩兒童在地化療育服務品質。

2.兒童少年發展中心提供發展遲緩兒童減少接受療育服務之障礙，並減輕家庭負擔，以維持家庭功能，惟人力尚待補足：兒童及少年福利與權益保障法第32條第1項規定，各類社會福利、教育及醫療機構，發現有疑似發展遲緩兒童，應通報直轄市、縣（市）主管機關。直轄市、縣（市）主管機關應將接獲資料，建立檔案管理，並視其需要提供、轉介適當之服務。澎湖縣兒童少年發展中心（下稱兒少發展中心）除肩負此項服務外，並針對有特殊需求兒童，提供早期發現、早期診斷及早期介入，以有效降低其障礙程度，充分開拓其發展潛力。據該局提供之112至114年度（第3季）「澎湖縣發展遲緩兒童早期療育服務概況」，兒少發展中心實際療育人數分別有127人、145人及369人，有逐漸成長趨勢。又112至114年度（1至10月）推動在地化早期療育計畫之服務人次各為5,360人次、5,490人次及3,618人次，提供發展遲緩兒童及家庭必要性與完整性之支持服務具有助益。另據該局114年度單位預算「衛生

表3　114年度辦理早期療育業務人員情形

| 單位：人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 人數 項目 | 預算員額 | 實際約用 | 缺額 |
| 合 計 | 13 | 7 | 6 |
| 專業治療師 | 8 | 4 | 4 |
| 社工員 | 2 | 1 | 1 |
| 教保人員 | 1 | 1 | － |
| 行政督導 | 1 | － | 1 |
| 行政人員 | 1 | 1 | － |
| 資料來源：整理自澎湖縣政府衛生局提供資料。 |  |  |  |

業務－醫政管理」工作計畫項下，編列約用人員辦理早期療育業務，包括：各專業治療師8人（含專業督導1人）、社工員2人、教保人員1人、行政督導1人、行政人員1人，計13人（表3），惟實際約用專業治療師4人（含兼任專業督導1人）、社工員1人、教保人員1人、行政人員1人，不足6人，經建請檢討改善。據復：為改善早期療育人力及資源布建不足，已推動整合智慧醫療平台與離島早療課程計畫，提供偏鄉離島篩檢、療育及追蹤服務，以補強離島醫療與早療資源相對不足之情形。另對於兒少發展中心專業人力不足情形，已持續辦理徵才作業，業已增聘臨床心理師1名及語言治療師2名，逐步提升縣內早期療育量能，以嘉惠發展遲緩兒童，其餘缺額持續進用中，俾使相關療育、個案管理、家長支持服務得以無縫銜接，提供孩子最適切之照顧。

（三）持續推動社區健康營造計畫，強化民眾衛生與健康意識，惟社區參與健康營造中心仍待普及，又辦理健康訪視比率有下降情形，且間有未訪視或訪視未遇等情，允宜研謀周妥措施，以促進民眾健康生活與福祉。

##### 臺灣永續發展目標之核心目標3，揭櫫確保及促進各年齡層健康生活與福祉。衛生局為促進及提升澎湖地區民眾健康，配合中央政策持續推動「原住民族及離島地區部落社區健康營造計畫」（下稱社區健康營造計畫），透過社區健康營造中心，蒐集社區健康資料，瞭解其健康需求及影響因素，找出健康需求缺口，強化民眾正確的衛生觀念，以達到生活健康化，健康生活化之計畫宗旨，112至114年度獲中央核定計畫總經費1,470萬餘元。經查計畫執行情形，核有下列事項：

| 1.持續推動社區健康營造計畫，激發民眾自主健康意識，惟社區參與健康營造中心仍待普及：該局鑑於現代生活節奏加快及人口老化日趨嚴重，配合政策持續推動社區健康營造計畫，並輔導民間團體組成「社區健康營造中心」，辦理多元健康促進課程增進民眾健康知能，並於日常生活中養成良好生活習慣。社區健康營造計畫執行內容，包括，蒐集社區健康資料，瞭解其健康需求及影響因素，選定在地化健康議題，策劃因應措施及達到目標之評估指標，推動健康促進活動，並配合運用「健康人權教育網」，進行轄區民眾身體活動、健康體位、遠離菸害、情緒健康等10面向健康評量，並依整體評測結果進行活動辦理策略擬定。澎湖地區現有96個村里，已成立94個社區發展協會，該局110至114年度每年持續輔導7個社區執行社區健康營造計畫，對於整合社區資源、激發社區居民健康意識與建構健康環境具有助益。其中馬公市案山、朝陽、西衛等社區發展協會及湖西鄉湖西社區發展協會與白沙鄉健康舞蹈協會等5個社區協會，連續5年參與計畫；此期間尚有馬公市興仁、湖西鄉青螺、西嶼鄉澎湖縣愛憶社 表4 澎湖地區推動社區健康營造中心情形 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地區 年度 | 馬公市 | 湖西鄉 | 白沙鄉 | 西嶼鄉 | 望安鄉 | 七美鄉 |  |
| 110 | 案山、朝陽、西衛社區發展協會 | 湖西社區發展協會 | 白沙鄉健康舞蹈協會 | 澎湖縣愛憶社會福利發展協會 | 望安鄉東安社區發展協會 |  |  |
| 111 | 案山、朝陽、西衛社區發展協會 | 湖西社區發展協會 | 白沙鄉健康舞蹈協會 | 澎湖縣愛憶社會福利發展協會 | 澎湖縣望安鄉衛生所 |  |  |
| 112 | 案山、朝陽、西衛社區發展協會 | 湖西社區發展協會 | 白沙鄉健康舞蹈協會 | 澎湖縣愛憶社會福利發展協會 | 澎湖縣望安鄉衛生所 |  |  |
| 113 | 案山、朝陽、西衛、興仁社區發展協會 | 湖西社區發展協會 | 白沙鄉健康舞蹈協會 |  | 澎湖縣望安鄉衛生所 |  |  |
| 114 | 案山、朝陽、西衛社區發展協會 | 湖西、青螺社區發展協會 | 白沙鄉健康舞蹈協會 | 赤馬社區發展協會 |  |  |  |
| 資料來源：整理自澎湖縣政府衛生局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

會福利發展協會及赤馬社區發展協會、望安鄉東安社區發展協會及望安鄉衛生所等6個單位，合計11個單位參與計畫（表4），其中青螺及赤馬2個社區發展協會係114年度新增投入計畫者，持續提升社區民眾健康意識。惟多數社區仍未參與計畫，甚且七美鄉近5年來均無社區參與，顯示輔導社區參與健康營造中心仍有待檢討普及，以提升整體健康計畫服務涵蓋率及民眾健康維護與促進，經建請檢討改善。據復：為強化與普及社區參與健康營造中心之推廣，於衛福部核定補助經費及家數，除於衛生局網站公告及函請縣內社區發展協會踴躍提報外，並鼓勵現有中心善加運用線上健康促進推廣平台，以激發民眾自主健康意識及健康促進。

2.持續輔導社區健康營造中心協助民眾找出健康缺口及強化正確衛生觀念，並辦理家庭健康訪視，惟間有部分社區健康營造中心訪視比率未達目標值或未訪視或訪視未遇等情：為激發民眾自主健康意識，達到生活健康化，健康生活化之宗旨，112至114年度持續輔導社區健康營造中心結合專家學者，建立在地化健康促進機制，協助民眾找出健康需求缺口，強化民眾正確衛生觀念，並督促社區健康營造中心落實家庭健康訪視工作，包括：完成各社區健康營造中心50歲以上民眾健康人權問卷達50％以上，盤點可用之健康促進人力等。該局112至114年度（截至6月底止）辦理社區健康營造計畫執行情形，核有：（1）部分社區健康營造中心完成訪視比率未達整體訪視目標值：據112及113年度社區健康營造計畫期末報告及114年度期中報告，112

表5　社區健康營造中心對50歲以上健康人權教育訪視情形

| 單位：人、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 項目 | 112 | 113 | 114 （1至6月） |
| 戶籍人口數 | 10,723 | 11,099 | 8,483 |
| 實際居住人口數（A） | 5,299 | 5,037 | 4,412 |
| 完成健康人權教育訪視人數（B） | 3,527 | 3,108 | 2,251 |
| 未訪視人數（註1） | 1,772 | 1,929 | 2,161 |
| 完成訪視占比 （C）=（B/A×100） | 66.56 | 61.70 | 51.02 |

註：1.112及113年度未訪視人數，以未訪視2,078人最高、訪視未遇1,190人次之、拒訪396人再次之，其他原因37人。

2.資料來源：整理自澎湖縣政府衛生局提供資料。

及113年度7個社區健康營造中心對社區50歲以上成人進行健康人權教育訪視（人權問卷），分別完成訪視3,527人及3,108人，占實際居住人口數5,299人及5,037人之66.56％及61.70％（表5），雖達年度50％之計畫目標，惟呈下降情形，且部分社區健康營造中心訪視比率未達50％，舉如113年度之朝陽、興仁、澎湖縣望安鄉衛生所等3中心。又114年截至6月底止，僅完成訪視2,251人，占實際居住人口數4,412人之51.02％，其中朝陽、西衛、白沙及赤馬等健康營造中心低於平均值，有待加強辦理；（2）或有未訪視或訪視未遇情事：各社區健康營造中心辦理訪視作業，協助民眾找出健康缺口及強化正確衛生觀念，惟112及113年度未訪視人數達1,772人及1,929人，其中以未訪視最高各有1,216人及862人，訪視未遇次之各有605人及585人，拒訪再次之各有282人及114人；（3）50歲以上民眾健康人權問卷目標值向下修正，顯示推動計畫有欠積極：109年度辦理之社區健康營造計畫，各健康營造中心，完成社區內50歲以上民眾健康人權問卷之計畫目標為80％以上，惟112至114年度向下修正為50％以上，經建請檢討改善。據復：（1）鼓勵社區採多元化訪視方式以提升接觸率，並將問卷訪視納入據點式活動、社區健康講座、關懷據點課程及老人福利發放期間同步辦理，以提高整體訪視完成率；（2）建立季或半年度督導檢核機制，督促各健康營造中心定期檢討訪視進度、依需求招募社區志工，並召開聯繫會議，共同討論及經驗分享，協助社區克服執行困難，強化訪視執行效能；（3）已向戶政事務所申請各中心轄區內50歲以上民眾資料，俾利社區掌握訪視對象分布狀況，提升訪視成效。

（四）辦理精神病病人及家庭支持服務與社區居住方案，提升照護品質，惟補助計畫推動期程或有落後、或部分指標仍待加強辦理，允宜檢討改善，以策進銜接「精神病病人及照顧者社區支持服務資源布建計畫」之推動。

##### 該局為提升縣內精神病友及家屬之社區支持服務量能，強化精神病友自立生活復歸社區，除布建社區心理衛生中心、聘請心理衛生專業人力外，114年度依據衛福部「身心障礙照顧服務資源布建計畫」，申請辦理精神病病人及家庭支持服務及社區居住方案等計畫，獲核定補助計畫518萬元。經查計畫執行情形，核有下列事項：

##### 1.辦理精神病病人及家庭之支持服務與社區居住方案，以提升照護品質，惟補助計畫推動期程有落後情事：衛福部為提升精神病友及家屬之社區支持服務量能，強化精神病友自立生活復歸社區，自108年度起透過地方政府補助民間團體、精神醫療機構辦理「精神病友多元社區生活方案發展計畫」，以多元方式提供精神病友及家屬支持性服務，內容包括家庭支持服務、社區居住服務、自立生活指導服務等，以利精神病友在社區中穩定生活。嗣配合精神衛生法修正施行，為發展社區多元服務模式，強化精神病病人復歸社區，請地方政府衛生局盤點轄內精神病病人社區支持服務資源，並推估需求於114年度配合推動「精神病友多元社區生活方案發展計畫」，及於115至117年度銜接「精神病病人及照顧者社區支持服務資源布建計畫」。經查該局依計畫委託專業機構辦理114年度精神病病人及家庭支持服務方案及精神病病人社區居住方案，以提升縣內精神病友及家屬之社區支持服務量能，於113年10月間向衛福部申請補助，並於114年1月7日獲核定補助經費518萬元，執行期間溯自114年1月1日至114年12月31日。惟委託計畫遲至114年4月8日上網公開招標，經2次開標後，始於同年6月19日決標，致年度計畫執行期程略有落後情事，經建請檢討改善。據復：為改善114年度精神病病人及照顧者社區支持服務資源布建計畫執行期程落後情形，以策進後續年度計畫之推動，115年度已依程序辦理預算墊付事宜，並於115年2月9日通過墊付案審議後，隨即辦理各項招標作業及案內規劃保留1次後續擴充增購，以利計畫之推動。

##### 2.已依計畫訂定成效指標，惟契約規定指標達成情形仍有待加強辦理：精神衛生法第23條第1項規定，病人社區支持服務，應依多元連續服務原則規劃辦理。第2項規定地方主管機關針對病人需求，應自行、委託、補助或獎勵機構、法人或團體提供全日型、日間型、居家型、社區型或其他社區支持服務，以建構妥善之社區支持機制。同條第3項規定地方主管機關應提供病人家屬心理衛生教育、情緒支持、喘息服務、專線服務及其他支持性服務。該局依精神衛生法規定及「精神病友多元社區生活方案發展計畫」，於採購契約訂定多項成效指標，經查截至114年10月底止，契約規定指標辦理情形，核有：1.已建立諮詢服務專線，惟尚未公告揭露；2.依需求進行網絡轉銜服務，惟服務人次及資訊連結比率，未達20人次及90％；3.辦理家屬照顧能力、紓壓活動或協助促成家屬團體，惟未達6場次；4.提供家屬喘息服務，惟未達喘息服務之資訊連結20人次、連結比率20％，至少4人接受喘息服務；5.提供案家支持服務，惟未達壓力評估、進入案家提供支持服務50人次；6.已成立非機構式住宅（3至6房），惟尚無住民居住，未達至少4人居住之標準等情事，經建請檢討改善。據復：經持續加強執行後，截至114年底止，「辦理家屬照顧能力、紓壓活動或協助促成家屬團體」1項，應辦理6場次，實際完成3場次，未達指標，已依契約規定扣款，其餘各項已達契約規定指標。

四、113年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於113年度審核報告內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表6）。

表6　113年度總決算審核報告所列衛生局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）持續推動長期照顧政策，惟實際服務人數及涵蓋率未能穩定成長、服務人力個案負荷量仍高、失智照護資源布建與服務及宣導介面等尚待強化，允宜研謀改善，以確保長期照顧需求者均能獲得適切照顧。 |  |
| （二）為減輕民眾經濟負擔，補助澎湖居民赴臺轉診交通費，惟間有補助規定與中央法規未臻一致、部分補助案件已逾規定申請期限、補助範圍已逾中央一致性政策給付標準等情，允宜研謀改善。 |  |
| （三）為維護縣民健康，提升醫療保健服務，設置醫療作業基金，惟藥品醫材管理及申請醫療給付等未臻周延，允宜檢討改善。 |  |

捌、環境保護局主管

環境保護局主管僅環境保護局1個機關，掌理全縣環境管理、空氣污染防制、水污染防治、廢棄物管制、資源回收管理等公共環境保護業務。茲將114年度決算審核結果情形說明如次（公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫5項，包括廢棄物處理場營運管理及資源回收管理、環境衛生管理及病媒防治、空氣污染防制、水污染防治、環保教育宣導等重要施政項目，其中已執行完成者2項，尚在執行者3項，主要係垃圾機械式分選資源化處理計畫因廠商履約延遲及火災影響尚未結案、垃圾焚化處理費尚待支付，及紅羅衛生掩埋場改善消防及監控設備補助計畫履約期程跨年度尚在辦理中，須保留繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數1億6,118萬元，經追加預算2,326萬餘元，追減預算119萬餘元，合計1億8,324萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億7,112萬餘元，應收保留數728萬餘元，主要係中央補助款依計畫執行進度核撥；合計決算審定數為1億7,841萬餘元，較預算減少482萬餘元（2.64％），主要係中央計畫型補助款依實際辦理結果核撥。

2.以前年度歲入轉入數計9,468萬餘元，決算審核結果，審定實現數4,114萬餘元（43.46％）；減免（註銷）數2,916萬餘元（30.80％），主要係垃圾機械式分選前處理、垃圾轉運臺灣本島處理計畫等補助款依實際執行結果核撥；應收保留數2,437萬餘元（25.74％），主要係中央補助款依計畫執行進度核撥。

3.歲出原編列預算數4億5,109萬餘元，經追加預算1億6,296萬餘元，追減預算2,206萬餘元，並因增加辦理113年度地方政府換購低污染資源回收車補助計畫、114年度推動源頭管理及物料資源循環業務人力支援計畫進用人員所需經費及補助白沙鄉公所吉貝垃圾衛生掩埋場改善工程計畫等事由，經動支第二預備金38萬餘元，合計5億9,238萬餘元，決算審核結果，審定實現數4億8,370萬餘元（81.65％），應付保留數7,583萬餘元（12.80％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為5億5,953萬餘元，預算賸餘3,284萬餘元（5.54％），主要係垃圾轉運計畫、僱用臨時短工加強道路、海岸清潔工作等按實際業務需要減少支出。

4.以前年度歲出轉入數計1億8,924萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億1,092萬餘元（58.61％）；減免（註銷）數4,656萬餘元（24.60％），主要係垃圾機械式分選前處理計畫之篩上打包物無場域可堆置，不再繼續執行，及垃圾轉運與處理相關契約之賸餘款等，予以註銷保留；應付保留數3,176萬元（16.78％），係補助馬公市公所辦理資源回收分類、貯存場示範園區改善工程計畫尚在辦理中。

（三）重要審核意見

1.積極推動溫室氣體減量計畫，惟相關規章、計畫目標值、溫室氣體自願減量專案等措施仍未周延，允宜研謀改善，俾利提升減碳成效。

為配合2050淨零排放政策，縣政府於112年4月核定「澎湖縣第二期溫室氣體減量執行方案」，由該局主責，推動期程為110至114年，並於同年9月成立氣候變遷因應推動會，訂定總體方案目標、推動策略與期程，經查推動淨零轉型執行情形，核有下列事項：

表1　各市縣截至114年9月30日止相關淨零排放自治條例訂定情形

| 市縣別 | 自治條例名稱 |
| --- | --- |
| 臺北市 | 臺北市淨零排放管理自治條例（113.7.22訂定） |
| 新北市 | 新北市氣候變遷因應行動自治條例（114.10.16議會三讀通過） |
| 桃園市 | 桃園市推動淨零城市自治條例（114.7.22訂定） |
| 臺中市 | 臺中市永續淨零自治條例（議會三讀通過，等待行政院核定） |
| 臺南市 | 臺南市淨零永續城市管理自治條例（113.6.26議會三讀通過） |
| 高雄市 | 高雄市淨零城市發展自治條例（113.6.3訂定） |
| 宜蘭縣 | 宜蘭縣淨零城市自治條例（草案） |
| 雲林縣 | 雲林縣促進淨零永續自治條例（草案） |
| 嘉義市 | 嘉義市淨零排放永續管理自治條例（113.7.16訂定） |

資料來源：整理自各市縣政府網站資料。

（1）已逐步推動淨零排放措施，以利達成2050年淨零排放目標，惟尚待研擬訂定相關淨零排放自治條例，以建立地方治理機制與明確法制依據，提升淨零治理效能：臺灣永續發展目標13揭示，執行溫室氣體階段管制目標。我國以2050淨零排放為長程目標，並於111年3月公布「2050淨零排放政策路徑藍圖」，以能源、產業、生活、社會等四大轉型，以及科技研發與氣候法制2大治理基礎為核心策略，並輔以12項關鍵戰略推動再生能源、氫能、電動運輸、循環經濟、碳捕捉與碳匯等面向之系統性轉型。中央政府於112年2月完成氣候法制強化，將「溫室氣體減量及管理法」修正為「氣候變遷因應法」，將國家減量目標明確設定為139年度達成溫室氣體淨零排放，並增訂碳費徵收、排放資訊揭露、公正轉型、氣候韌性治理、調適基金、公民參與以及環境正義等制度，不僅提升中央負責減量與治理之權責，亦賦予地方政府執行權限與要求，逐步推動地方創設治理機制、訂定減排目標、執行量化管理、建構碳盤查制度及產業輔導措施。在此趨勢下，多數市縣已陸續以自治條例作為地方治理法制化依據，包括臺北市等市縣均已完成自治條例或提出草案審議（表1）。上述市縣均透過條例制定淨零執行進度，並將地方面臨不同能源與產業結構納入自治條例，提供產業發展更具彈性之配套。澎湖縣已推動政府機關節能設備汰換、學校與鄉鎮碳盤查訓練、風能與綠能建設、低碳旅宿及綠色觀光推廣、垃圾減量與資源循環、企業淨零說明會等措施，現階段多以行政命令、專案補助或跨局處協作方式推動，惟缺乏完整法源依據與制度化治理架構。為與中央氣候法制接軌，提升淨零政策執行效能，經建請研謀改善。據復：將配合中央政策方向及法制發展趨勢，並依地方實務需求與行政量能，滾動檢討現行推動機制，並視法制授權及實務執行情形，研議自治條例或配套規範之可行性，以確保淨零政策推動符合整體法制架構及地方發展需求。

（2）配合環境部持續推動溫室氣體自願減量，惟尚未申請自願減量專案，允宜盤點各局處相關業務提供減碳措施計畫並研議申請，以創造具市場價值之碳權資產，奠定淨零轉型基礎：環境部為達成2050年淨零排放目標，須於溫室氣體排放減量與吸收2個面向同步推進，以降低人為活動所產生之溫室氣體排放。除持續推動政府政策與法定減量措施外，自願減量專案亦提供鼓勵民間及企業主動參與減碳之機制，促使共同投入溫室氣體減量。並透過負碳技術與自然碳匯之運用，以吸收人為排放所造成之溫室氣體總量。其中，自然碳匯（如森林、土壤及濕地等）能有效吸收二氧化碳，為我國邁向淨零轉型重要支撐策略之一，環境部已將森林碳匯納入臺灣2050淨零排放路徑，並重視海洋碳匯之發展潛力，爰於114年7月24日召開第19次溫室氣體抵換專案及自願減量專案審議會，審定通過海草復育及紅樹林植林2項海洋碳匯減量方法，進一步擴展自然碳匯於減碳行動中之應用範疇。據環境部溫室氣體自願減量暨抵換資訊平臺，截至114年8月底止，已有28案通過自願減量專案。經分析通過專案類別，係以植林、汰換高效率設備及太陽能發電為主要項目。該局辦理第二期溫室氣體減量執行方案，已執行新增平地造林與撫育既有造林及造林綠美化營造工作，111至

圖1  113年度臺灣藍碳生態系各市縣分布

資料來源：擷取自海洋委員會網站資料。

113年度累計新植3萬餘株喬木；113年度辦理縣道路燈改善工程，已汰換5條主要縣道（201至205）舊有路燈，更新為LED燈具等措施。又澎湖縣海草床面積62.75公頃，僅次於高雄市（圖1），據上述環境部審定海草復育減量方法，已被納入可行減碳措施，具有發展相關自願減量專案之優勢，皆可作為公部門抵換碳排之依據，亦提升地方生態永續效益，惟該局尚未推動相關碳權資產調查以申請自願減量專案，以創造碳權資產，奠定淨零轉型基礎，經建請檢討改善。據復：考量自願減量專案涉及專業技術、人力配置及財務資源投入，且自然碳匯相關專案於監測、查證及長期管理作業上具高度技術門檻，故現階段仍審慎評估其可行性，後續將配合相關機關政策方向，盤點各局處減碳業務及潛在資源，持續關注中央制度與方法學發展情形，並依地方實務條件及財政量能，審慎評估申請自願減量專案之可行性及適當推動時機，以逐步奠定淨零轉型基礎。

##### （3）推動第二期溫室氣體減量執行方案，惟部分計畫逾預計目標值，顯示執行量能尚有提升空間，允宜適時滾動調整執行量能，以提升減碳成效：澎湖縣第一期及第二期溫室氣體減量執行方案之推動期程分別為107至109年度及110至114年度，現行第二期執行方案列有能源、住商、運輸、環境及農業等5大部門，包含9大推動策略及62項量化目標，由縣政府及所屬機關、台灣電力股份有限公司（含尖山電廠）等單位為權責機關，負責推動各項溫室氣體減量目標。據該局第二期113年成果報告列載，62項量化目標中有57項（占91.94％）之執行率已達或超過100％，其中權責單位為縣政府及所屬機關計26項量化目標於113年底執行率逾當年度目標102.6％至400％，顯示部分執行方案設定之計畫目標值或有提升空間，經建請檢討改善。據復：相關制度與行政流程已趨成熟，加以近年中央補助擴增、跨局處協作效益提升及部分單位執行能量穩定，使年度成果呈現超前達成之情形，將於召開氣候變遷因應推動會會議時，滾動式調整相關策略與目標值，以提升管理精確度及減碳推動效益。

2.持續推動廢棄物源頭減量及強化分類回收工作，惟一般垃圾產生量仍持續微幅上升，推動垃圾減量成效有待提升，允宜研謀周妥措施，落實源頭減量及資源回收工作，以呼應臺灣永續發展，確保環境品質及永續管理環境資源之核心目標。

臺灣永續發展目標之核心目標6，揭櫫確保環境品質及永續管理環境資源。該局為解決日益嚴重垃圾堆置問題及配合多元垃圾處理，配合環境部「減量回收及資源循環推動計畫（112至116年）」（下稱資源循環推動計畫），持續辦理廢棄物源頭減量及資源回收，提高民眾自備環保餐具觀念，以降低垃圾產生量及減少清運量。經查計畫執行情形，核有下列事項：

（1）為解決日益嚴重垃圾堆置問題，加強辦理廢棄物源頭減量計畫，惟一般垃圾產生量持續上升，推動垃圾減量成效仍有提升空間：該局為解決日益嚴重垃圾堆置問題，於111年度辦理澎湖縣促進垃圾減量回收補助計畫，並自112年度起配合環境部資源循環推動計畫，持續辦理廢棄物源頭減量業務，工作項目包括：A.辦理一次用產品源頭減量活動，輔導縣內商圈及餐飲業者減少一次性產品；B.推廣資源再利用，輔導推動各機關團體、學校社區辦理不用品回收交換、展售活動，提高二手物捐送、回收及再利用率；C.實施垃圾強制分類破袋檢查，並加強宣導資源回收分類等。惟一般廢棄物產生量由111年度之5萬3,312公噸微幅下降至112年度之5萬3,195公

表2　澎湖縣一般廢棄物產生量變動趨勢

單位：公噸、人次

| 年度 | 一般廢棄物產生量 |  |  |  | 觀光人數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合計 | 一般垃圾 | 資源垃圾 | 廚餘 |  |
| 111 | 53,312 | 24,598 | 23,986 | 4,728 | 1,143,816 |
| 112 | 53,195 | 24,609 | 24,039 | 4,547 | 1,274,589 |
| 113 | 54,128 | 24,798 | 25,167 | 4,163 | 1,089,911 |
| 114 （1至6月） | 26,401 | 12,255 | 12,079 | 2,067 | 399,641 |

資料來源：整理自環境部環境統計查詢網及澎湖縣政府旅遊處網站。

噸，再上升至113年度之5萬4,128公噸。其中一般垃圾產生量由2萬4,598公噸逐年攀升至113年度之2萬4,798公噸（表2），而113年度觀光人數卻較112年度減少約18萬餘人次，然一般垃圾產生量卻增加189餘公噸。又該局112及113年度雖將推動源頭減量與無塑低碳列為年度施政目標與重點，惟其關鍵績效指標僅為執行租賃容器，衡量標準為提供租賃容器服務杯數，目標值分別為5,000杯及6,000杯，顯與上述促進垃圾減量計畫及廢棄物源頭減量計畫之重點目標，有極大落差，經建請檢討改善。據復：持續加強宣導源頭減量措施，鼓勵民眾養成自備「環保杯、環保餐具、環保餐盒、購物袋」等，並將源頭減量及資源回收推動計畫情形，納入115年度關鍵績效指標數值，以呼應中央減量政策。

表3　澎湖縣垃圾破袋檢查情形

單位：袋、％

| 公所 年度 |  | 合計 | 馬公市 | 湖西鄉 | 白沙鄉 | 西嶼鄉 | 望安鄉 | 七美鄉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | 破袋數 | 1,500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | 合格 | 1,263 | 429 | 157 | 176 | 171 | 155 | 175 |
|  | 合格率 | 84.20 | 85.80 | 78.50 | 88.00 | 85.50 | 77.50 | 87.50 |
| 113 | 破袋數 | 1,020 | 270 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  | 合格 | 856 | 226 | 124 | 130 | 125 | 122 | 129 |
|  | 合格率 | 83.92 | 83.70 | 82.67 | 86.67 | 83.33 | 81.33 | 86.00 |
| 114 （1至7月） | 破袋數 （註1） | 300 | 120 | 90 | － | 90 | － | － |
|  | 合格 | 240 | 100 | 69 | － | 71 | － | － |
|  | 合格率 | 80.00 | 83.33 | 76.67 | － | 78.89 | － | － |

註：1.114年度執行破袋數900袋，由馬公市、湖西鄉及西嶼鄉公所各執行300袋。

2.破袋檢查不合格之資源回收物中，以紙容器、塑膠容器及廚餘為最大宗。

3.資料來源：整理自澎湖縣政府環境保護局提供資料。

（2）推動廢棄物源頭減量及強化分類回收計畫，惟破袋檢查數明顯下降：該局為瞭解各市鄉執行資源回收情形，透過垃圾強制分類破袋檢查，觀察民眾未正確分類回收之現象，並透過分析未正確回收之物品種類，作為推動資源回收、垃圾源頭減量方向之參考。111年度獲環境部補助推動廢棄物源頭減量及強化分類回收補助計畫，由委辦廠商會同清潔隊員實施1市5鄉垃圾強制分類破袋檢查計3,000袋，其中合格者2,487袋，合格率為82.90％。112至114年度持續辦理破袋檢查，分別為1,500袋、1,020袋及900袋，合格率為84.20％、83.92％及80.00％，合格率微幅下降，又破袋檢查數量由111年度3,000袋逐年下滑至114年度900袋（表3），破袋檢查數量下滑，核與環境部113年8月6日新聞稿「拚垃圾減量之決心，環境部資源循環署邀集全國環保局加強破袋檢查提升垃圾分類成效」之宣示主軸未盡相合；分析破袋檢查不合格之資源回收物中，以紙容器、塑膠容器及廚餘為最大宗，垃圾袋內夾雜資源回收物仍有改善空間，經建請檢討改善。據復：因源頭減量之項目須多元推動，計畫經費調整分配，致執行破袋檢查數量有下降情形，已持續督促及補助公所辦理垃圾強制分類破袋檢查，後續將針對不同主題、群體設置多元宣傳模式加強宣導，並視辦理情形滾動檢討調整與修正，以提升垃圾分類及減量成效。

落葉膠囊堆肥處理情形

（圖片來源：擷取自公共電視我們的島）

（3）結合學校創新推動落葉堆肥處理，以減少垃圾量並資源化，惟僅少數學校參與：澎湖地區每當季節轉換時，學校校園產生大量落葉及枯枝，其後端處理工作耗費大量清潔隊員人力及時間，進行落葉堆肥處理，除可減少垃圾量，亦可將落葉由垃圾變成有機肥料，肥化校園內土壤，為環境帶來更多益處。據該局初步訪視發現，大多學校處理方式係將落葉集中後由清潔隊進行清運處理，只有部分學校自主性嘗試將落葉作成堆肥澆灌於花圃再利用，舉如文光、湖西國中；另七美鄉雙湖國小為推行落葉堆肥，已推動「落葉膠囊」製作並結合校園內部生物多樣性，帶領學生建構循環永續環保理念。該局爰於114年度廢棄物源頭減量計畫推動落葉堆肥處理，並訪視已自主性將落葉集中處理，尚未作成堆肥再利用之馬公國中及興仁國小，協助及輔導以「落葉膠囊」進行落葉回收再利用，對於減少垃圾量並資源化具有助益，惟目前縣內僅雙湖、興仁國小及馬公國中等3校採「落葉膠囊」進行落葉回收再利用，經建請加強訪視推廣，以提升計畫執行成效。據復：已於114年12月15日透過跨局處會議與縣政府教育處、工務處及農漁局等機關單位，討論推廣落葉再利用之分工合作，並於115年度以「落葉集中再利用」活動議題加強訪視學校，藉此吸引更多學校能設置落葉回收區並導入落葉循環再利用觀念，以減少垃圾量並資源化。

##### （4）協助責任業者熟悉回收制度相關法規、作業流程及系統操作，辦理法規說明會，惟出席情形未臻踴躍：環境部鑑於消費與產品多樣化，廢棄物產生型態日趨複雜，為強化源頭管理與生產者責任，依據廢棄物清理法第15條第2項規定，公告應回收廢棄物項目分為14類，包括容器、電子電器、資訊物品、輪胎、鉛蓄電池等。業者如有製造、輸入或受託代工上述產品，應依第16條第1項規定辦理責任業者登記，並依核定費率申報營業量及繳納回收清除處理費。澎湖地區現有120家責任業者，該局為協助責任業者熟悉相關法規及系統操作，分別於113年4月29日及114年4月30日各辦理1場次責任業者法規說明會，並配合電腦操作方式使責任業者能瞭解回收制度、規定、作業流程及系統操作等進行說明及法規宣導，期協助轄內責任業者能符合相關管理規定。惟據113及114年度資源回收工作計畫期末報告及期中報告載述，出席法規說明會之責任業者僅25家及22家，占120家責任業者之20.83％及18.33％，連續2年業者出席情形未臻踴躍，經建請檢討改善。據復：為提升業者參加意願，未來說明會召開時間將調整為每年4月前或10月後，或每2年執行1次，避免於旅遊旺季召開，影響業者參加意願。

3.辦理事業廢棄物清理流向勾稽計畫，惟間有列管事業機構資料不全或未勾稽裝置GPS車輛軌跡，或事業機構長期未按月申報廢棄物產出情形或異常情事遲未改善等情，允宜落實管制考核，防杜潛藏之違法行為，以提升計畫成效。

我國永續發展核心目標12具體目標12.4：「……遵照國際公約管理化學物質和廢棄物。」環境部資源循環署為加強事業廢棄物管理，訂定「事業廢棄物清理流向勾稽計畫」，督促地方環保機關辦理轄內事業廢棄物流向管制相關工作，及運用事業廢棄物申報及管理資訊系統（IWR&MS），執行事業廢棄物流向勾稽作業與後續追蹤改善，以加強掌握產源、清除、處理等各階段機構流向追蹤，進而啟動預防機制，針對疑似異常事業，更落實追蹤改善、依法查處，促使所列管事業依廢棄物清理法妥善清理廢棄物，防杜可能潛藏之違法行為。截至114年底止，該局依廢棄物清理法列管產源事業家數共計251家、清除機構51家。據環境部事業廢棄物申報量統計，澎湖縣113年度廢棄物產生量約815公噸，年度間廢棄物處理方式依序為委託或共同處理721公噸、再利用59公噸，113年底廢棄物貯存量約142公噸。經查辦理廢棄物管理情形，核有下列事項：

##### （1）部分事業機構長期未按月申報廢棄物產出情形，未善盡有效督管，間有已達指定廢污水產生量規模事業機構疑未列管情事：該局114年度就環境部統計114年1月底止事業廢棄物清理計畫書（下稱廢清書）有效期限已逾期2筆、將屆期10筆之事業單位進行輔導結果，逾期2筆已分別展期或解列、將屆期10筆均已解列。惟將該12筆事業名單，運用環境部「列管污染源資料（含裁處資訊）查詢系統」（下稱查詢系統）查詢廢棄物申報情形及裁處資訊，或有事業單位連續55個月均無申報紀錄至解列，或解列前累計有48個月以上（其中有連續41或47個月）未按月申報情事，顯有長期未有效列管事業機構按月申報廢棄物產出情形；次以114年底止列管應檢具廢清書事業機構名單（下稱列管事業機構名冊）251筆，與列管廢（污）水產生量每日100立方公尺（公噸/日）以上之事業清單28筆勾稽比對結果，計有桶盤嶼、虎井嶼、吉貝嶼海水淡化廠等6筆已達指定廢污水產生量規模，未納入列管事業機構名冊，疑未檢具廢清書，且運用查詢系統查詢列管事業名稱，計有光榮水資源回收中心1筆未於列管廢（污）水產生量每日100立方公尺（公噸/日）以上之事業名單中，經函請研謀改善。據復：將強化事業機構廢棄物申報管理，督促業者依規定辦理按月申報，以落實事業廢棄物申報及流向管理，並將重新清點及盤查本縣廢（污）水產生量達每日100立方公尺（公噸/日）以上之事業機構，確認應檢具廢清書之列管對象，輔導依相關規定辦理廢清書申報及後續管理作業。

表4　聯單系統勾稽事業廢棄物申報資料之異常家次及改善情形

單位：家次

| 類別 | 疑似異常情形 | 異常數量 | 已改善 | 未改善 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  | 47 | － | 47 |
| 異常樣態I | A事業實際上網時間較申報預定清運時間晚 | 36 | － | 36 |
|  | B處理者收受聯單30天後仍未處理完成 | 1 | － | 1 |
|  | C聯單申報35天後聯單不完整申報 | 10 | － | 10 |

資料來源：整理自澎湖縣政府環境保護局提供資料。

（2）未落實執行產源流向勾稽管制工作，部分產源事業機構之疑似異常情事遲未改善：依114年度事業廢棄物清理流向勾稽計畫，地方環保機關執行事業廢棄物申報資料之勾稽作業，分為A.依產源申報聯單勾稽：每月下載網路申報聯單資料進行勾稽，總計11項疑似異常情形，其中（A）至（H）等8項屬疑似異常樣態I，優先以電話輔導改善，但同一項疑似異常情形累計達3個月以上之事業，需進行現場查察，並依法查處；B.依類別勾稽：依上一年度12月所提報本年度勾稽行業別，就所轄公告業別之事業逐月完成全數勾稽作業。其疑似異常情形12項，其中（A）至（F）等6項屬疑似異常樣態I，優先以電話輔導改善。該局提供114年度勾稽聯單系統之疑似異常情形共47家次，分別為異常樣態I的「A事業實際上網時間較申報預定清運時間晚」36家次（76.60％）、「B處理者收受聯單30天後仍未處理完成」1家次（2.13％）及「C聯單申報35天後聯單不完整申報」10家次（21.28％）（表4）；依行業類別勾稽之疑似異常情形556家次，均為異常樣態I的「A廢清書疑似漏報廢棄物項目」。上開異常情形事業機構均未改善。經查該局聯單系統勾稽結果均為勸導改善，惟其中有3家事業單位均為異常樣態I的「A事業實際上網時間較申報預定清運時間晚」，分別連續7、3、3個月，顯未進行現場查察，並依法查處。另依行業類別勾稽結果，均稱因未執行該業務致556家次事業機構均未改善，經函請研謀改善。據復：爾後對連續3個月以上聯單申報異常之事業機構優先查明異常原因，另將參照115年事業廢棄物流向勾稽計畫辦理115年度事業廢棄物流向申報及管制，與加強人員教育訓練，強化法規及實務專業知能，落實事業廢棄物申報、流向勾稽及管理作業。

##### （3）列管許可裝置GPS車輛清除事業機構與環境部建置之查詢系統列管家數不一致，且未執行應裝置GPS車輛軌跡勾稽比對，難以防杜廢棄物濫倒棄置等違法情事：該局114年底止列管許可裝置即時追蹤系統（下稱GPS）車輛共56家清除機構、72輛（下稱GPS列管清冊）。經與IWR&MS/許可資料查詢/公民營清除處理許可證勾稽，計有3家機構於IWR&MS已列管，惟GPS列管清冊未列管；另於IWR&MS/清除機構管制編號查詢，GPS列管清冊計有3家機構列管狀況為「關廠（場）」、「列管」，及查無相關資料等，均不在公民營清除處理許可證中，及環境部環境資料開放平臺－公民營廢棄物甲、乙、丙級清除機構許可資料亦無有效資料，惟該3家機構於財政部稅務入口網查詢結果均為營業中，亟待查明釐清上開應列管之事業廢棄物清運機具與許可證家數之正確性與有效性。又近3年媒體報導（112年4月、113年10月、114年4月），臺灣澎湖地方檢察署率同該局、警察局等相關單位聯合查察轄內廢棄物非法傾倒，均有查獲涉及事業廢棄物，列為違反廢棄物清理法之刑事案件分別為5件、6件及8件。惟該局未依114年事業廢棄物清理流向勾稽計畫規定按月勾稽應裝置GPS車輛軌跡，以發覺異常車輛進行後續輔導或查察等業務，難以有效杜絕廢棄物濫倒棄置等違法情事發生，經函請研謀改善。據復：GPS清冊已正確列管，爾後依115年事業廢棄物清理流向勾稽計畫辦理。

4.已督導掩埋場營運管理與設置垃圾轉運計畫之監督機制，惟營運計畫內容與現況及實際管理項目間有不符，轉運站消毒工作執行與監督查核之頻率設定與實際辦理日期不相當，允宜檢討改善，提升管理效能，以維護環境衛生與居民生活品質。

該局訂有「澎湖縣一般廢棄物掩埋場營運管理計畫」（下稱掩埋場營運計畫），以為督導掩埋場營運管理。又為減少紅羅垃圾衛生掩埋場（下稱紅羅掩埋場）垃圾暫置產生之惡臭、控制蚊蟲、老鼠等病媒滋生、降低廢棄物對環境的污染擴散，以及確保周邊居民健康，對執行澎湖縣垃圾轉運臺灣本島處理計畫（下稱垃圾轉運計畫）廠商（下稱垃圾轉運廠商）規定轉運站與垃圾暫置區消毒次數，並將監督垃圾轉運計畫委託廠商（下稱監督廠商）每月針對轉運廠商辦理轉運站之勞工安全管制及消毒工作查核，並拍照做成相關書面紀錄。經查該等計畫辦理情形，核有下列事項：

表5  澎湖縣一般廢棄物掩埋場基本資料與委外廠商報告比較

| 序號 | 掩埋場名稱 | 設置完竣啟用日期 |  | 規劃使用年限 |  | 預定停用 /封閉時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 委外廠 商報告 | 掩埋場 營運計畫 | 委外廠商報告 | 掩埋場 營運計畫 | 委外廠 商報告 |
| 1 | 七美鄉西湖垃圾衛生掩埋場 | 92年2月 |  | 11年 |  | 103年2月 |
| 2 | 望安鄉將軍衛生掩埋場 | 82年7月 |  | 21年 |  | 103年12月 |
| 3 | 望安鄉水垵衛生掩埋場 | 82年7月 |  | 21年 |  | 103年12月 |
| 4 | 白沙鄉吉貝村垃圾衛生掩埋場 | 88年7月 |  | 15年 |  | 105年12月 |
| 5 | 白沙鄉岐頭衛生掩埋場 | 82年7月 | 81年3月 | 24.9年 |  | 105年12月 |
| 6 | 湖西鄉紅羅衛生掩埋場 | 92年2月 |  | 15年 | 13年 | 107年2月 |
| 7 | 西嶼鄉竹篙灣衛生掩埋場 | 96年1月 | 96年10月 | 20年 | 9年 | 116年1月 |
| 8 | 望安鄉花嶼簡易垃圾場 | 空白 | 84年 | 空白 | 20年 | 117年 |

註：1.灰底為有差異之內容。

2.資料來源：整理自澎湖縣政府環境保護局提供資料。

（1）已依掩埋場營運管理計畫督導掩埋場營運管理，惟計畫內容與現況及實際管理項目間有不符：該局113及114年度掩埋場監督管理及各項查核工作委託不同廠商辦理，按廠商113年度期末報告及114年度期中報告書（截至6月底止）列載營運中掩埋場基本資料10筆，與掩埋場營運計畫所述營運中掩埋場基本資料（如設置完竣啟用日期、規劃使用年限）核有未合（表5），且七美鄉西湖垃圾衛生掩埋場等6場已達規劃之使用年限，惟實際仍屬營運中；另掩埋場營運計畫最近修正日期為108年1月30日，惟環境部與所屬機關（構）組織法規自112年8月22日施行，掩埋場營運計畫中之環保署、環境督察大隊等機關名稱迄今尚未配合修正為改制後之名稱；又掩埋場營運計畫已規定制式廢棄物進場落地及目視檢查表，惟與113及114年委託廠商執行落地檢查使用之表單檢查內容相較存有差異（舉如不得轉運廢棄物名稱或成分、廢棄物大致描述、不合格之處置方式及允收標準等），經函請檢討改善。據復：於115年與各鄉市公所檢討後修正掩埋場營運計畫；掩埋場落地檢查標準並未異動，爾後加強統一執行計畫履約文件之品質，並請委託廠商提交之工作規劃書納入相關文件以強化審查，俾利相關業務一致遵循推動。

（2）已設置垃圾轉運計畫之監督機制，惟轉運站消毒工作執行與監督查核之頻率設定不相當，實際辦理日期與監督廠商之報告所述日期不一致：依垃圾轉運計畫與監督垃圾轉運計畫之計畫說明書，113年度垃圾轉運廠商應於每月辦理消毒轉運站與垃圾暫置區2次以上，惟監督廠商每月針對轉運廠商辦理轉運站之勞工安全管制及消毒工作查核至少4次以上，高於垃圾轉運廠商應辦次數；另114年度垃圾轉運計畫除

表6　113年度紅羅掩埋場轉運廠商消毒日期與監督廠商查核日期未一致情形

| 垃圾轉運廠商消毒日期 | 監督廠商查核日期 |
| --- | --- |
| 1月5、17日 | 1月5、12、19、26日 |
| 2月5、23日 | 2月2、8、16、23日 |
| 3月5、23日 | 3月8、15、22、29日 |
| 4月10、23日 | 4月5、12、19、26日 |
| 5月10、23日 | 5月3、10、17、24日 |
| 6月10、25日 | 6月7、14、21、28日 |
| 7月10、25日 | 7月5、12、19、26日 |
| 8月6、22日 | 8月2、9、16、23日 |
| 9月6、20日 | 9月6、13、20、27日 |
| 10月1、18日 | 10月4、11、18、25日 |
| 11月6、20日 | 11月1、8、15、22日 |
| 12月5日 | 12月6日 |
| 12月23日 | 12月20、27、31日 |

註：1.粗體表示垃圾轉運廠商與監督廠商日期無法對應者。

2.資料來源：整理自澎湖縣政府環境保護局提供資料。

原113年度廠商於後續擴充後繼續辦理外，因114年度垃圾轉運處理量不足，再新增1家廠商辦理，每月應消毒轉運站與垃圾暫置區次數分別為2次及4次以上，合計應消毒6次以上，惟114年度監督垃圾轉運計畫僅規範每月應監督消毒4次以上，低於受監督廠商應消毒次數，執行次數與監督次數不相當，顯示工作規劃欠周延，存有履約爭議之風險。又113年度之垃圾轉運廠商於各月轉運站消毒紀錄表日期共24天，與監督廠商113年度期末報告列載每月辦理轉運站之勞工安全管制及消毒工作查核日期共48天相較，僅6天日期相同（表6）；且監督廠商查核日期來源為「轉運站職業安全衛生管理查核表」，惟查核表之查核項目並無消毒工作查核，無法確認實際履約情形；另原113年度垃圾轉運廠商之114年1至7月轉運站消毒紀錄表日期，每月均執行2次，惟監督廠商自114年1月23日起履約，114年8月提出截至6月底止之期中報告列載，2至6月已完成每月4次勞工安全管制及消毒工作查核，共計20次，且查核表與113年度之監督廠商之查核項目相同，並無消毒工作查核，有待查明上開委外廠商有無確實執行消毒及監督作業，經函請檢討改進。據復：已查明113及114年度轉運與監督廠商消毒及監督次數履約情形，對114年度監督廠商未檢具消毒查核照片等佐證資料日數扣罰違約金。115年度計畫已統一轉運廠商每月消毒次數為2次以上，監督廠商查核2間轉運廠商次數共4次，以避免履約爭議，並將消毒作業執行情形納入「職業安全衛生管理查核表」，請監督公司會同查核，以確保日期、次數與實際執行狀況相符，落實現場查核效果。

5.推動廚餘回收再利用業務，榮獲中央評定優等佳績，並創新運用黑水虻去化廚餘促進資源循環再利用，惟廚餘廠臭味逸散迭遭居民陳情及員工反映遲未改善，允宜督促廠商妥適處理及提升黑水虻處理廚餘量能，儘早改善臭味逸散問題。

該局配合政府資源循環再利用計畫，持續推動廚餘回收再利用，113年度獲評為優等佳績，又為妥善處理縣內廚餘，創新辦理「澎湖縣廚餘廠廠房設備機具維護管理及廚餘黑水虻處理再利用營運委託案」（下稱黑水虻處理再利用營運委託案），於114年4月1日簽訂勞務採購契約，委託代操作及維護管理廚餘廠廠房機具設備，將各機關交付之廚餘以黑水虻分解進食處理，使其再利用成為土壤改良劑或肥料之堆肥化原

表7  黑水虻處理廚餘臭味民眾陳情情形

| 陳情時間 | 陳情方式 |
| --- | --- |
| 114年5月14日 | 澎湖縣政府1999縣民服務專線 案號：AA0032025001481 |
| 114年6月4日 | 湖西鄉城北村民反應 |
| 114年6月25日 | 湖西鄉城北村民反應 |
| 114年7月3日 | 湖西鄉城北村辦公處反應 |
| 114年7月11日 | 澎湖縣政府1999縣民服務專線 案號：AA0032025002330 |
| 114年7月21日 | 澎湖縣政府1999縣民服務專線 案號：AA0032025002456 |
| 114年9月1日 | 澎湖縣政府1999縣民服務專線 案號：AA0032025003073 |

資料來源：整理自澎湖縣政府環境保護局提供資料。

料，達成廚餘再利用之目的。因黑水虻分解進食進廠之廚餘過程中，廚餘臭味隨風飄至鄰近社區及該局辦公區，迭遭民眾於「澎湖縣政府1999縣民服務專線」陳情（表7）及員工反映，該局除依陳情內容函請廠商改善外，並辦理業務督導，嗣依督導結果函請廠商妥適改善廚餘臭味逸散問題；另分別於114年6月4日、6月17日、6月25日函覆廠商未能適時改善，將依契約規定辦理。因廚餘臭味問題未能改善，114年7月間湖西鄉城北村辦公處及民眾持續陳情，該局爰於114年7月25日邀請專家學者，辦理黑水虻處理再利用營運委託案現場督導，協助提供黑水虻養殖臭味逸散問題諮詢，於同年8月7日函送會議紀錄予委託案廠商，請其於114年8月底前完成A、B養殖室、分篩預處理室集氣管線連結至水洗塔處理臭味及關閉鐵捲門等事項，以改善異味逸散問題。案經委託案廠商於114年8月26日檢送改善空污設備企劃案，工作期程為3.5個月，該局於114年9月3日同意備查，惟據企劃案，因設備安裝預計於114年12月中旬始能完成，及僅規劃施作A、B養殖室，爰建議增加分篩預處理室安裝管線，以有效改善異味逸散問題。黑水虻去化廚餘，為廚餘多元化處理方式，且為縣政府重要施政政策，然廚餘廠臭味逸散問題，已嚴重影響鄰近住家環境及民眾與員工生活，經函請注意依契約規定辦理，並督請廠商積極改善及提升黑水虻養殖處理廚餘能量，避免臭味逸散持續影響周遭環境及民眾與員工身體健康。據復：依約計罰違約金9萬餘元；復因廠商遲無法解決臭味逸散問題，決議於契約屆期（115年3月31日）不再辦理後續擴充，重新規劃調整後續營運模式，業於115年4月辦理評選並決標，期澈底改善臭味逸散問題。

6.辦理一般廢棄物清除處理費徵收作業，惟部分地區及用戶一般廢棄物清除處理費徵收未符規定，且清冊未定期清查更新，允宜查明釐正並依規開徵，以落實徵收作業。

該局為辦理一般廢棄物清除處理費（下稱清除處理費）徵收作業，委託台灣自來水股份有限公司（下稱台水公司）隨水費代徵清除處理費；另位於自來水供水區卻未接管使用自來水及非自來水供水區之家戶，由各公所每半年1次按戶開徵清除處理費。114年截至8月底止，各徵收1,047萬餘元及6萬餘元之清除處理費。經查清除處理費徵收作業辦理情形，核有下列事項：

##### （1）核定免徵清除處理費之村里，惟部分用戶仍有徵收費用情形；或應徵收清除處理費地區之用戶未予徵收，且部分地區免徵事由似已消失而未依規處理：依「一般廢棄物清除處理費徵收辦法」（下稱清除處理費徵收辦法）規定，清除處理費之繳納義務人如有特殊情形，得由執行機關報送直轄市、縣（市）主管機關核定減徵或免徵。各市鄉公所（執行機關）以轄內設有掩埋場等情，依上揭清除處理費徵收辦法規定函報該局免徵地區及事由，經該局函轉縣政府審查核定免徵清除處理費。經查截至114年8月底止，馬公市、湖西鄉、西嶼鄉及望安鄉部分家戶位於免徵地區卻仍徵收清除處理費情形者計有177筆，又白沙鄉中屯、講美、鎮海、岐頭、港子、赤崁、後寮、通梁、瓦硐、鳥嶼、吉貝等11村及七美鄉南港村非為免徵地區，惟其中34筆家戶免徵，其餘自來水用戶卻有徵收清除處理費，形成同村徵繳不一致之情形。另按掩埋場營運計畫第3點列載，馬公市草蓆尾垃圾掩埋場及七美鄉第一衛生掩埋場分別於94年4月及100年1月復育，馬公市公所於102年3月以草蓆尾垃圾掩埋場復育工作尚未成綠化公園及免除污染，申請光明、光榮、重光等3里為免徵地區；七美鄉第一衛生掩埋場位於西湖村，亦於102年間經縣政府核定免徵，惟草蓆尾垃圾掩埋場及七美鄉第一衛生掩埋場於核定免徵前已復育，經函請釐清其免徵清除處理費之合理性與適法性，並建請檢討妥處。據復：經函請各公所依實際狀況調整家戶徵收情形；據說明草蓆尾垃圾掩埋場因尚未達成綠化公園目標，七美鄉第一衛生掩埋場仍為資源回收分類工作場域，污染疑慮尚未完全排除，各該公所仍維持免徵清除處理費。

##### （2）部分家戶未徵收清除處理費，且執行機關未依規定定期清查更新徵收清冊，亟待釐正並開徵清除處理費：該局依清除處理費徵收辦法辦理徵收作業，並為確保徵收對象完整，訂定「澎湖縣非自來水用戶一般廢棄物清除處理費徵收作業規範」（下稱徵收作業規範），由各公所定期向台水公司及戶政機關取得最新資料進行勾稽比對或實地清查，據以更新徵收清冊，落實徵收業務，惟各公所皆未依規定辦理，且發現部分房屋所有人既未納入台水公司代徵範圍，亦未由各公所依規定按戶徵收清除處理費，計7,032筆，經建請檢討改善。據復：已函請各公所依徵收作業規範規定每年辦理資料比對，以更新徵收名單，並就異常資料辦理清查作業，預計於115年度完成。

（四）113年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於113年度審核報告內列重要審核意見5項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表8）。

| 表8 113年度審核報告所列環境保護局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.辦理水污染防治計畫維護轄區地面及水庫水體品質，惟列管事業廢水採樣、水庫水質監測及部分事業監管等仍待加強，允宜適時評估調整，以有效控管事業放流水污染風險。 |  |
| 2.辦理縣內土壤及地下水污染調查作業，惟迭有水庫底泥品質指標濃度逾上下限值，或地下水水質超過監測標準等情，允宜探究原因並研謀改善，或督請相關機關加強整治及復育，以改善土壤及地下水水質，提升居民飲用水源品質。 |  |
| 3.加強輔導餐飲業者及廟宇裝設空氣污染防制設備，以削減污染物排放量，改善周邊空氣品質，惟逾7成餐飲業者及9成廟宇尚未裝置污染源防制設備，允宜積極輔導及協助裝設污染防制設備，以改善周邊空氣品質。 |  |
| 4.持續打造高優質公廁與環境品質，惟建檔資料與評鑑作業多有疏漏，且間有硬體設備尚有改善及提升空間，允宜研謀改善，滿足民眾使用需求，提供優質服務。 |  |
| 5.已訂定流動廁所之使用管理辦法並指定人員管理維護，惟部分規範未臻周妥、或未落實執行內部控制、或間有單座流動廁所管理維護欠佳等情，允宜研謀改善。 |  |

玖、消防局主管

消防局主管僅消防局1個機關，掌理全縣火災預防、災害搶救及緊急救護等業務。茲將114年度決算審核結果說明如次（公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫4項，包括加強消防安全檢查與宣導、建構消防救災體系、充實消防救護設備、強化災害防救演練、精進消防人員訓練及消防廳舍維護等重要施政項目，其中已執行完成者3項，尚在執行者1項，主要係第二救災救護大隊廳舍新建工程、湖西及白沙分隊廳舍暨車庫增建工程等尚未完成，須保留繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數8,625萬餘元，經追加預算1,600萬元，合計1億225萬餘元，決算審核結果，審定實現數6,758萬餘元，應收保留數3,685萬餘元，主要係中央特別統籌分配稅款依計畫執行進度核撥；合計決算審定數為1億443萬餘元，較預算增加217萬餘元（2.13％），主要係中央撥入統籌分配稅款較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計407萬餘元，決算審核結果，審定實現數401萬餘元（98.41％）；減免（註銷）數6萬餘元（1.59％），係行政罰鍰已取得債權憑證，經核定註銷。

3.歲出原編列預算數5億9,543萬餘元，經追加預算1,601萬餘元，合計6億1,144萬餘元，決算審核結果，審定實現數4億7,693萬餘元（78.00％），應付保留數7,343萬餘元（12.01％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為5億5,036萬餘元，預算賸餘6,108萬餘元（9.99％），主要係實際進用員額較預計減少之人事費賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計4,383萬餘元，決算審核結果，審定實現數2,902萬餘元（66.23％）；減免（註銷）數1,439萬餘元（32.84％），主要係大倉分隊廳舍新建工程終止辦理，予以註銷保留；應付保留數41萬餘元（0.94％），係大倉分隊廳舍新建工程終止辦理，部分委託規劃設計及監造技術服務費經費尚未支付，須保留繼續執行。

（三）重要審核意見

1.持續辦理消防水源管理及消防栓增設作業，惟部分消防栓列管資料未臻完整，且部分文化資產及關懷據點周邊消防水源設置尚有檢討空間，允宜研謀改善，以強化救災應變能力，保障人民生命財產安全。

該局為加強滅火作業之整備，防範火災發生致人民生命財產損失，各分隊每月均對轄區內之消防栓辦理檢查及測試，發現有故障或異常情事即通報台灣自來水股份有限公司第七區管理處澎湖營運所修繕，以維護公共安全。截至114年底止，澎湖縣消防水源表（含各水源座落位置等清冊），列管消防水源計有消防栓876支（包括地上式236支及地下式640支）、蓄水池124處、游泳池2處、深水井15口及其他天然水源72處等。經查消防栓設置及管理情形，核有下列事項：

##### （1）列管轄區內消防栓設置情形，惟間有部分資料未登載或登載缺漏或登載座標異常等情：據該局列管876支消防栓清冊列載之「地址場所或附近地標名稱」，運用內政部地政司地籍圖資系統查詢門牌位置，並透過衛星影像檢視，查詢消防栓座標，其中未登載編號、座標或座標格式不一致者計8支。另依清冊列載之消防栓座標，運用地理資訊系統（QGIS）套疊縣政府提供之地籍圖資結果，核有部分消防栓座標異常，點位錯置或位於海上等情者計6支，經函請研謀改善。據復：已釐清並修正相關資料，以精準掌握轄區消防栓水源點位資訊，俾利火災發生時救災調度派遣與應變運用。

圖1　部分文化資產或關懷據點周邊120公尺未設置消防栓情形

資料來源：整理自澎湖縣政府社會處網頁及消防局提供資料。

（2）部分古蹟、歷史建築等文化資產，或社區照顧關懷據點等應變、抗災能力薄弱場域，其周邊120公尺範圍內未設置消防栓：經運用Python程式語言抓取文化部文化資產局國家文化資產網公告澎湖縣之古蹟、歷史建築、紀念建築、建築聚落群及古物等（下稱文化資產）現況地址或定著土地範圍（公告地段地號），及下載縣政府社會處於網頁公告截至115年5月之115年澎湖縣社區照顧關懷據點名冊，運用內政部國土測繪中心之國土測繪圖資服務雲國土利用現況調查資料，將文化資產及社區照顧關懷據點（下稱關懷據點）之地址或地段地號轉換為座標，共計239筆文化資產（含同一文化資產座落於多筆地號或多件古物位於同一地址等）及56筆關懷據點座標資料套疊繪製圖資，並以環域空間功能分析結果，核有31筆文化資產及11筆關懷據點，其周邊120公尺範圍內未設置消防栓（圖1）。鑑於文化資產具稀少性、特殊性及高度歷史價值，且近年澎湖縣人口老化問題日益嚴重，關懷據點服務需求增加，均屬災害風險相對較高或應變、抗災能力相對較弱之場域，允待評估增設消防栓或設置其他替代水源之可行性，經函請研謀改善。據復：業依「搶救不易地區及高危險建築物等場所火災搶救執行計畫」，將古蹟、歷史建築物、安養機構及關懷據點等場所納入列管對象，由所轄分隊辦理水源調查、搶救計畫建置及火災搶救演練，並預劃消防車輛部署位置、水源運用方式及供水作業機制；每年度由各分隊依轄區救災需求及水源配置情形，納入年度消防水源整體規劃通盤檢討，逐年辦理增設消防栓。除既有消防栓及消防蓄水設施外，已將鄰近海域、漁港及其他可供取水處所，納入搶救計畫水源運用機制，並運用消防車及移動式幫浦等車輛裝備，抽取海水作為替代消防水源，暨透過平時演練驗證供水及搶救作業流程，以強化消防水源不足地區之應變量能。

2.持續強化縣內災害防救能量及民眾風險意識，惟防災士之推動及結合民間資源協助災害防救工作，仍有提升空間，允宜研謀改善，以強化災害防救整備及運作，建構具包容、安全、韌性及永續特質之城市與鄉村。

臺灣永續發展目標之核心目標11，揭櫫建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村。該局為提升縣內整體災害防救能量，114年度持續配合內政部辦理澎湖縣「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」（下稱強韌計畫），並結合原災害防救深耕計畫所建立之防災士及韌性社區制度，持續精進運作，以提升民眾自主防救災能力，114年度強韌計畫推動情形獲考評為特優，經查計畫執行情形，核有下列事項：

表1　截至114年底止尚無防災士之村里

單位：個

| 市鄉 | 無防災士村里 | 村里數 |
| --- | --- | --- |
| 合計 |  | 15 |
| 馬公市 | 虎井里、桶盤里 | 2 |
| 湖西鄉 | 東石村、許家村 | 2 |
| 白沙鄉 | 城前村、鎮海村、岐頭村 瓦硐村、員貝村、大倉村 | 6 |
| 西嶼鄉 | 二崁村 | 1 |
| 望安鄉 | 西安村、西坪村、東吉村 | 3 |
| 七美鄉 | 東湖村 | 1 |

資料來源：整理自澎湖縣政府消防局提供資料。

（1）推動防災士培訓與協助防救災宣導及救助工作，提升民眾自主防救災能力，惟部分村里尚無防災士，允宜持續鼓勵民眾參與，以強化社區防災能量：內政部消防署為培植防災士，以強化民眾自主防救災能力，自107年度起推動防災士培訓與認證制度，自主性協助政府辦理防救災宣導及救助工作，該局自108年度起配合政策陸續培訓防災士，使其具備災前協助整備、災時協助應變、災後協助復原重建等能力，截至114年底止，已培訓並取得防災士資格者計580人，經據提供之防災士居住地區統計資料，與澎湖縣96個村里比對結果，尚有馬公市虎井里等15個村里無防災士資格（表1），又21個村里僅1名防災士資格者，分別為馬公市中央里、五德里、井垵里及長安里等4里、湖西鄉中西村、白坑村、沙港村、菓葉村、鼎灣村及潭邊村等6村、白沙鄉中屯村、吉貝村及港子村等3村；西嶼鄉池西村及橫礁村2村；望安鄉東安村、花嶼村及將軍村等3村；七美鄉平和村、西湖村及海豐村等3村。又據行政法人國家災害防救科技中心115年1月23日公布之市縣社會脆弱度指標2024年版，其中在防災士脆弱度指標方面，澎湖縣之比率為0.03％，優於多數市縣，僅次於連江縣（4.52％）、花蓮縣（0.09％）、金門縣（0.05％）、臺東縣（0.04％），惟與同屬離島之金門縣及連江縣相較，仍有提升空間，經建請檢討改善。據復：為落實全社會防衛韌性政策，強化社會面對災害應變韌性，已加強培訓防災士，縣內無防災士之村里已減少至6村，又僅1名防災士之21個村里，已有19個村里持續增加取得防災士資格2至7人；另縣政府民政處於115年4月13日至14日、4月23日、24日擴大辦理2梯次村里長、村里幹事及鄰長防災士培訓課程，期望達成村里長、村里幹事全員取得防災士資格；將持續推動防災士之培訓，以強化社區防災量能。

##### （2）持續推動並整合民間及企業支援防救災工作，強化社區防救災能量，惟間有社區防救災資源不足情形，允宜妥善運用民間資源及媒合企業協助推動防救災工作：該局為提升企業與社區防救災能力之目標，於114年度強韌計畫，持續推動企業參與或協助社區災害防救活動、企業與社區簽訂合作備忘錄或合作契約，以達提升企業與社區防救災能力之目標。據該局114年度強韌計畫期末報告載以：「經檢視113年度社區資源，普遍存有防救災資源不足情形，舉如民生物資與防救災設備（器材）缺乏等」，該局爰導入企業、宮廟等民間資源，協助社區推動防救災工作，強化企業與社區之鍵結，期持續獲得資源，110、111、113及114年度計媒合22家企業（8家、6家、4家及4家），與西嶼鄉竹灣及小門、湖西鄉湖西、白沙鄉小赤（已取得韌性社區標章認證）、馬公市朝陽及湖西鄉尖山（申請標章認證中）等6個韌性社區發展協會簽訂合作備忘錄或契約，有效提升社區防救災能量，惟媒合之企業由110年度之8家，下降至114年度之4家，媒合量能仍有提升空間。又該局近年積極推廣企業員工參與防災士訓練，108至114年度企業派員取得防災士認證資格者已124人，以113及114年度為例，有多家企業負責人投入，企業協助（認養）及參與社區防救災工作，可提升及強化企業與社區之鍵結，且115年度將持續輔導馬公市光榮、重光社區發展協會參與韌性社區，經建請運用民間資源及媒合企業協助推動防救災工作，以強化韌性社區能量。據復：截至115年5月底止，已媒合馬公市朝陽、湖西鄉湖西及尖山等3處韌性社區與6家企業簽訂防災合作備忘錄，並持續推動多元產業參與，培訓社區管理委員會及在地民宿餐飲業者參與，已有54人取得防災士資格，深化民間防救災能量；後續將持續輔導各韌性社區導入民間企業、在地宮廟及非營利組織等多元資源，以強化公私協力與社區鏈結，健全基層防救災量能。

（3）推動政府災害防救業務，並建置網頁提供民眾相關訊息，惟尚乏災害發生後防救（協）助事項相關資訊：行政院為健全災害防救體制，強化災害防救功能，以確保人民生命、身體、財產之安全及國土之保全，於89年6月30日制定災害防救法，同年7月19日公布日起施行。並依災害防救法第6條規定，設中央災害防救會報，任務包括：決定災害防救之基本方針、督導、考核中央及直轄市、縣（市）災害防救相關事項等8項。嗣於101年1月1日成立災害防救辦公室，掌理災害防救政策與措施之研擬、重大災害防救任務及措施之推動暨災害防救之業務督導事項等10項。據行政院災害防救辦公室彙整中央災害防救會報113及114年度辦理直轄市、縣（市）政府災害防救業務綱要計畫暨訪評報告，澎湖縣各項業務之推動，頗受各訪評機關好評，其中在建議事項中，列有行政院災害防救辦公室建議可參考中央災害防救會報委員會之網頁（圖2），於災害發生後於縣府網頁提供災害救（協）助事項一覽表，協助受災民眾找到中央及地方主責窗口，以優先提供災民緊急需求。澎湖縣災害防救辦公室網頁建置於澎湖縣消防局網站，網頁內容已涵蓋最新消息、業務介紹、災害應變整備專區、地區防災計畫等頁面，惟尚無提供災害救（協）助事項，以協助受災民眾聯繫主

圖2　中央災害防救會報委員會災害救協助事項網頁

資料來源：擷取自中央災害防救會報網站。

責窗口，迅速提供災民緊急需求，經建請檢討改善。據復：已於災害防救辦公室網頁新增「災害救（協）助事項」專區，以協助民眾聯繫主責窗口，迅速提供緊急需求。

（四）113年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於113年度審核報告內列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表2）。

| 表2 113年度審核報告所列消防局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.辦理液化石油氣場所安全管理檢查，惟部分自助洗衣店尚未列管為容器串接使用場所、或儲存場所與瓦斯行距離未符法令規定、或零售業者申報（基本）資料不完整或缺漏，允宜加強列管並輔導業者落實辦理，以確保場所公共安全及維護民眾權益。 |  |
| 2.持續充實消防救災人力提升整體消防戰力，惟實際人力與編制仍有落差，間有外勤消防人力超時服勤逾上限，義消年齡或聘期超限等情，允宜研謀改善，優化防救災量能。 |  |
| 3.持續更新消防裝備及導入科技設備救災與建置輔助搶救資訊，惟外勤消防人員每人2套消防衣褲達成率未達5成，且有逾使用年限者未至少每3年辦理進階清潔；無人機飛手證照將屆期而新人培養進度緩慢；資訊登錄或維護未盡周妥等，允宜充實科技救災資源及人力，提升救災安全防護。 |  |
| 4.辦理公共危險物品場所安全管理檢查，惟部分消防防災計畫及檢查紀錄表未配合法令規章修正，或部分場所未製作危害辨識卡，或官網公開資訊未及時更新，允宜檢討改善。 |  |

拾、文化局主管

文化局主管僅文化局1個機關，掌理古蹟修復、圖書、博物、文學推廣、展演等各項藝文活動，落實藝術文化，加強基層文化活動，提升全縣文化素質等業務。茲將114年度決算審核結果說明如次（公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫5項，下分工作計畫8項，包括加強圖書館服務、推展藝文活動、辦理社區營造、經營管理博物館及演藝廳、協助地方文化館、保存與活化文化資產、調查與修復古蹟歷史建築等重要施政項目，其中已執行完成者3項，尚在執行者5項，主要係重要聚落建築群望安花宅45、102、135、144與151號古厝修復工程等計畫尚在辦理中，須保留繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入原編列預算數1億7,720萬餘元，經追加預算3,994萬餘元，追減預算6,568萬餘元，合計1億5,147萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億3,357萬餘元，應收保留數1,577萬餘元，主要係中央補助辦理澎湖縣歷史建築篤行十村（城外F、G、H區）修復等計畫，依計畫執行進度核撥；合計決算審定數為1億4,935萬餘元，較預算減少212萬餘元（1.40％），主要係澎湖縣歷史建築澎湖廳憲兵隊第三期修復工程等計畫之補助款，依實際辦理進度核撥。

2.以前年度歲入轉入數計8,012萬餘元，決算審核結果，審定實現數5,260萬餘元（65.66％）；減免（註銷）數545萬餘元（6.80％），係澎湖縣歷史建築澎湖廳憲兵隊第三期修復工程補助款依實際辦理進度核撥；應收保留數2,206萬餘元（27.54％），主要係中央補助辦理澎湖縣歷史建築尖山顯濟殿修復工程等計畫，依計畫執行進度核撥。

3.歲出原編列預算數3億1,614萬餘元，經追加預算8,858萬餘元，追減預算8,365萬餘元，並因辦理114年望安南方群島海洋聚落藝文扎根計畫等事由，經動支第二預備金194萬餘元，合計3億2,302萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億6,484萬餘元（81.99％），應付保留數4,589萬餘元（14.21％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為3億1,074萬餘元，預算賸餘1,227萬餘元（3.80％），主要係澎湖縣歷史建築澎湖廳憲兵隊第三期修復工程及傳統古厝維護再利用等獎助計畫執行結餘。

4.以前年度歲出轉入數計1億3,211萬餘元，決算審核結果，審定實現數8,268萬餘元（62.59％）；減免（註銷）數692萬餘元（5.24％），主要係歷史建築澎湖廳憲兵隊第三期修復工程之執行結餘；應付保留數4,250萬餘元（32.17％），主要係澎湖縣歷史建築尖山顯濟殿修復工程等尚未完工，須保留繼續執行。

（三）重要審核意見

1.積極配合中央推動文化平權政策，惟推廣活動規劃及友善服務措施尚有優化空間，允宜研謀改善，俾強化國家語言與文化之傳承、復振及發展，暨保障國民文化參與及近用權利。

文化生活是人民的基本權利，國家必須保障人民文化參與及文化近用權，不因身份、年齡、族群、地域、身心狀況、性別等原因產生落差。文化部為推動並保障公眾平等之文化參與及文化近用之權利，推動「國家語言整體發展方案」，確保國家語言之平權及永續發展，並督促地方政府持續整備無障礙藝文環境及完善文化平權服務措施。經查該局配合中央推動文化平權政策執行情形，核有下列事項：

表1  推動各學齡前幼兒聽繪本故事學台語情形

| 序號 | 已參與幼兒園 | 辦理年度 | 序號 | 尚未參與幼兒園 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 馬公市立幼兒園（含東衛及澎南分班） | 114 | 12 | 中正國小附幼 |
| 2 | 馬公國小附幼 | 114 | 13 | 中興國小附幼 |
| 3 | 馬幼幼兒園 | 112、113 | 14 | 池東國小附幼 |
| 4 | 至美幼兒園 | 112、113 | 15 | 將軍國小附幼 |
| 5 | 明穗幼兒園 | 112、113 | 16 | 望安國小附幼 |
| 6 | 明圓幼兒園 | 112、113、114 | 17 | 七美國小附幼 |
| 7 | 耕讀幼兒園 | 112、113 | 18 | 吉貝國小附幼 |
| 8 | 西嶼鄉立幼兒園 | 113、114 | 19 | 鳥嶼國小附幼 |
| 9 | 赤崁國小附幼 | 114 | 20 | 隘門國小附幼 |
| 10 | 白沙鄉立幼兒園 | 114 | 21 | 沙港國小附幼 |
| 11 | 湖西鄉立幼兒園 | 113、114 | 22 | 湖西國小附幼 |

資料來源：整理自澎湖縣政府文化局提供資料。

（1）已配合中央政策推動保存澎湖台語腔調，惟尚有半數幼兒園或附幼未獲規劃推展，活動資源分配尚有改善空間，及相關台語出版品資訊未更新以增加曝光機會，恐影響學習國家語言之機會：該局為保存澎湖台語腔調，營造台語學習環境，於112至114年度獲文化部補助辦理「直轄市及縣（市）政府推動國家語言發展計畫」（下稱國家語言發展計畫），其中辦理「小朋友來聽繪本故事」係請講師與澎湖縣1市5鄉各幼兒園或附幼配合，讓幼兒於晨間活動聽台語故事，學習澎湖腔台語。按全國教保資訊網顯示澎湖縣計有22家公私立幼兒園（不含馬公市立幼兒園澎南、東衛分班），112、113年度計畫期中報告載列，推動澎湖台語腔調學習者，主要係於私立至美等7家辦理（表1）；114年度期中報告載列共辦理20場次，其中11場次係於馬公與赤崁國小附幼等7家幼兒園辦理，占22家之31.82％（同表1）；其餘9場次係於5所國小辦理（山水、五德、中興、馬公及文澳），惟國小部分核與該計畫目標對象為幼兒不符。另112至114年7月底止，均未至七美鄉及望安鄉之幼兒園辦理相關澎湖腔台語活動，經統計尚有半數幼兒園或附幼未參與計畫（同表1），恐影響學習國家語言之機會。另113至114年度計畫內容（實施期程113年8月1日至114年11月30日）於「在地特色項目」或「其他面臨傳承危機國家語言復振措施」2項目辦理各項推廣台語活動，並未限

表2  在地特色項目與其他面臨傳承危機國家語言復振措施活動之民眾參加情形

單位:次、人次、人

| 參加 次數 | 114年4月底止 |  | 114年7月底止 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人數 | 人次 | 人數 | 人次 |
| 合計 | 391 | 510 | 601 | 885 |
| 1 | 318 | 318 | 456 | 456 |
| 2 | 46 | 92 | 87 | 174 |
| 3 | 18 | 54 | 26 | 78 |
| 4 | 6 | 24 | 11 | 44 |
| 5 | 1 | 5 | 10 | 50 |
| 6 | － | － | 4 | 24 |
| 7 | － | － | 1 | 7 |
| 8 | 1 | 8 | 4 | 32 |
| 9 | 1 | 9 | － | － |
| 10 | － | － | 2 | 20 |

資料來源：整理自澎湖縣政府文化局提供資料。

制民眾參與或報名活動次數。據該計畫114年期中報告載列，截至4月底止，上開2項目共計辦理臺灣台語小小說書人闖關活動、節慶系列活動等14場，計536人次報名，510人次簽到。惟統計實際參與人數391人，其中有27人參加3場次以上，共100人次（表2），占總參加人數與人次分別為6.91％與19.61％，且其中有2人參加8及9場次，半數以上活動均有參與；再以上開14場活動加計5至7月「其他面臨傳承危機國家語言復振措施」12場活動之報名人次共計885人次分析，26場次共601人報名，其中報名3次以上共58人、255人次（同表2），占總報名人數與人次分別為9.65％與28.81％，且其中有6人報名參加8或10場次，活動資源分配尚有改善空間。又為推廣本土語言及珍貴的澎湖腔文化，該局於114年4月與6月出版「戲說澎湖褒歌」與「性命中的花蕊」有聲書，惟該局官網之出版資訊未更新，顯示運用媒體揭露台語出版品資訊仍待落實，經函請研謀改善。據復：已向補助單位提出修正計畫，將聽繪本故事學台語活動推廣對象加入國小學童，爾後妥適安排活動行程，兼顧各校區域分布與實際需求，加強與尚未參與之幼兒園聯繫合作；各項推廣台語活動將調整報名方式使資源分配更平均；另已將有聲書納入出版資訊專區介紹，加強相關數位行銷。

##### （2）設置多樣專業展演場館推動文化參與共享，惟部分友善服務措施導入與建置尚有優化改善空間，俾免影響身心障礙者、高幼齡人口等族群文化近用權利：文化部為加強監督所屬文化館所是否符合友善平權意識，訂定「文化展演場館友善服務暨設施設備檢核表」，計有友善服務設施、廁所盥洗室及其他硬體設施設備等13個檢核項目，並於111年12月函請各市縣政府自我檢核場館無障礙設施及服務情形，以加強文化設施友善服務機制。該局經管演藝廳、生活博物館、化石館等9個藝文展演場館，部分場館檢核結果，或因無人力均未能提供手語導覽解說服務、或未針對服務人員定期安排接待身心障礙者之教育訓練課程且無其他替代友善服務方案、或受財政因素影響，未能提供於售票處、展覽區中裝設電子感應線圈系統（助聽輔具T功能）方便助聽輔具使用者收聽、或尚未提供輔具借用（如輪椅、嬰兒車等）、電動輪椅充電服務、或廁所未設置求助鈴等。另生活博物館與演藝廳雖已提供輔具借用、電動輪椅充電服務等友善服務措施，惟官網未設置無障礙服務專區，供民眾瞭解場館環境，亟待妥適導入資源，打造文化近用環境，經函請研謀改善。據復：爾後辦理館員及志工培訓時將納入接待身心障礙者之教育訓練課程；澎湖縣演藝廳已於首頁/觀眾服務設置無障礙服務專區供查詢，澎湖生活博物館網站將參酌其他場館研議設置，另將持續爭取人力及經費，精進場館友善措施，以提供優質服務。

2.蒐藏多元典藏品厚植文化底蘊，惟保存與數位運用發展尚有改善空間，允宜研謀善策，優化典藏環境與資源，發揮典藏效益。

表3　文物盤整計畫與文典系統之文物狀況分級定義比較

單位：件

| 級別 | 文典 系統 | 第一期（110至111年） |  | 第二期（112至113年） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 各級狀態說明 | 盤整 數量 | 各級狀態說明 | 盤整 數量 |
| 一級 | 良好 | 保存良好 | 371 | 新品未拆封使用 | － |
| 二級 | 好 | 狀況穩定可安全持拿 | 2,856 | 宛如新品 | 2 |
| 三級 | 普通 | 狀況不穩定無法安全持拿 | 569 | 有損傷，無立即性危險 | 2,433 |
| 四級 | 差 | 緊急處理 | 345 | 整體結構不穩，持拿不易 | 98 |
| 五級 | 極差 |  |  | 無法持拿、有膠帶、黴害或活體蟲，需緊急處理 | 1,222 |

資料來源：整理自澎湖縣政府文化局提供資料。

臺灣永續發展目標具體目標11.4揭示：「積極保護我國文化與自然遺產以及在這塊土地上具有人民共同回憶與歷史軌跡的人文景觀。」該局經管之公有館舍展覽場地計有生活博物館、二呆藝館、洪根深美術館、海洋文化館、化石館、開拓館、中興畫廊、文馨畫廊等8處，並於生活博物館、二呆藝館、洪根深美術館、澎南圖書分館設置庫房存放典藏品。為辦理文物、美術典藏品管理，訂定「澎湖縣文化局美術典藏品庫房管理要點」、「澎湖縣文化局美術典藏品鑑賞委員會設置要點」與「澎湖縣政府文化局文物典藏管理作業要點」以供遵循。經查典藏品管理維護情形，核有：（1）已設置庫房及櫃架設施保存典藏品，惟部分庫房溫濕度管控未臻妥適、或展場僅具空調設施，於閉館停止運作後造成典藏品展示時劣化風險提高、或庫房空間有限，部分美術畫作置放地面，存放環境欠佳；（2）自110年起以每2年為一期，分三期辦理文物盤整計畫，完善博物館文物典藏管理共構系統（下稱文典系統）登錄資訊，惟第一、二期盤整計畫對文物狀況之分級標準未一致（表3），另盤整計畫第一期第四級及第二期第五級屬需緊急處理之文物共1,567件，占累計已盤整7,896件之19.85％，受經費因素影響，均未辦理文物修護，維護未臻周妥；（3）已將二呆藝館之典藏品數位化後上傳文化部典藏網共1,289筆，惟無作品相關描述；洪根深美術館上傳整飭後之藝術類作品共77件，惟點擊作品圖示，未連結藏品圖檔，亦無作品相關描述（圖1），資訊公開未臻周全。另對於典藏品圖檔之運用尚未訂定相關規定，不利加值運用及強化使用管理；（4）已建立文物與美術典藏品管理規定，惟美術典藏品規章訂定迄今已逾18年，允宜考量文物與美術典藏品之性質，或整併規定作為典藏品通用規章，或充實美術典藏品於盤點、登錄與註銷、借用、委託研究及修護面向等規範，完善典藏品控制作業；（5）已蒐藏豐富多元典藏品，惟未落實盤點作業，列管數量與實際數量未盡一致，管理未臻周妥等，經函請研謀改善。據復：（1）已籌辦澎湖縣美術典藏中心，購置典藏架櫃，透過後續藏品分級，將珍貴財產及重要級藏品存放於恆溫恆濕典藏櫃中並備註藏品位置，

圖1  洪根深美術館藏品資訊公開情形

註:1.長方形框內表示未連結藏品圖檔，橢圓形框內表示無藏品描述。

2.資料來源：擷取自文化部典藏網。

另環境控制設備、典藏品整飭將於115至116年爭取經費改善。二呆藝館庫房空間與典藏櫃溫溼度將委請廠商通盤改善，展場展品除開館時巡視展品狀況外，亦不定期更換展品，以降低劣化風險，建構完善典藏品保存維護環境；（2）第三期將再研議修正狀況分級標準，以利管理，後續依文物之價值、修復必要性及所需經費等辦理修復或提請典藏管理審議會同意註銷；（3）將覓經費與研究者補充作品描述，另115年5月28日訂定澎湖縣政府文化局美術藏品管理作業要點，已增訂圖檔規費，以推廣運用；（4）已廢止不合時宜之「澎湖縣文化局美術典藏品庫房管理要點」與「澎湖縣文化局美術典藏品鑑賞委員會設置要點」，並新訂「澎湖縣政府文化局美術藏品管理作業要點」以為管理規範；（5）已查明列管之文物典藏品數量與文典系統差異原因，並已研擬辦理文物第三期盤整計畫更新資料、或補列冊管理、或與捐贈者簽約、珍貴動產將列入115年財產盤點釐清、典藏品清冊列入每年例行性抽點等措施。

3.積極維護文化資產辦理歷史建築尖山顯濟殿修復工程，惟履約進度及變更設計時程管理未盡周妥，允宜強化計畫管控機制，俾利工程早日完成。

座落於湖西鄉尖山村之尖山顯濟殿，建築本體完成於56年，於106年3月公告為歷史建築，因現有宮廟主體結構保持良好，木構及鑿花、彩繪與彩繪磁磚皆為名師之作，極具歷史文化價值，且迄未有修復情形，文化局為保持其原有形貌，落實歷史建築之保存維護與再利用，向文化部文化資產局（下稱文資局）申請補助辦理「澎湖縣歷史建築尖山顯濟殿修復工程計畫」，獲文資局112年9月19日核定計畫總經費3,472萬元，計畫期程至114年8月底，預定完成該歷史建築修護工作（含工作報告書及彩繪修護）。經查修復工程於113年5月15日開工，契約金額2,450萬元，契約工期400日曆天，原預計於114年6月18日完工，嗣因施工廠商認為原設計之臨時鋼棚架位置與現場實際可搭設位置有衝突，且文化局對其所提變更設計之鋼棚架整體樣式及施工預算資料有疑慮，經該局委託第三方進行鋼棚架結構補強設計，與辦理第1次變更設計現勘及審查會議，至114年4月18日始完成變更設計事宜，契約金額增至2,513萬餘元，並展延工期88日曆天，將履約期限延至115年3月16日。另該工程執行進度自115年1月起，因修正廢鋼料剩餘價值編列方式、變更圍籬數量與形式等辦理第2次變更設計持續落後，且至115年5月底止，實際進度30.86％，較預定進度37.86％落後達7個百分點。整體計畫原定期程至114年8月底止，推延至116年8月底始可完成，惟工程實際進度又未能依預計執行，顯示履約管理及計畫管考均有待加強，經函請檢討改善。據復：已督促施工廠商積極趕辦，並將依約檢討設計及施工廠商疏失責任。

（四）年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於113年度審核報告內列重要審核意見，計有推動澎湖地區公共藝術，設置澎湖縣公共藝術審議委員會，辦理公共藝術案件之審議，惟對於興辦機關（構）未提出計畫者未納入列管，允宜建立列管機制，並落實辦理公共藝術設置及管理維護，提升公共資源運用效益，促進文化藝術發展1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理。

拾壹、統籌支撥科目

統籌支撥科目包括對鄉鎮市公所之各項補助、公務人員退休及撫卹給付、公務人員各項補助及慰問金、災害準備金及各類員工待遇準備等業務。茲將114年度決算審核結果說明如次（歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫5項，下分工作計畫5項，已執行完成者3項，尚在執行者2項，主要係中社漁港堤面修繕工程尚在辦理中，須保留續予執行。

（二）預算執行之審核

1.歲出原編列預算數7億7,512萬餘元，經核撥各類員工待遇準備5萬餘元，合計7億7,507萬餘元，決算審核結果，審定實現數5億3,055萬餘元（68.45％），應付保留數3,160萬餘元（4.08％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為5億6,216萬餘元，預算賸餘2億1,291萬餘元（27.47％），主要係按實際需要支付之賸餘。

2.以前年度歲出轉入數計1億1,476萬餘元，決算審核結果，審定實現數6,254萬餘元（54.49％）；減免（註銷）數2,149萬餘元（18.73％），主要係七美及花嶼漁港消波塊吊放等工程之執行結餘；應付保留數3,073萬餘元（26.78％），主要係中社漁港災後復建等工程尚未完工，須保留續予執行。

拾貳、第二預備金

（一）預算執行之審核

第二預備金預算數1,500萬元，計有澎湖縣政府等6個主管機關，依預算法第70條規定申請動支，經澎湖縣政府核准動支1,265萬餘元（84.36％），未動支數234萬餘元（15.64％）。澎湖縣政府各機關申請核准動支第二預備金之總額，占年度歲出決算審定數之0.10％，動支數額均經併入各機關年度預算配合相關計畫執行，澎湖縣政府並依預算法第70條規定編具第二預備金動支數額表，於115年1月12日以府民行字第1150600037號函請澎湖縣議會審議，並經該會第20屆第19次臨時會審議通過。有關第二預備金動支事由及數額，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱。

（二）113年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於113年度審核報告內列重要審核意見，計有各機關依法申請動支第二預備金，惟部分機關動支事由與規定未合，或動支後之保留或賸餘比率過高，允宜督促檢討改善1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理。