戊、附　錄

壹、公庫年度出納終結報告之查核

114年度澎湖縣總決算公庫年度出納終結報告，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將公庫收支及結存等情形分述如次：

# 一、公庫收支餘絀及結存情形

### （一）公庫收支餘絀

114年度收入部分，繳付公庫數137億288萬餘元；支出部分，公庫撥入數128億5,774萬餘元，收支相抵計賸餘8億4,513萬餘元，其餘絀情形如次：

1.114年度總決算部分：歲入實收數129億4,703萬餘元，歲出實支數119億639萬餘元，收支相抵計賸餘10億4,064萬餘元。

2.不屬於114年度總決算部分：以前年度收入計收7億5,585萬餘元；以前年度支出及墊付款等計支9億5,135萬餘元，收支相抵計短絀1億9,550萬餘元。

上述賸餘與短絀相抵後，計賸餘8億4,513萬餘元，即為114年度縣庫賸餘。

### （二）公庫結存

114年度縣庫賸餘8億4,513萬餘元，加計短期借款淨減舉借數633萬餘元、特種基金淨減保管款存放餘額1億6,712萬餘元、各機關淨減保管款存放餘額6億7,167萬餘元，114年度縣庫無結存數。

# 二、114年度總決算收支實現審定數與繳付公庫數及公庫撥入數之分析

### （一）總決算收入實現審定數與繳付公庫數之分析

114年度總決算收入實現審定數136億6,379萬餘元，與繳付公庫數137億288萬餘元相較，差異3,909萬餘元，其差異原因如次：

1.減項238萬餘元，係本室修正數。

2.加項4,147萬餘元，包括：

（1）以前年度待納庫繳庫數2,179萬餘元。

（2）以前年度撥款於114年度繳還數1,968萬餘元。

3.上述加項與減項數額相抵後，差額3,909萬餘元，即為總決算收入實現審定數與繳付公庫數之差額。

### （二）總決算支出實現審定數與公庫撥入數之分析

114年度總決算支出實現審定數129億133萬餘元，與公庫撥入數128億5,774萬餘元相較，差異4,358萬餘元，其差異原因如次：

1.加項3億1,839萬餘元，包括：

（1）預付款7,686萬餘元。

（2）退還收入（預收）款6,111萬餘元。

（3）墊付數1億7,297萬餘元。

（4）本室修正數744萬餘元。

2.減項3億6,198萬餘元，包括：

（1）以前年度撥款於114年度實現數1億7,489萬餘元。

（2）以前年度撥款墊付轉正數1億7,132萬餘元。

（3）本室修正數1,576萬餘元。

3.上述加項與減項數額相抵後，差額4,358萬餘元，即為總決算支出實現審定數與公庫撥入數之差額。

# 三、114年度總決算餘絀審定數與縣庫餘絀之分析

114年度審定歲入決算數137億2,177萬餘元，歲出決算數131億8,919萬餘元，相抵後歲入歲出賸餘5億3,257萬餘元；繳付公庫數137億288萬餘元，公庫撥入數128億5,774萬餘元，相抵後縣庫收支賸餘8億4,513萬餘元。114年度縣庫收支賸餘與歲入歲出賸餘審定數差異3億1,256萬餘元，其差異情形分析如次：

### （一）加項19億501萬餘元，包括：

1.114年度縣庫已列支，而不屬114年度總決算歲出部分11億2,282萬餘元。

（1）支付各機關以前年度支出8億6,423萬餘元。

（2）退還以前年度歲入6,111萬餘元。

（3）新增墊付款1億9,747萬餘元。

2.總決算列縣庫尚未收到之應收歲入款7億8,180萬餘元。

3.本室修正數37萬餘元。

### （二）減項22億1,757萬餘元，包括：

1.114年度縣庫已列收，而不屬114年度總決算歲入部分7億5,585萬餘元。

（1）各機關解繳以前年度歲入7億1,437萬餘元。

（2）各機關解繳以前年度歲出賸餘40萬餘元。

（3）解繳113年度審核修正淨增列歲入實現數2,179萬餘元。

（4）審核修正淨減列113年度歲出實現數1,928萬餘元。

2.總決算列縣庫尚未撥付之應付歲出款12億9,024萬餘元。

3.墊付款轉正1億7,147萬餘元。

### （三）上述加項與減項數額相抵後，差額3億1,256萬餘元，即為縣庫收支賸餘與歲入歲出賸餘審定數之差額。

茲將114年度收入實現審定數與繳付公庫數、支出實現審定數與公庫撥入數、縣庫餘絀與總決算餘絀審定數差額，列表分析如次：

收 入 實 現 審 定 數 與

中 華 民 國

| 項目 | 收入實現審定數 | 減項 |  |  | 加 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 收入待納庫數 | 修正數 | 合計 | 以前年度 待納庫繳庫數 |
| 收入合計數 | 13,663,794,099 | － | 2,383,856 | 2,383,856 | 21,793,000 |
| 114年度收入 | 12,949,419,802 | － | 2,383,856 | 2,383,856 | － |
| 稅課收入 | 3,663,479,019 | － | － | － | － |
| 罰款及賠償收入 | 42,503,487 | － | － | － | － |
| 規費收入 | 260,680,762 | － | － | － | － |
| 財產收入 | 413,710,482 | － | － | － | － |
| 營業盈餘及事業收入 | 5,500,000 | － | － | － | － |
| 補助及協助收入 | 8,250,013,575 | － | 2,383,856 | 2,383,856 | － |
| 捐獻及贈與收入 | 13,928,888 | － | － | － | － |
| 其他收入 | 299,603,589 | － | － | － | － |
| 以前年度收入 | 714,374,297 | － | － | － | 21,793,000 |
| 以前年度應收（保留）數 | 714,374,297 | － | － | － | － |
| 以前年度收入納庫款 | － | － | － | － | 21,793,000 |
| 收回以前年度支出賸餘款 | － | － | － | － | － |

繳 付 公 庫 數 分 析 表

114 年 度

單位：新臺幣元

| 項 |  |  |  |  |  | 繳付公庫數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 以前年度撥款於114年度繳還數 |  | 預收款 | 剔除經費 | 修正數 | 合計 |  |
| 存出保證金 | 其他應收款 |  |  |  |  |  |
| 150 | 19,685,438 | － | － | － | 41,478,588 | 13,702,888,831 |
| － | － | － | － | － | － | 12,947,035,946 |
| － | － | － | － | － | － | 3,663,479,019 |
| － | － | － | － | － | － | 42,503,487 |
| － | － | － | － | － | － | 260,680,762 |
| － | － | － | － | － | － | 413,710,482 |
| － | － | － | － | － | － | 5,500,000 |
| － | － | － | － | － | － | 8,247,629,719 |
| － | － | － | － | － | － | 13,928,888 |
| － | － | － | － | － | － | 299,603,589 |
| 150 | 19,685,438 | － | － | － | 41,478,588 | 755,852,885 |
| － | － | － | － | － | － | 714,374,297 |
| － | － | － | － | － | 21,793,000 | 21,793,000 |
| 150 | 19,685,438 | － | － | － | 19,685,588 | 19,685,588 |

支 出 實 現 審 定 數 與

中 華 民 國

| 項目 | 支出實現審定數 | 加 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 預付款 | 存出保證金 | 退還收入 （預收）款 | 其他應收款 |
| 支出合計數 | 12,901,338,635 | 76,860,533 | － | 61,117,262 | － |
| 114年度支出 | 11,875,278,670 | 23,672,824 | － | － | － |
| 縣議會主管 | 176,116,483 | － | － | － | － |
| 縣政府主管 | 7,384,861,929 | 23,210,824 | － | － | － |
| 農漁局主管 | 437,385,261 | － | － | － | － |
| 財政處主管 | 67,286,398 | － | － | － | － |
| 稅務局主管 | 83,496,704 | － | － | － | － |
| 警察局主管 | 1,360,108,606 | － | － | － | － |
| 衛生局主管 | 609,984,802 | － | － | － | － |
| 環境保護局主管 | 483,702,559 | － | － | － | － |
| 消防局主管 | 476,931,821 | － | － | － | － |
| 文化局主管 | 264,844,859 | 462,000 | － | － | － |
| 統籌支撥科目 | 530,559,248 | － | － | － | － |
| 以前年度支出 | 1,026,059,965 | 28,836,795 | － | 61,117,262 | － |
| 以前年度應付（保留）數 | 1,026,059,965 | 28,836,795 | － | － | － |
| 退還以前年度收入數 | － | － | － | 61,117,262 | － |
| 債務償還支出 | － | － | － | － | － |
| 墊付款 | － | 24,350,914 | － | － | － |
| 收支餘絀 | － | － | － | － | － |
| 113年度縣庫結存數 | － | － | － | － | － |
| 114年度短期借款淨減舉借數 | － | － | － | － | － |
| 特種基金淨減保管款存放餘額 | － | － | － | － | － |
| 各機關淨減保管款存放餘額 | － | － | － | － | － |
| 114年度縣庫結存數 | － | － | － | － | － |

註：截至114年度止，縣庫分別向特種基金及各機關保管款調度9,998萬7,688元及7億5,028萬9,344元，合計8億

公 庫 撥 入 數 分 析 表

114 年 度

單位：新臺幣元

| 項 |  |  | 減項 |  |  |  | 公庫撥入數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 墊付數 | 修正數 | 合計 | 以前年度撥款 |  | 修正數 | 合計 |  |
|  |  |  | 於114年度實現數 | 墊付轉正數 |  |  |  |
| 172,972,743 | 7,444,432 | 318,394,970 | 174,890,812 | 171,327,238 | 15,766,240 | 361,984,290 | 12,857,749,315 |
| － | 7,444,432 | 31,117,256 | － | － | － | － | 11,906,395,926 |
| － | － | － | － | － | － | － | 176,116,483 |
| － | 7,444,432 | 30,655,256 | － | － | － | － | 7,415,517,185 |
| － | － | － | － | － | － | － | 437,385,261 |
| － | － | － | － | － | － | － | 67,286,398 |
| － | － | － | － | － | － | － | 83,496,704 |
| － | － | － | － | － | － | － | 1,360,108,606 |
| － | － | － | － | － | － | － | 609,984,802 |
| － | － | － | － | － | － | － | 483,702,559 |
| － | － | － | － | － | － | － | 476,931,821 |
| － | － | 462,000 | － | － | － | － | 265,306,859 |
| － | － | － | － | － | － | － | 530,559,248 |
| － | － | 89,954,057 | 174,890,812 | － | 15,766,240 | 190,657,052 | 925,356,970 |
| － | － | 28,836,795 | 174,890,812 | － | 15,766,240 | 190,657,052 | 864,239,708 |
| － | － | 61,117,262 | － | － | － | － | 61,117,262 |
| － | － | － | － | － | － | － | － |
| 172,972,743 | － | 197,323,657 | － | 171,327,238 | － | 171,327,238 | 25,996,419 |
| － | － | － | － | － | － | － | 845,139,516 |
| － | － | － | － | － | － | － | － |
| － | － | － | － | － | － | － | - 6,334,511 |
| － | － | － | － | － | － | － | - 167,125,906 |
| － | － | － | － | － | － | － | - 671,679,099 |
| － | － | － | － | － | － | － | － |

5,027萬7,032元（不含已納入集中支付之地方教育發展基金6億5,825萬8,899元）。

縣庫餘絀與總決算餘絀審定數分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 金額 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小計 | 合計 | 總計 |
| 甲、114年度縣庫收支餘絀 |  |  | 845,139,516 |
| 乙、加項 |  |  | 1,905,010,204 |
| 一、114年度縣庫列支而不屬114年度總決算歲出部分 |  | 1,122,829,713 |  |
| （一）支付各機關以前年度支出 | 864,239,708 |  |  |
| （二）退還以前年度歲入 | 61,117,262 |  |  |
| （三）新增墊付款 | 197,472,743 |  |  |
| 二、總決算列縣庫尚未收到之應收歲入款 | 781,808,491 | 781,808,491 |  |
| 三、修正數 | 372,000 | 372,000 |  |
| 丙、減項 |  |  | 2,217,572,669 |
| 一、114年度縣庫列收而不屬114年度總決算歲入部分 |  | 755,852,885 |  |
| （一）各機關解繳以前年度歲入 | 714,374,297 |  |  |
| （二）各機關解繳以前年度歲出賸餘 | 400,988 |  |  |
| （三）解繳113年度審核修正淨增列歲入實現數 | 21,793,000 |  |  |
| （四）審核修正淨減列113年度歲出實現數 | 19,284,600 |  |  |
| 二、總決算列縣庫尚未撥付之應付歲出款 | 1,290,243,460 | 1,290,243,460 |  |
| 三、墊付款轉正 | 171,476,324 | 171,476,324 |  |
| 丁、114年度歲入歲出餘絀審定數（甲+乙-丙） |  |  | 532,577,051 |

貳、平衡表之查核

114年度澎湖縣總決算平衡表（114年12月31日）計列資產280億647萬餘元、負債34億2,868萬餘元、淨資產245億7,778萬餘元。茲將澎湖縣政府原列平衡表科目之主要增減及變化說明如次：

一、資產類

（一）流動資產：包括現金、應收款項、應收其他政府款、存貨、預付款，合計22億4,283萬餘元，較113年底之21億8,602萬餘元，增加5,681萬餘元，茲分析如次：

1.「現金」科目16億8,299萬餘元，較113年底增加4億3,786萬餘元，主要係各機關代收款、保管款等款項存放於金融機構增加所致。

2.「應收款項」科目2億2,276萬餘元，較113年底減少3億5,279萬餘元，主要係統籌分配稅款及補助收入已收繳所致。

（二）長期投資：包括採權益法之投資、其他長期投資，合計9億3,067萬餘元，較113年底之9億6,683萬餘元，減少3,616萬餘元，主要係縣政府對所屬公共車船管理處採權益法之投資評價調整減少所致。

（三）固定資產：包括土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、收藏品及傳承資產、購建中固定資產，合計246億6,992萬餘元，較113年底之234億4,320萬餘元，增加12億2,672萬餘元，茲分析如次：

1.「土地」科目65億4,235萬餘元，較113年底增加2億6,624萬餘元，主要係補列澎防部新址土地徵收協議價購馬公市東衛段115地號等179筆土地所致。

2.「土地改良物」科目102億3,551萬餘元，較113年底增加1億1,478萬餘元，主要係縣政府辦理之各項工程完工列帳所致。

3.「房屋建築及設備」科目46億1,614萬餘元，較113年底增加14億7,327萬餘元，主要係縣政府辦理之各項工程完工等依性質轉列帳所致。

4.「購建中固定資產」科目21億70萬餘元，較113年底減少7億666萬餘元，主要係縣政府辦理之未完工程於完工後轉列「土地改良物」、「房屋建築及設備」等科目所致。

（四）無形資產：該科目金額1億5萬餘元，較113年底增加912萬餘元，主要係建置資安防護計畫系統等所致。

（五）其他資產：包括暫付款、存出保證金，合計6,298萬餘元，較113年底之5,277萬餘元，增加1,020萬餘元，主要係環境保護局暫付代辦經費等款項增加所致。

二、負債類：

（一）流動負債：包括短期債務、應付款項，合計10億9,533萬餘元，較113年底之10億919萬餘元，增加8,613萬餘元，茲分析如次：

1.「短期債務」科目0元，較113年底減少670萬餘元，主要係配合縣庫財務調度需求，減少向代理公庫透支數額所致。

2.「應付款項」科目10億9,533萬餘元，較113年底增加9,283萬餘元，主要係代辦經費增加所致。

（二）其他負債：包括遞延收入、存入保證金、應付保管款、暫收款，合計23億3,335萬餘元，較113年底之31億4,210萬餘元，減少8億875萬餘元，茲分析如次：

1.「應付保管款」科目19億3,117萬餘元，較113年底減少4億9,642萬餘元，主要係向基金及專戶調借金額減少所致。

2.「暫收款」科目1億7,185萬餘元，較113年底減少3億3,512萬餘元，主要係處分東澳段177－2地號土地價款轉正所致。

三、淨資產類：

表達資產減除負債後餘額之「淨資產」科目245億7,778萬餘元，較113年底之225億8,846萬餘元，增加19億8,931萬餘元，主要原因詳「一、資產類」、「二、負債類」科目金額增減之說明。

茲將114年度資產、負債、淨資產各科目增減變化明細情形，詳列如下表：

澎湖縣總決算平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 114年12月31日 |  | 113年12月31日 |  | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 28,006,471,403 | 100.00 | 26,739,774,827 | 100.00 | 1,266,696,576 | 4.74 |
| 流動資產 | 2,242,839,021 | 8.01 | 2,186,023,134 | 8.18 | 56,815,887 | 2.60 |
| 現金 | 1,682,993,008 | 6.01 | 1,245,127,313 | 4.66 | 437,865,695 | 35.17 |
| 應收款項 | 222,765,845 | 0.80 | 575,562,802 | 2.15 | - 352,796,957 | - 61.30 |
| 應收其他政府款 | 70,793,266 | 0.25 | 197,400 | 0.00 | 70,595,866 | 35,762.85 |
| 存貨 | 4,978,490 | 0.02 | 4,978,490 | 0.02 | － | － |
| 預付款 | 261,308,412 | 0.93 | 360,157,129 | 1.35 | - 98,848,717 | - 27.45 |
| 長期投資 | 930,671,400 | 3.32 | 966,836,368 | 3.62 | - 36,164,968 | - 3.74 |
| 採權益法之投資 | 848,465,740 | 3.03 | 884,630,708 | 3.31 | - 36,164,968 | - 4.09 |
| 其他長期投資 | 82,205,660 | 0.29 | 82,205,660 | 0.31 | － | － |
| 固定資產 | 24,669,921,369 | 88.09 | 23,443,201,238 | 87.67 | 1,226,720,131 | 5.23 |
| 土地 | 6,542,355,104 | 23.36 | 6,276,105,656 | 23.47 | 266,249,448 | 4.24 |
| 土地改良物 | 10,235,512,990 | 36.55 | 10,120,731,107 | 37.85 | 114,781,883 | 1.13 |
| 房屋建築及設備 | 4,616,145,816 | 16.48 | 3,142,873,217 | 11.75 | 1,473,272,599 | 46.88 |
| 機械及設備 | 401,098,734 | 1.43 | 410,671,273 | 1.54 | - 9,572,539 | - 2.33 |
| 交通及運輸設備 | 432,652,851 | 1.54 | 400,478,806 | 1.50 | 32,174,045 | 8.03 |
| 雜項設備 | 284,937,365 | 1.02 | 228,456,964 | 0.85 | 56,480,401 | 24.72 |
| 收藏品及傳承資產 | 56,513,198 | 0.20 | 56,513,198 | 0.21 | － | － |
| 購建中固定資產 | 2,100,705,311 | 7.50 | 2,807,371,017 | 10.50 | - 706,665,706 | - 25.17 |
| 無形資產 | 100,059,446 | 0.36 | 90,935,642 | 0.34 | 9,123,804 | 10.03 |
| 無形資產 | 100,059,446 | 0.36 | 90,935,642 | 0.34 | 9,123,804 | 10.03 |
| 其他資產 | 62,980,167 | 0.22 | 52,778,445 | 0.20 | 10,201,722 | 19.33 |
| 暫付款 | 62,808,317 | 0.22 | 52,606,445 | 0.20 | 10,201,872 | 19.39 |
| 存出保證金 | 171,850 | 0.00 | 172,000 | 0.00 | - 150 | - 0.09 |

澎湖縣總決算平衡表（續）

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 114年12月31日 |  | 113年12月31日 |  | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 負債 | 3,428,687,999 | 12.24 | 4,151,306,413 | 15.52 | - 722,618,414 | - 17.41 |
| 流動負債 | 1,095,331,587 | 3.91 | 1,009,198,116 | 3.77 | 86,133,471 | 8.53 |
| 短期債務 | － | － | 6,703,268 | 0.03 | - 6,703,268 | -- |
| 應付款項 | 1,095,331,587 | 3.91 | 1,002,494,848 | 3.75 | 92,836,739 | 9.26 |
| 其他負債 | 2,333,356,412 | 8.33 | 3,142,108,297 | 11.75 | - 808,751,885 | - 25.74 |
| 遞延收入 | 16,243,932 | 0.06 | 13,929,171 | 0.05 | 2,314,761 | 16.62 |
| 存入保證金 | 214,081,892 | 0.76 | 193,599,843 | 0.72 | 20,482,049 | 10.58 |
| 應付保管款 | 1,931,174,886 | 6.90 | 2,427,598,103 | 9.08 | - 496,423,217 | - 20.45 |
| 暫收款 | 171,855,702 | 0.61 | 506,981,180 | 1.90 | - 335,125,478 | - 66.10 |
| 淨資產 | 24,577,783,404 | 87.76 | 22,588,468,414 | 84.48 | 1,989,314,990 | 8.81 |
| 負債及淨資產合計 | 28,006,471,403 | 100.00 | 26,739,774,827 | 100.00 | 1,266,696,576 | 4.74 |

註：應付保管款包含集中支付調度金額15億853萬5,931元，係向特種基金借入7億5,824萬6,587元（含地方教育發展基金6億5,825萬8,899元）、向專戶借入7億5,028萬9,344元納入縣庫集中管理運用。

本室審核114年度澎湖縣總決算、附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）結果，計修正總決算淨增列歲入決算實現及應收數2,755,856元、減列歲出決算實現數7,444,432元、增列以前年度歲出保留實現數15,766,240元；修正附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分），淨減少「長期投資」之評價調整1,581,974元，經扣除不影響資產負債科目修正數後，決算審核修正後之資產總額279億8,117萬餘元、負債總額34億1,053萬餘元、淨資產為245億7,063萬餘元。有關修正增減情形，請詳總決算審定後平衡表［請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台（https://auditreport.audit.gov.tw/）查閱］。

# 附：財產目錄之查核

114年度澎湖縣總決算財產目錄，計列縣有財產總值261億9,814萬餘元（其中珍貴財產總值5,654萬餘元），分為公用財產、非公用財產2類；公用財產又分為公務用、公共用及事業用財產等3部分。有關縣有財產業務之重要審核意見，已於總決算審核報告「乙、決算審核結果」、「貳、縣政府主管」項下列述，茲將財產目錄之內容，分述如次：

一、公用財產

114年度總決算財產目錄列公用財產總值249億6,750萬餘元（其中珍貴財產總值5,654萬餘元），占縣有財產總值95.30％，較113年度決算列數226億1,806萬餘元，增加23億4,943萬餘元，約10.39％。茲按公務用、公共用及事業用財產3部分，分述如次：

### （一）公務用財產

114年度總決算財產目錄列公務用財產總值65億1,647萬餘元（其中珍貴財產總值4,856萬餘元），占縣有財產總值24.87％，較113年度決算列數64億4,674萬餘元，增加6,973萬餘元，約1.08％，主要係消防局購置火場搶救專業器材等裝備；澎湖縣湖西鄉西溪國民小學運動場跑道及周邊設施整修工程所致。

### （二）公共用財產

114年度總決算財產目錄列公共用財產總值179億6,291萬餘元（其中珍貴財產總值797萬餘元），占縣有財產總值68.57％，較113年度決算列數156億6,073萬餘元，增加23億218萬餘元，約14.70％，主要係補列澎防部新址土地徵收協議價購款；中興及馬公國小地下停車場興建工程所致。

### （三）事業用財產

114年度總決算財產目錄列事業用財產總值4億8,810萬餘元，占縣有財產總值1.86％，較113年度決算列數5億1,057萬餘元，減少2,247萬餘元，約4.40％，主要係公共車船管理處提列交通及運輸設備折舊所致。

二、非公用財產

114年度總決算財產目錄列非公用財產總值12億3,064萬餘元，占縣有財產總值4.70％，較113年度決算列數17億7,221萬餘元，減少5億4,156萬餘元，約30.56％，主要係工務處土地重測面積較帳列數減少，並改列為公共用財產所致。

參、主管機關監督政府捐助之財團法人之查核

政府捐助之財團法人依預算法第41條第3項規定，每年應由各該主管機關就以前年度捐助之效益評估，併入決算辦理。總決算編製作業手冊亦規定，各主管機關須於單位決算編製「對各部門捐助財團法人之效益評估表」。114年度各單位決算編製之「對各部門捐助財團法人之效益評估表」列政府捐助之財團法人僅文化局主管之財團法人澎湖縣文化基金會1個。茲將本室審核情形摘述如次：

一、營運概況

文化局主管政府捐助之財團法人計澎湖縣文化基金會1個，基金總額9,824萬餘元，其中接受政府捐助基金9,200萬元，占93.65％，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果，獲有賸餘，114年度無接受政府捐助及委辦經費（詳政府捐助之財團法人明細表）。

二、113年度重要審核意見追蹤查核情形

本室於113年度審核報告內列重要審核意見，計有成立文化基金會，推動基層文化活動，惟營運資金多仰賴利息收入，且少有推廣或獎勵藝術創作或學術研究活動，亦未落實監督管理之責，允宜督促研謀改善，以達成基金設置目的1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理。

茲將前揭財團法人基金規模、政府捐助基金金額、政府捐助基金以外金額占年度收入比率及餘絀等資料，列表如次：

政府捐助之財團法人明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元、％

| 財團法人名稱 | 基金規模 |  | 政府捐助基金 |  |  |  | 114年度營運概況 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 創立時 |  | 累計 |  |  |  |  |  |  |
|  | 創立基金總額 | 期末基金總額 | 金額 | 占創立基金總額比率 | 金額 | 占期末基金總額比率 | 政府捐助基金以外金額 |  |  |  | 餘絀 |
|  |  |  |  |  |  |  | 捐助 金額 | 委辦 金額 | 合計 | 占年度 收入比率 |  |
| 文化局主管 | 30,000 | 98,242 | 20,000 | 66.67 | 92,000 | 93.65 | － | － | － | － | 588 |
| 財團法人澎湖縣 文化基金會 | 30,000 | 98,242 | 20,000 | 66.67 | 92,000 | 93.65 | － | － | － | － | 588 |

註：1.本表係依澎湖縣政府文化局單位決算編製之「對各部門捐助財團法人之效益評估表」編製。

2.「基金規模」及「政府捐助基金金額」欄，係依財團法人基金計算及認定基準辦法規定填列。

3.表列財團法人澎湖縣文化基金會之財務報表資料業經其董監事會決議通過。

4.表列財團法人澎湖縣文化基金會之預算書業經澎湖縣議會審議通過，決算書尚未經澎湖縣議會審議通過。

肆、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核

澎湖縣政府為帶動區域發展，打造幸福宜居城市，提供縣民優質生活環境，投入鉅額建設經費於重大公共建設計畫及採購。114年度經本室賡續針對縣政府暨所屬各機關辦理重大公共建設計畫及採購作業加強查核，茲將其執行情形說明如次：

一、縣政府所屬各機關重大公共建設計畫執行情形之查核

（一）縣政府所屬各機關重大公共建設計畫執行情形

圖1　縣政府所屬各機關114年度重大公共建設計畫預算執行概況

資料來源：整理自澎湖縣政府提供資料。

主管別

％

14.60

114年度縣政府暨所屬機關重大公共建設計畫總經費達3,000萬元以上，由本室列管者計有43項，分別由縣政府、農漁局、警察局、衛生局、環境保護局及文化局等6個主管機關辦理，年度可支用預算數21億3,894萬餘元，執行數8億6,328萬餘元，執行率40.36％，各項計畫依主管機關別，彙列如圖1、表1，其中預算執行率未達80％之計畫計有26項，其計畫明細如表2。

（二）審計機關查核情形

縣政府每年持續投入鉅額經費推動重大公共建設計畫，其執行成效攸關縣民生活品質、市容整體發展及政府施政形象。本室查核縣政府暨所屬各機關重大公共建設計畫執行情形，發現尚待檢討改進內容，歸納摘述如次：

1.共同性執行缺失：

訂定個案計畫管制評核要點，以督導考核重大建設計畫執行，惟仍有計畫漏未納管，無法發揮管制考核之功效：縣政府為加強推動各項施政計畫執行，落實施政績效及提升施政品質，訂定「澎湖縣政府個案計畫管制評核作業要點」，就符合條件之計畫分級列管，並由該府行政處負責策劃及推動管制評核工作。依該作業要點規定，計畫列管原則係於每年初及年中請計畫主辦機關（單位）提報符合條件之計畫納入列管，並組成年度施政計畫列管項目督導考核小組（下稱督導考核小組），透過公共建設督導會報機制，督促各項列管計畫之落實執行。據該府114年度列管屬3,000萬元以上之重大公共建設計畫（下稱重大建設計畫）有43項，計畫總經費58億323萬餘元。經查該府（教育處）執行中之「108年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫案－望安國小」等4項重大建設計畫，預算規模均符合列管原則，卻漏未納入管制；且截至115年3月底止，該等計畫仍未發包或辦理發包中，計畫執行進度多有延宕，惟未能藉由督導考核小組會報機制督促計畫落實辦理。上開情形本室前經於112及113年度總決算審核報告揭露重大建設計畫漏納列管情事，雖經該府復以將研議未提報列管之懲處規定、修訂管制要點等改善措施，並於114年公共建設督導會報會議中，敦促業務機關（單位）主動提報相關計畫納入管制，及藉由檢視議會墊付案確認等方式改善，惟仍有年度進行中新增應列管之計畫漏未納管之情事，顯示現行列管機制仍欠周妥，經建請研謀改善。（詳乙－72頁）

表1　縣政府所屬各機關114年度重大公共建設計畫預算執行情形

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43項計畫合計 |  | 2,138,941 | 863,283 | 40.36 |
| 一、縣政府（29項） |  | 1,534,090 | 626,053 | 40.81 |
| 1 | 澎湖縣七美鄉海岸防護工程 | 53,618 | － | － |
| 2 | 澎湖縣馬公市區樹德路及議會周邊人行空間改善工程 | 39,788 | － | － |
| 3 | 澎湖縣縣道點亮計畫 | 31,000 | － | － |
| 4 | 望安鄉公所辦公大樓新建工程續建計畫 | 42,754 | － | － |
| 5 | 澎湖縣西嶼鄉公所綜合辦公大樓暨池東池西村活動中心拆除重建併設置托嬰中心工程 | 139,259 | － | － |
| 6 | 「台電舊發電廠周邊地區公共設施工程（第二期工程）」停（一）停車場部分 | 21,387 | － | － |
| 7 | 澎湖縣立游泳池整修工程計畫 | 85,000 | － | － |
| 8 | 「生活圈道路交通系統建設計畫（公路系統）6年計畫（111－116年）－「澎20線道路新闢工程」案 | 198,014 | 15,519 | 7.84 |
| 9 | 交通船碼頭優化計畫 | 17,756 | 1,631 | 9.19 |
| 10 | 澎13線（0K~2K）鄉道改善工程 | 33,535 | 3,900 | 11.63 |
| 11 | 澎湖縣縣立棒球場內、外野及安全護網設施改善工程計畫 | 33,493 | 5,411 | 16.16 |
| 12 | 澎湖縣大城北棒壘球場內外野及內野觀眾席增設遮陽設施改善工程計畫 | 30,000 | 6,163 | 20.54 |
| 13 | 竹灣漁港突堤擴建工程 | 38,804 | 18,060 | 46.54 |
| 14 | 馬公市案山段社會住宅興建計畫 | 219,581 | 120,515 | 54.88 |
| 15 | 提升道路品質計畫（內政部）2.0－澎湖縣白沙鄉吉貝村生活暨文化道路改善計畫 | 44,290 | 25,260 | 57.03 |
| 16 | 澎湖縣公共運輸通勤月票票證系統建置及程式開發計畫 | 81,324 | 46,725 | 57.46 |
| 17 | 澎湖縣享居長照園區計畫 | 101,004 | 63,517 | 62.89 |
| 18 | 「澎湖縣馬公西濱水岸南北串聯工程－陽光海岸」案 | 16,667 | 13,170 | 79.02 |
| 19 | 白沙國中多功能體育館新建工程計畫 | 4,016 | 3,527 | 87.83 |
| 20 | 澎湖縣菊島福園火化爐汰舊換新計畫 | 5,274 | 5,130 | 97.25 |
| 21 | 澎湖縣中衛水資源回收中心第一期工程 | 1,168 | 1,168 | 100.00 |
| 22 | 澎湖縣馬公地區污水下水道系統第二期主次幹管工程 | 18,046 | 18,046 | 100.00 |
| 23 | 澎湖縣馬公地區污水下水道系統第一期工程－分支管網及用戶接管工程第三標 | 119,841 | 119,841 | 100.00 |
| 24 | 澎湖縣馬公地區污水下水道系統第一期工程－分支管網及用戶接管工程第二標 | 37,634 | 37,634 | 100.00 |
| 25 | 提升道路品質計畫（內政部）2.0－澎湖縣馬公市山水路及山水國小周邊人行安全改善計畫 | 43,983 | 43,983 | 100.00 |
| 26 | 澎湖縣七美鄉民代表會重建工程計畫 | 8,248 | 8,248 | 100.00 |
| 27 | 澎湖縣公車電子紙智慧型站牌建置計畫 | 7,969 | 7,969 | 100.00 |
| 28 | 馬公國小地下停車場興建工程計畫（前瞻計畫） | 28,627 | 28,627 | 100.00 |
| 29 | 中興國小地下停車場興建工程計畫（前瞻計畫） | 32,000 | 32,000 | 100.00 |
| 二、農漁局（3項） |  | 75,120 | 35,594 | 47.38 |
| 1 | 澎湖縣動物防疫保護中心興建計畫 | 30,150 | 122 | 0.41 |
| 2 | 澎湖縣七美鄉興建製冰廠計畫 | 33,111 | 23,613 | 71.31 |
| 3 | 民族路以西公4－1中段公園開闢計畫 | 11,858 | 11,858 | 100.00 |
| 三、警察局（1項） |  | 138,661 | 54,279 | 39.15 |
| 1 | 澎湖縣政府警察局馬公分局異址新建工程 | 138,661 | 54,279 | 39.15 |
| 四、衛生局（3項） |  | 172,716 | 25,217 | 14.60 |
| 1 | 澎湖縣馬公市第二衛生所第二醫療大樓計畫 | 100,000 | － | － |
| 2 | 澎湖縣望安鄉將軍衛生所辦公廳舍重建計畫 | 12,362 | 73 | 0.59 |
| 3 | 澎湖縣馬公市第三衛生所新建工程計畫 | 60,354 | 25,143 | 41.66 |
| 五、環境保護局（2項） |  | 53,470 | 50,338 | 94.14 |
| 1 | 113年澎湖縣一般廢棄物資源永續循環再利用計畫 | 1,470 | 1,357 | 92.33 |
| 2 | 114年澎湖縣一般廢棄物資源永續循環再利用計畫 | 52,000 | 48,981 | 94.19 |
| 六、文化局（5項） |  | 164,883 | 71,800 | 43.55 |
| 1 | 澎湖縣歷史建築尖山顯濟殿修復工程計畫（含監造及工作報告書） | 34,240 | 5,030 | 14.69 |
| 2 | 「提升公共圖書館閱讀環境計畫」興建案－湖西鄉立圖書館修正計畫 | 40,991 | 6,260 | 15.27 |
| 3 | 重要聚落建築群45、102、135、144、151古厝修復工程案 | 16,440 | 3,179 | 19.34 |
| 4 | 澎湖縣媽宮舊城區再造歷史現場計畫（2.0延續型計畫）－澎湖縣歷史建築澎湖廳憲兵隊第三期修復工程（含監造及工作報告書） | 36,968 | 27,653 | 74.80 |
| 5 | 澎湖縣歷史建築篤行十村修復計畫 | 36,243 | 29,675 | 81.88 |

註：1.本表各主管機關所轄各項計畫序號，係依年度預算執行率由低至高排序。

2.年度可支用預算數，係依據年累計預定支用數；另年度預算執行數包含年累計實際支用數、應付未付數及節餘數。

3.「澎湖縣馬公西濱水岸南北串聯工程－陽光海岸」案及澎湖縣媽宮舊城區再造歷史現場計畫（2.0延續型計畫）－澎湖縣歷史建築澎湖廳憲兵隊第三期修復工程（含監造及工作報告書）等2計畫，因執行結餘，致預算執行率低於80％，該2計畫已結案，並分別於114年6月及12月解除列管。

4.資料來源：整理自澎湖縣政府提供資料。

| 表2 縣政府所屬各機關114年度重大公共 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 主管 機關 | 計 畫 名 稱 | 計畫期程 | 計 畫 總 經 費 | 累 計 預 定 支 用 數 | 累 計 實 際 支 用 數 | 總 累 計 執 行 率 |
| 1 | 民政處 社會處 | 澎湖縣西嶼鄉公所綜合辦公大樓暨池東池西村活動中心拆除重建併設置托嬰中心工程 | 11003－11408 | 193,285 | 193,285 | 2,700 | 1.40 |
| 2 | 教育處 | 澎湖縣立游泳池整修工程計畫 | 11312－11512 | 85,000 | 85,000 | － | － |
| 3 | 工務處 | 澎湖縣縣道點亮計畫 | 11401－ 11512 | 31,000 | 31,000 | － | － |
| 4 | 工務處 | 澎湖縣馬公市區樹德路及議會周邊人行空間改善工程 | 11401－11512 | 39,788 | 39,788 | － | － |
| 5 | 民政處 | 望安鄉公所辦公大樓新建工程續建計畫 | 11401－11512 | 61,720 | 42,754 | － | － |
| 6 | 建設處 | 「台電舊發電廠周邊地區公共設施工程（第二期工程）」停（一）停車場部分 | 11403－11512 | 37,176 | 21,387 | － | － |
| 7 | 衛生局 | 澎湖縣馬公市第二衛生所第二醫療大樓計畫 | 11405－ 11812 | 100,000 | 100,000 | － | － |
| 8 | 工務處 | 澎湖縣七美鄉海岸防護工程 | 11409－11506 | 59,576 | 53,618 | － | － |
| 9 | 農漁局 | 澎湖縣動物防疫保護中心興建計畫 | 11401－11512 | 60,300 | 30,150 | 122 | 0.41 |
| 10 | 衛生局 | 澎湖縣望安鄉將軍衛生所辦公廳舍重建計畫 | 10901－ 11312 | 42,369 | 42,369 | 28,507 | 67.28 |
| 11 | 工務處 | 「生活圈道路交通系統建設計畫（公路系統）6年計畫（111－116年）－「澎20線道路新闢工程」案 | 11301－11612 | 198,014 | 198,014 | 15,519 | 7.84 |
| 12 | 工務處 | 交通船碼頭優化計畫 | 11303－11612 | 50,000 | 17,756 | － | － |
| 13 | 工務處 | 澎13線（0K~2K）鄉道改善工程 | 11401－11412 | 33,535 | 33,535 | 3,900 | 11.63 |
| 14 | 文化局 | 澎湖縣歷史建築尖山顯濟殿修復工程計畫（含監造及工作報告書） | 11303－11510 | 34,720 | 34,720 | 5,030 | 14.49 |
| 15 | 文化局 | 「提升公共圖書館閱讀環境計畫」興建案－湖西鄉立圖書館修正計畫 | 11011－ 11512 | 96,000 | 45,000 | 4,344 | 9.65 |
| 16 | 教育處 | 澎湖縣縣立棒球場內、外野及安全護網設施改善工程計畫 | 11312－11506 | 33,493 | 33,493 | 5,411 | 16.16 |
| 17 | 文化局 | 重要聚落建築群45、102、135、144、151古厝修復工程案 | 11306－11612 | 49,320 | 16,440 | 3,041 | 18.50 |
| 18 | 教育處 | 澎湖縣大城北棒壘球場內外野及內野觀眾席增設遮陽設施改善工程計畫 | 11311－11504 | 30,000 | 30,000 | 6,163 | 20.54 |
| 19 | 警察局 | 澎湖縣政府警察局馬公分局異址新建工程 | 11201－11612 | 380,000 | 153,390 | 61,705 | 40.23 |
| 20 | 衛生局 | 澎湖縣馬公市第三衛生所新建工程計畫 | 10909－ 11512 | 67,000 | 67,000 | 28,265 | 42.19 |
| 21 | 工務處 | 竹灣漁港突堤擴建工程 | 11309－11509 | 38,804 | 38,804 | 18,060 | 46.54 |
| 22 | 建設處 | 馬公市案山段社會住宅興建計畫 | 11008－11512 | 332,600 | 332,600 | 272,153 | 81.83 |
| 23 | 工務處 | 提升道路品質計畫（內政部）2.0－澎湖縣白沙鄉吉貝村生活暨文化道路改善計畫 | 11211－11412 | 46,000 | 46,000 | 25,938 | 56.39 |
| 24 | 車船處 | 澎湖縣公共運輸通勤月票票證系統建置及程式開發計畫 | 11310－11412 | 81,324 | 81,324 | 46,725 | 57.46 |
| 25 | 社會處 | 澎湖縣享居長照園區計畫 | 10905－11502 | 315,194 | 289,378 | 237,466 | 82.06 |
| 26 | 農漁局 | 澎湖縣七美鄉興建製冰廠計畫 | 10911－11412 | 107,000 | 107,000 | 78,594 | 73.45 |

註：1.本表依計畫年度預算執行率由低至高排序。

2.年度可支用預算數，係依據年累計預定支用數；另年度預算執行數包含年累計實際支用數、應付未付數及節餘數。

3.資料來源：整理自澎湖縣政府提供資料。

| 建設計畫年度預算執行率未達80％案件 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |
| 年度可支 用預算數 | 年度預算 執 行 數 | 年度預算 執 行 率 | 落 後 原 因 | 本 室 查 核 意 見 |
| 139,259 | － | － | 因營建剩餘土石方未能妥適處置，衍生廠商履約爭議而終止契約所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 85,000 | － | － | 因工程至114年10月23日始開工，且預算一次分配於114年度等所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 31,000 | － | － | 因尚未完成工程發包所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 39,788 | － | － | 因工程至114年10月16日始開工，及廠商尚未請款等所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 42,754 | － | － | 因尚未完成工程發包所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 21,387 | － | － | 因工程至114年9月8日始開工，及廠商尚未請款等所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 100,000 | － | － | 因委託設計監造技術服案至114年12月23日始決標，且預算一次分配於114年度等所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 53,618 | － | － | 因天候影響及廠商尚未請款等所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 30,150 | 122 | 0.41 | 因工程至114年9月27日始開工，及廠商尚未請款等所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 12,362 | 73 | 0.59 | 因廠商施工人力與機具不足，並於114年6月辦理停業而終止契約等所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 198,014 | 15,519 | 7.84 | 因協議價購與土地徵收進度未如預期，及尚未完成工程發包等所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 17,756 | 1,631 | 9.19 | 因分二階段辦理設計及工程發包，尚有工程未發包所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 33,535 | 3,900 | 11.63 | 因廠商尚未請款所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 34,240 | 5,030 | 14.69 | 因辦理變更設計延宕，及廠商尚未款項未請款等所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 40,991 | 6,260 | 15.27 | 因變更基地位置，及工程至114年12月14日始開工等所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 33,493 | 5,411 | 16.16 | 因預算一次分配於114年度所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 16,440 | 3,179 | 19.34 | 工程至114年8月25日始開工所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 30,000 | 6,163 | 20.54 | 因預算一次分配於114年度所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 138,661 | 54,279 | 39.15 | 因變更計畫，未如期辦理各項招標作業等所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 60,354 | 25,143 | 41.66 | 因工程多次招標流標，及爭取補助增加預算，變更預算書圖等所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 38,804 | 18,060 | 46.54 | 因廠商尚未請款所致。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 219,581 | 120,515 | 54.88 | 因工程招標多次流標，建築及機電工程分別至111年12月12日及112年3月8日始決標，及預算一次分配等所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 44,290 | 25,260 | 57.03 | 因天候影響及工程施工進度落後等所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 81,324 | 46,725 | 57.46 | 依每月實際刷卡公車人數核銷，未如預期所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 101,004 | 63,517 | 62.89 | 因工程標及機電標進度落後所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 33,111 | 23,613 | 71.31 | 因機電工程尚未進行試運轉及驗收所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |

2.個案計畫執行缺失：

（1）辦理吉貝村道路改善工程，提升觀光遊憩品質，惟間有施工進度延宕，或監造單位未覈實填報監造報表等情：縣政府為提升白沙鄉吉貝村道路與人行空間品質，提送「提升道路品質計畫（內政部）2.0－澎湖縣白沙鄉吉貝村生活暨文化道路改善計畫」，獲內政部於112年9月4日核定總經費為9,408萬6,000元，經委託設計監造廠商設計後辦理「白沙鄉吉貝村生活暨文化道路改善工程」招標，於113年12月19日決標，金額為4,038萬元。施工廠商於114年1月7日開工，因受東北季風、颱風、降雨及土石方堆置等影響，該府將預定完工日延至114年11月26日。惟至本室115年4月派員調查期間，該工程已逾契約履約期限仍未完工，且於115年4月2日停工辦理工程變更設計中，該府迄未依約查明並計罰廠商遲延履約責任。又委託設計監造廠商依約定期填送監造報表，其中115年3月28日之監造報表記載預定及實際進度均為100％，然其4月2日之報表仍持續記載有施作項目，顯示設計監造廠商未落實填載監造報表，經函請檢討改善。（詳乙－73頁）

（2）為分擔前往濱海景點之交通車流，規劃新闢道路，惟辦理道路定線套繪等前置作業未確實掌握，致工程遲至115年3月始完成發包作業，延宕計畫執行期程：縣政府為分擔鄉道澎20線進入社區之交通流量，便利遊客前往隘門沙灘及林投公園等濱海景點，規劃自縣道204號起至鄉道澎20線間新闢一條15公尺寬道路，於111年6月向交通部申請「生活圈道路交通系統建設計畫」補助經費，辦理「澎20線鄉道新闢工程」；同時自籌經費265萬餘元，於111年7月委外辦理該工程設計監造技術服務，以協助辦理道路放樣測量、爭取中央補助、撰寫徵收計畫書及辦理工程細部設計等前置作業。案經交通部於112年11月27日核定上開計畫總經費1億9,801萬餘元，該府雖提前辦理計畫前置階段之定線測量、用地取得及書圖審查等工程推動之關鍵要徑，然未確實管控前置作業執行進度，於113年1月取得道路定線套繪圖並辦理用地公聽會後，遲至114年2月始核定細部設計預算書圖，復因提報交通部公路局審議及修正作業，遲至115年2月9日始辦理工程招標，至115年3月17日始以1億2,220萬元決標，工程發包進度較原計畫預訂期程落後逾2年1個月，經函請檢討改善。（詳乙－73頁）

二、縣政府所屬各機關學校採購作業執行情形之查核

（一）114年度採購作業執行情形

工程類

21億1,783萬餘元

60.04％

財物類

3億5,901萬餘元

10.18％

勞務類

10億5,066萬餘元

29.78％

圖2　114年度各類採購件數、金額統計

資料來源：整理自行政院公共工程委員會政府電子採購網下載資料。

縣政府所屬各機關學校辦理採購於114年度內決標刊登政府電子採購網案件計819件，決標總金額35億2,752萬餘元，包括工程採購188件（22.95％），決標金額21億1,783萬餘元（60.04％）；財物採購173件（21.12％），決標金額3億5,901萬餘元（10.18％）；勞務採購458件（55.92％），決標金額10億5,066萬餘元（29.78％）（圖2）。

（二）審計機關查核情形

本室查核縣政府所屬各機關學校採購作業執行情形，發現尚待檢討改進內容，歸納摘述如次：

1.共同性執行缺失：

持續推動各項公共建設計畫，惟間有工程採購及施工品質管理作業未臻周延等情：縣政府及所屬機關學校為充實基礎建設，增進公共服務品質，推動各項工程建設計畫，114年度決標之工程採購案件計有188件，預算金額22億4,899萬餘元，決標金額21億1,783萬餘元。經抽查各項工程採購案件，核有：（1）規劃設計方面：工程拆除有價物料之變賣收入逕行折抵工程款，未編入預算繳庫；材料抽（檢）驗費用未單獨量化編列；部分工項採按月計費編列費用，惟與契約工期計價結果未合；部分契約工項有溢計數量情事；（2）招決標方面：前置作業評估未確實及預算編列未符市場行情，致多次流標，延宕計畫期程；技術服務契約所訂廠商履約價金給付費率與決標紀錄載列費率有間；（3）履約管理方面：得標廠商逾期繳交履約保證金；未有效控管發包及工程進度，致延誤計畫期程；部分施作項目與契約圖說規定不符；未覈實審核施工廠商所送施工日誌；廠商提報計畫書未獲審查核定前即進場施工；部分工程項目未依契約規定覈實辦理估驗計價；因可歸責廠商事由終止契約，惟未檢討其疏失責任；監造單位核派之監造人員資格與契約規定不符；設計及監造服務費計價之營業稅計算基礎與規定未合；（4）驗收結算方面：原工程終止契約結算，接續工程部分工項涉有重複編列原工程結算時已價購材料等情事，經函請各案主辦機關檢討改善。（詳乙－76頁）

2.個案採購執行缺失：

積極維護文化資產辦理歷史建築尖山顯濟殿修復工程，惟履約進度及變更設計時程管理未盡周妥：文化局為保持尖山顯濟殿原有形貌，落實歷史建築之保存維護與再利用，向文化部文化資產局（下稱文資局）申請補助辦理「澎湖縣歷史建築尖山顯濟殿修復工程計畫」，獲文資局112年9月19日核定計畫總經費3,472萬元。經查修復工程於113年5月15日開工，契約金額2,450萬元，契約工期400日曆天，原預計於114年6月18日完工，嗣因施工廠商認為原設計之臨時鋼棚架位置與現場實際可搭設位置有衝突，且文化局對其所提變更設計之鋼棚架整體樣式及施工預算資料有疑慮，經該局委託第三方進行鋼棚架結構補強設計，與辦理第1次變更設計現勘及審查會議，至114年4月18日始完成變更設計事宜，契約金額增至2,513萬餘元，並展延工期88日曆天，將履約期限延至115年3月16日。另該工程執行進度自115年1月起持續落後，至115年5月底止，實際進度30.86％，較預定進度37.86％落後達7個百分點；且整體計畫期程由114年8月推延至116年8月，顯示履約管理及計畫管考均有待加強，經函請檢討改善。（詳乙－137頁）

三、政府推動促進民間參與公共建設案件執行情形之查核

（一）政府推動促進民間參與公共建設案件執行情形

縣政府為提升政府公共服務質量，加速社會經濟發展，採用民間參與公共建設模式，減輕政府財政負擔，截至114年底止，依促進民間參與公共建設法（下稱促參法）辦理已簽約且履約中促參案件共8案，已營運6案、興建中2案；另規劃以促參方式辦理案件1案。

（二）審計機關查核情形

本室查核縣政府推動促進民間參與公共建設案件執行情形，發現尚待檢討改進內容，歸納摘述如次：

1.為紓解政府財政壓力，活化青灣仙人掌公園，重啟辦理促進民間參與公共建設，惟簽訂契約點交土地後，整建興建營運進度不如預期，未能發揮園區整體開發效益：該府辦理澎湖青灣仙人掌公園促參案，於105年9月與原投資機構合意終止契約，為活化仙人掌公園，重啟招商作業，並於107年12月19日與新投資機構簽訂青灣仙人掌公園ROT與BOT案興建營運契約，ROT首期交付青灣浮潛中心及大山國際藝術村，後期交付仙人掌展示設施用地及其上建物，經查該園區整建興建及營運情形，核有：（1）大山國際藝術村因增建工程及行政審查程序，經多次展延始於110年3月8日正式營運；仙人掌展示設施及建物因荒廢多年且受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，延至110年5月13日開放始進入營運期。惟本室現勘結果，園區僅浮潛中心及探索館尚營業中，然同期交付之大山國際藝術村僅工作人員進駐辦公，尚無藝術家創作、藝文展覽活動且鮮少遊客住宿；政府前期投入經費完成之金琥仙人掌花房、大仙人掌花房等部分建物外觀損壞，預期達成藝術創作、營造兼具仙人掌自然景觀與海島風情之度假園區，提供休閒娛樂及旅遊住宿場域目標，仍有努力空間；（2）本案因受疫情影響及開發計畫書需配合環境影響評估與出流管制審查內容修正，該府至114年2月14日始核發開發許可，並於同年3月12日點交BOT範圍土地，惟完成開發許可審議已較契約原訂期限（111年12月19日）延遲2年2個月餘；且點交土地後，迄本室查核日（114年11月25日，下同）止，投資機構仍未提送興建、整建計畫及規劃設計圖說，規劃興建38棟休閒度假別墅提供住宿服務之目標恐再延遲。顯示青灣仙人掌公園該府自107年12月19日簽約至114年11月底止，已逾6年11個月，園區營運狀況持續低迷，經建請研謀改善。（詳乙－59頁）

2.為促進區域觀光及產業發展，引進民間投資及經營，惟廠商未依契約規定繳足履約保證金，逕又退還廠商之申請保證金，核與契約規定不符，且環境影響評估通過後逾1年仍無法開發興建，影響整體計畫執行：該府為推動林投地區觀光發展，依促參法於111年7月20日與投資機構簽訂澎湖縣林投觀光產業專用區旅館興建營運移轉案契約，投資機構並於同年月22日繳交首期2,000萬元履約保證金。然該府於本案環境影響評估（下稱環評）尚未通過，且投資機構未依招商文件申請須知繳足後續4,000萬元保證金之情形下，逕於111年8月11日簽准同意退還500萬元申請保證金，核與契約及招商規定未合；又本案可行性評估、投資機構提送環評說明書，及該府、投資機構與台灣自來水公司研商117年用水目標供應量，預估尖峰日用水量約為160至170CMD（立方公尺/每日）區間，惟該府於112年6月12日核定投資機構所提執行計畫書之預估用水量高達880CMD，該府未及時釐清差異並考量整體供水量能，致本案環評自113年11月6日通過後，投資機構以澎湖地區自來水供水量不足、無法按原核定之投資執行計畫書開發為由，要求延後交付土地及調整契約權利金與保證金等，且迄114年8月28日止歷經1次工作協調會及4次協調委員會均無法達成共識，自環評通過至114年底止已逾1年仍無法開發興建，嚴重延宕計畫進程，經建請研謀改善。（詳乙－60頁）

3.為配合遊艇碼頭發展辦理第一漁港BOT案，惟因中油管線遷移、投資廠商組織變動及延遲開工，致嚴重壓縮工程興建期程，影響計畫預期效益之達成：該府為配合遊艇碼頭發展並創造第一漁港門戶意象，提供民眾優質與便利旅宿商業服務空間，於112年9月28日與投資機構簽訂澎湖縣馬公第一漁港休閒專用區興建營運移轉案契約，並於同年11月17日交付土地。嗣該府於112年12月核備投資機構提送之興建執行計畫書，預計113年6月開工，115年11月完工，惟因配合中油管線遷移、投資機構內部組織變動及都市計畫審議等，該府同意將預定開工及完工期限分別推延至114年9月1日及116年9月底；復因計畫基地設有自來水及台電等地下管線設施，該府於114年11月18日始召開地下管線確認暨後續處理協調會，迄本室查核日止，雙方簽約已逾2年1個月，投資機構仍未提送基本設計予該府，亦未取得建造執照，前置作業冗長，嚴重壓縮工程興建期程，恐影響計畫預期效益之達成，經建請研謀改善。（詳乙－60頁）

4.已完成BOT案主體事業停車場興建工程並啟用營運，惟附屬事業之廠商尚未全面進駐營運，致無法吸引觀光消費人潮，間接影響停車場營運效能，減損權利金收益：該府為改善轄內停車秩序及土地有效利用，於107年10月26日與投資機構簽訂澎湖縣南海立體停車場興建、營運暨移轉（BOT）案契約，並於108年5月31日交付土地。因受疫情缺工缺料及投資機構與營造商爆發工程糾紛解約等因素影響，經該府同意展延興建期程至113年5月31日。嗣該案主體事業（提供汽車400席、機車150席之立體停車場）於113年11月30日始開放啟用，其附屬事業「太陽城饗樂生活館」原規劃打造多元商城，並於114年起逐層開幕，惟迄本室查核日止，僅有便利商店進駐營運，其餘如1樓咖啡廳及4樓KTV尚在進行室內裝修。因附屬事業招商及營運進度落後，未能全面進駐營運，無法有效吸引觀光消費人潮，致主體停車場使用率偏低，114年10月全月之汽車及機車流量僅分別為545輛及213輛（日均停放汽車約18輛、機車約7輛），除未能發揮設施效益外，亦嚴重減損變動權利金收益，經建請研謀改善。（詳乙－61頁）

5.推動開發智慧產業園區，促進地方產業健全發展，惟未掌控計畫進程，致計畫推動已逾原訂發展期程，又後續招商、購地與園區開發等尚無推動經費，復未考量投資環境之變動與對廠商投資意願之影響，致計畫幾近停滯：該府為帶動地方產業，吸引青年返鄉發展，推動「澎湖縣龍門智慧產業園區」開發案，案經委託技術服務廠商辦理先期規劃及環評作業，於113年8月14日取得開發許可，並於同年11月26日公告設置。經查本案開發及招商辦理情形，核有：（1）該府申設開發澎湖縣龍門智慧產業園區，原設定開發年期6年（109至114年），規劃80％產業用地採出售方式辦理，因取消原編列之購地預算，變更策略改採俟招商徵得開發商後由其出資申購土地之模式，惟離島開發成本較高，開發商尋求不易，迄115年3月仍未辦理徵選等招商作業；復因本案可行性規劃調查投資意願，高達8成6具投資意願之在地廠商傾向以承租方式進駐，與計畫售地為主之財務設定存有嚴重落差，且部分受訪廠商實已解散或歇業，評估基礎未盡周妥；另園區東側1公里範圍正推動環保高效綠能循環經濟園區，投資環境條件與聯外交通條件已有重大變動，恐影響廠商進駐意願，不利土地去化及投資效益；（2）該府已編列預算執行產業園區開發前置作業，惟後續無經費可供辦理開發商甄選等實質促參作業，致園區開發計畫幾近停擺，嚴重影響促參招商進程與引進民間投資效益，經建請研謀善策。（詳乙－61頁）

伍、永續發展推動情形之查核

聯合國為實現永續發展，於2015年通過2030永續發展議程，提出17項永續發展目標（SDGs），作為各國共同推動永續發展指引。國際最高審計機關組織（INTOSAI）亦於2016年通過「阿布達比宣言」，宣示各國審計機關將聚焦於2030永續發展目標落實之審計。行政院國家永續發展委員會為具體回應2030年永續發展議程，於107年12月14日核定通過臺灣永續發展目標（SDG）18項核心目標，並推動各地方政府自願性編製地方政府自願檢視報告（Voluntary Local Review,VLR）。

茲將截至114年12月31日止，澎湖縣政府推動永續發展情形，說明如次：

# 一、永續發展組織架構

圖1　澎湖縣永續發展組織架構

資料來源：整理自澎湖縣政府環境保護局提供資料。

澎湖縣政府為加強保護環境生態、保障社會公平正義與促進經濟發展，在全國永續發展架構下，建設澎湖縣成為「低碳島嶼．樂活澎湖」之城鄉，以提升縣民生活品質，並達環境、社會及經濟永續發展，於110年2月18日訂頒「澎湖縣永續發展委員會設置要點」，成立澎湖縣永續發展委員會，作為縣級推動永續發展之專責組織，統籌澎湖縣永續發展相關政策與跨局處協調事項。由縣長擔任召集人，邀請機關、專家學者、社會人士（包括民意代表等）擔任委員，並於114年開始推動永續長聯盟機制，由副縣長兼任永續長，下設7大分組及氣候變遷與低碳專案小組，綜理永續發展工作推動與氣候變遷因應事宜（圖1）。

# 二、提交自願檢視報告

澎湖縣自願檢視報告之編製，基於澎湖以海立縣，追求海洋永續，以維護海域資源為主軸，檢視施政計畫對應之臺灣永續發展核心目標，優先推動環境品質（SDG6）及海洋生態（SDG14），澎湖縣政府首次於110年發布澎湖縣VLR；111年，呼應全球2050年淨零排放願景目標，為維繫澎湖縣自然生態的穩定平衡及確保離島生存安全與永續發展，並以「永續島嶼經營」為目標，再增加責任消費與生產（SDG12）與氣候行動（SDG13），發布第2版VLR；112年，第3版澎湖縣VLR擴充至17項SDG，檢視在全球氣候緊急狀態下，環境、經濟及社會三面向之行動；113年，發布第4版澎湖縣VLR，以17項SDG為施政架構，呈現澎湖邁向永續發展之具體作為；114年，發布第5版澎湖縣VLR，以「海島永續 全民共榮」為願景，透過推動海洋資源環境保護、營造高齡友善、導入低碳管理與數據治理等，展現永續治理藍圖。

# 三、審計機關查核情形

表1　臺灣永續發展核心目標

單位：項

| 項次 | 簡稱 | 具體目標 | 對應指標 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 計 |  | 143 | 337 |
| 1 | 消除貧窮 | 6 | 26 |
| 2 | 消除飢餓 | 8 | 24 |
| 3 | 健康福祉 | 11 | 39 |
| 4 | 教育品質 | 9 | 30 |
| 5 | 性別平等 | 6 | 12 |
| 6 | 環境品質 | 11 | 29 |
| 7 | 可負擔能源 | 3 | 5 |
| 8 | 就業與經濟成長 | 13 | 34 |
| 9 | 永續運輸 | 5 | 10 |
| 10 | 減少不平等 | 7 | 15 |
| 11 | 永續城市 | 12 | 28 |
| 12 | 責任消費與生產 | 10 | 29 |
| 13 | 氣候行動 | 3 | 5 |
| 14 | 海洋生態 | 8 | 15 |
| 15 | 陸地生態 | 9 | 13 |
| 16 | 和平與正義制度 | 7 | 10 |
| 17 | 全球夥伴 | 10 | 13 |
| 18 | 非核家園 | 5 | － |

註：1.有12項具體目標、73項對應指標重複出現於不同核心目標。

2.資料來源：整理自2022國家自願檢視報告、臺灣永續發展目標修正本。

永續發展為國家長遠發展之基石，政府為落實臺灣永續發展目標（表1），積極擘劃永續發展組織與架構、檢視我國永續發展進程，及實踐淨零承諾與行動方案。為回應國際倡議，本室114年度聚焦健康福祉（SDG3）、教育品質（SDG4）、永續城市（SDG11）、氣候行動（SDG13）等，加強查核政府推動毒品防制、落實文化平權、促進民間參與公共建設、閒置公共設施活化、計畫型補助款、推動淨零轉型等攸關政府永續發展及民眾生活之重要施政議題，作為年度地方審計處室查核工作重點項目（表2），期能從整體政府之宏觀視野研提審計建言，協助政府洞察潛存施政風險及前瞻未來挑戰，以促進政府良善治理，落實永續發展目標。茲將發現尚待檢討改進內容，歸納摘述如次：

表2　地方審計處室查核工作重點項目與永續發展核心目標攸關情形

| 查核工作重點項目名稱 |  | 永續發展核心目標 |
| --- | --- | --- |
| 共 同 性 | 1.政府推動毒品防制政策執行情形 | SDG3：確保及促進各年齡層健康生活與福祉 |
|  | 2.政府落實文化平權政策情形 | SDG4：確保全面、公平及高品質教育，提倡終身學習 |
|  | 3.政府推動促進民間參與公共建設執行情形 | SDG11：建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村 |
|  | 4.地方政府辦理閒置公共設施活化作業執行情形 |  |
|  | 5.計畫型補助款執行情形 |  |
|  | 6.政府推動淨零轉型執行情形 | SDG13：完備減緩調適行動以因應氣候變遷及其影響 |
| 個 別 性 | 1.推動獨居老人緊急救援連線系統服務執行情形 | SDG1：強化弱勢群體社會經濟安全照顧服務 |
|  | 2.身心障礙者就業支持計畫執行情形 |  |
|  | 3.政府推動社區健康營造計畫執行情形 | SDG3：確保及促進各年齡層健康生活與福祉 |
|  | 4.推動垃圾在地處理政策執行情形 | SDG6：確保環境品質及永續管理環境資源 |
|  | 5.推廣焚化再生粒料循環使用執行情形 |  |
|  | 6.污水下水道系統建設執行情形 |  |
|  | 7.推動廢棄物源頭減量及資源回收執行情形 |  |
|  | 8.推動海陸公共運輸營運情形 | SDG9：建構民眾可負擔、安全、對環境友善，且具韌性及可永續發展的運輸 |
|  | 9.推動老舊建築耐震補強及都市更新情形 | SDG11：建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村 |
|  | 10.區域排水治理執行情形 |  |
|  | 11.災害防救體制運作情形 |  |
|  | 12.消防栓設置與管理情形 |  |
|  | 13.防災士培訓及整合民間資源執行情形 |  |
|  | 14.典藏品管理維護情形 |  |
|  | 15.政府廢棄物管理情形 | SDG12：促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式 |
|  | 16.政府推動造林景觀多樣性及城市綠廊景觀營造執行情形 | SDG15：保育及永續利用陸域生態系，以確保生物多樣性，並防止土地劣化 |

資料來源：整理自114年度審核報告。

（一）共同性查核工作重點項目

1.健康福祉面向（核心目標3）

健康福祉面向，為核心目標3「確保及促進各年齡層健康生活與福祉」，經本室就政府推動毒品防制之永續發展議題加以抽查，茲將主要查核發現及處理情形，說明如次：

持續推動毒品防制政策，惟計畫執行仍有改善空間，允宜研謀善策因應，以落實毒品防制目標，維護國民身心健康：澎湖縣政府為加強毒品危害防制業務之推動，設有毒品危害防制中心，執行結果，提供藥癮個案管理服務，惟縣內個案管理員輔導負荷量遠高於全國平均值，招募毒防中心志工宣導反毒拒毒觀念，人力尚待補足；另與臺北市毒品危害防治中心合作，辦理毒品危害防制講習課程，近3年度課程出席率均未達5成等情事，有待檢討改善，以提升防制效果。（詳乙－105頁）

2.教育品質面向（核心目標4）

教育品質面向，為核心目標4「確保全面、公平及高品質教育，提倡終身學習」，經本室就政府落實文化平權政策之永續發展議題加以抽查，茲將主要查核發現及處理情形，說明如次：

積極配合中央推動文化平權政策，惟推廣活動規劃及友善服務措施尚有優化空間，允宜研謀改善，俾強化國家語言與文化之傳承、復振及發展，暨保障國民文化參與及近用權利：文化局配合中央政策推動保存澎湖臺語腔調，其中辦理「小朋友來聽繪本故事」係請講師與縣內各幼兒園或附幼配合，讓幼兒於晨間活動聽臺語故事，惟114年度辦理20場次中，有9場次係於5所國小辦理，核與目標對象為幼兒不符，且112至114年7月底止，辦理對象均未含七美鄉及望安鄉之幼兒園，經統計約有半數幼兒園或附幼未獲規劃推展。另辦理「直轄市及縣（市）政府推動國家語言發展計畫」之「在地特色項目」或「其他面臨傳承危機國家語言復振措施」2項目推廣臺語活動，因未限制民眾參與或報名活動次數，致114年26場次活動共601人報名，其中報名3次以上共58人、255人次，占總報名人數與人次分別為9.65％與28.81％，且其中有6人報名參加8或10場次，活動資源分配尚有改善空間。又為推廣本土語言及珍貴的澎湖腔文化，於114年4月與6月出版「戲說澎湖褒歌」與「性命中的花蕊」有聲書，惟官網之出版資訊未更新以增加曝光機會，允宜研謀改善，俾強化國家語言與文化之傳承、復振及發展，暨保障國民文化參與及近用權利。（詳乙－133頁）

3.永續城市面向（核心目標11）

永續城市面向，為核心目標11「建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村」，經本室就政府推動促進民間參與公共建設、閒置公共設施活化、計畫型補助款等永續發展議題加以抽查，茲將主要查核發現及處理情形，分述如次：

（1）為促進區域觀光及產業發展，引進民間資金投入公共建設，減輕政府財政負擔，惟部分開發案件尚無經費辦理招商作業，計畫未能推進；部分促參案件簽訂契約後，未依約繳足履約保證金，或興建、整建與營運進度不如預期，允宜研謀善策，期創造投資效益：澎湖縣政府為提升政府公共服務質量，加速社會經濟發展，採用民間參與公共建設模式，減輕政府財政負擔，截至114年底止，依促進民間參與公共建設法辦理已簽約且履約中促參案件共8案，已營運6案、興建中2案；另規劃以促參方式辦理1案。惟促參推動情形，核有：A.為紓解政府財政壓力，活化青灣仙人掌公園，重啟辦理促進民間參與公共建設，惟簽訂契約點交土地後，整建興建營運進度不如預期，未能發揮園區整體開發效益；B.為促進區域觀光及產業發展，引進民間投資及經營，惟廠商未依契約規定繳足履約保證金，逕又退還廠商之申請保證金，核與契約規定不符，且環境影響評估通過後逾1年仍無法開發興建，影響整體計畫執行；C.為配合遊艇碼頭發展辦理第一漁港BOT案，惟因中油管線遷移、投資廠商組織變動及延遲開工，致嚴重壓縮工程興建期程，影響計畫預期效益之達成；D.已完成BOT案主體事業停車場興建工程並啟用營運，惟附屬事業之廠商尚未全面進駐營運，致無法吸引觀光消費人潮，間接影響停車場營運效能，減損權利金收益；E.推動開發智慧產業園區，促進地方產業健全發展，惟未掌控計畫進程，致計畫推動已逾原訂發展期程，又後續招商、購地與園區開發等尚無推動經費，復未考量投資環境之變動與對廠商投資意願之影響，致計畫幾近停滯，經建請研謀改善。（詳乙－59頁）

（2）推動公共設施有效管理使用，避免閒置或低度利用，惟設施清查、活化及管制作業未盡周延，允宜檢討改善，俾發揮設施預期功能與效益：澎湖縣政府為充實基礎建設，增進公共服務品質，推動各項公共建設計畫，為避免設施完成後有閒置或低度使用情形，配合中央推動各機關有效管理使用公共設施，依據行政院公共工程委員會（下稱工程會）訂定「公共設施有效管理使用作業要點」辦理公共設施管理使用及閒置設施活化作業等。經查辦理情形，核有督導設施管理機關辦理設施主動清查使用情形，並將清查結果傳送至工程會資訊系統，惟未將公所管理之公共設施列入查證範圍，且部分設施使用情形未量化填報內容，及部分已解除列管案件清查未依規定落實辦理；另清查發現有閒置設施，未研提活化計畫據以辦理活化作業，主管機關亦未督導列管辦理；部分列於財產清冊之建物，有未登載於工程會資訊系統，未能有效管控所有設施使用情形，內控作業機制待強化等情，有待依規檢討妥處。（詳乙－62頁）

（3）已設置垃圾轉運計畫之監督機制，惟轉運站消毒工作執行與監督查核之頻率設定不相當，實際辦理日期與監督廠商之報告所述日期不一致：環境保護局為減少紅羅垃圾衛生掩埋場垃圾暫置產生之惡臭、控制蚊蟲、老鼠等病媒滋生、降低廢棄物對環境的污染擴散，以及確保周邊居民健康，對執行澎湖縣垃圾轉運臺灣本島處理計畫廠商規定轉運站與垃圾暫置區消毒次數，及將監督垃圾轉運計畫委託廠商每月針對轉運廠商辦理轉運站之勞工安全管制及消毒工作查核，並拍照做成相關書面紀錄。執行結果，113及114年度監督垃圾轉運臺灣本島處理計畫之計畫說明書，規範監督廠商每月針對轉運廠商辦理轉運站之勞工安全管制及消毒工作查核次數，與垃圾轉運廠商應辦次數未盡相符；113及114年度之垃圾轉運廠商實際於各月轉運站消毒紀錄表日期、次數，與監督廠商每月辦理轉運站之勞工安全管制及消毒工作查核日期、次數亦多有不符情形，且所使用「轉運站職業安全衛生管理查核表」並無消毒工作之查核項目，無法確認實際履約情形等情，經函請檢討改進。（詳乙－122頁）

4.氣候行動面向（核心目標13）

氣候行動面向，為核心目標13「完備減緩調適行動以因應氣候變遷及其影響」，經本室就政府推動淨零轉型之永續發展議題加以抽查，茲將主要查核發現及處理情形，說明如次：

已逐步推動淨零排放措施，以利達成2050年淨零排放目標，惟尚待研擬訂定相關淨零排放自治條例，以建立地方治理機制與明確法制依據，提升淨零治理效能：澎湖縣政府為配合2050淨零排放政策，於112年4月核定「澎湖縣第二期溫室氣體減量執行方案」，推動期程為110至114年，並於同年9月成立氣候變遷因應推動會，訂定總體方案目標、推動策略與期程，中央政府於112年2月完成氣候法制強化，將「溫室氣體減量及管理法」修正為「氣候變遷因應法」，將國家減量目標明確設定為139年達成溫室氣體淨零排放，並賦予地方政府執行權限與要求，逐步推動地方創設治理機制，惟環境保護局尚未研擬完整法源依據與制度化治理架構，允宜儘速制定相關自治條例，與中央氣候法制接軌，提升淨零政策執行效能。（詳乙－114頁）

### （二）個別性查核工作重點項目

1.消除貧窮面向（核心目標1）

消除貧窮面向，為核心目標1「強化弱勢群體社會經濟安全照顧服務」，經本室就政府辦理獨居老人緊急救援連線系統服務與身心障礙者就業支持計畫等永續發展議題加以抽查，茲將主要查核發現及處理情形，分述如次：

（1）強化弱勢族群照顧服務，並建構村里層級防災應變量能，惟獨居老人安裝緊急救援連線系統僅1成餘，允宜研謀改善，以提升獨居老人安全保護網絡：澎湖縣政府為落實在地老化及人性關懷，提供獨居長者補充性、支持性之服務，使獨居長者獲得妥善、周全社會照顧及網絡支持，讓長者更加幸福，出外工作子女安心，每年於公益彩券盈餘－社會福利業務項下編列預算辦理獨居老人緊急救援連線系統服務，主要係結合民政、警政、衛政、社政及社區鄰里，以建構老人安全保護網絡，提供遭受緊急危難老人必要之援助。截至114年底止，縣內獨居老人計1,302人，惟安裝緊急救援連線系統者僅156人、約占11.98％，緊急救援服務對於老人居家生活有不可或缺之需要，且獨居老人屬高危險及需高度關懷之族群，有待強化獨居老人之安全保護，經函請檢討改進。（詳乙－13頁）

（2）持續推動身心障礙者就業支持與訓練措施，惟就業福利措施推廣、訓練及庇護量能或有不足，允宜整合資源強化服務銜接，提升身心障礙者就業成效：澎湖縣政府為協助身心障礙者就業，辦理職業輔導評量、職業訓練、就業服務、職務再設計、創業輔導及其他就業促進業務等各項就業服務需求，以利身心障礙者就業支持，惟提供就業訓練等9項福利措施利用率低於4％，政策推動在身心障礙者認知與實際使用間存在明顯落差；又積極辦理職業訓練計畫，惟訓練職類連年偏於單一類型，未符合身心障礙者多元需求，且結訓後部分人員實際就業工作與職訓項目未相結合；另推動設立庇護工場，惟澎湖縣登記庇護工場僅有1家，在職庇護員工多不適合轉銜至一般職場，且近期無庇護性就業名額，恐影響後續庇護就業推動及服務銜接之彈性，經函請檢討改進。（詳乙－71頁）

2.健康福祉面向（核心目標3）

健康福祉面向，為核心目標3「確保及促進各年齡層健康生活與福祉」，經本室就政府推動社區健康營造計畫之永續發展議題加以抽查，茲將主要查核發現及處理情形，說明如次：

持續推動社區健康營造計畫，強化民眾衛生與健康意識，惟社區參與健康營造中心仍待普及，又辦理健康訪視比率有下降情形，且間有未訪視或訪視未遇等情，允宜研謀周妥措施，以促進民眾健康生活與福祉：衛生局為促進及提升澎湖地區民眾健康，配合中央政策持續推動「原住民族及離島地區部落社區健康營造計畫」，透過社區健康營造中心，蒐集社區健康資料，瞭解其健康需求及影響因素，找出健康需求缺口，強化民眾正確的衛生觀念，以達到生活健康化，健康生活化之計畫宗旨，執行結果，110至114年度每年輔導7個社區執行社區健康營造計畫，惟僅11個社區或單位參與計畫，多數社區未能參與，甚且七美鄉近5年來均無社區參與，顯示輔導社區參與健康營造中心仍有待檢討普及。又部分社區健康營造中心完成訪視之比率未達整體訪視目標值、或有未訪視或訪視未遇情事、或50歲以上民眾健康人權問卷目標值向下修正等情，經函請檢討改進。（詳乙－108頁）

3.環境品質面向（核心目標6）

環境品質面向，為核心目標6「確保環境品質及永續管理環境資源」，經本室就政府推動垃圾在地處理政策、推廣焚化再生粒料循環使用、推動轄內污水下水道系統建設、推動廢棄物源頭減量及資源回收計畫等永續發展議題加以抽查，茲將主要查核發現及處理情形，分述如次：

（1）積極去化一般廢棄物，惟垃圾處理政策一再變動，致在地處理前置與評估計畫屢次中斷，經費未能發揮效益，且逕將包含環境敏感地區土地列入促參基地，增加計畫不確定性之風險，允宜研謀善策，俾確保環境品質：澎湖縣因轄內缺乏垃圾自主處理設施，產生之垃圾須海運至臺灣本島焚化處理，處理成本隨著垃圾量逐年攀升，且焚化處理數量有限，無法去化全年度產出垃圾，僅能暫置湖西鄉紅羅垃圾掩埋場，然容量已飽和，囤積之垃圾除衍生垃圾飛散、污染海洋、影響環境等諸多問題，且存有火災風險。澎湖縣垃圾自主處理政策自87年以來，歷經多次調整，規劃方向迭有變更，致前期評估成果未能有效銜接運用，影響垃圾在地處理政策推動及政府施政效能，又垃圾處理場址與促參前置選址作業未妥善評估，致基地位址一再變更，投入經費927萬餘元未發揮效益，形成不經濟支出情事，允宜研謀善策，俾推動澎湖縣在地處理垃圾政策。（詳乙－23頁）

（2）積極推廣焚化再生粒料循環使用，惟近5年來僅1筆運用於澎湖地區公共工程，允宜加強推廣並參考推動具有成效之市縣優良案例，以提升資源永續利用：澎湖縣政府為推廣縣內焚化再生粒料使用於公共工程，於112年11月29日分別訂定「澎湖縣政府推廣使用焚化再生粒料獎勵金發給方式及運用原則」及「澎湖縣政府所屬各機關使用垃圾焚化廠焚化再生粒料作業要點」，對推廣使用焚化再生粒料者予以獎勵及落實循環經濟政策。惟110至114年度（截至9月底止）該府推廣再生粒料使用情形，供料機構為環境保護局者計28筆、重量10萬764公噸，其中去化地點為屏東縣計27筆、重量10萬639公噸，係作為基地填築、控制性低強度回填材料用途使用，然去化地點為澎湖縣者僅1筆，係111年度辦理澎湖縣湖西鄉紅羅垃圾轉運站改善工程，使用124公噸作為磚品用途，焚化再生粒料運用於公共工程，仍有強化空間，經函請檢討改進。（詳乙－26頁）

（3）為完善污水下水道系統建設滾動檢討實施計畫，惟計畫之檢討、水資源回收中心營運、使用費徵收及放流水再利用之管理未盡周延，允宜研謀善策，以維護海洋生態環境品質、提升水資源韌性及循環經濟效益：澎湖縣政府推動轄內馬公（含雙湖園）地區污水下水道系統建設，以提升澎湖縣污水接管率，改善環境品質，執行結果，水資源回收中心之進流水水質間有逾設計標準，且尚乏接管用戶下水水質檢查管理機制；污水下水道使用費率計算基準與規定有間，且迄未規劃一般用戶開徵期程及相關宣導措施，不利系統未來營運；已施作用戶接管並進行污水處理區域，仍待儘速依法公告為下水道可使用範圍，又工區仍有大量未接管戶，雙湖園系統尚未達設計處理量能；部分內灣高污水量及人口數高之區域，迄未檢討納列計畫辦理；現行回收中心放流水再利用多屬低價值用途，允宜擴展放流水多元再利用用途與價值等情，有待研謀妥處。（詳乙－26頁）

（4）持續推動廢棄物源頭減量及強化分類回收工作，惟一般垃圾產生量仍持續微幅上升，推動垃圾減量成效有待提升，允宜研謀周妥措施，落實源頭減量及資源回收工作，以呼應臺灣永續發展，確保環境品質及永續管理環境資源之核心目標：環境保護局為解決日益嚴重垃圾堆置問題及配合多元垃圾處理，配合環境部「減量回收及資源循環推動計畫（112至116年）」，持續辦理廢棄物源頭減量及資源回收，以降低垃圾產生量及減少清運量，執行結果，一般廢棄物產生量由111年度之5萬3,312公噸，上升至113年度之5萬4,128公噸，其中一般垃圾產生量由2萬4,598公噸逐年攀升至113年度之2萬4,798公噸，而113年度觀光人數較112年度減少約18萬餘人次，然一般垃圾產生量卻增加189餘公噸。又破袋檢查數量由111年度3,000袋逐年下滑至114年度900袋，破袋檢查數量下滑，與環境部宣示之加強破袋檢查主軸未盡相合，經函請檢討改進。（詳乙－116頁）

4.永續運輸面向（核心目標9）

永續運輸面向，為核心目標9「建構民眾可負擔、安全、對環境友善、且具韌性及可永續發展的運輸」，經本室就政府推動海陸公共運輸營運之永續發展議題加以抽查，茲將主要查核發現及處理情形，說明如次：

持續提供離島間海上交通及陸路公共運輸服務，惟長期面臨營運虧損且累計虧損已逾資本額之五成，均高度仰賴政府補助，又實施免費乘車政策，加重縣府財政負擔，允宜檢討整體營運策略，提升營運績效，或評估轉型之可行性，以保障基本民行及公共運輸服務之永續：公共車船管理處負責營運馬公市往返望安鄉與七美鄉交通船航線及澎湖本島陸路客運，提供縣民及遊客便捷之海陸交通運輸服務。惟近5年度（110至114年度）每年虧損金額介於5,093萬餘元至9,291萬餘元間，截至114年底止，累計待填補之虧損達8億2,098萬餘元，占資本15億253萬餘元，約54.64％，已對財務結構造成顯著壓力，影響財務健全，允宜積極檢討營運模式、成本結構及票價政策之合理性，研謀具體改善措施，以提升營運績效並降低對補助之依賴，並應定期評估改善成效，或審慎評估整併、轉型之可行性，以永續海陸公共運輸服務，維護縣民基本行的權益。（詳乙－67頁）

5.永續城市面向（核心目標11）

永續城市面向，為核心目標11「建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村」，經本室就政府推動老舊建築耐震補強及都市更新情形、消防栓設置與管理、防災士培訓及整合民間資源、典藏品管理維護等永續發展議題加以抽查，茲將主要查核發現及處理情形，分述如次：

（1）配合中央政策推動轄內老舊建築耐震補強工作，提升民眾住宅品質，惟澎湖地區住宅建築平均屋齡為全國最高，大量老屋待補強，首件民間自辦都市更新案實施過程間有影響公共安全及進度大幅落後等情，允宜妥謀善策，俾提升民眾住宅防災韌性與安全：中央政府為改善民眾住宅品質及增加防災韌性，推動補助民眾辦理老舊建築補強及都市更新事業計畫，澎湖縣政府配合中央政策，委託民間專業廠商辦理都市危險及老舊建築加速重建輔導團，以推廣及輔導民眾提升住宅安全及加速都市更新，經查辦理情形，澎湖地區住宅建築平均屋齡為全國最高，仍有大量老屋待補強，其中3大都市計畫區30年以上老舊建築多屬耐震能力較弱之構造，且部分老舊建築涉及公眾與避難用途，具潛在公共安全風險，惟該府上開工作計畫之目標設定與潛在需求落差甚巨，且執行策略偏向被動等待民眾申請，不利有效提升建築耐震能力與居住安全；澎湖地區首件民間自辦都市更新案，計畫實施過程間有影響公共安全及進度大幅落後等情，該府雖已採行輔導及強制填平等措施，惟對於協助該更新計畫之完成，仍有待研謀善策妥處。（詳乙－20頁）

（2）賡續規劃推動區域排水治理與檢查工作，並訂定水災危險潛勢地區保全計畫，維護民眾生命財產安全，惟相關作業未盡周延，允宜參考相關氣候風險評估與社會環境統計資訊，規劃辦理優先順序及適時爭取財源，儘早完成設施改善，並檢討更新保全地區與對象，以降低民眾遭遇極端氣候淹水風險：澎湖縣政府為因應氣候暖化帶來之極端降雨威脅，賡續推動區域排水治理與水利建造物檢查工作，並訂定水災危險潛勢地區保全計畫，以維護轄內民眾生命財產安全，經查該等業務規劃及辦理情形，核有縣管區域排水之規劃及建設等作業亟待積極推動，以儘早完成改善，降低民眾遭遇極端氣候淹水風險；辦理水利建造物檢查，維護設施功能，惟檢查結果間有多處建造物功能損害程度加劇、或應「立即改善」項目未能於規定期限內完成改善、或「計畫改善」項目未規劃具體改善時程與財源；訂定水災危險潛勢地區保全計畫，減少民眾生命財產損失，惟部分水災危險潛勢區域未納入計畫及建置保全對象，不利淹水災害防救等情，經函請檢討改進。（詳乙－39頁）

（3）設置災害防救辦公室統籌災害防救任務，惟實務運作與規定權責有間，允宜研議強化專責機制，以提升防災治理效能及應變韌性：澎湖縣政府為健全及強化災害防救體制與功能，提升民眾防災意識及應變能力，設置澎湖縣災害防救辦公室（下稱災防辦），執行災害防救會報事務、災害防救計畫之擬訂與修訂相關事宜、災害防救事項之協調、整合、規劃及督導等事項。災防辦實務運作以任務編組方式辦理各項工作之規劃及執行，惟預算及行政事務由消防局統籌辦理，未具備實質行政指揮及督導權限，對各局處僅能採協調方式辦理，且災害資訊系統分散於不同局處管理，與澎湖縣災害防救辦公室設置要點規定負有災害防救統籌權責有間，影響災時資訊整合、決策判斷及資源調度效率，經函請檢討改進。（詳乙－43頁）

（4）持續辦理消防水源管理及消防栓增設作業，惟部分消防栓列管資料未臻完整，且部分文化資產及關懷據點周邊消防水源設置尚有檢討空間，允宜研謀改善，以強化救災應變能力，保障人民生命財產安全：消防局為加強滅火作業之整備，防範火災發生致人民生命財產損失，持續辦理轄區消防水源列管、檢查及會同自來水公司辦理消防栓增設等工作。所屬各分隊亦每月對轄區內之消防栓辦理檢查及測試，發現有故障或異常情事即通報自來水公司修繕，以維護公共安全。執行結果，部分消防栓列管資料有未登載、登載缺漏或座標異常等情；且部分古蹟、歷史建築等文化資產，或社區照顧關懷據點等應變、抗災能力薄弱場域，其周邊120公尺範圍內未設置消防栓，經函請研謀改善。（詳乙－127頁）

（5）推動防災士培訓與協助防救災宣導及救助工作，提升民眾自主防救災能力，惟部分村里尚無防災士，允宜持續鼓勵民眾參與，以強化社區防災能量：消防局為培植防災士，以強化民眾自主防救災能力，自108年起配合政策陸續培訓防災士，使其具備災前協助整備等能力，截至114年底止，已培訓並取得防災士資格者計580人，惟澎湖縣96個村里中，馬公市虎井里等15個村里尚無防災士資格，另21個村里僅有1名防災士。據行政法人國家災害防救科技中心115年1月23日公布之市縣社會脆弱度指標2024年版，其中在防災士脆弱度指標方面，澎湖縣之比率為0.03％，優於多數市縣，僅次於連江縣（4.52％）、花蓮縣（0.09％）、金門縣（0.05％）、臺東縣（0.04％），惟與同屬離島之金門縣及連江縣相較，仍有提升空間，經函請檢討改進。（詳乙－129頁）

（6）蒐藏多元典藏品厚植文化底蘊，惟保存與數位運用發展尚有改善空間，允宜研謀善策，優化典藏環境與資源，發揮典藏效益：文化局經管之公有館舍展覽場地計有生活博物館、二呆藝館、洪根深美術館等8處，其中生活博物館等4處之庫房存放典藏品，並為辦理文物、美術典藏品管理，訂定「澎湖縣文化局美術典藏品庫房管理要點」等規定。經查典藏品庫房、展場及典藏櫃架設施，間有溫濕度管控未臻妥適，存放環境欠佳提高劣化風險；第一、二期文物盤整計畫之文物狀況分級標準未一致，且盤整結果待緊急修護者尚未處理；部分典藏品已數位化並公開閱覽，惟間有資訊公開未臻周全，或未建立典藏品圖檔之使用規範以利加值運用；美術典藏品規定久未修訂，及未落實盤點作業，列管數量與實際數量未盡一致，管理未臻周妥等情，允宜研謀善策，優化典藏環境與資源，發揮典藏效益。（詳乙－135頁）

6.責任消費與生產面向（核心目標12）

責任消費與生產面向，為核心目標12「促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式」，經本室就政府廢棄物管理之永續發展議題加以抽查，茲將主要查核發現及處理情形，說明如次：

辦理事業廢棄物清理流向勾稽計畫，惟間有列管事業機構資料不全或未勾稽裝置GPS車輛軌跡，或事業機構長期未按月申報廢棄物產出情形或異常情事遲未改善等情，允宜落實管制考核，防杜潛藏之違法行為，以提升計畫成效：環境保護局依據環境部資源循環署所訂「事業廢棄物清理流向勾稽計畫」，辦理轄內事業廢棄物流向管制相關工作，促使廢棄物妥善清理，防杜可能潛藏之違法行為。執行結果，部分事業機構長期未按月申報廢棄物產出情形，未善盡有效督管，間有已達指定廢污水產生量規模事業機構疑未列管；又未落實執行產源流向勾稽管制工作，部分產源事業機構疑似異常情事遲未改善；所列管許可裝置即時追蹤系統車輛清除事業機構與環境部具公民營清除處理許可證機構家數不一致，且未執行車輛軌跡勾稽比對，難以防杜廢棄物濫倒棄置等違法情事，經函請檢討改進。（詳乙－119頁）

7.陸地生態面向（核心目標15）

陸地生態面向，為核心目標15「保育及永續利用陸域生態系，以確保生物多樣性，並防止土地劣化」，經本室就政府推動造林景觀多樣性及城市綠廊景觀營造之永續發展議題加以抽查，茲將主要查核發現及處理情形，說明如次：

澎湖休憩園區提供民眾觀光、休憩及運動優質場域，深具申請環境教育場域認證之發展潛力，惟園區內部分樹木無樹牌、或解說牌損壞、或銀合歡蔓生、或沿海造林帶部分苗木有枯萎折損等情，允宜研謀改善，並評估申請認證環境教育設施場所之可行性，以提供民眾更優質場域：澎湖休憩園區為澎湖最大的生態公園，園區內綠意盎然，硬體設施逐漸完善，發展目標將朝兼具生態、綠能、低碳、環保、教育與觀光遊憩等多功能之大型自然生態園區，提供民眾能悠閒體驗澎湖自然生態景觀，惟園區內之雙龍潭周邊邊坡銀合歡密集，影響生態環境。又林務公園管理所為提升澎湖造林環境，以多元樹種栽植，構築自然森林生態系，以水寶盆於馬公市鎖港地區（鎖港南段1、3、356地號）種植草海桐等13樹種10,000株，惟據後續監測調查結果，木麻黃等7樹種存活率達100％，其餘樹種存活率有待提升，或部分苗木有枯萎折損情事，經函請檢討改進。（詳乙－82頁）