# 甲、總述

## 壹、總預算執行之審核

114年度臺北市總決算審核結果（圖1），歲入決算修正增列130萬餘元，審定為2,326億364萬餘元；歲出決算審定為2,083億6,085萬餘元；歲入歲出相抵賸餘242億4,279萬餘元（詳丙－1頁）；債務之償還決算132億6,819萬餘元，經照數審定，收支賸餘計109億7,459萬餘元（詳丙－3頁）。茲將114年度歲入、歲出預算執行之審核結果，說明如次：

### 一、歲入、歲出決算審定數與預算數之比較

114年度歲入決算審定總額2,326億364萬餘元，較預算數2,294億3,867萬餘元，增加31億6,496萬餘元（圖2），約1.38％，主要係遺產及贈與稅、房屋稅、印花稅等稅課收入較預計增加所致；114年度歲入決算應收保留數41億2,248萬餘元，占歲入預算數1.80％，主要係財政部應撥付統籌分配稅款，及交通事件裁決所應收違反道路交通管理處罰條例之罰鍰，暨財政局獲配富邦金融控股股份有限公司股票股利等尚待收繳，須辦理保留續予執行。

| 表1 歲出經費賸餘分析（原因別） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣百萬元、％ |  |  |
| 經費賸餘原因 | 金額 | 占比 |
| 合 計 | 7,449 | 100.00 |
| 1.按業務需要而減少支付。 | 3,086 | 41.44 |
| 2.補（捐）助或委辦計畫經費結餘。 | 1,912 | 25.68 |
| 3.營繕工程及採購財物結餘。 | 638 | 8.57 |
| 4.實際進用員額較少致人事費節餘。 | 402 | 5.41 |
| 5.專案經費第一、二預備金未動支。 | 302 | 4.06 |
| 6.計畫變更致未實施或工作量減少。 | 141 | 1.90 |
| 7.收支併列預算收入未達而減支。 | 1 | 0.02 |
| 8.因土地取得問題而未執行。 | 0 | 0.00 |
| 9.其他。 | 963 | 12.93 |

歲出決算審定總額2,083億6,085萬餘元，較預算數2,158億994萬餘元，減少74億4,909萬餘元（圖2），約3.45％，主要係按業務需要而減少支付、補（捐）助或委辦計畫經費結餘、營繕工程及採購財物結餘（表1）；如以機關別區分，主要係社會局、財政局、工務局等主管機關之經費賸餘（表2）。114年度歲出決算應付保留數84億4,486萬餘元，占歲出預算數3.91％，主要係工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工、委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過等，須辦理保留續予執行（表3）；如以機關別區分，主要係工務局、產業發展局及社會局等主管機關之經費保留（表4）。次就近5年度（110至114年度）預算賸餘及保留情形之趨勢分析結果，114年度預算執行之賸餘數較113年度增加8億3,633萬餘元及0.22個百分點（圖3），主要係各機關按業務需要而減少支付所致；另114年度應付保留數較113年度增加27億7,127萬餘元及1.14個百分點，主要係工務局新建工程處辦理道路橋梁及人行道改善工程、財政局應繳投資富邦金融控股股份有限公司股票股利，及消防局主管辦理關渡、大湖分隊新建工程等，增加經費保留。

| 表2 歲出經費賸餘彙計（機關別） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣百萬元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管機關 (計畫)名稱 | 預算數 |  | 經費賸餘 |  |  |  |  |  | 主管機關 (計畫)名稱 |  | 預算數 |  |  | 經費賸餘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 金額 |  | 占預算數比率 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 |  |  | 占預算數比率 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | 215,809 |  | 7,449 |  | 3.45 |  |  |  | 市政府 |  | 6,305 |  |  | 181 |  |  | 2.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 統籌支撥科目 | 8,526 |  | 2,296 |  | 26.93 |  |  |  | 觀光傳播局 |  | 803 |  |  | 19 |  |  | 2.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 財政局 | 3,785 |  | 962 |  | 25.41 |  |  |  | 工務局 |  | 22,198 |  |  | 502 |  |  | 2.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法務局 | 193 |  | 32 |  | 16.91 |  |  |  | 文化局 |  | 4,250 |  |  | 81 |  |  | 1.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市議會 | 914 |  | 109 |  | 11.99 |  |  |  | 臺北翡翠水庫管理局 |  | 316 |  |  | 5 |  |  | 1.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 臺北自來水事業處 | 138 |  | 12 |  | 9.29 |  |  |  | 消防局 |  | 4,574 |  |  | 77 |  |  | 1.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 青年局 | 581 |  | 44 |  | 7.66 |  |  |  | 地政局 |  | 1,384 |  |  | 21 |  |  | 1.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 兵役局 | 285 |  | 18 |  | 6.34 |  |  |  | 產業發展局 |  | 5,496 |  |  | 84 |  |  | 1.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 民政局 | 3,206 |  | 178 |  | 5.55 |  |  |  | 環境保護局 |  | 8,307 |  |  | 104 |  |  | 1.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 都市發展局 | 2,690 |  | 145 |  | 5.41 |  |  |  | 警察局 |  | 14,847 |  |  | 170 |  |  | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 衛生局 | 7,104 |  | 382 |  | 5.38 |  |  |  | 交通局 |  | 10,855 |  |  | 83 |  |  | 0.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社會局 | 28,106 |  | 1,337 |  | 4.76 |  |  |  | 捷運工程局 |  | 5,701 |  |  | 34 |  |  | 0.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 勞動局 | 2,038 |  | 96 |  | 4.74 |  |  |  | 教育局 |  | 68,750 |  |  | 20 |  |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 體育局 | 3,235 |  | 141 |  | 4.39 |  |  |  | 第二預備金 （動支後餘額） |  | 273 |  |  | 273 |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 資訊局 | 938 |  | 29 |  | 3.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 註：1.經費賸餘金額欄前端所植～，係表示金額較高之前5個主管機關（計畫）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.114年度第二預備金原編列預算數7億4,000萬元，經臺北市政府核准動支4億6,662萬餘元，動支比率63.06％。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表3 歲出應付保留數分析（原因別） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣百萬元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經 費 種 類 保 留 原 因 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  | 營繕工程 |  |  | 財物購置 |  |  | 其 他 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 |  |  | 占比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,444 |  |  | 100.00 |  | 6,506（77.05％) |  |  | 239 （2.84％) |  |  | 1,698 (20.11％) |  |  |
| 1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,490 |  |  | 76.86 |  | 6,380 |  |  | 87 |  |  | 23 |  |  |
| 2.委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 660 |  |  | 7.83 |  | 0.68 |  |  | － |  |  | 660 |  |  |
| 3.因民意機關之決議或未能適時審議通過相關法案，致進度落後、緩辦或停辦。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 446 |  |  | 5.29 |  | － |  |  | － |  |  | 446 |  |  |
| 4.工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 |  |  | 4.04 |  | 12 |  |  | 3 |  |  | 324 |  |  |
| 5.計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通不良而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 |  |  | 1.86 |  | 54 |  |  | 59 |  |  | 42 |  |  |
| 6.因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 |  |  | 1.46 |  | － |  |  | － |  |  | 123 |  |  |
| 7.經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 |  |  | 1.05 |  | 40 |  |  | 43 |  |  | 4 |  |  |
| 8.計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延，未於年度內辦理完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  | 0.83 |  | 17 |  |  | 16 |  |  | 36 |  |  |
| 9.權責機關未能在規定作業期間核發核准文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  | 0.14 |  | 0.67 |  |  | － |  |  | 10 |  |  |
| 10.其他零星計畫之保留款。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  | 0.66 |  | 0.00 |  |  | 29 |  |  | 26 |  |  |
| 表4 歲出應付保留數彙計（機關別） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣百萬元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管機關 (計畫)名稱 |  |  |  | 預算數 |  | 應付保留數 |  |  |  | 主管機關 (計畫)名稱 |  |  |  |  | 預算數 |  |  | 應付保留數 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 金額 |  | 占預算數比率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 |  |  | 占預算數比率 |  |  |  |
| 合計 |  |  |  | 215,809 |  | 8,444 |  | 3.91 |  | 社會局 |  |  |  |  | 28,106 |  |  | 570 |  |  | 2.03 |  |  |  |
| 勞動局 |  |  |  | 2,038 |  | 427 |  | 20.97 |  | 衛生局 |  |  |  |  | 7,104 |  |  | 135 |  |  | 1.91 |  |  |  |
| 產業發展局 |  |  |  | 5,496 |  | 1,059 |  | 19.28 |  | 環境保護局 |  |  |  |  | 8,307 |  |  | 129 |  |  | 1.56 |  |  |  |
| 體育局 |  |  |  | 3,235 |  | 460 |  | 14.22 |  | 交通局 |  |  |  |  | 10,855 |  |  | 144 |  |  | 1.33 |  |  |  |
| 工務局 |  |  |  | 22,198 |  | 3,118 |  | 14.05 |  | 臺北翡翠水庫管理局 |  |  |  |  | 316 |  |  | 4 |  |  | 1.33 |  |  |  |
| 財政局 |  |  |  | 3,785 |  | 469 |  | 12.39 |  | 地政局 |  |  |  |  | 1,384 |  |  | 13 |  |  | 0.97 |  |  |  |
| 消防局 |  |  |  | 4,574 |  | 520 |  | 11.39 |  | 市議會 |  |  |  |  | 914 |  |  | 5 |  |  | 0.57 |  |  |  |
| 青年局 |  |  |  | 581 |  | 57 |  | 9.92 |  | 警察局 |  |  |  |  | 14,847 |  |  | 82 |  |  | 0.56 |  |  |  |
| 文化局 |  |  |  | 4,250 |  | 332 |  | 7.83 |  | 統籌支撥科目 |  |  |  |  | 8,526 |  |  | 43 |  |  | 0.51 |  |  |  |
| 民政局 |  |  |  | 3,206 |  | 199 |  | 6.22 |  | 教育局 |  |  |  |  | 68,750 |  |  | 111 |  |  | 0.16 |  |  |  |
| 市政府 |  |  |  | 6,305 |  | 379 |  | 6.02 |  | 捷運工程局 |  |  |  |  | 5,701 |  |  | 7 |  |  | 0.14 |  |  |  |
| 都市發展局 |  |  |  | 2,690 |  | 120 |  | 4.47 |  | 觀光傳播局 |  |  |  |  | 803 |  |  | － |  |  | － |  |  |  |
| 資訊局 |  |  |  | 938 |  | 37 |  | 3.97 |  | 法務局 |  |  |  |  | 193 |  |  | － |  |  | － |  |  |  |
| 兵役局 |  |  |  | 285 |  | 11 |  | 3.90 |  | 第二預備金 （動支後餘額） |  |  |  |  | 273 |  |  | － |  |  | － |  |  |  |
| 臺北自來水事業處 |  |  |  | 138 |  | 3 |  | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 註：1.本表主管機關（計畫）名稱係按應付保留數金額占預算數比率由最高至最低之順序排列。 2.應付保留數金額欄前端所植～，係表示保留金額較多之前5個主管機關（計畫）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 二、歲入、歲出與收支之平衡

114年度原列經常收入（包括直接稅、間接稅、賦稅外收入）決算，經修正增列130萬餘元，審定為2,294億4,609萬餘元，原列經常支出（包括一般經常支出、債務利息及事務支出）決算，如數審定為1,635億8,571萬餘元；原列資本收入（包括減少資產、收回投資）決算，如數審定為31億5,755萬餘元；原列資本支出（包括增置或擴充改良資產、增加投資）決算，如數審定為447億7,514萬餘元。

在經常收支方面，114年度經常收入較預算數增加28億1,484萬餘元，主要係遺產及贈與稅、房屋稅等稅課收入較預計增加；經常支出較預算數減少62億8,871萬餘元，主要係社會局、民政局等機關補（捐）助計畫，暨財政局債務付息等支出較預計減少；經常收支相抵，賸餘658億6,038萬餘元，較預算數增加91億355萬餘元。在資本收支方面，114年度資本收入較預算數增加3億5,011萬餘元，主要係財政局土地售價較預計增加；資本支出較預算數減少11億6,038萬餘元，主要係工務局等機關營繕工程及採購財物結餘等；資本收支相抵，短絀416億1,759萬餘元，較預算短絀雖減少15億1,050萬餘元，惟資本收入遠不足支應資本支出，經以經常收支賸餘支應後，歲入歲出賸餘242億4,279萬餘元（圖4）。就整體收支而言，114年度經常收入除可支應經常支出所需外，且足敷彌補資本收支差短。

臺北市預算執行連年賸餘，財政狀況尚屬穩健，惟114年度臺北市政府總決算歲入歲出賸餘242億4,279萬餘元，較113年度賸餘269億1,867萬餘元，減少26億7,587萬餘元，另經債務還本132億6,819萬餘元，114年度收支賸餘為109億7,459萬餘元，加計以前年度累計賸餘，截至114年底止，臺北市累計賸餘577億5,015萬餘元，然臺北市政府1年以上債務未償餘額實際數為624億元（加計賖借收入保留數565億1,340萬餘元扣除債務償還保留數20億元之淨額後，金額為1,169億1,340萬餘元）；除前述公共債務法規範之債務外，臺北市政府尚有退休公教人員優惠存款差額利息、公務人員退休撫卹新制實施前年資退休經費與退休教育人員退休經費等未來或有給付責任，或將造成未來負擔之支出共1,706億6,490萬餘元（未含已認列之退休教職人員優惠存款差額利息應付費用2億7,743萬餘元），暨另向機關專戶、基金調度款亦達915億9,749萬餘元，財務負擔仍屬沉重，允宜檢討施政支出之優先性及必要性，提升施政效能，並加強開源節流措施，審慎規劃資源配置，以維財政健全及市政建設永續發展。

茲將年來本處審核臺北市政府預算之籌編及執行所提審核意見，擇要摘述如次：

一、臺北市整體財政管理頗具成效，惟歲出結構仍待優化，財政韌性尚有提升空間，允宜持續強化開源節流及資源治理機制：臺北市近5年度（110至114年度）年度歲入、歲出規模均持續成長，預算執行結果均維持賸餘，顯示財政管理尚具成效，經檢視該府財政結構，其中自籌財源雖由110年度1,180億餘元增加至114年度1,287億餘元，惟增幅未及統籌分配稅款等非自籌財源，致自籌財源占歲入決算比率由63.88％逐年下降至55.34％；同期間人事費由834億42萬餘元增加至917億1,435萬餘元，人事支出占自籌財源比率除113年度外，其餘年度均逾7成，支出結構仍偏重經常性人事成本，不利有限財政資源投入重大建設及新興政策推動，允宜持續強化開源節流及資源治理機制，提升財政韌性與永續治理能力。（詳乙－9頁）

二、因應臨時政務需求動支第二預備金，有助各項市政業務之推動，惟部分機關動支案件保留比率偏高，且多於年度後期申請動支，允宜督促檢討改善：臺北市政府112至114年度編列第二預備金數額均為7億4,000萬元，執行結果，應付保留數分別為108萬餘元、408萬餘元及8,690萬餘元，保留比率分別為0.18％、0.91％及18.62％，114年度保留金額及比率均較前2年度大幅增加。經查114年度計有12個主管機關動支第二預備金，其中4個主管機關辦理4案未能於年度內執行完竣，且有3案為全數保留或保留比率逾8成，又前開須辦理保留案件多於114年度下半年度申請動支，申請動支時即存有履約期程跨年度、工程前置作業尚未完成或執行時程緊迫等難以於年度內完竣之情事，動支審核與預算執行能力仍待研謀加強。（詳乙－233頁）

三、持續辦理各項財務管理業務，惟債務付息預算未妥適考量財務調度及債務還本情形，致預算執行率偏低，允宜檢討精進預算估列機制，以提升財務規劃精準度及政府資源配置效能：截至114年底止，臺北市非自償性債務實際結欠數624億元，較113年底729億元減少105億元，顯示財政局持續透過財務調度及債務管理措施，有效降低債務規模。惟該局編列114年度債務付息預算11億1,246萬元，實際支付僅2億287萬餘元，執行率18.24％，較110至113年度執行率62.27％、100.00％、62.74％及33.28％，反呈下降趨勢，主要係因編列114年度預算時，未充分衡酌110至112年度實際付息金額均約4億餘元至5億餘元，亦未將運用市庫餘裕資金墊還市政建設借款所節省之利息支出納入估算；另推估114年度應計息本金時，亦未適時反映預計債務還本85億元（第1次追加預算後增加為105億元）所產生之本金減少效果，致預算估列與實際執行情形產生顯著差異，允宜檢討改善。（詳乙－40頁）

四、重大計畫前置規劃及預算執行管理仍待精進，預算資源運用效能尚有提升空間，允宜強化重大計畫全生命週期管理，提升預算執行效能：臺北市政府114年度總預算歲出預算2,158億994萬餘元，執行結果，應付保留數84億4,486萬餘元，為近3年最高；連同以前年度未結清數15億9,390萬餘元，合計應付保留數達100億3,877萬餘元，主要係萬大第一果菜及漁類批發市場改建工程等重大公共建設，因契約跨年度執行、工程進度調整等因素，須辦理保留續予執行，顯示預算保留金額偏高未見改善，市府重大計畫前置整備及預算執行管理仍待精進，允宜強化重大計畫全生命週期管理，提升預算執行效能及財政資源運用效益。（詳乙－10頁）

以上，各機關執行歲入歲出預算有關缺失，業據函復提出妥善改進措施，本處已列管繼續注意其改善成效。

貳、施政計畫實施之考核

114年度臺北市政府以「安全之都」、「運動之都」及「未來之都」為施政主軸，並以當責、創新、活力、多元、效率的特質為基底，參酌市政白皮書、該府重要政策及機關施政重點，制訂施政綱要，據以擘劃市政藍圖，實踐永續共榮、希望首都的城市願景。茲將114年度各機關施政計畫實施情形、管制計畫推動情形及施政效能等，說明如次：

### 一、施政計畫實施情形

| 表1 114年度臺北市各主管機關施政工作計畫實施結果彙總 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關 （計畫）名稱 | 單位預算 機關數 | 核定 計畫項數 | 未執行 計畫項數 | 已完成 計畫項數 | 尚待繼續執行計畫項數 | 主管機關 （計畫）名稱 | 單位預算 機關數 | 核定 計畫項數 | 未執行 計畫項數 | 已完成 計畫項數 | 尚待繼續執行計畫項數 |
| 合 計 | 120 | 613 | （註）4 | 475 | 134 | 文化局 | 7 | 31 | － | 24 | 7 |
| 市議會 | 1 | 6 | － | 4 | 2 | 消防局 | 1 | 8 | － | 3 | 5 |
| 市政府 | 22 | 114 | － | 86 | 28 | 臺北翡翠水庫管理局 | 1 | 5 | － | 4 | 1 |
| 民政局 | 15 | 61 | － | 54 | 7 | 觀光傳播局 | 2 | 14 | － | 14 | － |
| 財政局 | 2 | 18 | 2 | 11 | 5 | 地政局 | 8 | 28 | － | 26 | 2 |
| 教育局 | 5 | 33 | － | 30 | 3 | 兵役局 | 1 | 8 | － | 7 | 1 |
| 產業發展局 | 4 | 33 | － | 23 | 10 | 臺北自來水事業處 | 1 | 2 | － | 1 | 1 |
| 工務局 | 6 | 39 | 1 | 23 | 15 | 體育局 | 1 | 6 | － | 1 | 5 |
| 交通局 | 5 | 23 | － | 17 | 6 | 資訊局 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 社會局 | 4 | 21 | － | 14 | 7 | 法務局 | 1 | 9 | － | 9 | － |
| 勞動局 | 5 | 28 | － | 26 | 2 | 青年局 | 1 | 6 | － | 3 | 3 |
| 警察局 | 1 | 12 | － | 8 | 4 | 捷運工程局 | 4 | 12 | － | 11 | 1 |
| 衛生局 | 13 | 47 | － | 39 | 8 | 統籌支撥科目 | － | 5 | － | 4 | 1 |
| 環境保護局 | 5 | 25 | － | 19 | 6 | 第二預備金 | － | 1 | － | 1 | － |
| 都市發展局 | 3 | 14 | － | 11 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 註：114年度未執行計畫4項如次： 1.財政局債務管理計畫800萬元，因未發行公債，原編列發行手續費，爰未執行。 2.稅捐稽徵處土地購置計畫1千元，因無承受納稅義務人欠稅之土地案件，爰未執行。 3.工務局新建工程處營建工程計畫758萬餘元，因文山區慶仁安居社會住宅工程基地部分土地涉及民事訴訟，不再續辦，爰未執行。 4.資訊局營建工程計畫1千元，因文山區興隆社會住宅FH區工程調整計畫內容，爰未執行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

114年度臺北市政府計有普通公務機關單位120個（所屬分機關單位22個），依照該府訂定之施政綱要與預算籌編原則及總預算編製要點，編定施政（工作）計畫613項，其中，未執行者4項（0.65％），已完成者475項（77.49％），尚在執行者134項（21.86％）（表1）。114年度歲出決算審定數2,083億6,085萬餘元，較113年度之1,983億6,932萬餘元，增加99億9,152萬餘元，其中教育科學文化支出776億613萬餘元（37.25％），較113年度增加31億6,931萬餘元，主要係增列補助臺北市地方教育發展基金及市立大學校務發展基金等經費；經濟發展支出388億6,631萬餘元（18.65％），較113年度增加18億2,595萬餘元，主要係增列補助臺北市大眾捷運運輸系統建設基金之經費；社會福利支出360億7,572萬餘元（17.31％），較113年度增加21億9,737萬餘元，主要係增列育有未滿2歲兒童育兒津貼經費；一般政務支出329億3,805萬餘元（15.81％），較113年度增加19億7,192萬餘元，主要係增列消防局興隆分隊、關渡分隊及大湖分隊等新建工程等經費；社區發展及環境保護支出161億9,023萬餘元（7.77％），較113年度增加16億731萬餘元，主要係增列工務局衛生下水道工程處濱江水資源再生中心統包工程等經費；至退休撫卹、債務、補助及其他支出66億8,438萬餘元（3.21％），則較113年度減少7億8,035萬餘元（圖1）。

### 二、管制計畫推動情形及施政效能

表2　114年度臺北市政府重大計畫執行進度落後情形

| 項次 | 機關名稱 | 計畫名稱 |
| --- | --- | --- |
| 一、專案追蹤管制 |  |  |
| 1 | 教育局 | 東新國小校舍改建工程第二期活動中心工程 |
| 2 | 動物園 | 熱帶雨林區食肉動物及大型草食動物管理介面與展示意象更新工程 |
| 3 | 工務局新建工程處 | 興中路底跨基隆河自行車橋興建工程 |
| 4 | 工務局公園路燈工程管理處 | 市民廣場整建工程 |
| 5 | 工務局水利工程處 | 臺北市淡水河水岸空間環境營造（中興橋下游至高速公路橋） |
| 6 | 工務局水利工程處 | 敦化北路及承德路貯留設施新建工程 |
| 7 | 工務局大地工程處 | 貓空地區人行跨越橋新建工程 |
| 8 | 警察局 | 中山分局中山二派出所新建工程 |
| 9 | 都市發展局 | 萬華區福星社會住宅2區統包工程 |
| 10 | 都市發展局 | 大安區金華特五基地社會住宅暨特四基地行政大樓新建工程 |
| 11 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 捷運中山地下街出入口暨線形公園整體改造工程第2期 |
| 12 | 市場處 | 北投大樓及市場改建工程 |
| 13 | 土地開發總隊 | 木柵路四段、五段附近地區區段徵收 |
| 14 | 體育局 | 七虎公園游泳池改建多功能館工程 |
| 二、府管制 |  |  |
| 1 | 工務局衛生下水道工程處 | 「民生水資源再生中心暨下水道環境教育館新建工程」統包案 |
| 2 | 捷運工程局 | 臺北都會區大眾捷運系統工程計畫－信義線東延段 |
| 3 | 捷運工程局 | 臺北都會區大眾捷運系統工程計畫－萬大中和樹林線（第一期） |
| 4 | 捷運工程局 | 臺北都會區大眾捷運系統工程計畫－環狀線北環段及南環段 |
| 5 | 都市發展局 | 信義區三興段資源回收廠社會住宅新建工程 |
| 6 | 消防局 | 大湖分隊新建工程 |
| 7 | 市場處 | 成功市場改建工程 |
| 8 | 原住民族事務委員會 | 臺北市原住民族文化創生基地整體修繕工程 |
| 9 | 體育局 | 新生公園網球場改建全民運動館統包工程 |
| 10 | 體育局 | 克強公園游泳池改建全民運動館統包工程 |

資料來源：臺北市政府由府列管重大計畫執行進度報告（114年10月至12月）。

| 臺北市政府（下稱市政府）為落實管理所屬機關重大計畫執行作業及評核制度，提升施政績效，訂定「臺北市政府重大計畫管理暨考評作業要點」（下稱重大計畫管考要點），整合重大計畫規劃階段及執行階段之管理及考評作業，管制層級分為專案追蹤管制及府管制兩類。市政府於114年度列管重大計畫計有86項，包括專案追蹤管制計畫39項，府管制計畫47項，其中屬專案追蹤管制計畫而執行進度落後者，計有教育局辦理「東新國小校舍改建工程第二期活動中心工程」等14項（表2項次一）；屬府管制計畫而執行進度落後者，計有工務局衛生下水道工程處辦理「民生水資源再生中心暨下水道環境教育館新建工程」統包案等10項（表2項次二），有待督促檢討落後原因研謀善策，強化進度控管，以提升重大計畫執行成效。另府管制計畫47項，扣除停車管理工程處辦理「內湖321K01停車場新建工程」1項執行期間未達6個月且已完成，免予考評，及都市發展局辦理「臺北市信義區廣慈博愛園區社會住宅」1項，多數參建 表3 114年度臺北市政府府管制計畫執行進度及評核結果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：項 |  |  |  |  |  |  |
| 主管機關名稱 | 府管制計畫 | 預算執行率 未達80％（註1） | 評核等第（註2） |  |  |  |
|  |  |  | 優等 | 甲等 | 乙等 | 丙等 |
| 合計 | 47 | 21 | 9 | 27 | 8 | 2 |
| 市政府 | 1 | － | － | － | 1 | － |
| 民政局 | 1 | 1 | － | 1 | － | － |
| 教育局 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | － |
| 產業發展局 | 5 | 4 | － | 4 | 1 | － |
| 工務局 | 8 | 3 | 2 | 5 | － | 1 |
| 交通局 | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 | － |
| 社會局 | 1 | － | － | 1 | － | － |
| 勞動局 | 1 | 1 | － | 1 | － | － |
| 都市發展局 | 5 | 3 | － | 4 | 1 | － |
| 文化局 | 2 | 1 | － | 2 | － | － |
| 消防局 | 3 | 3 | － | 1 | 1 | 1 |
| 臺北自來水事業處 | 3 | － | 2 | 1 | － | － |
| 體育局 | 2 | 2 | － | － | 2 | － |
| 捷運工程局 | 3 | － | － | 3 | － | － |
| 註：1.都市發展局辦理「臺北市信義區廣慈博愛園區社會住宅」1項，多數參建機關已於113年度完成啟用，114年度預算執行未列入考評。 註：2.停車管理工程處辦理「內湖321K01停車場新建工程」1項執行期間未達6個月且已完成，免予考評，爰各評核等第散總為46項。 註：3.資料來源：整理自臺北市政府114年度府管制計畫年終考評彙編及臺北市政府提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

機關已於113年度完成啟用，114年度預算執行未列入考評外，餘45項之預算執行率，未達80％者，計有消防局辦理「大湖分隊新建工程」等21項（表3），允宜督促相關機關檢討改善，提升預算執行率。又114年度府管制計畫扣除前揭1項免予考評外，餘46項經市政府考評結果，屬優等者有9項（19.57％）、甲等者有27項（58.70％）、乙等者有8項（17.39％）、丙等者有2項（4.35％），惟有3個主管機關3項計畫114年度評核等第較113年度退步，且為乙等或未達乙等；另3個主管機關4項計畫連續2個年度評核結果均為乙等或未達乙等（表4），顯示部分重大計畫評核結果連續未見改善，或較前一年度退步，部分計畫執行管理問題仍持續存在，評核制度督導改善功能尚未充分發揮，有待督促各主辦機關就評核缺失落實改善，並強化後續追蹤輔導及滾動管考機制，以提升重大計畫管考效能及整體施政績效。（詳乙－10頁）

| 表4 臺北市政府府管制計畫各主管評核等第情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 |  | 府管制計畫名稱 | 評核等第 |  |
|  |  |  | 113年度 | 114年度 |
| 市政府主管（1項） |  |  |  |  |
| 一 |  | 臺北市原住民族文化創生基地整體修繕工程 |  | 乙 |
| 民政局主管（1項） |  |  |  |  |
| 一 |  | 富德納骨設施新建工程 |  | 甲 |
| 教育局主管（3項） |  |  |  |  |
| 一 |  | 康寧分館合署大樓新建工程 | 甲 | 乙 |
| 二 |  | 大安國中綜合教學大樓新建工程 | 甲 | 優 |
| 三 |  | 大安高工新建綜合教學大樓工程 | 甲 | 甲 |
| 表4 臺北市政府府管制計畫各主管評核等第情形（續） |  |  |  |  |
| 項次 |  | 府管制計畫名稱 | 評核等第 |  |
|  |  |  | 113年度 | 114年度 |
| 產業發展局主管（5項） |  |  |  |  |
| 一 |  | 第一果菜（含堤內中繼）及萬大魚類批發市場改建統包工程 | 甲 | 甲 |
| 二 |  | 環南市場改建工程 | 乙 | 甲 |
| 三 |  | 成功市場改建工程 | 甲 | 乙 |
| 四 |  | 南門大樓暨市場改建工程 | 乙 | 甲 |
| 五 |  | 臺北市動物之家暨動保處辦公廳舍新建工程 |  | 甲 |
| 工務局主管（8項） |  |  |  |  |
| 一 |  | 迪化污水處理廠第三期設備（施）更新工程 |  | 甲 |
| 二 |  | 「民生水資源再生中心暨下水道環境教育館新建工程」統包案 | 甲 | 丙 |
| 三 |  | 中正橋改建工程 | 甲 | 甲 |
| 四 |  | 民權大橋跨河段上部結構拆除改建工程 | 優 | 優 |
| 五 |  | 國家生技研究園區聯外道路工程 | 優 | 甲 |
| 六 |  | 大龍抽水站擴建工程 | 乙 | 優 |
| 七 |  | 磺港溪再造工程（延壽橋至西安橋） | 甲 | 甲 |
| 八 |  | 士林官邸北側滯洪池新建工程 | 乙 | 甲 |
| 交通局主管（9項） |  |  |  |  |
| 一 |  | 振華公園附建地下停車場新建工程 | 甲 | 甲 |
| 二 |  | 科技大樓站停車場新建工程 | 甲 | 甲 |
| 三 |  | 樂活公園附建地下停車場新建工程 | 優 | 優 |
| 四 |  | 公1公園附建地下停車場新建工程 | 乙 | 甲 |
| 五 |  | 內湖321K01停車場新建工程 | 乙 |  |
| 六 |  | 捷運士林站TOD轉乘設施空間活化及多元服務建置案 | 乙 | 乙 |
| 七 |  | 捷運劍潭站TOD轉乘設施空間活化及多元服務建置案 | 甲 | 優 |
| 八 |  | 捷運劍南路站TOD轉乘設施空間活化及多元服務建置案 | 優 | 優 |
| 九 |  | 捷運中山地下街出入口暨線形公園整體改造工程第1期 | 乙 | 優 |
| 社會局主管（1項） |  |  |  |  |
| 一 |  | 臺北市立浩然敬老院重建工程 |  | 甲 |
| 勞動局主管（1項） |  |  |  |  |
| 一 |  | 原機工大樓及學員宿舍用地改建工程 | 甲 | 甲 |
| 都市發展局主管（5項） |  |  |  |  |
| 一 |  | 內湖區石壁潭社會住宅新建工程 |  | 甲 |
| 二 |  | 信義區六張犁A、B區社會住宅新建工程 | 乙 | 甲 |
| 三 |  | 南港區南港機廠社會住宅新建工程 | 甲 | 甲 |
| 四 |  | 信義區三興段資源回收廠社會住宅新建工程 | 乙 | 乙 |
| 五 |  | 信義區廣慈博愛園區社會住宅 | 甲 | 甲 |
| 文化局主管（2項） |  |  |  |  |
| 一 |  | 臺北市立美術館典藏庫房新建暨南進門改善統包工程 | 乙 | 甲 |
| 二 |  | 臺北藝術園區：臺北市立美術館擴建工程 | 甲 | 甲 |
| 消防局主管（3項） |  |  |  |  |
| 一 |  | 關渡分隊新建工程 |  | 乙 |
| 二 |  | 興隆分隊新建工程 | 優 | 甲 |
| 三 |  | 大湖分隊新建工程 |  | 丙 |
| 臺北自來水事業處主管（3項） |  |  |  |  |
| 一 |  | 供水管網改善及管理精進計畫－第一階段計畫 |  | 優 |
| 二 |  | 三重二號配水池暨加壓站新建工程 | 優 | 優 |
| 三 |  | 公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓新建工程 | 優 | 甲 |
| 表4 臺北市政府府管制計畫各主管評核等第情形（續） |  |  |  |  |
| 項次 |  | 府管制計畫名稱 | 評核等第 |  |
|  |  |  | 113年度 | 114年度 |
| 體育局主管（2項） |  |  |  |  |
| 一 |  | 新生公園網球場改建全民運動館統包工程 | 丙 | 乙 |
| 二 |  | 克強公園游泳池改建全民運動館統包工程 | 乙 | 乙 |
| 捷運工程局（3項） |  |  |  |  |
| 一 |  | 臺北都會區大眾捷運系統工程計畫－信義線東延段 | 甲 | 甲 |
| 二 |  | 臺北都會區大眾捷運系統工程計畫－環狀線北環段及南環段 |  | 甲 |
| 三 |  | 臺北都會區大眾捷運系統工程計畫－萬大中和樹林線（第一期） | 甲 | 甲 |
| 資料來源：整理自臺北市政府提供資料。 |  |  |  |

另本處依決算法第23條第5款規定，114年度審核同類機關之施政效能結果，經提出建議意見促請改善者，茲摘要列述如次：

（一）整體營業及非營業基金財務績效已達預算目標，惟部分基金經營績效及營運（業務）計畫執行情形未如預期，允宜督促檢討改善，以提升基金經營效能及資源運用效益。（詳乙－12頁）

（二）部分作業及特別收入基金預算編列及計畫管理未能充分反映基金實際運作需求，屢有超支併決算情形，允宜督促檢討改善，以提升預算編列品質及資源運用效益。（詳乙－13頁）

（三）臺北捷運公司持續提供優質便捷大眾公共運輸，各地下場站並取得室內優質空氣標章，及經管北投旅客服務中心，惟部分場站逐時PM10濃度峰值偏高且旅客服務中心空間活化仍待精進，允宜研謀改善，以提升乘車環境品質及資產使用效益。（詳乙－101頁）

（四）為保障學生健康並提升學校午餐食材品質，持續推動學校午餐使用國產可溯源食材及有機農產品，惟部分學校訂購數量與實際需求量未盡相符、午餐資訊登錄作業未臻周妥，且剩食數量仍多，允宜研謀改善，以提升午餐品質及有效減少食材浪費。（詳乙－52頁）

（五）教育局持續推動高中（職）教科用書聯合議價作業，俾利學校選購最適用之教科書，惟部分學校未依聯合議價結果辦理採購，部分由各校自行議價科目之書價差異顯著，另間有學校未落實資訊公開規定等情，有待督促檢討改善，以維護學生購書權益。（詳乙－57頁）

以上相關缺失，本處已列管繼續注意各機關改善情形。

## 參、政府資產負債之查核

### 一、整體資產負債表

依臺北市總會計制度規定，整體資產負債表係彙總表達公務機關、特種基金整體之資產、負債狀況，及其內部往來沖銷事項【包括應收（付）款項、借貸款項、代保管資產、對特種基金之投資等】。114年度臺北市總決算整體資產負債表（114年12月31日）計列整體資產12兆2,954億4,436萬餘元、整體負債2,730億883萬餘元、整體淨資產12兆224億3,553萬餘元。茲將臺北市政府原列整體資產負債表科目之主要增減及變化說明如次：

（一）整體資產：114年底12兆2,954億4,436萬餘元，較113年底11兆5,276億5,499萬餘元，增加7,677億8,937萬餘元，分析如次：

1.「預付款項」科目843億9,794萬餘元，較113年底增加158億9,890萬餘元，主要係市政府為節省債息，由市庫先行墊還長期借款，及地方教育發展基金辦理各項業務計畫等預付款項增加所致。

2.「其他投資」科目2,208億616萬餘元，較113年底增加157億799萬餘元，主要係財政局對富邦金融控股股份有限公司之投資評價調整增加所致。

3.「土地、建築物及設備」科目11兆7,507億5,052萬餘元，較113年底增加7,543億1,255萬餘元，主要係工務局所屬及捷運工程局土地公告現值調整增加等所致。

（二）整體負債：114年底2,730億883萬餘元，較113年底2,851億3,067萬餘元，減少121億2,183萬餘元，分析如次：

1.「短期債務」科目372億6,048萬餘元，較113年底減少53億3,620萬餘元，主要係住宅基金償還銀行借款所致。

2.「應付款項」科目443億7,334萬餘元，較113年底減少83億2,246萬餘元，主要係捷運工程局代辦臺北都會區大眾捷運系統建設計畫萬大－中和－樹林線（第二期工程）工程款核銷轉正及將未執行數移回洽辦機關所致。

3.「預收款項」科目137億9,772萬餘元，較113年底減少28億9,240萬餘元，主要係容積代金基金預收申請人預繳之容積代金減少，及市政府與新光人壽保險股份有限公司合意終止北投區市有土地設定地上權契約，返還預收之權利金及租金所致。

（三）整體淨資產：上述資產總額減除負債總額後之淨資產12兆224億3,553萬餘元，較113年底11兆2,425億2,431萬餘元，增加7,799億1,121萬餘元，主要原因詳前述整體資產及負債增加之說明。

茲將114年度整體資產、負債、淨資產各科目增減變化明細情形，詳列如下表：

| 臺北市總決算整體資產負債表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國114年12月31日 |  |  |  |  |
|  | 單位：新臺幣百萬元 |  |  |  |
| 科目 |  | 114年12月31日 | 113年12月31日 | 比較增減 |
| 資產 |  | 12,295,444 | 11,527,654 | 767,789 |
| 流動資產 |  | 290,685 | 283,282 | 7,403 |
| 現金 |  | 89,032 | 94,836 | - 5,803 |
| 短期投資 |  | 13,323 | 19,673 | - 6,350 |
| 應收款項 |  | 100,508 | 96,898 | 3,610 |
| 存貨 |  | 3,363 | 3,314 | 49 |
| 預付款項 |  | 84,397 | 68,499 | 15,898 |
| 其他流動資產 |  | 59 | 60 | - 0.94 |
| 非流動資產 |  | 12,004,758 | 11,244,372 | 760,385 |
| 押匯貼現、放款、基金 |  | 5,962 | 5,390 | 571 |
| 長期應收款項 |  | 6,310 | 4,411 | 1,899 |
| 採權益法之投資 |  | 4,946 | 5,463 | - 516 |
| 其他投資 |  | 220,806 | 205,098 | 15,707 |
| 土地、建築物及設備 |  | 11,750,750 | 10,996,437 | 754,312 |
| 無形資產 |  | 5,187 | 5,152 | 35 |
| 其他資產 |  | 10,793 | 22,418 | - 11,624 |
| 資產合計 |  | 12,295,444 | 11,527,654 | 767,789 |
| 負債 |  | 273,008 | 285,130 | - 12,121 |
| 流動負債 |  | 95,435 | 111,985 | - 16,550 |
| 短期債務 |  | 37,260 | 42,596 | - 5,336 |
| 應付款項 |  | 44,373 | 52,695 | - 8,322 |
| 預收款項 |  | 13,797 | 16,690 | - 2,892 |
| 其他流動負債 |  | 3 | 2 | 0.95 |
| 非流動負債 |  | 177,573 | 173,145 | 4,428 |
| 長期債務 |  | 141,221 | 136,619 | 4,602 |
| 負債準備 |  | 5,527 | 5,716 | - 188 |
| 其他負債 |  | 30,824 | 30,809 | 15 |
| 淨資產 |  | 12,022,435 | 11,242,524 | 779,911 |
| 淨資產 |  | 12,022,435 | 11,242,524 | 779,911 |
| 負債及淨資產合計 |  | 12,295,444 | 11,527,654 | 767,789 |

註：114年12月31日淨資產12兆224億3,553萬餘元，含營業基金及作業基金非控制權益（非屬臺北市政府持股）61億1,934萬餘元。

本處審核114年度臺北市總決算、附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）、特別決算以前年度轉入數及特別預算結果，經修正總決算增列歲入應收數130萬餘元；修正附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）增列收入（含基金來源）決算數672萬餘元、增列支出（含基金用途）決算數1億2,545萬餘元；更正附屬單位決算（營業部分）資產負債綜計表列帳資產減少49萬餘元、負債減少92萬餘元、淨資產增加42萬餘元（不含同為資產類項下會計科目間之重分類），致臺北市總決算及附屬單位決算整體淨減列資產1億1,624萬餘元、淨增列負債62萬餘元、減列淨資產1億1,687萬餘元，決算審核修（更）正後整體之資產總額為12兆2,953億2,811萬餘元，負債總額為2,730億945萬餘元，資產負債相抵計列有淨資產12兆223億1,866萬餘元。有關修（更）正增減情形，詳列如下表：

| 臺北市總決算審定後整體資產負債表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國114年12月31日 |  |  |  |  |  |
|  | 單位：新臺幣百萬元 |  |  |  |  |
| 科目 |  | 公務機關 | 特種基金 | 內部往來沖銷 | 合計 |
| 資產部分 |  |  |  |  |  |
| 流動資產 |  | 157,407 | 216,062 | - 82,783 | 290,685 |
| 現金 |  | 11,577 | 159,752 | - 82,297 | 89,032 |
| 短期投資 |  | － | 13,323 | － | 13,323 |
| 應收款項 |  | 70,698 | 30,269 | - 459 | 100,508 |
| 存貨 |  | 124 | 3,239 | － | 3,363 |
| 預付款項 |  | 74,948 | 9,477 | - 27 | 84,397 |
| 其他流動資產 |  | 59 | － | － | 59 |
| 非流動資產 |  | 11,877,070 | 574,116 | - 446,428 | 12,004,758 |
| 押匯貼現、放款、基金 |  | － | 5,962 | － | 5,962 |
| 長期應收款項 |  | － | 6,310 | － | 6,310 |
| 採權益法之投資 |  | 450,664 | 710 | - 446,428 | 4,946 |
| 其他投資 |  | 176,868 | 43,937 | － | 220,806 |
| 土地、建築物及設備 |  | 11,242,011 | 508,739 | － | 11,750,750 |
| 無形資產 |  | 4,455 | 732 | － | 5,187 |
| 其他資產 |  | 3,071 | 7,722 | － | 10,793 |
| 原列資產總額 |  | 12,034,477 | 790,178 | - 529,212 | 12,295,444 |
| 本處審核修（更）正決算應調整數 |  | - 120 | - 117 | 122 | - 116 |

| 臺北市總決算審定後整體資產負債表（續） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國114年12月31日 |  |  |  |  |  |
|  | 單位：新臺幣百萬元 |  |  |  |  |
| 科目 |  | 公務機關 | 特種基金 | 內部往來沖銷 | 合計 |
| 調整後資產總額 |  | 12,034,357 | 790,061 | - 529,090 | 12,295,328 |
| 負債部分 |  |  |  |  |  |
| 流動負債 |  | 21,853 | 74,182 | - 601 | 95,435 |
| 短期債務 |  | － | 37,260 | － | 37,260 |
| 應付款項 |  | 18,976 | 25,970 | - 574 | 44,373 |
| 預收款項 |  | 2,877 | 10,947 | - 27 | 13,797 |
| 其他流動負債 |  | － | 3 | － | 3 |
| 非流動負債 |  | 173,339 | 86,417 | - 82,182 | 177,573 |
| 長期債務 |  | 79,600 | 61,620 | － | 141,221 |
| 負債準備 |  | － | 5,527 | － | 5,527 |
| 其他負債 |  | 93,738 | 19,268 | - 82,182 | 30,824 |
| 原列負債總額 |  | 195,192 | 160,599 | - 82,783 | 273,008 |
| 本處審核修（更）正決算應調整數 |  | － | 0.62 | － | 0.62 |
| 調整後負債總額 |  | 195,192 | 160,600 | - 82,783 | 273,009 |
| 淨資產部分 |  |  |  |  |  |
| 淨資產 |  | 11,839,285 | 629,578 | - 446,428 | 12,022,435 |
| 原列淨資產總額 |  | 11,839,285 | 629,578 | - 446,428 | 12,022,435 |
| 本處審核修（更）正決算應調整數 |  | - 120 | - 118 | 122 | - 116 |
| 調整後淨資產總額 |  | 11,839,164 | 629,460 | - 446,306 | 12,022,318 |
| 調整後負債及淨資產總額 |  | 12,034,357 | 790,061 | - 529,090 | 12,295,328 |
| 註：1.內部往來沖銷項目包括：（1）公務機關與特種基金同額帳列應收（付）及預付（收）款項；（2）公務機關（公庫）帳列特種基金納入集中支付金額及暫存健勞公保費代繳款；（3）公務機關帳列採權益法之股權投資之投資營業基金及作業基金；（4）公務機關財產由特種基金代管部分。 2.本表係按公務機關執行總預算、特別預算及特別決算以前年度轉入數；特種基金執行附屬單位預算營業及非營業部分等財務狀況編製之。 3.114年12月31日淨資產12兆223億1,866萬餘元，含營業基金及作業基金非控制權益（非屬臺北市政府持股）61億2,027萬餘元。 |  |  |  |  |  |

### 二、公共債務

臺北市政府編臺北市總決算平衡表列長期負債，屬公共債務部分為793億6,428萬餘元，包含臺北市政府舉借之非自償性債務餘額實際數624億元、臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線及松山線等特別決算、臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線（第一期工程）及信義線東延段等特別預算自償性債務餘額169億6,428萬餘元。至於債款目錄-公債、長期借款部分，係依據公共債務法第4條及第5條規定計列市政府在其總預算、特別預算，以及在營業基金、信託基金以外之特種基金所舉借1年以上之非自償性債務，列報截至114年底止，臺北市政府普通基金債務餘額決算數為1,169億1,340萬餘元，經本處審核結果，尚無不合，予以照數審定。上開臺北市政府1年以上債務餘額1,169億1,340萬餘元（包含債務餘額實際結欠數624億元，加計審定賒借收入保留數565億1,340萬餘元扣除債務償還保留數20億元之淨額），約占行政院主計總處115年5月29日公布之前3年度名目國內生產毛額（GDP）平均數（24兆519億餘元）之0.49％，低於公共債務法第5

表1　114年底臺北市政府舉借債務餘額情形

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 合 計 | 普通基金債務餘額 |  |  | 非營業特種基金債務餘額 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1年以上 |  | 未滿 1年 | 1年以上 |  | 未滿 1年 |
|  |  | 自償 | 非自償 |  | 自償 | 非自償 |  |
| 合 計 （占GDP比率） | 183,511,711 （0.64％） | 23,198,310 | 116,913,401 | － | 43,400,000 | － | － |
| （一）按公共債務法規定計算之債務餘額 （占前3年度GDP平均數比率） | 116,913,401（0.49％） | － | 116,913,401 | － | － | － | － |
| （二）參考IMF定義之債務餘額再加計： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.普通基金舉借債務餘額 | 23,198,310 | 23,198,310 | － | － | － | － | － |
| 2.市庫券及未滿1年短期借款 | － | － | － | － | － | － | － |
| 3.非營業特種基金舉借債務餘額 | 43,400,000 | － | － | － | 43,400,000 | － | － |
| 註：1.本表數據為審定數，1年以上非自償性債務餘額1,169億1,340萬餘元，包括實際數624億元，加計賒借收入保留數565億1,340萬餘元扣除債務償還保留數20億元之淨額。 2.行政院主計總處115年5月29日公布之114年度GDP及前3年度GDP平均數為28兆7,151億餘元、24兆519億餘元。 |  |  |  |  |  |  |  |

條第3項規定2.36％之債限。若參考國際貨幣基金組織（International Monetary Fund,IMF）定義，臺北市政府公共債務包括前述1年以上債務餘額決算審定數1,169億1,340萬餘元，加計普通基金自償性債務餘額231億9,831萬餘元及非營業特種基金自償性債務餘額434億元，則合計共1,835億1,171萬餘元（表1）。

賒借收入保留數565億1,340萬餘元，包括100至102年度臺北市地方總決算賒借收入保留數431億1,433萬餘元，及臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線、臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期、臺北文化體育園區開發案等特別決算賒借收入保留數133億9,906萬餘元。另債務償還保留數20億元，係114年度臺北市總決算債務償還保留數。

三、未來或有給付責任及調度款等款項

表2　臺北市政府未來或有給付責任及增減情形

| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 目 | 114年度 | 113年度 | 比較增減 |  |
|  | 金額 | 金額 | 金額 | 主要增減原因 |
| 合 計 | 170,664,900 | 171,688,037 | - 1,023,136 |  |
| （一）退休公教人員優惠存款差額利息 | 479,510 | 702,260 | - 222,750 | 配合中央法規扣減部分退休公教人員114年優惠存款利息，及停發亡故退休人員優惠存款利息所致。 |
| （二）舊制公務人員退休金 | 53,713,733 | 52,100,949 | 1,612,783 | 配合中央政策調增公務人員退休撫卹給付及現職人員待遇。 |
| （三）舊制教育人員退休金 | 116,471,656 | 118,884,827 | - 2,413,170 | 退休人員實際支領數。 |
| 資料來源：摘自113及114年度臺北市總決算及臺北市政府主計處提供資料。 |  |  |  |  |

（一）依據114年度臺北市總決算說明，及IMF於其2014年政府財政統計手冊定義，政府債務不包括公營事業負債、社會保險給付義務等在內，政府保證及或有負債亦不計入政府債務，僅於財務報表附註揭露。至於各界關注之政府未來或有給付責任事項，市政府未來將支付大額支出或潛在可能產生重大財務負擔之支出約為1,706億6,490萬餘元（未含已認列之退休教職人員優惠存款差額利息應付費用2億7,743萬餘元），較113年度1,716億8,803萬餘元（未含已認列之退休教職人員優惠存款差額利息應付費用1億4,075萬餘元），減少10億2,313萬餘元（表2），上述事項，或因屬政府未來應負擔之法定給付義務，以編列年度預算方式支應，或因屬未來社會安全給付事項，可藉由費率調整機制等挹注，與公共債務法管制政府融資行為所舉借之債務不同，逐項說明如下列。

1.114年度退休公教人員優惠存款差額利息，其中公務人員部分預估為1億5,887萬餘元，依臺北市政府與臺灣銀行訂定契約，由該行先行墊付，該府依約將於115年6月30日前將款項給付該行。另同年度臺灣銀行先行墊付教職人員部分為5億9,807萬餘元（臺北市地方教育發展基金已認列應付費用2億7,743萬餘元），該府亦依約將於115年6月30日前將款項給付該行。

2.依據銓敘部委託精算報告，以113年12月31日為基準日，精（估）算未來30（114至143）年之公務人員退休撫卹新制實施前年資退休經費精算數據，須由臺北市政府負擔支出為586億7,310萬元，扣除截至114年底止已支付數49億5,936萬餘元後，未來應負擔金額約537億1,373萬餘元。

3.依據教育部委託精算報告，以113年12月31日為基準日，精（估）算未來30（114至143）年之各級政府退休教育人員退休經費精算數據，須由臺北市政府負擔支出為1,259億6,600萬元，扣除截至114年底止已支付數94億9,434萬餘元後，未來應負擔金額約1,164億7,165萬餘元。

（二）臺北市政府依臺北市市庫自治條例第7條規定，向特定用途專戶存款或基金調度資金915億9,749萬餘元（表3）。

表3　114年底臺北市政府調度情形

單位：新臺幣千元

| 合 計 | 特定用途專戶存款 | 基 金（註1） |
| --- | --- | --- |
| 91,597,499 | 16,281,829 | 75,315,669 |
| 註：1.不包含已納入集中支付之地方教育發展基金95億533萬餘元。 2.資料來源：整理自臺北市政府財政局提供資料。 |  |  |

（三）府屬機關（基金）積欠臺北市共同管道基金先行墊付之工程經費3億9,160萬2,256元、應付勞工保險給付損失賠償37萬8,934元及應付訴訟費用、法定利息364萬9,181元，合計3億9,563萬371元。

茲將年來本處審核資產負債所提審核意見，摘其要者列述如次：

一、持續辦理市有土地占用清理及盤點作業，惟部分占用案件久懸未結，且轄外土地盤點管理仍待精進，允宜檢討改善，以維護市有財產權益：財政局為維護市有財產權益，針對市有土地被占用情形，訂有列管、追蹤、催收、訴訟及盤點等管理機制，並定期督導各機關辦理占用案件清理作業，以維護公產完整及防杜權益受損。截至114年底止，臺北市政府各機關學校暨財政局列管公用及非公用房地被占用尚待處理案件計202件，占用面積29,760.23平方公尺，土地公告現值與建物價值總計達33億4,454萬餘元；另經管轄外市有非公用土地計3,661筆，持分面積277,568.47平方公尺，公告現值196億3,077萬餘元。經查執行情形，核有：（一）部分占用案件久懸未結且長期未更新辦理情形，甚至部分市有土地遭占用已逾60年仍未完成釐清，案件處理狀態仍停留於待函催、待釐清，或已循司法程序辦理、或移請建築管理機關辦理拆除後，未能持續落實追蹤、督辦及更新作業等，以確實掌握案件現況，有待強化案件追蹤及督導管理機制；（二）持續辦理轄外非公用土地盤點作業，惟被占用情形逐年增加，112至114年度之每年實際盤點量能均持平為36筆，未審慎衡酌土地管理風險，適時調整盤點量能及抽盤比例，允待建立風險導向盤點機制等情事，允宜研謀改善。（詳乙－43頁）

二、辦理新北市林口區力行段70地號土地設定地上權，惟得標後逾7年仍未完成土地開發，且履約管理及財務風險監督機制未臻周延，允宜檢討改善及督促地上權開發進程，以提升市有土地活化效益：財政局為促進市有土地活化利用，提升土地使用效率，帶動產業投資、增加就業機會及挹注市庫財源，依臺北市市有財產管理自治條例第65條及臺北市市有非公用土地設定地上權實施要點規定，辦理新北市林口區力行段70地號土地設定地上權招商，以權利金5億4,666萬元決標，廠商取得50年地上權，並依契約約定按年繳納土地租金。經查其履約及開發情形，核有：（一）未積極督促及管控地上權開發進程，致107年12月完成簽約設定地上權，已歷時7年，仍未見廠商實際興建開發或分區施工，僅將部分土地作為停車場使用，與原招商規劃之產業及商業開發內容顯有落差，有待建立開發期程管理及履約追蹤機制；（二）廠商履約期間違約及延遲繳款情形頻繁，且金融機構多次調整設定地上權融資貸款利率，已對廠商履約能力及授信風險重新評估，惟該局對廠商融資貸款增補契約資料未持續掌握，且尚未建立完整履約風險管理及財務監督機制等情事，允宜研謀改善。（詳乙－45頁）

三、配合推動「班班有冷氣」政策補助學校裝設冷氣及建置能源管理系統，惟部分學校冷氣使用規範與管理機制欠佳，且財產管理未臻周妥，有待通盤檢討改善，以提升資源運用效能及節能治理成效：教育局為配合行政院及教育部運用前瞻基礎建設計畫特別預算，推動「公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫（109至111年）」，自109年度起編列經費補助各級學校辦理冷氣裝設及能源管理系統建置，並持續於112至114年度透過一般性補助款推動相關設備建置與改善工程，截至114年底止，已投入經費達7億餘元，完成219校逾1萬2千臺冷氣裝設。經查執行情形，核有：（一）冷氣使用管理制度與中央規範及實務運作未臻一致，且巡檢回報及考核機制未明確，制度規章尚待完備；（二）部分學校未訂定或未完備冷氣使用及管理規定，致管理機制未臻周延，影響管理制度落實；（三）能源管理系統建置後運用效能未彰，節能管理機制未落實，影響節電政策推動成效；（四）冷氣及相關設備財產管理未臻一致，帳務處理及實體管理存有缺失，影響財產管理健全性等情事，允宜研謀改善。（詳乙－55頁）

四、推動「班班有大屏」政策，優化校園數位教學應用成效，惟部分學校尚未完成設置及國小低年級數位設備使用指引仍待完備，且大屏設備汰換機制未能兼顧行政效率及規模效益，有待檢討改善，以健全數位學習環境及提升智慧教育推動成效：教育局為達成「臺北市智慧與資訊科技教育白皮書」所訂「班班有大屏」之策略目標，自107至112學年度累計編列經費7億2,004萬餘元，辦理臺北市立國小3年級至高中3年級班級教室設置大尺寸液晶觸控顯示器（下稱大屏），嗣規劃於114及115年度完成國小2、1年級班級教室大屏設置，以優化智慧化教學及數位學習環境。經查臺北市立高級中學以下各級學校設置大屏執行情形，核有：教育局雖稱已於112學年度完成臺北市立國小3年級至高中3年級班級教室設置大屏之政策目標，惟仍存部分學校班級教室尚未完成設置；復為因應數位輔助教學日益普及，推動國小低年級安裝大屏計畫，惟未就學童運用大屏教學提出合理使用時間頻率或配套指引，以維護學童視力健康，且仍有部分學校未完成設置；另補助學校汰換保固屆期且不堪使用之大屏，惟隨大屏過保年數增加，未來汰換需求勢將隨增，卻未考量以共同供應契約等方式統籌辦理，以發揮規模經濟效益並減輕學校行政負擔等情事，允宜研謀改善。（詳乙－59頁）

五、水利工程處持續建置河川水情監測設備，有助強化河川防汛監控及智慧防災量能，惟監測設備建置、維運管理、影像治理及資產管理機制仍待精進，允宜完善智慧防災治理架構，以提升防災監控效能及公共治理品質：工務局水利工程處為即時掌握河川水位及防汛設施運作情形，持續建置河川水情錄影監視設備，並透過水情展示系統即時監控河道、水閘門及疏散門等重要設施，截至114年底止，共設置214支水情錄影監視器，其中101支係該處自行建置，另113支則由台灣智慧光網股份有限公司出資建置及租予市府。經查河川水情錄影監視器之維護管理情形，核有：（一）經本處派員於114年11月19日抽查發現，設置於關渡碼頭停車場、大坑左9號、大坑左31號及四分左1號閘門等監視器，持續無畫面回傳且遲未修復，巡檢查核及異常處理機制未能有效落實，影響防災監控效能；（二）委外出資建置及租予市府之113支錄影監視器，均未依規定於設置前完成報核程序；（三）委外建置之錄影監視器，其立桿、機箱及供電設備均屬市有財產，惟截至114年底止仍未列帳，另該處自行建置之101支監視器，其中49支亦尚未辦理財產列帳，且委外維護契約未定訂影像保存、調閱、使用權限等管理規範，影像治理及資產管理制度仍待健全，監測設備全生命週期管理仍有精進空間等情事，允宜檢討改善。（詳乙－83頁）

以上，政府資產負債管理之相關缺失，業據函復提出妥善改進措施，本處已列管繼續注意其改善成效。

肆、營業基金決算之審核

| 表1 114年度臺北市市營事業產銷（營運）計畫執行情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關名稱 | 營業基金 單位數 | 產銷（營運） 計畫項數 | 未達預計 目標項數 | 已達預計 目標項數 |
| 合計 | 4 | 9 | 5 | 4 |
| 財政局 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 交通局 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 臺北自來水事業處 | 1 | 2 | 2 | － |
| 捷運工程局 | 1 | 1 | 1 | － |
| 資料來源：整理自114年度審核報告。 |  |  |  |  |

114年度附屬單位決算及綜計表營業部分，計列附屬單位決算4單位，其營業收支經本處審核修正增列收入672萬餘元，審定總收入317億6,784萬餘元；增列支出64萬餘元，審定總支出291億9,989萬餘元，收支相抵，淨利為25億6,794萬餘元（圖1），較預算增加4億7,646萬餘元，約為22.78％，主要係臺北自來水事業處因受氣候因素影響水量較多，購買原水費用較預計減少所致。產銷（營運）計畫有9項，實施結果，各市營事業尚能本企業化經營原則，提高產銷營運（業務）量，並抑減成本費用，增裕公庫收入，惟仍有5項（表1）未達預計目標，主要係臺北市動產質借處因黃金價格高，民眾贖回意願提升，流當量減少；臺北大眾捷運股份有限公司因兒童新樂園入園人數未如預期及受天候因素影響，遊樂設施收入隨減；臺北自來水事業處因外界用水需求未如預期而減少售水量，暨配合售水量減少配水量；臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金之承租戶符合規定期間租金優惠情形增加，或部分公有不動產出租期程未如預期，投資性不動產收入隨減等所致；固定資產之建設改良擴充計畫，114年度決算支用數59億9,689萬餘元，較可用預算數減少16億1,970萬餘元，約21.27％，主要係部分計畫因受廠商申請施工介面爭議調解、配合其他工程施作期程、民眾陳抗或設備進口時程延遲等影響，執行進度落後所致。

上述4家市營事業，除配合政策執行任務因素外，經以預算盈虧達成情形作為評比標準，均已達預計目標。另本處依決算法第23條規定審核各事業效能，並提出建議意見，茲摘其要者列述如次：

一、持續推動水安全計畫及各項水源水質管理措施，有助提升民眾飲用水品質及用水安全，惟未落實就保護區域或大型污染源影響範圍內部分供水設施取水口及淨水場辦理陸域巡查或水質檢驗作業，部分水質監測站斷訊亦未能即時修復，水源管理作業未臻周妥，允宜研謀改善：臺北自來水事業處自102年起逐步引進水安全計畫，並於104年成立水安全計畫推動委員會，定期召開會議檢討潛在風險，以確保水質安全，114年度編列預算3,552萬元，決算數3,329萬餘元。經查執行情形，核有：（一）為確保水源品質並提升公眾飲用水安全，每年辦理水源管理維護事宜，惟菁礐溪飲用水取水口上游保護區域漏未納入陸域巡查範圍，且114年度2月、4月及9月份部分週次水域巡查僅1次，未達計畫目標值每週2次，不利及早發現並因應水源污染，且增加水源水質管理風險；（二）部分淨水場位於北投焚化廠影響範圍（周邊5公里）內，惟未依飲用水水質標準規定進行戴奧辛檢驗；（三）潭美國小等13座水質監測站之偵測設備，連續逾48小時無傳輸資料之累計中斷總時數介於50.25小時至420.50小時之間，影響及時掌握水質狀況，且截至115年2月底止，設置直飲臺733座中之129座檢驗次數未符規定，惟未督促直飲臺維護管理單位落實餘氯自主檢測，不利水質資訊公開透明等情，有待研謀改善。（詳乙－191頁）

二、持續推動智慧水表裝置及自動讀表系統，有助優化供水管理及提升服務品質，惟用戶申請「智慧水管家」系統開通及警示比率偏低；另智慧水表控管維運機制未臻周妥，允宜檢討改善，以提升智慧監測效益及設備使用效能：臺北自來水事業處為優化供水管理並提升服務品質，自104年起積極推動智慧水表裝置與自動讀表系統，利用物聯網傳輸技術將傳統人工抄表作業自動化，除改善部分地區因建築結構或地理位置衍生抄表難題，更可減少抄表員進入住家空間造成隱私干擾；另即時回傳之用水數據，提供日、週、月、年等不同區間之用水量資訊，協助智慧水表用戶掌握週期趨勢；倘系統偵測到管線疑似漏水或流量異常，系統將主動發送簡訊或警訊通知，促使用戶及時修繕，以防杜災損擴大及水費激增，達成主動偵測異常與引導民眾節約用水之管理效益。經查該處建置「智慧水管家」系統，提供用水與警訊數位服務，惟用戶開通帳號及設定警示之比率未達5％，未能充分發揮數位監測預警功能；智慧水表自檢定至驗收入庫之控管時間寬冗，與實際作業情形存有落差，影響設備使用效益；部分智慧水表營運測試採購案設備品質、傳輸穩定度及維運效能未臻理想，且間有斷訊逾期修復等情，有待檢討妥處。（詳乙－198頁）

三、推動智慧安全管理系統，有助強化捷運運輸安全及營運韌性，惟智慧安全監控系統尚未全面建置，且部分監視錄影設備老化致影像紀錄屢有缺漏，允宜積極研謀改善：臺北大眾捷運股份有限公司（下稱北捷公司）經營臺北捷運系統，以「一流捷運，美好臺北」為願景，致力提供安全、可靠、便捷之公共運輸服務，迄114年度已營運約29年，累計服務旅運人次突破145億人次。近年為因應公共運輸安全風險日益多元，北捷公司持續推動安全管理系統（Safety Management System﹐SMS），以降低營運風險，提升公共運輸安全韌性。經查執行情形，核有建置智慧安全監控及異常預警機制相關系統逾10年仍侷限部分場域及路線，尚未建立涵蓋車站、月臺及車廂之整體智慧安全監控架構；另閉路電視系統（CCTV）監控管理機制間有淡水信義線監控告警功能尚未完成建置，且臺北車站部分監視錄影設備因老化故障頻仍，影響維安事件影像保存及後續調查蒐證等情，均有待檢討改善。（詳乙－99頁）

四、臺北捷運公司持續提供優質便捷大眾公共運輸，各地下場站並取得室內優質空氣標章，及經管北投旅客服務中心，惟部分場站逐時PM10濃度峰值偏高且旅客服務中心空間活化仍待精進，允宜研謀改善：北捷公司以捷運運輸為核心業務，並結合車站商場、廣告與物業開發等多元事業，提供安全便捷之公共運輸與休閒服務；另該公司經管捷運北投旅客服務中心，用以服務捷運旅客並推廣北投地區觀光，同時提供在地居民作為多目標社區活動空間使用，兼具旅客服務與社區公共設施之功能。經查執行情形，核有：（一）持續監測各捷運車站空氣品質，惟112至114年度共計19站地下場站懸浮微粒PM10於部分營運時段檢測之逐時濃度值介於76.50μg/m3至178.30μg/m3，超逾空氣品質標準法規第3條規定之24小時值75μg/m3，影響空氣品質；（二）截至115年4月20日止，北捷公司僅將捷運北投旅客服務中心1樓大廳、演講廳及2樓里民活動區開放出租使用，其餘如1樓值夜室、辦公室、檔案室，及2樓訓練教室等空間仍處於閒置狀態，資產使用效益仍待提升等情，均有待研謀改善。（詳乙－101頁）

以上，各營業基金營運待改善事項，業據函復提出妥善改進措施，本處已列管繼續注意其改善成效。

## 伍、非營業特種基金決算之審核

114年度附屬單位決算及綜計表非營業部分，計列附屬單位決算27個基金單位，審核結果，審定總收入（含基金來源）1,566億3,257萬餘元，綜計修正增列支出（含基金用途）1億2,481萬餘元，總支出（含基金用途）1,493億9,234萬餘元，賸餘72億4,022萬餘元，較預算增加26億5,600萬餘元，約57.94％，其中：一、作業基金11個單位，審定總收入341億9,703萬餘元，綜計修正增列支出1億2,481萬餘元，總支出323億5,875萬餘元，賸餘18億3,827萬餘元，較預算賸餘47億7,105萬餘元，減少29億3,277萬餘元，約61.47％（圖1），主要係臺北市實施平均地權基金因北投區軟橋段88、93地號（T17、T18街廓）土地設定地上權案合意終止契約後，退還以前年度已收取之權利金及租金收入並認列相關終止契約成本，原未編列預算所致。114年度賸餘之基金有7個單位，共計賸餘33億1,515萬餘元；短絀之基金有4個單位，共計短絀14億7,687萬餘元。二、債務基金1個單位，審定基金來源122億1,633萬餘元，基金用途122億290萬餘元，賸餘1,342萬餘元，較預算賸餘321萬餘元，增加1,021萬餘元（圖2），約317.18％，主要係臺北市債務基金辦理定期存款利率較預計為高，利息收入隨增所致。三、特別收入基金15個單位（含257個分預算），審定基金來源1,102億1,921萬餘元，基金用途1,048億3,068萬餘元，賸餘53億8,852萬餘元，與預算短絀1億9,004萬餘元，相距55億7,856萬餘元（圖3），主要係臺北市地方教育發展基金因教育部補助款項較預計增加，及臺北市大眾捷運系統建設基金辦理環狀線東環段路網建設計畫之CF710區段標，因歷經多次流標，延宕決標時程，計畫執行列支數較預算數減少所致。114年度賸餘之基金有10個單位，共計賸餘73億5,204萬餘元；短絀之基金有5個單位，共計短絀19億6,352萬餘元。

| 表1 114年度臺北市作業基金本期餘絀預算執行排名 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣百萬元、％ |  |  |  |  |
| 基金名稱 | 預算數 | 審定數 | 比較增減 |  |
|  |  |  | 金額 | 百分比 |
| 賸餘較預算數增加者 |  |  |  |  |
| 1.臺北市公有收費停車場基金 | 242 | 395 | 152 | 62.95 |
| 2.臺北市市有財產開發基金 | 1,641 | 1,662 | 21 | 1.30 |
| 短絀較預算數增加者 |  |  |  |  |
| 臺北市實施平均地權基金 | 542 | - 1,124 | - 1,666 | -- |
| 註：1.表列賸餘審定數較預算數增加之基金係以主要營運計畫執行率已達8成以上者為限，未納列因營運計畫執行率欠佳者。 2.資料來源：整理自114年度審核報告、各基金附屬單位決算。 |  |  |  |  |

| 上述27個非營業特種基金本年度總收支（含基金來源、用途）規模達3,060億2,492萬餘元，除債務基金僅有 1 個單位，為籌措財源供償還債務本息不列入評比外，分就作業基金與特別收入基金之屬性擇選不同 表2 114年度臺北市特別收入基金用途執行率排名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣百萬元、％ |  |  |  |
| 基金名稱 | 基金用途 |  |  |
|  | 預算數 | 審定數 | 執行率 |
| 基金用途執行率較高前3名 |  |  |  |
| ＊1.臺北市萬華區西門國民小學 | 183 | 182 | 99.77 |
| ＊2.臺北市立長安國民中學 | 193 | 192 | 99.70 |
| ＊3.臺北市萬華區老松國民小學 | 200 | 198 | 99.35 |
| 基金用途執行率較低前3名 |  |  |  |
| 1.臺北市勞工權益基金 | 38 | 11 | 30.68 |
| 2.臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金 | 22 | 12 | 57.14 |
| ＊3.臺北市信義區雙永國民小學 | 574 | 331 | 57.71 |
| 註：1.表列註記＊之基金為分預算單位。 2.表列基金用途執行率較高之基金，其評比標準係以114年度審定賸餘、主要業務計畫執行率已達8成以上，且基金用途審定數不超過預算數者為限。 3.資料來源：整理自114年度審核報告、各基金附屬單位決算。 |  |  |  |

| 之評比標準，考核各基金之營運效能。其中作業基金係以預算餘絀及主要營運計畫達成情形作為評比標準，經就編製附屬單位預算之11個基金予以評核結果，主要營運計畫執行率已達8成以上，且賸餘審定數較預算數增加者，分別為臺北市公有收費 表3 114年度臺北市非營業特種基金營運（業務）計畫執行情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關名稱 | 基金數 | 營運（業務）計畫項數 | 未達預計目標項數 |  | 已達預計 目標項數 |
|  |  |  | 未執行 計畫項數 | 較預計目標減少項數 |  |
| 合計 | 27 | 57 | － | 31 | 26 |
| 人事處 | 1 | 1 | － | 1 | － |
| 財政局 | 2 | 3 | － | 1 | 2 |
| 教育局 | 2 | 10 | － | 3 | 7 |
| 產業發展局 | 4 | 6 | － | 5 | 1 |
| 工務局 | 2 | 2 | － | 1 | 1 |
| 交通局 | 1 | 4 | － | 3 | 1 |
| 社會局 | 1 | 1 | － | 1 | － |
| 勞動局 | 2 | 5 | － | 2 | 3 |
| 衛生局 | 1 | 3 | － | 1 | 2 |
| 環境保護局 | 1 | 6 | － | 2 | 4 |
| 都市發展局 | 4 | 5 | － | 5 | － |
| 文化局 | 2 | 2 | － | 2 | － |
| 地政局 | 2 | 2 | － | － | 2 |
| 捷運工程局 | 2 | 7 | － | 4 | 3 |
| 資料來源：整理自114年度審核報告。 |  |  |  |  |  |

停車場基金及臺北市市有財產開發基金；短絀較預算數增加者，為臺北市實施平均地權基金（表1）。至特別收入基金係以審定餘絀、主要業務計畫達成情形及基金用途執行率作為評比標準，經就編製附屬單位預算之15個基金，連同編製附屬單位預算之分預算之257個基金，共計272個單位予以評核結果，114年度審定賸餘、主要業務計畫執行率已達8成以上，且基金用途執行率較高之前3名，分別為臺北市萬華區西門國民小學、臺北市立長安國民中學及臺北市萬華區老松國民小學；基金用途執行率較低之前3名，分別為臺北市勞工權益基金、臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金及臺北市信義區雙永國民小學（表2）。

另各基金114年度訂定主要營運（業務）計畫，計有57項，執行結果，已達預計目標者26項，約45.61％；未達預計目標者31項，約54.39％（表3），其中臺北市債務基金債務還本付息計畫，預算數654億2,046萬元，實際數122億287萬餘元，執行率未及3成，已影響該基金設立目的之達成。

本處依決算法第23條規定審核各基金之事業效能，並提出建議意見，茲摘其要者列述如次：

一、為促進學童健康與成長，實施「鮮奶週報-生生喝鮮奶」計畫，整體學生之兌換率近7成，惟弱勢兒童之兌換率遠低於整體平均水準，允宜積極輔導關懷並研謀改善，以提升政策執行成效及發揮照顧學童之政策目標：教育局為促進學童健康與成長，使其於發育期能穩定補充優質蛋白質與鈣質等營養來源，於114年度以追加預算補助地方教育發展基金編列經費9,200萬元，自同年4月起率全國之先推動「鮮奶週報-生生喝鮮奶」計畫（第一階段），補助就讀臺北市之公私立國小及幼兒園學童，於學期期間每週透過數位卡證至通路門市兌換鮮奶或豆漿1瓶。復於同年9月續推「鮮奶週報2.0」計畫（第二階段），調整為不限平假日及不分寒暑假兌領，並擴大補助對象至設籍臺北市且未於臺北市就學之2至12歲學童。經查執行情形，核有：（一）據統計，114年4月7日至12月28日共30週，平均每週兌換率約69.14％，該政策第二階段自第12週起，連續6週兌換率均低於30週之平均兌換率，且呈逐漸下降趨勢，顯示部分原有兌換乳品者未再持續兌領；（二）據統計，第一階段期間具低收入戶或中低收入戶身分學生之兌換率（不含六年級畢業生），分別為59.61％及61.40％，均低於同期間整體兌換率69.24％，差距分別達9.63個百分點及7.84個百分點，顯示較有營養補充需求之弱勢兒童，其實際兌換情形反較整體學童為低，未能充分運用政府資源提供之補助資源等情事，均待研謀改善。（詳乙－61頁）

二、為提升產業競爭力，推動產業發展獎勵補助計畫，惟部分補助案件審查作業未臻嚴謹，成效追蹤機制未落實，以及系統資料登錄品質尚待提升，允宜檢討精進，以提升計畫補助成效：臺北市政府為促進產業發展，鼓勵創新及投資，輔導中小企業及傳統產業升級轉型，由產業發展局負責推動臺北市產業發展獎勵補助計畫，協助投資人申請各項獎勵及補助；臺北市產業發展基金114年度編列產業發展計畫預算數2億1,907萬元，決算數1億8,226萬餘元。經查執行情形，核有：（一）部分審查會議簽到表，間有同一案件重複辦理分組審查情形，或於不同日期召開審查會議，惟出席委員或投資人之簽到時間相同，未依實際出席情形記錄，委外審查作業未臻嚴謹，審查紀錄與請款依據之真實性及合理性有待強化；（二）近四成受補助者未依規定配合辦理計畫期間及計畫結束後3年內之效益追蹤，成效追蹤機制未臻落實，影響補助政策評估依據；（三）登載於臺北市資料大平臺及民間團體補（捐）助系統之案件資料，部分計畫執行期間有誤植且未即時更新，或未詳列計畫名稱，或登錄資料與審議結果不符，公開資料及系統登錄品質未臻一致，影響資訊正確性與資料應用效能等情事，均待檢討改善。（詳乙－67頁）

三、聯合醫院為完善藥品管理制度訂有作業標準書作為執行之準據，惟部分院區藥物類異常事件件數偏高，且尚有經食藥署公告回收之不良藥品仍留存藥品庫，又部分藥品最高存量系統參數設定未符規範，管理機制未盡周延，允待研謀改善，以維護病患用藥安全：衛生福利部食品藥物管理署（下稱食藥署）為確保民眾用藥安全與品質，訂有藥品回收處理辦法、藥品優良調劑作業準則等規定，作為藥品管理及調劑作業之依循。臺北市立聯合醫院（下稱聯合醫院）為完善藥品管理制度，亦訂定「院區藥品庫存管理作業標準書」、「院內過期、變質藥品銷毀作業標準書」等規範，作為各院區執行藥品管理之準據。經查執行情形，核有：（一）近3年藥物類異常事件件數仍偏高且集中於松德、陽明及中興等院區，部分個案涉及高風險用藥態樣，包括藥局調劑及發藥錯誤、護理人員給藥錯誤、疫苗接種異常及醫師醫囑開立異常等，藥品核對及管理機制仍待精進；（二）經將食藥署公告之回收藥品資料與聯合醫院藥品庫存清冊進行勾稽比對，發現仁愛院區仍存放1項經食藥署公告回收之特定批號藥品於藥品庫內，顯示藥品回收、下架及庫存管理作業仍未落實；（三）中興、忠孝等院區藥品最高存量系統參數設定未符「院區藥品庫存管理作業標準書」規定，且部分重要參數缺漏，資訊化庫存管理機制仍待完善等情事，均待研謀改善。（詳乙－137頁）

四、建築管理工程處持續推動建築物無障礙設備與設施改善計畫，以優化友善行動不便者之環境，惟部分替代改善計畫多次申請展延致改善期程延宕，且部分避難收容處所無障礙設施尚未完成勘驗或改善，允宜檢討改善：臺北市政府為改善及推動建築物無障礙設備與設施，於94年設置臺北市建築物無障礙設備與設施改善基金，並由建築管理工程處執行建築物無障礙設備與設施改善等相關業務。經查執行情形，核有：（一）臺北市公共建築物行動不便者使用設施改善諮詢及審查小組於112至114年度審查無障礙設施替代改善計畫計508案，其中改善結果經決議不同意或部分不同意者計113案，並請建築物所有權人限期改善或重新提報計畫。惟上開113案中，計有11案應於112年12月31日至113年11月30日間完成改善，截至114年底止仍未依限完成，且均陸續申請展延至114年11月30日至115年12月31日不等，無障礙設施改善進度延宕，恐影響公共建築物使用安全與友善性；（二）據臺北市資料大平臺114年底資料，臺北市供作避難收容所處所共計401處，其中屬「臺北市既有公共建築物無障礙設備及設施分類分期改善執行計畫」列管之學校、活動中心及捷運站體計271處，經查截至114年底止，上開271處避難收容處所中，逾9成無障礙設施尚未勘驗或改善完竣，恐影響行動不便者於災害發生時之避難安全與使用便利等情事，均待研謀改善。（詳乙－158頁）

五、土地開發總隊持續辦理區段徵收配餘地管理及多元開發利用，有助提升市有土地運用效益，惟取得之部分配餘地長期閒置或招商停滯，短期利用及管理措施仍待精進，允宜研謀改善，以提升公有土地運用效益及資產管理效能：土地開發總隊為提升市有土地運用效益，辦理區段徵收配餘地之管理與開發，並得依土地特性及市場條件，彈性選擇標售、標租或設定地上權等方式增加收益。經查執行及管理情形，核有：6筆配餘地自接管後已長期閒置達6至13年不等，帳列價值合計達29億餘元，現況皆仍為空地，除1筆預定於115年底辦理標售外，其餘5筆以暫無招商急迫性為由改列市政儲備用地，尚未妥擬具體利用規劃；另前揭土地於招商停滯或暫緩開發期間，亦未規劃適當之短期利用措施及綠美化管理，致未能充分發揮公有資產效益，並易衍生占用、環境衛生及治安等管理風險，土地管理機制仍待強化等情事，有待研謀改善。（詳乙－184頁）

六、持續推動臺北都會區大眾捷運系統環狀線東環段計畫，以完善大臺北地區捷運路網及提升運輸效能，惟部分土建工程招標及用地取得進度落後，允宜研謀改善，以利計畫順利推動：捷運工程局為完善捷運路網及提升運輸效能，辦理「臺北都會區大眾捷運系統環狀線東環段暨周邊土地開發計畫」（下稱東環段計畫），計畫期程自112年3月至123年9月，總經費1,024億8,577萬元，全線採地下方式興建，規劃路線總長度約13.25公里，共計10站，截至114年底止，臺北大眾捷運系統建設基金編列預算共計43億8,338萬餘元，累計實現數22億4,975萬餘元。經查執行情形，核有：（一）東環段計畫土建工程係分採1個工程標（CF763）及5個區段標（CF710、CF720、CF740、CF750、CF760）辦理招標，依行政院核定計畫，該土建工程應於114年3月前完成招標，並於同年4月開始施工。惟查截至114年底止，已逾預定招標日期9個月，除CF763工程標、CF760及CF710等2個區段標已決標外，CF720區段標因歷經多次流標，且CF740及CF750等2個區段標則因經費不足暫緩發包，均尚未決標，恐影響整體建設計畫之推進；（二）依東環段計畫規劃報告書列載略以，用地取得預定期程為112年7月至115年6月。惟截至114年底止，113及114年度編列購地及拆遷補償經費執行率僅4.96％，且東環段計畫Y34、Y36、Y37及Y39等4個場站中49筆土地，預計徵收（交地）時間已逾計畫原訂115年6月之時程，其中以Y37站之33筆（含公有3筆）土地占最大宗等情事，均待研謀改善。（詳乙－224頁）

以上，各非營業特種基金運作之待改善事項，據復業已提出妥善改進措施，本處當賡續列管繼續注意其改善成效。

## 陸、決算審核綜合成果

114年度臺北市總決算暨附屬單位決算及綜計表，經本處審核結果，茲就財務審計、績效審計及稽察違失之成果，摘其要者，綜合分述如次：

### 一、財務審計成果

（一）審核決算情形

1.臺北市總決算審核結果，歲入決算修正增列130萬餘元，審定為2,326億364萬餘元；歲出決算審定為2,083億6,085萬餘元。

2.市營事業決算審核結果，綜計修正增列收入672萬餘元，審定總收入317億6,784萬餘元；增列支出64萬餘元，審定總支出291億9,989萬餘元。

3.非營業特種基金決算審核結果，審定總收入（含基金來源）1,566億3,257萬餘元；綜計修正增列支出（含基金用途）1億2,481萬餘元，審定總支出1,493億9,234萬餘元。

（二）審核稅捐稽徵事務情形

審核稽徵機關賦稅捐費徵收納庫業務，發現法令適用不當或計算錯誤，通知各管稽徵機關查明依法處理，114年度補徵稅款7,787萬餘元。

（三）稽察採購事務情形

各機關辦理採購案件，經派員稽察結果，間有不符法令或契約規定，或設計疏失、估驗不實、監造不周及施工不符等情形，通知各該機關查明並依法或依約處理，114年度收回、扣（罰）款、減帳金額，合計1億3,103萬餘元。

### 二、績效審計成果

（一）增進財務效能之建議

依審計法第70條及預算法第28條規定，審計機關於政府編擬下年度概算前，應提供審核以前年度預算執行之有關資料，及對財務上增進效能與減少不經濟支出之建議意見，以供臺北市政府作為決定下年度施政方針之參考。本處對臺北市政府所提建議意見計有10項（詳乙－3至9頁），分述如次：

1.近5年度歲入決算審定數成長率高於歲出決算審定數，歲計賸餘數呈遞增趨勢，惟稅課收入執行結果與預測存有落差，且歲出規模成長逾6成配置於經常支出，限縮資本支出增長空間，仍待研謀善策，審慎規劃資源配置。

2.持續推動重大計畫分級管考掌握計畫辦理進度，以提升計畫執行成效，惟部分計畫有執行進度落後、預算執行率欠佳或評核等第較上年度下降等情，有待督促檢討改善，以提升整體施政績效及品質。

3.整體營業及非營業基金雖獲有盈（賸）餘，惟仍未達預算目標，又部分基金營運（業務）計畫執行結果長期預算執行欠佳，亦有未達目標，或通盤檢討基金存續之必要性等情，允宜督促改善，以提升運作效能。

4.持續依市有資產供需調配運用機制提高市有土地利用效能，惟部分土地受使用分區限制難以媒合調配，或位處市區精華繁榮地段，因無機關提報公用需求而長期低度利用，甚有部分土地遭占用而影響需求機關申請調配使用意願，允宜研謀改善。

5.為推動溫室氣體減量，訂定階段性減量目標，惟112年度臺北市溫室氣體淨排放量不減反增，且113年用電量成長，增加碳排放壓力，允宜研謀改善，以達成階段性減碳目標。

6.為健全文化環境生態，積極爭取中央補助經費辦理文化資產修復，惟辦理補助款追加預算作業時，未妥為衡酌各計畫執行量能，致預算保留比率偏高，且所經管之有形文化資產，部分未依規定訂定（檢討）管理維護計畫，允宜檢討改善。

7.為利都市發展及挹注建設經費，規劃辦理捷運信義線東延段R03車站南側基地之土地開發，惟未獲半數地主同意且無法徵收土地，影響計畫原訂自償率之達成，允宜研謀改善。

8.為明確社會住宅工程委託技術服務費用計算方式，依據機關委託技術服務廠商評選及計費辦法訂定委託技術服務契約，惟部分案件未依契約核算監造服務費用，允宜檢討改善。

9.臺北捷運設有火警系統監視火災徵兆，惟部分場站建置之火警系統間有故障頻仍，或系統重置後仍未穩定運作異常警報頻仍情事，允宜檢討改善。

10.持續推動強化居家服務資源補助計畫，有助穩固居家服務人力及提升服務品質，惟預算執行率連年偏低，且多數受補助單位均未達預期目標，允宜研謀改善。

（二）未盡職責或效能過低事項之查報

考核各機關施政績效、各市營事業及各基金營運績效，認為有未盡職責或效能過低情事，經於114年度依審計法第69條第1項前段規定通知其上級機關長官，並報告監察院者計2件（陳報期間為114年1月1日至12月31日）。茲分述如次：

1.市場處辦理臺北市北投市場整修統包工程（含中繼市場），計畫總經費4億9,110萬元，核有該處於計畫先期規劃期間，未審慎評估北投市場大樓建築物混凝土因中性化及氯離子入侵之影響程度，作為整修或改建之參據，且於整修統包工程規劃階段，未慎酌臺北市建築師公會所提專業審查意見，迨統包廠商施工時發現結構損傷現況超過預期，始辦理結構安全鑑定，續依鑑定建議終止整修方案並將計畫大幅變更為全棟拆除改建，導致原核定整修工程之設計成果廢棄無用，衍生不經濟支出，且計畫執行3年後，全案須以改建方案重新規劃辦理，嚴重延宕北投市場更新執行期程；該處為整修統包工程施工期間安置北投市場攤商，規劃借用北投市場周邊土地設置E棟庫體區等7棟臨時性建築物作為中繼市場，並申請其建築與使用許可，惟實際申辦過程缺漏E棟庫體區之申請資料，且驗收過程未查察並要求廠商限期改善，即予驗收合格，導致E棟庫體區無建築及使用許可，違規使用逾1年10個月。

2.財政局、工務局新建工程處及臺北市市場處等機關辦理臺北市南門大樓暨市場改建計畫，契約金額26億8,570萬元，核有財政局未及早確認進駐機關、工務局新建工程處亦未妥適辦理建築物使用類組變更事宜，致細部設計成果核定前未能確定全部進駐機關，最終耗時4年始完成整合，後續施工過程中須再依進駐機關需求辦理改善，耽延機關進駐時程；財政局未考量稅捐稽徵處業務特性之高電力需求，即擇定其進駐，市場處對稅捐稽徵處提出之高電力需求亦未即時因應處理，致延宕裝修工程完工期程，並衍生額外支付辦公場地租賃等不經濟支出情事。

另本處於審核報告審編期間（115年1月1日至6月30日）依法報告監察院者，有工務局水利工程處等機關辦理臺北市圓山及大龍抽水站擴建工程計畫1件。

（三）監督預算執行及考核財務效能之重要審核意見

依審計法規定監督各機關、各市營事業及各基金預算執行及考核財務效能結果，提出審核意見於各該機關改進，擇其重要列入本報告有關章節者，共計6類122項（表4，甲－41頁）：

1.對於內部稽（審）核之實施提出意見者，計有為提高市民數位生活品質，100年間委外辦理光纖網路建設暨營運，惟契約期間長達25年，且約定市府暨所屬機關須優先租用該網路服務，並得逕與承商簽訂租用協議，未符採購法規定，又契約約定減免公有設施佈設纜線使用費之適法性有待釐清，另費率審議、契約約定之回饋方案及計畫控管亦未落實，履約管理機制有欠周延，允宜研謀改善；持續推動鄰里公園之清潔維護及管理，有助優化里民居住環境，惟委外維護契約工作範圍之訂定及委託代辦橫向聯繫機制欠周妥，財產登帳列管作業亦未臻覈實，且未依規定訂定兒童遊戲場之事故處理流程，允宜檢討改善，以強化維護管理品質及降低潛在風險；持續辦理違規酒（毒）駕取締作業，有助維護行人之道路交通安全，惟部分毒駕移送法辦案件未於期限內舉發，且漏未吊扣駕照，致高風險駕駛人仍合法上路；又慢車酒（毒）駕案件逐年遞增且屢見累犯，惟現行法規尚未建立累犯加重處罰機制，允宜研謀改善，以提升整體防制成效等4項。

2.對於計畫之實施及預算之執行提出意見者，計有持續推動重大計畫分級管考，掌握計畫執行進度及提升施政績效，惟部分計畫執行進度落後、預算執行率欠佳，或評核結果未達理想，允宜督促檢討改善，以提升重大計畫執行成效；部分作業及特別收入基金預算編列及計畫管理未能充分反映基金實際運作需求，屢有超支併決算情形，允宜督促檢討改善，以提升預算編列品質及資源運用效益；娛樂稅修法後停徵電影、藝文表演及競技比賽等娛樂稅，有助促進展演經濟及活絡城市消費，惟減稅效益之跨局處整合、活動經濟效益串聯及政策追蹤機制仍待積極建構，以強化城市展演經濟之治理，及帶動城市經濟發展等76項。

3.對於財務（物）之管理、運用提出意見者，計有為有效管理公共設施以避免閒置情形發生，依相關規定辦理列管及督導作業，惟間有未依規定於系統登錄公共設施清查結果，及未研提活化計畫或未活化使用，且主管機關亦未及時督導改善，管理機制未臻完善，允宜檢討改善，以強化公共設施管理效能及增進公產使用效益；持續辦理市有土地占用清理及盤點作業，惟部分占用案件久懸未結，且轄外土地盤點管理仍待精進，允宜檢討改善，以維護市有財產權益；市立美術館及文獻館持續辦理典藏品蒐藏、保存及文化推廣，惟典藏庫房保存環境及空間管理仍待精進，且典藏品財產管理、修復及數位化作業未臻周延，允宜研謀改善，以完備典藏管理制度及維護公有文化資產安全等12項。

4.對於產銷營運管理提出意見者，計有整體營業及非營業基金財務績效已達預算目標，惟部分基金經營績效及營運（業務）計畫執行情形未如預期，允宜督促檢討改善，以提升基金經營效能及資源運用效益；持續推動水安全計畫及各項水源水質管理措施，有助提升民眾飲用水品質及用水安全，惟未落實就保護區域或大型污染源影響範圍內部分供水設施取水口及淨水場辦理陸域巡查或水質檢驗作業，部分水質監測站斷訊亦未能即時修復，水源管理作業未臻周妥，允宜研謀改善，以強化水源風險管理及保障用水安全；持續推動供水管網改善及管理計畫，有助提升供水管理效能，惟部分小區計量改善作業及輸配水設備巡查與管理機制仍待精進，允宜檢討改善，以降低漏水損失及提升供水韌性等5項。

5.對於採購作業提出意見者，計有教育局持續推動高中（職）教科用書聯合議價作業，俾利學校選購最適用之教科書，惟部分學校未依聯合議價結果辦理採購，部分由各校自行議價科目之書價差異顯著，另間有學校未落實資訊公開規定等情，有待督促檢討改善，以維護學生購書權益；新建工程處受託代辦北美館擴建統包工程景觀區土方回填作業，未妥依規定評估採行機關內部或與市府機關工程進行開挖土方之媒合交換機制，逕規劃向民間土資場購土，不利資源交換機制之運作且徒增公帑支出，允宜檢討改善；為促進國際體育交流及提升城市國際能見度，辦理2025雙北世界壯年運動會，惟賽會物資採購、履約管理及賽後運用機制未臻周延，允宜檢討改善，以提升大型國際賽會採購管理效能及公帑運用效益等16項。

6.對於事務管理及其他事項提出意見者，計有市場處為利政府機關進駐南門市場大樓合署辦公廳舍，辦理裝修工程，惟設計廠商辦理設計作業進度嚴重落後，且室內裝修許可取得時程延誤，又施工廠商於未取得室內裝修許可前即先行違規施工，履約管理及法令遵循控管未臻周延，有待檢討改善；推動補助企業育兒職場措施，有助受僱者兼顧工作與家庭照顧，惟部分機構未依法落實提供哺（集）乳室或托兒設施，且受僱者對相關法定權益認知程度尚待提升，允宜研謀改善，以提升友善育兒職場制度之落實成效；為活化古蹟及歷史建築，辦理相關修繕及再利用工程並推動臺北市南港藝文蘇活園區營運移轉案，惟投資廠商終止契約，致文化局已投入之2億餘元修繕及再利用資源未能即時發揮效益，且文化資產後續營運及維管規劃尚待明確，允宜檢討改善，以提升文化資產活化效益等9項。

### 三、稽察違失之成果

稽察發現各機關、各市營事業及各基金之人員財務上涉有不法或重大違失，或處分不當情事：（一）經依審計法第20條第2項規定，於114年度報請監察院依法處理者1件；（二）通知各機關查明處理業經處分者計有8件，受處分人員共計13人次，均核予申誡處分（陳報期間為114年1月1日至12月31日）。茲分述如次：

（一）報請監察院處理者

臺北市政府辦理臺北市光纖網路委外建設暨營運案，核有本案契約規範臺北市政府所屬機關應優先租用該網路服務，並得免依政府採購法辦理招、決標，經行政院公共工程委員會函釋違反採購法；免徵廠商光纖纜線使用費，惟實際市民用戶數遠低於原預估數，每年免徵廠商使用費數額卻不斷暴增，經財政部函釋宜審慎評估辦理減免徵規費之合宜性；未建立契約回饋方案追蹤控管機制並督促廠商執行。經函請臺北市政府查明妥適處理，惟未為負責之答復，經依審計法第20條第2項規定，報請監察院核辦。

（二）通知各機關查明經處分者

各該機關人員核有財務上違失，經通知各機關查明處理業經處分，於114年度陳報監察院者8件（表1），受處分人員共計13人次，均核予申誡處分（表2）。另本處於審核報告審編期間（115年1月1日至6月30日）通知各該機關查明處理業經處分之違失案件4件（表3），受處分人員共計5人次，均核予申誡處分。本處對於通知各機關查處者，均要求其提出改善措施，予以列管追蹤查核。

| 表1 審計部臺北市審計處於114年度通知機關查明處分案件 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 案名 |  |  |  |  |
| 1 | 警察局辦理臺北市中山南路與常德街口違規停車科技執法設備執行情形。 |  |  |  |  |
| 2 | 警察局辦理路口多功能科技執法設備之維護管理情形。 |  |  |  |  |
| 3 | 臺北自來水事業處辦理公館配水池改建暨共構多目標綜合大樓計畫執行情形。 |  |  |  |  |
| 4 | 臺北自來水事業處辦理直潭二原粗坑頭水路1號明渠改善工程執行情形。 |  |  |  |  |
| 5 | 教育局辦理教育部111年推動中小學數位學習精進方案執行情形。 |  |  |  |  |
| 6 | 捷運工程局辦理捷運文湖線木柵段洩波電纜重置執行情形。 |  |  |  |  |
| 7 | 臺北市動物保護處辦理111及112年度臺北市狗運動公園及狗活動區巡視維護採購案執行情形。 |  |  |  |  |
| 8 | 臺北大眾捷運股份有限公司辦理監視設備暨錄影系統重置工程執行情形。 |  |  |  |  |
| 表2 審計部臺北市審計處114年度通知機關查明處分彙計 |  |  |  |  |  |
| 一、按主管機關別 |  |  |  |  |  |
| 主管機關 |  | 件數 | 受處分人次 |  |  |
|  |  |  | 小計 | 記過 | 申誡 |
| 合計 |  | 8 | 13 | － | 13 |
| 警察局 |  | 2 | 4 | － | 4 |
| 臺北自來水事業處 |  | 2 | 3 | － | 3 |
| 教育局 |  | 1 | 2 | － | 2 |
| 捷運工程局 |  | 1 | 2 | － | 2 |
| 產業發展局 |  | 1 | 1 | － | 1 |
| 交通局 |  | 1 | 1 | － | 1 |
| 二、按疏失原因別 |  |  |  |  |  |
| 疏失原因 |  | 件數 | 受處分人次 |  |  |
|  |  |  | 小計 | 記過 | 申誡 |
| 合計 |  | 8 | 13 | － | 13 |
| 採購作業疏失 |  | 4 | 6 | － | 6 |
| 內部稽（審）核疏失 |  | 2 | 4 | － | 4 |
| 財物管理疏失 |  | 2 | 3 | － | 3 |
| 表3 審計部臺北市審計處於115年1月1日至6月30日通知機關查明處分案件 |  |  |  |  |  |
| 項次 | 案名 |  |  |  |  |
| 1 | 臺北市立動物園所管市有房地提供業者使用長期未依電價調漲適時檢討電費分攤計算費率情形。 |  |  |  |  |
| 2 | 臺北大眾捷運股份有限公司辦理捷運全線橋梁、建造物及邊坡檢測工作執行情形。 |  |  |  |  |
| 3 | 警察局所屬松山分局辦理毒品證物送驗及管理作業，未依限送驗所查獲之部分毒品證物情形。 |  |  |  |  |
| 4 | 捷運工程局辦理電扶梯增建工程執行情形。 |  |  |  |  |

### 四、113年度重要審核意見追蹤查核概述

本處於113年度審核報告提列之重要審核意見計有122項（表4），為促使各機關確實有效落實辦理所提改善措施，仍賡續追蹤查核實際辦理結果，經核仍待繼續改善者13項、處理中者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者108項，其中仍待繼續改善者，經再綜合研提審核意見13項（詳乙、決算審核結果），本處均已列管注意追蹤其辦理情形。

表4　審核報告所列重要審核意見分類及覆核辦理情形

| 主管機關名稱 | 114年度重要審核意見 |  |  |  |  |  |  | 113年度重要審核意見覆核情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 項數 合 計 | 分類（註1） |  |  |  |  |  | 項數 合 計 | 仍待繼 續改善 | 處理中 | 已改善辦 理(註2) |
|  |  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） |  |  |  |  |
| 合計 | 122 | 4 | 76 | 12 | 5 | 16 | 9 | 122 | 13 | 1 | 108 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | （10.66％） | （0.82％） | （88.52％） |
| 市議會主管 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 市政府主管 | 14 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | － | 11 | 3 | － | 8 |
| 民政局主管 | 2 | 1 | 1 | － | － | － | － | 4 | － | － | 4 |
| 財政局主管 | 5 | － | 4 | 1 | － | － | － | 6 | 3 | － | 3 |
| 教育局主管 | 9 | － | 5 | 2 | － | 2 | － | 9 | － | － | 9 |
| 產業發展局主管 | 7 | － | 6 | － | － | － | 1 | 6 | － | 1 | 5 |
| 工務局主管 | 8 | － | 4 | 2 | － | 2 | － | 11 | － | － | 11 |
| 交通局主管 | 8 | － | 4 | 1 | － | 1 | 2 | 9 | － | － | 9 |
| 社會局主管 | 5 | － | 4 | 1 | － | － | － | 5 | － | － | 5 |
| 勞動局主管 | 4 | － | 2 | － | － | － | 2 | 5 | － | － | 5 |
| 警察局主管 | 5 | 1 | 2 | 1 | － | 1 | － | 4 | 2 | － | 2 |
| 衛生局主管 | 5 | － | 5 | － | － | － | － | 4 | － | － | 4 |
| 環境保護局主管 | 5 | － | 2 | 1 | － | － | 2 | 5 | － | － | 5 |
| 都市發展局主管 | 5 | － | 3 | 1 | － | 1 | － | 8 | － | － | 8 |
| 文化局主管 | 5 | － | 3 | 1 | － | － | 1 | 4 | 1 | － | 3 |
| 消防局主管 | 3 | － | 3 | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 |
| 臺北翡翠水庫管理局主管 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 觀光傳播局主管 | 3 | 1 | 2 | － | － | － | － | 3 | 1 | － | 2 |
| 地政局主管 | 4 | － | 4 | － | － | － | － | 4 | － | － | 4 |
| 兵役局主管 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 臺北自來水事業處主管 | 5 | － | 2 | － | 3 | － | － | 3 | － | － | 3 |
| 體育局主管 | 5 | － | 3 | － | － | 2 | － | 4 | 1 | － | 3 |
| 資訊局主管 | 2 | － | 2 | － | － | － | － | 2 | 1 | － | 1 |
| 法務局主管 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 青年局主管 | 2 | － | 2 | － | － | － | － | 2 | 1 | － | 1 |
| 捷運工程局主管 | 6 | － | 3 | － | － | 2 | 1 | 8 | － | － | 8 |
| 統籌支撥科目 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 第二預備金 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 行政法人 | 3 | － | － | － | － | 3 | － | 3 | － | － | 3 |
| 政府捐助財團法人 | 1 | － | － | － | 1 | － | － | 1 | － | － | 1 |

註：1.分類：（1）對於內部稽（審）核之實施提出意見者；（2）對於計畫之實施及預算之執行提出意見者；（3）對於財務（物）之管理、運用提出意見者；（4）對於產銷營運管理提出意見者；（5）對於採購作業提出意見者；（6）對於事務管理及其他事項提出意見者。

2.係機關已研謀改善或依改善措施持續辦理。