甲、總    述

# 壹、總預算執行之審核

114年度雲林縣總決算審核結果（圖1），歲入決算修正增列2,812萬餘元，審定為466億8,781萬餘元；歲出決算修正減列193萬餘元，審定為461億743萬餘元；歲入歲出相抵賸餘5億8,038萬餘元（詳丙－1頁）；債務之舉借決算68億元，債務之償還決算79億9,088萬元，經照數審定，收支短絀計6億1,049萬餘元（詳丙－3頁）。茲將114年度歲入、歲出預算執行之審核結果，說明如次：

## 一、歲入、歲出決算審定數與預算數之比較

| 表1 歲出經費賸餘分析（原因別） 單位：新臺幣千元、％ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 經費賸餘原因 | 金額 | 占比 |
| 合 計 | 3,105,542 | 100.00 |
| 1.按業務需要而減少支付。 | 1,764,207 | 56.81 |
| 2.計畫變更致未實施或工作量減少。 | 739,638 | 23.82 |
| 3.營繕工程及採購財物結餘。 | 301,053 | 9.69 |
| 4.補（捐）助或委辦計畫經費結餘。 | 163,407 | 5.26 |
| 5.實際進用員額較少致人事費節餘。 | 89,988 | 2.90 |
| 6.收支併列預算收入未達而減支。 | 39,177 | 1.26 |
| 7.專案經費第一、二預備金未動支。 | 445 | 0.01 |
| 8.其他。 | 7,624 | 0.25 |

114年度歲入決算審定總額466億8,781萬餘元，較預算數485億6,918萬餘元，減少18億8,136萬餘元（圖2），約3.87％，主要係計畫型補助收入獲中央核定補助數未如預期或依計畫實際執行數核撥所致；114年度歲入決算應收保留數22億8,285萬餘元，占歲入預算數4.70％，主要係中央補助款依計畫執行進度核撥，須保留轉入115年度繼續執行等。

歲出決算審定總額461億743萬餘元，較預算數492億1,297萬餘元，減少31億554萬餘元（圖2），約6.31％，主要係按業務需要而減少支付、計畫變更致未實施或工作量減少、營繕工程及採購財物結餘（表1）；如以機關別區分，主要係縣政府、衛生局及交通工務局等主管機關之經費賸餘（表2）；114年度歲出決算應付保留數80億9,590萬餘元，占歲出預算數16.45％，主要係工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工，須保留繼續執行（表3）。次就近5年度（110至114年度）預算賸餘及保留情形之趨勢分析結果，114年度預算執行之賸餘數較113年度增加7億935萬餘元及1.11個百分點（圖3），主要係114年度計畫變更致未實施或工作量減少之賸餘數增加所致；另114年度應付保留數較113年度增加2億1,265萬餘元及減少0.67個百分點，其中交通工務局保留金額高達42億6,734萬餘元，占應付保留數52.71％，歲出預算執行效率有待加強檢討提升（表4）。

| 表2 歲出經費賸餘彙計（機關別） 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關 （計畫）名稱 | 預算數 | 經費賸餘 |  |  |
|  |  | 金額 |  | 占預算數比率 |
| 合計 | 49,212,974 | 3,105,542 |  | 6.31 |
| 教育處 | 35,831 |  | 3,269 | 9.12 |
| 縣政府 | 32,409,926 | ① | 2,432,478 | 7.51 |
| 衛生局 | 3,421,800 | ② | 235,861 | 6.89 |
| 環境保護局 | 665,892 |  | 39,292 | 5.90 |
| 農業處 | 298,032 |  | 16,053 | 5.39 |
| 統籌支撥科目 | 1,473,527 | ⑤ | 70,180 | 4.76 |
| 縣議會 | 355,425 |  | 15,418 | 4.34 |
| 交通工務局 | 5,604,251 | ③ | 179,955 | 3.21 |
| 警察局 | 3,036,726 | ④ | 84,850 | 2.79 |
| 稅務局 | 309,103 |  | 8,302 | 2.69 |
| 地政處 | 426,013 |  | 9,372 | 2.20 |
| 消防局 | 1,176,414 |  | 10,472 | 0.89 |
| 第二預備金(動支後餘額) | 34 |  | 34 | 100.00 |
| 註：1.經費賸餘金額欄前端所植①~⑤，係表示金額較高之前5個主管機關（計畫）。 2.114年度第二預備金原編列預算數1億2,000萬元，經縣政府核准動支1億1,996萬餘元，動支比率99.97％。 |  |  |  |  |

| 表3 歲出應付保留數分析（原因別） 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經 費 種 類 保 留 原 因 | 合計 |  | 營繕工程 | 財物購置 | 其他 |
|  | 金額 | 占比 |  |  |  |
| 合計 | 8,095,900 | 100.00 | 3,683,197 （45.49％） | 551,120 （6.81％） | 3,861,582 （47.70％） |
| 1.工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工。 | 5,560,063 | 68.68 | 3,141,205 | 96,905 | 2,321,953 |
| 2.委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 | 803,892 | 9.93 | 41,792 | 51,353 | 710,746 |
| 3.計畫前置規劃作業延宕、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成。 | 371,631 | 4.59 | 43,849 | 288,483 | 39,298 |
| 4.工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續。 | 346,232 | 4.28 | 85,419 | 498 | 260,315 |
| 5.經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付。 | 138,443 | 1.71 | 112,492 | 25,950 | － |
| 6.計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通耗時而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間。 | 107,272 | 1.33 | 99,550 | 3,802 | 3,920 |
| 7.因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。 | 19,803 | 0.24 | 1,580 | 5,473 | 12,750 |
| 8.補助鄉（鎮、市）基層建設經費，因尚未提出申請而辦理保留。 | 10,845 | 0.13 | 6,271 | － | 4,574 |
| 9.工程因天然災害停工搶修，或計畫因法令修訂，而重新擬定或變更工作內容，仍需繼續執行。 | 4,182 | 0.05 | 4,182 | － | － |
| 10.其他零星計畫之保留款。 | 733,533 | 9.06 | 146,853 | 78,655 | 508,024 |

| 表4 歲出應付保留數彙計（機關別） 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關（計畫）名稱 | 預算數 | 應付保留數 |  |  |
|  |  | 金額 |  | 占預算數比率 |
| 合計 | 49,212,974 | 8,095,900 |  | 16.45 |
| 交通工務局 | 5,604,251 | ① | 4,267,348 | 76.14 |
| 環境保護局 | 665,892 | ④ | 225,638 | 33.89 |
| 教育處 | 35,831 |  | 11,077 | 30.92 |
| 統籌支撥科目 | 1,473,527 | ③ | 301,240 | 20.44 |
| 消防局 | 1,176,414 |  | 115,909 | 9.85 |
| 縣政府 | 32,409,926 | ② | 2,896,589 | 8.94 |
| 警察局 | 3,036,726 | ⑤ | 137,188 | 4.52 |
| 衛生局 | 3,421,800 |  | 132,347 | 3.87 |
| 縣議會 | 355,425 |  | 8,152 | 2.29 |
| 稅務局 | 309,103 |  | 406 | 0.13 |
| 農業處 | 298,032 |  | － | － |
| 地政處 | 426,013 |  | － | － |
| 第二預備金(動支後餘額) | 34 |  | － | － |
| 註：1.本表主管機關（計畫）名稱係按應付保留數金額占預算數比率由最高至最低之順序排列。 2.應付保留數金額欄前端所植①~⑤，係表示保留金額較高之前5個主管機關（計畫）。 |  |  |  |  |

## 二、歲入、歲出與收支之平衡

114年度原列經常收入（包括直接稅收入、間接稅收入、賦稅外收入）決算，經修正增列2,812萬餘元，審定為466億8,463萬餘元，原列經常支出（包括一般經常支出、債務利息及事務支出）決算，經修正減列193萬餘元，審定為335億9,936萬餘元；原列資本收入（減少資產）決算，如數審定為318萬餘元，原列資本支出（增置或擴充改良資產）決算，如數審定為125億806萬餘元。

在經常收支方面，114年度經常收入較預算數減少18億8,421萬餘元，主要係計畫型補助收入獲中央核定補助數未如預期或依實際執行數核撥；經常支出較預算數減少14億7,176萬餘元，主要係教育支出之獎補助經費結餘；經常收支相抵，賸餘130億8,527萬餘元，較預算數減少4億1,245萬餘元。在資本收支方面，114年度資本收入較預算數增加285萬餘元，係縣有土地售（作）價收入；資本支出較預算數減少16億3,377萬餘元，主要係農業建設、體育設備及設施等工程結餘款；資本收支相抵，短絀125億488萬餘元，較預算差短雖減少16億3,662萬餘元，惟資本收入遠不足支應資本支出，經以經常收支賸餘支應後，歲入歲出賸餘5億8,038萬餘元（圖4）。就整體收支而言，114年度經常收入除可支應經常支出所需外，且足敷彌補資本收支差短。

縣政府自推動財務健全方案以來，財政收支結構已逐步改善，114年度雲林縣總決算歲入歲出賸餘5億8,038萬餘元，且債務還本依預算執行79億9,088萬元。截至114年度止，雲林縣公共債務未償餘額決算審定數126億1,459萬餘元，全數為1年以上之長期借款，較113年度減少11億9,088萬元，財政狀況顯著改善，114年度獲財政部辦理地方政府財政業務輔導方案考評優等。惟114年財政收支劃分法修法，行政院主計總處調整各市縣財力級次，雲林縣自115年度起由第五級調升為第四級，中央補助項目之地方自籌款比率提高，增加計畫型補助自籌款支出，為利各項施政及重大建設順利推展，允宜賡續積極開拓自主財源，並妥擬中長程財政規劃與資金調度策略，以強化財政韌性及永續發展。

茲將年來本室審核雲林縣總預算之籌編及執行所提重要審核意見，擇要摘述如次：

一、歲入歲出相抵連年賸餘，惟自籌財源占歲入比率未及2成，又歲出資本門保留金額龐鉅，預算執行效能有待提升，允宜審慎擘劃各項施政，提升財政自主能力及促進縣政建設發展：雲林縣114年度總預算編列歲入預算485億6,918萬餘元，歲出預算492億1,297萬餘元，歲入歲出相抵短絀6億4,379萬元，執行結果，歲入決算審定數466億8,781萬餘元，歲出決算審定數461億743萬餘元，歲入歲出相抵賸餘5億8,038萬餘元。經查總預算執行情形，核有：（一）歲入歲出相抵連年賸餘，惟自籌財源比率未及2成，各項施政計畫須仰賴中央補助款挹注，允宜積極拓展財源，以提升財政自主能力；（二）歲出資本門經費保留金額占預算數比率近5成，預算執行有待提升，允宜覈實檢討進度落後原因並積極研謀改善，強化預算執行成效；（三）財政收支劃分法修正通過後，雲林縣統籌分配稅收入顯著增加，允宜審慎規劃妥善運用，優先用於償還債務及促進各項政務均衡發展。（詳乙－9頁）

二、為推動各項施政，積極爭取中央補助款以減少財政負擔，惟一般性與計畫型補助款計畫執行成效仍有提升空間，允宜妥謀改善：為促進地方建設及均衡區域發展，中央政府依地方財政狀況，透過補助機制協助地方政府推動各項施政及公共建設。其中一般性補助款主要用於具經常性、普及性、基本建設或維運性質等事項；計畫型補助款則針對重大建設、中央政策配合事項及具整體效益之計畫提供補助。縣政府運用中央補助款推動各項施政及公共建設，並積極爭取相關補助資源，以減輕財政負擔，114年度一般性補助款納列預算139億4,003萬餘元，計畫型補助款82億2,905萬餘元。經查執行情形，核有：（一）一般性補助款執行情形之考核成績仍有提升空間，允宜檢討改善；（二）部分計畫型補助經費累計實際支用比率未如預期，間有公共設施完成驗收後逾1年仍未啟用，允宜檢討改善。（詳乙－11頁）

三、為強化民間團體補（捐）助案件管理，採用CGSS系統辦理補助案件管控作業，惟部分案件之結餘款繳回、跨機關勾稽及系統資料維護作業未臻周延，允宜強化內部控制及補助管理機制，以提升補（捐）助資源運用效能：縣政府為加強對民間團體及個人補（捐）助案件經費支用情形之考核與管制，訂定「雲林縣政府各機關對民間團體及個人補（捐）助預算執行應注意事項」，並採用中央開發之民間團體補（捐）助系統（CGSS）辦理補助資訊登載及管理作業，強化補（捐）助案件資訊公開及跨機關控管機制，以提升補（捐）助資源運用效能。該府及其所屬機關113年至114年10月底止，對國內團體補（捐）助案件計8,097筆，核定金額合計23億3,231萬餘元。經查執行情形，核有：（一）部分民間團體受補（捐）助案件於結案時尚有結餘款，惟未按補（捐）助比例繳回，且部分案件原計畫經費與CGSS系統資料未合，允宜檢討補（捐）助案件核銷及勾稽作業，並適時建議中央建置自動檢核機制，以強化補助經費財務管理紀律；（二）部分民間團體以同一案件向2個以上機關申請補助，惟部分機關未落實運用CGSS系統查詢及比對跨機關補助情形，重複補助風險控管機制尚待精進，允宜督促各機關落實跨機關補助案件之查詢、審核及勾稽作業，以降低重複或超額補助風險；（三）部分機關辦理民間團體補（捐）助案件，未確實維護CGSS系統資料，或相關欄位未依實際核銷情形填報，影響補助案件之審核、管制及中央考核成績，允宜強化系統填報品質及定期管考機制，以提升補助資訊管理效能與透明度。（詳乙－13頁）

四、雲林縣自願檢視報告已對應聯合國及臺灣永續發展目標，展現施政核心價值，透過五生架構以實踐倡議，惟部分施政管考情形尚待研謀改善，以提升整體施政效能：縣政府為接軌聯合國永續發展目標，分別於2021年、2023年及2025年提出雲林縣自願檢視報告，透過五生架構作為永續發展目標之實踐倡議，將17項永續發展目標（SDGs）全數納入施政主軸，於114年度暨中程施政計畫各項績效指標對應SDGs，充分展現自我課責之企圖，及與國際接軌之施政願景藍圖；因應氣候變遷，設立雲林縣永續發展及氣候變遷因應推動會，並訂定雲林縣永續發展及氣候變遷因應推動會設置要點，以達成低碳永續之核心價值。經查執行情形，核有：（一）雲林縣自願檢視報告已對應聯合國及臺灣永續發展目標，展現施政核心價值，其中評估指標有關溫室氣體排放量減量1項，已分別訂定2023年及2025年排放量為4,169萬餘公噸/CO2e及3,784萬餘公噸/CO2e，惟尚無訂定2030年目標值，允宜研謀改善，達成政策願景目標；（二）為提升治理效能，創新導入人工智慧（AI）自動化流程系統，惟針對重大案件之管理方式尚待精進，允宜研議導入系統化智能管理模式，俾有效控管施政計畫之全生命週期進度，落實智慧治理；（三）列管重要公共工程建設及重大施政計畫，掌控執行進度及品質，惟尚未於網站專區揭露分析報告，允宜檢討各項計畫之成本效益分析辦理情形並公開揭露，以利各界監督。（詳乙－14頁）

五、為提供舒適完善的大眾運輸服務，規劃建置雲林縣7+1客運轉運站，惟部分計畫設置用地評估作業未臻周妥，耽延興設期程，允宜檢討改善，以建構永續發展運輸系統：縣政府為整合縣內公共運輸系統，擬定雲林縣7+1大眾運輸轉運站展望願景目標，規劃設置斗六、北港、斗南、小東、麥寮、虎尾、西螺轉運站及高鐵雲林站轉乘月台等8處客運轉運站，截至115年3月底止，已啟用營運者有西螺客運轉運站及高鐵雲林站轉乘月台等2處，獲交通部公路局核定補助興建中有斗六及小東客運轉運站2處，經費計1億1,691萬餘元，另北港等4處客運轉運站尚在評估規劃中。經查執行情形，核有：（一）斗六客運轉運站新建工程未務實辦理用地評估及進行設計調查與預測，致計畫核定後歷時2年餘始辦理工程決標，耽延興設期程；（二）小東客運轉運站建置計畫因經費不足，遲未能完成委託設計工作，嗣因計畫用地部分已開發，研議改以臨時轉運站設置，惟迄未研提修正計畫；（三）北港客運轉運站已完成BOT（興建－營運－移轉）案公告招商前置作業，惟所需土地尚未取得，允宜審慎評估規劃相關作業時程；（四）麥寮、虎尾及斗南等客運轉運站設置進度停滯於研議階段，允宜加速盤點設置點位並籌編建設經費。（詳乙－51頁）

以上，各機關執行歲入歲出預算有關缺失，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

# 貳、施政計畫實施之考核

縣政府以「幸福雲林，永續上場」為永續發展願景，擘劃生命尊嚴、生活無慮、生產豐饒、生態均衡及生利共榮「五生架構」之永續施政，推動「安全健康、智慧經濟、低碳永續、共融發展」之核心價值，將該府114年度暨中程施政計畫之各項施政目標連結聯合國永續發展目標，並於2025台灣企業永續獎（TCSA）榮獲「永續創新獎－環境力特優」等殊榮。茲將114年度各機關施政計畫推動情形、施政績效之評估情形及施政效能、施政方針之重點內容及執行結果等，說明如次：

## 一、各機關施政計畫推動情形

表1　114年度各主管機關施政工作計畫實施結果彙總

| 主管機關 （計畫）名稱 | 單位預算 機關數 | 核定 計畫項數 | 未執行 計畫項數 | 已完成 計畫項數 | 尚待繼續 執行 計畫項數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 16 | 311 | （註）1 | 214 | 96 |
| 縣議會 | 1 | 9 | － | 8 | 1 |
| 縣政府 | 1 | 124 | 1 | 56 | 67 |
| 教育處 | 1 | 4 | － | 2 | 2 |
| 農業處 | 1 | 10 | － | 10 | － |
| 地政處 | 6 | 44 | － | 44 | － |
| 稅務局 | 1 | 21 | － | 20 | 1 |
| 警察局 | 1 | 29 | － | 25 | 4 |
| 衛生局 | 1 | 22 | － | 17 | 5 |
| 環境保護局 | 1 | 14 | － | 8 | 6 |
| 消防局 | 1 | 16 | － | 14 | 2 |
| 交通工務局 | 1 | 12 | － | 5 | 7 |
| 統籌支撥科目 | － | 5 | － | 4 | 1 |
| 第二預備金 | － | 1 | － | 1 | － |
| 註：114年度未執行計畫1項，係無障礙設施基金因應實際業務無辦理之需要，爰未執行。 |  |  |  |  |  |

114年度雲林縣各主管機關計有公務機關16個，依照行政院訂定之預算籌編原則及114年度直轄市及縣（市）總預算編製要點，編定施政（工作）計畫311項，其中，未執行者1項（0.32％），已完成者214項（68.81％），尚在執行者96項（30.87％）（表1）。114年度歲出決算審定數461億743萬餘元，較113年度之436億4,440萬餘元，增加24億6,302萬餘元，其中教育科學文化支出160億9,264萬餘元（34.90％），較113年度增加12億769萬餘元，主要係增列撥付中央補助地方教育發展基金之計畫型補助款；經濟發展支出101億9,301萬餘元（22.11％），較113年度增加15億848萬餘元，主要係增列道路養護及道路橋梁工程相關計畫經費；社會福利支出91億8,382萬餘元（19.92％），較113年度增加6億2,399萬餘元，主要係增列長期照顧十年計畫2.0及未滿2歲兒童托育準公共化服務費用之獎補助費；一般政務支出64億2,404萬餘元（13.93％），較113年度增加7億137萬餘元，主要係增列警政支出之辦公廳舍新建工程經費；退休撫卹支出26億3,156萬餘元（5.71％），較113年度減少1億4,100萬餘元，主要係減少教育人員退休給付；社區發展及環境保護支出6億5,666萬餘元（1.42％），較113年度減少1億5,130萬餘元，主要係減少換購低碳垃圾車補助計畫及多元化垃圾處理計畫之獎補助費；另債務、補助及其他等支出數額合計9億2,567萬餘元（2.01％），較113年度減少12億8,621萬餘元（圖1）。

## 二、施政績效之評估情形及施政效能

縣政府依114年度施政方針，配合中程施政計畫、預算額度、當前社會狀況及未來發展需要，訂定531項績效指標，分由府內各處及所屬機關辦理，執行結果，已達目標值者計477項（89.83％）、未達目標值者計54項（10.17％）。經查該府施政計畫執行管理，核有：雲林縣自願檢視報告已對應聯合國及臺灣永續發展目標，展現施政核心價值，透過五生架構以實踐倡議，惟部分施政管考情形尚待研謀改善，以提升整體施政效能。（詳乙－14頁）

另本室依決算法第23條第5款規定，114年度審核同類機關施政效能結果，經提出建議意見促請改善者，茲摘要列述如次：

（一）　為推動各項施政，積極爭取中央補助款以減少財政負擔，惟一般性與計畫型補助款計畫執行成效仍有提升空間，允宜妥謀改善。（詳乙－11頁）

（二）　為強化民間團體補（捐）助案件管理，採用CGSS系統辦理補助案件管控作業，惟部分案件之結餘款繳回、跨機關勾稽及系統資料維護作業未臻周延，允宜強化內部控制及補助管理機制，以提升補（捐）助資源運用效能。（詳乙－13頁）

（三）　全面推動校園安裝冷氣，建立智慧化自動監控環境，惟尚未全面納管能源管理系統，且電費仍具節費潛力，允宜研謀改善，提升用電管理效能，打造舒適永續之學習場域。（詳乙－60頁）

## 三、施政計畫之重點內容及執行結果

縣政府配合114年度施政計畫籌編114年度雲林縣總預算、附屬單位預算，據以推動各項政務措施，業獲具體成效，惟間有部分計畫執行未臻周妥，影響整體執行績效等情事，仍待檢討研謀改善。有關縣政府整體施政結果，茲依114年度雲林縣總決算、施政績效評核等列載有關施政計畫之實施情形，及本室審核結果，彙整摘述如次：

### （一）　財政

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.　靈活財務調度，加強債務管理：落實減債計畫，逐年減少債務，114年度債務管理經財政部辦理地方政府財政業務輔導方案考評獲評「優等」，並賡續推動開源節流措施。

2.　健全公產管理，增加資產運用效益：辦理公有財產實地訪查，落實縣有財產管理，促進公有房地活化利用，增進資產使用效益計1,831萬元。

3.　加強菸酒管理輔導與私劣菸酒查緝，維護消費者安全：抽檢菸酒製造業者，計48家次；配合公共安全聯合稽查抽檢菸酒類場所，計4次。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.　公共債務未償餘額持續降低，債務管理獲中央評為優等，惟債務利息負擔仍為沉重，且部分經管房地尚待活化，允宜加強財務管理，妥謀開源節流措施，以健全財政永續。（詳乙－8頁）

2.　歲入歲出相抵連年賸餘，惟自籌財源占歲入比率未及2成，又歲出資本門保留金額龐鉅，預算執行效能有待提升，允宜審慎擘劃各項施政，提升財政自主能力及促進縣政建設發展。（詳乙－9頁）

3.　為落實公產資源活化與永續經營，持續辦理公共設施清查列管與活化作業，惟相關檢討評估及執行情形未臻周妥，允宜檢討改善。（詳乙－46頁）

### （二）　建設及地政

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.　促進工商業發展，加強工商輔導管理：辦理地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR），補助業者計32家；辦理未登記工廠輔導管理計83家。

2.　加強建築管理，推動建築物公共安全相關作業：建造執照審查核發計677件；辦理建築物公共安全檢查申報複查計400件。

3.　辦理區段徵收及市地重劃，促進土地有效使用：辦理斗六市人文公園區段徵收及北港糖廠市地重劃等業務，推動都市發展，並取得公共設施用地，促進活化整體區位機能。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.　積極推動地政服務數位轉型及運用智慧科技提升測量效能，榮獲台灣永續行動獎及政府服務獎肯定，惟土地複丈作業之導航指引功能及無人機技術運用尚有精進空間，允宜研謀優化措施，以提升便民服務品質並減輕人力負擔。（詳乙－42頁）

2.　透過重劃計畫優化土地使用配置，帶動北港地區之發展，惟基金財務結構略顯失衡，土地處分作業未臻完善，允宜本自償性原則研謀改善，以維護營運自主健全，促進土地多元開發利用。（詳乙－73頁）

### （三）　工務及交通

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.　加強道路、公園及橋梁養護工作：辦理增設及改善人行道長度計3.20公里；辦理前瞻基礎建設提升道路品質計畫改善路面長度計37.00公里、辦理老舊橋梁改建11座；辦理虎尾高鐵運動園區（田徑場及暖身場）興建工程及雲92－1線（芒果大道）拓寬工程，榮獲行政院公共工程委員會2025第25屆公共工程金質獎。

2.　推動各項重大交通建設及市區公車服務，健全道路路網結構：辦理生活圈道路系統建設計畫，新闢拓寬道路長度計3.23公里；推動公車式小黃與電動共享運具，減碳量達45公噸；增設停車格位計1,505格。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.　為提供舒適完善的大眾運輸服務，規劃建置雲林縣7+1客運轉運站，惟部分計畫設置用地評估作業未臻周妥，耽延興設期程，允宜檢討改善，以建構永續發展運輸系統。（詳乙－51頁）

2.　辦理道路交通安全執行計畫，降低交通事故風險提升用路人安全，惟部分公共運輸及交通安全改善作業仍待強化，允宜積極研謀改善，以提升道路交通安全及服務品質。（詳乙－107頁）

3.　建置公共管線資料庫協助推動道路挖掘業務運作，惟間有部分公共管線圖資未納列，或圖資精確度、寬頻管道布纜比率有待提升等情事，允宜研謀改善，以強化管線圖資建置及管理作業。（詳乙－109頁）

### （四）　水利

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.　辦理河川及區域排水維護管理：辦理河川、區域排水復建、疏濬及水利設施維護管理計132.29公里；辦理「雲林溪流域創生：從潘朵拉的魔盒到永續水岸典範」計畫，獲行政院頒發第8屆政府服務獎。

2.　推動防治地層下陷，增進水資源有效利用，改善河川流域水質：取締新增違法水井，完成封填5口；雨水下水道清疏長度計17.50公里。

3.　促進山坡地保育利用管理，並落實治山防洪整治維護工作：輔導簡易水土保持計畫計25件；輔導易淹水地區成立水患自主防災社區計1處。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.　為解決部分地區長年地層下陷問題，持續辦理地層下陷防治工作，顯著下陷面積已明顯趨緩，頗具成效，惟間有地下水井納管輔導作業未臻周妥情事，允宜研謀改善。（詳乙－20頁）

2.　為維護民眾生命財產安全，持續爭取經費辦理雲林縣轄內災害復建工程，惟部分水土保持復建工程位於地質敏感或土石流潛勢區，存有大規模崩塌或重複致災風險，或區域排水復建工程未配合整體治理計畫進行通盤檢討，允宜審慎評估適當因應方案，暨採取必要監測保護及管制措施，以建構安全韌性之永續城鄉。（詳乙－47頁）

3.　為強化都市防洪排水韌性，持續辦理雨水下水道系統規劃、新改建及清疏工程，暨建置水情監測系統，惟部分工程執行進度落後或辦理成效尚有精進空間，允宜檢討改善。（詳乙－50頁）

### （五）　農業

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.　推動安全與友善耕作農業：產銷履歷及有機農產品抽驗分別計102件及185件；輔導成立集團產區與農業經營專區計3,020公頃；推動「2024台灣咖啡節」計畫，榮獲2025美國繆思設計大獎「活動節慶/嘉年華類」金獎。

2.　行銷雲林在地農特產品：輔導補助建置農產品冷鏈物流體系計18件；建立農產品電子商務平台，累計上架計1,064件；辦理「雲林良品」標章評選認證計171件。

3.　培育農業智慧人才與推動農漁民福利政策：農業智慧大學參訓人數計136人；農業設施保險投保面積13.60公頃。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.　辦理農業天然災害勘查及救助作業，協助農民儘速恢復生產，惟氣象參數運用、科技工具輔助使用及農業資訊整合尚待精進，允宜強化資料與系統應用，以提升防救災效能及農業韌性。（詳乙－21頁）

2.　建構「雲林良品」在地安心品牌漸趨成熟，通過認證業者逐年增加，惟累計上架電商平台之認證商品未及6成，且平台營運成果未臻理想，允宜檢討策進，以提升市場競爭力及品牌知名度。（詳乙－36頁）

### （六）　教育

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.　擴大幼兒公共化教保服務：建置公共教保服務據點，增設6班幼幼班；建置準公共幼兒園機制，補充平價教保供應量，新簽約計1園。

2.　設立智慧教育中心，推展智慧科技學習：建置智慧教育中心場館，供各校教育學習，計服務2,092名學生；辦理科技教育成果推廣活動，參與學生計8,000人次。

3.　推動數位學習及增聘外籍英語師資：辦理教師數位教學增能研習及家長宣講，計24場；設置雙語學校計13校。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.　積極推動教育數位轉型，購置智慧黑板建構智慧教學環境，惟資訊設備使用管理及資源配置仍待精進，間有教師培訓情形未確實掌握，允宜研謀改善，以落實數位平權並提升教育資源運用效能。（詳乙－58頁）

2.　為使身心障礙及資賦優異學生接受適性及融合教育，增設學前巡迴輔導特教班及國中資優資源班，惟師資聘用及培力作業未臻周妥，允宜檢討改善。（詳乙－63頁）

3.　為提供優質幼兒學習環境，持續辦理公共化幼兒園舍新建計畫，惟前置作業未盡周妥致執行進度未如預期，有待檢討改善。（詳乙－63頁）

### （七）　城鄉發展

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.　辦理城鄉規劃及工程業務：推動城鎮風貌及創生環境營造計畫計8件；辦理景點優化體驗加值計畫計2件；執行登山步道清潔及維護計35公里；推動北港糖廠鐵道地景文化空間營造計畫，榮獲日本2025 Good Design Award 國際設計大獎。

2.　推動都市計畫及農村再生建設：都市計畫區內平均每萬人享有公園、綠地、兒童遊樂場、體育場所及廣場面積達4.73公頃；輔導社區提案獲農業部農村發展及水土保持署核定執行農村再生計畫，計2件。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.　為帶動地方發展並優化基礎設施，執行前瞻基礎建設計畫，惟部分案件執行進度未如預期，且進度管控未臻周妥，允宜研提改善因應措施，以利計畫推行。（詳乙－18頁）

2.　爭取經費投入地方創生，惟部分鄉鎮公所尚待提案發展在地特色產業，又總體資源配置及執行仍有精進空間，允宜研謀改善，創造就業機會，吸引人口回流。（詳乙－37頁）

### （八）　文化及觀光

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.　辦理藝文活動及活化展館，推動文化資產保存與維護：地方文化館參觀人數計36萬餘人次；修復古蹟、歷史建築或聚落建築群再利用計畫計5件；推動「2023年雲林國際偶戲節主視覺」計畫，榮獲2025德國IF設計獎。

2.　營造多元文化圖書館，辦理閱讀推廣計畫，充實文化設施：縣民擁有縣內公共圖書館資源，平均每人擁書量及借閱量分別計2.10冊及2.22冊；辦理藝術展覽推廣活動，計70場。

3.　拓展友善的生態保育，響應永續發展政策及環境友善指標：推廣生態及綠色旅遊，推動「2024草嶺石壁森林療癒季」計畫，榮獲2025第4屆APSAA亞太永續行動獎金獎。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.　推動多元文化平權措施，輔導館舍升級為私立博物館及獲中央認證為優異環境教育設施場所，惟轄內尚無公立博物館或大型專屬展覽場館，允宜研謀輔導場館永續營運策略，確保民眾享有文化近用權利。（詳乙－16頁）

2.　推動縣內觀光資源整合及行銷，帶動雲林觀光上揚，觀光人次持續增長，惟間有旅宿業管理、觀光景點修繕及招商前置作業等未臻周妥情事，允宜積極辦理觀光整備，並加強國際行銷，提升觀光成長動能。（詳乙－35頁）

### （九）　社政

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.　營造高齡友善環境：設置長青食堂計196處；提供獨居老人緊急救援系統服務計417人次；提供天倫D+智慧守護網使用設備1,214人次；「雲林輔具心科技，高齡友善新典範」獲頒2025「台灣企業永續獎」－高齡友善領袖獎。

2.　建構弱勢家庭社會安全網：輔導低收入戶自立及脫貧計158戶次；辦理急難紓困及救助計1,706戶次。

3.　完善身心障礙者照顧與支持：布建身心障礙者社區照顧據點計51處；身心障礙者日間及住宿式照顧補助人數占雲林縣身心障礙人數比率4.30％。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.　推動雙B計畫建構獨居長輩生活安全網，惟尚待檢討研訂定期普查或清查通報機制，及持續整合公私資源辦理獨居長者及弱勢家戶防寒、防餓救助，以提升雙B計畫執行成效。（詳乙－27頁）

2.　持續推動雲林智慧守護網服務計畫，擴展失智及獨居長者安全照護量能，惟防走失服務覆蓋率及財務（物）管理機制尚有提升及精進空間，允宜持續強化服務與監督機制，完善長者安全照護網絡。（詳乙－29頁）

3.　創新設置輔具線上預約租借系統精進智慧服務效能，提升年長者及身心障礙者生活品質，惟輔具管理流程有待配合實務作業程序修訂，醫療機構簡易輔具友善銜接機制亦待媒合拓增，允宜研謀善策，以提升輔具取得便利性及服務品質。（詳乙－34頁）

### （十）　警政

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.　強化犯罪偵防作為，營造安寧生活環境：嚴格查緝非法槍毒，精進刑案偵防作為，落實治安顧慮人口訪查；刑案及竊盜破獲率分別為79.04％及74.60％；「打詐無極限－健康雲林逗陣行－營造健康無詐環境」，獲衛生福利部頒發114 年臺灣健康城市暨高齡友善城市獎之創新獎。

2.　推動警政科技化，落實治安社區化：建置整合性e化勤指作業路口監視錄影系統計30處；科技執法設備年度執法件數計29,557件；辦理社區治安會議計83場次。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.　建置錄監系統串聯治安防護網絡，惟部分犯罪熱區路口監視器尚未設置行車軌跡系統，又仍有多數鏡頭逾使用年限尚未更新，允宜檢討改善，以強化科技偵查追蹤效能。（詳乙－78頁）

2.　運用AI智慧科技輔助治安維護及犯罪查緝，提升科技執法與智慧警政治理效能，惟後續告發處理機制尚未建置，虛擬資產查扣作業亦待精進，允宜研謀改善，以提升查緝效能。（詳乙－80頁）

### （十一）　衛生

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.　配合中央長照十年計畫2.0政策，提升長期照護品質：設置失智者社區服務據點計25處；設置社區式長照機構（日間照顧及小規模多機能）計55家；辦理「運用人性與科技翻轉偏鄉醫療落差－跨界共築新草嶺」，獲衛生福利部頒發114年度臺灣健康城市暨高齡友善城市獎之健康平等獎。

2.　提高疫苗接種率，強化傳染病防治作為：加強季節性流感疫苗等各類疫苗接種業務；65歲以上長者流感疫苗接種率52.10％。

3.　加強查緝不法藥物，建立安全用藥環境：聯合查緝不法藥物製售，違規藥物及化妝品廣告查獲199件；藥癮追蹤輔導訪視計4,030人次。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.　積極整合跨域資源推動毒品危害防制工作，惟藥癮治療資源配置、個案轉銜追蹤及校園毒品情資通報等機制尚待精進，允宜強化跨網絡協作與處遇量能，以提升毒品防制成效。（詳乙－15頁）

2.　積極推動長期照顧政策，布建綿密照顧服務網，惟區域配置及服務量能未臻適足，系統申報管理與審核機制未盡周妥，允宜檢討改善，以提升長期照顧服務品質。（詳乙－85頁）

3.　積極辦理疫苗接種作業，強化傳染病防治業務，惟部分重點對象接種率持續下降或未達目標值，允宜研謀善策，提升預防接種率，以維護民眾健康。（詳乙－86頁）

### （十二）　環保

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.　加強垃圾減量、分類、資源和廚餘回收：平均每人每日垃圾產生量1.27公斤，廚餘再利用率4.18％；推動「智慧決策精準管理－環境資訊整合與模擬」，榮獲2025智慧城市創新應用獎。

2.　強化空氣污染防治，保障縣民健康：降低河川揚塵事件日數為9日；空氣品質指標（AQI）大於100日數占總監測日數的比率為10.00％；結合產官學合作開發「靈界存摺APP」，獲環境部頒發2025環境關懷友善設計競賽－減碳特別獎。

3.　強化水污染防治及保護，提升海域及河川水質：完成海漂廢棄物清理計2,123公斤；辦理水溝清疏作業計663.04公里；辦理自來水源及飲用水檢測分別計668件及311件。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.　建置環境智慧決策支援系統，提升空氣污染告警與決策支援效率，獲智慧城市創新應用獎，惟縣內PM2.5及PM10等空氣污染物平均濃度仍逾空氣品質標準，允宜加強稽查及輔導空氣污染源防制減量，以維護民眾健康。（詳乙－92頁）

2.　為確保土地及地下水資源永續利用，辦理土壤及地下水污染調查及查證工作，惟間有部分場址污染列管多年迄未完成整治，或地下水監測、底泥採樣、水污染稽查等作業未臻周妥，有待研謀改善。（詳乙－93頁）

3.　為嚴防非洲豬瘟，禁用廚餘養豬並推行「雲溉肥」，惟部分公所未落實將廚餘送去化場所；又為提升廢棄物自主處理能力，引進移動式垃圾機械分選設備產製再生燃料，惟一般廢棄物回收率仍低於全國平均，允宜加強推動源頭減量政策，以落實環境永續目標。（詳乙－94頁）

### （十三）　消防

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.　提升防災韌性，降低災害發生率：持續補助住宅用火災警報器，汰舊換新比率達99.00％；推動防災韌性社區計2處；推動智慧救災體系，以「韌性消防 永續雲林」獲頒2025台灣永續行動獎銀級。

2.　加強災害應變能力，完善消防防護力：購置新式消防衣帽鞋及空氣呼吸器等裝備分別計302套及65套；汰換老舊消防車計3輛；辦理救護及防火宣導義消專業訓練分別為4場次及1場次。

3.　公私協力促進公共利益：推動住宅防火對策2.0執行計畫，居家訪視宣導人數計5,000人；辦理縣級災害防救演練，各機關單位及民眾參與人數達630人。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.　積極辦理韌性及智慧防災，建置自主微波與衛星備援系統、自主防災社區、避難收容處所及推廣防災教育，惟通訊系統建置、災害防救計畫研擬及避難收容處所設置未臻完善，允宜研謀善策，以提升防災韌性，落實智慧防災治理。（詳乙－30頁）

2.　運用消防機器人及無人機等科技設備執行救災，提升消防勤務效能，惟面對災害類型日趨大規模化、複雜化，允宜持續引進新型防災及滅火設備，並納入相關教育訓練計畫，以提升救災量能。（詳乙－101頁）

3.　辦理住宅防火對策2.0執行計畫，獲內政部消防署評定為特優，惟間有消防栓管理維護未臻周全，防火宣導志工人數及高風險群場所裝設住警器有待提升等情事，允宜研謀改善。（詳乙－102頁）

### （十四）　稅務

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.　落實稅籍清查作業，維護租稅公平：房屋稅查定開徵戶數計3,440戶；開徵「雲林縣土石採取景觀維護特別稅」徵起稅額計7,887萬餘元；辦理稅捐稽徵、納稅者權利保護及租稅教育宣導等工作，113年度執行成果獲財政部考核評定為乙組優等。

2.　落實為民服務，愛心辦稅：推廣稅務案件線上申辦服務計2,952件；提供遠距視訊服務計22,854件；提供信用卡臨櫃繳稅服務8,348件；推廣數位電子簽名系統智慧服務申辦件數計10,626件。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.　為兼顧自然景觀永續發展及充裕地方自治財源，開徵土石採取景觀維護特別稅，惟部分土石採取或標售案件尚未納入課稅範圍，允宜強化跨機關通報及勾稽機制，以促進租稅公平並充裕地方財源。（詳乙－75頁）

2.　辦理稅捐稽徵作業獲財政部評核為優等，惟部分稅捐核課作業間有錯漏或未依規定改課情事，有待賡續精進辦理。（詳乙－76頁）

### （十五）　其他政務

114年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.　結合聯合國永續發展目標，建構雲林新政願景：參加國家永續發展獎或台灣永續行動獎獲獎件數計18件；辦理永續發展及氣候變遷因應推動會，計5場；辦理「牽銀髮動全生－銀髮健康數位革命 創新科技翻轉偏鄉人生」，獲衛生福利部頒發114年度臺灣健康城市暨高齡友善城市獎之創新獎。

2.　推動智慧城鄉應用服務，提升資安韌性及服務品質：雲林數位縣民平台2.0版會員數計90,991人；以農業大縣為基礎，結合智慧治理、永續發展、人才培育與國際合作，榮獲國際智慧城市論壇ICF完整智慧城市社群認證。

3.　強化勞工權益保障，促進青年多元培力育成：輔導事業單位成立運作勞資會議計350家；辦理少年人幸福職場訓練計畫，參與人數1,335人。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.　持續強化資安措施，惟部分機關仍使用舊版作業系統，或以非資安專業人員補充資安人力缺口，或資通系統籌獲之內控措施未臻完善，潛存資安風險，允宜檢討改善。（詳乙－17頁）

2.　因應氣候變遷調適及溫室氣體減量機制，已設置永續發展及氣候變遷因應推動會，惟會議運作與資訊整合尚有精進空間，允宜持續強化，以健全淨零政策之推行。（詳乙－19頁）

3.　辦理職業安全衛生輔導及促進勞資關係業務，打造安全穩定勞動環境，惟輔導安全管理及勞資爭議處理尚有改善空間，允宜研謀策進，以保障勞工權益。（詳乙－40頁）

以上相關缺失，本室已列管繼續注意各機關改善情形。

參、政府資產負債之查核

一、整體資產負債表

依雲林縣總會計制度規定，整體資產負債表係彙總表達公務機關與特種基金資產、負債情形及其內部往來沖銷事項（包括應收、應付、預收、預付、借貸等款項、代保管資產及對特種基金投資等）。114年度雲林縣總決算整體資產負債表（114年12月31日）計列整體資產903億1,639萬餘元、整體負債399億4,750萬餘元、整體淨資產503億6,888萬餘元。茲將雲林縣政府原列整體資產負債表科目之主要增減及變化說明如次：

（一）　　整體資產：114年底903億1,639萬餘元，較113年底845億3,737萬餘元，增加57億7,901萬餘元，分析如次：

1.　「現金」科目92億7,043萬餘元，較113年底減少5億2,806萬餘元，主要係作業基金專戶存款減少所致。

2.　「其他投資」科目12億7,911萬餘元，較113年底增加2億9,248萬餘元，主要係雲林縣斗六人文公園區段徵收基金及雲林縣北港糖廠市地重劃基金認列114年度投入之土地開發成本所致。

3.　「土地、建築物及設備」科目706億6,443萬餘元，較113年底增加58億3,684萬餘元，主要係各鄉鎮大排復建工程、上下游治理工程及護岸治理工程完工轉列土地改良物，與下崙海水統籌供應系統工程完工轉列機械及設備所致。

（二）　　整體負債：114年底399億4,750萬餘元，較113年底383億2,492萬餘元，增加16億2,258萬餘元，分析如次：

1.　「預收款項」科目54億2,014萬餘元，較113年底增加13億4,013萬餘元，主要係預收中央核撥天然災害公共設施復建經費所致。

2.　「長期債務」科目153億7,813萬餘元，較113年底減少5億3,193萬餘元，係償還長期借款所致。

3.　「其他負債」科目37億2,028萬餘元，較113年底增加6億5,439萬餘元，係縣政府調度保管款專戶款項，致應付保管款增加所致。

（三）　　整體淨資產：上述資產總額減除負債總額後之淨資產503億6,888萬餘元，較113年底462億1,245萬餘元，增加41億5,642萬餘元，主要原因詳前述整體資產及負債增減之說明。

茲將114年度整體資產、負債、淨資產各科目增減變化明細情形，詳列如下表：

| 雲林縣總決算整體資產負債表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中華民國114年12月31日 |  |  |  |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |
| 科目 | 114年12月31日 | 113年12月31日 | 比較增減 |
| 資產 | 90,316,394 | 84,537,378 | 5,779,016 |
| 流動資產 | 17,896,291 | 18,234,314 | - 338,023 |
| 現金 | 9,270,438 | 9,798,504 | - 528,065 |
| 短期投資 | 2,800 | 2,650 | 150 |
| 應收款項 | 5,297,645 | 5,464,566 | - 166,921 |
| 存貨 | 3,014 | 2,705 | 308 |
| 預付款項 | 3,222,392 | 2,965,888 | 256,504 |
| 其他流動資產 | 100,000 | － | 100,000 |
| 非流動資產 | 72,420,102 | 66,303,063 | 6,117,039 |
| 押匯貼現、放款、基金 | 82,091 | 28,015 | 54,076 |
| 採權益法之投資 | 1,278 | 1,407 | - 129 |
| 其他投資 | 1,279,117 | 986,629 | 292,488 |
| 土地、建築物及設備 | 70,664,433 | 64,827,587 | 5,836,845 |
| 無形資產 | 142,822 | 115,391 | 27,431 |
| 其他資產 | 250,360 | 344,032 | - 93,671 |
| 資產合計 | 90,316,394 | 84,537,378 | 5,779,016 |
| 負債 | 39,947,509 | 38,324,921 | 1,622,587 |
| 流動負債 | 20,849,083 | 19,348,960 | 1,500,123 |
| 短期債務 | 100,000 | 120,000 | - 20,000 |
| 應付款項 | 15,328,942 | 15,148,956 | 179,985 |
| 預收款項 | 5,420,141 | 4,080,003 | 1,340,137 |
| 非流動負債 | 19,098,425 | 18,975,961 | 122,464 |
| 長期債務 | 15,378,139 | 15,910,071 | - 531,932 |
| 其他負債 | 3,720,285 | 3,065,889 | 654,396 |
| 淨資產 | 50,368,885 | 46,212,456 | 4,156,428 |
| 淨資產 | 50,368,885 | 46,212,456 | 4,156,428 |
| 負債及淨資產合計 | 90,316,394 | 84,537,378 | 5,779,016 |
| 註：114年12月31日淨資產503億6,888萬餘元，含營業基金非控制權益（非屬雲林縣政府持股部分）1億6,369萬餘元。 |  |  |  |

本室審核114年度雲林縣總決算、附屬單位決算及綜計表（營業及非營業）結果，計修正總決算增列歲入決算應收數2,030萬元，沖銷公務機關與特種基金同額帳列之應收（付）款項2,100萬元，決算審核修（更）正後整體之資產總額為903億1,569萬餘元，負債總額為399億2,650萬餘元，資產負債相抵計列有淨資產503億8,918萬餘元。有關修（更）正增減情形，詳列如下表：

| 雲林縣總決算審定後整體資產負債表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國114年12月31日 |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |
| 科 目 | 公務機關 | 特種基金 | 內部往來沖銷 | 合計 |
| 資產部分 |  |  |  |  |
| 流動資產 | 7,187,135 | 14,802,108 | - 4,092,952 | 17,896,291 |
| 現金 | 4,080,031 | 9,283,360 | - 4,092,952 | 9,270,438 |
| 短期投資 | － | 2,800 | － | 2,800 |
| 應收款項 | 1,583,298 | 3,714,347 | － | 5,297,645 |
| 存貨 | － | 3,014 | － | 3,014 |
| 預付款項 | 1,523,806 | 1,698,586 | － | 3,222,392 |
| 其他流動資產 | － | 100,000 | － | 100,000 |
| 非流動資產 | 52,185,541 | 21,075,054 | - 840,493 | 72,420,102 |
| 押匯貼現、放款、基金 | － | 82,091 | － | 82,091 |
| 採權益法之投資 | 383,236 | － | - 381,958 | 1,278 |
| 其他投資 | 102,668 | 1,176,449 | － | 1,279,117 |
| 土地、建築物及設備 | 50,890,958 | 19,773,474 | － | 70,664,433 |
| 無形資產 | 120,015 | 22,807 | － | 142,822 |
| 其他資產 | 688,662 | 20,232 | - 458,534 | 250,360 |
| 原列資產總額 | 59,372,677 | 35,877,162 | - 4,933,445 | 90,316,394 |
| 本室審核修(更)正決算應調整數 | 20,300 | － | - 21,000 | - 700 |
| 調整後資產總額 | 59,392,977 | 35,877,162 | - 4,954,445 | 90,315,694 |
| 負債部分 |  |  |  |  |
| 流動負債 | 12,537,089 | 8,770,529 | - 458,534 | 20,849,083 |
| 短期債務 | － | 100,000 | － | 100,000 |
| 應付款項 | 7,126,582 | 8,660,895 | - 458,534 | 15,328,942 |
| 預收款項 | 5,410,507 | 9,633 | － | 5,420,141 |
| 非流動負債 | 18,407,215 | 4,784,161 | - 4,092,952 | 19,098,425 |
| 長期債務 | 12,614,592 | 2,763,547 | － | 15,378,139 |
| 其他負債 | 5,792,623 | 2,020,614 | - 4,092,952 | 3,720,285 |
| 原列負債總額 | 30,944,305 | 13,554,690 | - 4,551,486 | 39,947,509 |
| 本室審核更正決算應調整數 | － | － | - 21,000 | - 21,000 |
| 調整後負債總額 | 30,944,305 | 13,554,690 | - 4,572,486 | 39,926,509 |
| 淨資產部分 |  |  |  |  |
| 淨資產 | 28,428,372 | 22,322,471 | - 381,958 | 50,368,885 |
| 原列淨資產總額 | 28,428,372 | 22,322,471 | - 381,958 | 50,368,885 |
| 本室審核修正決算應調整數 | 20,300 | － | － | 20,300 |
| 調整後淨資產總額 | 28,448,672 | 22,322,471 | - 381,958 | 50,389,185 |
| 調整後負債及淨資產總額 | 59,392,977 | 35,877,162 | - 4,954,445 | 90,315,694 |
| 註：1.內部往來沖銷項目包括：（1）公務機關（公庫）保管特種基金款項帳列其他負債；（2）公務機關與特別收入基金同額帳列之借貸；（3）公務機關帳列採權益法之股權投資營業基金。 2.本表係按公務機關執行總預算；特種基金執行附屬單位預算營業及非營業部分等財務狀況編製之。 |  |  |  |  |

二、公共債務

雲林縣政府編雲林縣總決算平衡表列長期負債總額126億1,459萬餘元，全數為長期借款。至於債款目錄－長期借款部分，係依據公共債務法第5條第1項及第5項計列雲林縣政府在其總預算、特別預算，以及在營業基金、信託基金以外之特種基金所舉借1年以上非自償性債務，列報截至114年底止，雲林縣政府普通基金債務餘額決算數為126億1,459萬餘元，經本室審核結果，尚無不合，予以照數審定，約占114年度雲林縣總預算歲出總額加計以前年度歲出轉入數決算審定數扣除減免及註銷數之19.73％，低於公共債務法第5條第4項規定50％之債限。又查截至114年底止，縣政府所舉借未滿1年債務均已清償；非營業特種基金自償性債務餘額，計有長期債務22億4,932萬餘元。若參考國際貨幣基金組織（International Monetary Fund,IMF）定義，雲林縣公共債務包括前述1年以上債務餘額決算審定數126億1,459萬餘元，加計非營業特種基金自償性債務餘額22億4,932萬餘元，則合計共148億6,391萬餘元（表1）。

表1　114年底雲林縣舉借債務餘額情形

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 合 計 | 普通基金債務餘額 |  |  | 非營業特種基金債務餘額 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1年以上 |  | 未滿1年 | 1年以上 |  | 未滿1年 |
|  |  | 自償 | 非自償 |  | 自償 | 非自償 |  |
| 合 計 | 14,863,914 | － | 12,614,592 | － | 2,249,322 | － | － |
| 一、按公共債務法規定計算之債務餘額 （占總預算歲出總額比率）（註2） | 12,614,592 | － | 12,614,592 | － | － | － | － |
|  | （19.73％） |  |  |  |  |  |  |
| 二、參考IMF定義之債務餘額再加計： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）未滿1年短期借款 | － | － | － | － | － | － | － |
| （二）非營業特種基金舉借債務餘額 | 2,249,322 | － | － | － | 2,249,322 | － | － |

註：1.本表數據為審定數，1年以上非自償債務餘額126億1,459萬餘元，全數為實際數。

2.總預算歲出總額，係已加計以前年度總預算之歲出保留數，並扣除減免（註銷）數。

三、未來或有給付責任及調度款等款項

依據IMF於其2014年政府財政統計手冊（GFSM）定義，政府債務不包括公營事業負債、社會保險給付義務等在內，政府保證及或有負債亦不計入政府債務，僅於財務報表附註揭露。至於各界關注之政府未來或有給付責任事項，縣政府未來將支付大額支出或潛在可能產生重大財務負擔之支出約為277億400萬元，較113年度減少20億680萬元（表2）。上述事項，因屬政府未來應負擔之法定給付義務，以編列年度預算方式支應，與公共債務法管制政府融資行為所舉借之債務不同，逐項說明如下列。另截至114年度止，縣庫向特種基金調度11億2,274萬餘元、各機關專戶調度28億3,451萬餘元，合計39億5,726萬餘元（不含已納入集中支付之雲林縣地方教育發展基金調度款項29億7,020萬餘元）。

表2　雲林縣未來或有給付責任及增減情形

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 114年度 | 113年度 | 比 較 增 減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | 金額 | 金額 | 主要增減原因 |
| 合計 | 27,704,000 | 29,710,800 | - 2,006,800 |  |
| 1.舊制公務人員退休金 | 9,711,000 | 10,882,800 | - 1,171,800 | 重新辦理精算，且精算假設變更等所致。 |
| 2.舊制教育人員退休金 | 17,993,000 | 18,828,000 | - 835,000 | 重新辦理精算，且精算假設變更等所致。 |

資料來源：整理自114年度雲林縣總決算。

（一）　依據銓敘部委託精（估）算報告，精（估）算未來30年（以114年12月31日為基準日）須由雲林縣政府負擔之舊制（84年7月1日實施公務人員退休撫卹新制）公務人員退休金為97億1,100萬元。

（二）　依據教育部委託精（估）算報告，精（估）算未來30年（以114年12月31日為基準日）須由雲林縣政府負擔之舊制教育人員退休金為179億9,300萬元。

茲將年來本室審核資產負債所提審核意見，摘其要者列述如次：

一、公共債務未償餘額持續降低，債務管理獲中央評為優等，惟債務利息負擔仍為沉重，且部分經管房地尚待活化，允宜加強財務管理，妥謀開源節流措施，以健全財政永續：114年度公共債務未償餘額126億1,459萬餘元，為近5年度（110至114年度）新低，債務管理經財政部地方政府財政業務年度輔導方案考評獲評優等成績，相較於110至113年度均獲評甲等成績，顯示債務管理成效逐步展現。縣政府為改善財政狀況，持續推動各項健全財務措施，力行各項開源及節流具體方案，並定期檢討執行成效，經查執行情形，核有：（一）公共債務未償餘額持續降低，惟債務利息負擔仍為沉重，且因應財政收支劃分法修正後，雲林縣財力級次調升，地方自籌款比率提高將增加計畫型補助自籌款支出，允宜持續強化財務管理策略，以健全財政永續；（二）賡續推動開源及節流措施，改善財政狀況，惟人事費用負擔居高不下、社會福利支出逐年增加，且部分經管房地尚待活化再利用，允宜妥慎控管各項支出並積極拓展財源，提升財政自主能力等情事。（詳乙－8頁）

二、為落實公產資源活化與永續經營，持續辦理公共設施清查列管與活化作業，惟相關檢討評估及執行情形未臻周妥，允宜檢討改善：臺灣永續發展目標之核心目標11「建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村」。縣政府為解決閒置公共設施問題，落實公產資源活化與永續經營，持續辦理縣轄公共設施清查列管與活化作業，截至114年底止，設施管理機關主動清查設施使用情形計953件，清查結果未正常使用者11件，相關設施活化經費1億7,034萬餘元。經查執行情形，核有：（一）為加強公用不動產管理與提升使用效益，已積極活化四湖鄉三條崙海水浴場等閒置公共設施，惟仍有部分閒置或低度使用設施，允宜督導協助研提活化計畫，及參考借鏡多元活化優良模式，加速完成活化工作；（二）閒置公共設施活化轉型再利用，固為善後解決方式之一，惟台西海口生活館等設施長期閒置存有環境變遷或管理不善等風險因素，為避免投入經費活化後再度閒置，允宜審慎評估及研提具體活化計畫，並強化審查活化策略之妥適性；（三）公共設施主管機關及管理機關未依規定對所管設施進行清查或列管等作業，致部分設施仍生閒置或低度使用或隱而未顯，允宜研議改善等情事。（詳乙－46頁）

三、全面推動校園安裝冷氣，建立智慧化自動監控環境，惟尚未全面納管能源管理系統，且電費仍具節費潛力，允宜研謀改善，提升用電管理效能，打造舒適永續之學習場域：縣政府為提供縣內優質教育環境，109年起陸續推動縣立學校全面安裝冷氣，並配合教育部「班班有冷氣」政策，推動「公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫」，114年度編列1,100萬元預算，補助學校裝設冷氣設備（含電力改善）及建置能源管理系統（Energy Management System, EMS），打造更完善的學習環境與活動場域。經查執行情形，核有：（一）截至115年4月底，全縣185所學校計有9,304臺冷氣，其中3,239臺冷氣有納入EMS管理，納管比率約34.81％，尚有部分冷氣未納入EMS，允宜研謀輔導學校導入智慧化管理，提升校園用電效率；（二）學校優惠電價及凍漲差額自115年度起回歸地方政府編列預算支應，縣政府已推動學校評估改採時間電價並具初步節費成效，惟部分適用優惠電價收費辦法之學校仍以非時間電價表燈用電計費，倘改採時間電價尚具節電潛力，允宜督促評估改採時間電價之可行性，及合理調節尖、離峰時段用電，以充分利用離峰電力並節省電費支出；（三）為提高資源使用效率，縣內逾9成學校已與台灣電力股份有限公司簽定「自動需量反應」方案，以減少電費支出，惟仍有部分學校尚未參與，允宜適時研謀輔導評估參與，以有效調節校園電力使用；（四）為落實節能教育及兼顧師生享有舒適的學習環境，訂定雲林縣政府所屬學校冷氣使用規範，惟法規久未更新，致部分新訂節能措施尚未納入規範，允宜滾動檢討研議修正，督導學校遵循辦理，俾達成環境舒適及永續校園之目標等情事。（詳乙－60頁）

以上，政府資產負債管理之相關缺失，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

肆、營業基金決算之審核

114年度附屬單位決算及綜計表營業部分，計列雲林縣肉品市場股份有限公司1單位（下稱肉品市場），其營業收支經本室審核結果，審定總收入2億8,070萬餘元，總支出2億4,485萬餘元，收支相抵，淨利為3,585萬餘元（圖1），較預算數增加1,769萬餘元，約97.50％，主要係財務費用較預計減少所致。營運計畫有9項，實施結果，計有毛豬拍賣等7項，受拍賣數量或客源未如預期，致未達預計目標；固定資產之建設改良擴充計畫，114年度決算支用數3億5,750萬餘元，較可用預算數減少1億8,917萬餘元，約34.60％，主要係市場整建工程尚在執行中所致。

另本室依決算法第23條規定審核事業效能，並提出建議意見，茲摘其要者列述如次：

為促進肉品市場產銷環境升級，辦理整建工程及建構冷鏈屠宰設備，惟整建工程資金缺口仍待籌措，營運管理未臻完善，允宜積極研謀良策因應，以健全公司經營效能：肉品市場為打造符合國際標準之現代化畜產冷鏈物流園區，提供民眾安全衛生之肉品，積極辦理市場整建工程及建構冷鏈屠宰設備計畫（下稱整建工程），全案分2期執行。經查計畫執行情形，核有：一、第2期整建工程尚有資金缺口12億1,000萬元待籌措，金額龐鉅，且舉債規模持續擴大，允宜積極籌措財源並滾動檢討還款計畫，健全財務經營效能；二、第1期整建工程因變更設計致第4層樓釋出之空間尚未規劃使用方式，允宜儘速研擬使用方案；三、第1期整建工程尚未規劃建置智慧能源管理系統或屋頂太陽能板等節能設施，允宜積極評估相關節電措施，達成節費、減碳及供電韌性之營運目標。（詳乙－69頁）

以上，該營業基金經營待改善事項，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

伍、非營業特種基金決算之審核

114年度附屬單位決算及綜計表非營業部分，計列附屬單位決算10個單位，審核結果，審定總收入（含基金來源）203億6,500萬餘元，總支出（含基金用途）189億8,148萬餘元，賸餘13億8,351萬餘元，與預算短絀1億5,979萬餘元，相距15億4,330萬餘元，其中：一、作業基金6個單位，審定總收入12億1,893萬餘元，總支出1億8,020萬餘元，賸餘10億3,873萬餘元，較預算賸餘8,885萬餘元，增加9億4,987萬餘元（圖1），主要係雲林縣斗南鎮小東市地重劃基金自114年1月1日裁撤，其累計賸餘撥入雲林縣平均地權基金管理所致。除雲林縣北港糖廠市地重劃基金，市地重劃計畫尚在辦理中，114年度無餘絀外，其餘5個單位均有賸餘，共計賸餘10億3,873萬餘元。其中雲林縣斗六人文公園區段徵收基金、雲林縣停車場作業基金等2個基金，賸餘較預算增加；雲林縣平均地權基金，預算短絀而實際賸餘；雲林縣斗六市社口區段徵收基金、雲林縣各衛生所醫療基金等2個基金，賸餘較預算減少。二、特別收入基金4個單位，審定基金來源191億4,606萬餘元，基金用途188億128萬餘元，賸餘3億4,477萬餘元，與預算短絀2億4,865萬餘元，相距5億9,343萬餘元（圖2），主要係雲林縣地方教育發展基金所屬學校分基金110至113年度人事費決算賸餘款轉入其他收入，及補助教師課稅相關配套所需費用較預計減少所致。114年度短絀之基金有2個單位，共計短絀1,274萬餘元；其餘2個單位均有賸餘，計賸餘3億5,752萬餘元。其中雲林縣環境保護基金，賸餘較預算增加；雲林縣地方教育發展基金，預算短絀，而實際賸餘；雲林縣身心障礙者就業基金，短絀較預算減少；雲林縣農業發展基金，預算賸餘，而實際短絀。

| 表1 114年度雲林縣非營業特種基金營運（業務）計畫執行情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關 名稱 | 基金數 | 營運（業務） 計畫項數 | 未達預計 目標項數 |  | 已達預計 目標項數 |
|  |  |  | 未執行 計畫項數 | 較預計目標 減少項數 |  |
| 合計 | 10 | 25 | － | 19 | 6 |
| 縣政府 | 1 | 2 | － | 2 | － |
| 教育處 | 1 | 8 | － | 5 | 3 |
| 農業處 | 1 | 3 | － | 2 | 1 |
| 地政處 | 4 | 4 | － | 4 | － |
| 衛生局 | 1 | 2 | － | 2 | － |
| 環境保護局 | 1 | 5 | － | 3 | 2 |
| 交通工務局 | 1 | 1 | － | 1 | － |

上述10個非營業特種基金114年度總收支（含基金來源、用途）規模達393億4,648萬餘元，考量作業基金與特別收入基金因屬性各有不同，爰分就基金特性擇選不同之評比標準予以評核。其中作業基金係以預算餘絀及主要營運計畫達成情形作為評比標準，經就6個作業基金予以評核結果，主要營運計畫執行率已達8成以上，且賸餘較預算增加者，為雲林縣平均地權基金、雲林縣停車場作業基金等2個單位。至特別收入基金係以審定餘絀、主要業務計畫達成情形及基金用途執行率作為評比標準，經就4個特別收入基金予以評核結果，主要業務計畫執行率達8成以上，且基金用途執行率較高者為雲林縣環境保護基金；基金用途執行率較低者為雲林縣身心障礙者就業基金。

另各基金114年度25項主要營運（業務）計畫（表1）執行結果，已達預計目標者6項，約24.00％；未達預計目標者19項，約76.00％，其中斗六市社口區段徵收計畫及斗六人文公園區段徵收計畫等2項計畫（表2）之執行率未及3成，已影響各該基金設立目的之達成。

| 表2 114年度雲林縣非營業特種基金執行率未及3成之營運（業務）計畫項目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 營運（業務）計畫項目 | 辦理之基金 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 計畫執行率（％） |  |
| 1.斗六市社口區段徵收計畫 | 雲林縣斗六市社口區段徵收基金 | 千元 | 5,294 | 10 | 0.20 |  |
| 2.斗六人文公園區段徵收計畫 | 雲林縣斗六人文公園區段徵收基金 | 千元 | 1,967,323 | 395,122 | 20.08 |  |
| 註：本表係按計畫執行率由低至高之順序排列。 |  |  |  |  |  |

本室依決算法第23條規定審核各基金之事業效能，提出審核意見分別函請各該基金管理機關檢討改善，摘其要者列述如次：

一、積極推動教育數位轉型，購置智慧黑板建構智慧教學環境，惟資訊設備使用管理及資源配置仍待精進，間有教師培訓情形未確實掌握，允宜研謀改善，以落實數位平權並提升教育資源運用效能：2025雲林縣永續發展目標自願檢視報告5－4揭櫫，確保包容和公平的優質教育，在數位學習方面，啟動智慧校園3.0、打造雲林首座「智慧教育中心」。縣政府將全縣2,141間教室黑板全面汰換為水洗智慧觸控式螢幕，並透過智慧校園、智慧教育中心及智慧互動黑板3大措施推動教育數位轉型，確保所有學生均能獲得優質學習資源。經查執行情形，核有：（一）部分學校獲補助建置電子白板及智慧黑板，兩者功能相似，間有部分學校智慧黑板整月份無開機時數，有待檢討補助合理性及建置使用效益，促請積極將教室資訊設備融入教學及數位學習；（二）逐年檢討增班情形調整增購智慧黑板，減班部分雖規劃轉為專科教室使用，惟未瞭解其使用效能，允宜通盤檢討資產使用效益並提出相應措施，促進教育資源有效運用；（三）通函各校注意智慧黑板使用及保養事項，並提醒勿長時間使設備待機，應於放學後確實關機，惟部分學校未落實執行，允宜加強督導改善；（四）智慧黑板建置計畫所附廠商服務建議書提供電容觸控顯示器等加值服務，惟尚無提供完整加值服務項目之驗收資料，有待強化履約管理；（五）投注資源致力於推動數位學習，惟部分學校網路基礎設備已逾使用年限，間有教師反映影響數位學習網路連線品質及效果，允宜妥謀因應改善策略，以利教育政策之長期推動；（六）辦理智慧黑板研習培訓工作提升教師數位知能，惟未能確實掌握全縣教師受訓情形，且114學年度尚無規劃實體受訓課程，允宜檢討改善，持續規劃辦理培訓課程，並鼓勵教師與時俱進，創新運用數位科技設備於教學；（七）積極推動教育數位轉型，確保所有學生均能獲得優質的學習資源，惟尚無針對智慧黑板建置使用效益進行整體問卷調查及統計分析，致未能掌握學校推動現況，允宜研謀改善，以提升縣內數位教育環境及政策成效等情事。（詳乙－58頁）

二、為提供樂齡民眾學習機會，爭取補助設置樂齡學習中心，惟部分鄉鎮尚未設置據點，間有參與人口及拓點村里數呈下降趨勢，或開辦達成率未如預期，允宜研謀改善，完善學習資源布建，提升參與成效：縣政府為擴大提供樂齡學習機會，打造高齡宜居環境，爭取獲教育部補助樂齡學習中心實施計畫，並成立推動「雲林樂齡數位學習平台」，創新銀髮族學習管道，縮減城鄉數位落差。經查執行情形，核有：（一）為達「一鄉鎮，一樂齡學習中心」之永續發展目標，提供樂齡民眾學習機會，積極爭取獲教育部補助設置樂齡學習中心，惟部分鄉鎮尚未設置據點，間有部分村里樂齡人口比率較高，惟尚無相關學習資源分布，允宜研謀考量村里樂齡人口分布情形擴大拓點範圍，完善學習資源布建；（二）雲林縣55歲以上樂齡人口逐年增加，惟參與樂齡學習人口逐年下降，且男性參與率較低，允宜研謀改善，提升樂齡族群參與學習情形；（三）為拓展樂齡學習資源至轄屬村里社區，賡續督導樂齡學習中心規劃拓點，惟拓點村里數由111年度191處下降至114年度129處，允宜提升村里拓點分布及學習資源可近性；（四）配合教育部辦理訪視輔導作業，計有6處樂齡學習中心開辦課程總時數未達預定標準，或達成率未達6成，允宜加強輔導改善，俾提升計畫補助成效；（五）部分樂齡學習中心消防安全檢修申報情形尚待查明，間有中心尚乏無障礙設施，允宜研謀改善並完善友善服務設施，以維護公共安全等情事。（詳乙－62頁）

三、透過重劃計畫優化土地使用配置，帶動北港地區之發展，惟基金財務結構略顯失衡，土地處分作業未臻完善，允宜本自償性原則研謀改善，以維護營運自主健全，促進土地多元開發利用：縣政府為改善北港糖廠閒置及既有市區西側發展停滯不前之情形，成立雲林縣北港糖廠市地重劃基金，期透過市地重劃提供符合地方發展之土地使用配置，帶動北港地區之發展。經查執行情形，核有：（一）土地開發資金以舉借債務方式先行支應，利息負擔已達1,280萬餘元，為節約土地開發成本，允宜本自償性原則加速辦理結算驗收與土地處分作業，確保公共資源有效配置；（二）北港鎮新糖段29地號土地規劃專案讓售作為北港轉運站等公共設施基地，惟處分計畫尚未經中央核定，允宜儘速依相關程序辦理，確保基金開發成本回收挹注基金財源；（三）北港鎮新糖段31地號土地無償作為北港1911好庫文化產業園區入口意象及遊客中心使用，有違特種基金財務自償原則，允宜改善土地使用合規性，以維護基金財務穩健自主；（四）為增進土地利用，訂定「雲林縣市地重劃抵費地暨區段徵收之可供建築土地短期租用要點」，惟尚未研訂標租及招標設定地上權相關規範，允宜研謀改善，以利多元開發利用等情事。（詳乙－73頁）

四、建置環境智慧決策支援系統，提升空氣污染告警與決策支援效率，獲智慧城市創新應用獎，惟縣內PM2.5及PM10等空氣污染物平均濃度仍逾空氣品質標準，允宜加強稽查及輔導空氣污染源防制減量，以維護民眾健康：環境保護局為防制各項污染源所造成之空氣污染，維護縣民健康及生活環境，委外辦理雲林縣固定污染源管制及查核計畫、固定污染源連續自動監測設施（CEMS）查核管制計畫。經查執行情形，核有：（一）整合空氣、水質、廢棄物及毒化物等環境管理資料，建置環境智慧決策支援系統，獲第12屆智慧城市創新應用獎，惟系統建置及運用尚有加值空間，允宜研謀增設水污染監測告警通報功能，並善用各項告警資料稽查，以提升空氣污染防制效能；（二）雲林縣細懸浮微粒PM2.5及懸浮微粒PM10分別自110年度平均值21.4μg/m3、42.2μg/m3，下降至114年度平均值18.2μg/m3、37.1μg/m3，空氣品質改善尚具成效，惟仍逾空氣品質標準之12μg/m3、30μg/m3，允宜持續加強空氣污染防制減量措施，以維護民眾健康；（三）辦理固定污染源連續自動監測作業，惟排放管道或廢氣燃燒塔業者介接上傳資料時有漏誤，允宜積極輔導改善連續自動監控設施，並研謀評估裝設人工智慧（AI）監控設備輔助稽查之可行性，以利空氣品質監測；（四）六輕四期擴建計畫規劃17座燃媒電廠機組增設煙器加熱設施及濕式靜電集塵器，惟部分機組迄未完成濕式靜電集塵器裝設，允宜積極輔導改善，以提升空氣品質，維護民眾健康；（五）部分固定污染源公私場所漏未申報空氣污染防制費，亟待查明依規定妥處等情事。（詳乙－92頁）

五、為確保土地及地下水資源永續利用，辦理土壤及地下水污染調查及查證工作，惟間有部分場址污染列管多年迄未完成整治，或地下水監測、底泥採樣、水污染稽查等作業未臻周妥，有待研謀改善：環境保護局為防治土壤及地下水污染，執行轄區內土壤及地下水品質定期檢測、污染調查與民眾陳情案件查證工作，114年度委外辦理「土壤及地下水污染調查及查證工作計畫」（含擴充）及「雲林縣河川CWMS監測及海域水質監測站計畫」。經查執行情形，核有：（一）部分控制場址列管多年，整治計畫歷經多次修正，迄未完成整治，允宜研謀善策加速辦理，以減輕環境危害擴散風險；（二）定期檢測轄區土壤及地下水品質狀況，間有部分坵塊土壤檢測項目超出監測值，允宜橫向通報農政及水利等單位，共同維護農產品食用安全；（三）辦理農地污染預防與底泥調查工作間有部分地號或河川檢測項目超過管制標準，允宜持續追查土壤及底泥污染源加強防制；（四）部分事業或污水下水道系統尚未依期程完成廢污水自動連續監測系統連線作業，允宜加強輔導及稽查，即時掌握廢污水排放，減少水體污染等情事。（詳乙－93頁）

以上，各非營業特種基金營運效能之待改善事項，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

陸、決算審核綜合成果

114年度雲林縣總決算暨附屬單位決算及綜計表，經本室審核結果，編具總決算審核報告，茲就財務審計、績效審計及稽察違失之成果，摘其要者，綜合分述如次：

一、財務審計成果

（一）　審核決算情形

雲林縣總決算審核結果，歲入決算修正增列2,812萬餘元，審定為466億8,781萬餘元；歲出決算修正減列193萬餘元，審定為461億743萬餘元。

（二）　審核稅捐稽徵事務情形

審核地方稅稽徵機關賦稅捐費徵收納庫業務，發現法令適用不當或計算錯誤，通知該管稽徵機關查明依法處理，114年度補徵稅款1,899萬餘元。

（三）　稽察採購事務情形

各機關辦理採購案件，經派員稽察結果，間有不符法令或契約規定，或設計疏失、估驗不實、監造不周及施工不符等情形，通知各該機關查明並依法或依約處理，114年度收回、扣（罰）款、減帳金額，合計2,177萬餘元。

二、績效審計成果

（一）　增進財務效能之建議

依審計法第70條及預算法第28條規定，審計機關於政府編擬下年度概算前，應提供審核以前年度預算執行之有關資料，及對財務上增進效能與減少不經濟支出之建議意見，以作為決定下年度施政方針之參考。本室對雲林縣政府所提建議意見計有8項（詳乙－3至7頁），分述如次：

1.　歲入歲出相抵連年賸餘，財政狀況逐漸改善，惟自籌財源占歲入比率未及2成，須仰賴中央補助款挹注，又歲入歲出保留金額龐鉅，預算執行效率有待提升，允宜審慎檢討擘劃，提升財政自主能力及促進縣政建設發展。

2.　債務管理連續5年獲中央評為甲等，公共債務未償餘額逐年遞減，惟近來全球通膨、國際經濟及金融變動加劇，允宜加強財務管理，妥謀開源節流措施，以確保財政永續。

3.　創新建置智慧教育中心，透過科技賦能教育推動數位平權，獲頒行政院政府服務獎殊榮，允宜持續擘劃教育短、中、長期策略目標，聚焦給予學生科技、語言學習刺激，開拓國際視野及引進策略聯盟，藉由教育扎根提供代際流動，以達成偏鄉教育公平及永續發展目標。

4.　推動雙B計畫協助建立老人保護體系，惟轄內人口老化指數逾全國平均值且政府經費資源有限，有待提升資料之加值運用，並跨域整合公私資源，以發揮長期效益。

5.　為提供經濟弱勢學童更便利及優質餐食，轉型為數位化兌餐模式，允宜研謀拓展多元兌換通路及商品，並善用經費賸餘款逐步擴展補助範圍，及參酌其他市縣公私協力合作與主動關懷模式，擴大數位兌餐計畫加值運用效益。

6.　推動節電政策並導入能源管理系統強化電力能源管理，惟部分單位之用電計價方式及電力能源管理未臻優化，允宜研議與台電公司跨域協力強化用電管理機制，以撙節電費支出，達成智慧節能減碳之政策目標。

7.　為促進肉品市場產銷環境升級，辦理整建工程及規劃新設屠宰線，並建構雲饗豬品牌，惟整建工程資金缺口仍待舉債籌措致財務結構欠佳，且部分資產閒置，營運管理未臻完善，允宜積極研謀良策因應，健全公司經營效能。

8.　辦理雲林離島式基礎工業區臺西產業園區計畫，以活化土地及繁榮地方經濟，惟園區基地位處地層下陷、海嘯溢淹、土壤液化中高潛勢區，園區規劃未盡妥適，且開發財務計畫及成本分析未臻周延，允宜審慎籌設並研謀防治對策。

（二）　未盡職責或效能過低事項之查報

考核各機關施政績效，認為有未盡職責或效能過低情事，經於114年度依審計法第69條第1項前段規定通知其上級機關長官，並報告監察院者1件（陳報期間為114年1月1日至12月31日）。茲摘述如次：

雲林縣政府補助雲林縣水林鄉及褒忠鄉公所辦理整建長照衛福據點計畫工程，經費分別為5,394萬餘元及4,318萬餘元，核有水林鄉公所辦理悠活長照館新建工程於流標後檢討原因為預算不足，惟未積極籌編預算並督促設計單位調整，逕數次勉強再行招標，又未於招標前取得建造執照，致決標後因無法開工而終止契約，嗣重新發包工程進度嚴重落後又未有效研謀妥處，且未妥籌後續裝修工程暨減項發包工項經費，致計畫執行逾5年仍未完成，影響提供長照服務之推展；褒忠鄉公所辦理樂活長照館新建工程採購未落實訪查市場物價，合理編列預算並籌措不足經費，即行設計發包，致流標後改採縮減面積因應，延宕計畫期程逾近1年，嗣工程開工後履約進度持續嚴重落後逾9個月始終止契約，及驗收結算作業遲緩，耽延接續工程決標逾1年，衍生計畫自核定執行逾4年仍未完成，未能發揮計畫預期效益；縣政府對於整建長照衛福據點計畫工程督導考核，間有工程遲未能完成招標或進度嚴重落後，卻未能針對進度落後或執行困難者，適時督導改善，延宕推動關懷照顧之期程。

另本室於審核報告審編期間（115年1月1日至6月30日）依法報告監察院者1件，係縣政府補助雲林縣北港鎮公所辦理鎮立幼兒園新建計畫案。

（三）　監督預算執行及考核財務效能之重要審核意見

依審計法規定監督各機關、縣營事業及基金預算執行及考核財務效能結果，提出審核意見於各該機關改進，擇其重要列入本報告有關章節者，共6類69項（表1，甲－42頁）：

1.　對於內部稽（審）核之實施提出意見者，計有為強化民間團體補（捐）助案件管理，採用CGSS系統辦理補助案件管控作業，惟部分案件之結餘款繳回、跨機關勾稽及系統資料維護作業未臻周延，允宜強化內部控制及補助管理機制，以提升補（捐）助資源運用效能；持續強化資安措施，惟部分機關仍使用舊版作業系統，或以非資安專業人員補充資安人力缺口，或資通系統籌獲之內控措施未臻完善，潛存資安風險，允宜檢討改善；積極推動長期照顧政策，布建綿密照顧服務網，惟區域配置及服務量能未臻適足，系統申報管理與審核機制未盡周妥，允宜檢討改善，以提升長期照顧服務品質等16項。

2.　對於計畫之實施及預算之執行提出意見者，計有為推動各項施政，積極爭取中央補助款以減少財政負擔，惟一般性與計畫型補助款計畫執行成效仍有提升空間，允宜妥謀改善；推動多元文化平權措施，輔導館舍升級為私立博物館及獲中央認證為優異環境教育設施場所，惟轄內尚無公立博物館或大型專屬展覽場館，允宜研謀輔導場館永續營運策略，確保民眾享有文化近用權利；為解決部分地區長年地層下陷問題，持續辦理地層下陷防治工作，顯著下陷面積已明顯趨緩，頗具成效，惟間有地下水井納管輔導作業未臻周妥情事，允宜研謀改善等25項。

3.　對於財務（物）之管理、運用提出意見者，計有公共債務未償餘額持續降低，債務管理獲中央評為優等，惟債務利息負擔仍為沉重，且部分經管房地尚待活化，允宜加強財務管理，妥謀開源節流措施，以健全財政永續；持續推動雲林智慧守護網服務計畫，擴展失智及獨居長者安全照護量能，惟防走失服務覆蓋率及財務（物）管理機制尚有提升及精進空間，允宜持續強化服務與監督機制，完善長者安全照護網絡；為健全專戶存款管理及杜絕帳外帳問題，持續督促學校注意專戶開立及其帳管事宜，惟仍有部分學校間有帳戶管理未臻周妥情事，亟待督促檢討改善等7項。

4.　對於產銷營運管理提出意見者，計有建構「雲林良品」在地安心品牌漸趨成熟，通過認證業者逐年增加，惟累計上架電商平台之認證商品未及6成，且平台營運成果未臻理想，允宜檢討策進，以提升市場競爭力及品牌知名度；為促進肉品市場產銷環境升級，辦理整建工程及建構冷鏈屠宰設備，惟整建工程資金缺口仍待籌措，營運管理未臻完善，允宜積極研謀良策因應，以健全公司經營效能；肉品市場成立雲饗豬展售館推廣品牌，營業規模持續成長並穩定獲利，惟營運管理未臻周延，允宜檢討改善，以增加品牌知名度及提升營業收益等5項。

5.　對於採購作業提出意見者，計有為提升公共服務品質與效能，建構永續特質之城市，持續推動促進民間參與公共建設，惟招商作業及履約管理未臻周妥，允宜檢討改善；為提供舒適完善的大眾運輸服務，規劃建置雲林縣7+1客運轉運站，惟部分計畫設置用地評估作業未臻周妥，耽延興設期程，允宜檢討改善，以建構永續發展運輸系統；為打造優質運動遊憩場域，規劃新建斗南小東休閒娛樂中心並委外營運管理，惟招商前置作業及工程履約管理未臻周妥，允宜檢討改善等9項。

6.　對於事務管理及其他事項提出意見者，計有建置「雲林智慧防汛平台」榮獲地理資訊圖資雲服務平台加值應用獎，並持續辦理水災智慧防災計畫打造全流域智慧治理，惟滯洪設施及淹水感測器建置未臻周妥，或防汛器材損壞未能及時修復，允宜研謀改善，提升防災應變綜效；積極推動地政服務數位轉型及運用智慧科技提升測量效能，榮獲台灣永續行動獎及政府服務獎肯定，惟土地複丈作業之導航指引功能及無人機技術運用尚有精進空間，允宜研謀優化措施，以提升便民服務品質並減輕人力負擔；全面推動校園安裝冷氣，建立智慧化自動監控環境，惟尚未全面納管能源管理系統，且電費仍具節費潛力，允宜研謀改善，提升用電管理效能，打造舒適永續之學習場域等7項。

三、稽察違失之成果

稽察發現各機關人員核有財務上違失，經通知查明處理業經處分，於審核報告審編期間（115年1月1日至6月30日）報請監察院備查者1件，係雲林縣消防局汰換水箱車隨車測距儀及望遠鏡等採購案內部審核疏失，受處分人員共計2人次，均核予申誡處分。審計機關對於通知各機關查處者，均要求其提出改善措施，並予以列管追蹤查核，以期有效發揮審計功能。

四、113年度重要審核意見追蹤查核概述

本室於113年度審核報告提列之重要審核意見計有69項（表1），為促使各機關確實有效落實辦理所提改善措施，仍賡續追蹤查核實際辦理結果，經核仍待繼續改善者14項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者55項，其中仍待繼續改善者，經再綜合研提審核意見14項（詳乙、決算審核結果），本室均已列管注意追蹤其辦理情形。

| 表1 審核報告所列重要審核意見分類及覆核辦理情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關名稱 | 114年度重要審核意見 |  |  |  |  |  |  | 113年度重要審核意見覆核情形 |  |  |  |
|  | 項數 合計 | 分類（註1） |  |  |  |  |  | 項數 合計 | 仍待繼 續改善 | 處理中 | 已改善辦理（註2） |
|  |  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） |  |  |  |  |
| 合計 | 69 | 16 | 25 | 7 | 5 | 9 | 7 | 69 | 14 （20.29％） | － | 55 （79.71％） |
| 縣議會主管 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 縣政府主管 | 34 | 11 | 11 | 3 | 2 | 5 | 2 | 35 | 7 | － | 28 |
| 教育處主管 | 6 | 1 | 2 | 1 | － | 1 | 1 | 9 | 1 | － | 8 |
| 農業處主管 | 4 | 1 | － | － | 2 | － | 1 | 4 | 1 | － | 3 |
| 地政處主管 | 1 | － | － | 1 | － | － | － | 2 | － | － | 2 |
| 稅務局主管 | 2 | － | － | 2 | － | － | － | 2 | 2 | － | － |
| 警察局主管 | 2 | 1 | － | － | － | － | 1 | 4 | 1 | － | 3 |
| 衛生局主管 | 6 | 1 | 4 | － | － | 1 | － | 4 | － | － | 4 |
| 環境保護局主管 | 6 | － | 5 | － | 1 | － | － | 4 | － | － | 4 |
| 消防局主管 | 4 | － | 1 | － | － | 1 | 2 | 4 | 1 | － | 3 |
| 交通工務局主管 | 3 | － | 2 | － | － | 1 | － | － | － | － | － |
| 第二預備金 | 1 | 1 | － | － | － | － | － | 1 | 1 | － | － |
| 政府捐助財團法人 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

註：1.分類：（1）對於內部稽（審）核之實施提出意見者；（2）對於計畫之實施及預算之執行提出意見者；（3）對於財務（物）之管理、運用提出意見者；（4）對於產銷營運管理提出意見者；（5）對於採購作業提出意見者；（6）對於事務管理及其他事項提出意見者。

2.係機關已研謀改善或依改善措施持續辦理。