戊、附   錄

壹、公庫年度出納終結報告之查核

114年度雲林縣總決算公庫年度出納終結報告表，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將公庫收支及結存等情形分述如次：

一、公庫收支餘絀及結存情形

（一）　公庫收支餘絀

114年度收入部分，繳付公庫數584億930萬餘元；支出部分，公庫撥入數592億5,407萬餘元，收支相抵計短絀8億4,477萬餘元，其餘絀情形如次：

1.　114年度總決算部分：歲入實收數465億3,462萬餘元，歲出實支數384億6,991萬餘元，收支相抵計賸餘80億6,471萬餘元。

2.　不屬於114年度總決算部分：總決算以前年度收入及預收款等，計收50億7,467萬餘元；總決算以前年度支出及墊付案等，計支127億9,327萬餘元。收支相抵計短絀77億1,860萬餘元。

3.　債務之舉借及償還部分：總決算114年度債務舉借收入68億元，總決算債務償還支出79億9,088萬元，收支相抵後短絀11億9,088萬元。

上述賸餘與短絀相抵後，計短絀8億4,477萬餘元，即為114年度縣庫短絀。

（二）　公庫結存

114年度縣庫短絀8億4,477萬餘元，加計113年度縣庫結存轉入數4億4,920萬餘元、特種基金淨增保管款存放餘額6億8,792萬餘元、各機關淨增保管款存放餘額4億8,200萬餘元，114年度結存轉入115年度之縣庫結存數7億7,436萬餘元。

二、114年度總決算收支實現審定數與繳付公庫數及公庫撥入數之分析

（一）　總決算收入實現審定數與繳付公庫數之分析

114年度總決算收入實現審定數535億2,404萬餘元，與繳付公庫數584億930萬餘元相較，差異48億8,525萬餘元，其差異原因如次：

1.　減項並無列數。

2.　加項48億8,526萬餘元，包括：

（1）以前年度待納庫繳庫數8,148元。

（2）以前年度撥款於114年度繳還數489萬餘元。

（3）預收款48億8,035萬餘元。

3.　庫款科目轉正數負8,148元。

4.　上述加項、減項及庫款科目轉正數額相抵後，差額48億8,525萬餘元，即為總決算收入實現審定數與繳付公庫數之差額。

（二）　總決算支出實現審定數與公庫撥入數之分析

114年度總決算支出實現審定數535億9,895萬餘元，與公庫撥入數592億5,407萬餘元相較，差異56億5,512萬餘元，其差異原因如次：

1.　加項70億8,491萬餘元，包括：

（1）預付款6億2,015萬餘元。

（2）存出保證金6萬餘元。

（3）退還收入（預收）款39億6,090萬餘元。

（4）墊付數25億379萬餘元。

2.　減項14億2,979萬餘元，包括：

（1）以前年度撥款於114年度實現數5億1,419萬餘元。

（2）墊付轉正數9億1,560萬餘元。

3.　上述加項與減項數額相抵後，差額56億5,512萬餘元，即為總決算支出實現審定數與公庫撥入數之差額。

三、114年度總決算餘絀審定數與公庫餘絀之分析

114年度審定歲入決算數466億8,781萬餘元，歲出決算數461億743萬餘元，相抵後歲入歲出賸餘5億8,038萬餘元；繳付公庫數584億930萬餘元，公庫撥入數592億5,407萬餘元，相抵後縣庫收支短絀8億4,477萬餘元。114年度縣庫收支短絀與歲入歲出賸餘審定數差異14億2,515萬餘元，其差異情形分析如次：

（一）　加項239億8,460萬餘元，包括：

1.　114年度縣庫已列支，而不屬114年度總決算歲出部分216億9,982萬餘元。

（1）支付各機關以前年度支出71億6,696萬餘元。

（2）退還以前年度歲入4億2,708萬餘元。

（3）退還預收款35億3,382萬餘元。

（4）存出保證金6萬餘元。

（5）新增墊付案25億8,100萬餘元。

（6）114年度總決算債務償還支出79億9,088萬元。

2.　總決算列縣庫尚未收到之應收歲入款22億5,472萬餘元。

3.　本室修正數3,005萬餘元。

（二）　減項225億5,944萬餘元，包括：

1.　114年度縣庫已列收，而不屬114年度總決算歲入部分149億1,994萬餘元。

（1）各機關解繳以前年度歲入23億1,908萬餘元。

（2）各機關解繳以前年度歲出賸餘489萬餘元。

（3）預收款48億8,035萬餘元。

（4）墊付案轉正9億1,560萬餘元。

（5）114年度總決算債務舉借收入68億元。

2.　總決算列縣庫尚未撥付之應付歲出款76億3,950萬餘元。

（三）　上述加項與減項數額相抵後，差額14億2,515萬餘元，即為縣庫收支短絀與歲入歲出賸餘審定數之差額。

茲將114年度收入實現審定數與繳付公庫數、支出實現審定數與公庫撥入數、公庫餘絀與總決算餘絀審定數差額，列表分析如次：

| 收入實現審定數與 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  |  |  |  |  | 收入實現審定數 |  |  |  |  |  |  | 減項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 收入待納庫數 |  |  |  |  | 修正數 |  |  |  |  | 合計 | 以前年度 待納庫繳庫數 |  |  |  |
| 收入合計數 |  |  |  |  |  | 53,524,047,510 |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  |  |  |  | － | 8,148 |  |  |  |
| 114年度收入 |  |  |  |  |  | 44,404,964,659 |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  |  |  |  | － | － |  |  |  |
| 稅課收入 |  |  |  |  |  | 16,739,395,993 |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  |  |  |  | － | － |  |  |  |
| 罰款及賠償收入 |  |  |  |  |  | 403,116,976 |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  |  |  |  | － | － |  |  |  |
| 規費收入 |  |  |  |  |  | 257,743,137 |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  |  |  |  | － | － |  |  |  |
| 財產收入 |  |  |  |  |  | 71,293,203 |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  |  |  |  | － | － |  |  |  |
| 營業盈餘及事業收入 |  |  |  |  |  | 800,000,000 |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  |  |  |  | － | － |  |  |  |
| 補助及協助收入 |  |  |  |  |  | 25,209,526,463 |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  |  |  |  | － | － |  |  |  |
| 捐獻及贈與收入 |  |  |  |  |  | 19,514,613 |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  |  |  |  | － | － |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  |  |  | 904,374,274 |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  |  |  |  | － | － |  |  |  |
| 以前年度收入 |  |  |  |  |  | 2,319,082,851 |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  |  |  |  | － | 8,148 |  |  |  |
| 以前年度應收（保留）數 |  |  |  |  |  | 2,319,082,851 |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  |  |  |  | － | － |  |  |  |
| 以前年度歲入納庫款 |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  |  |  |  | － | 8,148 |  |  |  |
| 收回以前年度支出賸餘款 |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  |  |  |  | － | － |  |  |  |
| 債務舉借收入 |  |  |  |  |  | 6,800,000,000 |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  |  |  |  | － | － |  |  |  |
| 總決算－114年度 |  |  |  |  |  | 6,800,000,000 |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  |  |  |  | － | － |  |  |  |
| 預收款 |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  |  |  |  | － | － |  |  |  |
| 註：雲林縣總決算原列繳付公庫數584億931萬3,577元，經調整庫款科目轉正數負8,148元後，原列縣庫實收數584億 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 繳付公庫數分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 庫款科目轉正數 |  |  | 繳付公庫數 |  |  |  |
| 以前年度撥款於114年度繳還數 |  |  |  |  |  | 預收款 |  | 剔除經費 |  |  |  | 修正數 |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料 |  | 存出 保證金 |  | 其他 應收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| － |  | 577,621 |  | 4,321,771 |  | 4,880,358,527 |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 4,885,266,067 |  |  |  |  | - 8,148 |  |  | 58,409,305,429 |  |  |  |
| － |  | － |  | － |  | 2,129,662,341 |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 2,129,662,341 |  |  |  |  | － |  |  | 46,534,627,000 |  |  |  |
| － |  | － |  | － |  | － |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  |  | 16,739,395,993 |  |  |  |
| － |  | － |  | － |  | － |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  |  | 403,116,976 |  |  |  |
| － |  | － |  | － |  | － |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  |  | 257,743,137 |  |  |  |
| － |  | － |  | － |  | 4,659,217 |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 4,659,217 |  |  |  |  | － |  |  | 75,952,420 |  |  |  |
| － |  | － |  | － |  | － |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  |  | 800,000,000 |  |  |  |
| － |  | － |  | － |  | 67,937,382 |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 67,937,382 |  |  |  |  | － |  |  | 25,277,463,845 |  |  |  |
| － |  | － |  | － |  | － |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  |  | 19,514,613 |  |  |  |
| － |  | － |  | － |  | 2,057,065,742 |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 2,057,065,742 |  |  |  |  | － |  |  | 2,961,440,016 |  |  |  |
| － |  | 577,621 |  | 4,321,771 |  | － |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 4,907,540 |  |  |  |  | - 8,148 |  |  | 2,323,982,243 |  |  |  |
| － |  | － |  | － |  | － |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  |  | 2,319,082,851 |  |  |  |
| － |  | － |  | － |  | － |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 8,148 |  |  |  |  | - 8,148 |  |  | － |  |  |  |
| － |  | 577,621 |  | 4,321,771 |  | － |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 4,899,392 |  |  |  |  | － |  |  | 4,899,392 |  |  |  |
| － |  | － |  | － |  | － |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  |  | 6,800,000,000 |  |  |  |
| － |  | － |  | － |  | － |  | － |  |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  |  | － |  |  | 6,800,000,000 |  |  |  |
| － |  | － |  | － |  | 2,750,696,186 |  | － |  |  |  | － |  |  |  | 2,750,696,186 |  |  |  |  | － |  |  | 2,750,696,186 |  |  |  |
| 930萬5,429元，即本表之繳付公庫數。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出實現審定數與 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中華民國 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  |  |  |  |  | 支出實現審定數 |  |  | 加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 預付款 |  |  |  |  |  | 材料 |  | 存出保證金 |  |  |  |  | 退還收入 （預收）款 |  |  |  |  | 其他應收款 |
| 支出合計數 |  |  |  |  |  | 53,598,951,043 |  |  | 620,156,370 |  |  |  |  |  | － |  | 62,420 |  |  |  |  | 3,960,905,449 |  |  |  |  | － |
| 114年度支出 |  |  |  |  |  | 38,011,530,815 |  |  | 458,322,606 |  |  |  |  |  | － |  | 62,420 |  |  |  |  | － |  |  |  |  | － |
| 縣議會主管 |  |  |  |  |  | 331,854,036 |  |  | － |  |  |  |  |  | － |  | － |  |  |  |  | － |  |  |  |  | － |
| 縣政府主管 |  |  |  |  |  | 27,080,858,093 |  |  | 209,319,824 |  |  |  |  |  | － |  | 12,420 |  |  |  |  | － |  |  |  |  | － |
| 教育處主管 |  |  |  |  |  | 21,483,739 |  |  | － |  |  |  |  |  | － |  | － |  |  |  |  | － |  |  |  |  | － |
| 農業處主管 |  |  |  |  |  | 281,978,127 |  |  | － |  |  |  |  |  | － |  | － |  |  |  |  | － |  |  |  |  | － |
| 地政處主管 |  |  |  |  |  | 416,640,386 |  |  | － |  |  |  |  |  | － |  | － |  |  |  |  | － |  |  |  |  | － |
| 稅務局主管 |  |  |  |  |  | 300,394,242 |  |  | － |  |  |  |  |  | － |  | － |  |  |  |  | － |  |  |  |  | － |
| 警察局主管 |  |  |  |  |  | 2,814,686,664 |  |  | － |  |  |  |  |  | － |  | － |  |  |  |  | － |  |  |  |  | － |
| 衛生局主管 |  |  |  |  |  | 3,053,590,728 |  |  | 6,349,611 |  |  |  |  |  | － |  | － |  |  |  |  | － |  |  |  |  | － |
| 環境保護局主管 |  |  |  |  |  | 400,960,648 |  |  | － |  |  |  |  |  | － |  | － |  |  |  |  | － |  |  |  |  | － |
| 消防局主管 |  |  |  |  |  | 1,050,031,816 |  |  | － |  |  |  |  |  | － |  | － |  |  |  |  | － |  |  |  |  | － |
| 交通工務局主管 |  |  |  |  |  | 1,156,947,178 |  |  | 242,653,171 |  |  |  |  |  | － |  | 50,000 |  |  |  |  | － |  |  |  |  | － |
| 統籌支撥科目 |  |  |  |  |  | 1,102,105,158 |  |  | － |  |  |  |  |  | － |  | － |  |  |  |  | － |  |  |  |  | － |
| 以前年度支出 |  |  |  |  |  | 7,596,540,228 |  |  | 84,616,299 |  |  |  |  |  | － |  | － |  |  |  |  | 3,960,905,449 |  |  |  |  | － |
| 以前年度應付（保留）數 |  |  |  |  |  | 7,596,540,228 |  |  | 84,616,299 |  |  |  |  |  | － |  | － |  |  |  |  | － |  |  |  |  | － |
| 退還以前年度收入數 |  |  |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  |  | － |  | － |  |  |  |  | 3,960,905,449 |  |  |  |  | － |
| 債務償還支出 |  |  |  |  |  | 7,990,880,000 |  |  | － |  |  |  |  |  | － |  | － |  |  |  |  | － |  |  |  |  | － |
| 墊付款 |  |  |  |  |  | － |  |  | 77,217,465 |  |  |  |  |  | － |  | － |  |  |  |  | － |  |  |  |  | － |
| 收支餘絀 |  |  |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  |  | － |  | － |  |  |  |  | － |  |  |  |  | － |
| 113年度縣庫結存數 |  |  |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  |  | － |  | － |  |  |  |  | － |  |  |  |  | － |
| 特種基金淨增保管款存放餘額 |  |  |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  |  | － |  | － |  |  |  |  | － |  |  |  |  | － |
| 各機關淨增保管款存放餘額 |  |  |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  |  | － |  | － |  |  |  |  | － |  |  |  |  | － |
| 114年度縣庫結存數 |  |  |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  |  | － |  | － |  |  |  |  | － |  |  |  |  | － |
| 註：截至114年度止縣庫分別向特種基金及各機關專戶調度11億2,274萬8,436元及28億3,451萬5,662元，合計39億 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公庫撥入數分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項 |  |  |  |  |  |  | 減項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公庫撥入數 |  |  |
| 墊付數 |  |  |  | 修正數 | 合計 |  | 以前年度撥款於114年度實現數 |  |  | 墊付轉正數 |  |  |  |  |  |  | 修正數 |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,503,791,384 |  |  |  | － | 7,084,915,623 |  | 514,191,058 |  |  | 915,600,140 |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 1,429,791,198 |  |  |  |  | 59,254,075,468 |  |  |
| － |  |  |  | － | 458,385,026 |  | － |  |  | － |  |  |  |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  | 38,469,915,841 |  |  |
| － |  |  |  | － | － |  | － |  |  | － |  |  |  |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  | 331,854,036 |  |  |
| － |  |  |  | － | 209,332,244 |  | － |  |  | － |  |  |  |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  | 27,290,190,337 |  |  |
| － |  |  |  | － | － |  | － |  |  | － |  |  |  |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  | 21,483,739 |  |  |
| － |  |  |  | － | － |  | － |  |  | － |  |  |  |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  | 281,978,127 |  |  |
| － |  |  |  | － | － |  | － |  |  | － |  |  |  |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  | 416,640,386 |  |  |
| － |  |  |  | － | － |  | － |  |  | － |  |  |  |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  | 300,394,242 |  |  |
| － |  |  |  | － | － |  | － |  |  | － |  |  |  |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  | 2,814,686,664 |  |  |
| － |  |  |  | － | 6,349,611 |  | － |  |  | － |  |  |  |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  | 3,059,940,339 |  |  |
| － |  |  |  | － | － |  | － |  |  | － |  |  |  |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  | 400,960,648 |  |  |
| － |  |  |  | － | － |  | － |  |  | － |  |  |  |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  | 1,050,031,816 |  |  |
| － |  |  |  | － | 242,703,171 |  | － |  |  | － |  |  |  |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  | 1,399,650,349 |  |  |
| － |  |  |  | － | － |  | － |  |  | － |  |  |  |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  | 1,102,105,158 |  |  |
| － |  |  |  | － | 4,045,521,748 |  | 514,191,058 |  |  | － |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 514,191,058 |  |  |  |  | 11,127,870,918 |  |  |
| － |  |  |  | － | 84,616,299 |  | 514,191,058 |  |  | － |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 514,191,058 |  |  |  |  | 7,166,965,469 |  |  |
| － |  |  |  | － | 3,960,905,449 |  | － |  |  | － |  |  |  |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  | 3,960,905,449 |  |  |
| － |  |  |  | － | － |  | － |  |  | － |  |  |  |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  | 7,990,880,000 |  |  |
| 2,503,791,384 |  |  |  | － | 2,581,008,849 |  | － |  |  | 915,600,140 |  |  |  |  |  |  | － |  |  | 915,600,140 |  |  |  |  | 1,665,408,709 |  |  |
| － |  |  |  | － | － |  | － |  |  | － |  |  |  |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  | - 844,770,039 |  |  |
| － |  |  |  | － | － |  | － |  |  | － |  |  |  |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  | 449,204,395 |  |  |
| － |  |  |  | － | － |  | － |  |  | － |  |  |  |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  | 687,923,852 |  |  |
| － |  |  |  | － | － |  | － |  |  | － |  |  |  |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  | 482,002,010 |  |  |
| － |  |  |  | － | － |  | － |  |  | － |  |  |  |  |  |  | － |  |  | － |  |  |  |  | 774,360,218 |  |  |
| 5,726萬4,098元（不含已納入集中支付之地方教育發展基金調度款項29億7,020萬3,848元）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公庫餘絀與總決算餘絀審定數分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中華民國114年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小計 |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  | 總計 |  |
| 甲、114年度縣庫收支餘絀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 844,770,039 |  |
| 乙、加項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,984,605,636 |  |
| 一、114年度縣庫列支而不屬114年度總決算歲出部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,699,822,187 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）支付各機關以前年度支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,166,965,469 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）退還以前年度歲入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 427,080,746 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）退還預收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,533,824,703 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）存出保證金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）新增墊付案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,581,008,849 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）114年度總決算債務償還支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,990,880,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、總決算列縣庫尚未收到之應收歲入款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,254,729,582 |  |  |  |  | 2,254,729,582 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、修正數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,053,867 |  |  |  |  | 30,053,867 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 丙、減項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,559,448,959 |  |
| 一、114年度縣庫列收而不屬114年度總決算歲入部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,919,940,910 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）各機關解繳以前年度歲入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,319,082,851 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）各機關解繳以前年度歲出賸餘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,899,392 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）預收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,880,358,527 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）墊付案轉正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 915,600,140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）114年度總決算債務舉借收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,800,000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、總決算列縣庫尚未撥付之應付歲出款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,639,508,049 |  |  |  |  | 7,639,508,049 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 丁、114年度歲入歲出餘絀審定數（甲＋乙－丙） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 580,386,638 |  |

貳、平衡表之查核

114年度雲林縣總決算平衡表（114年12月31日）計列資產593億7,267萬餘元、負債309億4,430萬餘元、淨資產284億2,837萬餘元。茲將雲林縣政府原列平衡表科目之主要增減及變化說明如次：

一、資產類

（一）　流動資產：包括現金、應收款項、應收其他基金款、預付款，合計71億8,713萬餘元，較113年底之71億9,391萬餘元，減少677萬餘元，茲分析如次：

1.　「現金」科目40億8,003萬餘元，較113年底增加1億1,985萬餘元，主要係收支賸餘增加所致。

2.　「應收款項」科目15億8,259萬餘元，較113年底減少2億431萬餘元，主要係縣政府辦理污水下水道系統工程之應收中央補助款項於114年度收取所致。

（二）　長期投資：包括採權益法之投資、其他長期投資，合計4億8,590萬餘元，較113年底之4億8,575萬餘元，增加14萬餘元，主要係縣政府對雲林縣肉品市場股份有限公司之投資評價調整增加所致。

（三）　固定資產：包括土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、收藏品及傳承資產、購建中固定資產，合計508億9,095萬餘元，較113年底之468億796萬餘元，增加40億8,299萬餘元，茲分析如次：

1.　「土地改良物」科目102億9,551萬餘元，較113年底增加9億5,276萬餘元，主要係各鄉鎮大排復建工程、上下游治理工程及護岸治理工程完工轉列土地改良物所致。

2.　「機械及設備」科目14億677萬餘元，較113年底增加5億6,126萬餘元，主要係購置大型移動式抽水機及下崙海水統籌供應系統工程完工轉列機械及設備所致。

3.　「購建中固定資產」科目85億436萬餘元，較113年底增加16億238萬餘元，主要係警察局辦理斗六、西螺分局辦公廳舍新建工程，及交通工務局辦理斗南小東休閒娛樂中心新建工程、國道3號古坑交流道平面側車道工程之購建中固定資產增加所致。

（四）　無形資產：該科目金額1億2,001萬餘元，較113年底之1億244萬餘元，增加1,756萬餘元，主要係新增114年度建置雲林縣政府地理資訊整合應用平台、雲林縣事故資訊與易肇事路口應用決策平台所致。

（五）　其他資產：包括暫付款、存出保證金，合計6億8,866萬餘元，較113年底之7億7,524萬餘元，減少8,657萬餘元，主要係暫付道路改善工程用地協議價購款項減少所致。

二、負債類

（一）　流動負債：包括應付款項、預收款、預收其他政府款，合計125億3,708萬餘元，較113年底之113億1,041萬餘元，增加12億2,667萬餘元，茲分析如次：

1.　「預收款」科目24億9,785萬餘元，較113年底減少1億4,029萬餘元，主要係預收114年度特別統籌分配稅款及計畫型補助款轉列收入所致。

2.　「預收其他政府款」科目29億1,265萬餘元，較113年底增加14億8,682萬餘元，主要係預收中央核撥天然災害公共設施復建經費所致。

（二）　長期負債：係長期借款126億1,459萬餘元，較113年底之138億547萬餘元，減少11億9,088萬元，係償還長期借款所致。

（三）　其他負債：包括存入保證金、應付保管款，合計57億9,262萬餘元，較113年底之50億2,964萬餘元，增加7億6,298萬餘元，主要係調度保管款專戶款項，致應付保管款增加所致。

三、淨資產類

表達資產減除負債餘額之「淨資產」科目284億2,837萬餘元，較113年底之252億1,979萬餘元，增加32億857萬餘元，主要原因詳「一、資產類」、「二、負債類」科目金額增減之說明。

茲將114年度資產、負債、淨資產各科目增減變化明細情形，詳列如下表：

| 雲 林 縣 總 決 算 平 衡 表 中華民國114年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 114年12月31日 |  | 113年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 59,372,677,278 | 100.00 | 55,365,325,840 | 100.00 | 4,007,351,438 | 7.24 |
| 流動資產 | 7,187,135,671 | 12.11 | 7,193,915,207 | 12.99 | - 6,779,536 | - 0.09 |
| 現金 | 4,080,031,039 | 6.87 | 3,960,180,205 | 7.15 | 119,850,834 | 3.03 |
| 應收款項 | 1,582,598,257 | 2.67 | 1,786,917,168 | 3.23 | - 204,318,911 | - 11.43 |
| 應收其他基金款 | 700,000 | 0.00 | 7,000,000 | 0.01 | - 6,300,000 | - 90.00 |
| 預付款 | 1,523,806,375 | 2.57 | 1,439,817,834 | 2.60 | 83,988,541 | 5.83 |
| 長期投資 | 485,904,921 | 0.82 | 485,757,849 | 0.88 | 147,072 | 0.03 |
| 採權益法之投資 | 383,236,775 | 0.65 | 382,459,286 | 0.69 | 777,489 | 0.20 |
| 其他長期投資 | 102,668,146 | 0.17 | 103,298,563 | 0.19 | - 630,417 | - 0.61 |
| 固定資產 | 50,890,958,665 | 85.71 | 46,807,964,903 | 84.54 | 4,082,993,762 | 8.72 |
| 土地 | 25,178,659,138 | 42.41 | 24,856,489,117 | 44.90 | 322,170,021 | 1.30 |
| 土地改良物 | 10,295,519,248 | 17.34 | 9,342,758,627 | 16.87 | 952,760,621 | 10.20 |
| 房屋建築及設備 | 4,016,186,865 | 6.76 | 3,664,593,640 | 6.62 | 351,593,225 | 9.59 |
| 機械及設備 | 1,406,777,522 | 2.37 | 845,509,892 | 1.53 | 561,267,630 | 66.38 |
| 交通及運輸設備 | 1,002,363,247 | 1.69 | 797,179,432 | 1.44 | 205,183,815 | 25.74 |
| 雜項設備 | 343,055,481 | 0.58 | 255,425,426 | 0.46 | 87,630,055 | 34.31 |
| 收藏品及傳承資產 | 144,036,472 | 0.24 | 144,036,472 | 0.26 | － | － |
| 購建中固定資產 | 8,504,360,692 | 14.32 | 6,901,972,297 | 12.47 | 1,602,388,395 | 23.22 |
| 無形資產 | 120,015,444 | 0.20 | 102,445,556 | 0.19 | 17,569,888 | 17.15 |
| 無形資產 | 120,015,444 | 0.20 | 102,445,556 | 0.19 | 17,569,888 | 17.15 |
| 其他資產 | 688,662,577 | 1.16 | 775,242,325 | 1.40 | - 86,579,748 | - 11.17 |
| 暫付款 | 684,635,317 | 1.15 | 770,699,864 | 1.39 | - 86,064,547 | - 11.17 |
| 存出保證金 | 4,027,260 | 0.01 | 4,542,461 | 0.01 | - 515,201 | - 11.34 |

| 雲 林 縣 總 決 算 平 衡 表（續） 中華民國114年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 114年12月31日 |  | 113年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 負債 | 30,944,305,056 | 52.12 | 30,145,527,210 | 54.45 | 798,777,846 | 2.65 |
| 流動負債 | 12,537,089,311 | 21.12 | 11,310,412,994 | 20.43 | 1,226,676,317 | 10.85 |
| 應付款項 | 7,126,582,068 | 12.00 | 7,246,439,575 | 13.09 | - 119,857,507 | - 1.65 |
| 預收款 | 2,497,855,774 | 4.21 | 2,638,147,422 | 4.76 | - 140,291,648 | - 5.32 |
| 預收其他政府款 | 2,912,651,469 | 4.91 | 1,425,825,997 | 2.58 | 1,486,825,472 | 104.28 |
| 長期負債 | 12,614,592,000 | 21.25 | 13,805,472,000 | 24.94 | - 1,190,880,000 | - 8.63 |
| 長期借款 | 12,614,592,000 | 21.25 | 13,805,472,000 | 24.94 | - 1,190,880,000 | - 8.63 |
| 其他負債 | 5,792,623,745 | 9.76 | 5,029,642,216 | 9.08 | 762,981,529 | 15.17 |
| 存入保證金 | 1,699,671,461 | 2.86 | 1,624,613,784 | 2.93 | 75,057,677 | 4.62 |
| 應付保管款 | 4,092,952,284 | 6.89 | 3,405,028,432 | 6.15 | 687,923,852 | 20.20 |
| 淨資產 | 28,428,372,222 | 47.88 | 25,219,798,630 | 45.55 | 3,208,573,592 | 12.72 |
| 負債及淨資產合計 | 59,372,677,278 | 100.00 | 55,365,325,840 | 100.00 | 4,007,351,438 | 7.24 |

註：依雲林縣總決算平衡表附註：114年底及113年底保證品及應付保證品，分別各為1,631,602,814元及964,002,957元；債權憑證及待抵銷債權憑證，分別各為90,285元及88,559元。

本室審核114年度雲林縣總決算、附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）結果，經修正總決算增列歲入決算應收數20,300,000元，決算審核修正後之資產總額593億9,297萬餘元、負債總額309億4,430萬餘元、淨資產為284億4,867萬餘元。有關修正增減情形，請詳總決算審定後平衡表［請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台（https://auditreport.audit.gov.tw/）查閱］。

附：財產目錄之查核

114年度雲林縣總決算財產量值總目錄，計列縣有財產總值595億9,455萬餘元（其中珍貴財產總值1億8,163萬餘元），分為公用財產、非公用財產2類；公用財產又分為公務用、公共用及事業用財產等3部分。該目錄經予書面審核，並派員就地抽查，茲將財產目錄之內容，分述如次：

一、公用財產

114年度總決算財產量值總目錄列公用財產總值582億9,296萬餘元（其中珍貴財產總值1億8,163萬餘元），占縣有財產總值97.82％，較113年度決算列數551億1,853萬餘元，增加31億7,443萬餘元，約5.76％。茲按公務用、公共用及事業用財產3部分，分述如次：

（一）　公務用財產

114年度總決算財產量值總目錄列公務用財產總值272億6,186萬餘元（其中珍貴財產總值1億5,630萬餘元），占縣有財產總值45.75％，較113年度決算列數248億2,904萬餘元，增加24億3,282萬餘元，約9.80％，主要係交通工務局新建及改建縣鄉道路等土地改良物所致。

（二）　公共用財產

114年度總決算財產量值總目錄列公共用財產總值301億8,133萬餘元（其中珍貴財產總值2,532萬餘元），占縣有財產總值50.64％，較113年度決算列數300億1,248萬餘元，增加1億6,884萬餘元，約0.56％，主要係交通工務局取得高速鐵路站區南側道路改善工程徵收土地所致。

（三）　事業用財產

114年度總決算財產量值總目錄列事業用財產總值8億4,976萬餘元，占縣有財產總值1.43％，較113年度決算列數2億7,700萬元，增加5億7,276萬餘元，約206.77％，主要係雲林縣停車場作業基金興建完成虎尾鎮公安路立體停車場，建物增加所致。

二、非公用財產

114年度總決算財產量值總目錄列非公用財產總值13億159萬餘元，占縣有財產總值2.18％，較113年度決算列數13億266萬餘元，減少107萬餘元，約0.08％，主要係房屋建築提列折舊所致。

參、主管機關監督政府捐助之財團法人之查核

政府捐助之財團法人依預算法第41條第3項規定，每年應由各該主管機關就以前年度捐助之效益評估，併入決算辦理。總決算編製工作手冊亦規定，各主管機關須於主管決算編製「對各部門捐助財團法人之效益評估表」。114年度雲林縣政府單位決算編製之「對各部門捐助財團法人之效益評估表」列政府捐助之財團法人計2個，基金總額1億6,154萬元（詳政府捐助財團法人明細表），其中接受政府捐助基金1億954萬元，占基金總額67.81％。另114年度均無接受政府委辦及捐助經費。茲將本室審核情形分述如次：

營運概況

縣政府主管政府捐助之財團法人計2個，基金總額1億6,154萬元，其中接受政府捐助基金1億954萬元，占基金總額67.81％，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果，均獲有賸餘；114年度均無接受政府委辦及捐助經費。

茲將前揭財團法人基金規模、政府捐助基金金額、政府捐助基金以外金額占年度收入比率及餘絀等資料，列表如次：

| 政府捐助財團法人明細表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國114年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 財團法人名稱 | 基金規模 |  | 政府捐助基金 |  |  |  | 114年度營運概況 |  |  |  |  |
|  |  |  | 創立時 |  | 累計 |  |  |  |  |  |  |
|  | 創立基金 總額 | 期末基金 總額 | 金額 | 占創立 基金總 額比率 | 金額 | 占期末 基金總 額比率 | 政府捐助基金以外金額 |  |  |  | 餘絀 |
|  |  |  |  |  |  |  | 捐助金額 | 委辦金額 | 合計 | 占年度 收入比率 |  |
| 總 計（2個） | 63,364 | 161,540 | 20,000 | 31.56 | 109,540 | 67.81 | － | － | － | － | 794 |
| 縣政府主管（2個） | 63,364 | 161,540 | 20,000 | 31.56 | 109,540 | 67.81 | － | － | － | － | 794 |
| 獲有賸餘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 雲林縣體育基金會 | 33,190 | 53,240 | － | － | 19,540 | 36.70 | － | － | － | － | 428 |
| 雲林縣文化基金會 | 30,174 | 108,300 | 20,000 | 66.28 | 90,000 | 83.10 | － | － | － | － | 365 |
| 註：1.本表係依雲林縣政府單位決算編製之「對各部門捐助財團法人之效益評估表」及各財團法人114年度財務報表資料彙編。 2.「基金規模」及「政府捐助基金金額」欄，係依財團法人基金計算及認定基準辦法規定填列。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

肆、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核

縣政府為帶動區域發展，打造幸福宜居城市，提供民眾優質生活環境，	投入鉅額建設經費於重大公共建設計畫及採購。114年度經本室賡續針對縣政府暨所屬各機關辦理重大公共建設計畫及採購作業加強查核，茲將其執行情形說明如次：

一、縣政府暨所屬各機關重大公共建設計畫執行情形之查核

（一）　縣政府暨所屬各機關重大公共建設計畫執行情形

主管別

％

圖1　縣政府暨所屬各機關114年度重大公共建設計畫預算執行概況

資料來源：整理自雲林縣政府提供資料。

114年度縣政府暨所屬各機關重大公共建設計畫總經費達1億元以上，由本室列管者計有25項，分別由縣政府、教育處、農業處、地政處、警察局、環境保護局、消防局、交通工務局等8個主管機關辦理，年度可支用預算數89億2,411萬餘元，執行數33億4,308萬餘元，執行率37.46％，各項計畫依主管機關別，彙列如圖1、表1，其中預算執行率未達80％之計畫計有19項，其計畫明細如表2。

（二）　審計機關查核情形

縣政府每年持續投入鉅額經費推動重大公共建設計畫，其執行成效攸關縣民生活品質、地方整體發展及政府施政形象。本室查核縣政府暨所屬各機關重大公共建設計畫執行情形，發現尚待檢討改進事項內容，歸納摘述如次：

1.　共同性執行缺失：

縣政府暨所屬部分機關推動1億元以上重大公共建設計畫，間有因先期規劃、用地取得前置作業及流廢標檢討未臻周妥，耽延計畫執行期程情事：114年度本室列管縣政府暨所屬各機關重大公共建設計畫計有25項，其中計畫預算執行率（年度預算執行數/年度可支用預算數×100）未達80％者計有19項。經查其落後原因，主要有：（1）部分重大公共建設計畫因先期規劃、用地取得前置作業及流廢標檢討未臻周妥等，耽延計畫執行期程；（2）重要公共建設計畫工程間有部分材料設備抽驗與安全衛生費用未依規定單獨或量化編列、現場施作與契約圖說規範未符等情事。經函請縣政府督促各機關研謀改善。據復：（1）已函請所屬機關學校，就預算執行率偏低案件，積極檢討研謀改善，並以全生命週期管控執行期程；（2）已督促所屬機關學校注意檢討改進，並建議於預算書圖審查及工程履約階段聘請專家學者協助，避免類此缺失情事重複發生。

2.　個案計畫執行缺失：

（1）交通工務局辦理斗南小東休閒娛樂中心新建工程計畫，有變更設計作業遲未完成及鋼筋材料重複計算耗損等情事：交通工務局辦理斗南小東休閒娛樂中心新建工程，114年度可支用預算數4億5,986萬餘元，執行數2億1,152萬餘元，執行率46.00％。經查其執行情形，核有：A.施工及監造廠商未依期限提出變更設計資料，耗時逾1年2個月仍未完成契約變更程序；B.設計廠商未依契約規定提供全區建築配置及建築物主體模型；C.鋼筋工項材料有重複計算損耗；D.洗車台施作數量與契約圖說規定不符；E.鋼筋檢（試）驗品質管理文書作業未臻周妥等情事。經函請檢討改善。據復：A.已完成契約變更作業；B.建築物主體模型已通知廠商整理提交機關；C.鋼筋材料重複計算損耗已變更設計扣回；D.已辦理洗車台數量追減事宜；E.已加強文件管理與內部檢核。

（2）交通工務局辦理雲林縣虎尾鎮高鐵特區文小新建非營利幼兒園工程計畫，有執行進度未如預期及施工品質管理未臻周妥等情事：交通工務局辦理雲林縣虎尾鎮高鐵特區文小新建非營利幼兒園工程，114年度可支用預算數1	億5,474萬餘元，執行數9,174萬餘元，執行率59.29％。經查其執行情形，核有：A.未覈實估算及掌握工程經費到位期程，耽延工程發包時程，已較原規劃完成期限落後；B.施工廠商品管人員涉有違反契約規定之跨越其他標案情事；C.混凝土抗壓強度試驗取樣頻率與契約規定不符；D.整體施工與品質計畫書簽章之工地主任及品管人員與所載內容及報准人員不同等情事。經函請檢討改善。據復：A.已積極趕辦工程進度，以滿足民眾育兒需求；B.已依契約規定處以施工廠商懲罰性違約金；C.已請施工廠商就取樣不足區塊，進行鑽心取樣試驗，以確保結構強度無虞；D.已督促監造及施工廠商注意檢討改進。

| 表1 縣政府暨所屬各機關114年度重大公共建設計畫預算執行情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |
| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用 預算數 | 年度預算 執行數 | 年度預算 執行率 |
| 25項計畫合計 |  | 8,924,113 | 3,343,080 | 37.46 |
| 一、縣政府（4項） |  | 1,400,592 | 505,830 | 36.12 |
| 1 | 雲林縣北港地區污水下水道系統工程－水資源回收中心新建工程暨三年試運轉 | 464,145 | 98,455 | 21.21 |
| 2 | 雲林縣虎尾鎮污水下水道系統－水資源回收中心工程新建（第一標）暨三年試運轉 | 557,491 | 134,364 | 24.10 |
| 3 | 麥寮雲3線後安大橋改建工程 | 195,871 | 109,372 | 55.84 |
| 4 | 牛挑灣溪排水牛挑灣橋上游第一期治理工程 | 183,085 | 163,639 | 89.38 |
| 二、教育處（5項） |  | 457,019 | 290,487 | 63.56 |
| 1 | 雲林縣北港鎮全民運動館新建工程 | 101,935 | － | － |
| 2 | 雲林縣滑輪溜冰場新建工程 | 118,377 | 71,483 | 60.39 |
| 3 | 北辰國小活動中心拆除重建工程 | 72,930 | 55,583 | 76.21 |
| 4 | 飛沙國中老舊校舍拆除重建工程 | 74,233 | 73,877 | 99.52 |
| 5 | 大埤國中老舊校舍拆除重建工程 | 89,544 | 89,544 | 100.00 |
| 三、農業處（1項） |  | 539,505 | 354,711 | 65.75 |
| 1 | 雲林縣肉品市場原地改建計畫 | 539,505 | 354,711 | 65.75 |
| 四、地政處（2項） |  | 2,087,906 | 293,118 | 14.04 |
| 1 | 雲林縣斗六市人文公園區段徵收工程 | 1,761,090 | 188,889 | 10.73 |
| 2 | 雲林縣北港糖廠市地重劃工程 | 326,816 | 104,229 | 31.89 |
| 五、警察局（2項） |  | 239,454 | 222,462 | 92.90 |
| 1 | 西螺分局辦公廳舍新建工程 | 64,185 | 57,903 | 90.21 |
| 2 | 斗六分局新建工程 | 175,269 | 164,559 | 93.89 |
| 六、環境保護局（1項） |  | 164,934 | 118,731 | 71.99 |
| 1 | 雲林縣環保局辦公廳舍新建工程 | 164,934 | 118,731 | 71.99 |
| 七、消防局（1項） |  | 45,244 | 3,723 | 8.23 |
| 1 | 雲林縣消防局第三大隊四湖消防分隊廳舍新建 工程 | 45,244 | 3,723 | 8.23 |
| 八、交通工務局（9項） |  | 3,989,459 | 1,554,018 | 38.95 |
| 1 | 布袋戲傳習中心興建工程 | 462,281 | 2,105 | 0.46 |
| 2 | 縣道149甲線23k+735~25k+750新建跨清水溪橋工程 | 628,316 | 68,222 | 10.86 |
| 3 | 雲92－1線（芒果大道）拓寬工程 | 205,671 | 25,590 | 12.44 |
| 4 | 縣道145甲線崙子大橋改建拓寬工程 | 612,236 | 97,399 | 15.91 |
| 5 | 164線（金湖至北港段）拓寬工程（第一期） | 139,906 | 40,342 | 28.84 |
| 6 | 斗南小東休閒娛樂中心案興建工程 | 459,869 | 211,529 | 46.00 |
| 7 | 雲林縣虎尾鎮高鐵特區文小新建非營利幼兒園 工程 | 154,740 | 91,744 | 59.29 |
| 8 | 虎尾高鐵運動園區（田徑場及暖身場）興建工程 | 1,264,648 | 963,556 | 76.19 |
| 9 | 縣道154乙線－水碓南橋改建工程 | 61,792 | 53,531 | 86.63 |
| 註：1.本表各主管機關所轄各項計畫序號，係依年度預算執行率由低至高排序。 2.年度可支用預算數，係依據年累計預定支用數；另年度預算執行數包含年累計實際支用數、應付未付數及節餘數。 3.資料來源：整理自雲林縣政府提供資料。 |  |  |  |  |

| 表2 縣政府暨所屬各機關114年度重大公共 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 主管 機關 |  | 計畫名稱 |  |  | 計畫期程 | 計畫 總經費 |  | 累計預定 支用數 | 累計實際 支用數 | 總累計 執行率 |
| 1 | 教育處 |  | 雲林縣北港鎮全民運動館 新建工程 |  |  | 11211－11610 | 370,000 |  | 108,205 | 6,270 | 5.79 |
| 2 | 交通工務局 |  | 布袋戲傳習中心興建工程 |  |  | 11001－11412 | 1,032,798 |  | 1,032,798 | 435,164 | 42.13 |
| 3 | 消防局 |  | 雲林縣消防局第三大隊四湖消防分隊廳舍新建工程 |  |  | 11310－11605 | 120,000 |  | 45,244 | 3,723 | 8.23 |
| 4 | 地政處 |  | 雲林縣斗六市人文公園 區段徵收工程 |  |  | 10801－11512 | 1,967,323 |  | 1,967,323 | 395,123 | 20.08 |
| 5 | 交通工務局 |  | 縣道149甲線23k+735~25k+750新建跨清水溪橋工程 |  |  | 11201－11612 | 1,260,000 |  | 649,218 | 85,243 | 13.13 |
| 6 | 交通工務局 |  | 雲92－1線（芒果大道）拓寬工程 |  |  | 11110－11412 | 455,433 |  | 455,433 | 275,053 | 60.39 |
| 7 | 交通工務局 |  | 縣道145甲線崙子大橋改建拓寬工程 |  |  | 11110－11412 | 980,313 |  | 908,179 | 357,762 | 39.39 |
| 8 | 縣政府 |  | 雲林縣北港地區污水下水道系統工程－水資源回收中心新建工程暨三年試運轉 |  |  | 11306－11906 | 477,200 |  | 477,200 | 117,068 | 24.53 |
| 9 | 縣政府 |  | 雲林縣虎尾鎮污水下水道系統－水資源回收中心工程新建（第一標）暨三年試運轉 |  |  | 11206－11904 | 570,200 |  | 570,200 | 147,233 | 25.82 |
| 10 | 交通工務局 |  | 164線（金湖至北港段）拓寬工程（第一期） |  |  | 11011－11412 | 656,629 |  | 656,629 | 461,782 | 70.33 |
| 11 | 地政處 |  | 雲林縣北港糖廠市地重劃 工程 |  |  | 11101－11512 | 693,934 |  | 693,934 | 471,347 | 67.92 |
| 12 | 交通工務局 |  | 斗南小東休閒娛樂中心案 興建工程 |  |  | 11101－11503 | 644,747 |  | 598,680 | 345,745 | 57.75 |
| 13 | 縣政府 |  | 麥寮雲3線後安大橋改建 工程 |  |  | 11104－11412 | 195,871 |  | 195,871 | 109,372 | 55.84 |
| 14 | 交通工務局 |  | 雲林縣虎尾鎮高鐵特區文小新建非營利幼兒園工程 |  |  | 11211－11503 | 158,981 |  | 154,740 | 91,744 | 59.29 |
| 15 | 教育處 |  | 雲林縣滑輪溜冰場新建 工程 |  |  | 11204－11412 | 121,220 |  | 121,220 | 74,326 | 61.31 |
| 16 | 農業處 |  | 雲林縣肉品市場原地改建 計畫 |  |  | 11009－11507 | 1,988,100 |  | 1,519,300 | 1,293,785 | 85.16 |
| 17 | 環境保護局 |  | 雲林縣環保局辦公廳舍新建工程 |  |  | 11208－11612 | 660,000 |  | 171,348 | 125,144 | 73.03 |
| 18 | 交通工務局 |  | 虎尾高鐵運動園區（田徑場及暖身場）興建工程 |  |  | 11211－11412 | 2,143,544 |  | 1,961,890 | 1,816,462 | 92.59 |
| 19 | 教育處 |  | 北辰國小活動中心拆除重建工程 |  |  | 11108－11412 | 235,176 |  | 235,176 | 217,829 | 92.62 |
| 註：1.本表依計畫年度預算執行率由低至高排序。 2.年度可支用預算數，係依據年累計預定支用數；另年度預算執行數包含年累計實際支用數、應付未付數及節餘數。 3.資料來源：整理自雲林縣政府提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建設計畫年度預算執行率未達80％案件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度可支用預算數 |  | 年度預算 執行數 |  | 年度預算 執行率 | 落後原因 |  |  | 本室查核意見 |  |  |  |
| 101,935 |  | － |  | － | 規劃設計等前置作業落後。 |  |  | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |  |  |  |
| 462,281 |  | 2,105 |  | 0.46 | 工程終止契約。 |  |  | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |  |  |  |
| 45,244 |  | 3,723 |  | 8.23 | 工程施工進度落後。 |  |  | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |  |  |  |
| 1,761,090 |  | 188,889 |  | 10.73 | 工程施工進度落後。 |  |  | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |  |  |  |
| 628,316 |  | 68,222 |  | 10.86 | 工程施工進度落後。 |  |  | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |  |  |  |
| 205,671 |  | 25,590 |  | 12.44 | 工程施工進度落後。 |  |  | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |  |  |  |
| 612,236 |  | 97,399 |  | 15.91 | 工程施工進度落後。 |  |  | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |  |  |  |
| 464,145 |  | 98,455 |  | 21.21 | 工程施工進度落後。 |  |  | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |  |  |  |
| 557,491 |  | 134,364 |  | 24.10 | 工程施工進度落後。 |  |  | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |  |  |  |
| 139,906 |  | 40,342 |  | 28.84 | 辦理驗收作業尚未結算付款。 |  |  | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |  |  |  |
| 326,816 |  | 104,229 |  | 31.89 | 辦理驗收作業尚未結算付款。 |  |  | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |  |  |  |
| 459,869 |  | 211,529 |  | 46.00 | 工程施工進度落後。 |  |  | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |  |  |  |
| 195,871 |  | 109,372 |  | 55.84 | 工程施工進度落後。 |  |  | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |  |  |  |
| 154,740 |  | 91,744 |  | 59.29 | 工程施工進度落後。 |  |  | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |  |  |  |
| 118,377 |  | 71,483 |  | 60.39 | 辦理驗收作業尚未結算付款。 |  |  | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |  |  |  |
| 539,505 |  | 354,711 |  | 65.75 | 工程施工進度落後。 |  |  | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |  |  |  |
| 164,934 |  | 118,731 |  | 71.99 | 工程施工進度落後。 |  |  | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |  |  |  |
| 1,264,648 |  | 963,556 |  | 76.19 | 辦理驗收作業尚未結算付款。 |  |  | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |  |  |  |
| 72,930 |  | 55,583 |  | 76.21 | 辦理驗收作業尚未結算付款。 |  |  | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |  |  |  |

二、縣政府暨所屬各機關學校採購作業執行情形之查核

（一）　114年度採購作業執行情形

財物類

783件

29.23％

工程類

95億3,121萬餘元

63.26％

財物類

18億6,473萬餘元

12.38％

勞務類

36億6,982萬餘元

24.36％

圖2　114年度各類採購件數、金額統計

資料來源：整理自行政院公共工程委員會政府電子採購網下載資料。

縣政府暨所屬各機關學校辦理採購於114年度內決標刊登政府電子採購網案件計2,679件，決標總金額150億6,578萬餘元，包括工程採購763件（28.48％），決標金額95億3,121萬餘元（63.26％）；財物採購783件（29.23％），決標金額18億6,473萬餘元（12.38％）；勞務採購1,133件（42.29％），決標金額36億6,982萬餘元（24.36％）（圖2）。

（二）　審計機關查核情形

本室查核縣政府暨所屬各機關學校採購作業執行情形，發現尚待檢討改進事項內容，歸納摘述如次：

1.　共同性執行缺失：

縣政府暨所屬各機關學校工程採購招標圖說規範擬定情形存有共同性缺失，尚待檢討改進：本室114年度辦理縣政府暨所屬各機關學校工程採購招標圖說規範擬定情形稽察結果，彙整所發現之共同性缺失，包括：工程設計及履約階段未落實招標圖說規範及材料設備送審資料之審查，部分技術規範已明確訂定，又提及特定廠牌或型式，或抄襲特定廠商規格資料，導致工程採購流標或進度延宕；部分工程採購設計圖說以ISO9000系列驗證證書或需通過國際認證作為產品規範，涉有政府採購錯誤行為態樣及建築工程規劃設計可能綁標行為態樣；部分採購機關未將工程採購規劃設計及變更設計審查作業要點納入契約文件，並依規定辦理審查及填具設計圖說檢核表等情事。經函請縣政府研謀改善。據復：個案缺失已分別通知採購機關研提改正措施，並將加強辦理採購稽核監督；另已通函轄屬機關招標時注意依政府採購法規定辦理，並規劃於採購基礎及進階班研習課程中宣導相關規定，以精進採購程序。

2.　個案採購執行缺失：

（1）縣政府辦理公共工程技術士設置與管理作業執行情形，有未於主管機關管理系統及施工日誌確實填報技術士設置資訊等情事：縣政府辦理布袋戲傳習中心興建工程與虎尾高鐵運動園區（田徑場及暖身場）興建工程等2件，總決標金額23億8,429萬餘元。經查執行情形，核有：A.施工廠商未依營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類比率或人數標準表規定，於專業工程特定施工項目之施工期間設置足額技術士，或未於施工日誌記載相關資訊；B.主辦機關未於行政院公共工程委員會公共工程雲端服務網確實填報工程須設置技術士之人數，及登載實際設置技術士相關資訊等情事。經函請檢討改善。據復：A.已責成施工廠商依規定設置技術士及詳實登載於施工日誌，並由監造單位覈實監督查證；B.已通知業務單位清查，並於公共工程雲端服務網上如實填報技術士設置資訊。

（2）縣政府所屬學校辦理風雨球場暨停車場整建計畫工程，有執行進度落後等情事：縣政府所屬斗六市鎮南國民小學辦理風雨球場暨停車場整建計畫工程，總經費7,000萬元。經查執行情形，核有：A.公共工程招標前未落實設計成果審查工作，亦未確實檢核機關應辦事項，致工程決標後無法施作而終止契約，除衍生不經濟支出，且需重新規劃設計，造成計畫執行延宕；B.為應斗六教師研習中心停車空間不足問題，規劃於學校設置停車場，惟校園人行與行車動線允宜妥善規劃，以維護師生安全等情事。經函請檢討改善。據復：A.已函請該校確實依據工程採購規劃暨預算書圖審查作業程序相關規定辦理，並專案列管督導計畫工程執行進度；B.將督促斗六教師研習中心辦理研習或會議時間，避免與該校學童上（放）學時間重疊，並責請工作人員加強維護交通秩序，俾利維護學童和行人安全。

伍、永續發展推動情形之查核

聯合國為實現永續發展，於2015年通過2030永續發展議程，提出17項永續發展目標（SDGs），作為各國共同推動永續發展指引。國際最高審計機關組織（INTOSAI）亦於2016年通過「阿布達比宣言」，宣示各國審計機關將聚焦於2030永續發展目標落實之審計。行政院國家永續發展委員會為具體回應2030年永續發展議程，於107年12月14日核定通過臺灣永續發展目標18項核心目標，並推動各地方政府自願性編製地方政府自願檢視報告（Voluntary Local Review, VLR）。

茲將截至114年12月31日止，雲林縣政府推動永續發展情形，說明如次：

一、永續發展組織架構

圖1　雲林縣永續發展組織架構

資料來源：整理自雲林縣政府提供資料。

雲林縣政府為讓縣民擁有生命尊嚴、生活無慮、生產豐饒、生態均衡及生利共榮的「五生架構」幸福人生，強調施政接軌聯合國永續發展目標，因應氣候變遷推動淨零轉型及減碳政策，於109年宣布啟動SDGs在雲林，110年設置雲林縣永續發展推動委員會，嗣於112年8月31日轉型為雲林縣永續發展及氣候變遷因應推動會，由縣長擔任召集人，邀請府內局處首長及專家學者擔任委員，依任務需要設置工作分組，透過雲林縣因應氣候變遷專案辦公室整合資源，綜理全縣氣候變遷因應及永續事務，並研擬雲林縣促進淨零永續自治條例（草案），規劃作為推動雲林縣淨零轉型之核心依據，建構淨零永續、友善宜居之城鄉（圖1）。

二、提交自願檢視報告及實踐淨零行動方案

雲林縣自願檢視報告之編製，始於109年12月17日宣布啟動「SDGs在雲林」，依據農業大縣、高齡化與地層下陷等特性，編訂施政計畫並對應聯合國SDGs與臺灣永續發展目標等各項指標，經縣政府各局處和專家學者討論協商，以「永續的基礎就是人民幸福的日常」為初衷，提出施政策略、願景及行動方案。

110年首次發布雲林縣VLR，將17項SDGs全數納入施政主軸，透過公共政策網路參與平台公開審閱，邀請民眾參與共創永續願景。112年發表第2版雲林縣VLR，確立以「安全健康、智慧經濟、低碳永續、共融發展」4大面向作為施政核心價值，並細分為30項策略目標，落實「幸福雲林，永續上場」之願景。114年發表第3版雲林縣VLR，提出生命尊嚴、生活無慮、生產豐饒、生態均衡及生利共榮之「五生架構」作為SDGs的實踐倡議，納入217項主計畫與347項子計畫，扣合經濟、環境、社會、量能及人權面向，透過農業、循環經濟、智慧治理等成果，展現縣政府永續施政作為。

三、	審計機關查核情形

表1　臺灣永續發展核心目標

單位：項

| 項次 | 簡稱 | 具體目標 | 對應指標 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 計 |  | 143 | 337 |
| 1 | 消除貧窮 | 6 | 26 |
| 2 | 消除飢餓 | 8 | 24 |
| 3 | 健康福祉 | 11 | 39 |
| 4 | 教育品質 | 9 | 30 |
| 5 | 性別平等 | 6 | 12 |
| 6 | 環境品質 | 11 | 29 |
| 7 | 可負擔能源 | 3 | 5 |
| 8 | 就業與經濟成長 | 13 | 34 |
| 9 | 永續運輸 | 5 | 10 |
| 10 | 減少不平等 | 7 | 15 |
| 11 | 永續城市 | 12 | 28 |
| 12 | 責任消費與生產 | 10 | 29 |
| 13 | 氣候行動 | 3 | 5 |
| 14 | 海洋生態 | 8 | 15 |
| 15 | 陸地生態 | 9 | 13 |
| 16 | 和平與正義制度 | 7 | 10 |
| 17 | 全球夥伴 | 10 | 13 |
| 18 | 非核家園 | 5 | － |
| 註：1.有12項具體目標、73項對應指標重複出現於不同核心目標。 2.資料來源：整理自2022國家自願檢視報告、臺灣永續發展目標修正本。 |  |  |  |

永續發展為國家長遠發展之基石，政府為落實臺灣永續發展目標（表1），積極擘劃永續發展組織與架構、檢視我國永續發展進程，及實踐淨零承諾與行動方案。為回應國際倡議，本室114年度聚焦健康福祉（SDG 3）、教育品質（SDG 4）、永續城市（SDG 11）、氣候行動（SDG 13）等，加強查核政府推動毒品防制、落實文化平權、促進民間參與公共建設、計畫型補助款、閒置公共設施活化、推動淨零轉型等攸關政府永續發展及民眾生活之重要施政議題，作為年度地方審計處室查核工作重點項目（表2），期能從整體政府之宏觀視野研提審計建言，協助政府洞察潛存施政風險及前瞻未來挑戰，以促進政府良善治理，落實永續發展目標。茲將發現尚待研謀改善內容，歸納摘述如次：

表2  地方審計處室查核工作重點項目與永續發展核心目標攸關情形

| 查核工作重點項目名稱 |  | 永續發展核心目標 |
| --- | --- | --- |
| 共 同 性 | 1.政府推動毒品防制政策執行情形 | SDG3：確保及促進各年齡層健康生活與福祉 |
|  | 2.政府落實文化平權政策情形 | SDG4：確保全面、公平及高品質教育，提倡終身學習 |
|  | 3.政府推動促進民間參與公共建設執行情形 | SDG11：建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村 |
|  | 4.計畫型補助款執行情形 |  |
|  | 5.地方政府辦理閒置公共設施活化作業執行情形 |  |
|  | 6.政府推動淨零轉型執行情形 | SDG13：完備減緩調適行動以因應氣候變遷及其影響 |
| 個 別 性 | 1.社會安全防護網政策執行情形 | SDG1：強化弱勢群體社會經濟安全照顧服務 |
|  | 2.長期照顧政策執行情形 |  |
|  | 3.農產品用藥安全管理政策執行情形 | SDG2：確保糧食安全，消除飢餓，促進永續農業 |
|  | 4.防寒、防餓雙B服務計畫執行情形 |  |
|  | 5.地層下陷防治執行情形 | SDG6：確保環境品質及永續管理環境資源 |
|  | 6.固定污染源稽查管制執行情形 |  |
|  | 7.大眾運輸轉運站規劃設置作業執行情形 | SDG9：建構民眾可負擔、安全、對環境友善，且具韌性及可永續發展的運輸 |
|  | 8.道路交通安全計畫執行情形 |  |
|  | 9.治安防護政策執行情形 | SDG16：促進和平多元的社會，確保司法平等，建立具公信力且廣納民意的體系 |
|  | 10.科技犯罪偵查政策執行情形 |  |

資料來源：整理自114年度審核報告。

（一）　共同性查核工作重點項目

1.　健康福祉面向（核心目標3）

健康福祉面向，為核心目標3「確保及促進各年齡層健康生活與福祉」，經本室就政府推動毒品防制政策之永續發展議題加以抽查，主要查核發現及處理情形如次：

積極整合跨域資源推動毒品危害防制工作，惟藥癮治療資源配置、個案轉銜追蹤及校園毒品情資通報等機制尚待精進，允宜強化跨網絡協作與處遇量能，以提升毒品防制成效。

縣政府為緊密聯結反毒網絡，特設雲林縣毒品危害防制中心，114年度編列毒品防制經費3,799萬餘元，執行結果，112至114年度6月底止美沙冬替代治療個案滿6個月留置率與服藥出席率均呈下降趨勢，且部分補助個案較為密集區域，尚未落於替代治療機構5公里服務範圍內，又水林鄉衛生所衛星給藥點因醫師缺額暫停服務，顯示治療機構配置與實際醫療需求未盡相符；次查列管個案失聯比率上升、青少年涉毒比率上升且情資未能有效溯源、毒品危害講習部分個案出席率未如預期，個案管理人力留任率未達計畫目標且案量偏高，允宜研謀改善，以提升防制成效。（詳乙－15頁）

2.　教育品質面向（核心目標4）

教育品質面向，為核心目標4「確保全面、公平及高品質教育，提倡終身學習」，經本室就政府落實文化平權政策之永續發展議題加以抽查，主要查核發現及處理情形如次：

推動多元文化平權措施，輔導館舍升級為私立博物館及獲中央認證為優異環境教育設施場所，惟轄內尚無公立博物館或大型專屬展覽場館，允宜研謀輔導場館永續營運策略，確保民眾享有文化近用權利。

縣政府為確保民眾享有平等的文化近用權利，辦理112－113年博物館及地方文化館升級計畫，核定總經費2,031萬餘元，執行結果，截至114年12月17日止，縣內仍多屬小型地方文化場館，尚無公立博物館或大型專屬展覽場館，縣政府刻正籌備建置大型文化場館，允宜持續擘劃政策推動方向，研謀永續營運策略，營造多元友善展演空間；次查部分館舍開館日數或參觀人數未達預定目標、官方網站部分公開資訊未臻完整，允宜研謀改善，以落實文化平權。（詳乙－16頁）

3.　永續城市面向（核心目標11）

永續城市面向，為核心目標11「建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村」，經本室就政府推動促進民間參與公共建設、計畫型補助款、閒置公共設施活化等永續發展議題加以抽查，茲將主要查核發現及處理情形，分述如次：

（1）為提升公共服務品質與效能，建構永續特質之城市，持續推動促進民間參與公共建設，惟招商作業及履約管理未臻周妥，允宜檢討改善。

縣政府結合政府與民間資源合作推動公共建設，112至114年間依促進民間參與公共建設法規定辦理簽約案件計5件，執行結果，斗六社口旅客服務中心營運移轉案之履約管理作業未臻周妥，允宜籌組適當組織協調檢核；次查布袋戲傳習中心文化園區採OT（營運－移轉）方式委託民間經營，經多次招商無廠商申請，研議改以民間自提規劃模式辦理，惟遲未有明確推動方案，且相關改善工程仍未完成；又虎尾鎮高鐵特定區興辦社會住宅規劃採BOT（新建－營運－移轉）搭配有償取得公共服務模式辦理，惟涉及未來政府負擔支出義務，允宜審慎評估規劃，以提升公共建設品質。（詳乙－46頁）

（2）為推動各項施政，積極爭取中央補助款以減少財政負擔，惟一般性與計畫型補助款計畫執行成效仍有提升空間，允宜妥謀改善。

縣政府運用中央一般性及計畫型補助款推動各項施政及公共建設，並爭取相關補助資源，以減輕財政負擔，執行結果，一般性補助款考核之部分項目因連續2年以相同事由動支第二預備金、教育人員薪給撥付延誤等情形遭扣分，且部分計畫執行率未達8成，或進度落後，允宜探究落後原因，提升計畫執行成效；次查部分計畫型補助經費累計實際支用比率未如預期或無執行數，間有崙背鄉衛生所重建案等公共設施於完成驗收後逾1年仍未啟用，允宜研謀改善，以提升使用效益。（詳乙－11頁）

（3）為落實公產資源活化與永續經營，持續辦理公共設施清查列管與活化作業，惟相關檢討評估及執行情形未臻周妥，允宜檢討改善。

縣政府為落實公產資源活化與永續經營，持續辦理縣轄公共設施清查列管與活化作業，執行結果，已積極活化四湖鄉三條崙海水浴場等閒置設施，惟仍有部分閒置或低度使用設施，允宜督導協助研提活化計畫；次查台西海口生活館長期閒置，存有環境變遷或管理不善等風險，為避免投入經費活化後再度閒置，允宜審慎評估並強化審查活化策略之妥適性；又公共設施主管與管理機關未依規定進行清查或列管，致部分設施產生閒置、低度使用或隱而未顯情形，允宜研謀改善，以提升公產使用效益。（詳乙－46頁）

4.　氣候行動面向（核心目標13）

氣候行動面向，為核心目標13「完備減緩調適行動以因應氣候變遷及其影響」，經本室就政府推動淨零轉型之永續發展議題加以抽查，主要查核發現及處理情形如次：

因應氣候變遷調適及溫室氣體減量機制，已設置永續發展及氣候變遷因應推動會，惟會議運作與資訊整合尚有精進空間，允宜持續強化，以健全淨零政策之推行。

縣政府為加強推動氣候變遷調適及減碳相關政策，訂定「雲林縣永續發展及氣候變遷因應推動會設置要點」，並與國立雲林科技大學合作成立雲林淨零轉型整合服務窗口，執行結果，永續發展及氣候變遷因應推動會未依規定每6個月召開會議，且跨局處相關資訊整合情形尚待改善；次查有關推動電動公車策略，因承攬業者汰換意願不足致無法執行，允宜研謀改善，以填補運輸部門之溫室氣體減量缺口，健全淨零政策之推行。（詳乙－19頁）

### （二）　個別性查核工作重點項目

1.　消除貧窮面向（核心目標1）

消除貧窮面向，為核心目標1「強化弱勢群體社會經濟安全照顧服務」，經本室就該府推動社會安全防護網及長期照顧政策之永續發展議題加以抽查，茲將主要查核發現及處理情形，分述如次：

（1）持續推動雲林智慧守護網服務計畫，擴展失智及獨居長者安全照護量能，惟防走失服務覆蓋率及財務（物）管理機制尚有提升及精進空間，允宜持續強化服務與監督機制，完善長者安全照護網絡。

縣政府為提供獨居或失智長者安全、友善及有尊嚴之生活環境，推動雲林智慧守護網服務計畫，執行結果，失智與獨居長者等高風險族群多數仍處於防護網外，防走失服務覆蓋率尚有提升空間，允宜研議提升配戴防走失設備意願之作法，以提升服務量能；次查智慧定位設備及押金帳務管理機制尚待改善，允宜強化監督考核作業，以完善社會安全防護網。（詳乙－29頁）

（2）積極推動長期照顧政策，布建綿密照顧服務網，惟區域配置及服務量能未臻適足，系統申報管理與審核機制未盡周妥，允宜檢討改善，以提升長期照顧服務品質。

衛生局為落實在地老化政策目標，建構以社區為基礎之整合式服務體系，配合長期照顧十年計畫2.0積極辦理社區整體照顧服務體系計畫，執行結果，部分高齡人口密度較高之區域仍存在長照資源缺口；次查該局依循中央政策以一國中學區一日照中心模式布建，惟部分學區尚未有日間照顧服務資源設置，允宜優化資源布建精準度並提高民間布建誘因；又辦理特約機構實地查核作業，未積極追蹤缺失項目改善情形，且到宅沐浴車服務因特約廠商退出致服務量能下降；復查長照服務費用支付審核系統仍存有申報資料登錄錯誤與審核機制不足等情事，允宜研謀改善，以提升服務品質。（詳乙－85頁）

2.　消除飢餓面向（核心目標2）

消除飢餓面向，為核心目標2「確保糧食安全，消除飢餓，促進永續農業」，經本室就該府推動農產品用藥安全管理及防寒、防餓雙B服務計畫等永續發展議題加以抽查，茲將主要查核發現及處理情形，分述如次：

（1）辦理農作物農藥殘留監測與管制作業，積極推動質譜快檢及植物診療服務，惟部分潛存高風險作物熱區之服務資源配置、用藥輔導及追蹤管理機制尚待精進，允宜強化源頭管理及上市前把關，以維護消費者食用安全。

縣政府為落實農產品源頭管理並降低蔬果農藥殘留，推動農作物農藥殘留監測與管制計畫，執行結果，部分農藥殘留違規件數較多且作物種植面積集中之區域，尚未設有質譜快檢站，或無固定植物診療服務資源配置，且植物診療案件種類品項未與農藥殘留高風險作物違規情形相契合；復查違規農藥類型集中，間有除草劑誤用於葉菜類農作物等情事，且部分複檢案件歷時1年致追蹤時效嚴重落後，潛存未取得合格報告前仍持續種植作物流入市場之風險；又年交易量龐鉅之西螺農產品股份有限公司仍採用傳統生化法辦理農藥檢驗，檢驗農藥種類及精準度受限，允宜研謀改善，強化源頭管理並維護食品安全。（詳乙－25頁）

（2）推動雙B計畫建構獨居長輩生活安全網，惟尚待檢討研訂定期普查或清查通報機制，及持續整合公私資源辦理獨居長者及弱勢家戶防寒、防餓救助，以提升雙B計畫執行成效。

縣政府為建構獨居長輩生活安全網，實施普查獨居長者及弱勢家戶辦理防寒、防餓雙B服務計畫，主動發掘需求家戶以協助解決基本用餐及住屋修繕需求，執行結果，尚有22案待媒合民間團體協助住屋修繕，又因部分協力團體指定修繕地區而影響媒合進度，允宜盤點擴充協力團體來源，以強化公私協力量能；次查該計畫案源與低收入及中低收入戶分布具關聯性，允宜參考相關分布資料，以及時支持近貧及邊緣家戶；另114年主動發掘通報列管案數僅占該計畫執行第1年列管案數之33.33％，允宜研謀改善，以提升執行成效。（詳乙－27頁）

3.　環境品質面向（核心目標6）

環境品質面向，為核心目標6「確保環境品質及永續管理環境資源」，經本室就該府推動地層下陷防治及固定污染源稽查管制等永續發展議題加以抽查，茲將主要查核發現及處理情形，分述如次：

（1）為解決部分地區長年地層下陷問題，持續辦理地層下陷防治工作，顯著下陷面積已明顯趨緩，頗具成效，惟間有地下水井納管輔導作業未臻周妥情事，允宜研謀改善。

縣政府為強化防治地層下陷工作，辦理雲彰地區地層下陷具體解決方案暨行動計畫，執行結果，地層下陷情形明顯趨緩，惟截至114年11月底止，高鐵沿線3公里內優先納管水井，尚有4千餘口未取得水權狀，允宜加強輔導並鼓勵農民轉作低耗水作物；次查既存地下水井完成輔導合法化比率有待提升，且部分工業水井坐落於地下水第一級管制區，或周圍已布設自來水管線卻仍抽取地下水，復有自計式傳輸水表裝設進度有待提升等情事，允宜研謀改善，以促進環境永續發展。（詳乙－20頁）

（2）建置環境智慧決策支援系統，提升空氣污染告警與決策支援效率，獲智慧城市創新應用獎，惟縣內PM2.5及PM10等空氣污染物平均濃度仍逾空氣品質標準，允宜加強稽查及輔導空氣污染源防制減量，以維護民眾健康。

環境保護局為防制各項污染源造成之空氣污染，委外辦理固定污染源連續自動監測設施查核管制等計畫，執行結果，環境智慧決策支援系統建置及運用尚有加值空間，且細懸浮微粒PM2.5及懸浮微粒PM10平均值仍逾空氣品質標準，允宜持續加強空氣污染防制減量措施；次查辦理固定污染源連續自動監測作業，部分上傳資料時有漏誤，又六輕四期擴建計畫部分機組迄未完成濕式靜電集塵器裝設，復有部分固定污染源公私場所漏未申報空氣污染防制費，允宜研謀改善，以提升空氣品質，維護民眾健康。（詳乙－92頁）

4.　永續運輸面向（核心目標9）

永續運輸面向，為核心目標9「建構民眾可負擔、安全、對環境友善，且具韌性及可永續發展的運輸」，經本室就該府推動大眾運輸轉運站規劃設置及道路交通安全執行計畫等永續發展議題加以抽查，茲將主要查核發現及處理情形，分述如次：

（1）為提供舒適完善的大眾運輸服務，規劃建置雲林縣7+1客運轉運站，惟部分計畫設置用地評估作業未臻周妥，耽延興設期程，允宜檢討改善，以建構永續發展運輸系統。

縣政府為整合縣內公共運輸系統，擬定雲林縣7+1大眾運輸轉運站展望願景目標，規劃設置斗六等7處轉運站及高鐵雲林站轉乘月台計8處客運轉運站，執行結果，斗六客運轉運站新建工程未務實辦理用地評估及設計調查，致計畫核定後歷時2年餘始辦理決標；次查小東客運轉運站建置計畫，遲未能完成委託設計工作，且迄未研提臨時轉運站修正計畫；又北港客運轉運站已完成公告招商前置作業，惟所需土地尚未取得；復以麥寮、虎尾及斗南等轉運站設置進度停滯於研議階段，允宜研謀改善，以建構永續發展運輸系統。（詳乙－51頁）

（2）辦理道路交通安全執行計畫，降低交通事故風險提升用路人安全，惟部分公共運輸及交通安全改善作業仍待強化，允宜積極研謀改善，以提升道路交通安全及服務品質。

交通工務局為強化道路交通安全治理，辦理公共運輸推動、交通安全設施規劃維護及易肇事路段改善等業務，執行結果，公車動態即時系統及智慧站牌尚未導入預約停靠等互動功能，且轄內市區客運現有營運車輛皆非電動大客車；又部分永續提升人行安全計畫因多次流標、預算書圖審議作業冗長或因故延宕等，致預算編列與計畫執行未能契合；復查部分交通事故熱點連續3年仍未改善，允宜研謀改善，以確保交通及行人安全。（詳乙－107頁）

5.　和平與正義制度面向（核心目標16）

和平與正義制度面向，為核心目標16「促進和平多元的社會，確保司法平等，建立具公信力且廣納民意的體系」，經本室就該府治安防護及科技犯罪偵查等永續發展議題加以抽查，茲將主要查核發現及處理情形，分述如次：

（1）建置錄監系統串聯治安防護網絡，惟部分犯罪熱區路口監視器尚未設置行車軌跡系統，又仍有多數鏡頭逾使用年限尚未更新，允宜檢討改善，以強化科技偵查追蹤效能。

警察局為維護社會治安與交通安全，辦理錄影監視系統整合、汰換及維護等業務，執行結果，透過錄監系統破獲案件數雖逐年增加，惟整體破獲比率未及2成，且仍有部分犯罪熱區迄未設置行車軌跡系統，或設置比率有待提升，不利發揮錄監系統更高效能；次查錄監系統逾半數鏡頭已逾使用年限，且多數報修原因為網路斷線或無法看到影像，允宜研謀改善，以健全設備穩定性，強化科技偵查效能。（詳乙－78頁）

（2）運用AI智慧科技輔助治安維護及犯罪查緝，提升科技執法與智慧警政治理效能，惟後續告發處理機制尚未建置，虛擬資產查扣作業亦待精進，允宜研謀改善，以提升查緝效能。

警察局為提升科技執法效能，建置警政AI巡防與智慧AI即時告警系統，並推動虛擬資產查扣與管理機制，執行結果，警政AI巡防系統雖具改裝排氣管車輛辨識功能，惟尚未加購該辨識模組，允宜評估導入並與環保機關建立資料共享機制；次查AI巡防系統尚未建立告發、通報處理機制，且部分高車流區域設備使用強度偏低或尚未配置該設備；復以智慧AI即時告警系統尚未建立標準作業程序及誤判資料優化機制；又虛擬資產涉詐案件逐年增加，冷錢包設備配置不足，允宜研謀改善，以提升查緝效能。（詳乙－80頁）