甲、總述

  - 營運（業務）計畫實施之考核

| 表1 114年度中央政府非營業特種基金營運（業務）計畫執行情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關名稱 | 基金數 | 營運（業務）計畫項數 | 未達預計目標項數 |  | 已達預計目標項 數 |
|  |  |  | 未執行 計畫項數 | 較預計目標減少項數 |  |
| 合計 | 105 | 217 | 4 | 148 | 65 |
| 總統府 | 1 | 5 | － | 3 | 2 |
| 行政院 | 5 | 10 | 1 | 7 | 2 |
| 內政部 | 6 | 15 | － | 12 | 3 |
| 國防部 | 4 | 14 | 2 | 9 | 3 |
| 財政部 | 1 | 1 | － | － | 1 |
| 教育部 | 55 | 65 | － | 38 | 27 |
| 法務部 | 2 | 8 | － | 6 | 2 |
| 經濟部 | 4 | 17 | － | 15 | 2 |
| 交通部 | 2 | 10 | － | 7 | 3 |
| 核能安全委員會 | 1 | 4 | － | 4 | － |
| 國軍退除役官兵 輔導委員會 | 2 | 5 | － | 4 | 1 |
| 國家科學及技術委員會 | 1 | 2 | － | 2 | － |
| 農業部 | 3 | 14 | － | 8 | 6 |
| 勞動部 | 2 | 5 | － | 4 | 1 |
| 衛生福利部 | 5 | 11 | 1 | 8 | 2 |
| 環境部 | 1 | 6 | － | 6 | － |
| 文化部 | 2 | 3 | － | 2 | 1 |
| 國立故宮博物院 | 1 | 2 | － | 1 | 1 |
| 金融監督管理委員會 | 1 | 5 | － | 3 | 2 |
| 海洋委員會 | 1 | 2 | － | 1 | 1 |
| 國家通訊傳播委員會 | 2 | 6 | － | 5 | 1 |
| 原住民族委員會 | 1 | 4 | － | － | 4 |
| 考試院考選部 | 1 | 1 | － | 1 | － |
| 公平交易委員會 | 1 | 2 | － | 2 | － |

註：114年度未執行之營運（業務）計畫4項如次：

1.離島建設基金之離島地區開發建設貸款計畫2,000萬元，因未有核貸案件，致未執行。

2.國軍老舊眷村改建基金之安置眷戶遷購已完工改建基地1戶，因眷戶失聯，無法辦理遷購交屋，致未執行。

3.國軍老舊眷村改建基金之輔導眷戶遷購國（眷）宅或市場成屋6戶，因眷戶失聯，無法核發輔助購宅款，致未執行。

4.管制藥品製藥工廠作業基金之疼始康定10毫克持續藥效錠170萬粒，因年度庫存足供支應醫療需求，致未執行。

政府鑑於國家發展正面臨地緣政治變化、產業供應鏈重組、數位及淨零雙軸轉型，以及人口結構高齡化、少子女化等多重挑戰，推動國家希望工程，發展數位與綠色產業雙軸轉型，打造健康臺灣，促進族群及性別等社會多元平權，並因應施政需要，依預算法第4條及相關法律規定，設立105個非營業特種基金，依各基金設立目的，配合政府施政重點，擴大提供多元居住協助、促進創新經濟、推動淨零轉型、建構韌性農業、培育國家重點領域關鍵人才、厚植文化、體育與觀光實力、均衡基礎建設、優化醫療照護體系與長照服務品質及確保各項社會保險永續運作等。經查，各基金114年度訂定主要營運（業務）計畫，計有217項，執行結果，已達預計目標者65項，約29.95％，未達預計目標者152項，約70.05％，其中4項未執行（表1）。茲將各基金營運（業務）計畫之執行情形，綜整說明如次：

| 一、作業基金 |  |
| --- | --- |
| (一)教育文化服務 | 1.國立大學校院校務基金、國防醫學院（國防醫學大學）軍事教育基金及國立高級中等學校校務基金，培育大專以上高級人才48萬餘人及高中職校學生14萬餘人。 2.教育部所屬機構作業基金及國立文化機構作業基金提供社會科學文化教育展覽等館務服務2,317萬餘人次。 |
| (二)醫療服務 | 各醫院作業基金提供： 門診病患醫療3,357萬餘人次。 住院病患醫療1,018萬餘人日。 |
| (三)社會保險 | 1.勞工保險局作業基金辦理勞工保險、就業保險等保險給付6,396億餘元。 2.全民健康保險基金辦理保險給付8,325億餘元。 3.國民年金保險基金辦理保險給付819億餘元。 |
| (四)公共建設及設施服務 | 1.交通作業基金辦理機場旅客服務2,109萬餘人次、導航設備服務1,535萬餘小時、高速公路車輛通行管理329億餘延車公里、Tourism2025－臺灣觀光邁向2025方案42億餘元。 2.經濟作業基金辦理科技產業園區管理維護530萬餘平方公尺、污水處理營運6,296萬餘立方公尺。 3.科學園區管理局作業基金辦理污水處理1億餘立方公尺及提供土地與廠房出租2,202萬餘平方公尺。 4.農業作業基金提供土地及廠房出租128萬餘平方公尺。 5.農田水利事業作業基金辦理輸水渠道改善及修補137公里、輸水渠道除草2,046萬餘平方公尺及浚渫304萬餘立方公尺、構造物維護1萬餘座及更新改善989座、農業灌溉用水管理108億餘噸、灌溉排水渠道更新改善752公里。 |
| (五)產銷業務 | 1.管制藥品製藥工廠作業基金銷售平舒疼口頰溶片200微公克55萬餘片。 2.故宮文物藝術發展基金銷售出版品8萬餘件、文化創意衍生商品127萬餘件。 3.法務部矯正機關作業基金加工銷售紙製品2億餘件、食品805萬餘件、釀造品64萬餘公斤及監外勞作6萬餘工。 4.水資源作業基金辦理土石疏濬及清淤33億餘元、發電4億餘度、給水18億餘立方公尺。 |
| (六)投融資、開發及住宅業務 | 1.行政院國家發展基金配合政策辦理各項投資73億餘元及一般貸款254億餘元。 2.營建建設基金辦理淡海、高雄及機場捷運沿線A7站區等3處新市鎮開發43億餘元、住宅貸款利息差額及租金補貼346億餘元、補助地方政府興辦社會住宅融資利息、非自償性經費及推動包租代管計畫等78億餘元。 3.實施平均地權基金辦理新北市土城司法園區區段徵收3億餘元。 |
| (七)其他 | 1.考選業務基金辦理國家公務人員考試、專門職業及技術人員考試等各項考試業務27萬餘人次。 2.原住民族綜合發展基金辦理原住民族事業及新創事業貸款5億餘元、原住民族微型經濟活動貸款3億餘元、原住民保留地禁伐補償50億餘元、原住民就業輔導獎勵8億餘元。 |
| 二、債務基金 |  |
|  | 中央政府債務基金辦理債務還本支出、債務事務費支出、債務付息支出等籌措償還政府債務本息9,581億餘元。 |
| 三、特別收入基金 |  |
| (一)社會福利業務 | 1.衛生福利特別收入基金辦理菸害防制及衛生保健工作73億餘元、疫苗接種70億餘元、老人之家等社福機構之安養、養護及福利服務22億餘元、完善長照服務輸送體系689億餘元、機構及社區預防性照顧服務量能提升110億餘元。 2.就業安定基金辦理促進國民就業192億餘元、外國人聘僱管理及許可37億餘元、提升勞工福祉及勞工權益扶助等10億餘元。 3.新住民發展基金辦理新住民社會安全網絡服務、家庭成長及子女托育、多元文化、創新服務、人才培力及活化產業發展等3億餘元。 |
| (二)教育科學業務 | 1.中央研究院科學研究基金辦理提升研發能量、選送人文及科技菁英出國、科研環境領航、研發成果管理及運用等43億餘元。 2.行政院國家科學技術發展基金推動整體科技發展、培育、延攬及獎助科技人才、改善研究發展環境等432億餘元。 3.學產基金管理學產房地807.68公頃、獎助教育12萬餘人次。 4.運動發展基金培訓體育運動人才及運動訓練環境改善、健全運動產業環境促進體育運動發展、辦理大型國際體育運動交流活動、非亞奧運及基層運動人才培育、輔助各級學校運動人才培育、推動菁英運動人才培育等75億餘元。 |
| (三)經濟發展業務 | 1.離島建設基金辦理離島地區永續發展8億餘元。 2.花東地區永續發展基金辦理花東地區永續發展26億餘元。 3.經濟特別收入基金辦理貿易推廣工作52億餘元、能源研究發展35億餘元、儲油、石油開發及技術研究123億餘元、再生能源推廣3億餘元、推動中小企業發展28億餘元。 |
| (三)經濟發展業務 | 4.航港建設基金辦理港灣相關建設92億餘元。 5.農業特別收入基金辦理提升農業經營及發展160億餘元、農村再生建設及發展119億餘元、綠色環境給付125億餘元、調整產業或防範措施24億餘元、增進農民所得及福利45億餘元。 |
| (四)環境保護業務 | 1.環境保護基金辦理空氣污染防制35億餘元、資源回收管理18億餘元、土壤及地下水污染整治8億餘元、水污染防治2億餘元、環境教育推動3億餘元、因應氣候變遷3億餘元。 2.核能發電後端營運基金辦理低放射性廢棄物及用過核子燃料貯存與最終處置等65億餘元。 3.海洋污染防治基金辦理海洋污染防治應變等2億餘元。 |
| (五)金融監理業務 | 金融監督管理基金辦理推動保護金融消費者權益、推動金融制度、新種金融商品之研究及發展、推動金融資訊公開、推動國際金融交流、支應金融業退場等金融監理業務148億餘元。 |
| (六)毒品防制業務 | 毒品防制基金辦理醫療社福、矯正觀護社區及校園毒品防制等6億餘元。 |
| 四、資本計畫基金 |  |
|  | 國軍營舍及設施改建基金執行第205廠遷建專案計畫44億餘元、資安園區專案計畫9億餘元、老舊營舍整建計畫194億餘元、工程及設施整建計畫14億餘元。 |
| 註：本表插圖取自www.flaticon.com，作者分別為：xnimrodx（產銷業務）、Eucalyp（公共建設及設施服務、社會福利業務）、surang（投融資、開發及住宅業務）、Freepik（教育文化服務、醫療服務、社會保險、其他、教育科學業務、經濟發展業務、環境保護業務）。 |  |

表2　114年度中央政府非營業特種基金執行率未及3成之營運（業務）計畫項目

| 營運（業務）計畫項目 | 辦理之基金 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 計畫執行率（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 離島地區開發建設貸款計畫 | 離島建設基金 | 千元 | 20,000 | － | 未執行 |
| 安置眷戶遷購已完工改建基地 | 國軍老舊眷村改建基金 | 戶 | 1 | － | 未執行 |
| 輔導眷戶遷購國（眷）宅或市場成屋 | 國軍老舊眷村改建基金 | 戶 | 6 | － | 未執行 |
| 疼始康定10毫克持續藥效錠 | 管制藥品製藥工廠作業基金 | 千粒 | 1,700 | － | 未執行 |
| 傳統工藝、美術等購藏計畫 | 文化發展基金 | 千元 | 50,000 | 4,795 | 9.59 |
| 辦理公共藝術相關計畫 | 文化發展基金 | 千元 | 99,492 | 10,739 | 10.79 |
| 協助學校停招或停辦計畫 | 私立高級中等以上學校退場基金 | 千元 | 60,770 | 14,816 | 24.38 |
| 協助學校推動退場計畫 | 私立高級中等以上學校退場基金 | 千元 | 500,000 | 122,604 | 24.52 |
| 區段徵收 | 實施平均地權基金 | 千元 | 1,246,878 | 308,373 | 24.73 |

註：本表係按計畫執行率由最低至最高之順序排列。

綜觀各基金114年度營運（業務）計畫執行情形，雖能依據其設立宗旨，配合國家政策與民眾需要，運用基金辦理相關業務，對促進國家經濟發展與增進民眾福祉，尚具貢獻，惟未達預計目標者仍有152項，約70.05％，其中離島地區開發建設貸款計畫等9項計畫之執行率未及3成或全數未執行（表2），已影響各該基金設立目的之達成。

本部業依決算法第23條規定審核各基金營運（業務）計畫已成與未成之程度，並提出審核意見分別函請各該基金管理機關檢討改善，摘其要者列述如次：

- 內政部運用住宅基金持續推動社會住宅興辦及各項住宅補貼政策，惟百萬戶租屋家庭支持計畫尚未核定，直接興辦社會住宅實際完工與民眾居住需求仍有落差，執行成效與營運管理均待精進，允宜研謀改善：政府為照顧弱勢及青年族群居住需求，實現居住正義並健全住宅市場，推動只租不售之社會住宅政策。內政部延續106至113年之社會住宅興辦計畫，提出百萬戶租屋家庭支持計畫（114至121年）。經查執行情形，核有：（一）全國居住協助需求量龐巨，惟供給面措施受限於土地取得、施工期程及屋況等因素，短期尚難即時提供租屋市場需求；而需求面措施之租金補貼及購屋貸款協助，亦須防範租金調整及轉嫁風險；（二）提出百萬戶租屋家庭支持計畫(草案)，期至121年累計達成協助100萬戶租屋家庭之目標，惟截至115年4月底止，該計畫尚未經行政院核定，而114年度社會住宅興辦量能已較以往年度減少，影響興辦執行進度；（三）住宅基金來源主要係國庫撥補及房地合一稅收挹注，依百萬戶租屋家庭支持計畫（草案）規劃，計畫執行期間及後續年度所需經費由住宅基金支應，其中114至121年所需經費合計5,048億餘元，財務負擔沉重；（四）政府直接興辦社會住宅預計至121年達成25萬戶目標，惟截至114年底止尚有12萬7千餘戶之差距，且實際完工可供入住僅4萬1千餘戶，供給量能不足等，亟待內政部研謀改善。（詳乙－9頁）

- 經濟部因應臺商回臺投資之用地需求，運用經濟作業基金開發新設產業園區，惟已核定設置園區之公共設施工程進度未如預期；又部分園區已逾核定期限仍未完成報編程序，且規劃引進產業類別與核定開發方案存有落差，允宜檢討改善：經濟部為應臺商回臺投資之用地需求，提出「配合台商回台土地需求中南部產業園區開發方案」，經行政院於112年5月核定優先開發褒忠、中埔、水上、新市及北高雄等5處產業園區，開發面積約524.40公頃，預估開發成本292億餘元。經查執行情形，核有：（一）截至114年底止，因受強降雨或颱風等天候因素影響，新市產業園區部分公共設施工程打除重作，工程實際進度較預定進度落後45.94個百分點，又中埔、水上及北高雄等3處亦須展延工期20天至309天，恐影響廠商進駐及營運時程；（二）褒忠產業園區用地規劃以一次報編，分期開發方式辦理，第1期開發利用須達8成以上及調整國土功能分區，始得再開發第2期，惟截至114年底止，已逾核定期程2年，第1期之設置程序仍懸而未決，又預計引進該園區之產業類別，與行政院核定之園區開發方案所建議之產業定位，似存有落差等，亟待經濟部督促檢討改善。（詳乙－79頁）

- 國家科學及技術委員會運用科學園區管理局作業基金推動園區廢棄物再利用，並輔導廠商辦理溫室氣體盤查、管理及減量等措施，惟部分園區及廠商廢棄物再利用率、節能建議經廠商採納比率尚待提升，又部分受輔導廠商未持續辦理溫室氣體盤查等，允宜研謀改善：新竹、中部及南部科學園區管理局為配合國家溫室氣體長期減量目標及第二期製造部門溫室氣體排放管制行動方案，推動科學園區廢棄物再利用，並輔導廠商辦理溫室氣體盤查、管理及減量等措施，110至114年度計投入經費8,082萬餘元。經查執行情形，核有：（一）114年度各園區廢棄物共134萬餘公噸，整體園區廢棄物再利用率逾9成，已達預計目標，惟新竹生物醫學園區、宜蘭園區、二林園區、中興園區及高雄園區廢棄物再利用率，均低於整體園區之目標，仍有提升空間；（二）各科學園區管理局110至113年度累計輔導99家廠商，提供節能建議共546項，惟受輔導廠商僅採納295項，採納比率54.03％，實際輔導後節能效益3億7,459萬餘度，約為原預計節能潛勢量之87.14％，節能建議經廠商採納之比率待提升；（三）各科學園區管理局110至114年度累計輔導52家廠商辦理溫室氣體盤查作業，惟間有廠商於輔導後未持續辦理溫室氣體盤查作業，不利瞭解其後續年度溫室氣體排放情形等，亟待國家科學及技術委員會督促研謀改善。（詳乙－142頁）

- 衛福部補助所屬偏遠及離島地區醫院推動遠距醫療門診，以因應專科醫師人力缺乏問題，惟間有未能就開設科別每週排定服務診次，及醫院遠距門診服務量呈下滑趨勢，允宜研謀改善：衛生福利部（下稱衛福部）為因應偏遠及離島地區專科醫師人力缺乏問題，辦理「臺東、花蓮、屏東及澎湖地區建置遠距醫療門診計畫」，自107年起陸續補助所屬玉里等5家醫院推動遠距醫療門診，提供偏遠及離島地區在地就醫之醫療服務，112至114年度實際補助經費3,568萬餘元，惟受醫院周邊相同科別遠距或實體門診競爭、醫院人力不足、民眾無法配合遠距門診時段等，各該醫院114年度提供遠距醫療門診服務總量介於202人次至1,122人次不等，較113年度服務量下滑1至3成，且114年度共有11個科別實際服務人次未達年度目標，其中臺東醫院成功分院耳鼻喉科、恆春旅遊醫院眼科及耳鼻喉科連續3年未達標，又間有醫院未能就開設之科別每週排定固定服務診次等，亟待衛福部督促研謀改善。（詳乙－164頁）

- 政府為促進離島整體發展，由離島縣政府擬訂離島綜合建設實施方案，經行政院成立專責組織負責審議及協調等事宜，並成立離島建設基金推動離島開發建設計畫，惟近年方案納列行動計畫之項數及經費規模下降，各離島縣政府多運用其他管道申請補助，恐弱化專責組織功能，不利發揮統籌協調指導之綜效，允宜研謀改善：政府為促進離島整體發展，制定離島建設條例，明定離島縣政府應擬訂4年1期之離島綜合建設實施方案（下稱離島綜建方案）；行政院設置離島建設指導委員會，審議離島綜建方案、指導離島政策與計畫之擬定及規劃事項等，又於90年度成立離島建設基金，用於離島開發建設計畫之補助、貸款、投資等項目，並設置離島建設基金管理會，審議、考核基金之收支、保管、運用情形。經查第一期至第六期離島綜建方案核定情形，第一期至第三期納列行動計畫總項數及總規模互有高低，第四期成長至341項、492億餘元後，於第五期大幅下降，第六期縮減至146項、63億餘元，各離島縣政府除透過離島綜建方案申請補助外，更常利用未納列該方案之中央其他補助計畫，推動各項離島建設，與離島建設條例第5條明定該方案應納入各部門建設，編列預算具體執行之立法意旨有間，另近年方案內容逐漸限縮在離島建設基金參與補助範疇，易導致專責組織與離島建設基金管理會之功能重疊，難以彰顯政府協調整合離島建設資源配置之綜效等，亟待國家發展委員會研謀改善。（詳乙－216頁）

- 政府正視雲林高鐵沿線地區地層下陷議題，於國土計畫及行動計畫中納入國土復育規劃，惟相關部會對劃定機關及推動機制迄未形成具體共識，致計畫公告實施已歷5年迄未實際運作，難以落實權責分工及達成政策目標，允宜研謀改善：內政部於110年4月15日核定雲林縣國土計畫，將高鐵沿線嚴重地層下陷地區規劃為國土復育促進地區，並建議由中央目的事業主管機關辦理後續劃定及復育工作。經查執行情形，核有：（一）雲林縣國土計畫於110年4月30日實施後，迄至115年5月底已逾5年，內政部仍未依國土計畫法第35條第3項規定完成劃定機關之決定，且針對劃定機關協調不成之情形，亦未依規定辦理陳報行政院決定之程序，致相關國土復育工作因權責分工不明而迄未實際啟動；（二）行政院核定之「雲彰地區地層下陷具體解決方案暨行動計畫第二期（110至115年）」，已將該區域復育納入計畫辦理事項，惟經濟部於113年8月會議決議，要求雲林縣政府自行評估擬訂復育計畫，使原由中央統籌協調決定之國土復育事項，回歸地方政府辦理評估，未盡符合現行法定權責分工及行政院既定政策方向；（三）經濟部辦理高鐵沿線土地開發荷重管制，惟其性質係屬土地開發管理措施，與國土復育促進地區著重之整體復育規劃、土地使用調整及跨機關資源整合等機制，尚有不同，因復育計畫迄未擬定，致跨機關資源難以有效整合，不利達成國土計畫法復育環境敏感地區之立法目的等，亟待行政院督促研謀改善。（詳乙－233頁）

- 航港局運用航港建設基金建置智慧航安資訊平臺系統，惟案例推理庫更新登載機制及預警功能未臻周延，且監控範圍尚未涵蓋高風險船舶及事故類型，允宜研謀改善：交通部航港局（下稱航港局）為接軌國際航安規範並配合服務型智慧政府推動計畫，報經行政院核定「我國智慧航安服務建置暨發展計畫」，透過建立海事中心與智慧航安資訊平臺系統（下稱智慧航安平臺系統）等，整合船舶航安監管與海難應變資訊；嗣續研提「我國智慧航安服務升級計畫（113-116年）」，以擴大風場航道監控並導入智慧化應用，總經費19億3,457萬元。經查執行情形，核有：（一）航港局開發建置智慧航安平臺系統，其中案例推理庫子系統所存510筆海事資料及各類統計表數據，自112年底完成建置以來均無新增紀錄，且原設計將專家學者提供之海事專業意見，納入案例推理庫知識交流區供執行業務參考，惟實務上均未覈實將專業見解與建議納入，該子系統實際運用情形與預計效益有間；（二）截至114年8月底止，智慧航安平臺系統實際使用情形，僅「定期客船航線航向航速異常警示」及「船舶滯留監控」屬事故發生前之事前預警，其餘功能均屬事故發生後之事後救援與應變輔助，該系統預警功能未能涵蓋高風險船種與常見事故類型，預警對象及範圍侷限，不易發揮預防事故發生之效果等，亟待航港局研謀改善。（詳乙－262頁）

- 農業部為因應氣候變遷，運用農業特別收入基金持續強化農業天然災害預警機制，惟坡地及淹水高風險區域之農業災害損失持續增加，農地覆蓋動態資料庫僅運用於少數地區之颱風災害預估，且氣象參數型農業保險保單農作物產區氣象站涵蓋率仍有不足，允宜檢討研謀改善：農業部為強化農業生產面對氣候變遷之韌性，推動農業生產及生物多樣性領域氣候變遷調適行動方案，及建構農地覆蓋動態資料庫，推廣氣象參數型農業保險，並於中央政府丹娜絲及七二八豪雨災後復原重建特別預算編列71億2,300萬元，撥補農業天然災害救助基金辦理現金救助等所需經費。經查執行情形，核有：（一）農業天然災害受損農地位於坡地及淹水區域，113年度屬風險等級5區域內者，較111年度增幅分別達51.52％及221.61％，坡地及淹水高風險地區之農業災損持續增加，潛存農業生產風險；（二）農業部為掌握農地資源現況及分布情形，建置農地覆蓋動態資料庫，惟該部及地方政府113年度僅於凱米颱風（5市縣14鄉鎮市區）及康芮颱風（1縣1鄉），運用進行災前影像評估，且尚未加值運用農業氣象中心相關參數產製雨量及風速等預測資訊；（三）持續開辦氣象參數型農業保險品項，惟相關受災作物種植農地5公里內無氣象站者，111年度至114年6月受災面積分別為112.20公頃、279.26公頃、273.78公頃及4.16公頃，恐引發理賠訾議，影響當地農民投保意願，不利分散農業經營風險等，亟待農業部督促檢討改善。（詳乙－272頁）

- 勞動部運用就業安定基金推動中高齡者及高齡者就業促進計畫，近年中高齡者及高齡者勞動力參與率已有成長，惟仍小幅落後日韓等國家，另部分5050就業網絡合作計畫單位提案內容屬宣導活動性質，實際促進人力再運用效益有限，允宜研謀改善：勞動部為提升中高齡者勞動參與及促進高齡者再就業，推動中高齡者及高齡者就業促進計畫（2023-2025年），114年度中高齡者及高齡者勞動力參與率分別為68.2％、10.2％，勞動力合計535萬人，均達計畫預期目標，惟對照勞動部公布之2024年國際勞動統計，我國中高齡者勞動力參與率仍落後美、日、韓等國家，高齡者勞動力參與率相較人口老化程度與我國相當之日、韓等國亦屬偏低。另勞動部勞動力發展署推動5050就業網絡合作計畫，113及114年度補助167個合作單位，辦理人力規劃運用相關活動，惟其中6成合作單位之提案內容，僅辦理人力運用相關宣導活動或說明會等，未涉及就業諮詢、開發工作機會或挖掘潛在勞動力等內容，與政策目標未盡相合，促進中高齡者及高齡者就業之實質助益相較有限等，亟待勞動部督促研謀改善。（詳乙－301頁）

- 社家署運用長照服務發展基金推動身心障礙照顧服務資源布建計畫，有助減輕家庭照顧負荷，惟社區式服務據點布建進度未如預期，且間有部分社區居住據點服務量能未獲充分運用，推展個人助理服務機制未盡周妥等情事，允宜研謀改善：衛生福利部（下稱衛福部）為滿足身心障礙者（下稱身障者）之照顧需求，報經行政院核定辦理「身心障礙照顧服務資源布建計畫（113－117年）」，匡列總經費480億餘元，規劃運用公務預算與長照服務發展基金及公益彩券回饋金，補助擴大社區式照顧服務等資源。經查執行情形，核有：（一）衛福部社會及家庭署（下稱社家署）114年度核定新增社區式服務據點131處，可增加服務1,340人，較原預計目標值分別減少25處、904人，另截至114年6月底止，社區式照顧服務可服務人數20,565人，與該署推估需求人數27,462人相較，仍存有6,897人之服務缺口，服務量能尚待提升；（二）為提供需生活支持之身障者多元居住服務，補助擴增社區居住服務資源，114年1至9月全國社區居住據點實際服務人數822人，計有12個市縣之據點服務使用率未及8成，且部分據點尚無服務個案，服務資源未能充分運用；（三）為提供身障者自立生活支持服務之助理人力，持續補助各市縣政府開辦個人助理職前教育訓練課程，惟111至113年度及114年上半年，全國取得個人助理結業證明後實際投入職場者均未及3成，另各市縣政府對於專業團隊審查機制、個人助理服務項目及限制與時數等標準不一，恐不利部分身障者取得適足且穩定之自立生活支持服務等，亟待社家署研謀改善。（詳乙－315頁）