(二)實施平均地權基金

政府為協助中央各部會取得重大政策所需建設用地，以及適時協助地方政府加速辦理具專案性、政策性之整體開發，依據行政院109年12月31日院授主基法字第1090201401號函，於111年度設立實施平均地權基金。該基金114年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

1.　營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係辦理區段徵收－新北市土城司法園區區段徵收計畫。114年度預計數12億4,687萬餘元，實際數3億837萬餘元，較預計減少9億3,850萬餘元，約75.27％，主要係辦理管線下地、道路拓寬及用地整地作業，因管線遷移、樹木移植（除）審議作業等須辦理變更設計、調整施工順序，影響工程進度所致。

2.　預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，業務賸餘3,907萬餘元，業務外賸餘39萬餘元，審定本期賸餘3,947萬餘元，較預算賸餘3,513萬餘元，增加433萬餘元，約12.35％，主要係市地重劃計畫先期作業須完成都市計畫變更後始得辦理，相關費用尚未執行所致。

3.　餘絀及撥補之審定

（1）　餘絀審定　114年度決算經行政院核定賸餘39,473,700元，經核尚無不合，予以照數審定。

（2）　餘絀撥補　114年度決算審定賸餘39,473,700元，連同前期未分配賸餘112,535,215元，合計賸餘152,008,915元，全數列為未分配賸餘。

4.　現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金2,429萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增2億1,122萬餘元，期末現金及約當現金為2億3,552萬餘元；其現金及約當現金淨增數較預算淨增數4,989萬餘元，增加1億6,132萬餘元，主要係辦理新北市土城司法園區區段徵收計畫工程進度未如預期，投資活動之淨現金流出減少，及配合計畫資金需求減少借款，籌資活動之淨現金流入減少等互抵所致。

5.　重要審核意見

# 實施平均地權基金已設置管理會，負責審議基金收支、保管及運用等事宜，惟間有未確實依規定定期召開會議、委員出席情形未盡理想等情，允宜檢討改進，以利基金決策及業務運作。

| 表1 實施平均地權基金管理會會議召開及出席情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：人、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基金管理會會議 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 | 第7次 | 第8次 |
| 開會日期 | 111.4.27 | 111.8.26 | 112.4.21 | 112.8.22 | 113.4.30 | 113.8.28 | 114.4.30 | 114.8.26 |
| 委員人數 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| 請假人數 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 出席比率 | 81.82 | 72.73 | 83.33 | 66.67 | 66.67 | 66.67 | 72.73 | 72.73 |
| 資料來源：整理自實施平均地權基金管理會會議紀錄及簽到表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

政府為實施平均地權政策，有效促進土地利用及達成地利共享目的，依預算法第21條規定，於110年11月10日訂定實施平均地權基金收支保管及運用辦法（下稱收支保管及運用辦法），並於111年度設立實施平均地權基金，由內政部擔任開發主體，透過區段徵收或土地重劃方式，配合中央重大政策取得所需建設用地，及適時協助地方政府加速辦理具專案性、政策性整體開發。依收支保管及運用辦法第5條第1項規定，該基金之收支、保管及運用，應設實施平均地權基金管理會，置委員9至13人，其中召集人及副召集人分別由內政部政務次長及主任秘書兼任，其餘委員由有關機關代表及相關專門學識經驗之專家學者聘兼；同條第2項規定，專家學者委員之任期2年，期滿得續聘；同條第3項規定，該基金管理會每4個月開會1次；另第8條規定，該基金管理會之任務包含審議基金之收支、保管、運用、年度預決算，及考核基金運用、執行情形等。經查，實施平均地權基金自111年成立迄114年底止，計召開8次基金管理會會議，主要係報告或討論有關基金預算編列執行、辦理相關徵收或重劃等計畫情形；惟該基金管理會會議僅於每年4及8月召開，未依收支保管及運用辦法第5條第3項規定每4個月開會1次，且其中6次會議委員出席率未達8成（表1）；又有5位委員連續請假2次以上（即已1年以上未曾出席基金管理會會議），其中3位為機關代表，甚有1位機關代表自113年聘任起，於聘任期間均未曾出席，另有2位專家學者委員自111年聘任起，缺席率逾5成，卻持續續聘為委員。鑑於委員出席會議情形攸關會議決策之公正性、專業性及客觀性，部分非營業特種基金已訂定相關規定，將委員出席率（次數）列入解聘考量或連任條件，或建立機關代表委員代理出席等機制。為利實施平均地權基金決策與業務運作，經函請內政部確實依規定定期召開基金管理會會議，及列管委員出席情形，並參酌其他基金相關規定，研議聘任委員會議出席情形未達標準之解聘或連任規範、因故無法出席之指定代理機制等相關策進作為，以提升基金管理會會議委員出席率，充分發揮審議及考核基金運用成效之任務。據復：為因應115年度新增公地放領等管理事項，後續將依收支保管及運用辦法規定之頻率定期召開會議；另該基金管理會委員多為機關代表，因另有公務無法出席會議，為提升委員出席率，嗣後將預先調查委員時間，俾利安排會議時程及掌握委員出席情形，並將委員出席情形納入下屆委員遴聘參考。

6.　113年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於113年度審核報告非營業部分內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表2）。

表2　113年度審核報告非營業部分所列實施平均地權基金重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （1）推動土城司法園區整體開發興辦事業計畫，辦理區段徵收公共工程，對於招標前機關應辦之地上物處理事項，未審慎評估排除期程，致工程開工後逾1年仍未處理完竣，另受園區既有水電管線及樹木遷移作業延遲等影響，施工進度持續落後，允宜督促就進度落後癥結妥擬改善措施，以利整體計畫順遂推展，早日達成提升園區行政服務效能及促進當地就業發展之目標。 |  |
| （2）代管內政部獲配高鐵區段徵收土地資產，配合國家發展研議規劃使用，惟高速鐵路臺中站產專區及商業區土地招商作業，尚待基金管理會審查確認修法方向及招商方式等，影響後續招商進程，近半數代管土地歷逾3年尚未收益使用，允宜加強管控辦理期程，以利儘速開發利用，充裕基金自有營運資金來源，順遂推動平均地權任務。 |  |

該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台（https://auditreport.audit.gov.tw/）查閱〕。