三、國防部主管

(一)國軍生產及服務作業基金

政府為提供國軍官兵與民眾醫療服務、訓練軍事監所受刑人及羈押中被告之謀生技能，暨運用國防科技研發及產製能量，促進軍民通用科技發展及建立自主國防工業，辦理軍品生產，分別於81年度設立國軍醫院附設民眾診療作業基金及國防部所屬軍事監所作業基金，84年度設立軍民通用科技發展基金，85年度設立國軍生產作業基金。嗣依行政院86年10月22日台（86）孝授三字第09915號函，將上述4個基金及新增之國軍服務作業基金簡併為「國軍生產及服務作業基金」，暨依行政院87年5月5日台（87）孝授四字第03191號函及89年2月11日台（89）孝授一字第02663號函，將福利及文教作業基金與軍人儲蓄作業基金併入。另國防部於94年11月11日以賦貴字第0940002478號令，核定自95年7月1日起將副食供應業務自福利及文教作業劃分獨立運作。綜計，該基金依作業組織與業務特性，分為醫療、軍事監所、軍民通用科技發展、生產、服務、福利及文教、軍人儲蓄、副食供應等8個作業，其中軍事監所作業配合軍事審判法修正，軍事監所於103年1月13日移交法務部矯正署；另行政院於103年4月1日以院授人綜字第1030027822號令，核定國防部軍備局中山科學研究院於103年4月16日改制為行政法人，該基金項下原由該院轄管之軍民通用科技發展作業配合移撥。該基金114年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係提供政府機關與公、民營機構運用國防工業產製能量，建立軍事武器裝備生產體系，發展自立自主國防工業；辦理各種醫療服務，提升醫學技術及品質；提供官兵餐飲、客房、娛樂等休閒服務；供應國軍官兵、榮民、眷屬生活必需品；執行文宣工作、代辦軍人儲蓄存款及供應官兵膳食等。114年度主要營運項目7項，實施結果，實際數較原預計增加者3項，減少者4項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 門診病患醫療 | 千人次 | 6,287 | 6,383 | 96 | 1.53 |  |
| 住院病患醫療 | 千人日 | 1,864 | 1,753 | - 111 | - 5.96 |  |
| 兵工類產品 | 項 | 171 | 1,854 | 1,683 | 984.21 | 主要係承接軍種非計畫性雜項設備類產品之委製品項較預計增加。 |
| 國軍休閒設施服務 | 千人次 | 430 | 508 | 77 | 17.96 |  |
| 報刊發行 | 千份 | 8,294 | 8,093 | - 200 | - 2.42 |  |
| 代辦軍人儲蓄業務 | 千元 | 73,119 | 67,409 | - 5,709 | - 7.81 |  |
| 副食品供應 | 千人次 | 115,356 | 109,122 | - 6,233 | - 5.40 |  |

註：本表係就營運項目實際數與預計數差異達20％或達3千萬以上者，說明差異原因。

2.　預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，業務賸餘5億7,573萬餘元，業務外賸餘18億4,877萬餘元，審定本期賸餘24億2,450萬餘元，較預算賸餘14億3,541萬餘元，增加9億8,909萬餘元，約68.91％，主要係收回113年度生產營運績效獎金賸餘款，原未編列預算所致。

3.　餘絀及撥補之審定

（1）　餘絀審定　114年度決算經行政院核定賸餘2,424,505,089元，經核尚無不合，予以照數審定。

（2）　餘絀撥補	　114年度決算審定賸餘2,424,505,089元，連同前期未分配賸餘4,034,656,256元，合計賸餘6,459,161,345元，經依預算解繳公庫1,500,000,000元後，尚有未分配賸餘4,959,161,345元。

4.　現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金119億896萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增4億7,142萬餘元，期末現金及約當現金為123億8,038萬餘元；其現金及約當現金淨增數與預算淨減數21億3,843萬元，相距26億985萬餘元，主要係到期之定期存款未辦理續存，投資活動產生淨現金流入所致。

# 5.　重要審核意見

（1）　政府為強化國家醫療韌性，推動地下空間轉換醫療收治場所，惟國防部尚未據以檢討國軍醫院利用地上樓層空間規劃擴床之規範，並督促妥為規劃戰時地下備援設施，允宜研謀妥處。

國防部軍醫局（下稱軍醫局）為因應戰時或災害發生時傷患人數急遽增加，於93年令頒國軍醫院戰時擴充床位設置作業規定，戰時由國軍醫院開設擴充床位，其空間利用優先順序為：第一級床位以各病房之病室及其走道等空間為優先考量，第二級床位檢討一般各樓層走道及科室等空間，第三級床位則以其他可利用空間（如醫院大廳、餐廳等）進行規劃。另衛生福利部（下稱衛福部）參照烏俄戰爭經驗，為使醫院能在重大災難或特殊事件中迅速將既有地下空間轉換為替代醫療場所，維持基本必要醫療服務，爰於113年1月及114年10月研擬「醫院災時備援規劃─新（擴）建醫院地下空間設置傷病患臨時收治場所建築指引」及「地下空間作為替代醫療場所運作指引」（下稱地下收治空間運作指引），供各醫院興建規劃及進行相關整備之參考。按地下收治空間運作指引載以，地下避難收容所主要目標為避免遭受軍事行動及其他災害造成之損害，地下病床數量以不少於醫院總核定床數之10％、地下加護病房床數以不少於原加護病房床數之50％為原則，且須考量傷病患動線改變，由「從機構外到急診」轉變為「從機構外到地下避難收容所」。經查國軍醫院戰時擴充床位設置作業規定僅規劃運用地上樓層開設擴充病床空間，尚未參照衛福部地下收治空間運作指引妥為檢討各國軍醫院災時地下替代醫療場所空間盤點及規劃整備工作，經函請軍醫局研謀妥處。據復：已要求國軍醫院依地下收治空間運作指引逐步辦理盤點、規劃及執行相關工作，並廢止國軍醫院戰時擴充床位設置作業規定，俾迅速將既有地下空間轉換為替代醫療場所，以維持醫療服務不中斷。

（2）　國防部為加強國軍官兵戰傷控制，已規劃建置前進外科小組，惟平時維運及實施移地演訓，間有未將醫療裝備運輸之裝載方式納入演練範疇，未備妥所需藥衛材或適時辦理推陳，納編人員未參與裝備使用訓練等情事，允宜檢討研謀妥處。

國防部軍醫局（下稱軍醫局）為預應戰時作戰區二級衛勤（傷患後送管制站或醫療站）能量不足、道路中斷致傷患無法立即後送或鄰近急救責任醫院能量無法負荷，規劃建置10人組成之前進外科小組，由作戰區指揮官依實際狀況派遣，並結合二級衛勤開設，讓重傷、無法立即後送之官兵先藉由手術治療，暫時穩定生命徵象，後續運用適當輸具後送。截至114年底止，軍醫局已於國防醫學院三軍總醫院（114年8月1日更名為國防醫學大學三軍總醫院，下稱三軍總醫院）暨松山分院、國軍桃園總醫院等5家醫院設置24個前進外科小組。其平時維護運作及移地演訓，核有：A.前進外科小組實施移地訓練，其裝備之運輸，採委外運送或部隊支援，惟尚未檢討戰時運輸方式，並將裝備裝載前置作業等納入演練規劃；B.依國軍前進外科小組建置指導綱要計畫規定，平時須補充及推陳相關藥品醫材。截至本部查核日（114年11月28日）止，尚有21個前進外科小組所需之藥衛材未備齊，又獲配之藥衛材逾期或屆效期，未依規定落實藥品推陳；C.依軍醫局113年3月20日召開之前進外科小組所需裝備撥發會議決議，113年採購之3套多功能抽吸裝置等26項裝備，由三軍衛材供應處協調廠商對各單位實施教育訓練。部分醫院或由財產管理人員參訓，或未派員參訓，核與上述會議決議未合，經函請軍醫局檢討研謀改善。據復：A.將修訂前進外科小組醫療裝備存管注意事項，並於年度軍、公、民營醫療整合演練納入裝備運輸及裝載作業機制；B.已規劃於115至119年度編列預算籌購，逐年換補逾期或屆效期之藥衛材品項，並滾動檢討所需品項；C.已於115年度規劃訓練課程，並要求各國軍醫院管制國軍前進外科小組編組成員參訓，後續將藉由年度漢光演習或軍、公、民營醫療整合演練時機進行臨戰驗證。

（3）　國防部為強化資安風險管控暨提升各單位資安防護水準，訂有國軍資通安全責任等級分級作業指導，惟該指導未明確規範各單位資通安全維護計畫、考核及資安治理成熟度評估等作業細節，致國軍醫院多未辦理相關作業；且各醫院亦未將業管核心資通系統導入第三方驗證，允宜檢討改善。

國防部為律定資訊安全責任等級，強化各單位資安防護管理、資通安全稽核作業及建立資安專業制度等，於113年3月修頒國軍資通安全責任等級分級作業指導（下稱國軍資通安全作業指導）。按該指導律定之國軍資通安全責任等級分級原則，將國防醫學大學三軍總醫院（下稱三軍總醫院）列為A級，區域醫院或地區醫院為B級，各資通安全設級單位應依其資通安全責任等級辦理事項，審查及識別單位業管之資通系統分級，並將核心資通系統導入CNS27001或ISO27001等資訊安全管理系統標準。經查國軍醫院資通安全管理情形，核有：A.國軍資通安全作業指導未明確規範提出資通安全維護計畫及其實施情形之頻次與時點，112至114年度除國軍桃園總醫院（下稱桃園總醫院）提出資通安全維護計畫與實施情形外，其餘國軍醫院均未提出；B.國軍資通安全作業指導規範資通安全責任等級A、B級之單位每年應辦理資安治理成熟度評估，惟未明定應辦理評估之項目及方法，致三軍總醫院基隆分院、桃園總醫院、國軍臺中總醫院及其中清分院等4家國軍醫院均未辦理評估，另三軍總醫院114年6月辦理之自評項目過於簡略；C.部分醫院未依國軍資通安全作業指導，導入CNS27001或ISO27001資訊安全管理系統標準等第三方驗證，經函請國防部研謀改善。據復：A.已修頒國軍資通安全作業指導，依規定時程完成相關資通安全工作；B.已依國軍單位任務特性，依策略、管理及技術三面向，臚列評估項目；C.已要求尚未依規定導入資訊安全管理系統標準之三軍總醫院基隆分院、北投分院、澎湖分院及桃園總醫院新竹分院等4家分院，於115年度編列預算導入並完成驗證取得證書。

（4）　軍備局為規範生產事業研究發展作業，訂有相關建案規定，惟尚乏系統整合型研發案之統籌建案及審核機制，影響整體研發執行及成效管控，允宜研謀改善。

| 國防部軍備局（下稱軍備局）及所屬生產製造中心（下稱生製中心）為整合所屬生產工廠研發能量，達成產品創新及符合軍種需求之目的，令頒生產事業研究發展作業程序及生產事業研發作業手冊供所屬單位遵循。國軍生產工廠114年度循生產事業預算執行之研發案計有新式40公厘 表1 生製中心所屬各生產工廠系統整合型研發項目建案核定情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |
| 案名 | 研製單位 | 分案案名 | 分案預算 |
| 小 計 |  |  | 128,900 |
| 遙控武器無人載具 | 第二０二廠 | 無人載具遙控槍塔展示確認案 | 28,000 |
|  | 第二０五廠 | 遙控武器無人載具關鍵技術發展案 | 49,000 |
|  | 第二０九廠 | 陸行無人載具展示確認案 | 49,000 |
|  | 第四０一廠 | 擴增實境顯示技術關鍵技術 | 2,900 |
| 小 計 |  |  | 99,900 |
| 偵搜戰術輪車性能提升 | 第二０五廠 | 偵搜戰術輪車遙控槍塔系統性能提升案 | 25,000 |
|  | 第二０九廠 | 偵搜戰術輪車底盤系統性能提升案 | 49,900 |
|  | 第四０一廠 | XTS113式2.07公厘遙控槍塔熱像瞄準具 | 25,000 |
| 小 計 |  |  | 121,000 |
| 新式40公厘榴彈機槍 | 第二０二廠 | 新式40公厘榴彈機槍車型工程發展案 | 76,000 |
|  | 第四０一廠 | 40公厘榴彈機槍遙控槍塔瞄準具 | 45,000 |
| 資料來源：整理自生製中心提供資料。 |  |  |  |

榴彈機槍車型工程發展案等46案，核定預算數9億2,955萬元，其中由軍備局核定之建案（5,000萬元以上）計有2案、生製中心核定建案（300萬元以上，未達5,000萬元）計有28案、生產工廠自行核定者（未達300萬元）計有16案。依生產事業研究發展作業程序第7點之1規定，研究發展應前瞻先進科技，朝系統化、專業整合等方向發展，惟並未律定跨生產工廠專業領域整合性研發案之統籌建案作業規範，致上述46案研發案，屬系統整合型研發案計有遙控武器無人載具等3案，下分無人載具遙控槍塔展示確認等9案辦理，除由軍備局生製中心第二０二廠執行之新式40公厘榴彈機槍車型工程發展案陳報軍備局審核外，其餘8案則按預算額度權責分由生製中心或建案單位核定（表1），未統籌規劃辦理，不利系統整合型研發案整體執行進度及成效之管控，為使生產事業研發案得以完整規劃及覈實執行，經函請軍備局督促研謀改善。據復：已責成生製中心將系統整合型研發建案精進作法，於114年11月17日納入生產事業研發作業手冊檢討修訂，由該中心統籌類案作業規劃事宜。

（5）　國防部為確保軍品採購品質訂有相關採購管理機制，惟第二０五廠對履約重大違失廠商未依規定審認是否符合停權事由，嗣辦理重購採限制性招標準用最有利標決標，復未周延辦理評選作業，致同一廠商再次得標，影響軍品採購及履約管理成效，允宜檢討妥處。

國防部為使國軍辦理採購作業，能綜合考量品質、時效與價格等相關因素，採取經濟有效方式，如期獲得適質、適量之財物、勞務及工程，以支援戰備所需，訂有國軍採購作業規定。軍備局生產製造中心第二０五廠（下稱第二０五廠）112至114年度依前揭作業規定第181點辦理採購，經驗收結果與規定不符，採減價收受者計49案，決標金額計2億9,806萬餘元，減價計1,578萬餘元。經查其減價收受採購案件辦理情形，核有憲兵指揮部統籌軍種需求委由第二０五廠於110至114年產製國軍新型手槍－9公厘T75K3手槍（第2階段）15,772枝，經該廠於112年檢討籌購產製用料「上半蓋成品」7,000個，決標金額2,441萬餘元，約定自簽約日起分5批次交貨。惟廠商各批次履約結果除交貨逾期達22至115天外，交付標的規格亦與合約不符，其中第1至第3批次辦理部分減價收受或解除契約，第4及第5批次復因不合格缺失影響全系統功（性）能，全數不予收受並解除契約，致第二０五廠因「上蓋半成品」產製用料不足，洽陸軍司令部協議修延另案委製之同品項手槍製繳期程，嚴重影響軍品製繳期程。廠商履約情形顯涉有政府採購法第101條所列延誤履約期限或查驗不合格等停權事由，惟第二０五廠僅解除雙方契約，並未成立採購工作及審查小組審認廠商是否符合上述事由，並依法定程序據為停權事宜。嗣第二０五廠為籌補上述解除契約用料缺口及後續委製需求，於114年續辦同品項採購案，且為精進採購品質採限制性招標準用最有利標方式辦理，惟該廠未依最有利標評選辦法規定，將廠商過去履約績效納入個別評選項目，逕將該項納入廠商基本資格之評選子項，且所訂定各評選子項，除於「廠商企業社會責任（CSR）指標」評選項目所列4項評選子項訂有評審標準及配分外，其餘子項均未訂定配分與權重。又本案採購標的係要求廠商按該廠設計形狀與規格施作，惟將「創意」納為評選項目，與其採購目的及性質無具關聯，且廠商檢附之服務建議書已列示以往承製類案之資料，卻未檢附實際履約狀況或結算驗收文件等資料，採購評選工作小組對該評選項目之初審意見亦未說明廠商過去履約績效，致未能藉由最有利標獲致優良廠商，仍由同一廠商得標，並再次因履約不良辦理減價收受，影響後續履約品質之情事，經函請國防部督促檢討妥處。據復：第二０五廠考量本案因可歸責於廠商事由解除契約，已於115年6月18日函請廠商10日內陳述意見，後續將召開停權審查會議，並檢討相關人員作業延宕責任，未來將依過往履約實績納入最有利標評選案件審查項目，以提升採購作業周延性。

（6）　第二０五廠為強化軍品產製作業訂有管制規範，惟其管制作業及庫儲管理未臻周延，允宜檢討改善。

軍備局生產製造中心第二０五廠（下稱第二０五廠）職司國軍小口徑武器及彈藥產製，為強化管制軍品產製作業，訂有軍品生產製程管制施行程序（下稱軍品產製管制程序），規範各製造部門職責及管制作為，確保軍品安全。經查第二０五廠自動化槍線所辦理T91槍管棒料加工作業，計執行深孔及胚料外型等11項製程，惟其產製作業情形，核有：A.未依規定確實登載製程中料件之異動情形，並經主管或技術軍官簽證，致各製程間登載之料件移轉及接收數量不一致，或有追溯補登情事，核與軍品產製管制程序所訂落實記載領耗用材料、半成品、成品數量之規範未合；B.部分製程產生之廢品移入週轉庫暫存，未依規定設置帳卡詳為登載接收之廢品，衍生有物無帳，管控機制尚欠周延；C.檢查人員依庫管人員編製之庫存品項及應有數量實施清點，致清點結果存有廢品實存數與帳列數不一致，清點作業欠覈實等情事，經函請國防部軍備局督促檢討妥處。據復：A.已要求第二０五廠確依規定詳實記錄製程間料件移轉數量，並確由主管或技術軍官完成簽證；B.移入週轉庫暫存之物品應完整建帳管制，並依特性分類儲放；C.各級主管應定期實施檢查及數量清點，避免類案再生。

（7）　國軍為滿足彈藥生產任務所需，辦理火藥原物料採購，惟相關採購策略與運輸規範欠周，衍生部分案件多次展延履約期限、最終未能完成交貨而終止或解除契約及未具資格廠商辦理運輸等情事，影響機關權益及重大演訓任務遂行，並潛存公共安全風險，允宜研謀改善。

國軍辦理各類型火藥原物料採購，均為國內廠商無產製能力品項，為廣徵商源，係採公開招標以「內購外貨」方式辦理，並於投標廠商資格訂為「合法設立或登記證明」、「營業項目（國際貿易業）」及「納稅證明」等3項屬政府採購法規定之基本資格，且為確保廠商誠信履約、交貨品質無虞，訂有「取得外國政府或其授權機構核發之輸出許可證明」、「檢附品質保證書、產地證明及原廠製造證明文件」及「解除契約、沒收履約保證金或刊登停權之行政處分」等履約管制作為。又據經濟部函示、國防部軍備局函文及道路交通安全規則規定，國軍委商籌購之火藥原物料，進口報關須依經濟部國際貿易署公告之貨品輸入規定報經主管機關經濟部同意後始得輸入，

表2　近5年決標之國軍火藥原物料採購案履約情形

單位：件

| 項目名稱 |  |  | 件數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  |  | 25 |
| 已達契約交貨期限者 |  |  | 21 |
|  | 驗結案件 |  | 13 |
|  |  | 得標廠商已全數交貨並驗收合格 | 8 |
|  |  | 未能交貨，撤銷驗收合格結果或僅部分交貨，而終止或解除契約者 | 5 |
|  | 已達交貨期限持續履約中，惟尚未交貨 |  | 8 |
| 未屆契約交貨期限者 |  |  | 4 |
| 註：1.履約情形統計至114年12月底止。 2.資料來源：彙整自國防部提供資料。 |  |  |  |

軍方如委由未具事業用爆炸物製造、販賣業者及購買者資格之廠商辦理採購，應由軍方自行運輸，而火藥原物料非由軍方運輸時，廠商須依規定申發臨時通行證。經查近5年（110至114年）國防部所屬及國家中山科學研究院（下稱中科院）辦理25件（表2）火藥原物料採購案執行情形，核有：A.採購案得標廠商多為貿易或代理商，均以洽火藥原製造廠商供貨之方式履約，然部分案件屢因未能依約定期限取得輸出許可證明而多次展延履約期限，近4成之驗結案件最終未能完成交貨而終止或解除契約，影響重要料件取得及後續產製任務，至其餘因採購機關仍有生產需求而同意展延輸出許可證明或交貨期限尚未交貨者，採購機關並未要求廠商儘速洽購其他商源履約，或以逾期違約金計罰、解除契約、沒收履約保證金及刊登停權等履約管制作為，督促廠商儘速依約定期程執行，已影響機關權益及重大演訓任務遂行；B.國防部所屬及中科院辦理委商籌購進口屬事業用爆炸物之火藥原物料，部分採購案件未依貨品輸入規定向主管機關經濟部申請同意輸入即通關進口、得標廠商未具備事業用爆炸物相關資格，卻未依規定由軍事機關自行負責運輸，而由廠商將火藥運繳至機關，且部分已交貨案件，查無危險物品臨時通行證申請紀錄，運輸過程潛存公共安全風險等情事，經函請行政院督促國防部會商相關機關檢討妥處。據復：A.廠商在非屬不可抗力情形下，逾期未繳交文件、貨品或檢驗不合格，國防部後續將採解除契約並沒收履約保證金及刊登停權等處分，以維護機關權益；又該部於115年6月15日洽行政院公共工程委員會說明火藥原物料購案特殊性及國防部訂定廠商資格之立場，將該會115年1月30日工程企字第1150100016號函示令頒所屬機關，並管制其確依個案特性妥適訂定投標廠商資格，俾兼顧採購品質與履約風險控管作業；B.部分採購案未依貨品輸入規定申請同意輸入，係依財政部關務署高雄關認定標準所衍生個案，後續採購作業若遇類案，國防部將確認符合法令規範始予辦理，周延貨品輸入管理機制；又國防部將於採購契約要求得標廠商須依事業用爆炸物管理條例第17條規定辦理運輸作業，並於執行運輸前由需求單位邀集交通部（當地公路機關）、內政部（當地警政機關）及憲兵指揮部等單位跨部會協調管制廠商辦理報關提領作業並依法運輸至指定地點；另國防部將確實要求所屬將危險物品臨時通行證申請納入契約條款，並與交通部勾稽檢核及稽查確認廠商完成申請。

# 6.　113年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於113年度審核報告非營業部分內列重要審核意見6項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表3）。

表3　113年度審核報告非營業部分所列國軍生產及服務作業基金重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （1）岡山分院為提供失能長者長期照顧服務，規劃設置住宿式長照大樓，惟未經完備可行性評估及建案程序，即向衛福部申請補助，且國防部軍醫局知悉後亦未導正，迨至補助計畫核定後始辦理建案作為，致耽延補助計畫執行，允宜檢討妥處。 |  |
| （2）三軍總醫院辦理質子治療中心新建工程，未妥適規劃前置作業，致計畫執行進度較預計落後，允宜檢討改善。 |  |
| （3）三軍總醫院對其經管藥品雖已定期實施盤點，惟未檢討無耗用或低週轉原因並研訂改善方案，致部分藥品久儲未耗，允宜研謀改善。 |  |
| （4）海軍四海一家提供官兵旅宿及餐飲服務，惟未按發展觀光條例之規範，妥為規劃建構安全優質住宿環境，且未報經管理機關核定，逕規劃改採委商經營「月租套房」模式營運，與服務事業提供官兵差假旅宿之設置目的未符，允宜檢討改進。 |  |
| （5）生服基金為提供國軍官兵服務、提升軍品生產品質，有償運用國有不動產委商經營餐飲、旅宿、零售等服務與被服產製，惟間有房屋租金核算基礎未臻一致，復未依加值型及非加值型營業稅法規定報繳營業稅，且未將使用房建物納列基金代管資產，逕將所獲收益納列基金等情事，允宜研謀改善。 |  |
| （6）國防部為健全國軍營站管理，訂有相關管理規定，規範各權責單位，推動營站營運活動之制度及流程，惟執行情形間有違規調用現役官兵兼辦福利品販售，影響戰訓本務、未落實辦理營站經理職務輪調、福利品盤點未盡確實、未善盡營站督導與稽核作業等情事，允宜研謀改善。 |  |

該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台（https://auditreport.audit.gov.tw/）查閱〕。