(二)國軍老舊眷村改建基金

政府為加速更新老舊眷村，提高土地使用經濟效益，興建住宅照顧原眷戶及中低收入戶，協助地方政府取得公共設施用地，藉以改善都市景觀，依據國軍老舊眷村改建條例規定，設立國軍老舊眷村改建基金。該基金114年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

# 1.　營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係輔助原眷戶遷購改建基地、遷購國（眷）宅或市場成屋等。114年度主要營運項目2項，實施結果，實際均未執行，說明如次：

（1）　安置眷戶遷購已完工改建基地　	預計辦理1戶，無實際執行數，主要係原眷戶失聯，無法辦理遷購交屋作業。

（2）　輔導眷戶遷購國（眷）宅或市場成屋　預計補助6戶，無實際執行數，主要係原眷戶失聯，無法執行輔助購宅款核發作業。

# 2.　預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，業務短絀1,573萬餘元，業務外賸餘2億8,595萬餘元，審定本期賸餘2億7,022萬餘元，較預算賸餘1億7,322萬餘元，增加9,699萬餘元，約55.99％，主要係房屋及眷地租賃收入較預計增加所致。

# 3.　餘絀及撥補之審定

（1）　餘絀審定　	114年度決算經行政院核定賸餘270,221,295元，經核尚無不合，予以照數審定。

（2）　餘絀撥補　114年度決算審定賸餘270,221,295元，全數用以填補前期累積短絀後，尚有待填補之短絀105,009,349,455元。

# 4.　現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金22億1,638萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減12億3,904萬餘元，期末現金及約當現金為9億7,734萬餘元；其現金及約當現金淨減數與預算淨增數5億3,659萬餘元，相距17億7,564萬餘元，主要係到期之定期存款續存未依原編預算轉作現金，投資活動之淨現金流入減少所致。

# 5.　重要審核意見

（1）　國防部為避免眷改房地閒置，並配合各級政府住宅政策及發展，藉由出租、委託管理等方式活化運用，以挹注眷改基金，惟近3年度租金及委託管理收入較預算數呈逐年攀升，未參酌以往實績覈實編列預算，允宜研謀改善。

依中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列作業規範第貳點規定，作業基金應參照過去實績及業務增減情形，覈實估計其賸餘（短絀）或收入。國防部為活化運用眷改房地，自109年度起以出租眷改餘屋，並配合各級政府住宅政策及發展，將眷改土地出租予國家住宅及都市更新中心興辦社會住宅，或委託地方政府經營管理。截至114年底止，已出租眷改餘屋237戶，供興建社會住宅及委託地方政府經營管理之眷改土地分別有39處及33處，所獲運用收入均納入國軍老舊眷村改建基金業務外收入，近3年度（112至114年度）該收入決算數分別為3億2,816萬餘元、4億5,755萬餘元、5億8,586萬餘元，均較同期預算數增加，增幅分別為28.15％、67.68％及103.90％，呈逐年攀升趨勢，顯示該部未依房屋出租及土地委託管理實況覈實編列預算，核與上述編列作業規範未合，經函請國防部檢討妥處。據復：爾後將確實掌握房地出租情形，覈實編列預算。

（2）　國防部加速辦理國軍老舊眷村改建業務待辦事項，惟眷改基金部分帳項久懸未結，允宜檢討妥處。

依內部審核處理準則第20條規定，各機關會計人員審核期終結帳整理，應注意資產及負債科目懸帳，有無作適當整理；另依行政院主計總處108年5月28日主會公字第1080500459號函，各機關須隨時注意保固金或保證金之退還期限，並依相關規定積極辦理懸帳清理作業。本部前審核國軍老舊眷村改建基金113年12月份會計報告，其平衡表列有預收、應付（代收）、其他應付及存入保證金等科目款項，餘額介於517萬餘元至1億4,368萬餘元間，按國防部提供各該科目明細，帳列款項存有預收租金已賺得未轉列收入；待給付占用私有土地補償金、原眷戶輔助購宅款、土地占用人溢繳不當得利款及收繳以前年度溢發輔助原眷戶購宅款、保固金及押金等款項，自103至112年間列帳後，未積極償付債權人或妥為帳務整理；另存入保證金帳齡逾2年者高達301筆，金額計1億1,610萬餘元，亦未檢討適處等情事，經函請國防部檢討妥處。據復：已將預收租金及收繳以前年度溢發輔助購宅款583萬餘元，轉列基金收入或解繳國庫，另對待清償債務（占用私有土地補償金、原眷戶輔助購宅款、土地占用人溢繳不當得利款、收繳保固金及押金等），除原眷戶輔助購宅款、土地占用人溢繳不當得利款985萬餘元，轉列基金收入或解繳國庫外，待給付占用私有土地補償金1,254萬餘元及已屆期未申領保證金，將管制清償及通知廠商領回，爾後當依規定積極辦理帳務清理，避免懸帳情事發生。

# 6.　113年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於113年度審核報告非營業部分內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表1）。

表1　113年度審核報告非營業部分所列國軍老舊眷村改建基金重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （1）國防部已於104年間完成國軍老舊眷村改建暨原眷戶遷購安置，所留餘戶經公開標售或價售現役官兵後，尚有餘戶462戶仍待處理，允宜積極研謀具體對策，以加速去化眷改餘戶。 |  |
| （2）國防部辦理眷村文化保存作業，間有未依規定提出可接受容積之基地清單，致經選定眷村文化保存園區之土地迄未完成撥用，或有逾越國軍老舊眷村改建條例授權擇選眷村文化保存之限制及經費支用範圍等情事，允宜檢討妥處。 |  |

該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台(https://auditreport.audit.gov.tw/)查閱〕。

(三)國防醫學院（國防醫學大學）軍事教育基金

政府為因應軍事教育發展趨勢，提升軍醫教育品質、軍陣醫學研究績效，及促進校務治理成效，依據軍事教育條例規定，於113年度設立國防醫學院軍事教育基金。嗣因應國防醫學院自114年8月1日更名為國防醫學大學，於115年度修正基金名稱為國防醫學大學軍事教育基金。該基金114年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

# 1.　營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係執行國家高等教育發展政策，培育軍醫人才，以有效支援國軍戰備任務。114年度營運項目為教學訓輔1項，預計培育學生2,241人，實際培育2,115人，較預計減少126人，約5.62％，主要係註冊人數較預期減少所致。

# 2.　預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，業務短絀5,885萬餘元，業務外賸餘3,423萬餘元，審定本期短絀2,462萬餘元，較預算短絀7,774萬餘元，減少5,312萬餘元，約68.33％，主要係該基金辦理民間單位產學合作計畫及承辦政府研究計畫經費增加，建教合作收入較預計增加所致。

# 3.　餘絀及撥補之審定

（1）　餘絀審定　114年度決算經行政院核定短絀24,622,735元，經核尚無不合，予以照數審定。

（2）　餘絀撥補　114年度決算審定短絀24,622,735元，全數撥用公積24,622,735元填補。

# 4.　現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金2億9,281萬餘元，經業務、投資及籌資活動暨匯率變動影響結果，現金及約當現金淨增8,031萬餘元，期末現金及約當現金為3億7,313萬餘元；其現金及約當現金淨增數較預算淨增數1億5,518萬元，減少7,486萬餘元，主要係增加定期存款，投資活動之淨現金流出增加所致。

# 5.　重要審核意見

國防醫學大學為提升軍陣醫學教學及研究品質，規劃購建相關設施（備），惟部分計畫預算編列欠周，致執行率欠佳；且研發成果取得專利未妥為納帳列管，允宜研謀改善。

國防醫學院（114年8月1日更名為國防醫學大學，下稱國防醫學大學）為提升教學品質及培育優秀軍醫人才，提高醫療服務品質，不斷充實教學研究設施，並發展以軍陣醫學為主之基礎及臨床醫學科技。經查該校114年度以國防醫學院（國防醫學大學）軍事教育基金（下稱軍教基金）辦理購建固定資產及研究計畫執行情形，核有下列事項：

（1）　固定資產建設改良擴充計畫預算未依採購標的屬性及實際需求妥為編列：按114年度中央及地方政府預算籌編原則第2點規定，政府預算應妥善規劃整合各項相關業務，衡量可用資源訂定具體計畫；第5點規定，特種基金應落實計畫預算制度，依核定之計畫核實編列預算。另依114年度中央政府總預算附屬單位預算編製辦法第7條規定，固定資產建設改良擴充計畫之各項購建固定資產應詳予規劃評估，並依附屬單位預算應編書表內容規定，現金流量預計表需編列增加不動產、廠房及設備、礦產資源及無形資產預算數。經查軍教基金114年度固定資產建設改良擴充計畫（下稱購建固定資產）包含專案計畫與一般建築及設備計畫等2項，其中一般建築及設備計畫之購建固定資產決算數1,846萬餘元，占可用預算數3,225萬餘元僅57.24％，以該計畫項下「機械及設備」科目執行率最低（決算數1,067萬餘元，占可用預算數2,110萬餘元之50.57％），主要係國防醫學大學為執行高等教育深耕計畫，規劃購置人體細胞組織優良操作規範實驗室及改善教學環境設施等設備暨所需軟體，將相關經費全數編列購建固定資產預算，惟部分軟體係以授權使用方式採購，因非屬購建固定資產預算支用範疇，爰另行檢討業務經費支應，致一般建築及設備計畫之預算執行率未如預期，經函請國防部督促檢討改善。據復：將審酌各計畫內相關軟體獲得方式覈實估列所需經費，以適正編列相關預算，避免預算執行欠佳情事再生。

（2）　醫學研發成果取得專利未依規定納列基金無形資產：依軍教基金會計制度對無形資產之專利權定義，凡價購或自行研發，供生產及業務用專利權，而向政府機關申請登錄所發生之規費、專利代理費、模型、圖標製作費等必要支出。按軍教基金114年度附屬單位決算總說明載以，該年度以其研發成果申請專利獲證者計24件，惟平衡表僅列無形資產「電腦軟體」1項，未依會計制度規範將上述取得專利權必要支出納列無形資產管制，經函請國防醫學大學檢討妥處。據復：將依會計制度規範辦理帳務處理，並督促研發單位後續辦理專利申請獲證時，依規定會知主計部門辦理列帳作業。

# 6.　113年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於113年度審核報告非營業部分內列重要審核意見，計有國防部為提升軍醫教育品質及促進校務治理，設立國防醫學院軍事教育基金，惟首年營運即發生短絀情形，且原以公務預算購置教學研究使用之儀器設備，未隨同基金成立移轉，逕供基金使用收益，允宜研謀開源節流措施，穩健基金財務，並檢討列屬公務財產之妥適性，以符合財產管理與基金運作一致性1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理。

該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台(https://auditreport.audit.gov.tw/)查閱〕。