(二)國立臺灣大學附設醫院作業基金

政府為應國立臺灣大學醫學院教學研究與醫療服務之需要，於61年依預算法規定設立國立臺灣大學附設醫院作業基金，嗣93年將前行政院衛生署雲林醫院醫療藥品基金、國立臺北護理學院附設醫院作業基金併入該基金，並自97年度起編列附屬單位預算之分預算；為提供北海岸地區居民高品質醫療服務，財團法人北海岸金山醫院於99年10月1日改制為金山分院作業基金；前行政院衛生署新竹、竹東醫院醫療藥品基金，於100年7月1日併入該基金，自101年度起編列附屬單位預算之分預算。復為協助生醫產業發展，自109年度起設立新竹生醫園區分院作業基金，又為整合醫療資源及人力調度，自110年度起將新竹、竹東及新竹生醫園區分院作業基金整併為新竹臺大分院作業基金。另國立臺灣大學醫學院附設癌醫中心醫院作業基金自110年6月1日起以作業單位方式併入該基金，並自111年度起改編列附屬單位預算之分預算（含雲林分院作業基金等5個分基金）。該基金114年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，並於期中派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係醫學教育研究與醫療服務。114年度營運項目2項，實施結果，實際數均較原預計減少，其執行情形如次：

（1）　門診病患醫療	　預計569萬餘人次，實際為568萬餘人次，較預計減少7,312人次，約0.13％，主要係國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院受全民健康保險個別醫院總額政策限縮門診服務量影響，致門診人次較預計減少。至各醫院門診醫療營運情形列表如次：

單位：人次

| 醫院名稱 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 增減數 | ％ |
| 合計 | 5,691,085 | 5,683,773 | - 7,312 | - 0.13 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院（總院） | 2,819,348 | 2,825,217 | 5,869 | 0.21 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 815,825 | 825,962 | 10,137 | 1.24 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院北護分院 | 280,329 | 303,126 | 22,797 | 8.13 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院金山分院 | 100,500 | 102,589 | 2,089 | 2.08 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 1,333,723 | 1,228,054 | - 105,669 | - 7.92 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 341,360 | 398,825 | 57,465 | 16.83 |

（2）　住院病患醫療　		預計159萬餘人日，實際為147萬餘人日，較預計減少11萬餘人日，約7.14％，主要係國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大、雲林分院護理人力有限影響病床開放，致住院人日較預計減少。至各醫院住院醫療營運情形列表如次：

單位：人日

| 醫院名稱 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 增減數 | ％ |
| 合計 | 1,593,631 | 1,479,909 | - 113,722 | - 7.14 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院（總院） | 784,699 | 774,942 | - 9,757 | - 1.24 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 296,255 | 266,141 | - 30,114 | - 10.16 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院北護分院 | 28,714 | 24,643 | - 4,071 | - 14.18 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院金山分院 | 7,860 | 8,240 | 380 | 4.83 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 372,487 | 312,909 | - 59,578 | - 15.99 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 103,616 | 93,034 | - 10,582 | - 10.21 |

2.　預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，業務賸餘7億7,958萬餘元，業務外賸餘30億6,156萬餘元，審定本期賸餘38億4,114萬餘元，較預算賸餘14億2,068萬餘元，增加24億2,045萬餘元，約170.37％，主要係申報之醫療費用依中央健康保險署結算點值及核減實況，估列醫療折讓數額較預計減少，致醫療收入較預計增加。各分基金中，金山分院本期短絀1,369萬餘元，主要係為提供當地民眾所需之醫療服務，增加醫護人力及醫療用品等成本，收入不足支應相關支出所致。

3.　餘絀及撥補之審定

（1）　餘絀審定　		114年度決算經行政院核定賸餘3,841,143,761元，經核尚無不合，予以照數審定。

（2）　餘絀撥補　		114年度決算審定賸餘3,841,143,761元，其中：

A.　總院及雲林、北護、癌醫中心分院等3個分基金賸餘3,752,011,655元，連同前期未分配賸餘4,976,596,997元、其他轉入數58,605,303元，合計賸餘8,787,213,955元，經依預算撥充基金2,773,719,000元後，尚有未分配賸餘6,013,494,955元。

B.　	新竹臺大分院分基金賸餘102,828,627元，連同前期未分配賸餘157,387,238元，合計賸餘260,215,865元，全數列為未分配賸餘。

C.　	金山分院分基金短絀13,696,521元，連同前期待填補之短絀137,838,139元，合計短絀151,534,660元，全數列為待填補之短絀。

4.　現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金137億4,014萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增30億1,823萬餘元，期末現金及約當現金為167億5,838萬餘元；其現金及約當現金淨增數與預算淨減數9億9,539萬餘元，相距40億1,363萬餘元，主要係本期賸餘較預計增加，業務活動之淨現金流入增加所致。

5.　重要審核意見

（1）　	臺大醫院各分院為提升醫療品質，近年來辦理多項重大公共工程計畫，惟自有資金不足，多仰賴總院以投資或借款方式挹注，又總院亦規劃辦理多項重大公共工程計畫，資金需求龐鉅，允宜通盤檢討中長期資金運用規劃，並督促各分院提升營運績效，以利財務穩健及永續發展。

國立臺灣大學醫學院附設醫院（下稱臺大醫院）總院為協助各分院教學、研究及醫療服務之資金需求，訂定臺大醫療體系資金調撥要點，透過投資、補助及借款等方式紓解分院財務困境。經查，臺大醫院各分院近年為提升醫療品質及配合政府政策，辦理多項購建固定資產專案計畫，其中金山分院、新竹臺大分院、雲林分院及北護分院114年度執行中之4項專案計畫，除由國庫撥款支應部分經費外，因自有資金不足，其中金山分院辦理「金山分院長照暨醫療綜合大樓新建工程計畫」，應由臺大醫院負擔之經費全數由總院投資；新竹臺大分院等3家醫院辦理「新竹生醫園區分院新建工程」等3項專案計畫，應由臺大醫院負擔之經費，各該分院僅支應25.96％至31.68％不等，由總院投資或借款支應合計97億9,109萬餘元（表1），加計新竹臺大分院規劃中之湳雅院區新建計畫由總院負擔30億元，合計127億9,109萬餘元，截至114年11月底止，扣除已支付款項，總院尚待支應105億5,514萬餘元。又總院為兼顧整體發展，迄114年度執行中「健康大樓新建工程」等7項重大公共工程計畫，尚餘89億9,377萬餘元待支應，連同前開須支應各分院之資金，預計資金需求達195億4,891萬餘元，已逾總院114年11月底持有現金及各項準備金之6成，且總院尚須因應西址門診大樓、東址住院大樓未來整修所需經費等，有待妥作中長期財務規劃。經函請臺大醫院通盤檢討資金運用規劃，並督促各分院提升營運績效，達成財務穩健及永續發展之目標。據復：將檢討經營績效及落實成本控制，持續監測可用資金情形，並積極爭取政府補助款及接受各界捐贈，如仍有資金缺口，將審慎評估朝金融機構貸款等方式籌措財源。

表1　114年度臺大醫院各分院執行中專案計畫之經費來源

單位：新臺幣百萬元、％

| 醫院名稱 | 計畫名稱 | 總經費 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合計 | 國庫撥款 | 營運資金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 小計 （A） | 分院 |  | 總院 |  |
|  |  |  |  |  | 自有 資金 （B） | 占比 （B/A×100） | 投資及借款（C） | 占比 （C/A×100） |
| 合計 |  | 22,652 | 9,510 | 13,141 | 3,350 | 25.49 | 9,791 | 74.51 |
| 新竹臺大分院 | 新竹生醫園區分院新建工程 | 8,134 | 4,255 | 3,878 | 1,007 | 25.96 | 2,871 | 74.04 |
| 雲林分院 | 虎尾醫院醫療大樓、綜合大樓（含汙水處理廠）及醫護宿舍新建工程 | 11,108 | 4,136 | 6,972 | 1,884 | 27.03 | 5,087 | 72.97 |
| 金山分院 | 金山分院長照暨醫療綜合大樓新建工程計畫 | 1,312 | 470 | 841 | - | - | 841 | 100.00 |
| 北護分院 | 北護分院第二醫療大樓新建工程計畫 | 2,098 | 649 | 1,449 | 459 | 31.68 | 990 | 68.32 |

資料來源：整理自國立臺灣大學附設醫院作業基金附屬單位預算。

（2）　	政府為持續完善癌症醫療照護，設立臺大醫院癌醫中心分院，惟囿於醫事人力不足，及質子中心治療室之設置未達原規劃規模，致醫療服務量未如預期，允宜研謀改善，以提供癌症病患適切之醫療照護。

政府為提供國人高品質、全方位與人性化之癌症醫療照護，107年度起設立國立臺灣大學醫學院附設癌醫中心醫院作業基金，自108年7月4日起正式營運，並自110年6月1日起改制為國立臺灣大學醫學院附設醫院（下稱臺大醫院）癌醫中心分院（下稱癌醫中心分院），期能提升癌症病患之就醫品質。按癌醫中心分院設立計畫書，該分院規劃於108年營運啟用，配置急性一般病床432床、主治醫師220人及護理人員865人，急性一般病床占床率由營運首年（108年）之90％，增至第5年（112年）之94％；並規劃建置輻射科學暨質子治療中心（下稱質子中心），設立7間光子治療室及3間質子治療室。惟查截至114年10月底止，該分院實際配置主治醫師112人、護理人員505人，僅達原規劃5成餘，因醫事人力不足，急性一般病床迨至113年6月始全數開床，占床率並由111年度之63.33％降至114年10月底之51.63％，與原預期9成之占床率存有落差；急診轉住院暫留急診超過48小時案件數由111至113年度之8人次至90人次，增至114年度截至第3季之192人次，急診壅塞情形漸趨嚴重。另質子中心工程因招標不順延後開工，迨110年11月17日始竣工，嗣因考量醫療服務量能成長性，僅陸續啟用4間光子治療室，復因儀器取得醫療器材許可證等程序需時，第1間質子治療室自114年8月起正式收治病患，均未達原預計設立7間光子治療室、3間質子治療室之規劃，113年度治療人次為21,864人次（表2），

表2　癌醫中心分院質子中心放射治療（光子及質子）營運情形

單位：人、人次

| 年度 | 治療人數 | 治療人次 |
| --- | --- | --- |
| 111 | 717 | 13,871 |
| 112 | 1,228 | 21,935 |
| 113 | 1,198 | 21,864 |
| 114年 （截至10月底） | 1,171 | 20,610 |

資料來源：整理自癌醫中心分院提供資料。

仍未達營運首年（108年）之預期營運量25,420人次，且與預期第4年（111年）之77,800人次相去甚遠。經函請臺大醫院督促研謀改善，俾提升服務量能及癌症照護品質。據復：已推動攬才、留才措施，積極補充醫護人力，持續強化整體醫療量能，促進住院病患收治效率，改善急診壅塞情形，並逐步啟用質子治療設備，培訓放射相關專業人才，提升整體照護量能及醫療服務品質。

6.　113年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於113年度審核報告非營業部分內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表3）。

表3　113年度審核報告非營業部分所列國立臺灣大學附設醫院作業基金重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （1）臺大醫院整體營運成果尚能達成預計目標，惟雲林及新竹等2家分院護理人員空缺率連續3年高於常態，又新竹分院門診申報量占總申報量逾5成5，恐因健保個別醫院前瞻式預算分區共管方式計畫新制實施，加劇營運風險，允宜研謀改善，並適時增補護理人力，以提供民眾適切醫療照護。 |  |
| （2）臺大醫院總院為東、西址整體發展，辦理健康大樓新建工程計畫，因一再修正計畫，延宕工程期程，致歷經10餘年仍未完工，截至113年底預算執行率未及8成，鑑於該工程即將於114年底屆期，允宜積極趲趕工進，以儘早達成提升門診醫療品質之效益。 |  |

該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，暨所屬分預算收支餘絀概況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台(https://auditreport.audit.gov.tw/)查閱〕。