(二)水資源作業基金

政府為辦理水庫、海堤、河川及排水設施之管理、清淤疏濬、災害搶修搶險、相關人才培訓及回饋措施，依據水利法規定，設立水資源作業基金（含溫泉事業發展基金1個分基金）。該基金114年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，並於期中派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係辦理水庫發電、給水、疏濬及清淤、觀光、溫泉政策規劃及技術研究發展等。114年度營運項目5項，實施結果，實際數較原預計增加者1項，減少者4項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 發電 | 千度 | 615,265 | 452,596 | - 162,669 | - 26.44 | 義興電廠及曾文電廠發電機組，配合壩體修繕作業及擴大抽泥工程施工作業，減少發電，實際發電量較預計減少。 |
| 給水 | 千立方公尺 | 1,909,968 | 1,816,220 | - 93,748 | - 4.91 |  |
| 疏濬及清淤 | 千元 | 2,514,549 | 3,354,313 | 839,764 | 33.40 | 因應颱風及豪大雨等影響，辦理疏濬、修復及搶修（險）工作增加，土石處理成本較預計增加。 |
| 觀光 | 人次 | 933,910 | 664,524 | - 269,386 | - 28.84 | 石門水庫園區受工程施工影響， 入園觀光人數較預計減少。 |
| 溫泉政策規劃及 技術研究發展 | 千元 | 7,152 | 6,985 | - 166 | - 2.32 |  |

註：本表係就營運項目實際數與預計數差異達20％或達3千萬以上者，說明差異原因。

2.　預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，業務短絀15億3,062萬餘元，業務外短絀2億6,562萬餘元，審定本期短絀17億9,624萬餘元，較預算短絀18億3,341萬餘元，減少3,717萬餘元，約2.03％，主要係受颱風及豪雨影響，各河川分署趕辦疏濬作業，土石外運販售量較預計增加，土石銷貨收入隨增所致。

3.　餘絀及撥補之審定

（1）　餘絀審定　114年度決算經行政院核定短絀1,796,243,677元，經核尚無不合，予以照數審定。

（2）　餘絀撥補　114年度決算審定短絀1,796,243,677元，其中：

A.　水資源作業基金（個別）短絀1,796,791,169元，全數以折減基金填補。

B.　溫泉事業發展分基金賸餘547,492元，連同前期未分配賸餘40,983,128元，合計賸餘41,530,620元，全數列為未分配賸餘。

4.　現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金13億8,987萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增8,485萬餘元，期末現金及約當現金為14億7,472萬餘元；其現金及約當現金淨增數較預算淨增數2億9,121萬餘元，減少2億636萬餘元，主要係預收款項收現數較預計減少，業務活動產生淨現金流出所致。

5.　重要審核意見

（1）　政府為發展可再生之潔淨能源，同時兼具給水、防洪及觀光等效益，陸續於石門水庫及曾文水庫設置水庫型水力發電，惟迄未申請再生能源憑證或溫室氣體自願減量專案，允宜衡酌實際需求及未來市場價值，妥慎評估擇選發展方向，以發揮水力發電之財務效能及附加價值。

| 政府於石門水庫及曾文水庫興建之石門、義興及曾文等3座電廠，裝置容量分別為90MW、40MW及50MW，均自91年度起委由台灣電力股份有限公司（下稱台灣電力公司）營運及維護，相關售電收入則依雙方簽訂之購售電契約計算。據經濟部水利署（下稱水利署）統計，上述3座電廠於112年至114年8月間，累計發電量為9億2,700萬餘度，售電金額合計18億1,354萬餘元(表1)。經查，經濟部為發展設置各類再生能源，每年均依再生能源發展條例第9條第1項規定，公告再生能源電能躉購費率及其計算公式，惟據經濟部112年7月24日發布之新聞稿所載，水庫及壩堤因可能涉及水土保持等環境生態議題或造成大規模生態影響，爰未將水庫型水力發電納入再生能源躉購費率之對象，依再生能源憑證實施辦法第2條第4款規定，尚得申請再生能源憑證。水利署為辦理水庫型水力發電設施再生能源憑證申請事宜，於114年1月22日召開「水庫型水力發電 表1 水利署推動水庫水力發電情形 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：度、新臺幣千元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水庫名稱 | 電廠名稱 | 管理機關 | 運轉年度 | 發電量 |  |  | 累計售電金額 |
|  |  |  |  | 112年 | 113年 | 114年1-8月 |  |
| 合 計 |  |  |  | 361,913,800 | 334,754,000 | 230,333,605 | 1,813,549 |
| 石門水庫 | 石門電廠 | 北區水資源分署 | 53 | 157,850,000 | 141,059,000 | 111,322,000 | 1,209,246 |
| 榮華大壩 | 義興電廠 |  | 73 | 175,445,000 | 3,687,000 | 29,368,000 |  |
| 曾文水庫 | 曾文電廠 | 南區水資源分署 | 62 | 28,618,800 | 190,008,000 | 89,643,605 | 604,303 |
| 資料來源：整理自水利署提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |

廠申請再生能源憑證模式研商會議」，決議委託台灣電力公司向經濟部能源署（下稱能源署）申請再生能源設備認定並取得相關證明文件，以利後續申請再生能源憑證，嗣台灣電力公司於114年3月31日函詢能源署有關石門、義興及曾文電廠之水力發電機組是否屬再生能源利用範疇，經該署同年5月13日函復上述3座電廠之水力發電機組均屬非抽蓄式水力，符合再生能源發展條例第3條第1項第1款規範之再生能源範疇，台灣電力公司復於同年6月25日邀集水利署，召開「水力機組申請再生能源憑證流程說明會議」，決議後續將針對上述3座水庫電廠辦理RE100國際驗證，惟截至114年11月7日止，相關驗證作業仍處於規劃階段，申請再生能源憑證期程尚未明朗。另查，上述3座水庫電廠因尚未申請再生能源憑證，尚得依溫室氣體自願減量專案管理辦法第11條第1款規定向環境部氣候變遷署申請註冊自願減量專案，以113年度為例，石門、義興及曾文等3座水庫電廠發電量計3億3,475萬4,000度，倘以能源署公告之113年度電力排碳係數0.474公斤二氧化碳當量/度(CO2e/度)及溫室氣體自願減量專案管理辦法第7條規範之固定型10年計入期估算，10年間預計取得之減量額度為158萬6,734公噸CO2e，若再以碳權交易所「國內減量額度交易平台」目前上架之減量額度每公噸3,000元至4,000元計算，上開減量額度市場價值約為47億6,020萬餘元至63億4,693萬餘元之間，惟截至114年11月7日止，水利署亦未針對上述3座水庫電廠申請註冊自願減量專案，未能充分發揮推動水庫型水力發電之財務效能及附加價值，經函請水利署研謀改善，俾利提升水庫型水力發電之附加價值及基金收入。據復：已委託台灣電力公司規劃申請驗證，以利取得國際再生能源憑證，另於取得國際驗證前，將洽請環境部評估水庫型水力發電廠申請註冊溫室氣體自願減量專案之可行性，期充分發揮水庫型水力發電之減碳效益等附加價值。

（2）　水利署持續推動多元清淤作業及水庫上游集水區保育治理，惟經管水庫淤積量逐年攀升，且仍以機械陸挖及機械抽泥為主要清淤管道，水力排砂占比未及1成，允宜研謀檢討水庫整體防淤對策，提升多元聯合清淤成效。

| 表2 水利署經管水庫淤積情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：千立方公尺、％ |  |  |  |  |
| 年度 | 設計總容量 (A=B+C) | 施測剩餘容量 (B) | 淤積量 (C) | 淤積率 (C/A×100) |
| 109 | 1,334,771 | 915,171 | 419,599 | 31.44 |
| 110 | 1,334,771 | 913,435 | 421,335 | 31.57 |
| 111 | 1,334,771 | 913,115 | 421,655 | 31.59 |
| 112 | 1,334,771 | 912,339 | 422,431 | 31.65 |
| 113 | 1,334,771 | 897,864 | 436,907 | 32.73 |
| 註：1.水利署轄管主要水庫計13座，本表統計範圍係扣除榮華壩、羅東攔河堰、隆恩堰、甲仙攔河堰、高屏溪攔河堰之其餘8座水庫。 2.資料來源：整理自水利署提供資料。 |  |  |  |  |

水利署為減緩水庫淤積速率，維持水庫現有庫容，持續透過機械陸挖、機械抽泥及水力排砂等多元清淤管道，推動水庫清淤工作。經查水利署轄管主要水庫計有榮華壩、石門水庫、羅東攔河堰、寶山第二水庫、隆恩堰、鯉魚潭水庫、石岡壩、集集攔河堰、曾文水庫、甲仙攔河堰、阿公店水庫、高屏溪攔河堰及牡丹水庫等13座，113及114年度實際執行清淤工作者，計石門水庫、鯉魚潭水庫、石岡壩、集集攔河堰、曾文水庫、阿公店水庫、牡丹水庫、高屏溪攔河堰、甲仙攔河堰等9座，合計投入經費23億5,792萬餘元，執行77件水庫清淤作業。惟據水利署114年10月提供資料，上開13座水庫，除榮華壩自93年8月艾利颱風侵襲及96年韋帕颱風災害後造成巴陵防砂壩潰損，帶來大量砂石，因執行清淤作業難度甚高，且不符成本效益，致淤積率已逾99％，目前係作為攔砂壩及蓄水發電使用；又羅東攔河堰、隆恩堰、甲仙攔河堰、高屏溪攔河堰等4座水庫，未經水利署測量設計總容量外，其餘8座水庫，設計總容量合計13億3,477萬餘立方公尺，累計淤積量自109年度之4億1,959萬餘立方公尺，逐年上升至113年度之4億3,690萬餘立方公尺，淤積率亦從31.44％上升至32.73％（表2），其中曾文水庫及集集攔河堰113年度淤積率亦分別達38.76％、40.01％，水庫淤積情形未能有效改善。另水利署為增加水庫水力排砂能力，陸續增設曾文水庫防淤隧道工程及石門水庫阿姆坪防淤隧道工程，大幅提升水力排砂執行量能，惟因水力排砂須藉由洩洪時機排出，受水文條件不確定性影響甚巨，倘遇降雨情況未如預期，恐影響水力排砂執行成效，致109至113年度水力排砂清淤量計609萬餘立方公尺，占整體清淤量7,770萬餘立方公尺之7.85％，占比仍未及1成，顯示國內水庫清淤仍以機械陸挖及機械抽泥為主要清淤管道，又水利署鑑於極端氣候造成水資源短缺，為有效運用水資源，近年來水庫多採高水位操作，提高水庫蓄水標準，而機械陸挖須於枯水期採低水位操作，利用挖土設備開挖露出水面之淤積物，易受水文條件影響，在水庫水位較高情況下，可執行機械陸挖期間有限，仍須透過機械抽泥維持整體清淤量能，經函請水利署通盤檢討水庫整體防淤對策，研謀在高水位期間增設抽泥船或評估增建水力排砂隧道等可行性，俾提升多元聯合清淤成效。據復：將配合氣象預測技術發展，於颱洪事件前後檢視水情、預報入流量評估及庫區周遭點位泥砂濃度，積極提升水力排砂數量，並採行於高水位時，常態設置抽泥船24小時不間斷將庫底泥砂加以清除，於低水位時，則擴大辦理陸挖清淤等多元化清淤策略，以達清淤目標。

6.　113年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於113年度審核報告非營業部分內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者2項（表3），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

表3　113年度審核報告非營業部分所列水資源作業基金重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 水利署辦理水庫清淤量能已逐步提升，惟受水文或水情不確定性等因素，影響整體清淤成效，平均淤積率仍有3成，允宜研謀改善。 | 因經管水庫淤積量仍攀升，水力排砂量占比仍低，業再研提審核意見詳「5.重要審核意見（2）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （1）水利署分年推動疏濬作業，有助維持河川正常機能及保障民眾安全，惟辦理規劃作業未充分掌握全流域各有關治理權責機關疏濬辦況，且未就土石缺乏利用價值者妥覓去化或暫置處所，影響疏濬成效，允宜研謀改善。 |  |
| （2）水利署經管石門及曾文水庫可供民眾觀光旅遊，惟園區公共及遊憩設施逐漸老舊，環境友善程度亦有不足，且水域遊憩活動之公共安全督導機制未審慎評估管理風險，允宜研謀改善。 |  |

該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，暨所屬分預算收支餘絀概況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台(https://auditreport.audit.gov.tw/)查閱〕。