七、交通部主管

交通作業基金

政府為有效推展與管理具自償性及特定財源之交通建設計畫，並統籌辦理其興建、營運、維護及自償部分之資金籌措、償還等事宜，以提升交通服務水準，依據公路法規定及行政院函示，設立交通作業基金（含民航事業作業基金、國道公路建設管理基金、鐵道發展基金、觀光發展基金、臺鐵局撥入資產及債務管理基金等5個分基金）。該基金114年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係統籌辦理具自償性及特定財源之交通建設計畫興建、營運及維護等。114年度營運項目6項，實施結果，實際數較原預計增加者2項，減少者4項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 機場旅客服務 | 千人次 | 22,615 | 21,097 | - 1,517 | - 6.71 |  |
| 導航設備服務 | 千小時 | 15,473 | 15,353 | - 120 | - 0.78 |  |
| 高速公路車輛 通行管理 | 百萬延車公里 | 31,080 | 32,973 | 1,893 | 6.09 |  |
| 鐵道發展及 監理相關作業 | 千元 | 804,106 | 706,715 | - 97,390 | - 12.11 | 補助鐵道營運機構規劃建置智慧鐵道系統，因營運機構發包期程及自籌經費預算籌編作業耗時，執行進度落後。 |
| Tourism2025－臺灣 觀光邁向2025方案 | 千元 | 4,912,298 | 4,224,674 | - 687,623 | - 14.00 | 主要係精準客源開拓計畫，執行進度未如預期，實際支用數較預計減少所致。 |
| 償債計畫 | 千元 | 439,075 | 1,795,000 | 1,355,925 | 308.81 | 運用高雄市政府捷運工程局用地所需有償撥用價款，加速清償債務。 |

註：本表係就營運項目實際數與預計數差異達20％或達3千萬以上者，說明差異原因。

2.　預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，業務賸餘343億1,801萬餘元，業務外賸餘34億3,350萬餘元，審定本期賸餘377億5,151萬餘元，較預算賸餘300億6,282萬元，增加76億8,869萬餘元，約25.58％，主要係台灣高速鐵路公司113年度營運優於預期，於114年度依合約增加平穩額度之提撥數及收取回饋金較預計增加所致。

3.　餘絀及撥補之審定

（1）　餘絀審定　114年度決算經行政院核定賸餘37,751,519,619元，經核尚無不合，予以照數審定。

（2）　餘絀撥補　114年度決算審定賸餘37,751,519,619元，其中：

A.國道公路建設管理分基金等3個分基金賸餘30,560,375,471元，連同前期未分配賸餘61,729,461,537元，合計賸餘92,289,837,008元，經依預算撥充基金20,600,503,000元、解繳公庫2,000,000,000元後，尚有未分配賸餘69,689,334,008元。

B.民航事業作業分基金賸餘5,574,945,082元，填補前期累積短絀365,335,893元後，尚有未分配賸餘5,209,609,189元。

C.觀光發展分基金賸餘1,616,199,066元，全數用以填補前期累積短絀後，尚有待填補之短絀2,874,097,176元。

4.　現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金172億9,431萬餘元，經業務、投資及籌資活動暨匯率變動影響結果，現金及約當現金淨增101億4,609萬餘元，期末現金及約當現金為274億4,041萬餘元；其現金及約當現金淨增數較預算淨增數18億5,560萬餘元，增加82億9,049萬餘元，主要係台灣高速鐵路公司113年度營運優於預期，於114年度依合約增加平穩額度之提撥數及收取回饋金較預計增加，業務活動之淨現金流入增加所致。

5.　重要審核意見

（1）　推動永續觀光政策以接軌國際永續發展目標，惟TSDGs具體目標8.8與12.b指標重複設計，且未能完整反映環境、社會及文化等政策成效，復與聯合國SDGs對應細項指標之內涵存有差異，另GSTC-D及TSDGs部分關鍵指標尚未納入績效治理架構，國家層級永續觀光發展策略、治理機制及人才培訓體系仍待強化，允宜研謀改善，以提升永續觀光治理效能及產業永續發展量能。

行政院依環境基本法設置國家永續發展委員會（下稱永續會），該會參酌聯合國永續發展目標（SDGs）架構，於107年核定臺灣永續發展目標（TSDGs），作為政府推動永續發展之施政依據，其中具體目標8.8及12.b均涉及推動永續觀光發展，由觀光署擔任主政機關，並訂定觀光整體收入成長率、觀光產業就業人數成長率及訂定綠色旅遊標準（含推動生態旅遊行程）等對應指標，作為衡量政策推動情形之依據；又觀光署配合國際永續趨勢，擬具發展觀光條例部分條文修正草案，將推廣永續觀光納入立法目的。經查觀光署推動永續觀光政策與治理制度情形，核有下列事項：

表1　TSDGs與SDGs永續觀光指標建構情形

| TSDGs |  | SDGs |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心目標8 | 促進包容且永續的經濟成長，提升勞動生產力，確保全民享有優質就業機會。 | 目標8 | 就業與經濟成長。 |
| 具體目標 8.8 | 推動永續觀光發展，引導觀光產業提供綠色、在地等旅遊模式，打造臺灣永續觀光環境與提升產業價值。 | 細項指標 8.9 | 到2030年，制定和執行推廣可持續旅遊的政策，以創造就業機會，促進地方文化和產品。 |
| 對應指標 8.8.1 | 觀光整體收入成長率。 |  |  |
| 對應指標 8.8.2 | 觀光產業就業人數成長率。 |  |  |
| 對應指標 8.8.3 | 訂定綠色旅遊標準。 |  |  |
| 核心目標12 | 促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式。 | 目標12 | 確保永續的消費和生產模式。 |
| 具體目標 12.b | 推動永續觀光發展，引導觀光產業提供綠色、在地等旅遊模式，打造臺灣永續觀光環境與提升產業價值。 | 細項指標 12.b | 開發和利用各種工具，監測能創造就業機會、促進地方文化和產品的可持續旅遊業對促進可持續發展產生的影響。 |
| 對應指標 12.b.1 | 觀光整體收入成長率。 |  |  |
| 對應指標 12.b.2 | 觀光產業就業人數成長率。 |  |  |
| 對應指標 12.b.3 | 訂定綠色旅遊標準。 |  |  |

資料來源：整理自臺灣永續發展目標修正本及聯合國網頁（https://www.un.org/

sustainabledevelopment）。

A.　TSDGs具體目標8.8與12.b指標重複設計，未能完整反映環境、社會及文化等永續政策成效，復與接軌之聯合國SDGs細項指標12.b內涵存有差異：聯合國SDGs細項指標8.9旨到2030年，制定和執行推廣可持續旅遊的政策，以創造就業機會，促進地方文化和產品；另細項指標12.b旨在開發和利用各種工具，監測能創造就業機會、促進地方文化和產品的可持續旅遊業對促進可持續發展產生的影響。另聯合國旅遊組織配合SDGs發表衡量旅遊業永續性統計框架，逐步納入經濟、環境、社會及文化等多元面向。現行TSDGs 8.8與12.b雖分列不同核心目標，惟其具體目標均為「推動永續觀光發展，引導觀光產業提供綠色、在地等旅遊模式，打造臺灣永續觀光環境與提升產業價值」，且各該3項對應指標內容均為觀光整體收入成長率、觀光產業就業人數成長率及訂定綠色旅遊標準，與聯合國SDGs依不同具體目標分別建構指標體系之邏輯未盡相符（表1）；又現行TSDGs對應指標8.8.3（同12.b.3）以完成生態旅遊行程或推動件數作為衡量基準，屬產出型指標，尚難完整反映環境、社會及文化等永續政策成效；另TSDGs具體目標12.b之目標性質及衡量重點，與聯合國SDGs細項指標12.b開發及實施監測永續旅遊業工具之內涵仍有差異，恐影響永續觀光推動成效之適切評估及國際接軌程度等情，經函請觀光署研謀改善。據復：鑑於永續觀光治理有賴跨部會資訊互通及協力推動，該署將持續與環境部等相關部會協同合作，並適時滾動檢討及修正相關指標，以精進永續觀光治理機制。

表2　TSDGs與「Tourism 2030－臺灣觀光邁向2030方案（115-119年）」關鍵績效指標對應情形

| TSDGs對應指標 |  | 臺灣觀光邁向2030方案 關鍵績效指標及115年目標值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 對應指標 8.8.1 | 觀光整體收入成長率。 | 1 | 觀光收入（新臺幣億元） |  | 每年成長2％~3％ |
|  |  | 2 | 來臺旅客 | 平均每人每日消費金額（美元） |  |
|  |  | 3 | 國人國內旅遊 | 每人每次平均旅遊支出（新臺幣元） |  |
|  |  | 4 | 永續旅遊 | 取得國內外永續、環保及品質認證或辦理永續發展提升事項之觀光產業（家次） | 51 |
| 對應指標 8.8.2 | 觀光產業就業人數成長率。 |  |  |  |  |
| 對應指標 8.8.3 | 訂定綠色旅遊標準。 |  |  |  |  |

資料來源：整理自「Tourism 2030－臺灣觀光邁向2030方案（115-119年）」。

B.　推動永續觀光政策以打造質量並進之永續旅遊目的地，惟GSTC-D及TSDGs部分關鍵指標尚未納入績效治理架構：全球永續旅遊委員會（Global Sustainable Tourism Council, GSTC）發布之目的地準則（GSTC Destination Criteria，下稱GSTC-D），係國際公認之永續觀光評估架構，涵蓋永續管理、社會經濟效益、文化永續及環境保護等四大構面，已成為各國推動永續觀光政策及績效治理之重要參據。觀光署為接軌國際永續發展趨勢，參酌GSTC發布之GSTC-D，並配合發展觀光條例修正草案將永續觀光納入立法目的，復於114年11月陳報行政院核定「Tourism 2030－臺灣觀光邁向2030方案（115至119年）」，以促進觀光產業永續發展及打造臺灣成為質量並進之永續觀光目的地為政策目標。觀光署現行係由副署長擔任永續長，透過交通部永續長會議推動跨機關協調，並辦理示範遊程碳足跡盤查、發布旅行業遊程碳足跡計算指引、補助旅宿業取得永續認證及辦理相關教育訓練等措施，協助觀光產業推動永續轉型。經查觀光署雖已推動碳足跡盤查、永續認證及相關輔導措施，惟現行作法仍以示範性或個案性推動為主，上開GSTC-D四大構面尚未系統性納入整體政策治理及績效管理架構，相關永續治理機制及專責推動架構尚待健全；另邁向2030方案之關鍵績效指標及評估基準雖包含觀光收入每年成長率，觀光產業取得國內外永續、環保及品質認證或辦理永續發展提升事項之家次等，惟尚未將TSDGs對應指標8.8.2「觀光產業就業人數成長率」及8.8.3「訂定綠色旅遊標準」納入關鍵績效管理架構（表2），恐不利於檢視政策執行成果與永續發展目標達成情形之關聯性；又部分地方政府反映永續觀光涉及觀光、環保、交通、文化、農業及土地管理等跨領域事項，現行政策分散於不同部會與計畫，尚乏具前瞻性與整體性之政策架構、統一服務指引及具延續性之資源支持機制，中央政策工具及輔導措施尚未充分回應地方推動需求，整體治理協調機制仍待強化等情，經函請觀光署研謀改善。據復：將配合TSDGs指標修訂情形，評估將相關指標納入下一階段臺灣觀光政策中程計畫之關鍵績效指標；另針對全國整體永續觀光發展策略及治理機制之相關意見，將研謀優化策略，以建構更趨完善之永續治理體制。

C.　為強化觀光人才培育與市場調查研究，規劃成立台灣觀光研訓院，惟前置作業及財務自給模式未臻周妥：為落實「觀光立國」願景與「觀光主流化」施政理念，觀光署於109年發布「Taiwan Tourism 2030 臺灣觀光政策白皮書」，其中明訂以2025年為目標，研議成立財團法人，期透過系統性課程辦理觀光產業及觀光行政人才培育，整合觀光高階人才訓練，並運用大數據與數位工具從事市場調查與政策研究，以強化我國觀光治理及產業升級量能。觀光署於113年7月5日訂定觀光研訓發展委員會設置要點，專責籌設相關事宜，並將籌備觀光研訓院（下稱研訓院）列為114年度施政重點。經查，行政院於114年8月20日召開之「觀光研訓院籌備規劃」會議中，原則同意觀光署發起籌設，惟考量原規劃進駐之辦公園區建物老舊，整建經費約需1.56億元，且園區後續委外經營、財務平衡及與在地業者競合等仍存疑義，請觀光署再行評估整建效益與財務風險。經該署綜合評估，研訓院進駐該園區之長期使用效益不足，須改採租賃方式另覓長期辦公場址，增加長期負擔租金與相關營運成本，且原規劃藉由園區整合多元機能，以拓展收入之構想亦未能執行，整體財務收入不確定性與營運風險增高。另依研訓院營運計畫草案，研訓院設立初期至中期人力需求約50人，原規劃於114年第4季完成組織及董監事遴選與人才招聘，以配合115年1月成立。嗣行政院要求軟硬體業務籌備周全，並調整期程為114年底前啟動籌備、115年第1季成立。惟迄至114年底，觀光署尚未啟動人員招聘作業，潛存研訓院成立初期人力不足與研訓量能受限風險等情，經函請觀光署研謀改善。據復：已於114年12月29日成立研訓院籌備處，配置專職人員共7名，負責推動各項籌設行政事務與業務規劃，並於115年3月18日完成捐助章程與組織規程之法制作業，將賡續辦理財團法人設立許可及法院登記等相關程序；另營運初期（115年至117年）由觀光署捐助2.3億元，作為創立基金及人事、總務管理及業務推動配合等開辦費用，以維持運作穩定，並預期於126年產生盈餘，在達成財務自給目標前，該署將適時提供營運所需資源，協助研訓院順利推動核心任務。

D.　永續觀光人才培訓偏重短期課程、人才留用分析不足、研訓院與觀光署既有業務單位及相關機構功能分工尚待明確：觀光署為推動觀光產業永續發展，近5年度（110至114年度）於觀光發展基金編列經費5,650萬元，辦理觀光產業（旅行業、旅宿業及觀光遊樂業）從業人員相關職能培訓課程，國內訓練及選送國外研習等事項；另甄訓合格華語導遊、外語導遊，並辦理永續旅宿通識課程、旅行業永續培訓課程等。又該署於114年12月成立財團法人台灣觀光研訓院籌備處，預定115年7月成立運作，規劃辦理觀光政策調研、國際合作鏈結、產業地方策進及人才培育認證等4大核心業務，顯示其已積極投入永續觀光人才培育及制度建構工作。經查觀光署辦理人才培育雖已投入相當資源，惟現行制度仍偏重短期培訓課程，尚未建立結訓學員系統性長期追蹤機制，致無法有效掌握學員培訓後是否持續留任觀光產業，亦難評估培訓內容對職涯發展及產業實務應用之實際影響；另研訓院刻正籌設中，惟其與觀光署既有業務單位及相關人才培育機構間之功能分工、制度定位及資源整合方式尚待完善並明確劃分等情，經函請觀光署研謀改善。據復：將強化追蹤機制，並於後續計畫執行時，調查前一年度受訓學員協助企業轉型之具體作為，例如協助旅館取得綠建築標章，或推動旅行社強化生態旅遊供應鏈等，以掌握學員帶動企業轉型之實質成效；另有關人才培育之分工，觀光署係著重政策性及通案型培訓，聚焦於法規宣導、基礎執照考訓及通案性基礎課程，台灣觀光研訓院期發揮智庫功能，針對數位轉型、綠色永續等國際前瞻趨勢，規劃高度客製化之進階、多元及實務型精準訓練，以有效填補產業人才缺口。

| E. 國家風景區GSTC-D驗證覆蓋率偏低，允宜積極協助尚未獲驗證者加速導入GSTC-D，或運用GSTC-A優先推動核心景點驗證，以策進全域目的地永續轉型，俾利促進觀光產業永續發展：觀光署為推動永續觀光發展及強化與國際趨勢接軌，於2015年成為GSTC會員，並於「Taiwan Tourism 2030台灣觀光政策白皮書」將推展綠色旅遊目的地國際準則驗證列為重要策略，積極輔導各國家風景區管理處（下稱管理處）參照GSTC-D進行自我評估與差距分析，以掌握現行治理、社會經濟、文化及環境管理措施與 GSTC-D 各項要求之落差，並委由通過 GSTC 認證之第三方驗證機構辦理審查與驗證，以提升永續治理量能及我國觀光國際競爭力。惟截至114年底止，13個管理處中僅東北角及宜蘭海岸、東部海岸、澎湖、日月潭、北海岸及觀音山與雲嘉南濱海 表3 國家風景區獲得GSTC-D驗證情形 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 國家風景區名稱 | 驗證等級 | 全球百大故事獎 得獎年度 |
| 東北角及 宜蘭海岸 | 金質獎 | 2021至2025 |
| 東部海岸 | 銀質獎 | 2023至2025 |
| 澎湖 | 銀質獎 | 2023至2025 |
| 日月潭 | 銀質獎 | 2022至2025 |
| 參山 | 尚未取得 | 2025 |
| 茂林 | 尚未取得 | 2025 |
| 北海岸 及觀音山 | 銅質獎 | 2023至2024 |
| 雲嘉南濱海 | 銅質獎 | 2021至2025 |

註：1.GSTC－D驗證內含87項指標，按指標符合程度授予白金、金、銀、銅驗證等級。

2.本表依各國家風景區管理處成立時間排序。

3.資料時間：截至114年底。

4.資料來源：整理自台灣永續旅行協會網站資料。

等6個管理處取得綠色旅遊目的地基金會核發之GSTC-D驗證（表3），覆蓋率僅46.15％，其餘管理處多尚處於教育訓練、基礎培力或資料盤點階段。另鑑於GSTC景點準則（GSTC Attraction Criteria，下稱GSTC-A）已於113年正式發布，並涵蓋永續管理系統、訪客管理、資源管理、碳排減量、生物多樣性保育及文化保存等面向，具建立景點標準化永續治理架構之功能，GSTC-A認證結果，除有助於建立標準化管理範本及降低後續全域認證之資料盤點與驗證負擔外，並可透過示範據點帶動周邊業者及合作夥伴逐步接軌永續管理機制，強化目的地整體永續治理基礎。經函請觀光署積極協助尚未獲驗證之管理處加速推動GSTC-D驗證，或評估運用GSTC-A優先推動具可識別管理主體之核心遊憩據點驗證，建立示範機制及標準化管理模式，俾降低後續全域驗證之資料盤點與驗證負擔，並帶動周邊業者及合作夥伴接軌國際永續標準。據復：各管理處受限於人力編制、轄區規模及自然資源特性之差異，推動國際認證之條件不盡相同，將以取得國際認證為長期目標，持續推動永續觀光發展。

（2）　觀光遊憩據點周邊停車場電動汽車充電設施尚有不足，且充電設備配置偏重慢充，長途旅遊路廊及偏遠景區快充不足，兼有國家風景區管理處收費方式及停車管理規範不一、資訊揭露未臻完整等情，允宜研謀改善，以完善景區充電服務環境，提升低碳旅遊服務品質。

國家發展委員會於「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」中，將運輸部門納入12項關鍵戰略之戰略7「運具電動化及無碳化」及戰略10「淨零綠生活」，明確指出推動公路車輛低碳或零碳化，並以電動車取代傳統燃油車為運輸淨零排放之首要路徑。又行政院核定之「運具電動化及無碳化」關鍵戰略行動計畫及環境部「新增或擴充電動車公共能源補充設施場域計畫」亦均將「完善使用環境配套」列為重點策略，聚焦於提升公共充電設施數量與普及率，以支撐電動車普及與2030、2050淨零轉型目標。觀光署配合上開政策，依「重要觀光景點建設中程計畫（113至116年）」推動綠色旅遊建設，並規劃於景區布建電動車充電設施。經查政府推動觀光遊憩據點停車場電動汽車專用停車位及充電設施建置情形，核有下列事項：

- 部分遊憩景點周邊停車場電動汽車充電設施設置尚有不足，影響綠色運輸服務完整性：電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法（下稱管理辦法）第2條規定，公有路外公共停車場應依轄區內公有路外停車場之小型車停車位總數設置2％以上之電動汽車充電專用停車位及其充電設施，民營路外公共停車場各停車場則應設置1％以上，並得由地方主管機關視電動汽車數量成長及充電設施使用率公告調整提高；同辦法第8條並規定主管機關得採行輔導或補助措施，以協助充電設施建置推動。觀光署為配合淨零轉型及低碳旅遊政策，已督導所屬各管理處，就其設置或管理之觀光遊憩據點停車場劃設電動汽車充電專用停車位並設置充電設備。截至114年12月底止，各國家風景區管理處（下稱管理處）轄管停車場計37處，停車位總數2,551格，其中已劃設充電專用車位97格，均符合公有路外公共停車場最低設置標準。惟國家風景區內觀光遊憩據點周邊尚有部分非屬管理處轄管之路外公共停車場，未依公有或民營屬性達成管理辦法所定設置比率者計32處，其中尚未設置電動汽車充電專用停車位及充電設施者計22處，顯示整體觀光遊憩場域電動車充電服務仍有銜接缺口，旅客於景區活動或長途遊程中，仍可能面臨充電不便情形，影響綠色運輸服務完整性，經函請觀光署督促所屬管理處強化與地方主管機關之協調機制，協助掌握非轄管停車場充電設施設置缺口，輔導相關路外公共停車場逐步改善，以完善景區充電服務環境。據復：基於景區旅遊一體性原則，將督請各管理處與地方主管機關建立橫向溝通協調機制，並因地制宜採分期、分區方式設置充電樁，以逐步完善充電設施建置。

| 觀光據點周邊停車場充電設施仍偏重慢充設備，部分長途旅遊路廊及偏遠景區快充不足，尚難滿足旅客即時充電需求：交通運輸研究所相關研究指出，駕駛人除日常通勤旅運需求外，尚有中長程跨區移動之充電需求，完善便利之公共充電基礎建設，為推動電動車市場發展之關鍵因素；快充較適合設置於重要道路廊帶、觀光遊憩路廊節點及旅客停留時間有限之重點景區，以降低旅客里程焦慮，維持長途旅遊路廊電動車旅次之連續性及安全性；觀光旅遊時對於充電需求以快速省時為主，對於快充需求較為迫切。爰長途旅遊廊帶及重要景區配置適量快充設備，係 表4 觀光署及所屬轄管觀光遊憩據點周邊公有停車場小客車充電設施設置情形 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：場、格、槍、％ |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理處 | 場站數 | 停車位總 數（A） | 充電車位 數（B） | 槍數 |  |  | 充電車 位占比 （B/A×100） |
|  |  |  |  | 小計 | 快充 | 慢充 |  |
| 合計 | 38 | 2,612 | 98 | 103 | 33 | 70 | 3.75 |
| 日月潭 | 7 | 522 | 18 | 18 | 6 | 12 | 3.45 |
| 北海岸及 觀音山 | 6 | 487 | 19 | 19 | 2 | 17 | 3.90 |
| 東北角及 宜蘭海岸 | 6 | 426 | 13 | 18 | 10 | 8 | 3.05 |
| 雲嘉南濱海 | 3 | 329 | 10 | 10 | 1 | 9 | 3.04 |
| 參山 | 5 | 263 | 9 | 9 | 2 | 7 | 3.42 |
| 東部海岸 | 1 | 134 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2.24 |
| 西拉雅 | 2 | 125 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4.80 |
| 茂林 | 1 | 88 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2.27 |
| 花東縱谷 | 1 | 61 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.64 |
| 阿里山 | 1 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.00 |
| 大鵬灣 | 2 | 46 | 8 | 8 | 2 | 6 | 17.39 |
| 澎湖 | 2 | 46 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8.70 |
| 馬祖 | 1 | 35 | 4 | 4 | 0 | 4 | 11.43 |
| 註：1.本表係指交通部觀光署統計資料庫公告觀光署及所屬轄管之遊憩據點。 2.資料時間：114年12月31日。 3.資料來源：整理自交通部觀光署提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |

推動低碳旅遊之重要基礎。觀光署所屬各管理處為服務遊客充電需求，截至114年底，於轄區內觀光遊憩據點周邊公有停車場合計設置充電槍103槍，其中慢充70槍，占67.96％，快充33槍，占32.04％（表4）。惟部分偏遠景區及長途旅遊路廊型據點仍以慢充設備為主，例如參山管理處獅山、南庄、梨山遊客中心及梨山賓館，阿里山管理處圓潭生態園區停車場，東北角及宜蘭海岸管理處沿台2線及台9線之龍洞灣第一停車場、北關海潮公園停車場及外澳服務區停車場，東部海岸管理處富岡地質公園停車場等，設置之充電槍均屬慢充；另部分地方政府轄管觀光遊憩據點周邊停車場之充電設施布建亦以慢充為主，尚難充分支應旅客即時充電需求等情，經函請觀光署研謀改善。據復：將持續配合國家發展政策，督請各管理處與地方主管機關建立橫向溝通協調機制，滾動檢討轄管據點充電樁之設置情況，以滿足旅客充電需求。

- 所屬各管理處訂定充電費率存有差異，且部分場站未完整公告收費機制：觀光署為配合低碳旅遊及電動車發展政策，已督導所屬管理處於觀光遊憩據點停車場設置電動車充電設施，惟各場站充電費率及計價方式存有差異，例如日月潭管理處向山遊客中心停車場快充每度13元、慢充每度10元，伊達邵中正路停車場慢充每度9元；西拉雅管理處關子嶺觀專二停車場採尖離峰差別費率，離峰每度7元、尖峰每度13.5元；東部海岸管理處富岡地質公園停車場慢充每度5元；另北海岸及觀音山、參山、馬祖管理處等部分場站則尚未收費，顯示同屬觀光署轄管之公有充電設施，其收費水準及計價模式尚乏一致性。另部分停車場雖已收取充電費用，惟未於公開網站完整揭露充電費率資訊，例如東北角及宜蘭海岸、北海岸及觀音山、參山、茂林、西拉雅、雲嘉南濱海及馬祖等管理處，均未於其官網完整公告充電費率及使用資訊，資訊透明度仍有不足等情，經函請觀光署研謀改善。據復：將督促各管理處因地制宜研議訂定充電費率上限，以維護景區充電服務品質及旅客權益，並於官方網站、現場及相關服務平台完整揭露充電費率與使用規定，以提升資訊透明度及使用便利性。

（3）　日月潭綠能船舶電動化已展現部分低碳運輸效益，惟誘因不足致推動進度明顯落後，允宜研謀改善，以加速推動船舶電動化。

政府自98年起推動日月潭綠色低碳及永續觀光政策，由觀光署所屬日月潭國家風景區管理處（下稱日月潭管理處）研提「日月潭船舶轉型綠色能源新船推動計畫」，並委託財團法人船舶暨海洋產業研發中心辦理「日月潭發展綠能船舶研究規劃案」，就技術及營運可行性進行評估，續於101年推動「日月潭推動電動船行動策略方案」，以116年達成「所有船舶均轉換為電動船」為目標，並訂定「日月潭電動載客船舶補助要點」（下稱補助要點），補助既有柴油動力載客船舶改裝或新建為電力推進船舶，辦理期程自101至116年，總經費預估5億7,071萬元。經查日月潭綠能船舶電動化政策推動情形，核有：A.日月潭綠能船舶電動化政策已逐步建立低碳船舶營運基礎，並具減少噪音、降低廢氣排放及提升綠色觀光形象等效益，惟自101年補助要點訂頒後，截至108年底止，觀光署僅核定補助載客小船21艘、客船1艘，109至114年間連續6年無業者提出申請，累計僅22艘柴油船完成汰換，較政策目標應汰換之121艘，汰換率僅18.18％，且截至115年1月8日止，實際營運之118艘載客船舶中，僅15艘為電動船，占比僅12.71％，推動進度明顯落後；B.近年消費者物價指數攀升，造船業所需原物料（含鋼材、電池組、馬達系統等）價格亦隨國際原物料及能源成本大幅波動，惟補助金額標準自101年核定後，長期未隨原物料價格調整，未能反映市場實際營運需求，另因各電動船系統規格不一，零件無法共通使用，致維修、保養及後勤支援成本偏高，且航行於日月潭水域之班船仍採柴油船與電動船混合排班制度，南投縣政府於航班及票價核定機制中，尚未納入綠能船舶差異化管理及獎勵措施，現行旅客無法優先選擇搭乘電動船，難以有效引導業者投入電動化經營等情，經函請交通部督促研謀改善。據復：A.為落實綠色觀光政策，日月潭管理處已於4大公有碼頭建置176席船席位及64座充電樁，並公告水社碼頭4號浮排為電動船專用浮排，作為推動電動船之差異化策略，嗣將配合航港局我國內水載客船舶電動化推動發展計畫，提報52座充電樁及2處電網改善需求，復透過碼頭使用費優惠、延長夜間及暑期航行時段，並投入經費辦理品牌行銷、主題體驗及紀念品開發等各項措施，以提升業者汰換意願及電動船占比；B.後續經費補助事宜由航港局辦理之內水載客船舶電動化計畫研議調整，另將督請日月潭管理處積極參與南投縣政府班船營運許可審查小組會議，並建議縣政府提高班船營運許可評分中電動船舶數量之評分比重，以增進業者參與意願，另輔導業者籌組電動船隊，提供高品質差異化服務並訂定合理票價，藉由營運及經濟誘因，引導業者投入船舶電動化經營。

（4）　督導強化水域遊憩活動及觀光遊樂業園區安全管理，惟部分遊憩據點救生設備設置情形未臻妥適，且部分管理處未公告水域遊憩活動合格業者資訊，復觀光遊樂業園區遊園車未納入道路監理或觀光遊樂設施強制檢查體系，致車輛技術標準、檢查項目等規範未臻健全，允宜檢討研謀改善，以建構安全旅遊環境並保障遊客生命安全。

觀光署為維護國內觀光遊憩場域安全，營造安心旅遊環境，依據發展觀光條例及水域遊憩活動管理辦法，督導各國家風景區管理處（下稱管理處）定期就轄管水域遊憩活動區域進行巡查，並據以落實安全宣導、救生設備配置及帶客從事水域遊憩活動業者之稽查輔導工作。另為健全觀光遊樂業遊樂設施安全管理，該署依發展觀光條例及觀光遊樂業管理規則，就觀光遊樂業經營機械、水域、陸域、空域及其他經主管機關核定之遊樂設施，實施定期及不定期安全檢查。經查觀光署督導各管理處辦理水域遊憩活動安全管理，及觀光遊樂業園區遊園車安全維護執行情形，核有下列事項：

A.　觀光署為維護水域遊憩活動場域安全，督促各管理處定期就水域遊憩活動區域進行巡查，惟部分水域遊憩據點未妥適配置救生設備，且部分管理處尚未公告合格水域遊憩活動業者資訊：觀光署經管東北角及宜蘭海岸、東部海岸、澎湖、大鵬灣、花東縱谷、馬祖、日月潭、參山、阿里山、茂林、北海岸及觀音山、雲嘉南濱海及西拉雅等13處國家風景區，除參山及阿里山等2處國家風景區僅有陸域環境外，其餘11處均含水域環境。上揭11處管理處為依水域遊憩活動管理辦法管理國家風景區內水域遊憩活動，已訂定水域安全巡查計畫，對水域遊憩活動區域進行巡查，並就違反發展觀光條例及水域遊憩活動管理辦法之業者進行裁罰，以提供遊客安全舒適之遊憩活動場域。經查其執行情形，核有：（A）依海洋委員會訂定「開放海洋」－海域遊憩活動規劃與管理指引肆、建議增進海域遊憩活動安全之管理措施載述，海域遊憩活動管理機關須針對所轄海域，採因地制宜妥善配置基本緊急急救設備，舉如救生圈、救生衣等浮力設備，及自動體外心臟電擊去顫器（AED）等，俾事故發生時，鄰近救生員（或目擊者）得立即進行搶救。經運用觀光署空間資訊整合平臺分析東北角及宜蘭海岸等11處管理處經管據點救生設備配置情形，發現部分水域遊憩據點雖已設置救生圈，惟未設置AED，或均未設置救生圈及AED。又經運用內政部消防署建置之民眾水域活動資訊服務網，查詢全臺水域遊憩事故熱區，發現大鵬灣國家風景區內小琉球於99至114年間發生24件溺斃案件，東部海岸國家風景區內花蓮石梯坪遊憩區及周邊（鄰近磯崎水域）於99至114年間發生16件溺斃案件，且部分水域經各該主管機關公告為水域遊憩活動禁限水域，惟仍有民眾進入禁限水域戲水或垂釣溺斃；（B）依國家風景區設施維護暨水域遊憩活動安全管理工作須知第5點規定，管理處應於行政網站建置水域遊憩活動之相關安全資訊專欄，其內容至少包含水域遊憩活動種類、範圍、圖示公告、活動分區限制事項，及登記從事經營合格業者名單等相關必要資訊。經檢視各管理處公告轄內水域遊憩活動合格業者名單，僅東部海岸、大鵬灣及澎湖等3處管理處於官方網站公告轄內合格業者名單，其餘管理處均尚未公告合格水域遊憩活動業者資訊等情，經函請觀光署督促所屬管理處研謀改善。據復：（A）已函請所屬管理處依主管機關規定及場域情形，評估設置AED並於適當地點設置救生圈；又考量保障民眾水域活動安全，除已責請大鵬灣管理處及東部海岸管理處，加強辦理上開據點巡（稽）查外，並請各管理處每季將轄管區域稽查情形函報該署備查，以提升水域活動安全；（B）已函請各管理處確實依國家風景區設施維護暨水域遊憩活動安全管理工作須知第5點規定，於行政網站揭露水域遊憩活動種類、範圍，及登記從事經營合格業者名單等相關必要資訊。

B.　觀光遊樂業園區遊園車未納入道路監理或觀光遊樂設施強制檢查體系，致車輛技術標準、檢查項目等規範未臻健全：依發展觀光條例第37條規定，主管機關對觀光遊樂業之經營管理及營業設施，得實施定期或不定期檢查；觀光遊樂業管理規則第31條、第32條及第37條並規定，觀光遊樂業之檢查分為營業前檢查、定期檢查及不定期檢查，其經營機械、水域、陸域、空域遊樂設施及其他經主管機關核定之遊樂設施，應實施安全檢查。機械遊樂設施設置及檢查管理辦法第2條規定，機械遊樂設施係指建築基地內固著於地面或建築物，藉由動力操作運轉供遊樂使用之設施。經查全國26家觀光遊樂業園區內使用之遊園車，包含軌道式遊園小火車、大客車、中型巴士、小客車、電動拖車、高爾夫球車、電動遊園車及耕耘機牽引車等類型，因無須申領牌照，尚未納入一般道路監理體系之車牌核發、定期檢驗及車輛管理機制，亦不適用道路交通管理處罰條例有關汽車定期檢驗規定；另觀光遊樂業管理規則所列應實施安全檢查之設施範圍，尚未明確將遊園車納入適用，而機械遊樂設施設置及檢查管理辦法係以固著於地面或建築物之動力設施為規範對象，亦未將園區內移動式遊園車明定納入管理，致遊園車長期未能納入道路監理或觀光遊樂設施安全檢查等管理體系，現行管理多仰賴業者自主維護及地方主管機關一般性督導，對於車輛技術標準、檢查項目、保養週期等尚缺乏一致性規範，形成制度性安全管理缺口等情，經函請交通部督促研謀改善。據復：觀光署將於115年底完成遊園車管理制度檢討，並賡續辦理修、立法作業；於法制作業完成前，將研擬觀光遊樂業遊園車自主管理指引作為過渡措施，並邀集相關機關、專家學者及業者召開座談會，俟指引定稿後函請業者配合辦理，並供地方主管機關管理參考。另將強化觀光遊樂業遊園車管理，除由業者及地方政府辦理定期與不定期檢查外，觀光署亦將實施不定期檢查及辦理年度督導考核競賽，並已將遊園車管理納入115年觀光遊樂業督導考核競賽受考單位簡報格式及應注意事項，列為重點考核項目。

（5）　觀光署辦理台灣好行與台灣觀巴票價及路線優化補助措施，以吸引遊客搭乘並促進觀光產業永續轉型，惟部分營運路線搭乘率及運量未見顯著提升，復有電動車輛導入路線及綠色旅遊行程占比偏低，且碳盤查及ESG揭露機制未臻健全等情，允宜通盤檢討行銷策略及輔導獎勵措施，以提升整體公共運輸服務與永續旅遊效益。

觀光署為強化自由行旅客之接駁便利性並提升整體旅遊品質，推出台灣好行（景點接駁）旅遊服務計畫（下稱台灣好行）及台灣觀巴服務維新計畫（下稱台灣觀巴）。嗣配合交通部加強推動公共運輸政策，於中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享成果特別預算（下稱疫後特別預算）編列經費，辦理觀光景點公共運輸提升方案，補助客運業者增開班次及新增串遊路線所生之營運虧損，及旅客於優惠期間使用電子票證（含行動支付）搭乘台灣好行之票價差額，又為鼓勵台灣觀巴業者與旅宿業合作提供在地接駁服務，透過遊程優惠措施（下稱優惠措施）提升旅客搭乘意願。另為協助台灣好行與台灣觀巴成為「低碳」及「永續」之公共運輸服務，補助台灣好行客運業者推動路線減碳、碳盤查及ESG相關輔導作業費用，並辦理台灣觀巴綠色旅遊行程檢核說明會及台灣觀巴綠色旅遊研討會，逐步協助台灣觀巴業者將套裝旅遊行程轉型為永續綠色旅遊產品。經查觀光署推動台灣好行與台灣觀巴營運成效及永續轉型情形，核有下列事項：

表5　台灣好行路線營運概況

| 單位：條、人次、％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 年度 | 路線總數 | 搭乘人次 | 搭乘率 | 搭乘率低於 50％路線數 |
| 108 | 57 | 4,792,296 | 59.53 | 36 |
| 109 | 60 | 3,724,244 | 46.25 | 44 |
| 110 | 61 | 2,666,123 | 39.17 | 52 |
| 111 | 67 | 3,209,274 | 41.08 | 51 |
| 112 | 73 | 4,615,382 | 55.81 | 42 |
| 113 | 85 | 5,653,938 | 57.98 | 50 |
| 114 | 90 | 6,765,758 | 56.08 | 50 |

註：1.本表搭乘率=總搭乘人次/總座位數；總座位數=座位數×開行班次。

2.資料時點：114年12月31日。

3.資料來源︰整理自交通部觀光署提供資料。

A.　辦理台灣好行票價補助及優化措施以吸引遊客搭乘並減少碳排放，惟部分路線搭乘率未見顯著提升且營運效能欠佳，復電動車輛導入、碳盤查及ESG揭露機制未臻健全：觀光署為鼓勵國內外自由行遊客搭乘大眾運輸進行旅遊，於99年起推出台灣好行（景點接駁）旅遊服務計畫，提供接駁公車服務，服務範圍涵蓋全臺各市縣，並將公共運輸延伸至主要觀光旅遊目的地。截至114年底止，台灣好行營運路線已成長至90條，又該署110至114年於觀光發展基金及疫後特別預算編列營運經費合計18億7,184萬餘元，辦理各營運路線品牌行銷推廣、營運虧損補貼及票價優惠補貼等。經查其執行情形，核有：（A）台灣好行110至114年度搭乘人次逐年成長，營運路線亦由61條增至90條，惟各年度整體搭乘率分別為39.17％、41.08％、55.81％、57.98％及56.08％（表5），均未及6成，且仍低於新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情前108年度59.53％之水準。另分析各年度營運路線中搭乘率偏低之路線，其中西濱快線等9條路線於110至114年度連續5年搭乘率未及25％，甚有瑞龍瀑布線自112年開行以來亦連續3年未達10％等情。又觀光署為提升搭乘誘因，自112年起以疫後特別預算補助客運業者辦理票價優惠及增開班次，以彌補營運虧損。經查截至114年底止，參與票價優惠措施路線計81條，增開班次路線計28條，其中冬山河線等9條路線於參與票價優惠措施後，112至114年度搭乘率呈逐年下降趨勢，西濱快線、太魯閣線、溪頭線（臺中出發）、皇冠北海岸線及神山線等5條路線114年度搭乘率更低於未實施票價優惠前之水準；又西濱快線等4條路線同時採行票價優惠及增開班次措施，搭乘率仍呈下降或持續偏低情形，顯示相關措施對部分路線僅具短期提升效果，未能有效改善長期需求不足問題；（B）觀光署為配合臺灣2050淨零轉型「運具電動化及無碳化」關鍵戰略行動計畫，推動「台灣好行路線營運業者永續轉型計畫」，逐步建構永續推動基礎，並於114年3月12日修正「交通部觀光署執行台灣好行路線優化服務作業要點」（下稱作業要點）第4點，補助客運業者推動路線減碳與永續發展之人才培訓、碳盤查及ESG相關輔導作業。經查截至114年底，台灣好行90條路線中，僅黃金福隆線及縱谷花蓮線營運車輛已全數電動化，光林我嘉線6輛中有5輛為電動公車，其餘87條路線尚未導入電動車輛，導入電動車輛之路線占全部路線比率為3.33％；又台灣好行部分路線行經臺中市谷關風景區、新竹縣內灣風景區、臺東縣鹿野高台、南投縣日月潭及嘉義縣阿里山公路等經公告為空氣品質維護區之觀光熱點，惟相關路線截至114年底仍多未導入電動車輛，尚難符合台灣好行以「低碳運輸」及「永續旅遊」為品牌訴求之政策定位。次查，90條路線中僅25條路線辦理碳盤查並取得第三方查證，碳盤查覆蓋率為27.78％，其餘65條路線尚未建立碳排放基礎數據，致整體減碳成效缺乏可量化基準，難以進行持續追蹤及績效驗證。另截至114年底止，除首都客運外，其餘多數客運業者尚未編製永續報告書，且現行作業要點雖將永續發展相關作業納入補助範圍，惟多屬鼓勵性措施，尚未建立具體揭露標準或強制性規範，亦未要求經第三方查證之碳盤查資訊揭露等情，經函請觀光署督促所屬管理處及地方政府研謀改善。據復：（A）該署已針對長期營運成效不佳或管理不善之路線訂定退場條件，並將持續督請各推動單位透過路線優化、轉乘服務整合及在地特色遊程行銷等措施，提升沿線景點吸引力及旅客服務便利性，逐步提高台灣好行搭乘率；（B）該署雖未編列電動車輛購置補助預算，仍配合交通運具電動化政策，鼓勵客運業者導入電動車輛，並將車輛電動化納入台灣好行評鑑項目，以逐步提升觀光運輸低碳化成效。另規劃於115年度賡續編列經費，補助客運業者辦理永續轉型，擴大輔導營運路線進行碳足跡盤查及第三方查證；至永續報告書編製及資訊揭露部分，將視碳盤查推動成果及執行情形，循序引導業者強化永續治理及資訊揭露機制。

B.　補助台灣觀巴業者優化路線及提供優惠措施以提升搭乘誘因，並輔導業者朝永續綠色旅遊轉型，接軌國際旅遊趨勢，惟部分營運路線搭乘人次、綠色旅遊行程占比及合作業者取得環保標章比率偏低，且國際客源尚未回復疫情前水準：觀光署為透過服務升級與創新，強化自由行旅客之接駁便利性並提升整體旅遊品質，自93年起推出「台灣觀巴」套裝旅遊產品，提供國內外自由行旅客自重要交通節點及飯店至國內主要觀光遊憩據點便捷且友善之旅遊服務。又為持續精進服務，辦理台灣觀巴服務維新計畫，持續補助台灣觀巴各旅遊路線之車體彩繪、語音導覽、人員培訓及行銷推廣等費用。嗣配合行政院促進公共運輸使用方案之推動，依據交通部促進公共運輸使用補助辦法第5條規定，訂定交通部觀光署執行台灣觀巴在地接駁服務作業要點，鼓勵台灣觀巴業者與旅宿業合作提供在地接駁服務，並透過遊程優惠措施提升旅客搭乘意願。經查其執行情形，核有：（A）依觀光署113年7月23日公告「台灣觀巴」工作計畫所定營運查核及退場機制，營運期間行程每年1至10月平均月遊客量未達8人者，當年度12月底予以退場；平均月遊客量8人（含）以上未達50人者，倘業者提報營運管理計畫並經備查且積極辦理者，得續行營運。經查新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情前108年度台灣觀巴搭乘人次逾13萬人次，營運收入逾2億元，且國外旅客占總搭乘人次之67.61％；惟109至111年度受疫情衝擊，搭乘人次及營運收入大幅下降。至112及113年度後疫情趨緩，搭乘人次與營運收入雖有回升（表6），惟114年度國外

表6　台灣觀巴搭乘人次及營運收入

| 單位：條、人次、新臺幣千元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 路線數 | 搭乘人次 |  |  | 營運收入 |  |  |
|  |  | 合計 | 國人 | 國外旅客 | 合計 | 國人 | 國外旅客 |
| 108 | 83 | 136,014 | 44,050 | 91,964 | 267,461 | 85,663 | 181,798 |
| 109 | 86 | 54,053 | 44,734 | 9,319 | 117,634 | 99,053 | 18,580 |
| 110 | 90 | 30,890 | 30,527 | 363 | 73,393 | 72,876 | 517 |
| 111 | 89 | 25,968 | 25,265 | 703 | 55,531 | 54,250 | 1,281 |
| 112 | 93 | 49,427 | 25,336 | 24,091 | 92,991 | 48,913 | 44,078 |
| 113 | 85 | 115,341 | 77,542 | 37,799 | 222,027 | 154,755 | 67,272 |
| 114 | 105 | 366,179 | 314,885 | 51,294 | 937,858 | 680,246 | 257,612 |

資料來源︰整理自交通部觀光署提供資料。

旅客占比僅為14.01％，顯著低於疫情前水準，顯示國際客源復甦仍屬有限。另就路線營運情形分析，112至114各年度營運路線93條、85條及105條中，月平均搭乘人次未達50人次者分別為73條、52條及44條，占比分別達78.49％、61.18％及41.90％，其中秘境－瓦拉米古道半日遊等16條路線112至114年度連續3年月平均搭乘未達50人次，顯示多數路線仍處低載客狀態，整體路線配置與需求匹配度尚待提升。又112至114年度參加優惠措施之旅遊路線各有83條、79條及98條，月平均搭乘人次未達50人次者，各有66條、50條及41條，其中有32條、10條及14條路線之月平均搭乘人次未達8人次，參與優惠措施之路線中，仍有相當比例未達基本營運門檻，顯示優惠措施對提升低績效路線之實質成效有限，補助資源投入與營運成果間尚存落差；（B）觀光署為促使台灣觀巴業者朝「綠色旅遊」及「產品服務國際化」方向邁進，114年8月及9月委託中華民國戶外遊憩學會辦理台灣觀巴綠色旅遊行程檢核說明會及綠色旅遊研討會，輔導業者包裝特色主題、環境教育及綠色旅遊產品，並參考環境部綠色旅遊行程認定原則，逐步協助將套裝旅遊行程轉型為永續綠色旅遊產品。經運用環境部建置之淨零綠生活資訊平臺查詢綠色旅遊行程核定情形，截至114年底止，台灣觀巴營運路線105條中，僅14條經環境部核定為綠色旅遊行程，占比13.33％明顯偏低，又114年度台灣觀巴業者與旅宿業合作提供接駁服務之366家旅宿業者中，僅51家取得旅宿業環保標章，取得比率約13.93％，顯示綠色旅宿導入程度有限，另114年營運台灣觀巴之28家旅行社中，僅5家取得旅行業環保標章或綠色旅行標章認證，比率約17.86％，整體參與永續認證程度仍屬偏低，經函請觀光署研謀改善。據復：（A）已將台灣觀巴增加國際旅客人數列為「Tourism 2030－臺灣觀光邁向2030方案（115至119年）」之重要政策指標，並已著手引導業者逐步規劃包裝以國際旅客為主之旅遊產品，研議將國際旅客人數納入退場機制，並規劃相關補助及優惠措施，以期增加國際旅客搭乘人次；（B）已將業者取得綠色旅遊認證（含環保標章）及其遊程獲列為綠色旅遊推薦行程之情形納入考評及查核項目，未來亦將透過獎勵、補助方式，引導業者在兼顧產品市場性、旅客接受度及國際趨勢之前提下，爭取更多國際觀光客。

（6）　為落實景區永續發展，推動景區遊憩承載量評估及訂定旅行業遊程碳足跡計算指引，惟部分管理處尚未辦理承載量評估，且碳足跡計算指引之盤查要求與產業實務執行能力間尚有落差等情，允宜研謀善策，以強化產業轉型動能，促進觀光產業永續發展。

隨新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情趨緩，全球旅遊活動快速復甦，大量遊客集中湧入熱門景區，致部分景區產生過度觀光現象，影響在地文化及居民生活環境。國際間針對上開情形，已逐步採行遊客總量或時間管制措施，以保護脆弱環境並減輕社會承載負擔。經查觀光署推動景區遊憩承載量評估及遊程碳足跡計算情形，核有下列事項：

A.　推動遊憩承載量評估以落實景區管理，惟部分管理處尚未辦理或評估範圍及面向未臻周延：依發展觀光條例第6條第2項規定，為維持觀光地區、風景特定區與自然人文生態景觀區之環境品質，得視需要導入成長管理機制，規範適當之遊客量、遊憩行為與許可開發強度，並納入經營管理計畫。遊客承載量評估應綜合衡量區域之「設施承載量」、「社會承載量」及「生態承載量」等面向，包括公共設施容納能力、遊客與居民可接受之擁擠程度，以及旅遊活動對自然生態環境之影響程度，並結合「可接受改變限度」概念，作為景區成長管理、人流調控及開發強度管理之基礎。經查，截至114年底止，觀光署所屬13個國家風景區管理處（下稱管理處）僅東北角及宜蘭海岸、參山、雲嘉南濱海、西拉雅及大鵬灣等5個管理處曾針對轄區景點或區域辦理遊憩承載量或總量管制相關評估，且僅針對單一景點或特定面向進行調查，均未完整涵蓋設施、社會、生態三大承載量面向。其餘8個管理處尚未辦理相關評估作業，於缺乏景區可承受遊客上限及環境負荷量等數據基礎情形下，難以合理評估開發強度及人流容量，影響成長管理機制防制過度觀光功能等情，經函請觀光署研謀改善。據復：為減緩瞬時尖峰遊客量過多影響遊憩品質，各管理處將因地制宜，研議導入可接受改變限度概念，進行動態分流、行為引導與即時預警等總量管制作為，並滾動檢討經營管理計畫，以提升風景區遊憩服務效能。

B.　訂定旅行業遊程碳足跡計算指引以接軌國際標準及推動淨零轉型，惟仍有基礎資料不足等情：觀光署為積極推動我國觀光產業低碳轉型及強化與國際減碳趨勢接軌，暨配合國家「臺灣2050淨零路徑：臺灣總體減碳行動計畫」及環境部相關規範，持續推動產業碳盤查輔導工作。依觀光署113年12月「113年觀光產業人才供需調查及推估」報告顯示，逾8成旅行業者未配置永續或環境管理專責人員，且多數業者認為目前營運尚無數位人才需求，該報告質性訪談結果亦指出，中小型業者普遍受限於資本、技術及人力資源不足，難以負擔轉型初期投入成本，在缺乏短期經濟誘因情形下，多傾向維持既有營運模式，致對永續轉型抱持觀望態度。顯示碳計算指引雖已建立完整技術規範，惟現行供應鏈基礎資料及產業轉型人力、資源尚未同步到位，高標準盤查制度與產業實務執行能力仍存有明顯落差；另日月潭管理處鑑於多數旅行業者缺乏永續及碳管理專業人力，於規劃低碳遊程時面臨數據蒐集門檻及行政成本偏高等問題，爰委託專業機構系統性整合轄區內已完成碳足跡盤查之住宿、交通、餐飲及遊憩等服務節點設計低碳遊程，並媒合旅行業者投入販售，藉由示範遊程之市場能見度及品牌效益，形成綠色供應鏈競爭誘因，促使周邊供應商為爭取納入低碳旅遊供應鏈，逐步投入自主碳排盤查及減碳管理，頗具「以示範帶動轉型」之產業擴散效果等情，經函請觀光署研謀改善，並推廣日月潭管理處整合旅宿、運輸、餐飲及遊憩等服務節點開發低碳遊程之經驗，藉由市場示範效應帶動觀光產業相關業者投入碳盤查及低碳轉型，以促進觀光產業永續發展。據復：該署將配合環境部團體旅遊產品碳足跡產品類別規則修正情形，適時檢討修正旅行業遊程碳足跡計算指引，以提升業者執行碳盤查之可行性；另將請各管理處參考日月潭管理處之示範經驗，推動低碳遊程及相關輔導措施，逐步帶動觀光產業投入碳盤查與低碳轉型，強化減碳動能並建構永續旅遊生態系，以落實國家淨零排放政策目標。

（7）　觀光署推動吸引國際旅客來臺觀光並營造旅館產業品牌化，惟入境旅客人數仍未回復至疫前水準，旅館業者申請星級旅館評鑑具標識家數逐年下降，且過境旅客半日遊實際參與人次亦偏低等情，允宜研謀改善，以提升觀光政策投資效益、旅館業者服務品質及強化國際競爭力。

觀光署為延續觀光立國目標，吸引國際旅客來臺觀光，110至114年度於觀光發展基金編列62億2,032萬餘元，推動「Tourism 2025－臺灣觀光邁向2025方案（110年至114年）」（下稱臺灣觀光邁向2025方案）之精準客源開拓計畫，辦理重點市場、新興潛力市場及長程市場行銷，並以來臺觀光人數逐步回復新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情前水準為目標；另為營造旅館產業品牌化，提升國內旅館業者服務品質與國際化程度，於同方案之優化產業環境策略，訂定促進旅宿業發展計畫，內容包含推動星級旅館評鑑，形塑旅館產業品牌形象；復為爭取疫後國際旅客順道旅遊臺灣，自112年5月起辦理過境旅客入境臺灣觀光半日遊程，期吸引符合資格之過境及轉機旅客入境臺灣免費參與臺北、新北及桃園等地導覽遊程，體驗在地文化與觀光風貌，以擴大轉機市場、帶動入境旅遊商機。經查觀光署推動吸引國際旅客來臺、旅館產業品牌化及過境旅客入境觀光等相關措施執行情形，核有下列事項：

| A. 推動精準客源開拓計畫以吸引國際旅客來臺，惟入境旅客人數仍未回復至疫前水準：臺灣觀光邁向2025方案之精準客源開拓計畫以來臺觀光人數逐步回復至疫情前水準為目標，將110及111年度訂為復原期，112至114年度訂為成長期，並將全球來臺旅客數設定為關鍵績效指標（KPI），疫後112至114年度各年度目標值分別為600萬人次、1,000萬人次、1,000萬人次。經查其執行情形，核有：（A）112年度實際來臺旅客648萬餘人次，雖達年度目標，惟113年度及114年度來臺旅客各為785萬餘人次、857萬餘人次，KPI達成率各為78.57％、85.75％，且僅占疫情前108年度1,186萬餘人次之66.23％、72.27％，另113年度日本及韓國入境旅客人 表7 日本、韓國及我國入境旅客人次比較 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：千人次、％ |  |  |  |
| 國家 | 108年度(A) | 113年度(B) | 占比(B/A×100) |
| 日本 | 31,882 | 36,870 | 115.65 |
| 韓國 | 17,502 | 16,369 | 93.53 |
| 中華民國 | 11,864 | 7,857 | 66.23 |
| 資料來源：整理自日本政府觀光局（JNTO）、韓國觀光公社（KTO）資訊網及交通部觀光署提供資料。 |  |  |  |

次分別已回復至疫情前之115.65％及93.53％（表7），我國觀光市場之復甦程度明顯落後；（B）觀光署列為主要精準行銷對象之日本、韓國、馬來西亞、新加坡、越南、菲律賓、泰國及印尼等8國，114年度來臺旅客人次除越南、菲律賓及印尼等3國外，其餘均未回復至疫情前水準；另114年度雖較113年度整體來臺旅客人次增加，惟馬來西亞、新加坡等2國來臺旅客人次反呈減少，各客源市場復甦程度差異顯著等情，經函請觀光署研謀改善。據復：（A）將持續掌握國際市場趨勢動態，強化分眾行銷與整合推廣策略，積極拓展多元客源市場；（B）將依據各市場成熟度與發展潛力，綜合考量成長率、客源規模、消費能力、旅遊偏好及行銷成本等因素，並以來臺人次、日均消費與停留天數為核心指標，在兼顧質與量之前提下，衡平拓展各市場，以創造穩定且長期之觀光效益。

| B. 推動星級旅館評鑑政策以營造旅館產業品牌化，惟業者申請評鑑比率偏低，且具星級旅館評鑑標識家數逐年下降：旅館分級制度已廣泛應用於住宿產業，作為向消費者與中介機構傳遞住宿品質標準之參考工具，以降低旅客對住宿品質期望之落差，部分國際觀光客亦將星級評分作為訂房參考依據。依觀光旅館業管理規則第18條第1項及旅館業管理規則第31條規定，交通部得辦理觀光旅館（旅館業）等級評鑑，並依評鑑結果發給等級區分標識。經查觀光署為輔導國內旅館業者提升服務品質與國際化程度，推動星級旅館評鑑以形塑旅館產業品牌形象，並設定申請星級旅館評鑑家數之預期目標值為110年度90家、111至114年度各100家。惟110至114年度各年度實際申請參與評鑑之旅館業者分別為10、33、104、39及38家，除112年度達目標值外，其餘各年度達成率均未及4成；另近5年持有星級旅館評鑑標識者，由110年底403家逐年遞減至114年底161家，占旅館總家數比率亦由11.56％降至4.74％（表8），顯示國內旅館業者參與 表8 旅館持有星級旅館評鑑標識情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：家、％ |  |  |  |  |  |
| 年底 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| 持有星級旅館評鑑標識家數 (A) | 403 | 375 | 205 | 183 | 161 |
| 旅館家數 (B) | 3,485 | 3,444 | 3,437 | 3,426 | 3,397 |
| 占比 (A/B×100) | 11.56 | 10.89 | 5.96 | 5.34 | 4.74 |
| 資料來源：整理自交通部觀光署提供資料。 |  |  |  |  |  |

pp

星級評鑑意願仍待提升等情，經函請觀光署研謀改善。據復：將於兼顧產業實際經營環境之前提下，持續優化星級旅館評鑑制度，並透過誘因強化、制度精進及輔導深化等多元措施，逐步提升業者參與度，以達成提升旅宿服務品質及強化我國觀光產業國際競爭力之政策目標。

C.　辦理過境旅客入境臺灣觀光半日遊活動，以爭取旅客入境體驗臺灣多元觀光風情，創造再訪重遊機會，惟實際參與人次偏低，且現行宣傳機制尚待提升：觀光署為爭取疫後國際旅客順道旅遊臺灣，自112年5月起辦理「過境旅客入境臺灣觀光半日遊程」，吸引在臺停留7至24小時，並持有中華民國核發之有效簽證或屬來臺免簽證國家之過境及轉機旅客，入境免費參與臺北、新北及桃園等地導覽遊程，體驗寺廟建築藝術、特色街道景點及在地多元文化風貌，期擴大轉機市場並帶動入境旅遊商機，創造再訪重遊機會。經查其執行情形，核有：（A）112年5至12月、113年度及114年1至8月等三個期間，實際參與過境旅客入境臺灣觀光半日遊活動之人次分別為4,804人次、10,962人次及7,377人次，占各該期間符合資格之過境旅客人次（31萬9,235人次、29萬1,199人次及18萬6,816人次）之1.50％、3.76％及3.95％，均未及1成；（B）觀光署雖辦理中華航空、長榮航空及星宇航空等機上廣告託播案，播放臺灣過境旅遊主題宣傳影片，並請桃園國際機場公司於官方網站及社群媒體投放活動訊息，另於第一及第二航廈接機大廳設置服務櫃臺供旅客諮詢，惟現行轉機層、候機動線等過境旅客主要行經場域，尚未置放遊程宣導摺頁或透過電子螢幕播放活動訊息等情，經函請觀光署研謀改善。據復：（A）已放寬自由行旅客參加資格，並針對轉機客加碼發放消費券，提高消費誘因，俾爭取更多短時間轉機客入境及於機場內消費，開拓轉機客商機以增加觀光收入；（B）已與桃園國際機場公司協調，於旅客下機後之轉機樓層入境轉機櫃檯放置實體文宣DM摺頁，並於過境半日遊網頁揭示轉機動線，確保旅客在動線轉換過程中能即時取得資訊。

（8）　民用航空局推動座位保留等措施以保障離島居民搭乘權益，惟離島航線受季節性需求波動影響，旅遊旺季時航空公司運能不敷需求，允宜持續檢視離島航線配置與服務量能，以提升航運服務穩定性，維護離島居民交通權益。

資料來源：整理自交通部民用航空局網站資料。

圖1　114年4月至114年10月離島機場旅客人數

人次

月份

0

中秋、國慶、教師節連假

民用航空局（下稱民航局）依民用航空法第55條第3項規定，對澎湖縣、金門縣、連江縣、臺東縣蘭嶼鄉及綠島鄉等離島居民往返居住地或離島間搭乘航空器者，予以票價補貼；另自103年4月1日起實施離島航線百分之十航班座位數保留措施，並依國內航線機場時間帶管理辦法第7條第1項規定，優先協調馬祖、金門及馬公等離島航線時間帶，以保障離島居民購票及交通權益。經查離島旅客人數集中於旅遊旺季及連續假期（圖1），惟受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，航空公司調整機隊及人力配置，離島航線飛行架次較疫情前減少約21.84％，疫情解封後雖需求回溫，然航空公司受新機交付影響，整體運能尚未完全恢復，旺季增班能力受限，連帶影響離島居民往返、就醫及洽公等基本交通需求，雖已訂定票價補貼、座位保留及時間帶優先協調等措施，惟聚焦於保障離島居民購票權利及制度公平性，尚難充分因應航線整體機隊及人力不足等結構性問題，致旅遊旺季及連假期間迭有訂位困難、候補時間延長及旅客滯留等情，經函請民航局研謀改善。據復：將協調航空公司於連續假期及觀光旺季加開航班或調派較大型機型，並就離島居民緊急往返需求保留一定座位數，以兼顧居民基本交通需求與觀光旅運發展；另將持續滾動檢視離島航線班次、載客率及候補需求，督促航空公司辦理新機引進及機組員招募，以逐步提升離島航線整體運能。

（9）　民用航空局擘劃智慧藍圖推動機場數位轉型，惟推動進度尚待提升，另機場停車場停車位數量揭露不一致，允宜研謀改善，以提升機場服務品質。

交通部2020年版運輸政策白皮書－空運分冊，政策二：「營造良好營運環境，提供智慧便捷效率服務」策略7：「持續推動機場智慧化與資訊化」載述，隨新科技發展，機場朝智慧化發展已成為世界趨勢，且將有更多智慧化及資訊化技術可應用於機場營運及服務，提供乘客便利及友善之搭機環境。民用航空局（下稱民航局）嗣依據上述運輸政策白皮書，並借鏡國際智慧機場發展階

表9　智慧機場發展階段

| 階段 旅客 服務 | Airport 1.0 | Airport 2.0 | Airport 3.0 | Airport 4.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 停車場 | 可透過電話預訂，並於抵達或離開時付款 | 可線上預訂，並於抵達或離開時付款 | 可線上預訂及付款 | 可線上預訂，並藉由車牌辨識付款 |
| 報到 | 由櫃臺人員辦理 | 線上報到或使用專用Kiosk | 線上報到或使用通用Kiosk | 於報到時或抵達機場前，登錄生物識別及旅行詳細資訊 |
| 行李託運 | 由櫃臺人員辦理 | 於Kiosk列印行李標籤，再由櫃臺人員辦理 | 自助完成行李託運 | 永久數位行李標籤，可透過APP進行旅行追蹤 |
| 安檢 | 金屬探測及拍打 | X光掃描 | 人體掃描儀、手提/託運行李CT掃瞄儀器 | 藉由生物識別掃描，不需移除物品即可通過 |
| 登機門 | 由人員檢查紙本登機證 | 由人員檢查電子登機證 | 自助掃描電子登機證 | 單次生物識別登機 |
| 商業 | 機場提供現場服務及資訊 | 在機場內提供數位訊息服務 | 提供電子化商業服務 | 個人化/情境化商品服務 |
| 服務資訊及導引 | 紙本摺頁、類比指示牌及服務櫃臺詢問處 | 數位告示板及指示牌 | 提供數位自助服務及行動定位服務 | 增強虛擬實境輔助導引及個人化通知 |
| 聯繫機場 | 藉由電話及信件 | 電子郵件及線上表單 | APP或其他即時服務系統 | AI人工智慧（如聊天機器人） |

資料來源：整理自交通部運輸研究所「國際推動機場智慧化趨勢及我國發展課題探討」研究報告。

段（表9），於110年發布智慧機場推動藍圖，依轄管機場規模及功能定位，規劃區域門戶機場朝Airport 3.0發展，地方及離島機場則普及Airport 2.0，藉由導入智慧旅客服務、營運管理及資訊整合系統，推動機場智慧化建設。經查民航局推動機場數位轉型情形，核有：A.民航局雖已發布智慧機場推動藍圖，依機場規模區分不同發展目標，惟迄114年底，松山、高雄及臺中等區域門戶機場於旅客「行李託運」服務仍仰賴人工辦理，尚停留於Airport 1.0階段，智慧化措施導入進度未如預期；又現行智慧機場藍圖雖規劃地方及離島機場普及Airport 2.0，惟尚乏具體可執行之差異化行動指引，各機場未能據以依自身規模、功能及資源條件規劃智慧化設施建置，致雖投入相關設備更新，惟未涉及旅客服務自動化等措施，智慧化發展均仍停留Airport 1.0階段；B.所屬機場於政府資料開放平臺、機場網站及交通部運輸資料流通服務平臺公開之停車場資訊未盡一致，部分停車位數量揭露內容存有差異等情，經函請民航局研謀改善。據復：A.將檢視智慧機場發展藍圖之妥適性，並研擬調整適合各機場之行動路徑，並將依各機場營運特性、規模及需求，篩選具經濟效益之智慧化項目分期推動，以提升各機場服務品質與行政效能；B.已完成各平臺資訊差異修正作業，以確保資料一致性。

（10）　民用航空局為提升飛航安全及接軌國際標準，訂頒民用機場設計暨運作規範，惟部分機場跑道地帶及跑道端安全區之設置未臻符合規範，允宜研謀改善。

圖2　機場跑道地帶及跑道安全區示意圖

資料來源：擷取自機場設計規範。

民用航空局（下稱民航局）為使我國民用航空機場設施與作業符合國際標準，參酌國際民用航空公約第14號附約（下稱Annex 14）及國內機場現況，於93年1月15日訂頒民用機場設計暨運作規範（下稱機場設計規範），並配合Annex 14各版次，陸續修正至第11版（114年2月20日頒布施行）。依上開機場設計規範第3章第3.4節規定，跑道地帶應涵蓋跑道及任何與之相銜接之緩衝區，其長度應於跑道頭之前及跑道或緩衝區末端之後延伸一定距離，其寬度則自跑道中心線及其延長部分中心線向每側橫向延伸一定距離；同章第3.5節規定，跑道端安全區（Runway End Safety Areas,下稱RESA）長度應自跑道地帶延伸至少90公尺，並建議依跑道參考長度分類，應延伸至少120至240公尺；寬度至少為機場跑道寬度2倍（圖2），以備飛機過早觸地或衝出跑道時，降低起降事故造成之航機損害及人員傷亡風險。經查民航局參酌國際標準雖陸續修正機場設計規範，近年並持續推動機場改建及設施改善工程，惟部分機場因未辦理改建（善）工程或工程尚未完工，致跑道地帶寬度或RESA長（寬）度未符合機場設計規範規定，甚有未設置RESA等情，經函請民航局研謀改善。據復：已將各機場跑道相關資訊公告於飛航指南，另依規範於現地明確標示障礙物，使航空器操作人能充分掌握機場狀況，以進行安全風險評估，後續將持續推動所屬機場之新建、改建及改善工程，並遵循機場設計規範，將機場跑道安全區之設置納入規劃考量，確保飛航安全。

（11）　民用航空局為維護飛航及公共安全，辦理超輕型載具違規取締作業，惟取締成效有限，允宜研謀改善。

交通部為健全超輕型載具及其人員活動管理，於92年5月28日修正民用航空法，增訂第2條第20款及第99條之1等規定，針對固定翼載具、動力滑翔機、陀螺機、動力飛行傘及動力三角翼等具動力且可載人之航空器，採劃定空域供其從事飛航活動之管理方式；同法第99條之4及第99條之5規定，活動空域由交通部會同國防部劃定，操作人應採目視飛航，並不得於劃定空域外、日落後至日出前或未核定之場地從事飛航活動；民用航空局（下稱民航局）查處違法飛航活動或非法活動場地時，得洽請有關機關協助執行。違反者依同法第119條之1規定，得予警告或處6萬元以上30萬元以下罰鍰；情節重大者，並得停止活動或廢止操作證。經查，112年1月至114年11月10日止，民航局接獲疑似違規通報計40案，其中完成裁處5案、調查中3案，其餘32案（占通報案件總數80％）因違規飛航活動之起降地點、時間及活動範圍不易掌握，且地點分布廣泛，查處人員難以及時抵達現場執法，且部分活動場地位於私人土地等由，致多數案件未能進行取締，亟待積極協調內政部警政署、地方政府及民間團體等建立橫向協作及跨域整合機制，以有效管理超輕型載具，經函請民航局研謀改善。據復：將強化橫向協作及跨域整合機制，包括建立即時通報網絡並與警察機關建立對接機制，由地方警察機關協助即時到場蒐證及製作筆錄等，俾落實取締及裁罰作業，維護飛航及公共安全。

（12）　推動民航事業作業基金財務健全措施，以支應飛航服務及機場建設，惟基金長期債務餘額持續增加，鑑於未來重大建設資金需求龐鉅，允宜賡續檢討財務狀況，妥為籌措建設財源及控管債務規模，以強化財務韌性，確保民航建設永續發展。

政府為促進民航事業發展及維護飛航安全，設置民航事業作業基金，由民用航空局（下稱民航局）管理，主要辦理機場服務、導航設備服務及民航場站建設等業務，財源包括機場服務費、航空場站及相關設施使用費、權利金，以及桃園國際機場股份有限公司（下稱桃園國際機場公司）繳交之租金及盈餘分配等。依民用航空法第37條第1項規定，使用助航設備及相關設施者，應依規定繳納服務費；國際民航組織第9082號文件亦揭示，飛航服務收費應以合理回收成本為原則。經查民航事業作業基金104至108年度平均每年收支賸餘達48億餘元，惟受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，109至112年度各機場旅客人數大幅減少，該基金各年度分別發生短絀情事，截至112年底，尚待填補短絀37億餘元，債務餘額達695億6,705萬餘元。且該基金1年以上長期債務餘額由112年底之658億餘元，增至114年底之808億餘元，債務規模仍呈上升趨勢。另桃園航空城機場園區用地取得計畫及高雄國際機場2035年整體規劃等用地取得與建設計畫，預計需由該基金支應經費高達2,514億元，顯示該基金未來財務負擔仍屬沉重，經函請民航局研謀改善。據復：已協同桃園國際機場公司參酌日本成田、韓國仁川及新加坡樟宜等鄰近標竿機場向轉機過境旅客收取相關費用之作法，並考量近年配合執行防疫措施及疫情期間強化機場軟硬體設施，致旅客服務及建設資本支出增加，爰自112年3月31日起，向每位轉機過境旅客收取轉機過境設施使用費500元，截至114年底，計增加收入44億7,591萬餘元（民航局1,083萬餘元，桃園國際機場公司44億6,508萬餘元）；另陳報交通部於114年1月14日核定修正發布過境航路服務費收費標準，由每架次1萬元調整為1萬3,500元，並自同年3月1日起施行，以合理反映服務成本，截至114年底，計增加收入6億3,851萬餘元；又為因應桃園國際機場辦理第三航廈、第三跑道等建設，以及辦理各項我國其他機場建設需龐大資金，預定於115年檢討機場服務費及航空通信費收費標準，並將漸進調整轉機過境設施使用費、降落費及其他相關收費，及規劃多元籌資方案，妥適運用政府增資款，並逐年償還債務本金，以降低舉債及利息負擔，俾健全民航事業整體財務結構，確保基金長期穩定運作及重大機場建設持續推動。

（13）　推動國道多事故路段交通工程改善及重型車輛肇事防制措施，有助降低整體行車事故風險，惟部分已完工路段改善成效未臻理想，且重型車輛事故案件及肇事率有增加趨勢，允宜研謀改善。

高速公路局為減少國道交通事故發生，持續推動工程、宣導及執法等面向之交通安全管理措施，並分年提出國道事故檢討分析報告，及定期召開A1類交通事故（造成人員當場或24小時內死亡之案件）與特殊事故改善檢討會議，研析事故型態及肇事原因、追蹤各項改善措施辦理情形及研擬防制策略等。經查執行情形，核有下列事項：

A.　部分已完工路段改善成效未臻理想：高速公路局自106年度起每年就所屬各區養護工程分局所轄道路，擇選多事故路段或交流道，依其特性透過增設或調整標誌標線及拓寬匝道等措施辦理交通工程改善，並追蹤其肇事情形。據高速公路局統計，自106年度起迄114年底止，已完成69處多事故路段交通工程改善，總計投入經費2億1,264萬餘元，惟經該局追蹤上述已完成改善之69處多事故路段結果，交通事故肇事率較改善前為高或持平者仍有國道1號北向五股路段等18處，顯示部分已改善路段尚未能有效降低肇事情形，經函請高速公路局研謀精進，保障用路人行車安全。據復：將持續注意各路段之交通變化及分析事故資料，妥適分配工程與維護量能，達成降低國道交通事故之目標。

表10　國道交通事故情形

單位：件、mvk、件/mvk

| 年度 項目 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整體交通事故件數（註1） | 2,335 | 2,505 | 3,084 | 3,510 | 3,595 |
| 百萬延車公里 （註2） | 34,124 | 32,400 | 34,405 | 35,647 | 35,302 |
| 肇事率 | 0.0684 | 0.0773 | 0.0896 | 0.0985 | 0.1018 |
| 重型車輛交通事故件數 （註1） | 319 | 368 | 413 | 461 | 469 |
| 百萬延車公里（註2） | 3,341 | 3,523 | 3,499 | 3,391 | 3,476 |
| 肇事率 | 0.0955 | 0.1045 | 0.1180 | 0.1359 | 0.1349 |

註：1.事故件數包含A1及A2類交通事故，其中A1類交通事故係指造成人員當場或24小時內死亡之案件；A2類交通事故係指造成人員受傷或24小時後死亡之案件。

2.延車公里係指一段期間內，所有車輛於道路行駛里程之總計。

3.資料期間：109至113年度（114年度尚未發布）。

4.資料來源：整理自交通部高速公路局各該年度國道事故檢討分析報告。

B.　重型車輛事故案件及肇事率有增加趨勢：高速公路局為提升用路人行車安全，已針對重型車輛（大貨車、聯結車）辦理多項肇事防制措施，除持續運用1968 App、國道資訊可變標誌及新聞稿等多元管道加強宣導外，並實施高風險業者、車輛及駕駛之查核與輔導，暨協調警政、監理及勞政機關，加強重型車輛惡性違規取締及聯合稽查。據高速公路局109至113年度國道事故檢討分析報告，重型車輛肇事率（A1及A2類交通事故件數/百萬延車公里數）連續5年均高於各車種整體之肇事率（表10），又該期間國道重型車輛通行延車公里數共計17,230百萬延車公里(million vehicles kilometer, mvk)，占整體通行延車公里數171,878mvk之比率僅10.02％，惟重型車輛發生A1類交通事故件數比率（重型車輛A1類交通事故件數/各車種A1類交通事故總件數）卻高達31.16％（表11）。另據該局統計，國道重型車輛通行延車公里數自109年度之3,341mvk，增加至113年度之3,476mvk，成長幅度4.04％，惟國道重型車輛交通事故件數及肇事率分別自109年度之319件、0.0955件

表11　109至113年度國道A1類交通事故肇事車輛情形

單位：件、mvk、％

| 項目 | 各車種 合計 | 重型車輛 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小計 |  | 大貨車 |  | 聯結車 |  |
|  |  |  | 占比 |  | 占比 |  | 占比 |
| A1類 事故件數 | 292 | 91 | 31.16 | 51 | 17.47 | 40 | 13.70 |
| 百萬 延車公里 | 171,878 | 17,230 | 10.02 | 8,401 | 4.89 | 8,829 | 5.14 |

註：1.資料期間：109至113年度（114年度尚未發布）。

2.資料來源：整理自交通部高速公路局各該年度國道事故檢討分析報告。

/mvk，增加至113年度之469件、0.1349件/mvk，增幅分別高達47.02％及41.26％，且有增加趨勢。經分析主要肇事原因多為變換車道不當、未保持行車安全距離等駕駛人因素，鑑於各項肇事防制措施，對於駕駛人易肇事之不當行為，仍未能有效防範，致事故發生數未見明顯改善，經函請高速公路局研謀善策。據復：將持續就工程、監理、執法、科技、宣導等面向，精進重型車輛事故防制工作。

（14）　政府持續推廣電動運具，電動大型車數量將逐年增加，國道服務區大型車充電需求益增，允宜依政策期程及需求，強化大型車充電車位設置，完備長途運輸低碳化推動環境，提升整體減碳行動成效。

依行政院核定之第三期運輸部門溫室氣體減量行動方案（115至119年），其中「推廣電動運具/低碳運具」1項推動措施，包含推動公路客運、遊覽車（交通車）、大貨車等大型車電動化，預計於119年分別達成2,800輛、220輛及600輛之目標。又行政院為加強減碳力道，擬訂臺灣總體減碳行動計畫，新增能源、製造、住商、運輸、農業及環境等6大部門、20項減碳旗艦計畫，其中交通部配合研提商用車輛電動化及無碳化減碳旗艦行動計畫（115至124年），將電動大貨車推動期程分為示範期（117至119年）及推廣期（120至124年），預計於119年、121年及124年分別累計達成600輛、1,500輛及3,600輛之目標。據公路局統計，截至114年底止，公路客運、遊覽車（交通車）及大貨車等電動大型車登記數量分別為48輛、52輛及29輛，又高速公路全數15處服務區及5處休息站，僅關西、泰安（南向）及新營（南向、北向）等3處服務區各設置2格大型車充電車位，共計8格，因電動大型車尚屬推動初期，數量較少，充電車格暫足因應，惟隨政策期程推進，電動大型車數量將逐年增加，未來服務區大型車充電需求益增，經函請高速公路局依政策期程及需求，強化大型車充電車位設置，完備長途運輸低碳化推動環境，提升整體減碳行動成效。據復：將視電動大型車交通路線、電力補給時間及里程、旅運特性、產業發展等，評估擴充國道服務區大型車充電站。

（15）　高速公路局陸續於國道服務區建置智慧停車管理系統及車牌辨識出入場系統，輔助查察逾時停放車輛，惟仍有用路人長時間占用國道服務區停車位等情形，允宜視辦理成效，研議擴大推廣至其餘服務區，降低人工巡查負擔，並提升停車位周轉率及管理即時性。

依高速公路及快速公路交通管制規則第25條第1項第2款規定，停放服務區、休息站內之車輛逾4小時者，除應予拖、吊、移置、保管、處理外，並應予以舉發處罰。又依交通部高速公路局服務區關懷逾時停車處理程序規定，巡查人員針對停車場內逾4至8小時顯示異常車位告警停車格位，應主動巡查、關懷該逾時停車車輛狀況；停車逾8小時以上車輛，巡查人員應再巡查關懷該車輛及確認車內（人員）有無特別異狀，並通報轄區公路警察大隊處理。截至114年底止，高速公路15處服務區及5處休息站，計有12處已完成建置智慧停車管理系統，其中關西、石碇、清水、古坑、東山及楊梅等6處已運用設置之地磁感應設備及智慧停車管理系統，記錄車輛停放時間，協助辨識逾時停放或違規占用車位之車輛；南投、西湖、西螺、泰安、木柵及寶山等6處則運用影像辨識系統辦理逾時停車管理，對於輔助查察逾時停車及減輕人工巡查負擔已具一定成效。惟仍有用路人長時間占用國道服務區停車位，甚有以車為家之車居族於服務區過夜，或占用駕駛休息室等情形，為即時掌握逾時停放狀況，確保有限停車資源得以公平及有效運用，經函請高速公路局視辦理成效，研議擴大推廣至其餘服務區，降低人工巡查負擔，提升停車位周轉率及管理即時性。據復：將視智慧停車管理系統之辦理成效，研議擴大推廣至其餘服務區辦理。

（16）　鐵道局為建立鐵道專業知識技能架構及培養鐵道專業人才，補助辦理鐵道專業人才培育研究，惟該研究結論部分建議課程尚未於國內大專校院開設，影響鐵道專業人才之培育，允宜注意因應。

| 鐵道局為建立鐵道專業知識技能架構，依交通部鐵道局鐵道產業發展補助作業要點（下稱鐵道產業發展補助要點）規定，於111年核定補助國立臺北科技大學（下稱北科大）辦理鐵道專業人才培育研究，計畫經費430萬元，執行期間為111年2月14日至112年2月13日，實際支用372萬餘元。據該研究成果報告載述，為建立鐵道運輸規劃、土建工程、軌道、車輛、號誌通訊、供電及其他機電等7大鐵道系統專業人員所需之能力地圖，建議開設114項相關課程，並將課程按基礎（適合大學一、二年級學生修習）、核心（適合大學三、四年級學生修習）及前瞻（適合大學高年級及研究所學生修習）等3階段設計。該研究比對上述114項建議課程及國內大專校院110學年度開設課程結果，發現尚有15項建議課程未於大專校院開設，其中以鐵道運輸規劃系統開設專業課程之需求較大，計有6項課程未開設（表12），並建議鐵道局未來可藉由補助開班費方式，補助大專校院開設鐵道系統專業人員所需之課程。嗣鐵道局參考上開研究建 表12 110學年度大專校院就鐵道7大系統建議課程開設情形 單位：項、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 系統名稱 | 建議課程 | 大專校院未開設課程 |  |
|  |  | 項數 | 未開設比率 |
| 合計 | 114 | 15 | 13.16 |
| 鐵道運輸規劃 | 17 | 6 | 35.29 |
| 土建工程 | 13 | 1 | 7.69 |
| 軌道 | 12 | － | － |
| 車輛 | 15 | 1 | 6.67 |
| 號誌通訊 | 19 | 2 | 10.53 |
| 供電 | 20 | 2 | 10.00 |
| 其他機電 | 18 | 3 | 16.67 |
| 資料來源：整理自鐵道專業人才培育研究成果報告。 |  |  |  |

議，僅於113年依鐵道產業發展補助要點規定辦理專業學程補助案，補助北科大辦理鐵道專業人才學程提升計畫（車輛系統），至於上開研究建議課程，仍有多項課程未開設，經函請鐵道局研謀改善，以完善鐵道專業訓練課程，俾利培育鐵道產業人才及帶動鐵道技術發展。據復：為期落實鐵道人才培育體制，並考量學校教研能量，後續將規劃與不同學校合作辦理鐵道人才相關培訓課程。

（17）　政府為推動臺北機廠轉型活化及保存鐵道文化，將該機廠指定為國定古蹟並設立鐵博館，惟行政法人設置條例尚未完成法制程序，且草案內容未依行政院核定計畫明定監督機關及營運盈餘分潤機制，允宜研謀改善。

交通部於113年1月1日設立臺鐵局撥入資產及債務管理基金（下稱償債基金），由鐵道局為該基金管理機關，並將國營臺灣鐵路股份有限公司（下稱臺灣鐵路公司）「臺北車站特定專用區E1E2街廓」、「臺北機廠」、「高雄港站及臨港線」及「移交財政部國有財產署接管國有非公用財產」等4項資產撥入該基金，供鐵道局開發經營管理，以作為償債之財源。其中，臺北機廠為國定古蹟，經文化部及交通部於106年2月簽訂臺北機廠鐵道博物館園區合作備忘錄，規劃轉型為國家鐵道博物館園區（下稱鐵博館），文化部並於108年8月設立國家鐵道博物館籌備處（下稱鐵博館籌備處），以推動國家鐵道博物館之籌設。依行政院109年4月15日函核定文化部「臺北機廠活化轉型國家鐵道博物館園區實施計畫（第一次修正版）」之核復事項列載，該院原則支持該部於109至115年每年持續編列3.33億元租金，以租賃方式向臺灣鐵路公司取得該計畫房地使用權，至116年鐵博館正式營運後，與交通部採合作模式，房地由臺灣鐵路公司無償提供使用，後續涉及與該公司營收分潤機制，俟行政法人設置條例擬定時滾動檢討等，經鐵道局於112年7月召開償債基金償債規劃配套措施討論會議，及文化部於113年9月、114年3月召開鐵博館轉型行政法人研商會議，均決議朝「營運盈餘分潤」之方向研議。嗣文化部於114年7月31日將國家鐵道博物館設置條例草案（下稱鐵博館設置條例草案）陳報行政院，惟該部迄未與交通部就鐵博館監督機關之擬訂達成共識，且營運盈餘分潤方案相關內容亦未列於上開草案條文內；又行政院人事行政總處於114年8月函請相關機關針對該草案研提意見，相關審議意見包含：請補充建議由何機關擔任監督機關及原因；應於草案中明定有關「營運盈餘分潤」相關內容或原則等。惟鐵博館籌備處於114年11月11日提報文化部修正後草案，仍未依行政院人事行政總處審議意見，就監督機關及營運盈餘分潤方式予以明定，僅增訂盈餘分配比例以協議定之。查自行政院109年4月函示研商行政法人設置條例法制作業起，迄至114年11月底仍未完成立法，距116年鐵博館正式營運之預計期程僅餘1年餘，作業進度明顯落後。又鐵博館業於114年7月31日第一階段正式開放參觀，據鐵博館籌備處統計，截至114年10月31日止，開放80天，入園24萬餘人次，收益（含體驗）計456萬餘元，經推估年化收益僅約2,000萬元，相較現階段每年收得3.33億元租金，存有鉅額缺口，於分潤機制未明且營收規模尚低情況下，勢將衝擊償債基金之財務規劃與債務清償進度，經函請行政院督促文化部及交通部儘速就鐵博館設置條例草案之監督機關權責分工及營運盈餘分配機制等妥為研議，並加速完成立法作業，俾利確保鐵博館營運順遂及償債基金財務計畫之健全運作。據復：文化部已於115年2月13日將國家鐵道博物館設置條例草案函送行政院人事行政總處，經行政院於115年4月21日召開會議以確認草案內容，後續將配合該院與立法院審議期程推動立法作業；又上開草案已明定鐵博館為行政法人，監督機關為文化部，及盈餘分配由博物館與原管理機關協議定之；另由文化部及交通部成立共同合作推動平臺進行溝通討論，作為未來盈餘分配協議之依據，該平臺已於115年4月23日召開第1次會議，後續將持續透過平臺推動鐵博館轉型為行政法人相關事宜。

6.　113年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於113年度審核報告非營業部分內列重要審核意見17項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者3項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者14項（表13），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見3項通知檢討改善。

表13　113年度審核報告非營業部分所列交通作業基金重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| （1）觀光署為提供自由行旅客便捷之觀光景點接駁服務，推動台灣好行旅遊服務計畫，惟部分路線未串連旅次動線及觀光圈內重要景點，兼有部分營運路線搭乘人次偏低、班次時間未能有效串接交通運輸場站等情，允宜研謀改善，以有效發揮計畫綜效，增進觀光消費收入及產業發展。 | 因部分台灣好行搭乘率仍偏低，業再研提審核意見詳「5.重要審核意見（5）A」。 |
| （2）觀光署辦理觀光景點公共運輸提升方案，提供旅客在地接駁服務，惟接駁範圍尚未涵蓋部分遊憩據點及交通運輸場站，且台灣觀巴部分旅遊路線運量及網站服務功能亦待提升，允宜研謀改善，以提升整體營運效益。 | 因部分台灣觀巴旅遊路線搭乘人次仍偏低，業再研提審核意見詳「5.重要審核意見（5）B」。 |
| （3）為促進民航事業發展與飛航安全，設置民航事業作業基金，惟受COVID－19疫情影響，基金於109至112年度連續4年發生短絀，兼以未來相關建設經費龐鉅，為確保財務結構健全，允宜滾動檢討財務規劃，評估調整場站設施相關收取標準以反映營運成本，蓄積財源支應重大政策支出，俾提升基金經營效能及確保飛航服務品質。 | 因飛航服務費及安全服務費等收取標準仍待評估調整，以反映營運成本並挹注收入，業再研提審核意見詳「5.重要審核意見（12）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （1）為推動國家整體觀光發展，成立觀光發展基金，惟受COVID－19疫情影響，基金累計短絀龐鉅，且間有國家風景區觀光建設自償收益未如預期等情，允宜研謀改善，以提升基金經營效能。 |  |
| （2）觀光署為加速吸引國際觀光客，補助旅宿業者增聘服務人員所需薪資，期改善勞動條件，強化人力穩定性及服務量能，惟業者增僱人數未如預期，允宜妥謀善策，持續與業者溝通協調改善工作環境，提升從業吸引力，以有效解決觀光人力短缺問題。 |  |

表13　113年度審核報告非營業部分所列交通作業基金重要審核意見覆核辦理情形（續）

| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| --- | --- |
| （3）觀光署為提振花東地區觀光並加速震後產業復甦，加碼推動境外包機計畫及個別旅客住宿優惠措施，惟客源與旅宿業整體營收尚未恢復，允宜持續深化與航空及旅遊業者合作，並精進多元行銷與誘因措施，以拓展境外市場、活絡旅宿經濟，促進花東觀光穩定發展。 |  |
| （4）觀光署為建構高齡友善旅遊環境，補助旅宿業者興（修）建無障礙客房及友善設施，並於各景區設置無障礙設備及設施，惟執行情形未如預期，且仍有部分遊憩據點尚未設置無障礙廁所盥洗室，允宜研謀改善，以打造友善安全之住宿及旅遊環境。 |  |
| （5）觀光署為推動觀光發展，結合所屬國家風景區管理處辦理自行車旅遊節、騎遊活動及人力培訓課程，惟旅遊節活動成效評估缺乏一致基準，間有自行車騎遊活動參與人數及領騎人力運用效益欠佳等情，允宜研謀善策，以提升自行車觀光活動整體政策效益。 |  |
| （6）為提倡自行車旅遊，豐富自行車環島遊程，辦理自行車多元路線整合計畫，惟針對高齡族群之友善設施仍顯不足，且臺灣騎跡網站設計尚待優化，旅宿網相關資訊揭露亦未臻完備，允宜研謀改善，以推動自行車旅遊市場之多元發展，提升網站整體服務品質與公共資訊價值。 |  |
| （7）民航機場附設旅客停車場，提供便利之停車服務，惟間有電動汽車充電專用停車位設置比率不足及管理規範未臻完備，且部分停車場未實施收費機制或尚未導入智慧停車管理設備等，允宜督促研謀改善，以建構機場友善停車使用環境、挹注航空站收入及優化營運管理效能。 |  |
| （8）民用航空局為改善高雄國際機場飛航安全，規劃辦理北側圍牆外推工程，惟用地計畫執行多年仍未完成，允宜加強督導積極辦理，並管控後續工程施工進度，俾早日完工以達改善飛航安全之目標。 |  |
| （9） 建置國道電子收費車輛協查系統偵測車牌異常車輛，有助減少偽（變）造或冒用車牌等情事，惟檢核車牌異常態樣尚待擴增，允宜研謀妥處，並加強與公警局之通報及合作機制，俾提升執法強度，有效遏阻違法行為。 |  |
| （10）國道通行費提供預付管道有助減少欠費情形，惟用路人申請終止或車輛已過戶或報廢之預儲帳戶累積未退還儲值金龐鉅，另對長期欠繳通行費未研訂相關因應措施，允宜研謀改善，俾保障用路人權益及有效減少通行費欠費情事。 |  |

表13　113年度審核報告非營業部分所列交通作業基金重要審核意見覆核辦理情形（續）

| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| --- | --- |
| （11）高速公路局為處理國道服務區旅客之遺留物，設置失物招領公告專區，惟相關管理作業尚未資訊化處理及控管，且未依規定辦理旅客遺留物公告及保管期滿處理作業，允宜研謀改善，俾優化國道服務區服務品質。 |  |
| （12）高速公路局建置國道鋪面管理系統以提升養護作業效率，惟尚未導入自動化檢測設備，且現行巡查紀錄無法量化、資料庫蒐集資訊不足等，影響後續導入AI與智慧化決策輔助機制成效，允宜研謀妥處，儘速完善鋪面養護資料整備作業。 |  |
| （13）鐵道局陸續聘用檢查員增加檢查人力，並提升檢查頻率及深度，惟歷年依法裁處案件僅4件，且針對鐵路機構逾1年以上仍未改善及屢經通知改進之檢查項目，未妥為分析癥結原因，適時協助或依法裁處，允宜妥為運用檢查人力，提升監理強度，以發揮增設檢查員應有之效益。 |  |
| （14）設置償債基金承接原臺鐵局之短期債務及適足資產，期多元活化運用以創造收益，確保基金財務自償性，惟鐵道局規劃針對接管之多筆國有非公用土地委外辦理現地勘查，因招標作業不順，致未如期完成經管土地現況勘查確認，不利償債基金資產收益與管理，允宜研謀改善。 |  |

7.　其他事項

交通作業基金計畫及預算之執行結果，前經本部查核後於審核報告揭露，經監察院請本部提供資料，嗣經該院於114年7月1日至115年6月30日間糾正者，摘述如次：

交通部奉示推動日月潭載客船舶電動化，責成所屬觀光署與日月潭國家風景區管理處及航港局共同執行，惟101至113年歷時12年餘，僅22艘柴油船轉換為電動船，遠低於政策目標121艘，且自109年連續多年亦無船家申請相關補助，復未積極補助及輔導船家汰換柴油船，電動化進度緩慢，均有重大怠失，經監察院糾正交通部、交通部觀光署、交通部航港局、交通部觀光署日月潭國家風景區管理處。（截至115年6月30日止，監察院公報尚未刊載）

8.　投資民營事業概況

114年度投資民營事業僅台灣高速鐵路公司1家，營運結果獲有盈餘。請參閱審核報告營業部分戊、參、「中央政府投資民營事業效益之查核」內「中央政府投資民營事業明細表」。

該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，暨所屬分預算收支餘絀概況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台(https://auditreport.audit.gov.tw/)查閱〕。