(二)農田水利事業作業基金

政府為促進農田水利事業發展及維護灌溉管理組織之營運，於110年度依農田水利法規定設立農田水利事業作業基金（含宜蘭農田水利事業作業基金等17個分基金）。該基金114年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係辦理原農田水利會約37.17萬公頃灌區公告事業區域之農田水利設施維護管理、農業灌溉用水管理、農田水利設施更新改善等農田水利事務。114年度營運項目7項，實施結果，實際數較原預計增加者4項，減少者3項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 輸水渠道改善及修補 | 公里 | 154 | 137 | - 16 | - 10.75 |  |
| 輸水渠道除草 | 平方 公尺 | 19,718,850 | 20,469,943 | 751,093 | 3.81 |  |
| 輸水渠道浚渫 | 立方 公尺 | 2,626,928 | 3,041,853 | 414,925 | 15.80 |  |
| 構造物維護 | 座 | 11,063 | 13,051 | 1,988 | 17.97 |  |
| 農業灌溉用水管理 | 百萬噸 | 13,702 | 10,811 | - 2,890 | - 21.09 | 因雨量豐沛，河川取水需求減少，致農田灌溉用水量較預計減少。 |
| 灌溉排水渠道更新改善 | 公里 | 723 | 752 | 29 | 4.11 |  |
| 構造物更新改善 | 座 | 1,046 | 989 | - 56 | - 5.45 |  |

註：本表係就營運項目實際數與預計數差異達20％或達3千萬以上者，說明差異原因。

2.　預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，業務短絀60億2,835萬餘元，業務外賸餘52億4,393萬餘元，審定本期短絀7億8,442萬餘元，較預算短絀20億3,620萬餘元，減少12億5,177萬餘元，約61.48％，主要係農田水利事業人員用人費用較預計減少，及定期存款利息收入較預計增加所致。各分基金中，雲林農田水利事業作業分基金等12個分基金本期短絀22億6,362萬餘元，主要係業務收入不足支應相關營運成本所致。

3.　餘絀及撥補之審定

（1）　餘絀審定　114年度決算經行政院核定短絀784,429,186元，經核尚無不合，予以照數審定。

（2）　餘絀撥補　114年度決算審定短絀784,429,186元，其中：

A.　農田水利事業作業基金（母基金）及石門農田水利事業作業分基金等5個分基金賸餘1,479,196,225元，連同前期未分配賸餘28,148,241,889元，合計賸餘29,627,438,114元，全數列為未分配賸餘。

B.　桃園農田水利事業作業分基金等2個分基金短絀310,786,693元，其前期未分配賸餘6,163,107,632元，經用以填補短絀後，尚有未分配賸餘5,852,320,939元。

C.　嘉南農田水利事業作業分基金等2個分基金短絀389,436,736元，其前期未分配賸餘66,313,307元，經用以填補短絀後，尚有待填補之短絀323,123,429元。

D.　宜蘭農田水利事業作業分基金等8個分基金短絀1,563,401,982元，連同前期待填補之短絀2,952,660,767元，合計短絀4,516,062,749元，全數列為待填補之短絀。

4.　現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金472億2,767萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增15億2,708萬餘元，期末現金及約當現金為487億5,475萬餘元；其現金及約當現金淨增數較預算淨增數2億1,098萬餘元，增加13億1,610萬餘元，主要係本期短絀較預計減少，業務活動之淨現金流入增加所致。

5.　重要審核意見

農田水利署辦理推廣管路灌溉設施計畫，以改善水源較不足地區之灌溉條件，提升水資源利用效率，惟計畫目標值低於前3年執行數，未具挑戰性；部分市縣農作物持續受旱災損失，有待研提適切之農業水資源調適與改善方案；管路灌溉設施補助規範未將補助項目因天然災害等不可抗力因素毀損後之重建納入例外補助範圍，允宜檢討改善。

農業部農田水利署（下稱農田水利署）為因應近年來受氣候變遷影響，各地降雨時空分布日益不均，導致水資源短缺風險增加，實施管路灌溉設施補助，以降低灌溉用水量，減緩缺水風險，並藉由增加農民田間管路灌溉設施普及率，改善水源較不足地區之灌溉條件，強化農業用水調蓄設施，提升水資源利用效率。114年度於農田水利署公務預算之農田水利發展項下「農田水利跨域整合永續發展計畫」及「補助農田水利作業基金」共計編列預算數3億4,776萬餘元，辦理推廣管路灌溉設施計畫，執行數3億4,690萬餘元，執行率99.75％。經查執行情形，核有下列事項：

| 表1 導入新興科技技術、推行精準化智慧灌溉服務方案執行情形 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：公頃、處、座、萬立方公尺、％ |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 工作項目 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |  |  |
|  | 執行數 | 執行數 | 執行數 | 執行數 | 目標值 | 執行數 | 執行率 |
| 推廣管路灌溉設施面積 | 2,355 | 2,439 | 2,350 | 2,395 | 1,500 | 2,065 | 137.67 |
| 農業水資源智慧調控設施 | 16 | 21 | 20 | 28 | 15 | 30 | 200.00 |
| 農田水利設施檢查 | 6 | 55 | 48 | 47 | 40 | 48 | 120.00 |
| 增加水資源蓄存及調度量能 | － | － | － | － | 2,760 | 4,584 | 166.09 |
| 註：1.增加水資源蓄存及調度量能為農田水利跨域整合永續發展計畫（114至117年度）新訂工作項目。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.資料來源：整理自農田水利署提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |

（1）　導入新興科技技術，推行精準化智慧灌溉服務，以精進農業用水管理，惟計畫目標值低於前3年執行數，未具挑戰性，且部分項目為過程型指標，難以有效衡量施政成果：為因應氣候變遷導致水源豐枯劇烈變化及農業環境情勢轉變，研擬農業水資源調適作為，以健全農田水利基礎環境，促進農業灌溉用水資源合理利用，辦理農田水利跨域整合永續發展計畫，計畫期程為114至117年度，其中「導入新興科技技術、推行精準化智慧灌溉服務」方案之執行策略與方法，係為精進農業用水管理，提升灌溉用水效率、推動智慧化灌溉及農業蓄水設施延壽等措施，並訂定推廣管路灌溉設施面積、農業水資源智慧調控設施、農田水利設施檢查、增加水資源蓄存及調度量能等4項工作項目，其計畫期間各年度目標值分別訂為1,500公頃、15處、40座及2,760萬立方公尺。114年度執行結果，分別為2,065公頃，30處、48座、4,584萬立方公尺，執行率為137.67％、200％、120％及166.09％（表1），各項工作項目已達成並超逾年度目標值；惟推廣管路灌溉設施面積、農業水資源智慧調控設施、農田水利設施檢查等3項為延續性工作項目，114至117年度設定之分年目標值1,500公頃、15處及40座，均低於前3年度（111至113年度）執行數（同表1），與行政院管制計畫評核作業手冊載述，目標之挑戰性內涵包括目標量合理或量較上年度提高者未合，工作項目所訂目標值仍屬偏低、挑戰性不足。另農田水利設施檢查工作項目性質偏重設施維護與功能確保，屬執行過程之管理措施，相關指標為過程型指標，尚難以直接反映農業調蓄設施量能是否獲得實質強化，不足以具體衡量其對提升蓄水效益或調度效益之實際成果，亦未符合行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點第5點，中長程個案計畫應具體說明計畫目標，並以產出型或成果效益型指標為原則之規定，經函請農田水利署妥訂適切之績效衡量指標及目標值，以有效評估計畫執行成效，提升政策績效之可彰顯性。據復：將依實際編列經費妥訂適切目標值。

| （2） 推廣管路灌溉設施，提升農業灌溉用水效率，惟仍有部分市縣農作物持續受旱 表2 農作物災害損失 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣百萬元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 | 合計 | 颱風 | 豪雨 | 旱害 | 低溫 | 霪雨 | 其他災害 |
| 合計 | 128,117 | 65,108 | 19,280 | 15,351 | 4,853 | 4,443 | 19,079 |
| 104 | 14,432 | 13,050 | 536 | 10 | － | － | 834 |
| 105 | 27,283 | 19,991 | 106 | － | 12 | － | 7,173 |
| 106 | 3,973 | 768 | 2,697 | 51 | 78 | － | 378 |
| 107 | 4,472 | 35 | 354 | 5 | 1,184 | － | 2,891 |
| 108 | 9,779 | 612 | 3,406 | 4,727 | 174 | 395 | 462 |
| 109 | 3,254 | 76 | 975 | 653 | 548 | 178 | 822 |
| 110 | 15,617 | 254 | 9,365 | 5,103 | － | － | 892 |
| 111 | 8,958 | 207 | 921 | 684 | 647 | 3,834 | 2,664 |
| 112 | 12,944 | 8,698 | 172 | 3,237 | 130 | － | 706 |
| 113 | 27,402 | 21,413 | 744 | 878 | 2,078 | 34 | 2,252 |
| 註：1.114年度農作物災害損失統計尚未發布（查詢日期115年6月2日）。 2.資料來源：整理自農業部官網統計及出版品專區之公務統計資料。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表3 108至113年度旱害致災之高風險地區作物 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |
| 項次 | 市縣別 | 被害作物 | 累計損失金額 |
| 1 | 嘉義縣 | 茶 | 1,296,970 |
| 2 | 南投縣 | 茶 | 1,279,362 |
| 3 | 屏東縣 | 芒果 | 1,045,288 |
| 4 | 臺中市 | 梨 | 705,358 |
| 5 | 臺南市 | 竹筍 | 195,524 |
| 6 | 金門縣 | 其他雜糧 | 192,897 |
| 7 | 桃園市 | 桃 | 186,600 |
| 8 | 臺南市 | 硬質玉米 | 132,011 |
| 9 | 嘉義縣 | 硬質玉米 | 115,973 |
| 資料來源：整理自農業部官網統計及出版品專區之公務統計資料。 |  |  |  |

災損失：依據114年度推廣管路灌溉設施計畫書載述，受氣候變遷影響，降雨時空日益分配不均，導致水資源短缺風險增加。透過推廣及輔導農民施設管路灌溉設施，使用各種不同型式之田間管路灌溉系統，並補助必要之蓄水槽、動力加壓設備及調節控制設施，予以適時適量供應灌溉水源，有助提高農業灌溉用水利用效率，提升農作物之產質產量。經查，110至114年度推廣管路灌溉設施面積均已超越農田水利跨域整合永續發展計畫各該年度補助施設面積1,500公頃之目標數（同表1）。惟據農業部農糧署（下稱農糧署）農作物災害估計損失統計，近10年度（104至113年度）農作物因天然災害估計損失1,281億餘元，造成農作物損失之前三大天然災害類型為颱風（651億餘元）、豪雨（192億餘元）及旱害（153億餘元），旱害位居第3大天然災害類型（表2），108年起氣候變遷導致旱澇加劇，旱害發生頻率增加。其中在108至113年度內遭遇3次以上旱害，農作物累計損失超逾1億元，且111至113年度累計達5千萬元以上之持續受旱害影響地區作物，計有嘉義縣「茶」、南投縣「茶」及屏東縣「芒果」等9項（表3），顯示近年度仍有部分市縣農作物持續受旱災損失。經函請農田水利署運用農糧署農業天然災害救助資訊，盤點農作物屢經乾旱致災之高風險地區，分析缺水灌溉致災原因，並研擬適切之農業水資源調適與改善方案，以改善水源較不足地區之灌溉條件，提升水資源利用效率。據復：持續推廣及輔導農民施設管路灌溉設施，提升管路灌溉普及率，改善水源較不足地區之灌溉條件，並將進一步釐清農糧署農業天然災害救助資料，評估該資料之適用性。

（3）　為辦理管路灌溉設施推廣及補助作業，訂定推廣管路灌溉作業要點，惟未將補助項目因天然災害等不可抗力因素毀損後之重建納入例外補助範圍：為辦理管路灌溉設施推廣及補助作業，已訂定農田水利署推廣管路灌溉作業要點。經查，113年4月3日花蓮發生芮氏規模7.2地震，114年1月21日於嘉義發生芮氏規模6.4地震，農業部於前開地震發生後隨即發布新聞稿，為協助災區受損之各項管路灌溉設施、山坡地農地水土保持及附屬設施加速重新施作，以發揮既有機能，確保國土保安及農業生產無虞，就該部相關補助措施之年限規定，主動予以放寬。惟現行要點規定尚未就因天然災害等不可抗力因素導致補助項目毀壞或功能受損，致需重新施作情形，訂定受理機關得再次予以補助之例外規定。鑑於近年天然災害發生頻仍，爰函請農田水利署研議將因天然災害造成管路灌溉設施受損者納入例外補助範圍，完善管路灌溉設施作業要點規範，以符實務需求，提升災後復原效率，確保國土保安及農業生產無虞。據復：研議將因天然災害致管路灌溉設施受損情形納入例外補助範圍，以完善管路灌溉設施作業要點規範，並符實務需求。

6.　113年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於113年度審核報告非營業部分內列重要審核意見，計有農田水利署已辦理6期加強農田水利建設計畫，以提升農業水資源使用效率，惟第6期農水設施更新之改善率居6期之末位，又部分排水渠道鄰近農地種植之作物常遭豪雨颱風等強降雨淹水致災受損，及農田水利署生態檢核注意事項未隨時滾動檢討修正等情事，允宜檢討改善1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理。

7.　投資民營事業概況

114年度投資民營事業計有3家，營運結果，其中台農發股份有限公司1家發生虧損，係認列投資損失所致。其餘嘉南實業股份有限公司等2家，則分別獲有盈餘。請參閱審核報告營業部分戊、參、「中央政府投資民營事業效益之查核」內「中央政府投資民營事業明細表」。

該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，暨所屬分預算收支餘絀概況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台（https://auditreport.audit.gov.tw/）查閱〕。