十二、衛生福利部主管

(一)醫療藥品基金

政府為便利地區民眾醫療照護，增進衛生醫療事業發展，提升醫療服務品質，前臺灣省衛生處於40年3月21日以臺衛肆拾寅馬計字第3235號代電，設立各藥品醫療設備基金，並於69年合併為臺灣省醫療藥品基金，嗣配合臺灣省政府功能業務與組織調整方案，於88年7月1日改隸前行政院衛生署（於102年7月23日改制為衛生福利部）為醫療藥品基金（含基隆醫院等26個分基金）。該基金114年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫為辦理國民醫療與健康服務，並加強醫學研究，提高所屬醫療機構醫療水準。114年度營運項目2項，實施結果，實際數較原預計增加及減少者各1項，其執行情形如次：

（1）　門診病患醫療　預計859萬餘人次，實際為874萬餘人次，較預計增加15萬餘人次，約1.82％，主要係臺北、豐原及金門醫院因增加門診診次、更新醫療儀器設備及優化就醫環境等，致門診人次較預計增加。

（2）　住院病患醫療　預計330萬餘人日，實際為311萬餘人日，較預計減少18萬餘人日，約5.70％，主要係桃園醫院因護理人力有限影響病床開設、基隆及臺南醫院將部分原需住院處置之醫療項目，調整於門診完成等，致住院人日較預計減少。

2.　預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，業務賸餘12億211萬餘元，業務外賸餘11億4,330萬餘元，審定本期賸餘23億4,541萬餘元，較預算賸餘19億2,440萬餘元，增加4億2,101萬餘元，約21.88％，主要係以前年度申報之醫療費用經中央健康保險署點值結算調整及核減數額較預計減少，致未清結之備抵醫療折讓轉列業務外收入較預計增加。各分基金中，金門醫院本期短絀463萬餘元，主要係醫療收入不敷支應用人費用及醫療藥品與材料費等成本所致。

3.　餘絀及撥補之審定

（1）　餘絀審定　114年度決算經行政院核定賸餘2,345,417,087元，經核尚無不合，予以照數審定。

（2）　餘絀撥補　114年度決算審定賸餘2,345,417,087元，其中：

A.　基隆醫院等16個分基金賸餘1,558,262,741元，連同前期未分配賸餘4,191,923,497元，合計賸餘5,750,186,238元，經依預算提存公積1,191,754,000元後，尚有未分配賸餘4,558,432,238元。

B.　醫療藥品基金（母基金）及臺北醫院等9個分基金賸餘791,785,679元，連同前期未分配賸餘931,066,360元，合計賸餘1,722,852,039元，全數列為未分配賸餘。

C.　金門醫院分基金短絀4,631,333元，全數撥用公積填補。

4.　現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金236億1,782萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增24億4,047萬餘元，期末現金及約當現金為260億5,829萬餘元；其現金及約當現金淨增數較預算淨增數3億8,734萬餘元，增加20億5,312萬餘元，主要係本期賸餘較預計增加，業務活動之淨現金流入增加所致。

5.　重要審核意見

（1）　衛福部為穩固所屬偏遠地區醫院醫師人力，挹注經費補助醫師人力成本，惟部分醫院個別科別仍有人力缺口，甚至連續3年缺乏專任醫師，或約聘契僱專任醫師離職率達1至2成，加以支援醫師多屬短期性質，不利建立穩定醫病關係，允宜研謀因應，以強化在地醫療服務品質。

衛生福利部（下稱衛福部）所屬26家醫院分布於全國各地，其中花蓮、臺東、玉里、恆春旅遊、金門及澎湖等6家醫院位於偏遠及離島地區（下稱偏遠地區），為當地民眾醫療照護主要提供者。囿於偏遠地區醫師招募不易，以各部立醫院提撥之獎勵金統籌款，補助偏遠地區醫院醫師獎勵金，且為鼓勵部立醫院醫療人力相互支援，於106年7月7日訂定所屬醫療機構長期醫療支援補助原則（下稱長期支援補助原則），並以公務預算及醫療發展基金經費推動多項計畫挹注偏遠地區醫院所需醫師人力，112至114年度挹注偏遠地區部立醫院醫事人力經費分別為2億4,321萬餘元、2億3,635萬餘元及2億1,476萬餘元。經查花蓮等6家醫院專任醫師人數由112年底170人，逐年成長至114年底202人，惟各該醫院個別科別仍短缺專任醫師2至21人不等，甚有臺東醫院多達15科連續3年缺乏專任醫師，且除金門醫院短缺醫師人數下降外，多數醫院相關科別醫師短缺情況仍未獲紓緩；另花蓮、玉里、澎湖及金門等4家醫院約聘契僱專任醫師114年度離職率仍達1成，澎湖醫院甚逾2成，尚待研謀改善。又衛福部於112至114年度每年挹注近2億元經費，補助該6家醫院支援醫師人力成本。110至114年度共支援461名醫師人力，其中恆春旅遊等5家醫院醫師支援期間短於1年者，計260人，占總支援人數461人之56.40％。另長期支援補助原則規定，部立醫院得因實際醫療科別需求相互支援，支援期間需至少連續3個月以上，支援性質，包含全時段醫療支援及單一支援。據該部統計112至114年度以該原則支援前開6家醫院醫

表1　偏遠地區醫院接受其他部立醫院以長期醫療支援補助原則支援醫師情形

單位：人次

| 年度 | 支援醫師 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 全時段 醫療支援 | 單一支援 |  |  |
|  |  |  |  | 短於3個月 | 當年度 累計達3個月 |
| 合計 | 118 | 26 | 92 | 75 | 17 |
| 112 | 38 | 10 | 28 | 24 | 4 |
| 113 | 44 | 9 | 35 | 27 | 8 |
| 114 | 36 | 7 | 29 | 24 | 5 |

資料來源：整理自衛福部提供資料。

師計118人，包含全時段支援26人、單一支援92人，其中單一支援之醫師支援期間短於3個月者計75人，占單一支援總人數之81.52％（表1），主要係支援醫院多由同科不同醫師辦理支援所致。顯示該部雖挹注資源，期增進偏遠地區醫院醫師人力之穩定性，惟多數支援醫師異動頻仍，不利穩定醫病關係之建立。經函請衛福部研謀改善，以利維繫偏遠離島地區醫院醫療照護服務。據復：該部所屬醫院為招募及留任員工，已採取改善薪資待遇、強化員工溝通、關懷新進人員、提升安全執業環境及勞動條件等多元措施，以降低離職率及空缺率。

（2）　衛福部補助所屬偏遠及離島地區醫院推動遠距醫療門診，以因應專科醫師人力缺乏問題，惟間有未能就開設科別每週排定服務診次，及醫院遠距門診服務量呈下滑趨勢，允宜研謀改善，研議檢討遠距醫療門診之實施科別及開設診次，以提升民眾就診意願及偏鄉醫療服務之可近性。

衛生福利部（下稱衛福部）為因應偏遠及離島地區專科醫師人力缺乏問題，以醫療發展基金經費辦理「臺東、花蓮、屏東及澎湖地區建置遠距醫療門診計畫」（下稱遠距醫療門診計畫），自107年起陸續補助所屬臺東醫院成功分院（下稱成功分院）、花蓮醫院豐濱原住民分院、恆春旅遊、玉里及澎湖醫院等5家醫院推動遠距醫療門診所需設備費、業務費及人事費，期透由與教學醫院、醫學中心或區域醫院合作，提供偏遠地區院所之醫師診療建議，以增進醫師在非專長科別之專業知能，強化在地就醫之醫療服務；112至114年度補助預算合計4,529萬餘元，實支經費3,568萬餘元。按遠距醫療門診計畫補助作業規定，申請醫院視負責地區缺乏之專科現況，提供眼科、皮膚科、耳鼻喉科或其他需求科別之遠距醫療門診，且需每週排定固定服務診次，執行效益指標包括「遠距門診各科總人次較前1年度增加3％」、「民眾診療服務滿意度調查達80分以上」等2項。經查前開5家醫院每年提供遠距醫療門診服務科別計3至4個科別不等，民眾就診滿意度皆達標，惟各該醫院114年度提供遠距醫療門診服務總量介於202人次至1,122人次不等，較113年度服務量下滑1至3成，且114年度共有11個科別實際服務人次未達年度目標，較112及113年度各5個、8個科別為多，甚有成功分院耳鼻喉科、恆春旅遊醫院眼科及耳鼻喉科連續3年未達標。又間有醫院未能就開設之科別每週排定固定服務診次（如恆春旅遊醫院耳鼻喉科、成功分院神經內科），與該計畫補助作業規定存有落差，主要係受醫院周邊相同科別遠距或實體門診競爭，或網路訊號不穩及等待看診時間過長、醫院個案管理師人力不足、民眾無法配合遠距門診時段等所致。顯示該部補助所屬偏遠及離島5家醫院推動遠距醫療門診，尚未能契合在地民眾實需，醫院人力及基礎環境等配套亦有不足，又間有醫院尚未能就開設科別每週排定服務診次情事，致遠距門診服務總量下滑，經函請衛福部督促各醫院盤點所在區域之醫療資源，並檢討遠距醫療門診之實施科別及開設診次、時段等，以提升民眾就診意願及偏鄉醫療服務之可近性。據復：該部所屬醫院將滾動檢討遠距門診服務科別及診次，強化與合作醫院之遠距醫療服務整合，並與院內既有醫療服務相互配合，暨結合鄰近醫療機構共同合作等方式，強化在地醫療服務，以提升偏鄉離島醫療服務品質與可近性。

（3）　衛福部為強化所屬醫療機構消防安全預防作業，辦理所屬醫院消防風險辨識訪視，惟部分醫院缺失事項，距訪視期間已逾2至5年不等，仍未完成改善，允宜督促檢討改善，以提供民眾安全之就醫環境。

衛生福利部（下稱衛福部）附屬醫療及社會福利機構管理會（下稱醫福會）鑑於所屬臺北醫院附設護理之家曾發生重大火災，造成多人傷亡，為強化所屬醫療機構消防安全，於109至112年間邀請外部專家學者至所屬醫院分階段辦理消防風險辨識訪視作業。經查，截至115年4月10日止，距各該醫院接受實地訪查已逾2年、5年不等，尚有臺東醫院等4家醫院持續就訪查所見缺失進行

表2　部立醫院消防風險辨識訪視作業缺失事項尚未完成改善情形

| 序號 | 醫院名稱 | 訪查日期 | 改善情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嘉義醫院 | 109.12.4 | 1.訪查建議15項，已完成改善14項。 2.現有防火區劃優先檢修，重症區及其他病房層加強防火區劃1項，採分年、分區方式辦理，尚有5、8、10樓防火區劃工程未完成。 |
| 2 | 臺東醫院 | 109.12.7 | 1.訪查建議25項，已完成改善24項。 2.防火區劃與防火門規格及設置疑似與規定未合，建議整體檢討改善1項，採分年、分區及分棟方式辦理，尚有1樓消防系統設備改善工程及3樓病房整修工程(含防火區劃、防火門、置頂、環境改善)未完成。 |
| 3 | 桃園醫院新屋分院 | 112.4.19 | 1.訪查建議17項，已完成改善16項。 2.資訊機房及檔案室滅火器設備汰換1項，經消防技師評估後，需全面更新自動滅火系統，配合預算編列規劃於115年辦理工程招標，預計116年完工。 |
| 4 | 花蓮醫院豐濱原住民分院 | 112.9.4 | 1.訪查建議12項，已完成改善9項。 2.防火區劃改善、長照機構設置受信總機及自動撒水設備等3項，合併以室內裝修工程案辦理，於115年2月完工，尚未完成驗收。 |

註：1.資料日期：115年4月10日。

2.資料來源：整理自衛福部提供資料。

改善，其中臺東醫院刻正辦理3樓病房整修工程（含防火區劃、防火門）；嘉義醫院尚有部分樓層防火區劃工程未完成；桃園醫院新屋分院尚需全面汰換滅火系統；花蓮醫院豐濱原住民分院室內裝修工程案尚待完成驗收等（表2）。次查，臺東醫院早期原有5棟獨立建物，因醫療需求打通合併使用，每層均逾1,500平方公尺，然未依消防法規設置自動撒水設備、排煙設備、連結送水管等消防設施，該院於109及110年度編列購建固定資產及遞延費用預算計5,050萬元，規劃辦理消防安全改善工程。嗣醫福會於109年12月間至該院進行消防風險辨識訪查，外部委員指出該院許多防火區劃、防火門似與規定未合，建議應整體檢討。經該院委託規劃設計廠商評估結果，所需經費增加，惟因財源不足，決定優先改善消防設備，並為維持醫療運作，以分年分區分棟方式，執行撒水系統及火警自動警報設備偵煙式探測器之設置，截至114年底止，所編109年度購建固定資產預算迄至114年度始執行完竣，110年度購建固定資產預算1,500萬元，執行數1,039萬餘元，執行率約7成，同年度遞延費用預算2,600萬元悉數未執行，預算執行效率欠佳。經函請衛福部加強列管，督促各該醫院儘速完成消防安全事項之改善，以維護病患安全。據復：該部將持續督導各該醫院儘速完成改善，以強化消防安全防護量能。

（4）　苗栗醫院辦理放射腫瘤治療中心及急重症醫療大樓擴建工程等2計畫，有助提升腫瘤治療及急重症醫療量能，惟針對放射腫瘤治療中心工程流標問題，未能採行有效對策，致工程招標14次均流標；復未詳實概估急重症醫療大樓擴建工程計畫經費，提早因應物價指數上漲因素，致計畫甫核定即須修正，影響設計作業時程，又明知發包預算與市場行情存有落差，未能因應妥處，致工程招標6次均流標，影響計畫執行進度及預期目標達成，允宜檢討改善。

表3　苗栗醫院辦理放射腫瘤治療中心擴建工程及急重症醫療大樓擴建工程開標作業情形

單位：新臺幣千元

| 標案名稱 | 招標序次 | 開標日期 | 發包預算 | 開標結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 衛生福利部苗栗醫院放射腫瘤治療中心擴建工程 | 1 | 111.11.17 | 226,584 | 皆無廠商投標而流標 |
|  | 2 | 111.11.30 |  |  |
|  | 3 | 112.2.16 |  |  |
|  | 4 | 112.3.2 |  |  |
|  | 5 | 112.3.30 |  |  |
|  | 6 | 112.5.9 |  |  |
|  | 7 | 112.8.9 |  |  |
|  | 8 | 112.8.23 |  |  |
|  | 9 | 112.12.21 | 246,838 |  |
|  | 10 | 113.1.9 |  |  |
|  | 11 | 113.1.23 |  |  |
|  | 12 | 113.4.17 | 273,258 |  |
|  | 13 | 113.5.7 |  |  |
|  | 14 | 113.5.28 |  |  |
| 衛生福利部苗栗醫院急重症醫療大樓擴建工程 | 1 | 112.11.29 | 961,860 |  |
|  | 2 | 112.12.19 |  |  |
|  | 3 | 113.1.9 |  |  |
|  | 4 | 113.3.21 | 1,131,170 |  |
|  | 5 | 113.4.11 |  |  |
|  | 6 | 113.5.7 |  |  |

資料來源：整理自行政院公共工程委員會政府電子採購網資料。

衛生福利部（下稱衛福部）苗栗醫院（下稱苗栗醫院）為提升急重癌症醫療設備及服務量能，建構更完整緊急醫療照護網絡，成為縣民信賴的健康照護醫院，規劃辦理放射腫瘤治療中心擴建計畫（下稱放腫中心計畫）及急重症醫療大樓擴建計畫（下稱急重症大樓計畫）。其中放腫中心計畫經衛福部於110年7月8日同意於111至113年度編列預算1億8,352萬餘元，規劃興建1棟地上2層、地下2層之放射腫瘤治療中心；急重症大樓計畫經行政院於110年8月9日核定計畫經費8億4,493萬餘元，執行期程為111年至115年7月，規劃興建1棟地上7層、地下1層之急重症醫療大樓。惟因營建物價上漲及工程採購歷經多次流標等因素，迄至113年11月底，上述2計畫已分別辦理4次、1次計畫修正，計畫經費亦調增為2億9,999萬餘元及12億2,575萬餘元，且仍未能順利完成「衛生福利部苗栗醫院放射腫瘤治療中心擴建工程」及「衛生福利部苗栗醫院急重症醫療大樓擴建工程」發包，嗣經苗栗醫院考量經費、時間及後續發包等因素，檢討整併2計畫。另苗栗醫院為提升工程執行進度與品質，分別於110年9月15日、8月31日洽請前內政部營建署（112年9月20日改制為內政部國土管理署，下稱國土管理署）同意代辦上述2工程有關工程設計圖說及施工預算書審查、工程發包、施工督導、履約管理及驗收等事項。經查上述2計畫執行情形，核有：A.放腫中心計畫於工程招標流標期間雖召開6次流標檢討會議，調整招標內容，修正計畫預算，惟未能確實就影響廠商投標之在地因素、施工動線等癥結原因，採行有效因應對策，並覈實編列相關費用，逕採發包測試市場接受度，自111年10月至113年5月間辦理14次招標（表3）均因無廠商投標而流標，致延宕計畫執行進度，且未能如期達成提升急重癌症醫療設備及治療服務量能之預期目標；B.苗栗醫院重予提報急重症大樓計畫，未能詳實核算總樓地板面積以概估計畫經費，並提早因應營造工程物價指數上漲等因素，致計畫甫核定6個月餘，即決定評估工程經費合理性與提報修正計畫，影響設計作業完成時程；復明知發包預算與市場行情存有落差，卻未依行政院公共工程委員會（下稱工程會）函釋確實檢討流標癥結原因妥處，致辦理6次工程發包（表3）均因無廠商投標而流標，且耗時7個月餘始研提修正計畫，影響整體計畫執行進度及預期目標達成等情事，經依審計法第69條第1項規定，於114年9月2日函請衛福部督促檢討改善，並報告監察院。經衛福部督促苗栗醫院研提下列改善措施：A.已將放射腫瘤治療中心併入急重症醫療大樓，擴充地下樓層並納入SPECT/CT及放射腫瘤設備，形成癌症治療與急重症照護一體化配置，避免重複建置與經費浪費，依工程會113年5月21日專案檢討會議意見，重新評估施工動線、地下水位、擋土止水及抽排水成本，並參考同級醫院工程案例，調高單價至市場合理範圍，以吸引投標等；B.已依工程會意見滾動修正計畫內容，強化預算合理性，行政院已於114年12月31日核定「急重症醫療大樓擴建工程」修正計畫；與國土管理署及委託規劃設計監造建築師持續合作，確保設計圖說、預算書反映市場行情現況；加強與潛在廠商溝通，召開招商說明會，釐清施工配套與付款條件，儘速完成工程招標，提升區域醫療量能，守護偏鄉民眾健康。嗣經監察院於115年3月12日函復准予備查。

6.　113年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於113年度審核報告非營業部分內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表4）。

表4　113年度審核報告非營業部分所列醫療藥品基金重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （1）衛福部所屬醫院已獲准增加醫院預算員額，充實正職醫事人力，惟面臨醫師招募不易、空缺率偏高等困境，又部分醫院間有因護理人力不足，無法符合三班護病比新制標準，導致占床率下降，恐影響民眾就醫權益與品質，允宜積極研謀改善措施，以提升整體醫療服務品質。 |  |
| （2）衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會為降低部屬醫院廢棄物處理費用及達成生態永續，持續推動生物醫療廢棄物再利用，惟間有醫院囿於地域限制等，未能全面實施，再利用率仍待提升，允宜積極協助部屬醫院解決窒礙因素，以確實辦理生物醫療廢棄物再利用作業，實現資源循環使用目標。 |  |

表4　113年度審核報告非營業部分所列醫療藥品基金重要審核意見覆核辦理情形（續）

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| （3）衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會為提升醫療業務執行效能，汰換部屬醫院醫療資訊系統，惟規劃作業未考量後續系統格式更新事宜，未併同將病歷資料轉換為國際醫療資料交換標準格式納入採購需求，屆時須再費時轉換資料而徒增作業成本，允宜督促加速推進醫療資訊系統數位轉型作業，以提升醫療業務執行效率。 |  |

7.　其他事項

醫療藥品基金計畫及預算之執行結果，前經本部查核後於審核報告揭露，並依法陳報監察院，嗣經監察院於114年7月1日至115年6月30日間同意備查者，摘述如次：

衛生福利部（下稱衛福部）樂生療養院（下稱樂生療養院）辦理都會原住民長照大樓新建統包工程執行情形，核有：原規劃設置門診等醫療區域，惟於基本設計階段，為避免涉及原醫院擴建須辦理環評而刪減部分空間規劃，其計畫需求擬定與先期規劃未盡周延，且衍生新增空間存有閒置風險；又辦理都市設計審議及建築執照請領期間，未能有效管控統包商作業期程，亦未妥予釐清籌設許可與申請建築執照內容之相關疑義，以協助統包商儘速完成建築執照請領，影響竣工時程；另未督導專案管理暨監造廠商落實依契約辦理細部設計審查，且未經檢討評估逕變更原連續壁擋土方式改採預壘排樁工法，導致工程於基礎開挖階段，因裝設於鄰房之傾斜儀觀測數據達警戒值，自112年10月7日起停工；復未督促因應鄰房非預期變位儘速提報開挖支撐施工計畫及完成緊急處置措施，並就工程後續將採行建築規模變更儘速辦理相關作業，致衍生公安疑慮，並已耽延計畫目標之達成等效能過低情事，經依審計法第69條第1項前項規定，函請衛福部查明妥處，並報告監察院。嗣經衛福部督促檢討結果，樂生療養院將趕辦後續統包工程契約變更、建築執照變更（涉及長照機構籌設許可、水土保持計畫變更，移設之附設停車場申辦雜項執照及水土保持計畫等）及復工等事宜。案經本部陳報監察院，於114年7月21日獲同意備查。

該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，暨所屬分預算收支餘絀概況、門診及住院病患醫療計畫執行情形，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台(https://auditreport.audit.gov.tw/)查閱〕。