# (二)管制藥品製藥工廠作業基金

政府為辦理管制藥品之輸入、輸出、製造、品管、銷售、保管及製造方法之研究事項，依管制藥品管理條例規定，設立管制藥品製藥工廠作業基金。該基金114年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

1.　營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係辦理管制藥品之生產、銷售等事項。114年度主要營運項目2項，實施結果，實際數較原預計增加及未執行者各1項，其執行情形如次：

（1）　疼始康定10毫克持續藥效錠　預計進口1,700,000粒，實際未進口，主要係年度庫存足供支應醫療需求所致。

（2）　平舒疼口頰溶片200微公克　預計進口380,000片，實際為556,740片，較預計增加176,740片，約46.51％，主要係配合醫療需求，增加進口所致。

2.　預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，業務賸餘3億290萬餘元，業務外賸餘752萬餘元，審定本期賸餘3億1,043萬餘元，較預算賸餘2億5,211萬餘元，增加5,831萬餘元，約23.13％，主要係藥品銷售總量較預計增加，及部分藥品製造費用較預計減少所致。

3.　餘絀及撥補之審定

（1）　餘絀審定　114年度決算經行政院核定賸餘310,432,916元，經核尚無不合，予以照數審定。

（2）　餘絀撥補　114年度決算審定賸餘310,432,916元，連同前期未分配賸餘1,021,804,366元，合計賸餘1,332,237,282元，經依預算解繳公庫200,000,000元後，尚有未分配賸餘1,132,237,282元。

4.　現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金3億9,280萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增5,962萬餘元，期末現金及約當現金為4億5,243萬餘元；其現金及約當現金淨增數較預算淨增數2,570萬餘元，增加3,392萬餘元，主要係購建固定資產實際支出較預計減少，投資活動之淨現金流出減少所致。

5.　重要審核意見

管制藥品製藥工廠為落實國藥國造，規劃研發國產學名藥取代輸入藥品，部分研發藥物囿於原廠藥停售而無法執行臨床試驗，研發計畫中止未執行，惟未積極尋求替代藥品，允宜檢討改善，以應臨床醫療需求。

表1　108至114年製藥工廠國產學名藥研發情形

| 序號 | 研發藥物 | 研發情形 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阿華吩坦尼注射液0.5毫克/毫升 | 110年7月21日取得藥品許可證。 |
| 2 | 鹽酸羥可酮速效膠囊15毫克 | 114年3月21日取得藥品許可證。 |
| 3 | 吩坦尼基質型貼片25微公克/小時 | 114年11月10日取得藥品許可證。 |
| 4 | 吩坦尼基質型貼片12微公克/小時 | 截至114年底止，規劃以試製品與「吩坦尼基質型貼片25微公克/小時」藥品，進行溶離率曲線比對。 |
| 5 | 吩坦尼基質型貼片50微公克/小時 |  |
| 6 | 吩坦尼基質型貼片70微公克/小時 |  |
| 7 | 硫酸嗎啡持續性藥效膠囊60毫克 | 因無原廠藥可供對照，無法繼續研發。 |
| 資料來源：整理自製藥工廠提供資料。 |  |  |

管制藥品製藥工廠（下稱製藥工廠）為落實國藥國造政策，自108年起啟動「阿華吩坦尼注射液0.5毫克/毫升」等7項國產學名藥研發計畫（表1），截至114年底止，已成功研發取得其中3項藥品之許可證；「吩坦尼基質型貼片12微公克/小時」等3項藥品則尚在進行研發作業中；另該廠為研發輸入藥品「默痛舒持續性藥效膠囊60毫克」（下稱默痛舒膠囊）之學名藥，自108年起辦理「硫酸嗎啡持續性藥效膠囊60毫克」藥品研發作業，惟囿於原廠藥於111年停售亞洲地區，無法取得作為研發藥品配方之對照調整，而未能繼續研發，爰於113年間中止研發作業。經查，默痛舒膠囊因可分拆供吞嚥困難或管灌病人使用，具備給藥便利性，製藥工廠自100年引進國內後，獲得臨床上廣泛運用，107至111年度市場需求量介於45萬餘粒至52萬餘粒間，醫療使用需求穩定。嗣該藥品之臺灣代理廠商於111年7月告知製藥工廠，原廠不再供貨亞洲地區，該廠爰於112年4月21日公告停售，並以相同成分及適應症之「嗎啡長效膜衣錠30毫克」，替代供應醫療臨床使用。惟據製藥工廠說明，默痛舒膠囊停售後，替代之長效錠劑藥品，不得切割、壓碎、咀嚼或溶解，以避免藥物快速釋放過量使用。復據該廠114年度委外辦理之「第一、二級管制藥品需求品項市場調查評估計畫」指出，默痛舒膠囊停售後，醫界反映以長效劑型之藥品替代，仍無法滿足管灌病人之需求。顯示112年4月默痛舒膠囊停售後，該廠未審慎評估默痛舒膠囊與替代藥品之劑型差異及臨床使用適切性，及時引進同成分、同劑量及同劑型之三同藥品，加以其學名藥研發計畫已於113年間中止，迄本部查核日（115年4月15日）止，已逾3年未能供應嗎啡長效膠囊類產品。經函請食品藥物管理署督促衡酌不同劑型藥品之臨床適用性，加速引進三同替代藥品，並妥為評估重啟國內學名藥研發作業，以落實國藥國造之政策目標。據復：業於115年第1季公開徵求廠商引進嗎啡長效膠囊類產品，待取得該輸入藥品許可後，將評估啟動在地研發作業，以強化國內藥品自主供應韌性。

6.　113年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於113年度審核報告非營業部分內列重要審核意見，計有管制藥品製藥工廠專責供應國內第一、二級管制藥品，惟部分烘箱設備維護保養作業未臻周妥，致損壞無法使用且遲未完成修復，廠內僅餘1臺烘箱設備可供製造針劑產品使用，恐衍生產線中斷風險，允宜檢討妥處1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理。

該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台（https://auditreport.audit.gov.tw/）查閱〕。