(三)警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金

政府為保障警察、消防、海巡、移民、空勤人員及協勤民力之就醫、就養權利，並建立管理及運作機制，依據警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金設置管理條例規定，設立警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金。嗣為利整體資源統籌運用管理，行政院於106年12月6日同意基金設置目的相近之警察及消防人員安全濟助基金併入該基金，並於106年12月31日完成整併，107年1月1日起運作。該基金114年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

# 1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理執行勤務死亡遺族生活照護、執行勤務受傷人員醫療等。114年度業務計畫2項，實施結果，實際數較原預計增加及減少者各1項，其執行情形如次：

(1)　執行勤務死亡遺族生活照護計畫　預計補助案件6件，實際補助4件，較預計減少2件，約33.33％，係執行勤務致死亡事件申請案件數較預計減少所致。

(2)　執行勤務受傷人員醫療計畫　預計補助案件48件，實際補助49件，較預計增加1件，約2.08％，係執行勤務致受傷、失能事件申請案件數較預計增加所致。

# 2.　預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，審定本期短絀603萬餘元，較預算短絀901萬餘元，減少298萬餘元，約33.09％，主要係執行勤務死亡遺族生活照護案件申請件數及金額較預計減少所致。

# 3.　餘絀之審定

114年度決算經行政院核定短絀6,031,989元，經核尚無不合，予以照數審定。

# 4.　現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金8億5,713萬餘元，經業務活動結果，現金及約當現金淨減610萬餘元，期末現金及約當現金為8億5,103萬餘元。

該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台（https://auditreport.audit.gov.tw/）查閱〕。

(四)國土永續發展基金

政府為強化國土整合管理機制，並復育環境敏感與國土破壞地區，追求國家永續發展，依據國土計畫法規定，設立國土永續發展基金。該基金114年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理國土永續發展相關計畫。114年度預計支用9億2,187萬餘元，實際支用5億3,633萬餘元，較預計減少3億8,553萬餘元，約41.82％，主要係配合國土計畫法修法展延國土功能分區圖公告期程，暫緩部分補助項目，及部分委辦案執行進度未如預期所致。

2.　預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，審定本期賸餘96億1,002萬餘元，較預算賸餘92億2,997萬餘元，增加3億8,004萬餘元，約4.12％，主要係配合國土計畫法修法展延國土功能分區圖公告期程，暫緩部分補助項目，及部分委辦案執行進度未如預期所致。

3.　餘絀之審定

114年度決算經行政院核定賸餘9,610,021,180元，經核尚無不合，予以照數審定。

4.　現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金282億3,655萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增96億665萬餘元，期末現金及約當現金為378億4,321萬餘元。

5.　重要審核意見

# 政府對雲林高鐵沿線地區地層下陷議題高度重視，並於國土計畫及行政院核定行動計畫中納入國土復育規劃，惟相關部會對劃定機關及推動機制迄未形成具體共識，致計畫公告實施已歷5年迄未實際運作，難以落實權責分工及達成政策目標，允宜研謀改善，儘速統籌中央與地方機關研商確立劃定機關並加速推動，以落實國土復育工作。

政府為確保國土安全、保育自然環境，於國土計畫法第35條規定，嚴重地層下陷地區得由目的事業主管機關劃定為國土復育促進地區，進行復育工作。雲林高鐵沿線地區因長期抽取地下水，致地層下陷情形顯著，部分區域累積下陷程度已對高速鐵路營運安全、區域排水及土地利用產生不良影響。內政部於110年4月15日核定雲林縣國土計畫，已將高鐵沿線嚴重地層下陷地區規劃為國土復育促進地區，並將維護高鐵通行安全等列為計畫重點事項，建議由經濟部、交通部或農業部等中央目的事業主管機關辦理後續劃定及復育工作。經查執行情形，核有：（1）依內政部112年4月30日公布之「2023國土白皮書」，宣示劃設國土復育促進地區係國土計畫重要配套措施之一，由劃定機關擬訂復育計畫，作為推動國土復育工作之依據。惟自雲林縣國土計畫於110年4月30日實施後，迄至115年5月底已逾5年，內政部雖已辦理逾3年之協調作業，仍未依國土計畫法第35條第3項規定完成劃定機關之決定，且針對劃定機關協調不成之情形，內政部亦未依規定辦理陳報行政院決定之程序，致相關國土復育工作因權責分工不明而迄未實際啟動；（2）行政院於109年10月23日核定之「雲彰地區地層下陷具體解決方案暨行動計畫第二期（110至115年）」，已將該區域復育促進納入計畫辦理事項，惟經濟部於113年8月會議決議，以目前已有「9－2高鐵沿線地層下陷地區土地開發荷重管制」進行管控為由，要求雲林縣政府自行審慎評估本案擬訂復育計畫之必要性，此舉致使原應由中央目的事業主管機關統籌協調決定之國土復育事項，卻回歸予地方政府辦理評估，未盡符合現行法定權責分工及行政院既定政策方向；（3）經濟部雖辦理高鐵沿線土地開發荷重管制，惟其性質係屬土地開發管理措施，與國土復育促進地區著重之整體復育規劃、土地使用調整及跨機關資源整合等機制，尚有不同，因復育計畫迄未擬定，致跨機關資源難以有效整合，不利達成國土計畫法復育環境敏感地區之立法目的。經函請行政院督促相關機關會同雲林縣政府積極研商確立劃定機關並加速推動，以落實國土復育工作，確保高鐵通行安全及促進環境永續發展。據復：（1）雲林縣國土計畫建議劃定「雲林縣高鐵沿線嚴重地層下陷國土復育促進地區」，與行政院核定「雲彰地區地層下陷具體解決方案暨行動計畫第二期(110－115年)」之目標及成效一致，經濟部已協調整合相關部會及地方政府推動地層下陷防治工作，專案列管執行情形，並以防治成效作為評估協調國土復育促進地區劃定機關之參考；（2）雲林縣國土計畫建議劃定國土復育促進地區之範圍，與上述行動計畫區位重疊，為避免行政資源重複投入，爰請雲林縣政府檢視雲林縣國土計畫建議之劃定理由，後續將俟該府辦理通盤檢討時，協助納入國土復育相關作業中評估；（3）現階段經濟部成立之地層下陷防治推動會，已協調整合相關部會（含農業部、經濟部及交通部）資源提出分工辦理之具體解決措施，持續推動地層下陷防治工作，未來相關部會將視實際需要，再依國土計畫法規定評估啟動國土復育促進地區之劃定及復育計畫擬訂等作業。

6.　113年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於113年度審核報告非營業部分內列重要審核意見，計有內政部依法設置國土永續發展基金，辦理國土計畫法之法定事項，惟間有非都市土地違規使用案件遲未積極處理，及部分鄉村地區整體規劃之優先規劃地區尚未啟動辦理等情，允宜研謀改善1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理。

該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台(https://auditreport.audit.gov.tw/)查閱〕。