七、交通部主管

航港建設基金

政府為辦理各商港公共基礎建設，建構符合國際水準之港埠設施，提升港埠作業效率及裝卸吞吐能量，進而提升國家整體競爭力，行政院於89年5月3日以台（89）孝授四字第08024號函核定，將原臺灣省交通建設基金與交通建設基金項下之碼頭工人退休離職基金，簡併為航港建設基金。嗣為提升港埠競爭力及航港行政效能，採政企分離原則推動航港體制改革，於101年3月1日將交通部基隆、臺中、高雄及花蓮等4個港務局改制成立臺灣港務股份有限公司及設置航港局，並依行政院101年2月15日院臺交字第1010007574號函核定之「臺灣港務股份有限公司資產作價投資計畫書」，將基隆等4個港務局移撥航港局之資產，扣除代管資產及列入公務財產，於102年度納入航港建設基金。該基金114年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並於期中派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理港灣擴建及改善基礎建設，以增進港埠營運效率，進而提升國家整體競爭力。114年度業務計畫4項，實施結果，實際數較原預計減少者3項，相同者1項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 港灣建設計畫 | 千元 | 3,833,600 | 3,638,978 | - 194,621 | - 5.08 | 高雄港第七貨櫃中心聯外貨櫃車專用道已完工，高雄市政府尚未請款所致。 |
| 國際商港未來 發展及建設計畫 （111-115年）－航港 建設基金辦理部分 | 千元 | 4,636,682 | 4,635,433 | - 1,248 | - 0.03 |  |
| 國內商港未來 發展及建設計畫 （111-115年）－澎湖/ 布袋港埠建設計畫 | 千元 | 646,000 | 579,803 | - 66,196 | - 10.25 | 交通船上下岸安全設施改善等工程經費結餘。 |
| 我國智慧航安服務升級計畫(113-116年) | 千元 | 395,059 | 395,059 | － | － |  |

註：本表係就業務計畫實際數與預計數差異達20％或達3千萬以上者，說明差異原因。

2.　預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，審定本期短絀4億6,430萬餘元，與預算短絀11億5,515萬餘元，減少6億9,084萬餘元，約59.81％，主要係臺灣港務股份有限公司提撥之盈餘分配收入較預計增加所致。

3.　餘絀之審定

114年度決算經行政院核定短絀464,308,136元，經核尚無不合，予以照數審定。

4.　現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金83億2,505萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減24億8,929萬餘元，期末現金及約當現金為58億3,576萬餘元。

5.　重要審核意見

（1）　航港局為強化科技分析技術，建置智慧航安資訊平臺系統，惟案例推理庫更新登載機制及預警功能未臻周延，且監控範圍尚未涵蓋高風險船舶及事故類型，允宜研謀改善。

交通部航港局（下稱航港局）為接軌國際航安規範並配合服務型智慧政府推動計畫，報經行政院核定「我國智慧航安服務建置暨發展計畫」（下稱智慧航安發展計畫），透過建立海事中心與智慧航安資訊平臺系統（下稱智慧航安平臺系統）等，整合船舶航安監管與海難應變資訊。該計畫推動期間，受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情、人力成本增加等因素影響，報經行政院核定將計畫推動期程由112年調整至113年，總經費下修為18億7,233萬餘元，並於113年度執行完畢，累計實現數18億2,980萬餘元；嗣為配合離岸風電第三階段區塊開發政策，航港局續研提「我國智慧航安服務升級計畫（113－116年）」（下稱智慧航安升級計畫），以擴大風場航道監控並導入智慧化應用，總經費19億3,457萬元，截至114年8月底止，累計實現數為4億6,413萬餘元。經查相關計畫執行情形，核有下列事項：

A.　智慧航安平臺系統之案例推理庫更新機制未臻周妥，實際運用情形與預計效益有間：航港局為與國際趨勢接軌並強化科技分析技術，規劃於智慧航安發展計畫開發建置智慧航安平臺系統，及於智慧航安升級計畫持續精進平臺系統功能，合計建置綜合業務、航安監控及航行預警、海難應變及案例推理庫等4項子系統，其中案例推理庫子系統主要係運用人工智慧技術分析海事案例特徵，並建立結構化資料庫，透過推理以提供海事應變決策建議，惟該案例推理庫所存510筆海事資料及各類統計表數據，自112年底完成建置以來均無新增紀錄，且原設計由專家學者提供海事專業意見，並將意見納入案例推理庫知識交流區中供航港局及所屬執行業務參考，惟實務上專家學者於專案會議所提之專業見解與建議，均未覈實納入知識交流區紀錄，致該交流區討論或回應數僅3筆，顯示該子系統實際應用情形與預計效益有間，經函請航港局研謀妥處。據復：將研訂智慧航安資訊平臺系統歷史海事案件之資料更新與登載流程，並要求各航務中心於辦理客船海難應變演練時，加強案例推理庫之應用，以確保系統功能配置符合實際業務需求。

B.　航安監控與事前預警功能未臻完善，且監控範圍未涵蓋高風險船舶及事故類型：航港局為維護我國周邊海域航行安全，運用智慧航安平臺系統之航安監控及航行預警模組，結合船舶自動識別系統（Automatic Identification System, AIS）及港區海氣象資料進行告警。惟查實際使用情形，僅「定期客船航線航向航速異常警示」及「船舶滯留監控」屬事故發生前之事前預警，其餘功能均屬事故發生後之事後救援與應變輔助。經統計112年至114年8月底止，我國海域發生318件海事案件，包含漁船145件（45.60％）、貨船109件（34.28％）、其他船種51件（16.04％）及客船13件（4.09％）；前5大事故類型，分別為「船舶與船舶碰撞」61件（19.18％）、「船舶與固定物或漂浮物碰撞」52件（16.35％）、「其他」49件（15.41％）、「失火/爆炸」41件（12.89％）及「擱淺」36件（11.32％），占整體事故7成以上，惟智慧航安平臺系統預警功能未能涵蓋高風險船種與常見事故類型，預警對象及範圍侷限，不易發揮預防事故發生之效果。另國家運輸安全調查委員會於108年間就「MIDAS雜貨船濁水溪口擱淺事故」調查結果，即建議航港局應針對高風險船舶或特定區域商船航跡異常情形，視需要提出安全告警資訊，航港局雖回覆將強化動態管理及監控，惟現行航安監控及航行預警功能尚無法主動辨識非客船航線之商船因航跡異常而誤入或接近淺灘、海岸等危險水域之異常狀態，事前預警機制未臻完備，相關擱淺事故恐有再度發生之虞，經函請航港局研謀妥處。據復：將規劃建置船舶航行異常偵測功能，擬透過風險量化機制，自大量船舶中篩選出高海難風險對象進行重點監控，並以彰化離岸風場航道作為試驗場域，後續依實際成效逐步精進相關功能，並評估擴展至其他重點海域。

（2）　為因應離岸風場發展及提升海難拖救應變能力，推動離岸風場拖救計畫，惟採購招標作業進度落後，且現行船舶檢查尚未納入拖船馬力及拉力效能測試項目，允宜研謀改善，以強化離岸風場緊急救援量能。

航港局為因應離岸風場快速發展，並提升我國海難拖救應變能力，研擬「強化離岸風場緊急拖救船舶能量計畫」（下稱離岸風場拖救計畫），報經行政院於113年9月核定，計畫總經費30億元，由航港建設基金支應，規劃透過租賃方式委託航運業者提供大型拖救船舶進行海上救援服務，以維護我國海域航行安全。經查航港局辦理緊急拖救船舶業務，核有下列事項：

A.　辦理離岸風場拖救計畫以提升我國離岸風場救援能量，惟採購招標作業較原定期程延遲，影響計畫執行：航港局為辦理離岸風場拖救計畫，原訂114年底前完成採購程序，嗣因國際船舶市場環境變動，該局為確保計畫可行，研擬修正計畫放寬船齡限制，並刪除原訂全年365天待命之限制以保留執行彈性，及將計畫期程自114至129年度修正為115至129年度。惟採購招標作業遲至114年12月16日始完成公告，影響後續計畫執行，經函請航港局研謀改善。據復：相關採購案已於115年3月11日決標，後續將由廠商依契約規定辦理，未來規劃相關計畫時將審慎評估，確實掌握執行進度，以確保計畫目標及效益之達成。

B.　為確保船舶航行安全，已針對結構強度等項目辦理船舶檢查，惟未包含拖船馬力及拉力等：依船舶法第23條規定，船舶檢查範圍包括結構強度及推進主輔機等8項；另交通部依災害防救法第19條第2項規定，擬訂海難災害防救業務計畫，內容包括航港局透過與民間簽訂船舶應急拖救開口合約、各商港與當地國軍等單位及拖船業者簽署支援協定引入救災資源等，以因應海難事件並及時應變。經查拖船執行海難救援任務時，馬力及拉力效能攸關救援能力及拖帶服務品質，且拖船馬力常隨船舶使用而逐漸遞減，惟依台灣國際造船股份有限公司113年11月發行之台船月刊第579期報導，現行港務等拖船年度檢查均未包含拉力測試；另航港局於114年5月召開「拖船馬力測試規範納入法規可行性」研議會議，會議結論指出現行係採商業機制，由臺灣港務股份有限公司與拖船業者簽訂商業契約要求進行馬力測試以證明其業務能力，並由航港局各航務中心要求業者於辦理船舶檢查時應測試其主機馬力，及檢附第三方公證單位驗證文件；至非商港或非港勤拖船，僅建議依工作需求或契約約定辦理馬力或拉力測試。然依據英國互保協會（UK P&I Club）於2024年1月發布「風險聚焦：拖輪與駁船」（Risk Focus：Tugs and Barges）指出，船舶拉力會隨著時間推移自然減弱，爰建議定期進行繫樁拉力測試（如每5年1次），以確保船舶規格之準確性；美國加州法規亦規定護航用拖船須每3年重新測量其制動力。惟我國現行係將馬力測試納入拖船契約，且對於非商港或非港勤之拖船僅採建議辦理，恐不易督促拖船經營者維持並確保其拖船作業效能，經函請航港局研謀改善。據復：已請所屬航務中心要求商港內拖船業者於辦理換證特檢及第2或第3次定檢時，應測試其主機馬力並檢附證明文件，另已於緊急拖救船舶勞務契約要求廠商應配置符合業務能力之拖船並提出檢測證明，以確保拖船救援量能。

6.　113年度重要審核意見追蹤查核情形

# 本部於113年度審核報告非營業部分內列重要審核意見，計有為強化港口進出管理機制，業建置航港單一窗口服務平臺，供辦理船舶通報與申辦作業，惟進港申請之審核標準未臻完備，不利有效預防高風險船舶進港，允宜研謀妥處，俾維護我國海域港口秩序與安全1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理。

該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台(https://auditreport.audit.gov.tw/)查閱〕。