二、內政部主管

(一)營建建設基金

政府為辦理住宅補貼、興辦社會住宅、新市鎮開發與建設、推展都市更新事業之需要，依據住宅法、新市鎮開發條例、都市更新條例等規定，設立營建建設基金（含住宅基金等3個分基金）。該基金114年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係辦理住宅貸款利息差額及租金補貼、社會住宅興辦計畫、淡海、高雄及林口新市鎮土地開發建設、都市更新推動工作。114年度營運項目4項，實施結果，實際數較原預計增加者1項，減少者3項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 住宅貸款利息差額 及租金補貼 | 千元 | 35,059,417 | 34,627,060 | - 432,356 | - 1.23 | 整合住宅補貼資源實施方案之貸款利息補貼、300億元租金補貼等實際補貼金額較預計減少。 |
| 社會住宅興辦計畫 | 千元 | 9,033,196 | 7,886,220 | - 1,146,975 | - 12.70 | 補(捐)助社會住宅土地租金、融資利息及非自償性經費，與包租代管(公會版)補貼民眾租金及修繕等相關費用較預計減少。 |
| 土地開發 | 千元 | 2,748,513 | 4,372,341 | 1,623,828 | 59.08 | 依執行進度核撥高雄新市鎮第2期發展區土地開發建設工程經費。 |
| 都市更新推動工作 | 千元 | 83,100 | 58,751 | - 24,348 | - 29.30 | 補助辦理自主更新及都市更新先期規劃作業執行進度未如預期。 |

2.　預算執行情形之審核

114年度決算審核結果，業務賸餘219億3,374萬餘元，業務外賸餘12億5,931萬餘元，審定本期賸餘231億9,306萬餘元，較預算賸餘31億1,971萬餘元，增加200億7,334萬餘元，主要係政府補助收入及房地合一稅分配收入較預計增加所致。各分基金中，中央都市更新分基金本期短絀7,787萬餘元，主要係業務收入不敷支應相關業務計畫支出所致。

3.　餘絀及撥補之審定

（1）　餘絀審定　114年度決算經行政院核定賸餘23,193,060,211元，經核尚無不合，予以照數審定。

（2）　餘絀撥補　114年度決算審定賸餘23,193,060,211元，其中：

A.　住宅等2個分基金賸餘23,270,934,120元，填補前期累積短絀7,367,416,315元後，尚有未分配賸餘15,903,517,805元。

B.　中央都市更新分基金短絀77,873,909元，連同前期待填補之短絀1,611,304,460元，合計短絀1,689,178,369元，全數列為待填補之短絀。

4.　現金流量之查核

114年度期初現金及約當現金113億7,086萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增114億5,860萬餘元，期末現金及約當現金為228億2,947萬餘元；其現金及約當現金淨增數較預算淨增數13億105萬餘元，增加101億5,755萬餘元，主要係本期賸餘較預計增加，業務活動之淨現金流入增加所致。

5.　重要審核意見

（1）　政府為保障國民居住權益，持續推動社會住宅興辦及各項住宅補貼政策，惟百萬戶租屋家庭支持計畫尚未核定，影響興辦量能，直接興辦社會住宅實際完工與民眾居住需求仍有落差，供給量能不足，且部分案件推動淨零建築成效尚待加強，加以住宅申租資格與資訊整合未臻周妥，部分完工後耽延招租入住期程等，執行成效與營運管理均待精進，允宜研謀改善，以協助弱勢族群居住，落實居住正義。

政府為照顧弱勢及青年族群居住需求，實現居住正義並健全住宅市場，推動只租不售之社會住宅政策。賴總統於113年總統大選提出協助百萬租屋家戶之政見，其中直接興辦社會住宅以至121年累計達成25萬戶為目標，內政部爰延續106至113年之社會住宅興辦計畫，依據住宅法第5條規定提出下一階段之百萬戶租屋家庭支持計畫（114至121年）。經查執行情形，核有下列事項：

A.　政府持續推動多項住宅政策，且全國居住協助需求量仍屬龐巨，惟供給面措施受限於土地取得、施工期程及屋況等因素，短期尚難即時提供租屋市場需求；而需求面措施之租金補貼及購屋貸款協助，亦須防範租金調整及轉嫁風險：政府為保障國民居住權益，近年持續推動社會住宅興辦及各項住宅補貼政策，內政部已研提推出百萬戶租屋家庭支持計畫（114－121年）（草案），規劃至121年達成直接興辦社會住宅25萬戶、推動包租代管25萬戶及租金補貼50萬戶之目標。惟依行政院主計總處109年人口及住宅普查資料分析，實際及潛在租屋需求者合計逾123萬戶，又據內政統計查詢網資料，我國家戶數亦持續成長，顯示居住協助需求量為數仍屬龐大。經查直接興辦社會住宅因涉及土地取得、工程規劃設計、發包、施工及後續招租營運等作業，整體推動期程較長，短期內尚難即時提供租屋市場住宅需求；包租代管須視房東參與意願、房源區位、屋況品質及媒合效率等因素而定，需持續開發房源及客源；租金補貼及購屋貸款等需求支持措施，雖能降低民眾租屋或購屋經濟壓力，惟於住宅供給未同步提升之情況下，仍可能衍生租金調漲或補貼利益轉嫁風險。經函請內政部會同相關機關持續精進住宅政策，積極盤點公有土地、閒置校舍、機關宿舍及都市更新與危老重建後可回饋住宅等資源，以強化多元房源釋出，並依人口流動、租屋需求與弱勢族群分布情形，滾動調整社會住宅區位與房型配置，另應持續關注承租戶租金上漲變化及租金調整轉嫁風險，俾提升住宅政策資源配置效率及執行效能，以保障弱勢族群居住權益，落實居住正義。據復：內政部將持續運用租金補貼資料，由該部統計處分析租賃市場行情，並由地政司定期公布，作為未來政策研擬及提供民眾租賃市場公開資訊之參考。另為強化包租代管房源釋出，內政部國土管理署（下稱國土管理署）已透過多元方式加強宣導，提升社會住宅包租代管計畫能見度，並搭配財政部房屋稅2.0，以稅制誘因鼓勵多屋族釋出閒置住宅加入社會住宅包租代管計畫。

B.　政府推出百萬戶租屋家庭支持計畫，期以直接興辦、包租代管社會住宅及租金補貼等政策，至121年累計達成協助100萬戶租屋家庭之目標，惟該計畫尚未經行政院核定，而114年度社會住宅興辦量能已較以往年度減少，影響興辦執行進度：內政部為配合政府協助百萬租屋家戶政策，賡續擴充全國社會住宅存量，於113年10月4日檢送「百萬戶租屋家庭支持計畫（114－121年）」（草案）函報行政院，經國家發展委員會審查及相關部會提出會審意見，行政院於114年4月16日先行核定該計畫有關「社會住宅包租代管」部分，期間多次召開相關會議請該部持續研議，後續將內政部114年8月5日函報「青年婚育租屋協助專案」之內容及經費納入上述計畫辦理，惟據行政院115年4月7日討論會議指示事項，須再行研議計畫經費規模等。有關該計畫因直接興辦社會住宅部分考量政府財務負擔、研議多元興辦方式及興辦量能未定等因素，自預計啟始期程114年初迄至115年4月底止，已逾1年4個月，仍未完成修正並陳報行政院核定。另依內政部114年1月24日第2次函送之修正計畫書（草案），114至121年預定直接興辦社會住宅13萬戶，其中114年度目標值為1萬5,000戶。惟截至114年底止，全國直接興辦社會住宅達成數為12萬2,680戶，較113年底之11萬9,552戶僅增加3,128戶（增幅2.62％），114年度實際達成數3,128戶遠低於上述預定年度目標值，更為近6年度達成數最低。又因計畫遲未獲行政院核定，社會住宅之興辦政策方向、補（捐）助地方政府及國家住宅及都市更新中心（下稱國家住都中心）相關經費未定，內政部於114年度指示國家住都中心興辦社會住宅案件僅6案，相較於113年度之35案呈現大幅減少，且部分地方政府於114年1月1日以後決標之興辦社會住宅案件，亦因而尚未獲內政部同意核予融資利息補助，顯已影響中央及地方興辦社會住宅之量能及意願。經函請內政部研謀改善，儘速修正計畫陳報行政院核定，並督促相關機關積極落實辦理，俾利政策穩定推動及確保達成目標。據復：為達成百萬戶租屋家庭支持計畫政策目標，國土管理署已依行政院於114年4月至115年4月期間之函示核復事項及業務報告與研商會議指示事項辦理，刻正配合修正該計畫書（草案）陳報行政院。

C.　住宅基金推動多項住宅政策，其基金來源主要係國庫撥補及房地合一稅收挹注，且計畫未來所需經費龐鉅，財務負擔沉重：內政部為健全住宅市場、興辦社會住宅及辦理住宅補貼等，依住宅法第7條第1項規定設置住宅基金，按中央政府特種基金管理準則等規定，作業基金應本財務自給自足原則，提升業務績效，以達成最佳效益為目標，減少對國庫之依賴。經分析該基金近5年度（110至114年度）收支情形，總收入自110年度之55億餘元遽增至114年度之688億餘元，主要係國庫補助收入及房地合一稅分配收入挹注，110至114年政府補助金額分別為50億元、50億元、347億餘元、365億餘元、672億餘元，占總收入之比率為89.87％、87.00％、96.84％、97.83％、97.72％。又行政院於114年4月16日先行核定「百萬戶租屋家庭支持計畫（114－121年）」（草案）有關「社會住宅包租代管」部分時，函復內政部有關財政收支劃分法修正後，未來中央政府挹注該基金之財源恐受影響，爰請該部審慎通盤檢討相關政策優先順序及調整補助方式等情。又依內政部114年1月24日提出之「百萬戶租屋家庭支持計畫（114－121年）」（草案）規劃，計畫執行期間及後續年度所需經費由住宅基金支應，其中於114至121年所需經費，包含直接興辦社會住宅2,046億餘元（補助地方政府及國家住都中心興辦社會住宅土地租金、融資利息及非自償性經費等）、包租代管1,323億餘元、300億元中央擴大租金補貼1,679億餘元等3大項，合計5,048億餘元，未來所需經費龐鉅，財務負擔沉重。經函請內政部掌握計畫推動效益，俾資源妥善運用，以利各項住宅政策遂行。據復：住宅基金係辦理住宅法所明定之住宅政策，其任務性質均為補貼或補助，相關支出自償性較低，後續將持續爭取國庫撥補，及提高房地合一稅分配收入之獲配比例，並檢討政策適宜性，開源節流，積極達成基金財務穩健。

D.　政府直接興辦社會住宅預計至121年達成25萬戶目標，惟截至114年底止尚有12萬7千餘戶之差距，且實際完工可供入住僅4萬1千餘戶，供給量能不足；又目前興辦方式近9成仍以「新建」為主，惟面臨都會區土地稀缺及基地選址諸多問題：內政部為落實照顧弱勢及青年居住需求，並擴充社會住宅存量，依行政院核定之住宅計畫及財務計畫，推動於114至121年持續興辦13萬戶社會住宅，預計於121年達成全國25萬戶之目標。行政院並於112年12月及115年3月先後同意內政部陳報之「推動社會住宅成果與提升社宅用地供給精進措施」及「整體開發地區社會住宅土地規劃及取得實施方案」，期透過留設整體開發區土地供興辦社會住宅使用、都市更新及大眾運輸導向開發（TOD）之容積獎勵、增額容積回饋等多元管道，以擴大社會住宅用地與供給量能。又據內政部不動產資訊平臺資料，政府直接興辦社會住宅截至114年底累計完成12萬2,680戶（含興建中及待開工），與121年目標戶數25萬戶相較，尚有12萬7,320戶之差距；其中實際完工（含105年以前既有住宅）可供民眾入住者僅4萬1,978戶，遠低於衛生福利部112年推估經濟或社會弱勢族群社會住宅需求戶數之21萬6,470戶，供給量能不足。另經分析該12萬2,680戶社會住宅之興辦方式，由國家住都中心或各地方政府以「新建」方式興辦者計11萬61戶（占89.71％），其土地來源以國（公）有土地為主；其餘為透過都市更新分回、公有房舍轉型、容積獎勵捐贈、促進民間參與公共建設或都市計畫變更回饋等方式取得，以「新建」以外之多元興辦方式者合計僅約一成。如欲達成121年度目標，尚須持續規劃興辦12萬7,320戶，倘仍以近9成採「新建」方式，及以每公頃土地可提供約431戶估算，至少尚需260公頃以上之土地，惟據內政部115年1月於立法院專題報告，目前都會區土地使用已趨於飽和，可供興辦社會住宅之土地稀缺。且於社會住宅基地選址過程中，亦面臨土地使用分區變更程序困難、土地取得成本或涉及地上物補償成本過高、交通與聯外條件不佳、基地形狀或規模配置受限等不適宜興辦情形。經函請內政部研謀因應善策，針對社會住宅供給不足地區，持續積極盤點國（公）有土地，及加速運用多元興辦方式，以擴充社會住宅供應量能，並偕同地方政府通盤考量人口、產業發展、通勤情形等因素，共同協力合作加速興辦社會住宅，逐步實現居住正義。據復：內政部將以人口成長快速或供給相對不足區位優先佈建社會住宅，因應都會區土地趨於飽和，除持續盤點國（公）有土地外，將以整體開發區留設社會住宅用地為主要土地來源，由中央及地方政府分工興辦，以滿足都市新興開發地區居住需求。

E.　內政部為創造友善婚育環境，推動青年婚育租屋協助專案，惟婚育宅供給量能未能滿足婚育族群需求，且包租代管社會住宅提供育兒居家安全設施之補助措施，尚無申請補助案件：內政部為提高國人生育意願，提出「青年婚育租屋協助專案」，經行政院於114年12月29日函復原則同意，相關內容及經費已納入「百萬戶租屋家庭支持計畫（114－121年）」（草案），辦理期程為115至121年，將針對婚育族群，透過優先承租社會住宅（即婚育宅）、增加包租代管補助項目、租金補貼金額加碼及申請資格放寬等四大方向推動相關措施，協助婚育家庭穩定生活。經查，依據內政部於114年9月4日提報行政院第3968次院會會議資料，該部預計於114年底前釋出1,000戶婚育宅，115至117年再釋出1萬戶，執行結果，114年度釋出婚育宅計1,022戶，惟截至115年3月底止，已受理申請達2,760戶，顯示婚育族群需求殷切，其中除林口世大運選手村社會住宅因部分房型坪數較大、租金較高，致申請戶數較少外，其餘釋出供抽籤之婚育宅計568戶，僅占申請數2,476戶之22.94％，明顯供不應求。又該專案對於包租代管社會住宅，提供育兒安全設施之補助措施部分，預計自115年起每年新增補助6,000戶，執行結果，因適用對象（新婚或育兒家庭）之認定條件，係於114年10月1日以後結婚登記或育有於114年10月1日以後出生之新生兒（含收養或胎兒）者，致截至115年2月底尚無申請補助案件，仍待持續加強宣導及推廣相關補助訊息，以發揮政策執行成效。經函請內政部加速提升婚育宅實際供給量能及偕同地方政府與包租代管業者積極推動青年婚育租屋協助專案相關措施，俾減輕婚育家庭負擔，打造友善婚育環境。據復：中央及地方政府已持續盤點可用資源並加速推動相關計畫，以逐年提升供給量能，滿足婚育家庭居住需求。內政部亦積極推動都市更新及危老重建等政策工具，引導民間參與社會住宅供給，鼓勵捐贈或提供住宅資源供婚育家庭使用，以增加婚育宅來源及區位選擇。另國土管理署已製作宣傳摺頁、圖卡供包租代管業者廣為宣導，並於115年3月20日函請中央各機關及地方政府以公共電子看板方式宣導；同時透過互動創意廣告聯播網、戶外媒體等方式多元宣導。

F.　內政部為配合淨零排放政策，持續推動新建社會住宅取得綠建築標章及建築能效標示，惟迄至114年底仍有部分案件未取得候選綠建築及候選建築能效證書，推動成效尚待加強：內政部為達成2030年公有新建建築物達到建築能效1級或近零碳建築（1⁺級）之階段目標，由內政部建築研究所於111年12月12日函頒「綠建築評估手冊－基本型」及「綠建築評估手冊－住宿類」相關規定，其中住宿類（H－1宿舍安養、H－2住宅）自114年7月1日起，於申請綠建築標章時，需同時申請建築能效評估。內政部嗣於113年6月宣示所有社會住宅均需取得綠建築標章，且國家住都中心興建之社會住宅已自112年度全面導入能效1級以上之規劃設計。經查，國土管理署推動新建社會住宅案件係於領得建造執照時，先申請候選證書，俟完工取得使用執照後，再申請建築標章（示），惟據該署提供「社會住宅興辦計畫及儲備用地執行進度管考系統」截至114年底止之清冊資料顯示，國家住都中心於112年7月1日以後決標之新建社會住宅計有86件，目前均於施工階段，其中取得候選綠建築證書者為82件（占95.35％）、取得候選建築能效證書者僅21件（占24.42％），其餘案件尚於申請中。另據上述清冊資料所列，臺北市、新北市政府於104至106年間即已就社會住宅先行自發性推動綠色建築，舉如臺北市政府興辦之中南社會住宅於完工後，已獲核定屬銀級綠建築標章；新北市政府興辦之永和中正橋青年社會住宅於完工後，亦經評定建築能效標示等級為1級，該等案例均有效提升建築物能源使用效率，建立節能環保居住環境，可供目前興建中之社會住宅個案仿效參採。經函請內政部參酌已取得建築標章（示）之地方政府優良案例並積極持續推廣，俾利逐步落實2050淨零建築，以打造節能及永續社會住宅，達成2030年公有社會住宅能效1級或近零碳建築之目標。據復：將督促國家住都中心於116至119年度興辦中央社會住宅時，持續導入綠建築等標章及建築能效標示1級，以提升既有社會住宅之建築能效表現。

G.　政府為解決弱勢族群租屋需求，積極興辦社會住宅，惟因公有房舍轉型社會住宅出租弱勢戶比率較低，致部分市縣出租予弱勢族群比率未達住宅法所定標準，且間有因行政作業費時、驗收作業耗時或取得使用執照進度落後，致耽延招租入住期程：政府自106年起推動只租不售之社會住宅政策，旨在以低於市場行情之租金，保障所得較低家庭、弱勢族群、婚育家庭及就業、就學需求者之基本居住權利，並於住宅法第4條明定，各市縣轄區之社會住宅應提供至少40％比率出租予經濟或社會弱勢。又依前內政部營建署（112年9月20日改制為內政部國土管理署）「政府興辦社會住宅作業參考手冊」規定，社會住宅於取得使用執照後，即可辦理營運、公告招租及入住等作業。然截至114年底止，除10個縣市尚無營運中之社會住宅外，其餘12個市縣出租予經濟或社會弱勢者計1萬2,906戶，占承租總數2萬7,567戶之46.82％，惟因公有房舍轉型社會住宅（台糖學苑）出租弱勢戶比率較低，致部分市縣社會住宅出租予經濟或社會弱勢族群比率偏低，未達住宅法規定之40％標準；又部分社會住宅於完工後因行政作業費時、驗收作業耗時或取得使用執照時程較預期延後，致耽延後續招租入住期程，與上述作業參考手冊規定有間，因而影響政府住宅資源之供給運用效能等情事。經函請內政部督促國家住都中心及地方政府研謀改善，妥適規劃並積極辦理招租作業及早入住，以協助需求者儘早解決居住問題，發揮政府照顧弱勢族群功能。據復：國土管理署已於115年6月17日召開社會住宅興辦計畫進度管考會議，向國家住都中心及各市縣政府宣導依規定辦理營運管理相關事宜。

H.　內政部推動社會住宅規劃係以生活圈均衡佈建，惟目前中央或地方主管機關訂定之社會住宅出租辦法，對於家庭成員界定及申請資格限制各有差異，甚有同一市縣或生活圈因中央與地方營運機關不同而適用不同申租條件；且現行申租資訊未有效整合，亦不利民眾查閱申請：有關社會住宅承租者之申請資格、程序等，因涉及當地人口結構、基地特性、定位及社會需求，住宅法已授權由中央或各市縣政府主管機關訂定。依住宅法第25條規定，社會住宅承租者，應以無自有住宅或一定所得、一定財產標準以下之家庭或個人為限；申請資格、程序及其他應遵行事項等之辦法或自治法規，由主管機關定之。另內政部於114年1月陳報之「百萬戶租屋家庭支持計畫（114－121年）」（草案）中載述，未來社會住宅規劃將從生活圈角度重新思考，以全國10處生活圈均衡佈建。截至114年底止，全國已興建完成並可提供入住之社會住宅共4萬1,978戶，由中央及地方政府訂定之社會住宅出（承）租辦法計有10種。經比較各該社會住宅出租辦法及該等營運單位至115年3月底止之招租資料，核有對於申請人之家庭成員（含申請人，下稱家庭成員）界定範圍及其所得、不動產及動產等財產資格之限制程度各有差異；又對於重複承租社會住宅之地域範圍限制亦有顯著差異，致在同一市縣內，常因中央（國家住都中心）及地方政府營運單位不同，而採行不同之出租資格條件，恐造成社會住宅公共資源無法有效合理配置，而引發政策公平性之疑慮，且國家住都中心預計於115年底於全臺12市縣完工29處社會住宅，如該中心未能與所在生活圈之地方政府採用一致招租資格條件，恐造成民眾申請作業混淆。另現行社會住宅係由各營運單位分別辦理招租，出租資訊分散，民眾須逐一查閱各營運單位網站或公告，不利資訊取得與申請，影響住房需求者之選擇與規劃。政府為改善資訊分散問題並掌握整體社會住宅需求，已於115年3月4日修正公布住宅法第18條，明定內政部應建置「全國統一之申請登記平臺」供符合資格民眾登記，並透過定期統計分析，作為未來擬訂社會住宅興辦計畫之依據等，惟國土管理署目前尚在規劃辦理中，仍待統整地方政府意見，積極研議辦理。經函請內政部本住宅法主管機關立場，統籌中央與各地方政府已訂定之社會住宅出租辦法，納入生活圈思維，輔導修訂公平合宜之辦法；並積極推動建置全國統一之申請登記平臺，俾利政府掌握整體社會住宅需求資訊，以促進居住公平及提升行政效率。據復：為消弭同市縣內因興辦主體不同衍生之資格差異，未來中央（國家住都中心）於各地興辦之社會住宅，將納入生活圈考量，原則上主動參考並對齊所在市縣現行之社會住宅相關規定，並透過內政部興辦社會住宅出租辦法第2條第2項明定之「專案核准」彈性機制，因地制宜調整相應之家庭成員定義與申請資格限制，及兼顧生活圈思維與地方自治精神，以確保公共資源之衡平與公平配置；刻正積極辦理「規劃建置全國社會住宅統一申請登記平臺」委託專業服務案招標作業，將由中央提供一致之申請入口，讓民眾透過單一平臺完成社會住宅申請作業，同時兼顧地方政府既有業務流程與管理權責，簡化民眾申請流程，強化政策推動效能。

I.　內政部為國家住都中心業務監督機關，惟國土管理署辦理社會住宅施工品質督導管理，未將國家住都中心興辦之工程納為督導查核範圍，不利該署掌握工程品質及管控執行進度：前內政部營建署（112年9月20日改制為內政部國土管理署）於109年4月13日召開中央興辦社會住宅推動小組第6次會議決議，社會住宅新竹以南基地原則委由國土管理署代辦工程履約管理相關工作；嗣該署於110年11月16日核定社會住宅工程品質管理執行方式，由該署組成督導團隊，不定期辦理督導查核，惟國土管理署僅就其所屬各區分署代辦履約管理之工程辦理施工品質督導查核，未將國家住都中心興辦之社會住宅工程納為督導查核範圍；且國家住都中心興辦之部分社會住宅工程，存有工程進度落後或細部設計未符統包需求說明書內容等情事，惟因未納入上開督導查核範圍，致未能及時促請該中心檢討改善。經函請內政部督促國土管理署檢討現行工程品質督導與管理作業查核機制，並加強查核工程進度落後等執行異常案件，以保障工程品質及提升執行成效。據復：將參考國土管理署補助地方政府工程案件之品質管理作業規定，適時評估將國家住都中心興辦社會住宅案件納入該署現行工程督導管理作業實施。

J.　部分地方政府推動興辦社會住宅，核有先期規劃未臻周妥、興建工程進度未如預期，且已營運之社會住宅及店鋪或停車場存有空置或尚未全部出租等共同性缺失事項，影響整體執行成效：政府推動只租不售之社會住宅政策，由地方政府全面盤點國（公）有土地資源興辦，並與內政部及國家住都中心共同協力推動。截至114年底止，全國直接興辦社會住宅已達成12萬2,680戶，其中地方政府興辦部分，施工中及已決標待開工者計1萬8,927戶，已完工營運者計3萬3,615戶。經查臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市、基隆市及臺東縣等市縣政府推動興辦社會住宅，於先期規劃、興建、營運管理等各階段作業執行情形，核有共同性缺失事項，包括：（A）先期規劃階段，工程規劃及代辦期間未排除基地鄰近學校圍牆占用問題，耽延計畫執行期程；完工啟用後估算之租金收入低於工程造價而暫停辦理，興辦計畫評估作業未盡周妥；近年整體人口衰退、空屋率攀升等，興建需求或與先前規劃評估存有差異等；（B）興建階段，未於工程招標前審慎研判基地地質鑽探報告，致施工廠商於基地開挖時發現營建混合及廢棄物，衍生額外土方處理及清運費用；取得使用執照逾期，未於規定期限開放入住；部分材料設備與施工計畫未依規定期限送審或迄未送審等；（C）營運管理階段，部分社會住宅空置、部分店鋪招租一再流標卻未檢討調整，及部分停車位出租率偏低；營建成本與利息負擔持續增加，租金解繳收入未如預期等情事。鑑於內政部推動百萬戶租屋家庭支持計畫，以至121年直接興辦25萬戶社會住宅為目標，須地方政府與中央共同協力辦理，經函請內政部針對上述各階段作業缺失態樣，督促各該市縣主管機關研謀改善妥處，以持續共同推動計畫，穩健擴充社會住宅供給量能，並提升社會住宅管理維護品質。據復：內政部為管理地方政府興辦社會住宅進度，運用社會住宅管考系統查核地方政府及國家住都中心興辦案件執行情形，如有進度落後即要求各興辦主體改善；並定期召開社會住宅推動小組會議檢討執行進度，及每季邀集各地方政府及該中心檢討執行窒礙，針對遭遇困難協助研商解決措施。

（2）　內政部辦理300億元租金補貼專案，協助租屋家庭減輕居住負擔，惟溢領、詐領租金補貼情事頻生，且對於申請人資格及租屋狀況異動情形尚乏定期查核機制，允宜研謀建立風險導向審查機制，運用跨機關資料強化審查作業，並積極追繳租金補貼溢領款項，以確保政府補助資源有效配置。

內政部辦理300億元中央擴大租金補貼專案計畫（下稱300億元租金補貼專案），計畫期程為111至115年度，每年度編列預算300億元，預計補助至少50萬戶租屋家庭，114至115年度估計每年補貼75萬戶，針對一定所得以下無自有住宅之個人或家庭提供租金補貼，並為鼓勵婚育及加強關懷弱勢，予以加碼補貼。有關租金補貼案件之審查、核定及撥款等作業，原係由內政部國土管理署（下稱國土管理署）統一辦理，自112年起放寬申請資格及簡化辦理程序，由地方政府協助申請案件之受理及審查；嗣114年度再次修正相關業務分工，由國土管理署辦理租金補貼案件之撥款作業，而由地方政府辦理申請案件之受理、審查、核定（新增業務）作業。經查其執行情形，核有：A.300億元租金補貼專案111年度核定27.8萬戶，112至113年度核定75.4萬戶，114年度核定91.3萬餘戶，近年補貼戶數大幅增加，預算累計執行數786億3,308萬餘元。截至115年3月底止，111至114年度民眾溢領租金補貼案件計6萬7,364件，累計溢領金額8億720萬餘元，主要係因租金補貼核撥期間發生申請人及其家庭成員（下統稱家庭成員）資格及租屋情況變動，如家庭成員繼承、購屋、受贈等持有自有房屋、租約提前終止、申請人死亡等所致；其中尚待追繳者計2萬4,171件，待追繳金額3億6,823萬餘元，占應收繳溢領金額8億720萬餘元之45.62％；另國土管理署移送司法及警察機關調查之案件計192案，其中經法院判刑確定39案、偵查中153案。民眾溢領、詐領租金補貼情事頻生，且隨年度核定戶數持續增加，地方政府相關審核及查證作業之人力與時間有限，恐增加後續溢領追繳及實際稽查之困難度；B.國土管理署及地方政府受理租金補貼案件，主要係於年度新申請、以前年度舊案帶入或租約屆期補件之租賃地址與前次不同時，始審查申請人身分資格是否符合規定；其中對於其家庭成員是否持有自有房屋之審查，係依財稅機關提供該等人員不動產持有狀況予以查核，惟本部前運用內政部地政司建物所有權、不動產交易實價登錄購置房屋等資料，查核發現111至113年度租金補貼案件間有家庭成員持有自有房屋之異常情事，經函請國土管理署查明確屬溢領租金補貼案件者，計有2,668件，溢領金額5,996萬餘元，顯見如核定補貼後未定期查核申請人於租賃期間之資格異動及持有房屋狀況，除部分因檢舉或通報案件可及時確認並立案追繳溢領租金補貼外，需俟申請次年度租金補貼時，始能發現申請人資格不符及立案追繳等情事。經函請內政部督促國土管理署及地方政府運用政府跨機關資料強化審查作業，並積極追繳租金補貼溢領款項，及研議建立一致性之定期查核租賃狀況、資格變動等機制，俾減少溢發租金補貼情事再生，以確保政府補助資源有效配置，提升租金補貼專案執行效益。據復：A.持續督導地方政府辦理溢領追繳作業及掌握執行進度，並定期召開會議就執行租金補貼業務問題提供協助與意見交流，俾利業務順利推動，以保障補貼資源有效運用。另對於詐領案件，將採取司法途徑追究法律責任及追回非正當取得之租金補貼款項；B.現行租金補貼核定後，中央於每月撥款前再次進行戶政資料查核，以確認受補貼者資格及租賃關係未發生影響補助之重大變動；另每年辦理舊案帶入審查時，地方政府若發現受補貼者提供不實資料、資格不符或未實際居住，得辦理租賃事實查核，不符規定者將廢止補貼資格並追繳已撥付之補貼金額；如涉及偽造租約等刑事案件，將依法追究相關責任，以防虛偽租賃情形，確保資源運用到有需求之族群。

（3）　內政部為持續強化我國老舊建築物安全，研擬老宅延壽機能復新計畫，並編列特別預算50億元，規劃於115及116年度撥補中央都市更新基金，以協助民眾優化老舊建築物機能，惟依計畫申請建築物修繕補助，存有所有權人同意比率門檻高及意見整合困難等執行風險，允宜研謀因應善策，以解決我國龐大老屋數量修繕需求。

內政部因應我國老屋數量逐年攀升，為持續提升老舊建築物安全及優化高齡者居住環境，提出「老宅延壽機能復新計畫（114－116年）」（下稱老宅延壽計畫）草案，並於「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」國土管理署及所屬「老屋修繕」項下編列50億元，規劃於115及116年度各撥補中央都市更新基金25億元，補助屋齡30年以上且耐震初評安全之4至6層樓集合住宅（公寓）及6層樓以下透天住宅，辦理建築物整建維護、住宅修繕等作業。內政部已提出老宅延壽計畫草案，併「因應國際情勢強化老舊建築物修繕補助辦法（草案）」於114

年9月11日函送行政院審查，惟截至114年底尚未獲核定。依老宅延壽計畫草案與都市危險及老舊建築物加速重建條例修正草案配合增訂之修繕處理機制，及都市危險及老舊建築物結構安全性能評估辦法第3條規定，公寓或透天住宅申請建築物修繕補助前，應經建築物所有權人逾半數之同意辦理建築物結構安全性能評估，且初步評估結果為乙級之合法建築物始得申請。又老宅延壽計畫之修繕補助項目包含建築物共用部分修繕（包含建築物立面修繕、違建拆除、增設昇降設備等）及住宅專有部分修繕（包含居家安全及無障礙設施設備修繕等）等2部分，公寓及透天住宅應先分別申請至少3項及1項共用部分修繕補助後，始得申請專有部分修繕補助，補助總額均不得超過總工程經費65％，且需俟工程完工經市縣政府同意備查後始得請領補助款。另申請建築物共用部分修繕補助，應由公寓大廈管理委員會（下稱管委會）或管理負責人檢附區分所有權人（下稱區權人）會議決議通過之紀錄，無管委會或管理負責人者，應經申請範圍內區權人全體同意。惟依公寓大廈管理條例第31條規定，區權人會議決議原則須三分之二以上人數出席及出席人數四分之三以上同意，門檻較高，且舉凡增設昇降設備、違建拆除或建築物外牆修繕等共用部分修繕補助項目，民眾意見通常較為分歧而不易整合。又無成立管理組織之公寓或透天住宅，應取得全體所有權人同意，申請門檻更高；而符合老宅延壽計畫草案資格之6層樓以下老舊公寓多數尚未依公寓大廈管理條例規定成立管理組織，更加降低民眾申請意願及成案率，恐影響政策執行與計畫目標之達成。經函請內政部就老宅延壽計畫面臨住戶整合不易、自籌款負擔沉重等研謀因應善策並積極推動，以提升民眾居住品質，保障民眾居住安全。據復：老宅延壽計畫業於115年3月16日經行政院核定，且內政部已訂定因應國際情勢強化老舊建築物修繕補助辦法，規劃補助地方政府建置服務團隊，協助及輔導社區成立公寓大廈管理組織，建立住戶溝通平台及決策平台，透過前期需求盤點與意願整合，協助整合居民意見及凝聚所有權人共識；另為減輕民眾財務負擔，研議採分期撥款機制，協助民眾於計畫核定後即取得修繕所需部分資金，後續將依試行結果滾動檢討修正計畫及相關配套機制，並研議檢討修正都市危險及老舊建築物加速重建條例，逐步完善本計畫之法令機制。

（4）　國土管理署補助各地方政府受理民眾申請改善原有住宅無障礙設施，惟各項補助措施實際執行結果與各年度核定補助件數存有落差，且補助原有住宅無障礙設施改善均未達各年度目標值，年度預算執行率亦明顯偏低，允宜督導各地方政府研謀改善。

內政部為保障國民居住權益，健全住宅市場並提升居住品質，報經行政院核定「住宅計畫及財務計畫（112年至115年）」，該計畫所列目標二之策略2.4訂有「建置無障礙社區環境」，具體措施包括「補助地方政府辦理5層以下增設電梯輔導改善措施」（下稱輔導改善措施）及「補助原有住宅無障礙設施改善」等2項，預計補助地方政府針對有辦理增設電梯需求之民眾或社區，到府評估電梯增設之可行性、辦理宣導說明會及協調整合申請補助等工作，每年補助15件；及補助5層以下原有住宅公寓改善無障礙設施及增設昇降設備、原有住宅公寓大廈改善無障礙設施之案件數每年各7件。內政部國土管理署（下稱國土管理署）為辦理上開補助作業，於112至114年度住宅基金分別編列相關預算2,679萬餘元、2,639萬餘元及2,171萬元，執行結果，各該年度實際數分別為121萬餘元（4.52％）、450萬餘元（17.07％）及443萬餘元（20.41％）。經查國土管理署112至114年度核定補助各地方政府辦理輔導改善措施分別為1,456件、1,456件、1,356件；原有住宅無障礙設施改善措施分別為31件、28件、28件，雖達成各該年度預計目標值（15件、14件），惟各地方政府間有未依原預計辦理宣導說明會，或民眾申請現地勘查施作可行性評估件數不如預期等，實際輔導改善措施分別僅343件、200件、225件；又因涉及民眾意願（低樓層意願低）、共用住戶意見（尚無共識）整合困難、既有違章、施工難度等情，致各該年度實際受理民眾申請原有住宅無障礙設施改善件數，其中5層以下原有住宅公寓改善無障礙設施及增設昇降設備僅3件、5件、4件；原有住宅公寓大廈改善無障礙設施3年度均無申請件數，執行結果與原核定補助件數存有落差，且均未達各年度7件之目標值，年度預算執行率亦明顯偏低。經函請國土管理署督導各地方政府協助研謀善策妥處，以改善原有住宅無障礙設施及居住環境。據復：將適時檢討「原有住宅改善無障礙設施申請補助作業要點」等規定，放寬申請規定及提高補助上限，以提升民眾申請誘因，落實補助無障礙住宅政策。

6.　113年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於113年度審核報告非營業部分內列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者2項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者2項（表1），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見2項通知檢討改善。

表1　113年度審核報告非營業部分所列營建建設基金重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| （1）社會住宅興辦計畫已達8年20萬戶總目標，惟部分市縣直接興建社會住宅之達成率未達7成，且全國實際完工僅3萬3千餘戶，難以滿足迫切住房需求；又租金分級收費原則歷經3年半仍未公告施行，各社會住宅招租資訊未有效整合，租金計收及招租資格條件亦不一致，影響政策公平與執行效益，允宜妥謀因應，以保障國民居住權益。 | 因各社會住宅招租資訊尚未有效整合等，業再研提審核意見詳「5.重要審核意見（1）H.」。 |
| （2）內政部辦理300億元中央擴大租金補貼專案計畫，補貼戶數已達75萬餘戶，惟溢領租金補貼案件持續增加，部分案件身分資格不符尚未立案追繳，及住宅基金銀行專戶長期滯存民眾繳回之溢領款項，允宜研謀改善，以確保政府補助資源有效配置，提升計畫執行效益。 | 因租金補貼仍存有溢領等情事，業再研提審核意見詳「5.重要審核意見（2）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （1）內政部為協助民眾購置自有住宅，由住宅基金支應新青安及農安貸款利息補貼，惟相關管控及監督機制有欠周延，且自購住宅貸款補貼政策間，存有購置房屋限制自住使用不一情事，允宜檢討改善，以利補貼資源正確運用及增進政策公平性。 | 前經監察院立案調查，該院業提出調查報告。 |
| （2）內政部為協助老舊社區改善居住環境，自100年度起補助民眾以民間自主都市更新方式辦理建築物重建、整建或維護，惟逾4成補助案件已中止或預計中止執行，允宜針對執行窒礙研謀善策，以發揮補助效益及改善民眾居住環境。 |  |

該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，暨所屬分預算收支餘絀概況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台(https://auditreport.audit.gov.tw/)查閱〕。