拾柒、交通局主管

交通局主管計有公務機關2個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如下（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平臺查閱；附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明，請參閱審核報告參考資料－附屬單位決算部分；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

交通局主管包括交通局、交通事件裁決處等2個機關，掌理全市交通政策擬定與推動、運輸規劃及管理、交通安全及管制、停車營運及管理、交通事件裁罰等業務。茲將114年度決算審核結果說明如下：

（一）計畫實施之查核

業務計畫4項，下分工作計畫4項，包括發展公共運輸服務、推動人本綠色交通、提升道路交通安全、強化道路系統效能、優化智慧交通管理、營造合理停車環境等重要施政項目，其中已執行完成者2項，尚在執行者2項，主要係預付新北大眾捷運股份有限公司運價與票價差額補貼等計畫，尚未完成經費核銷作業所致。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數33億1,283萬餘元，決算審核結果，審定實現數29億9,794萬餘元，應收保留數3億5,016萬餘元，主要係違反道路交通管理處罰條例案件罰鍰，尚待收繳；合計決算審定數為33億4,811萬餘元，較預算增加3,527萬餘元（1.06％），主要係違反道路交通管理處罰條例之裁罰案件較預計增加所致。

2.以前年度歲入轉入數計3億8,757萬餘元，決算審核結果，審定實現數3億3,783萬餘元（87.17％）；減免（註銷）數1,717萬餘元（4.43％），主要係違反道路交通管理處罰條例案件之罰鍰依規定辦理註銷；應收保留數3,256萬餘元（8.40％），主要係違反道路交通管理處罰條例案件罰鍰，尚待收繳。

3.歲出預算數81億441萬餘元，決算審核結果，審定實現數69億278萬餘元（85.17％），應付保留數10億4,371萬餘元（12.88％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為79億4,649萬餘元，預算賸餘1億5,791萬餘元（1.95％），主要係基北北桃跨城際公共運輸通勤月票—票價優惠差額補助等計畫經費結餘。

4.以前年度歲出轉入數計10億5,382萬餘元，決算審核結果，審定實現數10億1,738萬餘元（96.54％）；減免（註銷）數957萬餘元（0.91％），主要係運輸業者未達中央補助電動大客車汰舊換新之補助條件，依規定辦理註銷；應付保留數2,686萬餘元（2.55％），主要係中央補助電動大客車汰舊換新等計畫執行期程跨年度，須保留續予執行。

二、附屬單位決算非營業部分

交通局主管僅作業基金—新北市停車場作業基金1個單位。茲將114年度決算審核結果說明如下：

（一）計畫實施之查核

營運計畫主要有租金及權利金收入、徵收及依法分配收入、其他業務收入、財務收入、其他業務外收入、業務費用、管理及總務費用、其他業務外費用等8項。實施結果，計有徵收及依法分配收入、其他業務收入、業務費用、管理及總務費用等4項，因轄內建築基地應附設停車場空間經申請改以繳納停車空間代金案件減少；中央補助前瞻基礎建設－改善停車問題計畫經費，按工程進度請款；補貼捷運轉乘公車優惠計畫及基北北桃跨城際公共運輸通勤月票計畫，各運具業者依實際運量請款；用人費用依實際作業需求執行，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘13億3,803萬餘元，較預算賸餘7億7,593萬餘元，增加5億6,210萬餘元，約72.44％，主要係補貼捷運轉乘公車優惠計畫及基北北桃跨城際公共運輸通勤月票計畫，各運具業者依實際運量請款金額較預計減少所致。

三、重要審核意見

（一）運用科技增加民眾多元繳交停車費服務及協助交通違規執法，有助降低代收手續費支出及維護民眾通行安全，惟多元繳付停車費尚待衡酌納列多元行動支付管道、部分車輛經偵測發現駛入通學巷禁行路段卻無後續舉發開單，有待檢討改進。

圖1　新北市路邊停車費主要代收管道占比概況

時間

％

資料來源：整理自交通局提供資料。

40.59

46.92

24.54

29.12

43.80

27.75

交通局為提供多元便捷之停車費繳費服務，使民眾免於臨櫃繳費奔波及減少停車繳費單據遺失困擾，參與桃園市政府交通局主辦「112至115年度桃園市、新北市、基隆市、新竹縣及新竹市路邊停車費委託辦理智慧行動繳費服務案」（下稱路邊停車智慧繳費案）聯合招標案件，決標金額1,458萬餘元，履約期限至115年6月30日止；另為營造安全通學環境，自108年起推動新北市通學巷弄（下稱通學巷）改善計畫，於板橋區、淡水區等行政區擇定部分學校之周邊道路等，劃設15噸以上大貨車於每日7至9時及17至19時禁行區域外，並委託廠商於該等區域建置科技執法設備（下稱通學巷科技執法設備），取締車輛不停讓行人或大貨車於禁（限）行時段違規駛入禁行路段等違規行為，截至114年10月底止，已建置之通學巷科技執法設備計有板橋區忠孝國中周邊道路等7處。經查其執行情形，核有：1.交通局提供各式繳納路邊停車費管道，其中以超商代收金額最高，行動支付最低，差額為3.7元/張，又據113年1月至114年9月之繳費資料統計結果，每月超商代收最高76萬餘筆（占全數46.92％），行動支付最高51萬餘筆（占全數29.12％，圖1），惟經查詢金融監督管理委員會公告之114年12月電子支付帳戶統計資料，部分使用人數前10名之電子支付業者，尚未納為路邊停車智慧繳費案之服務廠商，未盡便利民眾繳納路邊停車費，進而節省由新北市停車場作業基金支付停車費代收手續費支出；2.抽查板橋區海山國小及淡水區坪頂國小等2處之通學巷科技執法設備運作情形，113年1月至114年9月間計偵測15噸以上大貨車違規行駛案件1,096件，其中部分違規時間發生於每日7至9時及17至19時之禁止通行時段者，並無警察機關後續舉發紀錄，影響政府公信力及通學環境安全維護成效等情事，經函請研謀改善。據復：1.路邊停車智慧繳費案採購招標允許任何第三方支付業者或行動支付廠商參與投標，將廣邀各潛在廠商參與投標；2.偵測發現違規行駛案件透過交通局智慧交通控制平台傳送至新北市政府警察局平台進行後續舉發開單作業，部分偵測案件因系統不當排除或程式調整等未完成兩平台傳送作業，已設定系統定時重新啟動且每周定時檢視系統運作，避免漏未開單舉發情事。

（二）建置路邊智慧停車系統，提升開單、繳費及車位查詢之便利性，惟部分時段未即時傳輸車格資訊或久未更新停車空位資訊等，影響系統建置效益，允宜檢討改進。

交通局為配合推動智慧城市願景，自111年4月起陸續建置路邊智慧停車系統，於停車格建置智慧開單路側設備或地磁偵測設備（下稱智慧停車格），透過車輛動態偵測、車牌辨識自動收費等功能，使路邊停車更省時便利；另為提供便捷停車服務，減少民眾四處繞行尋找停車位時間，建置「新北市路邊停車空位查詢系統」（下稱停車空位查詢系統），藉由搭配前揭智慧停車格及路邊收費停車場開單等回報停車格空位資訊，提供民眾即時查詢是否有空置之路邊停車格。經統計交通局辦理110至115年度新北市轄內各行政區路邊收費停車場委託民間開單作業管理採購案，總決標金額13億4,628萬餘元。經查其執行情形，核有：1.新北市部分路邊停車格設有時段性禁止停車條件，包括交通尖峰或供家長接送學童等特定時段禁停，惟據交通局提供114年1至9月該類時段性停車格之智慧停車路側設施資料並抽查新店區、三重區、汐止區資料結果，部分車格即時傳輸資料缺漏，或資料時點未完整涵蓋時段性禁停期間範圍，影響系統效能與交通秩序維持；2.依路邊收費停車場開單採購案契約規定，廠商須每30分鐘更新1次巡場人員回報之車格空位資訊，又智慧停車格須即時傳輸車格資訊，且停車空位查詢系統須每2分鐘更新1次所接收之車格空位傳輸資料，惟經抽查永和區、板橋區、林口區等停車空位查詢系統資料更新情形，空位資訊更新時間或有逾7分鐘或長達1小時以上等情事，經函請研謀改善。據復：1.對於部分智慧停車格未傳輸即時停車位資訊或資料未完整，將依契約規定處以違約金，並請廠商儘速完成檢修作業，維持系統應有效能；2.停車空位查詢系統所顯示更新時間為停車格內車輛之異動時間，非為使用者查詢當下時間，已將系統修正為車格異動時間，以避免誤解。

（三）成立車輛行車事故鑑定會辦理轄區車輛行車事故鑑定事項，協助釐清交通事故責任歸屬，惟經排定鑑定日期卻臨時撤案尚乏遞補審議機制，又部分鑑定案件資料送達期程逾規範期限，亟待檢討改進。

| 表1 交裁處完成鑑定案件之結案情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：件、％ |  |  |  |  |  |
| 年度 | 合計 （A=B+C） | 結案天數60天以下 |  | 結案天數61天以上 未逾120天 |  |
|  |  | 件數（B） | 比率 （B/A×100） | 件數（C） | 比率 （C/A×100） |
| 113 | 3,476 | 3,250 | 93.49 | 226 | 6.50 |
| 114 | 2,685 | 1,988 | 74.04 | 697 | 25.96 |
| 註：1.資料時間：114年度截至9月底止。 2.整理自交裁處提供資料。 |  |  |  |  |  |

交通局為處理轄區車輛行車事故鑑定及覆議事項，由所屬新北市政府交通事件裁決處（下稱交裁處）辦理行車事故事證之蒐集、分析及鑑定業務，並藉由召開行車事故鑑定會議，客觀分析事故現場相關跡證，協助釐清肇事責任歸屬，作為案件後續和解、賠償或訴訟之參考依據。經統計交裁處於113及114年度（截至9月底止），受理行車事故鑑定案件各計4,106件及3,188件。經查其執行情形，核有：1.該期間受理案件未及排定審議者分別為337件及243件，又已排定鑑定會議日期卻於會議召開前撤案者，分別為287件及260件，由於尚乏撤案遞補之彈性機制，影響現行鑑定機制有限處理案件量能；2.依車輛行車事故鑑定及覆議作業辦法規定，交裁處為製作行車事故鑑定之案情摘要報告表，得函請相關單位（警察機關）於10日內將資料送達，且鑑定案件應自受理之翌日起2個月內鑑定完竣，惟經統計113及114年度（截至9月底止）受理案件，60天以上完成鑑定者分別計226件、697件，占各該年度比率由6.50％攀升至25.96％（表1），復分析該等60天以上完成鑑定案件之作業期程，其中函請警察機關提供警卷資料逾10天者，共計358件，占總數923件之38.79％，不無影響後續排會及結案時程等情事，經函請研謀改善。據復：1.交裁處將於每次會議前1日盤點撤案件數後，如數遞補前已開會尚未結案之案件，維持每次會議之審查案件數及運作量能；2.交裁處已函請警察機關配合於函文調卷後儘速提供資料，截至115年3月底止，調閱案卷時間偏長情形已有顯著改善。

（四）推動視覺功能障礙語音號誌，建構無障礙通行環境，惟號誌故障通報檢修機制及周邊無障礙引導設施未臻完善，且部分路口未併劃設視覺功能障礙引導標線，允宜檢討改善。

| 表2 新北市行政區設置有聲 號誌路口情形 單位：處 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項次 | 行政區 | 有聲號誌 路口數 |
| 合計 |  | 46 |
| 1 | 板橋區 | 14 |
| 2 | 新莊區 | 8 |
| 3 | 新店區 | 7 |
| 4 | 三重區 | 4 |
| 5 | 淡水區 | 4 |
| 6 | 中和區 | 3 |
| 7 | 土城區 | 2 |
| 8 | 蘆洲區 | 1 |
| 9 | 林口區 | 1 |
| 10 | 泰山區 | 1 |
| 11 | 三峽區 | 1 |
| 資料來源：整理自交通局提供相關資料。 |  |  |

臺灣永續發展核心目標11及其具體目標11.2揭示，建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村，並滿足身障及老弱婦孺的運輸需求。交通局為建構無障礙通行環境，依身心障礙者權益保障法規定推動視覺功能障礙語音號誌（下稱有聲號誌），以協助身心障礙者參與社會，截至114年10月底止，已於11個行政區計46處路口設置有聲號誌（表2），其中41處採觸壓按鈕式設備，設備數量約328個，建置經費計500萬元；另於5處路口建置智慧有聲號誌，藉由導入臺北好行APP與藍芽觸動功能，當視障者行經該5處路口時能觸發自身裝有臺北好行APP之手機語音提醒綠燈剩餘秒數等訊息，設備數量20個，建置經費計510萬元。經查其維護管理情形，核有：1.據交通局提供114年1至10月視障友善路口設備故障通報統計資料，僅辦理1件報修案件，惟本處派員抽核板橋區9處設置觸壓按鈕式有聲號誌路口，發現其中6處之部分設備按鈕未正常運作，該局統計資料與本處抽核結果顯有差異，維護管理機制未臻周延；2.依身心障礙者權益保障法規定，主管機關應提供身心障礙者友善通行無障礙環境，惟經本處抽查部分設置觸壓按鈕式有聲號誌設備之使用環境結果，或有遭交通監控、行人專用時相告示或店家看板等立桿（牌）阻擋，或距離機車待轉區、停車格或變電箱僅數十公分，或周邊未舖設導盲磚引導行進路線等，增加視障者摸索、繞行及誤判通行安全風險，並減損設置效益；3.依道路交通標誌標線號誌設置規則規定，視覺功能障礙者有通行需求得劃設視覺功能障礙引導標線，惟經本處抽查發現，部分劃設視障引導標線之路口未設置有聲號誌，或部分已設置有聲號誌之路口未劃設視障引導標線，無障礙通行環境未臻完善等情事，經函請檢討改善。據復：1.已與警察局及各區公所等單位成立有聲號誌設備故障或異常即時通報群組，並建立定期巡檢機制，以確保視障者通行安全；2.將檢視設置有聲號誌路口周邊無障礙通行環境，研提改善措施，並協調相關機關於115年底前完成改善；另將持續蒐集視障者使用需求，評估納入智慧有聲號誌等輔助設施規劃之可行性；3.後續將依個案評估路口併設有聲號誌及劃設視覺功能障礙引導標線之必要性，並配合視障團體使用需求予以滾動檢討。

（五）提供行動不便身心障礙者停車優惠，落實身心障礙者權益保障法規定，惟部分未符優惠條件者仍開立優惠繳費單，或查驗身障者停車優惠作業未臻嚴謹，影響停車優惠核給之公平性及衍生權利金之短收，允宜檢討改進。

交通局為落實身心障礙者權益保障法第56條規範之身心障礙者停車權益，訂定新北市政府交通局公有收費停車場行動不便身心障礙者停車優惠要點，據以提供轄內公有路外及路邊停車場之各項停車優惠。截至114年底，交通局轄管公有路外停車場313場，提供4.8萬餘汽車停車格，路邊汽車停車格約3萬餘格。經查其執行情形，核有：1.經據交通局提供114年1月至9月路邊停車格開單及繳費資料與社會局社會局提供同期間，新北市有效、歷年失效及註銷之身心障礙者專用停車位識別證核發資料相互勾稽結果，部分身心障礙證明已失效（註銷），惟路邊停車場巡場人員或智慧停車設備仍開立身心障礙優惠費率停車繳費單，不符法令規定；2.身障者駕駛或載送身障者之汽車，且持有身心障礙者專用停車位識別證或專用牌照，於新北市公有收費停車場停車時得予停車優惠，惟本處抽查交通局轄管停車場114年1月至9月進出場車牌辨識資料，部分享有身障停車優惠之車輛於停車計費期間，已無對應之有效專用停車位識別證或專用牌照，停車場經營業者仍核予停車優惠，除有失停車優惠核給之公平性，亦衍生經營權利金短收等情事，經函請研謀改善。據復：1.委外開單收費員對於未符身心障礙優惠者，未依規定開立一般停車單，已依契約規定裁處違約金，至於部分因社會局資料庫提供之資料有誤部分，已函請該局加強資料管理正確性；2.囿於現行難以及時查證身心障礙者專用停車識別證有效性，未能有效防範投機者，社會局預計自115年7月核發設有QR CODE供即時查證其有效性之專用停車識別證，將要求停車場經營業者加強透過該功能及時查證，以強化身心障礙者停車優惠檢核機制。

（六）補貼公車業者汰舊換新低地板電動公車，增加低碳排大眾運輸工具並提供無障礙搭乘環境，惟公車購車補貼要點規定未臻周延，且採購監督作業未盡落實，有待研謀改善。

圖2　電動公車申請補助至結案流程

資料來源：整理自公車購車補貼要點規定。

交通局為提升公共運輸服務品質、落實無障礙搭乘環境及節能環保政策，於100年7月26日訂定「新北市政府推動綠能環保人本公共運輸市區公車購車補貼要點」（下稱公車購車補貼要點），補助公車業者汰舊換新為低地板及節能環保電動公車，由公車業者提出申請，經該局核准後撥付50％補貼款，業者完成車輛購置並營運滿1個月後撥付尾款（圖2）。自110至114年（7月底止），已刊登政府採購決標公告之電動公車採購案計13件，決標金額合計36億7,459萬餘元，汰舊換新電動公車440輛。經查其執行情形，核有：1.公車購車補貼要點未明定適用政府採購法規定之補助案件，其採購作業應受補助機關交通局監督；2.部分公車業者辦理電動公車採購案，未依政府採購法規定通知補助機關交通局派員監督驗收作業，驗收人員均為業者人員等情事，經函請檢討改善。據復：1.將修正公車購車補貼要點，增列受補助車輛獲補助金額占採購金額半數以上，且補助金額在公告金額以上者，適用政府採購法規定；2.於核定補助函提醒受補助單位，依規定辦理採購及善盡通知機關之義務，並適時追蹤辦理期程，以強化補助案件之監督及管理。

四、113年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於113年度審核報告內列重要審核意見6項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表3）。

表3　113年度審核報告所列交通局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）持續於轄管公有路外停車場設置電動汽車充電專用停車位及其充電設施，以建構友善電動車使用環境並兼顧環境永續，惟未建立充電設施使用收費機制且違規占用通報裁處作業未盡周妥，又防火毯配置數量未因應充電車格及充電設施設置數量酌予增設，有待檢討改善。 |  |
| （二）委外布建公有路外停車場電動機車電池交換站，推動綠能運輸並提升停車場服務友善度，惟站址規劃及履約管理作業未盡周延，亟待檢討改善。 |  |
| （三）賡續推動道路交通事故防制及交通安全改善措施，提升道路交通安全，惟交通事故地點資訊之完整性不足，且高齡長者交通事故防制成效仍待提升，有待檢討妥處。 |  |
| （四）持續辦理市區公車營運虧損補貼及營運服務品質評鑑作業，改善公車營運環境並促使業者提升服務品質，惟違規處分及審核作業未盡周延，且評鑑項目未含括勞工權益保障相關具體指標，亟待研謀改善。 |  |
| （五）積極爭取中央補助建置公車候車亭，並委託各區公所辦理候車亭清潔及維護工作，優化公車候車環境，惟設置或汰舊換新規劃階段未納入無障礙通用設計，且相關經費結報及審核作業未盡周妥，亟待檢討改善。 |  |
| （六）申請前瞻基礎建設計畫經費補助興建或改善停車場，解決轄內停車空間不足問題，惟承商超估物價調整款，且送審技術士資料、設置技術士人數或資格、技術士施工期間簽到情形等未符契約相關規範，技術服務或監造單位亦未落實審查，有待檢討改進。 |  |