貳拾、城鄉發展局主管

城鄉發展局主管計有公務機關2個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算、附屬單位決算非營業部分審核情形如下（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平臺查閱；附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明，請參閱審核報告參考資料－附屬單位決算部分；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

城鄉發展局主管包括城鄉發展局、都市更新處等2個機關，掌理新北市城鄉發展綜合規劃、都市計畫設計、測量、審議、開發管理、企劃建築、都市更新政策推動及發展等業務。茲將114年度決算審核結果說明如下：

（一）計畫實施之查核

業務計畫4項，下分工作計畫4項，包括賡續推動城鄉規劃、加強都市規劃提升審議效能、城鄉景觀及地區風貌改善、健全住宅發展、推動簡政便民服務等重要施政項目，其中已執行完成者3項，尚在執行者1項，主要係新北市社會住宅包租代管第三期計畫合約期程跨年度，須保留續予執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數35億2,022萬餘元，決算審核結果，審定實現數35億300萬餘元，應收保留數889萬餘元，主要係違反都市計畫法案件之罰鍰尚待收繳；合計決算審定數為35億1,190萬餘元，較預算減少832萬餘元（0.24％），主要係違反都市計畫法等案件罰鍰收入較預計減少所致。

2.以前年度歲入轉入數計1,347萬餘元，決算審核結果，審定實現數545萬餘元（40.50％）；減免（註銷）數374萬餘元（27.83％），主要係違反都市計畫法之裁罰案件，依規定辦理註銷；應收保留數426萬餘元（31.67％），主要係違反都市計畫法案件之罰鍰尚待收繳。

3.歲出預算數8億847萬餘元，決算審核結果，審定實現數5億4,021萬餘元（66.82％），應付保留數2億3,692萬餘元（29.31％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為7億7,714萬餘元，預算賸餘3,132萬餘元（3.87％），主要係中央補助114年度住宅補貼業務推動計畫案依實際需求支用結餘。

4.以前年度歲出轉入數計1億2,258萬餘元，決算審核結果，審定實現數9,659萬餘元（78.79％）；減免（註銷）數860萬餘元（7.02％），主要係中央補助112年度住宅補貼勞務委託服務案後續擴充依實際需求支用結餘；應付保留數1,738萬餘元（14.18％），主要係新北市城鄉規劃－區域計畫、新訂及擴大都市計畫合約期程跨年度，須保留續予執行。

二、附屬單位決算非營業部分

城鄉發展局主管僅作業基金－新北市城鄉發展基金1個單位。茲將114年度決算審核結果說明如下：

（一）計畫實施之查核

營運計畫主要有都市更新規劃及推動計畫、城鄉資訊系統整合規劃、協助民間更新及整建維護補助、環境景觀改善工程、城鄉發展推動計畫、住宅發展推動計畫、一般行政費用等7項，實施結果，計有都市更新規劃及推動計畫、協助民間更新及整建維護補助、住宅發展推動計畫、一般行政費用等4項，因新北市第二行政中心興建工程，發生職安事故停工，114年7月始獲同意復工，預算執行未如預期；補助計畫社區申請件數較預計減少；新店民安、土城大安、土城永和及三峽國光二期等社會住宅，因廠商提出履約爭議及受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間缺工缺料等因素影響，竣工期限延後，借款利息以資本化方式支應，利息費用較預計減少，並影響後續財產列帳期程，折舊費用提列數較預計減少等，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘18億4,210萬餘元，較預算賸餘2億5,527萬餘元，增加15億8,683萬餘元，主要係收取板橋都市計畫（埔墘段12地號等4筆土地）細部計畫案之都市計畫變更回饋代金較預計增加所致。

三、重要審核意見

（一）積極推動社會住宅興辦計畫，並透過多元管道擴大社會住宅供給量能，惟與中央權責機關間尚未建立以行政區為基礎之社會住宅興辦資訊整合及共享機制，另現行租金計算基準及弱勢分級認定標準，與內政部新訂之租金分級收費原則尚有差異，又社會住宅房型配置與民眾實際居住需求存有落差，允宜研謀改善。

表1　新北市轄內各行政區社會住宅戶數達成情形

單位：戶

| 行政區 | 已完工、興建中或 已決標待開工及多元取得社會住宅戶數 | 經評估行政區社會住宅需求戶數 | 行政區目標戶數達成情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 計 | 22,048 | 52,002 | - 29,954 |
| 板橋、新店、新莊、淡水、三重、汐止、永和、蘆洲、中和、五股、三峽、鶯歌、樹林、八里等14個行政區 | 13,650 | 46,617 | - 32,967 |
| 深坑、土城、泰山、林口等4個行政區 | 8,398 | 5,385 | 3,013 |

資料來源：整理自內政部國土管理署提供截至114年10月底社會住宅管考系統資料。

臺灣永續發展核心目標11及其具體目標11.1揭示，確保所有的人都可享有適當、安全及可負擔的住宅及基本生活所需的服務，並改善弱勢棲所。市政府配合中央政策，為解決青年經濟及社會弱勢家庭面臨高房價之居住需求，積極推動社會住宅興辦計畫。依內政部國土管理署113年5月訂定直轄市114至121年社會住宅總目標戶數計算原則，推估新北市需以直接興建（含多元取得）社會住宅5萬2,002戶，由國家住宅及都市更新中心（下稱國家住都中心）及市政府共同興辦，截至114年10月底止，新北市轄內之政府自建（含已完工、興建中或已決標待開工及多元取得）社會住宅計2萬2,048戶。又城鄉發展局為確保社會住宅租金公平性，於112年8月2日公告「新北市青年社會住宅分級租金收費標準」（下稱新北租金版本），嗣內政部為利各社宅興辦機關（構）訂定租金有所依循基準，於114年11月27日訂定「社會住宅租金分級收費原則」，建立全國一致性之社會住宅租金分級制度。截至115年1月底止，城鄉發展局自行興建或以容積獎勵回饋、都市更新分回等多元管道取得之社會住宅，一（套）房型占比介於61.08％至70.01％，二房型以上介於36.68％至38.39％。經查其執行情形，核有：1.新北市轄內政府（含國家住都中心）興辦之社會住宅，已依各行政區住宅需求訂定目標戶數，惟截至114年10月底止，尚未建立以行政區為基礎之社會住宅興辦資訊整合機制，經統計分析新北市境內計14個行政區社會住宅供給尚未達目標戶數（表1），現行資訊整合不足恐導致部分行政區社會住宅供給已達需求仍持續投入資源，或供給不足地區未能及時研擬因應對策，影響社會住宅資源配置及興辦成效；2.新北市境內社宅興辦（取得）模式多元，包含以公有土地設定地上權與民間合作興建、由國家住都中心興建、市政府自行興辦以及透過容積獎勵或都市更新分回等方式取得，不同興辦模式之租金計算因興辦（管理）機關不同亦有差異，又內政部訂定「社會住宅租金分級收費原則」作為社會住宅租金訂定基準，惟其租金計算基準及弱勢分級認定標準與現行新北租金版本有所差異，造成部分房型租金提高，增加民眾負擔，又兩種租金制度對弱勢身分認定條件不同，後續改採中央租金制度後，恐無法續予適用最優惠租金級距，影響民眾租金負擔及居住權益；3.依內政部112及113年住宅需求動向調查結果，新北市約7成租屋族群對社會住宅房型需求以二房型以上為主，惟截至115年1月底止，城鄉發展局以多元管道取得社會住宅多為一（套）房型，與民眾實際居住需求存有落差，又以社會住宅實際招租情形分析，二房型以上輪候遞補需求明顯高於一房型，另因應住宅法修正及新北市推動育兒家庭等政策，現行房型配置數量未盡符合實際需求，影響社會住宅照顧效益及政策推動成效等情事，經函請研謀改善。據復：1.將透過中央定期召開之興辦社會住宅進度管考會議及聯繫會報，加強與中央之資訊交流，並藉由社會住宅營運管理聯繫平台掌握國家住都中心案件辦理情形，以提升社會住宅興辦資訊共享程度；2.後續新招租之社會住宅將依中央租金制度辦理，並規劃於既有租約屆滿後始適用新制，同時透過租金補貼、包租代管及宣導說明等措施，兼顧制度穩定性及弱勢居住權益；3.將配合國家婚育政策方向，視社會住宅基地條件及實際申請需求，適度提高二房型以上住宅供給比例，以照顧不同族群之居住需求。

（二）持續推動城鎮風貌及創生環境營造計畫，打造具在地特色之魅力城鎮，落實城鄉均衡發展，惟中央列為優先推動地方創生地區之行政區尚未申請補助強化再生設施，又社區規劃師回訓比率尚待提升，及使用公、私有土地申請補助維護管理期程差異顯著，均影響計畫執行成效，有待研謀改善。

圖1　新北市社區規劃師培訓流程

資料來源：擷取自城鄉發展局網頁。

城鄉發展局配合內政部國土管理署推動「城鎮風貌及創生環境營造計畫」，向該署申請並獲核定補助辦理新北市改善城鎮基盤環境顧問及社區規劃師駐地輔導等計畫，114年度計編列預算4,311萬元。經查其執行情形，核有：1.110至114年度獲核定「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型補助案件計10案，由城鄉發展局及土城、三芝、三重、萬里、烏來等區公所提案辦理，改善範圍涵蓋板橋、金山、土城、三芝、三重、萬里、烏來等7個行政區。惟行政院地方創生國家戰略計畫列為優先推動地方創生地區之平溪區、貢寮區及瑞芳區，截至114年10月底止，均尚未透過城鎮創生計畫提案爭取補助資源，未能藉由相關計畫資源強化城鎮再生設施及公共環境品質；2.城鄉發展局自109年度起辦理社區規劃師培力課程（圖1），迄114年度已持續推動6年，近年培力課程已逐步導入淨零碳排、氣候調適、防災韌性及生態工法等跨域新興議題，對專業知能之要求日益提升，惟109年度結訓之51名社區規劃師，後續再回流參與前開新興議題相關課程者僅10人，回訓比率19.61％，不利提升社區規劃師專業知能及素養；3.城鄉發展局透過社區規劃師輔導機制辦理社區亮點空間改造計畫，規範申請補助案件之公有土地使用同意期限至少2年、私有土地至少5年，公、私有土地維護管理期程差異達3年，且部分公有土地案件於維護期限屆滿後未能持續妥善管理，影響補助成果延續性及經費使用效益等情事，經函請研謀改善。據復：1.將與總顧問輔導團隊盤點地方需求，並強化與區公所之橫向溝通與輔導，積極爭取中央補助資源，逐步提升地方公共空間環境品質；2.將強化社區規劃師專業知能更新，研擬常態化誘因機制，並透過主動邀訓、彈性學分抵免及優化遴選加分等措施，建構完整回訓機制，持續培力體系；3.自115年度起，將要求公、私有土地申請補助案件均須檢附至少5年之土地使用同意書，以確保後續維護管理之穩定性，提升補助計畫執行效益。

（三）推動都更中繼住宅短期安置計畫、危險建築物580計畫及公益設施回饋機制，協助弱勢族群安置、社區重建及加速都市更新，惟中繼住宅供給與租屋媒合機制尚待完善，部分危險建築物更新案件推動未如預期，且折繳代金案件實際建置之公益設施類型未若實體捐贈案件多元，允宜研謀改善。

城鄉發展局為提升民眾參與都市更新意願及加速危險建築物更新重建，自114年8月1日起實施「新北市辦理都更中繼住宅短期安置計畫」，運用市有地參與都市更新分回及容積獎勵捐贈公益設施取得之房地，作為都市更新拆除重建期間之中繼安置住宅，提升民眾參與都市更新意願：另於112年7月1日公告實施「新北市危險建築物580專案計畫」（下稱危險建物580計畫），針對都市計畫範圍內高氯離子鋼筋混凝土或耐震能力不足之危險建築物社區，由社區自行整合同意參與公辦都市更新意願達50％以上者提出申請，經市政府投入資源協助整合，提升重建意願達80％以上，交由新北市住宅及都市更新中心（下稱新北市住都中心）以公辦都市更新方式推動重建；又為加速推動都市更新相關作業，確保都市更新、危老重建及大眾運輸發展導向增額容積等案件捐贈（回饋）公益性設施符合實際需求，對於該等依法捐贈因樓地板面積、樓層配置或完工時程等因素未符受贈機關使用需求之案件，得改採折繳代金方式納入新北市城鄉發展基金統籌運用。截至114年10月底止，已於新莊、三重及土城等行政區5處社會住宅提供（規劃）共86戶都更中繼住宅；另新北市住都中心辦理危險建物580計畫累計受理30案；又截至114年8月底止，業者依都市計畫法新北市施行細則（下稱都計法新北細則）第39條之2及新北市政府審查大眾運輸發展導向增額容積申請案件許可要點規定，辦理折繳代金案件計25件，總金額53億餘元。經查其執行情形，核有：1.截至114年10月底止，新北市政府都市更新處（下稱都更處）已核定都市更新案件計375件，位處板橋區等15個行政區，其中板橋、中和、三重、新莊、新店、永和及土城等7個行政區都市更新案件計339件（表2），占已核定都市更新總案件數90.40％，惟目前僅規

表2 新北市核定都市更新案件及中繼住宅規劃概況 單位：戶

| 行政區 | 核定都市更新件數 | 是否規劃都更中繼住宅 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |
| 合計 | 339 |  |  |
| 板橋區 | 87 |  |  |
| 中和區 | 54 |  |  |
| 三重區 | 50 |  |  |
| 新莊區 | 40 |  |  |
| 新店區 | 39 |  |  |
| 永和區 | 39 |  |  |
| 土城區 | 30 |  |  |

資料來源：整理自都更處網站及都更處提供資料。

劃三重、新莊及土城等3個行政區可提供都更中繼住宅，都更案件較集中之板橋、中和、新店及永和等4個行政區，尚未提供，又都更處已與新北市租賃住宅服務商業同業公會（下稱新北租賃公會）簽署合作備忘錄，媒合民間租屋資源以增加都更中繼住宅數量，卻未訂定具體合作內容及推動期程，亦缺乏具體執行方案，影響民眾參與都市更新意願；2.危險建物580計畫自112年7月推動迄114年10月已逾2年3個月，新北市住都中心累計受理30案，其中11案因不符申請資格或公辦都市更新意願同意比率未達80％而終止辦理，餘19案仍於資格審查、方案評估或招商規劃階段，迄無完成公辦都市更新招商簽約案例，推動機制仍有精進空間；3.依都計法新北細則第39條之2規定及市政府公告優先設置公益設施項目，包括公共托老、公共托育（幼兒園）、社會住宅（含中繼住宅）、老人活動及國民運動中心等多元公益設施，惟採折繳代金納入新北市城鄉發展基金後，受該基金法定用途限制，實際得以提供（建設）公益設施之型態相對限縮，未若實體捐贈案件可直接增加都市更新基地周邊托老、托育、照顧及運動等多元公共服務設施，公益回饋效益仍待提升等情事，經函請研謀改善。據復：1.已將都更中繼住宅列為優先設置之公益設施，鼓勵民間捐贈或回饋，逐步增加不同區位之中繼住宅供給，並於115年2月2日邀集新北市住都中心及新北租賃公會研商結果，優先針對海砂屋及公辦都市更新案件強化租屋資源媒合機制，增加都更中繼住宅存量及供給範圍；2.截至115年1月底止，危險建物580計畫有11案業進入公辦招商階段（1案已簽約、4案公告招商中、6案招商規劃中），並已請新北市住都中心持續檢討個案推動情形及強化社區溝通，以加速案件辦理進程；3.將積極運用新北市城鄉發展基金及相關代金，於自行興建社會住宅時一併規劃設置身心障礙者日間照顧中心、托育中心及活動中心等複合式公益空間，並持續盤點適宜區位及可用土地資源，擴大提供該等多元公益設施，以回應在地公共服務需求。

（四）新北市住宅及都市更新中心積極展現住宅管理及都市更新專業，發揮行政法人組織優勢，惟專案獎金發放尚乏反映當年度整體營運狀況及員工貢獻度之具體客觀衡量標準，且獎金提撥基礎未盡妥適，允宜檢討改善。

表3 都市更新服務收入與專案獎金執行情形 單位：新臺幣千元、％

| 年度 | 項目 | 預算數 | 決算數 | 預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | 都市更新服務收入 | 58,949 | 24,942 | 42.31 |
|  | 專案獎金 | 5,300 | 4,719 | 89.04 |
| 113 | 都市更新服務收入 | 100,780 | 36,085 | 35.81 |
|  | 專案獎金 | 6,787 | 6,034 | 88.91 |

資料來源：整理自新北市住都中心提供資料。

新北市政府為提升社會住宅政策推動效能，於110年1月以公法人行政法人組織型態成立新北市住宅及都市更新中心（下稱新北市住都中心），依新北市住宅及都市更新中心設置自治條例第2條規定，由市政府負責監督，並由城鄉發展局辦理相關業務督導及績效評鑑，以落實住宅政策推動及都市更新相關業務之執行。該中心成立迄114年度已運作5年，持續展現住宅管理與都市更新專業，發揮行政法人組織優勢。新北市住都中心為加強員工工作考核、激勵整體營運績效及落實組織目標與營運計畫，訂定「新北市住宅及都市更新中心員工績效考核辦法」（下稱員工績效考核辦法），依該辦法第9點規定，以員工年度績效考核結果及當年度整體營運狀況與員工貢獻度，作為專案獎金分配依據，112及113年度編列專案獎金預算數分別為530萬元及678萬餘元。經查其執行情形，核有：1.新北市住都中心核發專案獎金，主要以員工年資、直屬主管評分及執行長評分作為分配依據，尚乏反映當年度整體營運成果及員工實際貢獻度之具體客觀衡量標準，與員工績效考核辦法第9點規定意旨未盡相符；又112及113年度辦理之公辦都市更新案件，因招商流標或案件暫緩推動等因素，致都市更新服務收入預算執行率僅42.31％及35.81％，惟同期間專案獎金實際發放金額分別達471萬餘元及603萬餘元（表3），預算執行率近9成，專案獎金核發情形與主要營運績效表現未盡契合；2.依員工績效考核辦法規定，專案獎金應以社會住宅租金收入以外之其他營業收入提撥20％計算，其收入來源主要包括承接公辦及民辦都市更新案件所收取之行政作業費及管理服務費等都市更新服務收入，惟新北市住都中心卻將部分屬代收轉付性質非實質都市更新服務收入，如採委外辦理都市更新案件履約管理、權利變換查估作業等費用，全數列入都更服務收入並據以提撥專案獎金，未覈實審核專案獎金來源之組成等情事，經函請研謀改善。據復：1.刻正研擬專案獎金發放衡量標準，規劃建立反映當年度整體營運成果及員工實際貢獻度之客觀評量機制，並訂定個人獎金分配原則；2.刻正研擬都更服務收入提撥專案獎金原則，將明確界定收入來源及提撥基礎，以確保法規之明確性、可行性與正當性。

（五）興辦社會住宅委由新北市住都中心管理營運，提升社會住宅居住品質，惟未申請室內裝修許可即進行工程施工，且未將採購作業有無重大違失納入績效評鑑，有待檢討改善。

資料來源：整理自新北市住都中心提供資料。

圖2　社會住宅未申請室內裝修許可情形

城鄉發展局興辦社會住宅，依新北市住宅及都市更新中心設置自治條例規定，委由新北市住宅及都市更新中心（下稱新北市住都中心）負責日常管理營運工作。截至114年度止，新北市住都中心累計接管社會住宅共37處。依建築法第77條之2第1項第1款規定，供公眾使用建築物之室內裝修應申請審查許可，又依行政法人採購作業規章訂定參考原則第5點規定，監督機關（城鄉發展局）應將行政法人（新北市住都中心）辦理採購作業有無重大違失納入績效評鑑，並衡酌採購作業對行政法人公共任務及營運目標之達成，規劃評鑑項目及權重。經查新北市住都中心為提升社會住宅居住品質，辦理位於土城、板橋、三重、新莊、五股、新店、泰山等行政區12處社會住宅室內裝修工程採購案，聽任承商逕行辦理工程施工，且完工後即營運出租，卻未依規定申請室內裝修審查許可者計158戶（圖2）；又城鄉發展局未依規定將新北市住都中心辦理採購作業有無重大違失納入績效評鑑，並規劃評鑑項目及權重，不利監督行政法人採購作業成效，經函請檢討改善。據復：因裝修工程承商誤判無需申請室內裝修許可，已將其列為拒絕往來名單，後續室內裝修許可補辦時程，將以租戶租約屆滿退租後，於戶內清空同步安排補辦事宜；另於115年3月工作會議討論，將採購作業有無重大違失納入績效評鑑，規劃評鑑項目及權重，並據以推動評鑑作業。

四、113年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於113年度審核報告內列重要審核意見6項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表4）。

表4　113年度審核報告所列城鄉發展局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）持續興辦社會住宅，保障經濟或社會弱勢族群居住權益，惟社會住宅收益未能完全反映興建及營運成本，影響債務償還，且部分地區社會住宅存量偏低，資源配置未盡均衡，亟待研謀改善。 |  |
| （二）推動社會住宅包租代管政策，促使租屋市場導向專業化經營，惟媒合經濟弱勢戶數未達計畫目標，且未就承（出）租戶提前解約案件研析問題癥結，並促請業者建立租賃房屋違規辦理營業登記之查察機制，另高齡友善換居計畫尚未妥擬換居包租代管物件之配套措施，影響長者換居意願，有待研謀改善。 |  |
| （三）補助屋齡達15年以上之合法建築物立面修繕及增設昇降機設備，改善都市景觀及提供友善居住環境，惟部分補助案件廣告招牌未依規定申請審查許可，或完工昇降機設備使用許可證逾有效期限，相關審核及監督管理機制未臻周妥，有待研謀改善，以維護公共安全並兼顧政策執行效益。 |  |
| （四）持續推動社會住宅興辦計畫，實現居住正義，惟未於簽妥工程契約前即默示同意廠商進場施工、設計與專案管理採購順序錯置、驗收罰款未落實執行，且統包商未依限完成履約事項、計算物價調整款基準有誤、專案經理同時擔任其他職務、未履行回饋事項等情，有待研謀改進。 |  |
| （五）辦理金山區中山溫泉公園及其周邊環境整合計畫，改善北海岸地區城鄉環境景觀，惟第2期工程契約變更未考量民眾需求即刪減金山溫泉公園原設計之廁所數量，且周邊山海聯絡步道完工屆4年仍未完成協調維護管理權責，致部分設施毀損未修及環境未清整等情，有待檢討改善。 |  |
| （六）訂定綠建築設計容積獎勵機制，鼓勵業者開發綠建築，惟對未於期限內繳交保證金或取得綠建築標章之業者，未依規定廢止容積獎勵，或未追收、未沒入保證金並公布周知，有待研謀改善。 |  |